OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je ograditev območja PA Tacen, in sicer postavitev panelne in žične ograje ter vrat v ograji na območju Policijske akademije Tacen (v nadaljevanju: izvedba del).

Podrobnejši opis zahtev je naveden v ponudbenem predračunu – popisu del v Prilogi št. 4.1 (posebna datoteka v Excelu).

Ponudniki morajo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, ponuditi v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbenih del izvajalcu naroči povečanje ali zmanjšanje predvidenih količin posameznih postavk.

Dela se izvajajo po popisu del iz ponudbe in navodilih skrbnika pogodbe, ter pod nadzorom strokovnega osebja naročnika.

- PODATKI O OBJEKTU

Na območju PA Tacen se ograditev območja izvaja kot dograditev obstoječe žične ograje, ki na delu območja že obstoja.

Predmet javnega naročila zajema tri odseke.

- Prvi odsek ograje v dolžini cca 400 metrov se izvede s panelno ograjo in se deli na dva dela: Prvi del v dolžini približno polovico trase se nahaja neposredno ob dostopni cesti. Na tem odseku je dostop do območja izvajanja del neoviran. Drugi del (cca ¼ trase) pa najprej poteka po brežini, nakar poteka po plastnici. Na delu, kjer ograja poteka po brežini je več ročnih prenosov, na ostalem poteku trase pa je omogočen dostop z dostavnimi vozili.

- Drugi odsek ograje v dolžini cca 600 metrov se izvede z žično ograjo. Trasa poteka vzdolž strelnega polja odprtega strelišča (v dolžini cca 250 m), nakar trasa zavije v gozd (cca 50 m), del katerega preči in nato poteka vzdolž gozdnega roba, ob katerem poteka servisna dostopna pot.

- Tretji odsek ograje v dolžini cca 130 metrov se izvede s panelno ograjo.

Na tem odseku je dostop do pričetka trase možen z vsakršnim vozilom, neposredno po trasi ograje, oziroma ob njej pa vožnja ni možna, zato je potrebno upoštevati ročne prenose. Na tem odseku se bo trasa prilagajala terenu in obstoječemu drevju. Na tem odseku se izvajajo morebitna gozdarska dela.

Naročnik za lažjo predstavo objavi slike, in sicer »430-637-2021_PA Tacen_slike.pdf«.

- RAVNANJE Z ODPADKI

V primeru, da bo pri izvajanju gradbenih del, količina nastalih odpadkov presegala mejne vrednosti določene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08 in 103/11), ki nastanejo pri gradbenih delih, bo izvajalec dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču/delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer bodo morali biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik bo pooblastil izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer bo moral izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni list).

- PREGLED IN PREVZEM IZVEDBE DEL

Določila vezana na pregled in prevzem izvedbe del so navedena v 7. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- GARANCIJSKI ROK

Izvajalec zagotoviti splošni garancijski rok na izvedena dela in kakovost vgrajenih materialov 2 leti od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancijski rok za morebitne napake v izdelavi, ki zadevajo njeno solidnost je skladno s 662. členom Obligacijskega zakonika 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Izvajalec mora v času garancijskega roka zagotavljati odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake v času teka garancijskega roka, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

- ZAVAROVANJE ODGOVORONOSTI ZA ŠKODO

Izbrani ponudnik - Izvajalec bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 14. členom GZ, z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti pogodbe (in najmanj do podpisa primopredajnega zapisnika). Če ima ponudnik - izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.