Priloga št. 5	

OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka za DDV: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV--------: ……..........

skleneta naslednjo

POGODBO

O OGRADITVI OBMOČJA PA TACEN

ŠT. .........................................

1. člen

Predmet pogodbe je postavitev panelne in žične ograje ter vrat v ograji na območju Policijske akademije Tacen (v nadaljevanju: izvedba del), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je priloga in sestavni del te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za ograditev območja PA Tacen, št. 430-637/2021, objavljeno na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Kot vodilni pogodbenik pri predmetni pogodbi je s sklepom naročnika določen izvajalec _____________ (naziv izvajalca). Na podlagi Gradbenega zakona ima vodilni pogodbenik obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu. /tekst se upošteva v primeru skupne ponudbe/

Obseg del je razviden iz ponudbenega predračuna, navedenega v prvem odstavku tega člena. Dela se bodo izvajala v skladu s ponudbenim predračunom ter po navodilih predstavnika naročnika ter po normativih in standardih, ki veljajo na področju EU in Republike Slovenije.

OPIS LOKACIJE

- člen

Dela se izvajajo na območju Rocenske ulice 56, 1211 Ljubljana – Šmartno, k.o. 1751 Tacen.

Ograditev se izvaja kot dograditev obstoječe žične ograje, ki na delu območja že obstaja.

Objekt zajema tri, med seboj povezane odseke ograje, in sicer:

- Prvi odsek ograje v dolžini cca 400 metrov se izvede s panelno ograjo in se deli na dva dela: Prvi del v dolžini približno polovico trase se nahaja neposredno ob dostopni cesti. Na tem odseku je dostop do območja izvajanja del neoviran. Drugi del (cca ¼ trase) pa najprej poteka po brežini, nakar poteka po plastnici. Na delu, kjer ograja poteka po brežini je več ročnih prenosov, na ostalem poteku trase pa je omogočen dostop z dostavnimi vozili.

- Drugi odsek ograje v dolžini cca 600 metrov se izvede z žično ograjo. Trasa poteka vzdolž strelnega polja odprtega strelišča (v dolžini cca 250 m), nakar trasa zavije v gozd (cca 50 m), del katerega preči in nato poteka vzdolž gozdnega roba, ob katerem poteka servisna dostopna pot.

- Tretji odsek ograje v dolžini cca 130 metrov se izvede s panelno ograjo.

Na tem odseku je dostop do pričetka trase možen z vsakršnim vozilom, neposredno po trasi ograje, oziroma ob njej pa vožnja ni možna, zato je potrebno upoštevati ročne prenose. Na tem odseku se bo trasa prilagajala terenu in obstoječemu drevju. Na tem odseku se izvajajo morebitna gozdarska dela.

POGODBENA VREDNOST

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR z DDV.

Izvajalec zagotavlja, da bo izvedbo del po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa izvajalca (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

- člen

Cene na enoto mere brez DDV iz ponudbenega predračuna so fiksne ter vključujejo vse stroške za izvedbo pogodbenih del. Cena posamezne postavke ponudbenega predračuna vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena (npr. material, drobni material, delo, manipulativne stroške, prevoz, stroške izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nepredvidene stroške ter vse ostale stroške, ki jih bo imel izvajalec za realizacijo posamezne postavke ponudbenega predračuna, vključno z vso dokumentacijo, ki izkazuje morebitno zahtevano kakovost materialov), in sicer v obsegu, da je izvedena postavka po svojem namenu v celoti funkcionalna.

V pogodbeni vrednosti so zajeti oziroma upoštevani tudi drugi stroški, in sicer:

- vseh ogledov,

- detajlnih izmer za potrebe vgradnje elementov,

- organizacije in zavarovanje delovišča/gradbišča,

- prevoze delavcev in materialov do gradbišča,

- koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jih organizira naročnik,

- koordinacije morebitnih podizvajalcev,

- nabavo in vgradnjo vseh pomožnih materialov, potrebnih za celovito izvedbo pogodbenih del ter vse manipulativne stroške,

- odvoza in deponiranja odpadkov z delovišča,

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča,

- končno čiščenje okolice objekta.

Cene so izražene v eurih (EUR).

POGODBENI ROK

- člen

Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je 90 dni od uvedbe izvajalca v delo. Pogodbeni rok prične teči z uvedbo izvajalca v delo in se izteče z datum obojestranskega podpisa zapisnika o primopredaji del iz 7. člena te pogodbe.

Uvedba izvajalca v delo bo predvidoma aprila 2022. Naročnik se bo pred določitvijo datuma uvedbe v delo o tem posvetoval z izbranim izvajalcem. Uvedba v delo se izvede z zapisnikom.

V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila izvajalca iz 7. člena te pogodbe, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe kakovostnega pregleda in prevzema izvedenih del.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve določene skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del.

Rok za izvedbo del se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Ker gre za izvedbo del, ki je odvisno od vremenskih razmer in v kolikor vremenske razmere ne bodo dopuščale izvedbo del, se roki za dokončanje del, ob predhodnem soglasju naročnika, lahko podaljšajo skladno z vremenskimi razmerami, ki bodo omogočale nadaljnjo izvedbo del. Enostransko podaljšanje roka izvedbe brez soglasja naročnika ni sprejemljivo. Izvajalec mora podaljšanje roka zahtevati pisno. Podaljšanje roka ni mogoče predlagati po poteku roka za izvedbo del.

ZAHTEVE PRI IZVEDBI DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- pred pričetkom izvajanja del ograditi gradbišče na vseh tistih odsekih, kjer lahko nastane nevarnost poškodb tretjih oseb;

- dela izvajati skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami;

- imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti;

- dela izvajati po popisu del iz ponudbe ter po navodilih skrbnika pogodbe;

- sodelovati s strani naročnika imenovanim strokovnim nadzorom;

- delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno;

- izvajati sprotno (vsak dan) čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del;

- poskrbeti za sprotni odvoz odpadkov;

- gradbene odpadke odpeljati na javno deponijo, v skladu z veljavnim Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki. Izvajalec mora dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja bremenijo izvajalca;

- voditi gradbeni dnevnik;

- po končanem delu zapustiti lokacijo in okolico ki je bila podvržena izvajanju del urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Izvajalec mora v času izvajanja del uporabnikom naročnika omogočiti neoviran dostop do objektov. Izvajalec mora ustrezno poskrbeti za varne prehode preko gradbišča (varnostne ograje, označbe in podobno). Izvajalec ima možnost organizirati začasno deponijo materiala v neposredni bližini delovišča ob soglasju naročnika. Za vgrajene materiale oz. proizvode mora izvajalec izkazati zahtevano kakovost z izjavo o lastnostih ter s certifikati CE.

PREGLED IN PREVZEM VSEH DEL

- člen

Izvajalec je dolžan ob zaključku vseh pogodbeno dogovorjenih del, naročnika pisno obvestiti, da je zaključil z izvedbo vseh del ter pozvati naročnika k pregledu in prevzemu izvedenih del.

Pregled in prevzem izvedenih del, se izvede predvidoma v roku 10 dni po naročnikovem pisnem prejemu obvestila. O pregledu in prevzemu izvedenih del se na kraju samem sestavi zapisnik o primopredaji del, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Vsaka stranka prejme po en izvod zapisnika o primopredaji del.

V primeru, da se pri pregledu ugotovi, da dela niso izvedena v zahtevanem obsegu, ali pa so ugotovljene pomanjkljivosti, ki po obsegu predstavljajo oviro za uporabo izvedenih del, naročnik izvedenih del ne bo prevzel oz. primopredaja del ne bo izvedena. V tem primeru bo izvajalec pozvan h takojšnjemu dokončanju del. Za čas od neuspešnega prevzema do dokončanja del oz. uspešne primopredaje del, bo naročnik izvajalcu obračunal pogodbeno kazen skladno s prvim odstavkom 10. člena te pogodbe.

V primeru, da se pri pregledu ugotovijo pomanjkljivosti, ki niso ključnega pomena za pričetek uporabe izvedenih del, bo naročnik izvedena dela prevzel v posest in uporabo, vendar prevzem izvedenih del oz. primopredaja del ne bo izvedena. Naročnik bo izvajalcu zapisniško določil rok za odpravo pomanjkljivosti. V roku, določenem za odpravo pomanjkljivosti, izvajalec ni v zamudi in se mu pogodbena kazen ne obračuna. V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v roku določenem v zapisniku, izvajalec pride v zamudo. Naročnik bo izvajalcu obračunal pogodbeno kazen skladno z drugim odstavkom 10. člena te pogodbe.

Po odpravi pomanjkljivosti pogodbeni stranki opravita pregled in o tem sestavita zapisnik o primopredaji del.

Pred podpisom zapisnika o primopredaji del mora izvajalec naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo:

- gradbeni dnevnik

- knjigo obračunskih izmer,

- potrdilo o odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov ter

- potrdilo o zahtevani kakovosti vgrajenih materialov/proizvodov (izjava o lastnostih ter certifikat CE).

Brez predložitve zgoraj navedene dokumentacije primopredaja del ni izvedena.

OBRAČUN DEL IN PLAČILO

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Izvajalec naročniku izstavi mesečne obračunske situacije za dejansko izvršena dela, na podlagi obojestransko potrjene knjige obračunskih izmer in cen iz ponudbenega predračuna - popisa del za pretekli mesec do desetega dne v tekočem mesecu.

Dokončni obračun izstavi na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, cen iz ponudbenega predračuna in zapisnika o primopredaji del, ki je priloga računu. Mesečno obračunsko situacijo, potrjeno s strani nadzora, izvajalec naročniku dostavi v 1 (enem) tiskanem izvodu in v elektronski obliki, in sicer na način ter obliki, kot je podano v ponudbenem predračunu. V kolikor izvajalec mesečne situacije ne bo posredoval tudi v elektronski obliki, bo naročnik situacijo zavrnil. Obvezna priloga k mesečni obračunski situaciji je knjiga obračunskih izmer, k dokončnem obračunu pa knjiga obračunskih izmer, zapisnik o primopredaji del (ki izkazuje izvedbo vseh del brez napak) in potrjeni računi podizvajalcev /upošteva se, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/.

Ne glede na potrditev knjige obračunskih izmer s strani nadzornega organa lahko naročnik zavrne plačilo računa v tistem delu, ki ni skladna z dejansko opravljenimi deli.

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo plačeval račune najkasneje 30. dan od dneva prejema računa na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 20. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET 2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET 2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Rok plačila računa na podlagi dokončne situacije za dejansko izvršena dela na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, cen iz ponudbenega predračuna-popisa del in zapisnika o primopredaji del, ki bo potrjeval ustreznost izvedenih del /upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i, ki zahtevajo neposredno plačilo/, je najkasneje 30. dan od prejema računa. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa ali skupaj z dokončno obračunsko situacijo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se z zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Predložitev prilog je pogoj za plačilo.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Naročnik | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka naročnika | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLICIJA, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171451 | C1714-21-_______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega ponudnika/

POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik v primeru zamude pogodbenega roka iz 5. člena te pogodbe, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV za vsak dan zamude, vendar največ 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti del s katerimi zamuja z vključenim DDV iz ponudbenega predračuna. Višina pogodbene kazni je omejena na 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Za poplačilo škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

VEČ IN MANJ DELA TER NEPREDVIDENA IN DODATNA (POZNEJŠA) DELA

- člen

Več in manj dela predstavljajo večje oziroma manjše količine del od predvidenih v osnovni ponudbi, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta več dela (njihov obseg je skupaj z nepredvidenimi deli iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe. Izvajalec mora ponuditi izvedbo več del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe

Za izvedbo več del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, pri čemer prav tako velja, da se dela obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe.

- Člen

Nepredvidena dela so tista dela, ki v osnovni ponudbi niso specificirana, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta nepredvidena dela (njihov obseg je skupaj z več deli iz drugega odstavka 11. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih stroških. Izvajalec mora ponuditi izvedbo nepredvidenih del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe in nadzornika.

Za izvedbo nepredvidenih del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi.

Cene na enoto za izvedbo nepredvidenih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji na osnovi pridobljenih ponudb konkurenčnih izvajalcev ter na osnovi cenika materialov, delovne sile in prevozov ter gradbenih norm Giposs ali drugih ustreznih norm.

- člen

Dodatna dela (v Posebnih gradbenih uzancah imenovana poznejša dela) so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izvedbo predmeta pogodbe, so pa potrebna.

Za izvedbo dodatnih del, za katera naročnik ocenjuje, da iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogoče zamenjati izvajalca in bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi. Izvajalec mora ponuditi izvedbo dodatnih del, izvedejo pa se po sklenitvi aneksa k tej pogodbi. Vrednost dodatnih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji.

- člen

Vrednost nepredvidenih del iz 12. člena te pogodbe in dodatnih del iz 13. člena te pogodbe skupno (kumulativno) ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti, pri čemer se v navedeni % všteva 10 % vrednosti del iz drugega odstavka 11. člena te pogodbe in drugega odstavka 12. člena te pogodbe.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico med izvajanjem del v okviru predmeta pogodbe spreminjati obseg in vrsto pogodbenih del. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe, ki so posledica spremenjenega obsega del in/ali vrste del, se bosta pogodbeni stranki dogovorili pred začetkom izvedbe del s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v času trajanja garancijskega roka, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v primernem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

GARANCIJA IN ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec zagotavlja splošni garancijski rok na izvedena dela in kakovost vgrajenih materialov 2 leti od dneva podpisa zapisnika o primopredaji del.

Garancijski rok za morebitne napake v izdelavi, ki zadevajo njeno solidnost je skladno s 662. členom Obligacijskega zakonika 10 let od dneva podpisa zapisnika o primopredaji del.

Izvajalec mora v času garancijskega roka zagotavljati odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake v času teka garancijskega roka, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV iz 3. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati najmanj do 30. 9. 2022.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrnjeno.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali poveča pogodbena vrednost, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dneh od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja iz prvega odstavka z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V primeru unovčenja ali delnega unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dneh od unovčenja novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjeni višini.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 14. členom GZ, z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti te pogodbe (in najmanj do podpisa zapisnika o primopredaji del). Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

PODIZVAJALCI

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3), bo izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 10.2.2 točke 10.2 razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

HIŠNI RED IN VAROVANJE PODATKOV TER PRIDRŽEK ZA PREVERJANJE PO ZODPOL

- člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo.

Naročnik si pridržuje pravico, da Policija izvede varnostno preverjanje po četrtem odstavku 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20 v nadaljevanju ZODPol), če se naknadno pojavijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno ugotavljati varnostna tveganja, da se prepreči ogrožanje notranje varnosti Policije, pri čemer lahko preverjanje izvede pred začetkom izvajanja pogodbenih del in/ali kadarkoli tekom izvajanja te pogodbe. V tem primeru bo moral izvajalec naročniku na njegov poziv, za delavca oz. delavce, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe, posredovati potrebne podatke skladno z zakonodajo, in sicer soglasja delavcev za preverjanje ter s strani delavcev izpolnjene vprašalnike. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli pravico, da delavca oz. delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI

- člen

Skrbnik pogodbe in tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________________.

Skrbnik te pogodbe s strani izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in Gradbenega zakona.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene s pisnim aneksom k tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 18. člena in prvega odstavka 19. člena te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe (brez posledic zanj) do zaključka uvedbe v delo izvajalca, v kolikor ne bodo zagotovljena proračunska sredstva z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik odstopi od pogodbe skladno z določili Obligacijskega zakonika. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca (v primeru, da je vključen podizvajalec) ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu (v primeru, da je vključen podizvajalec) v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________			Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:						Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..				MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )							POLICIJA

...………………........……				………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)				(ime in priimek podpisnika)

……………………………				………………………………….

(naziv podpisnika)					(naziv podpisnika)