NAROČNIK:	Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa mag. Andrej VIZJAK, minister

Davčna št.:	55058515

Matična št.:	2482789000

TRR:		SI56 01100 – 6300109972

in

izvajalec:									, ki ga zastopa

ID št. za DDV:

Davčna št.:

Matična št.:

skleneta naslednjo pogodbo

Sanacija osrednje opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

<številka pogodbe>

1. člen

PODLAGA POGODBE

Pogodba se sklepa po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in Odločitvi o oddaji naročila št. 430-53/2021-2550 z dne 	/	, ki je bila objavljena na Portalu JN dne 	/	.

2. člen

VELJAVNOST POGODBE

Začetek veljavnosti pogodbe je z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Konec veljavnosti pogodbe je z izpolnitvijo vseh obveznosti prevzetih po tej pogodbi.

3. člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je sanacija osrednje opazovalnice v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v prilogah te pogodbe.

Sredstva za izvedbo storitev so načrtovana v Proračunu RS za leti 2021 in 2022 na proračunskih postavkah 170219 in 153239, NRP št. 2511-11-0066.

4. člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

Količina in cene so razvidne iz obrazca 3: ponudbeni predračun, ki je priloga te pogodbe. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za čas veljavnosti pogodbe, pri tem velja, da je cena fiksna na enoto mere. V ceno pogodbenih del so zajeti vsi stroški, kot izhajajo iz ponudbenega predračuna.

Vsebina in obseg del sta razvidna iz obrazca 2: Projektna naloga in iz ponudbe izvajalca št. 			 z dne 		, ki sta prilogi te pogodbe.

Vrednost pogodbenih del je fiksna in znaša brez DDV:

EUR

(z besedo: 							 EUR    /100)

z DDV v višini 22 % pa:

EUR

(z besedo: 							 EUR    /100)

5. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z bančno garancijo ali kavcijskim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v vrednosti 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki jo mora naročniku izročiti v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe in mora biti veljavna še 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih del.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve in njihova količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

V kolikor bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik naročniku v roku 14 dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v 18. členu te pogodbe, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

6. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Splošni garancijski rok za izvedena dela je 5 let, za kar daje izvajalec naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer z bančno garancijo ali kavcijskim zavarovanjem v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec jo izroči ob podpisu primopredajnega zapisnika oziroma najkasneje v 8 dneh po potrditvi končnega obračuna in pred dokončnim plačilom, z veljavnostjo še 30 dni po poteku garancijskih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške v zakonskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, tehnično pregledana in ko bo izvedena primopredaja (podpis primopredajnega zapisnika) s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med izvajanjem pogodbe, na tehničnem in kvalitetnem pregledu ali ob primopredaji.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z veljavnim Obligacijskim zakonikom. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le-teh.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec ne bo odpravil stvarnih napak na predmetu pogodbe v splošnem garancijskem roku.

Če izvajalec ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v predvidenem roku, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se zadrži plačilo končne situacije.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

7. člen

FAZE IN ROKI IZVEDBE DEL

Rok za izvedbo pogodbenih del, opredeljenih v 3. členu te pogodbe je 2 meseca od podpisa pogodbe, in vključuje:

I. faza:	uvedba izvajalca v delo in izvajanje del do izdaje obvestila izvajalca o dokončanju del:

najkasneje 40 dni po sklenitvi pogodbe,

II. faza:	izvedba internega komisijskega pregleda s strani naročnika:						     najkasneje 5 dni po izdaji obvestila o dokončanju del,

III. faza:	odprava morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na internem komisijskem pregledu:

5 dni po internem komisijskem pregledu in prevzemu del oz. v roku iz zapisnika o internem komisijskem pregledu in prevzemu del,

IV. faza:	prevzem del in izdaja naročnikovega potrdila o prevzemu del: 2 meseca od podpisa pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa zgoraj navedena pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, in sicer 2 meseca od podpisa pogodbe.

Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev del.

8. člen

OBVEZE POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo in pri tem določiti uporabo obstoječe infrastrukture;

- interni komisijski pregled del opraviti najkasneje v 5 dneh po prejemu dokumentacije (PID, geodetski načrt izvedenega stanja), ki jo zagotovi izvajalec po dokončanih delih,

- prevzeti dela in izdati potrdilo o prevzemu del

- izvajalcu zagotoviti dosegljivost odgovorne osebe naročnika (v rednem delovnem času), ki je pooblaščen za odločanje o poteku pogodbenih del in drugih vprašanjih.

Izvajalec se obvezuje:

- pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti, naslednji dan po uvedbi v delo,

- pripraviti in posredovati prijavo gradbišča,

- pred pričetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu s pogoji pridobljenih dovoljenj in Pravilnika o gradbiščih,

- pred pričetkom del na deloviščih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali več izvajalcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo,

- pred pričetkom del izdelati potrebno uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na delovišču ter zagotoviti, da bo delovišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

- označiti delovišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o upravnem dovoljenju, skladno z ZGO-1 ter označiti delovišče s tablo,

- dela, ki so predmet te pogodbe, opraviti v skladu s pogoji dokumentacije za oddajo javnega naročila in ponudbene dokumentacije, ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke,

- voditi knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa Gradbeni zakon;

- naročnika in nadzorni organ pisno obvestiti o začetku in zaključku del ter izvedbi ključnih točk, preko katerih nadzorni organ etapno spremlja potek izvedbe;

- izvesti vsa dela v skladu s terminskim planom izvajanja del;

- nadzornemu organu sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti del, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opremo in proizvode in/ali opraviti predpisane preizkuse;

- v času gradnje mora zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok;

- po končani gradnji mora odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij;

- da bo vodil vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

- da bo naročniku, nadzornemu organu, ter drugim pristojnim organom omogočil dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije, vezane na projekt in vpogled vanjo;

- da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;

- da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik);

- da je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti poškodb na sosednjih objektih in okoliških komunalnih vodih;

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (npr. popis - grafična rešitev);

- da bo naročniku predal očiščen objekt z urejeno okolico, ki ga bo možno takoj začeti uporabljati;

- da bo izvedel vse spremembe, ki jih bo zahteval naročnik, po ponudbenih cenah;

- da bo v času izvajanja del na gradbišču prisoten zahtevani kader;

- da bo vodja del na objektu prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del z nadzornim organom in pri potrebnih merjenjih ter rednih sestankih, koordinacijah;

- zagotovil strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da bo pri izvedbi del uporabil ustrezno tehnično opremo za dobro izvedbo del.

9. člen

SPREMEMBE POGODBE

Izvajalec je dolžan v fazi izdelave naloge po tej pogodbi na pobudo in način, ki ga v teku izvajanja del določi naročnik, sodelovati z njim kot tudi z drugimi strokovnjaki s področja predmeta pogodbe.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:

- po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc;

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene terjatve na tretjo osebo.

V primeru, da v času izvajanja naloge pride do utemeljenih razlogov za podaljšanje ali onemogočanje izvajanja del, kar mora izvajalec pisno utemeljiti, ali pa se spremeni prvotno opredeljeni obseg del, bosta pogodbeni stranki tako nastale spremembe upoštevali s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Naročnik sme spremeniti pogodbo o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, v kolikor so izpolnjeni pogoji kot jih določa 95. člena ZJN-3. V navedenem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k obstoječi pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. Spremembe pogodbe ni mogoče predlagati po izteku končnega roka iz 5. člena te pogodbe.

Če se pri izvajanju naloge pokaže, da je manjša sprememba del nalogi v korist, sme predstavnik naročnika in plačnika odobriti takšno spremembo oz. dopolnitev, če se s tem ne poveča finančni obseg naloge.

Za spremembo skrbnikov te pogodbe zadošča pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

10. člen

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da:

- je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceno pogodbenih del, izraženo v skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih obveznosti,

- je upošteval vse značilnosti delovišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov,

- bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,

- bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in naravovarstveni ter projektantski nadzor ter ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom in ostalimi nadzori,

- se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo določeno drugače.

11. člen

PODIZVAJALCI

(člen se ustrezno popravi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna štev  ), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in vrednost izvedenih del /, ki ga bo opravil v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/

- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna štev  ), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in vrednost izvedenih del /, ki ga bo opravil v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/

- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna štev  ), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in vrednost izvedenih del /, ki ga bo opravil v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/

Za podizvajalce ______________________,________________;_________, ki so v Obrazcu: Izjava o sposobnosti podizvajalca, načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc zahtevali neposredno plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Obrazci so sestavni del pogodbe.

Za podizvajalce, _____________________,________________;_________, ki v Obrazcu: Izjava o sposobnosti podizvajalca, načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc niso zahtevali neposredna plačila, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so predmet te pogodbe. Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Obrazci so sestavni del pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu z četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3.

V primerih, iz prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec naročniku predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike (novih) predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec 1, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za del, ki ga prevzema nov podizvajalec na dan oddaje predloga za nominacijo novega podizvajalca

- izpolnjen obrazec 8: Izjava o sposobnosti podizvajalca, načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za nove podizvajalcev.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati pogodbo. Naročnik si pridružuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce katerega od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

12. člen

NAČIN PLAČILA

Izvajalec se mora pri izstavitvi mesečnega računa sklicevati na številko pogodbe in je dolžan izstaviti mesečne račune v skladu z dejanskim napredovanjem del, najkasneje v roku 5 dni za pretekli mesec, končni račun pa najkasneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del. Vrednost izvedenih del v računu se določi na osnovi dejansko izvedenih količin dela, obračunanih v knjigi obračunskih izmer.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Račun za posamezno storitev izvajalec izstavi v celotni višini, iz njega pa mora biti razvidna tudi višina obveznosti, ki jo je potrebno poravnati podizvajalcem. Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti tudi račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

Naročnik bo izvajalcu nakazoval sredstva po tej pogodbi, na račun izvajalca št. 					, 30. dan po njihovem uradnem prejemu.

Naročnik bo podizvajalcu 			/navesti ime podizvajalca/ nakazoval sredstva po tej pogodbi, na račun podizvajalca št. 					, 30 dan po njihovem uradnem prejemu, predhodno potrjenega s strani izvajalca.

Naročnik bo podizvajalcu 			/navesti ime podizvajalca/ nakazoval sredstva po tej pogodbi, na račun podizvajalca št. 					, 30 dan po njihovem uradnem prejemu, predhodno potrjenega s strani izvajalca.

13. člen

Izvajalec in podizvajalec morata sestaviti račun tako, da prikažeta kumulativno vrednost opravljenih storitev, odštejeta vrednost že plačanih storitev in za razliko zahtevati plačilo.

14. člen

Računi po tej pogodbi se izplačajo šele na podlagi potrditve predstavnika naročnika, skladno z dinamiko iz projektne naloge oziroma 5. člena te pogodbe in v višini dejansko opravljenih del v skladu s ponudbenim predračunom.

Predstavnik naročnika mora potrditi ali zavrniti račun v roku osmih (8) dni po prejemu.

Sporni račun bo naročnik zavrnil. Šele čas, ko prejme naročnik popravljen račun, šteje za dan prejema računa.

15. člen

V kolikor naročnik ali nadzornik tekom izvedbe del ugotovi napake oziroma pomanjkljivosti o tem nemudoma obvesti izvajalca, ki je dolžan v postavljenem roku napake oz. pomanjkljivosti odpraviti.

Izvajalec se zavezuje na lastne stroške odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ki jih ugotovi skrbnik pogodbe naročnika.

16. člen

SKRBNIKI POGODBE

Skrbnica pogodbe naročnika je ga. Maja Kač.

Naročnik lahko določi njenega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Skrbnica pogodbe naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni računi ustrezajo opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, ocenjuje nalogo ipd.

Nadzornik bo strokovno nadzorstvo nad izvajanjem del po tej pogodbi opravljal skladno s 13. členom Gradbenega zakona.

Odgovorni predstavnik izvajalca je __________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

17. člen

POGODBENA KAZEN

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne izvedbe nalog po predmetni pogodbi, kakor tudi za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi oddaje del drugim izvajalcem in bi na kakršenkoli drug način imela za posledico oškodovanje naročnika.

Ta odgovornost se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi ali če se izkaže, da delo ni izvedeno po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega nastala naročniku škoda, ali je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca.

Na podlagi prejšnjega odstavka tega člena lahko naročnik, v primeru zamude, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1% (enega odstotka) skupne pogodbene vrednosti z DDV, na dan zamude, vendar največ do višine 10% (desetih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV. V ostalih primeru iz prejšnjega odstavka pa lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini največ 10% (desetih odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu, oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem dni od prejema.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. Naročnik bo tako nastalo škodo obračunal po prevzemu del, in sicer najkasneje v 30 dneh od prevzema.

Prav tako je izvajalec odgovoren za vso nastalo škodo, ki bo nastala naročniku ali tretjim osebam zaradi njegovega ravnanja ali opustitve dolžnega ravnanja.

18. člen

ODSTOP OD POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odpovedni rok je 1 (en) mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa. Odstop mora biti pisen.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odpovedni rok je v tem primeru 10 (deset) dni. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz pogodbe o EU, pogodbe o delovanju EU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom pogodbe o delovanju EU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

19. člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

20. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge pristojne organe, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

21. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

22. člen

VSEBINA POGODBE

Nujna vsebina oziroma sestavni del pogodbe sta predračun in projektna naloga.

23. člen

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Uredbe o GDPR in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

24. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore uredili sporazumno. Če v tem ne uspejo, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Ljubljani.

25. člen

Pogodba je podpisana z dnem, ko ga elektronsko podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi v skladu s prvim odstavkom 2. člena te pogodbe.

SPIS št. 430-53/2021-2550

Zbirka računi št.: 4500-