NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,

matična številka: 5055784000,

davčna številka: SI 83534784,

ki ga zastopa direktorica Maja Ravnikar

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………………………………………………………,

matična številka:…………………,

davčna številka: …………………,

TRR: ……………………………………, odprt pri ……………………………………,

ki ga zastopa: …………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

# POGODBO

za DOBAVO LABORATORIJSKE OPREME

za SKLOP …….

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik je v fazi izgradnje novega objekta Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, na naslovu: Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, Večna pot, Ljubljana;

- da gradnja v pretežnem delu poteka na lokaciji trenutno stoječega objekta (imenovanega »vhod v botanični vrt«), v katerem naročnik izvaja svoje dejavnosti, zaradi česar se gradnja, zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti naročnika na lokaciji, izvaja dvoetapno, pri čemer je dvoetapnost gradnje predvidena tudi v že izdanem gradbenem dovoljenju in dokumentaciji, v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila oz. dokumentaciji, ki šteje za prilogo k tej pogodbi;

- da je naročnik na Portalu javnih naročil dne ................. pod številko objave ................... objavil javno naročilo »Dobava laboratorijske opreme (ponovitev)« za potrebe novega objekta, v postopku katerega je kot najugodnejšega ponudnika za sklop … : ………… izbral navedenega izvajalca;

- stranki na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila in pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila sklepata to pogodbo.

- člen

(Sofinanciranje)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe oz. predmetna investicija sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je dobava in montaža opreme za sklop ………………., skladno s tehničnimi in drugimi zahtevami po specifikaciji iz ponudbene dokumentacije izvajalca štev.: ………………. z dne ………………………. (v nadaljnjem besedilu: ponudba).

Predmet dobave je absolutno nova oprema, ki mora biti dostavljena v nepoškodovani in originalno zaprti embalaži.

Izraz dobava in montaža se v tej pogodbi uporabljajo smiselno glede na vrsto opreme oz. predmet te pogodbe in vključujejo vse obveznosti izvajalca iz naslova proizvodnje in/ali nakupa, transporta ter dostave na lokacijo naročnika, vključno z razporeditvijo opreme po prostorih naročnika in/ali montaže z izvedbo vseh priklopov, izvedbo zagona, kvalifikacije opreme vključno s pridobivanje oz. izdajo dokazila o brezhibnem delovanju ter  usposabljanje in izobraževanje naročnika.

- člen

(Splošne zahteve)

Izvajalec se zavezuje predmet te pogodbe izpolniti upoštevajoč splošne zahteve, kot navedeno v nadaljevanju:

[Opomba: Prilagoditev glede na predmet sklopa pred sklenitvijo pogodbe; prepišejo se splošni razpisni pogoji iz OBR-Splošne zahteve]

SKLOP: …………. / ZA OPREMO: ……………

- Življenjska doba: ………

- Garancijski rok: ………

- Delovna navodila za uporabo opreme: : ………

- Transport opreme do mesta uporabe: ………

- Osnovni potrošni material za namestitev: ………

- Inštalacija opreme: ………

- Preverjanje opreme: ………

- Usposabljanje uporabnikov: ………

- Servis in odzivni čas v času garancije: ………

- Odzivni čas servisiranja v času garancije: ………

- Zamenjava z novo opremo: ………

- Dodatno: ………

- ………

- člen

(Priloge k pogodbi)

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- OBR-Tehnična specifikacija in ostali dokumenti razpisne dokumentacije, objavljeni v postopku oddaje javnega naročila,

- Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne …………….. (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- Podrobni terminski plan dobave in montaže,

- Splošni razpisni pogoji iz OBR-Splošne zahteve [Opomba: dodati glede na sklop] ,

- morebitna soglasja podizvajalcev za neposredna plačila,

- garancijski dokumenti.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost dobave iz te pogodbe znaša:

Vrednost opreme za 1. etapo: ………………….. EUR brez DDV

Vrednost opreme za 2. etapo: ………………….. EUR brez DDV

Skupna vrednost opreme za 1 in 2. etapo: ………………….. EUR brez DDV oz. …….. EUR z DDV

z besedo: ……………. EUR in …../100.

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Pogodbena cena je fiksna, vanjo pa je zajeta vsa oprema in vsi stroški, povezani z dobavo na lokacijo naročnika, vključno s stroški skladiščenja skladno s to pogodbo, stroški embalaže, vključno z odvozom le-te, stroški zavarovanja opreme do prevzema s strani naročnika, popusti in rabati, [Opomba: za sklope, za katere je to predvideno:] stroški, povezani s priključitvijo ter montažo opremo ter potrebno prilagoditvijo že obstoječih mikro priključkov, stroški izobraževanja oz. usposabljanja kadra naročnika za delo z opremo, stroški obveznih nadgradenj programske opreme ter licenc. V pogodbeno ceno so vključeni tudi stroški kvalifikacije opreme vključno s stroški pridobivanja oz. izdaje dokazila o brezhibnem delovanju.

- člen

(Obračun del)

Izvajalec je upravičen do plačila po sistemu obračuna del po enoti mere za dejansko opravljene količine del, skladno z določili te pogodbe. Dejansko opravljena dela se obračunajo po izvedenem prevzemu po zaključeni posamezni etapi [Opomba: pri sklopu 1 se upošteva dvofaznost dobave znotraj 1. etape].

Rok za izstavitev obračuna je 15 dni od zaključka posamezne etape [Opomba: pri sklopu 1 se upošteva dvofaznost dobave znotraj 1. etape]. Izvajalec je dolžan izstaviti obračun naročniku v elektronski obliki preko sistema UJP.

Nadzorna služba in naročnik imata pravico obračun deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od uradnega prejema. Za uradni dan prejema obračuna šteje dan, ko je naročnik v sistem UJP prejel račun.

- člen

(Rok za plačilo obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem obračun plačati v 30 (tridesetih) dneh od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo obračuna.

Plačilo se bo izvršilo na izvajalčev transakcijski račun št. ………………………….…. pri …………………………………..…banki.

V primeru nepravočasnega plačila je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

II. DOBAVA IN PREVZEM

- člen

(Kraj dobave)

Izvajalec bo dobavo izvedel na lokaciji naročnika: nova stavba Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, Večna pot, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lokacija naročnika).

- člen

(Delavniške risbe)

Izbrani izvajalec je dolžan  izdelati delavniške risbe z izdelanim predlogom barvne sheme in uporabljenih materialov ter 3D modele vseh naprav, ki so priključeni na inštalacije (v obliki zapisa .dxf ali hkrati .dwg in .ifc ), z jasno oznako vseh priključnih točk (v nadaljnjem besedilu: delavniške risbe) v roku, dogovorjenim s podrobnim terminskim planom.

[Opomba: določba se uporablja za sklope, v katerih je dobava vezana na mikro priključke]

Za 1. etapo je izvajalec dolžan delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikro priključke, izvedene na objektu BTS-NIB. Če mora izvajalec obstoječe mikro priključke zaradi montaže opreme prilagoditi, so stroški prilagoditve vključeni v pogodbeno ceno. Načrti mikro priključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.

Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme preveriti izmere v objektu.

Delavniške risbe morata potrditi naročnik in projektant v skladu z rokom, dogovorjenim s podrobnim terminskim planom.

Izbrani izvajalec mora pri izdelavi delavniških risb ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in običajev (skrbnost dobrega strokovnjaka). S sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila izvajalec prevzema odškodninsko odgovornost za morebitne stroške in škodo, ki bi naročniku nastala zaradi netočnih, napačnih ali pomanjkljivih podatkov (npr. dodatna dela (npr. storitve projektiranja, gradbena dela ipd.) zaradi prestavitve instalacijskih vodov ipd.).

- člen

(Dvoetapnost)

Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe potrjuje in je seznanjen, da se predmetna investicija, tj. gradnja novega objekta Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti naročnika na lokaciji naročnika, izvaja dvoetapno, skladno z naslednjo dinamiko:

- 1. etapa: od 3.6.2022 do 21. 7. 2022 ter

- 2. etapa: od 1.7.2023 do 14. 8. 2023.

- člen

(Podroben terminski plan dobave in montaže)

Izvajalec je dolžan izvesti vse obveznosti po tej pogodbi skladno s podrobnim terminskim planom dobave in montaže, pripravljenim skladno z dinamiko dvoetapnosti, kot je opredeljena v prejšnjem členu te pogodbe.

V 1. etapi gradnje (3.6.2022 do 21. 7. 2022) je dobava in montaža opreme predvidena, kot sledi:

-	1. faza dobave in montaže: prioritetno, tj. od 3. 6. 2022 do 15. 7. 2022, se v sklopu 1 dobavi in montira oprema, ki je potrebna za tehnični pregled 1. etape objekta BTS NIB in pridobitev uporabnega dovoljenja, kot npr. pulti s koriti, odsesovalne roke, digestoriji, varnostne omare s pripadajočo laboratorijsko opremo, in sklop 6: UV svetilke;

-	2. faza dobave in montaže: ostala oprema 1. etape mora biti dobavljena in montirana najkasneje do 1. 9. 2022

V 2. etapi gradnje (1.7.2023 do 14. 8. 2023):

-	dobava in montaža opreme najkasneje do 14. 8. 2023.

Podrobni terminski plan dobave in montaže je dolžan pripraviti izvajalec v roku 7 dni po pisnem pozivu naročnika. Pri pripravi podrobnega terminskega plana dobave in montaže je izvajalec dolžan upoštevati terminski plan napredovanja GOI del izvajalca gradbenih del, ki ga posreduje naročnik izvajalcu po sklenitvi pogodbe.

Podrobnem terminski plan dobave in montaže potrdita naročnik in nadzorna služba. Potrjeni podrobni terminski plan dobave in montaže je priloga te pogodbe in šteje za njen sestavni del.

- člen

(Rok za dobavo in montažo)

Izvajalec je dolžan izvesti dobavo in montažo najkasneje do roka za dobavo in montažo, določenega v potrjenem podrobnem terminskem planu dobave in montaže.

Izvajalec se zavezuje najmanj pet (5) dni pred nameravano dobavo in montažo opreme o tem pisno obvestiti naročnika. Pisno obvestilo mora vsebovati najmanj navedbo in obsega opreme, datum in predvideno uro dobave in montaže.

- člen

(Prevzem opreme)

Prevzem opreme se opravi s podpisom zapisnika o prevzemu po opravljeni dobavi in montaži v okviru posamezne etape, [Opomba: dodatno za sklop 1] pri čemer se v okviru 1. etape pripravijo zapisniki o prevzemu ločeno za prioritetno dobavo in montažo. Zapisnik o prevzemu podpišejo izvajalec, naročnik in nadzorna služba.

Prevzem opreme se opravi v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila izvajalca o zaključeni dobavi in montaži opreme v okviru posamezne etape [Opomba: pri sklopu 1 se upošteva dvofaznost dobave znotraj 1. etape].

Dobava in montaža opreme v okviru posamezne etape se šteje za zaključeno, ko izvajalec:

- zagotovi dobavo in montažo vse opreme, predvidene za posamezno etapo (tj. kvantitativni in količinski prevzem),

- [kadar je to primerno:] zagotovi brezhibno delovanje in funkcionalno uporabo opreme, kar pomeni uporabo na način, ki bo omogočal učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje dobavljene opreme z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji,

- [kadar je to primerno:] opravi usposabljanje oz. izobraževanje osebja naročnika, ki je predvideno v okviru navedenega roka in

- opravi druge obveznosti, ki so v tej pogodbi predvidene pred podpisom zapisnika o prevzemu.

[Kadar je to primerno:] Izvajalec izkazuje brezhibno delovanje in funkcionalno uporabo opreme z dokazilom o brezhibnem delovanju, ki se izda po izvedeni kvalifikaciji opreme, predpisani v splošnih razpisnih pogojih (OBR-Splošne zahteve).

[Kadar je to primerno:] Izvajalec izkazuje opravljeno usposabljanje oz. izobraževanje osebja naročnika s potrdilom o izvedenem usposabljanju oz. izobraževanju, podpisanim s strani naročnika.

Kakovost opreme mora ustrezati deklarirani kakovosti v ponudbi in spremljajoči kvalifikacijski dokumentaciji. V kolikor izvajalec ob dobavi ne more zagotoviti ustrezne kakovosti opreme, deklarirane v ponudbi, lahko naročnik opremo vrne oz. zavrne prevzem opreme.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec mora takoj pristopiti k odpravi nepravilnosti. Po odpravi nepravilnosti izvajalec o tem obvesti naročnika.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se obvezuje:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- izvajal dela, ki so predmet te pogodbe skladno z določili te pogodbe, njenih prilog in drugih dokumentov, na katere se pogodba sklicuje,

- pri izvedbi dobave in montaže upošteval morebitna navodila proizvajalca opreme ter navodila naročnika,

- pri izvedbi dobave in montaže upošteval morebitna navodila projektanta in nadzornega organa, v kolikor niso le-ta v nasprotju z navodili proizvajalca ali navodili naročnika ali dobre prakse in običajev, o čemer izvajalec nemudoma obvesti naročnika,

- vsa dela izvajal s kadri in podizvajalci, predhodno priglašenimi naročniku,

- pri dobavi in montaži zagotovil varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

- izbiral tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- da bo imel ves čas trajanja pogodbe zavarovano odgovornost za dejavnosti, ki pokriva tudi storitve, ki so predmet te pogodbe,

- da bo imel ustrezno zavarovano opremo ves čas do izvedbe prevzema po posamezni etapi,

- da bo na svoje stroške zagotovil ustrezno hrambo in skladiščenje opreme, predvidene za dobavo in montažo v posamezni fazi, ves čas do izteka obdobja posamezne etape, kot je opredeljeno v členu »Dvoetapnost« v tej pogodbi, razen v kolikor bi bila dejanska dobava in montaža izvedena pred iztekom tega obdobja,

- dobavo in montažo izvedel na način, ki omogoča varno uporabo objekta in opreme oz. njenih posameznih elementov ter varno uporabo sosednjih objektov ali površin pod ali ob mestu montaže,

- zagotovil izvedbo dobave in montaže na način, ki najmanj obremenjuje uporabo objekta,

- ves čas koordiniral in usklajeval svoje obveznosti iz te pogodbe z izvajalcem/-ci gradbenih in obrtniških in instalacijskih del na objektu, striktno sledil dinamiki napredovanja gradnje novega objekta ter koordiniral svoja dela z drugimi izvajalci, ter vsem navedenim omogočil nemoteno izvajanje njihove dejavnosti,

- izvedel dobavo in montažo na način, ki najmanj obremenjuje objekt,

- po opravljeni dobavi in montaži po posamezni etapi zagotovil odvoz odpadne embalaže, odstranil in očistil odpadke, za katere je odgovoren, odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, v kolikor je slednje vzpostavil, ustrezno uredil okolico oziroma prostore, v kolikor je vanj posegal,

- v času trajanja garancijske dobe zagotavljal odzivnost v rokih, določenih v tej pogodbi,

- vse morebitne poškodbe privatne lastnine popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zagotavljal svojo navzočnost pri dobavi in montaži in prevzemu opreme,

- zagotavljati svojo navzočnost na tehničnem pregledu,

- zagotoviti vso dokumentacijo, vezano na dobavo in montažo opreme, potrebno za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja,

- izvajal druge obveznosti skladno s to pogodbo.

Izbrani izvajalec se zavezuje pri izvajanju razpisanih del upoštevati vse predpise, vezane na investicije, ki so sofinancirane s strani EU (npr. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ipd.). Prav tako se izvajalec zavezuje voditi dokumentacijo in izstavljati račune ter morebitna poročila v skladu z zahtevani naročnika ter pri tem zagotavljati revizijsko sled. Na zahtevo naročnika ali Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport mora izbrani ponudnik omogočiti nemoteno spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, pri čemer mora tudi sodelovati.

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se obvezuje:

- tesno sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitev izvrši v dogovorjeni vsebini, pravočasno in kvalitetno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,

- tekoče spremljati in nadzirati izvedbo storitve,

- dati na razpolago izvajalcu vse razpoložljive informacije, dokumentacijo in gradivo, ki je potrebno za izvedbo storitve po tej pogodbi.

VIII. PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v OBR-Podizvajalci iz ponudbene dokumentacije izvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih del naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila mesečne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

IX. KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA:

- člen

(Predstavniki pogodbenih strank)

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________), ki je hkrati skrbnik te pogodbe.

Nadomestni predstavnik naročnika je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ____________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

Nadomestni predstavnik izvajalca je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

O morebitni zamenjavi navedenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem mora potekati v slovenskem jeziku.

X. GARANCIJA IN POGODBENA KAZEN

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

[Določba se uporablja v primeru, kadar je predvidena dobava in montaža le v 1. etapi ali le v 2. etapi.]

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti (z DDV) in z veljavnostjo:

- [v primeru, kadar je predvidena dobava in montaža le v 1. etapi:] do 21.10.2022.

- [v primeru, kadar je predvidena dobava in montaža le v 2. etapi:] do 14.11.2023.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 30 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo

- če v zahtevanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

[Določba se uporablja v primeru, kadar je predvidena dobava in montaža v 1. etapi in v 2. etapi:]

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. etape v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti opreme iz 1. etape (z DDV) z veljavnostjo do 21.10.2022.

Izvajalec mora najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. etape, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 2. etape v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti opreme iz 2. etape (z DDV) z veljavnostjo do 14.11.2023.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka v posamezni fazi je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost že predložene garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 60 dni po roku za dobavo in montažo del v posamezni fazi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 10 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo

- če v zahtevanem roku ne predloži garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 2. etape,

- če v zahtevanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancijski rok)

Garancijski rok za kvalitetno izvedena dela mora biti skladen z zahtevami iz 4. člena te pogodbe.

Izvajalec mora zagotavljati servisne storitve in rezervne dele še najmanj toliko časa, kot določeno v 4. členu te pogodbe.

- člen

(Odprava napak v garancijskem roku)

V primeru ugotovljenih nepravilnosti, naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec mora takoj pristopiti k reševanju reklamacije.

Odzivni čas mora biti skladen z zahtevami iz 4. člena te pogodbe. Ponudnik je dolžan zagotavljati pomoč preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije (v nadaljnjem besedilu: oddaljena pomoč), ki naj vsebuje tudi dajanje navodil ponudnika glede načina delovanja naprave. V kolikor glede na naravo napake oz. nepravilnosti oddaljena pomoč ni ustrezna ter v primerih, kadar le-ta ni učinkovita, je izvajalec dolžan zagotoviti pomoč s fizično navzočnostjo na lokaciji naročnika.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del posamezne etape (z DDV) po tej pogodbi.

[Za sklop 1: Tipska laboratorijska oprema] Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 5 let od dneva podpisa zapisnika o prevzemu opreme po zaključeni posamezni etapi, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del posamezne etape (z DDV) po tej pogodbi.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok, v kolikor v 4. členu te pogodbe ni določeno drugače. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se v roku 24 mesecev od podpisa zapisnika o prevzemu [kadar je predvidena dobava /in montaža v 2 etapah:] po drugi etapi, pri uporabi napake pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima oprema neko napako, ki onemogoča namensko uporabo le-te, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

- člen

(Pogodbena kazen)

V primeru zamude pri izvajanju obveznosti po tej pogodbi plača izvajalec za vsak dan zamude 0,5% od pogodbene vrednosti za posamezno etapo, vendar največ 5% pogodbene vrednosti posamezne etape z DDV. Če je zamuda taka, da bi zaradi nje imel naročnik večjo škodo ali bi se zaradi nje znatno zmanjšal pomen dobave, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obračun pogodbene kazni ne izključuje unovčitev garancije za dobro izvedbo.

XI. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe. V tem primeru naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode, razen v obsegu, ki je utemeljen po pravilih splošne odškodninske odgovornosti.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec glede na rok za dobavo, izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu naročnika,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- iz razloga navedenega v poglavju (Podizvajalci) te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov ima naročniki pravico obračunati izvajalcu od računa plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

[OPCIJA: Določba velja v primeru, da je izbrana skupna ponudba več partnerjev:]

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvesti in dokončati del po tej pogodbi v skladu z dogovorjenim rokom dobave, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

- in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

(Prenehanje pogodbe v primeru uresničitve razveznega pogoja)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

- člen

(Spremembe in dopolnitve pogodbe)

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru neuspele sporazumne rešitve je za reševanje v tej zadevi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

(Izključitveni razlogi)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,

ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

(Končna določba)

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Izvajanje pogodbenih obveznosti pa se začne z dnem ………………….

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Kraj ____________, dne ___________ Št.: _____________ |  | Kraj ____________, dne ___________ Št.: _____________ |
| --- | --- | --- |
| I Z V A J A L E C : Direktor: |  | N A R O Č N I K : Nacionalni inštitut za biologijo Direktorica: Maja Ravnikar |