NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,

matična številka: 5055784000,

davčna številka: SI 83534784,

ki ga zastopa direktorica Maja Ravnikar

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………………………………………………………,

matična številka:…………………,

davčna številka: …………………,

TRR: ……………………………………, odprt pri ……………………………………,

ki ga zastopa: …………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

# POGODBO

»za  DOBAVO in montažo MULTIMEDIJe, AKTIVNE IN PASIVNE OPREME UNIVERZALNEGA OŽIČENJA za BIOTEHNOLOŠKO STIČIŠČeNIB«

za SKLOP …..:  …………

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik je v fazi izgradnje novega objekta Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, na naslovu: Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, Večna pot, Ljubljana;

- da gradnja v pretežnem delu poteka na lokaciji trenutno stoječega objekta (imenovanega »vhod v botanični vrt«), v katerem naročnik izvaja svoje dejavnosti, zaradi česar se gradnja, zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti naročnika na lokaciji, izvaja dvoetapno, pri čemer je dvoetapnost gradnje predvidena tudi v že izdanem gradbenem dovoljenju in dokumentaciji, v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila oz. dokumentaciji, ki šteje za prilogo k tej pogodbi;

- da je naročnik na Portalu javnih naročil dne ................. pod številko objave ................... objavil javno naročilo »Dobava in montaža multimedije, aktivne in pasivne opreme univerzalnega ožičenja za Biotehnološko stičišče NIB, v postopku katerega je kot najugodnejšega ponudnika za sklop … : ………… izbral navedenega izvajalca;

- stranki na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila in pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila sklepata to pogodbo.

- člen

(Sofinanciranje)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe oz. predmetna investicija sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je dobava [izpolni naročnik pred sklenitvijo pogodbe: dobava in montaža multimedija, aktivne in pasivne opreme univerzalnega ožičenja] za potrebe novega Biotehnološkega stičišča NIB, skladno s ponudbenim predračunom izvajalca, projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec bo dobavo in montažo izvedel na lokaciji naročnika: nova stavba Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, Večna pot, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lokacija naročnika).

Izvajalec mora, skladno s podrobnim terminskim planom, pred navedenim rokom  montaže dostaviti naročniku in projektantu v potrditev karakteristike opreme, ki jo bo dobavil oziroma montiral.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Dela iz tretjega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- OBR-Popis del in ostali dokumenti razpisne dokumentacije, objavljene v postopku oddaje javnega naročila,

- Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne …………….. (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- podrobni terminski plan,

- morebitna soglasja podizvajalcev za neposredna plačila

- garancijski dokumenti izvajalca in proizvajalca opreme.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL IN OBRAČUN

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost blaga iz te pogodbe iz 3 . člena pogodbe znaša:

Vrednost opreme za 1. etapo: ………………….. EUR brez DDV

Vrednost opreme za 2. etapo: ………………….. EUR brez DDV

Skupna vrednost opreme za 1 in 2. etapo: ………………….. EUR brez DDV oz. …….. EUR z DDV

z besedo: ……………. EUR in …../100.

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Pogodbena cena je fiksna, vanjo pa je zajeta vsa oprema in vsi stroški, povezani z dobavo na lokacijo naročnika, vključno s stroški skladiščenja skladno s to pogodbo, stroški embalaže, vključno z odvozom le-te, stroški zavarovanja opreme do prevzema s strani naročnika, popusti in rabati.

- člen

(Obračun del )

Izvajalec je upravičen do plačila po sistemu obračuna del po enoti mere za dejansko opravljene količine del, skladno z določili te pogodbe. Dejansko opravljena dela se obračunajo po izvedenem prevzemu po zaključeni posamezni etapi.

Rok za izstavitev obračuna je 15 dni od zaključka posamezne etape. Izvajalec je dolžan izstaviti obračun naročniku v elektronski obliki preko sistema UJP.

Nadzorna služba in naročnik imata pravico obračun deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od uradnega prejema. Za uradni dan prejema obračuna šteje dan, ko je naročnik v sistem UJP prejel račun.

- člen

(Rok za plačilo obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem obračun plačati v 30 (tridesetih) dan od uradnega prejema računa.

Nepravočasna predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo končnega obračuna (po 2. etapi).

Plačilo se bo izvršilo na izvajalčev transakcijski račun št. ………………………….…. pri …………………………………..…banki.

V primeru nepravočasnega plačila je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

II. ROK DOBAVE IN PREVZEM

- člen

(Kraj dobave in montaže)

Izvajalec bo dobavo in montažo izvedel na lokaciji naročnika: nova stavba Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, Večna pot, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lokacija naročnika).

- člen

(Dvoetapnost )

Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe potrjuje in je seznanjen, da se predmetna investicija, tj. gradnja novega objekta Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti naročnika na lokaciji naročnika, izvaja dvoetapno. Za celotno javno naročilo velja, da bo dobava [kadar je to predvideno za posamezni predmet naročila:] in montaža potekala:

- 1. etapa sklop 1 in sklop 2: od 31. 8. 2022 do 15. 9. 2022,

- 1. etapa sklop 3: od 3.6.2022 do 21.7.2022

- 2. etapa: od 3. 6. 2023 do 21. 7. 2023.

- člen

(Podroben terminski plan dobave in montaže)

Izvajalec je dolžan izvesti vse obveznosti po tej pogodbi skladno s podrobnim terminskim planom dobave in montaže, pripravljenim skladno z dinamiko dvoetapnosti, kot je opredeljena v prejšnjem členu te pogodbe.

Podrobni terminski plan dobave in montaže je dolžan pripraviti izvajalec v roku 10 dni po podpisu pogodbe. Pri pripravi podrobnega terminskega plana dobave in montaže je izvajalec dolžan upoštevati generalni terminski plan napredovanja GOI del izvajalca gradbenih del, ki ga posreduje naročnik izvajalcu ob sklenitvi pogodbe.

Podrobnem terminski plan dobave in montaže potrdita naročnik in nadzorna služba. Potrjeni podrobni terminski plan dobave in montaže je priloga te pogodbe in šteje za njen sestavni del.

- člen

(Rok za dobavo in montažo)

Izvajalec je dolžan izvesti dobavo in montažo najkasneje do roka za dobavo in montažo, določenega v potrjenem podrobnem terminskem planu dobave in montaže.

Izvajalec se zavezuje najmanj pet (5) dni pred nameravano dobavo in montažo opreme o tem pisno obvestiti naročnika. Pisno obvestilo mora vsebovati najmanj navedbo obsega opreme, datum in predvideno uro dobave in montaže.

- člen

(Prevzem opreme)

Prevzem opreme se opravi s podpisom zapisnika o prevzemu po opravljeni dobavi in montaži v okviru posamezne etape. Zapisnik o prevzemu podpišejo izvajalec, naročnik in nadzorna služba.

Prevzem opreme se opravi v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila izvajalca o zaključeni dobavi in montaži opreme v okviru posamezne etape.

Dobava in montaža opreme v okviru posamezne etape se šteje za zaključeno, ko izvajalec:

- zagotovi dobavo in montažo vse opreme, predvidene za posamezno etapo (tj. kvantitativni in količinski prevzem),

- zagotovi brezhibno delovanje in funkcionalno uporabo opreme, kar pomeni uporabo na način, ki bo omogočal učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje dobavljene opreme z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji,

- opravi druge obveznosti, ki so v tej pogodbi predvidene pred podpisom zapisnika o prevzemu.

Kakovost opreme mora ustrezati deklarirani kakovosti v ponudbi in spremljajoči kvalifikacijski dokumentaciji ter predhodno potrjenim vzorcem. V kolikor izvajalec ob dobavi ne more zagotoviti ustrezne kakovosti opreme, deklarirane v ponudbi, lahko naročnik opremo vrne oz. zavrne prevzem opreme.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec mora takoj pristopiti k odpravi nepravilnosti. Po odpravi nepravilnosti izvajalec o tem obvesti naročnika.

Izvajalec bo opremo dobavil na lokacijo naročnika, kot je določena v 3. členu te pogodbe.

- člen

(Odprava napak)

Naročnik opravi ob primopredaji kvalitativni in količinski prevzem opreme. V primeru ugotovljenih nepravilnosti naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec mora takoj pristopiti k reševanju reklamacije.

Odzivni čas mora biti največ 24 ur ter čas za popravilo 5 delovnih dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti. Ponudnik je dolžan zagotavljati pomoč preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije, ki naj vsebuje tudi dajanje navodil ponudnika glede načina delovanja naprave.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se obvezuje:

- tesno sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitev izvrši v dogovorjeni vsebini, pravočasno in kvalitetno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,

- tekoče spremljati in nadzirati izvedbo storitve,

- dati na razpolago izvajalcu vse razpoložljive informacije, dokumentacijo in gradivo, ki je potrebno za izvedbo storitve po tej pogodbi.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se obvezuje:

- opraviti prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- izvajati dela, ki so predmet te pogodbe, skladno z določili te pogodbe, njenih prilog in drugih dokumentov, na katere se pogodba sklicuje,

- pri izvedbi dobave in montaže upoštevati morebitna navodila proizvajalca opreme ter navodila naročnika,

- pri izvedbi dobave in montaže upoštevati morebitna navodila projektanta in nadzornega organa, v kolikor niso le-ta v nasprotju z navodili proizvajalca ali navodili naročnika ali dobre prakse in običajev, o čemer izvajalec nemudoma obvesti naročnika,

- vsa dela izvajati s kadri in podizvajalci, predhodno priglašenimi naročniku,

- pri dobavi in montaži zagotoviti varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- da bo imel ves čas trajanja pogodbe zavarovano odgovornost za dejavnosti, ki pokriva tudi storitve, ki so predmet te pogodbe,

- da bo imel ustrezno zavarovano opremo ves čas do izvedbe prevzema po posamezni etapi,

- da bo na svoje stroške zagotovil ustrezno hrambo in skladiščenje opreme, predvidene za dobavo in montažo v posamezni fazi, ves čas do izteka obdobja posamezne etape, kot je opredeljeno v členu »Dvoetapnost« v tej pogodbi, razen v kolikor bi bila dejanska dobava in montaža izvedena pred iztekom tega obdobja,

- da bo dobavo in montažo izvedel na način, ki omogoča varno uporabo objekta in opreme oz. njenih posameznih elementov ter varno uporabo sosednjih objektov ali površin pod ali ob mestu montaže,

- zagotoviti izvedbo dobave in montaže na način, ki najmanj obremenjuje uporabo objekta,

- ves čas koordinirati in usklajevati svoje obveznosti iz te pogodbe z izvajalcem/-ci gradbenih in obrtniških in instalacijskih del na objektu, striktno slediti dinamiki napredovanja gradnje novega objekta ter koordinirati svoja dela z drugimi izvajalci, ter vsem navedenim omogočiti nemoteno izvajanje njihove dejavnosti,

- izvajati dobavo in montažo na način, ki najmanj obremenjuje objekt,

- da bo po opravljeni dobavi in montaži po posamezni etapi zagotovil odvoz odpadne embalaže, odstranil in očistil odpadke, za katere je odgovoren, odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, v kolikor je slednje vzpostavil, ustrezno uredil okolico oziroma prostore, v kolikor je vanj posegal,

- da bo v času trajanja garancijske dobe zagotavljal odzivnost v rokih, določenih v tej pogodbi,

- vse morebitne poškodbe privatne lastnine popraviti na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zagotavljal svojo navzočnost pri dobavi in montaži in prevzemu opreme,

- predložiti naročniku na zahtevo potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca o tem, da je oprema nova in dobavljena z vsemi potrebnimi licencami,

- izvajati druge obveznosti skladno s to pogodbo.

Izbrani izvajalec se zavezuje pri izvajanju razpisanih del upoštevati vse predpise, vezane na investicije, ki so sofinancirane s strani EU (npr. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ipd.). Prav tako se izvajalec zavezuje voditi dokumentacijo in izstavljati račune ter morebitna poročila v skladu z zahtevani naročnika ter pri tem zagotavljati revizijsko sled. Na zahtevo naročnika ali Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport mora izbrani ponudnik omogočiti nemoteno spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, pri čemer mora tudi sodelovati.

VIII. PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v OBR-Podizvajalci iz ponudbene dokumentacije izvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih del naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila mesečne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

IX. KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA:

- člen

(Predstavniki pogodbenih strank)

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________), ki je hkrati skrbnik te pogodbe.

Nadomestni predstavnik naročnika je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ____________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

Nadomestni predstavnik izvajalca je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

O morebitni zamenjavi navedenih predstavnikov, se pogodbeni stranki pisno obvestita.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem mora potekati v slovenskem jeziku.

X. GARANCIJA IN POGODBENA KAZEN

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. etape v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti opreme iz 1. etape (z DDV) z veljavnostjo do 30.11.2022.

(Opcijsko za pasivno opremo, ki se izvaja samo v 1.etapi)

Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti opreme (z DDV) z veljavnostjo do 30.11.2022.

Izvajalec mora najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. etape, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 2. etape v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti opreme iz 2. etape (z DDV) z veljavnostjo do.30.12.2023

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 30 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo

- če v zahtevanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancijski rok)

Garancijski rok za kvalitetno izvedena dela je 5 let od dneva primopredaje po izvedeni posamezni etapi.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % od pogodbene vrednosti opreme iz posamezne etape (z DDV) po tej pogodbi.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok, v kolikor v prejšnjem členu ni določeno drugače. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku 24 mesecev, pri uporabi napake pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima oprema neko napako, ki onemogoča namensko uporabo le-te, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

- člen

(Pogodbena kazen)

V primeru zamude pri izvajanju obveznosti po tej pogodbi plača izvajalec za vsak dan zamude 0,5% od pogodbene vrednosti opreme iz posamezne etape (z DDV), vendar največ 5% pogodbene vrednosti opreme iz posamezne etape z DDV. Če je zamuda taka, da bi zaradi nje imel naročnik večjo škodo ali bi se zaradi nje znatno zmanjšal pomen dobave, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obračun pogodbene kazni ne izključuje unovčitev garancije za dobro izvedbo.

XI. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe. V tem primeru naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec glede na rok za dobavo, izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu naročnika,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- iz razloga navedenega v poglavju (Podizvajalci) te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov ima naročniki pravico obračunati izvajalcu od računa plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvesti in dokončati del po tej pogodbi v skladu z dogovorjenim rokom dobave, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

- in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

(Prenehanje pogodbe v primeru uresničitve razveznega pogoja)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

- člen

(Spremembe in dopolnitve pogodbe)

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru neuspele sporazumne rešitve je za reševanje v tej zadevi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

(Izključitveni razlogi)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,

ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

(Končna določba)

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Izvajanje pogodbenih obveznosti pa se začne z dnem ………………….

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

| Kraj ____________, dne ___________ Št.: _____________ |  | Kraj ____________, dne ___________ Št.: _____________ |
| --- | --- | --- |
| I Z V A J A L E C : Direktor: |  | N A R O Č N I K : Nacionalni inštitut za biologijo Direktorica: Maja Ravnikar |