DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADENJ PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO: 351-1/2022/1

| Naročnik: | DOM STAREJŠIH RAKIČAN ULICA DR. VRBNJAKA 1 9000 MURSKA SOBOTA |
| --- | --- |
| Projekt: | PRENOVA MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN |
| Predmet javnega naročila: | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI) |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- TEKSTUANI DEL

A.	TEKSTUANI DEL	2

I.	POVABILO K SODELOVANJU	3

1.	NAROČNIK	3

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3.	POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE	3

4.	VRSTA POSTOPKA	4

5.	PREDVIDENI ROK IZVEDBE DEL	4

6.	OGLED LOKACIJE NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN JAVNO  NAROČNIŠKI POGOJI	5

1.	PRAVNA PODLAGA	5

2.	JEZIK PONUDBE	6

3.	PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBE V SISTEMU e-JN	6

4.	VARIANTNE PONUDBE	6

5.	VELJAVNOST PONUDBE	7

6.	STROŠKI PONUDBE	7

7.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	7

8.	SPLOŠNO	7

9.	OBVEZNA VSEBINA PONUDBE	7

10.	TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE	17

11.	ZAHTEVANA FINANČNA IN DRUGA ZAVAROVANJA	18

12.	SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV	19

13.	OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI GRADNJE	20

14.	OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROJEKTIRANJA	20

15.	DODATNA POJASNILA	21

16.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB	21

17.	ODPIRANJE PONUDB	22

18.	OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE	22

19.	DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB	22

20.	OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA	23

III.	NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN MERILO	24

IV.	OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE	25

1.	RAVNANJA PONUDNIKA	25

2.	SKLENITEV POGODBE	25

3.	USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	26

4.	PODIZVAJALCI	27

5.	ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE	28

6.	PRAVNO VARSTVO	29

V.	OBRAZCI IN VZORCI	30

- OSTALA DOKUMENTACIJA – tehnični del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

  - DGD projektna dokumentacija

  - Projektna naloga

OPOMBA:

Ostala dokumentacija je kot sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila objavljena na spletnih straneh Doma starejših Rakičan, in sicer na https://www.ds-rakican.com, rubrika/zavihek OBRAZCI.

I. POVABILO K SODELOVANJU

- NAROČNIK

DOM STAREJŠIH RAKIČAN

Ul. dr. Vrbnjaka 1,

9000  MURSKA SOBOTA

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 351-1/2022/1

Predmet: »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)« v obsegu naslednjih del:

- izdelava projektne dokumentacije (PZI in PID) vključno s projektantskim nadzorom:

  - za predvidene posege  rekonstrukcije in novogradnje z izdelavo popisa del in projektantskega predračuna po postavkah,

  - za dobavo in montažo opreme z izdelavo popisa del in projektantskega predračuna po postavkah

- izdelava ostale dokumentacije:

  - Varnostni načrt, Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji; Dokazilo o zanesljivosti objekta, Navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta, Izkaz požarne varnosti, Izkaz zaščite pred hrupom, Izkaz učinkovite rabe energije, Energetska izkaznica, Elaborat za vpis v kataster stavb, Elaborat za vpis v zemljiški kataster,

- izvedba del (rekonstrukcija in novogradnja) v obsegu:

  - gradbena dela,

  - obrtniška dela,

  - elektro instalacijska dela,

  - strojno instalacijska dela,

  - ureditev okolja,

- dobava in montaža opreme,

- tehnični in kvalitetni pregled,

- predaja objekta v uporabo

Opozorilo:

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno slednjo izdelati skladno z izhodišči podanimi v Projektni nalogi in jo pred dokončno dodelavo uskladiti s predstavniki naročnika.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija).

Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo vseh razpisanih del, ki so predmet javnega naročila.

- VRSTA POSTOPKA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- PREDVIDENI ROK IZVEDBE DEL

- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi izvajalca v delo;

- zaključek pogodbenih del s primopredajo: najkasneje do 30.6.2023

Pri predmetnem javnem naročilu gre za izjemno zahteven poseg v specifičnem okolju socialno varstvenega zavoda  v času polnega obratovanja in ob prisotnosti stanovalcev v objektu, zaradi česar se zahteva najvišja stopnja usposobljenosti izvajalcev, dodatni varnostni ukrepi in previdnost pri izvajanju del ter vsa potrebna zavarovanja za morebiti nastalo škodo na premoženju oziroma zdravju in življenju ljudi. Tekom izvedbe je potrebno vsak korak, ki vpliva na bivanje stanovalcev v ustanovi, predhodno uskladiti z naročnikom.

- OGLED LOKACIJE KJER SE BODO DELA IZVAJALA

Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb ogledajo lokacijo, mikrolokacijo prostorov in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo. Naročnik ne bo priznaval dodatnih, nepredvidenih oz. več del pri izdelavi ponudbe, kot tudi ne pri izvedbi del, ki bi bile vezane na nepoznavanje objekta, lokacije ter stanja na terenu.

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

Rakičan, 31.1.2022						DOM STAREJŠIH RAKIČAN

Direktor:

Zoran Hoblaj, univ.dipl.prav.

___________________________

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN JAVNO NAROČNIŠKI POGOJI

- PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila. Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

  - Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju besedila ZJN-3);

  - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011– uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljevanju besedila: ZIntPK-C);

  - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/16);

  - Zakon o poslovni skrivnosti (Ur. l. RS, št. 22/19, v nadaljevanju ZPosS);

  - Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE);

  - Zakon o pravdnem postopku /ZPP/ (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US);

  - Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65 242; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU);

  - Delegirana uredba Komisije (EU) (EU) 2019/1828 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za javna naročila blaga, storitev in gradenj ter projektne natečaje;

  - Direktiva  Sveta  št.  89/665/EGS  z  dne  21.  12.  1989  o  usklajevanju  zakonov  in  drugih predpisov  o  uporabi  revizijskih  postopkov  oddaje  javnih  naročil  za  preskrbo  in  javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo  2014/23/EU  Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne  26.  februarja  2014  o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1);

  - Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene Uredbe (EU) št. 842/2011 (UL L 296, 12.11.2015, str. 1–146);

  - Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2019/1830 z dne 30. oktobra 2019 o spremembi Direktive 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede pragov za javna naročila blaga, storitev in gradenj;

  - Gradbeni zakon (Ur. l. RS,  št. 61/17, 72/17-popr., 65/20 in 15/21-ZDUOP; v nadaljevanju besedila: GZ);

  - Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZAID);

  - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008);

  - Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005, 43/2011 – ZVZD-1; v nadaljevanju besedila: ZVZD-1);

  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju ZVZD-1);

  - Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 63/2013 in 90/14, 60/17 in 72/19 v nadaljevanju besedila: ZPVPJN);

  - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUO; v nadaljevanju besedila: ZIPRS2122);

  - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016);

  - Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, 11/2011, 14/2013, 101/2013, 55/15, 96/15, 13/18 in 195/20-odl. US; v nadaljevanju besedila: ZJF-H);

  - Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007-uradno prečiščeno besedilo, 64/16-odl. US in 20/18 - OROZ; v nadaljevanju besedila: OZ);

  - Pravilnik o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Ur. l RS, št. 32/19 in 67/20).

  - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje, področje predmeta javnega naročila, področje javnih financ in področje pogodbenih razmerij ali je v povezavi z njimi.

Vsi gospodarski subjekti v ponudbi oziroma izvajalec mora posvetiti posebno pozornost pogojem v zvezi z zaposlovanjem delovne sile v Republiki Sloveniji. Izvajalec mora spoštovati vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z varstvom pri delu, zaposlovanjem in delovnimi pogoji.

Osebje, ki je odgovorno za izvedbo pogodbenih del, mora izpolnjevati pogoje skladno s slovensko zakonodajo.

Izvajalec mora v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 izpolnjevati določila:

- o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti,

- o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,

- o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi,

- o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež financiranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo,

- o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na operaciji,

- o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji.

- JEZIK PONUDBE

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika pozove k predložitvi prevoda v slovenski jezik.

- PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBE V SISTEMU e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

- VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne. Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin na strani naročnika v roku veljavnosti ponudbe ne pride do  podpisa  pogodbe,  lahko  naročnik  zahteva  od  ponudnikov,  da  za  določeno  število  dni podaljšajo  rok  veljavnosti  ponudb.  Zahteve  in  odgovori  v  zvezi  s  podaljšanjem  veljavnosti  ponudb  morajo  biti  s  strani  naročnika  podani  v  pisni  obliki.  Ponudnik  lahko  zavrne  takšno zahtevo, toda s tem je njegova ponudba izločena.

- STROŠKI PONUDBE

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- SPLOŠNO

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- OBVEZNA VSEBINA PONUDBE

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave), ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Zaželeno je, da so:

  - vsi dokumenti, na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika;

  - da ponudnik morebitne popravke v ponudbi opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač  pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi  naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati določila teh navodil glede skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje  za  sodelovanje,  njegova  ponudba  ustreza  potrebam  in  zahtevam  naročnika,  določenim  v  tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnik.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

PONUDNIKI MORAJO SVOJIM PONUDBAM PRILOŽITI DOKUMENTE IN PRILOGE KOT NAVEDENO V NADALJEVANJU OZ. ZAHTEVANO V TEJ TOČKI NAVODIL IN SICER:

Povzetek predračuna/Ponudba (Obrazec št. 1)

Ponudbena cena (»ključ v roke«), je fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Ponudbena cena mora zajemati vse pričakovane in predvidene stroške in tudi stroške, ki jih v času podajanja ponudbe ne more predvideti, jih je pa dolžan v okviru ključa oceniti oz. predvideti ter oceniti tveganje za njihov nastanek:

  - stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvijo gradbiščne table, izdelane skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in ustrezno označitvijo gradbišča;

  - stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

  - izdelavo ali najem in koriščenje, montažo ter demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

  - stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

  - stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

  - stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);

  - stroške zahtevanih zavarovanj, kot izhajajo iz točke II.11 predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  - stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec onesnažil;

  - stroške temeljitega čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

  - stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času izvajanja del;

  - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

  - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja del;

  - stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del;

  - stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

  - stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l . RS, št. 34/2008) in pravilnikom lokalne deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbišča;

  - stroške morebitno potrebnih cestnih zapor;

  - stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na cesti, komunalnih vodih in sosednjih objektih zaradi izvajanja del;

  - stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;

  - stroške povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, stroške tehničnega pregleda, stroške izdelave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja: PID - projekta izvedenih del, dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski obliki;

  - stroške izdelave PIZ in PID projektne dokumentacije;

  - stroške izdelave navodil za obratovanje in vzdrževanje;

  - stroške izobraževanja tehničnega osebja naročnika lastnika upravitelja objekta;

  - stroške izkaza požarne varnosti;

  - stroške geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, vključno s projektom za vpis v uradne evidence (PVE);

  - stroške načrta evakuacije s požarnim redom;

  - stroške sodelovanja in koordinacije z drugimi so- oz. podizvajalci na objektu;

  - stroške koordinacije med naročnikom in gradbenim nadzorom;

  - sodelovanje z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov;

  - stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;

morebitne nenaštete stroške, a za izvedbo in funkcioniranje objekta neobhodno potrebne ostale stroške.

Podatki o ponudniku (Obrazec št. 2a ali 2b in 2c).

V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navedejo poslovodeči in vsi ponudniki v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce skladno s priloženimi obrazci.

V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci je obvezno v obrazcu 2c navesti sledeče podatke za vse podizvajalce:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike,

- vrsto del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Vsak podizvajalec mora izpolniti Obrazec št. 2d.

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti podizvajalci oz. ponudniki v skupnem poslu imenovani tudi v pogodbi z naročnikom in jih ponudnik brez pisnega soglasja naročnika ne sme zamenjati!

krovna izjava ponudnika (Obrazec št. 3).

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI (75. in 76. člen ZJN-3)

Dokazila (ESPD obrazec) iz točke D priložijo vsi gospodarski subjekti, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

d.1.)

POGOJ 1:	Podatki o sposobnosti  za opravljanje poklicne dejavnosti (76. člen ZJN-3)

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev    kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

d.2.)

POGOJ 2:	Nekaznovanost (75. člen ZJN-3)

Dokazilo, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«)

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in za pravno osebo – obrazec št. 12).

za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik  bo  iz  postopka  javnega  naročanja  kadar  koli  v  postopku  izključil  gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Če pridobljeni podatki iz kazenske evidence ne bodo izražali stanja na dan, ki je določen za oddajo ponudb, bo naročnik izbranega ponudnika pozval k podaji izjave (gospodarskega subjekta in fizičnih oseb), dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali ima ta oseba stalno prebivališče v drugi državi članici in lahko naročnik dokazilo iz te točke pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da dobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval, bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države in bo moral gospodarski subjekt predložiti potrdila iz kazenske evidence.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil na dan ki je določen za oddajo ponudbe, ali če ti ne zajemajo vseh primerov, iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

d.3.)

POGOJ 3:	Plačani davki in prispevki (75. člen ZJN-3)

Dokazilo, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«)

za vse gospodarske subjekte v ponudbi.3e18asneje do 20.GD/2referenčno delo in sicer je 
urski Sobotierektov enje in vzdrževanje enih umetnih in recikliranih materialov;da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo 309tih o sklenitvi pogodbe,ada. aki za pritrditev sider prekratki, zato mora izvajalec prevzeti sidra pri upravljalcu in dobavit

Naročnik  bo  iz  postopka  javnega  naročanja  kadar  koli  v  postopku  izključil  gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

d.4.)

POGOJ 4:	Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil (75. člen ZJN-3)

Dokazilo, da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«)

za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik  bo  iz  postopka  javnega  naročanja  kadar  koli  v  postopku  izključil  gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

d.5.)

POGOJ 5:	Prekršek v zvezi s plačilom za delo (75. člen ZJN-3)

Dokazilo, da gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«)

za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Skladno s Sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 z dne 7.11.2019, ECLI:SI:USRS:2019:U.I.180.19, se do končne odločitve Ustavnega sodišča točka b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju uporablja tako, da lahko gospodarski subjekt tudi v tem položaju naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v točki b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

d.6.)

POGOJ 5:	Postopek zaradi insolventnosti (75. člen ZJN-3)

Dokazilo, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Stečaj, Insolventnost, Položaj, ki je  nacionalno zakonodajo podoben stečaju, Sredstva upravlja stečajni upravitelj, Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik  bo  iz  postopka  javnega  naročanja  kadar  koli  v  postopku  izključil  gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Poslovna in finančna sposobnost (76. člen ZJN-3)

Dokazila o ekonomskem in finančnem položaju (Obrazec št. 5):

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, Sklepne izjave«).

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji bodo morale predložiti:

- obrazec BON-2 ali BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo.

Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji bodo morale predložiti:

- obrazec BON-2 ali S.BON-1/SP SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo.

Pravne oz. fizične osebe bodo s tem izkazale izpolnjevanje pogoja:

- v zadnjih šestih (6) mesecih od izdaje potrdila ni bil v blokadi tri (3) dni ali več (v primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev),

- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (v primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev),

- bonitetna ocena (po pravilih Basel II ) znaša najmanj SB5 ali boljše (v primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev),

- povprečni čisti letni prihodki v letih 2018, 2019 in 2020 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) mora znašati najmanj 20.000.000,00 EUR (v primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudniki s sedežem v tujini:

- bodo morali predložiti dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomskem in finančnem položaju

- podatki o poslovni uspešnosti morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma oddaje ponudb.

Seznam referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil  in sicer je ponudnik v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil:

  - uspešno izvedel GOI dela (gradbena, obrtniška, strojno in elektroinštalacijska dela) v smislu prenove/sanacije/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na vsaj dveh (2) objektih visokih gradenj, v vrednost izvedenih GOI del (po eni izkazani referenci vezani na eno pogodbo) minimalno 10.000.000,00 EUR (z DDV) in je eno izmed izkazanih referenčnih del zajemalo tudi storitve projektiranja, na osnovi katerih so bila izvedena GOI dela (PZI projektna dokumentacija). Referenčna objekta morata biti iz skupine 11302 in/ali 112 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11) - Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine in/ali Večstanovanjske stavbe.

Referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik in s katerimi izkazuje izpolnjevanje podanih zahtev naročnika, morajo biti uspešno zaključena.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. V primeru ponudb s podizvajalci lahko subjekti pogoj izpolnijo s podizvajalci, pod pogojem, da bodo slednji izvajali ta dela.

Dokazilo:

Izpolnjen Obrazec 6.1 in 6.2.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Potrdila naročnikov (Obrazec št. 6.2) ali drugo potrdilo, ki po vsebini ustreza Obrazcu št. 6.2 in sicer za vsak objekt oz. naročilo, ki ga ponudnik v Obrazcu 6.1 navaja, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

Reference, ki ne bodo vpisane v Obrazec 6.1 oz. naknadno potrjene s strani naročnikov na predpisanem Obrazcu št. 6.2 ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz Obrazca št. 6.2., se pri pregledu gospodarskemu subjektu ne bodo upoštevale. Če bo iz spiska referenc podanega v Obrazcu 6.1 razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta ne bo ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.

Seznam referenc za predvidenega Vodjo del (prej Odgovornega vodjo del) v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil  (Obrazec 6.3) in sicer je:

- v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj eno (1) referenčno delo in sicer je bil v funkciji Vodje del (prej Odgovornega vodje del) nad izvajanjem GOI del (gradbena, obrtniška, strojno in elektroinštalacijska dela) v smislu prenove/sanacije/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje na vsaj  enem (1) objektih visokih gradenj, v vrednost izvedenih GOI del (po eni izkazani referenci vezani  na eno pogodbo) minimalno 10.000.000,00 EUR (z DDV). Referenčni objekt mora biti iz skupine 11302 ali 112 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11) - Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine in/ali Večstanovanjske stavbe.  Referenčno delo, ki ga izkazuje ponudnik za predvidenega Vodjo del (prej Odgovornega vodje del), mora biti uspešno zaključeno.

Dokazilo:

Izpolnjen Obrazec 6.3. in 6.4

Predložitev spodaj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Potrdilo naročnikov (Obrazec št. 6.4) ali drugo potrdilo, ki po vsebini ustreza Obrazcu št. 6.4 in sicer za vsak objekt oz. naročilo, ki ga ponudnik v Obrazcu 6.3 navaja, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

Predvideni Vodja del mora izpolnjevati pogoje za Vodjo del skladno z določili Gradbenega zakona in drugo veljavno gradbeno zakonodajo.

Vodja del, ki je slovenski državljan, mora izpolnjevati pogoje iz veljavne gradbene zakonodaje, biti vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije in redno zaposlen pri gospodarskem subjektu, ali mora na drug način izkazovati pravno podlago za opravljanje dela za gospodarskega subjekta. Za nominirane vodje gradnje iz držav članic EU velja, da morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti v matični državi. Za vodje gradnje, državljane držav, ki niso članice EU, veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane. V kolikor bo gospodarski subjekt za izvajanje funkcije vodje del imenoval kader, ki pri njem (ali  pri  partnerju oziroma  podizvajalcu)  ne  bo  zaposlen,  mora  gospodarski  subjekt  tak subjekt, skladno z prakso Državne revizijske komisije, v ponudbi imenovati kot podizvajalca oziroma partnerja.

Ponudnik ima v svojem podjetju vpeljan Sistem vodenja kakovosti, v skladu s standardom ISO 9001 in Sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001.

Dokazilo:

- kopija zahtevanih certifikatov, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtevanega pogoja, ki ga  mora (v primeru partnerskih ponudb) izpolnjevati vsak izmed partnerjev:

V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah D) in E.e.1 - točke 1-3 in E.e.4). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah E.e1 (točka 4) , E.e.2 in e.3) lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.  Vsi partnerji morajo predložiti svoj obrazec ESPD, vodilni partner pa naj pri izpolnjevanju obrazca v primeru oddaje skupne ponudbe v delu II - Oddelek A navede tudi:

– svojo vlogo v skupini gospodarskih subjektov, ki skupaj oddajajo ponudbo,

– gospodarske subjekte, s katerimi oddaja skupno ponudbo in

– morebitno ime sodelujoče skupine.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

Na  podlagi  četrte  točke  11.  člena  Gradbenega  zakona  mora  naročnik  kot  investitor  v  primeru  nastopa

ponudnika s skupno ponudbo  določiti vodilnega pogodbenika,  ki ima obveznosti izvajalca po tem zakonu. Naročnik ponudnike obvešča, da bo vodilni pogodbenik v smislu Gradbenega zakona postal tisti gospodarski subjekt,  ki  v  tem  poslu  kot  nosilec  posla  ali  partner  v  ponudbi  prevzema  največji  delež  glede  na ponudbeno  vrednost.  Vodilni  pogodbenik  mora  skladno  z  Gradbenim  zakonom  imeti  zaposlenega  vodjo

gradnje. V kolikor partnerji prevzemajo  obveznosti  v enaki ponudbeni vrednosti,  vodilnega pogodbenika  predlagajo partnerji  sami.  Naročnik  bo  vodilnega  pogodbenika  določil  s  sklepom.  Navedeno  imenovanje  je  povsem neodvisno od imenovanja nosilca posla, ki ga opravi skupina ponudnikov. Ni nujno, da je vodilni pogodbenik nosilec posla.

V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki predložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe (Obrazec št. 7).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Predložitev spodaj navedenih dokumentov v točki f.2.) bo naročnik zahteval le od poslovodečega ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi za vse ponudnike v skupnem nastopu.

Vsi ponudniki morajo priložiti dokazila o ekonomskem in finančnem položaju (po točki E.e.1.). Izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, ugotavlja za vsakega izvajalca v skupnem poslu posamično, razen točke E.e1 (točka 4), kjer ga, skladno s podanimi izhodišči, lahko partnerji izpolnjujejo kumulativno.

Predložitev spodaj navedenega dokumenta bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Izjava ponudnika oz. podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (Obrazec št. 8).

- TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

| Temeljne okoljske zahteve _ zahteve naročnika: | Naročnik zahteva, da izbrani izvajalec v celoti upošteva določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), na način, da se izpolnijo najmanj sledeči cilji (vezani na razpisan predmet javnega naročila): - delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča; - delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %; - delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %; - delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %; - delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %; - delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III; - pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna; - delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; - delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; - razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk; - delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin; - delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %; - delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča. |
| --- | --- |
| Dokazilo: | Izpolnjen: - obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, Sklepne izjave«), - Obrazec 3 |

- ZAHTEVANA FINANČNA IN DRUGA ZAVAROVANJA

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

| Instrument zavarovanja: | garancija banke ali kavcijsko zavarovanje - brezpogojno in na prvi pisni poziv |
| --- | --- |
| Višina zavarovanja: | 200.000,00 EUR |
| Čas veljavnosti: | devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb z možnostjo brezpogojnega podaljšanja na zahtevo naročnika |
| Ostale zahteve: | finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (Obrazec št. 10) |

Zahtevanje dokazila: finančno zavarovanje  za resnost ponudbe mora biti predloženo naročniku v ponudbi, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja (Obrazec št. 10). Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, ter mora vsebovati določilo (klavzulo), da poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov:

- kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali

- v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko izdanega finančnega zavarovanja, ali

- v obliki skena originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Sken šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik naknadno na vpogled predloži originalen izvod.

Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora dobiti zgolj dokazilo, da je zahtevano nepreklicno finančno zavarovanje izdano, zaradi klavzule, da poleg izjave zahtevi za izplačilo ni potrebno predložiti originalnega finančnega zavarovanja, pa predložitev originala naročniku, razen na njegovo naknadno zahtevo, ni potrebna.

V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno

ponudbo izločil.

V primeru, da naročnik iz objektivnih razlogov ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku veljavnosti ponudbe, bo predhodno ponudnika pozval na podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja, ki bo

## moralo biti skladno s podaljšano veljavnostjo ponudbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

| Instrument zavarovanja: | garancija banke ali kavcijsko zavarovanje - brezpogojno in na prvi pisni poziv |
| --- | --- |
| Višina zavarovanja: | deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV |
| Čas veljavnosti: | še trideset (30) dni po izpolnitvi pogodbenih obveznosti |
| Ostale zahteve: | finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec št. 11) |

Zahtevanje dokazila: Ni zahtevano dokazilo, ki bi ga bilo potrebno prilagati ponudbi. Ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava (Obrazec št. 3)  potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno finančno zavarovanje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

| Instrument zavarovanja: | garancija banke ali kavcijsko zavarovanje - brezpogojno in na prvi pisni poziv |
| --- | --- |
| Višina zavarovanja: | pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV |
| Čas veljavnosti: | še trideset (30) dni po izteku garancijske dobe |
| Ostale zahteve: | finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec št. 12) |

Zahtevanje dokazila: Ni zahtevano dokazilo, ki bi ga bilo potrebno prilagati ponudbi. Ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava (Obrazec št. 3)  potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno finančno zavarovanje.

Zavarovanje odgovornosti:

Ponudnik mora imeti:

  - zavarovano izvajalsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 14. členom GZ, in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 1.000.000,00 EUR. Pogoj velja za vse člane konzorcija.

  - ves čas izvajanja del sklenjeno tudi gradbeno zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji in materiala in opreme namenjene za vgraditev v objekt in škodo na obstoječih in sosednjih objektih za kritje po osnovnih nevarnostih z letno zavarovalno vsoto najmanj v višini pogodbene vrednosti.

Zahtevanje dokazila: Ni zahtevano dokazilo, ki bi ga bilo potrebno prilagati ponudbi. Ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava (Obrazec št. 3)  potrjuje, da bo naročniku v zahtevanih rokih izročil ustrezno/a zavarovanje/a.

- SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno  drugače. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca gradenj ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami  pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov  le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v vlogi partnerja ali podizvajalca).  Subjekt,  katerega  zmogljivost  se  uporablja  glede  izobrazbe,  strokovne  usposobljenosti nominiranih kadrov ali poklicnih izkušenj, mora v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec, saj kje naročnik za njega dolžan preveriti, ali izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanj obstajajo razlogi za izključitev.

Ne glede na določila o dokazovanju izpolnjevanja pogoja (predpisano za določen subjekt ali kumulativno) pri posameznem pogoju za sodelovanje, mora gospodarski subjekt ne glede na vlogo v ponudbi (vodilni ponudnik, partner, podizvajalec) pogoje za sodelovanje izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del, za katerega mora imeti ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne zmogljivosti za izvedbo.

V  obrazcu  ESPD  (Del II, Oddelek C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov)  se ponudnik

izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. členom ZJN -3 sklicuje na kapacitete drugih subjektov, da  bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje. V primeru, da  se sklicuje na zmogljivosti  na to vprašanje odgovori z »da«, mora k ponudbi poleg svojega ESPD priložiti  tudi ESPD  vsakega od gospodarskih subjektov, na katerih kapacitete se sklicuje. V Delu II, oddelku C morajo biti navedeni vsi gospodarski subjekti, na čigar zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje – velja tudi za podizvajalce, če se ponudnik sklicuje na njihove zmogljivosti, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje.

- OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI GRADNJE

Vsi gospodarski subjekti, ki bodo v sklopu predmetnega javnega naročila opravljali gradnje bodo morali ves čas od sklenitve pogodbe do zaključka izvajanja pogodbenih del izpolnjevati vse pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Naloge izvajalca so, da:

  - v skladu z GZ in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana z GZ,

  - izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,

  - vodi gradbeni dnevnik,

  - prevzame zakoličbo na terenu,

  - pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

  - zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,

  - izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

  - po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,

  - podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.

Izvajalec je dolžan naročniku po podpisu pogodbe dostaviti dokazila, da so vsi vodje del in vodja gradnje vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Naročnik si pridržuje pravico, da tudi tekom izvajanja pogodbe izvajalca pozove na predložitev najnovejših dokazil, da so vsi vodje del in vodja gradnje vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 14. členom Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

- OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROJEKTIRANJA

Predmet javnega naročila je tudi projektiranje. Gospodarski subjekti, ki bodo v sklopu predmetnega javnega naročila opravljali dejavnost projektiranja bodo morali ves čas od ves čas izvajanja pogodbenih del izpolnjevati vse pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Izvajalec je dolžan pred začetkom izvajanja dejavnosti projektiranja naročniku dostaviti dokazila, da so vsi projektanti vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno s 13. členom Gradbenega zakona in določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Naročnik si pridržuje pravico, da tudi naknadno izvajalca pozove na predložitev najnovejših dokazil, da so vsi projektanti vpisani v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, skladno z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

- DODATNA POJASNILA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje deset (10) dni pred rokom za oddajo ponudb. Odgovore bo naročnik posredoval najpozneje šest (6) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb na portal javnih naročil pod št. objave, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji. Vsak dodatek k dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije. Kot del dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim so zapisana na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 10.3.2022 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dodatna navodila ponudnikom:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna/ponudba (Obrazec št. 1)« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ostala zahtevana ponudbena dokumentacija, se naloži v razdelek »Druge priloge«.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.3.2022 ob 11.00 uri   na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

- OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne bo v roku, ki ga določi naročnik, predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tak gospodarski subjekt izločil iz nadaljnje obravnave oziroma ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake bo naročnik spregledal.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če  se  pri  pregledu  in  ocenjevanju  ponudb  ugotovi,  da  je  prišlo  do  računske  napake  zaradi  nepravilne  vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika, popravi računsko napako  tako,  da  ob  upoštevanju  cen  na  enoto  brez  DDV  in  količin,  ki  jih  ponudi  ponudnik,  izračuna  vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih  cen, naj  o  tem  čim  prej  obvestijo  naročnika. Ponudniki  lahko  ugotovljene  napake  tudi  sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, izvršiti potrebne prevode (na lastne stroške), če naročnik v skladu s 36. členom ZJN-3 ugotovi, da so le-ti potrebni.

- OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na Portalu javnih naročil.  Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike na način, da odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike se opozarja, da so dolžni  sami spremljati objave odločitev na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave  nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

# III. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN MERILO

Merilo za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponujene cene v EUR z DDV za vso predvideno količino razpisanih del.

Dodatno merilo v primeru ponudbe z isto ceno:

V primeru, da dve popolni, dopustni  in samostojni ponudbi  ponujata  enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, ki je bila oddana prva.

# IV. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

- RAVNANJA PONUDNIKA

Naročnik opozarja ponudnika:

  - da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe;

  - da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena;

  - da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije;

  - kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

- SKLENITEV POGODBE

Po pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti (opcije) ponudbe bo naročnik najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve, pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in bo izvajalec predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba  se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila  glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev  in podobno, skladno s pravnomočno končanim postopkom izbire.

V primeru, da ponudnik:

  - v roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (garancije banke ali kavcijskega zavarovanja),

  - v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe ne predloži kopije zahtevanih zavarovalnih polic,

  - ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Če izvajalec najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje pogodba za razvezano. V teh primerih je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2; v nadaljevanju besedila: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter  pogoji,  pod  katerimi  se  lahko  uporabijo,  ne  smejo  pa  biti  predvidene  spremembe  ali  opcije,  ki  bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

- za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega izmed naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko,

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje  prvotno  določene  pogoje  za  sodelovanje,  standarde  za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev,  v  celoti  ali  delno  nasledi  prvotnega  izvajalca  po  prestrukturiranju  podjetja,  vključno  s prevzemom,  združitvijo,  pripojitvijo  ali  insolventnostjo,  če  to  ne  vključuje  drugih  bistvenih  sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona,

- če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si, skladno z določili  90. člena ZJN-3, pridržuje pravico da ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

V skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.

V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev, ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

- PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke D) teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami D) teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Izvajalec lahko vključi novega podizvajalca med izvajanjem javnega naročila le ob predhodnem soglasju naročnika. Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca pisno obvestiti izvajalca in obrazložiti razlog za zavrnitev podizvajalca. V primeru, da izvajalec vseeno angažira novega podizvajalca, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov javnega naročanja za predpisano obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

- ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene  postopka  in  ne  bodo  dostopni  nikomur  zunaj  kroga  oseb,  ki  bodo  vključene  v  postopek  konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

Skladno  z  določili  zakona,  ki  ureja  poslovno  skrivnost,  poslovna  skrivnost  zajema  nerazkrito  strokovno  znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;

- ima tržno vrednost;

- imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva  se,  da  je  zahteva  iz  tretje  alineje  prejšnjega  odstavka izpolnjena,  če  je  imetnik  poslovne  skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavni oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali  popravku,  če  se  s  tem  obvestilom  spreminjajo  ali  dopolnjujejo  zahteve  ali  merila  za  izbiro  najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V  predrevizijskem  in revizijskem  postopku  se  ne  presojajo  očitane  kršitve,  ki  se  nanašajo  na  vsebino  objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni  ponudnik  prek  portala  javnih  naročil  lahko  opozoril  na  očitano  kršitev,  če  je  bilo  v  postopku  javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev  in  drugih  javnofinančnih  prihodkov,  odprt  pri  Banki  Slovenije  za namen  plačila  taks  za  predrevizijski  in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Od 1. 1. 2021 se zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

V. OBRAZCI IN VZORCI

Obrazec št. 1

POVZETEK PREDRAČUNA/PONUDBA št. ________________

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

- V skladu z razpisanimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno:

| Poz. | Opis del | Cena |
| --- | --- | --- |
| A. | PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA TER PROJEKTANTSKI NADZOR | EUR |
| a.1 | PZI projektna dokumentacija z izdelavo popisa del in projektantskega predračuna za predvidene posege rekonstrukcije in novogradnje vključno z zunanjo ureditvijo in opremo | EUR |
| a.2 | PID projektna dokumentacija | EUR |
| a.3 | Projektantski nadzor | EUR |
| A.4 | Ostala dokumentacija (Varnostni načrt, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji; dokazilo o zanesljivosti objekta, navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta, izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom, izkaz učinkovite rabe energije, energetska izkaznica, elaborat za vpis v kataster stavb, elaborat za vpis v zemljiški kataster) | EUR |
| B. | IZVEDBA - REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA (GOI DELA): | EUR |
| b.1 | Gradbena dela | EUR |
| b.2 | Obrtniška dela | EUR |
| b.3 | Elektro-instalacijska dela | EUR |
| b.4 | Strojno-instalacijska dela | EUR |
| C. | ZUNANJA UREDITEV: | EUR |
| D. | OPREMA | EUR |
| E. | OSTALA DELA IN STROŠKI SKUPAJ: - nepredvidena dela in riziko ključa | EUR |
| Vrednost del brez DDV(A+B+C+D+E): |  | EUR |
| - popust _______ %* |  | EUR |
| Vrednost del z upoštevanjem popusta: |  | EUR |
| + DDV 9,5 % (osnova vse postavke razen postavk A in D) |  | EUR |
| + DDV 22% (osnova postavke A in D) |  | EUR |
| PONUDBENA CENA (z DDV): |  | EUR |

(z besedo:	_________________________________________________________evrov ___/100)

*Opomba: popust se nanaša na vse postavke ponudbenega predračuna.

| 2. | Ponudbena cena je oblikovana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do predaje objekta naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Rok izvedbe del: - pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi izvajalca v delo; - zaključek pogodbenih del s primopredajo: najkasneje do 30.6.2023. |  |  |  |
| 4. | Opcija oz. veljavnost ponudbe: devetdesetdni (90) dni od roka za oddajo ponudb z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. |  |  |  |
| Datum: |  | Žig: | Podpis: |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Obrazec št. 2a

PODATKI O PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM NASTOPU

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |
| MSP | DA NE |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

Obrazec št. 2b

PODATKI O PONUDNIKU – SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO PONUDBO

Poslovodeči (vodilni partner):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež: |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| ontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |
| MSP | DA NE |

Ostali ponudniki v skupni ponudbi:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež: |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |
| MSP | DA NE |
| Naziv: |  |
| Naslov in sedež: |  |
| Pooblaščenec za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| ID številka za DDV |  |
| MSP | DA NE |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše (obrazec fotokopirajte za potrebno število ponudnikov v skupni ponudbi).

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru skupne ponudbe (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 2c

PODATKI O PONUDNIKU – PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali sledeči podizvajalci:

| Podizvajalec (firma in sedež) | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV) | Delež (v %) | Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za zastopanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci (obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev).

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 2d

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| ID številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun/i: |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca: |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe: | telefon št.: telefaks št.: |
| E-pošta: |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec: |  |
| Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec: |  |
| Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec (brez DDV): | ________________________________ EUR |

Izjava podizvajalca:

Zahtevam izvajanje neposrednih plačil opravljenih del oz. storitev s strani naročnika.

DA		NE

(ustrezno obkroži)

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše odgovorna oseba podizvajalca (obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev).

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Obrazec št. 3

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA OZ. POSLOVODEČEGA

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

S polno odgovornostjo izjavljamo:

|  | da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; |  |  |  |
|  | da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah, za kar naročniku prilagamo tudi pooblastilo (Obrazec št. 13); |  |  |  |
|  | da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenih delov; prav tako izdelovalci dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; |  |  |  |
|  | da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; |  |  |  |
|  | da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu; |  |  |  |
|  | da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila; |  |  |  |
|  | da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; |  |  |  |
|  | bomo v zahtevanih rokih predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja in ostala zavarovanja; |  |  |  |
|  | da se strinjamo z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo javnega naročila ter vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (vprašanja in odgovori, spremembe); |  |  |  |
|  | da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe; |  |  |  |
|  | da bomo, v primeru, da bomo izbrani, po podpisu pogodbe imenovali in naročniku dostavili dokazila za vodje posameznih del za področje gradbenih, elektro in strojno inštalacijskih del, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v poglavju II; 13. člen) predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; |  |  |  |
|  | da bomo, v primeru, da bomo izbrani, po podpisu pogodbe imenovali in naročniku dostavili dokazila za vse projektante, ki bodo sodelovali na projektu, da le-ti izpolnjujejo pogoje, navedene v poglavju II; 14. člen) predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Hkrati izjavljamo, da bomo pri izvajanju del upoštevali okoljske zahteve in priporočila predvsem na način sledenja okoljskim vidikom za doseganje ciljev, kot so navedeni v Uredbi o zelenem javnem naročanju in sicer z zagotovitvijo projektne skupine, ki bo sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju: - učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, - učinkovite rabe vode, - ravnanja z odpadki, - zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter - okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov ter bomo, po namestitvi opreme predložiti naročniku tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepke o energijski učinkovitosti ali drugo ustrezno dokazilo, iz katere bo izhajalo, da so zahteve izpolnjene; |  |  |  |
|  | poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika, na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK (Obrazec št. 14); |  |  |  |
|  | da bomo, v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov, pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; |  |  |  |
|  | da se s podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, strinjamo z vzorcem pogodbe in zahtevanih finančnih zavarovanj, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; |  |  |  |
|  | izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela. |  |  |  |
| Datum: | Žig: | Podpis: |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

Obrazec št. 4

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik (t.j. vsi udeleženi v ponudbi – ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem poslu in morebitni podizvajalci) izpolni obrazec ESPD, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec št. 5

DOKAZILO o ekonomskem in finančnem položaju iz 76. člena ZJN-3

(obvezna priloga)

Predložitev spodaj navedenih dokumentov na obrazcu št. 5 bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:

- obrazec BON-2 ali BON-1/P ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo – dokazilo oz. potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo:

- obrazec BON-2 ali BON-1/P ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo - dokazilo oz. potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudniki s sedežem v tujini:

- dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomskem in finančnem položaju – podatki morajo biti potrjeni. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Obrazec št. 6.1

REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Ponudnik:

(naziv in naslov ponudnika)

| ZŠ | NAROČNIK (naziv, naslov) IN KONTAKTNA OSEBA PRI NAROČNIKU (ime in priimek ter telefon ali e-pošta) | VRSTA DELA (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) | ENOTNA KLASIFIKACIJSKA KODA VRST OBJEKTOV | POGODBENI ZNESEK ki se nanaša na referenčno delo | CELOTNA VREDNOST POGODBE | ČAS REALIZACIJE POGODBENIH DEL (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | CC-SI: ___________ |  |  |  |
| 2 |  |  | CC-SI: ___________ |  |  |  |

Opomba:

- V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6.2

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k Obrazcu 6.1 po pozivu naročnika – glej opombo)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je:

| GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| --- | --- |
| Izvedel naslednja pogodbena dela: |  |
| PO POGODBI Z NAZIVOM IN ŠTEVILKO: |  |
| Z DNE: |  |
| V VREDNOSTI (vrednost del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt): |  |
| GRADBENA, OBRTNIŠKA, STROJNO IN ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA (GOI DELA): |  |
| POGODBENA DELA SO VKLJUČEVALA TUDI STORITVE PROJEKTIRANJA V OBSEGU IZDELAVE PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | DA NE |
| ENOTNA KLASIFIKACIJSKA KODA VRST OBJEKTOV | CC-SI: ______________________ |
| V OBDOBJU od (mesec/leto) – do (mesec/leto): |  |

Potrjujemo, da je izvajalec prevzeta dela pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

tel.: ___________________________, faks: ____________________________.

| Datum: | Žig naročnika: | Podpis naročnika (potrjevalca reference): |
| --- | --- | --- |

Predložitev obrazca št. 6.2 ali drugega potrdila, ki po vsebini ustrezalo Obrazcu št. 6.2, bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 6.3

PODATKI IN REFERENČNA LISTA NOMINIRANEGA VODJE DEL

Podatki vezani na nominiran kader v funkciji Vodje del:

| IME IN PRIIMEK | SUBJEKT, KI NOMINIRA NAVEDENI KADER | POTRDILO O ČLANSTVU V IZS | DELOVNOPRAVNO RAZMERJE KADRA Z NAVEDENIM KADROM (opredeliti) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA NE |  |

Referenčna lista za nominiran kader v funkciji Vodje del:

| ZŠ | NAROČNIK (naziv, naslov) in KONTAKTNA OSEBA PRI NAROČNIKU (ime in priimek ter telefon ali e-pošta) | IME IN PRIIMEK NOMINIRANEGA KADRA in VLOGA NOMINIRANEGA KADRA PRI REFERENČNEM POSLU | VRSTA DELA (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel kader) | ENOTNA KLASIFIKACIJSKA KODA VRST OBJEKTOV | POGODBENI ZNESEK, ki se nanaša na referenčno delo | ČAS REALIZACIJE POGODBENIH DEL (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | CC-SI: ___________ |  |  |
| 2 |  |  |  | CC-SI: ___________ |  |  |
| 3 |  |  |  | CC-SI: ___________ |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6.4

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k Obrazcu 6.3 po pozivu naročnika – glej opombo)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je:

| VODJA DEL |  |
| --- | --- |
| nominiran kader (ime in priimek) |  |
| ZAPOSLEN PRI: |  |
| deloval v funkciji (navedba funkcije nominiranega kadra pri referenčnem projektu) |  |
| na projektu/investiciji (navedba pogodbenih del na objektu visokih gradenj) |  |
| Enotna klasifikacijska koda vrst objektov: | CC-SI: ________________ |
| PO POGODBI Z NAZIVOM IN ŠTEVILKO: |  |
| Z DNE: |  |
| POGODBENA VREDNOST, ki se nanaša na referenčno delo: |  |
| v obdobju od - do |  |

Potrjujemo, da je izvajalec prevzeta dela pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

tel.: ___________________________, faks: ____________________________.

| Datum: | Žig naročnika: | Podpis naročnika (potrjevalca reference): |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu.

Predložitev obrazca št. 6.4 ali drugega potrdila, ki po vsebini ustrezalo Obrazcu št. 6.4, bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 7

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v primeru ko ponudbo predloži skupina ponudnikov

Iz Dogovora o oddaji skupne ponudbe mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev 	javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- opredelitev način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini;

- navedba, da odgovarjajo gospodarski subjekti naročniku neomejeno solidarno,

- področje (obseg) dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega 	partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli partnerja v skupini.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim.

Obrazec št. 8

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011 in 158/20).

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Ime, priimek/naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | Delež lastništva (v %) |
| --- | --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Naziv gospodarske družbe | Sedež gospodarske družbe | Matična številka |
| --- | --- | --- |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Zakoniti zastopnik:				V/na ___________________, dne ______________

Ime in priimek:

Podpis in žig:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

OPOMBA:

Predložitev tega dokumenta (obrazca št. 8) bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

Obrazec št. 9

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Zoran Hoblaj matična številka: 5050499000 ID za DDV: SI21658196 TRR: IBAN SI56 0110 0603 0267 321 odprt pri Banki Slovenije |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ________________________________________________________________ ki ga zastopa direktor(ica) ___________________________________________ matična številka: ________________ ID za DDV: SI ______________ TRR: ______________________ odprt pri ____________ |

sklenejo po medsebojnem sporazumu naslednjo

G R A D B E N O   P O G O D B O

št. ____________________

za izvedbo javnega naročila

»IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)«

- PREDMET POGODBE

- člen

Na osnovi javnega naročila za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave ________ z dne __. __. 2021) je bil za »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)« v sklopu projekta PRENOVA MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »ključ v roke«.

- člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca št. _____________, z dne ____________;

- z DGD projektno dokumentacijo ter projektnimi izhodišči;

- z izdanim gradbenim dovoljenjem št. 351-910/2021-5(0307) z dne 8.7.2021;

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami;

- predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte;

- s strani naročnika potrjeno projektno dokumentacijo;

- z navodili naročnika, projektanta in izvajalca strokovnega nadzora, imenovanega s strani naročnika.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil tudi koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu v fazi priprave v skladu z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Url. l. RS št. 83/2005, 43/2011 – ZVZD-1).

- člen

Izvajalec mora v sklopu izdelave projektne dokumentacije:

  - zagotoviti vso potrebno projektno dokumentacijo (PZI in PID projektno dokumentacijo),

  - zagotoviti vso potrebno ostalo dokumentacijo (geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji; dokazilo o zanesljivosti objekta, navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta, izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom, izkaz učinkovite rabe energije, energetska izkaznica, elaborat za vpis v kataster stavb, elaborat za vpis v zemljiški kataster)

skladno z veljavnimi pravilniki in standardi, ki veljajo za tovrstne gradnje objektov in urejanja prostora.

- ROKI IN POROČILA

- člen

Ta pogodba začne veljati z dnem, ko je izpolnjen odložni pogoj, naveden v 34. členu te pogodbe in jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeno prevzeta dela predstavljajo izjemno zahteven poseg v specifičnem okolju socialno varstvenega zavoda v času njegovega polnega obratovanja in ob prisotnosti stanovalcev v objektu, zaradi česar se zahteva najvišja stopnja usposobljenosti izvajalcev, dodatni varnostni ukrepi in previdnost pri izvajanju del ter vsa potrebna zavarovanja za morebiti nastalo škodo na premoženju oziroma zdravju in življenju ljudi. Tekom izvedbe je potrebno vsak korak, ki vpliva na bivanje stanovalcev v ustanovi, predhodno uskladiti z naročnikom!

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo, ter jih končati v naslednjih rokih:

- pričetek pogodbenih obveznosti: takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi izvajalca v delo;

- zaključek pogodbenih del s primopredajo: najkasneje do  30.6.2023

V fazi projektiranja mora izvajalec izdelane podlage, pred njihovo dokončno dodelavo, predhodno uskladiti s strokovnimi službami naročnika. Naročnik se obvezuje pregledati in potrditi projektno dokumentacijo oz. podati pripombe najkasneje v roku 5 dni po predaji le-te.

- člen

Uvedba v delo bo izvedena predvidoma v roku treh (3) dni po sklenitvi pogodbe (podpisan zapisnik o uvedbi v delo). V roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer ima naročnik pravico enostransko odstopiti od pogodbe in unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,

- zaradi ukrepov upravnih organov,

- zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika.

V času priprave ponudbe so bili v veljavi ukrepi v zvezi z zajezitvijo epidemije Covid-19 zato dodatni ali spremenjeni ukrepi v zvezi z epidemijo ne morejo biti razlog za podaljšanje izvedbenih rokov, razen v primeru, da bi sprejeti ukrepi neposredno onemogočili izvajanje gradbenih del (npr. prepoved izvajanja gradbene dejavnosti, prepoved izvajanja del v bližini DSO ali enakovreden ukrep).

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremembo rokov pa mora potrditi naročnik in skleniti ustrezen aneks k pogodbi.

- člen

Izvajalec mora naročniku podajati pisna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana ob vsakokratni izstavitvi situacije, mora pa to storiti tudi na vsak pisni ali ustni poziv naročnika ali od njega pooblaščene osebe.

Poročila morajo vsebovati fotografije, ki kažejo stanje izdelave in poteka del, ter primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo, in o ukrepih za preprečitev zamud.

- CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke« in znaša:

| A. | PROJEKTNA IN DRUGA DOKUMENTACIJA TER PROJEKTANTSKI NADZOR | EUR |
| --- | --- | --- |
| a.1 | PZI projektna dokumentacija z izdelavo popisa del in projektantskega predračuna za predvidene posege rekonstrukcije in novogradnje vključno z zunanjo ureditvijo in opremo | EUR |
| a.2 | PID projektna dokumentacija | EUR |
| a.3 | Projektantski nadzor | EUR |
| A.4 | Ostala dokumentacija (geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji; dokazilo o zanesljivosti objekta, navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta, izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom, izkaz učinkovite rabe energije, energetska izkaznica, elaborat za vpis v kataster stavb, elaborat za vpis v zemljiški kataster) | EUR |
| B. | IZVEDBA - REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA (GOI DELA): | EUR |
| b.1 | Gradbena dela | EUR |
| b.2 | Obrtniška dela | EUR |
| b.3 | Elektro-instalacijska dela | EUR |
| b.4 | Strojno-instalacijska dela | EUR |
| C. | ZUNANJA UREDITEV: | EUR |
| D. | OPREMA | EUR |
| E. | OSTALA DELA IN STROŠKI SKUPAJ: - nepredvidena dela in riziko ključa | EUR |
| Vrednost del brez DDV(A+B+C+D+E): |  | EUR |
| - popust _______ %* |  | EUR |
| Vrednost del z upoštevanjem popusta: |  | EUR |
| + DDV 9,5 % (osnova vse postavke RAZEN postavk A in D) |  | EUR |
| + DDV 22% (osnova postavke A in D) |  |  |
| POGODBENA CENA (z DDV): |  | EUR |

(z besedo:   _________________________________________________________evrov in __/100)

*Opomba: popust se nanaša na vse postavke pogodbenega predračuna.

Cene na enoto znotraj pogodbene cene so nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh del.

- člen

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta oz. njegovo varno in primerno obratovanje.

Pogodbeno načelo »ključ v roke« med drugim tudi pomeni:

- da je izključen kakršenkoli vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno,

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije,

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov gradnje na sosednje objekte in/ali infrastrukturo

Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale odpadke in ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški PZI in PID projektne dokumentacije (v 4 tiskanih izvodih in na digitalnem mediju), stroški navodil za obratovanje in vzdrževanje (v 3 tiskanih izvodih in na digitalnem mediju), geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, vključno z izkazom zaščite pred hrupom, izkazom učinkovite rabe energije, energetsko izkaznico, elaboratom za vpis v kataster stavb, elaboratom za vpis v zemljiški kataster, načrta evakuacije s požarnim redom, izkaz požarne varnosti,  ter ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.

Pogodbena cena iz prejšnjega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, cest in infrastrukture, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, porabo energentov, (u)porabo komunalnih storitev, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, so pa potrebne zaradi izvajanja del, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške, vezane na odvoz ekoloških oz. drugih odpadkov ne glede na oddaljenost deponije ter vse stroške, vezane na koordinacijo med izvajalcem, podizvajalci, naročnikom, projektantom in nadzorom. V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški povezani z deponijo za odpadke, saj naročnik ne razpolaga z lastno deponijo za odpadke.

Glede pogodbene cene dodatno veljajo vse določbe iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vezane na navodila ponudnikom.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru  Operativnega  programa  za izvajanje evropske  kohezijske  politike  v  obdobju  2014-2020,  prednostne  osi  15- »REACT EU – ESRR«,  prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Izvajalec mora pri označitvi gradbišča upoštevati tudi Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in označiti gradbišče skladno z navodili, kar je že vključeno v ponudbeni ceni.

Izvajalec  bo  za  vso  dokumentacijo,  vezano  na  to  pogodbo,  zagotavljal  revizijsko  sledljivost, hrambo,  vpogled  in  posredovanje  naročniku,  skladno  z  zahtevami  veljavnih  Navodil,  ki  jih  je izdala RS, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

- člen

Izvajalec mora načrtovati, izvesti in dokončati dela v skladu s to pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in odpraviti vse napake na delih. Ko so dela končana, morajo biti primerna za namene, za katere so dela po tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določena.

Izvajalec mora priskrbeti obratno opremo, svoje dokumente, osebje, blago, potrošni material in druge stvari in storitve začasne ali trajne narave, ki so potrebne pri tem predmetu pogodbe in zanj, za njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo napak.

Izvajalec izrecno potrjuje, da se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno pisno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.

Kadarkoli naročnik ali odgovorni nadzornik(i) zahtevajo, mora izvajalec predložiti podrobne podatke o dogovorih in načinih, ki jih izvajalec predlaga, da se sprejmejo za izvedbo del. Teh dogovorov in metod se ne sme spremeniti, ne da bi naročnik le-te potrdil.

- OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami oz. računi v obliki eRačuna na podlagi dejansko izvršenih del in s končno obračunsko situacijo v obliki eRačuna po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec bo posamezno situacijo v fizični obliki dostavil v štirih (4) izvodih zastopniku izvajalca strokovnega nadzora mesečno, ta pa je dolžan, da jo najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od prejema potrdi in o tem obvesti izvajalca in naročnika. V kolikor ima zastopnik izvajalca strokovnega nadzora pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev. Ko zastopnik izvajalca strokovnega nadzora situacijo potrdi izvajalec izda račun v obliki eRačuna naročniku

Za obračunsko obdobje se šteje obdobje od prvega do zadnjega v mesecu.

Izvajalec izvršena dela obračuna z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti in opravljeni primopredaji del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna v roku 30 dni od uradnega prejetja potrjenih začasnih situacij s strani izvajalca strokovnega nadzora in prejema eRačuna. Izplačilo bo izvedeno na transakcijski račun izvajalca ________________, odprt pri ______________________.

- člen

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.

Zastopnik naročnika – nadzor bo končno obračunsko situacijo potrdil v petih (5) delovnih dneh in o tem obvestil naročnika in izvajalca, da le-ta izda eRačun. Naročnik bo končno situacijo plačal v roku trideset (30) dni od uradnega prejema potrjene situacije in prejema eRačuna ter ob pogoju, da bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije priložil tudi garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in predal vso potrebno dokumentacijo.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

1 Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika/uporabnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik/uporabnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže:

|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno in tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |
| --- | --- |
|  | naročniku sprotno predajati v potrjevanje posamezne faze izdelane projektne dokumentacije in projektno dokumentacijo korigirati skladno s pripombami naročnika ter njegovih pristojnih služb; |
|  | pred oddajo ponudbe podrobno preučiti prejeto dokumentacijo in objekt ter naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila, ob pričetku del pa vse navedeno upoštevati; |
|  | zagotoviti strokovno vodstvo pri opravljanju del na objektu in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti; |
|  | da bo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo še trideset (30) dni po izpolnitvi pogodbenih obveznosti; |
|  | da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku finančno zavarovanje v višini pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti (z DDV) unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini, kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi, kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti za trideset (30) dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi (10 let). Izvajalec lahko predloži finančno zavarovanje za odpravo napak z veljavnostjo 5 let z možnostjo unovčitve, v kolikor izvajalec, najkasneje 30 dni pred iztekom predložene garancije za odpravo napak, ne predloži nove garancije za preostalo garancijsko dobo; |
|  | da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; |
|  | da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |
|  | da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |
|  | da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu, nadzornemu organu naročnika ter naročniku vzorce le-teh na vpogled in odobritev; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta in/ali nadzornega organa ne glede na morebitna drugačna določila oz. dikcije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektov ali popisov; |
|  | da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu, pripravil načrt organizacije gradbišča; |
|  | da si bo za potrebe izvajanja del zagotovil potrebne priključke na električno energijo, telefon, vodo in/ali druge priključke. Stroški porabe gredo v breme izvajalca, pri čemer mora izvajalec zagotoviti merilnike porabe posameznega energenta; |
|  | da z izvajanjem ne bo posegal na sosednja zemljišča in oviral dostop do njih kot tudi ne posegov v komunikacije. Za potrebe organizacije gradbišča ter dostopa do gradbišča mora izvajalec poskrbeti za vse potrebne ukrepe in nosi stroške v zvezi s tem (zagotovitev morebitnih cestnih zapor, soglasja sosedov, itd…); |
|  | da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, navedeno v 2. odstavku 19. člena te pogodbe in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (izjave o lastnostih, certifikati, garantni listi,... in iz katerih izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve); |
|  | pri izvedbi del upoštevati navodila, hišni red in organizacijo dela pri naročniku; |
|  | da bo ob dokončanju del seznanil naročnika oz. uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami; |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja, ustrezno zaščito sosednjih objektov ter cest in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami; |
|  | izvršiti/skleniti: - zavarovanje gradbišča, sosednjih objektov, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje del naročniku. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi z letno zavarovalno vsoto najmanj v višini pogodbene vrednosti. Izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku v roku desetih (10) dni od sklenitve pogodbe, - zavarovanje izvajalske odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 14. členom GZ, in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 1.000.000,00 EUR. Izvajalec mora kopijo police dostaviti naročniku v roku desetih (10) dni od sklenitve pogodbe; |
|  | da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del; |
|  | da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake ali ugodnejše roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |
|  | da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po gradbeni pogodbi; |
|  | da bo, v primeru, ko neposredno plačilo podizvajalcu po tej pogodbi ni potrebno, najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje neposredno povezane s predmetom javnega naročila; |
|  | da bo s podizvajalci sklenil pogodbe s pogodbenimi določili, ki bodo enaka pogodbenim določilom te pogodbe; |
|  | da bo pred prijavo gradbišča zagotovil prilagoditev izdelanega elaborata koordinatorja varnosti, ki bo usklajen z načrtom organizacije gradbišča; |
|  | da bo sprotno skrbel za čiščenje in vzdrževanje začasnih internih poti na gradbišču in javne ter druge poti in okolje izven gradbišča, ki jih bo s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec onesnažil; |
|  | da bo predhodno pisno obveščal naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo; |
|  | da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik; |
|  | predložiti naročniku vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih je določil naročnik skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju; |
|  | da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; cena odvoza mora biti vkalkulirana v ponudbeno ceno ne glede na oddaljenost deponije, četudi je v popisih morebiti določeno drugače; |
|  | da bo za zamenjane dele v garancijski dobi pričel teči nov garancijski rok z dnem zamenjave; |
|  | da bo zagotovil požarno stražo, v kolikor bo varil, uporabljal odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre; |
|  | da bo vzpostavil prvotno stanje okolice in objektov – kar se nanaša na odpravo morebitnih poškodb, ki bi jih bo izvajalec morebiti izvedel med izvajanjem pogodbenih del; |
|  | voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled; |
|  | hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in brezplačno posredovati naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta; |
|  | izvajati ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročati o izvedenih ukrepih naročniku; |
|  | upoštevati naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so opredeljene v Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020; |
|  | hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in brezplačno posredovati naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta; |
|  | izpolnjevati vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz zakonodaje ali navodil, ki urejajo izvajanja kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji. |

- člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

- člen

Naročnik se zaveže:

|  | izvajalca uvesti v delo in mu predati gradbišče ter projektno dokumentacijo; |
| --- | --- |
|  | gradbišče prijaviti pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del; |
|  | imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu; |
|  | imenovati izvajalca strokovnega nadzora; |
|  | izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

- GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

- člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

- za fasado, hidroizolacije in streho, komunalne naprave in napeljave ter konstrukcijsko trdnost in varnost 10 (deset) let.

(Finančno zavarovanje za ta razdelek mora znašati 3% od celotne pogodbene vrednosti z DDV);

- za ostala dela, opremo in naprave 5 (pet) let.

(Finančno zavarovanje za ta razdelek mora znašati 2% od celotne pogodbene vrednosti z DDV);

po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le-teh.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku, ki mu ga določi naročnik, ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru v breme izvajalca zaračuna tri odstotni (3 %) pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

- PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik, izvajalec strokovnega nadzora in izvajalec v osmih (8) dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju pogodbenih del.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno oddana dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem in  kvalitetnem pregledu,

- naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, t.j. najmanj naslednje dokumente:

- projekt izvedenih del (PID);

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji;

- dokazilo o zanesljivosti objekta (izjave o lastnostih, certifikati, …);

- navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta (NOV);

- izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom, izkaz učinkovite rabe energije, energetska izkaznica,

- uporabno dovoljenje;

- elaborat za vpis v kataster stavb;

- elaborat za vpis v zemljiški kataster;

- potrjeno izjavo pristojnih o odpravi vseh pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda;

- drugi podatki ali dokazila, ki so vezani na vrsto objekta oz. izvedenih del.

Izjavo o odpravi pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda pripravi izvajalec, potrdita pa jo izvajalec strokovnega nadzora in naročnik.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Pred potekom garancijskega roka bodo pogodbene stranke izvršile pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorile podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet promilov (5 ‰) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ pet odstotkov (5%) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Če izvajalec neopravičeno zamuja z izvajanjem del v odnosu na terminski plan in s tem ovira napredovanje del, je naročnik za ugotovljeno zamudo, pri mesečni situaciji upravičen zadržati pogodbeno kazen, ki se izvajalcu povrne pri plačilu naslednje mesečne situacije, če je zamudo odpravil oziroma nadoknadil.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu.

Poleg navedene pogodbene kazni, bo izvajalec, v primeru prekoračitve roka, obremenjen za celotni strošek nadzora, projektanta in naročnika za čas prekoračitve roka in za druge spremljajoče stroške. Naročnik bo od dneva poteka roka sproti, od posamezne situacije oziroma računa, odbil celotni strošek nadzora in naročnika.

- člen

Če naročniku ali uporabniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo ali drugega krivdnega razloga na strani izvajalca nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

- PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________________.

Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor podjetje _____________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________________________.

Vodja del na gradbišču je ___________________________________________________.

Izvajalec ne sme zamenjati Vodje del brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani odgovorni vodja del stalno (najmanj 8 ur na dan) prisoten na gradbišču v času izvajanja del.

- VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VIDIKOV

- člen

Vezano na izvrševanje določb veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)  se izvajalec zavezuje, da bo le-te v obsegu, kot je to skladno s predmetom te pogodbe in kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v celoti upošteval.

Obenem bo, po namestitvi  opreme  mora  izvajalec predložiti  tehnično  dokumentacijo  proizvajalca,  iz  katere  izhaja,  da  so izpolnjene zahteve, nalepke o energijski učinkovitosti ali druga ustrezna dokazila, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tem členu pogodbe, lahko  naročnik od te pogodbe odstopi. V primeru odstopa od pogodbe, izhajajoč iz tega člena pogodbe, naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo del.

- OSTALA DOLOČILA

- člen

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v 	naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik takoj enostransko odstopi od te pogodbe oz. začne ustrezne postopke za njeno prekinitev ter potrebne postopke za unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec najkasneje v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje pogodba za razvezano.

V vseh zgoraj navedenih primerih iz 1. in 2. odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti. Izvajalec se prav tako strinja, da naročnik/ ni dolžen izvajalcu poravnati do tistega trenutka opravljenih, a še ne fakturiranih in/ali situiranih del.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 	sektorja  povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 	predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 	pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske, ali socialne zakonodaje s strani izvajalca, dobavitelja ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta

- člen

Izvajalec se strinja, da ves material in opravljeno delo preide v last in posest naročnika v trenutku, ko je material dostavljen na gradbišče oz. delo opravljeno in ne šele takrat, ko naročnik opravljeno delo in/ali material plača.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša/dodatna dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, ob upoštevanju podanega komercialnega popusta, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov.

Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda strokovnega nadzora naročnika.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

- člen

Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano razen, če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe.

- člen

Vsa določila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitna pojasnila in odgovori na vprašanja predmetnega javnega naročila, so obvezujoča.

- člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bosta uspeli, bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku in višini, določeni v 5. točki 14. člena te pogodbe, drugače se šteje pogodba za razvezano.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

V ________________, dne _____________		                    V Rakičanu, dne _____________

| Izvajalec: ________________________________ Direktor(ica) |  | Naročnik: Dom starejših Rakičan Direktor Zoran Hoblaj, univ.dipl.prav. |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št. 11

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v _________________ po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št. 12

VZOREC - Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca t.j. Upravičenca 1 oz. Upravičenca 2)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se upravičenca t.j. Upravičenec 1 oz. Upravičenec 2)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v _________________ po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec št. 13

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

(naziv in naslov ponudnika/ponudnika v skupnem nastopu/podizvajalca )

Pooblaščam:

- naročnika DOM STAREJŠIH RAKIČAN, UL. DR. VRBNJAKA 1, 9000 MURSKA SOBOTA

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA DEL PRENOVE MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN (PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI)« v okviru projekta PRENOVA MATIČNE ENOTE DOMA STAREJŠIH RAKIČAN, pridobi od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, ustrezna potrdila.

Podatki za pravno osebo:

| POLNO IME PRAVNE OSEBE: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PRAVNE OSEBE: |  |
| OBČINA PRAVNE OSEBE: |  |
| MATIČNA ŠT. PRAVNE OSEBE: |  |

PODPIS in ŽIG:		_______________________________________

Podatki za fizično osebo:

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| DATUM IN KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| PREJŠNJI PRIIMEK: |  |

Podpis fizične osebe:		_________________________________

Podatki za fizično osebo:

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| DATUM IN KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| PREJŠNJI PRIIMEK: |  |

Podpis fizične osebe:		_________________________________

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| DATUM IN KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| PREJŠNJI PRIIMEK: |  |

Podpis fizične osebe:		_________________________________

Podatki za fizično osebo:

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| DATUM IN KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA: |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| PREJŠNJI PRIIMEK: |  |

Podpis fizične osebe:				_________________________________

NAVODILO:

- Pooblastilo je potrebno izpolniti in ponudbi priložiti od vseh udeležencev v ponudbi ( t.j. od ponudnika, morebitnih ponudnikov v skupnem nastopu in podizvajalcev).

Obrazec št. 14

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

(ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

(naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK | PODPIS IN ŽIG |
| --- | --- | --- | --- |

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Pojem »uspešno zaključena« za naročnika pomeni, da na referenčnem objektu gospodarskemu subjektu ni bilo unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo  del,    ni  bila  zaračunana  pogodbena  kazen, referenčni naročnik ni naročil nadomestne storitve  pri drugem izvajalcu in ni zaradi krivdnega razloga na strani izvajalca odpovedal pogodbe.Za  zaključek  del  referenčnega  posla  bo  naročnik  upošteval  datum  prevzemnega zapisnika.

Pojem »uspešno zaključeno« za naročnika pomeni, da na referenčnem objektu gospodarskemu subjektu ni bilo unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo  del,    ni  bila  zaračunana  pogodbena  kazen, referenčni naročnik ni naročil nadomestne storitve  pri drugem izvajalcu in ni zaradi krivdnega razloga na strani izvajalca odpovedal pogodbe.Za  zaključek  del  referenčnega  posla  bo  naročnik  upošteval  datum  prevzemnega zapisnika.

Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR

Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR

Iz opisa vrste del mora jasno in nedvoumno izhajati da je šlo pri zahtevanih referenčnih projektih za izvedbo gradbenih, obrtniških, strojno in elektroinštalacijskih del (GOI del) in sicer na vsaj  dveh (2) projektih, ki se nanašata na izvedbo v smislu prenove/sanacije/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje objektov visokih gradenj v vrednost izvedenih GOI del (po eni izkazani referenci vezani na eno pogodbo) minimalno 10.000.000,00 EUR (z DDV) in je eno izmed izkazanih referenčnih del zajemalo tudi storitve projektiranja na osnovi katerih so bila izvedena GOI dela (PZI projektna dokumentacija). Referenčna objekta morata biti iz skupine 11302 - Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine  in/ali 112 - Večstanovanjske stavbe  po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11). Skladno z zahtevo naročnika morajo biti referenčna dela, ki jih izkazuje ponudnik in s katerimi izkazuje izpolnjevanje podanih zahtev naročnika, uspešno zaključena in se nanašajo na referenčno obdobje zadnjih petih (5) let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

Iz opisa vrste del mora jasno in nedvoumno izhajati ali je šlo pri referenčnem poslu nominiranega kadra za izvedbo funkcije Vodje del (prej Odgovornega vodje del) nad izvajanjem  gradbenih, obrtniških, strojno in elektroinštalacijskih del (GOI del) na projektu prenove/sanacije/adaptacije/rekonstrukcije/dozidave/nadzidave/novogradnje objekta visokih gradenj, v vrednosti izvedenih GOI del (po eni izkazani referenci vezani na eno pogodbo) minimalno 10.000.000,00 EUR (z DDV). Referenčni objekt mora biti iz skupine 11302 ali 112 po Enotni klasifikaciji vrst objektov (Ur. l. RS, št. 109/11) - Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine in/ali Večstanovanjske stavbe. Skladno z zahtevo naročnika mora biti referenčno delo, ki ga izkazuje ponudnik in s katerimi izkazuje izpolnjevanje podanih zahtev naročnika, uspešno zaključeno in se nanaša na referenčno obdobje zadnjih petih (5) let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.