SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-PRG-37-006/22-S |
| Naziv javnega naročila | Nakup in vzdrževanje aplikacije za ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in pripravo načrtov priporočenih storitev |

1. Uvod

9. 12. 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju ZDOsk). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju DO).

Med nalogami ZZZS, ki mu jih nalaga ZDOsk, je odločanje o zahtevkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz DO.

V postopku odločanja v primerih, ki jih določa ZDOsk, strokovni delavec izvede oceno upravičenosti zavarovane osebe do DO, na podlagi katere se zavarovana oseba, če pri oceni pridobi zadostno število ponderiranih točk, uvrsti v eno od kategorij DO. Kategorija DO določa obseg pravic upravičenca.

Ocenjevaje upravičenosti do DO se izvede na podlagi ocene:

- zmožnosti gibanja v okolju, kjer zavarovana oseba prebiva;

- kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti;

- vedenja in duševnega zdravja;

- sposobnosti samooskrbe v okolju, kjer zavarovana oseba prebiva;

- sposobnosti spoprijemanja z boleznijo in z zdravljenjem povezanih zahtev in obremenitev;

- poteka vsakdanjega življenja in socialnih stikov;

- sposobnosti aktivnosti izven domačega okolja in

- sposobnosti opravljanja gospodinjskih opravil v okolju, kjer zavarovana oseba prebiva.

Ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe se izdela s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki jo določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo v treh mesecih od uveljavitve ZDOsk, to je do 18. 3. 2022.

Okvirni osnutek vsebine ocenjevalne lestvice in ocene upravičenosti do DO sta razvidna iz dokumenta, ki je objavljen na

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/438723?disposition=inline

(glej prilogi 2 in 3). Končna ocenjevalna lestvica in končna vsebina ocene upravičenosti do DO se lahko razlikujeta od vsebine, objavljene na zgoraj navedenem spletnem naslovu.

Oceno upravičenosti izdela strokovni delavec ZZZS v sodelovanju z zavarovano osebo, praviloma v okolju, v katerem zavarovana oseba biva in sicer osebno ali na daljavo, s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije.

Če zavarovana oseba pri oceni upravičenosti doseže zadostno število ponderiranih točk, da se uvrsti v eno od kategorij DO ali pogoje za uvrstitev izpolni na podlagi določil 2. odstavka 12. člena ZDOsk, strokovni delavec ZZZS izdela načrt priporočenih storitev DO in z njim seznani upravičenca.

Načrt priporočenih storitev DO vsebuje naslednje podatke:

- o upravičencu (ime in priimek, stalni in začasni naslov, spol, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), kontaktna telefonska številka, elektronski naslov);

- o morebitnem skrbniku (ime in priimek, stalni in začasni naslov, spol, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov);

- seznam storitev DO, ki jih upravičenec po mnenju strokovnega delavca ZZZS potrebuje (ločeno po sklopih storitev DO iz prvega odstavka 14. člena ZDOsk);

- podatke o kontaktni osebi upravičenca – podatek ni obvezen (ime in priimek, stalni in začasni naslov, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov);

- kraj in datum priprave načrta priporočenih storitev DO in

- ime, priimek strokovnega delavca ZZZS, ki je izvedel oceno upravičenosti do DO in pripravil načrt priporočenih storitev DO.

ZZZS mora postopke odločanja o pravicah DO vzpostaviti do 1. 1. 2023 za pravici

- DO v instituciji in

- oskrbovalec družinskega člana,

do 1. 7. 2024 pa še za pravici

- DO na domu in

- denarni prejemek.

Do 31. 12. 2022 mora ZZZS po uradni dolžnosti, na podlagi podatkov, ki mu jih zagotovijo druge institucije, odločiti o prevedbi pravic upravičencev po dosedanjih predpisih in pri tem izvesti oceno upravičenosti do DO za

- oskrbovance v domovih za starejše, ki bodo ob prevedbi uvrščeni v I. kategorijo DO,

- oskrbovance posebnih socialnovarstvenih zavodov,

- oskrbovance varstveno delovnih centrov v celodnevnem varstvu in

- oskrbovance socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje v delu institucionalne oskrbe odraslih.

ZZZS bo izvajal tudi ponovno oceno upravičenosti do DO zavarovane osebe najmanj vsakih pet let ali na podlagi vloge zavarovane osebe ali koordinatorja DO, če meni, da bi bila zavarovana oseba zaradi spremenjenih okoliščin upravičena do drugačne kategorije DO.

Za učinkovito izvajanje postopkov ocenjevanja upravičenosti do DO in priprave načrtov priporočenih storitev želi ZZZS zagotoviti informacijsko podporo v obliki aplikacijske programske opreme (aplikacije), ki jo bodo uporabljali strokovni delavci vstopnih točk za DO. Pričakovati je, da bo aplikacijo uporabljalo 70 strokovnih delavcev.

Za izvajanje pilotnih projektov DO sta bili razviti dve aplikaciji, ki vsebujeta funkcionalnosti ocenjevanja po ocenjevalni lestvici, ki se je uporabljala v pilotnih projektih in za katero je pričakovati, da bo, morda z nekaterimi spremembami, določena tudi kot ocenjevalna lestvica na podlagi ZDOsk.

S tem javnim naročilom vabimo proizvajalce teh aplikacij, da svojo aplikacijo prilagodijo potrebam ZZZS tako, da bo vsebovala funkcionalnosti glede na postopke in organizacijo dela na ZZZS in da bo delovala na informacijski infrastrukturi ZZZS. Aplikacija mora biti skladna z zahtevami ZDOsk in predpisano ocenjevalno lestvico.

Sodelovanje pri tem javnem naročilu ni omejeno samo na proizvajalce teh aplikacij. K sodelovanju so vabljeni tudi drugi proizvajalci aplikacij, če ocenijo, da lahko v zahtevanem roku razvijejo novo aplikacijo, ki ustreza zahtevam tega javnega naročila.

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup in vzdrževanje aplikacije za podporo ocenjevanja upravičenosti zavarovanih oseb do DO in pripravo načrtov priporočenih storitev ter storitve upravljanja informacijske infrastrukture, potrebne za delovanje te aplikacije.

2.1. Zahtevane funkcionalnosti aplikacije

2.1.1. Vodenje evidence internih zahtevkov

Aplikacija omogoča vodenje evidence internih zahtevkov. Interni zahtevek podpira interno organizacijo dela na način, da je mogoče spremljati prejete in izvedene zahtevke ter delegirati zahtevke posameznim delavcem v izvedbo. Izvedba internega zahtevka vsebuje:

- izdelavo ocene upravičenosti zavarovane osebe do DO in

- izdelavo načrta priporočenih storitev.

O posameznem internem zahtevku se vodijo naslednji podatki:

| Sklop podatkov | Podatki | Vir podatka |
| --- | --- | --- |
| Identifikacijski podatki internega zahtevka | Vstopna točka, leto, zaporedna številka. | Določi aplikacija samodejno |
| Vrsta internega zahtevka | Vrsta internega zahtevka (izdelava ocene upravičenosti in načrta priporočenih storitev, če zavarovana oseba doseže potrebno število točk ¦ zgolj izdelava načrta priporočenih storitev) | Posredovani iz aplikacije za odločanje o pravicah DO |
| Zavarovana oseba | Ime in priimek, stalni, začasni in naslov, na katerem zavarovana oseba dejansko prebiva in kjer bo izvedena ocena upravičenosti oziroma kjer se bodo izvajale storitve DO, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov. |  |
| Skrbnik (če ima zavarovana oseba skrbnika) | Ime in priimek, stalni in začasni naslov, spol, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov. |  |
| Kontaktna oseba zavarovane osebe (če druga, kot zavarovana oseba) | Ime in priimek, stalni in začasni naslov, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov. |  |
| Datum internega zahtevka | Datum internega zahtevka. |  |
| Vrsta ocene upravičenosti do DO | Vrsta ocene upravičenosti do DO glede na šifrant (npr. prva ¦ ponovna+razlog ¦ redna ponovna ¦ drugo+razlog ) |  |
| Način izvedbe | Zahtevan način izvedbe ocene upravičenosti glede na šifrant (npr. osebno ¦ na daljavo ¦ ni opredeljen). |  |
| Rok | Interni rok za izdelavo ocene upravičenosti in načrta priporočenih storitev. |  |
| Medicinski pripomočki | Seznam medicinskih pripomočkov zavarovane osebe. |  |
| Datum in čas zapisa podatkov internega zahtevka | Datum in čas, ko je REST servis prejel podatke iz aplikacije za odločanje o pravicah DO. | Določi aplikacija samodejno |
| Strokovni delavec | Strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo internega zahtevka. | Opcijsko posredovan iz aplikacije za odločanje o pravicah DO, vnos v aplikaciji |
| Status internega zahtevka | Status internega zahtevka glede na šifrant (naročen ¦ v izvedbi ¦ izveden ¦ preklican, …). | Status »naročen« določi aplikacija samodejno. Za ostale statuse vnos v aplikaciji. |
| Termin izvedbe ocene upravičenosti | Načrtovan termin izvedbe ocene upravičenosti, dodaten termin, če v prvotnem terminu ocene ni bilo mogoče izvesti. | Vnos v aplikaciji |
| Uradni zaznamki | Uradni zaznamki o dogovorjenem terminu, spremembi termina, izdanem in poslanem obvestilu glede termina, odsotnosti zavarovane osebe v času načrtovane izvedbe, razlogih za odsotnost, opravičilu zavarovane osebe. |  |
| Podatki o oceni upravičenosti | Podatki ocenjevalne lestvice s podatki o oceni upravičenosti do DO, vključno z doseženimi ponderiranimi točkami in kategorijo upravičenca, ime in priimek strokovnega delavca, ki je izdelal oceno upravičenosti, kraj in datum. |  |
| Razlog za neizvedbo ocene upravičenosti | Razlog, zakaj izvedba ocene upravičenosti ni bila mogoča glede na šifrant (smrt zavarovane osebe ¦ zavarovana oseba ni opravičila odsotnosti in ni navedla opravičljivih razlogov za svojo odsotnost ¦ … ). |  |
| Načrt priporočenih storitev | Podatki načrta priporočenih storitev, vključno z imenom in priimkom strokovnega delavca, ki je izdelal načrt, kraj in datum. |  |
| Podatki o prenosu podatkov v aplikacijo za odločanje o pravicah DO | Datum in čas, ko je uporabnik s klikom na gumb prožil prenos podatkov v aplikacijo za odločanje o pravicah DO, uspešnost prenosa podatkov. | Določi aplikacija samodejno |

Aplikacija vodi zgodovino sprememb podatkov o internih zahtevkih.

Aplikacija vsebuje REST servis, preko katerega dobi podatke o novem internem zahtevku, in sicer podatke, pri katerih je v tabeli zgoraj kot vir podatka navedeno »Posredovani iz aplikacije za odločanje o pravicah DO« ali »Opcijsko posredovan iz aplikacije za odločanje o pravicah DO«.

REST servis bo klicala ZZZS-jeva aplikacija za podporo odločanju o pravicah do DO, v kateri bo podprto odločanje o pravicah do DO na podlagi vlog in po uradni dolžnosti.

Izvajalec zagotovi dokumentacijo REST servisa, ki vsebuje vse potrebne vsebine, ki jih razvijalec druge aplikacije potrebuje za uporabo REST servisa.

2.1.2. Razvrščanje internih zahtevkov v izvedbo

Aplikacija omogoča, da vodja vstopne točke ali njegov namestnik določi, kateri strokovni delavec bo izvedel katerega od internih zahtevkov. Aplikacija mora omogočati, da vodja ta podatek spremeni. Podatek lahko pride tudi iz aplikacije za odločanje o pravicah DO (če bo npr. delavec, ki vodi postopek odločanja o pravici DO sam izvedel tudi ocenjevanje upravičenosti in/ali pripravil načrt priporočenih storitev).

Aplikacija mora omogočati iskanje in prikaz seznama internih zahtevkov po različnih kriterijih (npr. po roku, vrsti internega zahtevka, statusu internega zahtevka, strokovnem delavcu, ki je zadolžen za izvedbo, kraju bivanja upravičenca, …), kar je vodji vstopne točke v pomoč pri organiziranju dela.

2.1.3. Določitev termina za izvedbo ocene upravičenosti

Aplikacija omogoča, da strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo posameznega internega zahtevka, vpiše predviden termin za izvedbo ocene upravičenosti, ki ga uskladi z zavarovano osebo. Za pomoč pri določitvi termina, aplikacija strokovnemu delavcu v obliki koledarja prikaže proste termine in mu omogoča, da predviden termin vpiše v koledar ali spremeni/zbriše že vpisan termin.

Aplikacija omogoča, da strokovni delavec beleži uradne zaznamke o uskladitvi termina obiska, predlogu zavarovane osebe za prestavitev termina, opravičilu zavarovane osebe za odsotnost v času obiska in razlogih za odsotnost. Beleženje teh podatkov mora biti strukturirano, podprto s šifranti.

Aplikacija omogoča izdelavo obvestila zavarovani osebi ali skrbniku ali kontaktni osebi zavarovane osebe o terminu obiska v obliki PDF, ki ga zadolženi delavec naslovniku pošlje po pošti ali kot priponko v elektronskem sporočilu. Aplikacija mora omogočati, da se vsebina obvestila pripravi samodejno na podlagi podatkov, ki jih hrani aplikacija. Aplikacija samodejno zabeleži podatke o poslanem obvestilu.

Aplikacija omogoča vnos dodatnega termina, če je zaradi npr. opravičene odsotnosti zavarovane osebe, oceno potrebno izvesti v nadomestnem terminu in omogoča izdelavo obvestila iz prejšnjega odstavka za dodatni termin.

2.1.4. Evidentiranje razloga, zakaj ocene upravičenosti ni bilo mogoče izvesti

Aplikacija omogoča, da strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo posameznega internega zahtevka, evidentira razlog, zakaj ocene upravičenosti ni bilo mogoče izvesti. V tem primeru aplikacija omogoča, da se interni zahtevek označi kot izveden, čeprav ocena opravičenosti do DO ni bila izdelana.

Razlogi, zakaj ocene upravičenosti ni bilo mogoče izvesti, morajo biti podprti v obliki šifranta.

2.1.5. Izpis predloge

Aplikacija omogoča izpis predloge, na katero strokovni delavec lahko zabeleži vse podatke, ki jih vsebuje ocenjevalna lestvica za oceno upravičenosti do DO, se jih navede na dokument o oceni upravičenosti in vse podatke načrta priporočenih storitev.

Strokovni delavec bo izpis predloge naredil v primeru, ko ocenjuje, da na kraju, kjer bo izvedel oceno upravičenosti, na prenosni napravi ne bo mogel dostopati do aplikacije. Izpis predloge mora vsebovati identifikacijske podatke internega zahtevka. Na izpisu ne smejo biti navedeni osebni podatki zavarovane osebe zaradi varstva osebnih podatkov v primeru izgube tega dokumenta.

2.1.6. Ocenjevanje upravičenosti in priprava seznama priporočenih storitev

Aplikacija omogoča, da strokovni delavec dostopa do seznama internih zahtevkov, ki so bili dodeljeni njemu. Aplikacija strokovnemu delavcu omogoča različne načine prikaza seznama internih zahtevkov (npr. po vrsti internega zahtevka, roku, datumu termina, kraju bivanja zavarovane osebe), kar je strokovnemu delavcu v pomoč pri načrtovanju dela in službenih poti.

Aplikacija omogoča, da strokovni delavec vstopne točke za posamezen interni zahtevek poda oceno upravičenosti zavarovane osebe do DO. Aplikacija podpira način ocenjevanja po vseh modulih in kriterijih predpisane ocenjevalne lestvice, vključno z zaznamki, obrazložitvami in drugimi podatki, ki se jih evidentira pri ocenjevanju upravičenosti do DO.

V aplikaciji je uporabniku pregledno prikazano, za katere module je ocenjevanje že izvedel, za katere ga je izvedel delno in za katere ga še ni izvedel. Aplikacija vsebuje kontrole, ki uporabnika opozorijo, če še ni vnesel vseh zahtevanih podatkov. Vsebuje tudi kontrole glede dovoljenih vrednosti podatkov (npr. za določeno polje je dovoljeno izbrati eno ali več opcij, dovoljen podatkovni tip podatka, dovoljena največja dolžina podatka).

V aplikaciji je uporabniku dostopen priročnik za uporabo ocenjevalne lestvice in sicer

- v celoti,

- za posamezen modul in

- za posamezen kriterij, pri katerem uporabnik trenutno podaja ocene.

Aplikacija omogoča tudi evidentiranje ostalih podatkov, ki so sestavni del ocene upravičenosti, kot so Opis stanja in ugotovitve, pomembne za izvajanje DO, Prisotnost medicinskih in drugih pripomočkov idr.

Glede na vpisane podatke, aplikacija sešteje dosežene točke in izračuna ponderirane točke. Na tej podlagi aplikacija ugotovi in zabeleži, ali je oseba upravičena do dolgotrajne oskrbe ter določi in evidentira kategorijo DO, v katero se uvrsti zavarovana oseba.

Če je zavarovana oseba dosegla zadostno število točk za uvrstitev vsaj v 1. kategorijo DO, ali če je interni zahtevek vrste »izdelava zgolj načrta priporočenih storitev«, aplikacija omogoča, da strokovni delavec za ta interni zahtevek izdela načrt priporočenih storitev.

Dokler je interni zahtevek v statusu »v izvedbi«, aplikacija omogoča, da strokovni delavec vnaša in spreminja podatke. Če je interni zahtevek v katerem od drugih statusov, vnos in spreminjanje podatkov ne sme biti omogočeno. Aplikacija mora podpirati ustrezne omejitve funkcionalnosti tudi za morebitne druge statuse.

Aplikacija mora omogočati pregleden prikaz vnesenih in izračunanih podatkov tako, da strokovni delavec lahko podatke o oceni upravičenosti do DO in načrta priporočenih storitev na zaslonu prenosne naprave pokaže ali prebere upravičencu.

Aplikacija omogoča, da je funkcionalnost, ki je opisana v tem poglavju, strokovnemu delavcu pregledno prikazana tako na običajnem zaslonu delovne postaje, kot na običajnem zaslonu prenosne naprave.

2.1.7. Vodenje statusa internega zahtevka

Aplikacija omogoča, da strokovni delavec ureja status internega zahtevka.

Ko strokovni delavec začne z izvedbo posameznega internega zahtevka, spremeni status internega zahtevka v »v izvedbi«. Ko strokovni delavec interni zahtevek izvede, spremeni status internega zahtevka v »izveden«.

Če je bil interni zahtevek narejen pomotoma ali je zaradi npr. preselitve zavarovane osebe odločanje o pravici preneseno na drugo vstopno točko, spremeni status internega zahtevka v »preklican«. Aplikacija omogoča, da strokovni delavec interni zahtevek vrne v prejšnji status.

Tekom podrobnega načrtovanja aplikacije se lahko pokaže potreba po dodatnih statusih internih zahtevkov, ki jih mora aplikacija podpirati.

2.1.8. Izpis ocene upravičenosti do DO in načrta priporočenih storitev v obliki PDF/A

Aplikacija vsebuje podporo, da uporabnik pri zahtevku, ki je v statusu »izveden« ali drugem ustreznem statusu, tvori izpis ocene upravičenosti do DO in načrta priporočenih storitev kot datoteki v obliki PDF/A, ki ju uporabnik uporabi za izpis obeh dokumentov ali prenos teh datotek v evidenco dokumentarnega gradiva.

Izpis ocene upravičenosti mora vsebovati vsaj podatke:

- o zavarovani osebi (ime in priimek, stalni in začasni naslov, spol, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov);

- o morebitnem skrbniku zavarovane osebe (ime in priimek, stalni in začasni naslov, spol, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov);

- o kontaktni osebi zavarovane osebe (ime in priimek, stalni in začasni naslov, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov);

- vse podatke iz ocenjevalne lestvice, vključno z zaznamki, obrazložitvami in drugimi podatki, ki se jih evidentira pri ocenjevanju upravičenosti do DO;

- kraj in datum priprave ocene upravičenosti in

- ime, priimek strokovnega delavca ZZZS, ki je izvedel oceno upravičenosti do DO.

Izpis načrta priporočenih storitev mora vsebovati podatke, ki jih določa 2. odstavek 38. člena ZDOsk.

2.1.9. Prenos podatkov internega zahtevka

Aplikacija vsebuje podporo, da uporabnik pri internem zahtevku, ki je v statusu »izveden« ali drugem ustreznem statusu, naredi prenos vseh podatkov internega zahtevka v ZZZS-jevo aplikacijo za odločanje o pravicah do DO, kjer bodo podatki uporabljeni za izdajo odločbe in vključeni v zbirko podatkov o pravicah iz DO.

Za ta namen bo v ZZZS-jevi aplikaciji za odločanje o pravicah do DO zagotovljen REST servis. ZZZS bo zagotovil tehnično dokumentacijo REST servisa.

Če je bil klic REST servisa uspešen, aplikacija v evidenci internih zahtevkov zapiše podatek Datum in čas izvoza podatkov v aplikacijo za odločanje o pravicah DO. Aplikacija omogoča večkratni izvoz podatkov. Če klic REST servisa ni uspešen, mora aplikacija uporabniku prikazati obvestilo, da izvoz podatkov ni bil uspešen.

2.1.10. Izvoz podatkov internih zahtevkov

Aplikacija vsebuje podporo za izvoz ključnih podatkov internih zahtevkov v obliki Microsoft Excel. Podatke bo naročnik uporabil za pripravo statističnih poročil za spremljanje izvajanja internih zahtevkov ter interno in eksterno poročanje.

2.1.11. Šifranti in nastavitve

Aplikacija vsebuje podporo za pregled in urejanje šifrantov in nastavitev, potrebnih za delovanje aplikacije.

V šifrantih in nastavitvah aplikacija vodi podatke o veljavnosti zapisov (npr. o točkah pri posameznih kriterijih, ponderjih za izračun ponderirane ocene, storitvah za načrt priporočenih storitev). Pri izdelavi ocene upravičenosti do DO in pripravi seznama priporočenih storitev, aplikacija uporabi samo veljavne zapise iz šifrantov in nastavitev glede na opredeljena pravila (npr. zapisi, veljavni na dan izvedbe ocene upravičenosti do DO).

2.2. Druge zahteve

2.2.1. Informacijska infrastruktura

Aplikacija mora biti razvita v obliki spletne aplikacije in mora nemoteno delovati na delovnih postajah z operacijskim sistemom Microsoft Windows verzije 10 in novejše ter v aktualnih verzijah brskalnikov Microsoft Edge in Google Chrome.

Aplikacija mora nemoteno delovati tudi znotraj aktualne verzije brskalnika Google Chrome na prenosni napravi – tablici ali mobilnem telefonu.

ZZZS zagotovi naslednjo strežniško in omrežno infrastrukturo za delovanje aplikacije v testnem in produkcijskem okolju:

- fizični strežniški sistem in diskovni prostor na dveh lokacijah,

- okolje za virtualizacijo VMware vSphere v6.5 metro cluster ali novejši,

- omrežne povezave med strežniki, LAN in dostop do interneta,

- bazo podatkov Microsoft SQL Server 2017 Standard ali novejši,

- opremo za zaključevanje https povezav (SSL offload), deljenje bremena med strežniki, če potrebna visoka razpoložljivost in aplikacijsko požarno pregrado (WAF),

- strežniška digitalna potrdila,

- varnostno ščitenje podatkov z orodjema Microsoft DPM ali IBM ISP,

- storitve domenskih kontrolerjev za Windows okolje (DNS, AD, …),

- licenčno pokritost za operacijski sistem Microsoft Windows Server in orodja skupine Systems Center ter za bazo podatkov Microsoft SQL Server.

Če bo aplikacija razvita za strežniško okolje Microsoft Windows Server, lahko ZZZS na podlagi zahtev izvajalca zagotovi naslednje storitve:

- priprava osnovnega strežnika iz matrice v VMware okolju (minimalno Microsoft Windows Server 2019, največ se namešča Microsoft Windows Server 2022) z vključitvijo v Windows domeno,

- namestitev standardnih upravljavskih agentov (SCOM, SCCM, DPM/ISP, ILMT, Snow (SAM), …),

- priprava mesečnih in izrednih popravkov Microsoft Windows Server (SCCM).

Izvajalec mora v ponudbi opisati konfiguracijo strojne in sistemske programske opreme za testno in produkcijsko strežniško okolje in predlog arhitekture umestitve v okolje ZZZS. Izvajalec mora pri tem upoštevati, da se v čim večji možni meri uporabi naročnikova obstoječa informacijska infrastruktura.

Če aplikacija za delovanje v testnem in produkcijskem okolju potrebuje dodatno sistemsko programsko opremo (npr. spletni strežnik, aplikacijski strežnik, …), mora izvajalec poskrbeti za njeno pridobitev, namestitev in konfiguriranje. Izvajalec naj v čim večji možni meri izbere odprtokodno sistemsko programsko opremo. Če izbere licenčno sistemsko programsko opremo, mora zanjo za naročnika zagotoviti pravico uporabe v potrebni količini in obsegu za obdobje treh let od podpisa pogodbe (licence, naročnina na uporabo programske opreme, naročnina na nove verzije, tehnična podpora s strani proizvajalca licenčne programske opreme standardne ravni).

Izvajalec mora v zvezi z bazo podatkov (če aplikacija uporablja naročnikovo bazo Microsoft SQL Server ali drugo, ki jo zagotovi izvajalec) v testnem in produkcijskem okolju poskrbeti za:

- kreiranje objektov (tabele, indeksi, jobi, …),

- ureditev dostopov aplikacijskih in sistemskih administratorjev do podatkov v bazi podatkov,

- zagotavljanje revizijske sledi dostopov administratorjev in alarmiranje v primeru uporabe pooblastil,

- zagotovitev skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

ZZZS ne zagotavlja informacijske infrastrukture za razvoj, nadgradnje in delovanje aplikacije v razvojnem okolju. To infrastrukturo mora izvajalec zagotoviti sam. ZZZS na svoji strani omogoči izvajalcu, da aplikacija v njegovem razvojnem okolju dostopa do razvojne ali testne različice REST servisa v naročnikovi aplikaciji za odločanje o pravicah DO. Izvajalec mora v razvojnem okolju skrbno upravljati s tehnično dokumentacijo in izvorno kodo aplikacije, kar vključuje tudi enkrat dnevno zaščitno kopiranje dokumentacije in izvorne kode aplikacije.

2.2.2. Identifikacija, avtentikacija in avtorizacija uporabnikov

Aplikacija mora vsebovati kontrolo, da so funkcionalnosti aplikacije dostopne le uspešno identificiranemu, avtenticiranemu in avtoriziranemu uporabniku.

Aplikacija mora uporabnika na delovni postaji avtenticirati s preverjanjem uporabniškega imena in gesla v naročnikovem imeniku uporabnikov Microsoft Active Directory.

Pooblastila uporabnikov se ureja na podlagi članstva uporabnikov v grupah, ki se jih vodi v Microsoft Active Directory ali na podlagi pooblastil, ki se jih vodi znotraj aplikacije. Pooblastila naročnikovih uporabnikov bo vpisoval zadolženi delavec naročnika oz. njegov namestnik. Če se pooblastila uporabnikov vodi v aplikaciji, mora ta funkcionalnost biti dostopna le zadolženim delavcem naročnika, izvajalec pa mora za naročnika pripraviti uporabniško navodilo za urejanje teh podatkov.

2.2.3. Varnostne zahteve

Izvajalec mora skrbno načrtovati in implementirati v aplikacijo vgrajene varnostne kontrole, s katerimi se preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov v aplikaciji, zagotovi varen (šifriran) način izmenjave podatkov med omrežjem ZZZS in tretjimi omrežji, varuje omrežje in informacijsko infrastrukturo naročnika in implementira varnostne kontrole, ki jih določajo varnostna politika in drugi interni akti naročnika.

Izvajalec mora pri razvoju in nadgradnjah aplikacije ter sodelovanju z naročnikom upoštevati tudi zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

Izvajalec mora znotraj aplikacije zagotoviti učinkovito zaščito za varnostna tveganja iz OWASP Top Ten 2021, The Ten Most Critical Web Application Security Risks, https://owasp.org/www-project-top-ten/,  ki se jih izpolnjuje na ravni aplikacije.

Izvajalec mora skrbno načrtati in implementirati varnostne nastavitve na spletnem strežniku in naročniku podati priporočila za nastavitve v ostalih komponentah informacijske infrastrukture, ki bodo usklajene z nastavitvami na spletnem strežniku.

Aplikacija mora beležiti revizijsko sled vseh obdelav podatkov, iz katere je razvidno, kateri uporabnik, v katerem času in katere podatke je obdeloval in na kakšen način. Aplikacija mora beležiti tudi sled vseh prijav in poskusov prijav uporabnikov.

Aplikacija mora beležiti revizijsko sled vseh dostopov do podatkov, iz katere je razvidno, kateri uporabnik, v katerem času, do podatkov katere zavarovane osebe, do katerih podatkov te zavarovane osebe in za kateri namen je dostopal.

2.2.4. Jezik

Uporabniški vmesnik aplikacije in vsa dokumentacija morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku poteka tudi vsa komunikacija med ZZZS in izvajalcem.

2.2.5. Prilagajanje uporabniškega vmesnika aplikacije glede na velikost zaslona uporabnikove naprave

Uporabniški vmesnik aplikacije mora biti razvit tako, da se postavitev spletnih strani v aplikaciji učinkovito sproti samodejno prilagaja velikosti zaslona na napravi, na kateri uporabnik uporablja aplikacijo (responsive web design). Naprave, na katerih bo naročnik uporabljal aplikacijo, so: delovna postaja z običajnim zaslonom, tablica, mobilni telefon.

2.2.6. Varčna uporaba informacijske infrastrukture

Aplikacija mora varčno uporabljati informacijsko infrastrukturo, na kateri deluje (optimizirane poizvedbe v bazi podatkov, izključeno nepotrebno beleženje sledi izvajanja na strežniku ali delovni postaji, upoštevanje strokovnih priporočil proizvajalcev informacijske infrastrukture, ipd.).

2.2.7. Uporaba programskih knjižnic

Izvajalec pri razvoju oz. nadgradnji aplikacije lahko uporabi odprtokodne programske knjižnice. Uporaba programskih knjižnic, za katere bi ZZZS moral dodatno pridobiti pravico uporabe in je njihova uporaba plačljiva, ni dovoljena.

2.3. Priprava in uvedba aplikacije

Izvajalec mora v sklopu priprave in uvedbe aplikacije izvesti aktivnosti, kot so opredeljene v nadaljevanju in pripraviti navedene izdelke.

- A1. Projektno vodenje in sodelovanje med izvajalcem in naročnikom

Izvajalec mora zagotoviti koordinirano izvedbo svojih nalog. Imenovati mora vodjo projekta, ki koordinira delo izvajalca.

V roku 10 delovnih od podpisa pogodbe mora izvajalec pripraviti terminski plan, iz katerega je razvidno:

- seznam aktivnosti,

- predvideni termini izvajanja aktivnosti,

- nosilci aktivnosti na strani izvajalca,

- izdelki izvajalca, ki bodo pripravljeni v posamezni aktivnosti,

- potrebne storitve in izdelki naročnika.

V terminski plan mora vključiti aktivnosti, ki so navedene v poglavju 2.3. tega dokumenta, ki jih lahko po lastni presoji razčleni v podrobnejše aktivnosti.

Terminski plan mora izvajalec uskladiti z naročnikom. S strani naročnika potrjen terminski plan je podlaga za izvedbo nalog.

Izvajalec in naročnik se v času do uvedbe prvega sklopa aplikacije sestajata na 14-dnevnih kontrolnih sestankih (razen v času glavnega letnega dopusta) in na delovnih sestankih. Sestanki večinoma potekajo v obliki videokonferenc z uporabo videokonferenčnega sistema, ki ga zagotovi naročnik. Če je sestanek v fizični obliki, se odvija na lokaciji naročnika na Miklošičevi cesti 24 v Ljubljani.

Kontrolne sestanke sklicuje naročnik, naročnik tudi zagotovi zapisnike teh sestankov.

Tekom vzdrževanja aplikacije se naročnik in izvajalec sestajata po potrebi.

Kontrolnih sestankov se mora udeležiti vodja projekta na strani izvajalca. Po potrebi se sestankov udeležijo tudi drugi sodelavci izvajalca.

Poleg kontrolnih in delovnih sestankov izvajalec in naročnik komunicirata po elektronski pošti in telefonu. Kontaktne podatke si izmenjata po podpisu pogodbe.

Če tekom aktivnosti priprave in uvedbe aplikacije pride do ovire za pravočasno izvedbo nalog (npr. ministrstvo ne sprejme pravočasno ocenjevalne lestvice za oceno upravičenosti do DO), izvajalec in naročnik ocenita vpliv ovire in dogovorita morebitne potrebne spremembe terminskega plana. Izvajalec mora v roku 5 delovnih dni po doseženem dogovoru o spremembah terminskega plana pripraviti terminski replan, ki vsebuje istovrstne podatke, kot terminski plan. Usklajen terminski replan potrdi naročnik.

Izdelki izvajalca:

- A1.1 Terminski plan

- A1.2 Terminski replan

- A2. Razvoj aplikacije

Izvajalec mora aplikacijo razviti iterativno tako, da po sklopih zahtevanih funkcionalnosti:

- z naročnikom uskladi podrobne funkcionalnosti in podatke, ki se vodijo v aplikaciji,

- načrta bazo podatkov, programske komponente in varnostne kontrole,

- pripravi objekte v bazi podatkov v razvojnem okolju,

- razvije programsko opremo,

- izvede testiranje programske opreme in odpravi ugotovljene napake in pomanjkljivosti.

Izvajalec mora na kontrolnih sestankih poročati o že razvitih funkcionalnostih in ključnim uporabnikom naročnika v svojem razvojnem okolju sproti omogočiti uporabniško testiranje že razvitih sklopov funkcionalnosti aplikacije. Za ta namen mora izvajalec naročniku zagotoviti oddaljen dostop do svojega razvojnega okolja.

Naročnik bo pri uporabniškem testiranju sproti vodil poročilo o uporabniškem testiranju, v katerem bo zabeležil ugotovljene napake in pomanjkljivosti ter poročilo sproti po e-pošti dostavljal izvajalcu. Izvajalec mora ugotovljene napake in pomanjkljivosti sproti odpraviti in v naročnikovem poročilu označiti, katere napake in pomanjkljivosti so že odpravljene.

Izvajalec mora posamezne funkcionalnosti aplikacije razviti, stestirati ter odpraviti napake in pomanjkljivosti iz uporabniškega testiranja v naslednjih rokih:

- v roku štirih (4) mesecev od podpisa pogodbe: PRVI SKLOP funkcionalnost – to so vse funkcionalnosti, opredeljene v poglavju 2.1., razen funkcionalnosti, opredeljene v poglavju 2.1.9.

- v roku enega (1) meseca po datumu, ko naročnik izvajalcu zagotovi dokumentacijo REST servisa v aplikaciji za odločanje o pravicah DO in izvajalcu iz njegovega razvojnega okolja omogoči dostop do razvojne ali testne različice tega REST servisa: DRUGI SKLOP funkcionalnosti – to so funkcionalnosti, opredeljene v poglavju 2.1.9.

Izdelki naročnika in izvajalca:

- A2.1 Aplikacija, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti (razvita, stestirana, z odpravljenimi napakami in pomanjkljivostmi iz uporabniškega testiranja)

- A2.2 Poročilo o uporabniškem testiranju PRVEGA SKLOPA aplikacije, dopolnjeno s strani izvajalca s podatki o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti

- A2.3 Aplikacija, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti (razvita, stestirana, z odpravljenimi napakami in pomanjkljivostmi iz uporabniškega testiranja)

- A2.4 Poročilo o uporabniškem testiranju DRUGEGA SKLOPA aplikacije, dopolnjeno s strani izvajalca s podatki o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti

- A3. Postavitev testnega okolja in namestitev aplikacije v testnem okolju

Izvajalec in naročnik v roku 10 dni od zaključka nalog iz aktivnosti A2, ki se nanašajo na PRVI SKLOP funkcionalnosti aplikacije, vzpostavita testno okolje za aplikacijo na infrastrukturi ZZZS in vzpostavita delovanje aplikacije v testnem okolju. Izvajalec in naročnik s pripravo testnega okolja začneta dovolj zgodaj, že pred zaključkom nalog iz aktivnosti A2, ki se nanašajo na PRVI SKLOP funkcionalnosti aplikacije.

Izvajalec najmanj mesec dni pred rokom za dokončanje aktivnosti A3 opredeli podrobne zahteve do informacijske infrastrukture ZZZS za testno okolje in jih uskladi z naročnikom. ZZZS na podlagi zahtev pripravi svoj del infrastrukture za delovanje aplikacije v testnem okolju, izvajalec pa pripravi preostali del potrebne infrastrukture, vključno s postopki in rešitvami nadzora nad delovanjem infrastrukture in obveščanja o napakah.

Izvajalec mora v aplikaciji zagotoviti povezavo z naročnikovim imenikom uporabnikov Windows Active Directory z avtentikacijo uporabnikov in če je avtorizacija uporabnikov izvedena preko članstva uporabnikov v grupah v Windows Active Directory, tudi nastavitve za krmiljenje pooblastil. Naročnik pri tem zagotovi sodelovanje administratorja imenika uporabnikov v svojem rednem delovnem času.

Izvajalec mora z naročnikom uskladiti način zaščitnega kopiranja in obnove podatkov ter pripraviti morebitne potrebne skripte za izvajanje zaščitnega kopiranja in obnove podatkov. Naročnik zagotovi sodelovanje administratorja virtualnega strežniškega okolja in orodja, ki ga naročnik uporablja za zaščitno kopiranje podatkov. Izvajalec in naročnik morata preizkusiti delovanje zaščitnega kopiranja in obnove podatkov ter potrditi njegovo ustreznost.

Izvajalec mora pri konfiguriranju nameščene programske opreme upoštevati zahteve za zagotavljanje varnosti informacijskega sistema in jih uskladiti z naročnikom glede na varnostne kontrole, ki jih bo zagotovil naročnik na drugih infrastrukturnih komponentah.

Izvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo o nameščeni in konfigurirani programski opremi v testnem okolju ter postopkih zaščitnega kopiranja in obnove podatkov.

Ko izvajalec razvije tudi DRUGI SKLOP FUNKCIONALNOSTI aplikacije, tudi ta del aplikacije v roku 10 dni z naročnikom namesti na testni strežnik in definira morebitne dodatne objekte v bazi podatkov.

Naročnik za potrebe testiranja DRUGEGA SKLOPA FUNKCIONALNOSTI vzpostavi testno okolje za delovanje REST servisa v aplikaciji za odločanje o pravicah DO in zagotovi mrežno povezavo med aplikacijo izvajalca in aplikacijskim strežnikom naročnika, na katerem deluje navedeni REST servis.

Izdelki izvajalca:

- A3.1 Zagotovljena informacijska infrastruktura in vzpostavljeno delovanje aplikacije, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti, v testnem okolju

- A3.2 Dokumentacija testnega okolja za aplikacijo, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti

- A3.3 Zagotovljena informacijska infrastruktura in vzpostavljeno delovanje aplikacije, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti, v testnem okolju

- A3.4 Dokumentacija testnega okolja za aplikacijo, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti

- A4. Naročnikovo prevzemno testiranje aplikacije

Naročnik v roku 14 dni po vzpostavitvi aplikacije, ki vsebuje posamezen sklop funkcionalnosti, v testnem okolju izvede prevzemno testiranje aplikacije.

Testiranje izvede najprej za PRVI SKLOP funkcionalnost aplikacije in kasneje, ko je v testnem okolju nameščen tudi DRUGI SKLOP funkcionalnosti, še za ta del aplikacije.

Naročnik morebitne ugotovljene napake in pomanjkljivosti zapiše v poročilo o prevzemnem testiranju, ki ga sproti po e-pošti posreduje izvajalcu.

Izvajalec mora sproti odpraviti morebitne napake in pomanjkljivosti v aplikaciji, ki jih pri tem testiranju odkrije naročnik in v testnem okolju sproti namestiti dopolnjeno aplikacijo.

Izvajalec mora ob tem na naročnikovem poročilu zapisati informacije o odpravi napak in dopolnjeno poročilo sproti po e-pošti posredovati naročniku.

Izdelki naročnika in izvajalca:

- A4.1 Poročilo naročnika o prevzemnem testiranju PRVEGA SKLOPA funkcionalnosti aplikacije, dopolnjeno s strani izvajalca s podatki o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti

- A4.2 Poročilo naročnika o prevzemnem testiranju DRUGEGA SKLOPA funkcionalnosti aplikacije, dopolnjeno s strani izvajalca s podatki o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti

- A5. Usposabljanje uporabnikov aplikacije, priprava navodila za uporabo aplikacije

Izvajalec mora v roku 14 dni od izvedenega prevzemnega testiranja PRVEGA SKLOPA funkcionalnosti aplikacije pripraviti in izvesti usposabljanje uporabnikov aplikacije, na katerem s primeri prikaže delovanje vseh funkcionalnosti PRVEGA SKLOPA.

V istem roku mora izvajalec naročniku dostaviti navodilo za uporabo aplikacije, ki vsebuje opis vseh funkcionalnosti PRVEGA SKLOPA. Dopolnjeno navodilu za uporabo aplikacije, ki vsebuje opis funkcionalnosti DRUGEGA SKLOPA, mora naročniku dostaviti najkasneje do namestitve aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti DRUGEGA SKLOPA, v produkcijsko okolje.

Usposabljanje mora izvesti v dveh terminih, v naročnikovem rednem delovnem času, ki ju uskladi z naročnikom. Usposabljanji izvede preko videokonferenčnega sistema, ki ga zagotovi naročnik.

Vabila udeležencem posreduje naročnik.

Izvajalec soglaša, da naročnik usposabljanje posname z namenom, da bo na voljo za strokovne delavce ZZZS, ki se usposabljanja ne bodo mogli udeležiti ali se bodo na ZZZS zaposlili kasneje.

Izdelki izvajalca:

- A5.1 Izvedeno usposabljanje

- A5.1 Navodilo za uporabo aplikacije

- A6. Postavitev produkcijskega okolja in namestitev aplikacije v produkcijskem okolju

Izvajalec in naročnik v roku 14 dni od izvedenega prevzemnega testiranja PRVEGA SKLOPA funkcionalnosti aplikacije, vzpostavita produkcijsko okolje za aplikacijo s PRVIM SKLOPOM funkcionalnosti na infrastrukturi ZZZS in vzpostavita delovanje aplikacije v produkcijskem okolju. Izvajalec in naročnik s pripravo produkcijskega okolja začneta dovolj zgodaj, že tekom aktivnosti A4.

Izvajalec najmanj mesec dni pred rokom za dokončanje aktivnosti A6 opredeli podrobne zahteve do informacijske infrastrukture ZZZS za produkcijsko okolje in jih uskladi z naročnikom. ZZZS na podlagi zahtev pripravi svoj del infrastrukture za delovanje aplikacije v produkcijskem okolju, izvajalec pa pripravi preostali del potrebne infrastrukture, vključno s postopki in rešitvami nadzora nad delovanjem infrastrukture in obveščanja o napakah.

Izvajalec mora v aplikaciji zagotoviti povezavo z naročnikovim imenikom uporabnikov Windows Active Directory z avtentikacijo uporabnikov in če je avtorizacija uporabnikov izvedena preko članstva uporabnikov v grupah v Windows Active Directory, tudi nastavitve za krmiljenje pooblastil. Naročnik pri tem zagotovi sodelovanje administratorja imenika uporabnikov v rednem delovnem času.

Izvajalec mora z naročnikom uskladiti način zaščitnega kopiranja in obnove podatkov ter pripraviti morebitne potrebne skripte za izvajanje zaščitnega kopiranja in obnove podatkov. Naročnik zagotovi sodelovanje administratorja virtualnega strežniškega okolja in orodja, ki ga naročnik uporablja za zaščitno kopiranje podatkov. Izvajalec in naročnik morata preizkusiti delovanje zaščitnega kopiranja in obnove podatkov ter potrditi njegovo ustreznost.

Izvajalec mora pri konfiguriranju nameščene programske opreme upoštevati zahteve za zagotavljanje varnosti informacijskega sistema in jih uskladiti z naročnikom glede na varnostne kontrole, ki jih bo zagotovil naročnik na drugih infrastrukturnih komponentah.

Izvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo o nameščeni in konfigurirani programski opremi v produkcijskem okolju ter postopkih zaščitnega kopiranja in obnove podatkov.

Ko izvajalec razvije in je opravljeno prevzemno testiranje za DRUGI SKLOP funkcionalnosti aplikacije, za ta del aplikacije v roku 14 dni od izvedenega prevzemnega testiranja izvajalec in naročnik vzpostavita potrebne dopolnitve produkcijskega okolja in vzpostavita delovanje aplikacije, ki vsebuje tudi DRUGI SKLOP funkcionalnosti, v produkcijskem okolju.

Naročnik za potrebe produkcijske vzpostavitve aplikacije, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti, vzpostavi produkcijsko okolje za delovanje REST servisa v aplikaciji za odločanje o pravicah DO in zagotovi mrežno povezavo med aplikacijo izvajalca in aplikacijskim strežnikom naročnika, na katerem deluje navedeni REST servis.

Izdelki izvajalca:

- A6.1 Zagotovljena informacijska infrastruktura in vzpostavljeno delovanje aplikacije, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti, v produkcijskem okolju

- A6.2 Dokumentacija produkcijskega okolja za aplikacijo, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti

- A6.3 Zagotovljena informacijska infrastruktura in vzpostavljeno delovanje aplikacije, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti, v produkcijskem okolju

- A6.4 Dokumentacija produkcijskega okolja za aplikacijo, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti

2.4. Nepredvidene dodatne storitve pri pripravi in uvedbi aplikacije

Za dodatne nepredvidene storitve, ki jih naročnik pri pripravi razpisne dokumentacije oziroma tehničnih specifikacij ni mogel predvideti, se bo pa pri realizaciji pogodbe ugotovilo, da so le-te nerazdružljivo povezane s predmetom naročila in so nujne za pripravo in uvedbo aplikacije (npr. potrebne dodatne funkcionalnosti aplikacije in podpora za vodenje dodatnih podatkov), je sodelovanje izvajalca zamejeno na največ 80 človek/dni. Človek/dan vsebuje 8 ur efektivnega dela posameznega delavca.

Za dodatne storitve naročnik vsakokrat pripravi oceno potrebnega dela v človek/dneh. Izvajalec dodatne storitve opravi na podlagi naročnikove potrditve ocene potrebnega dela.

Naročnik vodi evidenco potrjenih dodatnih storitev, iz katere so razvidni naslednji podatki:

- aktivnost iz poglavja 2.3., pri kateri se izvedejo dodatne storitve,

- vsebina dodatnih storitev,

- potrjen obseg dela v človek/dneh,

- datum potrditve s strani naročnika.

Naročnik evidenco potrjenih dodatnih storitev ob vsaki dopolnitvi po e-pošti posreduje izvajalcu.

2.5. Vzdrževanje aplikacije

Izvajalec mora od datuma uvedbe aplikacije, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti, v produkcijskem okolju do zaključka obdobja 3 let od podpisa pogodbe zagotavljati storitve osnovnega in dopolnilnega vzdrževanja aplikacije.

2.5.1. Osnovno vzdrževanje aplikacije

Osnovno vzdrževanje aplikacije obsega:

- pripravljenost ekipe izvajalca za reševanje napak v delovanju aplikacije v delovnih dneh med 8h in 16h,

- posodobitve aplikacije glede na razvoj informacijske infrastrukture, na kateri deluje aplikacija tako, da je zagotovljeno delovanje aplikacije na verzijah informacijske infrastrukture, za katere proizvajalci zagotavljajo redno vzdrževanje,

- posodobitve aplikacije za odpravo varnostnih ranljivosti, stabilno delovanje in smotrno uporabo kapacitet informacijske infrastrukture glede na objave o varnostnih ranljivostih, ugotovitve ob izvajanju storitev upravljanja informacijske infrastrukture, ugotovitve neodvisnih varnostnih pregledov, ki jih organizira naročnik, in ugotovitve naročnika o neobičajnih obremenitvah informacijske infrastrukture, na kateri deluje aplikacija.

Izvajalec mora zagotoviti naslednjo odzivnost svoje ekipe za reševanje napak v delovanju aplikacije:

| Resnost napake | Vpliv napake na poslovni proces naročnika | Odzivni čas izvajalca |
| --- | --- | --- |
| Kritična | Delovni proces naročnika je onemogočen. | Do 2 uri |
| Resna | Delovni proces naročnika je moten. | Do 16 ur |

Odzivni čas je tisti čas znotraj delovnih dni med 8h in 16h, ki preteče od naročnikove prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z njenim reševanjem.

Naročnik resnost napake sporoči ob prijavi.

Naročnik napako prijavi po elektronski pošti na elektronski naslov izvajalca ali z uporabo izvajalčevega sistema za prijavo napak. Izvajalec mora kontinuirano reševati napako, dokler ni razrešena.

2.5.2. Dopolnilno vzdrževanje aplikacije

Dopolnilno vzdrževanje aplikacije vsebuje naslednje storitve:

- odprava napak v aplikaciji, ki jih ni bilo mogoče odkriti pri testiranju,

- funkcionalne nadgradnje aplikacije.

Storitve dopolnilnega vzdrževanja aplikacije se izvajajo zgolj na podlagi naročila naročnika.

Za vsako naročilo izvajalec in naročnik vnaprej dogovorita obseg dela in rok izvedbe. Naročnik izvajalcu za vsako naročilo sporoči naročnikovo številko skrbniške naloge.

Obseg nalog dopolnilnega vzdrževanja aplikacije je zamejen na skupno 200 človek/dni. Človek/dan vsebuje 8 ur efektivnega dela posameznega delavca. Naročnik bo naloge naročal glede na svoje potrebe. Naročnik se ne obvezuje, da bo v celotnem obdobju vzdrževanja naročil naloge do skupnega obsega.

Izvajalec tekom vzdrževanja zagotavlja posodabljanje dokumentov, ki jih je pripravil tekom razvoja aplikacije in posodobljene dokumente sproti posreduje naročniku. Pri dokumentih vodi verzije in na začetku dokumentov beleži sled sprememb, iz katere je razvidno, katere dopolnitve dokumenta so bile pripravljene v posamezni verziji.

2.6. Storitve upravljanja informacijske infrastrukture

2.6.1. Redne storitve upravljanja informacijske infrastrukture

Izvajalec mora od vzpostavitve aplikacije v testnem okolju zagotavljati redne storitve upravljanja informacijske infrastrukture v testnem okolju, od vzpostavitve aplikacije v produkcijskem okolju pa tudi redne storitve upravljanja informacijske infrastrukture v produkcijskem okolju. Izvajalec te storitve izvaja na daljavo ali na lokaciji naročnika.

Redne storitve upravljanja informacijske infrastrukture obsegajo:

- dnevno spremljanje optimalnosti delovanja testnega in produkcijskega okolja (monitoring),

- izvajanje operativnih nalog, potrebnih za optimalno delovanje testnega in produkcijskega strežnika (npr. povečanje RAM/CPU/disk za virtualni strežnik, brisanje začasnih datotek),

- redni pregledi delovanja aplikacijskega strežnika in prilagajanje nastavitev z namenom zagotavljanje optimalnega delovanja rešitve,

- redni pregledi optimalnega delovanja izvajanja poizvedb na bazi podatkov in potrebni posegi na bazi podatkov (npr. kreiranje dodatnega indeksa),

- nalaganje rednih popravkov verzij operacijskega sistema (v primeru strežnika z Microsoft Windows Server jih preko orodja SCCM pripravi naročnik in objavi na strežniku),

- nalaganje rednih popravkov druge sistemske programske opreme, ki je potrebna za delovanje strežnika (npr. VMtools)

- nalaganje izrednih varnostnih popravkov za krpanje odkrite ranljivosti (npr. popravki spletnega strežnika),

- diagnostika delovanja sistemske programske opreme za delovanje aplikacije, analiza in odprava izvora napake,

- vodenje postopkov prijave / obravnave in odprave napake pri proizvajalcu (v primeru licenčne programske opreme, ki jo ne zagotavlja naročnik),

- pomoč naročniku pri operativnih nalogah, odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe vzdrževane opreme in v interakciji s podrejeno infrastrukturo (strežnik, diskovje, virtualna infrastruktura, omrežje),

- redno preverjanje izvajanja varnostnih kopij in izvedba kontrolne letne restavracije strežnika v izoliranem okolju,

- aktivno sodelovanje z zunanjimi izvajalci naročnika, kjer sam ne more odpraviti napake,

- dokumentiranje opravljenih storitev.

Naročnik izvajalcu zagotovi ustrezna pooblastila za administrativen dostop do strežnikov, VMware okolja in baze podatkov (če aplikacija uporablja naročnikovo bazo podatkov Microsoft SQL Server) preko oddaljene povezave ali na lokaciji naročnika.

2.6.2. Dodatne storitve upravljanja informacijske infrastrukture

Če so za zagotavljanje nemotenega delovanja aplikacije v testnem in produkcijskem okolju v posameznem mesecu potrebne storitve upravljanja informacijske infrastrukture v obsegu več kot 8 čl/dni mesečno ali je potrebno sodelovanje izvajalca pri posegih na infrastrukturi, ki jo upravlja naročnik, naročnik pri izvajalcu naroča dodatne storitve upravljanja informacijske infrastrukture. Obseg teh storitev je zamejen na 40 človek/dni v času trajanja pogodbe. Človek/dan vsebuje 8 ur efektivnega dela posameznega delavca.

Dodatne storitve upravljanja informacijske infrastrukture se izvajajo po potrebi in zgolj na podlagi naročila naročnika. Naročnik se ne obvezuje, da bo v celotnem obdobju trajanja pogodbe naročil te storitve do skupnega obsega, ki je naveden v prejšnjem odstavku.

2.7. Obračun storitev

Izvajalec obračuna storitve priprave in uvedbe aplikacije po ponujeni ceni in sicer v naslednji dinamiki:

- 60% ponujene cene po dokončanem razvoju aplikacije, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti,

- 20% ponujene cene po vzpostavitvi testnega okolja, namestitvi aplikacije v testnem okolju in izvedenem naročnikovem prevzemnem testiranju aplikacije, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti,

- 10% ponujene cene po izvedenem usposabljanju uporabnikov, pripravljenem navodilu za uporabo, vzpostavitvi produkcijskega okolja in namestitvi aplikacije, ki vsebuje PRVI SKLOP funkcionalnosti v produkcijsko okolje,

- 10% ponujene cene po razvoju aplikacije, ki vsebuje DRUGI sklop funkcionalnosti, izvedenem naročnikovem prevzemnem testiranju aplikacije, ki vsebuje DRUGI SKLOP funkcionalnosti, dopolnjenem navodilu za uporabo, da vsebuje tudi opis uporabe DRUGEGA SKLOPA funkcionalnosti in vzpostavitvi aplikacije, ki vsebuje DRUGI sklop funkcionalnosti v produkcijskem okolju.

Cena za pripravo in uvedbo aplikacije vsebuje vse stroške razvoja aplikacije z izvedbo vseh aktivnosti in pripravo vseh izdelkov iz poglavja 2.1. Izvajalec posameznemu računu priloži s strani naročnika potrjen primopredajni zapisnik. Na posameznem računu obračuna tudi opravljene nepredvidene dodatne storitve, ki so prikazane na potrjenem primopredajnem zapisniku.

Izvajalec obračuna morebitne potrebne pravice uporabe za licenčno sistemsko programsko opremo in proizvajalčeve storitve vzdrževanja za prvo leto v 45-ih dneh po podpisu pogodbe. Če proizvajalec licenčne programske opreme zahteva podpis neposredne pogodbe med ZZZS in proizvajalcem, izvajalec izvede potrebno komunikacijo in posredovanje dokumentov med ZZZS in proizvajalcem. Izvajalec mora računu za pravice uporabe priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da proizvajalec ZZZS-ju priznava pravico uporabe licenčne sistemske programske opreme. Za nadaljnja leta do konca veljavnosti pogodbe, izvajalec pravice uporabe in proizvajalčeve storitve vzdrževanja obračuna letno, pred začetkom posameznega letnega obdobja.

Izvajalec obračuna storitve osnovnega vzdrževanja aplikacije v višini pavšalnega zneska mesečno v začetku meseca za pretekli mesec. Pavšalni znesek brez DDV ne presega vrednosti dveh (2) človek/dni po ceni za človek/dan brez DDV za dopolnilno vzdrževanje aplikacije.

Izvajalec obračuna storitve dopolnilnega vzdrževanja aplikacije vsak mesec v začetku meseca, za storitve, opravljene v preteklem mesecu glede na število opravljenih človek/dni. Cena za človek/dan vsebuje vse stroške izvajalca za izvajanja storitev. Izvajalec obračunu priloži s strani ZZZS potrjeno poročilo, ki vsebuje opis izvedenih storitev in opravljeno število človek/dni po ZZZS-jevih številkah skrbniških nalog.

Izvajalec obračuna redne storitve upravljanja informacijske infrastrukture v višini pavšalnega zneska mesečno v začetku meseca za pretekli mesec. Pavšalni znesek brez DDV ne presega vrednosti enega (1) človek/dan po ceni za človek/dan brez DDV za dodatne storitve upravljanja informacijske infrastrukture.

Izvajalec obračuna dodatne storitve upravljanja informacijske infrastrukture vsak mesec v začetku meseca, za storitve, opravljene v preteklem mesecu glede na število opravljenih človek/dni. Človek/dan vsebuje 8 ur efektivnega dela. Cena za človek/dan vsebuje vse stroške izvajalca za izvajanja storitev. Izvajalec obračunu priloži s strani ZZZS potrjeno poročilo, ki vsebuje opis izvedenih storitev in opravljeno število človek/dni po storitvah.

Naročnik plača račun 30. dan od dneva prejema pravilno izpolnjenega e-računa.

2.8. Lastništvo izvorne kode

Lastnik izvorne kode aplikacije, ki jo na podlagi tega javnega naročila razvije izvajalec, je naročnik.

Naročnik postane lastnik izvorne kode aplikacije, ki vsebuje posamezen sklop funkcionalnosti, ko je za aplikacijo s tem sklopom funkcionalnosti izvedeno naročnikovo prevzemno testiranje.

Na zahtevo naročnika izvajalec naročniku dostavi izvorno kodo aplikacije. Rok za dostavo je 10 delovnih dni od zahteve naročnika.

2.9. Oddaljen dostop izvajalca do informacijskega sistema naročnika

Naročnik izvajalcu omogoči varovan oddaljen dostop do lastnega informacijskega sistema. Pri tem je izvajalec dolžan striktno upoštevati navodila naročnika v zvezi z uporabo opreme za takšen dostop.

Naročnik razrešuje morebitne težave izvajalca pri oddaljenem dostopu do naročnikovega informacijskega sistema in v delovanju komponent naročnikovega informacijskega sistema v svojem rednem delovnem času. Izvajalec mora na svoji lokaciji, za oddaljeno dostopanje do informacijskega sistema naročnika, zagotoviti dostop do interneta v zadostni kapaciteti za nemoteno izvajanje storitev.

2.10. Varovanje informacij

Izvajalec mora kot zaupne oziroma kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti informacijskega sistema naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Izvajalec mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse osebe, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom. Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti kot tudi na čas po tem.

Naročnik kot pogoj za sodelovanje zahteva tudi podpis izjav o varovanju informacij s strani vseh projektantov izvajalca, ki bodo opravljali naloge oziroma prišli v stik s temi podatki.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: