# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI52817652

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO ZA

NABAVO DISKOVNEGA SISTEMA ZA POTREBE MFERAC

ŠT. .........................................

- člen

Predmet pogodbe je dobava diskovnega polja za potrebe sistema MFERAC05 (v nadaljevanju: oprema) in izdelavo projektnega in tehničnega načrta, vgradnjo in priklop, nadgradnjo, konfiguracijo, nastavitev novega sistema, migracijo podatkov, testiranje, ter prenos znanja za upravljanje ponujene opreme (v nadaljevanju: izvedba storitev) po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) in tehnični specifikaciji (v nadaljevanju: tehnična specifikacija), ki sta prilogi in sestavni del te pogodbe ter sta bili predloženi v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo diskovnega sistema za potrebe MFERAC, št. 430-1186/2021, objavljeno v Uradnemu listu Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ in na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Ponudbeni predračun in tehnična specifikacija sta v prilogi in sta sestavni del te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno, brez pravnih ali stvarnih napak ter bo skladna s tehničnimi specifikacijami. Kvaliteta dobavljene opreme mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Izvajalec jamči, da predmet dobave ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za dobavo škodljive opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal naročniku dve leti od dobave opreme in izvedbe storitev.

- člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne in vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraj dobave opreme in izvedbe storitev je Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR z DDV.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljeno opremo in izvedene storitve po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

- člen

Rok za izvedbo predmeta pogodbe je 50 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

- člen

Izvajalec mora izvesti prenos znanja za upravljanje in uporabo opreme vsaj na dva administratorja oziroma na tehničnega skrbnika pogodbe s strani naročnika za samostojno upravljanje in uporabo v trajanju vsaj 4 ure.

Izvajalec po posvetu z naročnikovim tehničnim skrbnikom pogodbe določi točen datum prenosa znanja na podlagi predhodne najave na elektronski naslov tehničnega skrbnika naročnika: ______________________.

Dobavljena oprema mora biti med seboj popolnoma kompatibilna in nova. Kompatibilna mora biti tudi z obstoječim okoljem. Pri dobavljeni opremi morajo biti priloženi vsi kabli, ohišja in drobni material za vgradnjo, priklop in povezavo opreme.

- člen

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o dobavi opreme in izvedbi storitev na elektronski naslov:___________ najmanj tri (3) delovne dni pred dnevom dobave opreme in izvedbo storitev, sicer naročnik ni dolžan prevzeti dobavljene opreme in izvedbe storitev.

Količinski in kakovostni pregled ter prevzem dobavljene opreme in izvedenih storitev se izvrši zapisniško ob dobavi opreme in izvedbi storitev na lokaciji iz 2. člena te pogodbe, in sicer po dogovoru med naročnikom in izvajalcem. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika.

Količinski in kakovostni pregled in prevzem se ne opravi, če dobavljena oprema ni kakovostna in v dogovorjeni količini in če ni ustrezno instalirana ter konfigurirana.

Izvajalec mora ob dobavi opreme in izvedbi storitev naročniku za dobavljeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo in garancijske liste. Brez predložitve tehnične dokumentacije in potrjenih garancijskih listov, količinski in kakovostni pregled in prevzem opreme ni opravljen.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali očitnih kakovostnih napak se sestavi zapisnik, ki ga naročnik izroči izvajalcu. Izvajalec se obveže količinske ali kakovostne napake na lastne stroške odpraviti v roku 10 dni od datuma prejema zapisnika. Po odpravi ugotovljenih napak se opravi količinski in kakovostni pregled in prevzem.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti, vgraditi in zagnati naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

- člen

Izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno opremo in izvedene storitve garancijski rok _______ mesecev (najmanj 60 mesecev) od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem pregledu in prevzemu opreme in izvedbe storitev.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi, postavitvi in zagonu začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme.

- člen

Izvajalec je dolžan v času garancijskega roka za predmetno opremo in izvedbo storitev zagotavljati brezplačno odpravo napak. Odprava napak v času garancijskega roka bo potekala na lokaciji iz 2. člena te pogodbe.

Izvajalec je dolžan omogočiti prijavo napak v času garancijskega roka 24 ur na dan, 7 dni v tednu na telefonsko številko ____________ in hkrati na e-naslov _____________________. Omogočeno mora biti javljanje napake na diskovnem sistemu preko avtomatskega javljanja tehnični službi izvajalca ali proizvajalca.

Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ 4 ure od trenutka prijave napake. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake do začetka odpravljanja napake.

Rok za odpravo napak je največ 24 ur od trenutka prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, se izvajalec zavezuje naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odpravljanja napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo in vključeno izvedbo storitev.

Izvajalec je dolžan vgrajevati le nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetne opreme.

Vsi stroški (npr. nadomestni  deli, delo, potni stroški...), ki nastanejo pri odpravljanju napak in izvedbi storitev v garancijskem roku, bremenijo izvajalca.

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Izvajalec izda naročniku račun za dobavljeno opremo in izvedbo storitev na podlagi zapisnika o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu, podpisanega s strani naročnika in izvajalca, ki bo potrjeval, da je bila oprema ustrezno dobavljena, instalirana, konfigurirana  in po prenosu znanja na dva administratorja oziroma na tehničnega skrbnika pogodbe ter po izročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz 12. člena te pogodbe.

Naročnik bo račun za dobavljeno opremo in izvedbo storitev poravnal 30. dan, od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu zapisnika ter po izročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz 12. člena te pogodbe, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 13. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET 2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET 2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

# V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za dobavljeno opremo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1711-MNZ, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI52817652 | 171110 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1711-______ (vpiše se številko pogodbe) |  |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1711-______ (vpiše se številko pogodbe) |  |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

- člen

Naročnik v primeru zamude pri dobavi opreme in izvedbe storitev izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne vrednosti zamujene dobave opreme in izvedbe storitev z vključenim DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne vrednosti zamujene dobave opreme in izvedbe storitev z vključenim DDV.

Če izvajalec pri vzdrževanju opreme, ki je predmet pogodbe, ne upošteva v pogodbi določenega roka za odpravo napak v garancijskem roku, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % od nabavne vrednosti opreme z  vključenim DDV, ki je predmet odprave napak, za vsako uro zamude.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10% od skupne pogodbene vrednosti.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za dobavo opreme in izvedbe storitev.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 dneh po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem pregledu in prevzemu opreme in izvedbe storitev posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 7. člena te pogodbe.

Predloženo finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka je pogoj za izstavitev računa iz 9. člena te pogodbe.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik izvajalca pozval, da pošlje naročniku  svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 11. člena te pogodbe.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….