Februar 2022

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP

Odgovorna oseba naročnika:

Dušan Mes

generalni direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev

  - Dinamika plačil za izvedene pogodbene dobave, dela in storitve

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Specifikacija predmeta javnega naročila

3. Razpisni obrazci (iISUP = integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa):

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu

Razpisni obrazec 4: Enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Razpisni obrazec 5: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Razpisni obrazec 6: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija in vzdrževanje implementiranega

iISUP)

Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Razpisni obrazec 10: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe (implementacija iISUP)

Razpisni obrazec 12: Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega iISUP)

Razpisni obrazec 13: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija iISUP)

Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega iISUP)

Razpisni obrazec 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija iISUP)

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21, v nadaljevanju »ZJN-3«) naročnik

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1506 Ljubljana

Matična številka podjetja: 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike (v nadaljevanju tudi »izvajalec«), da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je:

- implementacija (vzpostavitev) integriranega informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa (v nadaljevanju: iISUP), ki ga bo uporabljala družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. na območju javne železniške infrastrukture (JŽI),

- vzdrževanje vzpostavljenega iISUP.

Za vsakega od vsebinskih delov bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba.

Podrobnejši opis razpisanih dobav, del in storitev ter ostalih pravic in obveznosti je določen v:

- specifikaciji predmeta naročila (implementacija iISUP),

- vzorcu pogodbe (implementacija iISUP),

- vzorcu pogodbe (vzdrževanje implementiranega iISUP),

- vzorcu sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

v razpisnih obrazcih iz 3. poglavja te razpisne dokumentacije.

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na splošnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev

Rok za implementacijo kompletnega iISUP je štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe za implementacijo iISUP, od tega:

- Faza 1: Analiza načrta rešitve v roku šest (6) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe,

- Faza 2: Delujoč sistem v testnem okolju v roku petnajst (15) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe,

- Faza 3: Prehod v produkcijo v roku enaindvajset (21) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe,

- Faza 4: Poskusno obdobje obratovanja v roku štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Posamezne faze so opisane v specifikaciji predmeta naročila (implementacija iISUP).

Izvajalec bo implementirani iISUP pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu implementiranega iISUP v redno obratovanje, to je po zaključku poskusnega obdobja obratovanja, vse do izteka pogodbe za vzdrževanje implementiranega iISUP, to je oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev po prevzemu implementiranega iISUP v redno obratovanje.

1.6. Dinamika plačil za izvedene pogodbene dobave, dela in storitve

Plačilo implementacije iISUP se izvede postopno po vsaki zaključeni fazi. Vrednost posamezne faze implementacije iISUP je določena v odstotku od celotne ponudbene oziroma pogodbene vrednosti implementacije, in sicer:

| # | Faze implementacije | % pogodbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza načrta rešitve | 20% |
| 2. | Delujoč sistem v testnem okolju | 30% |
| 3. | Prehod v produkcijo | 40% |
| 4. | Poskusno obdobje obratovanja | 10% |

Posamezne faze so opisane v specifikaciji predmeta naročila (implementacija iISUP).

Za izvedene storitve vzdrževanja implementiranega iISUP:

- storitve, vključene v mesečni pavšal,

- storitve, obračunane po dejansko porabljenem času,

bo izvajalec izstavljal mesečne račune, in sicer vsak mesec en račun, do 5. v mesecu za pretekli mesec.

1.7. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.8. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 1.4.2022 do 12.00 ure, da bo naročnik lahko pripravil in objavil odgovore najkasneje 11.4.2022 do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu v obliki odgovora na vprašanje kot dodatek k razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

1.10. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjena obrazca:

- Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija iISUP),

- Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega iISUP),

ki bosta dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Razpisni obrazec 4: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,

in sicer

- svoj ESPD v razdelek »ESPD - ponudnik«,

- ESPD ostalih sodelujočih v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik v sistem e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje, v kolikor gre za tujega ponudnika (za Razpisnim obrazcem 1),

- Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (v kolikor ne nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu (v kolikor nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 5: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- Razpisni obrazec 6: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija in vzdrževanje implementiranega iISUP),

- opis projektov in vloge referenčnih strokovnjakov v projektih,

- original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Priloge razpisnega obrazca 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija iISUP).

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 22.4.2022 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 10: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,

- Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe (implementacija iISUP),

- Razpisni obrazec 12: Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega iISUP),

- Razpisni obrazec 13: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- naročniku predložil finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal pogodbe (implementacija, vzdrževanje), kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal sporazum o ne-razkrivanju podatkov, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- izvedel vsa pogodbena dela in storitve, kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (bančna garancija) v papirni obliki

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Finančno zavarovanje za zavarovanje resnoste ponudbe: Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 22.4.2022 do 9.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o.

Sektor za nabavo

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.11. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.4.2022 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.12. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.13. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi, spremeni ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.14. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene.

Najnižja cena je vsota celotnih ponudbenih vrednosti:

- implementacije iISUP (Razpisni obrazec 14),

- vzdrževanja implementiranega iISUP v 4 letnem obdobju (3. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15).

Ekonomsko najugodnejša je ponudba s ponujeno najnižjo ceno.

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, je ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki ima najnižjo vrednost 48 mesečnih pavšalov (1. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15)

V primeru, da sta tudi po tej primerjavi dve ali več ponudb enaki, je ekonomsko najugodnejša ponudba z najnižjo vrednostjo 3.600 človek ur dela strokovnjaka (2. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15).

V primeru, da sta tudi po tej primerjavi dve ali več ponudb enaki, bo naročnik izbral tisto, ki je bila oddana prej.

1.15. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

Podatke o lastniški strukturi mora posredovati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

1.16. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.17. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal v podpis:

- pogodbo o implementaciji iISUP,

- pogodbo o vzdrževanju implementiranega iISUP,

- sporazum o ne-razkrivanju podatkov.

Izbrani ponudnik mora obe pogodbi in sporazum podpisane vrniti naročniku najkasneje v roku deset (10) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme obeh podpisanih pogodb in sporazuma in izvajalec ne predloži finančnih zavarovanj za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od izvedbe javnega naročila.

1.18. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19,v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.19. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2.	Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1.	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta javnega naročila.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2.	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3.	Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled ekonomsko najugodnejše ponudbe, zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsem ponudnikom.

Naročnik bo ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.4.	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v uvodu ponudbe priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

A.	Podatki o ponudniku

Ponudnik

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Podizvajalec

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi o tem predložiti izjavo (Razpisni obrazec 2).

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazec 3),

- predložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdeset (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Naročnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Ti podizvajalci morajo naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v pet (5) dneh po spremembi predložiti Razpisne obrazce 3 in 4 ter vsa dokazila o ne-izpolnjevanju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za novega podizvajalca.

V kolikor ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora ta podizvajalec najkasneje v pet (5) dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti kopijo te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik). Ravno tako se sklene aneks k pogodbi med naročnikom in ponudnikom.

Dokazilo:

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje (za Razpisnim obrazcem 1),

- pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo (za Razpisnim obrazcem 1),

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 2,

- s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 3.

Razpisni obrazec 1 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 2 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu, ki ne nastopajo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3 izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

B.	Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami),

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5 (če ima ponudnik sedež v Republiki Sloveniji),

- izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec 6 (za vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno bivališče).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,

- vse osebe, ki so članice u pravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci) mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Tehnična in strokovna sposobnost:

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.

Zahteva se, da ima gospodarski subjekt potrebne tehnične in človeške vire ter zadostno znanje in izkušnje.

Tehnična sposobnost

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora izkazati, da je v zadnjih deset (10) letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta implementacije informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa, v nadaljevanju »referenčni projekt«, pri čemer se zahteva, da:

- je naročnik referenčnega projekta končni kupec in uporabnik referenčnega projekta,

- je dolžina prog železniškega omrežja, kjer je v uporabi referenčni projekt, vsaj 400 km (to je vsaj 1/3 celotne dolžine železniškega omrežja na območju Republike Slovenije, zaokroženo na 10 km natančno), na območju EU in EFTA,

- je skupna dolžina prog železniških omrežij, kjer je v uporabi referenčni projekt, torej vseh referenčnih projektov skupaj, vsaj 2.400 km (to je vsaj 2-kratnik celotne dolžine železniškega omrežja na območju Republike Slovenije, zaokroženo na 10 km natančno),

- so v referenčnem projektu v polni uporabi in na celotnem omrežju vsaj naslednje funkcionalnosti:

- avtomatsko detektiranje konfliktnih situacij v prometu z možnostjo ročne (predlog) ali avtomatske razrešitve konfliktov,

- pregled izvajanja vlakovnega prometa v obliki grafikona vlakov, progovnih diagramov, postajnih diagramov, pregled matrike z zvezami vlakov,

- spremljanje vlakovnih kompozicije (tako vlečnih kot vlečenih vozil),

- pridobivanje podatkov o gibanju vlakov / stanju na omrežju iz sistemov daljinskega vodenja prometa,

- upravljanje prometa na način varčevanja energije potrebne za vožnjo vlakov,

- vmesniki oziroma izmenjave podatkov v funkcionalnem obsegu, kot je zahtevano v specifikaciji predmeta naročila (implementacija iISUP),

- je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- naročnik referenčnega projekta referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporablja vsaj zadnji dve (2) leti pred dnevom objave tega razpisa,

- izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj zadnji dve (2) leti pred dnevom objave tega razpisa.

Informacijski sistem upravljanja železniškega prometa, ki je predmet implementacije v referenčnem projektu, mora ponudnik v okviru tega razpisa ponuditi naročniku Slovenske železnice, d.o.o.

Referenčni projekti se ne smejo nanašati na informacijske sisteme, uvedene pri ponudniku, partnerju v skupnem nastopu ali podizvajalcu.

Strokovna sposobnost

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora imeti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba):

- vsaj enega (1) projektanta/arhitekta na ponujeni programski rešitvi,

- vsaj tri (3) razvijalce na ponujeni programski rešitvi,

- enega (1) usposobljenega vodjo projekta.

Ponudnik mora za vse referenčne strokovnjake predložiti opis projektov, na katerih je sodeloval in iz katerih bo razvidna njihova vloga na projektih. Iz opisa mora biti jasno razvidno, da ima:

- referenčni projektant/arhitekt na ponujeni programski rešitvi znanja in izkušnje za izdelavo projektnega načrta z vsebinskimi in tehničnimi rešitvami implementacije na ponujeni programski rešitvi,

- referenčni razvijalec na ponujeni programski rešitvi znanja in izkušnje za izvedbo implementacije na ponujeni programski rešitvi,

- referenčni vodja projekta znanja in izkušnje za izvedbo kompleksnih informacijskih sistemov.

Ponudnik vse referenčne strokovnjake navede v Razpisni obrazec 8, določi njihovo vlogo v projektu Slovenskih železnic in navede, kakšen je njihov poslovni odnos do ponudnika (kot npr. redno zaposlen).

Vsi referenčni strokovnjaki, s katerimi ponudnik izkazuje svojo strokovno sposobnost, za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas sodelujejo pri implementaciji iISUP.

Pri vzdrževanju implementiranega iISUP, za storitve, obračunane po dejansko opravljenem delu, sodeluje vsaj en referenčni projektant/arhitekt in razvijalec na ponujeni programski rešitvi.

V vsakem primeru pa mora izvajalec zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenih posameznikov za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev v pogodbenem roku in nivoju storitve.

Naročnik se obvezuje, da bo vse strokovnjake, ki so navedeni v Razpisnem obrazcu 8 ter vse ostale ključne strokovnjake izvajalca pred pričetkom del praviloma potrdil. Naročnik si pridržuje pravico, da z njimi opravi intervju in da katerega od njih ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo.

Tekom celotnega časa implementacije in vzdrževanja implementiranega iISUP morajo vsi strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v Razpisnem obrazcu 8, in vsi ostali strokovnjaki, ki sodelujejo pri implementaciji in vzdrževanju implementiranega iISUP, znati slovenski jezik ali angleški jezik.

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje s to razpisno dokumentacijo opredeljene pogoje strokovne sposobnosti in ostale zahteve in pridobiti soglasje naročnika.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje),

- s strani naročnika referenčnega projekta izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 7,

- izpolnjen Razpisni obrazec 8,

- opis projektov in vloge referenčnih strokovnjakov v projektih.

D.	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3,

- če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji:

- preveril in pridobil dokazila v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov (uradni registri in evidence),

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozval, da mu dokazila v zvezi z navedbami v ESPD o:

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

- ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ravno tako bo naročnik za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopne kazenske evidence fizičnih oseb Republike Slovenije na osnovi pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila:

- matične države, iz katere izhaja fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, in

- države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji.

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupini, vsi podizvajalci), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predloži izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od štirih (4) mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v devetdeset (90) dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupini, vsi podizvajalci).

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

E.	Finančno zavarovanje

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloži v ponudbi bančno garancijo v višini 100.000,00 EUR v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev dni po skrajnem roku za predložitev ponudb in enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (implementacija, vzdrževanje)

Implementacija iISUP

V roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe za implementacijo iISUP mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo šestindvajset (26) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Vzdrževanje implementiranega iISUP

V zadnjem mesecu pred pričetkom vzdrževanja implementiranega iISUP mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo devetinštirideset (49) koledarskih mesecev, za celotno obdobje vzdrževanja in en dodatni mesec, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe za implementacijo iISUP.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Naročnik dovoljuje, da izvajalec predloži dve bančni garanciji za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z ročnostjo petindvajset (25) mesecev vsaka. V tem primeru mora izvajalec naročniku novo bančno garancijo predložiti najkasneje deset (10) dni pred iztekom predhodne bančne garancije. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil predhodno (veljavno) bančno garancijo.

F.	Pogodba

Vzorca pogodb in vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov določajo vsebino in obliko pogodb oziroma sporazuma, ki jih bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

Sporazum o ne-razkrivanju podatkov bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom oziroma z vsemi so-ponudniki, ti pa odgovarjajo za ravnanje svojih podizvajalcev po 630. členu Obligacijskega zakonika.

G.	Predračun

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

V primeru, da se veljavnost ponudbe izteče, naročnik pa še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik ponudnika zaprosi za soglasje k podaljšanju veljavnosti ponudbe.

Naročnik bo ponudnika k podaljšanju veljavnosti ponudbe pozval in ponudnik bo podaljšanje predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 14,

- izpolnjen Razpisni obrazec 15.

H.	Specifikacija predmeta javnega naročila

Zahteve naročnika glede implementacije iISUP so določene v:

- specifikaciji predmeta naročila (implementacija iISUP) oziroma Razpisnem obrazcu 16,

- vzorcu pogodbe za implementacijo iISUP oziroma Razpisnem obrazcu 11.

Zahteve naročnika glede vzdrževanja implementiranega iISUP so določene v vzorcu vzdrževalne pogodbe oziroma Razpisnem obrazcu 12.

Ponudba mora zajemati kompletni predmet naročila, kot je določeno v navedenih razpisnih obrazcih.

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži:

- specifikacijo morebitnih drugih licenc, ki so potrebne za delovanje programske rešitve iISUP (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1:	Podatki o ponudniku

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis sporazuma* |  |

* sporazum o ne-razkrivanju podatkov

Razpisni obrazec 2:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3:	Podatki o podizvajalcu

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |  |
| Naslov podizvajalca |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |  |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |  |  |
| Številka vpisa v register |  |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |  |  |
| Številka transakcijskega računa |  |  |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvajal (v EUR brez DDV) |  |  |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |  |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) |  | DA | NE |

Podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 4:	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec 5:	Izjava ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 						 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo Slovenske železnice, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Polno ime gospodarske družbe |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarske družbe |  |
| Občina sedeža gospodarske družbe |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka gospodarske družbe |  |

Kraj in datum:									Žig in podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 6:	Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 						 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo Slovenske železnice, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Naziv gospodarske družbe, katere podpisani je zakoniti zastopnik |  |
| --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek) |  |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| ulica in hišna številka |  |
| poštna številka in pošta |  |
| Državljanstvo |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil |  |

Kraj in datum:									Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Razpisni obrazec 7:	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika

Naročnik referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izvajalec referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

Izjavljamo, da (ustrezno izpolni):

- smo končni kupec in uporabnik implementiranega informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa, v nadaljevanju »referenčni projekt«,

- je dolžina prog železniškega omrežja, kjer je v uporabi referenčni projekt, vsaj 400 km, na območju EU in EFTA, in znaša natančno 			 km,

- so v referenčnem projektu v polni uporabi in na celotnem omrežju vsaj naslednje funkcionalnosti:

  - avtomatsko detektiranje konfliktnih situacij v prometu z možnostjo ročne (predlog) ali avtomatske razrešitve konfliktov,

  - pregled izvajanja vlakovnega prometa v obliki grafikona vlakov, progovnih diagramov, postajnih diagramov, pregled matrike z zvezami vlakov,

  - spremljanje vlakovnih kompozicije (tako vlečnih kot vlečenih vozil),

  - pridobivanje podatkov o gibanju vlakov / stanju na omrežju iz sistemov daljinskega vodenja prometa,

  - upravljanje prometa na način varčevanja energije potrebne za vožnjo vlakov,

  - vmesniki oziroma izmenjave podatkov v funkcionalnem obsegu, kot je zahtevano v specifikaciji predmeta naročila (implementacija iISUP),

- nam je izvajalec, ki mu potrjujemo referenco, v polnem obsegu, zanesljivo, pravočasno in uspešno zaključil referenčni projekt (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporabljamo vsaj zadnji dve (2) leti pred dnevom objave tega razpisa,

- nam izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj zadnji dve (2) leti pred dnevom objave tega razpisa,

- je bil referenčni projekt zaključen v zadnjih deset (10) letih pred dnevom objave tega razpisa.

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:								Žig in podpis naročnika referenčnega projekta

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 8:	Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija in vzdrževanje implementiranega iISUP)

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

- Podizvajalec

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

| # | Ime in priimek | Poslovni odnos do ponudnika |
| --- | --- | --- |
|  | Vloga: vodja projekta |  |
| 1. |  |  |
|  | Vloga: projektant/arhitekt na ponujeni programski rešitvi |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  | Vloga: razvijalec na ponujeni programski rešitvi |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Vsi v tem obrazcu navedeni posamezniki za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas trajanja pogodbe sodelujejo pri izvedbi pogodbenih obveznosti implementacije iISUP.

Pri vzdrževanju implementiranega iISUP, za storitve, obračunane po dejansko opravljenem delu, sodeluje vsaj en (katerikoli med njimi) referenčni projektant/arhitekt in razvijalec na ponujeni programski rešitvi.

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, objavljene na:

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

in pridobiti soglasje naročnika.

Razpisni obrazec 9:	Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 10:	Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 11:	Vzorec pogodbe (implementacija iISUP)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733

Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.:

Osnovni kapital:

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV:

TR št.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 19/2022/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je implementacija integriranega informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa, v nadaljevanju »implementacija iISUP« oziroma »iISUP« za predmet implementacije. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija iISUP), - Priloga 2: Razpisni obrazec 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija iISUP) s prilogami, - Priloga 3: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija in vzdrževanje implementiranega iISUP), - Priloga 4: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 5: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 6: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvedel implementacijo PIS, kot je opredeljeno v Prilogi 2 te pogodbe. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost implementacije iISUP iz točke 1 te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca oziroma Priloge 1 in znaša: |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 3.3 | Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg del po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. V ceno so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmeta naročila. Podražitev ni. |
| 3.4 | Pogodbena vrednost implementacije iISUP vključuje tudi vrednost nepredvidenih del. |
| 4. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 4.1 | Plačilo implementacije iISUP se izvede postopno po vsaki zaključeni fazi. Vrednost posamezne faze implementacije iISUP je določena v odstotku od celotne pogodbene vrednosti, in sicer: |

| # | Faze implementacije | % pogodbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza načrta rešitve | 20% |
| 2. | Delujoč sistem v testnem okolju | 30% |
| 3. | Prehod v produkcijo | 40% |
| 4. | Poskusno obdobje obratovanja | 10% |

| 4.2 | Izvajalec bo račun za posamezno fazo implementacije iISUP izstavil po uspešnem zaključku vseh pogodbenih del posamezne faze implementacije na osnovi prevzemnega zapisnika. |
| --- | --- |
| 4.3 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 4.4 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na: |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 4.5 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 4.6 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 4.7 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 5. | ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DOBAV IN DEL |
| 5.1 | Rok za implementacijo kompletnega iISUP je štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega: - Faza 1: Analiza načrta rešitve v roku šest (6) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 2: Delujoč sistem v testnem okolju v roku petnajst (15) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 3: Prehod v produkcijo v roku enaindvajset (21) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 4: Poskusno obdobje obratovanja v roku štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 5.2 | Naročnik in izvajalec bosta v času izvedbe za vsako fazo implementacije iISUP v okviru roka za implementacijo posamezne faze sproti določala dinamiko izvajanja posameznih aktivnosti, ki so opredeljene v Prilogi 2. |
| 5.3 | Izvajalec in naročnik bosta pogodbena dela praviloma izvajala v pogodbenem delovnem času od 8.00 do 16.00 ure v režimu 8ur/5dni vse delovne dni. |
| 5.4 | Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. |
| 5.5 | Kot višja sila se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 5.6 | V primeru višje sile mora pogodbena stranka, ki ji višja sila otežuje izpolnitev pogodbe, drugo pogodbeno stranko: - o tem nemudoma obvestiti, - dokazati obstoj višje sile, - takoj obvestiti o prenehanju takih okoliščin. |
| 5.7 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, se temu ustrezno podaljša tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 6. | LOKACIJA IZVEDBE |
| 6.1 | Dela po tej pogodbi se izvedejo: - na lokaciji naročnika, - na lokaciji izvajalca, - na daljavo. |
| 7. | DOKUMENTACIJA |
| 7.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse izvedene aktivnosti izdelal in naročniku predal kompletno dokumentacijo v zvezi s potekom poslovnih procesov: - tehnično dokumentacijo pred pričetkom implementacije, - uporabniško dokumentacijo po zaključeni implementaciji, v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| 7.2 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 7.3 | Izvajalec se obvezuje, da bo po zaključku vseh pogodbenih del za vsa izvedena dela naročniku izročil izvorno kodo (»source code«), kot je to določeno v Prilogi 2. |
| 7.4 | Kompletno dokumentacijo, ki nastane po podpisu pogodbe, v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 8. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 8.1 | Naročnik se obvezuje, da bo v roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe sklical in izvedel uvodni sestanek. |
| 8.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje del po tej pogodbi. |
| 8.3 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih del. |
| 8.4 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 8.5 | Naročnik se obvezuje, da bo v času izvedbe implementacije iISUP izvajalcu v okviru svojih zmožnosti nudil vso strokovno pomoč. |
| 8.6 | Naročnik se obvezuje, da bo pred izvedbo uvodnega sestanka za implementacijo iISUP imenoval svojo projektno skupino, in sicer projektni svet, vodjo projekta in člane projektne skupine. |
| 8.7 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 8.8 | Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu na lokaciji izvedbe zagotovil ustrezne pogoje za delo, kar vključuje tudi brezplačne delovne prostore. |
| 8.9 | Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 3 in izpolnjujejo razpisne pogoje, pred pričetkom del praviloma potrdil. Naročnik si pridržuje pravico, da z vsemi navedenimi kadri opravi intervju in da katerega od navedenih kadrov ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo. |
| 9. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 9.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi. |
| 9.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvajal z usposobljenimi strokovnjaki. |
| 9.3 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 3, pri implementaciji iISUP sodelovali ves čas trajanja te pogodbe. |
| 9.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. |
| 9.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo pred izvedbo uvodnega sestanka za implementacijo iISUP imenoval svojo projektno skupino, in sicer vodjo projekta in člane projektne skupine. |
| 9.6 | Izvajalec se obvezuje, da bo, v kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, o tem naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobil soglasje. |
| 9.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo s strani naročnika potrjene kadre izvajalca, ki v času izvedbe pogodbenih del ne izpolnjujejo pričakovanj naročnika, nadomestil z ustreznimi v roku, ki ga določi naročnik. Naročnik mora pred pričetkom izvajanja del potrditi ustreznost novo imenovanih kadrov. |
| 9.8 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni kadri, navedeni v Prilogi 3, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih del, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 9.9 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 9.10 | Izvajalec se obvezuje, da bo implementiral vse funkcionalnosti iISUP iz Priloge 2. |
| 9.11 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje naročnika. |
| 9.12 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku brezplačno v svojih prostorih zagotovil ustrezne pogoje za delo, v kolikor bo delo naročnika v prostorih izvajalca potrebno. |
| 9.13 | Izvajalec se obvezuje, da bo po predaji iISUP naročniku v redno uporabo sistem vzdrževal skladno z vzdrževalno pogodbo. |
| 9.14 | Izvajalec se obvezuje, da bo pri implementaciji iISUP ves čas trajanja te pogodbe upošteval in izvajal informacijsko varnostne ukrepe, kot so definirani v 3. točki Priloge 2. Izvajalec zagotavlja, da se obveznosti izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov izvajajo tudi pri podizvajalcih. |
| 9.15 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil izvedbo predhodno najavljenega preverjanja izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov in ravni informacijske varnosti pri izvajalcu in/ali podizvajalcih, tudi z vključitvijo drugih zunanjih izvajalcev (npr. revizorji, presojevalci, ..). |
| 10. | POGODBENA KAZEN |
| 10.1 | Za zamudo pri implementaciji vsake faze iISUP je naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini dva promila (2 ‰) od vrednosti posamezne faze, kot je za namen plačila določena v odstotku od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v točki 4.1 te pogodbe, za vsak začeti dan zamude pri implementacije faze zaradi razlogov na strani izvajalca, vendar največ do deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV skupaj. |
| 10.2 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 10.3 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 10.4 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 11. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 11.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo šestindvajset (26) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 11.2 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 11.3 | Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 12. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 12.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.2 | Vodja projekta s stani: |
| --- | --- |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.3 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 12.4 | Pogodbeni stranki po podpisu pogodbe določita svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del. |
| 12.5 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| 13. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 13.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 13.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 13.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 13.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 13.1 in 13.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 14. | RAZVEZNI POGOJI |
| 14.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. |
| 14.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. |
| 14.3 | Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 15. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 15.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 16. | ODSTOP OD POGODBE |
| 16.1 | Če izvajalec z implementacijo iISUP zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. |
| 17. | REŠEVANJE SPOROV |
| 17.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 18. | KONČNA DOLOČILA |
| 18.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 18.2 | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali dokumentacijo in podatke, predložene s strani nasprotne pogodbene stranke ali do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 18.3 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 18.4 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 12:	Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega iISUP)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733000

Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TRR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.:

Osnovni kapital:

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV:

TRR št.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/VZD

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 19/2022/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je vzdrževanje implementiranega integriranega informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa, v nadaljevanju »vzdrževanje iISUP« oziroma »iISUP« za predmet vzdrževanja. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega iISUP), - Priloga 2: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija in vzdrževanje implementiranega iISUP), - Priloga 3: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 4: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 5: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvajal funkcionalno vzdrževanje iISUP. |
| 1.4 | Dejavnost naročnika se izvaja neprekinjeno vse dni v letu, 365 dni 24 ur na dan. Posledično mora biti v enakih časovnih okvirih zagotovljena razpoložljivost in funkcionalnost iISUP. |
|  | Storitve v okviru mesečnega pavšala in protokol izvajanja del |
| 1.5 | V okviru te vzdrževalne pogodbe bo izvajalec opravljal naslednje storitve vzdrževanja, vključene v mesečni pavšal, s katerimi bo zagotavljal pogodbeno razpoložljivost iISUP: - odprava napak (napake in motnje) v delovanju celotnega iISUP, vključno z zagotavljanjem konsistentnosti podatkovne baze in delovanja vseh aktivnih iISUP podatkovnih vmesnikov, skladno s pogodbenim nivojem storitve, - redne posodobitve in preventivno vzdrževanje, - izdelava mesečnih poročil o opravljenih storitvah v okviru mesečnega pavšala in storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah, ki so priloga izdanih računov. |
|  | Odprava napak v delovanju celotnega iISUP |
| 1.6 | Izvajalec mora zagotoviti enotno vstopno točko za prijavo napak v delovanju iISUP. |
| 1.7 | Naročnik (oziroma za to pooblaščene kontaktne osebe naročnika) bo zaznano napako izvajalcu prijavljal v trenutku pojava oziroma zaznave napake v pogodbenem delovnem času za odpravljanje napak v delovanju iISUP: |

|  | preko vnosa na spletni portal izvajalca |  |
| --- | --- | --- |
|  | na elektronski naslov |  |
|  | po telefonu na številko (klicni center) |  |

| 1.8 | Spletni portal izvajalca za prijavo napak mora naročniku zagotoviti informacije o poteku reševanja storitvenih zahtevkov. |
| --- | --- |
| 1.9 | Ob telefonski prijavi napake je potrebno napako prijaviti vsaj še na enega od navedenih načinov, ravno tako to velja za povratno informacijo izvajalca. |
| 1.10 | Pri prijavi napake naročnik: - navede ime in telefon pooblaščene kontaktne osebe, ki napako prijavlja, - določi stopnjo resnosti napake, - navede opis napake ali opis storitve, ki jo je potrebno izvesti, - določi če je (izjemoma) čas začetka del TAKOJ, - določi način reševanja napake, če je naročniku poznan. |
| 1.11 | O spremembah načina javljanja napak, ki so v obojestranskem interesu, se lahko dogovorita skrbnika pogodbe obeh pogodbenih strank. |
| 1.12 | Izvajalec se obvezuje, da bo storitve vzdrževanja izvajal po navodilu naročnika in glede na tehnično možnost odprave napake: - telefonsko, - z daljinskim priklopom v naročnikov iISUP, - na lokaciji instalacije iISUP Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. |
| 1.13 | Izvajalec se obvezuje, da se bo prijavljene napake odpravljal glede na stopnjo resnosti napake: |

| Stopnja resnosti napake | Pogodbeni delovni čas | Režim pogodbene pripravljenosti (ur/dni) | Odzivni čas | Režim odpravljanja napake (ur/dni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritična napaka Uporaba programske opreme ni možna ali pa je neodzivna. Napaka ima težke posledice za odvijanje prometa in/ali za njegovo varnost. | 0 – 24 h | 24/7 | < 2 uri | 24/7 |
| Nekritična napaka Uporaba programske opreme je rahlo omejena. Napaka nima bistvenega vpliva na odvijanje prometa in/ali njegovo varnost ali pa je vpliv zgolj minimalen, vendar dopušča nadaljnje delo. | 8 – 16 h | 8/5 | < 8 ur | 8/5 |

| 1.14 | Odzivni čas je najdaljše obdobje, ki sme preteči od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec prične z diagnosticiranjem in reševanjem oziroma odpravljanjem napake, to je do trenutka daljinske prijave (dostopa) vzdrževalca v iISUP ali do prihoda vzdrževalnega osebja na lokacijo instalacije iISUP. Odzivni čas ne določa časa odprave napake, temveč čas začetka reševanja problema. |
| --- | --- |
| 1.15 | Izvajalec se obvezuje, da bo kritične napake odpravljal neprekinjeno do odprave napake, bodisi telefonsko, z daljinskim priklopom v naročnikov iISUP ali na lokaciji instalacije iISUP. V največ štirih (4) urah mora izvajalec ponuditi nadomestno oziroma začasno rešitev za ponovno vzpostavitev delovanja. |
| 1.16 | Izvajalec se obvezuje, da bo nekritične napake odpravljal v času in na način »best effort«: - telefonsko za svetovalne storitve, - v dogovoru z naročnikom z daljinskim priklopom v naročnikov iISUP za manjše posege oziroma na lokaciji instalacije iISUP za večje posege. |
| 1.17 | Napaka v delovanju iISUP je rešena oziroma odpravljena, ko ponovno brezhibnost delovanja iISUP pisno potrdi pooblaščena kontaktna oseba naročnika. |
| 1.18 | Strokovnjaki izvajalca bodo o svojem prihodu v prostore naročnika, o opravljenem delu in o odhodu obveščali odgovorne oziroma kontaktne osebe naročnika. |
|  | Redne posodobitve in preventivno vzdrževanje (planirane prekinitve) |
| 1.19 | Izvajalec se obvezuje, da bo redne posodobitve in preventivno vzdrževanje, ki vključuje: - redno posodabljanje programskih verzij na zadnjo stabilno različico, kar pomeni, da mora iISUP oziroma vse komponente iISUP delovati na podprtih verzijah programske opreme, kar pomeni, da mora izvajalec slediti novim verzijam programske opreme in izdati posodobljeno verzijo najkasneje v dvanajst (12) do štiriindvajset (24) mesecih od objave novih verzij, - 2x letno celovit pregled sistema s predlogi za izboljšavo na nivoju varnosti, funkcionalnosti in nadgradenj, - ažuriranje tehnične dokumentacije obstoječega iISUP, - odprava pomanjkljivosti v kodi za naročnika prilagojene programske opreme, izvajal v dogovoru z naročnikom v času in na način »best effort« v pogodbenem delovnem času najmanjše obremenjenosti sistema (popoldanski, nočni čas, vikendi) bodisi z daljinskim priklopom v naročnikov iISUP ali na lokaciji instalacije iISUP. |
| 1.20 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse instalirane spremembe obstoječega iISUP izdelal in naročniku predal kompletno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.21 | Kompletno dokumentacijo iz predhodne točke v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
|  | Izdelava poročil |
| 1.22 | Izvajalec bo za vsa izvedena vzdrževalna dela enkrat mesečno pripravil poročilo. |
| 1.23 | Mesečno poročilo je priloga mesečnega računa. Ustreznost mesečnega poročila je pogoj za potrditev mesečnega računa. |
| 1.24 | Minimalni obseg mesečnega poročila: - podrobni opis reševanja vseh prijavljenih napak: - čas prijave, - osebo, ki je napako prijavila, - osebe, ki so na strani izvajalca sodelovale pri reševanju napake, - čas začetka reševanja, - vrsto in opis napake, - čas, ko je bila napaka rešena, - opis kako je bila rešena, - podrobni opis ostalih izvedenih storitev, - kronologija storitev iz prejšnje alineje, - navedba izdelane tehnične dokumentacije instaliranih popravkov, novih programskih verzij in posodobitev programske opreme, navodil za uporabo, ipd., - navedba izdelanega poročila o delovanju iISUP. |
|  | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih urah |
| 1.25 | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih urah, so: - svetovanje in pomoč naročniku pri upravljanju (administriranju) iISUP, - svetovanje in pomoč naročniku glede potrebnih sprememb iISUP, - nadgradnje iISUP, kar vključuje spremembe iz naslova zakonodaje (zagotavljanje zakonskih skladnosti) ter dodajanje novih funkcionalnosti, ki so posledica razvoja produkta in vključevanja dobrih poslovnih praks, - druge storitve v dogovoru z naročnikom, - izdelava tehnične dokumentacije instaliranih sprememb in funkcionalnih rešitev, navodil za uporabo, ipd., ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.26 | Naročnik bo po obojestranski potrditvi okvirnega predračuna, kot izhaja iz člena 7.4, izvajalcu preko enotne vstopne točke za prijavo napak v delovanju iISUP v pogodbenem delovnem času od 8.00 do 16.00 ure vse delovne dni v letu v pisni obliki naročal izvedbo storitev, obračunanih mesečno po dejansko porabljenih urah. Izvajalec se obvezuje, da bo tovrstna naročila potrdil najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naročila in vse naročene storitve, vključno z izdelavo tehnične dokumentacije, izvajal v skladu z obojestransko potrjenim okvirnim predračunom, bodisi z daljinskim priklopom v naročnikov iISUP ali na lokaciji instalacije iISUP. |
| 1.27 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse nadgradnje iISUP izdelal in naročniku predal: - tehnično dokumentacijo v zvezi s potekom poslovnih procesov pred pričetkom implementacije, - uporabniško dokumentacijo po zaključeni implementaciji, v slovenskem ali angleškem jeziku, ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.28 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 1.29 | Kompletno dokumentacijo točke 1.28 v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost za: - oseminštirideset (48) mesečnih pavšalov iz točke 1.5 te pogodbe, in - storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah iz točke 1.25 te pogodbe v obsegu največ 3.600 človek/ur (pogodbena kvota), je določena na osnovi predračuna izvajalca oziroma Priloge 1, in znaša v EUR brez DDV (davek na dodano vrednost): |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 3.3 | Cena mesečnega pavšala vključuje vse storitve izvajalca, ki so predmet te pogodbe, v zvezi z zagotavljanjem delovanja implementiranega iISUP (naročnika ne bremenijo oziroma nima nikakršnih stroškov). |
| 3.4 | V ceno mesečnega pavšala so vključeni vsi stroški z izvedbo v pavšal vključenih storitev. Potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno mesečnega pavšala in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 3.5 | V ceno pavšala je vključeno reševanje neomejenega števila prijavljenih napak. |
| 3.6 | V ceno enote človek/ura so vključeni vsi stroški strokovnjaka v zvezi z izvajanjem del. Potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno človek/ura in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 4. | TRAJANJE VZDRŽEVANJA PO TEJ POGODBI |
| 4.1 | Izvajalec bo implementirani iISUP pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu implementiranega iISUP v redno obratovanje, to je po zaključku poskusnega obdobja obratovanja, vse do izteka pogodbe za vzdrževanje implementiranega iISUP, to je oseminštirideset (48) polnih koledarskih mesecev po prevzemu implementiranega iISUP v redno obratovanje. |
| 5. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 5.1 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbene storitve in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 5.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev po tej pogodbi. |
| 5.3 | Naročnik se obvezuje, da bo svoje pooblaščene predstavnike za prijavo napak imenoval po sklenitvi vzdrževalne pogodbe. Seznam lahko naročnik kadarkoli dopolnjuje ali spreminja in o tem obvesti izvajalca. |
| 5.4 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezne pogoje za normalno delovanje iISUP po navodilih proizvajalca. |
| 5.5 | Naročnik se obvezuje, da bo strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v programsko opremo iISUP, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi. Vse spremembe bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo dal na voljo izvajalcu pri opravljanju storitve. |
| 5.6 | Naročnik se obvezuje, da bo: - pravočasno obveščal izvajalca o napakah, - omogočil neoviran dostop izvajalčevemu osebju do vzdrževanega iISUP, - skrbel za ustrezne delovne pogoje pri opravljanju vzdrževalnih del, kar vključuje tudi brezplačne delovne prostore. |
| 5.7 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te vzdrževalne pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 5.8 | Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 2 in izpolnjujejo razpisne pogoje, pred pričetkom del praviloma potrdil. Naročnik si pridržuje pravico, da z vsemi navedenimi kadri opravi intervju in da katerega od navedenih kadrov ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo. |
| 5.9 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih storitev. |
| 6. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 6.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene storitve izvrševal strokovno pravilno in kvalitetno, v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi, gospodarno in v korist naročnika. |
| 6.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev ter da bo upošteval njegova morebitna navodila. |
| 6.3 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 6.4 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 2, sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev. V kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, mora o tem izvajalec naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobiti soglasje. |
| 6.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. |
| 6.6 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni kadri, navedeni v Prilogi 2, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 6.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih in poslovnih informacij. |
| 6.8 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil izvedbo predhodno najavljenega preverjanja izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov in ravni informacijske varnosti pri izvajalcu in/ali podizvajalcih, tudi z vključitvijo drugih zunanjih izvajalcev (npr. revizorji, presojevalci, ..). |
| 6.9 | Izvajalec se obvezuje, da bo pri vzdrževanju iISUP ves čas trajanja te pogodbe upošteval in izvajal informacijsko varnostne ukrepe, kot so definirani v 3. točki Priloge 2 pogodbe o implementaciji iISUP. Izvajalec zagotavlja, da se obveznosti izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov izvajajo tudi pri podizvajalcih. |
| 7. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 7.1 | Vse storitve vzdrževanja, razen storitev, ki so vključene v mesečni pavšal, se obračunajo po dejansko porabljenih urah. |
| 7.2 | Obračunska enota za storitve vzdrževanja je človek/ura Storitve se obračunajo v minimalnem obsegu 1 človek/ura. |
| 7.3 | Vrednost obračunske enote je enaka ne glede na to, ali se dela in storitve opravijo v rednem delovnem času ali izven njega. |
| 7.4 | V času izvedbe pogodbenih storitev vzdrževanja, obračunanih po dejansko porabljenih urah, se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovarjala, kolikšen obseg dela je ustrezen za izvedbo posameznih storitev ter potrebni čas za izvedbo. Naročnik in izvajalec bosta za vsako storitev pripravila okvirni predračun potrebnega dela, izvajalec pa lahko prične z izvedbo storitev po obojestranski potrditvi okvirnega predračuna. |
| 7.5 | Dinamika koriščenja storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah, se v času trajanja te pogodbe prilagaja dejanskim potrebam naročnika, nikakor pa v času trajanja te pogodbe ne sme preseči najvišje pogodbene kvote. Izraba celotne pogodbene kvote ur za naročnika ni obvezna. |
| 7.6 | Izvajalec bo naročniku izstavljal mesečne račune, en račun za koledarski mesec, in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec. |
| 7.7 | Na računu mora biti ločeno prikazana vrednost: - mesečnega pavšala, - število porabljenih ur. |
| 7.8 | Vsakemu računu mora biti priloženo mesečno poročilo o opravljenih storitvah v okviru mesečnega pavšala in specifikacija porabe storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah. |
| 7.9 | Minimalni obseg mesečnega poročila je določen v točki 1.24 te pogodbe. |
| 7.10 | Vsak prejeti račun in priloženo poročilo o opravljenem delu potrdi pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe). Naročnik bo poravnal oziroma plačal le tako potrjene račune. |
| 7.11 | Ravno tako je pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe) skupaj s predstavnikom izvajalca (skrbnikom pogodbe) zadolžen za spremljanje in evidenco porabe pogodbene kvote ur za izvedbo storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah. |
| 7.12 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil: - nepravilni račun, in/ali - nepravilno poročilo o opravljenem delu, v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun in/ali novo, pravilno poročilo o opravljenem delu v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, s pravilnim prikazom in obračunom opravljenih del oziroma odpravljenimi drugimi nepravilnostmi. |
| 7.13 | V vsakem primeru bo naročnik zavrnil račun in poročilo o opravljenem delu, če: - bodo v njih ločeno prikazani in zaračunani čas in potni stroški za prihod in odhod strokovnjakov izvajalca na lokacijo naročnika, - bo izvajalec za izvedbo konkretnih del angažiral (in zaračunal) preveliko število svojih strokovnjakov in prevelik obseg dela (nizek nivo efektivnega dela v porabljenem času). |
| 7.14 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 7.15 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 7.16 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 7.17 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 8. | POGODBENA KAZEN |
| 8.1 | Izvajalec za iISUP, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, garantira, da bo: - razpoložljivost sistema zaradi izpadov višja ali enaka 99,8 % merjeno na mesečnem nivoju, pri čemer lahko posamezni izpad traja največ štiri (4) ure (RTO – Recovery Time Objective), - razpoložljivost sistema zaradi planiranih prekinitev višja ali enaka 99,8 % merjeno na mesečnem nivoju. |
| 8.2 | Razpoložljivost se meri v mesečnih intervalih (koledarski mesec). |
| 8.3 | V primeru, da garantirana razpoložljivost iISUP pade pod zahtevano, lahko naročnik za vsak začeti 0,1% razpoložljivosti pod zahtevano izvajalcu zaračuna deset odstotkov (10%) mesečnega pavšala do nivoja petdeset odstotkov (50%) vrednosti mesečnega pavšala za mesec, v katerem bila izmerjena razpoložljivost. |
| 8.4 | Če izvajalec v posameznem koledarskem mesecu v primeru prijave kritične napake ne doseže zahtevanega odzivnega časa, lahko naročnik za vsako začeto uro zamude izvajalcu zaračuna deset odstotkov (10%) vrednosti mesečnega pavšala do nivoja petdeset odstotkov (50%) vrednosti mesečnega pavšala kumulativno za vse prijavljene napake v obravnavanem mesecu. |
| 8.5 | Če izvajalec v posameznem koledarskem mesecu v primeru prijave kritične napake ne zagotovi neprekinjenega odpravljanja napake do odprave napake, lahko naročnik za vsako ugotovljeno tovrstno nedoseganje pogodbenega nivoja storitve izvajalcu zaračuna deset odstotkov (10%) vrednosti mesečnega pavšala do nivoja petdeset odstotkov (50%) vrednosti mesečnega pavšala kumulativno za vse prijavljene napake v obravnavanem mesecu. |
| 8.6 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 8.7 | V kolikor izvajalec računa za pogodbeno kazen ne poravna pravočasno, ima naročnik pravico, da znesek pogodbene kazni sam odbije od računa za mesečni pavšal. |
| 8.8 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren nedelovanje iISUP v primeru okvare ali napake na strojni in sistemski programski opremi naročnika. Je pa v skladu s splošnimi obligacijskimi načeli v primeru velike malomarnosti s strani izvajalca odgovoren za vso posledično škodo, ki bi nastala zaradi izpada delovanja iISUP kot posledica take malomarnosti. |
| 9. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 9.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec v zadnjem mesecu pred pričetkom vzdrževanja implementiranega iISUP naročniku izročil bančno garancijo v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo devetinštirideset (49) koledarskih mesecev, za celotno obdobje vzdrževanja in en dodatni mesec, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 9.2 | Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe za implementacijo iISUP. |
| 9.3 | Naročnik dovoljuje, da izvajalec predloži dve bančni garanciji za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z ročnostjo petindvajset (25) mesecev vsaka. V tem primeru mora izvajalec naročniku novo bančno garancijo predložiti najkasneje deset (10) dni pred iztekom predhodne bančne garancije. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil predhodno (veljavno) bančno garancijo. |
| 10. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 10.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 10.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 11. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 11.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 11.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 11.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 11.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 11.1 in 11.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 12. | RAZVEZNI POGOJI |
| 12.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo. |
| 12.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. |
| 12.3 | Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 13. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 13.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 14. | ODSTOP OD POGODBE |
| 14.1 | Če izvajalec ne implementira kompletnega iISUP po pogodbi o implementaciji iISUP, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. |
| 15. | REŠEVANJE SPOROV |
| 15.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 16. | KONČNA DOLOČILA |
| 16.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z izvajanjem nikakršnih storitev deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 16.2 | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali dokumentacijo in podatke, označene kot poslovna skrivnost, predložene s strani nasprotne pogodbene stranke ali do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 16.3 | V primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 16.4 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 16.5 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 13:	Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razkrivajoča in prejemna stranka:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

ki jo zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Prejemna in razkrivajoča stranka:

Matična št.

Osnovni kapital

ki jo zastopa

sklepata naslednji

SPORAZUM O NE-RAZKRIVANJU PODATKOV

| 1. | UVODNA DOLOČBA |
| --- | --- |
|  | Podpisnici sporazuma o ne-razkrivanju informacij vzpostavljata poslovno sodelovanje na implementaciji in vzdrževanju integriranega informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa - iISUP, na podlagi podpisanih pogodb: NAB/ / /06/SŽ/INV NAB/ / /06/SŽ/VZD Poslovni namen pogodbenih strank zahteva, da druga drugo seznanita z določenimi informacijami, tudi zaupne narave, kot je dogovorjeno v nadaljevanju. Razkrivajoča in prevzemna stranka se obvezujeta, da bosta spoštovali pogoje in pravila varovanja poslovne skrivnosti, kot so definirana v tem sporazumu. |
| 2. | DEFINICIJE |
|  | Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, imajo naslednji pomen: - »Zaupni podatki« pomenijo katerekoli poslovne, finančne, operativne ali druge podatke in vsakovrstne podatke, ki se nanašajo na razkrivajočo stranko in/ali na družbo, katere lastnica/solastnica je ali še bo, in sicer predvsem, ne pa izključno: specifične zamisli in s tem povezana intelektualna lastnina, postopki, metodologije, poslovni načrti, finančni podatki, strategije, analize, sestavi, modeli, ostala poslovna dokumentacija, računalniški programi, priročniki, diski, poročila, delovne opombe, gradiva, know-how, formule, postopki, risbe, načrti, korespondenca ali katerokoli drugo gradivo, ki vsebuje kakršnekoli podatke v zvezi razkrivajočo stranko ter vsi podatki, ki jih razkrivajoča stranka označi kot »zaupno« in to sporoči prejemni stranki. Zaupni podatki so prav tako podatki, ki jih kot take razkrivajoča stranka ni izrecno opredelila, vendar pa jih mora prejemna stranka obravnavati kot zaupne glede na okoliščine in naravo dokumentov, v katerih so ji bili podatki posredovani. Poleg navedenega se za zaupne podatke štejejo tudi vsi podatki, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike storitev razkrivajoče ali prevzemne stranke ne glede na to ali se taki podatki lahko štejejo kot osebni, prometni ali drugi podatki po drugi pogodbi ali predpisu. - Razen, če ni drugače določeno v tem sporazumu, izraz razkrivajoča stranka vključuje tudi vse povezane osebe s to stranko. Če sporazum ne določa drugače, izraz prejemna stranka označuje tudi vse osebe, povezane s prejemno stranko. - »Povezana oseba« označuje katerokoli fizično osebo ali gospodarsko družbo (osebno ali kapitalsko družbo) ali katerokoli drugo obliko združenja domačega ali/in tujega kapitala ter podružnico, ki je kapitalsko ali statusno-pravno povezana s katero od strank sporazuma. - Prejemna stranka brez predhodnega soglasja razkrivajoče stranke zaupnih podatkov ne sme posredovati tretji osebi. - Kot »zaupni podatki« se ne štejejo podatki: - ki so splošno znani ali postanejo javni na drugačen način kot zaradi kršitve obveznosti prejemne stranke, ki jih ima po tem sporazumu nasproti razkrivajoči stranki, - ki postanejo na zakonit način poznani prejemni stranki preden ji razkrivajoča stranka razkrije zaupne podatke, pod pogoji iz tega sporazuma, - ki postanejo prejemni stranki poznani iz vira, ki ni razkrivajoča stranka, do česar pa ne pride zaradi kršitve zakonodaje ali kršitve obveznosti ohranjanja zaupnih podatkov nasproti razkrivajoči stranki ali, (iv) ki jih prejemna stranka na zakonit način neodvisno sama odkrije. |
| 3. | PREDMET SPORAZUMA |
|  | Prejemna stranka se s podpisom tega sporazuma izrecno zavezuje: - Da se bo vzdržala razkritja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke tretjim osebam, za nedoločen čas, od dneva, ko ji je razkrivajoča stranka prvič razkrila takšne zaupne podatke. - Da bo sprejela vse potrebne razumne varnostne ukrepe, ki bodo zagotovili ne-razkritje zaupnih podatkov; ti ukrepi morajo biti vsaj tako strogi oziroma natančni kot ukrepi, s katerimi prejemna stranka varuje svoje zaupne podatke in poslovne skrivnosti, hkrati pa morajo ti ukrepi dosegati vsaj standard razumne skrbnosti oziroma skrbnosti dobrega gospodarstvenika. - Da se bo vzdržala razkritja, reprodukcije, oblikovanja povzetkov in/ali razširjanja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke, razen če so takšna dejanja v skladu s poslovnim razmerjem med razkrivajočo in prejemno stranko, in samo v primerih, predvidenih v tem sporazumu. - Da bodo osebe, ki se bodo seznanile z zaupnimi podatki, varovale te podatke kot zaupne in jih ne bodo razkrile nobeni nepooblaščeni osebi. - Da ne bo razmnoževala, kopirala, skenirala, fotografirala, preoblikovala ali na kakršen koli način shranila katerihkoli podatkov na računalniku z zunanjim dostopom ali elektronskim sistemom za poizvedbo ali jih posredovala v kakršnikoli obliki. - Da ne bodo osebe, ki bodo imele dostop do dokumentov oziroma zaupnih podatkov, razmnoževale, kopirale, skenirale, fotografirale ali na kakršen koli način shranile zaupane podatke brez izrecnega soglasja razkrivajoče stranke. - Da bo vso dokumentacijo in nosilce podatkov, ki jih bo prejela od razkrivajoče družbe, vrnila takoj, ko jih ne bo več potrebovala za namen, za katerega so ji bili posredovani oziroma takoj, ko to zahteva razkrivajoča družba. Prejemna stranka lahko razkrije zaupne podatke razkrivajoče stranke, če je to zahtevano v sodnem ali drugem postopku pred državnim organom, pri čemer pa mora prejemna stranka: - ali predhodno pisno obvestiti razkrivajočo stranko o takem razkritju in pridobiti njeno soglasje, - ali pridobiti predhodno pisno zagotovilo pristojnega sodnega ali drugega organa, v katerem je zagotovljena najvišja možna raven zaščite zaupnih podatkov po pravu, katero naj se uporablja. Prejemna stranka mora takoj sporočiti razkrivajoči stranki podpisnici odkritje o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi ali razkritju zaupnih podatkov ali o kakršnikoli kršitvi tega sporazuma z njene strani ali s strani tretjih oseb. Prejemna stranka mora sodelovati z razkrivajočo stranko na razumen način, tako da pomaga razkrivajoči stranki znova pridobiti zaupne podatke in preprečiti nadaljnjo nepooblaščeno uporabo ali razkrivanje oz. razkritje zaupnih podatkov. Prejemna stranka mora, na zahtevo razkrivajoče stranke, vrniti vse originale, kopije, reprodukcije in povzetke zaupnih podatkov ter ves ostali material v telesni obliki in naprave, katere je dobila od razkrivajoče stranke kot zaupne podatke ali vse navedeno na zahtevo razkrivajoče stranke uničiti. |
| 4. | ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST |
|  | Prejemna stranka skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih informacij druge stranke pridobljenih na podlagi tega dogovora oziroma zaradi uresničitve dogovorjenega namena. V primeru, da prejemna stranka dostopa oziroma kako drugače neupravičeno obdeluje (ne glede na to, ali gre za razkritje ali drug način obdelave) podatke o naročnikih ali uporabnikih razkrivajoče stranke, velja obveznost plačila pogodbene kazni za razkritje zaupnih informacij, kot je ta opredeljena v tretjem odstavku tega člena za vsak neupravičeno obdelan podatek. Ta obveznost velja vzporedno s katerokoli drugo sankcijo ali ukrepom, ki jo v primeru take kršitve sprejme prizadeta stranka na podlagi zakona ali pogodbe. V primeru: - razkritja zaupnih informacij nepooblaščenim osebam, - iz drugega odstavka tega člena, - da so pridobljene informacije uporabljene v nasprotju z namenom kot je opredeljen v 1. členu tega sporazuma, je stranka – kršitelj nasprotni stranki dolžna izplačati pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR za vsak primer kršitve posebej. Šteje se, da je zahteva utemeljena, če so ji priloženi ustrezni dokazi, iz katerih izhaja, da je prejemna stranka kršila določbe tega dogovora. V primeru, da ugotovljena škoda zaradi kršitve presega znesek pogodbene kazni, je dolžan kršitelj drugi stranki povrniti tudi razliko med ugotovljeno škodo, ki jo ugotovi pooblaščeni cenilec, ki ga izbere prizadeta stranka, in zneskom pogodbene kazni. Plačilo pogodbene kazni ne odveže kršitelja od izpolnitve njegovih obveznosti iz predmeta te pogodbe. |
| 5. | PRAVICE |
| 5.1 | Vsi zaupni podatki so in ostajajo last razkrivajoče stranke. Z razkritjem zaupnih informaciji prejemni stranki razkrivajoča stranka niti izrecno niti implicitno ne prenaša na prejemno stranko kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine (patent, avtorske pravice, znamka, ...), razen, če med strankama ni dogovorjeno kaj drugega. Razkrivajoča stranka si pridružuje možnost zaščititi vse pravice intelektualne lastnine (patenti, avtorske pravice, ….) ali tržne skrivnosti, razen če med strankama ni, v pisni obliki v obliki aneksa k tej pogodbi, dogovorjeno kaj drugega. |
| 5.2 | Pogoji zaupnosti iz tega sporazuma ne smejo biti uporabljeni za omejevanje pravic razkrivajoče ali prejemne stranke samostojno razvijati ali pridobivati produkte brez uporabe zaupnih podatkov nasprotne stranke. Stranki te pogodbe sta neodvisni ena od druge. Ta pogodba ne ustvarja partnerstva ali zastopstva ali kakega drugega podobnega razmerja med njima. Nobena od strank s podpisom te pogodbe ni pridobila pravic uporabe, bodisi za namene oglaševanja, publicitete ali drugih marketinških aktivnosti, v zvezi z imenom, blagovnimi znamkami ali drugimi znaki druge stranke in z njo povezane osebe. |
| 5.3 | Ta sporazum celovito ureja razmerja med strankami v povezavi z zaupnimi podatki, posredovanimi s strani razkrivajoče stranke prejemni stranki, za uresničitev namena iz 1. člena tega sporazuma. Sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja vse dokler traja poslovno sodelovanje na implementaciji in vzdrževanju integriranega informacijskega sistema upravljanja železniškega prometa - iISUP oziroma vse dokler sta v veljavi pogodbi, navedeni v 1. točki sporazuma. Sporazum se lahko spremeni samo na podlagi dogovora obeh strank, in sicer z aneksom v pisni obliki. Obveznost ne-razkrivanja zaupnih podatkov v skladu s tem sporazumom prejemno stranko zavezuje tudi po prenehanju tega sporazuma. Za ta sporazum velja pravo Republike Slovenije. Če je katerakoli določba tega sporazuma s strani sodišča ali drugega pristojnega organa spoznana za neveljavno, ostanejo ostale določbe tega sporazuma še naprej v veljavi. Vse spore, ki bodo izvirali iz tega sporazuma, bosta stranki poskušali reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta sporazum je napisan 2 izvodih, od kateri vsaka stranka prejme po en izvod. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Prejemna in razkrivajoča stranka: |  | Razkrivajoča in prejemna stranka: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 14:	Predračun (implementacija iISUP)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

Celotna ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 15:	Predračun (vzdrževanje implementiranega iISUP)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa - iISUP |
| --- | --- |

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  |  | Vrednost enote | Število enot | Celotna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesečni pavšal, enota |  | 48 |  |
| 2 | Delo strokovnjaka v enoti človek/ura |  | 3.600 |  |
| 3 | Vzdrževanje implementiranega iISUP |  |  |  |

Celotna vrednost vrstic 1 in 2 se izračuna kot zmnožek »Vrednost enote« in »Število enot«.

Celotna vrednost vrstice 3 se izračuna kot seštevek celotne vrednosti vrstic 1 in 2.

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 16:	Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema)

- Definicije pojmov in kratice

| Kratica/pojem | Opis |
| --- | --- |
| DR | Disaster Recovery |
| DRP | Disaster Recovery Procedure |
| ePoti | Informacijski sistem za naročanje vlakovnih poti |
| EU | Evropska unija |
| eVK | Elektronska voznoredna knjižica – aplikacija za strojevodje na tabličnih računalnikih |
| GPS | Globalni sistem pozicioniranja |
| Hermes | Omrežje za izmenjavo podatkov med železnicami |
| iISUP | Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa |
| ILTIS | Sistem daljinskega vodenja železniškega prometa (SIEMENS) |
| IS | Informacijski sistem |
| ISO 27001/27002, ISO 27017 | ISO standard, zahteve in kontrole sistema za upravljanja varnosti informacij |
| ISR | Mednarodni sistem za izmenjavo podatkov o statusih vagonov |
| ISSŽP | Interno razviti informacijski sistem skupine SŽ predvsem za podporo dejavnosti vodenja železniškega prometa, dejavnosti potniškega in tovornega prometa |
| IT | Informacijska tehnologija |
| JŽI | Javna železniška infrastruktura |
| LEA | Sistem elektronske voznoredne knjižice za strojevodje v uporabi na švicarskih železnicah |
| Maximo | Informacijski sistem za upravljanje s sredstvi na SŽ |
| OBR.Upor | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom za obračun uporabnine |
| OBR.Zam | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom za obračun režima učinkovitosti (zamude) |
| OBR.ZAS | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom za obračun zasedenosti tirov |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PIS | Informacijski sistem za informiranje potnikov (napisne table na postajah) |
| PŽP | Prevoznik v železniškem prometu |
| RID | Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID – dodatek C h konvenciji COTIF) |
| RNE | RailNetEurope – združenje evropskih upravljavcev žel. infrastrukture |
| ROMAN.ANYW | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom ROMAN Anywhere |
| ROMAN.Plan | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom ROMAN Planning |
| SBB | Švicarske zvezne železnice |
| SDLC | Življenjski cikel aplikacijske rešitve (Software development lifecycle) |
| SPINFRA.CPK | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in centralnim podatkovnim skladiščem |
| SPINFRA.BI | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom za poslovno poročanje |
| SŽ | Slovenske železnice |
| TIS | Mednarodni informacijski sistem za spremljanje vlakov (pod okriljem RNE) |
| TAF TSI | Tehnične specifikacije za interoperabilnost: TSI za podsistem »telematske aplikacije za tovorni promet«: TAF |
| TAP TSI | Tehnične specifikacije za interoperabilnost: TSI za podsistem »telematske aplikacije za potniški promet«: TAP |
| UI | Upravljalec infrastrukture |
| UPR vlaki | Vlaki za potrebe upravljavca infrastrukture (delovni vlaki) |
| ZInfV | Zakon o informacijski varnosti, Uradni list RS, št. 30/18 |
| WS | Web Services – spletne storitve |

1. Predmet javnega naročila

V Razpisnem obrazcu 16 so določene zahteve naročnika glede implementacije iISUP, ki ga bo uporabljala družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. na območju JŽI.

2. Pregled obstoječega stanja

Za spremljanje železniškega prometa se danes uporablja ISSŽP. Kontekst zadevnega razpisa se nanaša na del ISSŽP (ISSŽP del vodenja železniškega prometa), ki pokriva dejavnost upravljavca infrastrukture na področju JŽI in je logično omejen od funkcionalnosti, ki pokrivajo procese drugih družb v skupini SŽ.

Obstoječi sistem za spremljanje železniškega prometa je bil razvit v začetku 90-tih let in osnovna tehnologija sistema ostaja nespremenjena še od takrat. V zadnjih letih je bilo opravljenih precej dopolnitev, podprtih je bilo mnogo procesov, predvsem tistih, ki izhajajo iz delitve dejavnosti železniškega prometa med upravljavca in prevoznike v železniškem prometu.

Aplikacije, ki sestavljajo ISSŽP, so plod dolgoletnega lastnega razvoja in so namenjene predvsem podpori vodenju, spremljanju izvajanja železniškega tovornega in potniškega prometa, gibanju pošiljk, vlečnih vozil in delu osebja vleke v realnem času. Beleženje dogodkov poteka na več sto lokacijah na celotnem območju SŽ. Poleg tega zagotavlja tudi delovanje sklopov, ki se nanašajo na procese, vezane na osnovno dejavnost: poprodajne aktivnosti v tovornem in potniškem prometu, izvajanje statističnih obdelav, izmenjavo podatkov z drugimi železnicami, poslovnimi partnerji in uporabniki storitev, dostopnost do predpisov in pripravo pregledov za potrebe strokovnih služb in vodstvenega nivoja.

Posamezni sklopi nudijo podporo tako upravljavcu kot prevoznikom v vseh fazah procesov, vezanih na promet vlakov na območju JŽI. Tako poleg naročanja vlakovnih poti in priprave plana prometa zagotavljajo spremljanje prometa vseh vlakov (tovornih, potniških in lokomotivskih) na progah JŽI v realnem času. Na osnovi sprotnega vnosa podatkov o sestavi vlakov (vagoni oz. potniške garniture), priključenih vlečnih vozilih (lokomotive) ter beleženja podatkov o gibanju posameznih vlakov omogoča delovanje aplikacij po eni strani stalen operativen pregled nad trenutno situacijo, po drugi strani pa shranjevanje vseh potrebnih podatkov za kasnejše poizvedbe ter analize obsega in kakovosti opravljenega dela. Ob vožnji vlaka so zabeležena vsa odstopanja od predvidenega voznega reda, vključno z razlogi in odgovornimi povzročitelji zamud.

Za potrebe zunanjih prevoznikov so pripravljene posebne programske rešitve (z uporabo spletnih aplikacij), ki le-tem omogočajo predajo podatkov o vlakih upravljavcu ter dostop do podatkov o gibanju njihovih vlakov in lokomotiv na mreži JŽI.

Poseben sklop ISSŽP je namenjen pripravi informacij za obveščanje vlakovnega osebja prevoznika (strojevodja) in operativnega osebja upravljavca (prometniki, dispečerji) v zvezi z omejitvami (počasne vožnje, zapore) v prometu. Na osnovi sprotnega prenosa podatkov o mestu in času trajanja omejitev iz sistema za upravljanje sredstev (Maximo) programske rešitve zagotavljajo izpis ustreznih obvestil in omogočajo nadzor nad pravilno obveščenostjo osebja. V okviru tega sklopa poteka tudi beleženje podatkov o posebnostih in izrednih dogodkih v odvijanju prometa vlakov ter priprava dnevnih operativnih poročil.

Različni sklopi ISSŽP omogočajo pripravo vseh potrebnih spremnih dokumentov vlakov tako za potrebe prevoznikov (Poročilo o sestavi in zaviranju vlaka) kot tudi upravljavca javne železniške infrastrukture (Nalog za vožnjo vlaka, Splošni nalog).

Delovanje teh sklopov nudi tudi osnovo za posredovanje oz. izmenjavo podatkov v okviru mednarodnih železniških IT projektov (TIS, ISR, Hermes, …) ter omogoča pripravo elementov potrebnih za izračun uporabnine in obračun porabljene električne energije vlečnih vozil. Del sistema je tudi »TAF skupni vmesnik« preko katerega so podprte izmenjave podatkov s PŽP.

Ker je bil obstoječ sistem za spremljanje železniškega prometa načrtovan in v večjem delu izdelan v času enovitih železnic, so tudi danes uporabniki sistema tako družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. kot tudi družbe SŽ-Tovorni promet, d.o.o., SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-VIT, d.o.o. Pri tem je potrebno poudariti, da so vloge uporabnikov (družb v skupini SŽ) ohlapno definirane, na več nivojih prepletene in v splošnem informacijski sistem kot tak ne zagotavlja več podpore dejanskim poslovnim in delovnim procesom, saj je veliko procesov v večji meri prilagojeno rigidnosti informacijskega sistema.

3. Zahteve za vzpostavitev integriranega informacijskega sistema za upravljanje vlakovnega prometa

  - Splošne zahteve za informacijski sistem

- Informacijski sistem bo nameščen na obstoječi strežniški infrastrukturi SŽ:

- Osnova strežniške infrastrukture je virtualizacijska platfoma VMware vSphere 7 s po eno neodvisno HA gručo VMware ESXi na primarni in DR lokaciji;

- Vsi načini replikacije imajo možnost delovanja v obeh smereh. Za replikacijo večine virtualnih strežnikov pa je vzpostavljen mehanizem »VMware vSphere replication«. Replikacija je možna tudi s programsko opremo Veeam Backup & Replication V11 in sicer »Periodically« (na 1 minuto in več) ali »Continuously«;

- Implementiran je po en namenski diskovni sistem Exagrid za shranjevanje varnostnih kopij na primarni in DR lokaciji. Med diskovnima sistemoma je vzpostavljena sinhronizacija zavarovanj v obe smeri. Za zavarovanja se uporablja programska oprema Veeam Backup & replication V11;

- Za nadzor delovanja strežniške infrastrukture in informacijskih sistemov (tudi iISUP) se uporablja sistem CheckMk;

- V okviru implementacije je potrebno zagotoviti, dokumentirati in ustrezno testirati postopke za preklop na DR lokacijo in nazaj;

- Avtentikacija uporabnikov mora biti izvedena preko enotnega imenika na »MS Active Directory« platformi naročnika;

- Ponujena programska platforma mora omogočati sistem enkratne prijave (SSO - Single Sign On);

- Naročnik mora imeti na voljo štiri okolja in sicer razvojno, testno, produkcijsko ter sistem za izvajanje uporabnikovih sprejemnih testov (UAT);

- Sistem mora omogočati izvedbo prenosa/migracije vseh podatkov iz obstoječega sistema in ostalih podatkov, ki jih sistem potrebuje za svoje delovanje;

- Informacijski sistem mora omogočati možnost izvoza vseh podatkov v podatkovne baze oziroma podatkovna skladišča na lokaciji podatkovnega centra naročnika, iz različnih razlogov (npr. poslovna analitika, hramba dnevniških zapisov, izdelava varnostnih kopij podatkovne baze);

- Podatki morajo biti dostopni v zakonskem roku hrambe dokumentov vključno s prilogami (arhiviranje).

  - Zahteve glede informacijske varnosti

- V celotnem življenjskem ciklu aplikacije rešitve (SDLC) se morajo izvajati relevantne varnostne aktivnosti in kontrole v skladu s standardom ISO 27001/27002 (sistem za upravljanje varnosti informacij) ter ISO 27017 (varnostne kontrole za oblačne storitve) in to najmanj pri: arhitekturi informacijske varnosti, varnosti kontrole pristopa, beleženje vseh dogodkov, uporaba in tehnike šifriranja, zaščita pred škodljivo programsko kodo, izdelavi varnostnih kopij, postopkih za neprekinjeno poslovanje in upravljanje incidentov;

- Razvita informacijska rešitev mora biti skladna z zahtevami ZInfV;

- Informacijska rešitev mora zabeležiti dogodke (eng. Log files), revizijske dogodke in dostop do objektov (eng. Auditing events), stanje komunikacij z drugimi informacijskimi sistemi in stanje povezanih servisov zahtevanih za pravilno delovanje sistema;

- Izvedena mora biti hramba dnevniških zapisov o delovanju informacijskega sistema za obdobje šestih (6) mesecev. Hramba dnevniških zapisov mora biti zagotovljena na ozemlju Republike Slovenije;

- Izvedeno mora biti beleženje vseh aktivnosti administratorjev sistema (dostopi, izvedene aktivnosti, …);

- Razvoj informacijske rešitve mora biti izvajan ob upoštevanju metodologij varnega razvoja aplikacij (npr. OWASP) z izvajanimi dokumentiranimi testi odpornosti na znane varnostne ranljivosti;

- Podatki, ki vključujejo digitalne vsebine, avdio, video, pretočne podatke, besedila in ostale podatke morajo biti šifrirani (AES-128 tehnologija ali enakovredna oz. višja tehnologija šifriranja), med prenosom po omrežjih in pri izmenjavi podatkov med posameznimi informacijskimi sistemi;

- Informacijska rešitev mora biti zasnovana tako, da se nepooblaščenim osebam ne razkrijejo informacije, kar je treba doseči s tehnologijami, kot sta SSL (Secure Socket Layer) ali enakovreden protokol ter HTTPS ali enakovreden protokol;

- Ponudnik mora dokumentirati politiko neprekinjenega delovanja in povratka storitve v primeru katastrofe (DRP) ter pripraviti okvirni plan rednega testiranje DRP postopkov;

- Ponudnik mora zagotoviti možnost elektronskega podpisovanja dokumentov s koriščenjem kvalificiranih digitalnih potrdil.

Zahteve za izvorno kodo informacijskega sistema

Naročnik ne želi biti v celoti odvisen od proizvajalca programske opreme, poleg tega pa želi dolgoročno zaščititi svojo investicijo in zagotoviti kontinuiteto poslovanja tudi za primer, da izvajalec opusti ta proizvodni program (npr. po zajemu/prevzemu s strani tretjega podjetja) ali preneha poslovati (npr. stečaj), ali pa postane nekonkurenčen (izsiljevanje naročnika z visokimi cenami). V predmetnem javnem naročilu ne gre za predajo izvorne kode v obliki dogovora o deponiranju (Escrow agreement), ampak naročnik lahko pod pogoji iz razpisne dokumentacije za lastne potrebe poljubno dograjuje dobavljeni sistem aplikacij z novimi aplikacijami, ali poljubno modificira, nadgrajuje in kakorkoli spreminja katerokoli dobavljeno aplikacijo, ali jo razmnožuje, z ali brez sodelovanja s pogodbenim izvajalcem/vzdrževalcem, nima pa jo pravice prodajati.

V kolikor ponudnik ne sprejme v zgornjem odstavku navedenega pogoja za izvorno kodo informacijskega sistema, se njegova celotna ponudba smatra za nedopustno (»knockout«).

Izvorna koda, ki bo predana naročniku, mora biti ustrezno dokumentirana in mora vsebovati vse elemente, ki bodo naročniku omogočile morebiten nadaljnji razvoj in vzdrževanje sistema. Naročnik mora vedno imeti na razpolago zadnjo verzijo izvorne kode sistema, kar pomeni, da mora izvajalec vse spremembe izvorne kode posredovati naročniku. Dokumentacija mora tako vsebovati vsaj naslednje:

- Podatke o arhitekturi in zasnovi informacijskega sistema;

- Model podatkovne baze z ustreznimi opisi;

- Dokumentacijo podatkovnih vmesnikov;

- Opis načina postavitve razvojnega okolja ter konfiguracije zahtevanih orodij;

- Podrobno dokumentacijo mehanizmov avtentikacije ter preverjanja uporabniških pravic;

- Podatke o vseh verzijah izvorne kode z opisom vsebine, navedbo lokacij datotek v imeniški strukturi, revizijskih kontrol ipd.;

- Opis gradnikov (metod, spremenljivk);

- Seznam zunanjih orodij, ki niso del sistema in so potrebna za razvoj sistema;

- Podrobno dokumentacijo, ki praviloma zajema:

- Standardno dokumentacijo izvorne kode;

- Dokumentacijo shem XML;

- Dokumentacijo vmesnikov spletnih storitev;

- Podatkovni slovar (entitete, tabele, podatkovni elementi);

- Dokumentacijo programskih vmesnikov;

- Dokumentacijo uporabljenih lastnih ali tujih programskih komponent;

- Dokumentacijo postopkov in algoritmov, kar vključuje delovne tokove in vgrajena poslovna pravila;

- Splošno namestitveno shemo in navodila za namestitev v ciljno okolje za vsa podprta okolja;

- Diagram odvisnosti med programskimi vmesniki in sistemi;

- Podrobno dokumentacijo o namestitvi in konfiguraciji okolja za razvoj;

- Natančne opise vseh delov ali modulov sistema;

- Dokumente o uporabljenih elementih ali knjižnicah tretjih oseb ali podizvajalcev, ki so vključene ali so del izvorne kode sistema;

- Natančna navodila o pripravi namestitvenih datotek, namestitvi in konfiguraciji produkcijskega in testnega okolja.

  - 3.1.	Opis sistema iISUP

Sistem iISUP delimo na več vsebinskih področij:

- Evidentiranje gibanja vlakov;

- Spremljanje prometa – vizualizacija;

- Dispečiranje oziroma upravljanje prometa z zaznavanjem, napovedovanjem in odpravo konfliktov ter napovedovanjem prometa za naslednjih n-ur;

- Spremljanje vlakovnih kompozicij;

- Obveščanje strojevodij – izdaja dokumentov za vožnjo vlakov;

- Upravljanje prometa na način varčevanja energije potrebne za vleko vlakov;

- Evidentiranje primarnih vzrokov zamud;

katerih zahteve so podrobno opisane v točki 3.2.

Vse funkcionalnosti v okviru iISUP morajo biti implementirane v skladu z zakoni, uredbami, pravilniki in operativnimi predpisi upravljavca omrežja JŽI. Osnovne funkcionalnosti sistema tako trenutno predpisujejo naslednji dokumenti:

- Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 44/14, 16/19 in 121/20):

- Elementi za obračun uporabnine;

- Odpovedi;

- Prometni pravilnik (Uradni list RS, št.123/07, 18/11 in 50/11):

- Vozni red;

- Grafikon vlakov;

- Vodenje prometa vlakov;

- Obveščanje o vlakovnem prometu;

- Spremne listine vlakov;

- Izredne pošiljke;

- Nevarne pošiljke (RID);

- Primopredaja vlakov;

- Program omrežja:

- Uporabnina in storitve;

- Odpovedi in popravki vlakovnih poti;

- Operativna pravila;

- Odvijanje prometa (splošni poslovni pogoji);

- Priročnik 002.63 za vodenje železniškega prometa na JŽI:

- Prevzem vlaka od prevoznika, ko je vlak popisan v ISSŽP preko spletne aplikacije za prevoznike izven SŽ;

- Evidentiranje gibanja potniških vlakov v primeru nadomestnih prevozov;

- 925 – DN17 Delovno navodilo za dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo operativnega voznega reda upravljavca in označevanje vlakov:

- Vozni red;

- Kategorije in oštevilčevanje vlakov;

- Odpovedi;

- Obveščanje o spremembah v vlakovnem prometu;

- 925-P11 Priprava vožnje vlaka:

- Popis vlakov upravljavca;

- Obvestilo št. 278.1 – 4/2015 - Vnos gibanja vlakov in evidentiranje vzrokov zamud vlakov:

- Evidentiranje gibanja vlakov:

- Vzroki zamud.

Minimalni nabor funkcionalnosti, ki jih mora podpirati iISUP je strnjen v naslednjih točkah:

- Informacijski sistem mora zagotavljati spremljanje in upravljanje vseh vrst vlakov na omrežju JŽI;

- Za spremljanje vlakov mora sistem omogočati prenos podatkov iz sistema daljinskega vodenja prometa, podatkov o lokaciji vlakov preko GPS lokatorjev na vlečnih vozilih uvrščenih v vlak ter vnosov podatkov neposredno v IS;

- Spremljanje vlakov mora biti omogočeno tudi do nivoja tirov, ne samo na proge, postaje in postajališča. Sistem mora omogočati urejanje planiranih podatkov o voznih redih z možnostjo spreminjanja podatkov o načrtovani uporabi posameznih tirov na postajah/progah;

- iISUP mora omogočiti avtomatsko detektiranje konfliktnih situacij v prometu z možnostjo ročne (predlog) ali avtomatske razrešitve konfliktov;

- iISUP mora omogočati pregled izvajanja vlakovnega prometa v obliki grafikona vlakov;

- iISUP mora omogočati pregled vlakov v obliki postajnih diagramov;

- iISUP mora omogočati pregled vlakov na način matrike vlakov z zvezami (potniški promet);

- iISUP mora omogočati on-line in arhivski način vnosa podatkov o vzrokih zamud vlakov, vključno z avtomatskim vnosom določenih vzrokov zamud (npr. medpotna zamuda zaradi počasne vožnje);

- iISUP mora omogočati kreiranje Naloga za vožnjo vlakov (P13), kot ga določa Prometni pravilnik. Omogočena mora biti tudi hramba izdanih dokumentov in možnost pregleda izdanih dokumentov za obdobje pet (5) let;

- iISUP mora omogočiti beleženje dostopa po tirih do objektov za izvajanje storitev in uporabe storitev, ki jih nudi upravljavec;

- iISUP mora omogočiti spremljanje zasedbe tirov na tovornih terminalih in postajah, kjer je možno zadrževanje vlakov;

- iISUP mora upoštevati vsa pravila o označevanju vlakov, kot jih določa Delovno navodilo za dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo operativnega voznega reda upravljavca in označevanje vlakov;

- iISUP mora omogočati spremljanje vlakovne kompozicije (tako vlečnih kot vlečenih vozil);

- iISUP mora omogočati formiranje vlakov za potrebe upravljavca (UPR vlaki);

- iISUP mora omogočati napoved prihoda na končno postajo oziroma postajo izmenjave prometa, ter napoved prihoda na vse vmesne postaje na planirani vlakovni poti;

- iISUP mora omogočati prikaz dnevnega plana prometa vlakov na način grafikona vlakov in način preglednice;

- iISUP mora omogočati pregled najave prometa vlakov za posamezno postajo na podlagi planiranega prometa in na podlagi aktivnega stanja v prometu;

- iISUP mora omogočati pregled izdanih obvestil posameznemu vlaku;

- iIUSUP mora omogočati izpis splošnega naloga (P14) z možnostjo uporabe pripravljenih/shranjenih predlog;

- iISUP mora omogočati izpis dokumentov, kot jih določajo mejni protokoli;

- iISUP mora omogočati On-line izračun predvidene hitrosti vožnje vlakov z optimalno porabo energije potrebne za vleko, pri čemer morajo biti upoštevani vsi parametri povezani z uporabo električne energije (vračanje električne energije v omrežje, konična poraba, …);

- iIUSP mora omogočati prenos voznorednih podatkov za vse planirane vlake v sistem vodenja prometa (ILTIS);

- iISUP mora omogočati kreiranje oz. vpeljavo, spremljanje in upravljanje vseh izrednih vozliščnih vlakov (vlakov za katere se vozni red ne izdeluje, predpiše se le hitrosti in vozne čase);

- iISUP mora omogočati izvoz vseh podatkov o vožnji vlakov, potrebnih za obračun uporabnine vključno s podatki o nerealiziranih vlakovnih poteh;

- iISUP mora omogočati izvoz podatkov o dostopih po tirih do objektov za izvajanje storitev in uporabo storitev;

- iISUP mora omogočati izvoz podatkov o zamudah in vzrokih zamud.

##### 3.2. Zahteve za ponudnika

Naročnik ocenjuje, da zahteve in specifikacije, ki so podane v tej razpisni dokumentaciji, zadoščajo za pripravo dopustne ponudbe in bo z izvajalcem v fazi izvedbe uskladil in napisal podrobne specifikacije za implementacijo informacijskega sistema za upravljanje železniškega prometa.

Funkcionalne zahteve informacijskega sistema so v nadaljevanju razdeljene po vsebinskih področjih.

  - 3.2.1. Evidentiranje gibanja vlakov

IS mora podpirati evidentiranje gibanja vlakov na omrežju iz različnih virov. Evidentiranje mora biti omogočeno na nivoju službenih mest/lokacij in posameznih mikrolokacij/tirov. Na progah, ki so podprte s sistemom/sistemi daljinskega vodenja prometa, ki omogočajo avtomatizirano posredovanje podatkov o lokaciji vlakov, mora sistem omogočati evidentiranje na podlagi prejetih podatkov. Kjer so oziroma bodo na voljo podatki iz GPS lokatorjev na vlečnih vozilih mora sistem omogočati spremljanje vlakov na podlagi prejetih podatkov o lokaciji vlečnega vozila, ki je uvrščeno v posamezen vlak. Na progah oziroma delih progovnih odsekov, kjer ni možno avtomatizirano sledenje iz zunanjih virov, mora sistem omogočati ročen vnos podatkov o lokaciji posameznega vlaka. Ročen vnos podatkov o gibanju vlakov mora biti urejeno/optimirano na način, da zahteva minimalen čas potreben za vnos s strani prometnega osebja (predpripravljeni vnosi na podlagi voznorednih časov in podatkov odvijanja prometa ali podobno ter vnos mikrolokacije/tirov samo v primeru odstopanja od načrtovanih). IS mora omogočati tudi evidentiranje vrste postanka, v kolikor se le ta razlikuje od načrtovane vrste postanka.

  - 3.2.2. Spremljanje prometa - vizualizacija

IS mora omogočiti spremljanje vlakovnega prometa na več načinov. Pri vseh vrstah spremljanja pa mora biti možnost prikaza/vizualizacije tako dejanskega, kot planiranega prometa vlakov.

Vsi načini prikaza morajo omogočati tudi prikaz simulacije voženj vlakov.

Grafični prikaz izvajanja prometa mora ponujati vsaj naslednje preglede:

- Vlakovni diagram (grafikon časa in razdalje);

- Progovni diagram (prikaz »tlorisnega« pogleda posamezne proge ali progovnega odseka);

- Postajni prikaz (»tlorisni« pregled za posamezno postajo);

- Prikaz zvez potniških vlakov (bodisi za posamezno postajo, posamezen vlak ali celotno omrežje);

- Prikaz vlakovnega prometa na shematskem prikazu celotnega omrežja;

- Prikaz posebnosti (izredni dogodki, nadomestni prevoz) na shematskem prikazu omrežja – javno dostopno.

  - 3.2.3. Dispečiranje oziroma upravljanje prometa z zaznavanjem, napovedovanjem in odpravo konfliktov ter napovedovanjem prometa za naslednjih n-ur

IS mora na podlagi trenutnega izvajanja vlakovnega prometa, planiranega prometa in načrtovanih omejitev na infrastrukturi v realnem času (najmanj 30-sekundni interval) prikazovati predvideno odvijanje prometa v časovnem okviru za vsaj naslednji dve uri in za vsako točko na omrežju voditi seznam predvidenega prometa.

Pri izračunu predvidenega odvijanja prometa mora biti vedno upoštevano celotno omrežje in ne morebiti samo ena proga ali območje enega centra vodenja prometa ali območje, ki ga pokriva en progovni prometnik.

Pri napovedovanju prometa mora sistem upoštevati vsaj:

- Minimalne vozne čase posameznega vlaka na medpostajnem odseku, vključno z morebitnimi »rezervami v voznih časih«, kot so navedene v voznem redu;

- Morebitno skrajšanje postankov iz prometnih ozirov, kadar ti niso potrebni (odpadla križanja, prehitenja);

- Pri vožnji vlaka mora sistem aktivno izračunavati predvidene vozne čase na podlagi trenutne sestave in parametrov vlaka (vrsta vlečnega vozila, teža, dolžina);

- Predvidene zveze potniških vlakov;

- Pričakovane in nepričakovane zapore.

Pri napovedovanju in upravljanju prometa (ter tudi reševanja konfliktnih situacij) mora sistem podpirati vsaj naslednje strategije:

- Zmanjšanje zamud z upoštevanjem maksimalne progovne hitrosti;

- Vzdrževanje obstoječe zamude z zamikom voznorednih časov;

- Individualno zmanjšanje hitrosti posameznemu vlaku z namenom izogibanja zaustavitvam ob morebitnem križanju vlakov.

Ena ključnih funkcionalnosti pri napovedovanju prometa je zaznavanje konfliktov in podpora za odpravo konfliktov.

Odprava konfliktov je lahko ročna, pol- avtomatska ali avtomatska. Pri avtomatski ali pol- avtomatski odpravi konfliktnih situacij mora sistem ponujati možnost vnosa pre-definiranih scenarijev za avtomatsko razreševanje določenih konfliktnih situacij. Pri pol-avtomatski odpravi konfliktov mora sistem ponuditi vsaj dve rešitvi za odpravo konflikta. Pri vsakem predlogu mora biti jasno prikazana tudi »posledica« oziroma vpliv odločitve na stanje v prometu. Kvalitativni indeks posamezne odločitve mora biti izražen v višini zamude (zmanjšanje ali povečanje). Izbira reševanja konfliktne situacije mora biti na voljo tako v vlakovnem grafikonu, progovnem diagramu ali matriki povezav vlakov.

Pri napovedovanju prometa in zaznavanju ter razreševanju konfliktnih situacij mora sistem seveda upoštevati vsa veljavna pravila v zvezi z vrsto, kategorijo in rangi vlakov.

V primerih zamud potniških vlakov mora sistem omogočiti avtomatsko obveščanje oziroma posredovanje podatkov v PIS v zvezi z možnostmi, ki jih imajo potniki na posamezni postaji v primeru zamude vlakov.

Pri reševanju konfliktnih situacij mora imeti dispečer oz. konstruktor pred uveljavitvijo izbire možnost prikaza simulacije posledic oz. učinkov razrešitve posameznega konflikta. Tako kot spremljanje in razreševanje konfliktov mora biti simulacija prikazana za celotno omrežje in ne samo za posamezno progo ali sosednje postaje.

  - 3.2.4. Spremljanje vlakovnih kompozicij

V IS se mora za vse vlake na omrežju pred odpravo iz začetne postaje in na posameznih točkah namenjenih manipulaciji vlakov zabeležiti vlakovno kompozicijo z vsemi vlečnimi in vlečenimi vozili, ki so v vlaku. Za ta namen mora sistem ponujati možnost spletnega vmesnika, preko katerega PŽP lahko vnašajo podatke o sestavi vlakov. Sistem mora omogočati tudi beleženje sestav vlakov za potrebe upravljavca. Na postajah, kjer je z naročilom vlakovne poti predvidena sprememba sestave vlaka, ima PŽP ob zabeleženem prihodu na postajo možnost spremembe podatkov. Pri nepredvidenih postankih na zahtevo PŽP pa mora sistem omogočati prevozniku podati zahtevo na kateri postaji bo imel izredni postanek ali spremembo. Če dispečer soglaša, mu to potrdi in s tem se avtomatično obvesti PŽP ter prometnika postaje postanka oziroma progovnega prometnika. Sistem mora omogočati »avtomatsko« formiranje vozliščnih vlakov v primerih, ko je v vlak umeščeno dodatno vlečno vozilo (doprega). Prav tako pa mora IS omogočati možnost izmenjave oziroma posredovanja podatkov o vlakovni kompoziciji v skladu z uredbo TAF TSI. Zahteve v zvezi z izmenjavo podatkov v procesu zagotavljanja sestave vlaka so podrobneje opisane v točki Integracije.

Hkrati z zagotavljanjem podatkov o vlakovni kompoziciji mora sistem beležiti tudi podatek o tem, kdaj je vlak pripravljen za odhod. Ne glede na predviden vozni red mora biti v fazi priprave vlaka zabeleženo, kdaj je PŽP potrdil, da je vlak pripravljen za odhod. Prometnik oziroma progovni prometnik pa mora dobiti obvestilo, da je vlak pripravljen za odhod. Tudi ta funkcionalnost mora biti poleg vnosa v sistem podprta z izmenjavo sporočil med PŽP in UI v skladu s TAF TSI.

  - 3.2.5. Obveščanje strojevodij – izdaja dokumenta za vožnjo vlakov

V skladu s Prometnim pravilnikom (Uradni list RS, št. 50/11, 21/14 in 30/18 – ZVZelP-1) mora biti strojevodja vsakega vlaka pred odhodom iz odpravne postaje z dokumentom upravljavca z Nalogom za vožnjo vlaka P-13. obveščen o:

- Uporabi voznega reda posameznega vlaka;

- Postaji, do katere sme vlak voziti;

- Številki po katerem znaku se prevaža izredna pošiljka uvrščena v vlak;

- Oznaki nevarnih snovi, ki se prevažajo v vlaku;

- Počasnih vožnjah in posebnostih, ki so na progi v smeri vožnje vlaka.

Za obveščanje strojevodij o počasnih vožnjah in posebnostih, o katerih le-ti niso bili obveščeni z »Nalogom za vožnjo vlaka P-13«, se uporablja »Splošni nalog P-14«.

Sistem mora zagotavljati, da se pred vsakim odhodom vlaka iz posameznega službenega mesta preveri (avtomatsko), ali je posamezen vlak (strojevodja v vlaku) obveščen o vseh izrednostih v nadaljevanju vožnje posameznega vlaka. To pomeni, da v kolikor se med vožnjo vlaka (ki mu je bil že izdan P-13 in/ali P-14) na predvideni poti vlaka pojavi nova posebnost, o kateri mora biti obveščen posamezen vlak, sistem ustrezno opozori odgovorno osebje, da je potrebno izdati nov dokument oziroma novo obvestilo.

Poleg funkcije tiskanja dokumenta »Nalog za vožnjo vlaka P-13« in »Splošnega naloga P-14« mora sistem omogočati posredovanje dokumenta v elektronski obliki in zagotavljati prenos podatkov o omejitvah, ki veljajo za vlak posameznemu PŽP. Protokol in format posredovanja podatkov bosta določena v fazi izvedbe.

  - 3.2.6. Upravljanje prometa na način varčevanja energije potrebne za vleko vlakov

Z namenom minimalne ali optimalne porabe energije, potrebne za vleko vlakov, mora IS omogočiti funkcionalnost prilagajanja oziroma določevanja hitrostim vlakom. Glede na odvijanje vlakovnega prometa lahko prihaja do situacij, kjer je potrebno posameznim vlakom iz naslova učinkovitega upravljanja prometa določiti postanek ali podaljševati postanke na posameznih točkah na omrežju oziroma določiti nižjo hitrost od voznoredne hitrosti. iISUP mora glede na uporabljeno strategijo za doseganje optimalnega upravljanja vlakovnega imeti možnost predlagano hitrost vožnje posredovati strojevodji posameznega vlaka.

Protokol in format posredovanja podatkov bosta določena v fazi izvedbe.

  - 3.2.7. Evidentiranje primarnih vzrokov zamud

Prometnik, ali progovni prometnik (lahko tudi področni dispečer) mora pri odstopanjih od voznega reda posameznega vlaka v sistem zabeležiti primarni vzrok zamude vlaka. V primerih predvidenih vzdrževalnih del ali predvidenih zapor ter vpeljanih počasnih vožnjah mora sistem omogočati tudi avtomatsko evidentiranje primarnih vzrokov zamud, če le te nastanejo zaradi omejitev na infrastrukturi. Prav tako mora omogočati avtomatsko evidentiranje vnaprej definiranih primarnih vzrokov zamud (npr. minimalne zamude zaradi zaokroževanja vrednosti).

##### 3.3. Zahteve za Integracije in izmenjavo podatkov

Večji del izmenjav podatkov med PŽP in UI temelji na specifikacijah, ki jih predpisujeta uredbi Komisije (EU) št. 1305/2014, TAF TSI o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in TAP TSI, uredba Komisije (EU) št. 1273/2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »telematske aplikacije za potniški promet«.

Ker so vse specifikacije sporočil v TAP TSI med PŽP in UI usklajene s TAF TSI, bo v nadaljevanju v opisu posameznih funkcionalnosti uporabljena referenca na uredbo TAF TSI. Pri implementaciji integracij v skladu z uredbo TAF TSI je potrebno upoštevati tudi navodila, šifrante in podrobne specifikacije, ki so objavljene v okviru »Skupine za implementacijo specifikacij TAF/TAP skupnega železniškega sektorja« na www.taf-jsg.info.

Zahteve za integracije in izmenjave podatkov so v nadaljevanju razdeljene po vsebinskih področjih.

  - 3.3.1. Evidentiranje gibanja vlakov

IS mora podpirati evidentiranje gibanja vlakov na omrežju iz različnih virov. Evidentiranje gibanja mora biti omogočeno do nivoja mikrolokacij/tirov na postajah. Na progah, ki so podprte s sistemom/sistemi vodenja prometa, ki omogočajo avtomatizirano posredovanje podatkov o lokaciji vlakov, mora sistem omogočati evidentiranje na podlagi prejetih podatkov.

V prvi fazi je predvidena integracija s sistemom SIEMENS ILTIS, ki bo v prihodnjih letih deloval v vlogi enotnega sistema za daljinsko vodenje prometa na JŽI. iISUP mora podpirati sprejem podatkov iz sistema za vodenje prometa in v realnem času procesirati vhodni podatkovni tok. iISUP mora podpirati tudi prenos podatkov o predvidenih vožnjah (voznem redu) v sistem za daljinsko vodenje prometa.

Sistem mora prav tako omogočati sprejem podatkov o gibanju mednarodnih vlakov sosednjih upravljavcev infrastrukture, pri čemer mora podpirati tako dejanske podatke o lokaciji vlaka, kot podatke o predvidenem prihodu vlaka na postajo izmenjave prometa (mejno postajo). Vlogo sosednjega upravljavca infrastrukture lahko opravlja/zamenja sprejem podatkov iz sistema RNE TIS. Obe vrsti informacij se izmenjujeta v standardu TAF TSI. Opredelitev obvezne strukture sporočila Informacije o vožnji vlaka in sporočila Napoved vožnje vlaka ter elementi, ki jih je treba upoštevati, so opisani v zadnji veljavni uredbi TAF TSI.

Sistem mora omogočati tudi spremljanje vlakov na podlagi geolokacije vlečnih vozil(a) v posameznem vlaku. Na podlagi prejete geolokacije mora sistem ustrezno zabeležiti lokacijo vlaka na omrežju. Natančen protokol in frekvenca posredovanja podatkov v sistem bosta določena v fazi analiza načrta rešitve. Oprema vozil s GPS lokatorji ni del razpisa.

  - 3.3.2. Spremljanje izvajanja prometa

iISUP mora omogočati posredovanje podatkov o spremljanju/gibanju vlakov vsaj naslednjim subjektom/sistemom:

- Prevoznikom v železniškem prometu;

- Sosednjim UI;

- Mednarodnem sistemu TIS;

- Sistemom za obveščanje potnikov – PIS;

- Tovornim terminalom.

Sistem mora omogočati posredovanje podatkov o vožnji vlaka (vsakokratna aktualna lokacija vlaka), napovedi predvidenega prihoda na točko izmenjave prometa (ali drugo pogodbeno določeno točko), podatek o vzroku zamude vlaka in podatek oziroma informacije o motnjah v prevozu, ki se posreduje s sporočilom »Vožnja vlaka prekinjena«.

Opredelitev obvezne strukture sporočila Informacije o vožnji vlaka, sporočila Napoved vožnje vlaka, sporočila Vzrok zamude vlaka in sporočila Vožnja vlaka prekinjena ter elementi, ki jih je treba upoštevati, so opisani v zadnji veljavni uredbi TAF TSI.

  - 3.3.3. Spremljanje vlakovnih kompozicij

V IS se mora za vse vlake na omrežju pred odpravo iz začetne postaje in na posameznih točkah namenjenih manipulaciji vlakov zabeležiti sestavo vlaka z vsemi vlečnimi in vlečenimi vozili, ki so v vlaku. Za ta namen mora sistem ponujati možnost spletnega vmesnika, preko katerega PŽP lahko vnašajo podatke o sestavi vlaki.

Hkrati z zagotavljanjem podatkov o sestavi vlaka oziroma vlakovni kompoziciji mora sistem beležiti tudi podatek o tem, kdaj je vlak pripravljen za odhod. Ne glede na predviden vozni red mora biti v fazi priprave vlaka zabeleženo, kdaj je PŽP potrdil, da je vlak pripravljen za odhod.

Obe funkcionalnosti, tako prevzem podatkov o sestavi vlaka, kot podatka, da je vlak pripravljen za odhod, morata biti podprti z ustreznim podatkovnim vmesnikom. V skladu z uredbo TAF TSI sta za fazo »Priprava vlaka« predvideni sporočili »Vlakovna kompozicija« in »Vlak pripravljen«.

Sistem mora podpirati izmenjavo maksimalnega nabora podatkov, ki jih predvideva struktura obeh sporočil.

  - 3.3.4. Obveščanje strojevodij – izdaja dokumenta za vožnjo vlakov

Sistem mora omogočati posredovanje podatkov, ki so navedeni na posameznem Nalogu za vožnjo vlaka P-13 in Splošnem nalogu P-14 prevozniku za vsak njegov vlak. Struktura podatkov mora omogočati prevoznikom, da lahko podatke uporabijo v svojih sistemih oziroma aplikacijah za prikaz elektronskega voznega reda za strojevodje. Primer takšnih sistemov je recimo eVK, ki ga uporablja SŽ-Tovorni promet, d.o.o. ali LEA, v uporabi na SBB.

Sam protokol in format posredovanja podatkov bosta določena v fazi analize načrta rešitve.

  - 3.3.5. Upravljanje prometa na način varčevanja energije potrebne za vleko vlakov

IS mora omogočati posredovanje predlagane hitrosti vožnje strojevodji posameznega vlaka oziroma v sistem, ki ga strojevodja uporablja. Podobno kot pri obveščanju strojevodji z nalogom za vožnjo vlaka in splošnim nalogom morajo biti podatki strukturirani na način, da jih prevozniki lahko uporabijo v svojih sistemih za prikaz.

Sam protokol in format posredovanja podatkov bosta določena v fazi analize načrta rešitve.

  - 3.3.6. Evidentiranje primarnih vzrokov zamud

V okviru evidentiranja primarnih vzrokov zamud mora IS podpirati tudi izmenjavo podatkov. Posredovanje primarnega vzroka zamude, ki ga določi upravljavec, se posreduje v obliki TSI TAF sporočila o zamudi vlaka.

  - 3.3.7. Uporaba podatkov za poslovno obveščanje in obračun storitev

Sistem mora zagotavljati izvoz oziroma prenos vseh podatkov, povezanih z upravljanjem vlakovnega prometa tako v podatkovno skladišče, kot v sisteme za obračun izvajanja storitev. Sama izgradnja podatkovnega skladišča in sistemov za obračun storitev nista del tega razpisa.

  - 3.3.8. Tabela predvidenih podatkovnih vmesnikov sistema iISUP

| Izvor | Ponor | Smer | Podatki | Tehnologija | Frekvenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILTIS | iISUP | ---> | Set podatki o izvajanju prometa, ki vključuje: podatke o gibanju (zasedba, sprostitev), podatek o zapori na posameznem elementu omrežja in podatek o spremembi vozne poti | WS | On-Line |
| iISUP | ILTIS | ---> | Podatki o dnevnih voznih redih vlakov | WS | On-Line/Na zahtevo |
| Prevozniki | iISUP | ---> | Podatki o vlakovnih kompozicijah | WS | On-Line |
| Prevozniki | iISUP | ---> | Podatek, da je vlak pripravljen za odhod | WS | On-Line |
| Prevozniki | iISUP | ---> | Vzrok zamude v procesu Režima učinkovitosti | WS | On-Line |
| iISUP | Prevozniki | ---> | Podatek o gibanju vlakov | WS | On-Line |
| iISUP | Prevozniki | ---> | Podatek o prekinjeni vožnji vlaka | WS | On-Line |
| iISUP | Prevozniki | ---> | Podatek o napovedi vlaka na končno postajo | WS | On-Line |
| iISUP | Prevozniki | ---> | Podatek o priporočeni hitrosti | WS | On-Line |
| iISUP | Prevozniki | ---> | Podatek o vzroku in višini zamude | WS | On-Line |
| iISUP | Prevozniki | ---> | Podatki naloga za vožnjo vlaka P-13/podatki splošnega naloga P-14 | WS | On-Line |
| Maximo | iISUP | ---> | Podatki o zaporah in počasnih vožnjah | WS | On-Line |
| ROMAN.Plan | iISUP | ---> | Voznoredni podatki rednih vlakov | WS | Na zahtevo |
| ROMAN.ANYW | iISUP | ---> | Voznoredni podatki izrednih vlakov | WS | On-Line |
| ePoti | iISUP | ---> | Odpovedi vlakov | WS | On-Line |
| iISUP | PIS | ---> | Podatki o zamudah in lokaciji vlakov | WS | On-Line |
| iISUP | RNE TIS / sosednji UI | ---> | Podatki o voznih redih, gibanju vlakov, vlakovnih kompozicijah, vzrokih zamud in predvidenem prihodu vlakov na končno postajo | WS | On-Line |
| iISUP | OBR.Upor | ---> | Podatki o izvajanju prometa |  | Obdobno |
| iISUP | OBR.Zam | ---> | Podatki o vzrokih in nosilcih zamud vlakov |  | Obdobno |
| iISUP | OBR.ZAS | ---> | Podatki o zasedenosti tirov večjih tov. Postaj |  | Obdobno |
| iISUP | SPINFRA.CPK | ---> | Zbirni podatki za potrebe odločanja in poročanja |  | Obdobno |
| iISUP | SPINFRA.BI | ---> | Prenos zbirnih podatkov v analitični modul |  | Obdobno |

4. Implementacija informacijskega sistema

##### 4.1. Projektni pristop

Informacijski sistem bo implementiran kot projekt v sklopu programa digitalizacije obratovanja železniške infrastrukture.

S strani poslovodstva SŽ bodo imenovani naslednji organi projekta:

- projektni svet,

- vodja projekta s strani naročnika, in

- člani projektne skupine s strani naročnika.

S strani izvajalca bodo imenovani naslednji organi projekta:

- vodja projekta s strani izvajalca, in

- člani projektne skupine s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec morata pripraviti in potrditi vzpostavitveni dokument projekta.

##### 4.2. Faze projekta, izdelki in časovni okvir

Rok za izvedbo vseh del v zvezi z implementacijo iISUP je štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Postopek izvedbe se v obliki razvojnih sklopov določi z načrtom in arhitekturo sistema v 1. fazi implementacije IS. Načrt se v obliki funkcijske specifikacije pripravi za implementacijo celotnega IS in mora med drugimi vsebovati projektne aktivnosti, terminski načrt in protokol potrjevanja posameznih faz.

Implementacija informacijskega je razdeljena v štiri (4) večinoma zaporedne faze:

Faza1 – Analiza načrta rešitve:

V tej fazi naročnik predstavi načrt s poslovnimi zahtevami in predstavi obstoječe stanje. Izvajalec nato pripravi funkcionalno specifikacijo rešitve, ki mora biti dovolj podrobna, da se lahko prične z aktivnostmi za pripravo novega informacijskega sistema. Sem sodi tudi načrtovanje avtorizacijskih shem za različne uporabniške vloge ter načrt izvedbe vseh zahtevanih integracij. Faza je zaključena, ko naročnik potrdi funkcionalno specifikacijo rešitve.

Rok za izvedbo Faze 1 implementacije iISUP je šest (6) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultat:

- izdelan in potrjen elaborat (projektni načrt) z vsebinskimi in tehničnimi specifikacijami implementiranega informacijskega sistema.

Faza 2 – delujoč sistem v testnem okolju:

V tej fazi je potrebno v testnem okolju pripraviti informacijski sistem. V to sodijo tudi vse potrebne integracije in sistemi elektronskega poslovanja. Ob vsaki dostavi novih funkcionalnosti ali sprememb v testno okolje je izvajalec je dolžan pripraviti dokumentacijo s popisom vseh sprememb in potrebnih korakov testiranja. Faza je zaključena, ko je funkcionalnost v celoti pripravljena v testnem okolju in naročnik to potrdi s prevzemnim zapisnikom.

Rok za izvedbo Faze 2 implementacije iISUP je petnajst (15) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- delujoč sistem postavljen v testnem okolju,

- dokument Poročilo o delovanju sistema v testnem okolju,

- dokument Poročilo o varnostnih mehanizmih,

- dokument Tehnična dokumentacija sistema.

Faza 3 – prehod v produkcijo:

To fazo sestavljajo naslednje aktivnosti:

- testiranje delovanja celotnega sistema ali posameznih funkcionalnosti v testnem okolju in odpravljanje ugotovljenih napak in pomanjkljivosti,

- priprava uporabniških navodil,

- šolanje ključnih uporabnikov s strani izvajalca,

- šolanje končnih uporabnikov,

- izvedeno šolanje prvega nivoja podpore naročnika,

- priprava načrta prehoda v produkcijo

- na osnovi načrta za prehod v produkcijo priprava vseh potrebnih sistemov za prehod,

- priprava produkcijskega okolja in morebitni potrebni obremenitveni testi,

- prehod v produkcijo.

Faza se zaključi s prehodom v produkcijo. Naročnik to potrdi s prevzemnim zapisnikom.

Rok za izvedbo Faze 3 implementacije iISUP je enaindvajset (21) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- informacijski sistem v produkcijskem okolju v nadzorovanem delovanju,

- dokumentacija implementiranega IS z navodili za uporabo in usposabljanje.

Faza 4 – poskusno obdobje obratovanja:

Faza se prične z dnem prehoda v produkcijo in traja preostanek dni tekočega meseca ter naslednje tri (3) mesece (Primer: če se poskusno obdobje prične s 15.9., potem poskusno obdobje traja do 30.9. in nato še tri mesece do 31.12.). V tem času je izvajalec dolžan v okviru implementacijske pogodbe:

- odpravljati morebitne napake in pomanjkljivosti v delovanju informacijskega sistema,

- skrbeti za razpoložljivost informacijskega sistema, kot je opredeljena v zahtevah o vzdrževanju informacijskega sistema.

Poskusno obdobje obratovanja je zaključeno potem, ko naročnik s prevzemnim zapisnikom potrdi, da informacijski sistem deluje v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

Rok za izvedbo Faze 4 implementacije iISUP je štiriindvajset (24) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- delujoč IS v polnem obratovanju,

- strani naročnika potrjen dokument, ki potrjuje delovanje sistema v polni funkcionalnosti.

#==============================================================================================#

Priloge obrazca:

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži:

- specifikacijo morebitnih drugih licenc, ki so potrebne za delovanje programske rešitve iISUP (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).