Tehnična sposobnost – popravek

| POGOJ 2 Reference ponudnika za projektiranje | Da ima gospodarski subjekt v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila 3 reference za uspešno izvedene projektantske storitve, in sicer da je izdelal vsaj 3 projektne dokumentacije PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, od tega vsaj 1 projektno dokumentacijo za stavbo klasifikacije CC-SI 12640, ki so bile pred datumom določenim za predložitev ponudb tega javnega naročila tudi realizirane - za referenčne objekte je moralo biti izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje izdelava in oddaja PZI dokumentacije. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjena in podpisana obrazca KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazila: - seznam referenc ter - potrjene reference z vsemi zahtevanimi podatki s strani investitorjev. |
| NAVODILO / OPOMBA | Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine. V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, katerega referenca se uporabi za dokazovanje izpolnitve pogoja dejansko izvajal predmetne storitve, v primeru, da bo ponudnik izbran. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri sam pri investitorju ali ponudniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in kakovosti izvedenih storitev) ali se pozivu naročnika ponudnik ali investitor ne bo odzval v opredeljenem času za odziv. Za preverjanje referenc bo moral investitor ali ponudnik, na poziv naročnika v razumnem roku, predložiti referenčno izjavo investitorja. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 3 Reference ponudnika za pridobitev gradbenega dovoljenja (po poblastilu investitorja) | Da ima ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila 1 referenco za uspešno izvedeno storitev pridobitve gradbenega dovoljenja po integralnem postopku ali pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt, za katerega je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Za datum referenčnega posla šteje datum pravnomočnosti pridobljenega gradbenega dovoljenja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjena in podpisana obrazca KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazila: - seznam referenc ter - potrjena referenca z vsemi zahtevanimi podatki s strani investitorja. |
| NAVODILO / OPOMBA | Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine. V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, katerega referenca se uporabi za dokazovanje izpolnitve pogoja dejansko izvajal predmetne storitve, v primeru, da bo ponudnik izbran. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri sam pri investitorju ali ponudniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in kakovosti izvedenih storitev) ali se pozivu naročnika ponudnik ali investitor ne bo odzval v opredeljenem času za odziv. Za preverjanje referenc bo moral investitor ali ponudnik, na poziv naročnika v razumnem roku, predložiti referenčno izjavo investitorja. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 4 Strokovnjaki in ustrezni kadri ter njihove reference | Ponudnik mora za izvedbo razpisanih storitev razpolagati z zadostnim številom strokovno usposobljenh kadrov za kakovostno, strokovno in pravočasno izvedbo predmetnih storitev. Ponudnik mora razpolagati najmanj z naslednjimi strokovnjaki: - Vodja projekta, ki mora biti pooblaščeni arhitekt (PA) ali pooblaščeni inženir gradbeništva (PI), mora biti vpisan v ustrezni imenik kot vodja projektov za zahtevne objekte in mora imeti vsaj 2 referenci za uspešno izvedene storitve vodje projekta (vodenje izdelave projektne dok.), in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb sodeloval kot vodja projekta pri pripravi vsaj 2 projektnih dokumentacij PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, od tega pri vsaj 1 projektni dokumentaciji za stavbo klasifikacije CC-SI 12640, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije. Vodja projekta mora biti zaposlen pri ponudniku. - PA (za področje arhitekture), ki mora biti vpisan v ustrezni imenik kot PA za zahtevne objekte in mora imeti vsaj 2 referenci za uspešno izvedene storitve, in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izdelal vsaj 2 načrta s področja arhitekture za PZI dokumentacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, od tega pri vsaj 1 projektno dokumentacijo (načrt arhitekture) za stavbo klasifikacije CC-SI 12640, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije. - PI za področje gradbeništva, ki mora biti vpisan v ustrezni imenik kot PI za področje gradbeništva za zahtevne objekte in mora imeti vsaj 2 referenci za uspešno izvedene storitve, in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izdelal vsaj 2 načrta s področja gradbenih konstrukcij za PZI dokumentacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije. - PI za področje strojništva, ki mora biti vpisan v ustrezni imenik kot PI za področje strojništva za zahtevne objekte in mora imeti vsaj 2 referenci za uspešno izvedene storitve, in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izdelal vsaj 2 načrta s področja strojnih instalacij za PZI dokumentacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije. - PI za področje elektrotehnike, ki mora biti vpisan v ustrezni imenik kot PI za področje elektroinstalacij za zahtevne objekte in mora imeti vsaj 2 referenci za uspešno izvedene storitve, in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izdelal vsaj 2 načrta s področja elektro instalacij za PZI dokumentacijo, za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije. - PI za področje požarne varnosti, ki mora biti vpisan v ustrezni imenik kot PI za področje požarne varnosti za zahtevne objekte in mora imeti vsaj 2 referenci za uspešno izvedene storitve, in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izdelal vsaj 2 načrta požarne varnosti v okviru projektne dokumentacije PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo z minimalno bruto tlorisno površino 2.000m2 v stavbah klasifikacije po CC-SI 126, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije. - PI gradbeništva za cestno infrastrukturo, ki mora biti vpisan v ustrezni imenik kot PI s področja gradbeništva in mora imeti vsaj 1 referenco za uspešno izvedene storitve, in sicer da je v zadnjih petih letih od dneva določenega za predložitev ponudb izdelal vsaj 1 načrt ureditve parkirišč na nivoju PZI dokumentacije z min. 150 parkirnimi mesti na zunanjih ali notranjih parkiriščih, pri čemer je moralo biti za referenčne objekte že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Za datum referenčnega posla šteje uspešna primopredaja PZI dokumentacije.. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjeni in podpisani obrazci: KROVNA IZJAVA , ESPD in dokazila: - Obrazec Seznam kadrov - Reference za prijavljene strokovnjake z vsemi zahtevanimi podatki, potrjene s strani investitorjev. |
| NAVODILO / OPOMBA | Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine. V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalci, vendar le, če bo podizvajalec, katerega kader in referenca se uporabi za dokazovanje izpolnitve pogoja dejansko izvajal predmetne storitve, v primeru, da bo ponudnik izbran. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference strokovnjakov preveri sam pri investitorju ali ponudniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in kakovosti izvedenih storitev) ali se pozivu naročnika ponudnik ali investiror ne bo odzval v opredeljenem času za odziv. Za preverjanje referenc bo moral investitor ali ponudnik, na poziv naročnika v razumnem roku, predložiti referenčno izjavo investitorja. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

Tehnične specifikacije - popravek

Splošne specifikacije

Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo novega glavnega vhoda, južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture.

- Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo novega glavnega vhoda ter ureditev cestne infrastrukture

  - Izgradnja glavnega vhoda (objekt B3): etažnost: K+P, okvirna površina: 2 x 800 m2, skupaj 1.600 m2 bruto površin

  - Ureditev zahodne cestne infrastrukture z navezavo na nova objekta (B3, B4): Prilagoditev in ureditev prometnih površin in zunanje ureditve, okvirna površina: 3.000 m2

- Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture

  - Izgradnja prizidka za ambulantno (poliklinika) in bolnišnično dejavnost (objekt B4): etažnost: 2K+P+1, okvirna površina: 4 x 2.000m2, skupaj 8.000 m2 bruto površin,

  - Ureditev južne in vzhodne cestne infrastrukture s priključkom na nov objekt (B4): Ureditev interne dvosmerne cestne povezave za servisni dostop in odstranitev obstoječega energetskega objekta okvirna površina: 6500 m2.

Predmet JN zajema izdelavo projektne dokumentacije (enake zahteve veljajo tako za sklop 1 in sklop 2!), ki vsebuje: Faza; Storitev; Rok; Opomba. 1; izdelava IZP in vložitev zahtev za izdajo projektnih pogojev; 10 tednov po podpisu pogodbe in uvedbi v delo. 2a; izdelava DGD, vključno z vsebinami opredeljenimi v 11. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, in vsebinami potrebnimi za pridobitev mnenj, ter predaja vlog za pridobitev mnenj; 4 mesece od pridobitve projektnih pogojev; vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 2b; izdelava DGD za potrebe javne razgrnitve; 4 tedne od pridobitve mnenj; vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 2c; izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev vloge; 4 tedne od zaključenega postopka javne razgrnitve; vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 3; pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja; (odvisno od uradnih postopkov upravnega organa); vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 4a; izdelava PZI, popisov in tehničnega dela razpisne dokumentacije za potrebe javnega razpisa; 3 mesece od pridobitve gradbenega dovoljenja. 4b; izdelava predloga terminskega plana za gradnjo; 3 delovne dni od zaključenih del točke 4a. 4c; izdelava PZI (zaključeno s potrebnimi elaborati, detajli in ostalimi dopolnitvami potrebnimi za gradnjo); 4 tedne od zaključenih del točke 4a. 5; sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa za GOI (priprava za razpis, pojasnila v teku razpisa, pojasnila vezana na pridobljene ponudbe v primeru vprašanj, sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo z vključenim celovitim pojasnilom rešitev); V času objave javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje. 6; Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje, cca. 300h; V času gradnje. Način obračunavanja posameznih faz: Faza; Storitev; Način plačila. 1; izdelava IZP in vložitev zahtev za izdajo projektnih pogojev; 100% postavke IZP; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 100% postavke IZP po primopredaji IZP dokumentacije naročniku in potrditvi le-te s strani naročnika.. 2a; izdelava osnutka DGD, vključno z vsebinami opredeljenimi v 11. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, in vsebinami potrebnimi za pridobitev mnenj, ter predaja vlog za pridobitev mnenj; 80% postavke DGD; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 80% postavke DGD po primopredaji osnutka DGD naročniku in potrditvi opravljene storitve s strani naročnika.. 2b; izdelava DGD za potrebe javne razgrnitve; 10% postavke DGD; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 10% postavke DGD po primopredaji DGD za potrebe javne razgrnitve in potrditvi opravljene storitve s strani naročnika, po izvedeni javni razgrnitvi.. 2c; izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev vloge; 10% postavke DGD; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 10% postavke DGD po vložitvi popolnega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja.. 3; pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja; 100% postavke storitve; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo po pravnomočnosti GD. 4a; izdelava PZI, popisov in tehničnega dela razpisne dokumentacije za potrebe javnega razpisa, skupaj z izračunom ocene vrednosti; 75% postavke PZI; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 75% postavke PZI po primopredaji in potrditvi PZI dokumentacije za potrebe izvedbe javnega razpisa s strani naročnika. 4b; izdelava predloga terminskega plana za gradnjo; 5% postavke PZI; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 5% postavke PZI po predaji izdelanega terminskega plana za gradnjo naročniku. 4c; izdelava PZI (zaključeno s potrebnimi elaborati, detajli in ostalimi dopolnitvami potrebnimi za gradnjo); 20% postavke PZI; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 20% postavke PZI po primopredaji končne PZI dokumentacije z vsemi elaborati, detajli in dopolnitvami potrebnimi za gradnjo naročniku in potrditvi le-te s strani naročnika.. 5; sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa (priprava za razpis, pojasnila v teku razpisa, pojasnila vezana na pridobljene ponudbe v primeru vprašanj, sodelovanje z nadzornikom pri pregledu dokumentacije za izvedbo, sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo z vključenim celovitim pojasnilom rešitev); Se ne zaračunava. Vrednost postavke naj bo zajeta že v vrednostih samih postavk projektne dokumentacije.. 6; sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje, cca. 300h; V času gradnje. Obračun se bo vršil mesečno, po dejansko realiziranih urah, na osnovi poročil o opravljeni storitvi v nekem mesecu, potrjenih s strani naročnika. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) in skladno z ostalimi obstoječimi in predvidenimi ureditvami na območju SB Novo mesto (ureditveni načrt SBNM kompleksa). Projektna dokumentacija je natisnjena v treh izvodih in 1x na elektronskem mediju v formatu docx, xls, pdf in dwg (nezaklenjen in z vsemi podlogami in za vsa področja). Podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in kalkulacijo cen so tudi - Projektna naloga s splošnimi zahtevami za izdelavo projektne dokumentacije - Priloga 1 (xls dat.) - Priloga 2 (8x pdf dat) Navedene priloge razpisne dokumentacije so na voljo na naslednji povezavi: https://oblak.sb-nm.si/owncloud/index.php/s/Jl7OZdwejbLVVgb geslo: JN16_52_21_proj_dok Navedena povezava je zaradi omejitev aplikacije owncloud aktivna le do 04.02.2022. Po tem datumu bo naročnik ustvaril novo povezavo ter link in geslo za dostop javno objavil med odgovori na PJN!..

Garancijska doba

V skladu z OZ.

Merila - popravek

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder | Merilo in največje možno št. točk v okviru merila |  |
| --- | --- | --- |
| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena 90T | Najnižja skupna ponudbena cena za sklop: max. 90%;. formula za izračun: Tc = 90 x Cn/C (Cn = najnižja cena, C = cena posameznega ponudnika. |
| Ponder 2: | Bonitetna ocena 5T | V kolikor ponudnik izkaže bonitetno oceno najmanj SB3 ali boljše po S-Bon-1/p prejme 5 točki, sicer 0 točk. |
| Ponder 3: | Dodatne reference nominiranega kadra 1 21T | V kolikor nominiran kader dodatno izkaže, da je v zadnjih 5 letih pred rokom, določeim za predložitev ponudb po tem JN objavo tega javnega razpisa vodil ali načrtoval izdelavo projektne dokumentacije/načrtov na nivoju PZI klasifikacije 12640 po CC-SI dodatno prejme (če ponudnik izpolni pogoj za dodelitev točk pri posameznem kadru, točke prejme, sicer prejme po 0 točk): - Vrednost točk za vodjo projekta 6 točk - Vrednost točk za PA arhitekture 3 točk - Vrednost točk za PI gradbeništva 3 točk - Vrednost točk za PI strojnih inštalacij 3 točke - Vrednost točk za PI elektro inštalacij 3 točke - Vrednost točk za PI za požarno varnost 3 točke Upošteva se največ po ena referenca za posamezen nominiran kader. Navedena referenca ne sme biti upoštevana že med referencami za izpolnitev obveznih pogojev za sodelovanje – šteje dodatna referenca! |
| Ponder 3: | Dodatne reference nominiranega kadra 2 5T | V kolikor ponudnik zagotavlja sodelovanje PI-E, ki je v zadnjih 5 letih pred rokom, določeim za predložitev ponudb po tem JN izdelal vsaj eno PZI projektno dokumentacijo za Transformatorsko postajo moči 1000 kVA prejme 5 točki, sicer 0 točk |

Ponudnik mora za dodelitev točk v okviru posameznega merila že ob oddaji ponudbe predložiti ustrezna dokazila (dokazilo o bonitetni oceni in dodatne reference za prijavljene strokovnjake), ki bodo izkazovali vse podatke, ki jih naročnik zahteva za dodelitev točk. V kolikor ponudnik dokazil ne bi predložil ali dokazila ne bi bila ustrezna, naročnik ponudniku ne bo dodelil točk v okviru posameznega merila.

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.