TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA

Sistem naročanja strank (UeNaročanje) 
na storitve Upravnih enot

JN z oznako: ODUeNAROCANJE-16/2022

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	2

KAZALO TABEL	2

Tabela 2: Terminski načrt izvajanja storitve klicnega centra UeNAročanja .....................................................	2

1. 	JAVNO NAROČILO	4

1.1 	PREDMET	4

1.2 	OPIS	4

1.3 	NAMEN IN CILJI	5

1.4 	OBSEG	5

1.5 	KLICNI CENTER UENAROČANJA	6

1.6 	TERMINSKI NAČRT	8

2.1 	SPREJEM KLICEV	8

2.2 	NALOGE SVETOVALCEV	8

2.4	ZAHTEVE	9

2.4.1 	Vsebinske zahteve	9

2.4.2 	Tehnične zahteve	9

2.4.3	Zakonodaja in predpisi	10

2.4.4 	Zahteve pri izvajanju storitve	10

2.4.5 	Delovni čas klicnega centra UeNaročanja	10

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam izrazov in kratic ........................................................................................... 3

Tabela 2: Terminski načrt izvajanja storitve po pogodbi     ..................................................... 8

| Izraz | Pomen |
| --- | --- |
| izvajalec (storitve) | v postopku oddaje javnega naročila izbrani ponudnik |
| klicni center UeNaročanja | Storitev, lahko tudi služba, ki sprejema klice strank (lahko sopomenka za »kontaktni center«, »call center«, »help desk«, »service desk« ipd.), ki izvaja storitev elektronskega naročanja strank na storitve UE |
| svetovalec | Izvajalec podpore v klicnem centru izvajalca |
| številka klicnega centra UeNaročanja | Številka, ki je namenjena samo izvajanju storitve elektronskega naročanja strank na storitve UE. |
| uporabnik | Klicatelj, ki se želi naročiti na storitve UE - stranka |
| zahtevek | Klic z zahtevo za UeNaročanje na storitev ali neko drugo zahtevo, ki ga sprejme klicni center UeNaročanja in za katero se sprožijo postopki obravnave. |
| Spletni rezervacijski portal UeNaročanje | Rezervacijski portal, ki strankam omogoča varen dostop do storitev Upravne enote, z možnostjo rezervacije termina obiska. |
| UE | Upravna enota |

Tabela 1: Seznam izrazov in kratic

1. 	JAVNO NAROČILO

1.1 	PREDMET

Predmet javnega naročila je: Izvajanje storitve naročanja slovenskih in tujih državljanov v nadaljevanju stranke (stranka) na storitve, ki jih nudijo Upravne enote (UeNaročanje). V okviru tega naročila bo v spletni rezervacijski portal UeNaročanje (v nadaljevanju: spletni rezervacijski portal) vključenih največ 58 upravnih enot. Klicni center UeNaročanja (v nadaljevanju: klicni center) se vzpostavi za 3 upravne enote (Ljubljana, Litija in Logatec).

1.2 	OPIS

UeNaročanje je informacijska rešitev, ki zagotavlja informacijsko podporo procesu napotitve in naročanja strank na storitve UE.

V okviru UeNaročanja je na ravni vzpostavljen proces:

- napotitve in naročanja stranke na storitve, ki jih strankam nudijo upravne enote.

Rešitev strankam nudi hitro, varno in učinkovito naročanje na storitve upravnih enot. Poenostavlja izbiro upravne enote glede na čakalno dobo in kraj.

Ko stranka želi opraviti katero od storitev, ki jih (strankam) nudi UE, se mora naročiti.

Postopek lahko izvede:

- sam, preko spletnega rezervacijskega portala,

- tako, da pokliče telefonsko številko klicnega centra, svetovalec v klicnem centru pa ga naroči prek spletnega rezervacijskega portala, do katere ima dostop. Vse, kar mora stranka sporočiti svetovalcu v klicnem centru, je vrsta zahtevane storitve UE ter kontaktne podatke (ime in priimek, mobilno telefonsko številko ali e-mail) – svetovalec pa nato, glede na razpoložljivost storitve na različnih lokacijah, klicatelju predlaga ustrezne termine in lokacije izvajanja storitve,

- tako, da se z zahtevo po storitvi obrne neposredno na Upravno enoto (na kakršen koli način: po uradnih komunikacijskih kanalih ali v obliki obiska). V tem primeru ga na zahtevano storitev UE lahko naroči tudi uslužbenec Upravne enote prek spletnega rezervacijskega portala, do katere ima dostop. Stranka sporoči kontaktne podatke kot so zgoraj napisani.

Pri samonaročanju ali pri odpovedi termina se stranki, pred dokončno potrditvijo termina, posreduje SMS ali elektronsko sporočilo s potrditveno kodo, ki jo stranka prepiše v spletni obrazec za samonaročanje.

Po opravljenem postopku naročanja se glede na želje stranke in posredovane kontaktne podatke potrdilo o terminu pošlje stranki s pomočjo elektronske pošte ali SMS-a. Ravno tako se obvesti upravno enoto o podrobnostih obiska (termin, vrsta naročene storitve, informacije za uspešno identifikacijo naročene stranke).

Vse naročene stranke prejmejo potrdilo v elektronski obliki (SMS ali elektronsko sporočilo) z vsemi potrebnimi informacijami, potrebnimi za uspešno izvedbo storitve (potrebna oz. zahtevana dokumentacija).

S predmetnim javnim naročilom bo naročnik izbral izvajalca, ki bo izvajal storitev naročanja strank na storitve UE za stranke, na osnovi podatkov, ki jih bo posredovala stranka.

Ministrstvo za javno upravo ima vzpostavljeno informacijsko tehnološko okolje, v katerega se bo postavila tudi nova informacijska rešitev. Informacijska rešitev mora delovati na strežniški platformi in podatkovni bazi, ki je na voljo na Ministrstvu za javno upravo. Informacijska rešitev mora temeljiti na sodobnih tehnologijah, izdelana mora biti z upoštevanjem dobrih praks in ustreznih rešitev, ki zagotavljajo visoko stopnjo informacijske varnosti. Nameščena mora biti na centralni infrastrukturi MJU. Nameščanje aplikacij in njih popravkov se izvaja v skladu z zahtevami v GTZ in s t.i. RTP navodilom Ministrstva za javno upravo (navodilo obravnava postopke obvladovanja sprememb Razvojnega, Testnega in Produkcijskega okolja) ter obrazcem OVSP. Rešitev oz. izvorna koda mora biti naročniku predana na način, da se dostavljeni izdelki lahko v celoti vključijo v procedure avtomatskega prevajanja v izvršljivo obliko in grajenja namestitvenih paketov z vsemi odvisnostmi na okolju, vzpostavljenem na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo. Namestitev praviloma izvaja naročnik.

Če izvajalec opazi pomanjkljivosti na tehnološki infrastrukturi, na kateri bo delovala informacijska rešitev, mora opozoriti naročnika in predlagati odpravo pomanjkljivosti.

1.3 	NAMEN IN CILJI

Namen predmetnega javnega naročila je izvajanje storitve naročanja (UeNaročanja) strank na storitve UE za stranke. Cilj javnega naročila je delujoč spletni rezervacijski portal (spletna aplikacija za samonaročanje strank) oziroma nudenje storitve naročanja strank, ki pokličejo na telefonsko številko klicnega centra z namenom, da bi se naročili na želeno storitev. Ob tem lahko svetovalci v klicnem centru poleg določitve in vpisa termina v aplikacijo, na zahtevo stranke namesto nje termin tudi odpovedo ali pa jo prenaročijo na drugi termin oz. na drugo UE. Pri uporabi spletni rezervacijski portal lahko stranke termin odpovedo same.

Storitev klicnega centra je namenjena tistim strankam, ki nimajo druge možnosti za izvedbo UeNaročanja ali niso dovolj tehnično usposobljene, da bi same izvedle postopke UeNaročanja.

Poleg tega je namen javnega naročila tudi informiranje stranke o čakalnih dobah na storitve UE, preusmerjanje strank na druge UE ter podajanje drugih informacij, povezanih z UeNaročanjem.

1.4 	OBSEG

Izvajalec mora:

- zagotoviti spletni rezervacijski portal, ki vključuje:

1.	koledarski modul z naslednjimi funkcionalnostmi:

- administracija pravic za ''upravljalca lokacije'' na UE,

- razvoj in integracija drevesne/imeniške strukture lokacij in pod-lokacij za posamezno UE (krajevni uradi),

- avtomatiziran prikaz rezerviranih oz. prostih terminov po UE in DM za posamezno upravno storitev,

- možnost izbire lokacije in prikaz terminov po delovnih mestih,

- možnost izbire lokacije in prikaz terminov po storitvah UE,

- zaposlenim na upravni enoti posredovati osnovne informacije/navodila za uporabo koledarskega modula.

2.	modul samo-naročanja (povezan s koledarskim modulom), ki je namenjen strankam in na voljo na spletu, in ki vključuje naslednje funkcionalnosti:

- možnost rezervacije več terminov ob eni seji samo za isto storitev,

- posredovanje SMS-a ali elektronskega sporočila s potrditveno kodo preko SMS getwaya izvajalca,

- posredovanje informacije vezane na storitev pri rezervaciji termina, ki jo stranka potrdi/sprejme,

- možnost izbire druge lokacije oz. seznam vseh lokaciji katere je možno sortirati po najbližji lokaciji oziroma po najkrajši čakalni dobi,

- strinjanje stranke z GDPR-jem kjer je link potrebno dodati pri rezervaciji  termina,

- v potrditvenem sporočilu mora biti stranki posredovan link za preklic termina in vse potrebne informacije za uspešno izvedbo storitve (potrebna oz. zahtevana dokumentacija). Potrditveno sporočilo mora biti poslano iz domene @gov.si iz »generičnega« naslova (npr.: spletno.narocanje@gov.si). Pred potrditvijo preklica termina je potrebna potrditvena SMS koda,

- grupiranje lokacij (DM) po upravnih enotah,

- obveščanje stranke preko SMS ali elektronskega sporočila o preklicu termina – posamično ali skupinsko.

Splošne zahteve za delovanje spletnega rezervacijskega portala:

- Zaposlenim na upravni enoti posredovati osnovne informacije/navodila za uporabo aplikacije. Storitev samo-naročanja  mora biti za končne uporabnike dosegljiva preko storitvenega portala eUprava, implementirana na način vgrajene aplikacije z uporabo grafične podobe portala. (uporaba CORS tehnologije in vgrajene aplikacije).

- Uporabnik (stranka, svetovalec na klicnem centru ali zaposleni na UE) mora pri svoji uporabi informacijske rešitve priti v stik samo s slovenskim jezikom.

- Informacijska rešitev mora delovati v vseh standardnih brskalnikih in na mobilnih napravah.

- Informacijska rešitev mora biti enostavna za uporabo in hitro odzivna.

- Uporabniški vmesnik mora izpolnjevati zahteve odzivnega dizajna spletnih strani, tako da se uporabniški vmesnik vedno prilagodi napravi, s katero uporabnik dostopa do spletne strani.  Funkcionalnost uporabniškega vmesnika se mora prilagoditi zaslonom na dotik in mora biti prilagojena za mobilne naprave na osnovi operacijskih sistemov iOS in Android.

- Redne posodobitve in tehnične izboljšave morajo biti praviloma izvedene tako, da to ne pomeni nedelovanja informacijske rešitve znotraj opredeljenega delovnega časa naročnika. Če se nedelovanju ni mogoče izogniti, mora biti vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) delovne dni pred dejansko prekinitvijo.

- Informacijska rešitev mora biti izdelana z upoštevanjem informacijske varnostne politike javne uprave ter vseh dobrih praks in rešitev, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

- Informacijska rešitev ne sme vsebovati skritih ali nedokumentiranih funkcionalnosti. Imeti mora pozitivno opravljen varnostni preizkus izvorne programske kode po OWASP metodologiji, imeti mora pozitivno opravljen penetracijski preizkus delovanja izvajalnih programskih modulov. Naročnik ima pravico preveriti varnostno ustreznost pred prevzemom aplikacije, izvajalec pa se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti aplikacije, ugotovljene z varnostnim pregledom aplikacije, odpravil v predpisanem roku, ki ga bo postavil naročnik. Strošek odprave ugotovljenih napak krije izvajalec. Naročnik ima pravico izvajanja varnostnih preizkusov tudi v fazi razvoja nadgradenj informacijske rešitve.

Izvajalec mora še pred začetkom izvajanja storitve UeNaročanja strank na storitve UE z uporabo spletnega rezervacijskega portala poskrbeti tudi za

- zagotovitev in financiranje vse potrebne programske opreme, vključno s spletnim rezervacijskim portalom in SMS pošiljanjem,

- izdelano in naročniku posredovano ustrezno tehnično dokumentacijo, ki vsebuje navodila za namestitev izdelka skladno z zahtevami GTZ,

- predajo izvorne kode informacijske rešitve naročniku na način, da se dostavljeni izdelki lahko v celoti vključijo v procedure avtomatskega prevajanja v izvršljivo obliko in grajenja namestitvenih paketov z vsemi odvisnostmi na okolju, vzpostavljenem na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo,

- uporabniška navodila (za stranke, svetovalce v klicnem centru in zaposlene na UE),

- upravljanje in potrebne prilagoditve (konfiguracijske nastavitve) spletnega rezervacijskega portala.

Naročnik vsebinsko pregleda celotno informacijsko rešitev spletnega rezervacijskega portala in po potrebi poda morebitne zahteve po uskladitvi z zahtevami naročnika iz tehničnih specifikacij.

- Izvajati storitev klicnega centra

V okviru klicnega centra mora izvajalec za tri upravne enote:

- izvajati storitve naročanja (UeNaročanja), ki vključujejo:

- naročanje na storitve UE za stranke (vpis termina v spletni rezervacijski portal),

- odpoved terminov,

- prenaročanje na drugi termin ali na drugo UE,

- v spletni rezervacijski portal se vpiše tudi stranke, ki so zahtevek za naročilo posredovale po elektronski pošti,

- stranki posredovati potrdilo o dodeljenem terminu,

- informirati stranke o čakalnih dobah oz. prvih prostih terminih za storitve,

- informirati stranke o potrebnih prilogah za uspešno opravljanje posameznega postopka,

- za vsako od treh upravnih enot, mora izvajalec zagotoviti svojo telefonsko številko ter še eno za naročanje na krajevne urade Upravne enote Ljubljana.

Za organizacijsko in tehnično vzpostavitev klicnega centra UeNaročanja je odgovoren izvajalec, ki mora še pred začetkom izvajanja storitve UeNaročanja strank na storitve UE poskrbeti tudi za:

- zadostno število svetovalcev, na način, da se zagotovi odzivnost, kot je določena v 3. členu pogodbe, (Pričakovano število klicev je do 3.000 klicev na dan), in  so primerno usposobljeni za izvajanje zahtevane storitve,

- klicni center mora stranke, ki zaradi prezasedenosti klicnega centra niso bile »obdelane« poklicati stranko takoj ko je to mogoče,

- osnovno izobraževanje zaposlenih v klicnem centru o poznavanju delovanja državne uprave in Upravnih enot,

- zagotovitev potrebnih prostorov z vso potrebno infrastrukturo,

- zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za svoje zaposlene,

- vzpostavitev, odprtje in zagotavljanje vseh zahtevanih pristopnih komunikacijskih kanalov (telefon),

- telefonsko številko, ki je namenjena samo izvajanju storitve  naročanja stranke na storitve UE za stranke,

- pridobitev in namestitev potrebne komunikacijske opreme,

- ter vse druge aktivnosti, ki jih predpisujejo dobre prakse s tega področja in izvaja izvajalec kot dober gospodar.

Izvajalec je odgovoren tudi za izvedbo izobraževanja svetovalcev, ki v klicnem centru  opravljajo storitve izvajanja UeNaročanja strank na storitve UE in sicer:

- izobraževanje glede uporabe infrastrukture klicnega centra,

- vsebinsko šolanje za izvajanje storitev UeNaročanja (o državni upravi in storitvah, ki jih izvajajo na UE).

1.4.1 	UeNaročanje na storitve upravne enote

Ko stranka želi opraviti katero od storitev, ki jih nudi UE, se mora za obisk predhodno naročiti. To lahko stori sama preko spletnega rezervacijskega portala ali pa se obrne na klicni center UeNaročanja. Izjemoma se stranka lahko za rezervacijo termina obrne tudi naravnost na UE.

Če se stranka tako odloči, pokliče telefonsko številko klicnega centra UeNaročanja. Svetovalec v klicnem centru UeNaročanja ga e-naroči prek spletnega rezervacijskega portala, do katere ima dostop. Vse, kar mora stranka sporočiti svetovalcu v klicnem centru, je vrsta zahtevane storitve in kontaktne podatke stranke. Svetovalec nato, glede na razpoložljivost storitve na različnih lokacijah, klicatelju predlaga ustrezne termine in lokacije.

Po opravljenem postopku UeNaročanja se glede na želje stranke in posredovane kontaktne podatke potrdilo o terminu in vse potrebne informacije za uspešno izvedbo storitve (potrebna oz. zahtevana dokumentacija) lahko pošlje stranki s pomočjo elektronske pošte ali SMS-a. Potrditveno sporočilo mora biti poslano iz »generičnega« naslova iz domene @gov.si (npr.: spletno.narocanje@gov.si)

1.4.2 	Obveščanje o čakalnih dobah

Svetovalec v klicnem centru UeNaročanja pridobi za potrebe informiranja strank, podatke o dolžini čakalnih dob, prvih prostih terminih in kontaktne podatke preko spletnega rezervacijskega portala.

1.5 	IZDELKI IN STORITVE

Izdelki in storitve, ki bodo realizirani z javnim naročilom in so odgovornost izvajalca (dodatno kar ni opredeljeno v predhodnih točkah):

- mesečna poročila, kot so: poročila o številu izvedenih UeNaročanj (ločeno na klicni center, samonaročanje in UE), odpovedi terminov ter prenaročanj, število podanih informacij o čakalnih dobah, grafični prikaz klicev po kategorijah, povprečnem in najdaljšem času čakanja na odgovor po klicu, grafični prikaz odzivnega časa na klic, frekvenca klicev po dnevih in urah dneva, frekvenca klicev po dnevih v tednu, frekvenca klicev glede na dneve v mesecu, dolžina trajanja klicev, število sprejetih in zgrešenih klicev, izpisek vseh klicev, ki vključuje odzivni čas in trajanje klica, relativni prikaz števila klicev glede na prejšnje mesece, idr. (dokončen seznam bo izdelan skupaj z naročnikom),

- vpogled in izpis statusnih poročil o naročenih storitvah, kot so: dnevni in tedenski urniki glede na posamezno storitev UE, dnevni in tedenski urniki obiskov glede na odjemno mesto znotraj UE, idr..

- pomoč upravnim enotam pri administraciji spletnega rezervacijskega portala

Vsi izdelki, tako dokumentacija kot storitve, morajo biti v slovenskem jeziku.

1.6 	TERMINSKI NAČRT

Tabela 2 prikazuje okvirni izhodiščni terminski načrt izvajanje storitve.

|  | Postavka | Trajanje |
| --- | --- | --- |
|  | Obojestranski podpis pogodbe | t |
| 1 | Predaja tehnične dokumentacije in izvorne kode | t + 3 delovne dni |
| 2 | Izvedba vsebinskega pregleda, funkcionalnega testiranja, varnostnega preverjanja in odprava morebitnih pomanjkljivosti | t +14 delovnih dni |
| 3 | Prevzem spletnega rezervacijskega portala | t + 15 delovnih dni |
| 4 | Začetek izvajanja storitev | t + 16 delovnih dni, vendar ne pred 2. 6. 2022 |

Tabela 2: Terminski načrt izvajanja storitev po pogodbi

V primeru, da naročnik pravočasno ne zagotovi namestitve rešitve, ki je prehodno dobila potrditev o uspešnem varnostnem preverjanju, izvajalec začne izvajati storitev v zgoraj navedenem roku in je dolžan zagotoviti delovanje rešitve na svoji infrastrukturi vendar najdlje 2 meseca od obojestranskega podpisa pogodbe.

2. 	PODROBNOSTI IN ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA

2.1 	SPREJEM KLICEV

Stranke klicatelji bodo klicali na telefonsko številko klicnega centra UeNaročanja, ki je namenjena samo izvajanju storitve naročanja strank na storitve UE za stranke. Izvajalec mora zagotavljati primerno število svetovalcev tako, da bo zagotavljal odzivnost, kot je določena v 3. členu pogodbe. Pričakovano število klicev je do 3.000 klicev na dan),

Avtomatski odzivnik ob klicu stranke lahko predvaja obvestilo o soglasju do vpogleda v osebne podatke.

2.2 	NALOGE SVETOVALCEV KLICNEGA CENTRA

Naloge svetovalcev v klicnem centru so:

- sprejemanje zahtev strank,

- vodenje stranke skozi proces naročanja za zagotovitev naročanja, preklica termina ali spremembe termina oz. izvajalca,

- posredovanje informacij o čakalnih dobah in prvih prostih terminih za storitve pri izvajalcih dejavnosti,

- komuniciranje z uporabnikom v primeru potrebe po dodatnih informacijah,

- usmerjanje uporabnikov na prvi nivo podpore izvajalca v primeru težav s spletnim rezervacijskim portalom,

- poročanje.

Od vseh svetovalcev v klicnem centru se pričakuje profesionalno obravnavo zahtevkov, v skladu z dobrimi praksami s tega področja.

Izvajalec mora imeti za izvajanje e-naročanja državljanov na storitve Upravnih enot vodjo klicnega centra.

Ključne naloge vodje klicnega centra so:

- vodenje in nadzor delovanja klicnega centra,

- koordinacija dela klicnega centra,

- reševanje zahtevnejših zadev,

-priprava poročil.

2.3 	POROČILA

Izvajalec bo periodično pripravljal poročila. Poročila se bodo pripravljala v naprej določenih terminih, oz. na zahtevo. Frekvenco pripravljanja posameznih poročil in njihovo vsebino ter obliko bo določil naročnik skupaj z izvajalcem. Predvidena so vsaj ta poročila:

- število izvedenih UeNaročanj, ločeno na klicni center, samonaročanje in vnos s strani UE,

- število izvedenih odpovedi terminov, ločeno na klicni center, samonaročanje in vnos s strani UE

- število izvedenih prenaročanj, ločeno na klicni center, samonaročanje in vnos s strani UE

- število podanih informacij o čakalnih dobah,

- grafični prikaz klicev po kategorijah,

- relativni prikaz števila klicev glede na prejšnje mesece,

- povprečni in najdaljši čas čakanja na odgovor po klicu,

- grafični prikaz odzivnega časa na klic,

- frekvenca klicev po dnevih in urah dneva,

- frekvenca klicev po dnevih v tednu,

- frekvenca klicev glede na dneve v mesecu,

- dolžina trajanja klicev,

- dolžina čakanja na odziv,

- povprečno trajanje klicev,

- povprečno trajanje čakanja na odziv,

- število sprejetih in zgrešenih klicev,

- izpisek vseh klicev, ki vključuje odzivni čas in trajanje klica,

- idr.

Praviloma izvajalec za naročnika poročila pripravi enkrat mesečno za pretekli mesec, naročnik pa lahko izdelavo poročila zahteva tudi v vmesnem obdobju.

2.4	ZAHTEVE

Izvajalec predmet naročila izvaja profesionalno,  v skladu z dobrimi praksami s tega področja.

2.4.1 	Vsebinske zahteve

Vsebinske zahteve, ki jih mora upoštevati izvajalec, so sledeče:

- tehnične in organizacijske zahteve:

- pripravljena komunikacijska infrastruktura,

- zagotovljena potrebna programska oprema,

- vzpostavljena organizacijska enota in njene strukture,

- vzpostavljen in delujoč spletni rezervacijski portal po specifikaciji

- izdelani postopki za upravljanje z zahtevki,

- nudenje storitve naročanja stranke na storitve UE po specifikaciji, ki je priloga teh specifikacij

- priprava mesečnih in letnih poročil ter poročil na zahtevo.

2.4.2 	Tehnične zahteve

Lokacija izvajanja storitev klicnega centra za naročanje stranke na storitve UE je v pristojnosti izvajalca storitev. Naročnik lokacije ne bo zagotovil.

Prav tako naročnik ne bo zagotovil nikakršne komunikacijske in, kakor tudi ne potrebne programske opreme za izvajanje storitev, bo pa zagotovil infrastrukturno okolje za delovanje zahtevane programske rešitve (Državni Računalniški Oblak). Spletni rezervacijski portal mora delovati v načinu visoke razpoložljivosti (24/7), kar mora izvajalec  upoštevati v okviru storitve. Vso informacijsko opremo (komunikacijsko, programsko) mora zagotoviti izvajalec storitve klicnega centra. V primeru izpada delovanja spletnega rezervacijskega portala mora biti zagotovljeno delovanje storitve brez izgube podatkov ali nedosegljivosti za stranke. Ravno tako mora programska rešitev spletnega rezervacijskega portala ustrezati vsem varnostnim standardom, pri čemer je zagotavljanje informacijske varnosti na ravni infrastrukture na strani naročnika, zagotavljanje ustrezne informacijske varnosti programske rešitve pa na strani izvajalca oz. dobavitelja programske opreme.

2.4.3	Zakonodaja in predpisi

Pri vzpostavljanju in izvajanju storitve klicnega centra za naročanja strank na storitve UE mora izvajalec upoštevati vse zakonske in podzakonske akte ter predpise, ki se nanašajo na omenjeno področje. Predvsem mora izvajalec vse aktivnosti izvajati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1).

V primeru zbiranja kontaktnih podatkov, uporabnikov klicnega centra, se ti lahko uporabijo le za komuniciranje v okviru reševanja konkretnega zahtevka, kjer so bili kontakti posredovani. V nobenem primeru pa ni dovoljeno kontaktnih in drugih osebnih podatkov uporabljati v kakršne koli druge namene kot za reševanje zahtevkov strank v okviru naročanja stranke na storitve UE. Izvajalec storitve naročanja strank na storitve UE podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev iz tega javnega naročila, ne sme posredovati tretjim osebam brez pisnega privoljenja naročnika ali stranke.

2.4.4 	Zahteve pri izvajanju storitve

Izbrani izvajalec mora pri izvajanju storitve klicnega centra za naročanja strank na storitve UE za stranke uporabnikom UeNaročanja zagotavljati:

- v času čakanja na prostega svetovalca se javi »avtomatski odzivnik« (odziv avtomatskega odzivnika ni sprejem klica) – podrobno vsebino besedila odzivnika na predlog izvajalca potrdi naročnik, za snemanje odgovora poskrbi izvajalec,

- klici se izvedejo na telefonsko številko klicnega centra UeNaročanja,

- uporabljati mora spletni rezervacijski portal

Vse stroške vzpostavitve in uporabe telefonske številke, ki je namenjena za izvajanje storitev v klicnem centru UeNaročanja, krije izvajalec. Prav tako izvajalec storitve naročanja na storitve UE krije vse stroške vzpostavitve in uporabe telefonske številke tudi v primeru morebitne zamenjave ponudnika te storitve ter stroške pošiljanja sms sporočil.

Izvajalec storitve krije tudi vse stroške spletnega rezervacijskega portala, njegovega upravljanja (operativnost v okviru funkcionalnih zahtev) ter prilagoditev (konfiguracijske nastavitve v okviru funkcionalnih zahtev, na primer: dodajanje nove lokacije, storitve iz kataloga storitev UE ali dodajanje delovnega mesta UE, za maksimalno  58 UE). Možnost konfiguriranja elementov spletnega rezervacijskega portala, izključno v delu, ki se tiče razpoložljivosti UE storitev (npr. odpiralni časi, razpoložljivost delovnih mest, dodajanje ali brisanje delovnih mest, idr.) mora biti omogočena tudi pooblaščenim osebam posameznih UE, ki bodo vključene v storitev UeNaročanja.

2.4.5 	Delovni čas klicnega centra UeNaročanja

Delovni čas klicnega centra, ki izvaja storitve naročanja strank na storitve UE, je vsak ponedeljek, torek in četrtek od 8:00 do 18:00, v sredah od 8:00 do 19:00 in v petek od 8:00 do 14:00. V tem časovnem obdobju mora na vse klice odgovarjati svetovalec v klicnem centru.

Priloge:

Storitve UE po specifikaciji v excel datoteki

Dokument GTZ, ki je priloga in sestavni del teh specifikacij in predstavlja obvezni, zavezujoči del specifikacij. Dokument je dostopen na povezavi:

http://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743