Št.: 430-153/2022 - 3

Tehnične specifikacije za oddajo javnega naročila

OZADJE JAVNEGA NAROČILA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja javno naročilo za izvajanje storitve načrtovanje informacijskih rešitev za vodenje in upravljanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju VIZ) za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje ter za ministrstvo.

Razvoj sodobnih aplikativnih rešitev se načrtuje v smeri razbremenitve pedagoških in vodstvenih delavcev na področju administrativnega vodenja in upravljanja šol, odpravljanja tehničnih preprek in zagotavljanja pogojev in možnosti za uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja z nadgradnjo na vseh treh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema:

- raven ministrstva v smeri podpore odločanja in priprave na podatkih temelječih javnih politik,

- raven šole in nadgradnja upravljanja inovativnih okolij šol in

- raven učenca in učitelja za dvig kakovosti dejavnosti in izrabe časa ter razbremenitev pedagoških in vodstvenih delavcev na področju administrativnega vodenja.

NAMEN JAVNEGA NAROČILA

Ministrstvo v okviru projekta »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih« (v nadaljevanju projekt) načrtuje razvoj jedra informacijskega sistema (v nadaljevanju IS) in doseganje specifičnih ciljev razvoja IS:

- vzpostavitev ustrezne informacijske infrastrukture,

- vzpostavitev interoperabilnostnega okvirja – povezanih obstoječih in novih podatkovnih zbirk ter informacijskih rešitev/storitev pod okriljem centralnega informacijskega sistema,

- razvoj in omogočanje novih storitev vezanih na šolo, učitelje in učence ter druge deležnike v poslovnih procesih,

- standardizacija, informatizacija in optimizacija administrativnih in poslovnih postopkov/procesov, ter omogočanje sledljivosti.

Projekt odgovarja na nekatere ključne težave slovenskega šolskega prostora s področja upravljanja in vodenja VIZ, kot so ne-enovite baze podatkov, različni decentralizirani pristopi, razdrobljenost in neenovitost informacijskih rešitev, pomanjkljivo povezovanje obstoječih rešitev (tako na storitvenem kot tudi podatkovnem področju), obstoječa zakonodaja, preobremenjenost z administrativno upravljavskimi nalogami ter pomanjkljivo razvito učno okolje za uvajanje sodobnih didaktičnih metod poučevanja ter za razvoj inovativnih pedagoških praks ob podpori informacijsko komunikacijske tehnologije. Načrtovanje učinkovitega in uporabniku prijaznega IS poteka z namenom skrajšanja časa pri področnih postopkih; informatizacija in posodobitev obstoječih postopkov pa bi pripomogla k hitrejši izmenjavi podatkov (avtomatizacije), odpravi napak ročnega dela, standardizaciji podatkovnih modelov in podatkovnih tokov (povezovanje zbirk), hkrati pa začrtala dolgoročne cilje glede organizacije (kadrovski načrti, načrti standardnih tehnoloških okolij, upravljanja in vzdrževanja zbirk in programskih rešitev). Celovit načrt vzpostavitve interoperabilnostnega okvirja mora natančno opredeliti povezljivost obstoječih storitev ter podatkov v sklopu VIZ, ministrstva in javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja (28. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI) ter dostop do sumarnih podatkov, ki bodo ministrstvu v podporo pri kreiranju strategije, šolskih politik ter informatizaciji posameznih postopkov.

Razvoj informacijske rešitve bo potekal v dveh fazah, v prvi fazi, ki je predmet tega javnega naročila se izdela poslovno analizo in strategijo, ki vključuje organizacijske sheme, popis postopkov, ki so predmet informatizacije, globalni funkcionalni model, model podatkovnih tokov, načrt preferenčne informacijske tehnologije (tehnološki stack), navodila za vzpostavljanje, upravljanje in vzdrževanje zbirk podatkov in programskih rešitev (v kolikor gre za predvidene novo nastale zbirke za namen novega informacijskega sistema). V drugi fazi se bo pa s pomočjo izdelkov prve faze izvedlo naročilo za razvoj, izgradnjo in vzdrževanje informacijskega sistema. Prednost takega pristopa je zlasti v zmanjšanju tveganj pri postopkih javnega naročanja in zagotavljanju ustreznih in natančnih podlag za uspešno in učinkovito izvedbo IS. S tem se zmanjša tudi tveganje za pridobitev ustrezne rešitve, ki bo dosegala zastavljene cilje ministrstva.

OMEJITVE

Končne rešitve morajo upoštevati:

- v razvoj IS se vključijo le smiselne vsebine iz obstoječih podatkovnih baz in rešitev,

- licenčne omejitve,

- finančne omejitve - rešitve morajo biti izdelane v okviru finančnih sredstev projekta,

- časovne omejitve projekta.

VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI NAROČNIKA

Zaveza po varovanju poslovne tajnosti naročnika

Vsak član projektne skupine izvajalca mora podpisati izjavo o varovanju poslovne tajnosti naročnika.

Pooblaščena oseba izvajalca mora za vse člane projektne skupine podpisati izjavo o varovanju poslovne tajnosti naročnika.

Izjava o varovanju med izvajalcem in naročnikom

- na nivoju podjetja,

- na nivoju posameznega člana projektne skupine.

Varovanje informacij

Vrste informacij, za katere v okviru projekta velja protokol varovanja:

- zapisniki, poročila,

- informacijski viri naročnika, potrebni za izvedbo projekta,

- rezultati in izdelki projekta

Protokol varovanja informacij naročnika:

- na prenosnih računalnikih izvajalca in podizvajalcev (kriptirana področja na lokalnih diskih),

- na strežniških sistemih izvajalca (omejen dostop glede na članstvo projektne skupine),

- na prenosnih medijih izvajalca (kriptirane datoteke),

- v prenosu po komunikacijah (elektronska pošta).

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila (v nadaljevanju JN) je izdelava dokumentov, ki izhajajo iz krovnega predmeta - poslovne analize za informacijski sistem projekta “Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih”. Celotna poslovna analiza se deli na več nivojev ali sklopov in predstavlja funkcionalne zahteve, tehnične specifikacije in obseg informatizacije v okviru načrtovanega IS.

Infrastrukturni nivo

Ministrstvo razpolaga z obstoječo infrastrukturo, ki služi posameznim obstoječim poslovnim procesom. Skozi analizo je potrebno ugotoviti podrobno stanje obstoječe infrastrukture, definirati morebitne vrzeli in določiti ključne procese, ki jih bo novi IS naslavljal.

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- načrt nadgradnje obstoječe, vzpostavitve nove strojne opreme/infrastrukture, potrebne za razvoj in uvedbo IS (okvirne zahteve za strežnike in spremljajočo strojno opremo),

- popis obstoječih rešitev, skupne državne infrastrukture (NIO), ki predstavljajo smotrne gradnike za potrebe novega IS (načrt integracije z zunanjimi sistemi in uporaba horizontalnih gradnikov),

- smiselna vpeljava generičnih tehnoloških zahtev in

- načrt dolgoročnega vzdrževanja, nadgradenj in nadzora strojne opreme/infrastrukture.

Podatkovni nivo

Obstoječe zbirke podatkov in spletni servisi/storitve nad njimi6, v tem delu zahtevajo analizo kakovosti obstoječih podatkov – z namenom, da izvajalec pripravi koncept povezljivosti obstoječih zbirk podatkov, ki služi novemu IS. Tudi za ta nivo je potrebno upoštevati načela analize vrzeli.

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- popis obstoječih podatkovnih zbirk in povezanih storitev,

- načrt vzpostavitve, povezovanja in poenotenja zbirk podatkov (globalni podatkovni model, modeli podatkovnih tokov - entitetno-odnosni modeli) in

- koncept migracij podatkov (v kolikor je smiselno obstoječe zbirke, šifrante in registre konsolidirati ali premeščati),

- načrt dolgoročnega vzdrževanja (kakovosti), nadgradenj in nadzora zbirk podatkov.

Storitveni nivo

Koncept povezljivosti podatkovnega nivoja nadalje omogoča podroben popis obstoječih procesov ter predlog novih, saj le podrobno popisani procesi predstavljajo jasno sliko o željenih funkcionalnostih načrtovanega informacijskega sistema. Izhodišče predstavlja že pripravljeni inicialni popis postopkov in funkcionalnosti v prilogi (Preliminarna analiza postopkov in okolij v sklopu načrtovanega informacijskega sistema).

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- popis in določitev obstoječih in novih poslovnih procesov, ki so predmet informatizacije (kartice poslovnih procesov z nameni, pravnimi podlagami, deležniki, kratkim opisom ter z grafičnimi predstavitvami poslovnih procesov – BPMN),

- načrt vzpostavitve, povezovanja in poenotenja poslovnih procesov znotraj načrtovanega IS (centralni/globalni model delovnih procesov),

- določitev skupnih/modularnih delov procesov, ki predstavljajo skupne gradnike v načrtovanem IS (funkcionalna dekompozicija načrtovanega IS) in

- analiza uporabnikov obstoječih in načrtovanih storitev (predlog tipov, vlog in pravic uporabnikov IS).

Organizacijski nivo

Načrtovanje in posledična uvedba novega informacijskega sistema in z njim povezanimi poslovnimi procesi in storitvami, predstavlja nekatere zahteve po spremembah organizacije nosilcev poslovnih procesov in storitev.

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- Organizacijski model (vseh organizacij in enot, ki predstavljajo nosilce ali deležnike posameznih poslovnih procesov),

- Analiza razpoložljivih kadrov in predlog organizacije v načrtovanem IS in

- Načrt za testiranje in uvedbo IS (načrt izobraževanj/usposabljanj uporabnikov in upravljavcev IS, metodologija testiranja – funkcionalno in varnostno testiranje IS).

Finančni nivo

Ker načrtovani IS predstavlja ločeno javno naročilo, je potrebno v zvezi z oceno stroškov ter pripravo ustrezne dokumentacije pripraviti tudi oceno stroškov in z njo povezano analizo CBA.

CBA analiza mora vključevati analizo izbrane rešitve v primerjavi z drugimi možnostmi in sicer zlasti s tehnološkega in funkcionalnega vidika. Prav tako mora obsegati analizo občutljivosti in SWOT analizo.

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- ocena stroškov načrtovanega IS iz vidika razvoja,

- ocena stroškov nabave dodatne strojne opreme,

- ocena stroškov testiranja in uvedbe IS (izobraževanja, usposabljanja uporabnikov) in

- ocena stroškov vzdrževanja strojne in programske opreme.

Splošne zahteve

Zagotavljanje skladnosti z zakonodajo, direktivami in smernicami

Izvajalec v okviru analize obstoječih poslovnih procesov popiše in evidentira omejitve, ki jih predstavlja obstoječa področna zakonodaja. Poleg področne zakonodaje, je potrebno upoštevati tudi druge povezane direktive in zakonodaje kot so varstvo (osebnih) podatkov, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, elektronsko poslovanje in elektronski podpis (ZVOP-1, ZVDAGA, GDPR, …).  Izvajalec pri načrtovanju razvoja informacijske rešitve za vodenje in upravljanje procesov in predpisane šolske dokumentacije ter zbirk podatkov za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje upošteva pravne okvire ter posebno pozornost posveča obvladovanju obdelave osebnih podatkov in informacijski varnosti. V prilogi 1 Analiza obstoječega okolja in procesov tega dokumenta so predstavljeni ključni predpisi, področna zakonodaja, zbirke osebnih podatkov (za vodenje šolske dokumentacije) in centralne zbirke podatkov MIZŠ.

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- analiza učinkovitosti področne in povezane zakonodaje (omejitve, predlogi izboljšav in sprememb, primeri dobrih praks iz drugih področij),

- ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) in

- predlog zagotavljanja varne hrambe dokumentov (ZVDAGA, UVDAG, PETZ), ki vključuje osnutke za pripravo na zajem in e-hrambo ter osnutke (vzorčnih) notranjih pravil.

Pregled primerov dobrih praks sorodnih informacijskih sistemov

Obstoječi informacijski sistemi v državni in javni upravi pa tudi v gospodarstvu lahko predstavljajo bogat vir informacij in dobrih praks pri načrtovanju novih informacijskih rešitev. Podroben pregled obstoječih rešitev in vpeljave modularnih pristopov pri poslovnih procesih in storitvah je ključnega pomena za uspešno načrtovanje bodočega IS.

V tem delu so pričakovani naslednji izdelki:

- analiza obstoječih IS, s sorodnimi informacijskimi rešitvami, ki predstavljajo dobro izhodišče za načrtovanje IS (uporaba skupnih gradnikov in modulov, spletnih servisov, varnostnih politik - avtorizacijskih/avtentikacijskih rešitev),

- analiza obstoječih rešitev iz vidika analitike (priprava smernic za statistično obdelavo podatkov - orodij za analize in predstavitve analitičnih izdelkov),

- analiza uporabniških izkušenj obstoječih IS, s sorodnimi informacijskimi rešitvami, ki predstavljajo dobro izhodišče za načrtovanje IS (spletni portali, mobilne aplikacije, poudarek na »responsive design«) in

- priprava standardov in metodologije razvoja IS (uporaba standardov razvoja spletnih rešitev, določitev faz razvoja s pripadajočimi izdelki, upoštevanje modularnosti, razširljivosti in prilagodljivosti ter priprava predloga načina razvoja IS s poudarkom na agilnih metodah).

NAČIN IZVEDBE

Izvajalec vzpostavi projektno skupino z vodjo, ki skrbi za nemoteno komunikacijo, sodelovanje in usklajevanje z naročnikom. Izvajalčeva in naročnikova projektna skupina se redno sestajata – periodično (predvidoma na 14 dni) ali po potrebi v intenzivnejših fazah razvoja. Skrbnik pogodbe, oziroma vodja projekta na strani naročnika usklajuje in koordinira potek projekta ter razrešuje probleme s skrbnikom pogodbe na strani izvajalca ter redno vrši nadzor na delom izvajalca.

Naloge vodenja in koordinacije s strani izvajalca obsegajo: podroben terminski plan in načrtovanje aktivnosti, zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe aktivnosti in storitev, zagotavljanje kakovosti izvedbe storitev, komuniciranje z naročnikom, spremljanje realizacije načrta in redno poročanje naročniku, strokovno koordinacijo ekipe izvajalca in dokumentiranje.

Projektni vodja izvajalca mora naročniku vsakih 14 dni pisno poročati (lahko tudi e-pošta) o napredku, kar vključuje tako poročanje o doseganju aktivnosti iz načrta izvedbe kot tudi ostalih zadolžitev, ki so bile sproti dogovorjene ob izvajanju projekta. Sproti mora izpostavljati vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavi pri izvajanju nalog. Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem se dokumentirajo. Zapisnike pripravi izvajalec in jih predloži v potrditev naročniku. Izvajalec komunicira z naročnikom izključno v slovenskem jeziku.

Sestanki med izvajalci in naročnikom bodo potekali v prostorih naročnika v Ljubljani  ali preko videokonferenčnega sistema, po potrebi tudi v prostorih izvajalca, izjemoma in po predhodnem dogovoru pa tudi na kaki tretji lokaciji (npr. posamezen VIZ).

Naročnik bo ob začetku izvajanja storitev natančneje opredelil podroben terminski plan, potek sodelovanja, delovne procese, način medsebojnega komuniciranja in pravila dokumentiranja.

Strokovnjaki na strani izvajalca bodo sodelovali z naročnikom in VIZ ter pridobili potrebne informacije za izvedbo storitev na naslednje načine:

- izvajanje interaktivnih delavnic z operativnimi skupinami ministrstva in VIZ vključenimi v projekt,

- izvajanje intervjujev s strokovnjaki na ministrstvu, v VIZ in ostalih zavodih,

- pregled internih organizacijskih predpisov in zakonodajnega okvira,

- pregled obstoječih programskih rešitev za vodenje in upravljanje VIZ in

- pregled obstoječe dokumentacije s popisom procesov, izvedene analize ključnih potreb in dokumentacije za vodenje in upravljanje VIZ oblikovane v okviru projekta.

IZVEDBENE ZAHTEVE

Zakonodaja, predpisi in dokumenti, ki jih izvajalec upošteva

- Zakonodaja in veljavni predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja:

- https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

- https://www.ip-rs.si/zakonodaja/

- http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov):

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

- Ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov - smernice Informacijskega pooblaščenca:

- https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-ocene-u%C4%8Dinkov-na-varstvo-osebnih-podatkov

- Upošteva se dobre prakse in priročnike objavljene na spletni strani Informacijske pooblaščenke glede na področja obdelave osebnih podatkov, še posebej priporočila v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri povezovanju zbirk osebnih podatkov v javni upravi:

- https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/

- Pravila in zakonodajni okvir za razvoj rešitev in standardizacijo na področju IKT:

- https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/

- Smernice za razvoj informacijskih rešitev, Ministrstvo za javno upravo:

- https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768?lang=sl

- Generične tehnološke zahteve, Ministrstvo za javno upravo (GTZ)

V primeru načrtovanja uporabe centralnih gradnikov Nacionalnega interoperabilnostnega okvira se smiselno upošteva Generične tehnološke zahteve:

- https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

- Priporočila Evropskega okvira interoperabilnosti (EIF) in Programa za interoperabilnostne rešitve ISA²:

  - https://nio.gov.si/nio/asset/sklep+eu+o+uvedbi+programa+za+interoperabilnostne+resitve+in+skupne+okvire+za+evropske+javne+uprave

  - https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

- Mednarodno preverjeni in priznani standardi za izvedbo PA:

- standard IIBA (International Institute of Business Analysis) s temeljnim poslovno analitičnim konceptom (BACCM), standardi PMI (Project Management Institute) ali primerljivi

- UML standard modeliranja poslovnih procesov, kot je standardna notacija BPMN;

- Mednarodno preverjeni in priznani standardi za izdelavo vsebinskih, funkcionalnih in tehničnih specifikacij:

- Pri izdelavi tehničnih specifikacij se upošteva standarde in smernice za pripravo dokumentacije, kot je IEEE standard ali primerljivi.

- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA):

  - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351

- Informacijska varnostna politika javne uprave:

- https://www.gov.si/teme/informacijska-varnost/

- Druga področna zakonodaja in predpisi ter vse spremembe v prej navedenih alinejah

Orodja za pripravo pričakovanih izdelkov

Orodja uporabljena za pripravo izdelkov ter vsa računalniška in programska oprema, ki jo pri izvedbi pogodbenih obveznosti izvajalec potreboval, mora zagotoviti sam. V ponudbo se ne zajema morebitna licenčnina ali cena nabave programske ali druge računalniške opreme. Uporabljeni tipi datotek morajo biti splošno berljivi in odprti (nadaljnja obdelava, dodelava in spreminjanje).

Obvladovanje sprememb

Upravljanje sprememb

Do sprememb lahko prihaja:

- na podlagi ugotovitev ali predlogov izvajalca in po potrditvi predloga spremembe s strani naročnika,

- na podlagi dodatnih zahtev naročnika,

- na podlagi odstopanj v izvedbi,

- na podlagi sprememb ali dopolnitev zakonov,

- na podlagi spoznanj v teku izvedbe projekta.

Pooblaščene osebe za podajo in argumentacijo sprememb (na obeh straneh):

- projektni vodja – naročnika,

- projektni vodja - izvajalca,

Predlog spremembe obravnava vodja projekta – naročnik/izvajalec glede izvedljivosti, obsega in vseh planov  ter predlaga spremembo projektnemu svetu.

Projektni svet obravnava predlog spremembe in sprejme sklep, na podlagi katerega je predlog:

- zavrnjen,

- sprejet – odobrena vsebina in pripadajoče spremembe načrtov (obseg potrebnega dela, premik rokov, kakovost, stroški,...)

Potrjevanje sprememb

Zahteve za spremembe lahko nastanejo zaradi:

- spremenjenih zahtev naročnika glede na dogovorjeno in potrjeno tehnično specifikacijo IS,

- kasnejših sprememb zakonodaje,

- predlogov izvajalca za izboljšanje kakovosti dogovorjene tehnične specifikacije IS,

- spremembe članov projektne skupine izvajalca,

Zahteve za spremembo se evidentirajo in se o njih razpravlja na naslednjih sestankih Projektne skupine.

Procedura za eskalacije

Eskalacije so formalni proces za obveščanje in iskanje rešitev na višji ravni odločanja v primerih nepredvidenih zadev, ki lahko bistveno vplivajo ali ogrozijo časovno, kakovostno ali finančno plat izvedbe projekta. Eskalacije se izvajajo, ko zadeve ni možno rešiti na nivoju projektne skupine.

Eskalacijo na nivoju Skupine za potrjevanje ali Projektnega sveta sproži vodja projekta ali namestnik vodje projekta s strani naročnika ali izvajalca. Predlaga nujni sestanek Skupini za potrjevanje.

Eskalacijo na nivo Odgovornih oseb sproži Skupina za potrjevanje.

Upravljanje tveganj

Tveganje je verjetnost, da se bo zaradi različnih razlogov, na katere projektna skupina nima vpliva, uresničila določena grožnja, kar bo imelo neželene posledice za doseganje poslovnih ciljev projekta.

Ocena tveganj mora prepoznati, oceniti in določiti prednostna tveganja na podlagi kriterijev za sprejem tveganja in ciljev, ki so pomembni za projekt. Rezultati morajo usmerjati in določati ustrezne ukrepe ter prioritete pri upravljanju tveganj. Na podlagi ocenjenih tveganj se vpeljejo kontrole, ki so bile izbrane za zaščito pred temi tveganji. Proces ocenjevanja tveganj in izbiro kontrol je potrebno izvajati večkrat, saj je tako mogoče pokriti različne faze projekta.

Na strani izvajalca

- Tveganja projekta se obravnavajo v okviru rednih periodičnih sestankov skupine za razvoj aplikativne rešitve,

- Na podlagi obravnave se vzdržuje aktualna lista tveganj in trenutna stopnja uresničitve,

- V primeru potrebe, vodja projekta pripravi predlog ukrepov.

Na strani naročnika

- Tveganja projekta se obravnavajo v okviru rednih periodičnih sestankov skupine za razvoj aplikativne rešitve,

- Na podlagi obravnave se vzdržuje aktualna lista tveganj in trenutna stopnja uresničitve,

- V primeru potrebe, vodja projekta pripravi predlog ukrepov.

Med naročnikom in izvajalcem

- Trenutno stanje tveganj in po potrebi ukrepov se:

  - obravnava na rednih periodičnih sestankih projektne skupine,

  - redno poroča v okviru statusnih in/oz. rednih ali izrednih poročil,

- Projektni svet po potrebi obravnava poročilo in odloča o predlaganih ukrepih.

Metodologija ocene tveganj sloni na ISO/IEC 27005:2008 in ISO 31000.

Določena stopnja tveganj je razvidna iz naslednje tabele:

| verjetnost\posledica | majhna | omejena | velika | zelo velika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| skoraj gotovo | zmerno | visoko | zelo visoko | zelo visoko |
| verjetno | nizko | visoko | visoko | zelo visoko |
| možno | nizko | zmerno | visoko | zelo visoko |
| redko | nizko | zmerno | visoko | zelo visoko |
| izredno redko | nizko | zmerno | visoko | zelo visoko |

Seznam morebitnih tveganj na projektu:

| Ocena tveganj |  |  |  |  |  |  | Načrt obravnavanja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis tveganja | Verjetnost | Ocena posledic | Stopnja tveganja | Kontrole | Posledice | Obravnavanje tveganj | Odgovorni |
| 1. | Povečanje obsega zahtev, saj le-ta lahko vpliva na rok zaključka projekta | Možno | Omejena | Zmerno | Določeni in potrjeni cilji, izdelki, dokumenti, rezultati, posamezne projektne aktivnosti. Enotno razumevanje ciljev, izdelkov, dokumentov, rezultatov s strani naročnika in izvajalca. | Zamuda na projektu Nezadovoljstvo stranke Pravne posledice | Popis zahtev in izvedba delavnic V prvi fazi na sestankih projektne skupine. V primeru, da ni soglasja se obravnava na sestankih projektnega sveta | Projektni vodja s strani izvajalca |
| 2. | Nezadostno ali nepravočasno obveščanje izvajalca o eventualno nastali problematiki in nastalih situacijah ter morebitnih novih zahtevah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti | Možno | Omejena | Zmerno | Redna spremljava s strani vodenja projekta Interno poročanje delovnih skupin vodji projekta | Zamuda na projektu Nezadovoljstvo stranke Pravne posledice | Redni tedenski sestanki projektne skupine ali takoj ob nastanku problematike | Projektni vodja s strani naročnika |
| 3. | Nerazpoložljivost človeških virov s strani izvajalca | Možno | Omejena | Zmerno | Opredeljen projektni plan z upoštevanjem odsotnosti članov projektne skupine in izvajalcev Redna spremljava s strani vodenja projekta Interno spremljanje in poročanje vodji projektne skupine | Kakovost pripravljene rešitve Zamuda na projektu Nezadovoljstvo stranke | Redni tedenski sestanki interne projektne skupine | Projektni vodja s strani izvajalca |
| 4. | Nerazpoložljivost človeških virov s strani naročnika ali uporabnika pogodbenega dela, saj le-ta lahko vpliva na rok zaključka projekta | Možno | Velika | Visoko | Opredeljen projektni plan priprave popisa zahtev, terminski plan načrtovanih delavnic in sestankov z naročnikom | Zamuda na projektu Kakovost pripravljene rešitve | Redni tedenski sestanki interne projektne skupine | Projektni vodja s strani naročnika |
| 5. | Nedelovanje zunanjih sistemov in dokumentacija | Možno | Velika | Visoko |  |  |  | Projektni vodja s strani naročnika |
| 6. | Razpoložljivost informacijske infrastrukture s strani naročnika | Možno | Velika | Visoko |  |  |  |  |

OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE STORITEV

Izvajalec bo storitve tega javnega naročila izvedel v obdobju sedmih (7) mesecev od podpisa pogodbe. Časovni načrt, ki mora upoštevati navedeno obdobje, izvajalec uskladi z naročnikom, v podrobnem terminskem planu v katerem se začrta zaporedje postopkov izvedbe in časovno usklajenost posameznih bistvenih elementov, pri čemer mora izvajalec upoštevati vse predvidene vmesne faze skladno s Tehničnimi specifikacijami. Ta terminski plan bo dinamiko izvajanja tudi detajlneje definiral (določil morebitne vmesne faze in roke za izvedbo).

Faza I: Izdelava pregleda in analize stanja

Začne se ob podpisu pogodbe (T) in traja predvidoma do T + 2 meseca. Pogoj za zaključek te faze je skupno poročilo, ki vsebuje dokumentacijo obstoječega stanja naročnika in ključnih gradnikov državne uprave ter podrobni terminski plan izvedbe naročenih storitev.

Faza II: Predlog optimizacije stanja, načrt razvoja IS

Začne se po zaključku Faze I in po potrjenem poročilu pregleda in analize stanja in traja predvidoma do T1 + 3 mesece. Pogoj za zaključek Faze II (T2) je s strani naročnika potrjena dokumentacija poslovne analize; funkcionalnih zahtev, popisa procesov, priprave standardov in metodologije razvoja IS in izdelana ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter vrednosti razvoja IS.

Faza III: Priprava tehničnih specifikacij za javno naročilo za razvoj IS

Začne se po zaključku Faze II in traja predvidoma do T2 + 2 meseca. Pogoj za zaključek Faze III (T3) je zaključena priprava tehničnih specifikacij za javno naročilo za razvoj informacijskega sistema projekta “Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih”.

| Zap. Št. | Aktivnost prve faze | Predvideni čas za izvedbo (kumulativno v tednih) |
| --- | --- | --- |
| 0 | Podpis pogodbe | T |
| 1 | Priprava podrobnega terminskega plana | T + (1) |
| 2 | Analiza stanja (izdelki, ki opisujejo obstoječe stanje naročnika in državne infrastrukture) | T + (8) |
| Zap. Št. | Aktivnost druge faze | Predvideni čas za izvedbo (kumulativno v tednih) |
| 3 | Poslovna analiza (izdelki opisani po sklopih poslovne analize, ki predstavljajo temelj za razvoj IS, funkcionalne zahteve, tehnične specifikacije, …) | T + (18) |
| 4 | Priprava standardov in metodologije razvoja IS | T + (20) |
| 5 | Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) | T + (22) |
| 6 | Osnutki - priprava na zajem in e-hrambo, vzorčna notranja pravila | T + (24) |
| 7 | Ocenjene vrednosti razvoja IS, implementacije, strojne opreme | T + (24) |
| Zap. Št. | Aktivnost tretje faze | Predvideni čas za izvedbo (kumulativno v tednih) |
| 8 | Priprava tehničnih specifikacij za javno naročilo za razvoj informacijskega sistema projekta “Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih”. | T + (28) |

V šolskem letu 2021/22 obiskuje 197.879 učencev 456 osnovnih šol,  28 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom, ki delujejo pri osnovnih šolah in 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebam. Na osnovnih šolah poučuje 25.269 učiteljic in učiteljev.

V šolskem letu 2020/2021 srednje šole obiskuje 75.786 dijakov v 181 srednjih šolah, ki so razporejeni v 3149 oddelkov in skupin. V srednjih šolah poučuje 6.357 učiteljic in učiteljev.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Investicijski dokument projekta št. 5442-199/2016/69.

O okviru finančnih sredstev projekta, ki jih bo moral upoštevati izbrani izvajalec pri izdelavi končne rešitve, bo izbrani izvajalec seznanjen tekom izvajanja predmeta javnega naročila.

NIO - Portal nacionalnega interoperabilnostnega okvira

Dokument Generične Tehnološke Zahteve (GTZ)

Priloga 1 - Analiza obstoječega okolja in procesov

BPMN – Business Pocess Management Notation

BACCOM - The Business Analyst Core Concept Model

BPMN – Business Pocess Management Notation