TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

ZA IZVEDBO PROJEKTANTSKIH STORITEV

ZA CELOVITO OBNOVO TREH KULTURNIH SPOMENIKOV DRŽAVNEGA POMENA

SKLOP 1: GRAD NEGOVA S PARKOM

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta grad Negova z ureditvijo odprtih površin gradu Negova.

- Lokacija in podatki o objektu

Grad Negova je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list RS, št. 81/99, 55/02, 16/08 – ZVKD-1).

Območje predvidenega posega se nahaja na zemljišču s parcelami 1191/4 (grad), 1190/18, 1190/19, 1190/20, 1190/21, 1190/22, 1190/23, 1190/24, 1190/6, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1192, 1193, 1194/1, 1194/7, 1194/8, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200/1, 1200/2, vse k.o. 208 Negova. Površina celotnega zemljišča je 86.576,00 m2 površine, od tega je 7.024,00 m2 površine gradu.

Grajsko jedro – t.i. stari grad se nahaja na severozahodnem območju grajskega kompleksa. Na treh straneh grajsko jedro obdaja obzidje s strelnimi linami in vogalnimi stolpi, na jugovzhodu pa stavba meji na vzdolžno poslopje novega gradu. Celoten grajski kompleks s grajskim jedrom je bil zgrajen postopoma in današnja podoba je predvsem odraz gradbenih del v 17. stoletju.

Razgiban, nepravilno oblikovan, pravokoten tloris grajskega jedra zajema površino okrog 1028 m². Štirje trakti oklepajo notranje dvorišče, ki ga krasi arkadni hodnik na severozahodni, severovzhodni in delno južno vzhodni strani. Stavba je enonadstropna, podkletena v severovzhodnem in severozahodnem traktu. Fasade so razgibane, poudarjene s pomoli, izzidki, prizidki in oporniki. Streha je razgibana dvokapnica, krita z opečno kritino. Naknadno jo oblikujejo številni dimniki, ki se pojavljajo na dvoriščni strani objekta.

Obrambni stolp je na skrajnem severnem delu območja grajskega kompleksa in pokriva površino okrog 97 m². Na SZ in SV strani je vpet v zunanje obrambno obzidje, ki so ga pred leti že rekonstruirali. Večetažni stolp je preprost, zasnovan na pravokotnem tlorisu ter podkleten. Streha je dvokapnica, krita z opečno kritino. V preteklosti so v stolp večkrat posegali kar se kaže na fasadah – ohranjene odprtine iz različnih časovnih obdobjih, med njimi tudi strelne oz. svetlobne line.

Zavarovano območje gradu sestavlja prostorsko več zaključenih enot, ki se med seboj razlikujejo tudi po površinskem pokrovu in oblikovanosti reliefa. Severovzhodni del strmega grajskega griča prekriva samonikel gozd z ostanki zasaditev iz zadnjega obdobja – cca 100 let, medtem ko je na severozahodni strani sadovnjak. Neposredno ob grajskem obzidju, na jugozahodni strani, je danes oblikovan zeliščni vrt. Neposredno ob cesti, ki vodi proti gradu je zasajen krajši drevored divjega kostanja (Aesculu sp) in t.i. osamosvojitvena lipa. Ob robu ceste ob cerkvi sv. Marije je zasajen topolov (Populus italica) drevored. Na območju predgradja se nahaja več dreves. Odprte površine zajemajo območje okrog 79.552,00 m².

Objekt novega gradu Negova, Pristave, Stražni stolp 1 in Stražni stolp 2, ki so že prenovljeni, niso del predvidenega posega.

Predviden je poseg celovite obnove, revitalizacije in ohranitve preostalega dela kulturnega spomenika državnega pomena. Poseg vključuje prenovo in revitalizacijo starega gradu Negova (št. stavbe 397) z ureditvijo za predvidene programske vsebine, prenovo in revitalizacijo S obrambnega stolpa (št. stavbe 386) z ureditvijo za predvidene programske vsebine in ureditev notranjih odprtih površin ter površin izven grajskega obzidja v območju spomenika, vključno z novo dostopno potjo (predvidoma delna rušitev SZ rekonstruiranega zidu) za potrebe gradnje in intervencije.

Nov program v objekt Grad Negova bi predvidoma obsegal pogostitvene prostore, sakralne prostore, muzejske prostore in spremljevalni program. Za nov program stavb je izdelana idejna zasnova.

Odprte površine v neposredni okolici gradu se bodo uredile v formalne in neformalne vrtove, parkovne površine s potmi ter multifunkcijske prehodne površine.

- Izhodišča za pripravo projektne dokumentacije

Za celovito obnovo objekta Negova - Grad ima naročnik izdelano naslednjo dokumentacijo:

- Negova – Grad (EŠD 484), Konservatorski načrt, izdelal: ZVKDS Restavratorski center, december 2015, posodobljen december 2021,

- Grad Negova – grajsko jedro, Idejna zasnova prve faze celostne obnove starega gradu Negova, izdelal: Coinhab d.o.o., september 2021

- Grad Negova – grajsko jedro, Projektna naloga celovite prenove starega gradu Negova, izdelal: Coinhab d.o.o., september 2021

- Negova – grad, Odprte površine, (EŠD 484), Konservatorski načrt, izdelal: ZVKDS Restavratorski center, november 2015,

- Negova – Grad (EŠD 484), Konservatorski načrt, Dopolnitve št 1, izdelal: ZVKDS Restavratorski center, november 2021,

- Arhitekturni posnetek, Prerezne linije 3D scan, izdelal: 360 – Arhitekturni posnetki, Smiljan Simerl s.p., september 2021

- Geodetski načrt obstoječega stanja (stari grad), izdelal: 4D GEO geodetske storitve, Gašper Mahnič s.p., julij 2021

- Geodetski načrt obstoječega stanja (odprt del parka), izdelal: 4D GEO geodetske storitve, Gašper Mahnič s.p., november 2021

- Geodetski načrt obstoječega stanja (gozdni del parka), izdelal: 4D GEO geodetske storitve, Gašper Mahnič s.p., marec 2022

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Celovita obnova kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484 (stari grad s severnim stolpom in parkom), izdelala: Poslovno in projektno svetovanje, Mojca Fornazarič s.p., november 2021, s sprem. marec 2022

- Poročilo o stanju konstrukcije, idejna zasnova sanacije konstrukcije, izdelal: Inženiring biro Armatura, Borut Žvan s.p., avgust 2021

- Geotehnično mnenje o sestavi tal in pogojih rekonstrukcije grajskega kompleksa ter o hidroloških, stabilnostnih in erozijskih razmerah, izdelal: MBL inženiring, Branko Muršec, avgust 2021

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- izdelani konservatorski načrt, idejna zasnova in projektna naloga,

- določila veljavnega prostorskega akta Občine Gornja Radgona,

- zakonodaja, veljavni standardi in predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- objekt je potrebno ohranjati v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Zakonom o ohranjanju narave,

- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, izdajatelja in založnika: Ministrstvo za infrastrukturo RS in Ministrstvo za kulturo RS, (povezava na spletno stran dokumenta https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf),

- Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino, izdajatelj: ICOMOS – Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja, (povezava na spletno stran dokumenta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2556/1/EU_Nacela_Kakovosti_Web.pdf),

- določila Uredbe o zelenem javnem naročanju,

- Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021).

Projektna dokumentacija mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja). Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z veljavno zakonodajo na tem področju.

SKLOP 2: GRAD VILTUŠ S PARKOM

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta Grad Viltuš s pripadajočim parkom.

- Lokacija in podatki o objektu

Grad Viltuš (EŠD 811) in park Viltuš (EŠD 7884) sta razglašena za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi park in grad Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list RS, št. 81/99, 55/02 in 16/08 – ZVKD-1).

Grad Viltuš je umeščen na zgornjo teraso reke Drave, na obronkih Kozjaka, v naselju Spodnji Slemen, neposredno ob glavni cesti Maribor – Dravograd. Grad deluje kot celota z dvoriščem in vstopnima paviljonoma ob glavni cesti. Zahodno in delno južno od gradu je park, ki je predmet obnove.

Območje predvidenega posega (grad in park) se nahaja na zemljišču s parcelami *1, 166/3, 167, 168/2, 168/1, 170, 171, 172, 173, 205, 206, 1234/2, 1234/3, vse k.o. 632 Spodnji Slemen. Površina celotnega zemljišča je 32.743 m2.

Grad Viltuš, osnovni objekt, je bil zgrajen okoli leta 1587, kot dvonadstropna manjša graščina, in se je postopoma širil proti zahodi in jugu. Po koncu druge svetovne vojne je bil grad nacionaliziran. Leta 1953 so v gradu nastanili oskrbovance doma Danice Vogrinec, ki so bili zadnji stanovalci gradu, do leta 1989. Za tem je bil grad zapuščen in je zaradi slabega vzdrževanja začel propadati.

Predviden je poseg celovite obnove, ki vključuje rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo in delno odstranitev obstoječega objekta Grad Viltuš ter obnovo in krajinsko ureditev parka Viltuš z umestitvijo novih parkirnih površin. Nov program v Gradu Viltuš bi obsegal hotel, restavracijo in ustvarjalni center z možnostjo hibridnega programa, v s prostori v katerih je mogoče organizirati dejavnosti (delavnice, atelje) ali bivanje ali oboje hkrati (bivalni atelje).

Za nov program gradu je izdelana idejna zasnova v kateri je predvidena ureditev prostorov:

- hotelske sobe: skupaj 12 sob,

- umetniške rezidence, 1 bivalni atelje (lahko v uporabi tudi kot apartma),

- »odprte« pisarne: 2 pisarni v velikosti do 50 m2,

- restavracija: do 50 sedežev,

- zajtrkovalnica: do 24 sedežev,

- grajska terasa,

- večnamenska dvorana: do 150 sedežev,

- kapela kot razstavni prostor ali prostor za manjše dogodke: do 80 m2,

- koncertna dvorana: 80 sedežev,

- razstavni prostori (veliki in dva mala salona, stolp): do 80 m2,

- novogradnja, dozidava - tehnični prostori gradu in spremljevalni prostori dvorane: do 200 m2,

- število parkirnih mest, skladno z zahtevami prostorskega akta (v idejni zasnovi so predvidene možnosti treh lokacij za parkiranje).

Seštevek vseh površin po etažah:

| Etaža | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Kletni prostori | 120,00 m2 | 52,00 m2 |
| Pritličje z novim severnim prizidkom | 1530,00 m2 | 1140,00 m2 |
| 1.nadstropje | 1330,00 m2 | 1090,00 m2 |
| 2.nadstropje | 1050,00 m2 | 770,00 m2 |
| Mansarda | 400,00 m2 | 300,00 m2 |
| Stolp | 70,00 m2 | 50,00 m2 |
| Skupaj | 4500,00 m2 | 3402,00 m2 |

- Izhodišča za pripravo projektne dokumentacije

Za celovito obnovo objekta Grad Viltuš ima naročnik izdelano naslednjo dokumentacijo:

- Spodnji Slemen – Grad Viltuš, Konservatorski načrt, izdelal: ZVKDS Restavratorski center, november 2021,

- Dvorec Viltuš, Projektna naloga, izdelali: Arrea arhitektura, d.o.o.; Inženiring biro Armatura, s.p.; TES, d.o.o.; Elitplan, d.o.o.; IVD Maribor; Standard d.o.o., AKKA, d.o.o., december 2021,

- Dvorec Viltuš, Idejna zasnova prenove – arhitektura, izdelal: Arrea arhitektura, d.o.o., oktober 2021,

- Dvorec Viluš, Idejna zasnova – krajinska arhitektura, izdelal: Studio AKKA d.o.o., december 2021,

- DIIP Celovita obnova kulturnih spomenikov državnega pomena Spodnji Slemen – Grad Viltuš (EŠD 811) in Spodnji Slemen – Park Viltuš (EŠD 7884), izdelal: Poslovno in projektno svetovanje Mojca Fornazarič s.p., december 2021, sprememba marec 2022,

- Arhitekturni posnetek, izdelal: 360-arhitekturni posnetki, Smiljan Simerl s.p., oktober 2021,

- Geodetski načrt, izdelal: 4D GEO geodetske storitve Gašper Mahnič s.p., november 2021.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- izdelani konservatorski načrt, idejna zasnova in projektna naloga,

- določila veljavnega prostorskega akta Občine Selnica ob Dravi,

- zakonodaja, veljavni standardi in predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- objekt je potrebno ohranjati v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Zakonom o ohranjanju narave,

- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, izdajatelja in založnika: Ministrstvo za infrastrukturo RS in Ministrstvo za kulturo RS, (povezava na spletno stran dokumenta https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf),

- Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino, izdajatelj: ICOMOS – Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja, (povezava na spletno stran dokumenta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2556/1/EU_Nacela_Kakovosti_Web.pdf),

- določila Uredbe o zelenem javnem naročanju,

- Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021).

Projektna dokumentacija mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja). Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z veljavno zakonodajo na tem področju.

SKLOP 3: GRAD TURJAK S PARKOM IN PRIPADAJOČIMI PRISTAVAMI

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami.

- Lokacija in podatki o objektu

Grad Turjak (EŠD 790) je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list RS, št. 81/99, 55/02, 16/08 – ZVKD-1 in 35/19).

Grad Turjak stoji na strmem pomolu v vasi Turjak, ki spada v občino Velike Lašče. Nekdaj je bil eden izmed najmogočnejših in najbolj znamenitih gradov na Kranjskem. Grad Turjak si je slavo pridobil v bojih s Turki. Skozi vso zgodovino so bili lastniki gradu znana plemiška rodbina Auerspergi (Turjaški). Vrhunec njihove moči sovpada z obdobjem turških vpadov in obdobjem reformacije.

Območje predvidenega posega se nahaja na zemljišču s parcelami *1, *4, 4086, 44, 47, 51, 55/2, 55/3 in 55/4, vse k.o. 1711 Turjak. Površina celotnega zemljišča je 20.190 m2.

Del gradu Turjak (južno in zahodno krilo), ki je že prenovljen, ni del predvidenega posega. V njem je predstavljeno srednjeveško obdobje in dogodki iz življenja družine Auersperg, razstavljeno je srednjeveško orožje in prikazani načini srednjeveškega vojskovanja. V gradu deluje srednjeveška krčma. Izvajajo kulturni, vzgojni, izobraževalni, zabavni, družabni program (glasbeni dogodki, predstave, prireditve, predavanja, delavnice, ...), poroke, tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov.

Predviden je poseg celovite obnove preostalega dela gradu in pripadajočih objektov, ki vključuje rekonstrukcijo s spremembo namembnosti severnega krila gradu Turjak z bastijo, ureditev notranjega dvorišča gradu, rekonstrukcijo s spremembo namembnosti Lovskega doma Turjak, statično ureditev ruševin objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije ob gradu Turjak ter obnovo in krajinsko ureditev odprtega prostora okoli gradu s pripadajočo celovito komunalno ureditvijo.

Za nov program gradu in pripadajočih objektov je izdelana idejna zasnova, v kateri je predvidena ureditev:

- butičnega hotela (4*) v severnem grajskem krilu,

- večnamenskih prireditvenih prostorov v bastiji,

- nastanitvenih kapacitet (3*) v objektu lovskega doma (oz. kapacitet prilagojenih bivanju in delu skupin šolskih otrok)

- statična ureditev ruševin objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije ob gradu Turjak.

Ureditve odprtega prostora okoli gradu morajo poleg tega, da ambientalno dopolnjujejo izkušnjo bivanja v gradu, nuditi tudi prostor za dopolnilne aktivnosti za obiskovalce in goste ter omogočati organizacijo občasnih dogodkov na prostem.

Prav tako bo potrebno celovito, strateško urediti dislocirano lokacijo za parkirna mesta v vasi ob novi šoli ob cesti Ljubljana-Kočevje in od tam poleg peš dostopa omogočiti tudi alternativni način prihoda do gradu (stalen transfer z manjšimi električnimi vozili, »shuttli« ipd.).

Natančnejše programske vsebine po elementih (objektih):

a/ Hotel v severnem krilu gradu:

- Hotelske sobe:

  - Varianta A: 10 sob (od tega 4 dupleksi)

  - Varianta B: 11 sob (od tega 3 dupleksi)

- Hotelski apartmaji (sklop 2 sob): 2 apartmaja

- Recepcija

- Hotelska kuhinja (predvidoma razdelilna, saj kuhinja v južnem krilu gradu že obstaja)

- Hotelska jedilnica

- Salon s knjižnico (družabni prostor)

- Prostori za zaposlene (pisarna, garderobe, sanitarije)

- Hotelski bar z možnostjo najema za zunanje dogodke

- Muzejska soba (za predstavitev zgodovine gradu oz. druge primerljive vsebine)

- Sanitarije

- Tehnični prostori (kurilnica, klimat, IT ...itd....se definira glede na natančnejše ugotovitve)

b/ Večnamenski prostor v bastiji:

- Večnamenski prostor, vinska klet z barom (klet, ločen vhod)

- Večnamenski prostor za kulturne prireditve, razstave (1. nadstropje, ločen vhod)

- Večnamenski prostor za kulturen prireditve, razstave (2. nadstropje – galerija)

- Obhod na obodu bastije (3. nadstropje)

c/ statična ureditev ruševin objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije ob gradu Turjak

d/ Nastanitvene kapacitete v lovskem domu (pripravljene so bile v več variantah*):

- Hotelske sobe:

  - Za 1 osebo z lastno kopalnico: 1

  - *Za 2 osebi z deljeno kopalnico: 3 (samo v eni izmed variant)

  - Za 2 osebi z lastno kopalnico: 4

  - *Za 3 osebe z deljeno kopalnico: 2 (v dveh izmed variant)

  - *Za 6 oseb z deljeno kopalnico: (samo v eni izmed variant)

  - *Apartma za 2 osebi: 1, 3 ali 5 (v treh izmed variant)

  - *Apartma za 4 osebe: 1 (samo v eni izmed variant)

- Recepcija

- Kuhinja

- Jedilnica

- Večnamenski prostor (možna uporaba npr. kot učilnica)

- Večnamenski prostor za do 6 ljudi (n.pr. uporaba kot bralni kotiček)

- Pisarna za zaposlene

- *Delavnica za do 10 ljudi/učencev (samo v eni izmed variant)

- *Računalniška soba za do 4 ljudi (samo v eni izmed variant)

- Sanitarije

- Tehnični prostori

Opomba: * projektni predlogi IDZ so bili za nekatere elemente celote pripravljeni v obliki variantnih rešitev, saj je bilo še mnogo programskih vprašanj odprtih. V gradivu je ohranjenih več variantnih rešitev, za katere se bo najoptimalnejša varianta izbrala v procesu nadaljnjega projektiranja v dialogu z naročnikom in ZVKDS OE Ljubljana.

Dislocirano parkiranje v okolici nove osnovne šole in večnamenske stavbe »Rozika« ob cesti Ljubljana-Kočevje:

- Stalna parkirna mesta, ki niso namenjena le obiskovalcem gradu:

  - Za osebne avtomobile: cca. 115

  - Za avtobuse: 3

- Dodatna občasna parkirna mesta (parkirna mesta, ki pripadajo šoli, uporaba le za občasne dogodke izven časa pouka): cca. 58

Parkiranje v bližini gradu:

- 2 parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje ob vhodu v grad za dostavo/oskrbo, prihod/odhod gostov (»drop off«, prtljaga)

- 2-3 parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje za dostavo/oskrbo, prihod/odhod gostov ob lovskem domu

- Parkirna mesta za zaposlene ob lovskem domu: cca 8

Seštevek vseh površin po etažah:

Severno krilo gradu

| Etaže | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Pritličje | 530,00 m2 | 340,00 m2 |
| 1.nadstropje | 535,00 m2 | 375,00 m2 |
| 2.nadstropje | 595,00 m2 | 390,00 m2 |
| Podstrešje | 210,00 m2 | 85,00 m2 |
| Skupaj | 1870,00 m2 | 1190,00 m2 |

Bastija

| Etaže | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Klet | 350,00 m2 | 125,00 m2 |
| 1.nadstropje | 350,00 m2 | 140,00 m2 |
| Galerija | 345,00 m2 | 180,00 m2 |
| Skupaj | 1045,00 m2 | 445,00 m2 |

Lovski dom

| Etaže | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Klet | 50,00 m2 | 30,00 m2 |
| Pritličje | 410,00 m2 | 320,00 m2 |
| 1.nadstropje | 410,00 m2 | 290,00 m2 |
| Mansarda 1 | 225,00 m2 | 190,00 m2 |
| Mansarda 2 | 60,00 m2 | 50,00 m2 |
| Skupaj | 1155,00 m2 | 880,00 m2 |
| Skupaj | 4070 m2 | 2515 m2 |

Okvirna bruto kvadratura objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije, kjer se bo izvedlo le utrditev in prezentacijo ruševine je 230 m2.

Okvirna površina grajskega dvorišča je 880 m2.

- Izhodišča za pripravo projektne dokumentacije

Za celovito obnovo objekta Grad Turjak ima naročnik izdelano naslednjo dokumentacijo:

- Turjak – Grad Turjak, Konservatorski načrt, izdelal: ZVKDS Restavratorski center, november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak – Projektna naloga, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak  - Tekstualna obrazložitev projekta, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak – Predlogi rešitev severnega krila gradu, bastije in grajskega dvorišča, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak – Predlogi rešitev za objekta nekdanje konjušnice in jahalnice (lovskega doma), izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Dopolnjen arhitekturni posnetek obstoječega stanja dela gradu, izdelal Geodetski inštitut Slovenije december 2001, dopolnil Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Dopolnjen obstoječi geodetski načrt, izdelal Geodetski inštitut Slovenije december 2001, dopolnil Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Posnetek stanja lovskega dela in konjušnice, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- DIIP Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Turjak – Grad Turjak (EŠD 790), izdelal: Poslovno in projektno svetovanje Mojca Fornazarič s.p., december 2021, sprememba marec 2022.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- izdelani konservatorski načrt, idejna zasnova in projektna naloga,

- določila veljavnega prostorskega akta Občine Velike Lašče,

- zakonodaja, veljavni standardi in predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- objekt je potrebno ohranjati v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Zakonom o ohranjanju narave,

- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, izdajatelja in založnika: Ministrstvo za infrastrukturo RS in Ministrstvo za kulturo RS, (povezava na spletno stran dokumenta https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf),

- Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino, izdajatelj: ICOMOS – Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja, (povezava na spletno stran dokumenta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2556/1/EU_Nacela_Kakovosti_Web.pdf),

- določila Uredbe o zelenem javnem naročanju,

- Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021).

Projektna dokumentacija mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja). Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z veljavno zakonodajo na tem področju.