SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-PRG-40-020/22-B |
| Naziv javnega naročila | Nakup in vzdrževanje aplikacije Dolgotrajna oskrba |

1. Uvod

9. 12. 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju ZDOsk). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS, naročnik) je nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju DO).

Za izvajanje te dejavnosti mora ZZZS do 1. 1. 2023 vzpostaviti niz novih procesov. Določene pripravljalne aktivnosti pa mora izvesti že pred tem.

Za učinkovito izvajanje teh procesov je potrebno zagotoviti informacijsko podporo.

Del procesov, ki so podobni procesom pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja, in podporne procese, bo ZZZS informacijsko podprl z nadgradnjo obstoječih aplikacij. Za podporo novim procesom mora zagotoviti novo aplikacijo.

ZZZS je večino procesov dokumentiral v modelu procesov, ki je priloga k tehničnim specifikacijam in ki bo ponudniku v pomoč pri načrtovanju in razvoju informacijske podpore.

ZZZS del podatkov, ki spadajo v zbirko o zavarovanih osebah za dolgotrajno oskrbo, vodi kot sestavni del zbirke zavarovanih oseb za obvezno zdravstveno zavarovanje in dnevno pridobiva spremembe podatkov fizičnih oseb in poslovnih subjektov iz Centralnega registra prebivalstva in Poslovnega registra Slovenije. Te podatke in podatke, ki jih ZZZS ureja z obstoječimi aplikacijami, od katerih bodo nekatere podpirale tudi procese dolgotrajne oskrbe, ZZZS vodi v centralni bazi podatkov IBM DB2 na centralnem računalniku IBM zSeries.

ZZZS je v preteklih letih določil sodobno arhitekturo svojih aplikacij, pri katerih je strežni del razvit v obliki javanskih zrn in REST servisov, odjemalski del pa v obliki spletne aplikacije, s tehnologijami HTML, CSS in JavaScript.

Za delovanje aplikacij so na infrastrukturi VMware in Microsoft Windows Server vzpostavljeni aplikacijski strežniki IBM Websphere Application Server za razvojno, testno in produkcijsko okolje.

V tej arhitekturi je ZZZS razvil in uvedel več lastnih aplikacij in ob tem razvil niz skupnih komponent za različne funkcionalnosti (avtorizacija dostopa, spletni gradniki, sledenje dostopov, idr). Definiral je interne standarde, s katerimi je določil pravila za poimenovanja gradnikov in uporabo skupnih komponent.

ZZZS ima z internimi akti opredeljene postopke razvoja in vzdrževanja aplikacij, upravljanja s pooblastili uporabnikov, upravljanja z izvorno kodo, prenosi programske kode v produkcijsko okolje, označevanju in hrambi tehnične dokumentacije idr.

2. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila sta nakup in vzdrževanje aplikacije Dolgotrajna oskrba (v nadaljevanju aplikacija), ki bo na ZZZS podpirala naslednje nove procese za izvajanje obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo:

- enkratna prevedba pravic upravičencev po dosedanjih predpisih v pravice dolgotrajne oskrbe,

- sprejem vloge, priprava zahtevkov za ocenjevanje upravičenosti in pripravo načrta priporočenih storitev ter odločanje o upravičenosti do DO,

- pregled in potrjevanje izvedbenega načrta,

- spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe v obliki oskrbovalca družinskega člana,

- urejanje statusa oskrbovalca družinskega člana ter

- spremljanje in analiza realizacije storitev DO.

2.1. Zahtevane funkcionalnosti aplikacije

V nadaljevanju so opisane zahtevane funkcionalnosti aplikacije.

2.1.1. Enkratna prevedba pravic upravičencev po dosedanjih predpisih v pravice dolgotrajne oskrbe

Aplikacija vsebuje podporo za enkratno prevedbo pravic upravičencev po dosedanjih predpisih v pravice dolgotrajne oskrbe, kot je opredeljeno v nadaljevanju ter zapis podatkov o zavarovanih osebah, njihovih pravicah in podatkov o oskrbovalcih družinskih članov v zbirke dolgotrajne oskrbe:

- zbirko podatkov o zavarovanih osebah (ZO),

- zbirko podatkov o pravicah DO (PDO) in

- zbirko podatkov o oskrbovalcih družinskih članov (ODČ).

Identifikacijske podatke o upravičencih po dosedanjih predpisih in o njihovih pravicah zagotovijo druge institucije.

V spodnji tabeli je navedeno, katera institucija zagotovi podatke o kateri skupini upravičencev. V spodnji tabeli je tudi navedeno, za katere skupine upravičencev mora aplikacija zagotoviti podporo za prevedbo obstoječih pravic v pravice dolgotrajne oskrbe in za katere skupine upravičencev mora aplikacija za priznane pravice zagotoviti podporo za zapis podatkov v zbirke dolgotrajne oskrbe.

| Institucija | Podatki | Stanje podatkov na dan | Podpora za prevedbo pravic | Zapis podatkov v zbirke |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZO | PDO | ODČ |
| ZPIZ | O prejemnikih, višini ter razlogih za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in na podlagi predpisov, ki urejajo socialno vključevanje invalidov | 30. 10. 2022 in 30. 4. 2024 | * | * |  |  |
| MORS | O prejemnikih, višini dodatka za pomoč in postrežbo na podlagi Zakona o vojnih invalidih | 30. 10. 2022 | * | * |  |  |
| MDDSZ | O prejemnikih, višini dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja socialno varstvo | 30. 4. 2022 | * | * |  |  |
|  | O osebah, ki so vključene v institucionalno varstvo v varstveno delovnih centrih po zakonu, ki ureja socialno varstvo | 30. 4. 2022 |  |  |  |  |
|  | O osebah, ki so uveljavile pravico izbire družinskega pomočnika, in o družinskih pomočnikih po zakonu, ki ureja socialno varstvo | 30. 4. 2022 |  |  |  |  |
| Skupnost socialnih zavodov Slovenije | O osebah, ki so vključene v institucionalno varstvo v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle iz 51. člena ZSV | 30. 10. 2022 |  |  |  |  |
| Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji | O osebah, ki so vključene v institucionalno varstvo v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje iz 54. člena ZSV v delu institucionalne oskrbe odraslih | 30. 10. 2022 |  |  |  |  |

Legenda:

- aplikacija mora zagotoviti podporo

*   - prevedba je predvidena kasneje, podpora mora biti zagotovljena kot nadgradnja aplikacije tekom

vzdrževanja

Navedene institucije morajo podatke, kot določa ZDOsk, zagotoviti v 15 dneh od datumov, navedenih v tabeli zgoraj.

ZZZS z navedenimi institucijami dogovori točen nabor in obliko posredovanih podatkov. ZZZS preveri kakovost prejetih podatkov tako, da enolično identificira vsakega upravičenca in preveri ustreznost podatkov o njihovih pravicah. V primeru neustrezne kakovosti od institucij pridobi dopolnjene podatke. ZZZS prejete podatke zapiše v tabele v centralni bazi podatkov DB2. Trajanje postopka preverjanja in usklajevanja podatkov z navedenimi institucijami je odvisno od kakovosti prejetih podatkov in odzivnosti posamezne institucije. Okvirno se ocenjuje, da bo preverjanje in usklajevanje podatkov trajalo cca 2 – 3 tedne po prejemu podatkov.

ZZZS bo na podlagi podatkov o upravičencih v sistemu SPIS, ki ga ZZZS uporablja za upravljanje z dokumenti, programsko generiral podatke o zadevah in vhodnih dokumentih. Naročnikov sistem SPIS bo evidenčne podatke o zadevah in vseh nastalih dokumentih zapisal tudi v centralno bazo podatkov DB2. V okviru teh zadev bo ZZZS vodil dokumente, ki bodo nastali v postopku prevedbe pravic, vključno z odločbo o prevedbi pravic.

ZZZS mora za določene skupine upravičencev v sklopu prevedbe pravic izvesti ocenjevanje upravičenosti do DO, s katero se ocenijo preostale sposobnosti upravičenca za izvajanje osnovnih in podpornih dnevnih opravil in pripraviti načrt priporočenih storitev. Ocenjevanje upravičenosti do DO bo podprto z drugo aplikacijo.

Aplikacija vsebuje podporo za samodejno tvorbo zahtevkov za izdelavo ocen upravičenosti oseb do DO in pripravo načrta priporočenih storitev. Posamezen zahtevek aplikacija tvori na način klica REST servisa v aplikaciji, s katero ZZZS podpira proces ocenjevanja upravičenosti in pripravo načrta priporočenih storitev.

Pri klicu REST servisa aplikacija predvidoma zagotovi naslednje podatke:

| Sklop podatkov | Podatki |
| --- | --- |
| Vrsta internega zahtevka | Vrsta internega zahtevka (izdelava ocene upravičenosti in načrta priporočenih storitev, če zavarovana oseba doseže potrebno število točk ¦ zgolj izdelava načrta priporočenih storitev) |
| Zavarovana oseba | Ime in priimek, stalni, začasni in naslov, na katerem zavarovana oseba dejansko prebiva in kjer bo izvedena ocena upravičenosti oziroma kjer se bodo izvajale storitve DO, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov. |
| Skrbnik (če ima zavarovana oseba skrbnika) | Ime in priimek, stalni in začasni naslov, spol, EMŠO, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov. |
| Kontaktna oseba zavarovane osebe (če druga, kot zavarovana oseba) | Ime in priimek, stalni in začasni naslov, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov. |
| Datum internega zahtevka | Datum internega zahtevka. |
| Vrsta ocene upravičenosti do DO | Vrsta ocene upravičenosti do DO glede na šifrant (npr. prva ¦ ponovna+razlog ¦ redna ponovna ¦ drugo+razlog) |
| Način izvedbe | Zahtevan način izvedbe ocene upravičenosti glede na šifrant (npr. osebno ¦ na daljavo ¦ ni opredeljen). |
| Rok | Interni rok za izdelavo ocene upravičenosti in načrta priporočenih storitev. |
| Medicinski pripomočki | Seznam medicinskih pripomočkov zavarovane osebe. |
| Vstopna točka | Vstopna točka je enota ZZZS, ki je zadolžena za izvedbo internega zahtevka. |
| Strokovni delavec | Strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo internega zahtevka (opcijski podatek). |

Navedene podatke aplikacija pridobi iz centralne baze podatkov DB2. Podrobna pravila za navajanje podatkov določi naročnik. Naročnik pripravi SQL poizvedbe za pridobitev podatkov.

Aplikacija mora omogočati, da se zahtevki prožijo po kontingentih npr. po skupinah upravičencev, vstopnih točkah ipd. Zahtevke za oceno upravičenosti do DO je potrebno pripraviti za:

- osebe, ki so vključene v institucionalno varstvo v domovih za starejše in so uvrščeni v I. kategorijo,

- osebe, ki so vključene v institucionalno celodnevno varstvo v varstveno delovnih centrih,

- osebe, ki so vključene v institucionalno varstvo v posebnih socialnovarstvenih zavodih in

- osebe, ki so vključene v institucionalno varstvo v socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje.

Aplikacija mora beležiti in omogočati vpogled v podatke o uspešnosti klicev REST servisa, s katerimi se kreirajo zahtevki in v primeru neuspešnih klicev omogočati ponoven klic REST servisa.

Za uvoz podatkov o izvedenih ocenah upravičenosti in izdelanih načrtih priporočenih storitev aplikacija vsebuje REST servis, ki se kliče iz druge aplikacije, ko uporabnik v drugi aplikaciji izdela oceno upravičenosti in pripravi načrt priporočenih storitev.

REST servis, ki je implementiran v aplikaciji, mora omogočati prevzem predvidoma naslednjih podatkov, ki jih mora aplikacija zapisati v centralno bazo podatkov DB2:

| Sklop podatkov | Podatki |
| --- | --- |
| Uradni zaznamki | Uradni zaznamki o dogovorjenem terminu, spremembi termina, izdanem in poslanem obvestilu glede termina, odsotnosti zavarovane osebe v času načrtovane izvedbe, razlogih za odsotnost, opravičilu zavarovane osebe. |
| Podatki o oceni upravičenosti | Podatki ocenjevalne lestvice s podatki o oceni upravičenosti do DO, vključno z doseženimi ponderiranimi točkami in kategorijo upravičenca, ime in priimek strokovnega delavca, ki je izdelal oceno upravičenosti, kraj in datum. |
| Razlog za neizvedbo ocene upravičenosti | Razlog, zakaj izvedba ocene upravičenosti ni bila mogoča glede na šifrant (smrt zavarovane osebe ¦ zavarovana oseba ni opravičila odsotnosti in ni navedla opravičljivih razlogov za svojo odsotnost ¦ … ). |
| Načrt priporočenih storitev | Podatki načrta priporočenih storitev, vključno z imenom in priimkom strokovnega delavca, ki je izdelal načrt, kraj in datum. |

Aplikacija vsebuje podporo za neposredni elektronski dostop do naslednjih podatkov pri navedenih institucijah, ki so potrebni za preverjanje pogojev za prevedbo pravic:

| Podatki | Institucija |
| --- | --- |
| Podatki o višini, obdobju upravičenosti in datumu izplačil dodatka za pomoč in postrežbo na podlagi predpisov o socialnem varstvu in socialnem vključevanju invalidov ter podatki o osebah, ki so upravičene do osebnega asistenta na podlagi predpisov o osebni asistenci | MDDSZ |
| Podatki o višini, obdobju upravičenosti in datumu izplačil dodatka za pomoč in postrežbo na podlagi predpisov o vojnih veteranih, žrtvah vojnega nasilja in o vojnih invalidih | MORS |
| Podatki o višini, obdobju upravičenosti in datumu izplačila dodatka za pomoč in postrežbo na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju | ZPIZ |

ZZZS se z navedenimi institucijami dogovori za način varnega neposrednega elektronskega dostopa do podatkov in pripravo potrebnih informacijskih rešitev pri teh institucijah (npr. spletni servis), ki bodo omogočale tak dostop. ZZZS od teh institucij pridobi tehnično dokumentacijo za uporabo teh informacijskih rešitev, pridobi možnost dostopa do teh rešitev v testnem okolju in testne podatke. Aplikacija mora za dostop do podatkov uporabiti te informacijske rešitve.

ZZZS v sodelovanju z navedenimi institucijami zagotovi mrežno povezljivost do njihovih informacijskih rešitev, potrebne rešitve za šifriran dostop do podatkov ter z navedenimi institucijami sklene medinstitucionalne dogovore in tehnične protokole.

Aplikacija vsebuje podporo za masovno izvedbo neposrednih elektronskih dostopov za kontingente upravičencev (npr. po skupinah upravičencev). Aplikacija beleži sled izvedenih neposrednih elektronskih dostopov, iz katere je za vsak dostop razvidno kdaj, do katerih podatkov, pri kateri instituciji, od katerega upravičenca in za kateri namen je bil izveden dostop.

Pri neposrednem dostopu pridobljene podatke aplikacija shrani v centralno bazo podatkov, in sicer v obsegu, ki so potrebni za pripravo odločb o prevedbi pravic. Pri podatkih zabeleži tudi čas pridobitve podatkov.

Aplikacija vsebuje podporo za samodejno pripravo odločb o prevedbi pravic. Vsebinska pravila za pripravo odločb opredeli naročnik. Izgled odločbe mora biti skladen z napotki naročnika.

Pri pripravi odločb aplikacija uporabi

- podatke o upravičencih dosedanjih pravic,

- evidenčne podatke o zadevah, ki so bile odprte za prevedbene postopke in že nastalih dokumentih (podatke uporabi za številčenje odločb), ki jih je v centralno bazo podatkov zapisal sistem SPIS,

- podatke o ocenah upravičenosti in načrtih priporočenih storitev, ki so bili pridobljeni iz aplikacije za ocenjevanje upravičenosti do DO,

- podatke, ki so bili pridobljeni z neposrednim elektronskim dostopom do podatkov pri drugih institucijah in

- druge podatke, ki jih naročnik vodi v centralni bazi podatkov DB2 (npr. podatki o naslovu zavarovane osebe).

Za pridobitev podatkov iz centralne baze podatkov, ki jih ZZZS vodi s pomočjo drugih aplikacij, naročnik pripravi SQL poizvedbe za pridobitev podatkov. Za morebitne manjkajoče podatke za odločbe, mora aplikacija omogočati, da jih uporabnik vnese, ko proži postopek priprave odločb.

Aplikacija mora odločbe pripraviti kot elektronske dokumente v obliki PDF/A in jih zapisati v sistem IMIS ter v centralno bazo podatkov shraniti IMIS identifikatorje shranjenih datotek in evidenčne podatke o odločbah.

Aplikacija mora omogočati proženje postopka tvorbe odločb po kontingentih – npr. po skupinah upravičencev, vstopnih točkah ipd.

Z uporabo REST vmesnika naročnikovega sistema SPIS mora aplikacija sistemu SPIS posredovati evidenčne podatke o tvorjenih odločbah, IMIS identifikatorje in značilne podatke datotek, ki predstavljajo elektronske dokumente teh odločb. Če je bilo tekom postopka prevedbe pravic izvedeno ocenjevanje upravičenosti, mora aplikacija kot priloge k odločbi navesti in sistemu SPIS posredovati oceno upravičenosti do DO in načrt priporočenih storitev.

Aplikacija mora beležiti sled uspešnosti prenosa podatkov v sistem SPIS in omogočati ponovitev prenosa podatkov, če prenos ni bil uspešen.

V sistemu SPIS bo naročnik odločbe elektronsko podpisal in evidentiral podatke o odpremi in vročitvi odločb.

Aplikacija ob pripravi odločb v centralno bazo podatkov DB2 zapiše tudi podatke, ki so sestavni del zbirk zavarovanih oseb, pravic dolgotrajne oskrbe in oskrbovalcev družinskih članov (npr. priznana kategorija DO, podatki o oskrbovalcu družinskega člana, če je priznana pravica do oskrbovalca družinskega člana). Zahteve za podporo za vodenje navedenih zbirk, ki mora biti zagotovljena v aplikaciji, so opredeljene v poglavju 2.1.5.

Aplikacija vsebuje podporo, da uporabnik označi, katere odločbe so/niso postale izvršljive in evidentira datum izvršljivosti odločb. Ko uporabnik označi, da je odločba izvršljiva, aplikacija pripadajoče podatke v zbirkah zavarovanih oseb, pravic DO in oskrbovalcev družinskih članov označi kot veljavne. Če uporabnik oznako izvršljivosti umakne, aplikacija podatke v navedenih zbirkah označi kot neveljavne.

2.1.2. Obravnava vlog o pravicah DO

ZZZS bo od 1. 1. 2023 naprej obravnaval vloge za pridobitev pravic dolgotrajne oskrbe.

ZZZS bo prejete vloge in druge vhodne dokumente evidentiral v sistemu SPIS, ki podpira upravljanje z dokumenti. V istem sistemu bo ZZZS evidentiral tudi elektronske vloge, ki jih bodo vlagatelji predvidoma vlagali preko sistema eUprava.

Sistem SPIS bo v pogostih intervalih evidenčne podatke o zadevah in dokumentih ter IMIS identifikatorje in značilne podatke pripadajočih datotek zapisoval v centralno bazo podatkov DB2. V primeru elektronskih vlog bo v centralno bazo podatkov evidentiral tudi IMIS identifikator in značilne podatke datoteke elektronske vloge, ki je v obliki XML ter IMIS identifikator in značilne podatke datoteke, ki predstavlja vizualizacijo elektronske vloge in je v obliki PDF.

Aplikacija mora omogočati, da uporabnik lahko v aplikaciji ureja dodatne podatke, ki se nanašajo na zadevo in so pomembni za tista opravila obravnave vloge, ki so podprta z aplikacijo. To so predvidoma naslednji podatki:

- podatki o zavarovani osebi, na katero se nanaša vloga,

- podatki o skrbniku,

- podatki o kontaktni osebi,

- vrsta pravice,

- podatki o kandidatu za oskrbovalca družinskega člana, če se vloga nanaša na pridobitev pravice do DO v obliki oskrbovalca družinskega člana.

Če je bila vloga oddana elektronsko, mora aplikacija podatke, navedene v prejšnjem odstavku, pridobiti iz datoteke elektronske vloge, ki je v obliki XML in ki je aplikaciji preko IMIS identifikatorja dostopna v naročnikovem sistemu IMIS.

Aplikacija mora omogočati tvorbo zahtevka za izdelavo ocene opravičenosti in pripravo načrta priporočenih storitev na način klica REST servisa, ki je implementiran v aplikaciji za podporo ocenjevanja upravičenosti do DO in pripravo načrta priporočenih storitev. Za nabor podatkov, ki jih mora aplikacija posredovati REST servisu, glej poglavje 2.1.1.

Po izdelani oceni upravičenosti in pripravi načrta priporočenih storitev bo uporabnik aplikacije, v kateri je podpora za ocenjevanje upravičenosti do DO in pripravo načrta priporočenih storitev prožil prenos podatkov o oceni upravičenosti in načrtu priporočenih storitev v aplikacijo. Ob tem bo aplikacija, ki se uporablja za ocenjevanje upravičenosti in pripravo načrta priporočenih storitev klicala REST servis, ki je implementiran v aplikaciji in mu predala podatke, kot so opredeljeni v poglavju 2.1.1.

V aplikaciji so uporabniku na voljo podatki iz preteklih zadev, ki se nanašajo na isto zavarovano osebo.

V aplikaciji so uporabniku na voljo podatki o zavarovani osebi, na katero se nanaša vloga, s pomočjo katerih preveri, če zavarovana oseba izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev pravic do DO. Predvidoma so to naslednji podatki:

- podatki o urejenosti in trajanju zavarovanja za DO,

- podatki o stalnem prebivališču,

- podatki o storitvah in prejemkih, ki jih zavarovana oseba prejema na podlagi drugega predpisa in jih bo ZZZS pridobil od drugih institucij ter bodo uvoženi v centralno bazo podatkov.

V aplikaciji so uporabniku na voljo tudi podatki o osebi, ki je kandidat za oskrbovalca družinskega člana, s pomočjo katerih preveri izpolnjevanje pogojev za oskrbovalca družinskega člana. Predvidoma so to naslednji podatki:

- starost kandidata,

- sorodstven odnos med kandidatom in osebo, na katero se nanaša vloga,

- stalnem in začasnem bivališču kandidata,

- ali je kandidat oskrbovalec drugim družinskim članom.

Navedene podatke aplikacija pridobi iz centralne baze podatkov DB2. Del podatkov naročnik vodi s pomočjo drugih aplikacij, del podatkov se bo urejalo s to aplikacijo (npr. podatek, če je kandidat oskrbovalec drugim družinskim članom). Za podatke, ki jih naročnik vodi z drugimi aplikacijami, naročnik pripravi SQL poizvedbe za pridobitev podatkov.

Aplikacija vsebuje podporo za neposredni elektronski dostop do podatkov MDDSZ, MORS in ZPIZ, kot je opredeljeno v poglavju 2.1.1. Aplikacija beleži sled neposrednih elektronskih dostopov, iz katere je za vsak dostop razvidno kdaj, kateri uporabnik, do katerih podatkov, pri kateri instituciji, od katerega upravičenca in za kateri namen je bil izveden dostop.

Pri neposrednem dostopu pridobljene podatke aplikacija prikaže uporabniku in jih v obsegu, kot je potrebno za pripravo odločbe, shrani v centralno bazo podatkov. Pri podatkih zabeleži tudi čas pridobitve podatkov.

Aplikacija vsebuje podporo za samodejno pripravo odločb. Vsebinska pravila za pripravo odločbe opredeli naročnik. Izgled odločb mora biti skladen z napotki naročnika.

Pri pripravi odločbe aplikacija uporabi

- podatke o zavarovani osebi, skrbniku, kontaktni osebi, vrsti pravice in kandidatu za oskrbovalca družinskega člana, ki so bili predhodno evidentirani v aplikaciji,

- evidenčne podatke o zadevi in že nastalih dokumentih, ki jih v centralno bazo podatkov zapiše sistem SPIS (podatke uporabi za določitev številke odločbe; za določitev številke tega dokumenta aplikacija po potrebi uporabi REST vmesnik v naročnikovem sistemu SPIS),

- podatke o oceni upravičenosti in načrtu priporočenih storitev, ki so bili pridobljeni iz aplikacije za ocenjevanje upravičenosti do DO,

- podatke, ki so bili pridobljeni z neposrednim elektronskim dostopom do podatkov pri drugih institucijah in

- druge podatke, ki jih naročnik vodi v centralni bazi zdravil (npr. podatki o naslovu zavarovane osebe).

Za pridobitev podatkov iz centralne baze podatkov, ki jih ZZZS vodi s pomočjo drugih aplikacij, naročnik pripravi SQL poizvedbe za pridobitev podatkov. Za morebitne manjkajoče podatke za odločbe, mora aplikacija omogočati, da jih uporabnik vnese, ko proži postopek priprave odločb.

Aplikacija mora odločbe pripraviti kot elektronske dokumente v obliki PDF/A in jih zapisati v sistem IMIS ter v centralno bazo podatkov shraniti IMIS identifikatorje shranjenih datotek in evidenčne podatke o odločbah.

Z uporabo REST vmesnika naročnikovega sistema SPIS mora aplikacija sistemu SPIS posredovati evidenčne podatke o tvorjenih odločbah in IMIS identifikatorje datotek, ki predstavljajo elektronske dokumente teh odločb. Aplikacija mora beležiti sled uspešnosti prenosa podatkov v sistem SPIS in omogočati ponovitev prenosa podatkov, če prenos ni bil uspešen.

V sistemu SPIS bo naročnik odločbe elektronsko podpisal in evidentiral podatke o odpremi in vročitvi odločb.

Aplikacija ob pripravi odločb v centralno bazo podatkov DB2 zapiše tudi podatke, ki so sestavni del zbirk zavarovanih oseb, pravic dolgotrajne oskrbe in oskrbovalcev družinskih članov. Zahteve za podporo za vodenje navedenih zbirk, ki mora biti zagotovljena v aplikaciji, so opredeljene v poglavju 2.1.5. Aplikacija vsebuje podporo, da uporabnik označi, katere odločbe so/niso postale izvršljive in evidentira datum izvršljivosti odločb. Ko uporabnik označi, da je odločba izvršljiva, aplikacija pripadajoče podatke v zbirkah zavarovanih oseb, pravic DO in oskrbovalcev družinskih članov označi kot veljavne. Če uporabnik oznako izvršljivosti umakne, aplikacija podatke v navedenih zbirkah označi kot neveljavne.

Aplikacija vsebuje podporo za pripravo drugih vrst izhodnih dokumentov, kot sta:

- poziv k dopolnitvi vloge in

- različne vrste sklepov.

Vsebinska pravila za pripravo teh drugih vrst dokumentov opredeli naročnik.

Podpora mora vsebovati samodejno tvorjenje elektronskih dokumentov v obliki PDF/A z uporabo podatkov iz centralne baze podatkov DB2, shranjevanje datotek teh elektronskih dokumentov v IMIS ter preko REST vmesnika v naročnikovem sistemu SPIS zapis evidenčnih podatkov in IMIS identifikatorjev teh elektronskih dokumentov. Za določitev številke dokumenta aplikacija uporabi REST vmesnik v naročnikovem sistemu SPIS. V primeru da bo uporabnik v aplikaciji izhodni dokument po tem, ko so evidenčni podatki že bili posredovani v sistem SPIS tvoril na novo, mora aplikacija omogočati ponoven zapis evidenčnih podatkov in IMIS identifikatorja v naročnikov sistem SPIS.

Naročnik bo nato v aplikaciji SPIS tako pripravljene izhodne dokumente elektronsko podpisal ter evidentiral njihovo odpremo in vročitev.

2.1.3. Pregled in potrjevanje izvedbenih načrtov

Izvedbeni načrt je dogovor, ki ga skleneta upravičenec in izvajalec DO in določa storitve DO, ki jih izvajalec DO zagotavlja upravičencu na podlagi odločbe, ki jo izda ZZZS. Izvajalec DO mora izvedbeni načrt pred začetkom izvajanja posredovati ZZZS-ju v potrditev. Izvajalec DO ZZZS-ju v potrditev posreduje tudi aneks k izvedbenemu načrtu.  ZZZS bo podatke izvedbenega načrta uporabil za kontrolo zahtevkov izvajalcev DO za povračilo stroškov za opravljene storitve DO.

Izvajalec bo izvedbeni načrt posredoval ZZZS-ju preko druge informacijske rešitve (sistem on-line). Poslal bo strukturirane podatke izvedbenega načrta in skeniran dokument (izvedbeni načrt, podpisan s strani upravičenca in izvajalca DO). Ta druga informacijska rešitev bo vsebovala samodejne kontrole strukturiranih podatkov. Strukturirane podatke izvedbenega načrta bo ta informacijska rešitev zapisala v centralno bazo podatkov DB2, skeniran dokument pa v naročnikov sistem IMIS. Ta druga informacijska rešitev bo preko REST vmesnika tudi posredovala evidenčne podatke in IMIS identifikator skeniranega dokumenta v naročnikov sistem SPIS.

Aplikacija omogoča pregled rezultatov samodejnih kontrol in vpogled v skeniran dokument. Aplikacija omogoča beleženje pripomb na izvedbeni načrt in evidentiranje odločitve, ali je izvedbeni načrt potrjen ali zavrnjen. Aplikacija te podatke zapiše v centralno bazo podatkov. Aplikacija mora vsebovati kontrolo, da je uporabnik vpogledal v skeniran dokument, sicer ne more evidentirati odločitve.

Aplikacija ob evidentiranju odločitve glede izvedbenega načrta samodejno tvori elektronski dokument v obliki PDF/A, ki predstavlja obvestilo, s katerim ZZZS obvešča izvajalca DO o potrditvi oz. zavrnitvi izvedbenega načrta. Za določitev številke dokumenta aplikacija uporabi REST vmesnik v naročnikovem sistemu IMIS. V primeru zavrnitve, dokument vsebuje opis razlogov za zavrnitev (seznam kontrol, pri katerih je bilo ugotovljeno, da izvedbeni načrt ne ustreza pravilom). Aplikacija obvestilo shrani v naročnikov sistem IMIS.

Aplikacija preko REST vmesnika naročnikovemu sistemu IMIS posreduje evidenčne podatke in IMIS identifikator ter značilne podatke datoteke obvestila. Če uporabnik v aplikaciji spremeni odločitev o ustreznosti izvedbenega načrta in aplikacija tvori drugačno obvestilo za izvajalca, aplikacija omogoča, da se v naročnikov sistem SPIS posredujejo novi evidenčni podatki in nov IMIS identifikator in značilni podatki datoteke obvestila.

Izvajalec do obvestila dostopa preko druge informacijske rešitve (sistem on-line).

Aplikacija vsebuje podporo za pregled zadev, pri katerih izvedbeni načrt ni bil sklenjen v roku 60 dni od izvršljivosti odločbe in podporo, da uporabnik za te primere pripravi zahtevek za ponovno oceno upravičenosti do DO in pripravo načrta priporočenih storitev.

Aplikacija vsebuje tudi podporo za pregled zadev, pri katerih izvedbeni načrt ni bil sklenjen v roku 60 dni od ponovne ocene upravičenosti do DO, da bo ZZZS po uradni dolžnosti odločil o prehodu v drugo obliko opravljanja DO.

2.1.4. Spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe v obliki oskrbovalca družinskega člana in urejanje statusa oskrbovalca družinskega člana

Aplikacija vsebuje podporo za evidentiranje podatkov, ki vplivajo na izvajanje dolgotrajne oskrbe v obliki oskrbovalca družinskega člana (ODČ) in urejanje statusa ODČ. ZZZS bo te podatke evidentiral na podlagi prejetih dokumentov in obvestil.

Aplikacija vsebuje podporo za pripravo in pošiljanje elektronskega sporočila zadolženemu delavcu oz. enoti ZZZS, s katerim se naroči prijava, odjava ali sprememba socialnih zavarovanj za oskrbovalca družinskega člana. Aplikacija sporočilo pripravi, ko uporabnik vpiše ali spremeni podatke o oskrbovalcu družinskega člana.

Če uporabnik vpiše datum začetka opravljanja storitev, sporočilo vsebuje naročilo za prijavo ODČ v zavarovanja, ki predvidoma vsebuje naslednje podatke:

- matična številka in naziv območne enote ZZZS, ki je izdala odločbo,

- ime in priimek ODČ,

- EMŠO ODČ,

- datum prijave v zavarovanje (datum začetka opravljanja storitev) in

- delovni čas.

Če uporabnik vpiše datum konca opravljanja storitev, sporočilo vsebuje naročilo za odjavo ODČ iz zavarovanja, ki predvidoma vsebuje naslednje podatke:

- matična številka in naziv območne enote ZZZS, ki je izdala odločbo,

- ime in priimek ODČ,

- EMŠO ODČ,

- datum prenehanja in

- razlog prenehanja (po šifrantu iz rubrike 31 obrazca M-2).

Če uporabnik spremeni katerega od podatkov ODČ, ki vpliva na socialna zavarovanja, sporočilo vsebuje naročilo za spremembo zavarovanja ODČ, ki predvidoma vsebuje naslednje podatke:

- matična številka in naziv območne enote ZZZS, ki je izdala odločbo,

- ime in priimek ODČ,

- EMŠO ODČ,

- podatek, ki se spreminja (datum začetka zavarovanja ali delovni čas ODČ) in

- datum spremembe.

Aplikacija vsebino elektronskih sporočil shrani tudi v naročnikov sistem IMIS in preko REST vmesnika naročnikovemu sistemu SPIS posreduje evidenčne podatke elektronskih dokumentov, ki predstavljajo elektronska sporočila ter pripadajoče IMIS identifikatorje in značilne podatke datotek teh elektronskih dokumentov.

Aplikacija vsebuje podporo za pripravo podatkov mesečnih zahtevkov za obračun in izplačilo nadomestil plač in/ali prispevkov oskrbovalcev družinskih članov. Obračun in izplačilo teh nadomestil plač in/ali prispevkov je podprto z drugo aplikacijo.

Nabor podatkov mesečnega zahtevka predvidoma obsega:

- Mesec in leto,

- Številka zahtevka,

- Oskrbovalec družinskega člana (1..n)

  - ZZZS številka,

  - Ime in priimek,

  - Številka TRR,

  - Naziv banke,

  - BIC koda banke,

  - Država banke,

  - Status rezidentstva (je rezident, ni rezident),

  - Ali je ZZZS glavni izplačevalec dohodka oskrbovalca (oskrbovalec z delnim plačilom za izgubljeni dohodek dosega pretežni del dohodka) – da/ne,

  - Obdobja znotraj meseca (1..n)

    - Datum začetka obdobja,

    - Datum konca obdobja,

    - Število oskrbovancev,

    - Vrsta delovnega časa (polni/polovični)

  - Status (upravičen do nadomestila, ni upravičen do nadomestila, upravičen samo do prispevkov, ni upravičen do prispevkov).

Del podatkov posameznega zahtevka se lahko nanaša na pretekle mesece, če so se podatki v zbirki podatkov o oskrbovalcih družinskih članov spremenili za nazaj. Del podatkov zahtevka je lahko označen tudi z oznako stornacije, če so bili podatki v zbirki podatkov o oskrbovalcih družinskih članov razveljavljeni.

Aplikacija podatke za tvorbo zahtevkov za obračun in izplačilo delnih plačil za izgubljeni dohodek oskrbovalcev družinskih članov pridobi iz zbirke podatkov oskrbovalcev družinskih članov.

Aplikacija mora omogočati, da tvorbo teh podatkov proži strokovni delavec, ko uredi mesečne podatke v zbirki podatkov oskrbovalcev družinskih članov.

Aplikacija vsebuje podporo za pripravo različnih vrst elektronskih izhodnih dokumentov v obliki PDF/A za upravičence in/ali oskrbovalce družinskih članov. Za določitev številke dokumenta aplikacija uporabi REST vmesnik naročnikovega sistema SPIS. Aplikacija datoteke teh dokumentov zapiše v naročnikov sistem IMIS. Aplikacija preko REST vmesnika naročnikovega sistema SPIS v ta sistem posreduje evidenčne podatke pripravljenih dokumentov ter IMIS identifikatorje in značilne podatke pripadajočih datotek.

Naročnik bo tako pripravljene dokumente v svojem sistemu SPIS elektronsko podpisal ter evidentiral odpremo in vročitev.

2.1.5. Vodenje podatkov zbirk

2.1.5.1. Vodenje podatkov zbirke o zavarovanih osebah

Aplikacija omogoča vodenje podatkov zbirke podatkov o zavarovanih osebah za dolgotrajno oskrbo in sicer tistih, ki jih ZZZS ne ureja že zaradi vodenja zbirk obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predvidoma so to naslednjih podatki:

Podatki zbirke o zavarovanih osebah za DO

ZZZS številka

Naslov, na katerem zavarovana oseba dejansko biva

Elektronski naslov in telefonska številka

Transakcijski račun za nakazilo denarnega prejemka (številka računa, naziv banke, BIC koda banke, država banke)

Prijavljeni začasni odhodi v tujino (datum odhoda in datum prihoda)

Podatki o prijavi prebivanja in dovoljenjih za prebivanje (številka, vrsta, razlog ali namen, zaradi katerega je bilo izdano in obdobje veljavnosti prijave prebivanja oziroma dovoljenja)

Podatki o vpisih v zbirko podatkov brezposelnih oseb (obdobje vpisa)

Podatki o trajanju hospitalizacij in izvajalcih zdravstvene obravnave

Aplikacija vsebuje podporo za iskanje podatkov, prikaz, vnos in spreminjanje podatkov.

Del podatkov v zbirki nastaja samodejno pri uporabi drugih funkcionalnosti aplikacije (npr. ob prejemu elektronske vloge se samodejno evidentira naslov, na katerem zavarovana oseba dejansko biva).

Aplikacija vsebuje podporo za vpogled v ostale podatke, ki skladno z ZDOsk spadajo v zbirko zavarovanih oseb za DO in jih ZZZS ureja kot podatke zbirk podatkov OZZ in ureja s pomočjo lastnih aplikacij. Za dostop do teh podatkov ZZZS zagotovi SQL poizvedbe ali REST servise ter v primeru, ko za dostope zagotovi REST servise, zagotovi tudi dokumentacijo REST servisov.

Pri vnosu podatkov o zavarovani osebi aplikacija vsebuje podporo za iskanje osebe – zavarovane osebe za DO v ZZZS-jevi zbirki fizičnih oseb, za kar aplikacija uporabi ZZZS-jeve REST servise. ZZZS zagotovi dokumentacijo teh REST servisov.

2.1.5.2. Vodenje podatkov zbirke o pravicah DO

Aplikacija omogoča vodenje podatkov zbirke podatkov o pravicah DO po osebah in sicer za tiste vrste pravic, o katerih bo ZZZS začel odločati od 1. 1. 2023 naprej. Predvidoma so to naslednji podatki:

Podatki zbirke o pravicah DO

ZZZS številka osebe

Podatki o pravici do DO v instituciji (več zapisov): - Datum začetka pravice - Datum konca pravice - Kategorija upravičenosti - Podatki o ocenah upravičenosti - Podatki načrtov priporočenih storitev - Izvajalci DO, enote izvajalcev DO, pri katerih koristi pravice - Podatki izvedbenih načrtov

Podatki o pravici oskrbovalca družinskega člana (več zapisov): - Datum začetka pravice - Datum konca pravice - Kategorija upravičenosti - Podatki o ocenah upravičenosti - Podatki načrta priporočenih storitev - ZZZS številke oskrbovalcev - Izvajalci DO, ki zagotavljajo storitve obiskov koordinatorja DO - Podatki izvedbenih načrtov za storitve obiskov koordinatorja DO - Izvajalci DO, ki zagotavljajo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti - Podatki izvedbenih načrtov za storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti - Podatki o nadomestni oskrbi v času načrtovane odsotnosti oskrbovalca družinskega člana (izvajalec DO, enota izvajalca DO, datum začetka, datum konca)

Aplikacija vsebuje podporo za iskanje podatkov, prikaz, vnos in spreminjanje podatkov. Del podatkov v zbirki nastaja pri uporabi drugih funkcionalnosti aplikacije (npr. ob evidentiranju izvršljivosti odločbe).

Aplikacija vsebuje podporo za prikaz vseh odločb, ki se nanašajo na posamezno zavarovano osebo. Razvidni morajo predvidoma biti naslednji podatki o odločbi:

- Številka odločbe,

- Datum odločbe,

- Datum izvršljivosti in

- Na katero/e vrsto/e pravic/e se nanaša

ter omogočen vpogled v vsebino odločbe.

Pri vnosu podatkov o zavarovani osebi, izvajalcu DO in njenem oskrbovalcu družinskega člana aplikacija vsebuje podporo za iskanje osebe – zavarovane osebe in/ali oskrbovalca družinskega člana in podporo za iskanje poslovnega subjekta – izvajalca DO v ZZZS-jevih evidencah fizičnih in pravnih oseb, za kar aplikacija uporabi ZZZS-jeve REST servise. ZZZS zagotovi dokumentacijo teh REST servisov.

Del podatkov v tej zbirki v aplikaciji nastaja samodejno (npr. ob uvozu podatkov o oceni upravičenosti do DO samodejno nastanejo podatki ocene upravičenosti, ob uvozu podatkov načrta priporočenih storitev samodejno nastanejo podatki o načrtu priporočenih storitev, ob prejemu in potrditvi izvedbenega načrta samodejno nastanejo podatki izvedbenega načrta).

Pri urejanju podatkov o pravicah aplikacija omogoča, da se samodejno izpolnijo tisti podatki, ki jih aplikacija lahko pridobi iz podatkov zadeve, v kateri je bilo odločeno o pravici in iz podatkov pripadajočih dokumentov.

2.1.5.3. Vodenje podatkov zbirke oskrbovalcev družinskih članov

Aplikacija omogoča vodenje podatkov zbirke podatkov oskrbovalcev družinskih članov, ki predvidoma vsebuje naslednje podatke:

Podatki zbirke oskrbovalcev družinskih članov

ZZZS številka oskrbovalca družinskega člana

Telefonska številka in e-naslov

Transakcijski račun za nakazilo nadomestila plače (številka računa, naziv banke, BIC koda banke, država banke)

Status rezidentstva oskrbovalca

Ali je ZZZS glavni izplačevalec dohodka oskrbovalca

Potrdila o opravljenem usposabljanju iz 30. člena ZDOsk (številka, datum izdaje potrdila)

ZZZS številka oskrbovanca*

Obdobja opravljanja storitev (datum začetka, datum konca, delovni čas (polni, krajši), razlog prenehanja statusa oskrbovalca družinskega člana)*

Obdobja mirovanja opravljanja storitev (datum začetka, datum konca)*

Posamezen oskrbovalec družinskih članov lahko zagotavlja DO dvema upravičencema (oskrbovancema), zato se podatki, ki so zgoraj označeni z zvezdico (*), v zbirki vodijo za vsakega oskrbovanca posebej.

Ostale podatke o osebah (EMŠO, ime, priimek, datum rojstva, …)  ZZZS vodi po ZZZS številkah v centralni bazi podatkov DB2. Tiste ostale podatke, ki jih ZZZS vodi v centralni bazi podatkov in so sestavni del zbirke oskrbovalcev družinskih članov, mora aplikacija prikazati uporabniku.

Aplikacija vsebuje podporo za iskanje podatkov v zbirki, prikaz, vnos in spreminjanje podatkov.

Aplikacija vsebuje podporo za prikaz podatkov o izplačanih nadomestilih plač oskrbovalca družinskega člana, za kar aplikacija uporabi podatke, ki jih ZZZS v centralni bazi podatkov vodi s pomočjo druge lastne aplikacije. ZZZS zagotovi SQL poizvedbo za pridobitev teh podatkov.

Aplikacija vsebuje podporo za prikaz vseh odločb, ki se nanašajo na posameznega oskrbovalca družinskega člana. Razvidni morajo predvidoma biti naslednji podatki o odločbi:

- na katerega oskrbovanca se odločba nanaša,

- številka odločbe,

- datum odločbe in

- datum izvršljivosti

ter omogočen vpogled v vsebino odločbe.

Pri vnosu podatkov o oskrbovalcu družinskega člana aplikacija vsebuje podporo za iskanje osebe – oskrbovalca družinskega člana v ZZZS-jevi zbirki fizičnih oseb, za kar aplikacija uporabi ZZZS-jeve REST servise. ZZZS zagotovi dokumentacijo teh REST servisov.

2.1.5.4. Ostale zahteve glede vodenja podatkov zbirk

V aplikacijo so vgrajene kontrole vnosa podatkov, s katerimi se zagotavlja točnost in celovitost podatkov navedenih zbirk. S kontrolami se določa:

- kateri podatki so obvezni,

- podatkovni tip in dolžina podatkov,

- uporaba šifrantov in

- druge značilnosti podatkov kot datumske omejitve, dovoljeni nabori podatkov, …

2.1.6. Šifranti in nastavitve

Aplikacija vsebuje podporo za pregled šifrantov, ki so uporabljeni v aplikaciji. Za pridobitev podatkov iz šifrantov, ki so že vzpostavljeni v informacijskem sistemu ZZZS in se urejajo v drugih aplikacijah, mora aplikacija uporabiti ZZZS-jeve obstoječe REST servise. ZZZS zagotovi dokumentacijo teh REST servisov.

Aplikacija vsebuje podporo za urejanje šifrantov in nastavitev, potrebnih za delovanje aplikacije.

Aplikacija predvidoma uporablja naslednje obstoječe šifrante ZZZS:

- klasifikacijski načrt,

- načrt signirnih znakov,

- evidenco uporabnikov informacijskega sistema ZZZS,

- šifrant organizacijskih enot ZZZS,

- šifrante za vodenje evidenčnih podatkov o zadevah in dokumentih (stanje zadeve, izvorna oblika dokumenta, oznaka ali gre za vhodni, izhodni ali lastni dokument, kratka vsebina dokumenta, ustreznost elektronskega podpisa, veljavnost elektronskega podpisa, način evidentiranja, idr.).

2.1.7. Vpogled v podatke o prejetih storitvah DO

Aplikacija vsebuje podporo za vpogled v podatke o prejetih storitvah DO posameznega upravičenca v podanem obdobju.

Uporabniku morajo predvidoma biti na voljo naslednji podatki:

- izvajalec DO,

- enota izvajalca DO,

- podatki o storitvah DO (datum, sklop storitve, podsklop storitve, šifra in naziv storitve, količina, …).

Aplikacija podatke pridobi iz centralne baze podatkov DB2. ZZZS pripravi SQL poizvedbo za pridobitev podatkov.

2.1.8. Poročila

Aplikacija omogoča različne preglede in sortiranja (npr. po zavarovani osebi, kategoriji upravičenosti, vstopni točki) izdanih dokumentov (odločb, sklepov idr.) in podporo za pripravo osnovnih poročil za spremljanje procesa odločanja o pravicah DO in potrjevanja izvedbenih načrtov na ravni posamezne vstopne točke ali ZZZS, za potrebe internega nadzora ter interno in eksterno poročanje.

Ker naročnik vsebine poročil ne more opredeliti tekom priprave razpisne dokumentacije, se za razvoj poročil uporabi sredstva za nepredvidene dodatne storitve. Poročila, ki bodo razvita po uvedbi aplikacije, se razvijejo kot sestavni del nalog vzdrževanja aplikacije.

2.2. Druge zahteve

2.2.1. Informacijska infrastruktura, arhitektura aplikacije

Aplikacija mora biti razvita za informacijsko infrastrukturo, ki jo zagotavlja in upravlja ZZZS in je vzpostavljena za razvojno, testno in produkcijsko okolje. Isto infrastrukturo uporablja ZZZS za razvoj lastnih aplikacij, ki so razvite v isti arhitekturi, kot je zahtevana za aplikacijo, ki je predmet tega javnega naročila.

Aplikacija mora biti razvita v arhitekturi enostranske spletne aplikacije (single-page web application).

Odjemalski (spletni) del mora biti razvit z uporabo tehnologij HTML, CSS in Java Script in z uporabo ZZZS-jevih spletnih gradnikov. ZZZS-jevi spletni gradniki vsebujejo funkcionalnosti za:

- postavitev standardne spletne strani aplikacije,

- upravljanje menija,

- izhodna polja,

- vnosna polja (za krajšo, za daljšo vsebino, z avtomatičnim prikazom nabora vrednosti),

- datumsko polje s koledarčkom,

- padajoče sezname,

- sezname za izbor ene ali več postavk,

- radijske gumbe,

- gumbe (push button),

- tabele za prikaz podatkov,

- tabele s podporo za razpiranje vrstic,

- tabele s podporo za urejanje podatkov v tabeli,

- seznam številk strani seznama,

- zavihek,

- roleta,

- modalno pop-up okno,

- oblaček,

- način označitve napačne vrednosti polja,

- način označitve obveznega polja,

- sporočilo uporabniku o napačni vrednosti polja,

- eno ali več sporočil uporabniku o napakah,

- prikaz šifranta,

- drobtinice,

- naziv sekcije,

- oddaja in preverjanje obrazca,

- način in prikaz nalaganja podatkov,

- način in prikaz napredka nalaganja podatkov,

- izbirnik datotek,

- polje za proženje skeniranja dokumentov.

Primer izgleda aplikacije:

Spletni gradniki omogočajo razvoj aplikacije, katere uporabniški vmesnik se samodejno prilagaja glede na velikost zaslona uporabnikove naprave (responsive web design).

ZZZS ponudniku zagotovi izvorno kodo in dokumentacijo teh gradnikov. Ponudnik lahko izvorno kodo in dokumentacijo uporabi zgolj za razvoj in vzdrževanje aplikacije Dolgotrajna oskrba.

Uporaba drugih knjižnic in programskih ogrodij za delovanje uporabniškega vmesnika v aplikaciji ni predvidena.

Strežni del aplikacije mora biti razvit v obliki javanskih zrn in REST servisov za delovanje na aplikacijskem strežniku IBM Websphere Application Server. Trenutno se uporablja verzija 9.0.5.

Naročnik priporoča, da funkcionalnost javanskih zrn za tvorbo elektronskih dokumentov v obliki PDF/A ponudnik realizira na način, da zrno tvori XML z variabilnimi podatki dokumenta in nato z uporabo XSLT, ki vsebuje fiksna besedila in obliko generira datoteko elektronskega dokumenta. Orodje za pripravo XSLT pretvorb mora ponudnik zagotoviti sam. XSLT pretvorba se lahko hrani v centralni bazi podatkov DB2.

Naročnik priporoča, da funkcionalnost javanskih zrn za tvorbo poročil, če so v obliki Microsoft Excel, ponudnik realizira na način priprave predlog v obliki Microsoft Excel, v katere javansko zrno zapiše podatke z uporabo knjižnice Apache POI. Predloge v obliki Microsoft Excel se lahko hrani v centralni bazi podatkov DB2.

Enkratne in periodične obdelave podatkov morajo biti razvite v obliki javanskih zrn za aplikacijski strežnik IBM Websphere Application Server. Pri načrtovanju zahtevnejših obdelav mora izvajalec slediti strokovnim priporočilom, da so obdelave razvite na način, da njihovo izvajanje ni daljše od »timeout« nastavitev na aplikacijskem strežniku.

Vsa programska oprema, ki bo razvita za delovanje na aplikacijskem strežniku IBM Websphere Application Server, mora biti prenosljiva na aplikacijski strežnik IBM Websphere Liberty, na katerega bo aplikacija predvidoma prenesena v prihodnje.

Aplikacija mora podatke hraniti v bazi podatkov IBM DB2, ki teče na strojni opremi IBM zSeries in operacijskem sistemu z/OS. Trenutno naročnik uporablja IBM DB2 verzije 12 in z/OS verzije 2.3.

ZZZS za izvajanje elektronske pošte uporablja programsko opremo HCL Domino in HCL Notes. Za samodejno pošiljanje elektronskih sporočil iz aplikacije ZZZS zagotovi nastavitve za protokol SMTP.

2.2.2. Identifikacija in avtentikacija uporabnikov

Aplikacija mora biti pripravljena tako, da se identifikacija in avtentikacija uporabnika ob zagonu aplikacije na delovni postaji izvede samodejno z uporabo Kerberos žetona in funkcionalnostjo ZZZS-jevega aplikacijskega strežnika tako, da uporabniku ob zagonu aplikacije ni potrebno vnesti uporabniškega imena in gesla. Pri identifikaciji in avtentikaciji uporabnika se uporablja ZZZS-jev imenik Microsoft AD.

2.2.3. Avtorizacija uporabnikov

Pooblastila uporabnika za dostop do posameznih funkcionalnosti aplikacije bodo krmiljena z vpisom uporabnika v grupe v imeniku Microsoft AD.

Za omogočanje dostopov uporabnika do posameznih funkcionalnosti v spletnem delu aplikacije (dostop do postavk v meniju), mora aplikacija uporabiti ZZZS-jeve REST servise in nastavitve, ki morajo biti vpisane v centralno bazo podatkov. ZZZS zagotovi napotke za uporabo teh REST servisov in vpis nastavitev.

Aplikacija mora pooblastila uporabnika dodatno preverjati pri klicu REST servisov. Pooblastila morajo biti implementirana v REST servisih na podlagi vključitve posameznih REST servisov v role in pravil dostopa glede na role in grupe uporabnikov v Microsoft AD.

Dodatne potrebne omejitve dostopa do posameznih funkcionalnosti aplikacije morajo biti implementirane znotraj javanskih zrn v strežnem delu aplikacije (npr. omejitve glede na enoto, kateri pripada uporabnik) in tako, da REST servis doda podatke v http header (npr. za prikaz gumbov na spletni strani, ki so dostopni samo uporabnikom s posebnimi pooblastili).

Ponudnik mora pripraviti dokument Shema pooblastil, ki vsebuje seznam vseh grup v imeniku Windows AD, ki se uporabljajo za avtorizacijo uporabnikov. Za vsako grupo morajo biti opisane funkcionalnosti, ki so uporabnikom, ki so včlanjeni v grupo, na voljo v aplikaciji in opis omejitev, kateri delavci ZZZS lahko pridobijo posamezno pooblastilo. Shema pooblastil mora biti usklajena z naročnikom.

2.2.4. Varnostne zahteve

Aplikacija mora prenos podatkov med delovno postajo uporabnika in strežnikom šifrirati, kar je zagotovljeno na ravni informacijske infrastrukture ZZZS (protokol https, ki se zaključuje na namenski mrežni napravi).

Aplikacija mora beležiti revizijsko sled vseh sprememb podatkov, iz katere je razvidno, kateri uporabnik, v katerem času in katere podatke je spremenil. Revizijsko sled sprememb je potrebno implementirati z uporabo tabel t.im. dnevnikov sprememb, v katere trigerji v centralni bazi podatkov DB2 samodejno beležijo zapise ob vnosu, spremembi ali brisanju zapisa v osnovni tabeli.

Aplikacija mora beležiti revizijsko sled vseh dostopov do podatkov, iz katere je razvidno kateri uporabnik, v katerem času, do podatkov katere zavarovane osebe, do katerih podatkov te zavarovane osebe in za kateri namen je dostopal. To revizijsko sled mora izvajalec zagotoviti s funkcionalnostjo, ki je vgrajena v javanska zrna.

2.2.5. Uporabniško navodilo

Uporabnikom aplikacije mora biti na voljo uporabniško navodilo, v katerem so s primeri opisane vse funkcionalnosti aplikacije.

Uporabniško navodilo mora biti pripravljeno v obliki HTML, po vzorcu, ki ga ponudniku zagotovi ZZZS.

V aplikacijo mora biti vgrajena povezava za dostop do uporabniškega navodila. Uporabniško navodilo mora biti naloženo na mesto na strežniku ZZZS sledeč navodilom ZZZS.

2.2.6. Tehnični standardi, postopki, vzorci tehnične dokumentacije in programskih komponent

Ponudnik se mora pri razvoju in vzdrževanju aplikacije držati ZZZS-jevih internih strandardov informacijske dejavnosti, ki določajo:

- pravila poimenovanja objektov v bazi podatkov in programskih komponent ter

- uporabo skupnih programskih komponent in tabel v bazi podatkov.

Ponudnik mora izvorno kodo aplikacije hraniti v ZZZS-jevem sistemu SVN po navodilih ZZZS.

Ponudnik mora pri razvoju in vzdrževanju aplikacije za naročanje nalog pri administratorjih baz podatkov in administratorjih aplikacijskih strežnikov po navodilih ZZZS uporabljati ZZZS-jevo interno aplikacijo Administracija IT komponent, ki deluje v okolju HCL Notes. ZZZS ponudniku zagotovi pooblastila za uporabo te aplikacije in uporabniške račune v okolju HCL Notes.

ZZZS-jevi skrbniki podatkovnega modela, administratorji baz podatkov in administratorji aplikacijskih strežnikov storitve izvajajo ob delovnih dneh v svojem rednem delovnem času. Izven svojega rednega delovnega časa izvajajo storitve, katerih izvedba vpliva na delovanje aplikacij v produkcijskem okolju.

Ponudnik mora pri pripravi specifikacij programske opreme in pripravi dokumentacije o bazi podatkov slediti vzorcem dokumentacije, ki jo zagotovi ZZZS ter te dokumente hraniti na mestu na strežniku, ki ga določi ZZZS. Ponudnik mora na tehnični dokumentaciji označiti verzijo, datum nastanka, avtorja in povzetek sprememb glede na prejšnjo verzijo.

Ponudnik mora pri načrtovanju in razvoju programskih komponent slediti arhitekturnim vzorcem in vzorcem programskih komponent, ki jih zagotovi ZZZS.

2.2.7. Jezik

Uporabniški vmesnik aplikacije in vsa dokumentacija morajo biti v slovenskem jeziku.

V slovenskem jeziku poteka tudi vsa komunikacija med ZZZS in ponudnikom.

2.2.8. Varčna uporaba informacijske infrastrukture

Aplikacija mora varčno uporabljati informacijsko infrastrukturo, na kateri deluje (optimizirane poizvedbe v bazi podatkov, izključeno nepotrebno beleženje sledi izvajanja na strežniku ali v brskalniku, upoštevanje strokovnih priporočil proizvajalcev informacijske infrastrukture, ipd.)

2.2.9. Kraj izvajanja storitev in oddaljen dostop do informacijskega sistema naročnika

Ponudnik storitve razvoja in vzdrževanja aplikacije večinoma izvaja na svoji lokaciji in s sodelavci naročnika sodeluje na daljavo z uporabo telefona, elektronske pošte in videokonferenčnega sistema Microsoft Teams, ki ga zagotovi naročnik.

ZZZS ponudniku zagotovi oddaljen dostop do lastnega informacijskega sistema in pooblastila za dostop do potrebnih virov. ZZZS za projektante ponudnika zagotovi delovne postaje znotraj informacijskega sistema ZZZS in pooblastila za oddaljen dostop do namizja teh delovnih postaj. ZZZS na delovne postaje namesti programsko opremo, ki jo projektanti ponudnika potrebujejo pri delu (HCL Notes, SQuirrel za dostop do baze podatkov, Google Chrome in morebitna druga potrebna orodja).

Delavci ponudnika se morajo pri oddaljenem dostopu držati varnostnih navodil naročnika. Naročnik razrešuje morebitne težave ponudnika pri oddaljenem dostopu do naročnikovega informacijskega sistema in v delovanju komponent naročnikovega informacijskega sistema v rednem delovnem času.

Ponudnik mora za izvajanje nalog na lokaciji ponudnika delavcem zagotoviti potrebno informacijsko opremo, elektronski predal in telefon (mobilni ali stacionarni).

Ponudnik mora na svoji lokaciji, za oddaljeno dostopanje do informacijskega sistema naročnika, zagotoviti dostop do interneta v zadostni kapaciteti za nemoteno izvajanje storitev.

ZZZS ponudniku omogoča izvedbo sestankov v prostorih ZZZS, če na sestanku sodelujejo delavci ZZZS. Sestanki v prostorih ZZZS potekajo v delovnih dneh med 7h in 17h.

2.3. Priprava in uvedba aplikacije

Ponudnik mora aplikacijo dokončati in uvesti v produkcijsko okolje po fazah in sicer v rokih, ki so navedeni v tabeli tu spodaj in so vezani na zakonske roke. V posamezni fazi morajo biti zagotovljene funkcionalnosti, kot je navedeno v tabeli tu spodaj.

| Faza | Zahtevane funkcionalnosti | Rok |
| --- | --- | --- |
| 1. faza | 2.1.1. Enkratna prevedba pravic upravičencev po dosedanjih predpisih v pravice dolgotrajne oskrbe in v obsegu, kot je potrebno za zagotovitev funkcionalnosti 2.1.1., še funkcionalnosti: 2.1.5. Vodenje podatkov zbirk 2.1.6. Šifranti in nastavitve | 30. 9. 2022 za podporo za prevedbo pravic na podlagi podatkov, ki jih zagotovi MDDSZ 14. 11. 2022 za podporo za prevedbo pravic na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo MORS, ZPIZ, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji |
| 2. faza | 2.1.2. Obravnava vlog o pravicah DO 2.1.3. Pregled in potrjevanje izvedbenih načrtov 2.1.4. Spremljanje izvajanja dolgotrajne oskrbe v obliki oskrbovalca družinskega člana in urejanje statusa oskrbovalca družinskega člana 2.1.5. Vodenje podatkov zbirk 2.1.6. Šifranti in nastavitve | 30. 12. 2022 |
| - 3. faza | 2.1.7. Vpogled v podatke o prejetih storitvah DO 2.1.8. Poročila | 3. 4. 2023 |

V vsaki od faz ponudnik izvede spodaj opisane aktivnosti

- A2. Razvoj aplikacije,

- A3. Usposabljanje uporabnikov aplikacije, priprava navodila za uporabo aplikacije in

- A4. Prenos aplikacije v produkcijsko okolje

ter pripravi izdelke, ki so definirani pri vsaki od aktivnosti.

Po podpisu pogodbe in tekom izvajanja pogodbe ponudnik izvaja aktivnost A1. Začetni prenos znanja, projektno vodenje in sodelovanje med ponudnikom in naročnikom in pripravi izdelke, ki so definirani pri tej aktivnosti.

- A1. Začetni prenos znanja, projektno vodenje in sodelovanje med ponudnikom in naročnikom

Naročnik v roku 5 delovnih dni od podpisa pogodbe za ponudnika pripravi dve usposabljanji – eno za ponudnikove projektante (načrtovalce) aplikacije in drugo za ponudnikove programerje. Na usposabljanjih naročnik predstavi interne tehnične standarde, vzorce dokumentov tehnične in uporabniške dokumentacije, aplikacijo za naročanje nalog pri administratorju baze podatkov in aplikacijskega strežnika, druga orodja, spletne gradnike in druge komponente, ki bodo vgrajene v aplikacijo in odgovori na vprašanja ponudnika. Usposabljanje se izvede preko videokonferenčnega sistema, ki ga zagotovi naročnik.

Ponudnik mora zagotoviti koordinirano izvedbo svojih nalog. Imenovati mora vodjo projekta, ki koordinira delo ponudnika.

V roku 10 delovnih od podpisa pogodbe mora ponudnik pripraviti terminski plan, iz katerega je po fazah razvidno:

- seznam aktivnosti,

- predvideni termini izvajanja aktivnosti,

- nosilci aktivnosti na strani ponudnika,

- izdelki ponudnika, ki bodo pripravljeni v posamezni aktivnosti,

- potrebne storitve in izdelki naročnika.

V terminski plan mora vključiti aktivnosti, ki so navedene v poglavju 2.3. tega dokumenta, ki jih lahko po lastni presoji razčleni v podrobnejše aktivnosti.

Terminski plan mora ponudnik uskladiti z naročnikom. S strani naročnika potrjen terminski plan je podlaga za izvedbo nalog.

Ponudnik in naročnik se tekom prve, druge in tretje faze sestajata na 14-dnevnih kontrolnih sestankih, razen v obdobju glavnega letnega dopusta.

Ponudnik in naročnik se sestajata na delovnih sestankih, ki jih dogovarjata glede na potrebe.

Sestanki večinoma potekajo v obliki videokonferenc z uporabo videokonferenčnega sistema, ki ga zagotovi naročnik. Če je sestanek v fizični obliki, se odvija na lokaciji naročnika na Miklošičevi cesti 24 v Ljubljani.

Kontrolne sestanke sklicuje naročnik, naročnik tudi zagotovi zapisnike teh sestankov.

Tekom vzdrževanja aplikacije se naročnik in ponudnik sestajata po potrebi. V času do 1. 7. 2024 se sestajata vsaj 1x mesečno.

Kontrolnih sestankov se mora udeležiti vodja projekta na strani ponudnika ali njegov namestnik. Po potrebi se sestankov udeležijo tudi drugi sodelavci ponudnika.

Poleg kontrolnih in delovnih sestankov ponudnik in naročnik komunicirata po elektronski pošti in telefonu. Kontaktne podatke si izmenjata po podpisu pogodbe.

Če tekom aktivnosti priprave in uvedbe aplikacije pride do ovire za pravočasno izvedbo nalog (npr. druge institucije ne zagotovijo pravočasno podatkov za prevedbo pravic zavarovanih oseb po dosedanjih predpisih v pravice DO), ponudnik in naročnik ocenita vpliv ovire in se dogovorita za morebitne potrebne spremembe terminskega plana. Ponudnik mora v roku 5 delovnih dni po doseženem dogovoru o spremembah terminskega plana pripraviti terminski replan, ki vsebuje istovrstne podatke, kot terminski plan. Usklajen terminski replan potrdi naročnik.

Izdelki ponudnika:

- A1.1 Terminski plan

- A1.2 Terminski replan(i)

- A2. Razvoj aplikacije

Ponudnik mora aplikacijo razviti iterativno tako, da po dogovorjenih sklopih zahtevanih funkcionalnosti:

- z naročnikom uskladi podrobne funkcionalnosti in podatke, ki se vodijo v aplikaciji,

- načrta bazo podatkov, programske komponente in varnostne kontrole,

- naroči pripravo objektov v bazi podatkov v razvojnem in testnem okolju, naročilo potrdi naročnikov skrbnik podatkovnega modela, objekte pripravi naročnikov administrator baze podatkov,

- pripravi specifikacije programske opreme,

- razvije programsko opremo,

- pripravi namestitvene pakete aplikacije in naroči nameščanje paketov v razvojnem in testnem okolju, namestitev paketov izvede naročnik,

- naroči pripravo namenskega uporabnika, namenske grupe, včlanitev namenskega uporabnika v namensko grupo, podelitev pooblastil za grupo za dostop do tabel v bazi podatkov v obsegu, ki je potreben za delovanje aplikacije, kreiranje WAS Datasource, naročila izvedejo naročnikovi administratorji baze podatkov, RACF in Websphere Application Server,

- naroči pripravo grup v Windows AD, vpis oseb, ki bodo sodelovale pri testiranju in uporabniškem testiranju v grupe, naročila izvede naročnikov administrator Windows AD,

- pripravi nastavitve za delovanje pooblastil in druge nastavitve za delovanje aplikacije,

- pripravi testne podatke in izvede testiranje programske opreme in odpravi ugotovljene napake in pomanjkljivosti in

- pripravi ostalo tehnično dokumentacijo (npr. tehnična dokumentacija za komponento za elektronske vloge).

Ponudnik mora na kontrolnih sestankih poročati o že razvitih funkcionalnostih in ključnim uporabnikom naročnika v testnem okolju sproti omogočiti uporabniško testiranje že razvitih sklopov funkcionalnosti aplikacije.

Naročnik bo pri uporabniškem testiranju sproti vodil poročilo o uporabniškem testiranju, v katerem bo zabeležil ugotovljene napake in pomanjkljivosti ter poročilo sproti po e-pošti dostavljal ponudniku. Ponudnik mora ugotovljene napake in pomanjkljivosti sproti odpraviti in v naročnikovem poročilu označiti, katere napake in pomanjkljivosti so že odpravljene.

Izdelki naročnika in ponudnika:

- A2.1 Aplikacija, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze (razvita, stestirana, z odpravljenimi napakami in pomanjkljivostmi iz uporabniškega testiranja)

- A2.2 Poročilo o uporabniškem testiranju aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze, dopolnjeno s strani ponudnika s podatki o odpravi ugotovljenih napak in pomanjkljivosti

- A2.3 Tehnična dokumentacija aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze

- A2.4 Shema pooblastil za aplikacijo, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze

- A3. Usposabljanje uporabnikov aplikacije, priprava navodila za uporabo aplikacije

Ponudnik mora v roku 7 koledarskih dni od zaključka posamezne faze aktivnosti A2 pripraviti in izvesti usposabljanje uporabnikov aplikacije, na katerem s primeri prikaže delovanje vseh funkcionalnosti aplikacije.

V istem roku mora ponudnik naročniku dostaviti navodilo za uporabo aplikacije, ki vsebuje opis vseh funkcionalnosti posamezne faze.

Usposabljanje mora izvesti v dveh terminih, v naročnikovem rednem delovnem času, ki ju uskladi z naročnikom. Usposabljanji izvede v živo ali preko videokonferenčnega sistema, ki ga zagotovi naročnik.

Vabila udeležencem posreduje naročnik.

Ponudnik soglaša, da naročnik usposabljanje posname z namenom, da bo na voljo za strokovne delavce ZZZS, ki se usposabljanja ne bodo mogli udeležiti ali se bodo na ZZZS zaposlili kasneje.

Izdelki ponudnika:

- A3.1 Izvedeno usposabljanje za uporabo aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze

- A3.2 Navodilo za uporabo aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze

- A4. Prenos aplikacije v produkcijsko okolje

Ponudnik mora po zaključku posamezne faze aktivnosti A2 opraviti naloge, potrebne za prenos aplikacije v produkcijsko okolje tako, da je aplikacija v produkcijskem okolju vzpostavljena v roku 14 koledarskih dni od zaključka posamezne faze aktivnosti A2.

Naročnik mora za uvedbo aplikacije v produkcijsko okolje pripraviti:

- Načrt uvedbe aplikacije, ki vsebuje popis vseh nalog za uvedbo aplikacije, nosilce, roke in morebitne medsebojne odvisnosti nalog.

- Naročiti pripravo objektov v produkcijski bazi podatkov, naročilo potrdi naročnikov skrbnik podatkovnega modela, objekte pripravi naročnikov administrator baze podatkov,

- Naročiti morebitne potrebne prepise podatkov iz testnega v produkcijsko okolje (npr. prenos vsebine šifrantov, nastavitev aplikacije).

- Pripraviti namestitveni paket aplikacije in naročiti prenos aplikacije v produkcijsko okolje, namestitev izvede naročnik.

- Naročiti kreiranje grup uporabnikov v Microsoft AD pri administratorju imenika, kreiranje grup izvede naročnik.

- Namestiti navodilo za uporabo aplikacije.

Izdelki ponudnika:

- A4.1 Načrt uvedbe aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze v produkcijsko okolje

- A4.2 Namestitveni paket aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze in naročila za vzpostavitev produkcijskega okolja za aplikacijo in prenos aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti posamezne faze v produkcijsko okolje

2.4. Nepredvidene dodatne storitve pri pripravi in uvedbi aplikacije

Za dodatne nepredvidene storitve, ki jih naročnik pri pripravi razpisne dokumentacije oziroma tehničnih specifikacij ni mogel predvideti, se bo pa pri realizaciji pogodbe ugotovilo, da so le-te nerazdružljivo povezane s predmetom naročila in so nujne za pripravo in uvedbo 1., 2. in 3. faze aplikacije (npr. potrebne dodatne funkcionalnosti aplikacije in podpora za vodenje dodatnih podatkov), je sodelovanje ponudnika zamejeno na največ 200 človek/dni. Človek/dan vsebuje 8 ur efektivnega dela posameznega delavca.

Za dodatne storitve naročnik vsakokrat pripravi oceno potrebnega dela v človek/dneh. Ponudnik dodatne storitve opravi na podlagi naročnikove potrditve ocene potrebnega dela.

Naročnik vodi evidenco potrjenih dodatnih storitev, iz katere so razvidni naslednji podatki:

- faza razvoja aplikacije,

- aktivnost iz poglavja 2.3., pri kateri se izvedejo dodatne storitve,

- vsebina dodatnih storitev,

- potrjen obseg dela v človek/dneh,

- datum potrditve s strani naročnika.

Naročnik evidenco potrjenih dodatnih storitev ob vsaki dopolnitvi po e-pošti posreduje ponudniku.

2.5. Vzdrževanje aplikacije

2.5.1. Splošno o vzdrževanju aplikacije

Ponudnik mora od datuma uvedbe aplikacije, ki vsebuje funkcionalnosti, razvite v 1. fazi, do zaključka obdobja 4 let od podpisa pogodbe zagotavljati storitve vzdrževanja aplikacije.

Vzdrževanje aplikacije vsebuje naslednje storitve:

- odprava napak v aplikaciji, ki jih ni bilo mogoče odkriti pri testiranju,

- funkcionalne nadgradnje aplikacije,

- spremembe nastavitev aplikacije,

- priprava ad-hoc poročil,

- razvoj enkratnih obdelav podatkov,

- popravek podatkov v produkcijski bazi podatkov, če za tako spremembo v aplikaciji ni podpore, da bi jo uporabniki izvedli sami v aplikaciji,

- nadgradnje aplikacije, potrebne:

  - zaradi posodobitev informacijske infrastrukture, na kateri deluje aplikacija,

  - za odpravo ugotovljenih novih varnostnih tveganj,

  - za še varčnejšo uporabo informacijske infrastrukture,

  - za hitrejše in še bolj stabilno delovanje aplikacije,

- druge naloge v zvezi z aplikacijo.

Storitve vzdrževanja aplikacije se izvajajo zgolj na podlagi naročila naročnika.

Za vsako naročilo, za katerega naročnik ocenjuje, da bo za izvedbo ponudnik moral opraviti več kot 10 človek/dni, ponudnik in naročnik vnaprej dogovorita obseg dela. Naročnik ponudniku za vsako naročilo sporoči naročnikovo številko skrbniške naloge. Naročnik in izvajalec uskladita rok izvedbe.

Obseg nalog vzdrževanja aplikacije je zamejen na skupno 700 človek/dni. Človek/dan vsebuje 8 ur efektivnega dela posameznega delavca. Naročnik bo naloge naročal glede na svoje potrebe. Naročnik se ne obvezuje, da bo v celotnem obdobju vzdrževanja naročil naloge do skupnega obsega.

Ponudnik tekom vzdrževanja zagotavlja posodabljanje dokumentov, ki jih je pripravil tekom razvoja aplikacije in posodobljene dokumente sproti posreduje naročniku. Pri dokumentih vodi verzije in na začetku dokumentov beleži sled sprememb, iz katere je razvidno, katere dopolnitve dokumenta so bile pripravljene v posamezni verziji, kdaj in kdo jih je pripravil.

Ponudnik mora zagotoviti naslednjo odzivnost svoje ekipe za reševanje napak v delovanju aplikacije:

| Resnost napake | Vpliv napake na poslovni proces naročnika | Odzivni čas ponudnika |
| --- | --- | --- |
| Kritična | Delovni proces naročnika je onemogočen. | Do 2 uri |
| Resna | Delovni proces naročnika je moten. | Do 16 ur |

Odzivni čas je tisti čas znotraj delovnih dni med 8h in 16h, ki preteče od naročnikove prijave napake, do trenutka, ko ponudnik začne z njenim reševanjem.

Naročnik resnost napake sporoči ob prijavi.

Naročnik napako prijavi po elektronski pošti na elektronski naslov ponudnika ali z uporabo ponudnikovega sistema za prijavo napak. Ponudnik mora kontinuirano reševati napako, dokler ni razrešena.

2.5.2. Načrtovane funkcionalne nadgradnje aplikacije tekom vzdrževanja

Tekom vzdrževanja mora ponudnik nadgraditi aplikacijo, da bo vsebovala podporo za:

- odločanju o pravicah, o katerih ZZZS začne odločati od 1. 7. 2024 naprej,

- prevedbo pravic po obstoječih predpisih v pravice dolgotrajne oskrbe in sicer za tiste vrste pravic, za katere mora ZZZS odločbe izdati do najkasneje 30. 6. 2024,

- vodenje dodatnih podatkov v zbirki o pravicah DO, ki so vezani na tiste vrste pravic, o katerih bo ZZZS odločal od 1. 7. 2024 naprej.

Ponudnik mora podporo za zgoraj navedene nadgradnje zagotoviti pravočasno glede na zakonske roke, v katerih ZZZS začne izvajati navedene naloge.

Poleg navedenih nadgradenj, ponudnik tekom vzdrževanja aplikacije zagotavlja tudi druge funkcionalne nadgradnje, ki se pokažejo kot potrebne pri uporabi aplikacije.

2.6. Obračun storitev

Ponudnik obračuna storitve priprave in uvedbe aplikacije po ponujeni ceni in sicer v naslednji dinamiki:

| Odstotek cene | Pogoj |
| --- | --- |
| 30% | Uvedena aplikacija, ki vsebuje funkcionalnosti prve faze |
| 60% | Uvedena aplikacija, ki vsebuje funkcionalnosti prve in druge faze |
| 10% | Uvedena aplikacija, ki vsebuje funkcionalnosti prve, druge in tretje faze |

Cena za pripravo in uvedbo aplikacije vsebuje vse stroške razvoja aplikacije z izvedbo vseh aktivnosti in pripravo vseh izdelkov iz poglavja 2.1. Ponudnik posameznemu računu priloži s strani naročnika potrjen primopredajni zapisnik. Na posameznem računu obračuna tudi opravljene nepredvidene dodatne storitve, ki so prikazane na potrjenem primopredajnem zapisniku.

Ponudnik za vzdrževanje aplikacije obračuna pavšalni znesek, ki krije stroške zagotavljanja pripravljenosti in usposobljenosti ekipe ponudnika. Pavšalni znesek obračuna mesečno v začetku meseca za pretekli mesec. Pavšalni znesek brez DDV ne presega vrednosti dveh (2) človek/dni po ceni za človek/dan brez DDV za vzdrževanje aplikacije.

Ponudnik poleg tega obračuna dejansko opravljene storitve vzdrževanja aplikacije vsak mesec v začetku meseca, za storitve, opravljene v preteklem mesecu glede na število opravljenih človek/dni. Cena za človek/dan vsebuje vse stroške ponudnika za izvajanja storitev. Ponudnik obračunu priloži s strani ZZZS potrjeno poročilo, ki vsebuje opis izvedenih storitev in opravljeno število človek/dni po ZZZS-jevih številkah skrbniških nalog.

Naročnik plača račun 30. dan od dneva prejema pravilno izpolnjenega e-računa.

2.7. Lastništvo izvorne kode

Lastnik izvorne kode aplikacije, ki jo na podlagi tega javnega naročila razvije ponudnik, je naročnik.

ZZZS je lastnik izvorne kode spletnih gradnikov in drugih skupnih komponent, ki jih ponudnik vgradi v aplikacijo. Ponudnik izvorno kodo teh programskih komponent uporabi zgolj za namen razvoja aplikacije in jih ne sme uporabiti v drugih poslih.

2.8. Varovanje informacij

Ponudnik mora kot zaupne oziroma kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti informacijskega sistema naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Ponudnik mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse osebe, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom. Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti kot tudi na čas po tem.

Naročnik kot pogoj za sodelovanje zahteva tudi podpis izjav o varovanju informacij s strani vseh projektantov ponudnika, ki bodo opravljali naloge oziroma prišli v stik s temi podatki.

PRILOGA:

- Model procesov dolgotrajne oskrbe. Iz modela procesov je razvidno, da aplikacija Dolgotrajna oskrba vsebuje tudi funkcionalnosti upravljanja z dokumenti. Naročnik je po zaključku priprave modela procesov sprejel odločitev, da bo za upravljanje z dokumenti uporabljal aplikacijo SPIS, v kateri bodo zagotovljeni vmesniki, ki jih uporabi aplikacija Dolgotrajna oskrba. Izvajalec mora pri razvoju aplikacije Dolgotrajna oskrba glede funkcionalnosti upravljanja z dokumenti, slediti zahtevam iz dokumenta ePRO Specifikacije.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: