Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v Razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun« v sistemu e-JN. |
| 1.1 | ESPD | Izpolnjen. Obrazec mora biti v aplikaciji e-JN predložen v razdelku »ESPD« v .xml obliki. Ponudnik predloži izpolnjene obrazce ESPD tudi za partnerje oz. podizvajalce, v kolikor so nominirani v ponudbi. Dokumente pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge« |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 3 | Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. V kolikor ponudnik ne predloži pooblastil v ponudbi, jih lahko naročnik naknadno zahteva od ponudnika. |
| 4 | Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. V kolikor ponudnik ne predloži pooblastil v ponudbi, jih lahko naročnik naknadno zahteva od ponudnika. |
| 5 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 6 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 7 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 8 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 9 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 10 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti v garancijskem obdobju | Parafiran. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 11 | Referenčna lista ponudnika | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 12 | Potrdila o dobro opravljenem delu | Izpolnjena, podpisana in žigosana. Dokumente pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 13 | Seznam kadrov | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 14 | Potrdilo o dobro opravljenem delu za nominirane kadre | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| 15 | Izjava o predložitvi terminskega plana načrtovanih aktivnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| Dokazila | Dokazilo o št. let delovne dobe vodje nadzora kot pooblaščenega inženirja (v okviru ponderja 2) | Priložena dokazila. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| Dokazila | Bonitetna ocena Dokazilo ne sme biti starejše od 40 dni pred rokom za oddajo ponudb. | Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| Dokazila | Partnerska pogodba (v primeru nastopa s partnerji) | Pripravi ponudnik sam. Dokument pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |
| Priloga | POGODBA Obrazec pogodbe | Parafirani, podpisani in žigosani. Dokumente pri elektronski oddaji ponudbe naložiti v aplikaciji e-JN v razdelek »Ostale priloge«. |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za javno naročilo »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme):

___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme):

________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo naziv/firme):

_____________________________

II. Ponudbena cena

- Cena naše ponudbe znaša: ____________________ EUR brez DDV

| Sklop | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1: Slovenj Gradec 2 dislocirani enoti |  |  |  |
| Sklop 2: Dravograd, 2 dislocirani enoti |  |  |  |
| Sklop 3: Ravne na Koroškem, 2 dislocirani enoti (Dobja vas) |  |  |  |
| Sklop 4: Ravne na Koroškem, 1 dislocirana enota (Šance) |  |  |  |
| Sklop 5: Radlje ob Dravi, 2 dislocirani enoti |  |  |  |
| Sklop 6: Ravne na Koroškem, 1 dislocirana enota (Čečovje) |  |  |  |
| Sklop 7: Mežica, 2 dislocirani enoti |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

Ponudbene cene morajo biti navedene za vsak sklop posebej. Ponudbene cene se navedejo na dve decimalki natančno.

- Dodatne kvalifikacije vodje nadzora (ponder št. 2)

Skladno s postavljenim Ponderjem št. 2 v poglavju Merila izkazujemo za vodjo nadzora __________ (ime in priimek) naslednje št. let delovne dobe kot pooblaščenega inženirja:

| Št. let delovne dobe kot pooblaščenega inženirja | _____________________ let |
| --- | --- |

Obvezna priloga v ponudbi: dokazilo o št. let delovne dobe vodje nadzora kot pooblaščenega inženirja.

- Cena urne postavke v primeru dodatnih del (ponder št. 3)

Skladno s postavljenim Ponderjem št. 3 v poglavju Merila ponujamo naslednjo urno postavko v primeru dodatnih del:

| Cena urne postavke brez DDV | _____________________ EUR |
| --- | --- |

Urna postavka se navede na dve decimalki natančno.

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)** |  |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| **za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci ali potrdila o nekaznovanosti izdana s strani Ministrstva za pravosodje (ki niso starejši od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb) |  |  |  |  |
| Kraj in datum: |  |  | Ime in priimek: _____________________ |  |
|  |  |  | (žig in podpis) |  |

Obrazec št. 1.1

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«,

__________________________________________________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije in smo v celoti proučili razpisno dokumentacijo; - vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe in ga kot takega sprejemamo; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: - imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno oz. bomo v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predložili dokazila, da smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - da smo na ozemlju Republike Slovenije že vsaj enkrat izvedli primerljivo naročilo z aktivnostmi, primerljivimi opredeljenemu v razpisni dokumentaciji, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija, - smo strokovno usposobljeni za izvedbo predmeta naročila in izpolnjujemo vse zahteve naročnika določene v razpisni dokumentaciji in zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in zakonodaja na področju predmeta javnega naročila.. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, v zvezi z oddajo javnega naročila »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost pri delu pri izvedbi projekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko _________________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. Kraj in datum:; Ime in priimek: _____________________. (žig in podpis).

Obrazec št: 3

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _________________________________(Firma), _______________________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila za namene Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 4

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila za: »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​

Obrazec št: 5

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 6

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ______________________________ (Firma), ______________________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, - v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem« od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 8

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki

Obrazec št: 9

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) z naslovom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«

ZNESEK IN VALUTA: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti v garancijskem obdobju reklamacije napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) z naslovom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«

ZNESEK IN VALUTA: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ___ (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št. 11

Referenčna lista ponudnika

V zvezi z javnim naročilom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«,

izjavljamo, da smo:

- v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, izvedli vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora pri gradnji objekta v vrednosti najmanj 1 milijona EUR (brez DDV)

| Zap. št | Referenčni naročnik/investitor (naziv, naslov) | Naziv projekta/ opis vrste del (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) | CC-SI kvalifikacija objekta | Vrednost projekta v EUR brez DDV | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) | Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja (dd.mm.llll) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Obrazec št: 12

Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: __________________________________________________________

Kontaktna oseba potrjevalca reference (ime in priimek, e-naslov, tel. št.): ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

| gospodarski subjekt (naziv izvajalca referenčnega posla) |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |
| Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) |  |
| na objektu (za objekt) po klasifikaciji CC-SI |  |
| po pogodbi z nazivom in številko |  |
| z dne |  |
| v obdobju od / do |  |
| datum pridobljenega uporabnega dovoljenja |  |
| Skupna vrednost projekta v EUR brez DDV |  |

Posel je uspešno zaključen ter je bil izvedenem pravočasno in kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil.

3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira

Obrazec št: 13

Seznam kadrov

V zvezi z javnim naročilom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«,

nominiramo naslednje kadre, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila:

| Seznam nominiranega kadra: | Ime in priimek: |
| --- | --- |
| Pooblaščeni inženir /vodja nadzora |  |
| Pooblaščeni inženir za področje gradnje |  |
| Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij |  |
| Pooblaščeni inženir za področje elektro instalacij |  |
| Koordinator za varnost in zdravje pri delu |  |

| - Pooblaščeni inženir /vodja nadzora |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba | Stopnja: _________________ Naziv fakultete, univerze: _______________ Smer izobrazbe: ______________________ |
| Potrdilo o članstvu v IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Leta delovne dobe vodje nadzora kot pooblaščenega inženirja * ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo o št. let delovne dobe nominiranega vodje nadzora kot pooblaščenega inženirja Naročnik bo kot ustrezno kvalifikacijo vodje nadzora upošteval št. let delovne dobe v vlogi pooblaščenega inženirja skladno z Gradbenim zakonom oz. v funkciji odgovornega nadzornika skladno z določili predhodno veljavnega Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). | __________ let* |
| Gospodarski subjekt, ki nominira kader (ponudnik, partner, podizvajalec, drugo) |  |
| Delovnopravno razmerje kadra z gospodarskim subjektom (zaposlitev, podjemna pogodba, drugo – opredeli) |  |
| Referenčna lista nominiranega kadra |  |
| - Nominirani vodja nadzora ima v zadnjih petih (5) letih, šteto do dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, eno (1) uspešno zaključeno storitev v funkciji vodje nadzora pri gradnji objekta, ki obsega primerljiva dela, kot so dela, ki bodo predmet nadzora, v vrednosti najmanj 0,5 milijona EUR (brez DDV). |  |
| Referenčni naročnik/investitor |  |
| Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) |  |
| Kvalifikacija objekta po CC-SI |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Vrednost projekta v EUR (brez DDV) |  |
| Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |

| - Pooblaščeni inženir za področje gradnje |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba | Stopnja: _________________ Naziv fakultete, univerze: _______________ Smer izobrazbe: ______________________ |
| Potrdilo o članstvu v IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Gospodarski subjekt, ki nominira kader (ponudnik, partner, podizvajalec, drugo) |  |
| Delovnopravno razmerje kadra z gospodarskim subjektom (zaposlitev, podjemna pogodba, drugo – opredeli) |  |
| Referenčna lista nominiranega kadra |  |
| Pooblaščeni inženir za področje gradnje ima v zadnjih petih (5) letih, šteto do dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora v vlogi nadzornika za gradnjo pri gradnji objekta, na objektu, katerega pogodbena vrednost izvedbe znaša najmanj 250.000 EUR (brez DDV). |  |
| Referenčni naročnik/investitor |  |
| Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) |  |
| Kvalifikacija objekta po CC-SI |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Vrednost projekta v EUR (brez DDV) |  |
| Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |

| - Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba | Stopnja: _________________ Naziv fakultete, univerze: _______________ Smer izobrazbe: ______________________ |
| Potrdilo o članstvu v IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Gospodarski subjekt, ki nominira kader (ponudnik, partner, podizvajalec, drugo) |  |
| Delovnopravno razmerje kadra z gospodarskim subjektom (zaposlitev, podjemna pogodba, drugo – opredeli) |  |
| Referenčna lista nominiranega kadra |  |
| Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij ima v zadnjih petih (5) letih, šteto do dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora v vlogi nadzornika za strojnoinstalacijska dela pri gradnji objekta, v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR (brez DDV). |  |
| Referenčni naročnik/investitor |  |
| Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) |  |
| Kvalifikacija objekta po CC-SI |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Vrednost projekta v EUR (brez DDV) |  |
| Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |

| - Pooblaščeni inženir za področje elektro instalacij |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba | Stopnja: _________________ Naziv fakultete, univerze: _______________ Smer izobrazbe: ______________________ |
| Potrdilo o članstvu v IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Gospodarski subjekt, ki nominira kader (ponudnik, partner, podizvajalec, drugo) |  |
| Delovnopravno razmerje kadra z gospodarskim subjektom (zaposlitev, podjemna pogodba, drugo – opredeli) |  |
| Referenčna lista nominiranega kadra |  |
| Pooblaščeni inženir za področje elektro instalacij ima v zadnjih petih (5) letih, šteto do dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev nadzora v vlogi nadzornika za področje elektroinstalacijskih del pri gradnji objekta, v vrednosti najmanj 80.000 EUR (brez DDV). |  |
| Referenčni naročnik/investitor |  |
| Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) |  |
| Kvalifikacija objekta po CC-SI |  |
| Datum izvedbe (od mesec/leto – do mesec/leto) |  |
| Vrednost projekta v EUR (brez DDV) |  |
| Datum pridobitve uporabnega dovoljenja |  |

| 5. Koordinator za varnost in zdravje pri delu |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Izobrazba | Stopnja: _________________ Naziv fakultete, univerze: _______________ Smer izobrazbe: ______________________ |
| Št. let delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del |  |
| Opravljen strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu | DA NE |
| Gospodarski subjekt, ki nominira kader (ponudnik, partner, podizvajalec, drugo) |  |
| Delovnopravno razmerje kadra z gospodarskim subjektom (zaposlitev, podjemna pogodba, drugo – opredeli) |  |

V primeru več kadrov in referenc se obrazec fotokopira.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb zahteva predložitev dodatnih dokazil, ki izkazujejo pravilnost in resničnost zgoraj navedenih podatkov (npr. potrdilo o vpisu v imenik ustrezne poklicne zbornice, podjemno pogodbo, dokazilo o zaposlitvi, življenjepis idr.).

| Kraj in datum: | Naziv: |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 14

Potrdilo o dobro opravljenem delu nominiranega kadra

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

Kontaktna oseba potrjevalca reference (ime in priimek, e-naslov, tel. št.): ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

| nominiran kader (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta |  |
| Funkcija, ki jo je nominirani kader opravljal na projektu |  |
| Kratek opis opravljenih storitev (iz opisa mora biti jasno razvidno izpolnjevanje pogojev) |  |
| Kvalifikacija objekta po CC-SI |  |
| po pogodbi številka |  |
| z dne |  |
| v obdobju od |  |
| do |  |
| Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja |  |
| Skupna vrednost projekta v EUR brez DDV |  |

Dela so zaključena in so bila izvedena pravočasno in kvalitetno v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 15

Izjava o predložitvi terminskega plana načrtovanih aktivnosti

V zvezi z javnim naročilom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta: Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«,

__________________________________________________________ (naziv ponudnika, vodilnega partnerja)

izjavljamo, da:

- bomo, v kolikor bo naša ponudba izbrana, v 14 dneh od podpisa pogodbe predložili osnutek terminskega plana načrtovanih aktivnosti, ki bo naknadno ustrezno ažuriran v skladu s potrjenim terminskim planom izbranega izvajalca gradnje,

- bomo v  14 dneh od podpisa pogodbe predložili organizacijske sheme za izvedbo nalog z vsemi resursi in kontakti.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek pooblaščene osebe: |  | (žig in podpis) |

Obrazec pogodbe

## Pogodba št. _____________

## Storitev nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri izvedbi projekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«

## sklenjena med

NAROČNIKOM: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem, ki ga zastopa Dalja Pečovnik, direktorica

| Matična številka: | 5055792000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI20966407 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 063 0269 843 |

in

NADZORNIKOM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

## I. UVODNE DOLOČBE

## 1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na osnovi:

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka ____________ z dne ___________, z naslovom »Storitve nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu po Gradbenem zakonu in po določilih ZAID skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila gradbene zakonodaje pri gradnji objekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«, - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________, z dne ____________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _______________, pod oznako ______, in ponudbe nadzornika številka ________, z dne ___ - da je naročnik investitor pri projektu »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«____________________; - da nadzornik izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja gradnjo objektov; - da so izdelani projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in na njihovi osnovi izdana gradbena dovoljenja; - da je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki je bilo oddano izvajalcu; _____,

## izbran nadzornik v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

## 2. člen

## S to pogodbo naročnik odda, nadzornik pa prevzame v izvedbo storitve nadzornika po Gradbenem zakonu in po določilih ZAID skladno z zahtevami naročnika upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje, ter storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter storitve svetovanja pri gradnji objekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem« skladno z obsegom storitev iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Nadzornik ni skrbnik gradbene pogodbe.

## Nadzornik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo vseh pogodbenih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno iz pogodbe izloči posamezen sklop.

## Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo, se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

- dopolnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če obstajajo;

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;

- dopolnitve ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila;

- ponudba nadzornika št. ______.

- Projektna DGD in PZI dokumentacija, ponudbena dokumentacija izvajalcev gradbenih del ter gradbena dovoljenja za:

Sklop 1: Izgradnja dislociranih enot 1 in 2 – Slovenj Gradec

- DGD projektna dokumentacija Dislocirani enoti 1 in 2 –  OZARE; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-003, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirani enoti 1 in 2 –  OZARE; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-003, april 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA SLOVENJ GRADEC

- Gradbeno dovoljenje št.351-198/2021-6245-22 z dne 1.10.2021

Sklop 2: Izgradnja dislociranih enot 3 in 4 – Dravograd

- DGD projektna dokumentacija Dislocirani enoti 3 in 4 –  Dravograd; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-004, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirani enoti  3 in 4 –  Dravograd; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-004, junij 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA DRAVOGRAD

- Gradbeno dovoljenje št.351-84/2021-627-15 z dne 20.9.2021

Sklop 3: Izgradnja dislociranih enot 10 in 11 – Dobja vas

- DGD projektna dokumentacija Dislocirani enoti 10 in 11 –  Dobja vas; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-008, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirani enoti 10 in 11 –  Dobja vas; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-008, junij 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA DOBJA VAS

- Gradbeno dovoljenje št. 351-172/2021-6240-43 z dne 23.3.2022

Sklop 4: Izgradnja dislociranih enote 12 – Na Šancah, Ravne na Koroškem

- DGD projektna dokumentacija Dislocirana enota 12 – Na Šancah; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-009, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirana enota 12 –  Na Šancah; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-009, junij 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA NA ŠANCAH

- Gradbeno dovoljenje št.351-153/2021-6240-20 z dne 5.11.2021

Sklop 5: Izgradnja dislociranih enot 5 in 6 – Mežica

- DGD projektna dokumentacija Dislocirani enoti 5 in 6 –  Mežica; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-005, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirani enoti  5 in 6 –  Mežica; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-005, junij 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA MEŽICA

- Gradbeno dovoljenje št.351-163/2021-6240-245 z dne 21.3.2022

Sklop 6: Izgradnja dislociranih enot 7 in 8 – Radlje ob Dravi

- DGD projektna dokumentacija Dislocirani enoti 7 in 8 –  Radlje ob Dravi; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-005, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirani enoti  7 in 8 –  Radlje ob Dravi; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-005, junij 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA RADLJE

- Gradbeno dovoljenje št.351-6/2022-6238-17 z dne 21.2.2022

Sklop 7: Izgradnja dislociranih enot 9 – Čečovje, Ravne na Koroškem

- DGD projektna dokumentacija Dislocirana enota 9 - Čečovje; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta 21-007, april 2021

- PZI projektna dokumentacija Dislocirana enota 9 –  Čečovje; projektant: Atelje S d.o.o., Ljubljana; št. projekta: 21-007, junij 2021

- POPIS_ GOI_ DISLOCIRANA ENOTA ČEČOVJE

- Gradbeno dovoljenje št. 351-164/2021-6240-29 z dne 10.1.2022.

## Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.«

III. OBSEG DELA

## 3. člen

## S to pogodbo se potrjuje naslednje inženirske storitve, koordinacijo in nadzor nad gradnjo:

- obveznosti nadzornika navedene v Gradbenem zakonu z vsemi spremembami (predvsem 13. člen) in ZAID;

- obveznosti nadzornika v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (priprava varnostnega načrta..);

- vodenje, sodelovanje in organizacija tedenskih koordinacijskih sestankov z udeleženci pri graditvi (vodenje zapisnikov) tedensko poročanje naročniku s pripravo pisnega poročila naročniku;

- nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje;

- nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi;

- nadzor, da se v projekt za izvedbo in gradbeni dnevnik sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe predhodno pisno potrdita projektant, vodja projekta in vodja nadzora ter nadzor in spremljanje vnosov sprememb v projekt izvedenih del (PID) ;

- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje;

- nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov – izvedbe GOI del dokazana z ustreznimi dokumenti, po potrebi zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov in opreme;

- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter načinom izvajanja sprotne kontrole gradnje;

- nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer;

- koordiniranje nadzornikov za posamezna dela;

- aktivnosti zagotavljanja kakovosti in kontrole kakovosti:

- spremljanje, pregled in potrditev tehnoloških elaboratov vključno z delavniškimi in drugimi načrti za posamezno vrsto GOI del ter planov notranje kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe del (notranja kontrola kakovosti izvajalca del) na podlagi veljavne zakonodaje;

- mesečni pregled in potrditev izvajanja notranje kontrole kakovosti posameznih izvajalcev GOI del s pisnim povabilom predstavnikom notranje kontrole posameznih izvajalcev GOI del (tehnološke službe) o posredovanju informacij o izvedenih preiskavah in pregledih na izvedenih delih na objektu;

- sprotni pregledi rezultatov notranje kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del in takojšnje ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti;

- sprotna izvedba lastnih kontrolnih preveritev, pregledov, meritev ter drugih potrebnih kontrol z vpisi v »dnevnik nadzora«;

- usklajevanje (z izbranimi izvajalci gradnje) operativnih, terminskih in finančnih planov in zasledovanje le-teh ter terminsko in finančno spremljanje; koordinacija glede stopnje izvedenosti GOI del;

- spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov) in izpolnjevanja terminskega plana izvajalcev GOI del, ter sprotno ukrepanje v primeru zakasnitev (odstopanj od predvidenih terminskih planov), ugotavljanja odstopanj ali tveganj in ugotavljanja neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih območjih in sprotno pisno obveščanje naročnika in drugih udeležencev s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh;

- finančni nadzor izvršenih del, pregledovanje in potrjevanje začasnih in končnih situacij izvajalca in njegovih podizvajalcev (količinski in vsebinski pregledi po knjigi obračunskih izmer ter predlaganje situacij naročniku v potrditev), ter reševanje zahtevkov izvajalca, usklajevanje dodatnih del in končnih obračunov z izvajalcem z vsemi potrebnimi pregledi in analizami ter predlaganje naročniku v potrditev;

- sprotno (mesečno) potrjevanje vrste in količine izvedenih del na osnovi knjige obračunskih izmer upoštevanje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeta v enotnih cenah in ustrezno korigiranje glede na dejansko stanje izvedenosti le-teh;

- sprotna (vsakodnevna) kontrola vodenja gradbiščne dokumentacije (dnevnik o izvajanju del: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, dobavnice, evidenčni listi, delavniška in druga dokumentacija, informacijski (potrjevalni) obrazci, …), in druge dokumentacije v zvezi z vgrajenimi materiali oz. opremo in izvedenimi deli ter druge potrebne dokumentacije izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču;

- usklajevanje načrtov, delavniške in druge dokumentacije, informacijskih (potrjevalnih) obrazcev ter druge projektne dokumentacije skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del, vključno s pregledom in potrditvijo ustreznosti in izvedljivosti posameznih tehničnih rešitev in detajlov, s predlogi za izboljšanje skladno s pravili stroke in stanjem tehnike ter končno potrditvijo le-teh;

- skrb za pravočasno dostavo vzorcev, materialov, obdelav ter preverjanje tehnične ustreznosti, enakovrednosti in zadnjega stanja gradbene tehnike predlaganih vzorčnih materialov, sistemov in obdelav oz. vzorčnih rešitev, potrditev le teh, skrb za pregled in čimprejšnjo potrditev s strani projektanta, predlog za končno potrditev investitorja;

- vsakodnevni sprotni nadzor na gradbišču nad kakovostjo in količino izvajanja del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami med naročnikom in izvajalci del, tehničnimi normativi, predpisi, standardi, zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;

- sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, pri poskusnih zagonih in začasnih obratovanjih;

- sprotno nadziranje vseh vodotesnih izvedb (strehe, kopalnice,..) in zapisniška potrditev ustreznosti izvedbe vsake posamezne faze del in izvedbe (npr. vsake posamezne kopalnice, vsake posamezne strehe);

- sprotno vodenje foto arhiva gradnje, vseh kasneje zakritih izvedb in detajlov ter sprotna predaja le-tega naročniku ob predaji pisnega mesečnega poročila;

- sprotno – tedensko vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu  vključno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani vodje nadzora in nadzornikov posameznih del in inženirja za kakovost »dnevnik nadzora« se nahaja na gradbišču za sprotni vpogled naročnika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter aktivnosti po tej pogodbi;

- sprotno nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, katerih kakovost mora biti v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (projektne zahteve, standardi in tehnična soglasja) kar je dokumentirano z ustreznimi listinami (izjave o skladnosti, certifikati, poročila o doseženi kvaliteti….) in potrjeno v tehnološkem elaboratu pred samo izvedbo teh del;

- geomehanski nadzor nad zemeljskimi deli, varovanjem gradbene jame in geotehničnimi gradbenimi deli, program zunanje kontrole, pregled poročil in aktivnosti notranje kontrole izvajalca, ocena primernosti izkopnega materiala za nadaljnjo vgradnjo, kontrola začasnih deponij izvajalca, sprotno zapisniško poročanje glede izvedbe in kontrole gradbene jame;

- sodelovanje in koordinacija pri izdelavi podlog projekta izvedenih del (PID), izkazov, dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela, ki so predmet nadzora po tej pogodbi, s poudarkom na pregledu in potrditvi usklajenosti te dokumentacije z izvedenimi deli;

- sistematičen pregled in zbiranje listin o skladnosti gradbenih proizvodov: izjave o lastnostih, certifikati, poročila in drugih potrebnih dokazil pri izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale vse v slovenskem jeziku, za vsa GOI dela, po potrebi naročanje dodatnih dokazil ter ukrepanje v zvezi s tem;

- izdelava preseka stanja (vsebinski in finančni), vključno z manjvrednostmi, skrb za zaščito izvedenih del in varnosti na gradbišču, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega mirovanja gradbišča ali njegovega dela;

- aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije za postopek pridobitve uporabnega dovoljenja (dokazilo o zanesljivosti vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje, PID, …) za vsa opravila izvršena po tej pogodbi, vključno s podpisi listin za celotno gradnjo, ki so potrebne za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, v roku 7 dni po predložitvi le teh;

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu in po zapisnikih o kvalitetnih pregledih izvedenih del po izdelanem protokolu primopredaj predmeta pogodbe;

- izdelava pisnih predlogov za končne obračune izvedenih del z izvajalcem GOI  del;

- koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitetnih pregledih objektov (primopredaja) z izvajalci GOI del;

- priprava dokumentacije za tehnični pregled in druge prevzemne dokumentacije;

- sodelovanje pri tehničnem pregledu;

- po pooblastilu naročnikov pridobitev uporabnega dovoljenja in vseh drugih potrebnih dovoljenj, soglasij in izjav pristojnih organov in institucij, ki bodo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili začetek uporabe (obratovanja) zgrajenih objektov ter zunanje ureditve pripadajoče objektom (v nadaljevanju: uporabno dovoljenje);

- spremljanje objekta (letni pregled stanja) v garancijski dobi (365 dni);

Pogodbeni obseg del zajema vsa prej navedena opravila v zvezi s predmetom pogodbe za izvedbo del z izbranim izvajalcem GOI del in njihovimi podizvajalci, vključno s potekom garancijskih dob (splošni garancijski rok in garancijski rok za solidnost gradnje), kot tudi tista opravila, ki niso navedena, so pa potrebna za kvalitetno in pravočasno realizacijo projekta in jih bo izvajalec izvajal po pisnih navodilih naročnikov oziroma upoštevajoč vsakokratno veljavno zakonodajo.

IV. NADZORNIK

## 4. člen

Nadzornik za izvajanje del po tej pogodbi imenuje za vodjo nadzora: _________________
(navesti ime in priimek vodje nadzora, strokovno izobrazbo, številko pooblaščenega inženirja).

## 5. člen

Vodja nadzora za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora imenuje pomočnike – pooblaščene inženirje za posamezna dela:

Pooblaščeni inženir za področje gradnje: _________________

Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij: _________________

Pooblaščeni inženir za področje elektro instalacij: _________________

Koordinator za varnost in zdravje pri delu: _________________

(navesti vrsto posameznih del: ime in priimek pooblaščenega inženirja za posamezna dela, strokovno izobrazbo, številko pooblaščenega inženirja).

## 6. člen

Nadzornik oz. vodja nadzora bosta o morebitni zamenjavi vodje nadzora oz. pooblaščenih inženirjev o tem sproti obveščala naročnika.

## 7. člen

Nadzornik se zavezuje na zahtevo naročnika izvesti tudi druga dela, ki so v neposredni zvezi s prevzetimi posli iz te pogodbe, pa ne pomenijo povečanega obsega del in niso eksplicitno navedena v ponudbi.

## 8. člen

## Nadzornik je dolžan poročati naročniku o poteku prevzetih del mesečno oziroma po potrebi ali na zahtevo naročnika tudi večkrat. Nadzornik bo naročnika obveščal o vseh dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izpolnitev predmeta pogodbe iz te pogodbe.

## 9. člen

## Nadzornik bo sodeloval redno na operativnih sestankih z udeleženci pri graditvi objekta.

## 10. člen

Nadzornik bo prisoten pri tehničnem pregledu objekta in seznanjal naročnika s potekom odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih po zapisniku tehničnega pregleda.

V. DOKUMENTACIJA, KI JO BO PREDAL NAROČNIK NADZORNIKU

11. člen

Naročnik bo za vse sklope nadzorniku predal en izvod projektne in druge dokumentacije, ki je pomembna za izpolnitev predmeta pogodbe. Projektna in druga dokumentacija bo predana v pisni in elektronski obliki in obsega:

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- gradbeno dovoljenje in vsa soglasja,

- gradbeno pogodbo z vsemi prilogami,

- pogodbeni predračun,

- zapisnik o zakoličbi objekta,

- geodetski posnetek začetnega stanja,

- projekt za izvedbo,

- vse druge za izvedbo pomembno dokumentacijo, dogovore in zapise.

## VI. POGODBENA VREDNOST DEL IN NAČIN PLAČILA

## 12. člen

## Vrednost pogodbenih del znaša za posamezen sklop:

- Sklop 1: Slovenj Gradec 2 dislocirani enoti _____________EUR brez DDV

- Sklop 2: Dravograd, 2 dislocirani enoti _____________EUR brez DDV

- Sklop 3: Ravne na Koroškem, 2 dislocirani enoti (Dobja vas) _____________EUR brez DDV

- Sklop 4: Ravne na Koroškem, 1 dislociran1 enoti (Šance) _____________EUR brez DDV

- Sklop 5: Ravne na Koroškem, 1 dislocirana enota (Čečovje) _____________EUR brez DDV

- Sklop 6: Radlje ob Dravi, 2 dislocirani enoti  _____________EUR brez DDV

- Sklop 7: Mežica, 2 dislocirani enoti  _____________EUR brez DDV

## Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe za vse sklope znaša:

## ___________________ EUR brez DDV

## ___________________  Davek na dodano vrednost (22 % DDV) v EUR

## ___________________ Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

## z besedo: ______________________________________________________________ 00/100 EUR

Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Naročnik se strinja, da bo nadzorniku za izvedbo storitev plačal zneske, ki se lahko zahtevajo za plačilo v okviru določb te pogodbe, v rokih in na način, določen v pogodbi na transakcijski račun nadzornika št. ______________________.

13..člen

Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo »ključ v roke« in je fiksna in nespremenljiva za posamezen sklop do konca izvedbe posla in je določena na dan podpisa te pogodbe. Pogodbena cena vključuje izvedbo vseh potrebnih del skladno z odločitvijo naročnika o obsegu nadzora v zvezi s predmetom pogodbe. V ceno storitev so vključeni tudi vsi z izvajanjem storitev povezani stroški (potni stroški, dnevnice, čas prihoda, ipd.). Nadzornik se odpoveduje naknadnemu uveljavljanju kakršnihkoli dodatnih stroškov iz naslova njegovega povečanega obsega del ali njegovih dodatnih del, če le ta ne presegajo obsega del dogovorjenih po tej pogodbi.

14.člen

Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemeljenih in opravičljivih razlogov. V primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo možno predvideti, ali izvedbe dodatnih del, ki presegajo obseg dogovorjenih del (dodatna dela pri osnovni pogodbi), sta naročnik in nadzornik sporazumna, da bosta o tem sklenila pisni dogovor v obliki dodatka k tej pogodbi.

15.člen

Dela določena s to pogodbo bo naročnik plačeval v skladu s potrjenimi situacijami za opravljeni obseg del s strani nadzornika.

Vrednost posameznega računa se določi na podlagi naslednje formule:

Pogodbena vrednost te pogodbe  x skupna vrednost mesečnih situacij izvajalca gradnje/ skupna pogodbena vrednost gradnje.

In ločeno za posamezen sklop:

Pogodbena vrednost posameznega sklopa te pogodbe x skupna vrednost mesečnih situacij posameznega sklopa izvajalca gradnje/ skupna pogodbena vrednost posameznega sklopa gradnje.

16. člen

Nadzornik  bo situacije  izstavljal  najkasneje  do 5.  (petega)  dne  v mesecu  za  dela predana  in  potrjena v preteklem mesecu in sicer v treh izvodih. Naročnik je dolžan situacijo pregledati, jo po potrebi korigirati in najkasneje v roku 10 dni po datumu prejema sporočiti morebitne pripombe oz. popravke. Naročnik je dolžan nesporni del potrditi. V primeru, da naročnik v roku iz prejšnjega stavka ne sporoči svojih pripomb in popravkov ali situacije ne potrdi, se z iztekom navedenega roka šteje situacija za potrjeno.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Situacijo naročnik izplača v nespornem znesku v roku 30 dni po potrditvi na transakcijski račun nadzornika: 
___________________ odprt pri _________

Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo;

- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV;

- naziv pogodbe, ki je podlaga za izstavitev računa.

Nadzornik mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani nadzornika, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca. V primeru, če dokument za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa, pri čemer ne pride v zamudo pri plačilu.

17. člen

Naročnik bo pred potrditvijo mesečne situacije pregledal obseg izvedenih del. V primeru, da nadzornik zamuja po svoji krivdi, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen za nastalo zamudo v višini določeni v tej pogodbi in za znesek obračunane pogodbene kazni ustrezno zmanjšati vrednost začasne situacije.

18.člen

V primeru zamude s plačili pripadajo nadzorniku zakonske zamudne obresti.

## VII. IZVEDBENI ROKI

## 19. člen

Nadzornik se obvezuje, da bo z deli pričel po podpisu pogodbe v skladu s terminskim planom izvajanja del in določbami te pogodbe.

## 20. člen

Do podaljšanja rokov iz sprejetega terminskega plana brez posledic za nadzornika in naročnika lahko pride v naslednjih primerih:

- če se za spremembo rokov dogovorita sporazumno obe pogodbeni stranki, - zaradi razlogov na strani naročnika (potek gradnje, zamuda z dostavo dokumentacije glede na terminski plan dostave projektne dokumentacije, ki jo zagotavlja naročnik, zamuda z odločitvami, ki so v pristojnosti naročnika, itd.), - v primeru zamude plačil s strani naročnika za več kot 30 dni od zapadlosti plačila, - v primerih nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa.

Rok izvajanja storitev vključuje predviden rok za dokončanje gradnje objekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«, ki je določen  predvidoma do 28.4.2023 in rok pridobitve gradbenega dovoljenja do 30.6.2023 kot tudi rok za reklamacijo napak v garancijski dobi 356 dni.

Nadzornik je dolžan upoštevati, da se v primeru spremembe roka izvajalca gradnje objekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«, veljavnost pogodbe za gradbeni nadzor podaljša za enako obdobje kot se podaljša veljavnost pogodbe z izvajalcem gradnje. V tem primeru nadzornik nima pravice do povišanja pogodbene cene.

V primeru podaljšanja roka, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

VIII. ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

22. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

23. člen

V primeru, če bi naročnik zahteval spremembe ali pomembnejši odmik od obsega gradnje iz razlogov, ki so na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki z dodatkom k tej pogodbi dogovorili o podaljšanju roka in morebitnem povečanju ali zmanjšanju pogodbene vrednosti.

Nadzornik lahko odkloni spremembo, ki ni v skladu s predpisi, gradbenim dovoljenjem ali projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

XI. OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

24. člen

Nadzornik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje:

- da bo upošteval vse veljavne predpise, normative in standarde ter pravila stroke,

- pri svojem delu upoštevati smernice in delovna napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih,

- da bo v vseh primerih, če bodo ugotovljena neskladja ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji nemudoma obvestil naročnika, projektanta in izvajalca del,

- da bo pri izvajanju prevzetih del po tej pogodbi ravnal v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotovil izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu,

- da se bo seznanil in ravnal v skladu s pisnim sporazumom za določitev skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, v primeru izvajanja del na delovišču, kjer hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev.

- da bo naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil s področja graditve objektov, tehničnega in ekonomskega področja z upoštevanjem želja in potreb naročnika,

- da bo upošteval tehnične in ekonomske interese naročnika in s svojo strokovnostjo zagotavljal neovirano ter gospodarno izvedbo del v skladu s terminskim planom gradnje objekta in upoštevanjem terminskega plana izdelovalcev projektne dokumentacije za izvedbo in izvedenih del,

- da bo v času gradnje in izdelave projektne dokumentacije sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti,

- da bo nudil strokovno pomoč pri razgovorih s podjetji, ki bodo izvajala dela in dobavljala opremo.

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje:

- da bo vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanašajo na gradnjo objekta, določenega s to pogodbo in preko teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujočih v projektu. Vsa navodila in uskladitve bo posredoval vsem sodelujočim v projektu v pisni obliki,

- da bo zagotavljal finančna sredstva skladno z napredovanjem del,

- da izroči nadzorniku 14 dni pred pričetkom del vso relevantno dokumentacijo,

- da bo sproti obveščal nadzornika o vseh dejstvih, ki vplivajo na potek projekta.

## VII. PODIZVAJALCI (V KOLIKOR NADZORNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE)

25. člen

Nadzornik bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____.

26. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Nadzornik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora nadzornik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti nadzornika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora nadzornik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper inženirja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

## VI. POOBLAŠČENE OSEBE

## 27. člen

## Naročnik:

## Pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik projekta) je ______________________, tel. št. ________________, e-naslov: ___________________.

## Pooblaščena oseba naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo nadzornika in potrjuje, da izstavljeni delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

## Nadzornik:

## Pooblaščeni predstavnik nadzornika je ____________________________________, tel. št. ________________, e-naslov: ___________________.

## Pooblaščena oseba nadzornika je pooblaščena, da zastopa nadzornika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

## Vodja nadzora: ______________________________________________

## VII. FINAČNA ZAVAROVANJA

## 28. člen

## Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

## Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj 120 dni po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje objekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem«. V primeru podaljšanja roka za dokončanje gradnje objekta se podaljša tudi predmetno zavarovanje.

Zahtevano zavarovanje mora ponudnik predložiti v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe. Pogodba velja pod odložnim pogojem predložitve zahtevanega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;

- če obveznosti prevzete s pogodbo niso opravljene pravočasno;

- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja garancije v skladu s pogodbo;

- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

## Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za izvedbo pogodbenih obveznosti v garancijskem obdobju:

## Nadzornik mora pred izdajo Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje objekta »Izgradnja dislociranih stanovanjskih enot CUDV Črna na Koroškem« dostaviti naročniku finančno zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti v garancijskem roku, ki traja še 365 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje. V primeru podaljšanja roka za dokončanje se podaljša tudi zavarovanje. Finančno zavarovanje mora veljati še 120 dni po preteku garancijskega obdobja.

## Naročnik v roku 10 dni po prejemu zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti v garancijskem obdobju izvajalcu vrne zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje v garancijskem obdobju lahko naročnik unovči:

- če izvajalec storitev v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;

- če obveznosti po pogodbi niso pravočasno opravljene;

- izvajalec naročniku ne predloži povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja v skladu s pogodbo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

## VIII. ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

## 29. člen

## Nadzornik jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem strokovnega nadzora v skladu z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo. Zavarovalno polico bo nadzornik naročniku predložil najkasneje ob podpisu pogodbe.

## IX. REŠEVANJE SPOROV, PREPREČEVANJE KORUPCIJE in SOCIALNA KLAVZULA

## 30. člen

## V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

## Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## 31. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

## V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. POGODBENE KAZNI

32. člen

## V primeru, da nadzornik po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 5‰ (pet promilov) pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar največ 10% (deset odstotkov) revalorizirane pogodbene vrednosti.

33. člen

## Ne glede na pogodbeno kazen, ima naročnik pravico uveljavljati od nadzornika vso dokazljivo škodo, ki mu je bila povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravljenih del gradbenega nadzora. Za zamujanje pogodbenih rokov velja, če je izvajalec del zamujal z izvajanjem del, ker nadzornik ni v potrebnem roku izdal upravičeno dovoljenje za izvajanje ali nadaljevanje del ali pravočasno prevzel del, ki so pogoj za nadaljevanje del.

34. člen

## V primeru, da zaradi zamude naročnik uveljavlja pogodbeno kazen in odškodnino je upravičen do odškodnine le za nastalo škodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

XIV. JAMSTVA NADZORNIKA

35. člen

## Nadzornik mora imeti opravljanje svoje dejavnosti in dela po tej pogodbi zavarovana skladno z Zakonom o graditvi objektov pri zavarovalnici za čas izvedbe del iz te pogodbe. Zavarovalno polico bo nadzornik naročniku predložil najkasneje ob podpisu pogodbe.

## IX. KONČNE DOLOČBE

36. člen

## Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastajali pri izvrševanju določil te pogodbe urejali sporazumno in z dogovarjanjem, v primeru, da sporazuma ne bi bilo možno doseči, bo spore reševalo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

37. člen

## Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko inženir predloži naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje poklicne odgovornosti.

## 38. člen

## Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

V/na ______________, dne _____________	        V/na ________________, dne ________________

| Nadzornik: | Naročnik: |
| --- | --- |
| _____________________________ | CUDV Črna na Koroškem |
| _____________________________ | Dalja Pečovnik, direktorica |
| _____________________________ | _____________________________ |