| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: Boštjan Koritnik, minister |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana ki ga zastopa Boštjan Koritnik |  |
| Davčna št: 91838983 | Telefon: 01 478 83 30 |
| Matična št.: 2482762000 | E-pošta: gp.mju@gov.si |
| Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | Telefaks: 01 478 83 31 |

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| /naziv/ /sedež/ /zakoniti zastopnik/ |  |
| Davčna št: | Telefon: |
| Matična št.: | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefaks: |

skleneta

POGODBO ŠT.

UVODNE DOLOČBE

člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:

- je Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik) v svojem imenu in za svoj račun izvedlo postopek oddaje javnega naročila za Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW;

- je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku z oznako ODIOW-12/2022, objavljenem na Portalu javnih naročil, št. objave      , dne       in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave      , z dne      ;

- je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila št.            z dne      ;

- se osebni podatki zaposlenih navedenih v tej pogodbi obdelujejo za potrebe izvajanja te pogodbe v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).

PREDMET POGODBE

člen

Predmet pogodbe je prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW, ki vključuje naslednje aktivnosti:

- Delavnice za naročnika

- Analiza naročnikovega okolja, GTZ-LOP in izdelava dokumenta PZI

- Koordinacija in vodenje projektnih aktivnosti pri izvajalcu

- Razvoj in prilagoditev rešitve

- Izdelava navodil

- Računalniške storitve v povezavi z rešitvijo

  - Uporaba naročnikovega standardnega sistema za poročanje o stanju projekta ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti (Redmine)

  - Pomoč pri postavitvi rešitve v testno in produkcijsko okolje naročnika

- Osnovno vzdrževanje

  - Pomoč pri sistemski podpori in administraciji rešitve. Zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih strokovnjakov.

  - Redno vzdrževanje sistema. Vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške).

  - Redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja rešitve prek dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika ob zaznanih posebnostih.

  - Pomoč naročniku pri objavi predelanega rešitve na repozitoriju GitHub, 2 uri na mesec za obdobje trajanje pogodbe.

  - Odprava napak v aplikaciji, ki niso posledica lokalizacije in prilagoditve orodja na naročnikovo okolje.

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v Tehničnih specifikacijah (Priloga 1) in Predračunu (Priloga 2), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določeno v teh prilogah in tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne porabi vseh navedenih količin za posamezno aktivnost.

člen

Odzivni čas na prijavo napake je tisti čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Odzivni čas je odvisen od narave napake, kot ga v prijavi navede naročnik.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, začne teči od začetka reševanja problema s strani izvajalca.

Resnost napake in odzivni čas ter čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, se določi po naslednji tabeli:

| Resnost napake | Opis napake | Odzivni čas (šteje le v času delovnih dni) | Čas, v katerem mora izvajalec rešiti napako |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična | Aplikacija IOW ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti | 4 ure | 48 ur |
| Resna | Aplikacija IOW deluje, a je delo močno ovirano | 8 ur | 72 ur |
| Manjša | ne vpliva bistveno na funkcionalnost aplikacije IOW, vendar je zmanjšana produktivnost uporabnika | 24 ur | 72 ur oziroma kasneje po dogovoru z naročnikom |

Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v času, zahtevanem v tem členu, to nemudoma (v vsakem primeru pa v času, ki je določen za odpravo napake) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času bo problem lahko odpravil. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne.

Izvajalec se obvezuje, da bo če gre za storitve rednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, kontinuirano reševal problem, dokler poslovni proces ne bo normalno stekel.

člen

V prijavi napake oz. zahtevka za pomoč naročnik praviloma navede naslednje podatke:

- ime in priimek kontaktne osebe oz. prijavitelja;

- naziv in naslov naročnika;

- oznako pogodbe oziroma drugo prepoznavno oznako, ki jo določi izvajalec;

- datum in čas prijave;

- kratek opis napake (razpoznavno ime napake);

- vrsta napake (opis težave, opredelitev vprašanja, programska napaka, napaka v dokumentaciji, drugo);

- resnost napake (kritična: poslovni proces uporabnika je onemogočen; resna: poslovni proces uporabnika je močno oviran; manjša: zmanjšana produktivnost uporabnika;

- predlagana prioriteta reševanja napake (kritična, resna, manjša);

- podroben opis napake (ali posnetek ekrana v elektronski obliki);

- lastnosti delovnega okolja (vrsta in verzija operacijskega sistema, spletnega brskalnika...);

- ponovljivost napake (opis zaporedja ukazov oziroma okoliščin, pri katerih pride do napake);

- obstoj pomožne rešitve in, če obstaja, njen opis.

Kot eno reševanje napake se po tej pogodbi smatra vsako posamezno vprašanje oziroma napaka, ki predstavlja funkcionalno zaključeno celoto.

Naročnik in izvajalec se lahko na sestanku dogovorita tudi za drugačen način in obliko prijave napake v pisni ali elektronski obliki (pisni ali elektronski obrazec) oziroma način izmenjave informacij. Drugačen način in oblika prijave napake mora biti dokumentiran in parafiran s strani naročnika in izvajalca.

NAČIN IZVAJANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

člen

Aktivnost 3. točke iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe začne izvajalec izvajati takoj po podpisu pogodbe. Skupni obseg v celotnem trajanju pogodbe ne sme preseči 120 ur.

Aktivnosti 1., 2., 4. in  5. točke iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe začne izvajalec izvajati takoj po podpisu pogodbe, izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec posamezno storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Aktivnost iz 6.1 točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe začne izvajalec izvajati takoj po podpisu pogodbe in jo izvaja kontinuirano do zaključka veljavnosti te pogodbe. Skupni obseg v celotnem trajanju pogodbe ne sme preseči 20 ur.

Pomoč pri postavitvi rešitve v testno in produkcijsko okolje naročnika iz 6.2 točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe, začne izvajalec izvajati po prevzemu rešitve in navodil s strani naročnika, izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec posamezno storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Aktivnost 7.1., 7.2., 7.4. in 7.5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe, začne izvajalec izvajati po prevzemu rešitve in navodil s strani naročnika, izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec posamezno storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Aktivnost iz 7.3. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe, začne izvajalec izvajati po prevzemu rešitve in navodil s strani naročnika in jo izvaja kontinuirano do zaključka veljavnosti te pogodbe. Skupni obseg v celotnem trajanju pogodbe ne sme preseči 40 ur.

DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

člen

Izvajalec bo naročnika ob podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, elektronskem naslovu, telefonski številki ter ostalih podatkih, ki bodo omogočali komunikacijo med pogodbenima strankama. Izvajalec bo naročnika pisno obveščal o morebitnih spremembah naslova, elektronskega naslova in telefonske številke, in sicer takoj po nastanku spremembe.

člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan:

- svoje pogodbene obveznosti izvajati pravilno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in v skladu s to pogodbo,

- izvršiti pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih in na način, kot je to določeno s to pogodbo,

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode,

- upoštevati zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- pogodbene obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi kadri,

- omogočati ustrezen nadzor naročniku,

- pisno opozoriti naročnika na težave v zvezi s predmetom naročila, ki lahko ogrozijo izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenih rokih ali povzročijo kakršnokoli škodo naročniku,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih obveznosti,

- ščititi interese naročnika,

- zagotoviti, da kadri, ki izvajajo pogodbene storitve z naročnikom komunicirajo v slovenskem jeziku ter poznajo slovensko tehnično izrazoslovje, vezano na predmet te pogodbe. Če kadri ne govorijo slovenskega jezika in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega tehničnega izrazoslovja, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja,

- v primeru nastanka kakršnihkoli okoliščin, ki mu otežujejo ali onemogočajo ali bi mu lahko otežile ali onemogočile pravočasno in pravilno izvedbo posla, o tem obvestiti skrbnika pogodbe na strani naročnika.

člen

Naročnik ima pravico izvajati nadzor nad delom izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec mora naročniku na podlagi predhodne najave omogočiti izvajanje nadzorstvenega pregleda kadarkoli med rednim delovnim časom izvajalca.

Naročnik lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej

pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec:

- opravlja storitve po tej pogodbi v skladu z zahtevami iz te pogodbe,

- izvaja oziroma upošteva tehnične in druge varnostne ukrepe glede varovanja zaupnih podatkov ali kakovosti izvedenih storitev,

- spoštuje finančne predpise v pomenu revizijskega nadzora oziroma,

- upošteva predpise, ki se uporabljajo za storitve, ki so predmet te pogodbe.

člen

Izvajalec mora pogodbene storitve izvajati s kadri, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije predmetnega naročila, na podlagi katere je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe in naročniku predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra.

Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v prijavi prijavljenega kadra, kot tudi morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani v dokumentaciji predmetnega naročila.

Naročnik po preveritvi izpolnjevanja iz zgornjega odstavka izvajalca obvesti o rezultatih preveritve v petih delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi. Če po roku iz prejšnjega stavka izvajalca ne obvesti se šteje, da kader izpolnjuje usposobljenost.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

člen

Storitve po tej pogodbi se zaračunavajo po cenah na enoto iz priloge 2.

Cene na enoto v EUR z DDV iz priloge 2 so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

Skupna predvidena pogodbena vrednost storitev po tej pogodbi znaša       EUR z DDV (z besedo       evrov      /00).

člen

Storitve za aktivnosti iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se plačujejo po vsaki opravljeni delavnici.

Storitve za aktivnosti iz  2., 4. in 5. ter 6.2 točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se plačujejo po zaključku aktivnosti, in sicer samo za dejansko opravljene storitve.

Storitve za aktivnosti iz 3., 6.1 in celotno 7. točki prvega odstavka 2. člena te pogodbe se plačujejo mesečno za pretekli mesec, in sicer samo za dejansko opravljene storitve.

Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti iz 3., 6.2 in 7.3 točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik iz 17. člena te pogodbe. Obojestransko podpisan prevzemni zapisnik je priloga računu.

Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti iz 1., 2., 4., 5., 6.1,  7.1, 7.2, 7.4 in 7.5 točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je naročnikovo naročilo in obojestransko podpisan prevzemni zapisnik iz 17. člena te pogodbe. Naročilo in obojestransko podpisan prevzemni zapisnik sta prilogi računu.

člen

Porabljeni čas za aktivnosti iz te pogodbe je vsota porabe časa iz pisnih poročil o opravljenem delu, preračunano po načelu 60 minut je 1 ura. Obračunska enota je 15 minut, obračuna se vsakih začetih 15 minut.

člen

Storitve za aktivnosti iz 1. do 6. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), aktivnosti Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov.

Storitve za aktivnosti iz 7. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se financirajo iz integralnih sredstev proračuna.

Zaradi različnega vira financiranja, se računi za opravljene storitve iz 7. točke prvega odstavka 2. člena se izdajajo ločeno od računov za opravljene storitve iz 1. do 6. točke prvega odstavka 2. člena.

člen

Izvajalec pošilja vse račune naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Računi se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo.

Rok plačila za storitve iz 7. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na račun izvajalca, ki je naveden na računu. Za storitve iz 1. do 6. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe pa najkasneje 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na račun izvajalca, ki je naveden na računu.

Ne glede na prejšnji odstavek, je plačilni rok takšen, kot ga določa trenutno veljavna zakonodaja.

Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

člen

Pogodbeni stranki na varen in urejen način hranita vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje, vsaj do 31. 12. 2027. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

Pogodbeni stranki omogočata dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.

Pogodbeni stranki spoštujeta pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena z Uredbo ES št. 1303/2013 ter Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, dosegljivimi na www.eu-skladi.si.

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, na sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2022, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

PREVZEM

člen

Naročnik pogodbene storitve prevzame s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. V primeru morebitnih, ob zahtevi za prevzem ugotovljenih, pomanjkljivostih naročnik in izvajalec sestavita zapisnik o ugotovljenih pomanjkljivostih, v katerem navedeta ugotovljene pomanjkljivosti in določita dodatni rok za njihovo odpravo, ki ne more biti daljši od 5 dni. V zapisniku o ugotovljenih pomanjkljivostih je izvajalec dolžan ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti na lastne stroške. Po odpravi pomanjkljivosti se sestavi zapisnik o odpravljenih pomanjkljivostih, ki je sestavljen v okviru prevzemnega zapisnika ali pa je njegova priloga. Če izvajalec ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem dodatnem roku, lahko naročnik storitve, ki niso prevzete zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, naroči drugje na račun izvajalca.

Izvajalec mora naročniku pred podpisom prevzemnega zapisnika za storitve:

- iz 1., 2., 3., 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 in 7.5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe izročiti poročilo o opravljenem delu, iz katerega mora biti razviden skupen obseg opravljenega dela, specifikacija in opis opravljenih storitev. Za storitve iz točke 6.1. in 7.3. mora biti poročilo izstavljeno tako, da izvajalec upošteva, da ne bo presegel določenega skupnega obsega ur v celotnem trajanju pogodbe,

- iz 4. točke prvega odstavka 2. člena in v primeru spremembe izvorne kode v okviru izvajanja aktivnosti 7.2. in 7.5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe, izročiti končno različico rešitve in celovito izvorno kodo (v celoti, vključujoč izvorno kodo pripadajočih knjižnic), ki jih mora shraniti v repozitorij izvorne kode in dokumentacije, dokumentacijo in navodila za namestitev, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot npr. aplikacijske pakete, teste, objekte podatkovnih zbirk, poročila o namestitvah, navodila za povratek) ter poročilo o dejansko opravljenih storitvah, in sicer do dogovorjene višine, zapisane v pisnem naročilu posamezne storitve. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku,

- iz 5. točke izročiti vsa v tehničnih specifikacijah navedena navodila v elektronski obliki. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

Dokumentacija mora naročniku omogočati samostojno upravljanje z rešitvijo. Vsi izdelki, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku, morajo biti v končni različici predloženi v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

JAMČEVANJE

člen

Izvajalec jamči, da bodo predmetni sistem ter njegove nadgradnje in prilagoditve delovali v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami in projektom za izvedbo del.

Za storitve iz 4., 7.2. in 7.5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe daje izvajalec 12 mesečno garancijo za brezhibno delovanje stvari. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika iz 17. člena te pogodbe. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti/odpraviti vse morebitne napake v delovanju sistema ter njegovih nadgradenj in prilagoditev in odstopanju delovanja le-teh glede na predmetne specifikacije naročnika, oziroma če to ni možno, izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb. Za nadgradnjo (modul), na katerem so se odpravljale napake oziroma za funkcionalno nadomestno rešitev začne teči jamčevanje od začetka (od odprave napake ali namestitve nadomestne rešitve).

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih uporabnikov, takoj javiti izvajalcu.

Napako je izvajalec dolžan odpraviti v rokih določenih v tej pogodbe.

člen

Če naročnik po namestitvi nadgradnje na produkcijsko okolje, kar pomeni po že opravljenem prevzemu, ugotovi skrite napake pri delovanju sistema, mora izvajalec, glede na resnost napake v roku 5 delovnih dni od obvestila naročnika odpraviti napake.

Če je izvajalec že izstavil račun, in neskladje še ni odpravljeno, naročnik zadrži plačilo do odprave neskladja.

POGODBENA KAZEN

člen

V primeru zamude odzivnega časa na prijavo napake po izključni krivdi izvajalca, naročnik izvajalcu lahko za vsako zamujeno uro zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 EUR, vendar največ do vključno 10 ur za vsak posamezen primer zamude.

V primeru zamude rokov za odpravo napake po izključni krivdi izvajalca, naročnik izvajalcu lahko za vsak zamujen dan zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % skupne predvidene vrednosti te pogodbe, vendar največ do vključno 10 dni za vsak posamezen primer zamude.

Za vsako drugo posamezno kršitev pogodbe, ki ni opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne okvirne vrednosti te pogodbe z DDV. V primeru ponovitve kršitve pogodbe, naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih obveznosti toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestne storitve naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika ter lahko zahteva povrnitev dejanske škode ali odstopi od pogodbe.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, ki so predpogoj za izvajalčevo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu oziroma če navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osmih dni od prejema.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku desetih delovnih dni od podpisa te pogodbe naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini petih odstotkov od skupne predvidene pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.

V primeru sprememb pogodbe, ki bi vplivale na višino oziroma veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec le-tega ustrezno spremeniti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru če izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih dni od unovčenja zavarovanja predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je po tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

AVTORSKE PRAVICE

člen

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javne uprave pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami in naročnik pri njihovi uporabi ni vezan na posameznega ponudnika.

Avtor jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnokoli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

člen

Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov naročnik in izvajalec soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljala v nasprotju z določili teh predpisov. Oba bosta tudi zagotavljala pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevala morebitne zlorabe, v smislu določil navedenih predpisov.

Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta ves čas strogo varovala kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije v zvezi z delom in poslovanjem pogodbenih strank, ki jih bosta na kakršenkoli način pridobila pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi. Naročnik in izvajalec se zavezujeta, da bosta ves čas varovala tudi osebne podatke pridobljene pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi v skladu nacionalno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Izvajalec se s to pogodbo zaveže, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi se bo seznanil v zvezi z izvedbo dela po tej pogodbi, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebni ali uporabil v svojo korist, ne v času trajanja te pogodbe, niti kadarkoli po njenem prenehanju.

Izvajalec z zavezo iz prejšnjega odstavka seznani pri njemu zaposlene.

Za morebitne kršitve je izvajalec odškodninsko odgovoren.

PODIZVAJALCI (Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe črta).

xx. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu ESPD, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjen obrazec Prijava v delu glede novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z razpisno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Če gre za zamenjavo podizvajalca, s katerim je izvajalec izpolnjeval tehnične in/ali kadrovske pogoje z uporabo njegovih zmogljivosti, mora nov podizvajalec omogočati, da izpolnjevanje tehničnih in/ali kadrovskih pogojev, na podlagi česar je bilo naročilo oddano izvajalcu, ostane nespremenjeno.

xx. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem poglavju, ima pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SKRBNIKI POGODBE

člen

Skrbnik te pogodbe je na strani naročnika       in na strani izvajalca      . Skrbnika v tej pogodbi sta seznanjena, da se njuni osebni podatki obdelujejo v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih in člena 6/1/b Splošne uredbe o varstvu podatkov.

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

člen

Pogodba prične veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 1. 10. 2025, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je 90 dni in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa. Odstop mora biti pisen.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 30 dni. Rok začne teči naslednji dan po prejemu pisnega odstopa druge pogodbene stranke. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30 dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ni skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

člen

Izvajalec je dolžan na poziv naročnika pri izvajanju predmetnega javnega naročila oziroma te pogodbe, v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejana med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

člen

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

člen

Pogodba se podpiše elektronsko. /V primeru, da bo pogodba podpisana v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni: Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in izvajalec en (1) izvod./

Priloga 1: Tehnične specifikacije

Priloga 2: Predračun