Občina Ivančna Gorica

Municipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU

T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120

E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si

Številka: 430-0015/2022-3

Datum: 10. 5. 2022

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

po postopku naročila male vrednosti

»Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«

Ivančna Gorica, maj 2022

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

1.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU	4

1.2.   SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU	4

2.     NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	6

2.1.   PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA	6

2.2.   OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ	6

2.2.1.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	6

2.2.2.  PODATKI O LASTNIŠTVU	6

2.2.3.   OMEJITVE POSLOVANJA	6

2.3.    PONUDBA	7

2.3.1.   VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE	7

2.3.2.    JEZIK V PONUDBI	7

2.3.3    SKUPNA PONUDBA	7

2.3.4.    NASTOPANJE S PODIZVAJALCI	8

2.3.5.    PONUDBA Z UPORABO ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV	9

2.3.6.    ESPD OBRAZEC	9

2.3.7.    JAVNOST IN ZAUPNOST (POSLOVNA SKRIVNOST) PODATKOV V PONUDBI	9

2.3.8.    POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE	10

2.3.9.    ODDAJA PONUDBE	10

2.3.10.   ODPIRANJE PONUDB	10

2.3.11.   VELJAVNOST PONUDBE	11

2.4.      UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	11

2.4.1.   RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	11

2.4.2.POGOJI ZA SODELOVANJE	14

2.5.  MERILA	                                                                                                                                                                  17

2.6.  PONUDBENA CENA	17

2.7.  ZAVAROVANJA	18

2.7.1.INŠTRUMENT FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE	18

2.7.2. INŠTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	18

2.7.3. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO	18

2.7.4. INŠTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	19

2.8.    PRAVNO VARSTVO	19

3.  OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE	19

3.1.  OBRAZEC ŠT. 1	20

3.2.  OBRAZEC ŠT. 2	22

3.3.  OBRAZEC ŠT. 3	23

3.4.  OBRAZEC ŠT. 4	24

3.5.  OBRAZEC ŠT. 5	25

3.6.  OBRAZEC ŠT.  6	26

3.7.  OBRAZEC ŠT.  7	27

3.8.  OBRAZEC ŠT.  8	28

3.9.  OBRAZEC ŠT. 9 - VZOREC	29

3.10. OBRAZEC ŠT. 10 - VZOREC	31

3.11. OBRAZEC ŠT. 11	33

3.12. OBRAZEC ŠT. 12	34

3.13. OBRAZEC ŠT. 13	35

3.14. OBRAZEC ŠT. 14	37

3.15. OBRAZEC ŠT. 15 - VZOREC	38

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; dalje: ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno dostopna na Portalu javnih naročil RS in spletni strani naročnika.

INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naziv: OBČINA IVANČNA GORICA

Naslov: Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Internetni naslov: http://www.ivancna-gorica.si

Zakoniti zastopnik: Dušan Strnad

Kontaktna oseba: Simona Matjan

Elektronski kontakt: simona.matjan@ivancna-gorica.si, obc.ivancna.gorica@siol.net

Telefonski kontakt: 01 7812 100

SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

Ime javnega naročila: »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«.

Številka javnega naročila: 430-0015/2022.

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti.

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo gradnje.

Objava javnega naročila: Javno naročilo se objavi samo na Portalu javnih naročil RS, ker je ocenjena vrednost javnega predmetnega javnega naročila nižja od mejne vrednosti iz drugega odstavka 22. člena ZJN-3.

Kratek opis predmeta javnega naročila:  Predmet projekta je rekonstruira lokalne ceste LC 138171 Dob pri Šentvidu - Boga vas, ki predstavlja navezavo vasi Dob pri Šentvidu na omrežje državnih cest v smeri proti vzhodu. Cesta omogoča dostop do stanovanjskih objektov vzdolž trase, nanjo pa se steka tudi del prometa z vasi Sela pri Dobu in Breg pri Dobu.

Cesta širine 4,5m poteka po ravninskem terenu. Pretežni del trase je izveden v mešanem profilu, začetni del pa je izveden na nasipu višine do 4m. V nasipu sta izvedena 2 AB prepusta dimenzij 6m x 3m x 2,9m.

Na celotnem obravnavanem odseku dolžine 870m se razširi cesta in obnovi cestna konstrukcija. Poleg osnovne trase se uredijo tudi priključki. Nov prečni profil je sledeče sestave: bankina-0,75 m, robni pas-0,25 m, vozni pas-2.25 mx2, robni pas-0,25 m, bankina-0,75 m, SKUPAJ 6,5 m.

Na osrednjem delu, kjer stanje obstoječe asfaltne površine to dopušča se izvede le zamenjava krovnega sloja asfalta, na območjih večjih poškodb in na območjih razširitve pa se na novo izvede cestni ustroj. Predvidena je sledeča sestava voziščne konstrukcije:5 cm obrabna plast AC 11 surf B50/70, A3 / Z2, 6 cm nosilna plast AC 22 base B50/70 A3/Z5, 25 cm nevezana nosilna plast (NNP) kamniti drobljenec TD32, 30 cm kamnita greda iz zmrzlinsko odpornega materiala 0/63, SKUPAJ: 66 cm.

Nasip na začetnem delu trase se sanira z delno zamenjavo materiala. Na tem delu se ob cesti izvede hodnik za pešce in javno razsvetljavo. Širitev nasipa se v celoti izvede s kvalitetnim kamnitim materialom z ustrezno vodo prepustnostjo.

Obstoječi prepusti za poplavne vode se v celoti odstranijo in nadomestijo z novimi. Ti so zasnovani kot klasične AB konstrukcije, zasipni klini pa so podprti s kamnitimi zložbami.

Na celotni trasi se izvede zaščita in po potrebi prestavitev komunalnih vodov. Uredi se vertikalna in horizontalna prometna signalizacija, na nasipu pa se vgradi jeklena varovalna ograja.

Odložni pogoj: Naročnik javno naročilo izvaja ob upoštevanju odložnega pogoja . V kolikor naročnik ne pridobi pravice graditi  pri rekonstrukcije na celotnem trasi ceste, se pogodba z izbranim izvajalcem ne sklene.

Razdelitev na sklope: Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok izvedbe: 120 dni od podpisa pogodbe (fizična izvedba vključno s predajo dokumentacije).

Rok za oddajo ponudb: 24. 5. 2022 do 12.00 ure preko portala e-JN Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.

Javno odpiranje ponudb: 24. 5. 2022 ob 13.00 uri na portalu e-JN Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.

Veljavnost ponudbe: najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb.

OBČINA IVANČNA GORICA

Dušan Strnad, župan

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 , 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFis 96/15 – ZIPRS1617 , 13/18 in 195/20),

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB , 158/20 in 3/22-ZDeb),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) ter

- vse ostale veljavne zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

  - OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V skladu z 2. odstavkom 14. člena ZIntPK je naročnik kot organizacija javnega sektorja dolžan v pogodbe, katerih vrednost je višja od 10.000,00 EUR brez DDV kot obvezno sestavino vključiti vsebino iz 1. odstavka 14. člena ZIntPK, ki se glasi: »Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.«

PODATKI O LASTNIŠTVU

Na podlagi 6. odstavka 14. člena ZIntPK bo moral izbrani ponudnik najkasneje pred sklenitvijo pogodbe naročniku posredovati podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13, 55/15 , 15/17, 22/19-ZposS, 158/20-ZIntPK -C in 18/21) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK ima posredovanje neresničnih podatkov o udeležbi v lastništvu za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

OMEJITVE POSLOVANJA

Pri oddaji ponudbe morajo ponudniki upoštevati določila 35. in 36. člena ZIntPK.

V skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Na podlagi 5. odstavka 35. člena ZIntPK morajo ponudniki v postopku javnega naročila podati pisno izjavo o tem, da ponudnik kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem, ki pri naročniku opravlja funkcijo in po njegovem vedenju ni povezan z družinskimi člani funkcionarjev na način, da so slednji pri poslovnem subjektu udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalskem deležu.

  - PONUDBA

    - VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo vsi v kazalu in besedilu našteti dokumenti, ki morajo po vsebini ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazcev ali kot to izhaja iz njihovega besedila. Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI.

    - JEZIK V PONUDBI

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik.

    - SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik najkasneje pred podpisom pogodbe od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;

- navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

    - NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje (izvedba javnega naročila s podizvajalcem). Podizvajalec je v skladu s 94. členom ZJN-3 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik v skladu z ZJN-3 sklenil pogodbo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene izjave teh podizvajalcev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora vsak podizvajalec izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne sposobnosti. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih izvajalec priglasi, nominira oziroma uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom.

V kolikor pride med izvajanjem javnega naročila do nominacije novega podizvajalca, mora ponudnik oziroma izvajalec o tem obvestiti naročnika, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse podatke in dokumente, ki so bili zahtevani za podizvajalce v tej dokumentaciji.

Naročnik ponudnike opozarja, da se bo pri tem javnem naročilu dosledno upošteval 94. člen ZJN- 3. V praksi se namreč dogaja, da ponudniki ob oddaji ponudbe izjavijo, da ne nastopajo s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa ne priglasijo podizvajalcev, kljub temu da opravljajo dela na gradbišču. V tem primeru bo naročnik postopal v skladu s 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor bodo podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredna plačila, bo moral ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenega računa oziroma situacije opravljena dela neposredno plačeval podizvajalcem, podizvajalec pa bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Izjave oziroma zahteve podizvajalcev za neposredna plačila bodo priloga pogodbe. Glavni izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so/bodo enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih nevede v svoji ponudbi.

    - PONUDBA Z UPORABO ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3.

    - ESPD OBRAZEC

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (dalje: ESPD) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Pri izpolnitvi in pripravi ESPD je potrebna skrajna pozornost in skrbnost, saj ESPD predstavlja lastno izjavo, ki se uporabi kot dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev. ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano, odgovoriti je potrebno na vsa vprašanja!

Naročnik dodatno pojasnjuje, da mora gospodarski subjekt za pravilno izpolnitev ESPD obrazca v točki B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta obvezno navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika. Torej ni ustrezno, da subjekt navede le zakonite zastopnike in pooblaščene osebe.

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« predloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - JAVNOST IN ZAUPNOST (POSLOVNA SKRIVNOST) PODATKOV V PONUDBI

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni v  nobeni fazi postopka.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti pisno opredelitev, npr. sklep o določitvi poslovnih skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo v tem primeru obravnaval kot takšne tiste dokumente oziroma podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo pisno opredeljeni kot poslovna skrivnost in bodo tudi jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočil vpogled vsem ponudnikom.

    - POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil. Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 19. 5. 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa vprašanja in odgovori, ki so objavljeni na portalu javnih naročil, postanejo del razpisne dokumentacije.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil v obliki novega čistopisa razpisne dokumentacije z dne, … itd., ki bo objavljena poleg prvotne razpisne dokumentacije. Čistopis razpisne dokumentacije z najnovejšim oziroma datumom, ki bo najbližje roku za oddajo javnih naročil, bo vseboval vse morebitne spremembe.

    - ODDAJA PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24. 5. 2022 do 12.00 ure.

Predstavnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).  Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

    - ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 dne 24. 5. 2022 ob 13.00 uri. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki si lahko tam natisnejo tudi Zapisnik o odpiranju ponudb.

    - VELJAVNOST PONUDBE

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se bo takšna ponudba zavrnila.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ne glede na to, da naročnik v tem postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD, lahko naročnik na podlagi šestega odstavka 79. člena ZJN-3, če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev.

| POGOJ | DOKAZILO | DODATNE DOLOČBE |
| --- | --- | --- |
| Gos. subjektu oz. osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku in v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. | ESPD. Zaželeno je, da vsi gos. subjekti, ki nastopajo v ponudbi, že v ponudbi predložijo potrdila iz kazenske evidence RS/oz. pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenskih evidenc za gos. subjekte in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa sodelujočih gos. subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V primeru dvoma in v kolikor naročnik neobstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ne bo mogel preveriti sam, bo od ponudnikov zahteval, da za sodelujoče gos. subjekte in vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gos. subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, predložijo ustrezne izjave, podane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno in trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež(77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Gos. subjekt izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gos. subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe (2. odstavek 75. člena ZJN-3). | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu e-Dosje. Tuji ponudniki morajo v ESPD navesti informacije, kje oziroma v kateri bazi podatkov v drugi državi lahko naročnik preveri neobstoj razloga za izključitev iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje. V nasprotnem primeru mora tuj ponudnik sam predložiti ustrezno dokazilo oziroma bo pozvan k predložitvi (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Gos. subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3). | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril izpolnjevanje pogoja iz točke a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu e-Dosje. Tuji gos. subjekti morajo v ESPD navesti informacije, kje oziroma v kateri bazi podatkov v drugi državi lahko naročnik preveri neobstoj razloga za izključitev iz točke a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje. V nasprotnem primeru mora tuj gos. subjekt sam predložiti ustrezno dokazilo oziroma bo pozvan k predložitvi (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Gos. subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločitvijo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat (ali večkrat) izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno (točka b) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 skupaj s sklepom Ustavnega sodišča, št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019). | ESPD . V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev iz točke b) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu e-Dosje. Tuji gos. subjekti morajo v ESPD navesti informacije, kje oziroma v kateri bazi podatkov v drugi državi lahko naročnik preveri neobstoj razloga za izključitev iz točke b) 4. odstavka 75. člena ZJN-3, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je potrebno, pa tudi soglasje. V nasprotnem primeru mora tuj gos. subjekt sam predložiti ustrezno dokazilo oziroma bo pozvan k predložitvi (77. člen ZJN-3). V primeru obstoja razloga za izključitev iz točke b) 4. odstavka 75. člena ZJN-3 bo naročnik gos. subjekt pozval k predložitvi dokazil, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev iz tega pogoja. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3). | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev iz točke b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno in trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Pri gosp. subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznostih, zaradi katerih je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (točka f) 6. odstavka 75. člena ZJN-3). | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev oz. pozval gospodarski subjekt k predložitvi dokazila oz. dopolnitvi (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Naročnik lahko kadar koli v postopku izključiti gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena. | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik preveril ali obstaja razlog za izključitev oz. pozval gospodarski subjekt k predložitvi dokazila oz. dopolnitvi (77. člen ZJN-3). | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |

POGOJI ZA SODELOVANJE

| POGOJ | DOKAZILO | DODATNE DOLOČBE |
| --- | --- | --- |
| POSLOVNO FINAČNA SPOSOBNOST |  |  |
| Gos. subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik pozval gos. subjekt, da predloži dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti, če le-ta ni razvidna iz uradnih evidenc. Gos. subjekt s sedežem izven RS predloži primerljiva dokazila. Dokazila ne smejo biti starejša od 35 dni od roka za oddajo ponudb. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| Gos. subjekt mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega/e transakcijskega/e računa/e. | ESPD (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«, pod »Druge ekonomske ali finančne zahteve« gos. subjekt z lastno izjavo potrdi, da v navedenem obdobju ni imel blokiranega/e transakcijskega/e računa/e.). V primeru dvoma bo naročnik gos. subjekt pozval k predložitvi potrdil vseh bank, kjer ima gos. subjekt odprt/e račun/e, ali drugih primerljivih potrdil (npr. obrazec BON 2). Gos. subjekti s sedežem izven RS predložijo primerljiva dokazila. Dokazila ne smejo biti starejša od 35 dni od roka za oddajo ponudb. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gos. subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. |
| TEHNIČNE SPOSOBNOSTI |  |  |
| Gos. subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe v predmetnem javnem naročilu uspešno izvedel - vsaj en (1) referenčni posel, ki vsebuje novogradnjo ali obnovo ceste v dolžini vsaj 400 metrov in širini vsaj 4 metrov in - vsaj en (1) referenčni posel, ki vsebuje izgradnjo prepusta oz. premostitvenega objekta z razponom vsaj 4 metrov. | ESPD in referenčni potrdili. Gos. subjekt ponudbi predloži referenčni potrdili, ki sta potrjeni s strani investitorja za posamezen referenčni posel. Gospodarski subjekt lahko podane reference izpolnjuje s predloženimi potrdili za vsako referenco posebej, ali za obe referenci skupaj, z enim predloženim potrdilom, potrjenim s strani investitorja. | Reference morajo biti vpisane in potrjene s strani investitorjev referenčnega posla na obrazcu iz te dokumentacije ali na obrazcu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke iz naročnikovega obrazca. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od petih (5) let od roka za oddajo ponudb pri predmetnem javnem naročilu. Naročnik si pridržuje pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, obračuni, primopredajni zapisnik itd.). Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce ali druge gos. subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje del najmanj v višini 50 % vrednosti del, za katere so podali reference. |
| Gos. subjekt mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe v predmetnem javnem naročilu uspešno izvedel vsaj en (1) referenčni posel, ki vsebuje novogradnjo ali obnovo ceste z pripadajočo komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo, pri čemer je vrednost del gradnje ceste znašala najmanj 200.000,00 EUR brez DDV. | ESPD in referenčno potrdilo. Gos. subjekt ponudbi predloži najmanj eno (1) referenčno potrdilo, ki je potrjena s strani investitorja referenčnega posla. | Reference morajo biti vpisane in potrjene s strani investitorjev referenčnega posla na obrazcu iz te dokumentacije ali na obrazcu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke iz naročnikovega obrazca. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od petih (5) let od roka za oddajo ponudb pri predmetnem javnem naročilu. Naročnik si pridržuje pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, obračuni, primopredajni zapisnik itd.). Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce ali druge gos. subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje del najmanj v višini 50 % vrednosti del, za katere so podali reference. |
| Gospodarski subjekt mora izkazati, da vodja del pri predmetnem javnem naročilu izpolnjuje naslednje zahteve: - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva; - je vpisan v imenik pri IZS; - zaposlen pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi. | ESPD. V primeru dvoma bo naročnik gos. subjekt pozval k predložitvi kopije potrdila o izobrazbi, ter kopijo pogodbe o zaposlitvi ali kopije M1 oz. M3 obrazca. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: -ponudnik ali, - partner v skupni ponudbi ali - podizvajalec. |
| Gospodarski subjekt mora izkazati, da je nominirani vodja del v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega vodje posameznih del pri izvedbi -vsaj enega (1) referenčnega posla, ki zajema novogradnjo ali obnovo ceste v dolžini vsaj 400 metrov in širini vsaj 4 metrov in - vsaj enega (1) referenčnega posla izgradnje prepusta oz. premostitvenega objekta z razponom vsaj 4 metrov. | ESPD in referenčni potrdili. Gos. subjekt ponudbi predloži referenčni potrdili za vodjo del, ki sta potrjeni s strani investitorja referenčnega posla. Gospodarski subjekt lahko podane reference za vodjo del izpolnjuje s predloženimi potrdili za vsako referenco posebej, ali za obe referenci skupaj, z enim predloženim potrdilom, potrjenim s strani investitorja. | Referenca mora biti vpisana in potrjena s strani investitorja referenčnega posla na obrazcu iz te dokumentacije ali na obrazcu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke iz naročnikovega obrazca. Naročnik bo priznal referenco, ki ne bo starejša od petih (5) let od roka za oddajo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da referenco preveri. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik ali - partner v skupni ponudbi ali - podizvajalec. |
| Gos. subjekt mora imeti zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmetnega naročila. | ESPD ter priložen seznam mehanizacije in cenik storitev | Ustreznost tehnične zmogljivosti izkazuje s predloženim seznamom mehanizacije ter cenikom storitev. Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: -ponudnik ali partner v skupni ponudbi ali - podizvajalec (v primeru izpolnjevanja referenčnega pogoja z podizvajalcem). |

MERILA

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki pomeni, najnižjo ponudbeno ceno v EUR z vključenim davkom na dodano vrednost in vsemi popusti.

PONUDBENA CENA

Ponudbena cena je fiksna in velja ves čas trajanja pogodbe.

Cene v celotnem ponudbenem predračunu se vpisuje na dve decimalni mesti natančno!

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

ZAVAROVANJA

INŠTRUMENT FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi predložiti inštrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v obliki izpolnjene, podpisane in žigosane menične izjave s pooblastilom za unovčenje v višini 10.000,00 v EUR ter priložene podpisane in žigosane bianco menice. Ponudnik mora finančno zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menične izjave in bianco menice predložiti v elektronski in fizični obliki.  Menica in menična izjava, predloženi v fizični obliki morata biti podpisani z lastnoročnim podpisom. Zavarovanje za resnost ponudbe v fizični obliki mora ne glede na način dostave, to je osebno ali po pošti na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, do vložišča prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer se bo štelo, da je ponudba prispela prepozno. Velja torej prejemna teorija.

Inštrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj 120 dni od roka določenega za oddajo ponudbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. Ponudnik mora v menično izjavo obvezno navesti vse transakcijske račune, ki jih ima odprte na dan, ki je določen kot rok za oddajo ponudb za predmetno javno naročilo. V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali to ne bo vsebinsko, zneskovno in časovno skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, ali v njem ne bodo navedeni vsi odprti transakcijski računi, bo naročnik tako prijavo izključil iz postopka javnega naročila.

Inštrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- ponudnik ponudbo umakne po roku za oddajo ponudb oziroma odstopi od ponudbe ali

- ponudnik ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali

- ponudnik ne soglaša z odpravo računskih napak v ponudbi ali

- ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku ali

- po sklenitvi pogodbe ponudnik v določenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

INŠTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik oziroma izvajalec bo moral v roku petnajstih (15) dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti inštrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, to originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Višina inštrumenta finančnega zavarovanja mora biti 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV, njegova veljavnost pa do vključno 45 dni po poteku veljavnosti pogodbe. V primeru da navedeno inštrument finančnega zavarovanja ne bo predložen v roku, se bo štelo, da pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil inštrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Izbrani ponudnik oziroma izvajalec bo moral v roku petnajstih (15) dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti kopijo zavarovalne police kot dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR. Zavarovalna polica mora trajati ves čas gradnje do končne primopredaje objekta.

V primeru, da izvajalec v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zgoraj navedene zavarovalne police, se bo štelo, da pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil inštrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

INŠTRUMENT FIN. ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izbrani ponudnik oziroma izvajalec bo moral v roku petnajst (15) dni od končnega prevzema del (datum primopredajnega zapisnika) predložiti ustrezen inštrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, to je originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5 % končne obračunske vrednosti v EUR z DDV. Rok trajanja zavarovanja mora biti za 30 dni daljše kot je določen garancijski rok. V primeru, da naveden inštrument finančnega zavarovanja ne bo predložen v roku, se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil inštrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijski rok za odpravo napak znaša 5 let za vsa opravljena dela in vgrajene materiale in opremo, rok začne teči z dnem primopredaje pogodbenih del naročniku (datum primopredajnega zapisnika).

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v desetih (10) delovnih dneh:

- od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe,

- od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži v skladu s 24. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v skladu z 8. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.  Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebine objave, povabila k oddaji ponudb ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR.  Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

OBRAZEC ŠT. 1

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

PONUDBA, št. ____________

Na osnovi povabila za javno naročilo za izvedbo projekta »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas« dajemo ponudbo, kot sledi:

- PONUDBO ODDAJAMO (USTREZNO OZNAČITE):

samostojno

s partnerji

s podizvajalci

z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

- PONUDBENE CENE

V skladu s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila znaša vrednost naše ponudbe za izvedbo predmetnega javnega naročila:

| Ponudbena vrednost del v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Popust v % |  |
| Skupna ponudbena vrednost del s popustom v EUR brez DDV |  |
| DDV v EUR |  |
| SKUPNA KONČNA PONUDBENA CENA DEL V EUR Z DDV |  |

* priloga so izpolnjeni popisi del

- VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba velja najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

- PODATKI O PONUDNIKU

| Kontaktna oseba: |  |
| --- | --- |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

Kraj in datum:

|  | (žig in podpis) |
| --- | --- |

Ime in priimek: _____________________

OBRAZEC ŠT. 2

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

PODATKI O PARTNERJU

Naziv partnerja:     		_____________________________________________________

Naslov partnerja: 		_____________________________________________________

Poštna številka in pošta: 	____________________________________________________

Telefon:			_____________________________________________________

Elektronska pošta:		_____________________________________________________

Davčna številka:		_____________________________________________________

Matična številka: 		______________________________________________________

Številka TRR: 			_____________________________________________________

Zakoniti zastopnik:		 _____________________________________________________

Dela, ki jih prevzema partner:         ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |

(žig in podpis)

NAVODILA: V primeru večjega števila partnerjev se obrazec kopira.

OBRAZEC ŠT. 3

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:     		_____________________________________________________

Naslov podizvajalca: 		_____________________________________________________

Poštna številka in pošta: 	____________________________________________________

Telefon:			_____________________________________________________

Elektronska pošta:		_____________________________________________________

Davčna številka:		_____________________________________________________

Matična številka: 		______________________________________________________

Številka TRR: 			_____________________________________________________

Zakoniti zastopnik:		 _____________________________________________________

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |

(žig in podpis)

NAVODILA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBRAZEC ŠT. 4

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |

IZJAVA PODIZVAJALCA

izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi javnega »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«.

Dela, ki jih prevzemamo kot podizvajalec: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vrednost del, ki jih prevzemamo kot podizvajalec:

_______________________ EUR brez DDV

_______________________ EUR DDV

_______________________ EUR z DDV

Vrednost del, ki jih prevzemamo kot podizvajalec v _________ % od končne vrednosti del.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[    ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

NAVODILO: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

OBRAZEC ŠT. 5

| NAZIV INVESTITORJA REFERENČNEGA POSLA |  |
| --- | --- |
| NASLOV INVESTITORJA REFERENČNEGA POSLA |  |

REFERENČNO POTRDILO  - ponudnik

| ponudnik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kot (obkroži) | glavni izvajalec | partner | podizvajalec |
| izvedel naslednjo investicijo (podrobnejši opis izvajanja del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje vseh referenčnih pogojev) |  |  |  |
| vrednost referenčnih del, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV |  |  |  |
| po pogodbi številka in z dne |  |  |  |
| v obdobju od-do (mesec in leto) |  |  |  |
| ime in priimek kontaktne osebe pri investitorju |  |  |  |
| elektronski naslov in/ali kontaktne osebe pri investitorju |  |  |  |

Izjavljamo, da je:

Posel je bil izveden pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum:

Ime in priimek potrjevalca reference pri investitorju: ___________________________________

(žig in podpis)

NAVODILO: Obrazec se kopira po potrebi.

OBRAZEC ŠT.  6

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

PODATKI O VODJU DEL

Ime in priimek:     		_____________________________________________________

Strokovna izobrazba: 		_____________________________________________________

Državljanstvo: 			_____________________________________________________

Država pridobitve formalne izobrazbe:	_______________________________________________

Zaposlen pri:		_____________________________________________________

Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni poklicni kvalifikaciji za navedeno funkcijo:

_______________________________________________________________________________

Identifikacijska številka vpis v imenik vodij del (IZS) v Republiki Sloveniji: _____________________

Kraj in datum:	Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT.  7

| NAZIV INVESTITORJA |  |
| --- | --- |
| NASLOV INVESTITORJA |  |

REFERENČNO POTRDILO – vodja del

Izjavljamo, da je:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| kot vodja del sodeloval pri naslednji investiciji (podrobnejši opis del s količinami, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtevanih referenc) |  |
| vrednost investicije brez DDV |  |
| po pogodbi (št. in z dne) |  |
| v obdobju od-do (mesec in leto) |  |
| ime in priimek kontaktne osebe pri investitorju |  |
| elektronski naslov in/ali telefon kontaktne osebe pri investitorju |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek potrjevalca reference pri investitorju: __________________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OBRAZEC ŠT.  8

| NAZIV IZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV IZVAJALCA: |  |

MENIČNA IZJAVA

za resnost ponudbe s pooblastilom za izpolnitev

in unovčenje menice

Naročniku Občini Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«  izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini  10.000,00 EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali

- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali

- ne soglašamo z odpravo računskih napak v ponudbi ali

- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali

- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do vključno ____________.

Brezpogojno dajemo nalog oziroma pooblastilo za plačilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih naših transakcijskih računov družbe (navedene vse banke in transakcijski računi, kjer ima ponudnik odprte račune na dan, ki je bil v predmetnem javnem naročilu določen za oddajo ponudb):
____________________________________,

____________________________________,

____________________________________,

____________________________________,…

V primeru odprtja dodatnega računa po roku za oddajo ponudbe, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana.

Kraj in datum:	                  Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 9 - VZOREC

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

ZA:  Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

DATUM:      (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: 	(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:   (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:    (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:    (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe, št.       z dne       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila, ter datum sklenitve), za izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«.

ZNESEK V EUR: 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. izvajalca javnega naročila po pogodbi)

Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 10 - VZOREC

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

ZA: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

DATUM: _____ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ______ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: _____(vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: _____(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: _______(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.___ z dne _____(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako _____) za javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«.

ZNESEK IN VALUTA:  5 % pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša __________ EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ______ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: _________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _______ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika oziroma izvajalca po pogodbi)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

OBRAZEC ŠT. 11

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da naši družbi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

NAVODILO: Obrazec se izpolni za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca.

OBRAZEC ŠT. 12

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da mi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj, občina in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

NAVODILO: Obrazec mora izpolniti in osebno podpisati vsak član UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidence glede izpolnjevanja pogoja iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Pooblastil ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​

OBRAZEC ŠT. 13

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 158/20 in 3/22-ZDeb) podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| ponudnik |  |
| --- | --- |
| naslov ali sedež ponudnika |  |
| matična / davčna številka |  |

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označiti):               DA                  NE

Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov*:

| ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva v % | tihi družbenik* (da/ne; če da, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

| naziv pravne osebe | sedež pravne osebe | matična / davčna številka | delež lastništva v % | pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pri čemer so pravne osebe pod B. v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva v % | tihi družbenik* (da/ne; če da, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom:

| naziv pravne osebe | sedež pravne osebe | matična / davčna številka | način povezave |
| --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Opomba: *Navedba o tihih družbenikih velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe ostaja.

Kraj in datum:						Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

Navodilo: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

OBRAZEC ŠT. 14

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

IZJAVA

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt _______________________                                                                        _

(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20 in 3/22-ZDeb; ZIntPK).

Datum: _________________            žig                              Podpis:________________________

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBRAZEC ŠT. 15 - VZOREC

OBČINA Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

ki jo zastopa župan Dušan Strnad

Matična številka: 5886244000

Davčna številka: SI44105487

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………………………………………………………...,

ki ga zastopa …………………………………………..

matična številka: …………………….

ID za DDV:: …………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

»Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas«

skleneta naslednjo

UVODNE DOLOČBE

- člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, številka………………………., z dne …………………….z naslovom »Rekonstrukcija lokalne ceste Dob – Boga vas« in naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, številka ……………………, z dne ……………………za izvedbo javnega naročila izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste Doba – Boga vas«, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe št. …………………………………….

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel kakovostno, strokovno in s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter po zaključku del predal vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih, po pogojih iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter pogojih te pogodbe.

Izvedba del po tej pogodbi zajema vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, spremljajoča in transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno s pomožnimi konstrukcijami, električno energijo, vodo, stroški ureditve gradbišča, zavarovanj in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po predračunu.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da se predmetna pogodba sklepa pod odložnim pogojem. V kolikor naročnik ne pridobi pravice graditi  pri rekonstrukcije na celotnem trasi ceste, se pogodba z izbranim izvajalcem ne sklene.

Izvajalec in naročnik sta soglasna, da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. in 656. člena Obligacijskega zakonika.

- člen

Izvajalec bo dela izvedel na osnovi:

- projektne dokumentacije PZI, št. projekta: 017-22-02, ki jo je izdelalo podjetje AC&P inženirski biro d.o.o., Tovarniška cesta 26, 5270 Ajdovščina

- dokumentacije v zvezi z javnim naročilom naročnika št. 430-0015/2022-3;

- ponudbe izvajalca št. ……………………..;

- veljavnih zakonov, standardov in predpisov s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom, tehničnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih del;

- skupno dogovorjenih sprememb med vodjo nadzora, vodjem gradnje in projektantom, evidentiranih v zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del pogodbene dokumentacije.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčeve ponudbe, št. ………………………. in znaša

vrednost brez DDV						          ………………………………… EUR

popust   									………………….%

vrednost s popustom brez DDV					          ………………………………… EUR

vrednost DDV (22%)						            ……………………………….. EUR

Pogodbena (končna) vrednost z DDV			        	          ………………………………. EUR

Cene na enoto in popust, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe del po tej pogodbi, do končnega prevzema pogodbenih del, vključujoč več ali manj dela, ter morebitna dodatna dela. Končna obračunska vrednost bo ugotovljena na podlagi cen za enoto in dejansko izvedenih količin v knjigi obračunskih izmer, potrjenih s strani nadzornika.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi oziroma v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca vključujoč popust. Če le-teh ni, bosta ceno za ta dela izvajalec in naročnik določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.

Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, tudi za dela, ki so predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Pogodbena dela se izvršijo do popolne funkcionalnosti predmeta te pogodbe.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2021 na proračunski postavki: 13030 Investicije v občinske ceste, NRP: OB039-21-0020 Obnova LC Dob – Boga vas.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, zmanjša ali poveča obseg del v fazi izvedbe.

POGODBENI ROKI

- člen

Rok za dokončanje vseh del  je 120 dni od pričetka del po tej pogodbi, kar vključuje fizično izvedbo del ter primopredaja dokumentacije. Za pričetek del se šteje zapisniško evidentiran datum uvedbe v delo. Dokončanje del pomeni fizično izvedena vsa dela, izročitev vse potrebne dokumentacije, ter odpravljene vse pomanjkljivosti po kvalitativnem pregledu izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.

Rok se lahko spremeni v primeru, da prekinitev izvajanja del upravičeno zahteva naročnik ali zaradi višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe.

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

- člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije. Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca, pri čemer je obračunsko obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Izvajalec mora dostaviti vsako situacijo v enem izvodu tudi na papirju najkasneje naslednji delovni dan po tem, ko naročnik prejme e-račun. Če izvajalec situacije ne izstavi v skladu s podpisanim obračunom v gradbeni knjigi, naročnik plača samo potrjeno vrednost del.

Izvajalec mora na poziv naročnika dostaviti v pregled knjigo obračunskih izmer ali dostaviti barvni sken listov knjige obračunskih izmer obračunanih postavk v situaciji.

Za morebitna dodatna dela mora izvajalec naročniku, takoj ko jih predvidi, dostaviti ponudbo v potrditev. Cene morajo biti izdelane na enakih kalkulacijskih osnovah kot pogodbene in nanje se obračuna enak popust, kot je naveden v 5. členu te pogodbe.

Rok plačila situacije (e-računa) je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije, predhodno potrjene s strani nadzora. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je lahko rok plačila situacije (e-računa) tudi krajši od 30. (tridesetega) dne po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-računa), če naročnik s tem doseže nižjo pogodbeno ceno. Višina dobropisa za predčasno plačilo mora obsegati najmanj 2 % vrednosti prvotno izstavljene situacije (e-računa) za 30 dni predčasnega plačila, za manjše število dni predčasnega plačila se izračuna sorazmerni delež.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po začetku veljavnosti pogodbe;

- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa morebitna pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo, v kolikor z njo razpolaga, popise del oziroma specifikacijo potrebnih del;

- izvajalcu predati varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti nadzornika v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokončana dela prevzeti najkasneje v 10 dneh po prejetju izvajalčevega obvestila;

- tekoče plačevati naročena dela v dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:

- z aktivnostmi pričeti naslednji dan po uvedbi v delo,

- zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- naročniku v 7 koledarskih dneh po uvedbi v posel predložiti terminski plan in finančni plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi,

- zagotoviti zakoličenje objekta in prevzeti zakoličbo na terenu,

- zagotoviti, da izvedba del po tej pogodbi ne bo posegala izven geodetskih meja nepremičnin, ki so predvidena za dela po tej pogodbi oziroma na sosednja zemljišča brez ustreznih stvarnopravnih dovoljenj,

- pravočasno zagotoviti ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo ter organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na cestah za čas gradnje vključno z izvedbo zapore ceste,

- prilagoditi izvajanje del glede na promet na območju navedene lokalne ceste, sodelovati s stanovalci na območju gradnje in jim omogočati dostop do nepremičnin.

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja in ga predati naročniku,

- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti,

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo,

- ves čas gradnje na gradbišču ažurno voditi gradbeni dnevnik, ter vanj vnašati pomembne podatke o izvajanju gradnje, in knjigo obračunskih izmer,

- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naročnika in projektanta,

- zabeležiti spremembe, nastale med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje (projekt za izvedbo),

- med gradnjo izročati nadzorniku potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naročnika,

- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana z zakonom,

- izvajati gradnjo v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi, pravili stroke in zakonodajo,

- naročnika pravočasno pisno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,

- sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka,

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,

- ob dokončanju del zagotoviti posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster,

- zagotoviti projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf formatu),

- pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta; v nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja,

- vse prisotne na delovišču seznaniti z varnostnim načrtom in v primeru skupnega delovišča skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje pa odstraniti in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti,

- ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja nadzora,

- obvestiti naročnika in nadzornika, da so dela dokončana,

- podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti,

- v določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob kvalitativnem pregledu ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del,

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen  način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,

- pri gradnji uporabljati stroje in tehnologijo na način, da bodo zagotovljeni ukrepi za celostno ohranjanje narave, varstvo okolja, naravnih dobrin ter kulturne dediščine,

- dela izvajati tako, da bodo ves čas gradnje omogočeni dostopi do bližnjih stanovanjskih in poslovnih objektov v območju gradnje,

- ustaviti dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil,

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložiti izpolnjene evidenčne liste, skladno z uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, predhodno potrjene s strani nadzora,

- na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku.

NADZORNIK

- člen

Naročnik za nadzor nad gradnjo oziroma izvedbo del imenuje nadzornika ……………………………..

Vodja nadzora bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer pregledoval in potrjeval sproti, sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

Naročnik za skrbnika te pogodbe imenuje ………………………………

VODJA DEL

- člen

Izvajalec za vodjo del imenuje ………………………………… Vodja del bo skrbel, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in vodji nadzora ter veljavno spremljalo njihova obvestila. Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Če naročnik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo. V primeru spora o kvaliteti je veljaven izvid Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane.

Stroške izvida založi predhodno naročnik, dokončno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje ovrže izvid zgoraj navedenega zavoda.

- člen

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del.

Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela posledično ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja roka.

- člen

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in naročnika.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude pri fizični izvedi del ali izvedbi vseh del, zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu. Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum fizičnega dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in o tem pisno obvestiti naročnika.

O dokončanju in prevzemu vseh del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- končna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v tabeli),

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

- vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude,

- v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa,

- zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Če se naročnik v roku 8 (osmih) dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa, vključno z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku.

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Garancijska doba za odpravo napak v garancijski dobi znaša v skladu s ponudbo izvajalca 5 (pet) let za kvaliteto vseh izvedenih del in ves vgrajen material. Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika, ki pomeni končno primopredajo pogodbenih del, ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela. Izvajalec mora v roku 15 (petnajst) dni od primopredaje vseh del (datum primopredajnega zapisnika) naročniku predložiti ustrezen  inštrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, to je originalno brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5 % končne obračunske vrednosti v EUR z DDV. Rok trajanja zavarovanja mora biti za 30 dni daljše kot je določen garancijski rok. V primeru, da naveden inštrument finančnega zavarovanja ne bo predložen v roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ga pisno določita obe pogodbeni stranki, potem ko naročnik obvesti izvajalca o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo predmeta javnega naročila, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Pogodba o izvedbi javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Doba – Boga vas« je sklenjena pod odložnim pogojem. Izvajalec mora najpozneje v roku 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije oz. ustreznega kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini deset odstotkov (10 %) od pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti vsaj še 45 dni po poteku veljavnosti pogodbe. V kolikor se izvedbeni rok podaljša, se mora za enak čas hkrati podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

ZAVAROVANJE ODGVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR v skladu s 16. členom Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/2021).

Izvajalec mora v roku 15 (petnajst) dni od podpisa pogodbe naročniku izročiti kopijo zavarovalne police. V primeru, da izvajalec v roku 15 (petnajst) dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz 1. odstavka tega člena pogodbe, lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in Obligacijskega zakonika, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Prav tako ima naročnik izrecno pravico odstopiti od pogodbe v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi o izvedbi javnega naročila.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

- člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva (2) izvoda.

Številka:		                                        			Številka:

Datum:                                                                   			Datum:

Izvajalec 							Naročnik

Občina Ivančna Gorica

Dušan Strnad, župan

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma)  poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.