# Priloga št. 9

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVEDBI SANACIJE OBJEKTOV, PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

ŠT. .........................................

ki se sofinancira iz sredstev evropskih sredstev - Kohezijski sklad in sredstev proračuna Republike Slovenije

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba celovite energetske sanacije objektov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, po ponudbenem predračunu – popisu del št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je v prilogi in sestavni del te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za izvedbo celovite energetske sanacije objektov, pri kateri se upoštevajo okoljski vidik, št. 430-106/2022, objavljeno na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______, in v Uradnemu listu Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ (v nadaljevanju: javno naročilo), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Celje.

Sklop 2: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Kranj.

Sklop 3: Celovita energetska sanacija na Policijski postaji Kranjska Gora.

Kot vodilni pogodbenik pri predmetni pogodbi je s sklepom naročnika določen izvajalec _____________ (naziv izvajalca). Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljnjem besedilu: GZ-1) ima vodilni pogodbenik obveznosti izvajalca po GZ-1. /tekst se upošteva v primeru skupne ponudbe/

OPIS DEL

- člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Predmetna sanacija zajema:

SKLOP 1 – Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Celje:

Kompleks policijske uprave Celje je razdeljen na tri objekte in sicer:

Osnovni podatki o lokaciji:

- Upravna stavba

- Naslov: Ljubljanska cesta 12

- Katastrska občina: 1077 Celje

- Številka stavbe: 1714

- Neto tlorisna površina objekta: 3.784,10 m2

- Število etaž: 10 (K+ P + 7N + M)

- Dom policije

- Naslov: Ljubljanska cesta 12, Ipavčeva ul. 3

- Katastrska občina: 1077 Celje

- Številka stavbe: 1713

- Neto tlorisna površina objekta: 1.302,04 m2

- Število etaž: 3 (K+ P + 1N)

- Garažni objekt

- Naslov: Ljubljanska cesta 12, Ipavčeva ul. 3a

- Katastrska občina: 1077 Celje

- Številka stavbe: 1676

- Uporabna tlorisna površina objekta: 1.422,86 m2

- Število etaž: 3 (K+ P + 1N)

Predvideni investicijski ukrepi:

Načrt arhitekture:

UKREPI NA OVOJU STAVBE:

- menjava obstoječih oken s troslojnimi PVC okni in podometnimi zunanjimi aluminijastimi senčili,

- menjava zunanjih vrat,

- toplotna izolacija ovoja stavbe,

- sanacija ravne in poševne strehe Upravne stavbe in ravne strehe Doma policije,

- izolacija tal proti kletnim prostorom (garažni objekt),

- toplotna in hidroizolacija zidu v zemlji (do temeljev) v Upravni stavbi in Domu policije

Načrt električnih inštalacij:

UKREPI NA RAZSVETLJAVI:

- zamenjava svetilk s svetilkami z LED paneli

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI NA PREZRAČEVANJU IN KLIMATIZACIJI:

- vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo,

- izgradnja novega klimatizacijskega sistema,

UKREPI NA PRIPRAVI TOPLE VODE

- menjava bojlerja za pripravo tople sanitarne vode

UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU:

- servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije,

UKREPI NA SANITARNI VODI:

- menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi

SKLOP 2: Celovita energetska sanacija na Policijski upravi Kranj

Osnovni podatki o lokaciji:

- Naslov: Bleiweisova cesta 3

- Katastrska občina: 2100 Kranj

- Številka stavbe: 1064

- Neto tlorisna površina objekta: 1288,91m2

- Število etaž: 10 (2K+ P + ME + 6N)

Predvideni investicijski ukrepi:

Načrt Arhitekture:

UKREPI NA OVOJU STAVBE:

- menjava obstoječih ALU oken s troslojnimi PVC okni,

- menjava zunanjih vrat,

- menjava PVC kupol,

- toplotna izolacija ovoja stavbe,

- izolacija plošče proti hladnem podstrešju,

- izolacija tal proti kletnim prostorom,

- sanacija streh.

Načrt električnih inštalacij:

UKREPI VEZANI NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

- Zamenjava obstoječih svetilk s sodobnejšimi, energetsko varčnejšimi, opremljenimi z LED sijalkami. Pri svetilkah na hodnikih in v sanitarijah je predviden avtomatski vklop prek senzorja prisotnosti.

- Izvedba priključka za zbirnik deževnice.

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI VEZANI NA STROJNE INŠTALACIJE:

- Menjava obstoječih klimatov z novimi z rekuperacijo

- Servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije,

- Namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov s samodejno regulacijo na vsa grelna telesa

- Menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskim

- Vgradnja sistema za uporabljanje deževnice.

SKLOP 3: Celovita energetska sanacija na Policijski postaji Kranjska Gora

Osnovni podatki o lokaciji:

- Naslov: Borovška cesta 100a, 4280 Kranjska Gora

- Katastrska občina: 2169 Kranjska Gora

- Številka stavbe: 92

- Uporabna površina objekta: 849,75 m2

- Število etaž: 3 (K+P+N)

Predvideni investicijski ukrepi:

Načrt Arhitekture:

UKREPI NA OVOJU STAVBE:

- toplotna izolacija ovoja stavbe,

- hidroizolacija zidu v zemlji (do temeljev),

- menjava oken,

- menjava vhodnih vrat,

- izolacija plošče nad nadstropjem proti neogrevanemu podstrešju

- izolacija plošče nad kletjo in kletnih notranjih ločilnih sten proti neogrevanim kletnim prostorom.

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI NA RAZSVETLJAVI:

- zamenjava svetilk s svetilkami z LED paneli.

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme:

UKREPI NA PREZRAČEVANJU IN KLIMATIZACIJI:

- centralno prezračevanje z rekuperacijo zraka.

UKREPI NA OGREVALNEM SISTEMU:

- servis ogrevalnega sistema in nastavitev regulacije,

- namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov s samodejno regulacijo na vsa grelna telesa,

- zamenjava kotla,

- toplotna črpalka (zrak/voda).

UKREPI NA SANITARNI VODI

- menjava enostopenjskih straniščnih kotličkov z dvostopenjskimi.

Za vse sklope velja naslednje:

Z izvedbo sanacijskih del se bo izvajala kontrola kvalitete uporabljenih sanacijskih materialov in izvedenih del – tekoča kontrola.

Kriteriji kakovosti uporabljenih materialov in tehnološki postopki sanacije so podani v projektni dokumentaciji. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, samovoljno zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnikovega skrbnika pogodbe, ki mora spremembo pisno odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti. Izvajalec lahko ponudi samo enakovreden ali boljši material.

- člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Izvajalec mora dela izvajati skladno s projektno dokumentacijo:

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Vodilna mapa in načrt arhitekture (mapa 1), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt arhitekture (mapa 2), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt električnih inštalacij (mapa 3), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt strojnih inštalacij (mapa 4), št. projekta: 17145-40, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Strokovna presoja (požarna varnost), št. elaborata: PRE 1722-2018, maj 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Celje: Načrt elektrotehnike-NN priključek, št. projekta: 17145-40, november 2021,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Vodilna mapa in načrt arhitekture (mapa 1), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Načrt arhitekture (mapa 2), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PU Kranj: Načrt električnih in strojnih inštalacij (mapa 3), št. projekta: 17145-30, junij 2018,

- PZI-Celovita energetska sanacija PP Kranjska Gora: Vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt električnih in strojnih inštalacij (mapa 1), št. projekta: 17145-20, junij 2018.

Izvajalec mora vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opraviti s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kakovosti iz razpisne dokumentacije, ponudbenega predračuna in projektne dokumentacije. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, samovoljno zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnikovega skrbnika pogodbe, ki mora spremembo pisno odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti.

POGODBENA VREDNOST

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Pogodbena vrednost za sklop ___ (navesti št. sklopa) brez DDV je ____________EUR, ________% DDV znaša ____________EUR. Skupna pogodbena vrednost za sklop ___ (navesti št. sklopa) znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost se sofinancira iz sredstev evropskih sredstev - Kohezijski sklad v vrednosti _____________EUR in sredstev proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v vrednosti _______________ EUR.

Izvajalec zagotavlja, da bo izvedbo del po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

- člen

Cene na enoto mere brez DDV iz ponudbenega predračuna so fiksne ter vključujejo vse stroške za izvedbo pogodbenih del. Cena posamezne postavke ponudbenega predračuna vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena (npr. material, drobni material, delo, manipulativne stroške, prevoz, stroške izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nepredvidene stroške ter vse ostale stroške, ki jih bo imel izvajalec za realizacijo posamezne postavke ponudbenega predračuna, vključno z vso dokumentacijo, ki izkazuje morebitno zahtevano kakovost materialov), in sicer v obsegu, da je izvedena postavka po svojem namenu v celoti funkcionalna.

V ceni so zajeti oziroma upoštevani tudi drugi stroški, in sicer:

- nabava in dobava osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala ter vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za izvedbo posamezne postavke iz popisa;

- strošek vseh transportov (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta montaže/postavitve,

- strošek vseh ogledov in koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jih organizira naročnik,

- strošek izdelave načrta gradbišča, organizacije in zavarovanja gradbišča / delovišča skladno z varnostnim načrtom, ki ga priskrbi naročnik,

- strošek detajlnih izmer za potrebe eventualnih izdelav delavniških risb,

- postavitve fiksnih, premičnih, delovnih in lovilnih odrov za izvedbo posameznih del in izpolnitev zahtev glede varstva pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- najema dvižnih ploščadi, gradbenih odrov ali podobne opreme za potrebe izvedbe predvidenih del,

- v primeru slabega vremena strošek izvedbe zaščite na fasadah, ki bo preprečila zamakanje v objektu zaradi del,

- stroške snemanja izmer na licu mesta in usklajevanje z nadzorom oz. odgovornim projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;

- pridobitev vseh dokazil o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilih izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah,

- izdelava garancijskih listov, navodil za uporabi in vzdrževanje, izvedbo eventualno potrebnih meritev in za to izdelanih poročil za posamezne vgrajene materiale, opremo in naprave,

- koordinacija podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni izdelavi oz. izvedbi  pogodbenih del iz tega okvirnega sporazuma,

- strošek ročnega/strojnega iznosa odstranjenega materiala iz objekta z direktnim nakladom in odvozom viškov gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo, Izvajalec mora odpadke odpeljati na deponijo, v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora naročniku dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja bremenijo izvajalca in so zajeti v ponudbeni ceni,

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del,

- prisotnost poklicne gasilske brigade pri izvedbi vročih del v objektih s postavitvijo požarne straže,

- premik pohištva in zaščita pohištva in opreme med izvedbo pogodbenih del,

- poučitev uporabnika o rokovanju z vgrajeno opremo,

- zaščito talnih in ostalih površin pred zaprašitvijo in barvanjem ter sprotno čiščenje prostorov med izvedbo del in generalno čiščenje po končanju del,

- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom  na gradbišču, organizacijo gradbišča, postavitev zaščitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbišča izven delovnega časa, postavitev prometne signalizacije, splošni stroški pristojbin in taks upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo, ipd.,

- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroški in pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- izvajalec si sam zagotovi potrebne priključke (npr. voda, elektrika, prenosne sanitarije) za potrebe izvajanja gradnje,

- vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled,

- stroški za vso potrebno mehanizacijo in orodje za izvajanje del, vključno z žerjavi in dvigali, itd.,

- sprotno evidentiranje in predajo vseh, v načrte (v digitalni obliki) vnešenih sprememb in odstopanj od načrtov PZI med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- morebitni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov odgovornemu vodji projekta in investitorju,

- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- stroški ureditve gradbišča skladno varnostnim načrtom, ki ga izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z izvajalcem,

- stroški za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov, ki so se poškodovali ali uporabili za potrebe gradbišča, v prvotno stanje,

- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev,

- izdelavo delavniških načrtov posnetkov stavbnega pohištva fasadnih elementov

- Izdelavo dokazil o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo.

- vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

Cene so izražene v eurih (EUR).

POGODBENI ROK

- člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Za sklopa 1 in 2:

Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je 360 dni od uvedbe v delo.

Za sklop 3:

Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je 270 dni od uvedbe v delo.

Za vse sklope velja naslednje:

Rok za uvedbo v delo je 30 dni od datuma veljavnosti pogodbe. Uvedba v delo se izvede z zapisnikom, podpisanim s strani izvajalca in naročnika. Uvedba v delo poteka hkrati z ogledom lokacije, kjer naročnik izvajalca podrobneje seznani z deli in pogoji dela na lokaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe predvidenega termina za pričetek izvajanja del.

Izvajalec mora naročnika s pisnim obvestilom obvestiti, da je z GOI deli zaključil. Čas od naročnikovega prejema pisnega obvestila izvajalca o zaključku vseh del, do pregleda in prevzema vseh del iz 10. člena te pogodbe se ne všteva v pogodbeni rok za zaključek vseh del.

Izbrani izvajalec ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja del, v kolikor bi do tega prišlo, zaradi razglasitve epidemije, neustreznih vremenskih pogojev  in tovrstnih okoliščin, ki opravičujejo spremembo termina začetka del in ki jih naročnik ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve določene skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, zaradi spremembe podpovršinskih in hidroloških pogojev, izjemno slabega vremena in drugih razlogov za katere izvajalec ne odgovarja.  Podaljšanje mora zahtevati pisno nemudoma ob nastopu vzroka. Predlogu mora predložiti dokazila, ki izkazujejo nastanek vzroka. Podaljšanje roka ni mogoče predlagati po poteku roka za izvedbo del. O podaljšanju roka stranki skleneta pisni aneks k pogodbi.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izvajanja del, kar je upoštevano pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v rokih, obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika.

TERMINSKI PLAN

- člen

Izvajalec mora v roku 10 dni po uvedbi v delo naročniku posredovati terminski plan izvedbe.

Terminski plan se izdela v programu Microsoft Project ali Excel in se ga naročniku preda v tiskani in elektronski obliki. V terminskem planu mora biti pogodbeno delo razdeljeno na posamezne faze na način, ki omogoča naročniku in nadzoru spremljanje dinamike investicije. Najmanjša zahtevana natančnost je delitev na vrsto del, kot je v rekapitulaciji ponudbenega predračuna.

NAČIN IZVEDBE

- člen

Dela se izvajajo skladno z izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje ter po navodilih naročnikovega skrbnika pogodbe.

Izvajalec je dolžan:

- Delo organizirati tako, da bo delo uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno. Pri organizaciji in izvajanju del pa upoštevati hišni red naročnika. V času izvedbe del je potrebno zagotoviti funkcioniranje objekta in zaposlenih v njem. Delovni čas izvajalca sanacijskih del med delovnim tednom je od 7:00 do 17:00 ure ter ob sobotah in nedeljah ter praznikih oziroma dela prosti dan med 8:00 in 16:00 uro.

- Delo organizirati tako, da zaradi del na objektu in okolici ne bodo ogroženi varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

- Dela izvajati skladno z varnostnim načrtom in načrtom ureditve gradbišča, ki ga morata potrditi naročnik in koordinator za varnost in zdravje pri delu.

- Po končanem delu zapustiti objekte in okolico objektov urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

- Ob uvedbi v delo izbrani izvajalec prejme izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (1 izvod v tiskani obliki v mapi), ki jo je dolžan pred začetkom izvajanja del na objektu detajlno pregledati in preveriti predračunske izmere. O morebitnih odstopanjih od predračunskih opisov del ter predvidenih količinah obvezno opozoriti naročnika.

- V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.

- V vsaki posamezni postavki je potrebno zajeti celotno izvedbo, kar zajema nabavo in vgradnjo vseh osnovnih in pomožnih materialov, potrebnih za celovito izvedbo postavke, tudi če predvideni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov ter vse manipulativne stroške.

- Dela je potrebno izvajati na način, da se prepreči namočitev notranjosti objekta in vgrajenih toplotno-izolacijskih in drugih materialov. Vsakršno škodo, ki bi nastala na objektu zaradi zamakanja, ki je posledica slabe organiziranosti dela na fasadah, je dolžan izvajalec sanirati na svoje stroške.

- Pri odstranitvah in izvedbah novih prebojev paziti, da ne pride do poškodb drugih konstrukcij, inštalacij, finalnih oblog in ometov. V primeru nepredvidenih poškodb, izvajalec le te sanira na svoje stroške.

- Pri izvajanju gradbenih in montažnih del mora izvajalec zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

Vsa dela se bodo izvajala ob sprotni korespondenci med izvajalcem storitev in naročnikom.

Za vsako spremembo pri izvajanju del, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati novo izjavo (Priloga št. 8). Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanje. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

PREGLED IN  PREVZEM VSEH DEL

- člen

Izvajalec je dolžan ob zaključku vseh pogodbeno dogovorjenih del naročnika pisno obvestiti, da je zaključil z izvedbo vseh del.

Pregled in prevzem izvedenih del se izvede predvidoma v roku 10 dni po naročnikovem pisnem prejemu obvestila. Ob prevzemu in pregledu se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. V primeru ugotovljenih napak je izvajalec dolžan le te odpraviti do roka za odpravo napak, ki ne more biti daljši od 15 dni. Po odpravi napak se opravi pregled in prevzem in o tem sestavi zapisnik.

Prevzem del se ne opravi, če dela niso izvedena kakovostno in v dogovorjenem obsegu. Prevzem del se opravi z zapisnikom, podpisan s strani izvajalca in naročnika. Izvajalec je dolžan ob prevzemu del predložiti knjigo obračunskih izmer in potrdilo o odvozu odpadkov na ustrezno deponijo.

Izvajalec mora ob prevzemu del predložiti predstavniku naročnika tehnično dokumentacijo za izvedena dela, ki mora vsebovati tehnične podatke, tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter garancijske liste.

Po prevzemu vseh del naročnik prevzame gradbišče v posest. Od uvedbe v delo do prevzema je izvajalec dolžan skrbeti za objekte in okolico kot dober gospodar.

Če izvajalec napak v roku ne odpravi, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na stroške pogodbenega izvajalca. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

OBRAČUN DEL IN PLAČILO

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Izvajalec naročniku mesečno izstavi račun za dejansko izvedena dela v preteklem mesecu. Račun mora izdati do desetega dne v tekočem mesecu. Obvezni prilogi k računu izdanem na podlagi mesečne obračunske situacije sta potrjena knjiga obračunskih izmer in mesečna obračunska situacija ter potrjeni računi podizvajalcev /upošteva se, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/.

Obvezne priloge k končnem računu so potrjena knjiga obračunskih izmer in dokončni obračun, zapisnik o prevzemu del, garancija za odpravo napak v garancijskem roku ter potrjeni računi podizvajalcev /upošteva se, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/.

Mesečno obračunsko situacijo oz. dokončni obračun izvajalec naročniku dostavi v 1 (enem) tiskanem izvodu in v elektronski obliki, in sicer na način ter obliki, kot je podano v ponudbenem predračunu. V kolikor izvajalec mesečno situacijo oz. dokončnega obračuna ne bo posredoval tudi v elektronski obliki, ki omogoča korekcije, bo naročnik posredovano zavrnil.

Prejeto mesečno situacijo oz. dokončni obračun bo naročnik ponovno preveril in pred plačilom potrdil njeno pravilnost. Potrditev situacije s strani nadzora ne zavezuje naročnika h plačilu le-te v celoti, v kolikor naročnik v obračunu ugotovi nepravilnosti. V tem primeru bo naročnik plačal nesporni del mesečne situacije, sporni del pa se po predhodni uskladitvi prenese v naslednjo mesečno situacijo, oz. bo zavrnil plačilo končnega obračuna v tistem delu, ki ni skladen z dejansko opravljanimi deli.

Dokončni obračun se izdela na podlagi:

-	osnutka dokončne obračunske situacije,

-	potrjene knjige obračunskih izmer,

-	cen iz ponudbenega predračuna,

-	zapisnika o primopredaji del,

-	potrjenih računov podizvajalcev (v primeru, da je vključen podizvajalec).

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Naročnik bo plačeval mesečne obračunske situacije najkasneje 30. dan, od dneva prejema računa, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 28. členu te pogodbe. Pogoj za plačilo po dokončnem obračunu je, da izvajalec predloži finančno zavarovanje po 26. členu te pogodbe.

Izvajalec mora dokončnemu obračunu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu finančnega zavarovanja, v kolikor ni predloženo v roku iz 26. člena te pogodbe ali skupaj s končno situacijo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi situacij se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Pogoj za plačilo končnega obračuna, ki ga izvajalec izdela po zaključku in izvedbi vseh pogodbenih del ter uspešno izvedenem prevzemu del, je, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Rok plačila končnega računa je najkasneje 30. dan od prejema situacije in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za dobavljeno opremo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Naročnik plača letni servis opreme in naprav določen v 24. členu te pogodbe po uspešno opravljeni vsakoletni storitvi na podlagi potrjenega dokumenta o izvedenem servisiranju opreme in naprav, in sicer najkasneje 30. dan od uradnega prejema računa.

POGODBENA KAZEN

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik v primeru zamude pogodbenega roka iz 6. člena te pogodbe, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti del s katerimi zamuja z vključenim DDV iz ponudbenega predračuna, vendar največ 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik v primeru delne ali v celoti neizpolnjene izvajalčeve pogodbene obveznosti bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik v primeru zamude pri odpravi napak v garancijskem roku izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR za vsak delovni dan zamude roka.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo ali zamude s pravilno izpolnitvijo  izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov in vso škodo zaradi slabe ali nestrokovne izvedbe del, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

##### VEČ IN MANJ DELA TER NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA

- člen

Več in manj dela predstavljajo večje oziroma manjše količine del od predvidenih v osnovni ponudbi, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta več dela (njihov obseg je skupaj z nepredvidenimi deli iz drugega odstavka 15. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe. Izvajalec mora ponuditi izvedbo več del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe.

Za izvedbo več del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, pri čemer prav tako velja, da se dela obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe.

- člen

Nepredvidena dela so tista dela, ki v osnovni ponudbi niso specificirana, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta nepredvidena dela (njihov obseg je skupaj z več deli iz drugega odstavka 14. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih stroških. Izvajalec mora ponuditi izvedbo nepredvidenih del, izvedejo pa se po pisni potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe ter nadzornika.

Za izvedbo nepredvidenih del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi.

Cene na enoto za izvedbo nepredvidenih del iz tega člena naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji na osnovi pridobljenih ponudb konkurenčnih izvajalcev ter na osnovi cenika materialov, delovne sile in prevozov ter gradbenih norm Giposs ali drugih ustreznih norm.

- člen

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izvedbo predmeta pogodbe, so pa potrebna.

Za izvedbo dodatnih del, za katera naročnik ocenjuje, da iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogoče zamenjati izvajalca in bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi. Izvajalec mora ponuditi izvedbo dodatnih del, izvedejo pa se po sklenitvi aneksa k tej pogodbi. Vrednost dodatnih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji.

- člen

Vrednost nepredvidenih del iz 15. člena te pogodbe in dodatnih del iz 16. člena te pogodbe skupno (kumulativno) ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti, pri čemer se v navedeni % všteva 10 % vrednosti del iz drugega odstavka 14. člena te pogodbe in drugega odstavka 15. člena te pogodbe.

- člen

Naročnik si v okviru predmeta pogodbe pridržuje pravico med izvajanjem del spreminjati projektno dokumentacijo ter obseg in vrsto pogodbenih del. Morebiten vpliv sprememb na pogodbeni rok mora z vpisom v gradbeni dnevnik potrditi nadzor. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe, ki so posledica spremenjenega obsega del in/ali vrste del, bosta pogodbeni stranki dogovorili pred začetkom izvedbe del s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se obvezuje:

- uvesti izvajalca v delo v skladu s 6. členom te pogodbe,

- omogočiti izvajalcu dostop do delovnega mesta in zagotoviti pogoje za izvajanje del,

- imenovati nadzornika ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

- plačati opravljeno delo, skladno s potrjenimi situacijami/potrjenim računom.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvajati dela strokovno in kakovostno po veljavnih predpisih, normativih in standardih, in sicer skladno s popisom del iz ponudbenega predračuna ter skladno z navodili predstavnika naročnikovega skrbnika pogodbe in pooblaščenega nadzornika,

- izvajati dela skladno s projektno dokumentacijo, s popisom del iz ponudbenega predračuna, s pogoji javnega naročila, po splošnih zahtevah naročnika, ki so del razpisne dokumentacije ter navodilih skrbnika pogodbe s strani naročnika, tehničnega skrbnika pogodbe s strani naročnika in nadzornika pooblaščenega s strani naročnika.

- voditi gradbeni dnevnik,

- enkrat letno servisiranja opreme v času garancijske dobe,

- izvajalec mora pri izvedbi del ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnosti in zdravja pri delu (samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja varstva pri delu, veljavnim v RS) ter ravnanja z odpadki.

- da bo, v kolikor bo dela izvajal s podizvajalcem, jamčil za podizvajalca in da bo le ta dela izvajal v skladu z določili te pogodbe,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika,

- upoštevati predpise varstva pri delu  ter dela organizirati tako, da je delo drugih izvajalcev in uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno,

- izvajalec mora glede na naravo dela upoštevati režim in red, ki velja v objektih, kjer se bodo izvajala dela.

- izvajalec mora pri ureditvi delovišča zagotoviti naročniku-uporabniku neoviran dostop na objekt ter čim manj ovirano manipulacijo s službenimi vozili okoli objekta. Upoštevati mora tudi režim in red, ki velja znotraj območja kjer se izvajajo pogodbena dela,

- prisotnost poklicne gasilske brigade ali prostovoljnega gasilskega društva pri izvedbi vročih del na objektu zaradi zagotavljanja požarne straže.

- izvajati sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in ostalih prostorov ter površin, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del. Poskrbeti mora za sprotni odvoz odpadkov. Gradbene odpadke odpeljati na javno deponijo v skladu z veljavnim predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki. Izvajalec mora dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov.

- poskrbeti za ustrezno protiprašno in mehansko zaščito obstoječe opreme, prostorov in površin, ki so podvrženi vplivom izvajanja del.

- izvajalec mora pred vgradnjo dostaviti ustrezne ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo, ki bodo vgrajeni in inštalirani, iz katerih bodo jasno razvidne tehnične značilnosti ponujenega. Ponujeno se lahko vgradi šele po potrditvi s strani naročnika imenovanega izvajalca strokovnega nadzora.

Obveznosti izvajalca pred pričetkom izvajanja del:

- sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo,

- po uvedbi v delo in najmanj 7 dni pred pričetkom izvajanja gradbenih del mora izvajalec koordinatorju za varnost in zdravje pri delu, ki ga izbere naročnik, za izdelavo varnostnega načrta posredovati vse podatke o predvideni tehnologiji, ki se bo uporabila na gradbišču, gradbeni opremi, strojih ter številu in strukturi zaposlenih delavcev,

- z naročnikom in koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu sodelovati pri izdelavi načrta organizacije gradbišča,

- gradbišče ograditi ter označiti z gradbiščno tablo (naročnik zagotovi podatke v roku),

- gradbišče organizirati skladno z načrtom organizacije gradbišča,

- pri izvajanju del ravnati skladno z usmeritvami koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolžan z gradbenimi odpadki ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

V primeru, da pri izvajanju gradbenih del, količina nastalih odpadkov presega mejne vrednosti določene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je izvajalec dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču/delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni list).

Izvajalec je dolžan po končanem delu zapustiti objekte in okolico objektov urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

- člen

Če naročnik med izvajanjem del ugotovi nepravilno ali nekakovostno uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe po določilih Obligacijskega zakonika.

- člen

Vodja del po tej pogodbi je ____________________________ /vpiše se ime in priimek/

V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo  objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije, po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Za to spremembo ni potrebno skleniti aneksa.

GARANCIJA

- člen

Izvajalec zagotavlja splošno garancijo za izvedena dela in vgrajeni material oziroma opremo za obdobje  2 let od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Garancijska doba za vgrajene fasadne sisteme in strešno kritino je najmanj 10 let od dneva podpisa zapisnika o prevzemu.

Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru napake v času garancijskega roka ali z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu del začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v času trajanja garancijskega roka, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor napake v postavljenem roku ne odpravi sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Izvajalec mora v garancijskem roku za izvedena dela in vgrajeni material oziroma opremo zagotavljati na lokaciji naročnika odpravo napak na poziv naročnika. Odzivni čas za odpravo napak je 8 ur od prijave napake, če je napaka javljena do 12.00 ure, če je napaka prijavljena po 12 uri pa naslednji delovni dan. Odzivni čas je čas od prijave do prihoda serviserja.

Čas za odpravo napak je največ 48 ur od prijave napake oziroma najkasneje naslednji delovni dan po preteku omenjenega roka. Delovni dnevi so od ponedeljka do petka razen praznikov, ki so dela prosti v RS.

- člen

Izvajalec mora v garancijskem roku zagotavljati na lokaciji naročnika letni servis opreme in naprav ter mora naročniku predložiti dokument o izvedbi servisa v obliki delovnega naloga ali poročila. V ceno servisiranja v garancijskem roku mora biti vključen tudi ves potreben potrošni material kot material, ki ga predpiše proizvajalec opreme in je potreben pri izvedbi vsakokratnega servisa. Izvajalec je dolžan naročniku predlagati izvedbo servisa naročnik pa po posvetu z izvajalcem določi točen datum in uro.

- člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe, to je _________ EUR za sklop ____/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati od njegove izdaje še 450 dni /velja za sklopa 1 in 2/ oziroma 360 dni /velja za sklop 3/.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrnjena.

- člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj 2 let od njegove izdaje. Najkasneje 30 dni pred potekom mora ponudnik predložiti novo zavarovanje, in sicer za naslednjih 5 let v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV in najkasneje 30 dni pred potekom te dobe še finančno zavarovanje z veljavnostjo treh let v višini 3 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec lahko namesto novega kavcijskega zavarovanja zavarovalnice oz. bančne garancije predloži dodatek k obstoječemu kavcijskemu zavarovanju.

Predloženo finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka je pogoj za izstavitev računa iz 12. člena te pogodbe.

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje 15 dni pred potekom finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka tega člena, naročniku posredoval kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali finančno zavarovanje »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe, to je __________ EUR za sklop ____ /izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka, ki velja najdlje do roka iz 23. člena te pogodbe. Izvajalec lahko namesto novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku predloži dodatek k obstoječem finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec bo najkasneje v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 16. členom GZ-1, z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku). Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z  opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

PODIZVAJALCI

- člen

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________. /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21 in 10/22 v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava ponudnika o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

HIŠNI RED IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE V ZVEZI S PODPORO IZ SKLADOV

32. člen

Izvajalec je dolžan pri obveščanju in komuniciranju v javnosti upoštevati zahteve vsakokrat veljavnega Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

V skladu z zahtevami iz prejšnjega odstavka se izvajalec zaveže, da bo za potrebe obveščanja in komuniciranja navajal primeroma Republiko Slovenijo in EU ter Kohezijski sklad, npr. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada«.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika pri prodajni pogodbi oz. pogodbi z elementi prodaje; v tem primeru se črta zgornji odstavek/.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sprejete v pisni obliki kot aneks k pogodbi.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz 25. in 27. člena te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico do predčasne prekinitve pogodbe do zaključka uvedbe v delo izvajalca, v kolikor ne bodo zagotovljena proračunska sredstva z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)