DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-G0214

zamenjava ALU STAVBNEGA POHIŠTVA NA STAVBi TV CENTRA

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Splošni pogoji	7

3.2	Tehnične zahteve in projektna dokumentacija	8

3.3	Ogled lokacije	8

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	10

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	10

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	10

4.1.2	Jezik	10

4.1.3	Označevanje	10

4.1.4	Vsebina ponudbe	10

4.1.5	Predložitev ponudbe s podizvajalci	10

4.1.6	Skupna ponudba	11

4.1.7	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	11

4.1.8	Oblika ponudbe	11

4.1.9	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	11

4.1.10	Veljavnost ponudb	12

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	12

4.2.1	Podatki o ponudniku oziroma podizvajalcu ali partnerju (OBR-1)	12

4.2.2	Izjava o podizvajalcih in seznam podizvajalcev (OBR-1B)	12

4.2.3	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	12

4.2.4	Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3)	12

4.2.5	Specifikacija ponudbe (OBR-4)	14

4.2.6	Referenčna izjava ponudnika (OBR-5)	14

4.2.7	Referenčna izjava vodje del (OBR-6)	15

4.2.8	Izjava o izvedbi del v zahtevanih rokih (OBR-7)	15

4.2.9	Izjava o izpolnjevanju strokovnih in tehničnih zahtev (OBR-8)	15

4.2.10	Izjava o zagotavljanju garancijske dobe (OBR-9)	15

4.2.11	Izjava o prilagajanju potrebam naročnika (OBR-10)	15

4.2.12	Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj (OBR-11)	15

4.2.13	Izjava o varovanju podatkov (OBR-12)	16

4.2.14	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-13A)	16

4.2.15	Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (OBR-13B)	16

4.2.16	Vzorec pogodbe (OBR-14)	16

4.2.17	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-15)	16

4.2.18	Potrdilo o ogledu lokacije (OBR-16)	17

4.2.19	ESPD obrazec	17

4.2.20	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev	17

4.3	Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje	18

4.3.1	Preverjanje razlogov za izključitev	18

4.3.2	Preverjanje pogojev za sodelovanje	19

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	19

5.1	Primer dveh ponudb z enakim NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA	19

6	MOŽNOST REVIZIJE	20

6.1	Pravna podlaga in roki za vložitev	20

6.2	Način vložitve revizije	20

7	OBRAZCI	20

Podatki o ponudniku oziroma podizvajalcu ali partnerju	21

Izjava o podizvajalcih in seznam podizvajalcev	22

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	23

Referenčna izjava ponudnika	26

Referenčna izjava vodje del	27

Izjava o izvedbi del v zahtevanih rokih	28

Izjava o izpolnjevanju strokovnih in tehničnih zahtev	29

Izjava o zagotavljanju garancijske dobe	30

Izjava o prilagajanju potrebam naročnika	31

Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj	32

Izjava o varovanju podatkov	33

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	34

Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi	35

Vzorec pogodbe	36

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	49

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	50

Potrdilo o ogledu lokacije	52

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo odprtem postopku za:

zamenjavo ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 1. 8. 2022 do 8:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15409

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 1. 8. 2022 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 22. 6. 2022	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala s strani generalnega direktorja pooblaščena strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdal generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so projektiranje, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela za prenovo oziroma zamenjavo stavbnega pohištva na objektu TV stavbe naročnika RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.

Dela, ki so predmet naročila, obsegajo:

- Izvedbeno dokumentacijo (PZI);

- Demontaža obstoječega stavbnega pohištva in ostalih elementov za kvalitetno vgradnjo novih;

- Izdelavo, dobavo in vgradnjo vzorčnega okna;

- Izdelavo, dobavo in montažo novega stavbnega pohištva;

- GOI dela za preureditev pisarn;

- Izdelavo dokumentacije o izvedenih delih (PID, DZO)

Podrobne tehnične zahteve naročnika in predmet javnega naročila so razvidne iz naslednjih dokumentov, ki so priloga te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih ponudniki, ob pripravi svoje ponudbe, morajo v celoti upoštevati:

- Idejna zasnova (IDZ) projekta s popisom del;

- Tehnično poročilo;

- Zahteve Naročnika: Tehnične specifikacije za projektiranje in izvedbo del.

Predmet javnega naročila je razdeljen na 3 ločene faze, razdeljene v zaključene sklope in sicer:

- I. faza zamenjave stavbnega pohištva bo potekala v letu 2022 in bo predvidoma zajemala naslednje sklope: TRAK FF (sklop 2, sklop 3 in sklop 4) in TRAK BW (sklop 1 in sklop 2);

- II. faza zamenjave stavbnega pohištva bo potekala v letu 2023 in bo predvidoma zajemala naslednje sklope: TRAK BW (sklop 1-1, sklop 3, sklop 4, sklop 5 in sklop 6) in TRAK AZ (sklop 1);

- III. faza zamenjave stavbnega pohištva bo potekala v letu 2024 in bo predvidoma zajemala naslednje sklope: TRAK BW (sklop 7, sklop 8, sklop 9, sklop 10 in sklop 11) in TRAK TT (sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5 in sklop 6 ter ostala dela).

Podrobnosti posameznih sklopov so razvidne iz projektne dokumentacije, opisane v točki 3.2. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob tem naročnik opozarja, da se lahko obseg posamezne faze in zaporedje sklopov naknadno preoblikujejo, glede na organizacijo izvedbe del in razpoložljiva finančna sredstva.

V okviru predvidenega obsega del naročnik zahteva, da ponudniki izdelajo kompletno PZI dokumentacijo in jo predložijo v pregled in potrditev najkasneje 30 dni pred vgradnjo stavbnega pohištva za posamezno fazo, kar izvajalec prikaže v podrobnem terminskem planu posamezne faze.

Naročnik in nadzornik bosta dokumentacijo pregledala, podala pripombe ali potrdila.

Ponudnik je dolžan izdelati in vgraditi 1 vzorčno okno, ki ga naročnik in nadzornik pregledata, podata pripombe oz. potrdita. Vzorčno vgrajeni elementi in PZI dokumentacija z vsemi morebitnimi popravki mora biti potrjena najkasneje v roku 10 dni od vgradnje oz. prejema.

Izvajalec lahko začne izvajati dela na objektu šele po potrditvi projektne dokumentacije in potrditvi vgrajenega vzorčnega okna oz. morebitnih sprememb.

## Splošni pogoji

Ponudnik je dolžan:

- Pogodbene obveznosti izvajati gospodarno, v korist naročnika, pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, ob upoštevanju omejitev gibanja in morebitnih občasnih prekinitev del glede na celodnevno redno dejavnost naročnika.

- V roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe pogodbenega obsega del, ki so potrebne za uspešno dokončanje projekta.

- Pogodbene obveznosti izvajati v soglasju z naročnikom, nadzorniki in projektanti. V primeru, da soglasja ne bi mogel doseči, ali v primeru vpisov v gradbeni dnevnik, ki bi za posledico lahko imeli naročnikovo pravno ali finančno obveznost, mora ponudnik  naročnika o tem nemudoma obvestiti, in sicer s pisno obrazložitvijo in priporočili za nadaljnje postopke. V tem primeru mora naročnik zavzeti pisno stališče v najkrajšem možnem času. V primeru, da ponudnik naročnika ne obvesti pravočasno in zaradi tega naročniku nastane škoda, je ponudnik dolžan povrniti naročniku nastalo škodo.

- Pogodbene obveznosti izvajati z imenovanimi strokovno usposobljenimi sodelavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit ter potrebne delovne izkušnje pri izvedbi sorodnih del, kot to izhaja iz zahtev Gradbenega zakona.

- V času izvajanja del zagotoviti stalno prisotnost vodje del. Za zagotavljanje stalne prisotnosti se smatra dnevna prisotnost, v času gradnje, kar pomeni dneve, ko izvajalec gradnje dela na gradbišču tudi dejansko izvaja. Dokazilo, da je bila dnevna prisotnost zagotovljena je podpis gradbenega dnevnika za tisti dan.

- Redno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ne glede na pogodbeno določeno pogodbeno klavzulo »ključ v roke« .

- Omogočiti stalno izvajanje nadzora na gradbišču s strani naročnika, vodje nadzora in ostalih odgovornih nadzornikov in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, po potrebi pa sodelovati tudi s soglasodajalci, upravnimi organi, inšpekcijskimi službami in drugimi udeleženci v času gradnje.

- Izvajalec je dolžan izdelati PZI dokumentacijo, v sklopu katere je dolžan najmanj 30 dni pred naročilom materiala vodji nadzora in naročniku predložiti v pregled dokazila o  ustreznosti in skladnosti gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opreme (certifikati, atesti, izjave o skladnosti ), predvidenih za vgradnjo in pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti s potrjeno dokumentacijo pred vgradnjo s strani vodje nadzora, za posamezno fazo. V primeru, da originalna dokazila, atesti ter certifikati niso v slovenskem jeziku, mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski  jezik.

- Izvajalec je dolžan izdelati PZI dokumentacijo, v sklopu katere je dolžan izdelati in najmanj 30 dni pred naročilom materiala vodji nadzora in naročniku predložiti v pregled in potrditev izvedbene oz. delavniške načrte in risbe, z vsemi detajli pritrjevanja in montaže oz. vgradnje, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del, skladno s tehničnimi zahtevami naročnika (RAL montaža, stikovanja in tesnenja, dilatacije, sidranje stavbnega pohištva, strešne in fasadne zaključke, obrobe, police itd.). Kompletno PZI dokumentacijo mora predložiti v pregled in potrditev vodji nadzora in naročniku predložiti najmanj 30dni pred vgradnjo stavbnega pohištva za posamezno fazo.

- Ponudnik mora izdelati načrt o organizaciji gradbišča in zagotoviti vse potrebno za varno izvedbo del. Pri izdelavi načrta o organizaciji gradbišča je ponudnik dolžan upoštevati lokacijo predmetne gradnje, omejitve glede dostopa in transporta in etapnost izvedbe del.

- Urediti gradbišče skladno z varnostnim načrtom s stalnim zagotavljanjem ustrezne ureditve delovanja in zavarovanja gradbišča, gradbiščnih dostopov, deponij materiala in sprotnih odvozov odpadkov, vse skladno z zahtevami naročnika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Pri organizaciji je ponudnik dolžan upoštevati lokacijo predmetne gradnje in pridobiti vsa dovoljenja.

- Ves čas gradnje fotodokumentirati  posamezne faze dela in detajle vgradnje, s čemer dokazuje tehnično in kvalitetno ustreznost vgrajenih gradbenih proizvodov in same vgradnje. Urejeno fotodokumentacijo, iz katere je razvidna lega in pozicija fotografiranega dela na stavbi, zlasti za dele, ki po montaži niso več dostopni oz. vidni, mora shraniti na CD in jo 15 dni pred napovedano primopredajo posameznega etape ali faze predati naročniku. Po končani posamezni etapi ali fazi mora izdelati in predati naročniku dokumentacijo o izvedenih delih, z vsemi dokazili o ustreznosti vgrajenih materialov in termovizijo objekta, s katero dokaže ustreznost vgradnje.

- V izvedbene načrte sproti vnašati vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in po dokončanju izvedbenih del predati naročniku Projekt izvedenih del (PID) in Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), potreben za uspešno opravljeno primopredajo objekta posamezne etape ali faze.

- Varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh načrtov, postopkov razpisov in pogodbenih določil.

- Pred oddajo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati razpisno dokumentacijo in v primeru nejasnosti naročniku zastaviti vprašanja na način naveden v točki 4.1.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kasnejših pripomb na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik ne bo upošteval.

- V času izvajanja del poskrbeti za zaščito, objektov, naprav in opreme RTV Slovenija ter sosednjih nepremičnin pred poškodbami in emisijami.

- Upoštevati vse zahteve in pogoje iz Tehničnih specifikacij za projektiranje in gradnjo, ki so sestavni del tehničnih zahtev naročnika.

## Tehnične zahteve in projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija za dela, ki so predmet tega javnega naročila, je bila izdelana s strani EUTRIP d.o.o., in sicer: Idejna zasnova (IDZ), Tehnično poročilo in Zahteve Naročnika: Tehnične specifikacije za projektiranje in izvedbo del. Projektna dokumentacija vključuje tudi natančen popis del, ki so potrebna za celovito izvedbo tega javnega naročila.

Ločeno od projektne dokumentacije naročnik objavlja enak popis del tudi na svoji spletni strani.

Projektna dokumentacija je na voljo na zgoščenki (CD medij). Podlaga za izročitev projektne dokumentacije je s strani ponudnika podpisana Izjava o varovanju podatkov (OBR-12).

Ponudnik lahko tehnične zahteve naročnika pridobi neposredno na ogledu lokacije.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih del ter naknadnih podražitev iz naslova napačnega tolmačenja ali razumevanja tehničnih zahtev naročnika, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v tehničnih zahtevah naročnika niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila ponudnik lahko predvidel.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb navedenih tehničnih zahtev naročnika, ki jih je ponudnik dolžan upoštevati pri izvedbi del, o čemer se bosta ponudnik in naročnik dogovorila z dodatkom k pogodbi.

## Ogled lokacije

Ogled lokacije je za vse zainteresirane ponudnike OBVEZEN. Pred pričetkom ogleda mora ponudnik naročniku predložiti:

- podpisano pooblastilo* za sodelovanje na ogledu lokacije za javno naročilo z interno oznako JN-G0214;

- podpisano Izjavo o varovanju podatkov (OBR-12).

Ponudniki se morajo na obvezen ogled lokacije prijaviti najkasneje 2 delovna dni pred željenim terminom ogleda. Obvezen ogled lokacije je mogoč od vključno 27. 6. 2022 do vključno 18. 7. 2022.

Ponudnik in naročnik bosta s pomočjo elektronske pošte ali telefonskega klica uskladila točen termin ogleda.

Ponudniki se na obvezen ogled prijavo:

- z elektronsko pošto na naslov: javna.narocila@rtvslo.si s pripisom »Ogled lokacije za JN-G0214«

* Oseba ponudnika, ki se namerava udeležiti obveznega ogleda, mora na ogled prinesti s strani ponudnika podpisano pooblastilo. Iz pooblastila mora biti razvidno ime osebe, ki se v imenu ponudnika udeležuje ogleda ter da je pooblastilo izdano za namen izvedbe ogleda. Oseba ponudnika mora svojo identiteto verificirati s predložitvijo osebnega dokumenta.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki so vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ali napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 22. 7. 2022 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vse morebitne spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. Potrdila (atesti, certifikati itd.) iz točke 4.2.21 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so lahko predložena tudi v angleškem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, potrebna za dokončanje del po projektni dokumentaciji iz točke 3.2 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Predložitev ponudbe s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od navedenih podizvajalcev, ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17 in 4.2.19.

V kolikor podizvajalec zahteva direktna plačila, mora dodatno predložiti še Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pogodb, ki jih ima sklenjene s svojimi podizvajalci, s katerimi nastopa pri tem javnem naročilu. Iz predložene pogodbe morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost.

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne naknadne zamenjave podizvajalca oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca, pridobil pisno soglasje naročnika. Ob tem mora ponudnik za vsakega izmed novih podizvajalcev naročniku predložiti:

- Za vsakega novega podizvajalca dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17 in 4.2.19.

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

- Pogodbo sklenjeno z novim podizvajalcem iz katere morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost

- Lastno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

### Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17 in 4.2.19.

Izvajalci v primeru skupne ponudbe določijo vodilnega partnerja v skupni ponudbi. Vodilni partner je izvajalec, ki mora imenovati vodjo del.

Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora jasno izhajati odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 1. 10. 2022. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.4 Dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila v obliki word, excel ali pdf.

Obrazec Specifikacija ponudbe (OBR-4), zahtevan v točki 4.2.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna / Rekapitulaciji (OBR-3) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotno Specifikacijo ponudbe (OBR-4) - naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.21 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku oziroma podizvajalcu ali partnerju (OBR-1)

### Izjava o podizvajalcih in seznam podizvajalcev (OBR-1B)

Ponudnik predloži seznam podizvajalcev (OBR-1B) samo v primeru, da nastopa s podizvajalci.

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3)

Obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) mora biti izdelan v skladu z vsebino tehničnega dela Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Cena navedena na obrazcu Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) mora biti izražena v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cena mora biti fiksna in se ne sme spreminjati do konca trajanja te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo skladno s ponudbeno ceno s klavzulo »ključ v roke« izvedel vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo predmeta pogodbe. Ponudbena cena vključuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

V ponudbeni ceni ponudnika so vključeni vsi stroški, kot so:

- stroški za izdelavo PZI dokumentacije, z vsemi izmerami in predhodnimi posnetki stanja na objektu in delavniškimi načrti;

- stroški izdelave projekta izvedenih del (PID) dokumentacije in Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) z vsemi dokazili o kvaliteti vgrajenih materialov;

- stroški organizacije gradbišča, pripravo delovišča, zaščite znotraj in zunaj objekta, zapore cest, morebitne takse ali nadomestila za uporabo in/ali poseg na javne površine;

- stroški energentov za realizacijo pogodbenih del;

- stroški vseh potrebnih delovnih, lovilnih in drugih pomožnih odrov za realizacijo pogodbenih del;

- vsa potrebna zavarovanja objekta,  pisarniške in tehnološke (studijske) opreme in javnih površin, ki mejijo na območje gradbišča objekt (opiranja, razpiranja, podpiranja, zaščite pred poškodbami, emisijami (zlasti prah v studijskih in drugih tehničnih prostorih),

- stroški soglasij, mnenj, dokazil in izjav o gradbenih proizvodih,

- stroški transporta novih in obstoječih elementov, vštevši vsa nakladanja, razkladanja in dviganja - do objekta in po objektu, ter pripravo delovišč,

- stroški demontaže stavbnega pohištva in pripadajočih delov (vključno slepi okvir okna, zunanja senčila, notranja senčila, police, obrobe, in podobno),

- ponovna montaža notranjih senčil,

- stroški čiščenja območja gradnje, prostorov, transportnih poti in vgrajenega  stavbnega pohištva med deli in po zaključku del;

- stroški čiščenja delovišč ter odstranitev gradbenih odpadkov in embalaže in drugih nevarnih ovir po izvedenih delih, odvoz na deponijo, plačilo taks,

- kilometrina, morebitni potni stroški, cestnine, nočitve itd.,

- stroški vseh izmer, meritev in termovizije objekta

- vsa druga dela in stroške, kot to izhaja iz Tehničnih specifikacij za projektiranje in gradnjo, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pogodbe in tehničnih zahtev naročnika, ki so potrebni za varno in kvalitetno izvedbo del.

- vsa druga dela in stroške, ki so potrebni za varno in kvalitetno izvedbo del.

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu oz. objektu ter napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

Dela se bodo obračunavala v skladu s stopnjo dokončanosti posamezne faze. Obračun se bo vršil po naslednjih mejnikih in višini zneskov:

| Pogodbeni mejnik za izplačilo posamezne faze | Višina plačila glede na vrednost posamezne faze |
| --- | --- |
| Po potrditvi in oddaji PZI dokumentacije ter vgrajenega vzorčnega elementa | 5 % vrednosti posamezne faze |
| 100 % izvedenih del za fazo oz. stopnja dokončanosti pogodbenih del za posamezno fazo (100 % površin vgrajenega stavbnega pohištva, z vsemi zaključnimi deli), ki jo potrdi nadzornik | 90 % vrednosti posamezne faze |
| Po primopredaji in potrditvi ter oddaji PID in DZO dokumentacije | 5 % vrednosti posamezne faze |

Za izvedena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali in oprema fiksno in dokončno vgrajeni oz. spojeni z objektom. Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi s prevzemnim zapisnikom na kvalitativnem prevzemu. Ponudnik je dolžan s tem seznaniti in pogodbeno zavezati tudi svoje podizvajalce.

Pogodbena dela so končana, ko je zaključena izvedba vseh del, predana PID in DZO dokumentacija, in potrjen končni obračun. Na podlagi pisnega obvestila ponudnika, da so pogodbena dela končana, ponudnik in naročnik pristopita k primopredaji objekta naročniku in končnemu prevzemu.

Cene posameznih ponudbenih elementov oz. izvedbenih del, ki niso točno zajete v popisu del, morajo biti na osnovi enakih kalkulativnih elementov usklajene z vsebinsko najprimerljivejšimi ponudbenimi elementi oz. izvedbenimi deli iz popisa del, kar mora ponudnik pred izvedbo dokazati z analizo cene za oba primerljiva elementa oz. izvedbeni deli.

Plačilni pogoji za posamezno fazo:

- 95 % - v roku 30 dni po potrditvi računa izstavljenega po posameznem pogodbenemu mejniku v okviru posamezne faze, potrjenem s strani vodje nadzora in predstavnika naročnika in pravilno izstavljenim e-računom.

- 5 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu vseh izvedenih del po tej pogodbi oz. po posamezni fazi in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika in ponudnika ter po predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Rok izvedbe:

Rok v katerem morajo biti izvedbena dela zaključena, je trideset (30) mesecev, predvidoma za I. fazo konec leta 2022, za II. fazo konec leta 2023 in za III. fazo konec leta 2024 .

Ponudnik mora poleg izpolnjenega obrazca Izjava o izvedbi del v zahtevanih rokih (OBR-7) predložiti tudi lasten plan dinamike del po fazah in sklopih.

Rok za dokončanje vseh del bo določen v terminskem planu / plan dinamike del po fazah in sklopih, ki bo predstavljal Prilogo 2 pogodbe. Terminski plan bo izdelal izbrani ponudnik, potrdil pa naročnik in vodja nadzora, v roku 10 dni po podpisu pogodbe.

Vsaj en mesec pred začetkom posamezne faze, izbrani ponudnik naročniku v potrditev posreduje usklajen podroben terminski plan izvedbe del, razdeljen po vrstah del za vsak sklop znotraj posamezne faze:

- PZI dokumentacija in delavniški načrti,

- izdelava stavbnega pohištva,

- demontaža obstoječega

- montaža novega stavbnega pohištva,

- izvedba vseh ostalih del po vrstah (obrtniška,  inštalacijska in druga dela)

- pregled izvedenih del, odprava pomanjkljivosti, predaja dokazne dokumentacije - PID,  DZO.

Ponudnik naj predvidi menjavo stavbnega pohištva na način in v terminih, da bodo delovni procesi v stavbi potekali čimbolj nemoteno.

Ponudnik je pri pripravi terminskega plana dolžan upoštevati, da bo objekt v času izvedbe del v obratovanju. Upoštevati mora omejitev gibanja in morebitne občasne prekinitve del, glede na celodnevno redno dejavnost RTV Slovenija. Omejitve bodo veljale za hrupna dela (povzročanje hrupa in vibracij).

### Specifikacija ponudbe (OBR-4)

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV in stopnjo DDV izraženo v odstotkih (%). Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji ponudbe ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek iz polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) v ustrezno tabelo. V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija ponudbe (OBR-4).

### Referenčna izjava ponudnika (OBR-5)

Ponudnik mora predložiti najmanj 2 (dve) referenčni izjavi, s katerima dokazuje, da je od 1. 1. 2015 izvedel zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, velikostnega razreda vsaj 500 m2 ali vrednosti več kot 500.000,00 € brez DDV. Dela morajo biti zaključena do roka za oddajo ponudb.

Ponudnik predloži referenčni izjavi na naročnikovem obrazcu Referenčna izjava ponudnika (OBR-6).

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri referenčne izjave neposredno pri izdajatelju reference.

### Referenčna izjava vodje del (OBR-6)

Ponudnik mora predložiti najmanj 2 (dve) referenčni izjavi vodje del, s katero dokazuje, da je od 1. 1. 2015 vodil dela pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva, velikostnega razreda vsaj 500 m2 ali vrednosti več kot 500.000,00 € brez DDV. Dela morajo biti zaključena do roka za oddajo ponudb.

Ponudnik predloži referenčno izjavo na naročnikovem obrazcu Referenčna izjava vodje del (OBR-7).

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri referenčne izjave neposredno pri izdajatelju reference.

### Izjava o izvedbi del v zahtevanih rokih (OBR-7)

### Izjava o izpolnjevanju strokovnih in tehničnih zahtev (OBR-8)

Ponudnik mora navesti vodjo del, ki izpolnjuje spodnje zahteve in predložiti zahtevana dokazila.

Vodja del mora imeti:

- izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Vodja del mora biti na dan odpiranja ponudb zaposlen pri ponudniku - v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas ali krajši delovni čas.

Kot dokazilo mora ponudnik v svoji ponudbi predložiti kopijo pogodbe o zaposlitvi za redno delovno razmerje, sklenjene med ponudnikom (delodajalcem) in vodjo del (delojemalcem) in M1 obrazec.

V primeru, da vodji del preneha redno delovno razmerje pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti iz predmetnega javnega naročila, mora ponudnik z obstoječim vodjo del skleniti novo redno delovno razmerje ali imenovati novega vodjo del, ki mora izpolnjevati enake pogoje kot prvotni vodja del. Redno delovno razmerje z obstoječim ali novim vodjo del mora biti sklenjeno najmanj do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti iz predmetnega javnega naročila.

### Izjava o zagotavljanju garancijske dobe (OBR-9)

### Izjava o prilagajanju potrebam naročnika (OBR-10)

### Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj (OBR-11)

Ponudnik mora predložiti izjavo zavarovalnice (OBR-11), s katero se zavarovalnica zavezuje, da bo ta v primeru ponudnikove sklenitve pogodbe z naročnikom, izdala naslednja zavarovalna kritja (police):

- Zavarovanje splošne odgovornosti:

  - Zavarovalna polica mora biti sklenjena za javno naročilo zamenjave stavbnega pohištva na stavbah TV centra, z interno oznako JN-G0214;

  - Zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 200.000 €.

- Gradbeno zavarovanje:

  - Zavarovanje vključuje zavarovanje vseh delov objekta v lasti in uporabi naročnika vključno s pripadajočo opremo na lokaciji naročnika

  - Zavarovanje vključuje zavarovanje sosednjih nepremičnin RTV Slovenija in drugih lastnikov, ki neposredno mejijo na območje gradbišča, vključno s komunalnimi vodi.

  - Zavarovalna polica mora biti sklenjena za javno naročilo zamenjave stavbnega pohištva na stavbah TV centra, z interno oznako JN-G0214;

  - Zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 200.000 €.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe, naročniku predložiti kopiji obeh zahtevanih zavarovalnih polic.

### Izjava o varovanju podatkov (OBR-12)

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-13A)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 30 dni od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (OBR-13B)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi) najkasneje v roku 10 dni po podpisu in prejemu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, izročiti naročniku garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu primopredajnega zapisnika.

### Vzorec pogodbe (OBR-14)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran in žigosan s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista. V kolikor ponudnik nastopa s partnerjem oz. podizvajalcem, mora biti vzorec pogodbe na enak način parafiran in žigosan s strani partnerjevega oz. podizvajalčevega zastopnika ali prokurista.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-15)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Potrdilo o ogledu lokacije (OBR-16)

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti dokazila o ustreznosti in skladnosti gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opreme, ki so jo ponudili in jo imajo namen vgraditi (certifikati, atesti, izjave o skladnosti, itd.). in pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti s potrjeno dokumentacijo pred vgradnjo s strani vodje nadzora.

Ponudniki morajo k ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi naslednjo tehnično dokumentacijo, s katero dokazujejo izpolnjevanje tehničnih specifikacij naročnika:

- Izjava št. 1 o lastnostih fiksno okno – glej točko 3.4.1 Tehničnih zahtev

- Izjava št. 2 o lastnostih za okno s krilom s steklom – glej točko 3.4.1 Tehničnih zahtev

- Izjava št. 3 o lastnostih za okno s krilom z ALU polnilom– glej točko 3.4.1 Tehničnih zahtev

Iz tehnične dokumentacije ponudnika morajo biti razvidne vse zahtevane lastnosti in ponujeni produkti morajo izpolnjevati vse zahtevane lastnosti, ki so opredeljene v tehničnih dokumentaciji naročnika oz. tehničnih specifikacijah naročnika.

V primeru, da originalna dokazila, atesti ter certifikati niso v slovenskem ali angleškem jeziku, mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski ali angleški jezik.

POMEMBNO:

Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti ločene PDF dokumente za posamezno izjavo, zahtevano v alinejah te točke Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da so določene izjave in dokazila, ki se nanašajo na posamezno zahtevano izjavo, večstranska ali razvrščena v različne dokumente, morajo ponudniki vsa dokazila, ki se nanašajo na posamezno izjavo oštevilčiti z oznakami 1.1, 1.2, 1.3  oziroma 2.1, 2.2. in tako naprej (pojasnilo: prva številka predstavlja izjavo na katero se nanaša, druga številka pa predstavlja posamezno stran) in združiti v en PDF dokument. Ponudniki dokumente označijo z roko v desnem zgornjem kotu.

Posamezen PDF dokument, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila za posamezno izjavo o lastnostih, morajo ponudniki jasno poimenovati (primer: v PDF dokumentu se nahajajo vsa dokazila in izjava o skladnosti za okno s krilom, zato ponudnik vse priloge v dokumentu oštevilči, kot zahtevano v zgornjem odstavku, in PDF dokument poimenuje »Izjava_1_lastnosti.pdf in tako naprej za vse ostale zahtevane izjave (2, 3, 4, 5 in 6).

Ponudniki morajo prav tako predložiti analizo cene na enoto za tipičen element stavbnega pohištva brez motorja in brez žaluzij, tipično okno O2.1, krilno okno z zasteklitvijo, dim. 1,55 m x 1,61 m.. Iz zahtevane analize cene morajo biti razvidni naslednji podatki:

- nabavna cena za Alu profil izbranega tipa

- nabavna cena za steklo izbranega tipa

- nabavna cena za okovje (kljuke, nasadila..)

- cena za montažo izbranega tipa okna

- transportni in drugi stroški

## Preverjanje sposobnosti in pogojev za sodelovanje

Ponudniki potrdijo izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD obrazca.

Skladno z določili 4. odstavka 89. člena ZJN-3 bo naročnik pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstil po merilih. Ponudbo, ki bo glede na merila dosegla najboljši rezultat, bo naročnik najprej preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila (tehnične zahteve). Če bo ponudba s tega vidika ustrezna, bo naročnik nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ponudnika ter v ta namen zahteval dokazila skladno z določili 77. in 78. člena ZJN-3.

### Preverjanje razlogov za izključitev

V zvezi z razlogi za izključitev bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo (skladno s 3. odstavkom 77. čl. ZJN-3) pozval ponudnika, da predloži potrdila iz kazenske evidence, ki izkazujejo, da »Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku republike Slovenije« (skladno s  prvim odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(1) Direktive 2014/24/EU).

Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Namesto potrdil pa lahko ponudnik predloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, na podlagi katerih bo ta potrdila pridobil naročnik sam.

- Naročnik bo (skladno z 9. odstavkom 77. čl. ZJN-3) podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah, preveril  v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje. Poizvedba v sistemu e-Dosje obsega naslednja preverjanje podatkov o izpolnjevanju pogojev oz. obveznosti:

- izpolnjevanje pogoja, da ponudnik ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (skladno z a) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- izpolnjevanje obveznosti na področju delovnega prava –  da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (skladno z b) točko 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in Direktivo 2014/24/EU);

- o izpolnjevanju davčnih obveznosti in plačilu prispevkov za socialno varnost - da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima svoj sedež, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe mora ponudnik imeti poravnane tudi vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let (skladno 2. odstavkom 75. člena  ZJN-3 in členom 57(2) Direktive 2014/24/EU).

### Preverjanje pogojev za sodelovanje

V zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril predvsem naslednje:

- Naročnik bo v javno dostopnih evidencah preveril, ali je ponudnik vpisan v poslovni register in registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Naročnik bo v zvezi s preverjanjem finančnega položaja (veza: ESPD obrazec, Del IV, B. Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve) ponudnika pozval, da mu pošlje obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Dokument na dan naročnikovega poziva ne sme biti starejši od enega meseca.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

# MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

## Primer dveh ponudb z enakim NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudila izvedbo zamenjave ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra za enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši rok izvedbe. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enak rok izvedbe, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudila tudi enako garancijsko dobo, bo izbran ponudnik, ki bo predložil več referenčnih izjav ponudnika. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudila tudi enako število referenčnih izjav ponudnika, bo izbran tisti ponudnik, ki bo predložil večje število referenčnih izjav vodje del.

# MOŽNOST REVIZIJE

## Pravna podlaga in roki za vložitev

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

## Način vložitve revizije

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 2.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku oziroma podizvajalcu ali partnerju

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Predmet: Zamenjava ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

Ponudnik		Podizvajalec			Partner

(ustrezno obkrožiti)

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Veljavnost ponudbe: ……………………. (najmanj do 1. 10. 2022)

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-1B

Naziv podjetja: …………………………..

Naslov: …………………………………..

## Izjava o podizvajalcih in seznam podizvajalcev

JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo:

- bomo ne glede na število podizvajalcev, v celoti odgovarjali za izvedbo javnega naročila;

- bomo v primeru morebitne zamenjave podizjavalca / podizvajalcev, o tem obvestili naročnika in izvedli zamenjavo šele po prejemu pisnega soglajsa naročnika.

Seznam podizvajalcev in odstotek njihove udeležbe pri izvedbi javnega naročila:

NAZIV: ……………………………………………………………………………………………………………….

NASLOV: ………………………………………………. POŠTNA ŠT. IN KRAJ: ………………………………

KONTAKTNA OSEBA: ……………………………….. TELEFON: …………………………………………….

UDELEŽBA PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA:

…………………………………… (izraženo v EUR), kar predstavlja …………… (% ponudbene vrednosti).

NAZIV: ……………………………………………………………………………………………………………….

NASLOV: ………………………………………………. POŠTNA ŠT. IN KRAJ: ………………………………

KONTAKTNA OSEBA: ……………………………….. TELEFON: …………………………………………….

UDELEŽBA PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA:

…………………………………… (izraženo v EUR), kar predstavlja …………… (% ponudbene vrednosti).

(Opomba naročnika: V kolikor ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, mora predložiti zahtevane podatke za vsakega izmed podizvajalcev.)

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci ali skupno ponudbo, mora ponudbi biti priložen obrazec Podatki ponudnika (OBR-1) za vsakega od podizvajalcev oziroma partnerjev.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-G0214

Ponudnik		Podizvajalec			Partner

(ustrezno obkrožiti)

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za zamenjavo ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki in dokumenti, podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da priloženi dokumenti ustrezajo originalom. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Ponudnik: …………………………..

Naslov: …………………………………..

POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Predmet: Zamenjava ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra

| Opis postavke | Ponudbena cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Zamenjava ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra |  |

Ponudnik v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) vpiše ponudbeno vrednost za celotni predmet javnega naročila.

Cena je  fiksna in se ne sme spreminjati do konca trajanja te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo skladno s ponudbeno ceno s klavzulo »ključ v roke« izvedel vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo predmeta pogodbe. Ponudbena cena vključuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

Plačilni pogoji za posamezno fazo:

- 95 % - v roku 30 dni po potrditvi računa izstavljenega po posameznem pogodbenemu mejniku v okviru posamezne faze, potrjenem s strani vodje nadzora in predstavnika naročnika in pravilno izstavljenim e-računom.

- 5 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu vseh izvedenih del po tej pogodbi oz. po posamezni fazi in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika in ponudnika ter po predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Rok izvedbe: ………………………… (največ 30 mesecev) mesece od uvedbe v delo.

Garancijska doba: ...................................... (najmanj 5 let) po primopredaji predmeta pogodbe.

Število referenc ponudnika: ……………………….. Število referenc vodje del: ………………………..

(ponudnik vpiše samo število referenc, ki jih prilaga)

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-4 (excel priloga)

SPECIFIKACIJA PONUDBE

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV in stopnjo DDV izraženo v odstotkih (%). Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji ponudbe ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek iz polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) v ustrezno tabelo. V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija ponudbe (OBR-4).

OBR-5

(ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenčni izjavi ponudnika)

Izdajatelj referenčne izjave: …………………………………..

Naslov .........................................................................

## Referenčna izjava ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Potrjujemo, da je:

………………………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

v obdobju od ………………………(datum) do …………………….(datum)

izvedel zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, velikostnega razreda najmanj 500 m2 ali v vrednosti več kot 500.00,00 € brez DDV.

Naveden gospodarski subjekt je izvedel zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, v višini …………………….. (EUR brez DDV).

Podatki o objektu / izvedenih delih:

| Naslov lokacije izvedenih del |  |
| --- | --- |
| Vrsta objekta |  |
| Obseg del (površina ali končni znesek zunanjega stavbnega pohištva brez DDV) |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |

Glede na:

- zagotovljeno odzivnost gospodarskega subjekta pri izvedbi naročila,

- korektnost in kakovost izvedbe,

- reševanje reklamacij in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter

- upoštevanje naročnikovih želja,

ocenjujemo poslovno sodelovanje z omenjenim ponudnikom v tem obdobju kot

DOBRO.

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi. Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika RTV Slovenija št.: JN-G0214 ter se v druge namene ne more uporabljati.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis izdajatelja reference:

........................................				                        .........................................

OBR-6

(ponudnik mora predložiti najmanj 2 referenčni izjavi vodje del)

Izdajatelj referenčne izjave: …………………………………..

Naslov .................................................................................

## Referenčna izjava vodje del

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Potrjujemo, da je:

………………………………………………………………………………………………………………………

(ime in priimek ter stalni naslov osebe)

v obdobju od ………………………(datum) do …………………….(datum) kot vodja del

izvedel zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, velikostnega razreda najmanj 500 m2 ali v vrednosti več kot 500.000,00 € brez DDV.

Navedena oseba je vodila dela pri izvedbi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, v višini ……………………………… (EUR brez DDV).

Podatki o objektu / izvedenih delih:

| Naslov lokacije izvedenih del |  |
| --- | --- |
| Vrsta objekta |  |
| Obseg del (površina ali končni znesek brez DDV zunanjega stavbnega pohištva) |  |
| Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika RTV Slovenija št.: JN-G0214 ter se v druge namene ne more uporabljati.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis izdajatelja reference:

........................................				                         .........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izvedbi del v zahtevanih rokih

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo opravili vsa zahtevana dela v roku

………………. mesecev od uvedbe v delo.

(Ponudnik vpiše rok izvedbe, ki ga zagotavlja. Rok ne sme biti daljši od 30 mesecev)

Ponudniki morajo kot prilogo k izjavi o izvedbi del v zahtevanih rokih predložiti plan dinamike del po fazah in sklopih.

Vsaj en mesec pred začetkom posamezne faze, izbrani ponudnik naročniku v potrditev posreduje usklajen podroben terminski plan izvedbe del, razdeljen po vrstah del za vsak sklop znotraj posamezne faze:

- PZI dokumentacija in delavniški načrti,

- izdelava stavbnega pohištva,

- demontaža obstoječega

- montaža novega stavbnega pohištva,

- izvedba vseh ostalih del po vrstah (obrtniška,  inštalacijska in druga dela)

- pregled izvedenih del, odprava pomanjkljivosti, predaja dokazne dokumentacije - PID,  DZO.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izpolnjevanju strokovnih in tehničnih zahtev

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo pri izvedbi javnega naročila zagotavljali stalno prisotnost zadostnega strokovnega kadra in delovne sile za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del;

- bo pri izvedbi javnega naročila stalno prisoten ………………………….. (ime in priimek) s številko licence …………………… (številka licence), ki izpolnjuje pogoje, določene v točki 4.2.9. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-G0214;

- bomo izpolnili vse tehnične zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-9

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o zagotavljanju garancijske dobe

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo garancijsko dobo ……………let (najmanj 5 let) za odpravo napak, s pričetkom od dne primopredaje objekta, ki je predmet tega javnega naročila.

Za opremo in naprave, ki imajo lastne garancijske listine, zagotavljamo garancijo najmanj 2 leti oziroma v enakem obsegu, kot je predvidena s strani dobaviteljev te opreme in naprav, razen v primeru, da je s popisi del zahtevan drugačen garancijski rok.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Naročniku bomo predali vso dokazno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Ponudnik		Podizvajalec			Partner

(ustrezno obkrožiti)

Naziv: ..................................................

Naslov: ......................................................

## Izjava o prilagajanju potrebam naročnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo vsa dela izvajali po veljavnih predpisih, normativih in standardih, v skladu s projektno dokumentacijo ter pravilih stroke na način in v terminih, da bodo delovni procesi v poslovni stavbi naročnika potekali nemoteno, ter ob upoštevanju omejitev gibanja in občasnih prekinitev del, glede na celodnevno redno dejavnost RTV Slovenija.

Zgoraj navedene omejitve veljajo za hrupna dela, kamor sodi povzročanje hrupa in morebitnih vibracij v poslovni stavbi naročnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11

Zavarovalnica ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru ponudnikove sklenitve pogodbe z naročnikom, izdali naslednja zavarovalna kritja:

- Zavarovanje odgovornosti

  - Zavarovalna polica bo sklenjena zgolj za javno naročilo zamenjave ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra, z interno oznako JN-G0214;

  - Zavarovalna vsota ne bo manjša od 200.000,00 €.

- Gradbeno zavarovanje

  - Zavarovanje bo vključevalo zavarovanje vseh delov objekta v lasti in uporabi naročnika, vključno s pripadajočo opremo na lokaciji naročnika;

  - Zavarovanje vključuje zavarovanje vseh sosednjih nepremičnin RTV Slovenija in drugih lastnikov, ki neposredno mejijo na območje gradbišča, vključno s komunalnimi vodi;

  - Zavarovalna polica bo sklenjena zgolj za javno naročilo zamenjave ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra, z interno oznako JN-G0214;

  - Zavarovalna vsota ne bo manjša od 200.000,00 €.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-12

Ponudnik		Podizvajalec			Partner

(ustrezno obkrožiti)

Naziv: ..................................................

Naslov: ......................................................

Izjava o varovanju podatkov

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo:

- vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07);

- hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-13A

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JAVNO NAROČILO JN-G0214

Izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 30 dni od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-13B

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

JAVNO NAROČILO JN-G0214

Izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom predložili garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

Garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bomo predložili najkasneje deset dni po podpisu in prejemu prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-14

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-G0214

Zamenjava ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa generalni direktor Andrej Grah Whatmough

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za zamenjavo ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 22. 6. 2022 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-G0214, sprejeti in navedeni v ponudbi ponudnika št. .............. z dne …….., ki predstavlja Prilogo 1 te pogodbe.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. člen

Predmet javnega naročila je zamenjava ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra.

POGODBENA VREDNOST

4. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za zamenjavo ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

V primeru, ko bo ponudnik dobavljal blago in opravljal s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo (standardne klasifikacije dejavnosti), se za namene DDV uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1.

(2) Cena navedena na obrazcu Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) mora biti izražena v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cena mora biti fiksna in se ne sme spreminjati do konca trajanja te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo skladno s ponudbeno ceno s klavzulo »ključ v roke« izvedel vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo predmeta pogodbe. Ponudbena cena vključuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

(3) V cenah ponudnika so vključeni vsi stroški, kot so:

- stroški za izdelavo PZI dokumentacije, z vsemi izmerami in predhodnimi posnetki stanja na objektu in delavniškimi načrti;

- stroški izdelave projekta izvedenih del (PID) dokumentacije in Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) z vsemi dokazili o kvaliteti vgrajenih materialov;

- stroški organizacije gradbišča, pripravo delovišča, zaščite znotraj in zunaj objekta, zapore cest, morebitne takse ali nadomestila za uporabo in/ali poseg na javne površine;

- stroški energentov za realizacijo pogodbenih del;

- stroški vseh potrebnih delovnih, lovilnih in drugih pomožnih odrov za realizacijo pogodbenih del;

- vsa potrebna zavarovanja objekta,  pisarniške in tehnološke (studijske) opreme in javnih površin, ki mejijo na območje gradbišča objekt (opiranja, razpiranja, podpiranja, zaščite pred poškodbami, emisijami (zlasti prah v studijskih in drugih tehničnih prostorih),

- stroški soglasij, mnenj, dokazil in izjav o gradbenih proizvodih,

- stroški transporta novih in obstoječih elementov, vštevši vsa nakladanja, razkladanja in dviganja - do objekta in po objektu, ter pripravo delovišč,

- stroški demontaže stavbnega pohištva in pripadajočih delov (vključno slepi okvir okna, zunanja senčila, notranja senčila, police, obrobe, in podobno),

- ponovna montaža notranjih senčil,

- stroški čiščenja območja gradnje, prostorov, transportnih poti in vgrajenega  stavbnega pohištva med deli in po zaključku del;

- stroški čiščenja delovišč ter odstranitev gradbenih odpadkov in embalaže in drugih nevarnih ovir po izvedenih delih, odvoz na deponijo, plačilo taks,

- kilometrina, morebitni potni stroški, cestnine, nočitve itd.,

- stroški vseh izmer, meritev in termovizije objekta

- vsa druga dela in stroške, kot to izhaja iz Tehničnih specifikacij za projektiranje in gradnjo, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pogodbe in tehničnih zahtev naročnika, ki so potrebni za varno in kvalitetno izvedbo del.

- vsa druga dela in stroške, ki so potrebni za varno in kvalitetno izvedbo del.

(4) Dela se obračunavajo po dejansko opravljenih količinah na podlagi knjige obračunskih izmer, potrjene s strani naročnika in vodje nadzora.

(5) Ponudnik ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih del ter naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne projektne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v projektni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

(6) Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu oz. objektu ter napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

ROKI IN NAČIN IZVEDBE

5. člen

(1) Ponudnik se obvezuje, da bo opravil vsa razpisana dela v predpisani kvaliteti in v pogodbenih rokih, skladno s predanim terminskim planom, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Ponudnik zagotavlja dokončanje vseh del v roku (največ) trideset (30) mesecev od uvedbe v delo.

(3) Rok za dokončanje vseh del bo določen v terminskem planu / plan dinamike del po fazah in sklopih, ki bo predstavljal Prilogo 2 pogodbe. Terminski plan bo izdelal izbrani ponudnik, potrdil pa naročnik in vodja nadzora, v roku 10 dni po podpisu pogodbe in je pogoj za uvedbo izvajalca v delo.

(4) Vsaj en mesec pred začetkom posamezne faze, izbrani ponudnik naročniku v potrditev posreduje usklajen podroben terminski plan izvedbe del, razdeljen po vrstah del za vsak sklop znotraj posamezne faze:

- PZI dokumentacija in delavniški načrti,

- izdelava stavbnega pohištva,

- demontaža obstoječega

- montaža novega stavbnega pohištva,

- izvedba vseh ostalih del po vrstah (obrtniška,  inštalacijska in druga dela)

- pregled izvedenih del, odprava pomanjkljivosti, predaja dokazne dokumentacije - PID,  DZO.

(5) Pred pričetkom del mora ponudnik predložiti načrt o organizaciji gradbišča, ki predstavlja Prilogo 3 te pogodbe. Ravno tako mora najkasneje pred pričetkom del zavarovati odgovornost, ki predstavlja Prilogo 4 te pogodbe, skladno s šestim odstavkom 11. člena te pogodbe in skleniti gradbeno zavarovanje, ki predstavlja Prilogo 5 te pogodbe, skladno s sedmim odstavkom 11. člena te pogodbe.

(6) Za izvedena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali in oprema fiksno in dokončno vgrajeni oz. spojeni z objektom. Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi s prevzemnim zapisnikom na kvalitativnem prevzemu. Ponudnik je dolžan s tem seznaniti in pogodbeno zavezati tudi svoje morebitne podizvajalce.

(7) Pogodbena dela so končana, ko je zaključena izvedba vseh del, predana, PID in DZO dokumentacija in potrjen končni obračun. Na podlagi pisnega obvestila ponudnika, da so pogodbena dela končana, ponudnik in naročnik pristopita k primopredaji objekta naročniku in končnemu prevzemu.

(8) Ponudnik bo izvajal dela po pogodbi na lastno odgovornost. Dela mora opraviti v skladu z zahtevami tehnične dokumentacije in pri tem spoštovati priznana spoznanja tehnike in zakonske predpise, normative, standarde in pravila stroke.

(9) Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo pred pričetkom s to pogodbo dogovorjene izvedbe, tako da mu v skladu s terminskim planom pravno in dejansko omogoči izvajanje del, kar pomeni tudi izročitev vse za pogodbeni obseg del potrebne projektne dokumentacije.

(10) Uvedba izvajalca v delo se potrdi s posebnim zapisnikom in vpiše v gradbeni dnevnik.

(11) Pisno dogovorjeni odmiki ali spremembe v dinamiki izvedbe pogodbenih del so za pogodbeni stranki obvezni.

(12) Ponudnik bo zagotavljal izvajanje del in storitev z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami.

(13) Naročnik mora pred pričetkom del po tej pogodbi omogočiti izvajalcu, da zaradi narave dela naročnika delo izvajalca ne bo bistveno ovirano, ponudnik pa mora v skladu s pogoji, vsebovanimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, način izvedbe del prilagoditi pogojem naročnika.

(14) Ponudnik ima pravico zahtevati podaljšanje pogodbenega roka v naslednjih primerih:

- ob zamudi pri uvedbi izvajalca v posel ali drugih zamudah s strani naročnika, zaradi katerih ponudnik ne more začeti ali nadaljevati del.

- zaradi višje sile in ukrepov pristojnih upravnih organov.

- zaradi zahteve naročnika po prekinitvi del za krajše časovno obdobje. Taka prekinitev lahko nastane zaradi programskih zahtev naročnika.

(15) Okoliščine, ki vplivajo na podaljšanje roka, ponudnik vpiše v dnevnik izvedbe del. Tak vpis velja za sporočilo naročniku o podaljšanju roka. O morebitnem podaljšanju rokov izvedbe se pogodbeni stranki dogovorita s pisnim dopolnilom k tej pogodbi.

PLAČILO

6a. člen

(v primeru, da ponudnik nastopa samostojno)

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

- 95 % - v roku 30 dni po potrditvi računa izstavljenega po posameznem pogodbenemu mejniku v okviru posamezne faze, potrjenem s strani vodje nadzora in predstavnika naročnika in pravilno izstavljenim e-računom.

- 5 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu vseh izvedenih del po tej pogodbi oz. po posamezni fazi in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika in ponudnika ter po predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

(2) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo materiala.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) naročnik, kot posredni proračunski uporabnik, prejema račune le v elektronski obliki (e-račun).

6b. člen

(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki zahteva direktno plačilo)

(1) Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem ............... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

(2) Ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

(3) Naročnik bo plačila izvrševal na naslednji način:

- opravljena dela ponudnika bo naročnik plačal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………. na naslednji način:

  - 95 % - v roku 30 dni po potrditvi računa izstavljenega po posameznem pogodbenemu mejniku v okviru posamezne faze, potrjenem s strani vodje nadzora in predstavnika naročnika in pravilno izstavljenim e-računom.

  - 5 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu vseh izvedenih del po tej pogodbi oz. po posamezni fazi in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika in ponudnika ter po predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- opravljena dela podizvajalca (samo izvedena dela, ki so določena s pogodbo o poslovnem sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem) bo naročnik plačal na sledeči poslovni račun podizvajalca: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………. na naslednji način:

  - 95 % - v roku 30 dni po potrditvi računa izstavljenega po posameznem pogodbenemu mejniku v okviru posamezne faze, potrjenem s strani vodje nadzora in predstavnika naročnika in pravilno izstavljenim e-računom.

  - 5 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu vseh izvedenih del po tej pogodbi oz. po posamezni fazi in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika in ponudnika ter po predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

(4) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo materiala.

(5) Ponudnik (glavni izvajalec) bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa ali situacije naročniku predložil svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila.

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) naročnik, kot posredni proračunski uporabnik, prejema račune le v elektronski obliki (e-račun).

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN NADZOR NAD IZVAJANJEM

7. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Naročnik za vodjo projekta imenuje: …………………….telefon: .................................., elektronski naslov: ................................................

(3) Naročnik za nadzornika del imenuje: ........................., telefon: .................................., elektronski naslov: ................................................ in za vodjo nadzora: ........................., telefon:

.................................., elektronski naslov: ................................................

(4) Vodja nadzora bo posredoval v primeru, da se na območju gradbišča ne izvajajo ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu. Vodja nadzora opozarja naročnika, v kolikor ponudnik ne izvaja dela skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, potrjeno projektno dokumentacijo in terminskim planom.

(5) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

(6) Ponudnik za vodjo del imenuje: .................................................., telefon: .................................., elektronski naslov: ................................................, ki bo prisoten ves čas izvajanja del po tej pogodbi.

(7) Zamenjava vodje del tekom trajanja pogodbe ni mogoča, razen v izjemnih primerih (daljša bolezen, smrt in podobno).

- (8) Vodja del skrbi za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

(9) Vodja del je dolžan voditi dela na gradbišču in ima pri tem obveznost in pravico, da:

- ustavi dela, če so nevarna za življenje in zdravje delavcev, oz. se med seboj ogrožajo;

- zahteva izvajanje ukrepov varstva pri delu, ki so določeni v varnostnem načrtu in določilih veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti;

- rešuje nastale spore in o tem obvešča koordinatorja za varstvo pri delu in službo varstva pri delu RTV Slovenija;

- vodi in ureja vso dokumentacijo na objektu, potrebno za obračun in primopredajo del

- vodi knjigo dogovorjenih ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu, uvedenih pri izvajanju del.

KONČNI PREVZEM

8. člen

(1) Po končani izvedbi zamenjave stavbnega pohištva na stavbah TV centra bosta predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika opravila končni prevzem v obliki primopredajnega zapisnika. Naročnik in ponudnik imenujeta naslednja(e) predstavnika(e):

Za naročnika: …………………………………

Za ponudnika: …………………………………..

Končni prevzem mora biti opravljen najkasneje v roku 7 dni po prejemu pisnega obvestila, da so dela končana.

(2) V primeru morebitnih pomanjkljivosti, ki bodo v zapisniku zapisane, pogodbeni stranki določita sporazumen rok za njihovo odpravo, ki pa ne sme biti daljši od tridesetih dni. V tem primeru velja za prevzem pogodbenih del datum, ko bodo prav tako z zapisnikom potrjene in odpravljene pomanjkljivosti iz predhodnega zapisnika.

(3) Za končni prevzem pogodbenih del, ki so osnova za plačilo zadnje situacije, bo veljal zadnji datum zapisnika komisije pogodbenih strank, iz katerega bo razvidno, da so dela po tej pogodbi korektno izvedena in dokončana.

(4) Priloga primopredajnega zapisnika mora biti celotna dokazna dokumentacija v digitalni obliki.

GARANCIJE IN JAMSTVO PONUDNIKA

9. člen

(1) Ponudnik se za sebe in vse svoje morebitne podizvajalce zavezuje, da bo izvedba vseh pogodbenih del ustrezala kvaliteti, ki jo je navedel v razpisni ponudbi in veljavnim predpisom ter strokovnim standardom, ki veljajo za njegovo dejavnost ter je bila zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

(2) Splošna garancijska doba za odpravo napak iz te pogodbe je …. (najmanj 10) let po primopredaji predmeta pogodbe.

(3) Za opremo in naprave, ki imajo garancijske listine, daje ponudnik garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, če ni s popisi del drugače zahtevano, vendar ne manj kot 2 leti in začne veljati z dnem primopredaje objekta naročniku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

(4) Ponudnik bo predal naročniku jamstvene listine proizvajalca opreme in materiala.

10. člen

(1) Ponudnik zagotavlja, da bo v času garancije odpravljal napake v obsegu garancijskega jamstva s tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji.

(2) V času garancije naročnik ponudniku ne prizna nobenih stroškov za odpravljanje napak.

(3) Ponudnik odgovarja za skrite napake pri izvedbi del. Skrite napake so vse tiste pomanjkljivosti, ki jih naročnik ni mogel ugotoviti z običajnim pregledom prevzetih del. Naročnik mora obvestiti ponudnika o skriti napaki v osmih (8) dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

(4) Ponudnik bo k odpravi napak, ki povzročajo škodo ali ogrožajo varnost stvari in oseb, pristopil takoj na prvi poziv oziroma najkasneje 24 ur od prejema pisnega obvestila o nastalih napakah.

(5) Če se ponudnik ne odzove, da bo napako odpravil oziroma če ne odpravi napake v roku 24 ur, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini dvakratne vrednosti nastale škode. O odpravi napak se s strani naročnika s ponudnikom usklajuje vodja nadzora.

11. člen

(1) Ponudnik mora naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je Priloga 6 te pogodbe (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 30 dni od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

(2) Za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bo ponudnik naročniku predložil bančno garancijo, ki predstavlja Prilogo 7 te pogodbe (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 5 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja del ni opravljena.

(3) Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu končnega oz. primopredajnega zapisnika.

(4) Ponudnik mora v skladu s 14. členom Gradbenega zakona naročniku predložiti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti, ki se mora glasiti zgolj na javno naročilo zamenjave ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra, z interno oznako JN-G0214. Vsota zahtevane zavarovalne police ne sme biti nižja od 200.000 €. Zavarovalna polica predstavlja Prilogo 4 te pogodbe. Zahtevano zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti mora ponudnik predložiti najkasneje deset dni po podpisu pogodbe.

(5) Ponudnik mora naročniku predložiti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje, ki se mora glasiti zgolj na javno naročilo zamenjave ALU stavbnega pohištva na stavbi TV centra, z interno oznako JN-G0214. Gradbeno zavarovanje mora vključevati:

  - zavarovanje vseh delov objekta v lasti in uporabi naročnika vključno s pripadajočo opremo na lokaciji naročnika;

  - zavarovanje vseh sosednjih nepremičnin RTV Slovenija in drugih lastnikov, ki neposredno mejijo na območje gradbišča, vključno s komunalnimi vodi;.

Zavarovalna vsota zahtevane zavarovalne police ne sme biti nižja od 200.000 €. Zavarovalna polica predstavlja Prilogo 5 te pogodbe. Gradbeno zavarovanje mora ponudnik predložiti najkasneje deset dni po podpisu pogodbe.

POGODBENA KAZEN

12. člen

(1) Kadar se ponudnik po lastni krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega končnega roka izvedbe del, ima naročnik pravico za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti del po končnem obračunu, vendar ne več kot 10 % od celotne pogodbene vrednosti.

(2) Pogodbena kazen se obračuna ob prvem naslednjem plačilu, ki sledi ugotovitvi zamude. V obračunu del mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

(3) V primeru, da škoda, ki je nastala zaradi neizvršitve del v skladu s to pogodbo, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni še razliko do popolne odškodnine.

(4) Naročnik ne more zahtevati obenem izplačila pogodbene kazni in odškodnine za celotno škodo.

VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN POŽARNA VARNOST

13. člen

(1) Ponudnik mora spoštovati določila hišnega in požarnega reda naročnika. Ponudnik mora v vseh fazah izvajanja del v skladu z veljavno zakonodajo poskrbeti za vse ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti.

(2) Pri izvedbi del mora ponudnik spoštovati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list Republike Slovenije, št.43/11) ter druge veljavne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja.

(3) Ponudnik se zavezuje, da pri izvedbi gradbenih del in sicer pri vgradnji novega oz. rušitvi starega materiala spoštuje in deluje v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list Republike Slovenije, št. 41/04 s spremembami in dopolnitvami) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja.

(4) Ponudnik mora upoštevati vsa določila hišnega in požarnega reda naročnika. Naročnik ponudniku zato posreduje ustrezna navodila. Pred začetkom izvajanja del posreduje ponudniku navodila v pisni obliki oz. pri večjih gradbenih delih v obliki Študije o požarni varnosti, ki jo izdela pooblaščena oseba naročnika v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/93, s spremembami in dopolnitvami).

(5) V primeru izvajanja večjih gradbenih del mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti prijavo gradbenih del, skladno s Prilogo III Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 83/05in 43/11).

VIŠJA SILA

14. člen

(1) V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta.

(2) Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

15. člen

(1) Ponudnik se zavezuje:

- Pogodbene obveznosti izvajati gospodarno, v korist naročnika, pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, ob upoštevanju omejitev gibanja in morebitnih občasnih prekinitev del glede na celodnevno redno dejavnost naročnika.

- V roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe pogodbenega obsega del, ki so potrebne za uspešno dokončanje projekta.

- Pogodbene obveznosti izvajati v soglasju z naročnikom, nadzorniki in projektanti. V primeru, da soglasja ne bi mogel doseči, ali v primeru vpisov v gradbeni dnevnik, ki bi za posledico lahko imeli naročnikovo pravno ali finančno obveznost, mora ponudnik  naročnika o tem nemudoma obvestiti, in sicer s pisno obrazložitvijo in priporočili za nadaljnje postopke. V tem primeru mora naročnik zavzeti pisno stališče v najkrajšem možnem času. V primeru, da ponudnik naročnika ne obvesti pravočasno in zaradi tega naročniku nastane škoda, je ponudnik dolžan povrniti naročniku nastalo škodo.

- Pogodbene obveznosti izvajati z imenovanimi strokovno usposobljenimi sodelavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit ter potrebne delovne izkušnje pri izvedbi sorodnih del, kot to izhaja iz zahtev Gradbenega zakona.

- V času izvajanja del zagotoviti stalno prisotnost vodje del. Za zagotavljanje stalne prisotnosti se smatra dnevna prisotnost, v času gradnje, kar pomeni dneve, ko izvajalec gradnje dela na gradbišču tudi dejansko izvaja. Dokazilo, da je bila dnevna prisotnost zagotovljena je podpis gradbenega dnevnika za tisti dan.

- Redno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ne glede na pogodbeno določeno pogodbeno klavzulo »ključ v roke« .

- Omogočiti stalno izvajanje nadzora na gradbišču s strani naročnika, vodje nadzora in ostalih odgovornih nadzornikov in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, po potrebi pa sodelovati tudi s soglasodajalci, upravnimi organi, inšpekcijskimi službami in drugimi udeleženci v času gradnje.

- Izvajalec je dolžan izdelati PZI dokumentacijo, v sklopu katere je dolžan najmanj 30 dni pred naročilom materiala vodji nadzora in naročniku predložiti v pregled dokazila o  ustreznosti in skladnosti gradbenih proizvodov, materialov, napeljav, naprav in opreme (certifikati, atesti, izjave o skladnosti ), predvidenih za vgradnjo in pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti s potrjeno dokumentacijo pred vgradnjo s strani vodje nadzora, za posamezno fazo. V primeru, da originalna dokazila, atesti ter certifikati niso v slovenskem jeziku, mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski  jezik.

- Izvajalec je dolžan izdelati PZI dokumentacijo, v sklopu katere je dolžan izdelati in najmanj 30 dni pred naročilom materiala vodji nadzora in naročniku predložiti v pregled in potrditev izvedbene oz. delavniške načrte in risbe, z vsemi detajli pritrjevanja in montaže oz. vgradnje, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del, skladno s tehničnimi zahtevami naročnika (RAL montaža, stikovanja in tesnenja, dilatacije, sidranje stavbnega pohištva, strešne in fasadne zaključke, obrobe, police itd.). Kompletno PZI dokumentacijo mora predložiti v pregled in potrditev vodji nadzora in naročniku predložiti najmanj 30dni pred vgradnjo stavbnega pohištva za posamezno fazo.

- Ponudnik mora izdelati načrt o organizaciji gradbišča in zagotoviti vse potrebno za varno izvedbo del. Pri izdelavi načrta o organizaciji gradbišča je ponudnik dolžan upoštevati lokacijo predmetne gradnje, omejitve glede dostopa in transporta in etapnost izvedbe del.

- Urediti gradbišče skladno z varnostnim načrtom s stalnim zagotavljanjem ustrezne ureditve delovanja in zavarovanja gradbišča, gradbiščnih dostopov, deponij materiala in sprotnih odvozov odpadkov, vse skladno z zahtevami naročnika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Pri organizaciji je ponudnik dolžan upoštevati lokacijo predmetne gradnje in pridobiti vsa dovoljenja.

- Ves čas gradnje fotodokumentirati  posamezne faze dela in detajle vgradnje, s čemer dokazuje tehnično in kvalitetno ustreznost vgrajenih gradbenih proizvodov in same vgradnje. Urejeno fotodokumentacijo, iz katere je razvidna lega in pozicija fotografiranega dela na stavbi, zlasti za dele, ki po montaži niso več dostopni oz. vidni, mora shraniti na CD in jo 15 dni pred napovedano primopredajo posameznega etape ali faze predati naročniku. Po končani posamezni etapi ali fazi mora izdelati in predati naročniku dokumentacijo o izvedenih delih, z vsemi dokazili o ustreznosti vgrajenih materialov in termovizijo objekta, s katero dokaže ustreznost vgradnje.

- V izvedbene načrte sproti vnašati vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in po dokončanju izvedbenih del predati naročniku Projekt izvedenih del (PID) in Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), potreben za uspešno opravljeno primopredajo objekta posamezne etape ali faze.

- Varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh načrtov, postopkov razpisov in pogodbenih določil.

- Pred oddajo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati razpisno dokumentacijo in v primeru nejasnosti naročniku zastaviti vprašanja na način naveden v točki 4.1.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kasnejših pripomb na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik ne bo upošteval.

- V času izvajanja del poskrbeti za zaščito, objektov, naprav in opreme RTV Slovenija ter sosednjih nepremičnin pred poškodbami in emisijami.

- Upoštevati vse zahteve in pogoje iz Tehničnih specifikacij za projektiranje in gradnjo, ki so sestavni del tehničnih zahtev naročnika.

(2) Ponudnik je upravičen, da si v primeru kakršnih koli nejasnosti glede tehnične izvedbe pridobi predhodno usmeritev s strani nadzorne službe naročnika.

16. člen

(1) Naročnik bo zagotovil nadzor nad izvedbo del v smislu določil Gradbenega zakona. Naročnik se obvezuje ponudniku plačevati nesporno ugotovljene zneske, skladno s 4. in 6. členom te pogodbe.

(2) Naročnik ali njegov pooblaščeni nadzornik je upravičen izvajanje del po tej pogodbi zadržati ali prekiniti v primeru:

- da ponudnik izvaja dela na način, ki ni predviden s to pogodbo;

- da ponudnik izvaja dela z delavci, ki niso ustrezno usposobljeni;

- da ponudnik izvaja dela z opremo, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi;

- drugih razlogov na strani ponudnika, ki ogrožajo varnost;

- da ponudnik ne opravlja dela v skladu s terminskim planom / planom dinamike del po fazah in sklopih in je ogrožen končni rok;

(3) Prekinitev del iz navedenih razlogov se šteje kot prekinitev del po krivdi ponudnika.

VELJAVNOST POGODBE

17. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne še 30 dni od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika;

- s predložitvijo zavarovanje police za zavarovanje odgovornosti;

- s predložitvijo zavarovalne police za gradbeno zavarovanje.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe.

(3) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku.

18. člen

Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

20. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna.

Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(3) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

(2) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se v primeru kršitev te pogodbe oz. pri reševanju nastalega spora uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

(3) Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati ponudniku le nesporno izvedena dela. Pogodbenik, ki je odgovoren za to, da se je pogodba razdrla, mora drugemu pogodbeniku povrniti škodo, ki je s tem nastala.

22. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

23 . člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Terminski plan / plan dinamike del po fazah in sklopih

- Priloga 3 – Načrt o organizaciji gradbišča

- Priloga 4 – Zavarovanje odgovornosti

- Priloga 5 – Gradbeno zavarovanje

- Priloga 6 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Priloga 7 – Garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

- Priloga opcija 1 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (zgolj v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila)

- Priloga opcija 2 – Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (zgolj v primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi)

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-G0214 – Zamenjava stavbnega pohištva na stavbah TV centra.

Ljubljana, dne..................	......................., dne.................

NAROČNIK:	PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Generalni direktor RTV Slovenija	 ……………………………………..

Andrej Grah Whatmough

Žig                      	Žig

OBR-15

Ponudnik		Podizvajalec			Partner

(ustrezno obkrožiti)

Naziv: ..................................................

Naslov: .......................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________				_____________________________

Podpis in žig:

OBR-16

Potrdilo o ogledu lokacije

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0214

Obvezen ogled lokacije je mogoč od vključno 27. 6. 2022 do vključno 18. 7. 2022

NAZIV PONUDNIKA: ………………………………………………………………………………………………

NASLOV: …………………………………… POŠTNA ŠTEVILKA: …………….. KRAJ: ……………………

IME IN PRIIMEK OSEBE, KI JE OPRAVILA OGLED: ………………………………………………………...

DATUM OGLEDA: …………………………………….. URA OGLEDA: ………………………………………

PONUDNIK JE PREVZEL PROJEKTNO DOKUMENTACIJO: 		DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

PONUDNIK JE PREDLOŽIL POOBLASTILO:		 		DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

PONUDNIK JE PREDLOŽIL IZJAVO O VAROVANJU PODATKOV:	DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

Potrjujemo, da se je ponudnik udeležil ogleda lokacije naročnika RTV Slovenija v zvezi z javnim naročilom za zamenjavo stavbnega pohištva na stavbah TV centra in se seznanil s stanjem objektov RTV Slovenija in sosednjih nepremičnin, ki neposredno mejijo na območje gradbišča predmetne gradnje, vključno s prometno ureditvijo, komunalno infrastrukturo in dostopi.

PREDSTAVNIK NAROČNIKA: …………………………………………………………

PODPIS PONUDNIKA:……………………………..     PODPIS NAROČNIKA: …………………………..

…………………………..

(žig)