DRUGE PRILOGE - Obrazec št. 10

VZOREC POGODBE

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda Letošč št. __________________

ki jo sklepajo naročniki:

Občina Nazarje

Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

matična številka: 5883822000

identifikacijska številka za DDV: SI 43645151,

ki jo zastopa župan Matej Pečovnik

(v nadaljevanju vodilni naročnik)

Občina Mozirje

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

matična številka: 5883849000

identifikacijska številka za DDV: SI 70998396

ki jo zastopa župan Ivan Suhoveršnik

Očina Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji

matična številka: 2255987000

identifikacijska številka za DDV: SI 45064440

ki jo zastopa županja Ana Rebernik

Občina Gornji Grad

Kocbekova cesta 23, Gornji Grad

matična številka: 5883776000

identifikacijska številka za DDV: SI 89964268

ki jo zastopa župan Anton Špeh

Občna Ljubno

Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

matična številka: 5883733000

identifikacijska številka za DDV: SI 57533776

ki jo zastopa župan Franjo Naraločnik

in

izvajalec:

___________________________________________

Št. transakcijskega računa: _____________________

ID za DDV št.: _______________________________

Matična številka: _____________________________

ki ga zastopa direktor __________________________

(v nadaljevanju kot izvajalec)

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku objavljenega dne ……………….na Portalu javnih naročil, št. objave …………/2022 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne _________.

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije »Projektiranje vodovoda Letošč« in zajema:

A/ izdelavo projektne dokumentacije po odsekih:

ODSEK 1: 	VODARNA LETOŠČ

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za vodarno Letošč, črpališče Letošč in zajetje Letošč, vključno z dostopno cesto in cevovodom v dolžini dostopne ceste (cca 300m).

- Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vodarno Letošč.

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 2: 	TRANSPORTNI VOD VODARNA LETOŠČ – ČRPALIŠČE ŠMARTNO – VODOHRAN POTESNA IN VODOHRAN BELA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Šmartno, VH Potesna in VH Bela

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 3: 	TRANSPORTNI VOD ČRPALIŠČE ŠMARTNO – ČRPALIŠČE PUSTO POLJE – VODOHRAN KOKARJE (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Pusto Polje in Vodohran Kokarje

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 4: 	TRANSPORTNI VOD ČRPALIŠČE PUSTO POLJE – ČRPALIŠČE LAČJA VAS – VODOHRAN DOBLETINA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Lačja vas in VH Dobletina, Č Dobletina

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 5: 	TRANSPORTNI VOD VODOHRAN DOBLETINA – NASELJE NAZARJE -  BSH – MEJA Z OBČINO MOZIRJE (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 6: 	SEKUNDARNI VOD ČRP. ZAVODICE 3 – VODOHRAN DOBROVLJE (vključno z objekti), upoštevati še gradnjo/obnovo črpališč Zavodice 1 in Zavodice 2

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Zavodice in VH Dobrovlje

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 7: 	TRANSPORTNI VOD MEJA Z OBČINO NAZARJE – VH MOZIRJE – PRAPROTNIKOVA ULICA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in VH Mozirje, VH Podvrh-zg.

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 8: 	SEKUNDARNI VOD HIDROPOSTAJA ROŽNIK - ROŽNIK (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in HP Rožnik

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 9: 	TRANSPORTNI VOD JAGER – LJUBIJA (vključno z objekti črpališče in vodohran) – VARIANTA BREZ VODARNE

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek, Č Ljubija in VH Ljubija

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 10: 	TRANSPORTNI VOD JAGER – LJUBIJA (vključno z objekti VODARNA) – VARIATA Z VODARNO

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za vodarno Ljubija z vodohranom, priključitev na neobdelano vodo iz vodovoda Ljubija, ki je v upravljanju KP Velenje, vključno z dostopno cesto do vodarne.

- Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vodarno.

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 11: 	SEKUNDARNI VOD ČRP. – VN KOLOVRAT – ČRP. LJUBIJA – HP SOTESKA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte VH Kolovrat, Č Ljubija in HP Soteska

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 12: 	SEKUNDARNI VOD DOL-SUHA – RADEGUDNA - BREZJE (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek, Č Radegunda in VH Radegunda

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 13: 	TRANSPORTNI VOD ČRP. LAČJA VAS – SP. REČICA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 14: 	TRANSPORTNI VOD VH DOBLETINA - REČICA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekt VH Rečica in Č Rečica

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 15: 	SEKUNDARNI VOD VH REČICA – DOL-SUHA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 16: 	SEKUDNARNI VOD VH REČICA – ŠENTNJANŽ - VARPOLJE (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 17: 	TRANSPORTNI VOD ČRP. HOMEC- VH HOMEC (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte VH Homec in Č Homec

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 18: 	SEKUNDARNI VOD RADMIRJE (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekte Č Radmirje in VH Radmirje

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 19: 	SEKUNDARNI VOD RADMIRJE in VODOHRAN OKONINA (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in VH Okonina

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 20: 	SEKUNDARNI VOD LJUBNO (vključno z objekti)

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za predmetni odsek in objekt VH Ljubno

- Projekt elektro priključka za črpališča in vodohrane

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 21: 	TRANSPORTNI VOD VODARNA LJUBNO – VH LJUBNO - LJUBNO (vključno z objekti VODARNA) – VARIANTA Z VODARNO

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za vodarno Ljubno in zajetje Ljubno, vključno z dostopno cesto do vodarne ter vodohranom Ljubno.

- Izdelava dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za vodarno, če je potrebno.

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

ODSEK 22: 	TRANSPORTNI VOD ZAJETJE VRTINA SAVINJA – VODARNA LJUBNO

- Izdelava IZP

- Izdelava DGD dokumentacije, pridobitev vseh mnenj in soglasij za transportni vod in Č Ljubno

- Projekt elektro priključka

- Izdelava geodetskega posnetka

- Izdelava geomehanskega poročila za predmetne objekte

B/ za vse odseke:

- Izdelava Študije ekonomske upravičenosti projekta, ki upošteva oceno stroškov izdelave projektne dokumentacije (PZI, PID), oceno stroškov investicije (gradnja in obnova cevovodov, gradnja in obnova vodohranov, gradnja in obnova črpališč ter jaškov), stroški gradbenega nadzora, ter oceno stroškov obratovanja vodovodnega sistema za obdobje 15 let.

- Izdelava stroškov izgradnje vodovodnega sistema (okvirni popisi del).

- Izdelava stroškov izgradnje in obratovanja vodarne (obdobje 15 let).

- Izdelava dimenzioniranja cevovodov ter vodohranov ter hidravličnega izračuna sistema ob upoštevanju zagotavljanja požarne varnosti. Dimenzioniranje cevovodov ter vodohranov ter hidravlični izračuni morajo biti potrjeni s strani pooblaščenega inženirja za gradbeno – tehnično projektiranje objektov.

- Izdelava hidravličnega modela izdelanega v EPA NET.

- Izvedena mora biti preveritev energetske izrabe vodnega potenciala na sistemu za potrebe izgradnje MHE. Delovanje MHE glede na energetski potencial se upošteva pri obratovalnih stroških (poraba električne energije).

- 100 svetovalnih ur, sodelovanje projektanta na terenu na predstavitvah tras na občinah.

C/ predaja dokumentacije v:

- fizični obliki – 4 tiskani izvodi za posamezen odsek

- elektronski obliki – USB ključ, ki mora vsebovati:

  - DWG odklenjeno verzijo za vse grafične priloge, situacije, vzdolžne profile, …

  - WORD odklenjeno verzijo, vsi tekstualni deli projekta

  - PDF (odklenjena verzija),

  - PDF (odklenjena verzija), posamezne situacije, posamezno tekstualni del

  - EXCEL (odklenjena verzija), popisi del

  - HIDRAVLIČNI MODEL EPA NET (odklenjena verzija)

Naročniki si pridržujejo pravico, da spremenijo ali odstopijo od posameznih vsebin, v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da posamezna vsebina ni izvedljiva ali, da je drugačna rešitev bolj smiselna. Naročniki si pridržujejo zmanjšati obseg del projektiranja v posamezni fazi ali po posameznem odseku.

Odseki se lahko po potrebi zmanjšajo/povečajo ali združijo v smiselne celote po dogovoru med naročniki in izvajalcem

Naročniki se zavezujejo, da bodo plačila izvajali fazno in sicer vsak posamezen odsek v treh situacijah, kot je navedeno v nadaljevanju pogodbe.

Sestavni deli te pogodbe so:

- idejna zasnova Vodarna Letošč, ki jo je izdelal Kolektor Sisteh d.o.o.;

- idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a), ki jo je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- ponudba izvajalca št. ___________ z dne __________, vključno s popisom del in seznamom podizvajalcev in podatki o delih, ki jih prevzemajo,

- razpisna dokumentacija vodilnega naročnika št. __________________

- člen

POGODBENA CENA

| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Popust | % | EUR |
| Skupna ponudbena cena brez DDV s popustom | EUR |  |
| DDV (22%) | EUR |  |
| Skupaj z DDV | EUR |  |

(z besedo______________________________________)

Pogodbene cene vključujejo vse storitve, zahtevane v razpisni dokumentaciji in določilih te pogodbe, ter so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. V skupni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški. Morebitni popust je naveden v postavki Popust. DDV se bo obračunaval skladno z veljavno zakonodajo.

- člen

ROKI

Rok izvedbe je 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Za rok dokončanja del se šteje: predaja DGD dokumentacije z vsemi mnenji in soglasji za posamezne odseke.

- člen

NAČIN PLAČILA

Za vsak odsek se obračun vrši v 3 situacijah. Razdeli se po naslednjem ključu:

| Situacija | Faza projektiranja | Procent situacije |
| --- | --- | --- |
| 1. ZAČASNA SITUACIJA | Idejna zasnova in potrditev | 15 % |
| 2. ZAČASNA SITUACIJA | Geodetski posnetek Geomehanska poročila Hidravlični izračuni Statika Poročila, študije, … Elektro priključki – projekt Pridobivanje mnenj in soglasij, … | 45 % |
| KONČNA SITUACIJA | DGD (vključno z vsemi mnenji in predajo v vseh pogodbeno dogovorjenih izvodih) | 40% |
| Skupaj: |  | 100 % |

Račun za posamezno fazo projektne dokumentacije se izstavil po pisni potrditvi ustreznosti oddanih dokumentov s strani vodilnega naročnika ali nadzornika. Vodilni naročnik ali nadzornik lahko zavrneta potrditev ustreznosti oddane dokumentacije, če le-ta ni skladna z določili razpisne dokumentacije oziroma z določili te pogodbe. Za neustrezno dokumentacijo šteje dokumentacija, ki ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki.

Izvajalec izstavi vsem naročnikom vsak posamezen račun, kjer razdeli vrednost po naslednjem ključu:

| Občina | Delež v % |
| --- | --- |
| Občina Mozirje | 35,11872 |
| Občina Nazarje | 24,85286 |
| Občina Rečica ob Savinji | 21,17067 |
| Občina Ljubno | 18,60412 |
| Občina Gornji Grad | 0,25363 |
| Skupaj | 100 |

Vsak naročnik samostojno odgovarja za plačilo računa, ki mu je izstavljen.

Če se izpodbija del zneska računa, naročniki račun zavrnejo. Rok plačila računa je 30. dan in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo UJPnet.

Naročniki bodo potrjene zneske nakazali na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji oz. računu.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika,  so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

- člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- projektno dokumentacijo izdelal v skladu z zahtevami naročnika, opredeljenimi v Tehničnih specifikacijah v poglavju V. Navodil za oddajo ponudbe ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji, uredb, podzakonskih aktov, veljavnih prostorskih aktov ter projektnih pogojev in soglasij;

- pogodbene storitve opravljal pravilno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, s strokovno usposobljenimi kadri in podizvajalci;

- pogodbene storitve izvedel v dogovorjenih rokih;

- sodeloval s predstavniki naročnika z namenom uskladitve projektne dokumentacije z zahtevami naročnika;

- upošteval eventualna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije;

- projektiral tako, da bodo gradnja ter obratovanje in vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklusu objekta ekonomsko sprejemljivi in učinkoviti, in tako, da bo izvedba projekta glede na finančne okvire naložbe mogoča;

- obveščal naročnika o izvajanju prevzetih del in mu omogočal ustrezen nadzor;

- razlagal in tolmačil posamezne faze projektov in zagotavljal nadaljnja tolmačenja v fazi izvedbe, ki bi bila potrebna zaradi napak ali nejasnosti v projektni dokumentaciji;

- popravil, dopolnil in odpravil morebitne napake projektne dokumentacije v postavljenih rokih;

- odpravil vse pomanjkljivosti dokumentacije in izdelal vse korekcije in dopolnitve projektne dokumentacije oziroma elaborate po utemeljenih zahtevah naročnika ter na svoje stroške;

- sodeloval pri revizijah in dopolnitvah projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah revizijske razprave in upravnih organov;

- pridobival podatke, usklajeval ter pridobival projektne pogoje in mnenja pristojnih mnenjedajalcev na projektne rešitve, če se izkaže, da bo to potrebno za to fazo dokumentacije;

- pripravil kopije izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih sestankih;

- prisoten na vseh koordinacijskih sestankih, vezanih na pripravo projektne dokumentacije;

- hranil dokumentacijo vezano na pogodbo, omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval;

- predstavil projekt javnosti;

- takoj opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugače pomembno vplivale na izvedbo;

- pripravil pisne odgovore na vprašanja mogočih ponudnikov, ko bo naročnik objavil razpis za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del in opreme;

- druga potrebna dela za izvedbo predmetnega javnega naročila.

- člen

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročniki se obvezujejo, da bodo:

- sodelovali z izvajalcem v vseh fazah projektiranja in mu dali na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolagajo in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo;

- pravočasno potrjevali projektno dokumentacijo;

- obveščali izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;

- plačevali potrjene in izvedene storitve v dogovorjenih rokih;

- aktivno sodelovali pri vseh upravnih postopkih, vključno s pridobitvijo soglasij.

- člen

PODALJŠANJE ROKOV

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov zgolj v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnikov;

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank;

- v primerih, ko se s podaljšanjem strinjajo naročniki.

Izvajalec mora naročnikom predlagati podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v sedmih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

O kakršnemkoli podaljšanju rokov mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec zamudi z dokončanjem del iz razlogov, ki niso posledica višje sile ali na strani naročnikov, je dolžan plačati pogodbeno kazen, določeno v tej pogodbi. Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu.

- člen

ZAMUDE

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnikov spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan plačati naročnikom pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročniki imajo pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku osem (8) dni po prejemu računa. Pogodbeno kazen lahko uveljavlja vsak naročnik za svoj del računa ali vsi naročniki skupaj.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročniki izvajalcu izstavijo račun (vrednost se razdeli po ključu iz 5. člena te pogodbe), ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročnikom. Povračilo tako nastale škode bodo naročniki uveljavljali po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko vodilni naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v osmih (8) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka vodilnega naročnika.

- člen

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročniki priznajo samo po predhodnem dogovoru in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, oz. bodo ta dela naročniki potrdili, veljajo cena in kvaliteta, navedena v tej pogodbi. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnike in jim brez predhodnega poziva dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnikov.

Za dodatna dela (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročniki oddajo naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

S strani naročnikov nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnikov.

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, prične po potrditvi obsega del s strani naročnikov.

- člen

ODSTOP OD POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec po pisnem pozivu naročnikov in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

- izvajalec zamuja s projektiranjem posameznega odseka za več kot 30 dni;

- naročniki ugotovijo, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;

- če oddana dokumentacija ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita, oziroma če onemogoča izvedbo projekta glede na finančne okvire naložbe in če naročniki zavrnejo potrditev ustreznosti oddane dokumentacije;

- izvajalec brez soglasja naročnikov odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi;

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je v času oddaje javnega naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga vodilni naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom vodilni naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročniki ustavijo vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnikov o odstopu. Vodilni naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročniki odstopijo od pogodbe iz razlogov, navedenih v prvih dveh alinejah prvega odstavka tega člena, lahko izvajalcu zaračunajo pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov, navedenih v ostalih alinejah prvega odstavka tega člena, pa lahko naročniki izvajalcu zaračunajo pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 30 % pogodbene vrednosti z DDV. Za uveljavljanje pogodbene kazni naročniki izvajalcu izstavijo račun (vrednost se razdeli po ključu iz 5. člena te pogodbe), ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bodo naročniki seznanjeni, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bodo naročniki seznanjeni, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

•	plačilom za delo,

•	delovnim časom,

•	počitki,

•	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo vodilni naročnik obvestil izvajalca.

Če naročniki v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začnejo novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnike o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku pet (5) delovnih dni od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

PODIZVAJALCI

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnikov, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročniki niso dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročniki dajo soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročnikom:

- podatke o podizvajalcu (naziv, naslov, matično številko, davčno številko in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnikov.

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Odobritev naročnikov za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci.

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca brez DDV in % glede na skupno pogodbeno vrednost | Zahtevano je neposredno plačilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA / NE |

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnike in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnike, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačujejo podizvajalcu;

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročniki namesto izvajalca poravnajo podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca;

- je izvajalec s predložitvijo e-računa podizvajalca naročniku potrdil račun podizvajalca.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka so naročniki obvezani izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročniki o izvedenem plačilu obvestijo izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnike obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročniki bodo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrnejo vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročniki lahko zavrnejo predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil vodilni naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročniki bodo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, morajo naročniki od glavnega izvajalca zahtevati, da jim najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se je izvajalec za izpolnjevanje pogoja »Reference« ali pogoja »Vodja projektiranja« iz razpisne dokumentacije skliceval na podizvajalce, se izvajalec zavezuje, da bodo ti podizvajalci izvedli dela, za katera so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3, v nasprotnem primeru lahko naročniki izvajalcu za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračunajo pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR (vrednost se razdeli po ključu iz 5. člena te pogodbe). Vodilni naročnik lahko v nadaljnjih primerih za poplačilo pogodbene kazni unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru nadaljnjih kršitev tega odstavka pogodbe, lahko naročniki odstopijo od pogodbe in zaračunajo pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve.

(*člen se uporabi le v primeru, da bo izvajalec izvedel naročilo s podizvajalcem)

- člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izvajalec mora imeti v skladno z veljavno zakonodajo za ves čas trajanja pogodbe zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročnikom in tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec se, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, zavezuje ob podpisu te pogodbe, izročiti bančno garancijo kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec v roku deset (10) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje v skladu s spremembami pogodbe opredeljenih v aneksu.

Finančno zavarovanje lahko vodilni naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali Idejnim projektom;

- če bodo naročniki odstopili od te pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bodo naročniki odstopili od te pogodbe zaradi zamude izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

- člen

AVTORSTVO IN LASTNIŠTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Z dnem plačila izvajalec na naročnike prenese vse materialne avtorske pravice, zadrži pa moralne avtorske pravice, brez dodatnih finančnih obveznosti naročnikov. Projektna dokumentacija, ki jo prejmejo naročniki, vključno z grafičnimi prilogami in elektronsko obliko DGD, postane last naročnikov. Naročniki lahko z dokumentacijo razpolagajo po lastni želji brez omejitev, zahtev ali pravic izvajalca. Predana idejna zasnova bo javno objavljena na spletnih straneh investitorjev in JP Komunala d.o.o. Mozirje.

- člen

POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA

Skrbnik te pogodbe s strani naročnikov je ________________. Pooblaščen predstavnik naročnikov je ______________________________.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa ________________________, ki je pooblaščen/a, da kot vodja projektiranja zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

- člen

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV

Naročniki soglašajo ter dovoljujejo izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naročnikih, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim naročniki s podpisom te pogodbe dovoljujejo posredovanje podatkov in informacij (proti predložitvi te pogodbe).

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

REŠEVANJE SPOROV (MEDIACIJA)

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo pogodbene stranke prizadevale rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašale s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem vseh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik šest (6) izvodov, izvajalec pa en (1) izvod.

V _____________, ________________			V _________________, _______________

NAROČNIKI						IZVAJALEC

Občina Nazarje						________________________

župan Matej Pečovnik					________________________

………………………………….				………………………………….

(podpis)							(podpis)

Občina Mozirje

župan Ivan Suhoveršnik

………………………………….

(podpis)

Očina Rečica ob Savinji

županja Ana Rebernik

………………………………….

(podpis)

Občina Gornji Grad

župan Anton Špeh

………………………………….

(podpis)

Občna Ljubno

župan Franjo Naraločnik

………………………………….

(podpis)

Priloge:

- Idejna zasnova Vodarna Letošč, ki jo je izdelal Kolektor Sisteh d.o.o.

- Idejna zasnova Vodovod Letošč, varianta 3 (a), ki jo je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Ponudba izvajalca št. __________ z dne __________

- Razpisna dokumentacija naročnika št. __________

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.