Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija v postopku oddaje naročila po odprtem postopku:

»Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«

Ljubljana, avgust 2022

Vsebina

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	6

2 Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb	6

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	7

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	7

5 Veljavnost ponudbe	8

6  Skupna ponudba	9

7  Ponudba s podizvajalci	9

8  Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	10

9  Posredovanje podatkov naročniku	11

10  Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe	11

11  Finančna zavarovanja	12

11.1  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	12

11.2  Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	13

12  Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	13

12.1  Predhodna nekaznovanost	14

12.2  Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	14

12.3  Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	15

12.4  Spoštovanje delovnopravne zakonodaje	15

12.5  Pretekla slaba izvedba	16

12.6  Hujša kršitev poklicnih pravil	16

12.7  Storitev velike strokovne napake	16

12.8  Stanje insolventnosti	17

POGOJI ZA SODELOVANJE	17

12.12  Registracija dejavnosti	17

12.13. Višina prihodkov od prodaje	18

12.14  Tehnična in strokovna usposobljenost	18

12.14.1  Reference ponudnika	18

12.14.1  Pogodbeno partnersko razmerje s principalom ter status	19

12.14.2 Kadrovska usposobljenost	19

12.5. Terminski plan in vzdrževanje	20

13. Merilo	21

13.1. Merilo 1: Ponudbena cena v EUR brez DDV , (max. 80 točk)	21

13.2. Merilo 2 Dodaten nominiran kader (maks. 20 točk)	23

15  Pouk o pravnem sredstvu	23

Ponudbeni predračun	25

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe	26

Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	27

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	28

Reference	30

Potrdilo o referenčnem projektu	32

Kadrovska usposobljenost	33

Potrdilo o referencah vodje projekta	37

Izjava po 35. členu ZIntPK	38

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe	39

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe	40

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	41

Vzorec pogodbe	43

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem postopku:

»Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«

Predmet javnega naročila je razvoj programske rešitve za potrebe digitalizacija procesov jamstvenega in preživninskega sklada skladno z zahtevami določenimi v dokumentu Tehnične specifikacije za naročilo in dokumentu Procesi preživninskega in jamstvenega sklada, ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet naročila je tudi vzdrževanje aplikacije v času od razvoja programske rešitve do preteka veljavnosti pogodbe, ki se sklepa za obdobje 48 mesecev.

Javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope. Oddana ponudba mora biti enovita in vključevati vse aktivnosti in stroške razvoja, testiranja, posodobitev, vzdrževanja in drugih zahtev določenih v razpisni dokumentaciji za celotni časovni okvir javnega naročila 48 mesecev.

Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo po merilu najugodnejši.

Variantne ponudbe niso dopustne.

# 2 Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z dokumentom Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Rok za oddajo ponudb je 19. 9. 2022 ob 10:00 uri.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je razviden iz obvestila o naročilu.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 19. 9. 2022 ob 11:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času  prikaže podatke o ponudniku, , ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 5. 9. 2022 do 16:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v točki 2 te razpisne dokumentacije.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence države svojega sedeža, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ki mora biti tudi overjena. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski jezik, v določenem roku. V kolikor ponudnik zahtevanega ne predloži v roku, ponudba šteje za nepopolno in jo naročnik izključi.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno izključil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 11. 2022. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

# 6  Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 12. poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti, je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

V primeru skupne ponudbe je obvezna sestavina ponudbene dokumentacije kopija pogodbe iz katere je razvidna vrednost, vrsta in obseg del, ki jih v ponudbi povzema posamezni partner.

# 7  Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 12. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora k ponudbi predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katero mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo  ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razlogie za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalao na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo predlog za zamenjavo ali vključitev novega podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga. o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

V primeru ponudbe s podizvajalcem  je obvezna sestavina ponudbene dokumentacije kopija pogodbe iz katere je razvidena vrsta, vrednost in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

# 8  Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov , ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »zaupno« ali »poslovna skrivnost« ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

# 9  Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (8) dneh od prejema poziva in najkasneje pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi priloži izpolnjen obrazec Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

# 10  Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oziroma razveljavi javno naročilo ali po podpisu pogodbe zmanjša obseg storitev.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izrecno soglaša k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

# 11  Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim naročnik sklene pogodbo jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 11.1  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb v fizični obliki predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 7.500,00 EUR.

Zavarovanja za resnost ponudbe morajo veljati najmanj do 30. 11. 2022, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Menica in menično izjava morata do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika, na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« ter NE ODPIRAJ.

Finančna zavarovanja morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija).

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava. Kot obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava-resnost ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 bianco menico.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- če ne predloži nove menične izjave na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku.

## 11.2  Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

Ponudnik mora na obrazcu Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz ponudbene dokumentacije predložiti lastno izjavo, da bo v petnajstih (15) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ponudnik podpiše ter ožigosa obrazec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti veljavno najmanj 40 dni po koncu veljavnosti pogodbe.

12  Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

12.1  Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in jih taksativno našteta našteva v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec in predloži(jo) izpolnjena pooblastila: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe.

Ponudnik bo kot ustrezna upošteval tudi potrdila o nekaznovanosti za pravno in fizično osebo, ki jo bo predložil ponudnik, če bodo odražala zadnje stanje in ne bodo starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe. Ponudnikom za osebe za katere so predložili potrdila o nekaznovanosti ni potrebno prilagati tudi pooblastil iz prejšnjega odstavka.

12.2  Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

12.2.1  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.2.2 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.3  Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50,00 EUR ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.4  Spoštovanje delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ne glede na predhodni odstavek lahko gospodarski subjekt tudi v tem položaju predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v točki b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarski subjekt izključi iz postopka javnega naročanja in to odločitev utemelji.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

12.5  Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcij, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.6  Hujša kršitev poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.7  Storitev velike strokovne napake

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v svojem dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako.

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil; upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, odločbe inšpekcije, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.8  Stanje insolventnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju;

Pogoj mora v primeru v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

## POGOJI ZA SODELOVANJE

## 12.12  Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.13. Višina prihodkov od prodaje

Ponudnik, ki se prijavlja mora imeti vsakoletni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih (zadnja tri poslovna leta za katere je ponudnik v času oddaje ponudbe dolžan predložiti računovodske izkaze v javno objavo), oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas, najmanj v višini 500.000,00 EUR.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji. Prihodki ponudnikov v skupnem nastopu se upoštevajo kumulativno, pri čemer morajo prihodki poslovodečega ponudnika znašati najmanj polovico vseh zahtevanih prihodkov v posameznem poslovnem letu.

12.14  Tehnična in strokovna usposobljenost

12.14.1  Reference ponudnika

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih 5 letih od objave obvestila o naročilu izvedel:

- vsaj en referenčni projekt, ki vključuje integracijo informacijskih rešitev (kot so na primer integracija z ERP ali integracija z DMS ali integracija s CRP) in

- vsaj en referenčni projekt z razvojem informacijske rešitve z uporabo spletnih tehnologij in

- vsaj en referenčni projekt z razvojem in uporabo .net in MS SQL server tehnologij in

- vsaj en referenčni projekt za podporo procesom v javni upravi, kjer se odloča o pravici vlagatelja.

Ponudnik lahko izkaže usposobljenost z dvema projektoma ali največ tremi projekti, ki vključujejo izvedbo aktivnosti navedenih v prejšnjem odstavku, pri čemer mora biti izveden najmanj en projekt v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV in vsaj en projekt v vrednosti vsaj 130.000,00 EUR brez DDV.

Kot ustrezen referenčni projekt bo naročnik priznal projekt, ki je v uporabi ali je bil v uporabi vsaj 6 mesecev.

DOKAZILO: Ponudnik dokazuje reference izvedenih tovrstnih rešitev s pravilno izpolnjeno Izjavo o referenci. Ponudnik v izjavi o referenci obkroži področje (od a do e), kjer je referenčni projekt primerljiv s predmetnim naročilom in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Dajalec reference mora biti dejanski izvajalec del.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

12.14.1  Pogodbeno partnersko razmerje s principalom ter status

Ponudnik ima status Microsoft – Gold Application Development

Dokazilo: kopija potrdila, pogodbe ipd

12.14.2 Kadrovska usposobljenost

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da razpolaga z vsaj osmimi različnimi osebami naslednjih strokovnih profilov:

-        vodja projekta (1 oseba)

-        poslovni analitik (2 osebi)

-        programer na nivoju podatkovne zbirke (2 osebi)

-        razvijalec aplikativnih rešitev (3 osebe).

Vsi nominirani strokovnjaki morajo aktivno govoriti slovenski jezik: zahteva se znanje slovenskega jezika na evropski jezikovni lestvici nivo B2 ali več po evropski jezikovni lestvici CEFR. Ponudnik mora predložiti potrdilo o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 ali višji. Za državljane Republike Slovenije ali osebe, ki so v slovenskem jeziku opravile vsaj enoletno izobraževanje, potrdila o znanju slovenskega jezika ni potrebno priložiti) in izpolnjevati naslednje pogoje:

Vodja projekta:

- najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov s področja razvoja in implementacije informacijskih rešitev in

- najmanj univerzitetna izobrazba po pred bolonjskem sistemu oz. enaka stopnja po bolonjskem programu in

- referenčni projekt, ki obsega vodenja projekta razvoja  oz. implementacije informacijskih rešitev v vrednosti najmanj 130.000 € brez DDV.

Poslovni analitik:

- najmanj izobrazbo 1. bolonjske stopnje ali enakovredno izobrazbo po starih študijskih programih,

- en nominiran poslovni analitik z najmanj 3 leta in drugi z najmanj 1 letom delovnih izkušenj v vlogi poslovnega analitika na področju izgradnje informacijskih rešitev

Programer na nivoju podatkovne baze:

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj s programiranjem v okolju MS SQL in

- ima veljaven certifikat ali potrdilo o opravljenem izobraževanju 70-761: Querying Data with Transact SQL

Razvijalec aplikativnih rešitev:

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj s programiranjem

- ima veljavne certifikate ali potrdila o opravljenih izobraževanjih:

480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

486: Developing ASP.NET MVC Web Application

487: Developing Windows Azure and Web Services

Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in obrazec Kadrovska usposobljenost

Ponudnik lahko zagotavlja kader Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

12.5. Terminski plan in vzdrževanje

Rok za izvedbo storitev razvoja programske rešitve in njeno implementacijo (podpis primopredajnega zapisnika) je 18 mesecev od podpisa pogodbe, pri čemer bo moral slediti naslednjemu terminskemu planu:

|  | Aktivnosti | Aktivnosti v mesecih |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podpis pogodbe | T0 |
| 2. | Implementacija rešitve (Faze 1-6) | T0+18 mesecev =T1 |
| 3. | Vzdrževanje | T1+30 mesecev |

Izvajalec se zaveže, da bo izdelal in naročniku predal vse naročene aktivnosti in funkcionalnosti storitve razvoja v rokih opredeljenih v načrtu za izvedbo, ki ga izvajalec pripravi v sodelovanju z naročnikom.

Implementacija rešitve bo potekala po fazah:

- Faza: Analiza obstoječega stanja

- Faza: Razvoj rešitve in vzpostavitev testnega okolja

- Faza: Migracije in integracije

- Faza: Testiranje, prilagoditve in dopolnitve

- Faza: Uvajanje uporabnikov

- Faza: Prehod na produkcijo

Ponudnik mora zagotavljati storitve vzdrževanja in odpravo morebitnih pomanjkljivosti in napak v obdobju do poteka pogodbe, t.j. predvidoma še 30 mesecev po implementaciji programske rešitve.

13. Merilo

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba.

Najvišja možna vsota točk, ki jih lahko prejme posamezna ponudba, je 100. Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki jih prejme posamezna ponudba, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo seštejejo.

Če bosta dve (ali več) ponudb prejeli enako število točk, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo po merilu ponudbena cena prejela višje število točk. Če bosta tudi po tem pravilu ponudbi (ali več ponudb) imeli enako število točk, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo prej oddana.

Merilo za izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer v skladu z naslednjimi merili:

|  | MERILO | Maksimalno št. točk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudbena cena (brez DDV) | 80 |
| 2 | Dodaten nominiran kader | 20 |
|  | SKUPAJ (1+2) | 100 |

13.1. Merilo 1: Ponudbena cena v EUR brez DDV , (max. 80 točk)

V okviru merila 1 se število točk določi tako, da ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno storitve (brez DDV) iz tega naslova prejme 80 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj.

Število točk za merilo 1 se izračuna po formuli:

Tc=80∙CmC

Cm	…	najnižja ponujena cena v EUR brez DDV

C	…	cena iz ocenjevane ponudbe v EUR brez DDV

Tc	…	število točk

Ponudbena cena storitve (C) se izračuna kot seštevek cene razvoja in implementacijske programske rešitve (Pp) ter ponudbene cene za vzdrževanje v obdobju 30 mesecev (Ps):

C =Pp + Ps

Ps = Cp * 30 + Chd * 450 + Chn * 410

Ps		skupna ponudbena cena za predviden obseg storitev

Cp		ponudbena cena mesečnega pavšala

Chd		ponudbena cena za eno uro (60 minut) izvajanja storitev dopolnilnega vzdrževanja

Chn		ponudbena cena za eno uro (60 minut) izvajanja storitev nadgradnje

Storitve vzdrževanja se obračunavajo upoštevajoč mesečni pavšal ter dejansko uporabljene ure dopolnilnega vzdrževanja ter storitev nadgradnje. Naročnik ocenjuje, da se bodo storitve vzdrževanja izvajale 30 mesecev (30 plačil pavšala za osnovno vzdrževanje) ter da bo v tem obdobju potrebnih 450 ur dopolnilnega vzdrževanja ter 410 ur storitev nadgradnje.

Ponudbena vrednost brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta tehnične specifikacije, in sicer za storitve razvoja programske opreme ter vzdrževanja v predvidenem obdobju 30 mesecev. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, opreme, razpoložljivosti, sodelovanja z naročnikom, koordinacij, prilagoditev, vzdrževanja ter ostale stroške povezane s predmetom naročila.

Izračun se zaokroži na dve decimalni mesti.

Ponudnik izpolni obrazec Ponudbeni predračun, ki se v aplikaciji e-JN naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«.

13.2. Merilo 2 Dodaten nominiran kader (maks. 20 točk)

Ponudnik, ki bo nominiral dodatne osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene za posamezen kader v poglavju 12.14.2. Kadrovska usposobljenost pridobi 10 točk za vsakega dodatno nominiranega poslovnega analitika, programerja na nivoju podatkovne zbirke ali razvijalca aplikativnih rešitev.

Skupaj največ 20 točk.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu Ponudbeni predračun ter za dodatno nominiran kader izpolniti obrazec Kadrovska usposobljenost.

15  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če so predmet javnega naročila blago in storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

mag. Barbara Leder

direktorica

Priloge

Ponudbeni predračun

Ponudnik ______________________________________________________________,

ki v postopku oddaje javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« oddajam ponudbo z naslednjo ponudbeno vrednostjo:

A.	Skupna pogodbena vrednost

| Predmet |  | Predvidena količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena za celotno predvideno količino brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5=2*4 |
| 1 | Razvoj in implementacija programske opreme | 1 | kos |  |  |
| 2 | Osnovno vzdrževanje | 30 | mesec |  |  |
| 3 | Dopolnilno vzdrževanje | 450 | ura |  |  |
| 4 | Nadgradnja | 410 | ura |  |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
| Znesek DDV |  |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR z DDV |  |  |  |  |  |

B. Dodaten kader

| Vloga | Število dodatno nominiranih oseb (vpišite št.: 0, 1, 2) |
| --- | --- |
| Poslovni analitik |  |
| Programer na nivoju podatkovne zbirke |  |
| Razvijalca aplikativnih rešitev |  |

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek predračun oddajo le ta obrazec.

Kraj in datum:                                                                     žig  in  podpis odgovorne osebe

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«, izdajamo eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

______________________                                                ____________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana da izpolni to bianco menico v višini 7.500,00 EUR. Obenem Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana menice ne sme trasirati.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Obenem Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 30. 11. 2022, z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: 						   Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x bianco menica

Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 15 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Žig in podpis ponudnika

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Predmet javnega naročila: »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«

Vrsta garancije: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 			 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 					 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 					 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: 					 (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.

z dne 		 (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Predmet javnega naročila:

Razvoj programske rešitve za upravljanje javnih razpisov/pozivov

ZNESEK IN VALUTA: 		 (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 		 (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 		 (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: 		 (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:	 (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 		 (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpis garanta:

Reference

Predmet javnega naročila: »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«

Ponudnik: __________________________________________________________________________

priglašam referenčni projekt:

__________________________________________________________ (naziv referenčnega projekta), razvoja programske rešitve, ki je v uporabi ali je bil v uporabi vsaj 6 mesecev ter je po tehnološki plati, obsegu in kompleksnosti primerljiv z zahtevami predmetnega javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« na področju:

(obkroži črko pred vsakim področjem, kjer je priglašen referenčni projekt primerljiv s predmetnim naročilom)

- integracija informacijskih rešitev (kot so na primer integracija z ERP ali integracija z DMS ali integracija s CRP),

- razvoj informacijske rešitve z uporabo spletnih tehnologij,

- projekt z razvojem in uporabo .net in MS SQL server tehnologij,

- projekt za podporo procesom v javni upravi, kjer se odloča o pravici vlagatelja,

Vrednost izvedenih del za priglašeni referenčni projekt je znašala____________ EUR brez DDV.

Priglašeni referenčni projekt smo izvedli za naročnika:_________________________________________________ (podatki o naročniku storitve).

Programska rešitev je bila izdelana in predana v uporabo dne ____________________________

in je bila / je (obkroži pravilno trditev) v uporabi neprekinjeno ___________ mesecev.

Kontaktna oseba naročnika storitve:________________________ (ime in priimek), ____________________ (elektronski naslov), _____________________ (telefon)

Spletna povezava do referenčnega projekta ali prezentacije če je na voljo:

___________________________________________________________________________

Kraj in datum:					Žig: 				Podpis ponudnika:

# Potrdilo o referenčnem projektu

Naročnik kateremu je ponudnik izvedel storitve

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

izvedel

………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(navede se vrsto storitev)

v obdobju od ……………….. do……………….., pri čemer je vrednost izvedenih storitve v obdobju enega leta od dne …………. do dne …………… znašala ……………………… EUR (brez DDV).

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis naročnika

# Kadrovska usposobljenost

V postopku oddaje javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« nominiramo sledeči kader:

V postopku oddaje javnega naročila »Storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikacije IS_VZI« nominiramo sledeči kader:

- Osebe nominirane v okviru izpolnjevanja pogoja določenega v točki 12.14.2 navodil ponudnikom Kadrovska usposobljenost

  - Vodja projekta:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Referenčni projekt (naziv projekta, naročnik, čas izvedbe ter vrednost izvedenih del) |  |

  - Poslovni analitik 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |

  - Poslovni analitik 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |

  - Programer na nivoju podatkovne zbirke 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |
| Pridobljeni certifikati |  |

  - Programer na nivoju podatkovne zbirke 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |
| Pridobljeni certifikati |  |

  - Razvijalec aplikativnih rešitev 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |
| Pridobljeni certifikati |  |

  - Razvijalec aplikativnih rešitev 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |
| Pridobljeni certifikati |  |

  - Razvijalec aplikativnih rešitev 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Pridobljena izobrazba |  |
| Državljanstvo |  |
| Delodajalec oz. druge osnove za sodelovanje nominirane osebe (podizvajalec...) |  |
| Delovne izkušnje (delovna doba in navedba del, ki jih je oseba izvajala) |  |
| Pridobljeni certifikati |  |

- Osebe nominirane v okviru merila

Ponudnik navede podatke o dodatno nominiranem kadru, zahtevane v točko 1.2. do 1.8., tako da v to točko kopira ustrezno tabelo in jo izpolni z vsemi zahtevanimi podatki

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

Obvezne priloge:

- Dokazil o izobrazbi

- Dokazila o pridobljenih certifikatih

- Dokazila o uspešno opravljenem izpitu iz slovenskega jezika za nominirane osebe, ki niso slovenski državljani),

# Potrdilo o referencah vodje projekta

Naročnik kateremu je ponudnik izvedel storitve

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je

…………………………………………………………………………………..

(ime in priimek kadra)

izvedel  storitve

………………………………………………………………........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(navede se vrsto storitev, ki jo je oseba izvaja)

v obdobju od ……………….. do……………….., pri čemer je vrednost izvedenih storitve v znašala ………… …. EUR brez DDV.

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter delo osebe ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis naročnika

# Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved   velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Pooblastitelj(ica)

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot pristojna oseba ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| (prejšnji priimek) |  |
| EMŠO |  |
| DATUM ROJSTVA |  |
| KRAJ ROJSTVA |  |
| OBČINA ROJSTVA |  |
| DRŽAVA ROJSTVA |  |
| STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE |  |
| DRŽAVLJANSTVO |  |

| Kraj: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

Pooblastitelj

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da pravna oseba ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PRAVNE OSEBE |  |
| OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER |  |

| Kraj: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena ZIntPK)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi.

# Vzorec pogodbe

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica mag. Barbara Leder

Matična št.: 1198459000

Davčna št.: 86279670

(v nadaljevanju: naročnik)

in

ponudnik: _________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka: ________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV): ____________________________

Transakcijski račun (TRR): ____________________________________odprt pri__________

(v nadaljevanju: izvajalec)

Sklepata

POGODBO O RAZVOJU IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE ZA PODPORO PROCESOV JAMSTVENEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA  ŠT:________________________

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za »Razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada«,

- da je bilo naročilo izvedeno po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ____ dne ______, z namenom sklenitve pogodbe za razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada,

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _______ z dne_____,

- da so sestavni del te pogodbe pogoji in zahteve določene z razpisno dokumentacijo vključno s tehničnimi specifikacijami za naročilo (v nadaljevanju dokumentacija za oddajo javnega naročila) in ponudbena dokumentacija izvajalca, oddana v postopku javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

V okviru izvajanja pogodbe bo izvajalec izvajal storitve potrebne za razvoj in vzdrževanje aplikacije za podporo procesov jamstvenega in preživninskega sklada, kot so opredeljene v dokumentaciji za oddajo javnega naročila oz. druge storitve, ki so potrebne za razvoj in nemoteno delovanje informacijskega sistema (v nadaljevanju storitve razvoja). Storitve razvoja morajo zagotoviti implementacijo delujoče, funkcionalne programske opreme v poslovni proces naročnika. Programska oprema mora zagotavljati vse funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji za oddajo javnega naročila oz. za katere se je izkazalo tekom procesa izvajanja storitev razvoja, da so potrebne za zagotovitev funkcionalen programske rešitve.

Storitve po tej pogodbi obsegajo tudi osnovno vzdrževanja, dopolnilno vzdrževanja in nadgradnje programske opreme, ki je predmet razvoja (v nadaljevanju storitve vzdrževanja).

Storitve razvoja se izvajajo v sodelovanju z naročnikom v obliki sestankov, predstavitev, ipd ter samostojnega dela izvajalca, servisne storitve pa tudi na daljavo.

Naročnik je v dokumentaciji za oddajo javnega naročila navedel predvidene faze in korake storitev razvoja. Izvajalec se zavezuje, da bo opravil tudi morebitna druga dela, ki so potrebna za zagotovitev delujoče in funkcionalne programske opreme.

Naročnik bo storitve vzdrževanja naročal v obsegu za katerega bo ocenil, da je potreben. Naročnik se ne zavezuje naročiti okviren obseg storitev oziroma si pridržuje naročiti storitve v večjem obsegu, če bo ocenil, da je to potrebno.

POGODBENA VREDNOST in CENA STORITEV

- člen

Pogodbena vrednost je določena na podlagi ponudbene cene ponudnika v fiksnem znesku za razvoj programske opreme in ocenjenega obsega vzdrževalnih storitev in znaša: ______________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV za obdobje trajanja pogodbe 48 mesecev. Cena posameznih storitev se določi na podlagi ponudbe ponudnika z dne __________________, upoštevajoč naslednje obračunske postavke:

| Postavka |  | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena na enoto z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Razvoj programske opreme | kos |  |  |
| 2 | Osnovno vzdrževanje | mesec |  |  |
| 3 | Dopolnilno vzdrževanje | ura |  |  |
| 4 | Nadgradnja | ura |  |  |

Porabljeni čas za aktivnosti iz 3. in 4. točke preglednice je vsota porabe časa iz pisnih poročil o opravljenem delu, po načelu 60 minut je 1 ura. Obračunska enota je 15 minut, obračuna se vsakih začetih 15 minut.

Cene storitev je fiksna celoten čas trajanja pogodbe.

Cena vključuje vse stroške za izvedbo storitev po tej pogodbi, kot so npr. stroški dela, stroški opreme in licenc potrebnih za izvedbo storitev, stroški dnevnic, prevozni stroški, stroški amortizacije opreme ipd. Stroški morebitnih licenc, ki so potrebne za delovanje informacijskega sistema in predstavljajo njen sestavni del niso vključeni v ceno storitev.

VIR FINANCIRANJA

- člen

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na sledečih proračunskih postavkah:

- postavka integralnega proračuna: PP170076 konto 4321 investicije, 4132 vzdrževanje.

Naročnik si pridržuje možnost spremembe virov financiranja, v zvezi s čimer bo obvestil izvajalca.

NAČIN IN ROK PLAČILA

- člen

Izvajalec izstavi naročniku račun za storitve razvoja programske opreme v naslednji dinamiki, po zaključku posamezne faze:

| Faza | Zaključena aktivnost | Delež vrednosti razvoja programske opreme (cene storitve iz točke 1 predračuna) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelan Načrt za izvedbo | 20 % |
| 2. | Izdelana rešitev za podporo procesom PS | 20 % |
| 3. | Izdelana rešitev za podporo procesom JS | 20 % |
| 4. | Izdelana rešitev za podporo procesom izterjave | 20 % |
| 5. | Vzpostavljene integracije (ERP, GC, CRP, AJPES, ZZZS) | 10% |
| 6. | Prehod na produkcijo | 10 % |

Podlaga za izdajo računa je primopredajni zapisnik posameznega sklopa.

Storitve vzdrževanja se obračunavajo upoštevajoč naslednja določila:

- storitve osnovnega vzdrževanja za posamezni mesec, najkasneje do 10. dne tekočega meseca za pretekli mesec v fiksnem znesku (pavšal),

- storitve dopolnilnega vzdrževanja po dejanskem obsegu opravljenih ur, na podlagi priloženega poročila o opravljenih storitvah najkasneje do 10. dne tekočega meseca za pretekli mesec,

- storitve nadgradnje po dokončanju posamezne nadgradnje, na podlagi potrjenega zapisnika o prevzemu nadgradnje in priloženega poročila o opravljenih storitvah.

Naročnik bo storitve osnovnega vzdrževanja obračunal na podlagi fiksnega pavšalnega zneska, ne glede na obseg dejanskega časa, ki ga bo izvajalec porabil za izvedbo storitev. Storitve dopolnilnega vzdrževanja ter storitve nadgradenj bo naročnik plačal v obsegu dejansko porabljenega časa,  potrebnega za izvedbo storitev ter evidentiranega v poročilu o delu, ki ga bo vodil izvajalec. Izvajalec vodi evidenco porabljenega časa za vse storitve. Iz evidence mora biti razvidno vsaj: opis izvedenih del, ime in priimek osebe, ki je izvajala storitev ter kraj, čas in trajanje izvajanja storitev (ura, datum).

Storitve osnovnega vzdrževanja izvaja izvajalec ves čas veljavnosti pogodbe, za njihovo izvedbo ni potrebno naročilo naročnika.

Storitve dopolnilnega vzdrževanja in nadgradenj bo izvajalec izvedel na podlagi pisnega naročila naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Naročnik za navedeni skupini storitev poda izvajalcu povpraševanje, na podlagi katerega  izvajalec poda oceno števila ur, potrebnih za izvedbo storitev. Izvajalec lahko prične z izvedbo storitev po prejemu pisnega soglasja naročnika. V primeru, da se tekom izvajanja storitev izkaže, da bo število ocenjenih ur preseženo, izvajalec o tem obvesti naročnika, kateremu sporoči novo ocenjeno število ur ter od naročnika zahteva pisno soglasje glede nadaljevanja izvajanja storitev. Izvajalec lahko nadaljuje z izvajanjem storitev po prejemu pisnega soglasja naročnika o novem, povečanem obsegu del. Če storitve dopolnilnega vzdrževanja ali nadgradenj izvede pred sprejemom pisnega naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam, kakor tudi odpravo izvedenih posegov, če jih naročnik zahteva.

- člen

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, na osnovi opravljenega mesečnega pavšala in opravljenega dela obračunanega po številu ur. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Naročnik je dolžan plačati opravljene storitve v 30 dnevnem roku po prejemu pravilno izstavljenega e-računa izvajalca, pod pogojem, da se strinja z obsegom zaračunanih storitev. V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

Naročnik mora račun, s katerega vsebino se ne strinja, zavrniti v roku 8 dni od prejema.

V primeru zamude s plačilom posameznega računa si lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora k izdanemu računu za opravljena storitve vzdrževanja priložiti poročilo z opisom opravljenih storitev ter mora dela prikazati po dejansko opravljenih delovnih urah z datumom in časom izvedbe (mesečno poročilo). Naročnik naročilo pregleda in potrdi. Potrjeno poročilo je priloga računa in podlaga za izplačilo.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika

in v pogodbenih rokih;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev:

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- naročniku svetoval glede vzdrževanja, posodabljanja in nadgradenj programske opreme;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, za izvajanje teh ukrepov ter za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.

- člen

Izvajalec bo storitve izvajal z osebami, ki jih je nominiral v ponudbi. Izvajalec lahko zamenja osebe, ki izvajajo storitve na podlagi pisnega soglasja naročnika. Vse osebe, ki nadomestijo osebe nominirane v ponudbi morajo izpolnjevati vse pogoje, ki jih je v dokumentaciji za oddajo naročila določil naročnik v delu kadrovska usposobljenost.

ROKI ZA IZVEDBO DEL IN STORITEV

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo izdelal in naročniku predal vse naročene aktivnosti in funkcionalnosti storitve razvoja v rokih opredeljenih v načrtu za izvedbo, ki ga izvajalec pripravi v sodelovanju z naročnikom. …..

Implementacija rešitve bo potekala po fazah:

1.	Faza: Analiza obstoječega stanja

2.	Faza: Razvoj rešitve in vzpostavitev testnega okolja

3.	Faza: Migracije in integracije

4.	Faza: Testiranje, prilagoditve in dopolnitve

5.	Faza: Uvajanje uporabnikov

6.	Faza: Prehod na produkcijo

Posamezna faza je zaključena po izvedbi vseh aktivnosti predvidenih za posamezno fazo ter odpravi morebiti ugotovljenih napak.

| Faza | Zaključena aktivnost | Ob zaključku izvajalec predloži |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelan Načrt za izvedbo | Načrt za izvedbo Prevzemni zapisnik |
| 2. | Izdelana rešitev za podporo procesom PS | Arhitekturni dokument rešitve Uporabniška navodila Izvorna koda Poročilo o testiranju Prevzmeni zapisnik |
| 3. | Izdelana rešitev za podporo procesom JS | Arhitekturni dokument rešitve Uporabniška navodila Izvorna koda Poročilo o testiranju Prevzmeni zapisnik |
| 4. | Izdelana rešitev za podporo procesom izterjave | Arhitekturni dokument rešitve Uporabniška navodila Izvorna koda Poročilo o testiranju Prevzmeni zapisnik |
| 5. | Vzpostavljene integracije (ERP, GC, CRP, AJPES, ZZZS) | Arhitekturni dokument rešitve XML/XSD datoteke Poročilo o testiranju Prevzemni zapisnik |
| 6. | Prehod na produkcijo | Poročilo o migraciji obstoječih podatkov Poročilo o končnem testiranju Poročilo o poskusnem delovanju Ažurirana uporabniška navodila Končni prevzemni zapisniki |

Zaključek posamezne faze potrdi naročnik s podpisom primopredajnega zapisnika. V primeru morebitnih, ob zahtevi za prevzem ugotovljenih pomanjkljivostih naročnik in izvajalec sestavita zapisnik o ugotovljenih pomanjkljivostih, v katerem navedeta ugotovljene pomanjkljivosti in določita dodatni rok za njihovo odpravo. V zapisniku o ugotovljenih pomanjkljivostih je izvajalec dolžan ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti na lastne stroške. Po odpravi pomanjkljivosti se sestavi zapisnik o odpravljenih pomanjkljivostih, ki je sestavljen v okviru prevzemnega zapisnika ali pa je njegova priloga. Če izvajalec ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem dodatnem roku, lahko naročnik storitve, ki niso prevzete zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, naroči drugje na račun izvajalca ter odstopi od pogodbe.

Vsa predana dokumentacija in drugi izročki mora naročniku omogočati popolnoma samostojno upravljanje s prevzetimi izdelki.

- člen

Izvajalec opravlja storitve osnovnega vzdrževanja ves čas po prevzemu programske rešitve s strani naročnika in njeni implementaciji. Druge storitve vzdrževanja se opravljajo po implementaciji programske rešitve na podlagi naročila naročnika.

V okviru izvajanja pogodbe bo izvajalec zagotavljal naročniku odzivni čas ter odpravo napak v rokih in pod pogojih, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji za oddajo naročila.

Roki začetka in dokončanja posameznih storitev se lahko spremenijo v primeru dogodkov, ki so posledica višje sile. Čim prej po nastanku višje sile je izvajalec dolžan predlagati naročniku podaljšanje roka za dokončanje del. Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva pogodbenih strank, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti. Kot višja sila se za izvajalca upošteva tudi, ko naročnik ne uspe pravočasno izpolniti ob uvedbi v delo dogovorjenih pogojev za izvedbo del.

Izvajanje storitev po tem sporazumu je sklenjeno za celotno trajanje pogodbe.

- člen

Izvajalec je dolžan po zaključku posamezne faze razvoja programske opreme oz. storitev nadgradnje naročnika takoj pisno pozvati k prevzemu del. Naročnik se zavezuje opraviti prevzem s pregledom izvedenih del najkasneje v 8 dneh po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče. Naročnik storitve razvoja programske opreme oz. storitve nadgradnje prevzame, če ugotovi, da so dela opravljena skladno z zahtevami naročnika in zagotavljajo ustrezno funkcionalnost ter ne predstavljajo tveganja za delovanje informacijskega sistema naročnika. Prevzem se izvede na podlagi zapisnika.

Če naročnik zavrne prevzem, ker storitve nadgradnje niso izvedene skladno z zahtevami naročnika, mora obrazložiti pomanjkljivosti ter izvajalcu določiti dodatni rok za njihovo odpravo, praviloma 8 dni.

Izvajalec zagotavlja garancijo za brezhibno delovanje programske opreme vsaj 30 mesecev po primopredaji programske opreme, garancijo za brezhibno delovanje nadgradenj pa v obdobju 12 mesecev od uspešno izvedene primopredaje posamezne nadgradnje. V okviru garancije bo izvajalec odpravljal vse pomanjkljivosti programske opreme oz. nadgradnje ali drugih delov informacijskega sistema, na katere bo nadgradnja vplivala.

- člen

Vse storitve morajo biti opravljene strokovno in kakovostno po pravilih stroke, s kvalificiranimi kadri, v skladu z, v Republiki Sloveniji, veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Pri izvajanju storitev mora izvajalec upoštevati tudi smernice in delovna napotila naročnika. Izvajalec naročniku jamči, da bo kakovost opravljenih storitev preverjal in stalni skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika.

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju storitev, ki jih je ugotovil naročnik med samim izvajanjem ali po opravljeni storitvi, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v dodatnem roku, ki ga je določil naročnik. Če izvajalec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren naročniku. Stroške nastale z odpravo napake, vključno z povrnitvijo s tem nastale škode, nosi izvajalec. Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo in 64/16 - odl. US in 20/18 - OROZ631 in morebitnimi nadaljnjimi spremembami; v nadaljnjem besedilu: OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- da bo naročnika opozoril na vse okoliščine, za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko bile pomembne za opravljanje storitev,

- da bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno pridobil pisno soglasje naročnika,

- da bo poskrbel za strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo del vseh podizvajalcev, prav tako pa je do zaključka vseh del dolžan izvajati koordinacijo del podizvajalcev /v primeru da so podizvajalci nominirani, sicer se določilo črta/,

- da bo vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet tega naročila, varoval v skladu s poslovnimi običaji, ter z njimi ne bo seznanjal nepooblaščenih oseb oziroma javnosti (ob upoštevanju določil zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja),

- da z morebitnimi osebnimi in tajnimi podatki, s katerimi se bo seznanil, ne bo upravljal v nasprotju z določili zakona, ki ureja tajne podatke, zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in drugimi veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi,

- da bo z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko-projektno,...),

- da bo v teku izvajanja te pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, tehnoloških in organizacijskih resursov,

- da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik bo:

- izvajalcu predal tehnično in drugo dokumentacijo, s katero razpolaga in jo izvajalec potrebuje za nemoten potek del,

- priskrbel morebitne potrebne pravice za delo izvajalca na programski opremi (uporabniška imena, gesla);

- izvajalcu omogočil dostop do prostorov, kjer se bodo izvajala predmetna dela, potrebna za izvajanje pogodbenih obveznosti če se bodo dela izvajala na sedežu naročnika,

- poskrbel za pravilno delovanje ostalih naprav in sistemov, ki so kakorkoli povezani z delovanjem vzdrževane programske opreme.

- omogočil osebju izvajalca brezplačno priključitev opreme na vire električne energije in komunikacijske vode ter uporabo interneta, telefona za potrebe izvajanja pogodbenih del,

- po lastni presoji poskrbel za zaščito svojih podatkov,

- zagotovil in dovolil stalen oddaljeni dostop do programske opreme za potrebe opravljanja storitev, določenih s to pogodbo,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se dela izvršijo pravočasno,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del in

- plačeval obveznosti na podlagi te pogodbe.

- člen

Naročnik bo svoje zahtevke za odpravo napak in za izvedbo storitev vzdrževanja (prijava napak, naročilo storitev) sporočal pisno, po elektronski pošti na naslov _____________________________ in po telefonu št. ________________. Izvajalec se zavezuje ob vsaki reklamaciji in vzdrževalnem posegu takoj obvestiti naročnika po elektronski pošti na naslov ____________________________. Izvajalec je izven svojega rednega delovnega časa dolžan organizirati dežurno službo ter z dežurno telefonsko številko seznaniti naročnika.

Kot pisno se šteje tudi naročilo v elektronski obliki (npr. poslano po elektronski pošti, ni potrebno, da je zagotovljen varen elektronski podpis.) Šteje se, da je bilo naročilo oddano, ko je zapustilo elektronski sistem naročnika, izvajalec je dolžan zagotoviti nemoteno delovanje svojega sistema za sprejem naročil.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci se doda naslednji člen

PODIZVAJALCI

____člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca. V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredna plačila izvajalec daje soglasje k neposrednim plačilom podizvajalcu s strani naročnika.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih dneh od prejema izvoda podpisanega sporazuma s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost sporazuma, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo še 40 dni po koncu veljavnosti pogodbe.

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo  zaradi zamude ali drugih neaktivnosti izvajalca,

- če izvajalec krši zaupnost podatkov,

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od  pogodbe razlogi za to niso na naročnikovi strani.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, izključna last naročnika, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja; razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

Pogodbeni stranki dajeta druga drugi samo tiste licence in pravice, ki so posebej navedene v specifikacijah in ji ne zagotavlja nikakršnih drugih licenc ali pravic (vključno z licencami ali pravicami iz patentov).

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe samostojno v celoti ustvari avtorsko delo, pripada naročniku neizključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela. Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo.

Če je avtorsko delo ustvarjeno s sodelovanjem naročnika in izvajalca, pripada naročniku izključna in prenosljiva pravica uporabe tega dela, naročnik pa lahko izvajalcu dovoli, da tak produkt delno ali v celoti trži, če s tem niso prizadete njegove pravice. V takem primeru se medsebojne pravice in obveznosti glede skupnih produktov uredijo z aneksom k tej pogodbi ali s posebno pogodbo.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da storitev ali izdelek, ki je predmet te pogodbe in ga naročniku zagotavlja izvajalec, krši patentne ali avtorske pravice te tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdili izvajalec, pod pogojem, da naročnik:

- izvajalca nemudoma obvesti o zahtevku;

- dovoli izvajalcu in z njim sodeluje v obrambi in v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave;

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnje nudenje storitev oziroma uporabo izdelka ali spremembo ali zamenjavo s takšnim izdelkom ali storitvijo, ki je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovredna.

Izvajalec nima nikakršne odgovornosti za kakršenkoli zahtevek, ki temelji:

- na čemerkoli, kar je preskrbela stranka in kar je vgrajeno v izdelek ali izvajalčeva usklajenost s kakršnimikoli načrti, specifikacijami ali navodili, ki jih je zagotovil naročnik ali tretja oseba na naročnikovem mestu;

- na naročnikovi modifikaciji izdelka ali na uporabi izdelka v nasprotju z navodili za njegovo uporabo; ali

- na kombinaciji, na delovanju ali na uporabi izdelka z drugimi izdelki, ki jih / ga ni dobavil izvajalec ali na kombinaciji, na delovanju ali na uporabi izdelka s katerimkoli izdelkom, podatki, napravo, ki je ni dobavil izvajalec ali na distribuciji, na delovanju ali na uporabi izdelka v korist tretje osebe izven naročnika;

Pogodbeni stranki soglašata s tem, da oznako glede avtorske pravice in katerokoli drugo oznako lastništva navedeta na vsaki kopiji, izdelani v okviru licenc in pravic, ki so podeljene v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je seznanjen, da sta izvorna koda in tehnična dokumentacija informacijskega sistema v lasti naročnika ter da je oboje kot avtorsko delo naročnika teritorialno neomejeno in za ves čas trajanja avtorske pravice varovano s pravicami intelektualne lastnine, do katerih koriščenja za namen prodaje ali uporabe  izven izvajanja konkretne pogodbe, izvajalec nima upravičenja.

Izvajalec je najkasneje 15 dni pred prenehanjem veljavnosti pogodbe dolžan naročniku neodplačno predati zadnjo verzijo izvorne kode in tehnične dokumentacije sistema s celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo informacijskega sistema. V primeru, da se izvorna koda spremeni ali dopolni po predaji slednje, je izvajalec zavezan predati kodo in opredeljeno dokumentacijo najkasneje na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec je dolžan na poziv naročnika celotno veljavnost pogodbe predati zadnjo verzijo izvorne kode in v tem členu opredeljeno dokumentacijo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE SKRIVNOSTI

- člen

Vse informacije, ki jih pridobi ali izve izvajalec ob izpolnjevanju svojih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem po tej pogodbi, se štejejo za poslovno skrivnost.

Pogodbeni stranki bosta v roku 8 dni po sklenitvi te pogodbe sklenili poseben sporazum o varovanju osebnih podatkov in poslovnih  skrivnost.

Izvajalec in njegov podizvajalec je dolžan med in po prenehanju te pogodbe varovati tudi vse ostale zaupne informacije in podatke, ki jih je pridobil med izvrševanjem te pogodbe in jih ne sme razkriti tretjim osebam, bodisi fizični osebi, podjetju, združenju, družbi ali kateremu koli drugemu subjektu iz kakršnegakoli razloga ali namena.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalec informacije, ki jih je pridobil pri izvajanju te pogodbe, brez pisnega dovoljenja posreduje tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso, zaradi tega nastalo škodo.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi in osebnimi podatki in podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost in morajo pri delu z njimi ravnati z največja mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da delavec ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, ali če je ravnal, ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

PREDSTAVNIKI STRANK

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je:________________________

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je: _________________________

Kontaktne osebe na strani izvajalca (ime in priimek, e-naslov, mobilni telefon):

Projektni vodja:

Podpora uporabnikom:

Kontaktne osebe na strani naročnika (ime in priimek, e-naslov, mobilni telefon):

Projektni vodja:

Podpora uporabnikom:

PREDČASNA ODPOVED / RAZDRTJE POGODBE

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če izvajalec pri izvajanju storitev ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno poštno pošiljko s povratnico ali na drug pisen način, ki omogoča prejem povratnice o vročitvi.

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve (našteto primeroma, a ne izključno):

- če izvajalec ne izvaja storitev, ali jih ne izvaja v pogodbeno določenem roku;

- če storitve izvaja nestrokovno, v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji ali pravili stroke.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti tega sporazuma, odstopi od sporazuma brez odpovednega roka in v celoti unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da je s kršitvijo obveznosti po pogodbi s strani izvajalca naročniku nastala škoda, ki presega višino zneska po unovčeni bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico od izvajalca terjati še razliko do višine celotne škode.

V primeru odstopa od sporazuma izvajalec nima pravice do povračila morebiti mu nastale škode, ima pa pravico do plačila storitev, ki jih je do dne odstopa od pogodbe izvedel za naročnika in jih je naročnik potrdil.

- člen

Naročnik lahko pogodbo odpove iz sledečih razlogov:

- uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika;

- naročnik nima v posameznem proračunskem letu v ta namen zagotovljenih sredstev;

Naročnik lahko pogodbo odpove tudi brez razloga.

Odpoved sporazuma mora biti pisna, naročnik obvesti izvajalca s priporočeno poštno pošiljko s povratnico ali na drug pisen način, ki omogoča prejem povratnice o vročitvi.

Odpovedni rok znaša 90 dni od uradnega prejema pisne odpovedi.

V primeru odpovedi izvajalec nima pravice do povračila morebiti mu nastale škode, ima pa pravico do plačila storitev, ki jih je do dne odstopa od pogodbe izvedel za naročnika in jih je naročnik potrdil.

- člen

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodbeno razmerje preneha 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel izvesti celotnega plačila za izvedbo storitev. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po pogodbi, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki v skladu z določbo 1. in 2. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) ) soglašata, da v primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. pogodba velja 48 mesecev, od sklenitve dalje.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

OSTALA DOLOČILA

- člen

Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe te pogodbe dogovorila s sklenitvijo pisnega aneksa, razen morebitnih sprememb 19. člena pogodbe (kontaktne osebe), katere lahko pogodbeni stranki spremenita s pisnim obvestilom, ki ga ena pogodbena stranka pošlje drugi.

S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme 2 (dva) izvoda.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

IZVAJALEC    				  		NAROČNIK:

Priloge:

- Ponudbeni predračun,

- Tehnične specifikacije naročnika

Ponudnik predloži ločen obrazec z vsako posamezno referenco.

Za referenčni projekt vodje del ponudnik predloži izpolnjen in s strani referencodajalca potrjen obrazec Potrdilo o referencah vodje del.

Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.