Priloga št. 6.2

Specifikacije za razvoj storitev/aplikacije Iskalni portal Policije

- Zahteve z infrastrukturnega vidika in standardov razvoja aplikacij in storitev v Policiji

Aplikacije in storitve, ki so predmet naročila morajo biti izvedene v skladu z arhitekturnimi zahtevami in razvojnimi standardi naročnika zapisanimi v prilogi:

- Potrebne informacije za naročilo izdelave frontend in backend aplikacij  v3 - 22.12.2021.docx

- Analiza stanja in priprava načrta razvoja

Izvajalec bo skupaj z naročnikom pregledal obstoječe stanje in pripravil podroben načrt razvoja storitev in aplikacije. V tej fazi bo podrobno definiran tudi podroben nabor iskalnih parametrov in nabor podatkov, ki jih bo potrebno prikazovati. Razvoj iskalnega portala bo fazni in bo sledil dinamiki vključevanja posameznih centralnih informacijskih sistemov v okvir Interoperabilnosti. Posebna pozornost bo namenjena razvoju iskalnih možnosti za potrebe preiskovanja kriminalitete (LEA) v skladu z 20., 21. in 22. členom uredb o Interoperabilnosti (dostop do CIR in MID). Izbrani ponudnik bo moral pripraviti tudi rezervne rešitve za neposredni dostop do centralnih informacijskih sistemov za primere nedelovanja Evropskega iskalnega portala (ESP) (fall-back). Podrobno bodo definirani spletni servisi naročnika, ki bodo morali biti uporabljeni v iskalnem portalu za nacionalna iskanja. Izbranemu ponudniku bo v uporabo predana vsa potrebna dokumentacija evropskih sistemov katere bo moral vključiti v iskalni portal.

Spletne servise za iskanje po nacionalnih virih podatkov pripravi naročnik, po potrebi izbrani ponudnik nudi pomoč pri pisanju zalednih storitev. Priprava spletnih storitev za iskanja po mednarodnih virih podatkov je v celoti v domeni izbranega ponudnika v sodelovanju s strokovnjaki naročnika.

Vse potrebno za ustrezno izvedbo avtorizacije in avtentikacije uporabnikov in zapisovanje sledilnih zapisov zagotovi naročnik.

- Funkcionalne zahteve

Predmet naročila je enoten iskalni portal Policije in zunanjih državnih institucij.

Iskalni portal mora biti izdelan:

- kot spletna storitev (SOAP spletni servis)

  - enoten servis za iskanje po nacionalnih in mednarodnih virih

- kot spletna aplikacija (GUI) za iskanje in pregledovanje rezultatov iskanj

  - rezultati iskanj morajo biti prikazani po smiselnih vsebinskih sklopih

  - izgled aplikacije se določi z naročnikom tekom razvoja aplikacije

Iskalni portal Policije mora omogočati iskanja in prikazovanje rezultatov iskanj po:

- nacionalnih virih podatkov (evidence Policije, register prebivalstva, register vozil, karantenske odločbe, hotelski gostje, DDOKC…)

- mednarodnih virih podatkov (EU informacijski sistemi, Interpol, Europol Quest…).

Podroben seznam virov podatkov bo izvajalcu dostopen in podrobneje definiran ob razvoju rešitve. Viri podatkov morajo biti izbirni kar mora biti omogočeno v grafičnem vmesniku aplikacije in v sami spletni storitvi.

Obseg dovoljenih iskanj in  prikaza podatkov bo odvisen od avtentikacije in avtorizacije prijavljenega uporabnika – profila uporabnika. Uporabniki bodo delavci policije in uporabniki zunanjih institucij, katerim bo naročnik omogoči dostop do storitve. Zunanji uporabniki bodo do Iskalnega portala dostopali preko HKOM omrežja.

Aplikacija mora omogočati povezavo z zunanjimi napravami. S čitalci dokumentov, kamero (zajem obrazne slike), čitalcem prstnih odtisov in biometričnimi knjižnicami (USK, Cognitech). Za povezavo z zunanjimi napravami mora biti uporabljena programska oprema Policije (Secunet Biomiddle), ki jo zagotovi naročnik.

Slika 1: Shema izvedbe

Iskalni portal mora omogočati izvajanje alfa numeričnih in biometričnih iskanj (prstni odtisi, obrazne slike). Podroben nabor iskalnih parametrov bo izvajalcu dostopen in podrobneje določen ob razvoju rešitve. Za dostop do EU centralnih sistemov se uporabi Evropski iskalni portal – ESP (ESP ICD).

Iskalni portal mora podpirati naslednje vrste iskanj:

- Alfa numerična iskanja

Podprti morajo biti osnovni iskalni parametri:

- OSEBA (priimek, ime, datum rojstva, EMŠO, CR, naziv – pravna, vrsta dejavnosti in sektor lastništva)

- VOZILO (registrska tablica, številka šasije, vrsta znamka, tip, zavarovalnica, št. zav. police…)

- LISTINE (tip, SA številka, država izdaje, priimek, ime, datum rojstva, (registrska tablica, številka šasije – prometno))

- DENAR (valuta, serijska številka)

- VREDNOSTNI PAPIRJI (ISIN številka, serijska številka vrednostnega papirja, številka računa, 	vrsta-kategorija vrednostnega papirja, valuta, apoen,)

- OROŽJE (tovarniška številka, vrsta, tip orožja)

- PREPOVEDANE DROGE (vrsta prepovedane droge)

- SLEDI (Vrsta sledi in izvor)

- TELEFONSKE ŠTEVILKE (Vrsta številke, status)

- IP ŠTEVILKA (IPv4 ali IPv6)

- EMAIL

- KONTEJNERJI (BIC številka)

- INDUSTRIJSKA OPREMA (serijska številka, registrska številka, številka šasije, številka motorja, kategorija in znamka)

- LETALA (ICAO številka letala, številka motorja, kategorija in znamka, serijska številka letala)

- PLOVILA (Identifikacijska številka plovila, kategorija in znamka, ime plovila)

- LADIJSKI MOTORJI (Identifikacijska številka motorja, kategorija in znamka, kategorija motorja in vrsta

goriva)

- LETALSKI MOTORJI (Serijska številka letalskega motorja, Znamka letala, Druga številka, Druga številka (1 + 2), 	Model letala)

- številka plačilnega naloga

- številka odločbe

- datum dogodka (obdobje od do)

- status vpisa

- organizacijska enota

- črtna koda

BOLD - SIS iskalni parametri

- Biometrična iskanja

Podprta morajo biti biometrična iskanja po prstnih odtisih in obraznih slikah po nacionalnem AFIS Policije in po evropskem biometričnem portalu sBMS.

Knjižnice/storitve za izdelavo in konverzijo NIST datotek zagotovi naročnik.

Spletne servise, ki bodo morali biti uporabljeni v iskalnem portalu za nacionalna iskanja (NFL AFIS) pripravi naročnik. Izbranemu ponudniku bo predana podrobna dokumentacija evropskih sistemov katere bo moral vključiti v iskalni portal.

- Paketna alfanumerična iskanja

Aplikacija mora omogočati izvajanje paketnih preverjanj (osebe, listine, vozila, orožje). Vir paketnih preverjanj so specificirane EXCEL preglednice. Specifikacija izvornih preglednic bo izvajalcu dostopna in podrobneje določena ob razvoju rešitve.

Ob vsakem iskanju mora biti za potrebe beleženja sledilnega zapisa vpisan tudi podatek o namenu in opombi namena.

- Elastic search – mehka iskanja, fonetika

Izbrani ponudnik bo moral razviti storitve, temelječe na produktu Elastic search, ki bodo omogočala mehka iskanja in fonetična iskanja po tekstualnih podatkih. Nabor podatkov za katere bo potrebno pripraviti takšna iskanja, bo dogovorjen v fazi razvoja z naročnikom (ime, priimek, naziv – pravna…). Naročnik pripravi tudi osnovno tabelo sinonimov, ki bo uporabljena za fonetična iskanja. Dolžnost izbranega izvajalca je da ta seznam sinonimov dopolni ter izpopolni fonetična iskanja v skladu s sodobnimi trendi ter v skladu s posebnostmi slovenskega jezika.

- Aplikacija za razreševanje sporov MID in CIR – MID nacionalno orodje (workflow)

Predmet naročila je aplikacija, ki bo omogočala odpravljanje neskladij identitet oseb, do katerih bo prihajalo pri vnosu/popravljanju podatkov v različne EU sistemov (VIS, EES, SIS, ERODAC, ETIAS…). Aplikacija mora pokrivati podatkovni tok, ki bo vključeval SMPS (sektor za mednarodno policijsko sodelovanje (enoti SIRENE, ETIAS)), enote mejne policije in NFL (nacionalni forenzični laboratorij), ki bodo morali opraviti ustrezne ekspertize in analize podatkov, razreševati ta neskladja in sprejeti ustrezne odločitve.

Podroben tok podatkov bo izvajalcu podrobneje definiran ob razvoju rešitve. Načrtujemo, da bo aplikacija omogočila razreševanje sporov tudi organom izven Policije: MNZ, MZZ in MP.

Izbranemu ponudniku bo predana vsa potrebna EU dokumentacija.

Slika 2: Shema izvedbe

Postopek razreševanja rumenih linkov

- Razvoj rešitev – organizacija

Predlagamo, da razvoj poteka v dveh fazah:

1 faza:

- Razvoj iskalnika (alfanumerična, biometrična iskanja) za policijske uporabnike (postopno, skladno z vključevanjem posameznih centralnih informacijskih sistemov v okvir Interoperabilnosti

- Elastic Search -  mehka iskanja

- Razvoj rezervne (fall-back) rešitve za nedelovanje ESP

- MID nacionalno orodje oz. aplikacija za razreševanje sporov MID in CIR

2 faza:

- Razvoj iskalnika (alfanumerična, biometrična iskanja) za zunanje uporabnike

- Razvoj iskalnika (paketna iskanja) za policijske uporabnike

- Razvoj aplikacije za razreševanje sporov MID in CIR za zunanje uporabnike

- Ključni mejniki uvedbe interoperabilnosti

Ključni mejniki uvedbe Interoperabilnosti

Roki so indikativni in se bodo prilagajali časovnici, ki bo definirana na EU nivoju in bodo sledili časovnici centralnih projektov. Za razvoj centralnih projektov je zadolžena agencija eu-LISA.

| Mejnik | Naloga | Rok |
| --- | --- | --- |
| Prehod SIS Recast v produkcijo |  | 15.11.2022 |
| Začetek ETIAS PRE-CT testiranja | Iskalni portal za ETIAS – ESP, ETIAS WL, aplikacija za dostop UKP do EES in ETIAS | 1.03.2023 |
| Zaključek ETIAS PRE-CT testiranja |  | 30.04.2023 |
| Začetek ETIAS CT testiranja |  | 1.05.2023 |
| Začetek EES – IO testiranja | Iskalni portal za EES - ESP | 1.08.2023 |
| Prehod EES v produkcijo |  | 15.05.2023 |
| Začetek SIS – IO testiranja | Iskalni portal za SIS - ESP | 1.10.2023 |
| Začetek testiranja za dostop UKP do IO | Iskalni portal za IO (CIR, MID) - ESP | 15.10.2023 |
| Prehod ETIAS v produkcijo |  | 15.11.2023 |
| Začetek MID prehodnega obdobja | MID Workflow aplikacija | 15.06.2024 |
| Prehod IO v produkcijo |  | 15.06.2024 |