| NAROČNIK | UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa prof. dr. Zdravko Kačič, rektor matična številka: 5089638000 ID za DDV: SI 71674705 TRR: SI56 0110 0603 0709 059 odprt pri UJP Slovenska Bistrica in |
| --- | --- |
| UPORABNIK: | UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan matična številka: 5089638047 ID za DDV: SI 71674705 TRR: SI56 0110 0600 0006 231 odprt pri UJP Slovenska Bistrica in |
| IZVAJALEC: | ________________________________________________________________ ki ga zastopa direktor(ica) ___________________________________________ matična številka: ________________ ID za DDV: SI ______________ TRR: _________________________ odprt pri ____________ |

sklenejo naslednjo

POGODBO št.: 302/35 – UMFVV/2022

»Izdelava projektne in investicijske dokumentacije vključno s projektantskim nadzorom za rekonstrukcijo, energetsko in statično sanacijo objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ulici 8, v Ljubljani«

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo, da:

- je naročnik v skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvedel javno naročilo »Izdelava projektne in investicijske dokumentacije vključno s projektantskim nadzorom za rekonstrukcijo, energetsko in statično sanacijo objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ulici 8, v Ljubljani«, po odprtem postopku z oznako 302/35 – UMFVV/2022 (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil pod št. objave       z dne       in v Uradnem listu EU pod številko objave       z dne      ), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila »Izdelava projektne in investicijske dokumentacije vključno s projektantskim nadzorom za rekonstrukcijo, energetsko in statično sanacijo objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ulici 8, v Ljubljani«;

- da sta v Zemljiški knjigi vknjiženi kot solastnici nepremične ID znak: 1737 2999, kar v naravi predstavlja poslovne prostore na naslovu Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Nepremičnina), in sicer Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) do 273/500 celote in v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) ter Univerza v Mariboru (v nadaljevanju Univerza) do 227/500 celote;

- da sta solastnici do solastniškega deleža iz prejšnje alineje prišli na podlagi sklenjene Pogodbe o brezplačnem prenosu solastninske pravice na Univerzo na nepremičnini ID znak 1737-2999/0-0, št. C1714-16-399056 z dne 28. 9. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Pogodba z dne 28. 9. 2016), s katero je RS na Univerzo neodplačno in bremen prosto prenesla solastniški delež 33/100 na nepremičnini;

- da je bil dne 8. 1. 2019 sklenjen Aneks k Pogodbi z dne 28. 9. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Aneks z dne 8. 1. 2019), s katerim je RS na Univerzo neodplačno in bremen prosto prenesla še solastninski delež v višini 1240/10000 na nepremičnini, kar je bila posledica uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim posestnim stanjem in odprave napačne izmere deležev iz preteklosti ter zaradi spremembe skrbnice na strani RS;

- da je na podlagi Dogovora v zvezi z razdelitvijo nepremičnine ID znak stavba 1737-390 s pripadajočim zemljiščem in izvedbo gradbenih del, ki ga je vlada RS potrdila 21. 4. 2021, UM FVV v last pridobila zaokroženo celoto na naslovu Kotnikova ulica 8, Ljubljana, z Prodajno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti, pa pridobili tudi del notranjega dvorišča, kar predstavlja celovit del prostora, na katerem UM FVV z Rekonstrukcijo pridobi ustrezne prostore za dolgoročni razvoj svoje dejavnosti.

- da je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za objekt, ki je predmet naročila po tej pogodbi;

- je bila stranka te pogodbe (v nadaljevanju besedila: izvajalec) izbrana kot najugodnejši ponudnik;

- je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija), vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljenimi na portalu javnih naročil ter celotna ponudba izvajalca sestavni del te pogodbe;

- pogodbene stranke sklepajo to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se izvajalec naročniku zavezuje opraviti storitev projektiranja in izdelati popolno investicijsko dokumentacijo in projektno dokumentacijo vključno s projektantskim nadzorom v obsegu, ki je opredeljen v 3. členu te pogodbe, za projekt »Rekonstrukcija, energetska in statična sanacija objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ul. 8 v Ljubljani«, s pripadajočo komunalno, energetsko, komunikacijsko, prometno in zunanjo ureditvijo, naročnik pa se izvajalcu zavezuje, da mu bo za to plačal.

Predmet pogodbe je posnetek obstoječega stanja, izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije za načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektroinštalacij, načrte vse premične opreme in pohištva, zunanje ureditve, priključkov in komunalne energetske ter prometne infrastrukture ter druge dokumentacije vključno s projektantskim nadzorom.

Izvajalec se zaveže izvesti dela v skladu:

- s ponudbo izvajalca št. _____________, z dne ____________ ; ( v nadaljevanju: ponudba)

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami;

- s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne storitve in

- z drugimi navodili naročnika.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov investicijske in projektne dokumentacije. Izvajalec mora zgotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predmetnih predpisov za ta postopek, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami (tehnične specifikacije oz. projektno nalogo), zadnjim stanjem gradbene tehnike in da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov.

Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so študije in elaborati in druga gradiva, potrebna za pridobitev dovoljenj in navedena v 3. členu te pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Izvajalec bo izdelal in predal uporabniku tiskane izvode projekte dokumentacije ločeno po naslednjih postavkah:

- Posnetek obstoječega stanja v 2. barvnih izvodih,

- PIZ v 4. barvnih izvodih

- IP v 4. barvnih izvodih

- IZP v 4. barvnih izvodih

- DGD v 4. barvnih izvodih,

- PZI v 6. barvnih izvodih,

- dokumentacijo za razpis izvedbe v 2. barvnih izvodih,

- PID in DZO v 4. barvnih izvodih.

Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnenj pristojnih mnenje-dajalcev preda še potrebno število delnih izvodov projektne dokumentacije oziroma izvlečkov le-te za vsako posamezno projektno fazo.

Izvajalec se zaveže, da bo vse projekte izdelal v programih EXCEL, ACAD in WORD oziroma drugih v stroki sprejetih formatih in jih v izvorni in PDF obliki shranil na USB - ključek v izvorni (nezaščiteni/odklenjeni) in pdf obliki ter jih posredoval uporabniku v rokih, ki so razvidni iz terminskega plana pogodbe.

Na USB - ključku bo izvajalec predal uporabniku PZI načrte (PDF) in specifikacijo javnega naročila (tehnologijo, opise, roke gradnje, splošne pogoje in popis količin materiala in opreme (EXCEL) za potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, ki ga izvaja odgovorni vodja projekta projektiranja DGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji, vključno z izdelavo PID načrtov in spremljanjem napak na objektu v garancijski dobi objekta.

Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in drugo zakonodajo s tega področja.

- SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL

- člen

Storitve javnega naročila se nanašajo na naslednje lokacije:

- objekt se nahaja na naslovu Kotnikova 8, 1000 Ljubljana parcela št: 2999/2 in obsega tudi dvorišče 3000/2, k.o. Tabor.

- Investicijska dokumentacija

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika opravil naslednja dela in izdelal naslednjo investicijsko dokumentacijo skladno z 6., 12. in 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki mora vsebovati vse v Uredbi zahtevane podatke:

- a) Predinvesticijska zasnova (PIZ)

- b) Investicijski program in novelacija investicijskega programa (IP)

Pri izdelavi investicijske dokumentacije je za ocenjevanje treba smiselno uporabiti metodološke osnove iz 5. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

- Projektna in druga dokumentacija

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika opravil naslednja dela in izdelal naslednjo projektno dokumentacijo v obsegu in v obliki, ki jo določajo veljavni predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostorov ter standardi in pravila stroke za vsako fazo (Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) v nadaljevanju besedila: Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov):

- posnetek obstoječega stanja,

- vodilna mapa z vsemi potrebnimi izkazi – mapa 0 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti s področja arhitekture – mapa 1 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti s področja gradbeništva – mapa 2 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti električnih inštalacij in električne opreme – mapa 3 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti strojnih inštalacij in strojne opreme – mapa 4 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti s področja krajinske arhitekture – mapa 5 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti s področja prometnega inženirstva – mapa 6 (IZP, DGD, PZI, PID),

- načrti požarne varnosti – mapa 8 (DGD, PZI, PID),

- načrt s področja geotehnologije in rudarstva – mapa 9

- načrti geodezije – mapa 10 (DGD, PZI, PID),

- načrt notranje opreme (pedagoške in raziskovalne)

- elaborati (študije, načrti, zasnove, strokovne ocene) – mapa 12:

- načrt gospodarjena z gradbenimi odpadki in poročilo o nastalih gradbenih odpadkih (DGD, PID),

- elaborat in izkaz o učinkoviti rabi energije v stavbah (DGD, PID),

- elaborat in izkaz zaščite stavbe pred hrupom v stavbah (z uporabo tehnične smernice za graditev TSG-1-005) (DGD),

- izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe (DGD, PID),

- načrt organizacije gradbišča (DGD),

- varnostni načrt (PZI),

- elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč (PZI),

- presoja vplivov na okolje,

- dokazilo o zanesljivosti objekta.

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika v fazi izdelave PZI in pred objavo razpisa pripravil dokumentacijo za razpis izvedbe, ki bo v vsaj dveh izvodih vseboval dodatne vsebine načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, navodila za izvedbo, tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in sklopov, tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških ter inštalacijskih del, tehnične prikaze dilatacij in ležišč, tehnične prikaze inštalacijskih prebojev v konstrukcijah, tehnične prikaze notranje opreme, barvne študije in materiale, tehnične prikaze in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme itd., kot predvideva 19. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvaja strokovni pregledi s strani naročnika in uporabnika oz. pooblaščencev naročnika in uporabnika. Naročnik in uporabnik bo končni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval dopolnitev ali jo zavrnil v  desetih (10) dneh po predložitvi.

V primeru, da imata naročnik ali uporabnik upravičene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v desetih (10) dneh, oziroma jih po dogovoru upoštevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

- Vodenje in koordinacija projektne dokumentacije

Odgovorni vodja projekta je:

- zadolžen za imenovanje odgovornih projektantov vseh načrtov, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenje in gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, ki je bil predan upravni enoti pred pričetkom gradnje in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoče uporabljati,

- dolžan zastopati interese naročnika in uporabnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc.

- Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni enkrat tedensko prisotnost odgovornega vodje projekta (OVP) in odgovornih projektantov posameznih načrtov, študij in elaboratov na gradbišču za obdobje aktivne gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:

- udeležba OVP ob uvedbi v delo izvajalca gradbenih del,

- udeležba OVP na vseh operativnih sestankih,

- udeležba odgovornih projektantov na operativnih sestankih vsaj enkrat mesečno, v fazi izvajanja posameznih načrtov,

- redni enkrat tedenski obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ali uporabnika ter na poziv odgovornega vodja gradbišča,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij,

- predlagati naročniku/uporabniku potrditev materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev,

- potrjevanje morebitnih manjših sprememb v okviru DGD/PZI in gradbenega dovoljenja s soglasjem naročnika,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca),

- sodelovanje z naročnikom in uporabnikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj,

- opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo,

- obveznosti OVP izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti OVP in odgovornih projektantov DGD, PZI posameznih načrtov vezano na pregled in pripravo PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter uskladitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) z izvajalcem del na objektu,

- najmanj enkrat mesečno pisno obveščanje naročnika in uporabnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vključno s stanjem potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge izvedbo naloge .

Projektantski nadzor izvajajo odgovorni projektanti DGD in PZI dokumentacije:

- načrta arhitekture,

- načrta gradbenih konstrukcij,

- načrta strojnih inštalacij in strojne opreme,

- načrta električnih inštalacij in električne opreme,

- drugih načrtov, elaboratov in študij.

- Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanja projekta:

- pridobivanje projektnih in drugih pogojev, mnenj, soglasij, predodločb v imenu investitorja,

- pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih in tehničnih pregledov naročnika in uporabnika ali pooblaščenca naročnika ali uporabnika in pri prevzemu objekta,

- sodelovati z naročnikom in uporabnikom z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja s strani upravne enote,

- sodelovanje (izvlečki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize,…) v vseh postopkih naročnika in uporabnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. sodelovanje pri prijavi na razpise, predstavitev projekta, spremljanje napak na objektu v garancijski dobi, predlaganje oziroma potrjevanje predlaganih rešitev izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi, ki bi se pojavile ob uporabi objekta).

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objekti, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi ter s strokovno usposobljenimi delavci.

- ROKI IZVEDBE POGODBENIH STORITEV

- člen

Roki za izvedbo pogodbenega dela so določeni s terminskim planom iz 2. odstavka tega člena pogodbe (ločeno za vsako projektno pogodbeno fazo), skladno s ponudbo izvajalca, št._______ z dne ________, danim v okviru javnega naročila.

Investicijska in projektna dokumentacije se izdela v naslednjih rokih:

- PIZ: 7 koledarskih dni po pisnem pozivu naročnika ,

- IP: 7 koledarskih dni po pisnem pozivu naročnika k pripravi le-tega,

- Posnetek obstoječega stanja, IZP: 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila,

- DGD: 90 koledarskih dni od potrditve IZP s strani naročnika,

- PZI: 150 koledarskih dni od pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kar predstavlja končni rok priprave projektne dokumentacije in vsebuje vso dokumentacijo, kot navedeno v a., b. in c. točki 3. člena predmetne pogodbe,

- PID in DZO: v skladu s predloženim terminskim planom izvajalca gradbeno obrtniških del oziroma pred primopredajo objekta v uporaba (predvidoma v letu 2024).

V primeru utemeljenih razlogov o spremembi rokov, bo izvajalec v roku deset (10) dni od podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila pripravil dopolnjen terminski plan, ki ga pregleda in potrdi predstavnik naročnika/uporabnika.

Izvajalec bo na podlagi terminskega plana iz 2. odstavka 4. člena te pogodbe pripravil tabelo z deleži (odstotki) vrednosti posamezne faze, ki bodo služili kot osnova za roke plačila na podlagi 7. člena te pogodbe. Usklajen terminski plan z deleži za plačilo posamezne faze, ki se sklicuje na to pogodbo in je podpisan s strani predstavnika izvajalca in naročnika/uporabnika postane sestavni del pogodbe.

Projektna dokumentacija vključno s popisom del vsake posamezne faze projekta mora biti predana v roku osmih (8) koledarskih dni pred zaključkom posamezne projektne faze. V rokih je upoštevan čas za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter mnenj in soglasij, prav tako je upoštevan čas, ki je potreben naročniku in uporabniku za strokovni pregled in potrditev teh posameznih projektnih faz dela.

Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,

- zaradi ukrepov upravnih organov.

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku in uporabniku v pisni obliki pred potekom roka. Spremembo roka morata naročnik in uporabnik potrditi in skleniti ustrezen aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

- člen

Izvajalec projektnih storitev ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec projektnih storitev ni mogel vplivati (višja sila).

Naročnik in uporabnik ne odgovarjata za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik in uporabnik nista mogla vplivati (višja sila).

V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika in uporabnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika in uporabnika.

Izvajalec projektnih storitev in naročnik in uporabnik morajo v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bodo izvajalec projektnih storitev, naročnik in uporabnik s pogajanji poiskali način ureditve posledic višje sile.

Če izvajalec, naročnik in uporabnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

- POGODBENA CENA

- člen

Skupna pogodbena vrednost oziroma skupno dogovorjena cena znaša       EUR (vrednost brez DDV) oziroma       EUR (vrednost z DDV). Podrobnejša cenovna specifikacija je razvidna iz predračuna, ki je priloga te pogodbe.

V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije, posnetek obstoječega stanja, DGD, PZI, PID ter druga dokumentacija, kot je navedena v 3. členu te pogodbe, vključno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) in dva izvoda izdelka na računalniškem mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls ) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in pdf, ki omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na računalniškem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov izdelave večjih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene projektne naloge na zahtevo naročnika,

- stroškov projektnih pogojev in mnenj mnenjedajalcev,

- izdelave načrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven območja ureditve,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju z naročnikom in uporabnikom naroča pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbena cena je fiksna za obdobje enega (1) leta od sklenitve pogodbe, v njej so zajeti vsi stroški za izvajalčevo opremo, delavce, materiale, zavarovanja, davki, dajatve in vsi ostali stroški (in morebitni popusti), ki so potrebni za izvedbo del, skupaj z vsemi odgovornostmi in obveznostmi.

Valorizacija denarnih obveznosti se lahko skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), prvič izvede po izteku enega leta od sklenitve te pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS preseže štiri odstotke (4%) vrednosti.

Naročnik/uporabnik si pridružuje pravico odjave posameznih postavk, v kolikor se izkaže, da niso nujno potrebne za izpolnitev pogodbenih obveznosti ob smiselnem upoštevanju 95. člena ZJN-3.

Izvajalec mora skrbniku pogodbe na strani naročnika/uporabnika pred uvedbo spremembe cene iz prejšnjega odstavka pisno predložiti zahtevo za spremembo cene in dokazila o upravičenosti spremembe cene.

- NAČIN IN ROK PLAČILA

- člen

Uporabnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenih del na podlagi izdanega e-računa. E-račun se izda po pridobljeni potrditvi s strani naročnika/uporabnika za posamezno fazo pogodbenih del.

Na podlagi tabele terminskega plana, ki izhaja iz terminskega plana iz 4. odstavka 4. člena, bo izvajalec v roku 10 dni od zaključka faze naročniku izdal e-račun. Naročnik mora izvajalčeve e-račune za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu.

E-račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih in skladno s terminskim planom izvajalca GOI del. Podrobnejši način plačevanja storitev projektantskega nadzora bodo pogodbene stranke opredelile z dodatkom k tej pogodbi.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo uporabnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

Uporabnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna v roku do trideset (30) dni od uradnega prejetja začasnih situacij oz. prejemu e-računa. Izplačilo bo izvedeno na transakcijski račun izvajalca ________________, odprt pri ______________________.

Transakcijski račun izvajalca iz predhodnega odstavka tega člena se tekom izvajanja pogodbe praviloma ne sme spreminjati. V primeru, da bo uporabnik ugotovil, da je na računu naveden drugačen bančni račun kot v tej pogodbi, bo tak račun zavrnil.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da je sprememba transakcijskega računa izvajalca možna izjemoma in sicer pod pogojem, da je soglasno dogovorjena. Sprememba transakcijskega računa mora biti sklenjena v pisni obliki, z aneksom k osnovni pogodbi.

V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti po Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju OZ).

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec projektantskih storitev se zaveže, da bo:

|  | prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta; |
| --- | --- |
|  | po potrebi in na zahtevo naročniku in uporabniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta; |
|  | zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in tehnično dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov; |
|  | aktivno sodeloval z naročnikom in uporabnikom in pooblaščenci naročnika in uporabnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije; |
|  | v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje uporabnika; |
|  | pridobil soglasje naročnika in uporabnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije; |
|  | sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku in uporabniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih načrtov; |
|  | vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske plane izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku in uporabniku; |
|  | izdelal posnetek obstoječega stanja; |
|  | na podlagi projektne naloge izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo na način, da se celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za objekt kar najbolj približa ocenjeni vrednosti investicije v času priprave dokumentacije; |
|  | da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve po pogojih iz prejšnje alineje in upošteval navodila uporabnika in morebitne spremembe za doseganje cen; |
|  | izdelal popis del in uporabniku predal predizmere za GOI dela, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI; (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje količin max. +/- 5 %) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami; |
|  | na svoje stroške popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da uporabnik v postopku izbire izvajalca del ne bo pridobil ponudbe, kjer bo predvidena cena izhajala iz vrednosti investicije na podlagi projektne naloge ali bo cena projekta nižja - izvedljivost projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javno-naročniški zakonodaji; |
|  | sproti obveščal naročnika in uporabnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti in na povečanje stroškov; |
|  | primarno pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja stavbe namenjene za izobraževanje v celotni življenjski dobi; |
|  | izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika in uporabnika; |
|  | na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi uporabnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno; |
|  | vršil projektantski nadzor; |
|  | v roku desetih (10) dni po podpisu te pogodbe naročniku predložil kopijo zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode (vključno s kopijami zavarovalnih polic vseh podizvajalcev s katerim bo izvedel predmetni posel), ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), in original zavarovalne police na vpogled, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga; |
|  | varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam; |
|  | opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku; |
|  | upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje uporabnika. |

- člen

Naročnik in uporabnik se zavežeta:

|  | sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela; |
| --- | --- |
|  | tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti; |
|  | tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti; |
|  | sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | predložiti dokaz o pravici graditi; |
|  | skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti; |
|  | skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi imata naročnik in uporabnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije); |
|  | spoštovati moralne avtorske pravice avtorja; |
|  | izročiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje; |

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Ponudnik mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča uporabnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega uporabnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

- SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

- člen

Izvajalec projektnih storitev se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila uporabnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca projektnih storitev, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenimi strankami in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika/uporabnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika/uporabnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika/uporabnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih uporabnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

- PREVZEM DOKUMENTACIJE

- člen

Šteje se, da je naročnik in uporabnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (končni izdelek v predpisanem številu izvodov skladno s 3. členom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se šteje, da je naročnik in uporabnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku petnajst (15) dni od sprejema le te izvajalcu ne izroči pisnih pripomb.

V primeru, da imata naročnik in uporabnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v najkrajšem času, oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in pravnimi predpisi ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh po podpisu te pogodbe predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) oz.       EUR. Finančno zavarovanje ima veljavnost trideset (30) dni po prvem kolavdacijskem pregledu (3 leta po prevzemu objekta/prostorov in sicer za vso sprojektirano opremo, ki je predmet pogodbe) in drugem kolavdacijskem pregledu (10 let po prevzemu objekta/prostorov in sicer za solidnost gradnje), sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. V kolikor se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uveljavi brez predhodnega opomina.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži pravočasno in skladno z določili te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po preteku vseh pogodbenih obveznosti naročniku predložil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5 % (pet odstotkov) celotne pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) oz.       EUR, glede na rekonstruirani objekt iz predmeta pogodbe. Finančno zavarovanje ima veljavnost najmanj trideset (30) dni po prvem kolavdacijskem pregledu (3 leta po prevzemu objekta/prostorov in sicer za vso sprojektirano opremo, ki je predmet pogodbe) in drugem kolavdacijskem pregledu (10 let po prevzemu objekta/prostorov in sicer za solidnost gradnje), sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah;

- če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec bo najkasneje v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložiti kopijo zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode (vključno s kopijami zavarovalnih polic vseh podizvajalcev s katerim bo izvedel predmetni posel), ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd. …) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), in original zavarovalne police na vpogled, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri čemer mora izvajalec vsaj petnajst (15) dni pred iztekom veljavnosti predložiti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po pogodbi, in sicer mora biti vključena tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da je izvajalec projektnih storitev v zamudi, ki je ni zakrivil naročnik, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela in celotne projektne in druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v višini 0,2 % za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti. Uveljavljanje pogodbene kazni se ne izključuje z uveljavljanjem odškodninskega zahtevka naročnika zaradi povzročene škode zaradi zamude rokov.

Izvajalec projektne dokumentacije je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku oziroma njegovim izvajalcem posameznih del v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije (zaradi napačne, nestrokovne ali nepopolne projektne in druge dokumentacije) ali pa se izkaže, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega strokovnjaka in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih načrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naročnik pravico po predložitvi dokumentacije zmanjšati plačilo v višini ugotovljene škode. Prav tako je odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi.

Izvajalec projektne dokumentacije je odgovoren za napake v projektu, ki se pokažejo pred in ob izvedbi del, kot je to določeno v členih 625.-640. in 646. členu OZ.

Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662.-665. člena OZ (npr. zrakotesnost, nedoseganje parametrov varčne gradnje itd.).

- PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo določbe 103. do 111. člena OZ, z izjemo 105. člena ter določbe 112. do 115. člena OZ.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, začne naročnik ali uporabnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če:

- izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti na način, kot je določen v tej pogodbi,

- naročnik ali uporabnik ugotovi, da so bili podatki, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi lažni oziroma zavajajoči,

- je izvajalec kriv za zamudo pri opravljanju pogodbenih obveznosti in jih ne izpolni niti v dodatnem primernem roku,

- izvajalec kako drugače huje krši določila te pogodbe.

Posebej pa pogodbene stranke izpostavljajo, da to pogodbo lahko naročnik ali uporabnik, odpove - od nje odstopi, s takojšnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca projektantskih storitev, kot jih določa pogodba.

V primeru, da bi bila pogodba prekinjena, ker naročnik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima izvajalec pravico poleg plačila za izdelano in izročeno fazo projektne in druge dokumentacije zaračunati tudi dokumentirane stroške, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in še niso bile zajete v plačilih za posamezno fazo predmeta pogodbe, vendar pa so bile potrjene s strani naročnika.

V primeru zamude v izvedbi posamezne faze za več kot tri (3) leta, se morebitna sprememba finančnih zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in določila tega sporazuma, odstopi od sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek naročanja,

- v času oddaje naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika ali uporabnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, uporabniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik in uporabnik ne odgovarjata za škodo, ki je ali bi iz zgornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

- POSLOVNA SKRIVNOST in VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Stranke pogodbe bodo vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njegovega izvajanja, varovale kot poslovno skrivnost in jih ne bodo neupravičeno uporabljale v svojo korist oziroma komercialno izkoriščale ali posredovale tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Izvajalec projektantskih storitev soglaša, da bo posamezne konceptualne in programske rešitve in tehnologije, ki so značilne in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naročnika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naročnika ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam.

Določila tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku in končnem prevzemu objekta.

- člen

Obveznost pogodbenikov, da ohranijo zaupnost dokumentov, podatkov in pisnih informacij, ne velja za dokumente, podatke in pisne informacije, ki so lahko predmet razkritja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ).

Pogodbene stranke so seznanjene z dejstvom, da so lahko skladno z ZDIJZ pogodba in/ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo osebne podatke, še posebej posebne vrste osebnih podatkov, obdelovale in varovale v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in druge zakonodaje s tega področja.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov, s katerimi bi se srečal pri izpolnjevanju/izvrševanju te pogodbe, ne bo obdeloval za noben drug namen, kot za namen izpolnjevanja predmeta te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov javnih uslužbencev v skladu z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov in predvsem zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da prepreči njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje, razkritje, dostop ali drugo nepooblaščeno obdelavo.

- POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je ____________________________, v primeru odsotnosti ga nadomešča ______________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni pooblaščeni predstavnik uporabnika za dela po tej pogodbi je ___________________, v primeru odsotnosti ga nadomešča ___________________.

Predstavnik uporabnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni predstavnik izvajalca projektantskih storitev za dela po tej pogodbi je ___________________, v primeru odsotnosti ga nadomešča ___________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca projektantskih storitev v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo.

Predstavnik izvajalca projektantskih storitev je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika.

Predstavnik uporabnika in predstavnik izvajalca imata funkcijo skrbnika po tej pogodbi.

- STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

- člen

| Odgovorni vodja projekta (OVP) |  |
| --- | --- |
| Odgovorni pooblaščeni arhitekt |  |
| Odgovorni pooblaščeni arhitekt krajinske arhitekture |  |
| Odgovorni pooblaščeni inženir za načrt gradbenih konstrukcij |  |
| Odgovorni pooblaščeni inženir za načrt strojnih inštalacij |  |
| Odgovorni pooblaščeni inženir za načrt elektro inštalacij |  |
| Odgovorni projektant načrta požarne varnosti |  |
| Koordinator varnosti pri delu v pripravljalni fazi projekta |  |

Odgovorni vodja projekta (OVP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. Odgovorni vodja projekta po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Odgovorni vodja projekta pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odgovorni inženir oziroma projektant posameznega načrta je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

- LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku so, če ni dogovorjeno drugače, izključno last naročnika in uporabnika ter imata na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca projektantskih storitev. Pogodbene stranke so sporazumne, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika in uporabnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec projektantskih storitev ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem projektantskih storitev nadaljuje drugi projektant izbran s strani naročnika brez omejitev.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu OZ za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta.

Skladno z določbo 108. člena OZ, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročnikovega naročila ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njih ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

Pogodbene stranke soglašajo, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PID) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec projektantskih storitev s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno na svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvedel vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko  vplivale na izgled stavbe. Naročnik se obveže, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec projektantskih storitev ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, naročnik lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec projektantskih storitev lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Na podlagi določb 1. točke 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Naročnik ali uporabnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prvega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitna nesoglasja oziroma spore reševale sporazumno, če v tem ne bodo uspele, pa bo v sporih odločilo stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

- člen

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugima strankama pogodbe.

- člen

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Ta pogodba je podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. Priloge, ki podrobno opredeljujejo elemente projektne in druge dokumentacije so sestavni del pogodbe.

- člen

Stranke se obvezujejo, da bodo storile vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo pri njenem izvrševanju ravnale s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- člen

Pogodba prične veljati s podpisom vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec projektantskih storitev naročniku v predpisanem roku predloži usklajen in potrjen terminski plan izvedbe pogodbenih del iz 2. odstavka 4. člena te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del in dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti. Pogodba velja za čas garancijske dobe (10 let) od dneva zaključka izvedbe gradbenega projekta. Zaključek izvedbe projekta je dan pridobitve uporabnega dovoljenja.

Če izvajalec dokumentov iz prejšnjega odstavka ne izroči v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

| V _____________, dne_____________ |  | V Mariboru, dne_________________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: Direktor(ica) |  | Naročnik: Univerza v Mariboru Rektor prof. dr. Zdravko Kačič |
|  |  | V Ljubljani, dne_________________ Uporabnik: Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Dekan izr. prof. dr. Andrej Sotlar |

Priloge:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun

- Priloga 2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del

- Priloga 3: Dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti

Stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Enako tudi 96. člen ZJN-3