Datum:		30. 8. 2022

Številka: 	430-9/2020

Razpisna dokumentacija

za oddajo javnega naročila:

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,

- obrazec »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

- obrazec »Predračun«,

- obrazec »Specifikacija naročila«,

- menična izjava za resnost ponudbe,

- vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- obrazec »Izjava ponudnika o dodatnih referencah kadrov«,

- obrazec »Potrdilo referenčnega naročnika za ponudnika«,

- obrazec »Potrdilo referenčnega naročnika za kader«,

- obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- ovojnica za finančno zavarovanje,

- vzorec pogodbe,

- tehnične specifikacije (Projektna naloga za sklop 2, Tehnično poročilo iz IZP projekta št. 1512 Februar 2019),

- Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI na https://ejn.gov.si/.

Navodila ponudnikom

za pripravo ponudbe

1.	NAROČNIK	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	5

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	6

6.	PRAVNA PODLAGA	6

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

7.1	dostop do razpisne dokumentacije	6

7.2	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	7

8.	ugotavljanje sposobnosti	7

8.1	ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	7

8.1.1	Razlogi za izključitev	8

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	9

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	10

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	10

8.1.5	Kadrovski pogoji oziroma sposobnost	11

8.1.6	Drugi pogoji	12

9.	merila	12

10.	ponudba	13

10.1	ponudbena dokumentacija	13

10.2	sestavljanje ponudbe	14

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	14

10.2.2	Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte	14

10.2.3	Obrazec »Predračun«	15

10.2.4	Zavarovanje za resnost ponudbe	15

10.2.5	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	16

10.3	druga določila za pripravo ponudbe	17

10.3.1	Skupna ponudba	17

10.3.2	Ponudba s podizvajalci	17

10.3.3	Variantne ponudbe	18

10.3.4	Jezik ponudbe	18

10.3.5	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	18

10.3.6	Veljavnost ponudbe	18

10.3.7	Stroški ponudbe	19

10.3.8	Protikorupcijsko določilo	19

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	19

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	19

13.	pogodba	19

14.	pravno varstvo	20

NAROČNIK

To naročilo izvaja MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), v svojem imenu in za svoj račun in za račun naslednjih naročnikov:

- OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci,

- OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42,2253 Destrnik,

- OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas,

- OBČINA CERKVENJAK, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak,

- OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah,

- OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane,

- OBČINA DORNAVA, Dornava 135a, 2252 Dornava,

- OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica,

- OBČINA HAJDINA, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina,

- OBČINA JURŠINCI, Juršinci 3b, 2256 Juršinci,

- OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk,

- OBČINA MARKOVCI, Markovci 43, 2281 Markovci,

- OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik,

- OBČINA ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč,

- OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale,

- OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju,

- OBČINA KIDRIČEVO, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,

- OBČINA STARŠE, Starše 93, 2205 Starše,

(v nadaljevanju: posamezni naročniki).

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 	430-9/2020

Predmet: 	Predmet naročila je Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana, v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18-popr.). Vsebina in obseg naročila je posebej opredeljena v projektni nalogi.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (Projektna naloga za sklop 2, Tehnično poročilo iz IZP projekta št. 1512 Februar 2019).

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bodo pogodbo sklenili vsi posamezni naročniki po tem javnem naročilu.

rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka, določenega v objavi predmetnega javnega naročila na eJN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ne glede na navedeno, mora ponudnik v roku za oddajo ponudb na naslov naročnika:

MESTNA OBČINA PTUJ, MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ

dostaviti izpolnjen, žigosan in ustrezno podpisan obrazec »Menična izjava za resnost ponudbe«, kateri priloži podpisano in žigosano bianco menico. Ponudnik obrazec dostavi v zaprti ovojnici s pripisom: »FINANČNO ZAVAROVANJE – NE ODPIRAJ!«. Obrazec s pravilno opremo ovojnice je sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ne posluje z žigom, priloži lastno izjavo, da ne posluje z žigom. Naročnik bo vsako ponudbo, za katero zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe ne bo dostavljeno, ali pa bo dostavljeno prepozno, opredelil za nedopustno in jo izločil iz nadaljnjega postopka.

ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na dan izteka roka za oddajo ponudb in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletni strani naročnika, na naslovu www.ptuj.si.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje devet dni pred datumom, ki je določen za oddajo ponudb.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ugotavljanje sposobnosti

ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.6 teh navodil. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.6 teh navodil predloži tudi sam.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam, pri čemer izpis iz sodnega registra ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb.

- Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, gospodarski subjekt v skupni ponudbi, podizvajalca, subjekt, na katerega zmogljivost se sklicuje), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt, glede na storjena ali neizvedena dejanja, v enem od položajev iz poglavja 8.1.1 teh navodil.

Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik ima v poslovni register Slovenije vpisano dejavnost: Druge inženirske dejavnosti in

svetovanje (71.129).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »ESPD« (del IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost/Vpis v poslovni register; ponudnik izbere »DA« in s tem ter podpisom ESPD obrazca jamči, da izpolnjuje zahtevo iz pogoja)

in vpogled v javno evidenco pri poslovnem registru AJPES. Naročnik bo navedeno preveril v javni evidenci pri AJPES.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici in dokazila iz te točke lahko naročnik pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik. V kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval, bo naročnik od ponudnika zahteval, da priloži ustrezno dokazilo iz navedene nacionalne baze podatkov. Enako bo ravnal, v kolikor dostop do posameznega izkaza iz te točke ne bo mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države oziroma do nacionalne baze podatkov katere koli države članice EU ali v primeru, ko bo šlo za podatek, ki se hrani v državi, ki ni članica EU. Ponudnik lahko že v ponudbi predloži predmetni predmetni izkaz, ki pa mora vsebovati enake podatke, kot jih izkazuje navedeni izkaz pri AJPES.

Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

- Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj, kot tri leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek vsaj v višini 200.000 €.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Povprečni splošni letni promet«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkaze poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom):

- vsaj eno (1) izvedeno naročilo za izdelavo DGD ali PGD ali PZI za vodnjak za vsaj 1 vodnjak globine najmanj 100 metrov, na podlagi predhodnih preiskav za črpanje vsaj 5 l/s podzemne vode.

Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi (vključno z morebitnimi aneksi), naročilnici ali po drugi pravni podlagi. Zaključenost projekta pomeni končanje del z uspešno izvedeno primopredajo za referenčni projekt.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste«; ponudnik navede zahtevane podatke in sicer: OPIS, EUR, DATUM, PREJEMNIKI).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev referenčnega potrdila naročnika storitve, na obrazcu »Potrdilo referenčnega naročnika za ponudnika«.

Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

- Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), mora biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu in je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:

  - izvedba vsaj enega (1) naročila za izdelavo DGD ali PGD ali PZI za vodnjak za vsaj 1 vodnjak globine najmanj 100 metrov, na podlagi predhodnih preiskav za črpanje vsaj 5 l/s podzemne vode.

Vodja projekta je lahko hkrati tudi pooblaščeni inženir.

- Pooblaščeni inženir za elektro instalacije mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), mora biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu ter je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno sodeloval kot pooblaščeni inženir za elektro instalacije pri projektiranju faze PGD, DGD ali PZI kot odgovorni projektant pri vsaj dveh (2) objektih kot so: črpališče ali vodohran ali naprava za obdelavo pitne vode kapacitete skupaj vsaj 15 l/s.

- Pooblaščeni inženir za strojne instalacije in opremo mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), mora biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu ter je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno sodeloval kot pooblaščeni inženir za strojne instalacije in opremo projektiranju faze PGD, DGD ali PZI kot odgovorni projektant pri vsaj enem (1) objektu kot so: črpališče ali vodohran ali naprava za obdelavo pitne vode kapacitete skupaj vsaj 5 l/s.

- Pooblaščeni inženir za gradbeništvo ali pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva za načrt globinskega vodnjaka mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), mora biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, je za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu ter je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, izdelal projekt vodnjaka za vsaj 1 vodnjak, na podlagi predhodnih preiskav za črpanje vsaj 10 l/s podzemne vode.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetne pogoje iz točke 8.1.5. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«). Ponudnik v obrazec ESPD navede zahtevane podatke: IME in PRIIMEK kadra/ evidenčno številko vpisa pri pristojni poklicni zbornici ter v kolikor ni zaposlen pri ponudniku, navedbo subjekta, pri katerem je zaposlen; NAZIV REFERENČNEGA NAROČNIKA/ KONTAKTNA OSEBA (telefonska številka ali elektronski naslov) za preveritev projekta; OPIS PROJEKTA (kratko); DATUM sklenitve - zaključenosti projekta; številka pogodbe/naročilnice/dogovora ali druge podlage za projekt; VREDNOST projekta v EUR brez DDV

in

POTRDILO O ZAPOSLITVI KADRA (IZPIS ZZZS, ki ni starejši od 30 dni pred objavo tega naročila na PJN), za vsakega izmed nominiranega kadra iz točke 8.1.5. (Kadrovski pogoji oziroma sposobnost).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev referenčnega potrdila naročnika storitev, na obrazcu »Potrdilo referenčnega naročnika za kader«.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje s posameznim naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

merila

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna, kot sledi v tej točki.

Pri oceni ponudb se upošteva:

- skupna ponudbena cena brez DDV za DGD ter PZI (vključno s ceno brez DDV za vsako nadaljnjo poskusno vrtino) in

- strokovni kader, odgovoren za izvedbo javnega naročila.

Najugodnejša ponudba je ponudba z največjim številom točk T.

T = 90 * Tc + To

Tc = točke za ceno ponudbe

To = točke za odgovorni strokovni kader

V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z najnižjo ponudbeno ceno.

Obrazložitev vrednotenja postavk v formuli:

1. Točke za ceno ponudbe Tc

Tc= Cmin/Ci

Cmin = najnižja ponudbena cena brez DDV

Ci = cena ocenjevane ponudbe brez DDV

2. Točke za strokovni kader, odgovoren za izvedbo javnega naročila To

To= število točk za referenco

Za zahtevanega vodjo projekta iz prve točke Kadrovskih pogojev oziroma sposobnosti (točka 8.1.5) iz te razpisne dokumentacije, se bo iz naslova dodatnih referenc (To1) vrednotilo (največ) eno dodatno referenco, ki ustreza referenčnim pogojem za vodjo projekta iz te razpisne dokumentacije ter presega število zahtevanih referenc za izpolnitev pogoja.

Ena dodatna referenca = 10 točk

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o dodatnih referencah kadra«

ponudba

ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec »Predračun«,

- Izpolnjen obrazec »Specifikacija naročila«,

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),

- Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem),

- Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),

- Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o dodatnih referencah kadrov«,

- Zavarovanje za resnost ponudbe.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom odgovarja za vso škodo, ki mu /jim je nastala.

sestavljanje ponudbe

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec »Predračun«

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Specifikacijo naročila.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo. Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki predložijo menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe, kateri priložijo podpisano in žigosano bianco menico.

Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša najmanj 1 % od ponudbene vrednosti (brez DDV).

Menična izjava mora biti izpolnjena v vseh zahtevanih delih.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati še najmanj 30 dni po poteku roka za veljavnost ponudbe.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti kavcijsko zavarovanje ali bančno garancijo.

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo morala znašati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Rok veljavnosti finančnega zavarovanja bo moral znašati vsaj še 120 dni po pogodbenem roku za izvedbo del. Pogodba o izvedbi javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

druga določila za pripravo ponudbe

Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.6. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 8.1.3., 8.1.4. in 8.1.5. lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1., 8.1.2. in 8.1.6. teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo dano.

Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da odda javno naročilo v zmanjšanem obsegu (samo  izdelava projektne dokumentacije DGD, ne pa tudi PZI). Ponudniki v takem primeru niso upravičeni do povračila kakršnihkoli stroškov ali škode.

odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik/posamezni naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik/posamezni naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

pogodba

Pogodbo bodo podpisali posamezni naročniki.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Naročniki bodo z izbranim ponudnikom podpisali pogodbo, razen, če bodo obstajale okoliščine, ki jih določata 35. in 36. člen ZIntPK, ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim subjektom.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Nuška Gajšek

županja

Obrazci

| Ponudnik*: |  |
| --- | --- |

*opomba: navede se polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh  partnerjev v skupni ponudbi

PREDRAČUN

| št.: |  |
| --- | --- |

| Naročnik | Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj |
| --- | --- |
| Oznaka JN na Portalu JN |  |
| Predmet javnega naročila |  |
| Veljavnost ponudbe | 120 dni od dneva oddaje ponudb |

| DGD [v EUR brez DDV] | DDV | PZI [v EUR brez DDV] | DDV | SKUPNA PONUDBENA CENA - DGD in PZI [v EUR brez DDV] | SKUPNA PONUDBENA CENA - DGD in PZI [v EUR z DDV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cena za vsako nadaljnjo poskusno vrtino, ki jo izvajalec izvede v primeru, da v skladu s projektno nalogo definirani lokaciji nista primerni za izvedbo globinskih vodnjakov (izvedba takšnih nadaljnjih poskusnih vrtin ni predmet pogodbe na podlagi tega naročila, se pa upošteva v okviru merila za izbiro), znaša:

| Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- |

| Število dodatnih referenc, ki jih ponudnik uveljavlja v okviru merila (točka 9 Navodil) |  |
| --- | --- |

Zneski, vpisani v ponudbeni predračun, morajo biti na dve decimalki.

Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

| Ponudnik*: |  |
| --- | --- |

*opomba: navede se polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh  partnerjev v skupni ponudbi

SPECIFIKACIJA NAROČILA

Posamezne postavke se navede po gospodarskih subjektih, ki jih bodo prevzeli v izvedbo, bodisi kot skupno postavko ali specificirano po posameznih vrstah del.

| Naročnik | Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila |  |

| Postavka | Gospodarski subjekt | Pooblaščeni inženir | DGD [v EUR brez DDV] | PZI [v EUR brez DDV] | DGD in PZI [v EUR brez DDV] | DGD in PZI [v EUR z DDV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljamo, da končna cena vsebuje vse zahteve iz navodil za pripravo ponudbe, vzorca pogodbe in projektne naloge in da nismo upravičeni do zaračunavanja kakršnihkoli dodatnih stroškov za dokončanje del predmetnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

# MENIČNA IZJAVA

# ZA RESNOST PONUDBE

Naročniku, Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, kot zavarovanje za resnost ponudbe v postopku oddaje javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana, št. …, izročamo podpisano bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika _______________ (firma in sedež PONUDNIKA) nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje zaresnost ponudbe za javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana, z naročnikovo oznako …, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini ______________(z DDV), z besedo: ___________________________/100.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha 30 dni po poteku veljavnosti ponudbe, ki jo je ponudnik podal v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, št. SI56 01296-0100016538, odprt pri Banki Slovenije.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

- domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga: bianco menica, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika

# Datum: ____________________

Kraj: ______________________

Podpis izdajatelja menice

(zakonitega zastopnika ponudnika):

Žig

_______________________

# VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA

# DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

# po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za:       (vpiše se posamični naročnik)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se posamični naročnik)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodba za javno naročilo za Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT* sistemu na naslov       (navede se SWIFT* naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT* naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbrani ponudnik)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije** na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

*Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

POOBLASTILO

za pridobitev potrdila iz kazenske evidence

| Naročnik | Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila |  |
| Oznaka JN na Portalu JN |  |

Spodaj neveden in podpisan ponudnik pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, v Kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| 1. PONUDNIK |  |
| --- | --- |
| ID za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Sedež in občina sedeža |  |

| 2. ČLAN UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA ALI OSEBA, KI IMA POOBLASTILA ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR PRI PONUDNIKU (I) |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Stalno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka in pošta) |  |
| Matična številka (EMŠO) |  |
| Datum, kraj in občina rojstva |  |
| Državljanstvo |  |
| Prejšnji priimek in/ali osebno ime |  |
| Podpis člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku (i) |  |

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | _________________ podpis |

| Ponudnik*: |  |
| --- | --- |

*opomba: navede se polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh  partnerjev v skupni ponudbi

IZJAVA PONUDNIKA O DODATNIH REFERENCAH KADRA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v skladu s točko 9 navodil (Merila) za nominiran kader prijavljamo naslednje DODATNE reference:

| Ime in priimek kadra | Naziv referenčnega naročnika in projekta ter kratek opis projekta* | Številka pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage za projekt | Datum sklenitve in datum zaključenosti projekta | Vrednost projekta v EUR brez DDV | Navedba kontaktne osebe referenčnega naročnika in telefonske številke ali elektronski naslov, kjer je mogoče navedeno preveriti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Iz opisa projekta morajo izhajati vse informacije, potrebne za presojo ustreznosti dodatne reference.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

| Ponudnik*: |  |
| --- | --- |

*opomba: navede se polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh  partnerjev v skupni ponudbi

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA PONUDNIKA

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik za nas uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) naslednje naročilo/storitev:

| Naziv referenčnega naročnika: |  |
| --- | --- |
| Opis* oziroma kratka vsebina naročila/izvedene storitve: |  |
| Številka in datum pogodbe, naročilnice ali druge podlage za izvedbo: |  |
| Datum zaključenosti naročila: |  |
| Vrednost naročila v EUR brez DDV |  |
| Navedba kontaktne osebe referenčnega naročnika in telefonske številke ali elektronski naslov, kjer je mogoče navedeno preveriti: |  |

* Iz opisa projekta morajo izhajati vse informacije, potrebne za presojo ustreznosti reference.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

| Pooblaščeni inženir/nominirani kader: |  |
| --- | --- |

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA KADER

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni POOBLAŠČENI INŽENIR za nas uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) naslednje naročilo/storitev:

| Naziv referenčnega naročnika: |  |
| --- | --- |
| Opis* oziroma kratka vsebina naročila/izvedene storitve: |  |
| Vloga zgoraj navedenega pooblaščenega inženirja pri predmetnem naročilu: |  |
| Številka in datum pogodbe, naročilnice ali druge podlage za izvedbo: |  |
| Datum zaključenosti naročila: |  |
| Navedba kontaktne osebe referenčnega naročnika in telefonske številke ali elektronski naslov, kjer je mogoče navedeno preveriti: |  |

* Iz opisa projekta morajo izhajati vse informacije, potrebne za presojo ustreznosti reference.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: |
| --- | --- | --- |

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

| Podizvajalec (naziv, sedež): |  |
| --- | --- |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik ___________________ za javno naročilo z oznako _________________, katerega predmet je Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana, namesto ponudnika __________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj: _________ |  | Podpisnik: ______________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ____________ | Žig | ________________________ podpis |

OVOJNICA ZA FINANČNO ZAVAROVANJE

| Ponudnik: |  | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |
| --- | --- | --- |
| Predmet javnega naročila: |  |  |
| FINANČNO ZAVAROVANJE – NE ODPIRAJ! |  | Prejemnik: |
|  |  | MESTNA OBČINA PTUJ Mestni trg 1 SI-2250 PTUJ |

Vzorec pogodbe

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ID za DDV: SI85675237, matična številka: 5883598000, ki jo zastopa županja Nuška Gajšek,

Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, ID za DDV: SI78110475, matična številka: 1332066, ki jo zastopa župan Marjan Žmavc,

Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, ID za DDV: SI52739813, matična številka: 2242770, ki jo zastopa županja Antonija Žumbar,

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, ID za DDV: SI76286193, matična številka: 5882966, ki jo zastopa župan Franc Pukšič,

Občina Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava, ID za DDV: SI44295839, matična številka: 5884039, ki jo zastopa župan Janko Merc,

Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ID za DDV: SI81877790, matična številka: 5883962, ki jo zastopa župan Jožef Kokot,

Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 44a, 2288 Hajdina, ID za DDV: SI24866792, matična številka: 1357441, ki jo zastopa župan mag. Stanislav Glažar,

Občina Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci, ID za DDV: SI11578491, matična številka: 5883750, ki jo zastopa župan Alojz Kaučič,

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ID za DDV: SI93796471, matična številka: 5883709, ki jo zastopa župan Anton Leskovar,

Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, ID za DDV: SI11993197, matična številka: 5883644, ki jo zastopa županja dr. Darinka Fakin,

Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, ID za DDV: SI57234213, matična številka: 1357492, ki jo zastopa župan Milan Gabrovec,

Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, ID za DDV: SI30569320, matična številka: 1358278, ki jo zastopa župan mag. Sebastian Toplak,

Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, ID za DDV: SI12241075, matična številka: 5883199, ki jo zastopa župan Stanislav Greifoner,

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ID za DDV: 58878734, matična številka: 2242796, ki jo zastopa župan David Klobasa,

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, ID za DDV: SI72359528, matična številka: 1358103, ki jo zastopa županja Darja Vudler,

Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas, ID za DDV: 40178722, matična številka: 1358057, ki jo zastopa župan Alojz Benko,

Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, ID za DDV: SI47964332, matična številka: 5883377, ki jo zastopa župan Slavko Pravdič,

Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, ID za DDV: SI91024129, matična številka: 1357999, ki jo zastopa župan Anton Butolen,

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, ID za DDV: SI21061742, matična številka: 5883423, ki jo zastopa župan Branko Marinič,

v nadaljevanju skupaj kot naročniki

in

………………, ……………, ……………….., ID za DDV: ……………….., matična številka: …………….., TRR: …………………, ki ga zastopa direktor ………………….,

kot izvajalec

sklenejo

POGODBO št. …………

- UVODNE DOLOČBE IN UGOTOVITVE

- člen

Naročniki in izvajalec uvodoma ugotavljajo, da:

- da je postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana, izvedla Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, po pooblastilu vseh naročnikov iz te pogodbe,

- da je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku z oznako ………… (Portal javnih naročil) ter oznako ………….. (Dodatek k Uradnemu listu EU),

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. …………, z dne …………….

- PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje - Projekt izdelave dveh novih vodnih virov s filtri železa in mangana. Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v dokumentu Projektna naloga in ponudbenem predračunu izvajalca, ki sta prilogi te pogodbe in njena sestavna dela (Priloga 1 in Priloga 2).

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s predmetom pogodbenih storitev.

Za opravljanje storitev po tej pogodbi je izvajalec dolžan:

- svoje pogodbene obveznosti opravljati strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru priloge 1 te pogodbe ter

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih.

- NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Izvajalec mora pogodbene storitve izvajati skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju: ZAID), Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), ostalimi veljavnimi predpisi za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe ter na način in v rokih, kot je opredeljeno v tej pogodbi in njenih prilogah.

Izvajalec mora pri izvedbi pogodbenih storitev poleg navedenega v prvem odstavku tega člena upoštevati tudi pravila stroke in veljavne predpise za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ter Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljnjem besedilu: OZ).

- člen

Naročniki imajo pravico izvajati nadzor nad delom izvajalca po tej pogodbi preko predstavnika naročnikov iz 27. člena te pogodbe (v nadaljevanju: predstavnik naročnikov). Predstavnik naročnikov lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec opravlja storitve v skladu z zahtevami iz te pogodbe in njenih prilog, upošteva vse predpise, ki se uporabljajo za storitve, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo s pogodbenimi storitvami pričel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo (najkasneje v 5 delovnih dneh od obojestranskega podpisa te pogodbe) ter jih končal najkasneje v rokih, določenih s to pogodbo, po posameznih fazah. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik.

Roki izvedbe pogodbenih storitev, navedeni v prilogi 1 te pogodbe, so določeni v koledarskih dnevih. Izvajalec lahko izjemoma pogodbene storitve po posameznih fazah opravi tudi v daljših rokih, kot so določeni v tej pogodbi, vendar pa morajo biti ti predhodno potrjeni in dogovorjeni s predstavnikom naročnikov.

- člen

Izvajalec mora pogodbena dela izvajati z nominiranim kadrom, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije naročila, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan predstavnika naročnikov vnaprej pisno obveščati o vsaki kadrovski spremembi za izvajanje pogodbenih del. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetna dela kot tudi morebitna zamenjava prijavljenega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje kot so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Predstavnik naročnikov mora s tako spremembo soglašati. Če predstavnik naročnikov v petih (5) delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo naročniki soglašajo.

- CENE IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbene storitve se zaračunavajo po ceni iz priloge 2 te pogodbe v EUR z DDV, ki je fiksna za obdobje veljavnosti pogodbe in vključuje vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

Skupna pogodbena vrednost z DDV za izvajanje pogodbenih storitev znaša

………… EUR

(z besedo: …………………….),

od česar znaša skupna vrednost za DGD z DDV

………………. EUR

(z besedo: ………………..)

in skupna vrednost za PZI z DDV

………………. EUR

(z besedo: …………………..).

- člen

Izvajalec bo naročnikom za opravljene pogodbene storitve izstavljal ločene račune, v deležu sofinanciranja predmeta te pogodbe posameznega naročnika iz tretjega odstavka tega člena, po zaključku posamezne faze izvedbe, navedene v spodnji tabeli, in sicer v deležu (odstotkih) od skupne pogodbene vrednosti iz 8. člena te pogodbe:

| FAZA | ZAKLJUČEK FAZE | DELEŽ (ODSTOTEK) PLAČILA |
| --- | --- | --- |
| - faza | Predaja idejnega projekta in geodetskega posnetka | 30 % pogodbene vrednosti za DGD |
| - faza | Predaja projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, z vsemi mnenji/soglasji in pripravljena v skladu z zahtevami naročnikov | 50 % pogodbene vrednosti za DGD |
| - faza | Izdaja končnega revizijskega poročila in oddaja končne verzije projektnih dokumentacij | 20 % pogodbene vrednosti za DGD |
| - faza | predaja PZI brez ponudbenega predračuna in popisa del v el. obliki na usb ključu | 50 % pogodbene vrednosti za PZI |
| - faza | Predaja PZI naročnikom v zahtevani obliki za izvedbo recenzije/revizije | 30 % pogodbene vrednosti za PZI |
| - faza | Uspešno opravljena recenzija/revizija, predana dokumentacija naročnikom | 20 % pogodbene vrednosti za PZI |

Obvezna priloga računov je poročilo o opravljenih storitvah, predhodno potrjeno s strani predstavnika naročnikov.

Deleži sofinanciranja predmeta te pogodbe s strani posameznih naročnikov/občin so sledeči:

| Ptuj | 37,423% |
| --- | --- |
| Kidričevo | 7,181% |
| Majšperk | 4,667% |
| Videm | 6,708% |
| Gorišnica | 4,707% |
| Zavrč | 1,328% |
| Dornava | 3,470% |
| Juršinci | 2,685% |
| Destrnik | 3,329% |
| Starše | 5,703% |
| Hajdina | 4,807% |
| Markovci | 6,366% |
| Podlehnik | 2,726% |
| Sv. Andraž | 1,257% |
| Trnovska vas | 1,619% |
| Sv. Trojica | 0,634% |
| Žetale | 0,613% |
| Cerkvenjak | 2,092% |
| Cirkulane | 2,685% |

Računi se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Rok plačila računa je 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa v skladu z določbami tega člena, in sicer na izvajalčev transakcijski račun, ki je naveden v tej pogodbi. V primeru, da se transakcijski račun izvajalca spremeni, mora le-ta o tem obvezno obvestiti predstavnika naročnikov, če ne velja račun, naveden na pogodbi.

Izvajalec mora naročnikom vse račune pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

V primeru zamude s plačilom, lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Vse dokler račun ni izstavljen v skladu z določbami te pogodbe, naročniki niso v zamudi.

- člen

V pogodbeno vrednost iz 8. člena te pogodbe je vključeno tudi:

- vodenje izdelave projektov, sodelovanje s predstavnikom naročnikov, dopolnitve projektne dokumentacije,

- sodelovanje in usklajevanje s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi soglasodajalci,

- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v delo,

- tolmačenje, razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo,

- nudenje strokovne pomoči,

- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter priprava predlogov in rešitev,

- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili investitorja, revidentov, recenzentov, inženiringa, upravnik organov, občine, soglasodajalcev,

- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev na projektne rešitve,

- priprava izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih sestankih,

- vsi materialni in transportni stroški vezani na izdelavo razpisanih del,

- redna udeležba na operativnih sestankih v času izvajanja del,

- popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat vložen na GURS (do izdaje sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb) ter

- strošek projektantskega nadzora.

- člen

Naročniki so izvajalcu zavezani za plačila do 31.12.2022 za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega proračuna naročnikov. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bodo naročniki o tem takoj pisno obvestili izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice nastale do dne razveze pogodbe so naročniki in izvajalec dolžni medsebojno izpolniti in poravnati.

Naročniki in izvajalec soglašajo, da se Faza 4, 5 in 6 iz 9. člena te pogodbe izvede zgolj pod pogojem, da predstavnik naročnikov izvajalcu pisno potrdi začetek izvedbe Faze 4 in vseh nadaljnjih faz, o čemer izvajalca obvestijo najkasneje v roku 30 dni od zaključka Faze 3 iz 9. člena te pogodbe. V primeru, da v navedenem roku predstavnik naročnikov ne potrdi izvedbe 4., 5. in 6. Faze, se ustrezno (za vrednost PZI) zmanjša skupna vrednost pogodbe, izvajalec pa za morebitno izdelavo PZI dokumentacije ni upravičen do plačila, prav tako pa ni upravičen do povračila kakršnekoli morebitne škode iz tega naslova.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec je dolžan vse pogodbene storitve izvršiti kvalitetno, pravočasno in v zahtevanem obsegu in z zagotovljenim sodelovanjem nominiranega kadra.

Projektant je dolžan:

- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice,

- redno obveščati predstavnika naročnikov o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del, projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno vzdrževanje objekta po predaji v uporabo ter

- v vsakem trenutku omogočiti investitorju vpogled v stanje na projektu.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in izdelal projektno dokumentacijo v rokih:

- DGD dokumentacija

- Idejni Projekt na podlagi geodetskega posnetka v dveh (2) izvodih v tiskani obliki in na USB ključku ali DVD v elektronski obliki (Pdf in DXF, Word, Excel) v roku 45 dni po sklenitvi pogodbe;

- Podaja vlog za pridobitev mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja – rok 80 dni po potrditvi idejnega projekta s strani predstavnika naročnikov;

- Predaja DGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v dveh izvodih na CD ali USB Ključu komplet (DWG ali DXF, Word, Pdf) za občine in 4 izvode DGD v tiskani obliki za pridobitev gradbenega dovoljenja z 4 izvodi na CD ali USB ključu in podaja vloge za predhodni postopek PVO – v roku 110 dni po potrditvi idejnega projekta s strani predstavnika naročnikov;

- PZI dokumentacija

- dva (2) izvoda celotne projektne dokumentacije za obravnavo pred revizijsko/recenzijsko komisijo v roku 200 dni po sklenitvi te pogodbe;

- Predaja PZI projektne dokumentacije na 20 izvodih na CD ali USB Ključu komplet (DWG ali DXF, Word, Pdf) in 4 izvodih v tiskani obliki v roku 30 dni po datumu izdaje končnega revizijskega poročila oz. v roku določenem na zapisniku revizijske oz. recenzijske razprave; dva (2) izvoda dokumentacije za potrebe presoje vplivov na okolje v primeru potrebe presoje vplivov na okolje (PVO).

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti predstavnika naročnikov in jih zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del.

Naročniki po tej pogodbi presodijo objektivnost prošnje za podaljšanje roka za izvedbo del. V primeru presoje, da je predlog zaradi razlogov na strani izvajalca, ki so bili predvidljivi že v času sklenitve pogodbe, se pogodbeni rok ne podaljša. Rok izvedbe del se pogojno lahko podaljša zgolj iz objektivnih razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti, kot na primer čas trajanja revizije daljši od 30 dni, ipd. Ostali tehnični vzroki, pogoji soglasodajalcev ipd. se štejejo za predvidljive okoliščine in niso razlog za podaljšanje roka, razen v primeru presoje vplivov na okolje, kjer se rok lahko podaljša, če postopek pri pristojnem mnenjedajalcu traja več kot 90 dni zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati oziroma ki niso povezani z neustrezno ali pomanjkljivo pripravljeno dokumentacijo izvajalca.

Podaljšanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

- člen

Izdelovalec naloge ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti:

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta

- kontinuirano sodelovati s predstavnikom naročnikov, njihovim inženirjem in pristojnimi soglasodajalci ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s projektnimi pogoji in zahtevami naročnikov,

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih rešitev v vseh segmentih in načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnične osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovijo naročnik;

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira predstavnik naročnikov,

- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov;

- upoštevanje eventualnih dodatnih navodil predstavnika naročnikov, ki se nanašajo na izdelavo predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega obsega del,

- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev, ter

- tolmačenje rešitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reševanje detajlov in sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo projekta.

- člen

Izvajalec mora ves čas trajanja te pogodbe izpolnjevati pogoje za izvajanje inženirske in projektantske dejavnosti, skladno z določili ZAID.

Z dnem, ko pogoji iz prejšnjega odstavka niso več izpolnjeni, se šteje, da je ta pogodba prenehala veljati.

Naročniki niso dolžni prevzeti niti plačati storitev, ki so bile opravljene, če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso več izpolnjeni. Prav tako v tem primeru naročniki niso dolžni izvajalcu plačati morebitnih že prevzetih storitev. V primeru odstopa izvajalca od te pogodbe iz navedenih razlogov, je izvajalec dolžan predstavniku naročnikov najkasneje v roku osmih dni vrniti vso dokumentacijo, ki jo je pridobil od naročnikov v zvezi z izvedbo naročenih del.

- ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti v skladu z določili 15. člena ZAID ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročnikom in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki je priloga 3 te pogodbe in njen sestavni del.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila  - v nadaljevanju ESPD), ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi./ Izvajalec ob sklenitvi te pogodbe ne nastopa s podizvajalci.

- člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe predstavnika naročnikov obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom predstavniku naročnikov med drugim predložiti podatke in dokumente:

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

-	izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

-	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

- člen

V razmerju do naročnikov izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Če naročniki ugotovijo, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, imajo pravico odpovedati to pogodbo. Naročniki  si pridržujejo pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli s predstavnikom naročnikov preverijo delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so predstavniku naročnikov dolžni dati verodostojne podatke.

- člen

V kolikor bo morebitni naknadno nominiran podizvajalec zahteval neposredna plačila, so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. V tem primeru izvajalec pooblašča naročnike, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačujejo podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

V kolikor morebitni naknadno nominiran podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, mora izvajalec predstavniku naročnikov najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvedbi pogodbenih storitev, kot je to opredeljeno v 6. členu te pogodbe, mu lahko naročniki zaračunajo za vsak zamujeni koledarski dan (glede na rok za izvedbo posamezne faze) pogodbeno kazen, ki znaša 0,5 % (pol odstotka) od skupne pogodbene vrednosti za posamezno fazo, vendar največ do 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti za posamezno fazo.

Naročniki in izvajalec soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročnikom. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko naročniki terjatev z naslova morebitne zaračunane pogodbe kazni pobotajo s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročniki iz tega naslova izstavijo poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 (osmih) dni od prejema.

# Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen imajo naročniki pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki jim je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročniki uveljavljajo po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnikov.

- člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe storitev, ki jih ugotovijo naročniki med izvajanjem ali pri prevzemu storitev in na to izvajalca pisno opozorijo, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določijo naročniki. Če tega ne opravi, smejo naročniki napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki so jih utrpeli naročniki.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo pri banki ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) mora izvajalec predložiti Mestni občini Ptuj ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od podpisa pogodbe, v višini 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe v EUR z DDV iz 8. člena te pogodbe. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 120 (sto dvajset) dni po preteku roka za predajo DGD dokumentacije.

V kolikor predstavnik naročnikov v skladu z 11. členom te pogodbe potrdi izvedbo Faze 4, 5 in 6, mora izvajalec ustrezno spremeniti tudi zavarovanje iz tega člena in ga predložiti v roku 10 dni od prejema potrditve izvedbe Faze 4 , 5 in 6.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo pogodbenih del, ali povišala skupna pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročniki bodo unovčili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini, kot pripada naročnikom  ali posameznemu naročniku glede na delež sofinanciranja, določen v 9. členu pogodbe, v primeru, če izvajalec:

-	ne po pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi.

V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen v 22. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s tem členom pogodbe.

- VARNOSTNE DOLOČBE

- člen

Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov stranke pogodbe soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili tega zakona. Stranke pogodbe bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnikov glede varovanja in zaščite podatkov. Naročniki so dolžni izvajalce obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

- AVTORSKE PRAVICE

- člen

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ustvari stvaritev, ki ima značaj avtorskega dela, avtor obdrži na njej moralne avtorske pravice, vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki, pa se brez časovne ali kakršnekoli drugače omejitve s prevzemom stvaritve v celoti prenesejo na naročnike, ki s tem postanejo njihovi imetniki.

Izvajalec za prenos materialnih avtorskih pravic iz tega člena ni upravičen do posebnega honorarja ali drugega nadomestila.

Izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ustvarjene stvaritve ne sme sam uporabljati ali je odstopiti komu drugemu.

- SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnikov in predstavnik naročnikov po tej pogodbi je …………, elektronska pošta ……………., skrbnik pogodbe na strani izvajalca pa ………………, elektronska pošta: ……………………….

Skrbnik oziroma predstavnik naročnikov iz tega člena skrbi za nadzor nad izvajanjem pogodbe ter mora biti dosegljiv in se odzivati v času delovnega časa naročnikov ves čas trajanja te pogodbe.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, ob pogoju, da izvajalec izroči Mestni občini Ptuj zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 24. člena te pogodbe.

Pogodba se sklepa za obdobje do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti iz 13. člena te pogodbe oziroma najkasneje za obdobje 1 (enega) leta od podpisa.

- člen

Naročniki lahko odstopijo od pogodbe. Odstop mora biti pisen. Odstopni rok je tri mesece in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od strank pogodbe. Odstopni rok je v tem primeru en mesec. V primeru uveljavljanja skrajšanega odstopnega roka, morajo stranke predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30 (trideset) dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

Pogodba se prekine brez odstopnega roka, če izvajalec preneha obstajati ali če ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti, v skladu z določili ZAID ali v drugih primerih določenih s to pogodbo.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročniki ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopijo od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil kandidat v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročniki morali izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročniki niso bili seznanjeni v postopku javnega naročanja,

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano kandidatu.

Odstop učinkuje z dnem, ko kandidat prejme pisno izjavo vseh naročnikov o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročnikom pa je dolžan povrniti vso škodo, ki so jo zaradi tega utrpeli, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročniki ne odgovarjajo za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

- člen

Izvajalec je na poziv naročnikov pri izvajanju predmetnega javnega naročila oziroma te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, dolžan naročnikom posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

V primeru sodelovanja podizvajalcev, bo moral izvajalec na poziv naročnika zgoraj navedene podatke v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnikov ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročniki bodo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričeli z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec naročnikom odgovarja za vso škodo, ki bi jim nastala zaradi kršitve pravic tretjih oseb in drugo škodo, ki bi jih naročniki imeli zaradi protipravnih ravnanj izvajalca.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bodo naročniki seznanjeni, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bodo naročniki seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način, določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe, v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo predstavnik naročnikov obvestil izvajalca.

Če naročniki v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začnejo novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišejo podpisniki pogodbe. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Pogodbene stranke bodo pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankami po tej pogodbi, uporabljale ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bodo uporabljale veljaven Obligacijski zakonik.

- člen

Podpisniki pogodbe se zavezujejo, da bodo morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ptuju.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v 20-ih (dvajsetih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak naročnik 1 (en) in izvajalec 1 (en) izvod.

| Kraj: | Kraj: |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |
| Izvajalec: | Naročniki: |

Priloge pogodbe:

  - projektna naloga (priloga 1)

  - ponudbeni predračun (priloga 2)

  - zavarovalna polica (priloga 3)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)