POGLAVJE 4

PONUDBENA SPECIFIKACIJA (POPIS DEL) V ELEKTRONSKI OBLIKI (.XLS)

v postopku podelitve

KONCESIJE ZA

IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNEGA

VZDRŽEVANJA IN VARSTVA DRŽAVNIH CEST, KI SO V

UPRAVLJANJU DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

- OBMOČJE 9

Ljubljana, avgust 2022

NAVODILA ZA OBLIKOVANJE CEN IN IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

VSEBINA

1	Vzdrževalna območja, VZDRŽEVALNE ENOTE in odseki	4

2	Vrste vzdrževalnih del	4

3	Vzdrževalno obdobje	4

4	oBLIKA ponudbenega predračuna	4

5	Izpolnjevanje tabel ponudbenega predračuna	5

5.1	POGOJI, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji opreme in oblikovanju cen	5

5.2	Tabela 1 »Cenik« delovne sile, material, strojev, vozil in opreme za območje x	6

5.3	kalkulacija vzdrževalnih del (tabele 5-308)	7

5.4	Tabela 2 »Popis del-OBMOCJE X«	9

5.5	Tabela 3 »Stroški režije-OBMOCJE X«	10

5.6	Tabela 4 »Rekapitulacija-OBMOCJE X«	11

6	Navodila za delo z datotekami	11

7	Obračunavanje del rednega vzdrževanja	11

8	OBRAČUN ZIMSKE SLUŽBE	12

Za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa ter pravočasnega ukrepanja je v času zimske službe od 15.11. do 15.3., po potrebi pa tudi izven tega termina, izvajanje zimske službe razdeljeno na več faz, in sicer I., II. in III. fazo oziroma stopnjo pripravnosti.	12

V primeru lepega stabilnega vremena se redno dežurstvo na delovnem mestu po dogovoru z nadzorom prekine, razen glavnega dežurnega.	13

9	režijske postavke po vrstah opravil	14

10	OBRAČUN davka na dodano vrednost	14

Vzdrževalna območja, VZDRŽEVALNE ENOTE in odseki

Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo se razpisuje za območje Slovenije. Slovenija je razdeljena na 9 vzdrževalnih območij. Vsako območje sestavlja več vzdrževalnih enot. Posamezni odseki lahko pripadajo eni ali več vzdrževalnim enotam in enemu ali več vzdrževalnim območjem.

V spodnji tabeli so prikazana vzdrževalna območja in dolžina odsekov, ki pripada posameznemu območju.

Tabela 1.1: Območja in pripadajoča dolžina odsekov

| Območje | Središče območja | Dolžina odsekov (m) |
| --- | --- | --- |
| Območje 1 | Celje | 742.666 |
| Območje 2 | Nova Gorica | 684.927 |
| Območje 3 | Koper | 604.601 |
| Območje 4 | Kranj | 512.660 |
| Območje 5 | Ljubljana | 889.928 |
| Območje 6 | Maribor | 750.153 |
| Območje 7 | Murska Sobota | 445.987 |
| Območje 8 | Novo Mesto | 1.052.201 |
| Območje 9 | Ptuj | 278.120 |
|  | SKUPAJ | 5.961.243 |

Opomba: V tabeli 1.1. je navedena skupna dolžina kategoriziranih državnih cest na posameznem območju. Predmet koncesije je tudi vzdrževanje kolesarskih poti, ki so prikazane v Prilogi 1 k Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest (Ur. l. RS št. 116/21) ter ostale državne kolesarske povezave v obsegu, kot ga določa Zakon o cestah ( Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F).

Vrste vzdrževalnih del

Vrste vzdrževalnih del so opredeljene v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Posamezna dela rednega vzdrževanja, ki niso predmet tega razpisa, so določena v Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest (Ur. l. RS št. 116/21).

Vzdrževalna dela, ki so predmet tega razpisa, so razvidna iz popisa del.

Vzdrževalno obdobje

Koncesija se razpisuje za obdobje 10 let od sklenitve koncesijske pogodbe.

oBLIKA ponudbenega predračuna

Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo se razpisuje za območje Slovenije, ki je razdeljeno na 9 območij.

Ponudnik prevzame ponudbeni predračun, za katerega želi vložiti vlogo, v elektronski obliki na portalu Direkcije RS za infrastrukturo in portalu javnih naročil. Ponudbeni predračun (datoteka »Območje x«) sestavljajo naslednje tabele:

- Tabela 1 »Cenik« delovne sile, strojev, vozil, opreme in materiala za območje x,

- Tabela 2 » Popis del-OBMOCJE X«,

- Tabela 3 » Stroski rezije-OBMOCJE X«,

- Tabela 4 » Rekapitulacija-OBMOCJE X« in

- Tabele 5-308 »Kalkulacija vzdrževalnih del«

Za vsako območje, ki ga ponudnik vlaga, je dolžan predložiti izpolnjene vse tabele.

Tabela 2 »Popis del-OBMOCJE X«, tabela 3 »Stroski rezije-OBMOCJE X« in tabela 4 »Rekapitulacija-OBMOCJE X«, katere zavihki so v elektronskem dokumentu ponudbenega predračuna označene z rdečo barvo, se izpolnijo avtomatsko na podlagi tabele 1 »Cenik« in kalkulacijskih tabel vzdrževalnih del (tabele 5-308) in se jih ne sme spreminjati.

Prav tako se ne izpolnjuje kalkulacij vzdrževalnih del, ki so označene s sivo barvo in sicer za zapore in za vzdrževalna dela za katera je s to razpisno dokumentacijo določen režijski obračun. Kljub navedenemu za ta vzdrževalna dela veljajo vse opombe, ki so navedene na dnu kalkulacijskega lista.

Tabele v elektronski obliki so zaščitene. Ponudnik mora vpisovati v predložene tabele in sicer le v tista polja, ki so za to predvidena. Popravljanje formul in spreminjanje obstoječe vsebine tabele ni dovoljeno, ravno tako ni dovoljeno dodajanje novih vrstic in stolpcev.

Izpolnjevanje tabel ponudbenega predračuna

Tabele ponudbenega predračuna se izpolnjujejo le v elektronski obliki. Elektronska oblika zajema datoteko »Območje x«, ki vsebuje:

- Tabelo 1 »Cenik« delovne sile, strojev, vozil, opreme in materiala za območje x,

- Tabelo 2 »Popis del-OBMOCJE X«,

- Tabelo 3 »Stroski rezije-OBMOCJE X«,

- Tabelo 4 »Rekapitulacija-OBMOCJE X«,

- Tabele 5-308 »Kalkulacija vzdrževalnih del«

Ponudnik izpolni Tabelo 1 in tabele 5-308, in sicer le tiste, ki so označene z zeleno barvo, medtem ko se tabele 2, 3 in 4 generirajo avtomatsko.

POGOJI, ki jih je potrebno upoštevati pri kalkulaciji opreme in oblikovanju cen

Ponudnik izdela kalkulacijo za vsak stroj, vozilo, mehanizacijo in opremo. Cena mora vključevati vse stroške: fiksne (amortizacija, vzdrževanja (redno in investicijsko),…)  in variabilne (poraba goriva, olj, maziv, gum …). Kalkulacije opreme ni potrebno prilagati ponudbi. Cena na enoto mora biti izražena v EUR in ne vsebuje DDV. Cena mora biti zaokrožena na dve (2) decimalki. Na zahtevo je ponudnik kalkulacije opreme, strojev in vozil dolžan predložiti naročniku.

Pri oblikovanju cen iz cenika in kalkulaciji del rednega vzdrževanja so v nadaljevanju določeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati.

V vseh cenah morajo biti vključeni vsi elementi (»v faktorju«), ki jih v ceniku ni, zlasti:

- vodja vzdrževanja,

- vodja gradnje,

- vodja vzdrževalne enote,

- gradbeni delovodja,

- tehnični administrator,

- obračunski referent,

- glavni dežurni delavec,

- stalna intervencijska služba (stalna pripravnost dveh oseb na vzdrževalno enoto),

- drobna mehanizacija in oprema  (ročno orodje, merilec drsnosti / slanosti / temperature, geodetski instrumenti, ostala merilna oprema,…),

- skladiščenje in manipulacija s posipnimi materiali (urejanje deponij, nakladanje na vozila / posipalce),

- zagotavljanje notranje kontrole kakovosti (vključno s preverjanjem inicialnih vrednosti novih označb v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi),

- organizacija in zavarovanje gradbišča (gradbiščne ograje, WC-ji, začasna skladišča, gradbiščni kontejnerji, osvetlitev delovišča,…).

Ostali pogoji:

- cene materialov veljajo franco vzdrževalna enota, če ni s to razpisno dokumentacijo drugače določeno (npr. posipni materiali – franco naloženo na vozilo / posipalec),

- ponudnik je dolžan naročniku povrniti stroške koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, če bo dela izvajalo več izvajalcev (skupna ponudba, ponudba s podizvajalci).

- pripravnosti za vozila / stroje se lahko obračunajo samo v primeru izrednih dogodkov (elementarni dogodki, prometne nesreče). Pri delih, ki se izvajajo v skladu z mesečnim izvedbenim programom vzdrževanja, se pripravnosti ne obračunajo. Prav tako se pripravnosti ne obračunajo pri izvajanju zimske službe.

- pripravnost za delovno silo (vzdrževalec cest, voznik, strojnik) se obračuna samo pri izvajanju dežurstva v zimski službi,

- Pri obračunu po fakturah se prizna 3 % manipulativnih stroškov na končni znesek računa z vsemi popusti  brez DDV. Izdajnice, dobavnice in interni računi se ne priznajo,

- kadar so pri postavkah določene meje razredov z besedo »do« (npr. do 0,5 m3), pomeni »do vključno« (npr. do vključno 0,5 m3),

- enota mere »dan« pomeni od 8 ur do 24 ur, če ni pri posameznih postavkah drugače določeno,

- če pri postavkah za tipske zapore predvidene količine prometne signalizacije oziroma opreme odstopajo za več kot 30 %, se razlika obračuna režijsko,

- Naročnik oziroma oseba, ki jo naročnik pooblasti za strokovni nadzor, imata pravico zahtevati, da se dela, ki se obračunajo režijsko,  izvedejo z mehanizacijo (vozila, stroji, oprema), ki je za naročnika cenovno ugodnejša.

Tabela 1 »Cenik« delovne sile, material, strojev, vozil in opreme za območje x

Cenik vsebuje vse elemente kalkulacij (delo, material, oprema, vozila, stroji) predračunskih postavk tega razpisa. Vse cene morajo biti izražene v EUR in zaokrožene na dve (2) decimalki. Cene v ceniku ne smejo vsebovati DDV.

Tabela je sestavljena iz štirih sklopov:

- Delovna sila,

- Materiali,

- Stroji, oprema in vozila in

- Ostalo

Vsako sklop ima naslednja polja:

- skupina,

- podskupina,

- opis,

- enota,

- cena na enoto brez DDV.

V tabelo (datoteka "Območje x", list "Cenik") ponudniki vpišejo cene na enoto brez DDV za posamezne elemente kalkulacije predračunskih postavk (Delovna sila, Materiali, Stroji, oprema in vozila in Ostalo). Dodajanje novih elementov v cenik ni dovoljeno.

Ponudnik je dolžan vpisati cene na enoto za vse elemente vpisane na list "Cenik". Ceno je potrebno vpisati tudi v primeru, da je ocenjena količina dela 0. Cene s cenika se prenesejo na list Stroski rezije-OBMOCJE X, zato je za pravilen izračun še posebej pomembno, da so vse cene vpisane.

Cena na enoto za stroj, vozilo in priključke mora vključevati vse stroške: fiksne (amortizacije, vzdrževanja (redno in investicijsko),…) in variabilne (poraba goriva, olj, maziv, gum,…).

Tabela 5.1: Primer izpolnjevanja cenika

vpiše ponudnik (2 decimalki)

| SKUPINA | PODSKUPINA | Opis | Enota | Cena na enoto brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Delo | DELOVNA SILA | Cestni preglednik | ura |  |
| Delo | DELOVNA SILA | Ključavničar | ura |  |
| Delo | DELOVNA SILA | Pleskar | ura |  |
| Delo | DELOVNA SILA | Strojnik | ura |  |

kalkulacija vzdrževalnih del (tabele 5-308)

Vsaka postavka vzdrževalnih del ima svoj kalkulacijski list, ki je označen s šifro postavke.

V datoteki imamo dva tipa kalkulacij:

- kalkulacije postavk vzdrževalnih del, ki so označene z zeleno barvo in

- kalkulacije postavk vzdrževalnih del za katere je s to razpisno dokumentacijo določen režijski obračun in kalkulacije zapor, ki so označene s sivo barvo

Ponudnik izdela kalkulacijo le za zeleno označene postavke.

Slika 5.1: Zeleno in sivo označe postavke vzdrževalnih del

Kljub navedenemu za vse postavke vzdrževalnih del veljajo vse opombe, ki so navedene na dnu kalkulacijskega lista. Cene zapor se izračunajo avtomatsko ob izpolnjenem ceniku delovne sile, strojev, vozil, opreme in materiala.

Pri izdelavi kalkulacij ponudnik uporablja samo elemente (delo, material, stroji, vozila in oprema), ki so v ceniku. Cena na enoto mora vsebovati vse potroške, ki nastanejo pri izvajanju posamezne postavke.

Pri izdelavi kalkulacij je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v poglavju 5.1 POGOJI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI KALKULACIJI OPREME IN OBLIKOVANJU CEN in komentarje, ki so navedeni na posameznem kalkulacijskem listu.

Kalkulacijski list je sestavljen iz naslednjih polj:

- opis: opis elementa kalkulacije;

- enota: enota elementa kalkulacije;

- cena na enoto (brez DDV): cena na enoto za element kalkulacije;

- poraba za enoto postavke: poraba posameznega elementa za izvedbo ene enote postavke;

- vrednost na enoto postavke: vrednost posameznega elementa za izvedbo enote postavke;

- vrednost postavke na enoto v EUR: skupna vrednost vseh elementov za izvedbo ene enote postavke;

- komentar: opombe, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi kalkulacije cene na enoto.

Vzorčni obrazec za izdelavo kalkulacije je prikazan v nadaljevanju. Ponudnik izpolnjuje samo rumeno označena polja, ostale vrednosti se same pripišejo iz cenika (enota in cena) oziroma preračunajo in sicer:

- vrednost na enoto postavke za posamezno vrstico npr. vzdrževalca je zmnožek cene na uro vzdrževalca (brez DDV) in porabe za enoto postavke,

- vrednost postavke na enoto v EUR je seštevek posameznik vrstic zaokrožen na pet (5) decimalk. Cena na enoto je izražena v EUR in ne vsebuje DDV.

Končna vrednost se iz polja vrednost postavke na enoto v EUR samodejno prepiše tudi v tabelo 2 "Popis del-OBMOCJE X".

Tabela 5.1: Primer tabele za kalkulacijo cene postavke

Izbere ponudnik	                                         vpiše ponudnik (6 decimalk)

Tabela za izdelavo kalkulacije cene na enoto je sestavljena iz treh sklopov: Delo, Material in Stroji, oprema in vozila. Ponudnik za vsako postavko rednega vzdrževanja v ustreznem sklopu v polju opis izbere potrebne vrste delavcev (npr. vzdrževalec cest), potrebne materiale in potrebno opremo, vozila in stroje.

Slika 5.2: Prikaz izbora elementa

Po kliku na polje Opis se odpre seznam s katerega je mogoče izbrati želeni element. Po izboru se za vsak element avtomatsko pripiše tudi enota in cena iz cenika. Ponudnik vnese še porabo na enoto postavke (na največ 6 decimalk), nato pa se avtomatično izračuna še vrednost za posamezen element in vrednost postavke na enoto.

V primeru, da ponudnik sam vpiše element, ki ni na seznamu, se mu pojavi opozorilo.

Slika 5.3: Primer opozorila po vnosu novega elementa

V primeru, da elementa ni na ceniku se cena postavke ne bo izračunala – v polju Vrednost postavke na enoto v EUR pa bo znak #N/A!

Opomba: šteje se, da postavka vsebuje vse elemente, ki so določeni v komentarju na kalkulacijskem listu, tudi če ponudnik posameznih elementov v kalkulaciji ni zajel. Če je npr. v komentarju na kalkulacijskem listu navedeno, da postavka vsebuje tudi material, ponudnik pa materiala v kalkulaciji ne bo upošteval, izbrani ponudnik ne bo upravičen posebej zaračunati materiala.

Tabela 2 »Popis del-OBMOCJE X«

Stran "Popis del-OBMOCJE X" vključuje nabor vseh vzdrževalnih del, za katere je potrebno izdelati kalkulacijo cene. Po izpolnitvi posameznih kalkulacijskih listov (tabele 5-308) se v polje "Cena na enoto (EUR)" avtomatsko prenese vrednost iz posameznega kalkulacijskega lista (iz polja Vrednost postavke na enoto v EUR).

Tabela 2 »Popis del-OBMOCJE X« je sestavljena iz:

- št. postavke,

- opisa postavke,

- enote,

- cene/enoto brez DDV (zaokrožena na največ 5 decimalk),

- količine (letna ocenjena količina dela),

- vrednosti brez DDV (zmnožek količine in cene),

Tabela se izračuna avtomatsko na podlagi izpolnjenega cenika in kalkulacijskih izračunov posameznih vzdrževalnih del in ponudniku na tej strani ni potrebno ničesar izpolnjevati. Vsaka sprememba cene v ceniku ali kalkulacijskega izračuna postavke ima za posledico preračun vrednosti za postavko in končne vrednosti.

Vrednost posameznih postavk vzdrževalnih del se določi kot zmnožek ocenjenih letnih količin in cen na enoto. Tabela se izpolni avtomatsko na podlagi izpolnjenih kalkulacij postavk del rednega vzdrževanja (tabele 5-308).

Vsaka vrsta vzdrževalnih del (postavka) ima ocenjeno količino storitev za obdobje enega leta na ravni celotnega vzdrževalnega območja. Primer: količina pri postavki košnja trave 40.000 m2 pomeni, da bo (ob danih predpostavkah) potrebno v obdobju enega leta pokositi toliko m2 trave, pri tem pa so že upoštevane ponovitve, širina oz. pas košnje itd.

Tabela 5.2: Popis vzdrževalnih del z ocenjeno količino storitev

| Št. | Opis | Enota | Cena na enoto | Območje (letna količina) | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010101 | Redni pregledi | m | 0,00000 | 80.537.985 | 0,00000 |
| 010201 | Izredni in občasni pregledi | EUR | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 020101 | Čiščenje vozišča - ročno | m2 | 0,00000 | 34.811 | 0,00000 |
| 020102 | Čiščenje vozišča - strojno | m2 | 0,00000 | 936.005 | 0,00000 |
| 020201 | Čiščenje parkirišč z odvozom smeti | EUR | 0,00000 |  | 0,00000 |
| 020301 | Krpanje udarnih jam s hladno maso - ročno | ton | 0,00000 | 40 | 0,00000 |
| 020302 | Krpanje udarnih jam z asfaltom - ročno | ton | 0,00000 | 16 | 0,00000 |
| 020401 | Krpanje po zimi poškodovanih vozišč z betonom | m2 | 0,00000 | 26 | 0,00000 |

Na koncu tabele je seštevek vrednosti postavk vzdrževalnih del brez DDV (EUR) za eno leto, torej vseh postavk vzdrževalnih del, ki niso obračunana režijsko.

Tabela 5.3: Skupna vrednost vzdrževalnih del brez DDV v EUR za 1 leto

|  | Vrednost brez DDV (EUR) |
| --- | --- |
| SKUPAJ - 1 leto | 0,00 |

Tabela 3 »Stroški režije-OBMOCJE X«

V tabeli 3 »Stroski rezije-OBMOCJE X« so stroški režije za območje x, ki se na podlagi tabele 1 »Cenik« in ocenjenih količin izpolni avtomatsko. Nabor režijskih postavk je enak naboru tabele 1 »Cenik«, kateremu je dodana postavka faktura, ki zajema vrednost režijskih postavk, ki niso navedene v seznamu.

Tabela 3 »Stroški režije-OBMOCJE X« je sestavljena iz:

- skupina režijske postavke,

- podskupina režijske postavke,

- opisa postavke,

- enota postavke,

- cene/enoto brez DDV,

- količine (letna ocenjena količina dela),

- vrednosti (zmnožek količine in cene)

Cena na enoto brez DDV se avtomatsko prenese iz tabele 1 »Cenik«. Vrednosti posameznih režijskih postavk brez DDV se tako izračunajo kot zmnožek ocenjenih količin in cen na enoto brez DDV.

Tabela 5.4: Seznam režijskih postavk z ocenjeno letno količino in vrednostjo brez DDV

| SKUPINA | PODSKUPINA | Opis | Enota | Cena na enoto brez DDV (EUR) | Območje (letna količina) | Vrednost brez DDV (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delo | DELOVNA SILA | Cestni preglednik | ura | 0,00 | 100 | 0,00 |
| Delo | DELOVNA SILA | Ključavničar | ura | 0,00 | 100 | 0,00 |
| Delo | DELOVNA SILA | Pleskar | ura | 0,00 | 100 | 0,00 |
| Delo | DELOVNA SILA | Strojnik | ura | 0,00 | 100 | 0,00 |

Na koncu tabele je seštevek vrednosti režijskih postavk brez DDV po posameznih sklopih (delo, material,...) in skupna vrednost brez DDV.

Tabela 5.5: Skupna vrednost režije brez DDV (EUR) za 1 leto

| VRSTA | Vrednost brez DDV (EUR) |
| --- | --- |
| Delo | 0,00000 |
| Material | 0,00000 |
| Stroji, oprema in vozila | 0,00000 |
| Faktura | 0,00000 |
| POSTAVKE - REŽIJA (skupaj) - 1 leto | 0,00 |

Tabela 4 »Rekapitulacija-OBMOCJE X«

Tabela 4 »Rekapitulacija-OBMOCJE X« je združena vrednost del rednega vzdrževanja in stroškov režije brez DDV v EUR.

Združena vrednost del rednega vzdrževanja (POSTAVKE – VZDRŽEVALNA DELA (skupaj) – 1 leto) se prenese iz tabele 2 »Popis del-OBMOCJE X«.

Združena vrednost režije (POSTAVKE – REŽIJA (skupaj) – 1 leto) se prenese iz tabele 3 »Stroski rezije-OBMOCJE X«.

Polja, ki se izračunavajo sama, se računajo na sledeč način:

- Skupaj za eno leto predstavlja seštevek vzdrževalnih del na ravni enega leta, vključno s stroškom režije.

- Skupaj za deset let predstavlja seštevek vzdrževalnih del in stroška režije za obdobje desetih let. Predvideno je, da bodo količine vseh deset let enake, zato je skupni znesek ponudbenega računa za deset let enak ponudbenemu znesku za eno leto pomnoženemu z 10.

Tabela 5.6: Združena vrednost del rednega vzdrževanja in stroškov režije brez DDV

|  | Vrednost brez DDV |
| --- | --- |
| POSTAVKE - VZDRŽEVALNA DELA (skupaj) - 1 leto | 0,00 |
| POSTAVKE - REŽIJA (skupaj) - 1 leto | 0,00 |
| SKUPAJ REDNO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST V UPRAVLJANJU DRSI - 1 leto | 0,00 |
| SKUPAJ REDNO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH CEST V UPRAVLJANJU DRSI - 10 let | 0,00 |

Navodila za delo z datotekami

Ponudnik prevzame datoteko ponudbenega predračuna za območje za katerega želi vložiti vlogo na spletnem portalu Direkcije RS za infrastrukturo in portalu javnih naročil (datoteka »Območje x«). Datoteko je dolžan z vpisanimi potrebnimi podatki predložiti naročniku v elektronski obliki.

Tabele v elektronski obliki so zaščitene. Ponudnik mora vpisovati v predložene tabele in sicer le v tista polja, ki so za to predvidena. Popravljanje formul in spreminjanje obstoječe vsebine tabele ni dovoljeno, ravno tako ni dovoljeno dodajanje novih vrstic in stolpcev.

Obračunavanje del rednega vzdrževanja

Izbrani ponudnik - izvajalec po izvedenem delu vsa dela, ki imajo v ponudbenem predračunu svojo postavko obračuna v okviru le-te. Vrednost se obračuna kot zmnožek veljavne (pogodbene) cene na enoto in s strani nadzora potrjene izvedene količine.

Pri posamezni postavki je možen režijski obračun samo v primerih, ki so navedeni v opombah te postavke (npr. dodatni vzdrževalec cest za usmerjanje prometa). V primeru, da usmerjanje pri določeni postavki ni predvideno, ga izvajalec ni upravičen zaračunati.

Primer:

Pri postavki Popravilo bankin - ročno z dosipavanjem se lahko poleg popravila bankin  (vrednost je zmnožek pogodbene cene na enoto in izvedene količine) zaračuna tudi kamniti material za bankine.

Izračun bi bil v tem primeru naslednji:

vrednost popravila bankin = cena za enoto iz pogodbenega predračuna * izvedena količina

vrednost kamnitega materiala za bankine = cena kamnitega materiala za bankine  iz pogodbenega cenika * masa (t)

končna vrednost = vrednost popravila bankin  + vrednost kamnitega materiala za bankine

V okviru postavke Popravilo bankin - ročno z dosipavanjem  pa izbrani ponudnik - izvajalec ni upravičen posebej zaračunati  tovornega vozila za dovoz materiala, saj je le-to že vključeno v ceni na enoto postavke.

Pod postavko "Ostala dela" pa lahko izvajalec obračuna samo dela, ki v ponudbenem predračunu nimajo svoje postavke.

Za gradbena dela, ki jih ni mogoče obračunati v okviru postavk iz ponudbenega predračuna oz. je predviden režijski obračun v celoti (manjša popravila objektov, manjša popravila zidov in kašt, manjša popravila brežin, ostala dela), koncesionar pripravi predračun, ki je sestavljen iz standardnih postavk gradbenih del. Cena se določi s pogajanji. Koncesionar je na poziv nadzora dolžan predložiti analize cen za postavke iz ponudbenega predračuna. Manjša gradbena dela vrednosti do 2.500 EUR brez DDV, se lahko v celoti obračunajo režijsko, z upoštevanjem postavk iz režijskega cenika.

Izjemoma se v dogovoru z nadzorom  režijsko lahko obračunajo tudi dela, ki imajo postavko v ponudbenem predračunu, a so naročena interventno in niso predvidena v mesečnem izvedbenem programu vzdrževanja.

OBRAČUN ZIMSKE SLUŽBE

Za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa ter pravočasnega ukrepanja je v času zimske službe od 15.11. do 15.3., po potrebi pa tudi izven tega termina, izvajanje zimske službe razdeljeno na več faz, in sicer I., II. in III. fazo oziroma stopnjo pripravnosti.

Prva stopnja pripravnosti zajema stalno dežurstvo po programu zimske službe. Dežurstvo se izvaja na s strani koncesionarja določenih vzdrževalnih enotah (bazah). Baze, na katerih se izvaja dežurstvo, se določi iz pogoja, da se iz posamezne baze pokriva najmanj 200 km cest. Ta kriterij je lahko izjemoma nižji, če je najbolj oddaljena točka več kot 50 km od baze.

Vsaka od tako določenih vzdrževalnih enot (baz) ima enega dežurnega, ki spremlja stanje vremena in cest preko cestno – vremenskega informacijskega sistema, spremlja kratkoročne vremenske napovedi ter po potrebi izvede pregled in posipanje kritičnih mest na posameznih odsekih, nalaga posipni material na vozilo in opravlja ostala dela, vključno z obveščanjem o stanju in prevoznosti cest preko informacijskega sistema VGRC.V stalni pripravnosti je poleg dežurnega še tovorno vozilo z avtomatskim posipalcem za suho in mokro soljenje ter plug. V primeru stabilne vremenske situacije se v dogovoru z nadzorom pregled in posip lahko vrši s poltovornim vozilom. V času, ko je dežurni na terenu na cestni bazi ni potrebna zamenjava. V koliko pride do nujnih klicev se telefon preveže na glavnega dežurnega, ki poskrbi za reševanje problema.

Delo se izvaja izven delovnega časa (16ur/dan), pri čemer dežurajo delavci na sedežu cestno vzdrževalne baze v primeru slabe napovedi vremena ves čas (16 ur/dan), v primeru ugodne vremenske napovedi pa le preko noči (8 ur/dan), ostali čas pa so v pripravljenosti na domu. V primeru sneženja dežurni izvaja aktivnosti tudi v času delavnika.

V vsaki cestni bazi je potrebno zagotoviti:

- 1 voznika,

- 1 tovorno vozilo,

- 1 avtomatski posipalec – kapacitete vsaj 4 m3,

- 1 čelni snežni plug.

Kadar je zaradi slabe vremenske napovedi potrebno že pred uvedbo 2, faze preventivno posipanje pretežnega ali celotnega cestnega omrežja na območju, ki ga pokriva baza, na kateri se izvaja dežurstvo, se v dogovoru z nadzorom lahko angažira dodatno tovorno vozilo s posipalcem in voznikom. Voznik v tem primeru obračuna efektivne ure dela.

Izredni pregledi s posipom kritičnih mest

Posipanje se izvaja na odsekih ali posameznih mestih cest, kjer je zaradi posebnih pogojev pričakovana poledica. Izredni pregled s posipom kritičnih mest se izvaja v poznih večernih in/ali zgodnjih jutranjih urah ob padanju temperature. Izvajamo ga s tovornimi ali poltovornimi vozili opremljenimi z avtomatskimi posipalci za suho-mokro soljenje. V primeru stabilne vremenske situacije se na podlagi strokovne ocene pregled in posip lahko vrši s poltovornim vozilom, saj se s tem zmanjšajo stroški pregleda in posipa ob enaki učinkovitosti.

Odločitev o izrednem pregledu s posipom kritičnih mest sprejme dežurni na bazi,  na podlagi informacij o napovedanem gibanju temperatur, ter ostalih dejavnikov (zračni tlak in vlaga), ki vplivajo na morebiten nastanek poledice.

Pred izvedbo vsakega izrednega pregleda, mora dežurni v bazi opraviti naslednje aktivnosti:

- - pregled vremenske napovedi (ARSO, INCA) ter stanja cest in vremena (kamere, CVIS) ob prevzemu dežurstva ter pred vsako odločitvijo o izvedbi izrednega pregleda/posipa;

- - utemeljitev potrebe po izvedbi izrednega pregleda/posipa z vpisom v dežurno knjigo.

Aktivnosti, ki so opisane v prejšnjem odstavku, morajo biti izvedene pred vsakim izrednim pregledom (izvozom vozila iz baze) in dokumentirane v dežurni knjigi. Dežurni mora navesti vse odseke cest, ki jih namerava pregledati. Po izvedenem izrednem pregledu mora dežurni dokumentirati aktivnosti in ugotovitve v dežurni knjigi. Če dežurni opravi več izrednih pregledov (npr. prvega zvečer in drugega zjutraj), mora v prejšnjem odstavku opisane aktivnosti izvesti ločeno za vsak izhod.

Če odločitev o potrebnosti izrednega pregleda in/ali posipa kritičnih mest ni ustrezno utemeljena in dokumentirana, se obračun ne prizna!

Ocena ur 1. stopnje pripravnosti:

Osnova za izračun ur dežurnega so mesečne ure (30 dni x 24 ur = 720 ur) zmanjšane za efektivne mesečne ure (redni delavnik 21 dni x 8ur =168 ur) torej 552 ur mesečno.

V izračunu je predvideno je da dežurni pregleduje in po potrebi posipa ceste vsako noč. Na delavnem mestu je tudi čez dan vendar le v primeru slabe napovedi, sicer pa čaka v pripravnosti na domu.

V nadaljevanju je prikazan primer izračuna ur prve stopnje pri predpostavki slabe napovedi vremena 4x na mesec (3x med tednom, 1x med vikendom):

240 ur (30 dni x 8 nočnih ur)

+40 ur (4 x slaba napoved: 3 dni x 8 ur + 1 dan x 16 dnevnih ur (sobota, nedelja, prazniki))

+  8 ur	(neposredno izvajanje zimske službe med delavnim časom)

288 ur na mesec

Ob predpostavki 16 ur neposrednega izvajanja zimske službe na mesec (8 v okviru dežurstva in 8 v okviru rednega delavnika) izračunamo preostale ure: 720 – 288 (dežurstvo in neposredno izvajanje zimske službe) – 160 (ure rednega delavnika zmanjšane za ure izvajanja zimske službe) = 272 ur. Te ure je dežurni v pripravnosti na domu.

V primeru lepega stabilnega vremena se redno dežurstvo na delovnem mestu po dogovoru z nadzorom prekine, razen glavnega dežurnega.

Druga stopnja pripravnosti  nastopi ob slabi vremenski napovedi. Uvede jo izvajalec sam po lastni presoji na podlagi lokalnih vremenskih razmer in v dogovoru z nadzorom. O uvedbi 2. stopnje pripravnosti obvesti glavnega dežurnega na DRSI preko aplikacije VGRC.

Druga stopnja pripravnosti pomeni uvedbo pripravnosti na domu za dodatne plužne / posipne enote, ki jih sestavljajo vozniki / strojniki in vzdrževalci cest po Izvedbenem programu zimske službe. Tehnična oprema (vozila, stroji) za izvajanje zimske službe mora biti locirana na vzdrževalnih enotah in pripravljena za takojšnjo uporabo. V drugi stopnji pripravnosti ekipe do uvedbe dela na delovnem mestu čakajo v pripravljenosti doma. Za te ure jim pripada nadomestilo v obliki pripravnosti. Obseg pripravnosti na domu v 2. stopnji pripravnosti za vsako vzdrževalno enoto določi koncesionar v dogovoru z nadzorom. Pri tem se upošteva lokalne vremenske razmere.

V odvisnosti od lokalnih razmer in potreb koncesionarja, se v 2. stopnji pripravnosti lahko aktivirajo dodatne »zimske točke«, ki so locirane izven vzdrževalnih enot. Premik plužne / posipne enote iz vzdrževalne enote do »zimske točke« se ne obračuna.

Tretja stopnja pripravnosti pomeni vključitev dela ali vseh ekip, ki so v pripravnosti na domu, v izvajanje zimske službe. Obseg se prilagaja lokalnim vremenskim razmeram. V primeru prekinitve med dvema akcijama, ki ne traja dalj od dveh ur, se voznike ne pošilja domov ampak jim pripada plačilo čakanja na nov izhod.

Na kritičnih odsekih se po dogovoru z nadzorom lahko doda dodatna plužna / posipna enota. Kritični odseki so praviloma klanci na cestah, ki so izredno obremenjene s tranzitnim prometom težkih tovornih vozil. V teh primerih se obračuna tudi pripravnost tovornega vozila za čas, ko le-to na kritičnem odseku ne obratuje. Pripravnost tovornega vozila se obračuna pod postavko »Stojnine«.

Kalkulacija zimske mehanizacije mora vključevati vse stroške fiksne (amortizacije, vzdrževanja (redno in investicijsko),…)  in variabilne (poraba goriva, olj, maziv, gum …) zato se pri njej mesečno nadomestilo ne obračunava!

Poleg navedenega mora imeti vsako območje tudi glavnega dežurnega, ki se ne obračunava posebej temveč je zajet v faktorju.

režijske postavke po vrstah opravil

Okvirna razdelitev količin režijskih postavk po posameznih sklopih opravil je prikazana v Prilogi 1 teh Navodil.

OBRAČUN davka na dodano vrednost

Višina davka na dodano vrednost (DDV) bo izračunana v fazi priprave pogodbe o oddaji javnega naročila.

Davčne stopnje postavk rednega vzdrževanja so prikazane v Prilogi 2 teh Navodil.