Služba za javna naročila

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

| Številka: | 430-49/2022/3 |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 29.8.2022 |  |

### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| ### Predmet naročila: | Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času |
| --- | --- |
| ### Številka javnega naročila: | ### 2430-22-014 |

| ### Vrsta postopka: | ### Odprti postopek |
| --- | --- |

VSEBINA:

- POGLAVJE 1: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- POGLAVJE 2: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

- POGLAVJE 3: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

- POGLAVJE 4: OBRAZCI NAROČNIKA

- POGLAVJE 5: PRILOGA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- POGLAVJE 6: PRILOGA - ESPD OBRAZEC (datoteka v formatu .xml)

- POGLAVJE 7: PRILOGA - OBRAZEC »PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

POGLAVJE 1: POVABILO K  ODDAJI PONUDBE

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Predmet javnega naročila je: Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času

### Krajši opis predmeta javnega naročila:

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru projekta CROCODILE 3 dolžno izvesti nadgradnjo sistema za podajanje prometnih informacij javnosti v realnem času, ki ga imenujemo tudi »FCD platforma« (»Upgrade of real time traffic information system (Floating Car Data Platform Upgrades)«. FCD platforma se je v letu 2020 vzpostavila v Nacionalnem centru za upravljanje prometa. V sklopu nadgradnje platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času je potrebno izvesti naslednje naloge:

•	vključitev DATEX II v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa

•	nadgradnja jedra FCD platforme

- nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov

- nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa

- nadgradnja modula za izračun potovalnih časov

•	integracija lokacijskega referenciranja in lokacijske tabele v FCD platformo

•	priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEXII v3 profilov za FCD in TPEG, XML, TFP

Rešitev mora biti zasnovana tako, da omogoča enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj.

Glavni rezultat javnega naročila bo dobavljeno, nadgrajeno in nameščeno programsko orodje, ki  mora biti v celoti kompatibilno z obstoječo strojno in programsko opremo naročnika.

Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne iz poglavja 5 – tehnične specifikacije.

Limitirana vrednost javnega naročila znaša 342.240,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegla limitirano vrednost, bo ocenjena kot nedopustna.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudba je lahko samostojna ali ponudba skupine ponudnikov. Izraz »ponudnik« v razpisni dokumentaciji se nanaša na samostojnega ponudnika in na skupino ponudnikov. Navedeno pomeni, da se vse zahteve, ki se nanašajo na ponudnika, v primeru ponudbe skupine ponudnikov, nanašajo na vse partnerje v skupini ponudnikov, razen če je za posamezno zahtevo drugače določeno.

Rok izvedbe pogodbe:  4 (štiri) mesece od podpisa pogodbe.

## Elektronska predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 17.10.2022 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, ki je navedena v poglavju I.3 Sporočanje v okviru objave na portalu enarocanje.si.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

V kolikor sistem v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, morajo ponudniki ravnati v skladu z osmim odstavkom 88. člena ZJN-3.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

## Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17.10.2022 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Sonja Grašič

vodja Službe za javna naročila

potrjeno v EPG

mag. Bojan Kumer

minister

Monika Pintar Mesarič

generalna direktorica DKP

potrjeno v EPG

POGLAVJE 2: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA

  - Predpisi

Pri oddaji in izvedbi javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih predpisov:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 – ZJN-3, 14/18, 121/21 in 10/22, 74/22 – odl. US), vključno z veljavnimi podzakonskimi akti

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11,60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 - ZPVPJN-B in 72/19 – ZPVPJN-C);

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št, 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 UPB,158/20 in 3/22 – ZDeb) ter

- vseh ostalih predpisov s področja javnega naročila.

  - Razpisna dokumentacija

### 2.2.1 Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe,

- poglavje 2: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ter določila o izvedbi postopka,

- poglavje 3: Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje,

- poglavje 4: Obrazci naročnika,

- poglavje 5: Priloga – Tehnične specifikacije,

- poglavje 6: Priloga - ESPD obrazec v .xml obliki datoteke,

- poglavje 7: Priloga - Obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom«,

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni dodatki k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu s točko 2.2.3. teh navodil in objavljeni na portalu www.enarocanje.si .

    - 2.2.2 Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje dne 3.10.2022 do 12:00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne 10.10.2022. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval.

    - 2.2.3 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del dokumentacije o javnem naročilu štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu e-naročanje.

  - Priprava ponudbe

    - 2.3.1 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. V kolikor je dokument predložen v tujem jeziku, mu mora biti priložen uraden prevod v slovenski jezik (prevod sodno zapriseženega prevajalca).

V tujem jeziku (in sicer v angleškem ali nemškem jeziku) je lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjujejo ponudbo. Naročnik si za te dokumente pridržuje pravico, da od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, naknadno zahteva prevod dokumentov, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti v slovenščino. Stroške prevoda nosi ponudnik in jamči za pravilnost prevoda v slovenski jezik.

    - 2.3.2 Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni s podpisom osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

    - 2.3.3 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti preko Sistema za elektronsko oddajo ponudb oddan ločeno za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - 2.3.4 Obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom«

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba s ponudbenim predračunom« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

    - 2.3.5 Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Če ponudnik katero izmed pozicij v ponudbenem predračunu ponuja zastonj, vpiše ceno »0,00 EUR«.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

    - 2.3.6 Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Če ponudba vsebuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19 - ZPosS), mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost oziroma drug dokument v pisni obliki, kot to določa 2. odstavek 2. člena ZPosS, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu ali drugem dokumentu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa oziroma dokumenta iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti "specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril" (2. odstavek 35. člena ZJN-3). Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so javni že v skladu z zakonom (kot so npr. podatki o pogodbah, sklenjenih z javnim sektorjem RS).

    - 2.3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz petega odstavka 89. člena ZJN-3, morajo ostati v veljavi najmanj 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb.

2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu kot del ponudbene dokumentacije predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Vrednost zavarovanja za resnost ponudbe za predmetno javno naročilo znaša 10.000,00 EUR.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 3.3.2023.

Vsebina zavarovanja mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ali po vsebini, veljavnosti ter po višini zahtevanega zneska (če je garancija po vrednosti nižja od zahtevanega zneska) sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik po roku za oddajo ponudb umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom ali

- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdano s strani:

- banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

- tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne pride do podpisa pogodbe po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, lahko naročnik zahteva od izbranega ponudnika podaljšanje veljavnosti zavarovanja. V kolikor v tem primeru zavarovanje ne bo podaljšano, je to razlog za unovčenje še veljavnega zavarovanja.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za resnost ponudbe predloži eden izmed partnerjev.

V primeru, da je zavarovanje podpisano digitalno, mora biti digitalen podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

    - 2.3.9 Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dovoljene.

2.3.10 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo izbrana na podlagi točkovanja po merilih, kot sledi:

| Uporabljena merila | Največje možno število točk |
| --- | --- |
| Tc – končna ponudbena vrednost (brez DDV) | 70 |
| TCERT – merila za certifikacije | 30 |

Skupno število točk dobimo s seštevkom maksimalnega števila točk posameznega merila. Najvišje skupno število točk je 100. Najugodnejša ponudba je ponudba z najvišjim skupnim številom točk. V primeru enakega števila točk se izbere ponudba z nižjo ponudbeno ceno. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.

Skupno število točk se izračuna po formuli:

TSKUP = TC + TCERT

Vrednotenje posameznega merila za izbor:

1. Ponudbena vrednost (TC) se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:

Izračun:

Cena za uporabo v formuli se izračuna tako, da je cena skupne ponudbe po predračunu brez DDV

TC = (Cmin / CO) * 70

- Cmin – najnižja končna ponudbena vrednost (brez DDV) izmed vseh vrednotenih ponudb

- CO – končna ponudbena vrednost posamezne ocenjevane ponudbe (brez DDV)

- TC – točke ocenjevanja posameznega ponudnika (točke se zaokrožijo na dve decimalki natančno, v skladu s pravili matematičnega zaokroževanja).

Ponudniku lahko v sklopu ocene ponudbene vrednosti dodelimo največ 70 točk.

2. Merila za certifikacije TCERT se pri ocenjevanju točkujejo, kot sledi:

Za merilo TCERT – Za opravljeno certifikacijo za tehnologije Microsoft (Microsoft Certified Professional Program) lahko ponudnik doseže skupno največ 30 točk, in sicer na osnovi točkovanja števila uspešno opravljenih certificiranih izpitov ali pridobljenih nazivov (statusov) Microsoft v zadnjih 10 (desetih) letih od objave tega javnega naročila za nominiran kader »ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA« ali »RAZVIJALEC« po točkovanju v naslednji tabeli:

Tabela doseženih točk za certifikacijo Microsoft (Microsoft Certified Professional Program):

| Certifikacije | za vsak predložen uspešno opravljen certificiran izpit Microsoft | za vsak predložen pridobljen certificiran naziv Microsoft velja za navedene stare nazive (statuse): »Microsoft Certified Systems Engineer« (MCSE) ali »Microsoft Certified Systems Administrator« (MCSA) ali »Microsoft Certified Database Administrator« (MCDBA); ali navedene novejše nazive (statuse): »Microsoft Technology Associate« (MTA) ali »Microsoft Certified Solutions Associate« (MCSA) ali »Microsoft Certified Solutions Expert« (MCSE) ali »Microsoft Certified Solutions Developer« (MCSD) ali »Microsoft Certified Solutions Associate« (MCSA). |
| --- | --- | --- |
| točke TCERT | 1 točka | 3 točke |

Pri uspešno opravljenem certificiranem izpitu se upošteva vsak opravljen izpit s predloženo kopijo certifikata (ki po tabeli doprinese 1 točko), tudi če je bil uveljavljen za namen pridobitve naziva (ki po tabeli doprinese 3 točke) ali več nazivov.

POMEMBNO: Ponudnik mora dokazila o opravljenem izpitu ali pridobljenem nazivu posameznega kadra predložiti že v ponudbi. V kolikor dokazila o opravljenem izpitu ali pridobljenem nazivu posameznega kadra ne bodo predloženi že v ponudbi, bo naročnik točkoval le tista dokazila o opravljenem izpitu ali pridobljenem nazivu, za katere bodo potrdila v ponudbi dejansko predložena in iz katerih bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo pogoje, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno, saj naročnik ne bo dopustil sprememb, ki bi vplivale na razvrstitev v okviru meril.

Opravljen izpit Microsoft  ali pridobljen certificiran naziv Microsoft se vpiše v obrazec 4.

  - 2.3.11 Oddaja javnega naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu ponudb izbral ponudbo v skladu z merilom iz 2.3.10 točke teh navodil in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki je oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3.

V skladu z 90. členom ZJN-3 lahko naročnik:

- do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila (prvi odstavek 90. člena ZJN-3),

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe (peti odstavek 90. člena ZJN-3),

- do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti svojo odločitev spremeni ali sprejme novo odločitev (šesti odstavek 90. člena ZJN-3),

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila od izvedbe javnega naročila odstopi, vendar le iz utemeljenih razlogov, določenih z zakonom (osmi odstavek 90. člena ZJN-3).

  - 2.3.12 Pravila za sporočanje

Za sporočanje in izmenjavo informacij v postopku oddaje javnega naročila bo naročnik uporabil elektronska komunikacijska sredstva. Komunikacija bo potekala preko sistema za elektronsko oddajo ponudb (e-JN), v kolikor je to možno, oziroma preko elektronskega naslova, ki je bil naveden/uporabljen pri elektronski oddaji ponudb v sistemu e-JN.

  - 2.3.13 Sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila

Naročnik bo po izteku obdobja mirovanja obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in mu v podpis poslal pogodbo v obliki in vsebini, kot je bila določena v vzorcu pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 7 delovnih dni po prejemu pogodbe to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodb se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - 2.3.14 Zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 7 delovnih dni po sklenitvi pogodbe mora pogodbena stranka naročniku dostaviti original bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene cene (brez DDV), skladno z obrazcem, ki je podan v okviru poglavja 4 te razpisne dokumentacije. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od končnega roka izvedbe del predmetne pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano s strani:

-	banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika ali

-	tuje banke oziroma zavarovalnice preko korespondenčne banke oziroma zavarovalnice v državi naročnika.

Če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveze iz predhodnih dveh odstavkov, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru skupne ponudbe lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži eden izmed partnerjev.

V primeru, da je zavarovanje podpisano digitalno, mora biti digitalen podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

  - 2.3.15 Zagotavljanje pravnega varstva

Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/2017 in 72/19).

Več o pravnem varstvu:http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

2.3.16 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil ni dovoljeno.

POGLAVJE 3: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE PONUDNIKA

3.1 Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le gospodarski subjekti, za katere ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

4. Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

5. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

6. Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

7. Če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi.

8. Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Razlogi za izključitev veljajo za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi. Če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov, se razlogi za izključitev nanašajo na vse partnerje v skupni ponudbi. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se razlogi za izključitev nanašajo tudi na vse podizvajalce.

Naročnik bo ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka izbire, če ugotovi, da za ponudnika in soponudnike obstajajo navedeni razlogi za izključitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v fazi preverjanja ponudbe za tuje gospodarske subjekte zahteval predložitev dokazil iz uradnih evidenc v matični državi o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 1, 2, 4 in 5. Če jih ponudnik ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo gospodarski subjekt izključen iz nadaljnjega postopka. Tuji gospodarski subjekti pa lahko ta dokazila predložijo že v ponudbi.

Navodila v zvezi s preverjanjem kazenske evidence (točka 1 razlogov za izključitev):

ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S SEDEŽEM V RS

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti s sedežem v RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, soponudniki in podizvajalci), že v ponudbi predložijo potrdila iz Kazenske evidence RS, ki ne smejo biti starejša od 4 mesecev pred rokom za oddajo ponudb, za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, morajo biti v ponudbi predložena pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3), in sicer na obrazcu 1C (za fizične osebe) in na obrazcu 1D (za pravne osebe). Za te subjekte bo naročnik izpolnjevanje pogojev preveril najkasneje v 90 dneh po roku za oddajo ponudb.

ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE S SEDEŽEM IZVEN RS

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti s sedežem izven RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, soponudniki in podizvajalci), že v ponudbi predložijo potrdila iz uradnih evidenc v matični državi (oziroma druga dokazila skladno z določili 77. člena ZJN-3) o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 1, ki ne smejo biti starejša od 4 mesecev pred rokom za oddajo ponudb, za vse pravne osebe in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico ta potrdila zahtevati v fazi preverjanja ponudb. Ta potrdila, ki jih bo naročnik zahteval v fazi preverjanja ponudb, pa bodo morala izkazati stanje, vezano na datume znotraj 4 mesecev pred oziroma 90 dni po roku za oddajo ponudb.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt, potrdila iz KE oz. obrazca 1C in 1D

3.2. Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

3.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO: ESPD obrazec za vsak posamezen gospodarski subjekt - oddelek a dela IV

3.2.2 Ekonomski in finančni položaj (76. člen ZJN-3)

Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) mora biti ekonomsko in finančno sposobna izvesti predmetno javno naročilo, kar dokazuje z izpolnjevanjem naslednje zahteve:

Ponudnik oziroma vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika in soponudnika - oddelek a dela IV

3.2.3 Tehnična sposobnost

3.2.3.1 Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost)

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, uspešno izvedel vsaj 1 (en) zaključen projekt v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV, pri čemer velja da:

- je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila;

- je rešitev izvedena na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise);

- rešitev omogoča sočasno uporabo vsaj dveh različnih virov FCD podatkov (surovi podatki, števci prometa, združeni (»fused«) FCD podatki,...) gibanja vozil

- rešitev omogoča določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk s popravkom poti glede na digitalni zemljevid (Route Matching)

- rešitev obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na zemljevidu, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov;

- rešitev obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom najmanj vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek;

- javno dostopna rešitev omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII in TPEG publikacij in DATEXII profilov;

- rešitev omogoča lokacijsko referenciranje z:

  - metodo linearnega referenciranja (odsek in stacionaža),

  - metodo AlertC,

  - metodo OpenLR,

  - s koordinatami skladno z WGS84 koordinatnim sistemom,

  - s koordinatami skladni z D48 in D96 državnim koordinatnim sistemom;

- rešitev uporablja odprtokodne zemljevide (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine največ 100 metrov.

- rešitev uporablja prometni zemljevid, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti;

- rešitev uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev;

- rešitev obsega operativno implementacijo izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednarodni ali medregionalni ravni s konkretno navedbo institucij;

- rešitev omogoča operativno uporabo vsaj dveh izmed navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, REST API, SOAP in B2B integracija.

Kot zaključen projekt se šteje projekt, za katerega je bil pridobljen uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjava naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta.

Vse obstoječe rešitve pri naročniku so implementirane na osnovi Microsoft-ovih tehnologij (.NET Framework, MS SQL server, Windows Server...), zato mora ponudnik imeti na dan oddaje ponudbe veljaven status Microsoft Gold Application Developement partner.

Ponudnik lahko zahtevane reference izpolnjuje sam, s partnerji ali s podizvajalci. Gospodarski subjekt, ki referenco predloži, mora izvesti vsaj 60% del, ki so vsebina reference.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika oziroma soponudnika - oddelek a dela IV ter obrazec 2

3.2.3.2 Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre (strokovnjake) in izkazati njihovo usposobljenost:

1. ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA (1 kader) mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:

- ima izobrazbo najmanj raven 8 po SOK (univerzitetni program ali specializacija po visokošolskih programih po »predbolonjskih« programih ali magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja po bolonjskih programih) naravoslovno-tehnične ali informacijske smeri;

- ima vsaj 5 let delovnih izkušenj vodenja projektov s področja informacijskih sistemov;

- je redno zaposlen pri ponudniku, soponudniku ali podizvajalcu;

- v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila je vodil najmanj en (1) zaključen projekt s področja informacijskih sistemov na področju ITS (inteligentni transportni sistemi, kot so definirani z Direktivo 2010/40/EU). V vlogi vodje projekta je bil neprekinjeno vsaj 12 mesecev;

- je bil v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, vodja referenčnega projekta, ki izpolnjuje vsaj 5 (pet) zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1.

2. RAZVIJALEC (vsaj 5 kadrov), pri čemer mora vsak izpolnjevati naslednje pogoje:

- je redno zaposlen pri ponudniku, soponudniku ali podizvajalcu;

- imeti mora izobrazbo najmanj raven 6 po SOK (višješolski strokovni programi po »predbolonjskih» programih) naravoslovne ali tehnične smeri;

- ima vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev;

- vsaj trije kadri imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev;

- vsaj trije kadri so v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave tega javnega naročila, uspešno razvijali in/ali vzdrževali programsko kodo pri zaključenem referenčnem projektu, ki izpolnjuje vsaj 5 (pet) zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1.

Kot zaključen projekt se šteje projekt, za katerega je bil pridobljen uraden zapisnik o prevzemu v produkcijo ali izjava naročnika o produkcijskem delovanju projekta oziroma dokazila o izvedenih in zaključenih posameznih fazah znotraj projekta.

Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma je ta kader nominiran kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen, oziroma ta kader kot fizično osebo v ponudbi navesti kot soponudnika ali podizvajalca (in zanj predložiti ESPD).

Izvajalec je dolžan ves čas trajanja projekta zagotavljati kader, ki ga je navedel z referencami v ponudbi. Zamenjava strokovnega kadra v projektni skupini je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje in merila glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali višje kvalifikacije.

Strokovni kader, ki izkazuje strokovno usposobljenost za določeno področje oziroma predloži zahtevano referenco iz določenega področja, mora dela s tega področja v pretežnem delu tudi dejansko izvajati.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti in kadrovska struktura seštevajo.

DOKAZILO: ESPD obrazec za ponudnika oziroma soponudnika - oddelek a dela IV ter obrazec 3

POMEMBNO:

Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del (za gospodarski subjekt in kadre) v ponudbi ni potrebno prilagati, jih pa naročnik lahko zahteva v fazi preverjanja ponudbe. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da lahko zahteva še druga dokazila.

Če ponudnik dokazil ne predloži oziroma če jih ne predloži v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka. Zaželeno pa je, da ponudnik referenčna potrdila (ponudnik lahko uporabi obrazec 5) predloži že v ponudbi.

Referenčni projekti za gospodarski subjekt in kadre bodo morali biti potrjeni s strani naročnika referenčnega dela, ki v tem naročilu ni niti ponudnik niti njegov partner, če nastopa s partnerji, niti podizvajalec. Iz referenčnega  potrdila bo moralo izhajati, da so bila dela opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih. Iz izjave mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev za referenčni projekt.

Pri dokazovanju referenc za kadre je še posebej pomembno, da bo iz referenčnega potrdila izhajalo, da je pri opravljanju del res sodeloval navedeni kader in v kakšni vlogi (odgovorni in tehnični vodja projekta, razvijalec).

3.2.4 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 3.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval njegovo zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik DKOM podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD  obrazec s podatki vseh podizvajalcev ter obrazec 1A in 1B

### 3.2.5 Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti še akt o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini,

- način plačevanja (preko vodilnega partnerja ali vsakemu soponudniku posebej – v tem primeru mora biti račun partnerja potrjen s strani vodilnega partnerja)

- delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli,

- rok trajanja tega akta ter

- navedbo oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila, za vsakega partnerja posebej.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik razloge za izključitev, ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomski in finančni položaj ugotavljal za vsakega partnerja v skupni ponudbi.

Za ugotavljanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa bo naročnik upošteval usposobljenost od katerega koli partnerja v skupni ponudbi.

POGLAVJE 4: OBRAZCI NAROČNIKA

Sestavni deli ponudbe in preglednica obrazcev s prilogami, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi:

- PONUDBA (ločena datoteka):

- Sklep o določitvi poslovne skrivnosti (opcijsko),

- Izjava o skupnem nastopu v primeru skupnega nastopa ponudnikov,

- Obrazec 1A in 1B, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci:

- Obrazec 1A: Dodatni podatki o podizvajalcih,

- Obrazec 1B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila),

- Obrazec 1C: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse fizične osebe ponudnika, soponudnikov in podizvajalcev, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor,

- Obrazec 1D: Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za ponudnika, soponudnike, podizvajalce, sodelujoče subjekte - kot pravne osebe,

- Obrazec 2: Seznam referenčnih projektov (izpolnjevanje pogojev iz poglavja 3.2.3.1),

- Obrazec 3: Seznam referenčnega kadra (izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.2.),

- Obrazec 4: Certifikati za merila

- Obrazec 5: Izjava referenčnega naročnika – reference ponudnika in kadra,

- Obrazec 6: Vzorec pogodbe  o izvedbi javnega naročila; ponudbi je potrebno priložiti izpolnjen obrazec 6,

- Obrazec 7.1: Zavarovanje za resnost ponudbe (obvezna priloga v ponudbi - .pdf datoteka)

- Obrazec 7.2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi je potrebno predložiti samo s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, parafiran obrazec 7.2);

- Obrazec ESPD (ločena datoteka)

Izpolnjeni in podpisani obrazci ESPD za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, partnerje in podizvajalce.

- Obrazec Ponudba s ponudbenih predračunom (ločena datoteka).

Obrazec 1A: Dodatni podatki o podizvajalcih

Predmet javnega naročila: Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Seznam podizvajalcev, s katerimi namerava ponudnik izvesti predmetno javno naročilo:

|  | Podizvajalec št. 1 | Podizvajalec št. 2 | Podizvajalec št. 3 (po potrebi dodaj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  |  |  |
| Polni naslov |  |  |  |
| Vrsta del |  |  |  |
| Predmet del |  |  |  |
| Predvidena količina del* |  |  |  |
| Predvidena vrednost del |  |  |  |
| Ali zahteva neposredno plačilo?** DA/NE TRR |  |  |  |

* kolikšen delež javnega naročila v odstotku ali absolutni vrednosti bodo izvedli

** v primeru, da podizvajalec zahtevo neposredno plačilo, je potrebno zanj predložiti še obrazec 1B

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika ponudnika

oziroma osebe, pooblaščene

za oddajo ponudbe

Obrazec 1B: Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila

Predmet javnega naročila: Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Podizvajalec (naziv in polni naslov): _________________, dajem soglasje, na podlagi katerega lahko naročnik namesto ponudnika (oziroma soponudnikov) neposredno poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma soponudnikov).

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca:

To izjavo je potrebno predložiti za vsakega podizvajalca, ki bo zahteval neposredno plačilo.

Obrazec 1C: Pooblastilo ponudnika/vseh soponudnikov/vseh podizvajalcev za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (1. odstavek 75. člena ZJN-3)

Predmet javnega naročila: Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Pooblastilo za fizične osebe gospodarskega subjekta (ponudnik/soponudnik/podizvajalec):

_______________________________

OSEBNI PODATKI IME IN PRIIMEK:. EMŠO:. DRŽAVLJANSTVO:. NAMEN IZDAJE POTRDILA:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev v postopku oddaje javnega naročila (75. člen ZJN-3).

(ponudnik/vsak soponudnik/vsak podizvajalec že v ponudbi predloži pooblastilo za vse osebe, ki so navedene v prvem odstavku 75. člena ZJN-3)

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:

podpis pooblastitelja (fizične osebe):

Obrazec 1D: Pooblastilo naročniku za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika/vse soponudnike/vse podizvajalce/vsak sodelujoč subjekt - pravna oseba (1. odst. 75. čl. ZJN- 3)

Predmet javnega naročila: Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana

Pooblastilo ponudnika/soponudnika kot pravne osebe: ___________________

| PODATKI O PRAVNI OSEBI |  |
| --- | --- |
| Polno ime pravne osebe:. Sedež pravne osebe:. Občina sedeža pravne osebe:. Matična številka pravne osebe:. Namen izdaje potrdila:; Preverjanje izpolnjevanja osnovnih pogojev ponudnika v postopku oddaje javnega naročila (1. odst. 75. čl. ZJN-3). |  |

(izpolniti za vsak gospodarski subjekt posebej in predložiti že v ponudbi)

Pooblaščam naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, da pridobi vse podatke iz kazenske evidence za potrebe preverjanja izpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti  v konkretnem postopku oddaje javnega naročila.

Datum:

podpis zakonitega zastopnika pravne osebe:

Obrazec 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV

| Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz poglavja 3.2.3.1 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega projekta: |  |
| Naročnik referenčnega projekta (naziv, naslov): |  |
| Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Gospodarski subjekt, ki je izvedel projekt (z navedbo ali je dela izvajal kot izvajalec, partner ali kot podizvajalec; z navedbo deleža izvedenih pogodbenih del) |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto): |  |
| Kratek opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila: |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV: |  |
| Referenčni projekt izpolnjuje naslednje zahteve, da: | - je rešitev v operativni trenutni uporabi v času objave tega javnega naročila (obkroži: DA / NE); - je rešitev izvedena na naročnikovi strojni in sistemski programski opremi na naročnikovi lokaciji (on- premise) (obkroži: DA / NE); - rešitev omogoča sočasno uporabo vsaj dveh različnih virov FCD podatkov gibanja vozil . Ustrezno obkroži: - surovi podatki, - števci prometa, - združeni (»fused«) FCD podatki, - rešitev omogoča določitev potovalnih poti na osnovi primerjave in analize zaporednih lokacijskih točk s popravkom poti glede na digitalni zemljevid (Route Matching) (obkroži: DA / NE); - rešitev obsega vizualizacijo stanja na cestni infrastrukturi z nastavljivim načinom vizualizacije trenutnega stanja in odstopanj od normalnega prometnega toka ter vključuje ikonični prikaz alarmov (alarm) in dogodkov (events) na zemljevidu, ki so proženi iz lastne obdelave FCD podatkov ali preko API vmesnikov (obkroži: DA / NE); - rešitev obsega vizualizacijo prometne analitike (Traffic Analytics) z obveznim prikazom najmanj vizualizacije porazdelitve hitrost/čas (Traffic heatmap) in/ali časovnim prikazom posameznih poti (Single Route Tracks) za poljubno izbran segment ali cestni odsek (obkroži: DA / NE); - javno dostopna rešitev omogoča dostop do prometnih informacij v smislu DATEXII in TPEG publikacij in DATEXII profilov (obkroži: DA / NE); - rešitev omogoča lokacijsko referenciranje z (ustrezno obkroži): - metodo linearnega referenciranja (odsek in stacionaža), - metodo AlertC, - metodo OpenLR, - s koordinatami skladno z WGS84 koordinatnim sistemom, - s koordinatami skladni z D48 in D96 državnim koordinatnim sistemom; - rešitev uporablja odprtokodni zemljevid (OpenStreetMap ali INSPIRE) za vizualizacijo prometnega omrežja na klientih s prikazom stanja po segmentih do dolžine največ 100 metrov (obkroži: DA / NE); - rešitev uporablja prometni zemljevid, državno cestno omrežje in podatke, vezane na prometno infrastrukturo (npr. banka cestnih podatkov oziroma ang. »road data bank«) ter funkcionalnost določevanja optimalnih poti (obkroži: DA / NE); - rešitev uporablja TMC lokacijsko tabelo na javnem cestnem omrežju (JCO) in so na voljo dogodkovne tabele za to omrežje kot informacijska storitev (obkroži: DA / NE); - rešitev obsega operativno implementacijo izmenjave podatkov po protokolu DATEXII na mednarodni ali medregionalni ravni s konkretno navedbo institucij (obkroži: DA / NE) ; j) rešitev omogoča operativno uporabo vsaj dveh izmed navedenih komunikacijskih kanalov: javni spletni portal, REST API, SOAP in B2B integracija (obkroži: DA / NE). |

| Veljaven status Microsoft Gold Application Developement partner na dan oddaje ponudbe | DA/NE |
| --- | --- |

|  | S podpisom izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis pooblaščene osebe pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pooblaščene osebe vodilnega partnerja: (ime in priimek, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa): |  |

Po potrebi tabelo razširite za referenčne projekte.

Obrazec 3: IZJAVA PONUDNIKA O NOMINIRANIH KADRIH IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA KADRE

Seznam kadrov, s katerimi ponudnik namerava izvesti predmetno javno naročilo in izpolnjujejo zahteve za kadrovsko sposobnost iz točke 3.2.3.2  razpisne dokumentacije:

1.

| ODGOVORNI IN TEHNIČNI VODJA PROJEKTA, ki izpolnjuje zahteve iz prve podtočke točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj z vodenjem projektov s področja informacijskih sistemov |  |

| Naziv referenčnega projekta 1 za ODGOVOREGA IN TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila |  |

| Naziv referenčnega projekta 2 za ODGOVOREGA IN TEHNIČNEGA VODJO PROJEKTA |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila, z navedbo najmanj petih referenčnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1. |  |

2.

| RAZVIJALEC 1, ki izpolnjuje zahteve iz druge podtočke točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev |  |

| Naziv referenčnega projekta za RAZVIJALCA 1 |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila, z navedbo najmanj petih referenčnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1. |  |

| RAZVIJALEC 2, ki izpolnjuje zahteve iz druge podtočke točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev |  |

| Naziv referenčnega projekta za RAZVIJALCA 2 |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila, z navedbo najmanj petih referenčnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1. |  |

| RAZVIJALEC 3, ki izpolnjuje zahteve iz druge podtočke točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev |  |

| Naziv referenčnega projekta za RAZVIJALCA 3 |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila, z navedbo najmanj petih referenčnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1. |  |

| RAZVIJALEC 4, ki izpolnjuje zahteve iz druge podtočke točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev |  |

| Naziv referenčnega projekta za RAZVIJALCA 4 |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila, z navedbo najmanj petih referenčnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1. |  |

| RAZVIJALEC 5, ki izpolnjuje zahteve iz druge podtočke točke 3.2.3.2 razpisne dokumentacije |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stopnja in smer dosežene izobrazbe ter navedba izobraževalne institucije: |  |
| Zaposlen pri… |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju razvijanja IT rešitev |  |

| Naziv referenčnega projekta za RAZVIJALCA 5 |  |
| --- | --- |
| Naročnik in kontaktna oseba naročnika (ime in priimek ter tel. št.): |  |
| Obdobje izvedbe (od mesec leto – do mesec leto) |  |
| Krajši opis projekta, iz katerega bo razvidno, ali po vsebini ustreza zahtevam javnega naročila, z navedbo najmanj petih referenčnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3.1. |  |

|  | S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in da bomo v primeru preverjanja s strani naročnika to dokazali z ustreznimi listinami. |
| --- | --- |
| Podpis pooblaščene osebe pri ponudniku oziroma v primeru skupne ponudbe pooblaščene osebe vodilnega partnerja: (ime in priimek, lastnoročni ali elektronski podpis in datum podpisa): |  |

Obrazec 4: Certifikati za merila

| Nominirani kadri (dodaj imena in priimke) | Seznam opravljenih certificiranih izpitov Microsoft | Seznam pridobljenih nazivov Microsoft |
| --- | --- | --- |
| Odgovorni in tehnični vodja projekta: |  |  |
| Razvijalec 1: |  |  |
| Razvijalec 2: |  |  |
| Razvijalec 3: |  |  |
| Razvijalec 4: |  |  |
| Razvijalec 5: |  |  |

Datum:

podpis zakonitega zastopnika pravne osebe:

Obrazec 5: IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA – REFERENCE PONUDNIKA IN KADRA

** Reference kadra – za izpolnjevanje pogoja: DA / NE (obkrožiti)

** Reference ponudnika – za izpolnjevanje pogoja: DA / NE (obkrožiti)

Naziv in naslov referenčnega naročnika (potrjevalca reference):

____________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (navesti naziv ponudnika/navesti ime in priimek kadra) kot ________________________________ (navesti, v kakšni vlogi je kader sodeloval) v času od _______________ do _____________ na podlagi pogodbe/naročilnice št. ____________________________, sklenjene z nami kot naročnikom, za izvedbo _______________________________________________, s pogodbeno vrednostjo _________________________, v skladu z določili prej navedene pogodbe/naročilnice, uspešno izvedel pogodbena dela.

Dela so bila opravljena v zahtevanem obsegu, obdobju, kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih.

Navedba naziva in vsebine referenc v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi:

__________________________________

na telefonski številki __________________ ali elektronskem naslovu: ___________________.

| Kraj: ______________ Datum: ____________ | žig | Ime, priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: __________________________ podpis |
| --- | --- | --- |

** Dokazovanje izpolnjevanja pogojev: Naročnik si pridržuje pravico, da sam preveri izpolnjevanje referenc oz. da od ponudnika zahteva predložitev obrazca oz. dokazil v fazi preverjanja ponudb, ponudnik pa obrazec oz. dokazila lahko priloži že tudi v ponudbi.

Obrazec 6: VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, z davčno številko 25967061, matično številko 2399270000,  ki ga zastopa minister mag. Bojan Kumer (v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

št. 2430-22-___________

za »Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času«

Pogodba je sklenjena po izvedenem odprtem postopku oddaje javnega naročila na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št.91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US) in na podlagi odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št.………………….z dne……….

I. PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času.

Dela iz 1. člena te pogodbe zajemajo nadgradnjo in prilagoditev nacionalnega vozlišča DATEX II, ki je del FCD Platforme, ki bo optimizirala integracijo in medsebojno povezovanje načinov prevoza ter izboljšala interoperabilnost prometnih storitev. Ključna je nadgradnja profila po standardu DATEX II v3 ter vključitev teh profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa.

V sklopu nadgradnje platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času se izvede:

- vključitev DATEX II v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa

- nadgradnja jedra FCD platforme

- nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov

- nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa

- nadgradnja modula za izračun potovalnih časov

- integracija lokacijskega referenciranja in lokacijske tabele v FCD platformo

- priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEXII v3 profilov za FCD in TPEG, XML, TFP.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- pogodbo,

- ponudbo izvajalca z dne ________s predračunom št. ________in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter

- razpisno dokumentacijo.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe izrecno zavezuje, da bo naročniku, po specifikacijah predmetnega javnega naročila, nadgradil in preizkusil nadgradnjo platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času v za to določenih rokih po tej pogodbi ter zagotovil funkcionalnost in brezhibno delovanje informacijskega sistema v garancijskem obdobju.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

Skupna pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je sofinancirana s strani IPE – Instrumenta za povezovanje Evrope (2016-EU-TM-0163-W) in znaša

- brez davka na dodano vrednost: ___ EUR (z besedo: _ evrov 00/100) in

- z davkom na dodano vrednost: ____ EUR (z besedo: _ evrov 00/100).

Ponudba izvajalca z dne __ je sestavni del te pogodbe. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna št. __ so fiksne in nespremenljive.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino ali zniža pogodbeno ceno.

Naročnik je izvajalcu zavezan izplačati dela in storitve po tej pogodbi, če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. V kolikor pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči celotne količine pogodbenih del.

III. IZVEDBENI ROK IN ROKI ZA ODPRAVO NAPAK

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj, ko bo po podpisu pogodbe dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Končni izvedbeni rok za razvoj in implementacijo rešitve je štiri mesece od podpisa pogodbe.

Vmesni roki za izvedbo posamezne aktivnosti so določeni v tehničnih specifikacijah javnega naročila.

Storitve za dela iz 2. člena te pogodbe se izvajajo v skladu z mejniki, navedenimi v tehničnih specifikacijah.

Izvajalec mora vsa dela pri naročniku izvajati ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro. Dela izven delovnega časa izvajalec predhodno dogovori z naročnikom.

Izvajalec bo naročnika ob podpisu pogodbe pisno obvestil o naslovu, elektronskem naslovu in telefonski številki za sprejem zahtevkov za izvedbo del iz 2. člena te pogodbe. Izvajalec bo naročnika pisno obveščal o morebitnih spremembah naslova, elektronskega naslova in telefonske številke, in sicer takoj po nastanku spremembe. V kolikor sprememba naslova ni sporočena, se kot relevantni naslovi štejejo obstoječi naslovi.

(odprava napak)

Napako pogodbeni stranki definirata kot nedelovanje nadgradnje platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v specifikaciji oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo IS. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

| Kategorija | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | sistem ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti |
| Resna napaka | sistem deluje, a je delo oteženo |
| Manjša napaka | ne vpliva bistveno na funkcionalnost IS |

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave in čas odprave napake je odvisen od narave napake in znaša:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | do 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | do 4 ure | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | do 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake.

Čas odprave napake je čas od trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, pa do njene odprave (oziroma zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve).

Če izvajalec po pregledu prijavljene napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 ur, je dolžan to nemudoma sporočiti naročniku in v dogovoru z naročnikom vzpostaviti ustrezno funkcionalno rešitev in usklajevati nadaljnje aktivnosti tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Naročnik je dolžan napako prijaviti izvajalcu in potrditi zaključek odprave napak. Izvajalec mora odpravljati napako neprekinjeno do popolne odprave napake.

Izvajalec bo upošteval delovni čas naročnika in fizični dostop ter administratorski dostop do sistemov ter svoje aktivnosti usklajeval z naročnikom.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

IV. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku;

- redno mesečno elektronsko poročal o stanju in napredku projekta prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec in po navodilih naročnika v predloženem formatu, v primeru večjih odstopanj od načrta ali ob zaznavi tveganj za realizacijo pogodbenih obveznosti pa naročnika takoj obvestil o ugotovljenem stanju in aktivnostih za odpravo ali omilitev tveganj in odstopanj od osnovnega pogodbenega načrta;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika;

- vsa komunikacija z naročnikom potekala v slovenskem jeziku;

- vsi izdelki morajo biti predani v slovenskem jeziku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev;

- zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, imenovani v ponudbi. Zamenjava oseb v projektni skupini je možna izključno s soglasjem naročnika. Nadomestne osebe morajo izpolnjevati zahtevane pogoje glede kadrovske usposobljenosti za posamezno vlogo, na podlagi katerih je bila ponudniku priznana sposobnost za izpolnitev naročila in imeti enake ali boljše reference.

- omogočal ustrezen nadzor naročniku;

- varoval vse zaupne in osebne podatke, do katerih bo imel dostop ob izvajanju pogodbenih del;

- na zahtevo naročnika podrobneje specificiral opravljene aktivnosti oz. storitve v določenem obdobju

- plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni krivdi izvajalca.

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA

S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- izvajalcu omogočil dostop do dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo prevzetih storitev;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti

- zagotovil sodelovanje strokovnjakov naročnika pri definiranju vsebinskih pogojev delovanja predmeta javnega naročila;

- izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z naročnikom;

- zagotovil sodelovanje pri preverjanju vmesnih rezultatov projekta

- plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

VI. PREVZEM POGODBENEGA DELA

Prevzem izvršenega pogodbenega dela po doseženih mejnikih obsega:

- oddaja delnega poročila o opravljenem delu

- pregled oddanega dela

- primopredajni zapisnik

Zaključni prevzem izvršenega dela obsega:

- oddaja končnega poročila o opravljenem delu

- pregled oddanega dela,

- odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika

- predajo uporabniške in tehnične dokumentacije ter izvorne kode naročniku

- zaključni primopredajni zapisnik

Ob zaključni predložitvi oddanega dela izvajalec izroči naročniku tudi predlog končnega poročila o opravljenem delu.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z morebitnimi dostavljenimi vmesnimi poročili in končnim poročilom.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani z uradnim zapisnikom v pisni obliki in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Distribucija in dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik ob pregledu izvršenih del ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo ali da ima napake, o tem takoj pisno obvesti izvajalca in mu hkrati določi primeren rok za odpravo napak oziroma pomanjkljivosti.

Pogoj za prevzem razpisanih del iz 1. člena te pogodbe in izdajo končnega prevzemnega zapisnika je:

- opravljeno funkcionalno testiranje in zaključena pilotna uporaba  predmetne rešitve glede na tehnično dokumentacijo;

- zaključeno usposabljanje in uvajanje uporabnikov  po skupinah (vsebinski skrbniki,  tehnični skrbniki in zaposleni v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP);

- naročniku predana dokazila o pridobitvi vseh zahtevanih licenc;

- naročniku predana izvorna programska koda v elektronski obliki z vso pripadajočo dokumentacijo;

- naročniku predana tehnična navodila ter uporabniška navodila za posamezne sklope uporabnikov.

Prevzem del ob doseženih mejnikih in zaključni dokončni prevzem pogodbenih del se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Po pregledu in prevzemu dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika, oziroma gre za skrite napake.

VII. PLAČILNI POGOJI

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu plačeval po doseženih mejnikih, določenih v terminskem planu kot sledi:

| Mejnik | Opis aktivnosti |
| --- | --- |
| M1 | Uvajanje v delo in priprava podrobnega terminskega načrta |
| M2 | Nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov |
| M3 | Nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa |
| M4 | Nadgradnja modula za izračun potovalnih časov |
| M5 | Integracija lokacijskega referenciranja in TMC lokacijske tabele v FCD platformo |
| M6 | Priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEX II v3 profilov za FCD |
| M7 | Vključitev novih DATEX II v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov |
| M8 | Priprava dokumentacije za končni prevzem del in primopredaja |

Izvajalec bo opravljene storitve po mejnikih, določenih v tej pogodbi, obračunaval z izstavitvijo obračunov/situacij po zaključku posameznega mejnika projekta. Zaključek del potrdi naročnik s potrditvijo poročila o izvedbi del najkasneje v 15 delovnih dneh.

Izvajalec račune izstavlja po potrditvi posameznega poročila.

Obvezna priloga računa je specifikacija opravljenih del, ki jo predhodno potrdi naročnik.

12. člen

Rok za plačilo računa začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme pravilno izstavljen račun, pod pogojem, da je pravilnost obračunanih storitev (s potrditvijo poročila) potrdil skrbnik pogodbe na strani naročnika.

Račun, ki je izstavljen na naročnika, mora obvezno vsebovati navedbo številke in naziva javnega naročila ter navedbo številke pogodbe ter potrditev opravljenih del s strani skrbnika pogodbe.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun št.__ , na 30. dan od prejema računa.

Izvajalec je dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun) prek bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov, prek ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali prek spletnega portala UJP namenjenega izdajateljem, ki v javni sektor letno pošljejo manjše število računov. Pri izdaji e-računa se uporabi podatke: prejemnik in plačnik e-računa je Ministrstvo za infrastrukturo, IBAN številka SI56 0110 0630 0109 972, BIC koda BSLJSI2X, davčni identifikator SI25967061, matična številka 2399270000.

Naročnik ima pravico, da v 8. dneh od prejema računa le-tega z obrazložitvijo zavrne. Če računa v 8. dneh ne zavrne, se šteje za potrjenega. V kolikor naročnik račun zavrne, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti v roku, ki mu ga določi naročnik.

V primeru, da so podizvajalci zahtevali neposredna plačila, mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril.

(V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI TUDI:)

12.a člen

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec, ki je zahteval neposredno plačilo: _________________________, matična številka: _______________________, TRR ___________________________, ki ga zastopa __________________________.

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi tudi podizvajalec _________________________, ki pa neposrednega plačila ni zahteval.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila.

V kolikor naročnik ni zavezan k neposrednim plačilom podizvajalcem, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa oz. situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V nasprotnem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

IX. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni končni izvedbeni rok ali roke, določene za odpravo določenih pomanjkljivosti v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak dan prekoračenega roka, razen v primeru višje sile. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, ki je posledica neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Ta ukrep lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali po elektronski pošti. Kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu.

X. ZAVAROVANJE POSLA

15. člen

S to pogodbo je dogovorjeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato mora izvajalec najkasneje v sedmih delovnih dneh od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec in v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev oziroma poviša pogodbena vrednost del, mora izvajalec v roku 7 delovnih dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremenjeno pogodbo.

XI. JAMČEVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

16. člen

Izvajalec jamči, da bo Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času delovala brezhibno in v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Za dobro delovanje IS izvajalec jamči s 36-mesečno garancijo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika iz 10. člena te pogodbe. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno odpraviti po sklenitvi primopredajnega zapisnika ugotovljene pomanjkljivosti in napake v delovanju sistema ter odstopanja delovanja sistema skladno s poglavjem »Jamčenje v garancijskem roku«. Če to ni možno, mora izvajalec vzpostaviti funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb, pri čemer se kot dodatna sprememba šteje zahteva po dodajanju, odvzemanju ali spreminjanju že izvedenih in delujočih funkcionalnosti ter spremembe uporabniškega vmesnika, ki ne služijo odpravi napak.

V kolikor izvajalec ne bo odpravljal napak skladno z določbo tega člena pogodbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo.

Za sistem, na katerem so se opravljale napake oziroma za funkcionalno nadomestno rešitev, začne teči garancija od začetka (od odprave napake ali namestitve nadomestne rešitve).

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Okvaro ali napako je izvajalec dolžan odpraviti skladno s 7. členom te pogodbe.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN INFORMACIJSKA VARNOST

17. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel v času izvajanja te pogodbe in po njenem poteku.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo.

Delavci izvajalca so dolžni kontaktni osebi naročnika sporočiti vsak dogodek ali sum dogodka, ki ima ali bi lahko imel za posledico razkritje zaupnih ali osebnih podatkov, izgubo oziroma nezaželeno spremembo podatkov ter poškodovanje ali izgubo opreme in sredstev.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, ki ga je zoper svojega delavca sprožil zaradi kršitev delovnih obveznosti v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če se izkaže, da je le-ta ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki za naročnika opravlja pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

18. člen

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

XIII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

19. člen

Vsa originalna dokumentacija (dokumentacija, izvorna koda), ki je rezultat izvajanja pogodbenih del, predstavlja avtorsko delo in z dnem podpisa zapisnika o prevzemu pogodbenih del postane last naročnika. Izvajalec mora predati celotno dokumentacijo vključno z izvorno programsko kodo v aktivni digitalni obliki v ustreznem formatu in z vsemi procedurami, potrebnimi datotekami in podatki (dokumentacija programske izvorne kode). Izvajalec je dolžan programsko izvorno kodo programske opreme izročiti naročniku pred izdajo končnega prevzemnega zapisnika v elektronski obliki in ji priložiti vso pripadajočo dokumentacijo. Ta mora podrobno opisovati pomen programske izvorne kode, razvite po zahtevah naročnika, ki jo ima naročnik pravico spreminjati po poteku pogodbenega roka za namen vzdrževanja Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času. Naročnik lahko programsko izvorno kodo uporabi tudi za namen integracije te kode z ostalo programsko opremo. Naročniku na predani dokumentaciji pripada pravica do trajne in neomejene uporabe rešitve pogodbenih del ob upoštevanju določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Izvajalec na naročnika prenaša materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo, zlasti pa naslednje pravice:

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Pravica do predelave obsega tudi nadaljnji prenos pravic na tretje osebe.

Izvorno kodo za celotno programsko opremo mora izvajalec predati na elektronskem trajnem nosilcu podatkov (ključ USB, CD-ROM, DVD, spominske kartice ali trdi diski računalnikov in e-pošta), ki ga je mogoče prebrati na sistemu naročnika.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec na naročnika prenese izključno pravico predelave programske opreme tako, da je naročniku omogočen dostop s polnimi pravicami do vzdrževanja, dopolnjevanja in spreminjanja programske opreme.

Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, ki ni vključena v izvajanje te pogodbe, izvorne kode ni potrebno predati.

Na enak način kot izvorno kodo je potrebno naročniku predati tudi vsako novo verzijo programske opreme, če v času trajanja garancijske dobe pride do spremembe le-te.

Vse ideje, načela, koncepte, metode, postopke in izvorno kodo, ki jih je izvajalec predstavil naročniku oziroma uporabnikom v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je naročnik dolžan varovati ter jih ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostop do njih tretjim osebam.

Vsi izdelki ter pridobljeni in obdelani podatki, ki nastanejo ali so uporabljeni v sklopu tega projekta, so last naročnika za nemoteno in neprekinjeno uporabo tudi po zaključku projekta (ali v primeru sporov) ter s tem postanejo odprti podatki in informacije javnega sektorja.

XIV. STROKOVNI NADZOR

20. člen

Skrbnika pogodbe s strani

- naročnika: _______________

- izvajalca: ________________.

XV. ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V tem primeru je odpovedni rok 3 (tri) mesece od prejetega pisnega obvestila nasprotne pogodbene stranke. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati;

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za več kot 10 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga;

- v skladu z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračuna za izvedbo naloge ne bo več imel zagotovljenih sredstev.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

22. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

XVII. KONČNE DOLOČBE

23. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

24. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

• če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe  bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

25. člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je s strani izvajalca dostavljeno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

26. člen

Pogodba je sklenjena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa štiri.

| IZVAJALEC: ________________________________ Datum in kraj:_____________________ ________, direktor ____________________________ | NAROČNIK: Ministrstvo za infrastrukturo Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana Datum in kraj:____________________ mag. Bojan Kumer, minister ________________________________ |
| --- | --- |

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Obrazec 7.1.: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana (naročnik oz. upravičenec garancije)

Datum:  (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:  (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:  (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:  (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega »Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času«

ZNESEK IN VALUTA: 10.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov  (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:  (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 3.3.2023

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:  (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- če ponudnik na poziv naročnika ni pravočasno (torej v roku, ki ga je določil naročnik) dostavil zahtevanega podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe); ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri obliki predložitve na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov  (navede se SWIFT naslova garanta)«

Obrazec 7.2: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času«.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									    (žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri »obliki predložitve« na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)«

POGLAVJE 5: PRILOGA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Nahaja se v ločeni datoteki.

- POGLAVJE 6: PRILOGA - ESPD obrazec

Nahaja se v ločeni datoteki.

POGLAVJE 7: PRILOGA – OBRAZEC PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Nahaja se v ločeni datoteki.