Tehnična specifikacija za javno naročilo

Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času

Verzija 3: avgust, 2022

Podatki o projektu

| Naziv dokumenta | Nadgradnja platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času |
| --- | --- |
| Naročnik | Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (NCUP) |
| Ime projekta | Crocodile 3 |
| Št. projekta | 2016-EU-TM-0163-W |
| Št. pogodbe (odločbe) | INEA/CEF/TRAN/M2016/1363930 modif. no 5 amend. no 2 |
| Predstavniki naročnika | dr. Matej Vovk, Neža Drobnič, Dean Herenda |
| Trajanje projekta | Januar 2018 - December 2022 |
| Avtorji dokumenta | dr. Matej Vovk, Dean Herenda |

KAZALO

1	Uvod	4

2	FCD platforma v Nacionalnem centru za upravljanje prometa	5

2.1	Tehnične značilnosti FCD platforme	6

2.2	Skupna tehnološka izhodišča	6

2.3	Osnovna shema FCD platforme	7

2.4	Funkcionalne lastnosti FCD platforme	7

3	Nadgradnja jedra FCD platforme in cestnega omrežja	8

3.1	Nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov M1	8

3.2	Nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa M2	8

3.3	Nadgradnja modula za izračun potovalnih časov M3	8

3.4	Integracija lokacijskega referenciranja in TMC lokacijske tabele v FCD platformo M4	9

3.5	Priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEXII v3 profilov za FCD M5	9

3.6	Vključitev novih DATEXII v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov M6	10

4	Referenčni normativi	11

4.1	Tehnična dokumentacija	11

4.2	Standardi	11

5	Nefunkcionalne in metodološke zahteve	14

6	Okvirni terminski načrt projekta	21

7	Jamčenje v garancijskem obdobju	22

Uvod

Na Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) je bila skladno s projektno dokumentacijo v okviru projekta vzpostavitve informacijskega sistema Nacionalnega centra za upravljanje prometa (IS NCUP) vzpostavljena platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času (FCD platforma).

Celoten IS NCUP je skladen z direktivo 2010/40/EU in z naslednjimi delegiranimi uredbami:

- EU 885/2013 v zvezi z zahtevami za zagotavljanje storitev obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila,

- EU 886/2013 v zvezi s podatki in postopki za, po možnosti, brezplačno zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu,

- EU 962/2015 v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU,

- EU 1926/2017 v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja več modalnih potovalnih informacij po vsej EU.

Na podlagi spoznanja, da nacionalne storitve niso dovolj za mednarodnega potnika, države koridorja CROCODILE 3 načrtujejo razširitev svojih prometnih informacijskih storitev za vse potnike po koridorju. Predvidene so popotniške informacijske storitve, ki bi segale v sosednje države in širše v regiji. Čezmejni prometni podatki in izmenjava prometnih informacij med partnerji (upravljavci prometa) temeljijo na vzpostavitvi vozliščih DATEX II in njihovem nadaljnjem razvoju.

Ob upoštevanju Smernic za uvedbo ITS in na podlagi sodelovanja s skupino DATEX II se je CROCODILE 3 osredotočil na nadaljevanje vzpostavljanja in razvoja vozlišč DATEX II za dostopnost in izmenjavo prometnih podatkov. Za zagotovitev razpoložljivosti podatkov je na večjih cestnih odsekih vzdolž koridorja CROCODILE 3 razporejena dodatna infrastruktura za zbiranje podatkov, pomembna za varnost v cestnem prometu, informacijske storitve o parkiranju tovornjakov in prometne informacijske storitve v realnem času po vsej EU. Za zagotovitev dostopa do podatkov CROCODILE 3 bodo države članice in partnerji vzpostavili ali prilagodili (nadgradili) nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov v skladu z omenjenimi delegiranimi uredbami.

Osrednji cilj CROCODILE 3 je izmenjava točnih in zanesljivih podatkov najboljše kakovosti, ki so na voljo za izmenjavo med upravljavci cest in drugimi javnimi ter zasebnimi deležniki, zlasti z namenom ustvarjanja zanesljivih storitev obveščanja o varnosti v cestnem prometu in parkiranju tovornjakov.

Glavni poudarki koridorja CROCODILE 3 so:

- Izvajanje direktive o ITS: zagotoviti dostop do podatkov. Partnerji bodo vzpostavili/prilagodili nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov v skladu z omenjenimi delegiranimi uredbami.

- Implementacija vozlišč DATEX II: CROCODILE 3 bo nadaljeval delo na dokončanju vozlišč DATEX II za dostopnost in izmenjavo podatkov, kot je navedeno v delegiranih uredbah.

- Čezmejne informacijske storitve: osredotočanje na končne uporabnike, izboljšanje storitev (spletne storitve, aplikacije...) na podlagi dosedanjih prizadevanj in rešitev CROCODILE platforme. Poudarek tudi na izboljšanju kanalov za posredovanje prometnih informacij do dejanskih končnih uporabnikov, z namenom zagotavljanja dragocenih informacij visoke kakovosti.

Za pravočasno upravljanje prometa in obveščanje mednarodnih potnikov v skladu z načrti upravljanja mednarodnega prometa, partnerji koridorja CROCODILE vzpostavljamo organiziran, mednarodno povezljiv mehanizem. Obstoječi sistemi za upravljanje prometa in obveščanje ter komunikacijo med upravljavci prometa še niso dovolj povezani na nacionalnih ravneh, kot tudi ne na regionalni ravni. Zato je potrebno vzpostavljati oz. ustrezno nadgrajevati regionalne informacijske sisteme za obveščanje o stanju v prometu v realnem času, kar bo omogočilo vzpostavitev regionalnih stalnih informacijskih storitev na podlagi dogovorjenih načrtov in protokolov za statične in dinamične prometne informacije. Storitve bodo potnikom na voljo pri načrtovanju poti (pred potovanjem) kot tudi na potovanju za t.i. nomadske (mobilne in navigacijske) naprave. Nadgradnja in prilagoditev nacionalnih vozlišč DATEX II bo optimizirala integracijo in medsebojno povezovanje načinov prevoza ter izboljšala interoperabilnost prometnih storitev, hkrati pa zagotovila učinkovito uporabo prometne infrastrukture.

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru projekta CROCODILE 3 dolžno izvesti nadgradnjo sistema za podajanje prometnih informacij javnosti v realnem času, ki ga imenujemo tudi »FCD platforma« (»Upgrade of real time traffic information system (Floating Car Data Platform Upgrades)«. FCD platforma se je v letu 2020 vzpostavila v Nacionalnem centru za upravljanje prometa.

FCD platforma zagotavlja natančne podatke o obremenjenosti in hitrostih na cestnem omrežju s pomočjo naprednih algoritmov lokacijskega zavedanja in uparjanja poti (t.i. »road matching«) pri čemer temelji na masovnih podatkih o gibanju vozil ter podatkih iz števcev prometa. Ob tem FCD platforma zagotavlja tudi napreden sistem zaznavanja anomalij prometnega toka, na podlagi katerih se lahko izvajajo analize, ukrepi in izračuni realnih potovalnih časov na poljubnih relacijah.

Cestno omrežje FCD platforme temelji na podatkih DCO/JCO (državno cestno omrežje/javno cestno omrežje), ki so usklajeni z banko cestnih podatkov (BCP) in trenutno pokrivajo državno in del preostalega javnega cestnega omrežja v skupni dolžini več kot 19.800 km, ki je v sistemu razdeljeno na približno 409.000 segmentov, dolgih do 50 metrov, na katerih se v realnem času izračunavajo podatki o gibanju vozil. Rezultati izračunov se vsakih 60s shranjujejo v bazo, kar na dnevni ravni predstavlja približno 589 x 106 zapisov oz. na letni ravni približno 215 x 109 zapisov.

Na nivoju Evropske Unije je sprejeta nova generacija standarda DATEXII v3 (različica/verzija 3), ki je sestavljen iz več delov (CEN/TS 16157-1:2018, 16157-2:2019, 16157-3:2018, 16157-4:2021, 16157-5:2020, 16157-7:2018, 16157-8:2020, 16157-9:2020). V letih 2020 in 2021 so nekatere države že pristopile k uvedbi 3. generacije standarda, pričakuje pa se, da bo tekom leta in v naslednjih letih k prehodu pristopila večina deležnikov. Za celovitost delovanja sistemov za obveščanje v realnem času na NCUP in možnosti povezovanja je torej nujno, da se pristopi k nadgradnji in uvedbi standarda DATEXII v3.

V skladu z razvojem standardov in C-ITS sistemov, ki so vedno bolj odvisni od informacij v realnem času in z razvojem standardnih možnosti za posredovanje teh informacij preko standarda DATEXII v3 in TPEG XML, je potrebna nadgradnja FCD platforme.

V sklopu nadgradnje platforme za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času je potrebno izvesti naslednje naloge:

- nadgradnja jedra FCD platforme

  - nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov

  - nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa

  - nadgradnja modula za izračun potovalnih časov

- integracija lokacijskega referenciranja in lokacijske tabele v FCD platformo

- priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEXII v3 profilov za FCD in TPEG XML TFP

- Vključitev DATEXII v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa

FCD platforma v Nacionalnem centru za upravljanje prometa

Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času omogoča masovno obdelavo podatkov o gibanju vozil z analizo trenutnega stanja na DCO-JCO. Platforma je opremljena z ustreznimi vtičniki za specifične vhodne podatke in ustrezno kalibrirana na omrežje DCO-JCO. Vhodni podatki se obdelujejo v realnem času, stanje na prometni infrastrukturi pa je nato s časovnim oknom 60s zajeto in preneseno v podatkovno skladišče NCUP, kjer je možno izvajati analize v realnem času. Poleg tega so presečni podatki na voljo tudi za vse ostale storitve, ki jih zagotavlja platforma, kot tudi za objavo na NAP in za prenos v druge sisteme. Poleg prikazov vezanih na določene odseke ter integracije s sistemom za izračun optimalne poti, platforma omogoča dinamično generiranje sloja FCD v realnem času in generiranje dogodkov o zastojih in večjih odklonih prometnega toka glede na pričakovano stanje.

Tehnične značilnosti FCD platforme

Skupna tehnološka izhodišča

- Tehnologija

  - Microsoft .NET

- Baza

  - MS SQL

  - Postgres

- Operacijski sistem

  - Windows 2019 ali novejši

- Funkcionalnosti

  - Vhodni viri

    - Modularna zasnova

    - Surovi podatki GPS (»raw GPS«)

    - »Fused data«

    - Števci

  - Nadzorna aplikacija

    - Sistemske informacije

    - Statistika

    - Prikaz na karti

    - Grafi

      - Hitrostni diagrami (»speed diagram« – »heat map«)

      - Diagrami poti (»track diagram«)

      - Diagram primerjave optimalne in dejanske hitrosti

  - Dinamičen izračun optimalnih poti

  - WMTS Vektorski tajli

  - Generiranje dogodkov

    - Zastoji

    - Spremenjen potek na običajno stanje

  - Skalabilnost

  - Omrežje

    - Katero koli omrežje, ki omogoča izračun optimalnih poti med točkami

      - HERE

      - OSM

      - Lokalno (JCO-DCO)

    - Prilagodljiva dolžina segmentov

  - Monitoring (nagios)

Osnovna shema FCD platforme

Funkcionalne lastnosti FCD platforme

Platforma deluje na osnovi podatkovnega modela oziroma prometnega zemljevida, pri čemer zagotavlja lasten podsistem za optimalno hranjenje podatkov o lokacijah po 50 m segmentih ter hranjenje arhiva podatkov z upoštevanjem zgodovinskih profilov po karakteristikah, ki vplivajo na dejanski promet (ure, dnevi v tednu, prazniki, vremenske razmere, itd.).

Platforma omogoča naslednje funkcionalnosti:

- Generiranje FCD sloja skladno z WMTS specifikacijo v uradnem državnem  koordinatnem sistemu (D96) ter v standardnem koordinatnem sistemu (EPSG: 3857, WGS 84 / Pseudo-Mercator), ki ga uporabljajo Google Maps, OSM, Bing... FCD sloj se generira z minutnim osveževanjem ter nastavljivim načinom vizualizacije (barve, LOD);

- Generiranje obvestil/alarmov o zastojih in drugih deviacijah prometnih tokov na osnovi dinamične primerjave med trenutnim in zgodovinskim stanjem;

- Izračun optimalne poti:

  - med dvema lokacijama na cestnem omrežju z upoštevanjem najhitrejše in najkrajše poti ter dodatnih omejitev kot npr. najvišja višina in največja dovoljena teža;

  - z upoštevanjem dejanskega potovalnega časa kot utežnostnega parametra za najhitrejšo pot tako glede vsakokratnega trenutnega stanja prometa kot tudi napovedi na osnovi zgodovinskih profilov;

  - možnost določitev alternativnih poti;

  - možnost vmesnih (via) lokacij;

  - možnost generiranja turn-by-turn navodil v slovenskem in angleškem jeziku;

- Vizualizacijo porazdelitve hitrost/čas (»traffic heatmap«) za poljubno izbran segment, cestni odsek ali pot med dvema lokacijama na cestnem omrežju z možnostjo enostavnega pozicioniranja prikaza v prostoru in času vključno z možnostjo vpogleda v arhivske podatke za obdobje najmanj 12 mesecev;

- Vizualizacijo diagrama sledi (track diagram) za surove FCD podatke za poljubno izbran segment, cestni odsek ali pot med dvema lokacijama na cestnem omrežju z možnostjo enostavnega pozicioniranja prikaza v prostoru in času vključno z možnostjo vpogleda v arhivske podatke za obdobje najmanj 12 mesecev;

- Sprotno izračunavanje trenutnih potovalnih časov za preddefinirane relacije (do 100 relacij in do 10.000 km z minutnim osveževanjem);

- Upravljanje FCD platforme v smislu sistemske administracije in monitoringa delovanja se izvaja preko namenske aplikacije z naslednjimi orodji:

  - monitoring delovanja ključnih komponent platforme,

  - prikaz statusov, dnevnikov in alarmov,

  - grafičen in tabelaričen prikaz pokritosti izvornih podatkov na cestnem omrežju

  - izvajanje podpornih nalog (izdelava varnostnih kopij, indeksiranje, …),

  - alarmiranje (e-mail, sms, …),

Namenska aplikacija je vzpostavljena kot namizna rešitev (v realnem času), ki omogoča prikaz prometnega omrežja z vsemi statusi, alarmi… na način, da je možno prikaze razporediti na več zaslonov.

Izhodni podatki FCD platforme so razpoložljivi po 50m segmentih z odslikavo dejanskih razmer na agregirane izhodne FCD podatke največ 3 minute (dopustna zakasnitev za vključitev izrednih dogodkov, dejanskega stanja na omrežju) v produkcijskem sistemu.

Platforma za upravljanje z masovnimi podatki gibanja vozil bodisi neposredno ali posredno preko podatkovnega skladišča v povezavi z enotno nacionalno točko dostopa zagotavlja še naslednje servise:

- navigacija (routing) na osnovi dejanske gostote prometa,

- tile-map servis za vizualizacijo FCD podatkov skladno z WMTS

- numerične FCD podatke po JCO/BCP odsekih.

Nadgradnja jedra FCD platforme in cestnega omrežja

Platforma za upravljanje masovnih podatkov gibanja vozil v realnem času je eden ključnih sistemov za zaznavanje anomalij prometnih tokov v realnem času. Poleg obdelave masovnih podatkov o gibanju vozil platforma vključuje še dva pomembna modula, in sicer modul za avtomatsko detekcijo zastojev ter modul za izračunavanje potovalnih časov.

Za svoje delovanje FCD platforma poleg surovih podatkov o gibanju vozil uporablja tudi podatke iz števcev prometa in podatke cestnega omrežja (DCO/JCO) v aktivni obliki vključno s pravili za izračun optimalne poti.

Nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov M1

V okviru nadgradnje je potrebno zagotoviti integracijo zadnje verzije podatkov DCO/JCO v FCD platformo, sistem pa nadgraditi tako, da se ustrezno na novo omrežje preslikajo tudi zgodovinski združeni podatki. Preslikavo med omrežji in generiranimi segmenti teh omrežji je potrebno zagotoviti na takšen način, da ni potrebna vsakokratna obdelava celotnega arhiva združenih oz. t.i. »fused« podatkov. Rezultat preslikave mora biti med drugim na voljo tudi v obliki preslikovalne tabele med verzijo omrežja na katerem so podatki nastali in zadnjo verzijo omrežja z izdelanim poročilom o rezultatu uparjanja omrežij.

Nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa M2

V času od inicialne vzpostavitve FCD platforme je bil vzpostavljen sistem za zajem podatkov iz števcev prometa tako za avtocestno omrežje kot tudi za omrežje državnih cest. Na avtocestnem omrežju so iz števcev na voljo podatki o količini vozil in hitrosti vozil vključno s strukturo oz. klasifikacijo vozil ter z intervalom posodabljanja 60 s. Na državnih cestah so prav tako na voljo podatki iz števcev vključno s klasifikacijo vozil z intervalom posodabljanja 300 s. Poleg podatkov iz števcev vozil, je na voljo nov vir surovih podatkov gibanja vozil iz sistema IJPP.

V okviru nadgradnje je potrebno FCD platformo razširiti in ustrezno konfigurirati, da bo podpirala nove oz. nadgrajene vire podatkov, vključno s klasifikacijo vozil.

Nadgradnja modula za izračun potovalnih časov M3

Pomemben del FCD platforme je tudi modul za izračunavanje potovalnih časov na v naprej določeni poti oz. relaciji. Modul je potrebno nadgraditi tako, da bo omogočal izračunavanje potovalnih časov v realnem času za poljubno pot oz. del poti. Namen je zagotoviti storitev dinamičnega izračunavanja predvidenega časa prihoda na cilj oz. optimalne poti na podlagi dinamične obremenitve prometnega omrežja.

Pri nadgradnji modula je potrebno na vhodu in izhodu poleg linearnega referenciranja skladnega z banko cestnih podatkov (BCP) podpreti tudi vse ostale metode lokacijskega referenciranja kot je opredeljeno v poglavju "Integracija lokacijskega referenciranja in TMC lokacijske tabele v FCD platformo".

Integracija lokacijskega referenciranja in TMC lokacijske tabele v FCD platformo M4

Za potrebe zagotavljanja ustrezne odzivnosti in toka podatkov v realnem času je potrebno v platformo integrirati tako statične kot tudi dinamične metode lokacijskega referenciranja skupaj s pripadajočimi podatki:

- AlertC lociranje po TMC Lokacijski tabeli DARS 702-35 2.2 z metodami AlertCArea, AlertCLinearByCode, AlertCMethod2Linear, AlertCMethod2Point, AlertCMethod4Linear in AlertCMethod4Point.

- Linearno referenciranje, ki temelji na uradni banki cestnih podatkov (BCP) in cestnem omrežju DCO/JCO z metodami LinearWithinLinearElement in PointAlongLinearElement.

- OpenLR lokacijsko referenciranje, ki temelji na sloju cestnega omrežja DCO/JCO z metodami OpenLRArea, OpenLRLinear in OpenLRPoint.

- Dinamično lokacijsko referenciranje po OLR z uporabo standarda ISO/TS 21219-22:2017 TISA OpenLRTM izvedeno na podlagi podatkov državnega cestnega omrežja DCO/JCO.

- DATEXII GML lokacijsko referenciranje z uporabo serije standardov ISO 19136

- TPEG LOC – s TPEG standardom kompatibilna metoda za lokacijsko referenciranje

Osnova FCD platforme so podatki o pretočnosti omrežja razdeljeni na do 50m dolge segmente pri čemer je potrebno funkcionalnost platforme razširiti s podporo za desiminacijo teh podatkov preko standarda DATEXII v3. V prihodnosti se načrtuje objava podatkov o pretočnosti omrežja z uporabo standarda TPEG2 v smislu TFP aplikacije (Traffic flow and prediction application).

V okviru nadgradnje naročnik pričakuje implementacijo diseminacije podatkov, skladno s standardom DATEXII v3, ter implementacijo lokacijskega referenciranja, skladno s standardi oz. specifikacijami OpenLR, AlertC in TPEG DLR. FCD platformo je tako potrebno nadgraditi z ustreznimi algoritmi ter tesno integrirati podatke TMC lokacijske tabele DARS 702-35 2.2 in pripadajoče LinkData podatke.

Poleg desiminacije podatkov o pretočnosti so metode lokacijskega referenciranja ključne tudi za podajanje informacij o potovalnih časih. Zato je potrebna integracija teh metod v samo jedro nad katerim delujejo posamezni moduli FCD platforme.

Priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEXII v3 profilov za FCD M5

Za potrebe ustrezne odzivnosti pri desiminaciji podatkov o pretočnosti in potovalnih časih v realnem času po standardu DATEXII v3 in izdelave avtomatskih dogodkov z zastoji, je potrebno FCD platformo ustrezno nadgraditi in v samo jedro integrirati tako podporo za standard DATEXII v3.

V DATEXII v3 je prišlo do nekaj ključnih konceptualnih in tudi vsebinskih sprememb standarda, skladno s hitrim razvojem in transformacijo ITS storitev v zadnjem obdobju. DATEXII v3 uvaja jasno delitev med podatki in načinom izmenjave podatkov. Nova verzija tako nudi fleksibilno ogrodje za podporo dejanskim načinom uporabe z možnostjo prilagojenih profilov, ki vsebujejo le potrebne (izbrane) elemente. Verzija 3 zagotavlja tudi kompatibilnost in interoperabilnost različnih profilov med seboj. Zahvaljujoč novim tehnologijam (UML2, XMI2.1) je verzija 3 tudi hitrejša in prijaznejša do končnih uporabnikov v primerjavi z verzijo 2. Nov standard je zasnovan modularno, tako da so različne vsebine med seboj neodvisne. Nov standard prav tako omogoča enumeratorje, ki omogočajo vnos dodatnih (novih) vrednosti, česar v verziji 2 ni bilo, kar je bila ena večjih pomanjkljivosti standarda.

Modularnost DATEXII v3 se kaže že sedaj, saj je na voljo nekaj pomembnih modulov:

- EnergyInfrastructure

- RoadTrafficData

- TrafficRegulation

- ReroutingManagementEnhanced

- TrafficManagementPlan

- TrafficSignals

- UrbanExtensions

Poleg tega DATEXII v3 podpira različne metode za lokacijsko referenciranje (Alert-C, Linear referencing system, OpenLR, GML, TpegLoc), ki so bile prej na voljo le v obliki javnih ekstenzij, pri čemer niso bile podprte vse metode in tudi niso bile standardizirane.

V okviru naloge je potrebno pripraviti nacionalna DATEXII v3 profila za:

- potovalne čase;

- prometni tok;

- energetska infrastruktura (polnilna infrastruktura za vozila);

- regulacija prometa;

- preusmerjanje prometnih tokov;

- plani za upravljanje s prometom.

DATEXII v3 se s to nadgradnjo v splošnem uvaja tudi v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov, zato je potrebno v okviru razpisa pripraviti tudi ostale profile, ki morajo biti skladni z minimalnimi priporočenimi profili in smernicami sprejetimi v okviru projekta CROCODILE:

- profil za parkirišča za statične in dinamične podatke;

- profil za vremenske postaje;

- profil za števce prometa;

- profil za kamere ki je narejen z ekstenzijo nivoja B da podpre vse potrebne dodatne meta podatke o kamerah;

- profil za spremenljivo cestno signalizacijo – VMS za statične in dinamične podatke;

Z DATEXII v3 je prvič na voljo tudi uraden TISA DATEXII SRTI (»Safety-Related Traffic Information«) profil ki temelji na »TISA DATEXII event list SRTI for the delegated regulation on the free provision of Safety Related Traffic Information«, ki ga je potrebno ustrezno implementirati in integrirati v storitve nacionalne točke dostopa (NAP) in s tem zagotoviti skladnost z Delegirano uredbo komisije EU št. 886/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za zagotavljanje informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Obenem je potrebno ustrezno razširi obstoječo komponento za delo s TISA SRTI sporočili, da bo vzporedno podpirala tudi DATEXII v3 SRTI profil.

Pri izdelavi profilov je potrebno v vključiti v platformi implementirane metode lokacijskega referenciranja s čimer bo zagotovljena najširša možna uporabnost podatkov.

Profil za potovalne čase je potrebno v smislu priprave podatkov ustrezno implementirati v okviru modula za izračun potovalnih časov, profil za izračun prometnega toka pa je potrebno implementirati v samem jedru platforme kot eno od jedrnih funkcionalnosti. Pri implementaciji je potrebno zagotoviti osveževanje podatkov v smislu zajema posnetka stanja v 60s intervalih.

Posredovanje DATEXII v3 podatkov mora biti skladno s specifikacijo »Exchange 2020 Platform Indepent Model« pri čemer mora sistem (»Suplier system«) podpirati metodo »Snapshot Pull« za oddajanje podatkov.

Podpora za zagotavljanje fused podatkov v FCD platformi, v formatu, ki je opredeljen v specifikaciji PTV za dinamični prometni model Optima.

Vključitev novih DATEXII v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov M6

V NAP je potrebno integrirati v okviru projekta pripravljene DATEXII v3 profile in publikacije skupaj z ustreznimi meta podatki.

Skupaj z objavo profilov in podatkov na nacionalni točki dostopa mora izvajalec izvesti tudi registracijo izdelanih  DATEXII v3 profilov na evropskem DATEXII portalu skupaj z dokumentacijo, ki je v tem primeru zahtevana. Dokumentacija mora biti izdelana na primerljivem nivoju z ostalimi objavljenimi profili na tem portalu.

Referenčni normativi

Tehnična dokumentacija

- DATEXII Events profile

- DATEXII Geodevices profile

- DATEXII Truck Parking profile

- Lokacijska tabela DARS 702-35, verzija 2.2

- Podroben opis opisnih podatkov navigacijskega podatkovnega sloja za potrebe mrežnih analiz, izbire optimalne poti in navigacije (PODROBEN OPIS OPISNIHPODATKOV_v2.pdf)

- Metodologija vzdrževanja in zajema osi cest (Metodologija_v8_digitalna_os.pdf)

Nacionalni DATEXII profili so na voljo na Nacionalni točki dostopa (https://nap.si/sl/datexii). Prav tako je na teh straneh na voljo tudi zadnja verzija lokacijske tabele (https://nap.si/sl/loctable). Dokumentacija za DATEXII je na voljo na uradnih spletnih straneh (https://www.datex2.eu).

Standardi

- SIST CEN/TS 16157-1:2011

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 1: Context and framework

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 1. del: Skladnost in okvir

- SIST CEN/TS 16157-2:2011

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 2: Location referencing

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 2. del: Navajanje lokacije

- SIST CEN/TS 16157-3:2011

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 3: Situation Publication

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 3. del: Objava situacije

- SIST CEN/TS 16157-4:2014

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 4: Variable Message Sign (VMS) Publications

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 4. del: Objave spremenljivih prometnih znakov (VMS)

- SIST CEN/TS 16157-5:2014

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 5: Measured and elaborated data publications

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 5. del: Merjeni in obdelani podatki za objavo

- SIST CEN/TS 16157-6:2015

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 6. del: Objave parkirišč

- SIST EN 16157-7:2018

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 7: Common data elements

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 7. del: Skupni podatkovni elementi

- SIST CEN/TS 16157-8:2020

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 8: Traffic management publications and extensions dedicated to the urban environment

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 8. del: Publikacije in razširitve za upravljanje prometa, namenjene mestnemu okolju

- SIST CEN/TS 16157-9:2020

  - angleško: Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 9: Traffic signal management publications dedicated to the urban environment

  - slovensko: Inteligentni transportni sistemi - Specifikacije za izmenjavo podatkov DATEX II pri upravljanju prometa in informiranju - 9. del: Publikacije za upravljanje prometnih signalov, namenjene mestnemu okolju

- ISO/TS 21219-1:2016

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG2-INV)

- ISO 21219-2:2019

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 2: UML modelling rules (TPEG2-UMR)

- ISO 21219-3:2019

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 3: UML to binary conversion rules (TPEG2-UBCR)

- ISO 21219-4:2019

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 4: UML to XML conversion rules

- ISO 21219-5:2019

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 5: Service framework (TPEG2-SFW)

- ISO 21219-6:2019

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information(TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 6: Message management container (TPEG2-MMC)

- ISO/TS 21219-7:2017

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 7: Location referencing container (TPEG2-LRC)

- ISO 21219-18:2019

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP)

- ISO/TS 21219-21:2018

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 21: Geographic location referencing (TPEG-GLR)

- ISO/TS 21219-22:2017

  - angleško: Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 22: OpenLR location referencing (TPEG2-OLR)

- ISO 19136:2007

  - angleško: Geographic information — Geography Markup Language (GML)

- ISO 19136-1:2020

  - angleško: Geographic information — Geography Markup Language (GML) — Part 1: Fundamentals

- ISO 19136-2:2015

  - angleško: Geographic information — Geography Markup Language (GML) — Part 2: Extended schemas and encoding rules

Standardi so dostopni na SIST (https://www.sist.si) in ISO (https://www.iso.org).

Nefunkcionalne in metodološke zahteve

- Uporabnost

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

- Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % časa glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

- Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

- Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- Odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- Odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. Pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

- Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

- Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

- Varnost

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

- za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa,

- za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

- za administratorje,

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …),

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki,

- vzdrževanje gesel,

- avtorizacijo uporabnika,

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve

Rešitev mora zagotavljati:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco -> revizijske sledi,

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih s TLS 1.2 ali novejšim kriptirnim sistemom;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

- rešitev mora biti izdelana v skladu z obstoječim varnostnim načrtom, s katerim bo izvajalec seznanjen ob podpisu pogodbe.

- Tehnološke zahteve

Rešitev ne sme omejevati števila uporabnikov oz. mora biti licenčno neomejena (uporabniki, procesorska jedra, strežniki).

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

- Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je mesečno do najkasneje peti (5) delovni dan v mesecu za pretekli mesec in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf)). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. V kolikor naročnik določi predlogo, mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec četrtletno poročilo predstavi na četrtletnem koordinacijskem sestanku katerega izvedba je obvezna za obe strani in za katerega je potrebno izdelati zapis katerega priloga je četrtletno poročilo. V kolikor naročnik zahteva dopolnitev, jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja in terminski načrt

Ponudbi mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja.

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze,

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno),

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva,

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku,

- uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku,

- izvajalec mora poznati naročnikovo poslovno področje,

- v specifikaciji zahtev uporabljene diagramske in druge tehnike so primerno pojasnjene,

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi specifikacije uporabiti prototipe.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani dokumentaciji, in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki.

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bodo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili,

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji.

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi  bodisi na svoji ali naročnikovi  infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Ker je ročno testiranje zamudno, riziko za napake pri izvajanju takšnih testov pa velik, se testiranje avtomatizira povsod kjer je to mogoče, kar omogoča ponovljivost. Zahteva se testno voden razvoj programskih rešitev, torej uporaba testov enot (angl. unit testing), po principu agilnega razvoja.

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

- Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt naj vsebuje:

- oceno števila preizkusnega osebja,

- krovni terminski načrt testiranja,

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases),

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev),

- pravila dokumentiranja ugotovitev testiranja.

- Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Tekom izvajanja testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

- Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju,

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja,

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

- Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja,

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja,

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

Statistika ugotovljenih neskladnosti; za vsako testiranje je treba navesti:

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja,

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

Rezultati testiranja:

Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- predlog za dopolnitev dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- rezultat izvedbe testov enot (angl. unit testing)

- opisi rezultatov testiranja,

- plan v zvezi z odpravo napak

Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja, ki mora vsebovati oceno ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Programska koda

Izvajalec naročniku preda celotno izvorno programsko kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za test enot).

Za dele sistema, ki jih ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc) je potrebno natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko kodo.

Tehnična dokumentacija - splošno

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

- opis zasnove in zgradbe sistema,

- opis vseh funkcionalnosti sistema z opisom delovanja,

- nabor in način integracije sistema z drugimi sistemi,

- opis protokolov za komunikacijo s sistemom z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa,

- opis protokolov za komunikacijo sistema z drugimi povezanimi sistemi s primeri.

Tehnična dokumentacija - namestitev

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za prehod iz testnega v produkcijsko okolje.

Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora izdelati navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Dokumentacija mora vsebovati vsaj:

- opis namena sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena

- varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, varovanje gesel in podatkov ter

- podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema

Navodila za uporabo morajo vsebovati podroben opis uporabe aplikacij za posamezna vsebinska področja in postopke:

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na uporabniški vmesnik sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

- Podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do sistema z uporabo programskih rešitev (API vmesniki)

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika.

V uporabniški dokumentaciji je potrebno navesti kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

Okvirni terminski načrt projekta

Vse aktivnosti morajo biti zaključene najpozneje v 4 mesecih od podpisa pogodbe.

Mejnik M1 – do 3 tedne od podpisa pogodbe [0,5 mož/mesec]

  - Uvajanje v delo;

  - Priprava podrobnega terminskega načrta.

Mejnik M2 – do 2 meseca od podpisa pogodbe [4 mož/mesec]

- Nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov

Mejnik M3 – do 2 meseca od podpisa pogodbe [5 mož/mesec]

- Nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa

Mejnik M4 – do 3 mesece od podpisa pogodbe [6 mož/mesec]

- Nadgradnja modula za izračun potovalnih časov

Mejnik M5 – do 3 mesece od podpisa pogodbe [3 mož/mesec]

- Integracija lokacijskega referenciranja in TMC lokacijske tabele v FCD platformo

Mejnik M6 – do 3 mesece od podpisa pogodbe [10 mož/mesec]

- Priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEXII v3 profilov za FCD

Mejnik M7 – do 4 mesece od podpisa pogodbe [4 mož/mesec]

- Vključitev novih DATEXII v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov

Mejnik M8 – do 4 mesece od podpisa pogodbe [2 mož/mesec]

- Funkcionalno testiranje in odprava napak

- Priprava dokumentacije za končni prevzem del

- Primopredaja

| Mejnik | Opis aktivnosti | Št. predvidenih ur za izvedbo aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| M1 | Uvajanje v delo in priprava podrobnega terminskega načrta | 80 |
| M2 | Nadgradnja cestnega omrežja in arhiva podatkov | 640 |
| M3 | Nadgradnja za podporo klasificiranim podatkom iz števcev prometa | 800 |
| M4 | Nadgradnja modula za izračun potovalnih časov | 960 |
| M5 | Integracija lokacijskega referenciranja in TMC lokacijske tabele v FCD platformo | 480 |
| M6 | Priprava, uskladitev, implementacija in registracija DATEX II v3 profilov za FCD | 1600 |
| M7 | Vključitev novih DATEX II v3 profilov in podatkov v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov | 640 |
| M8 | Priprava dokumentacije za končni prevzem del in primopredaja | 320 |
|  | SKUPAJ ur: | 5520 |

Jamčenje v garancijskem obdobju

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku M2 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NCUP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčeni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).