Št.: 11-66-4671/2022

Datum: 3.10.2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADENJ PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO

6/2022

UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,

- obrazec št. 1 »Ponudba«,

- obrazec št. 2 »Predračun«,

- obrazec št. 3 »Izjava za gospodarski subjekt«,

- obrazec št. 4 »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti«,

- obrazec št. 5 »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja«,

- obrazec št. 6 »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in kadrovske sposobnosti«,

- obrazec št. 7 »Izjava o referencah in Potrdilo izdajatelja referenc«,

- obrazec št. 8 »Soglasje podizvajalca« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),

- obrazec št. 9 »Izjava o popolnosti ponudbenih cen«

- obrazec št. 10 »Vzorec pogodbe«,

- obrazec št. 11 »Zahtevek za podatke iz kazenske evidence za pravne osebe«,

- obrazec št. 12 »Zahtevek za podatke iz kazenske evidence za fizične osebe«

- obrazec št. 13. »Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe - menična izjava«,

- obrazec št. 14 »Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«,

- obrazec št. 15 »Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«,

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK	4

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	4

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	5

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5

6.	PRAVNA PODLAGA	5

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	5

7.1.	dostop do razpisne dokumentacije	5

7.2.	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	6

8.	ugotavljanje sposobnosti	6

8.1.	Razlogi za izključitev	6

8.2.	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	8

8.3.	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	8

8.4.	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in kadrovske sposobnosti	8

8.5.	Referenčni pogoj	9

8.6.	DRUGI POGOJ	10

9.	merila	10

10.	ponudba	10

10.1.	Ponudbena dokumentacija	10

10.2.	Obrazci »Izjave«	11

10.3.	obrazec »predračun«	11

10.4.	popis del	11

10.5.	Zavarovanje za resnost ponudbe	12

10.6.	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	12

10.7.	Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	13

10.8.	Skupna ponudba	13

10.9.	Ponudba s podizvajalci	13

10.10.	Variantne ponudbe	14

10.11.	Jezik ponudbe	14

10.12.	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	14

10.13.	Veljavnost ponudbe	15

10.14.	Stroški ponudbe	15

10.15.	Protikorupcijsko določilo	15

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	15

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	15

13.	pogodba	15

14.	pravno varstvo	16

- NAROČNIK

Naročnik tega javnega naročila je OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola Matična številka: 5874190000, Davčna številka: SI 16510801.

(v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik je s pooblastilom, na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3), za izvedbo predmetnega postopka javnega naročanja in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pooblastil JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Matična številka: 5156858000
Davčna številka: SI 70981515 (v nadaljevanju: pooblaščeni naročnik).

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:  6 / 2022

Predmet: Ureditev zbirnega centra v Izoli

Ureditev zbirnega centra v Izoli obsega izgradnjo dokončanega objekta skladno s projektno dokumentacijo in gradbenih dovoljenjem.

Podroben popis del izhaja iz priloženih popisov del in projektne dokumentacije številka projekta 861/2019, ki ga je izdelalo podjetje GLG Projektiranje d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe in izpolnitvi odložnega pogoja pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Naročnik bo izbranega ponudnika o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja obvestil v roku 3 dni od seznanitve z navedeno okoliščino.  Vsa dela po tem javnem naročilu pa morajo biti zaključena do 27.12.2022

Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da se ta javni razpis izvaja pod odložnim pogojem. Pogodba o oddaji javnega naročila bo sklenjena pod oziroma z odložnim pogojem pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila. V kolikor bi bila izdaja gradbenega dovoljenja zavrnjena do zaključka tega postopka oddaje javnega naročila, si naročnik pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda oziroma da odstopi od izvedbe javnega naročila, brez da bi imeli ponudniki pravico do kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. V primeru pravnomočne izbire ponudbe ponudnika po tem postopku javnega naročila, pri čemer v trenutku objave izbire ponudnika do njene pravnomočnosti gradbeno dovoljenje še ni /ne bo pridobljeno oziroma to še ni/ne bo pravnomočno, bo navedeni odložni pogoj vnesen v pogodbo (glej osnutek pogodbe). V primeru, da se odložni pogoj pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne izpolni v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, pogodba o izvedbi javnega naročila pa je podpisana, se šteje da je ta pogodba razvezana. V tem primeru izbrani ponudnik (izvajalec) ne bo imel pravice do uveljavljanja kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega javnega naročila.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in varstva pri delu, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Pooblaščeni naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za »Ureditev zbirnega centra v Izoli«, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Pooblaščeni naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

- rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si  najkasneje do 17.10.2022, do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17.10.2022 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- PRAVNA PODLAGA

Pooblaščeni naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

  - obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Pooblaščeni naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 12.10.2022, do 15.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, pooblaščeni naročnik ne bo odgovarjal.

Pooblaščeni naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

OGLED LOKACIJE

Ogled lokacije gradnje je obvezen. Naročnik zaradi kratkega roka izvedbe in potrebe po neoviranem oz. neprekinjenem procesu dela na sami lokaciji (izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov) ocenjuje, da ponudnik lahko odda ustrezno ponudbo samo po ogledu lokacije in preučitvi izvajanja tamkajšnjih delovnih procesov.

Ogled je možen po predhodnem dogovoru, in se lahko opravi najkasneje do 12.10.2022, do 14. ure. Kontaktna oseba je g. Miran Milenkovski, vodja DE za ekologijo in ravnanje z odpadki (tel: 031/606 668).

- ugotavljanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Pooblaščeni naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteva, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.2 do 8.6 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.2 do 8.6 teh navodil predloži tudi sam. Pooblaščeni naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.8 (Skupna ponudba) in 10.9 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Pooblaščeni naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Pooblaščeni naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

  - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Pooblaščeni naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

  - Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

- Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni.

- Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene situacije oziroma fakture.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

Pooblaščeni naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev dokazil o neblokiranih transakcijskih računih.

  - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in kadrovske sposobnosti

- Ponudnik, mora glede na tehnične zahteve investicije, v celoti zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezna mehanizacija, druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerim bo lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila »Ureditev zbirnega centra v Izoli«, za katerega daje ponudbo, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

- Ponudnik, mora zaposlovati, oziroma pogodbeno sodelovati z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

- Ponudnik mora:

- imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila,

- upoštevati vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,

- v celoti zagotoviti vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici v skladu s predpisi,

- zagotoviti delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,

- pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,

- pri izvedbi naročila v celoti upoštevati vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,

- po zaključku del odstraniti z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na vrsto odpeljati na za to dovoljeno deponijo.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in kadrovske sposobnosti«.

Pooblaščeni naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev ustreznih dokazil glede tehnične in kadrovske sposobnosti.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

  - Referenčni pogoj

Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih letih, od dneva objave javnega naročila, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj dva istovrstna dela, vsakega v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Izjava o referencah« in Potrdilo izdajatelja reference.

Pooblaščeni naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev ustreznih dokazil o preteklih izvedbah.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

  - DRUGI POGOJ

Gospodarski subjekt potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; v nadaljnjem besedilu ZIntPK).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)

- merila

Pooblaščeni naročnik bo med dopustnimi ponudbami ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo ponudnika, na podlagi merila najnižja končna ponudbena vrednost, v EUR brez DDV.

- ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba«

- izpolnjen obrazec št. 2 »Predračun«

- Izpolnjen obrazec št. 3 »Izjava za gospodarski subjekt«

- Izpolnjen obrazec št. 4 »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti«

- Izpolnjen obrazec št 5 »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja«

- Izpolnjen obrazec št. 6 »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in kadrovske sposobnosti«

- Izpolnjen obrazec št. 7 »Izjava o referencah« s Potrdilom

- Izpolnjen obrazec št 8 »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)

- Izpolnjen obrazec št. 9 »Izjava o popolnosti ponudbenih cen«

- Parafiran in žigosan št. 10 »Vzorec pogodbe«

- Izpolnjen obrazec št. 11 »Zahtevek za podatke iz kazenske evidence za pravne osebe«

- Izpolnjen obrazec št. 12 »Zahtevek za podatke iz kazenske evidence za fizične osebe«

- Izpolnjen obrazec št. 13 »Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe - menična izjava«

- obrazec št. 14 »Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« (ni potrebno izpolniti ob oddaji ponudbe),

- obrazec št. 15 »Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku« (ni potrebno izpolniti ob oddaji ponudbe,

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Obrazci »Izjave«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

  - obrazec »predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti v EUR brez DDV.

Ponudbena cena mora biti fiksna na enoto mere za celotno obdobje oddaje javnega naročila.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…). Naknadno pooblaščeni naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

V primeru, da bo pooblaščeni naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, stroški podizvajalcev, zagotovitev vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. izdelava podlog varnostnega načrta, PID, potrdila, meritve, geomehanski nadzor, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, projekt betona, poročila in vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnik) in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa popisa dela in materiala in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbi upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer.

Pooblaščeni naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejanskih izmer«.

  - popis del

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti izpolnjen popis del v obliki pdf. in v Excelovi datoteki.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo pooblaščeni naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

V kolikor bi ponudnik kakorkoli spreminjal vsebino popisa del, bo takšna ponudba zavrnjena. Za pravilnost vnesenih formul v popisu del v MS Excelovi datoteki v celoti odgovarja ponudnik.

V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave katerih kakovost je v skladu s veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, standardi in imeti ustrezne certifikate.

  - Zavarovanje za resnost ponudbe

Pooblaščeni naročnik za zavarovanje za resnost ponudbe od ponudnika zahteva bianco menico z menično izjavo, v višini 10.000,00 EUR brez DDV, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Zavarovanje za resnost ponudbe pooblaščeni naročnik unovči, če ponudnik:

- umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku,

- ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Ne unovčeno zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko pooblaščeni naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanj morajo biti v pisni obliki.

OPOMBA:

Dostava originalnega zavarovanja za resnost ponudbe

Ponudnik mora original bianco menico dostaviti pooblaščenemu naročniku v zaprti ovojnici, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, najpozneje do 17.10.2022, do 10.00 ure.

V spodnjem levem kotu ovojnice mora biti oznaka: »NE ODPIRAJ – MENICA, »UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI«.

V zgornjem levem kotu ali hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Ne glede na to ali ponudnik odda menico osebno ali jo pošlje po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov pooblaščenega naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija). Pooblaščeni naročnik bo prispele ovojnice odprl po preteku časa izvedbe elektronskega odpiranja ponudb.

Pooblaščeni naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če ovojnica v kateri predloži ponudnik menico, ne bo pravilno opremljena in bi bila ovojnica iz navedenega razloga odprta pred odpiranjem ponudb. V navedenem primeru bo pooblaščeni naročnik tako menico zavrnil in jo vrnil ponudniku z navedbo, da ovojnica ni bila pravilno opremljena.

  - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 30.000,00 EUR z DDV, z veljavnostjo do vključno 30 dni dlje, kot je predviden rok trajanja pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izbrani ponudnik:

- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku;

- po lastni krivdi odstopi od pogodbe ali v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika odstopi od pogodbe.

Brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da pogodba ni sklenjena, pooblaščeni naročnik pa bo uveljavil zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

  - Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral ob predaji predmeta javnega naročila naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 20.000,00 EUR z DDV, z veljavnostjo pet (5) let od dneva predaje predmeta javnega naročila naročniku. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da ponudnik (izvajalec) napake ne bo odpravil v dogovorjenem roku, lahko naročnik ali druga pravna ali fizična oseba odredi popravilo drugemu izvajalcu, na stroške ponudnika (izvajalca) oziroma unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Če izvajalec s predajo predmeta javnega naročila naročniku ne bo izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« o ponudniku posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 8.2, 8.3 Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točki 8.4 in 8.5 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo pooblaščeni naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

  - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo pooblaščeni naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.2, 8.3 teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila pooblaščenega naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Pooblaščeni naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo pooblaščeni naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

  - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

  - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

  - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od datuma, določenega za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

  - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

  - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Pooblaščeni naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- pogodba

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba postane veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank. Ponudnik mora v roku 8 dni od podpisa pogodbe predložiti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer se šteje, da je pogodba razveljavljena in naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

- pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

Predstojnik naročnika

Direktor

Denis Bele

- ponudba

- PONUDBA ŠT. ____________ Z DNE _______________

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

- OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |

  - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

  - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

- SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu z oznako ___________ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

___________________________________________________________________________

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

  - POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

    - Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

    - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

- UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako _____________ bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

  - POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osnovni podatki o podizvajalcu

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

    - Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA DOBAVE BLAGA PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET: _______; DELEŽ  V % ____; VREDNOST TEH DEL: _____ v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: _____;

- PREDMET: _______; DELEŽ  V % ____; VREDNOST TEH DEL: _____ v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: _____;

- PREDMET: _______; DELEŽ  V % ____; VREDNOST TEH DEL: _____ v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: _____;

*** Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

| Kraj: _____________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ___________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- predračun

| Naziv gospodarskega subjekta: |  | ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | __________________________________ |  |

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, _____________, pod št. objave ____________________________, se prijavljamo na javno naročilo za: »Ureditev zbirnega centra v Izoli« in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbena cena: Ureditev zbirnega centra v Izoli

| Ponudbena cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV |  |
| Ponudbena cena v EUR z DDV |  |

| Kraj: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)

| Naziv gospodarskega subjekta: |  | ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | ___________________________________ |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje in druge zahteve iz razpisne dokumentacije;

- naša ponudba izpolnjuje vse zahteve iz predračuna in Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v predmetnem javnem naročilu;

- bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudbe;

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični in da elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3);

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- bomo ob morebitni izbiri za izvedbo predmetnega javnega naročila, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

- nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20; ZIntPK).

| Kraj: ___________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

| Naziv gospodarskega subjekta: |  | ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | __________________________________ |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Pri _____________________________________________________________

(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)

smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzemamo v ponudbi ter, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

| Kraj: __________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: ________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA

| Naziv gospodarskega subjekta: |  | _____________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | _____________________________________ |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni.

- nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

| Naziv gospodarskega subjekta: |  | _____________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | _____________________________________ |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo glede na tehnične zahteve investicije, v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezna mehanizacija, druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del ter izvedbo vseh zaključnih del, s katerim bo lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila »Investicijsko – vzdrževalna dela v stanovanju«, za katerega daje ponudbo, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

- da zaposlujemo, oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo:

-	da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,

-	da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na

gradbišču,

-	da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba

del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku.

- da imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila,

- da bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,

- da bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici v skladu s predpisi,

- da bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,

- da bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,

- da bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve pooblaščenca naročnika iz razpisne dokumentacije in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik, pooblaščenec naročnika ali njegov nadzorni organ,

- da bomo po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo in ga glede na vrsto odpeljali na za to dovoljeno deponijo.

ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba ponudnika za izvajanje pogodbe in skrbnik pogodbe s strani ponudnika (izvajalca):

ime in priimek:	_______________________________________________

funkcija pri naročniku:	_______________________________________________

telefon:	________________________________________

telefaks:	________________________________________

elektronski naslov:	________________________________________

*******************************************************

VODJA DEL:

ime in priimek:	_______________________________________________

izobrazba:	_______________________________________________

število let delovnih izkušenj:	_______________________________________________

(opomba: vpisati število let)

telefon:	________________________________________

telefaks:	________________________________________

elektronski naslov:	________________________________________

vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko (ali predložiti ustrezna dokazila – tehniki, inženirji):                                        ____________________________________

Izjavljamo, da __________________________________, ki bo vodja del pri izvedbi javnega naročila: (opomba: ustrezno obkrožiti)

- je pri nas v rednem delovnem razmerju,

- z nami pogodbeno sodeluje in bomo v kolikor bo naročnik to zahteval predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazali, da pogodbeno sodelujemo.

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih, od dneva objave javnega naročila, uspešno izvedli (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj dva istovrstna dela, vsakega v vrednosti najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.

| Zap. št. | Referenčni naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) | Čas realizacije v (od mesec_leto do mesec_leto) | Pogodbena vrednost del v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

OPOZORILO! Za navedene reference je potrebno priložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov, nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del.

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)			 ___________________________________________

(naslov)		___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je ponudnik

(naziv)			 ___________________________________________

(naslov)		___________________________________________

za nas izvedel naslednja gradbena dela:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

kraj: __________________________________________________

v vrednosti ___________________________________________v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ .

(dan.mesec.leto)	        (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je delo izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Izvedena dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjenem roku ter v skladu z dogovorjenimi tehničnimi specifikacijami. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek izdajatelja potrdila: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis izdajatelja potrdila |

- SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: __________________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________________________________

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da bo naročnik OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, za javno naročilo, katerega predmet je »Ureditev zbirnega centra v Izoli« namesto ponudnika _________________________________________ (vpiše se naziv ponudnika), poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe podizvajalca |

- IZJAVA O POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN

| Naziv gospodarskega subjekta: |  | _____________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: | _____________________________________ |  |

S podpisom te izjave izjavljamo, da:

da smo pri kalkulaciji posameznih cen iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in naše ponudbe in se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje »Ureditev zbirnega centra v Izoli«, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene, ob upoštevanju zahtev pooblaščenca naročnika, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke, in so navedene v razpisni dokumentaciji in ponudbi.

Izjavljamo, da v primeru, da v popisih del niso izpolnjene vse postavke, ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00« so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah in da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru za ta dela ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- VZOREC POGODBE

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola

identifikacijska št. za DDV SI16510801, ki jo zastopa župan Danilo Markočič

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_________________________________________________________

_________________________________________________________

matična številka:

davčna številka:

transakcijski račun,

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

G R A D B E N O   P O G O D B O

ZA »UREDITEV ZBIRNEGA CENTRA V IZOLI«

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik tega javnega naročila OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3), za izvedbo predmetnega postopka javnega naročanja in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pooblastil JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola (v nadaljevanju pooblaščeni naročnik).

- je pooblaščeni naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »Ureditev zbirnega centra v Izoli«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko objave ____________,

- je pooblaščeni naročnik na podlagi javnega razpisa iz druge alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka ____________, z dne ___________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Ureditev zbirnega centra v Izoli«,

- je Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila postalo pravnomočno.

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet javnega naročila je: Ureditev zbirnega centra v Izoli.

Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz naslednje dokumentacije:

- popis del kot priloga k razpisni dokumentaciji;

- projektna dokumentacija številka projekta 861/2019, ki ga je izdelalo podjetje GLG Projektiranje d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.

Pri izvedbi del mora izvajalec predvideti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, zagotoviti varnost svojih delavcev, podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču, zaščito obstoječega objekta ter zavarovanje in zaščito zunanjih površin. Izvajalec je dolžan pri izvedbi del upoštevati navodila pooblaščenega naročnika oz. nadzornega organa pri investiciji v zvezi s koordinacijo del različnih izvajalcev in izvedbo del uskladiti z ostalimi izvajalci del.

Podroben popis del izhaja iz priloženih popisov del in projektne dokumentacije številka projekta 861/2019, ki ga je izdelalo podjetje GLG Projektiranje d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi in ponudbenem predračunu izvajalca, št.________ z dne _____________, danem v postopku javnega razpisa.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel v skladu z naslednjo dokumentacijo, ki je sestavni del te pogodbe:

- skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji pooblaščenega naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe;

- projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe;

- popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe vključno z vso dokumentacijo navedeno v 2. členu te pogodbe;

- ponudba izvajalca št.________ z dne ____________ na podlagi katere je bil izbran, ter skladno z navodili in zahtevami pooblaščenega naročnika,

- skladno s pogoji in zahtevami iz gradbenega dovoljenja

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter predpisane kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani naročnika in nadzornega organa pri investiciji.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s celotno razpisno dokumentacijo po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, gradbenim dovoljenjem, popisi del, ponudbo izvajalca, št.___________ z dne _______________ ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.

- člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo in posege v okolje ter skladno z drugimi veljavnimi predpisi.

- člen

Pooblaščeni naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno dokumentacijo za obseg del po tej pogodbi, pod pogojem, da bo izvajalec izpolnil obveznost iz prvega odstavka 8. člena te pogodbe. Izročitev zavarovanja iz 8. člena te pogodbe s strani izvajalca je odložni pogoj veljavnosti pogodbe.

Po uvedbi v delo mora izvajalec izročiti naročniku časovni načrt ter pripraviti celoviti elaborat ureditve gradbišča in varnosti na gradbišču za celoten obseg del ob upoštevanju varnostnega načrta naročnika in časovnega načrta celotne investicije.

Operativni plan izvajalca je veljaven, ko ga potrdi pooblaščeni naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

- člen

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe in izpolnitvi odložnega pogoja pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Naročnik bo izbranega ponudnika o pravnomočnosti gradbenega dovoljenja obvestil v roku 3 dni od seznanitve z navedeno okoliščino.  Vsa dela po tem javnem naročilu pa morajo biti zaključena do 27.12.2022

- člen

Izvajalec se zaveže naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od dneva podpisa te pogodbe, skladno v vzorcem iz razpisne dokumentacije v višini 30.000,00 EUR z DDV, z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo izvajalec moral temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije. Naročnik lahko zadrži plačila dokler od izvajalca ne pridobi ustrezno podaljšanje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjenem obsegu in roku.

V primeru, da izvajalec naročniku v roku iz prvega odstavka tega člena ne izroči zavarovanja za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo uveljavil zavarovanje za resnost ponudbe.

- člen

V roku 8 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Po prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 20.000,00 EUR z DDV, z veljavnostjo pet (5) let od dneva predaje predmeta javnega naročila naročniku.

V primeru, da izvajalec napake ne bo odpravil v postavljenem  roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca oziroma unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec s predajo predmeta javnega naročila naročniku ne bo izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. ROKI IZVEDBE DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel v obsegu, ki je določen v projektni dokumentaciji in razpisni dokumentaciji naročnika po javnem razpisu iz 1. člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo, št. ___________ z dne _______________, na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec se zaveže izvesti vsa dela v skladu s to pogodbo do 27.12.2022.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v drugem odstavku tega člena izvesti pogodbena dela in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del.

Z dnevom pričetka del je izvajalec dolžan voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

V primeru, da materiala iz kakršnih koli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

- člen

Če izvajalec zamuja glede na časovni načrt izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz drugega odstavka 11. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno na način, kot je predviden v tej pogodbi in kadar s tem s podaljšanjem pisno soglaša pooblaščena oseba naročnika.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe, se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega odstavka ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec izročiti naročniku novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z rokom veljavnosti, ki ga bo določil naročnik.

Nepoznavanje razmer na objektu ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe.

V. IZVEDBA DEL

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom, brez podizvajalcev.

(opomba: prvi odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).

Izvajalec bo tekom izvajanja naročila sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

__________________________________________________________________________

Brez predhodnega soglasja naročnika izvajalec ne sme zamenjati podizvajalce, navedene v prvem odstavku tega člena.

Izvajalec v celoti odgovarja za delo podizvajalcev.

(opomba: drugi in tretji odstavek bo v končni pogodbi, v kolikor bo ponudnik v ponudbi navedel podizvajalce).

VI. VREDNOST POGODBE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po fiksnih enotnih cenah, ki jih je navedel v ponudbi, št._________, z dne ______________.

Skupna pogodbena vrednost del, ki je predmet te pogodbe, znaša:

_________________EUR brez DDV

(z besedo:  _______________________________________________ EUR ___________/100).

Naročnik izjavlja, da dela, ki se nanašajo na ureditev Zbirnega centra, naroča v okviru obdavčljive dejavnosti, za katero je skladno s 76. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19, v nadaljevanju ZDDV-1) zavezanec za obračun DDV. Naročnik izjavlja, da bo za opravljena dela iz 76.a člena ZDDV-1 izvedla samoobdavčitev.

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksnih cen na enoto mere in dejanskih izmer«. Izvajalec se s to pogodbo odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih okoliščin na trgu in drugih razlogov.

Fiksne cene na enoto mere, navedene v ponudbi, št.______ z dne ________________ se tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.

V primeru več – presežnih del, veljajo fiksne cene na enoto mere.

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

- člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika.  Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi št.______ z dne __________.

Za dodatna (npr. presežna) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik dela odda skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

S strani naročnika, pooblaščenega naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene projektne oz. tehnološke rešitve, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del oz. višjo ceno, niso predmet stroškov naročnika.

VIII. OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA, OPREME IN IZVEDENIH DEL

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen s projektno dokumentacijo in popisom del in skladno s svojo ponudbo št. _________, z dne ________________.

Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z mesečnimi in končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Vrednost izvedenih del v situaciji se določi na osnovi dejansko izvedenih količin dela, obračunanih v gradbeni knjigi in fiksnih enotnih cenah, ki jih je ponudil v svoji ponudbi št. ________ z dne ___________.

Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

K vsaki izstavljeni situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev. Pri izstavitvi vsake situacije ali računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe. Izvajalec je dolžan k vsaki izstavljeni situaciji priložiti situacijo svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. (opomba: stavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci)

Začasne situacije bo izvajalec dostavil izvajalcu nadzora v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 8 dni po sklenitvi končnega obračuna del, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače.

Naročnik je dolžan s strani nadzornega organa potrjeno situacijo pregledati in nesporni del situacije plačati skladno z določili 19. člena te pogodbe. Sporni del situacije pa mora v roku 8 (osem) dni od dneva prejema pisno zavrniti, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.

IX. PLAČILNI POGOJI

- člen

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve začasne oziroma končne situacije.

- člen

Nadzorni organ pri izvedbi investicije bo potrdil začasno in končno situacijo s predlogom za izplačilo v roku 8 (osem) dni po prejemu le-teh.

- člen

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi, s strani nadzornega organa, potrjene začasne in končne situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po uradnem datumu prejema vsake potrjene situacije na transakcijski račun izvajalca številka _______________________________, pri ___________________________. Končno situacijo bo naročnik plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije, pod pogojem, da bo izvajalec izstavil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi skladno z 10. členom te pogodbe.

- člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

- člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz 20. člena te pogodbe, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

- člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbenih del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% skupne pogodbene vrednosti naročila brez davka na dodano vrednost.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

- člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

- dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

- dati izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za električno energijo, vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na območju gradbišča to mogoče; stroški priklopa in porabe gredo v breme izvajalca;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo;

- uvesti izvajalca v delo;

- zagotoviti nadzor nad investicijo;

Izvajalec jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno in v skladu s projektom za izvedbo del,

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,

- izvajati dela v skladu z okoljskimi predpisi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

- da bo vodil knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morajo biti podpisane s strani nadzornika in izvajalca,

- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,

- da bodo vsa dela ustrezala projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje na svoje stroške:

- pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

- zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

- sodelovati z ostalimi izvajalci na gradbišču v smislu optimalne koordinacije in nemotenega poteka del po terminskem planu,

- zagotoviti varnost delavcev, ostalih izvajalcev na gradbišču ter mimoidočih,

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,

- zagotoviti varnost in stabilnost objektov, ki so predmet investicije,

- zagotoviti kontrolo kakovosti del,

- izročiti dokazila  o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi ter izdelati Dokazilo o zanesljivosti objekta,

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del za celotno investicijo,

- zagotoviti vso potrebno gradbeno pomoč pri izvedbi instalacijskih in obrtniških del,

- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID), meritve in vso ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektni dokumentaciji, v zahtevanem številu izvodov, ter v skladu z veljavnimi predpisi, in jih izročiti naročniku skupaj z obvestilom o zaključku del,

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti oziroma pred vgradnjo izročati vso dokumentacijo, certifikate, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

- izdelati in dostaviti dokazilo o zanesljivosti objekta,

- zagotoviti pregled del s strani odgovornega nadzornika, še posebej tistih, ki ostanejo po izvedbi skrita oziroma nedostopna,

- postaviti gradbiščno tablo,

- urejati vse v zvezi z gradbenimi odpadki,

- po zaključku del, naročniku predati vso potrebno dokumentacijo za izpeljavo tehničnega pregleda objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja.

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

- člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pozvati na prevzem del. Izvajalec je dolžan vzdrževati izvedena dela do zapisniške primopredaje. Dokončni prevzem del se ne more izvršiti pred zaključkom vseh del na investiciji.

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je opravljen interni komisijski količinski in kvalitetni pregled in ko naročnik od izvajalca prejme pisno izjavo o odpravi eventualnih pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri pregledu del.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik in končni obračun, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

  - datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

  - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, pričneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga zaključita v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 30 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del oziroma pred tehničnim pregledom objekta (vloga za uporabno dovoljenje) mora izvajalec izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki jo zahtevajo veljavni predpisi za tovrstna dela in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa oz. na osnovi  projektne dokumentacije.(predvsem dokazilo o zanesljivosti objekta za svoj obseg del skladno z Gradbenim zakonom, dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov in opreme, garancijske liste za opremo in proizvode)

XIII. GARANCIJSKI ROKI

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki proizvajalcev, Obligacijskim zakonikom in Gradbenim z zakonom.

- člen

Izvajalec daje petletno garancijo za ves vgrajen material in opremo.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika 10 let od izročitve in prevzema del.

Garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema izvedenih del, ki so predmet te pogodbe.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oz. izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. izvedbe popravila.

- člen

Ob prevzemu izvršenih del investicije, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik v takem primeru unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan naročniku izročiti novo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 15 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni,

- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

- če kljub opozorilom nadzora, izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, ali če izvajalec izvaja dela na način, da ogroža varnost delavcev, ostalih izvajalcev na gradbišču ter uporabnikov objekta,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo del podizvajalcem, ki niso navedeni v 13. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev v dela po tej pogodbi ne da soglasje na podizvajalca.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

XV. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika za izvrševanje te pogodbe in podpis zapisnika o končnemu obračunu in prevzemu del je ______________, ki je tudi skrbnik te pogodbe.

Odgovorni vodja nadzora in odgovorni nadzornik je ___________________________.

- člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ___________________________.

Odgovorni vodja del izvajalca in odgovorni vodja gradbišča je _______________________________.

- člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 32. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 33. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

- člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja del upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Za varnost svojih delavcev je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan ves čas izvedbe del zagotavljati varnost in funkcionalno uporabnost obstoječega objekta in zunanjih površin. Za zavarovanje svoje odgovornosti proti tretji osebi in za gradbeno zavarovanje za obseg del po tej pogodbi, je izvajalec dolžan skleniti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici.

Izvajalec mora dokazilo o zavarovanju (kopija) naročniku predložiti v roku 7 dni po podpisu pogodbe.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

- člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIII. TRAJANJE POGODBE

- člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, v veljavo pa stopi in se začne izvajati ko izvajalec predloži:

- garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, v skladu z dogovorom z naročnikom, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe. Posebne gradbene uzance so izključene.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN OSTALE OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU KORUPCIJE

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

XXI. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Za to pogodbo in vsa pogodbena ter ne/pogodbena razmerja na podlagi ali v zvezi s to pogodbo velja pravo Republike Slovenije.

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te pogodbe.

Pogodbeni stranki si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te pogodbe in spoštovanje njenih določb.

V primeru, da katero od določil te pogodbe je ali postane nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo v katerem koli delu po katerikoli zakonodaji ali v katerikoli pristojnosti, to ne vpliva na zakonitost, veljavnost in izvršljivost ostalih določil, niti ne vpliva ali omejuje zakonitosti, veljavnosti in izvršljivosti predmetnega določila v drugih pristojnostih. Tako določilo se v obsegu nezakonitosti, neveljavnosti oziroma neizvršljivosti nadomesti z določilom, ki po namenu in učinku najbolj ustreza volji pogodbenih strank.

Vse, kar ni opredeljeno v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki urejali v skladu z dobrimi poslovnimi običaji ter v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če pa do sporazuma ne pride, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Kopru.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem , ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XXII. DRUGE DOLOČBE

- člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

- člen

(opcijsko, v primeru da gradbeno dovoljenje ni pravnomočno do pravnomočnosti odločbe o izbiri)

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

V kolikor se odložni pogoj pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne izpolni v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, s katero je bil izvajalec izbran, se šteje, da je ta pogodba razvezana, s čimer pogodbenika izrecno soglašata. Izvajalec izrecno izjavlja, da se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom, ki bi lahko bili posledica razveze, nepridobitve oziroma zavrnitve gradbenega dovoljenja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe,  ponudba izvajalca št. ______ z dne _________________, na podlagi katere je bil izvajalec izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

Številka: __________________

Datum:____________________

Izvajalec:							 Naročnik:

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA

____________________					 Župan

Danilo Markočič

navodilo: Pri dokončni pogodbi se bodo dopolnili manjkajoči podatki glede na izbiro izvajalca. Pogodba mora biti na koncu parafirana in žigosana, s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal s pogodbenimi določili.

- ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU

| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |

| Sedež ponudnika |  |
| --- | --- |

| Občina sedeža ponudnika |  |
| --- | --- |

| Št. vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| --- | --- |

| Matična številka podjetja |  |
| --- | --- |

Namen izdaje potrdila:	Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila.

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pristojnega organa.

Pooblastitelj:

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- ZAHTEVEK ZA PODATKE IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

PODATKI O FIZIČNI OSEBI

| EMŠO |  |
| --- | --- |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |

| Datum rojstva |  |
| --- | --- |

| Kraj rojstva |  |
| --- | --- |

| Občina rojstva |  |
| --- | --- |

| Stalno/začasno bivališče: |  |
| --- | --- |

| Ulica in hišna številka |  |
| --- | --- |

| Poštna številka in pošta |  |
| --- | --- |

| Državljanstvo |  |
| --- | --- |

| Moje prejšnje ime se je glasilo |  |
| --- | --- |

Namen izdaje potrdila:	Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila.

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb pristojnega organa.

Pooblastitelj:

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE- menična izjava

Za zavarovanje resnosti ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Ureditev zbirnega centra v Izoli«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________________, številka objave _______________, izročamo pooblaščenemu naročniku Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola,

1 (eno) menico v višini: 10.000,00 EUR brez DDV,

(z besedo desettisoč 00/100 evrov), za resnost ponudbe.

Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

naziv ponudnika:____________________________________________________________

naslov ponudnika:___________________________________________________________

priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________

priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

Pooblaščenega naročnika Komunalo Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, pooblaščamo, da v primeru umika ali spremembe ponudbe v času njene veljavnosti ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da ob podpisu pogodbe naročniku ne bi izročili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,

ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________

Priloga: menica

| Kraj: _______________________ |  | Ime in priimek odgovorne osebe: ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Datum: _____________________ |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

- VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki ali zavarovalnici))

Za:		OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola

Datum:		(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

Opomba:

Ponudniku pri oddaji ponudbe ni potrebno izpolnjevati in oddati vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (banki ali zavarovalnici)

Za:	 OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA, Sončno nabrežje 8, Izola

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov banke ali zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

Opomba:

Ponudniku pri oddaji ponudbe ni potrebno izpolnjevati in oddati vzorca zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)