Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska št. SI 32179090, matična št. 2399237000, ki ga zastopa dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica (v pogodbi: naročnik);

Vrhovno državno tožilstvo, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana, identifikacijska št. SI 14966344, matična št. 5022754000, ki ga zastopa Drago Šketa, generalni državni tožilec (v pogodbi: uporabnik)

in

_________, identifikacijska št. SI _________, matična št. _________, ki jo zastopa _________ (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

POGODBO št. C2030-22-154064

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik izvedel postopek javnega naročila po postopku naročila male vrednosti po 47. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; ZJN-3), katerega predmet je Dobava strojne opreme in izvedba spremljevalnih storitev ter vzdrževanje dobavljene opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki Državnega tožilstva RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolju, v okviru operacije Učinkovito pravosodje, št. objave JN z dne      ;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št.       z dne      , izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- stranke sklepajo to pogodbo za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti;

- se dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 4300-17/2022/      z dne      , ki je priloga in sestavni del te pogodbe, hrani pri naročniku v zbirki dokumentarnega gradiva pod št. zadeve 4300-24/2022.

- člen

Sestavni del pogodbe so priloge, ki podrobneje opredeljujejo predmet izpolnitvene obveznosti izvajalca ter medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank:

- priloga 1: specifikacije – Dobava strojne opreme in izvedba spremljevalnih storitev ter vzdrževanje dobavljene opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki Državnega tožilstva RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolju;

- priloga 2: ponudbeni predračun.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je Dobava strojne opreme in izvedba spremljevalnih storitev ter vzdrževanje dobavljene opreme za vzpostavitev izvajalnih okolij za nov sistem Tožilski vpisniki Državnega tožilstva RS in dograditev za potrebe drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolju.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih del in izhaja iz razpisne dokumentacije javnega naročila št. _______ z dne ___________, da jo je pred oddajo ponudbe pregledal in je tako v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da se pogodba sofinancira s strani evropskih strukturnih skladov in se strinja, da se pri izvajanju pravic in obveznosti iz pogodbe upošteva vse slovenske in evropske predpise ter predpise, ki veljajo za porabo sredstev iz evropskih strukturnih skladov in se njihova vsebina sprejme v pogodbeno vsebino. V primeru neskladij med pogodbenimi določbami, slovensko zakonodajo in pravom EU, prevladujejo predpisi in pogoji prava EU.

- NAČIN IZVAJANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ROKI

- člen

Izvajalec mora dobaviti ponujeno strojno opremo v roku največ 90 dni od sklenitve te pogodbe in izvesti spremljevalne storitve najkasneje v roku 20 dni po dobavi oziroma mora zaključiti z dobavo in spremljevalnimi storitvami najkasneje 110 dni po podpisu pogodbe.

Vsi roki v tej pogodbi, ki so določeni v dnevih, so določeni v koledarskih dnevih, razen če je pri posameznem roku izrecno zapisano, da je določen v delovnih dnevih.

- člen

Izvajalec mora:

- v roku iz 4. člena te pogodbe dobaviti vso ponujeno strojno opremo in zaključiti z izvedbo vseh spremljevalnih storitev.

Izvajalec mora o nameravani dobavi strojne opreme naročnika obvestiti preko e-pošte vsaj tri delovne dni prej. V obvestilu mora navesti datum in uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Naročnik izvajalcu sporoči ime in priimek osebe, ki bo opravila prevzem opreme. Izvajalec mora hkrati z opremo naročniku izročiti:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;

- potrdila o poreklu opreme, razen za opremo slovenskega porekla;

- podpisane in potrjene garancijske liste;

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

Izvajalec mora v največ 20 dneh od dobave strojne opreme:

- sestaviti dobavljeno strojno opremo za nadgradnjo obstoječih virtualizacijskih strežnikov na centralni lokaciji in jo vgraditi v obstoječ strežniški sistem na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v skladu s Prilogo 1 (točka 4.2.1);

- sestaviti dobavljeno strojno opremo za nadgradnjo obstoječih strežnikov za varovanje podatkov na centralni lokaciji in jo vgraditi v obstoječ strežniški sistem na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v skladu s Prilogo 1 (točka 4.2.2);

- sestaviti dobavljeno strojno opremo za dograditev obstoječih strežnikov za varovanje podatkov s tračno knjižnico na centralni lokaciji in jo vgraditi ter povezati z obstoječim strežniškim sistemom na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v skladu s Prilogo 1 (točka 4.2.3.);

- sestaviti dobavljeno strojno opremo za nadgradnjo obstoječega diskovnega sistema na centralni lokaciji in jo vgraditi ter povezati v obstoječ strežniški sistem na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v skladu s Prilogo 1 (točka 4.2.4).

- DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi je naročnik dolžan:

- izvajalcu zagotoviti primerne delovne in tehnične pogoje za delo;

- na zahtevo izvajalca omogočiti sodelovanje kontaktne osebe in drugega naročnikovega osebja,

- na upravičeno zahtevo izvajalca v času posega v opremo zagotoviti prisotnost administratorja.

Za opravljanje storitev po tej pogodbi je izvajalec dolžan:

- svoje pogodbene obveznosti opravljati strokovno, brezhibno in kvalitetno ter s poklicno skrbnostjo in v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij;

- izvajati pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

- sodelovati z naročnikom in ga redno obveščati o poteku del;

- zagotoviti, da kadri, ki izvajajo pogodbena dela, z naročnikom komunicirajo v slovenskem jeziku ter poznajo slovensko izrazoslovje, vezano na predmet te pogodbe. Če kadri ne govorijo slovenskega jezika in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega izrazoslovja, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega izrazoslovja;

- dajati potrebna pojasnila ter po potrebi ažurno reševati težave, ki bi se utegnile pojaviti med trajanjem te pogodbe;

- pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na potek izvrševanja te pogodbe;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode.

- CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Predmet te pogodbe se obračunava po cenah iz priloge 2.

Skupna vrednost te pogodbe znaša       EUR brez DDV oziroma       EUR z vključenim DDV. Vključuje vse stroške, potrebne za izvajalčevo pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, kar pomeni, da izvajalec naročniku dodatnih stroškov ne sme zaračunati.

Izvajalec ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cen, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določen.

- člen

Podlaga za izstavitev računa je podpisana dobavnica in vsi štirje prevzemni zapisniki za opravljene spremljevalne storitve iz tretjega odstavka 5. člena te pogodbe.

Račun se mora obvezno sklicevati na številko te pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec naročniku izstavi računa in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:

- Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

- Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

- E-naslov: gp.mp@gov.si

- Identifikacijska št.: SI 32179090

- Matična št.: 2399237000

- Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

- BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X

Izvajalec obračunava DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Rok plačila je 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, pod pogojem, da so storitve opravljene skladno s pogodbo.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Naročnik in uporabnik bosta vsa plačila po tej pogodbi nakazala na TRR izvajalca št.      , odprt pri       (Opomba: v primeru neposrednih plačil podizvajalcem bo ta določba osnutka pogodbe dopolnjena).

Naročnik lahko račun s priloženo dokumentacijo obrazloženo zavrne v petnajstih dneh po njegovem uradnem prejemu. Če je zavrnitev delna, je naročnik nesporni del dolžan plačati v roku iz petega odstavka tega člena.

Za čas zamude s plačilom je izvajalec naročniku upravičen obračunati zakonske zamudne obresti.

- DOBAVA IN PREVZEM OPREME

- člen

Naročnik predmet pogodbe prevzame s podpisom dobavnice.

Na dobavnici mora biti razvidno vsaj: številka te pogodbe, količina opreme, serijska številka posamezne opreme.

Če dobavljena oprema odstopa od zahtev iz Priloge 1 ali od ponujene opreme, naročnik podpis dobavnice zavrne, izvajalec pa zato lahko pride v zamudo.

Naročnik spremljevalne storitve iz tretjega odstavka 5. člena te pogodbe prevzame s podpisom prevzemnega zapisnika (za vsak sklop storitev svoj prevzemni zapisnik).

Če izvedene storitve odstopajo od zahtev iz Priloge 1, naročnik podpis prevzemnega zapisnika za sporno izvedeno storitev zavrne, izvajalec pa zato lahko pride v zamudo.

- VIR FINANCIRANJA

- člen

Projekt  bo izveden v okviru operacije Učinkovito pravosodje. Operacija Učinkovito pravosodje se delno financira s pomočjo Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, 11.1 prednostne naložbe: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja in specifičnega cilja 1: Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

Proračunska sredstva za financiranje vzpostavitve izvajalnih okolij za nov sistem tožilski vpisniki DT RS so zagotovljena znotraj podaktivnosti »Izboljšanje informacijskega sistema in procesov poslovanja državnega odvetništva in državnega tožilstva in so rezervirana na proračunskih postavkah (vir financiranja 1):

- za kohezijsko regijo zahodne Slovenije (61 %):

PP 150049: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-EU (80 %) in

PP 150051: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-SLO (20 %);

- za kohezijsko regijo vzhodne Slovenije (39 %):

PP 150048: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-EU (80 %) in

PP 150050: PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-SLO (20 %).

Proračunska sredstva za financiranje dograditve drugih izvajalnih okolij vzpostavljenih na centraliziranem okolju so zagotovljena v okviru integralne proračunske postavke naročnika (vir financiranja 2).

- PODIZVAJALCI

xx. člen

(Opomba: Določbe, navedene v tem členu, bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe črta).

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem      , identifikacijska št. za DDV      , matična št.      , ki bo izvedel       v skupni vrednosti       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz ___. člena te pogodbe /navede se prvi člen v tem razdelku/ ali mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom naročniku poleg podatkov iz  ___. člena te pogodbe /navede se prvi člen v tem razdelku/ predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novega/ih podizvajalca/ev,

- izpolnjen ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma drugo lastno izjavo v skladu s 47. členom ZJN-3in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ob zamenjavi podizvajalca ni ravnal v skladu s prejšnjim členom te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela opravljajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- GARANCIJA

- člen

Izvajalec s to pogodbo naročniku jamči, da dobavljena strojna oprema deluje brezhibno, da nima stvarnih ali pravnih napak, da dobavljena strojna oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, danim v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na dobavljeno opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse svoje obveznosti.

- člen

Za vso strojno opremo daje izvajalec vsaj petletno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

Garancijski rok iz prejšnjega odstavka teče od dneva, ko naročnik podpiše dobavnico.

Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne za ta del teči garancijski rok iz prvega odstavka znova, izvajalec pa je dolžan naročniku izdati nov garancijski list.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v času garancijskega roka za popravila napak, okvar ali tehničnih pomanjkljivosti opreme, ki bi nastale ob normalni rabi, zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji, kjer je oprema nameščena. Popravilo na sedežu izvajalca se opravi po predhodni odobritvi naročnika. Mediji s podatki vedno ostanejo pri končnem uporabniku.

Izvajalec mora v času garancijskega roka zagotoviti odziv na  prijavo napake, in sicer v režimu 9 ur dnevno, 5 delovnih dni na teden, pri čemer znaša odzivni čas za vsako prijavljeno napako (preko zahtevka na e-naslov izvajalca) največ 4 ure od prijave napake, rok za odpravo napake pa ne sme biti daljši od 8 ur oz. do konca naslednjega delovnega dne, šteto od prijave napake. Če napake, okvare ali tehnične pomanjkljivosti opreme ni mogoče odpraviti v tem roku, mora izvajalec končnemu uporabniku  najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotoviti nadomestno opremo z vsaj enakimi tehničnimi lastnostmi, in sicer za čas trajanja popravila okvarjene opreme.

Če se ista napaka pojavi na opremi vsaj trikrat zapored v roku dveh mesecev, mora izvajalec končnemu uporabniku na lastne stroške nemudoma dostaviti novo, pravilno delujočo, ekvivalentno opremo, ki mora ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora v času trajanja garancije vgrajevati oziroma uporabljati le originalne nadomestne dele.

Vsa novo dobavljena, zamenjana, vgrajena ali nameščena oprema iz naslova uveljavljanja garancije ostane v lasti naročnika.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z garancijskimi popravili bremenijo izvajalca.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru izvajalčeve zamude z izvedbo pogodbenih del, določenih v 4. členu, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je izvajalec dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne vrednosti zamujene dobave in izvedbe storitve (z DDV). Pogodbena kazen ne sme preseči višine 10 % skupne pogodbene vrednosti (z DDV).

Natečene pogodbene kazni iz razloga zamude naročnik obračuna pri plačilu računa (izvede se pobot terjatve iz naslova zaračunane pogodbene kazni s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi). Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v osmih dneh od prejema.

Pogodbene stranke so soglasne, da v primeru zamude izvajalca naročniku ni potrebno izvajalca posebej obvestiti, da si pridržuje pravico obračunati pogodbeno kazen, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi izvajalca, brez posebnega obvestila.

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo do popolne odškodnine v višini, ki jo bo naročnik obračunal po izteku roka za namestitev opreme in izvedbo spremljevalnih storitev, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- VARNOSTNE DOLOČBE

- člen

Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbene stranke soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbene stranke bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe, v smislu določil navedenih predpisov.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite osebnih podatkov. Naročnik je dolžan izvajalec obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo ves čas strogo varovale kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije v zvezi z delom in poslovanjem pogodbenih strank, ki jih bodo na kakršenkoli način pridobili pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi. Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo ves čas varovale tudi osebne podatke pridobljene pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi v skladu nacionalno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Izvajalec se s to pogodbo zaveže, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi se bo seznanil v zvezi z izvedbo dela po tej pogodbi, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi ali uporabil v svojo korist, ne v času trajanja te pogodbe, niti kadarkoli po njenem prenehanju. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi s komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Nobena od aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne sme ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti je izvajalec odškodninsko odgovoren, ne glede na dogovorjeno pogodbeno kazen in ne glede na zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

- člen

Pogodbene stranke morajo spoštovati pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokumentacija in izdelki, ki jih bo izvajalec izdelal v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim simbolom EU, v/na njih pa mora biti smiselno uporabljena navedba o sofinanciranju.

- DVOJNO FINANCIRANJE

- člen

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobrenega sofinanciranja EU.

- HRAMBA

- člen

Pogodbene stranke morajo na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na podaktivnost in z njim povezano financiranje vsaj 5 let po zaključku projekta, toda ne manj kot do 31. 12. 2027.

Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Po zaključku pogodbe morajo pogodbene stranke hraniti dokumentacijo tako, da je mogoče v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno revizijsko sled. Hranjenje dokumentacije poteka skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredbo (EU) št. 1303/13.

Pogodbene stranke bodo omogočile dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in na prvi poziv bosta predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe, pri čemer vsak organ nadzor opravlja samostojno in ugotovitve enega organa v ničemer ne prejudicirajo odločitev ostalih nadzornih organov.

Izvajalec mora poskrbeti za spoštovanje določb o hrambi in revizijski sledi s strani vseh svojih podizvajalcev in/ali partnerjev.

- SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe in vodja projekta na strani naročnika je       , telefon      , e-pošta      .

Tehnični skrbnik pogodbe na strani naročnika je      , telefon      , e-pošta      .

Vsebinski skrbnik pogodbe na strani uporabnika je       , telefon      , e-pošta      .

Tehnični skrbnik pogodbe na strani uporabnika je       , telefon      , e-pošta      .

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je       , telefon     , e-pošta     .

Sestanki med naročnikom, uporabnikom in izvajalcem potekajo v prostorih naročnika ali uporabnika ali na daljavo (videokonferenca). Vsi usklajevalni in delovni sestanki se dokumentirajo. Zapisnike pripravi izvajalec. Za udeležbo na sestankih izvajalec ni upravičen do posebnega plačila ali nadomestila za potne stroške.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun drugih pogodbenih strank, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- VELJAVNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba velja za čas izvedbe predmeta pogodbe in za čas trajanja garancijskega roka.

- člen

Ta pogodba preneha veljati (razen za obveznosti, ki izhajajo iz garancije):

- z izvedbo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca in izpolnitvijo plačilnih obveznosti naročnika;

- z izčrpanjem skupne pogodbene cene;

- če jo pogodbene stranke sporazumno razvežejo;

- če naročnik od pogodbe pisno odstopi iz razlogov, kot so navedeni v tej pogodbi; v tem primeru ta pogodba preneha veljati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika, da od pogodbe odstopa; odstop se sporoči pisno (priporočena pošta).

Naročnik lahko ne glede na določbe vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah (96. člen ZJN-3):

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Če naročnik odstopi od te pogodbe iz razloga, ki je na strani izvajalca, mora izvajalec kriti škodo, ki jo zaradi odstopa utrpi naročnik ali uporabnik. Izvajalec ima v primeru odstopa pravico do plačila za kvalitetno opravljene storitve, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje storitev zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini največ 5 % pogodbene vrednosti storitev, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za drugo škodo do popolne odškodnine, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe storitev ali zamujanja s storitvami utrpel naročnik.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi utegnila nastati izvajalcu zaradi naročnikovega odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

Za plačilo zneskov, določenih po tem členu, naročnik izvajalcu izstavi zahtevek, ki ga je dolžan poravnati v roku 30 dni od njegovega prejema.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo in na način, določen v 94. členu ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.  O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo pri tolmačenju posameznih določb te pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, uporabljale določbe slovenskega prava in prava EU.

- člen

Pogodbene stranke si bosta prizadevali vse spore iz te pogodbe rešiti na miren način; če to ne bo mogoče, je za spor pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Spremembe te pogodbe lahko pogodbene stranke sprejmejo s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi. Za zamenjavo skrbnikov te pogodbe sklenitev pisnega dodatka k tej pogodbi ni potrebna, zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugima.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank.

Pogodba je podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva, izvajalec in uporabnik pa vsak po en izvod. / Pogodba je podpisana elektronsko (prilagoditi ob podpisu pogodbe).

| Za naročnika: | Za izvajalca: |
| --- | --- |
| Kraj: Ljubljana | Kraj: ________________ |
| Datum: ______________ | Datum: ______________ |

| Za uporabnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj: Ljubljana Datum: ______________ |  |  |

4300-24/2022-2030

450-563/2022-2030