Tehnična specifikacija za razvoj celovitega sistema za načrtovanje čezmejnih potovanj  z uporabo OJP OpenAPI

Verzija 3: 18.2.2022

KAZALO

1.1	OPREDELITEV PROMETNIH OMREŽIJ	4

1.2	REFERENČNI NORMATIVI	5

1.3	OBSTOJEČI SISTEMI, RELEVANTNI ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO	7

1.4	UVOD	9

1.5	ARHITEKTURA SISTEMA	9

1.6	FUNKCIONALNE ZAHTEVE	12

1.7	NEFUNKCIONALNE IN METODOLOŠKE ZAHTEVE	17

1.8	OKVIRNI TERMINSKI NAČRT PROJEKTA	26

1.9	JAMČEVANJE IN VZDRŽEVANJE	27

1.10	TEHNIČNE PRILOGE	28

OPREDELITEV PROMETNIH OMREŽIJ

Slovensko državno cestno omrežje (DCO) obsega:

- Avtocesta (AC)	                           A1 - A9,

- Hitra cesta (HC)	               H1 - H9,

- Glavna cesta I. reda (G1)            1 – 99,

- Glavna cesta II. reda (G2)          101 – 199,

- Regionalna cesta I. reda (R1)	 201 – 399,

- Regionalna cesta II. reda (R2)	 401 – 599 in

- Regionalna cesta III. reda (R3)	 601 – 999.

Odseki državnih cest so identificirani s štirimestno evidenčno številko.

Javno cestno omrežje (JCO) obsega Slovensko državno cestno omrežje (DCO) in kategorizirane občinske ceste.

Banka cestnih podatkov (BCP) obsega naslednje evidence o javnih cestah in objektih na njih:

1.  evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih, ki obsega:

- evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah;

- evidenco tehničnih podatkov o objektih na državnih in občinskih cestah;

- evidenco tehničnih podatkov o državnih in občinskih kolesarskih poteh;

2.  evidenco podatkov o izdatkih za javne ceste;

3.  evidenco podatkov o uporabi javnih cest.

Prometno omrežje (PO) Slovenije obsega transportno omrežje za vse modalnosti transporta vključno s hojo (peš) ter javnim potniškim prometom (JPP) in vse točke prehoda med modalnostmi.

Integriran javni potniški promet (IJPP) obsega javni avtobusni in javni železniški potniški transport z vsemi infrastrukturnimi in storitvenimi podatki in metapodatki.

Za vse aktivnosti tega javnega naročila velja, da se upošteva celotno Javno cestno omrežje (JCO), kot je definirano zgoraj in vključeno v BCP, tako v povezavi z digitalnimi kartami, kot za zagotavljanje podatkov vozil v gibanju. Manjši obseg ali izjeme mora izvajalec dogovoriti z naročnikom in ga dokumentirati ter utemeljiti v dokumentaciji oz. izdelkih projekta. Enako velja za vključevanje drugih modalnosti (npr. IJPP).

REFERENČNI NORMATIVI

Povezani referenčni normativi so:

- SIST-TS CEN/TS 16614-1:2020 , Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 1. del: Izmenjavni format za topologijo omrežja javnega prevoza (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 1: Public transport network topology exchange format)

- SIST-TS CEN/TS 16614-2:2020, Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 2. del: Izmenjavni format za vozne rede rednega javnega prevoza (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format)

- SIST-TS CEN/TS 16614-3:2020 Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 3. del: Format za izmenjavo informacij o vozovnicah (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 3: Public transport fares exchange format)

- SIST-TS CEN/TS 16614-4:2020 Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 4. del: Evropski profil za potovalne informacije (o potnikih – Op.a.: napaka naslova standarda) (Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 4: Passenger Information European Profile)

- SIST EN 15531-1:2015, Javni prevoz - Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 1. del: Skladnost in okvir (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 1: Context and framework) (SIRI)

- SIST EN 15531-2:2015, Javni prevoz - Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 2. del: Komunikacije (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 2: Communications) (SIRI)

- SIST EN 15531-3:2015, Javni prevoz - Vmesnik za informiranje v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 3. del: Funkcionalni vmesniki storitve (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 3: Functional service interfaces) (SIRI);

- SIST-TS CEN/TS 15531-4:2011, Javni prevoz - Vmesnik za storitev informiranja v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 4. del: Vmesniki funkcijske storitve - Nadzorovanje storitev in opreme (Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 4: Functional service interfaces: Facility Monitoring) (SIRI)

- SIST-TS CEN/TS 15531-5:2016, Javni prevoz - Vmesnik za storitev informiranja v realnem času za potrebe delovanja javnega prevoza - 5. del: Vmesniki funkcijske storitve izmenjave podatkov: Izmenjava podatkov o situaciji (Public transport ‐ Service interface for real-time information relating to public transport operations – Part 5: Functional service interfaces : Situation Exchange) (SIRI)

- SIST EN 12896-1:2017, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 1. del: Splošni pojmi (Public transport - Reference data model – Part 1 : Common concepts) (Transmodel v6)

- SIST EN 12896-2:2017, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 2. del: Omrežje javnega prevoza (Public transport - Reference data model - Part 2:  Public transport network )

- SIST EN 12896-3:2017, Inteligentni transportni sistemi - Referenčni podatkovni model - 3. del: Časovne informacije in razporejanje vozil (Intelligent transport systems - Reference data model – Part 3 : Timing information and vehicle scheduling)

- SIST EN 12896-4:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 4. del: Spremljanje delovanja in nadzor (Public transport - Reference data model - Part 4: Operations monitoring and control)

- SIST EN 12896-5:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 5. del: Upravljanje voznin (Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management)

- SIST EN 12896-6:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 6. del: Informiranje potnikov (Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information)

- SIST EN 12896-7:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 7. del: Upravljanje voznega osebja (Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management)

- SIST EN 12896-8:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 8. del: Informacije o upravljanju in statistika (Public transport - Reference data model - Part 8 : Management information & statistics)

- SIST EN 12896-9:2019, Javni prevoz - Referenčni podatkovni model - 9. del: Informativna dokumentacija (Public transport - Reference data model - Part 9: Informative documentation)

- SIST-TS CEN/TS 17118:2018, Javni potniški promet - Odprt API za načrtovanje porazdeljenih poti (Intelligent transport systems - Public transport - Open API for distributed journey planning)

Standardi so na voljo na Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) (https://www.sist.si/).

OBSTOJEČI SISTEMI, RELEVANTNI ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

Sistem IJPP (Integriran javni potniški promet)

IJPP sistem predstavlja platformo, ki funkcionalno temelji na AFC (»Automatic Fare Collection«) infrastrukturi in predstavlja odprto platformo za dostop do določenih informacij javnega potniškega prometa. Te informacije zaledni sistem procesira v realnem času iz podatkov, pridobljenih iz terminalov nameščenih v vozilih. Informacije, ki so dostopne uporabnikom, se pridobivajo s pomočjo namensko razvitih API povezav v zalednem sistemu IJPP in so v celoti ločene od preostanka sistema ter izvornih podatkov.

Infrastrukturo v vozilih sestavljajo le terminali za validacije vozovnic, ki generirane podatke preko mobilnega omrežja sproti pošiljajo v IJPP zaledni sistem. Druga strojna oprema v vozilih ni prisotna.

Podsistemi IJPP so tudi Prometni sistemi, kjer se nahajajo orodja za Upravljavca IJPP, ki mu omogočajo celovito in učinkovito upravljanje s prometno-tehničnimi podatki javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Trije vsebinsko ločeni, a operativno zelo povezani podsistemi so:

- Enotni daljinar za digitalni opis prometne infrastrukture javnega potniškega prometa (tj. postajališča, postajne točke, cone, relacije, linijski odseki, prestopne točke in prestopi).

- Nacionalni vozni red z glavnima moduloma za pripravo in urejanje voznih redov ter režimov. V Nacionalni vozni red spadajo tudi moduli za izvajanje analiz (npr. standard dostopnosti).

- Informacijski portal za potnike, ki črpa podatke iz enotne baze IJPP in zagotavlja prikaz kontekstno odvisnih podatkov glede na zahteve potnika.

Slika prikazuje grobo shemo prometnih sistemov IJPP, kjer vsi podsistemi uporabljajo skupno podatkovno bazo, tj. IJPP baza (Slika 1).

Slika 1 - Shema prometnih sistemov IJPP.

Prometni sistemi so izdelani kot spletna aplikacija, kar omogoča vsem deležnikom vnos potrebnih prometno-tehničnih podatkov ob uvedbi, spremembi ali ukinitvi obravnavane entitete. Možna je tudi sinhronizacija ostalih sistemov z IJPP z uporabo metod spletnih storitev.

IJPP sistem je vir podatkov za javni potniški promet in je dosegljiv preko vmesnika GTFS (»General Transit Feed Specification«). V pripravi je tudi vzpostavitev servisa s podporo za nacionalni NeTEx profil.

Za namene javnega naročila se uporabi obstoječe razpoložljive GTFS in druge podatke IJPP.

Lokalni načrtovalec potovanj

V okviru nacionalne multimodalne platforme in čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij ter v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1926, deluje "Lokalni  načrtovalec potovanja" (LJP – »Local Journey Planner«) v skladu s tehnično specifikacijo SIST-TS CEN/TS 17118:2018.

Obstoječi LJP omogoča integracijo s centralnim porazdeljenim načrtovalcem potovanja za podonavsko regijo (»Danube Region Journey Planner« (DRJP) in deluje kot lokalna točka dostopa, ki centralnemu vozlišču omogoča delegiranje načrtovanja delov potovanj za področje, ki ga LJP pokriva. Vse povezave in integracije na transnacionalni ravni se izvajajo z uporabo standardnega vmesnika OpenAPI (SIST-TS CEN/TS 17118:2018). Trenutna implementacija LJP zajema infrastrukturo, podatke in vmesnike (delna implementacija OpenAPI), ki omogočajo operativno povezavo s centralnim DRJP sistemom. Na ta način nacionalna implementacija povezuje obstoječe rešitve na nacionalnem nivoju in na standarden način na osnovi OpenAPI drugim sistemom posreduje obstoječe podatke integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) za potrebe transnacionalnega (čezmejnega) načrtovanja potovanj (Slika 2).

Slika 2 - Shematski prikaz glavnih komponent načrtovalca poti.

Spletni portal načrtovalca poti (LJP)

Geografski Informacijski Sistem  (GIS)

Sistem načrtovanja poti (Journey planner JP )

OpenAPI

Na nacionalnem nivoju je vzpostavljen univerzalni spletni klient (namizna in mobilna uporaba), ki pilotno deluje za načrtovanje poti za območje Slovenije. Za načrtovanje in prikaz potovanj sistem uporablja podatke sistemov IJPP, BCP, in JCO ter tehnologijo OpenStreetmap.

Osnovna digitalna karta mora obsegati najmanj JCO z nivojem do ulice ter podatke za navigacijo (omogočena navigacija – »routing«) in obsegati vsaj plast (»layer«) JCO razširjen z linearnim referenciranjem po BCP in povezavo z atributi BCP. V okviru rešitev v NCUP mora biti zagotovljena enovita transformacija med koordinatnimi sistemi v uporabi.

Spletna aplikacija omogoča funkcionalnosti, kot so:

- Kartografski prikaz vsebin na zemljevidu, ki vključuje prikaz omrežja in točk prestopa za vse podprte modalnosti (ceste, železnice, linije, postajališča, peš poti, kolesarske poti), izbor modalnosti pri načrtovanju potovanja ter drugih omejitev in kriterijev (npr. najceneje, najhitreje, minimalno pešpoti, minimalno prestopov, ...) ter prikaz optimalne poti na zemljevidu in hierarhičnem seznamu.

- Iskalnik lokacij (kraji, naslovi, POI...) s podporo geokodiranju in reverznemu geokodiranju ter izbor začetne, končne in vmesnih točk poti iz seznama ali na podlagi izbora lokacije na zemljevidu

- Izbor časa potovanja, prikaz voznih redov in cenikov

Spletni portal načrtovalca potovanj LJP - je vključen v obstoječo Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov in informacij (NAP – National Access Point) in vključuje tudi implementacijo OpenAPI za potrebe centralnega DRJP sistema (po specifikaciji projekta LinkingDanube).

UVOD

Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP) izvaja projekt »Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa 2«, predmetna aktivnost je »A3 – Multimodalne storitve«, v okviru katere je potrebno izvesti integracijo multimodalnih podatkovnih storitev na vseh ravneh, od nacionalne do regionalne, vključno s čezmejnimi povezavami. Skladno z navedenim je potrebno izvesti nadgradnjo LJP na osnovi tehničnih specifikacij regionalnega projekta »OJP4Danube« (Usklajevalni mehanizem za omrežje multimodalnih informacij za namen čezmejnih potovanj v podonavski regiji, ki temelji na odprtem načrtovalcu potovanj). Rešitev tega javnega naročila se priključi čezmejnima regijskima pilotnima rešitvama LinkingAlps ter OJP4Danube.

Za potrebe implementacije transnacionalnega načrtovalca potovanj, ki bo deloval kot platforma čezmejnega sodelovanja v smislu upravljanja in pridobivanja multimodalnih potovalnih informacij v regijah, kjer  obstajajo z OpenAPI kompatibilni sistemi (npr. podonavska regija, alpska regija), je potrebno izdelati zaledni sistem, ki nadgrajuje obstoječega "Lokalnega načrtovalca potovanja" (LJP – »Local Journey Planner«) in trenutno implementacijo OpenAPI – skupaj poimenovano »pasivni sistem« – ter obstoječi sistem razširiti v »celovit sistem« (ang. »Complete system«), kot je opisano v nadaljevanju (glej poglavje Arhitektura sistema). Celovit sistem bo tako deloval tudi kot »čezmejni navigacijski sistem« (ang. OJP Router). Sistem mora implementirati vmesnik “Javni transport – Odprti vmesnik API za porazdeljeno načrtovanje potovanja” skladen s standardo tehnično specifikacijo OpenAPI (SIST-TS CEN/TS 17118:2018) preko katerega bo dostopen drugim sistemom načrtovanja potovanj v mednarodnem prostoru.

Osnovni cilj predmetnega javnega naročila je zagotovitev potrebnih virov (infrastruktura, podatki in vmesniki) za operativno nudenje storitev čezmejnega načrtovanja mutimodalnih potovanj. Implementacija obsega nadgradnjo obstoječega nacionalnega sistema, ki temelji na lokalnem načrtovanju potovanj na osnovi obstoječih podatkov IJPP, v s standardi podprto pilotno spletno rešitev OJP načrtovalca čezmejnih multimodalnih potovanj na osnovi OpenAPI.

Glavni rezultat javnega naročila bo javno dostopna storitev načrtovanja transnacionalnih (čezmejnih), multimodalnih in okolju prijaznih potovanj v podonavski in alpski regiji. Storitev se gradi na povezovanju obstoječih sistemov v nov multimodalni informacijski sistem in je implementiran na decentraliziran način (nacionalno in mednarodno).

Obstoječi pilot univerzalnega spletnega klienta za načrtovanje potovanj temelječega na OpenStreetMap in podatkih IJPP, ki sedaj deluje za območje Slovenije, je potrebno nadgraditi za načrtovanje čezmejnih potovanj. Podatke o segmentih potovanj, ki segajo izven območja, ki ga je mogoče načrtovati s podatki IJPP, bo lokalnemu načrtovalcu potovanj zagotavljal OJP navigacijski sistem (OJP Router), in sicer v standardizirani obliki z uporabo OpenAPI vmesnika. Na ta način lahko lokalni načrtovalec potovanj deluje v navezavi na OJP navigacijski sistem istega celovitega sistema ali pa kot klient kateregakoli aktivnega sistema dostopnega v mednarodnem prostoru, ki podpira OpenAPI (za podrobnosti glej poglavje Arhitektura sistema).

ARHITEKTURA SISTEMA

Naslednja shema prikazuje arhitekturo sistema OJP4Danube, ki predstavlja referenčni model zahtevane rešitve. Nacionalna rešitev, ki je predmet tega razpisa, je v shemi prikazana kot Celovit sistem A (modro obarvano področje). V projektu je v celoti potrebno izdelati aktivni sistem (OJP Router, Active System). Bistveni element za zagotavljanje interoperabilnosti z drugimi sistemi je vmesnik OpenAPI. Sistem izveden skladno s predstavljeno arhitekturo (arhitektura OJP4Danube, Slika 3) omogoča tudi integracijo s sistemi izvedenimi po specifikacijah LinkingAlps, ki prav tako za izmenjavo informacij uporabljajo OpenAPI.

Slika 3 - Shematski prikaz arhitekture sistema projekta OJP4Danube..

Ob aktivnem sistemu je v okviru naloge potrebno izdelati tudi nadgradnjo obstoječega sistema za načrtovanje potovanj, ki je pilotno vključen v Nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov in informacij (NAP). Sistem, ki je trenutno implementiran na nacionalnem nivoju, je v shemi prikazan kot Local Journey Planner in je opisan zgoraj v poglavju Lokalni načrtovalec potovanj. LJP je potrebno nadgraditi tako, da bo ustrezal celotni shemi domačega sistema, oz. pasivnega sistema (Home system, Passive System). Sedanji sistem vključuje lokalnega načrtovalca potovanj (Local Journey Planner) ter OpenAPI vmesnik, ki omogoča aktivnim sistemom (OJP Router drugega aktivnega sistema ali centralni OJP Router) pridobivati načrte potovanj v geografskem območju, ki ga pokriva LJP, ter vključuje še spletno aplikacijo za načrtovanje potovanj za končne uporabnike. Ob obstoječih funkcionalnostih LJP mora pasivni sistem na povpraševanje preko OpenAPI vmesnika zagotavljati še podatke o mednarodnih izmenjevalnih točkah in omogočati posredovanje informacij iz geoimenika. Prav tako mora pasivni sistem omogočati načrtovanje čezmejnih potovanj s pomočjo aktivnih sistemov. Od centralnega navigacijskega sistema (OJP Router) ali drugega aktivnega sistema mora pridobiti načrte preostalih delov potovanja, ki ga v lokalnem sistemu ni mogoče pripraviti. Za potrebe mednarodnega načrtovanja poti je obstoječi LJP in OpenAPI vmesnik pasivnega sistema potrebno nadgraditi tako, da bo zmožen sprejemati in odgovarjati na zahteve po potovanjih, ki so podane z več začetnimi ali končnimi točkami potovanja. Pri tem pasivni sistem z drugimi deli sistema vedno komunicira preko OpenAPI vmesnika.

Celoten sistem je potrebno vključiti v obstoječo NAP (www.nap.si). Funkcionalnosti OpenAPI vmesnika morajo biti implementirane kot spletne storitve, za katere mora naročnik imeti možnost prostega upravljanja z dostopnostjo storitev navzven.

Potrebno je zagotoviti funkcionalnosti v skladu s tehničnimi dokumenti projekta OJP4Danube:

- Tehnična specifikacija projekta OJP4Danube skupaj s prilogami (OJP-Profile): D.T2.3.1_OJP_Profile.pdf (naročnik bo izvajalcu omogočil dostop do specifikacije)

- Tehnična specifikacija Open API (SIST-TS CEN/TS 17118:2018), ki je dostopna na spletni strani (http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=0893a1a5-8b95-4977-aec1-4f2859ae04e4)

FUNKCIONALNE ZAHTEVE

Specifikacija zahtev

Glede na obstoječe stanje je glavna manjkajoča entiteta celovitega sistema (v shemi prikazano kot Complete System) OJP navigacijski sistem (OJP Router). Le-ta za potrebe celovitega sistema in tudi za potrebe tujih pasivnih sistemov zagotavlja generiranje poti, ki jih ni mogoče sestaviti v enem pasivnem sistemu. OJP navigacijski sistem ustvari načrte poti, ki se raztezajo čez več geografskih področij, tudi takšnih, ki segajo čez področja, ki nimajo medsebojne skupne meje. OJP navigacijskemu sistemu rečemo tudi »aktivni sistem«. V tem smislu aktivni sistem predstavlja povezavo med več LJP, oziroma pasivnimi sistemi.

Aktivni sistem je potovalna storitev, ki omogoča porazdeljeno načrtovanje potovanj. Zmožen mora biti razdeliti celotno potovanje na segmente, za katere lahko delne načrte potovanja pridobi od več pasivnih sistemov. Nato delne načrte združi v celovit načrt potovanja. Pri tem aktivni sistem uporablja OJP navigacijski algoritem. Izvajalec bo prioritete in strategijo načrtovanja potovanj, ki jim bo sledil v navigacijskem algoritmu, pripravil v soglasju z naročnikom.

OJP navigacijski sistem (OJP Router) naj bo zasnovan z glavnimi komponentami, kot jih prikazuje shema (Slika 4).

Slika 4 - Shematski prikaz glavnih komponent aktivnega sistema.

Za komunikacijo in izmenjavo informacij s pasivnimi sistemi, aktivni sistem uporablja standardiziran OpenAPI vmesnik. Za porazdeljeno načrtovanje potovanj pa aktivni sistem potrebuje podsistem za porazdeljeno usmerjanje (Distributed Routing Engine) ter druge komponente, ki omogočajo razdelitev potovanja na segmente ter njihovo ponovno združevanje, kot sta baza mednarodnih izmenjevalnih točk ter lokalna kopija geoimenika.

Način uporabe standarda OpenAPI za izmenjavo informacij med aktivnim sistemom in pasivnimi sistemi in s tem povezanimi specifikacijami spletnih storitev je v izvedbi potrebno upoštevati Tehnično specifikacijo projekta OJP4Danube (OJP-Profile, v profilih). OJP-Profile definira načine kodiranja sporočil, pravila določanja unikatnih identifikatorjev, ter način uporabe storitev in strukturo sporočil (»request/response« protokole) OpenAPI.

A-0. Podsistem za porazdeljeno usmerjanje (»Distributed-routing Engine«)

Podsistem za porazdeljeno usmerjanje je osrednji del aktivnega sistema.

Glavne funkcionalnosti podsistema za porazdeljeno usmerjanje so:

- Sprejem podatkov o celotnem potovanju, ki vključuje podate o izhodišču, cilju potovanja ter drugih parametrih potovanja.

- Zmožnost identifikacije obeh pasivnih sistemov, ki vključujeta izhodišče in cilj potovanja.

- Dinamično identifikacijo ustreznih mednarodnih izmenjevalnih točk.

- Oblikovanje segmentov potovanja v smislu »izhodišče -> izmenjevalna točka -> … -> izmenjevalna točka -> cilj«.

- Oblikovanje in pošiljanje zahteve ustreznim pasivnim sistemom za vsak posamezen segment potovanja.

- Sestavljanje, filtriranje in upoštevanje prioritet pri oblikovanju predlogov potovanja (glede na podane parametre potovanja iz prve točke).

- Posredovanje celotnega načrta potovanja (ali več njih), kot odgovor na prejeto zahtevo.

Navedene funkcionalnosti so potrebne, da celoten sistem lahko izvede porazdeljeno načrtovanje čezmejnega potovanja. Na strani končnega uporabnika načrtovanje vključuje oblikovanje zahteve za potovanje, torej izbiro izhodišča, cilja in morebitnih vmesnih lokacij ter dodatnih parametrov (modalnosti, načina izbire optimalne poti, največje število prestopov, čas odhoda, …). Te zahteve aplikacija za načrtovanje potovanja posreduje podsistemu LJP. Če LJP ne zmore v celoti pripraviti načrta potovanja, ker določeni segmenti presegajo geografsko področje, ki ga LJP pokriva, le-ta zahtevo posreduje aktivnemu sistemu. Aktivni sistem s podsistemom za porazdeljeno usmerjanje po prejeti zahtevi določi geografska območja izhodišča, cilja ter določi točke prehodov med geografskimi področji čez katere bo potekalo potovanje (mednarodne izmenjevalne točke, glej poglavje A1). Od pasivnih sistemov podsistem za porazdeljeno usmerjanje pridobi segmente potovanja. Ko aktivni sistem pridobi načrte posameznih segmentov potovanja, je potrebno poskrbeti še za združevanje, filtriranje in izbiro podmnožice vseh možnih poti.

Določanje čezmejnih izmenjevalnih točk

Če izhodišče in cilj potovanja ali vmesne točke potovanja segajo preko enega geografskega območja, potovanja ni mogoče načrtovati le z enim LJP. V teh primerih mora podsistem za porazdeljeno usmerjanje določiti ustrezne čezmejne izmenjevalne točke, ki predstavljajo lokacije znotraj določenega geografskega območja od koder obstaja povezava do lokacije v drugem geografskem območju. Te točke predstavljajo povezave med posamičnimi LJP. Izmenjevalne točke so lahko mejne izmenjevalne točke ali pa druge izmenjevalne točke (npr. »city exchange point«), le-te so lahko npr. mednarodni terminali, železniške postaje, letališča in podobno in niso nujno locirani na meji geografskega območja. Podsistem za porazdeljeno usmerjanje s pomočjo algoritma dinamično izbere čezmejne izmenjevalne točke, ki najbolje ustrezajo izbranim metrikam, kot npr. čas potovanja, udobje, emisije, … Aktivni sistem pridobi informacije o možnih izmenjevalnih točkah od pasivnih sistemov LJP vključenih v sistem načrtovanja mednarodnih potovanj (glej tudi podpoglavje A-1).

Ob dinamično izbranih točkah lahko aktivni sistem uporablja tudi v naprej pripravljen nabor preferiranih čezmejnih izmenjevalnih točk. Začetni nabor teh bo izvajalec uskladil z naročnikom. Sistem mora omogočati, da naročnik lahko kasneje sam upravlja s seznamom preferiranih čezmejnih izmenjevalnih točk.

Pridobivanje načrta segmentov potovanja in združevanje

Podsistem za porazdeljeno usmerjanje razdeli celotno potovanje na dele glede na čezmejne izmenjevalne točke. Zahteve za načrte potovanj za posamezne segmente preko OpenAPI vmesnika razpošlje ustreznim LJP (pasivnim sistemom). Zahteva za načrt potovanja za določen segment lahko vključuje več začetnih ali končnih destinacij, saj je v določeno geografsko območje mogoče vstopiti in iz njega izstopiti na več mestih, torej na več čezmejnih izmenjevalnih točkah. LJP sistemi pripravijo načrte za segmente in jih kot odgovor na zahtevo vrnejo sistemu za porazdeljeno usmerjanje. Ker je v določenih primerih mogoče najti veliko število alternativ znotraj enega segmenta ter tudi njihovih kombinacij znotraj celotnega potovanja, mora podsistem za porazdeljeno usmerjanje poskrbeti za dodatno filtriranje rezultatov ter sprotno vračanje nabora rezultatov kličočemu sistemu LJP. To je potrebno zaradi zagotavljanja primernih odzivnih časov. Aktivni sistem kličočemu LJP posreduje najhitreje pridobljene rezultate, nato pa v ozadju nadaljuje s pridobivanjem alternativ ter opravlja filtriranje alternativ glede na podane zahteve o potovanju in jih naknadno posreduje LJP.

Posredovanje vseh zahtev in odgovorov med vključenimi sistemi je potrebno izvesti z OpenAPI. Nabor sporočil in njihova uporaba je določena in opisana v Tehnična specifikacija projekta OJP4Danube (OJP-Profile, v prilogi).

Naročnik mora imeti možnost samostojnega dodajanja, vključevanja, izključevanja in konfiguriranja povezav s tujimi aktivnimi in pasivnimi sistemi vključenimi v porazdeljeno načrtovanje potovanj, s katerimi aktivni sistem komunicira preko OpenAPI.

A-1. Podatkovni viri za čezmejno načrtovanje potovanj

Čezmejne (oz. mednarodne) izmenjevalne točke

Za potrebe čezmejnega načrtovanja potovanj je v distribuirani arhitekturi predvideno, da je pri pridobivanju vseh potrebnih informacij za načrtovanje, potrebno vključiti več kot en domači sistem (pasivni sistem). Lokalni načrtovalec potovanj (LJP) zagotavlja le načrt potovanja za določen segment poti, npr. od izhodišča pa do določene točke, ko potnik zapusti geografsko območje, ki ga LJP pokriva, ali npr. od določene vstopne točke v geografsko področje, kjer je cilj potovanja, do samega cilja. Vstopne in izstopne točke v geografska področja imenujemo čezmejne ali mednarodne izmenjevalne točke. To so točke, kjer se zmožnost navigacije enega LJP konča in se prične zmožnost navigacije drugega LJP.

Čezmejne izmenjevalne točke uporablja podsistem za porazdeljeno usmerjanje (opisano v A-0) za potrebe razdeljevanja poti na segmente in posredovanje načrtovanja delov potovanj pasivnim sistemom. Prav tako v teh točkah podsistem za porazdeljeno usmerjanje zlepi dele potovanja v celoto.

Čezmejne izmenjevalne točke aktivni sistem pridobi od pasivnih sistemov vključenih v sistem čezmejnega načrtovanja potovanj, in sicer preko OpenAPI vmesnika. Aktivni sistem nato vzdržuje statični seznam izmenjevalnih točk, ki ga občasno ali po potrebi (npr. če ne najde ustreznih izmenjevalnih točk pri načrtovanju določenega potovanja) posodablja.

V določenih primerih je lahko število čezmejnih izmenjevalnih točk med geografskimi območji zelo veliko. Zato ni produktivno generirati vseh možnih načrtov čezmejnih potovanj. Sistem naj zato omogoča ustrezno filtriranje ter dinamično selekcijo primernih izmenjevalnih točk za določeno potovanje.

Kot je navedeno že zgoraj v A-0, aktivni sistem lahko uporablja tudi v naprej pripravljen nabor preferiranih čezmejnih izmenjevalnih točk, ki ga ne pridobiva od pasivnih sistemov, temveč ga oblikuje in upravlja vzdrževalec sistema. Začetni nabor teh točk bo izvajalec uskladil z naročnikom. Sistem mora omogočati, da naročnik lahko kasneje sam upravlja s seznamom preferiranih čezmejnih izmenjevalnih točk.

Opomba: Izraz “čezmejne izmenjevalne točke” je potrebno razlikovati od prestopnih točk, kjer potnik prestopa med različnimi modalitetami transporta ali prevoznimi sredstvi.

Lokalna kopija geoimenika (Cached Gazetteer)

Vsak LJP vzdržuje lasten geoimenik, ki vključuje različne informacije o geografskih lokacijah, kot so naslovi, POI ali postajne točke različnih modalitet javnega transporta. Vse te informacije so potrebne LJP za oblikovanje načrtov potovanj in se prikazujejo uporabnikom v aplikacijah za načrtovanje potovanj. V decentraliziranem pristopu načrtovanja potovanj LJP vzdržuje le geiomenik svojega geografskega področja in v načelnem smislu lahko vedno pridobi informacije o lokacijah drugih področij preko OpenAPI. Vendar v praksi to lahko pomeni ozko grlo pri zagotavljanju ustreznega časovnega odziva sistema. Zato je za določena področja in lokacije, ki so velikokrat uporabljane za čezmejno načrtovanje potovanj smiselno ustvariti kopijo geoimenika takšnih lokacij, tako da LJP ne rabi za vsako poizvedovanje vedno znova zahtevati lokacijske podatke od drugega LJP sistema. Ti podatki so v obliki lokalne kopije geoimenika že na voljo znotraj istega celotnega sistema (Complete System), in sicer kot del aktivnega sistema. Podatke o geoimenikih, ki jih aktivni sistem lokalno shranjuje, le-ta pridobiva od pasivnih sistemov preko vmesnika OpenAPI.

Izvajalec v soglasju z naročnikom opredeli strategijo oblikovanja lokalnih kopij geoimenika tujih geografskih področij. Implementacija mora omogočati parametrično določanje vsebine lokalne kopije geoimenika s strani naročnika ali vzdrževalca sistema.

A-2. OpenAPI vmesnik aktivnega sistema

Vmesnik OpenAPI je ključni element sistema, ki zagotavlja interoperabilnost in povezljivost med lokalnimi sistemi za načrtovanje potovanj (v terminologiji OpenAPI so to »domači sistemi« ali ang. »home systems«) ter med aktivnimi sistemi. OpenAPI vmesnik mora biti implementiran skladno s standardom Odprti vmesnik API za porazdeljeno načrtovanje potovanja določen s standardom CEN/TC 278 (Technical Specification for Public Transport – Open API for Distributed Journey Planning).

Pasivni sistem (domači sistem)

LJP lahko preko OpenAPI vmesnika za potrebe podajanja lokacijskih zahtev druge razpoložljive pasivne sisteme povprašuje po lokacijskih informacijah. Lokacije, ki niso na voljo v lokalnem geoimeniku, LJP pridobi s poizvedbo po lokacijah, ki jo posreduje aktivnemu sistemu, le-ta pa lokacijske informacije pridobi od razpoložljivih pasivnih sistemov in lokacijske informacije vrne kličočemu LJP. Analogno mora pasivni sistem podpirati poizvedovanja drugih sistemov po lokacijskih informacijah iz svojega lokalnega geoimenika.

OpenAPI vmesnik je dvosmeren in omogoča LJP, ki ne more načrta potovanja pripraviti v celoti, posredovanje zahteve po načrtu potovanja izbranemu aktivnemu sistemu (OJP Router). Načrt celotnega potovanja tako prejme kot odgovor aktivnega sistema. Hkrati mora pasivni sistem sprejemati zahteve aktivnih sistemov po načrtu segmenta potovanja, ki ga je mogoče načrtovati z LJP. Pri tem mora vmesnik omogočati povpraševanja po potovanjih z eno začetno in eno končno točko in poljubnim številom vmesnih točk, prav tako pa povpraševanja z več začetnimi in več končnimi točkami in poljubnim številom vmesnih točk potovanja.

Pasivni sistem mora odgovarjati tudi na klice, s katerimi drugi sistemi povprašujejo po mednarodnih izmenjevalnih točkah, ki so na voljo v geografskem področju, ki ga pokriva pasivni sistem.

Aktivni sistem

Aktivni sistem preko OpenAPI vmesnika razpošilja zahteve za načrtovanje delov potovanja ustreznim pasivnim sistemom in njihovim LJP glede na geografska območja, ki jih le-ti pokrivajo. Naslovljeni LJP zahtevane načrte delov potovanja posredujejo nazaj kličočemu aktivnemu sistemu. Le ta jih združi in posreduje pasivnemu sistemu, ki je posredoval začetno zahtevo po načrtu celotnega potovanja.

Vmesnik OpenAPI na strani aktivnega sistema mora zagotavljati tudi posredovanje zahtev in odgovorov v zvezi z informacijami geoimenikov (lokacijske informacije). LJP lahko od aktivnega sistema zahteva lokacijske informacije tujih pasivnih sistemov. Če aktivni sistem nima lokacijskih informacij v lokalni kopiji geoimenika (Cached Gazetteer), bo povpraševanje po lokacijskih informacijah posredoval naprej tujim pasivnim sistemom.

Preko vmesnika OpenAPI aktivni sistem od pasivnih sistemov tudi zbira informacije o čezmejnih izmenjevalnih točkah.

Storitve

Nabor storitev, ki zagotavlja zgoraj navedene funkcionalnosti, in način njihove uporabe za potrebe tega projekta podrobneje definira Tehnična specifikacija projekta OJP4Danube (OJP-Profile). Na tem mestu navajamo le nabor storitev, ki jih je potrebno implementirati v okviru projekta. Podrobnejša struktura klicev navedenih storitev in struktura možnih odgovorov je podana v OJP-Profile:

OJPLocationInformation – storitev je namenjena izmenjavi lokacijskih informacij

OJPExchangePoints – storitev je namenjena izmenjavi mednarodnih izmenjevalnih točk

OJPTrip – storitev za izmenjavo načrtov potovanj

OJPMultiPointTrip – storitev, ki omogoča porazdeljeno načrtovanje potovanj

B-0. Nadgradnja LJP in OpenAPI

V okviru naloge je potrebno nadgraditi domači sistem (pasivni sistem) skladno s predstavljeno arhitekturo celotnega sistema (glej poglavje Arhitektura sistema). Pri tem je v segmentu pasivni sistem  potrebno upoštevati, da Lokalni načrtovalec potovanj (LJP) ter spletna aplikacija za načrtovanje potovanj že obstajata. Pri izdelavi pasivnega sistema je potrebno nadgraditi obstoječi LJP in obstoječi vmesnik OpenAPI in pri tem ohraniti vse obstoječe funkcionalnosti.

LJP je potrebno nadgraditi tako, da bo omogočal oblikovanje zahtev za potovanja, ki vključujejo tudi lokacije (začetek, konec in poljubno število vmesnih destinacij) izven lokalnega geografskega območja.

Oblikovanje zahtev za potovanje

Za oblikovanje zahtev za potovanje, uporabnik potrebuje lokacijske informacije.

Aplikacija, s katero končni uporabnik načrtuje potovanje, posreduje lokacijsko zahtevo LJP in od LJP prejme seznam ujemajočih se lokacij, ki jih aplikacija lahko prikaže v izbirnem seznamu ali na zemljevidu. LJP mora omogočati, da uporabniške aplikacije lahko posredujejo lokacijske zahteve v obliki skladni z OpenAPI standardom.

Po drugi strani pasivni sistem v standardizirani obliki odgovarja na povpraševanja po lokacijskih informacijah tudi aktivnemu sistemu v scenarijih čezmejnega načrtovanja potovanj. Na posredovano zahtevo aktivnega sistema mora pasivni sistem znati odgovoriti z ustreznimi lokacijskimi informacijami svojega geoimenika.

Obstoječi sistem (glej poglavje Obstoječi sistemi, Lokalni načrtovalec potovanj) že omogoča sprejemati zahteve po lokacijskih informacijah. Obstoječo funkcionalnost je potrebno nadgraditi tako, da v primeru, ko je zahteva po lokacijskih informacijah prejeta s strani uporabniških aplikacij, pasivni sistem zahtevo posreduje tudi aktivnemu sistemu (OJP-Router). Na ta način bo LJP lokacijske informacije pridobil tudi za lokacije izven svojega geoimenika. Odgovore aktivnega sistema združi z lokacijskimi informacijami pridobljenimi iz lastnega geoimenika in jih posreduje uporabniški aplikaciji.

Primer pridobivanja lokacijskih informacij pri čezmejnem načrtovanju potovanj:

Za lokacije znotraj geografskega področja, ki ga pokriva LJP za katerega se načrtuje potovanje, so v geoimeniku dostopne v domačem sistemu, torej znotraj LJP. Za vse ostale lokacije, ki niso na voljo v lokalnem geoimeniku, so informacije o lokacijah razpoložljive v celotnem sistemu čezmejnega načrtovanja potovanj. LJP sproti (npr. po vnosu vsaj treh črk imena lokacije in nato po vnosu vsake nadaljnje črke) pošilja zahteve po naboru ustreznih lokacij aktivnemu sistemu (OJP-Router). Če aktivni sistem informacije o lokacijah nima v lokalni kopiji geoimenika, zahtevo posreduje naprej vsem ostalim LJP (pasivnim sistemom), vključenim v sistem čezmejnega načrtovanja potovanj. Pasivni sistemi v odgovoru na povpraševanje lokacijske informacije vrnejo aktivnemu sistemu, od koder je prišla zahteva. Pridobljene odgovore aktivni sistem posreduje LJP, ki je sprožil iskanje. LJP lokacijske informacije posreduje uporabniški aplikaciji, kjer se nabor lokacij prikaže uporabniku. Navedeno velja za vse destinacije, tako za izhodišče potovanja, končno destinacijo in vse morebitne vmesne točke.

Načrtovanje potovanj

Obstoječi sistem LJP že omogoča načrtovanje potovanj znotraj lastnega geografskega področja in pri tem uporablja podatke opredeljene v opisu prometnega omrežja in IJPP sistema (zgoraj). Funkcionalnost LJP, ki omogoča drugim sistemom načrtovanje potovanj, ki vključujejo tudi segmente potovanj znotraj geografskega področja, ki ga pokriva obstoječi LJP, sedaj obsega standardizirano odgovarjanje na zahteve po načrtu potovanja z eno začetno in eno končno destinacijo v skladu z OpenAPI.

V okviru naloge je potrebno LJP nadgraditi tako, da bo omogočal tudi načrtovanje čezmejnih potovanj skladno s specifikacijami in arhitekturo OJP4Danube. Ta zahteva vključuje:

- Implementacijo storitve OpenAPI, ki omogoča sprejemanje zahtev po potovanjih, ki imajo več alternativnih začetnih in/ali končnih destinacij (OJPMultiPointTrip) ter pripravo načrtov potovanj na osnovi takšnega poizvedovanja.

- Nadgradnjo izvedbe načrtovanja potovanja tako, da če potovanje presega lokalno geografsko območje in zanj tako ni mogoče pripraviti celotnega načrta potovanja znotraj LJP, lokalni načrtovalec načrtovanje prepusti aktivnemu sistemu, tako da le-temu posreduje zahtevo za načrt potovanja v obliki OpenAPI storitve (OJPTrip).

- Implementacijo storitve OpenAPI, ki omogoča izmenjavo podatkov o čezmejnih izmenjevalnih točkah (OJPExchangePoints) za svoje geografsko območje.

Podrobneje so vse tri točke opredeljene v dokumentu OJP Profile (v prilogi).

Strojna in sistemska programska oprema MZI, NCUP

Vso potrebno operativno strojno in komunikacijsko opremo ter sistemsko programsko opremo zagotovi Nacionalni center za upravljanje prometa pred zaključkom izvedbe del predmetnega javnega naročila.

Za potrebe razvoja in testiranja mora izvajalec vzpostaviti okolje na osnovi lastne strojne in sistemske programske opreme, produkcijska rešitev se namesti najkasneje ob zaključku projekta. Izvajalec mora po zaključeni fazi testiranja naročniku posredovati podatke za optimalno konfiguracijo strojne in sistemske programske opreme.

Izvajalec mora kjerkoli je to mogoče uporabljati odprtokodne programske rešitve vključno z uporabo programskih jezikov.

NEFUNKCIONALNE IN METODOLOŠKE ZAHTEVE

- Uporabnost

Rešitev mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij …).

- Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti sistema.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

- Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja sistema poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze (constraints).

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. V okviru prenosa podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

- Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti na produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega naročila;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- Odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- Odzivni čas za enostavno poizvedbo in izpis prometnih podatkov na zaslon v obliki tabele (npr. Pregled po dveh dimenzijah in treh parametrih) iz podatkovnega skladišča ne sme presegati 1s,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika rešitve za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

- Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

- Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

- Varnost

Komponente rešitve, ki so predmet javnega naročila, morajo biti izdelane z upoštevanjem vseh dobrih praks, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje:

- za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa,

- za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa,

- za administratorje,

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …),

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki,

- vzdrževanje gesel,

- avtorizacijo uporabnika,

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve

Rešitev mora zagotavljati:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco -> revizijske sledi,

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih z SSLv3 ali TLS 1.0 kriptirnim sistemom;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

Odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob prvem mejniku M1 ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati do zaključka del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

Referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000:2013. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med  naročnikom in izvajalcem. Naročnik bo ob zaključku preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / ang. Security Framework Audit Program).

- Tehnološke zahteve

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

- Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Vsak izvajalec posameznega sklopa je tekom izvajanja projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavne terminske plane, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira in druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Tekom izvajanja aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta posameznega sklopa na strani izvajalca se dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Redno poročanje je mesečno do najkasneje tretji (3) delovni dan v mesecu za pretekli mesec in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .doc ali .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf)). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Mejniki ter finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. Kolikor naročnik določi predlogo mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec četrtletno poročilo predstavi na četrtletnem koordinacijskem sestanku katerega izvedba je obvezna za obe strani in za katerega je potrebno izdelati zapis katerega priloga je četrtletno poročilo. Kolikor naročnik zahteva dopolnitev jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja in terminski načrt

Ponudbi mora izvajalec predložiti predlog podrobnega terminskega načrta. Zahteve za terminski načrt so naslednje:

- terminski načrt mora obsegati aktivnosti, ki so zajete v Tehnični specifikaciji in mora biti skladen z zahtevami naročnika iz Tehničnih specifikacij. Izvajalec mora pri pripravi terminskega načrta smiselno upoštevati obdobja dopustov, v katerih bodo člani projektne skupine naročnika predvidoma omejeno razpoložljivi v času dopustov;

- predlog terminskega načrta mora vključevati tudi naloge, ki jih bo moral izvesti naročnik ter opis pogojev za izvedbo posameznih aktivnosti, ki jih mora zagotoviti naročnik;

- terminski načrt mora upoštevati časovne roke iz Tehnične specifikacije;

- terminski načrt mora vključevati podrobnejšo razčlenitev aktivnosti glede na podane aktivnosti v tehničnih specifikacijah. Za vsako aktivnost mora biti podan začetek, konec in trajanje;

- predlog terminskega načrta mora naročniku omogočati nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Predlog terminskega načrta bosta naročnik in izvajalec uskladila v okviru zagonskih aktivnosti projekta. Usklajen in potrjen podroben terminski načrt bo podlaga za izvajanje in spremljanje napredka projekta.

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja.

Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno s predstavniki ključnih uporabnikov sistema, pri čemer mora uskladiti njihove morebitne med seboj nasprotujoče si zahteve.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze,

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno),

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva,

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku,

- uporabljana terminologija bo prilagojena naročniku,

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje,

- v specifikaciji zahtev uporabljene diagramske in druge tehnike so primerno pojasnjene,

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Če izvajalec oceni, da drugače ne bo mogel zajeti naročnikovih zahtev za rešitev, mora pri pripravi specifikacije uporabiti prototipe.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu ter ostali predani dokumentaciji, in jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki.

Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri naročniku. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po odgovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za celotno rešitev, kakor tudi za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov se najprej namestijo na testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili,

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji.

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa, izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, se lahko rešitev namesti na produkcijskem okolju. Po namestitvi na produkcijo, izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija na testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje izbrani izvajalec vzpostavi  bodisi na svoji ali naročnikovi  infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju kot tudi pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov.

Ker je ročno testiranje zamudno, riziko za napake pri izvajanju takšnih testov pa velik, se testiranje avtomatizira povsod kjer je to mogoče, kar omogoča ponovljivost. Zahteva se testno voden razvoj programskih rešitev, torej uporaba testov enot (angl. unit testing), po principu agilnega razvoja.

Osebje naročnika mora biti neposredno soudeleženo pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt naj vsebuje:

- oceno števila preizkusnega osebja,

- krovni terminski načrt testiranja,

- oceno števila vseh primerov testiranj (use/test cases),

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev),

- pravila dokumentiranja ugotovitev testiranja.

Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Tekom izvajanja testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij,

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju,

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja,

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja,

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja,

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

Statistika ugotovljenih neskladnosti; za vsako testiranje je treba navesti:

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja,

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

Rezultati testiranja:

Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- predlog za dopolnitev dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- rezultat izvedbe testov enot (angl. unit testing)

- opisi rezultatov testiranja,

- plan v zvezi z odpravo napak

Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja, ki mora vsebovati oceno ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Programska koda

Izvajalec naročniku preda celotno izvorno kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za test enot).

Za dele sistema, ki jih ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc) je potrebno natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko kodo.

Tehnična dokumentacija - splošno

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

- opis zasnove in zgradbe sistema,

- opis vseh funkcionalnosti sistema z opisom delovanja,

- nabor in način integracije sistema z drugimi sistemi,

- opis protokolov za komunikacijo s sistemom z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa,

- opis protokolov za komunikacijo sistema z drugimi povezanimi sistemi s primeri.

Tehnična dokumentacija - namestitev

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za prehod iz testnega v produkcijsko okolje.

Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora izdelati navodila/priročnik za uporabnike in administratorje. Dokumentacija mora vsebovati vsaj:

- opis namena sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

- vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena

- varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, varovanje gesel in podatkov ter

- podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema

Navodila za uporabo morajo vsebovati podroben opis uporabe aplikacij za posamezna vsebinska področja in postopke:

- Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije.

- Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na uporabniški vmesnik sistema.

- Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

- Podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

- Podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do sistema z uporabo programskih rešitev (API vmesniki)

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika.

V uporabniški dokumentaciji je potrebno navesti kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo sistema.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja, ne glede na tip uporabnika, sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti sistema, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

TERMINSKI NAČRT PROJEKTA

Razvoj celovitega sistema za načrtovanje čezmejnih potovanj z uporabo OJP OpenAPI mora biti zaključen v 250 dneh od podpisa pogodbe.

Mejnik M1 – do 80 dni od podpisa pogodbe:

Funkcionalno razpoložljivi moduli v nacionalnem obsegu (v testnem okolju)

- A-0. Podsistem za porazdeljeno usmerjanje (»Distributed-routing Engine«)

- A-1. Podatkovni viri za čezmejno načrtovanje potovanj;

- A-2. OpenAPI vmesnik aktivnega sistema;

- B-0. Nadgradnja LJP in OpenAPI.

Mejnik M2 – do 100 dni od podpisa pogodbe:

Vzpostavitev prototipa sistema za testiranje

- Vključitev prototipa sistema v sistem LinkingAlps;

- Testiranje sistema in podsistemov s poročilom o testiranju.

Mejnik M3 – do 180 dni od podpisa pogodbe:

Vzpostavitev prototipa sistema za testiranje

- Vključitev prototipa sistema v sistem OJP4Danube;

- Testiranje sistema in podsistemov s poročilom o testiranju.

Mejnik M4 – do 250 dni od podpisa pogodbe:

Funkcionalno razpoložljiva rešitev OpenAPI ter spletna aplikacija v nacionalnem obsegu v produkcijskem okolju, vključena v nacionalno točko dostopa do prometnih podatkov:

- Rešitev vključena v nacionalno točko dostopa (NAP) do prometnih podatkov;

- Poročilo o implementaciji standarda OpenAPI (z zaznanimi težavami in predlogi za izboljšave);

- Dokončni prevzem s poročilom in dokumentacijo ter predano izvorno kodo;

- Pričetek garancijskega obdobja.

Mejnik M5 – M4 + 36 mesecev od podpisa pogodbe:

Garancijsko obdobje 36 mesecev

- Pogodbeno osnovno in dopolnilno vzdrževanje z mesečnim poročanjem in obračunom;

- Zaključek pogodbe s poročilom o garancijskem obdobju.

JAMČEVANJE IN VZDRŽEVANJE

Jamčevanje v garancijskem obdobju

Po zapisniškem končnem prevzemu rešitve v produkcijsko okolje ob mejniku M4 sledi 36-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti,

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak je podan v spodnji preglednici:

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Navedeni časi veljajo za poslovni čas NUCP v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebno več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

TEHNIČNE PRILOGE

Sestavni del tehnične specifikacije so naslednje tehnične priloge:

- Tehnična specifikacija projekta OJP4Danube za OJP Profile: OJPDanube DT2.3.1 OJP Profile in aneksa:

  - OJP4Danube DT2.3.1 OJP Profile OJP Annex I OJP PROFILE MESSAGE STRUCTURE DOCUMENTATION, in

  - OJP4Danube DT2.3.1 OJP Profile Annex II OJP PROFILE MINIMUM CONTENT DOCUMENTATION

- Tehnična specifikacija Open API (SIST-TS CEN/TS 17118:2018), dostopna na spletni strani: http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=0893a1a5-8b95-4977-aec1-4f2859ae04e4