# Priloga št. 8

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO O ODSTRANITVI ZAČASNIH TEHNIČNIH OVIR NA MEJI Z REPUBLIKO HRVAŠKO IN PONOVNI POSTAVITVI NA LOKACIJAH NAROČNIKA

ŠT. .........................................

PREDMET

- člen

(1) Predmet pogodbe je odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško (v nadaljevanju: odstranitev ZTO) in ponovna postavitev panelne ograje na lokacijah naročnika (v nadaljevanju: ponovna postavitev panelne ograje), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je priloga in sestavni del te pogodbe. Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško, št. 430-1309/2022, objavljenega v Uradnemu listu Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ in na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

(2) Izvedba del pomeni odstranitev ZTO in ponovno postavitev panelne ograje.

(3) Odstranitev ZTO se izvaja vzdolž celotne meje z Republiko Hrvaško, in sicer na območju Policijskih uprav Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper.

(4) Ponovna postavitev panelne ograje se izvaja na lokacijah naročnika na območju Republike Slovenije.

OPIS IN OBSEG DEL

- člen

Predmet pogodbe obsega naslednjo izvedbo del:

(1) Odstranitev ZTO na meji z Republiko Hrvaško, po naslednjih Policijskih upravah (v nadaljevanju PU):

- PU Murska Sobota: 1.175 m;

- PU Maribor: 26.737 m;

- PU Celje: 34.116 m;

- PU Novo mesto: 47.008 m;

- PU Ljubljana: 28.859 m;

- PU Koper: 5.554 m.

Okvirna količina za odstranitev ZTO je 143.448 m.

ZTO – paneli do višine 2,5 m so postavljeni na vgrajene temeljne kovinske vijake, v katere so postavljeni-privijačeni stebri kovinske Y oblike, mednje pa pritrjeni paneli. Na vrhu je steber oblikovan v Y-obliko, v katero je lahko vpeta žičnata ovira – rezilni trakovi fi 450 mm t.i (concertina) in napenjalna žica fi 3,5-4 mm pocinkana. Okvirna količina za odstranitev ZTO je 150 m v enem dnevu.

Izvedba del odstranitve ZTO se bo izvajala sukcesivno po naročilu naročnika, navodilih predstavnika naročnika  in nadzora, ki ga bo naročnik izbral po drugem postopku:

- določitev posameznega odseka trase za odstranitev ZTO;

- uvedba izvajalca v delo;

- izvedba geodetskih izmer z izdelavo geodetskega načrta in poročila o opravljeni izmeri za posamezen odsek trase ZTO po posameznem naročilu;

- izvedba odstranitve ZTO z vsemi predhodnimi in pomožnimi deli;

- nadzor in prevzem del;

- končni prevzem del.

(a) Geodetske storitve:

- Pred odstranitvijo ZTO mora izvajalec za vsak odsek trase po posameznem naročilu izdelati geodetski načrt in poročilo izmere ZTO, okvirna dolžina celotne trase je 143.448 m.

- Vsebina geodetskega načrta mora vsebovati najmanj: stanje parcel in potek ZTO.

- Poročilo Geodetski načrt mora biti izdelan v fizični in digitalni (PDF) obliki v merilu, ki omogoča nazoren prikaz poteka začasnih tehničnih ovir na vsaki parceli, ki jo ovire prečkajo.

- Podatki poteka ZTO (linije) se morajo predati tudi v shape formatu.

- izdelano poročilo izmere ZTO, ki mora biti podano tudi v elektronski obliki (xls ali csv). Stolpci v zapisu morajo vsebovati naslednje podatke:

- katastrska občina,

- parcelna številka,

- datum izmere,

- datum odstranitve,

- dolžina ZTO (v metrih),

- vrsta ZTO,

- komentar (ime območja, bližnje naselje in morebitni drugi relevantni podatki).

(b) Demontaža in dela odstranitve zajemajo:

- demontaža in odstranitev žično mrežnih panelov dimenzije 2,43 m x 2,50 m, ki so pritrjeni na stebre, vključno z napenjalno in rezilno žico;

- demontaža in odstranitev stebrov višine 3 m z dodatno nadgradnjo 450 mm za concertino in odstranitev zemeljskih sidrnih vijakov konične izvedbe, ki je sidran do globine 1 m, na način, ki omogoča njihovo ponovno montažo na drugi lokaciji;

- demontaža in odstranitev panelnih vrat za osebni prehod dimenzij 1,2 m x 2,5 m (oziroma  so prilagojeni glede na teren); panelnih vrat za cestni prehod - ožja dimenzij 3 m x 2,5 m (oziroma  so prilagojeni glede na teren) in panelnih vrat za cestni prehod - širša dimenzij 6 m x 2,5 m (oziroma so prilagojeni glede na teren);

- demontaža in odstranitev elementov panelne ograje (skupaj s pritrdilnim materialom) mora biti izvedena skrbno, saj se bo panelna ograja ponovno postavila na drugih lokacijah,

- odstranitev rezilne žice (concertine) ki je nameščena na panelih;

- odstranitev napenjalne žice za pritrditev rezilne žice;

- odstranitev vsega uporabljenega veznega in pritrdilnega materiala.

- čiščenje nanosov naplavin, polomljenih in izruvanih dreves in vej, ter ostalega plavja iz panelne ograje na trasi odstranitve in odvoz na ustrezno deponijo,

- čiščenje odstranjene panelne ograje, zemeljskih sidrnih vijakov, vsega postavitvenega in pritrdilnega materiala, ter stebrov, po potrebi rezilne žice fi 450 mm, in sortiranje celih ter poškodovanih elementov panelne ograje, izdelava kosovnice elementov panelne ograje za prevzem na skladišču, itd. pred izvedbo transporta na skladiščenje ali na novo lokacijo postavitve le-te ali deponijo,

- strojno nakladanje panelne ograje iz lokacij odstranitve s prevozom na različne lokacije naročnika, razkladanje panelne ograje na lokacijah naročnika (lokacije skladiščenja oz. lokacije nove postavitve panelne ograje);

- odvoz poškodovanih elementov (panelov, stebrov, vijakov, podpornikov, vrat, veznega materiala), rezilne žice fi 450 mm in odpadnega materiala na najbližjo trajno deponijo s katero ima naročnik sklenjeno pogodbo ali na najbližjo deponijo po izboru izvajalca, pri čemer bo izvajalec ob naročilu obveščen o izboru deponije;

- popolno čiščenje terena (vseh kovinskih delcev) in povrnitev zemljišč v prvotno stanje na območju ZTO.

(c) Opis elementov za demontažo in odstranitev:

- Panel: žično mrežni panel dimenzije 2,43 x 2,50 m; panel je točkovno varjen z 2x vzdolžno žico minimalno fi 6 mm in žicami minimalno fi 5 mm; velikost okenc v panelu je največ 210 x 55 mm; panel je vroče cinkan, končna izdelava je v barvi RAL 6005 (zelena).

- Steber: višina 3000 mm z dodano nadgradnjo 450 mm za concertino (BRINOV ELEMENT);  v enem kosu (privarjen na steber); vpetje panela na stebru 6 krat; objemke so kovinske, vroče cinkane in prašno barvane; steber je dokončno izdelan in nato vroče cinkan ter za tem prašno barvan - RAL 6005 (zelen); dimenzija preseka stebra je min. 60 x 40 x 2 mm ali 50 x 50 x 2 mm.

- Zemeljski sidrni vijak: je konične izdelave; z vsemi potrebnimi obdelavami za montažo in kasnejšo demontažo; s potrebnimi izvrtinami (vsaj 4 x) za montažo in demontažo vijakov za pritrditev stebra (montaža stebrov v zemeljski sidrni vijak je izvedena na način, ki onemogoča njihovo demontažo iz strani nepooblaščenih oseb); fi notranji do 85 mm, dolžina vijaka min. 800 mm, debelina stene vijaka min. 2 mm; vijak je vroče cinkan.

- Panelna vrata: panelna vrata za cestni prehod - širša z dimenzijo prehoda 6 m x 2,5 m (oziroma prilagojena glede na teren, občasno možno do širine 9 m); panelna vrata za cestni prehod - ožja z dimenzijo prehoda 3 m x 2,5 m (oziroma prilagojena glede na teren, občasno možno do širine 4 m); Panelna vrata za osebni prehod z dimenzijo prehoda 1,2 m x 2,5 m (oziroma prilagojena glede na teren, občasno možno do širine 2 m).

- Rezilna žica: tipa pristrižena harmonična s premerom koluta fi 450 mm iz pocinkanega jekla.

- Napenjalna žica: vroče cinkana fi 3,5-4mm za pritrditev bodeče žice.

- Vezni material (1 komplet) za: spajanje panela in stebrov; za sidranje stebrov v zemeljski vijak; za napenjanje napenjalne žice; za pritrjevanje rezilne žice.

(d) Prevoz demontirane panelne ograje na lokacijo skladiščenja oz. nove postavitve:

- priprava panelne ograje za transport na lokacijo skladiščenja z vsem pritrdilnim in veznim materialom, transportnimi podstavki in pripomočki, z namenom ponovne postavitve oz. na lokacijo ponovne postavitve,

- v prevoz panelne ograje mora biti upoštevano tudi strojno nakladanje in razkladanje panelne ograje na lokacijo skladišča ter iz skladišča na lokacijo ponovne montaže panelne ograje,

- odstranitev, nalaganje, prevoz in razkladanje panelne ograje na skladiščenje mora biti izvedena na takšen način, da bo le-ta ne poškodovana in bo omogočena njena ponovna postavitev na novih lokacijah,

- panelna ograja mora biti zložena na način, da bo v skladiščih možna manipulacija z uporabo viličarja.

Naročnikove predvidene lokacije prevoza so:

- Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki, MORS;

- Zavod RS za blagovne rezerve, lokacija v Kočevju;

- Center za oskrbo Gotenica 1, 1338 Gotenica;

- Naročnik si pridržuje pravico do prevoza tudi na druge lokacije na območju celotne Slovenije.

(e) Zemeljska dela:

- teren mora izvajalec na trasi odstranitve ZTO popolno očistiti, vključno vsega kovinskega materiala v zemljini in na njej, ter povrniti zemljišče v prvotno stanje.

(f) Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe izvajalcu naroči povečanje ali zmanjšanje predvidenih količin posameznih postavk.

(2) Ponovna postavitev panelne ograje na lokacijah naročnika na območju Republike Slovenije.

(a) Izvedba del kasnejše ponovne postavitve panelne ograje se bo izvajala sukcesivno po naročilu naročnika, navodilih predstavnika naročnika  in nadzora, ki ga bo naročnik izbral po drugem postopku:

- določitev posameznega odseka trase za postavitev panelne ograje;

- uvedba izvajalca v delo;

- zakoličenje trase ponovne postavitve panelne ograje na novi lokaciji

- strojno nakladanje prevoz in razkladanje panelne ograje iz skladišča naročnika na novo lokacijo postavitve, ki jo sporoči naročnik MNZ;

- ponovna postavitev panelne ograje na posameznih lokacijah MNZ na območju RS z vsem pritrdilnim in veznim materialom s predhodnim čiščenjem in pripravo trase;

- nadzor in prevzem del;

- končni prevzem del.

(b) Izvajalec mora izvesti ponovno postavitev panelne ograje z vsemi potrebnimi deli, vključno z vsem potrebnim postavitvenim in pritrdilnim materialom za postavitev panelne ograje na novih lokacijah naročnika po pridobljenih gradbenih dovoljenjih za novo postavitev.

(c) Za potrebe ponovne postavitve panelne ograje na novih lokacijah naročnika mora izvajalec izvesti potrebna zemeljska dela, in sicer pripravljalna dela, zakoličenje postavitve panele ograje, čiščenje terena do zemlje, vgradnja sidrnih vijakov (temelj za stebre) s strojem do globine 1 m.

(d) Panelna ograja se bo lahko ponovno postavljala na druge lokacije naročnika na sledeče možne načine:

- takoj po odstranitvi panelne ograje, postavitev na drugi lokaciji, ali

- najprej skladiščenje na lokacije naročnika in v naslednji fazi  postavitev, v času,  ko se bo še odstranjevala ostala panelna ograja.

(e) Okvirna količina za ponovno postavitev panelne ograje je 150 m v enem dnevu.

(f) Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe izvajalcu naroči povečanje ali zmanjšanje predvidenih količin posameznih postavk.

VREDNOST POGODBE

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

(1) Okvirna dvoletna pogodbena vrednost brez DDV je ______EUR, ______% davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Okvirna dvoletna pogodbena vrednost znaša ____________EUR z DDV.

(2) Skupna okvirna štiriletna ponudbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ______ % davek na dodano vrednost znaša ____________EUR. Skupna okvirna štiriletna ponudbena vrednost znaša ____________EUR z DDV.

- člen

(1) Vse cene iz ponudbenega predračuna z DDV vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraj izvedbe del.

(2) Cena vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena (npr. delo, prevoz, čiščenje trase terena, ostale nepredvidene stroške, morebitne popuste in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila).

(3) Cene iz ponudbenega predračuna zajemajo tudi naslednje stroške pri izvedbi del:

- vseh ogledov,

- izdelavo geodetskih izmer postavljenih ZTO v izdelanem geodetskem načrtu z vsemi zahtevanimi podatki in izdelavo poročila izmere  ZTO za posamezno naročilo vzdolž trase državne meje,

- organizacije in zavarovanje delovišča,

- prevoze delavcev in materialov, orodja, delovnih strojev oz. naprav do delovišča,

- koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jih organizira naročnik,

- koordinacijo eventualnih podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi pogodbenih del,

- strošek vseh transportov (horizontalnih in vertikalnih) potrebnega materiala, delovne sile, orodja, delovnih strojev oz. naprav do mesta skladiščenja oz. montaže/postavitve,

- najema dvižnih ploščadi, ali podobne opreme za potrebe izvedbe predvidenih del,

- čiščenja nanosov naplavin, polomljenih, izruvanih dreves in vej ter ostalega plavja iz panelne ograje na trasi odstranitve in odvoz na ustrezno deponijo. Izvajalec mora naročniku dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju teh odpadkov. Izvajalec mora odpadke odpeljati na deponijo, v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora naročniku dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja odpadkov bremenijo izvajalca in so zajeti v ponudbeni ceni,

- čiščenja odstranjene panelne ograje, zemeljskih sidrnih vijakov, vsega postavitvenega in pritrdilnega materiala, ter stebrov, itd.

- strošek sortiranja celih in poškodovanih elementov, izdelava kosovnice elementov panelne ograje, ločeno za prevzem na skladišču in ločeno za deponijo,

- strošek strojnega nakladanja, prevoza in razkladanja panelne ograje iz lokacije odstranitve oz. skladiščenja na lokacijo nove postavitve na takšen način, da ne bo odstranjena oz. skladiščena panelna ograja poškodovana in bo omogočena njena ponovna postavitev na novih lokacijah, ter, da bo na lokaciji skladiščenja omogočena manipulacija panelne ograje z viličarjem.

- odvoz poškodovanih elementov (panelov, stebrov, vijakov, podpornikov, vrat, veznega materiala), rezilne žice fi 450 mm in odpadnega materiala,  na najbližjo ustrezno deponijo s katero ima naročnik sklenjeno pogodbo ali na najbližjo deponijo po izboru izvajalca, pri čemer bo izvajalec ob naročilu obveščen o izboru deponije. Izvajalec mora odpadke odpeljati na deponijo, v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora naročniku dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja odpadkov bremenijo izvajalca in so zajeti v ponudbeni ceni,

- ponovna postavitev panelne ograje na lokacijah naročnika,

- pripravljalna in zaključna dela za potrebe postavitve panelne ograje,

- vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del,

- ureditev delovišča v skladu s predpisi,

- delo preko delovnega časa in dela ob praznikih,

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- nabavo in vgradnjo vseh pomožnih materialov, potrebnih za celovito izvedbo pogodbenih del ter vse manipulativne stroške, še posebej za pazljiv transport panelne ograje,

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del,

- popolno čiščenje terena in povrnitev zemljišč v prvotno stanje po končani demontaži in odstranitvi ZTO na posamezni lokaciji,

(4) Režijske ure in ure delovnega stroja se zaračunavajo po predhodni odobritvi skrbnika pogodbe naročnika.

- člen

(1) Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne z DDV za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Po poteku tega obdobja – 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvajajo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/PreracuniNew/sl-SI.

(2) Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene pogodbe stranki skleneta dodatek k le-temu.

(3) Vse cene so izražene v eurih (EUR) in vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. vse stroške izvedbe storitev, odpravljanja napak, potne stroške, stroške dela, stroške nadomestnih delov in potrošnega materiala, materialne stroške in ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila).

UVEDBA V DELO IN ROKI IZVEDBE DEL

- člen

(1) Prva uvedba v delo za izvedbo del se opravi predvidoma v 7 dneh od začetka veljavnosti pogodbe. Na prvi uvedbi v delo bo izvajalec prejel tudi prvo naročilo za odstranitev ZTO s postavljenim rokom za izvedbo za prvo lokacijo, kar bo zavedeno v zapisniku o uvedbi v delo.

(2) Uvedba v delo za posamezno naročilo nadaljnje odstranitve ZTO je predvidoma v 3 dneh od podaje pisnega naročila. Na posamezni uvedbi v delo bo izvajalec seznanjen z rokom izvedbe odstranitve ZTO za vsak posamezni odsek trase po posameznem naročilu, kar bo zavedeno v zapisniku o uvedbi v delo.

(3) Rok za izdelavo geodetskega načrta in poročila izmere ZTO iz 2. člena te pogodbe je 5 dni od uvedbe v delo za vsak odsek trase po posameznem naročilu. Geodetski načrt in poročilo izmere ZTO morata biti prevzeta brez napak s strani naročnikovega skrbnika pogodbe pred pričetkom odstranjevanja ZTO.

(4) Uvedba v delo za posamezno naročilo ponovne postavitve panelne ograje bo predvidoma v 3 dneh od podaje pisnega naročila. Uvedba v delo za ponovno postavitev panelne ograje na posamezni lokaciji naročnika se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki ga pridobi naročnik, v kolikor bo potrebno.

(5) Rok za ponovno postavitev panelne ograje bo določen za vsako lokacijo, na kateri se bo postavljala ograja po posameznem naročilu na uvedbi v delo, kar bo zapisano v zapisniku o uvedbi v delo.

(6) Za uvedbe v delo velja, da v kolikor izvajalec na uvedbo v delo ne pride, se rok za izvedbo šteje na dan, ko bi moral biti izvajalec na uvedbi.

(7) V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila izvajalca, da so dela na posameznem odseku trase po posameznem naročilu zaključena, do izvedbe kakovostnega in količinskega pregleda ter prevzema izvedenih del na posameznem odseku trase.

(8) Rok za izvedbo del se lahko spremeni le zaradi okoliščin nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe predvidenega termina za začetek izvajanja del.

(9) V kolikor vremenske razmere ne bodo dopuščale izvedbo del, se roki za uvedbo v delo in dokončanje del podaljšajo skladno z vremenskimi razmerami, ki bodo omogočale delo na terenu.

(10) Naročnik si pridržuje pravico, brez finančnih ali pravnih posledic zanj, do spremembe roka prve uvedbe v delo iz prvega odstavka tega člena.

NAČIN IZVEDBE

- člen

(1) Naročnikov skrbnik pogodbe  bo za vse lokacije, razen za prvo, izvedbo del izvajalcu pisno naročal na podlagi posameznega pisnega naročila na e-naslov: ___________________________________________.

(2) Posamezno naročilo za odstranitev ZTO bo vsebovalo podatke:

- lokacijo izvedbe,

- okvirno dolžino trase odstranitve ZTO,

- datum, uro, in lokacijo kjer bo predstavnik naročnika, izvajalca uvedel v delo,

- ime in priimek predstavnika naročnika in izvajalca.

(3) V enem naročilu bo lahko zajetih tudi več lokacij oziroma tras.

(4) Dinamika odstranjevanja ZTO bo različna po posameznem naročilu, in sicer od nekaj metrov do večjih dolžin, skladno s postavljenimi roki.

(5) Izvajalec bo moral delo organizirati tako, da bo delo mejnih organov čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno v času izvede del.

(6) Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Poskrbeti mora za sprotni odvoz odpadkov. Naročniku mora dostaviti potrdilo o opravljenem odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov.

(7) Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih).

(8) V bližini trase izvedbe del ni dostopa do električne energije, zato je potrebna uporaba agregatov, oziroma baterijskih električnih naprav.

(9) Ponovno postavitev panelne ograje na novih lokacijah naročnika mora izvajalec izvesti po pridobitvi gradbenega dovoljenja za postavitev ograje, ki ga pridobi naročnik, v kolikor bo potrebno, v pogodbenem roku iz petega odstavka 6. člena pogodbe.

(10) Če izvajalec v roku ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi vzrokov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe in jih ne more preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti mora naročnika o tem nemudoma obvestiti, pred potekom roka za izpolnitev ter navesti in dokazati razloge, ki mu preprečujejo pravočasno izvedbo.

PREVZEM DEL

- člen

(1) Izvajalec mora ob zaključku vseh izvedenih del za vsako posamezno naročilo, naročnika pisno obvestiti na e-naslov:_____________________________.

(2) Pregled izvedenih del po posameznem naročilu se izvede predvidoma v roku 10 dni po naročnikovem prejemu pisnega obvestila izvajalca, da so dela končana.

(3) Zapisnik o pregledu in prevzemu izvedenih del mora vsebovati:

-	vrsto izvedbe del z dejansko izvedenimi količinami;

-	datum izvedbe del;

-	datum naročila;

-	čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika izvajalca, če je prisoten in

-	čitljivo izpisano ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika

-            navedba količine in vrste predane dokumentacije geodetskih izmer.

(4) Pregled in prevzem izvedenih geodetskih del iz 2. člena te pogodbe o izvedenih geodetskih delih za vsak odsek trase po posameznem naročilu, se opravi najkasneje v roku 5 dni po pisnem obvestilu izvajalca, da so geodetska dela končana in predana dokumentacija z vsemi zahtevanimi podatki.

(5) Pregled in prevzem izvedenih del odstranitve ZTO po posameznem naročilu se izvede predvidoma v roku 10 dni po naročnikovem prejemu pisnega obvestila izvajalca, da so naročena dela končana. O pregledu in prevzemu izvedenih del odstranitve ZTO se sestavi zapisnik o pregledu in prevzemu izvedenih del po posameznem naročilu, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Sestavni del zapisnika o pregledu in prevzemu del je izdelana kosovnica elementov panelne ograje, ločeno za prevzem na skladišču in ločeno za deponijo. Izvajalec je dolžan ob prevzemu del odstranitve ZTO predložiti gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer in potrdilo o odvozu odpadkov na ustrezno deponijo s katero ima naročnik sklenjeno pogodbo ali na najbližjo deponijo po izboru izvajalca, sicer se šteje, da prevzem ni opravljen.

(6) Prevzem očiščene odstranjene panelne ograje z vsem postavitvenim in pritrdilnim materialom na skladiščenje bo izveden s količinskim in kakovostnim prevzemom panelne ograje na lokaciji skladiščenja za vsako posamezno lokacijo skladiščenja in sicer z obojestransko podpisanim zapisnikom o pregledu in prevzemu panelne ograje oziroma drugim ustreznim dokumentom.

(7) Pregled in prevzem ponovno postavljene panelne ograje na posamezni lokaciji naročnika se izvede po pisnem obvestilu izvajalca, da so predmetna dela zaključena. Pregled in prevzem izvedenih del se izvede predvidoma v roku 10 dni po naročnikovem prejemu pisnega obvestila izvajalca, da so naročena dela ponovne postavitve panelne ograje končana. O pregledu in prevzemu izvedenih del ponovne postavitve panelne ograje na posamezni lokaciji se sestavi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta oba predstavnika pogodbenih strank. Izvajalec je dolžan ob pregledu in prevzemu izvedenih del ponovne postavitve panelne ograje predložiti gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer in potrdilo o odvozu odpadkov na ustrezno deponijo s katero ima naročnik sklenjeno pogodbo, sicer se šteje, da prevzem ni opravljen.

(8) Za vsa izvedena dela, razen za geodetske storitve, velja da je v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti izvajalec dolžan le-te odpraviti do roka za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 10 dni. Po odpravi pomanjkljivosti oz. odpravi napak se opravi ponovni pregled. O pregledu se sestavi zapisnik o pregledu in prevzemu izvedenih del po posameznem naročilu, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

(9) Prevzem izvedenih del se ne opravi, če dela niso izvedena kakovostno in v dogovorjenem obsegu.

(10) Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil pogodbe, ima pravico odstopiti od pogodbe.

VEČ IN MANJ DELA TER NEPREDVIDENA IN DODATNA (POZNEJŠA) DELA /upošteva se le za GOI dela/

- člen

(1) Več in manj dela predstavljajo večje oziroma manjše količine del od predvidenih v osnovni ponudbi, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodb.

(2) V pogodbeni vrednosti zajeta več dela (njihov obseg je skupaj z nepredvidenimi deli iz drugega odstavka 10. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe. Izvajalec mora ponuditi izvedbo več del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe.

(3) Za izvedbo več del, ki presežejo v prejšnjem odstavku navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, pri čemer prav tako velja, da se dela obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe.

- člen

(1) Nepredvidena dela so tista dela, ki v osnovni ponudbi niso specificirana, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

(2) V pogodbeni vrednosti zajeta nepredvidena dela (njihov obseg je skupaj z več deli iz drugega odstavka 9. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih stroških. Izvajalec mora ponuditi izvedbo nepredvidenih del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe ter nadzora.

(3) Za izvedbo nepredvidenih del, ki presežejo v prejšnjem odstavku navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi.

(4) Cene na enoto za izvedbo nepredvidenih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji na osnovi pridobljenih ponudb konkurenčnih izvajalcev ter na osnovi cenika materialov, delovne sile in prevozov ter gradbenih norm Giposs ali drugih ustreznih norm.

- člen

(1) Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izvedbo predmeta pogodbe, so pa potrebna.

(2) Za izvedbo dodatnih del, za katera naročnik ocenjuje, da iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogoče zamenjati izvajalca in bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi. Izvajalec mora ponuditi izvedbo dodatnih del, izvedejo pa se po sklenitvi aneksa k tej pogodbi. Vrednost dodatnih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji.

- člen

Vrednost nepredvidenih del iz 10. člena te pogodbe in dodatnih del iz 11. člena te pogodbe skupno (kumulativno) ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti, pri čemer se v navedeni % všteva 10 % vrednosti del iz drugega odstavka 9. člena te pogodbe in drugega odstavka 10. člena te pogodbe.

- člen

Naročnik si v okviru predmeta pogodbe pridržuje pravico med izvajanjem del spreminjati obseg pogodbenih del. Morebiten vpliv sprememb na pogodbeni rok mora z vpisom v gradbeni dnevnik potrditi nadzor. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe, ki so posledica spremenjenega obsega del in/ali vrste del, bosta stranki dogovorili pred začetkom izvedbe del s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

OBRAČUN DEL IN PLAČILO

- člen

(1) Pogoj za izdajo računa za izvedena dela je pregledana in potrjena knjiga obračunskih izmer, ki jo pregleda in potrdi nadzor.

(2) V knjigi obračunskih izmer morajo biti jasno razvidne obračunane količine. Izračun v knjigi obračunskih izmer mora biti po potrebi podprt z grafičnim prikazom na način, da so količine preverljive.

(3) Izvajalec o zaključku vseh naročenih pogodbenih del, pisno obvesti naročnika in pripravi predlog končnega obračuna. Predvidoma v roku 10 dni po prejemu pisnega obvestila izvajalca o zaključku vseh naročenih del, se opravi končni prevzem naročenih del s podpisom zapisnika o pregledu in prevzemu vseh naročenih del.

- člen

(1) Izvajalec naročniku izstavi račun z dokazili, ki izkazujejo dejansko izvedena dela ločeno po posameznem naročilu, ki vsebuje eno ali več tras odstranjevanja ZTO na podlagi:

- obojestransko podpisanega zapisnika o pregledu in prevzemu izvedenih del po posameznem naročilu,

- potrjen dnevni zapis izvedenih del in predloženo potrjeno predpisano potrdilo ali evidenčni listi o ustrezno izročenih delov/elementov ZTO pri podjetju (deponiji), s katerim ima naročnik sklenjeno pogodbeno razmerje ali na najbližjo deponijo po izboru izvajalca za prevzem koristnih odpadkov in/ali obojestransko podpisan primopredajni zapisnik ali drug ustrezen dokument o prevzemu panelne ograje na skladiščenje,

- potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odstranjenih nanosov naplavin, polomljenih in izruvanih dreves in vej, ter ostalega plavja iz panelne ograje na trasi odstranitve ZTO,

- obojestransko podpisan zapisnik o pregledu in prevzemu izdelane dokumentacije po izvedenih geodetskih delih za vsak odsek trase po posameznem naročilu posebej, in sicer geodetski načrt in poročilo izmere ZTO,

- potrjeni računi podizvajalcev /upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i, ki zahtevajo neposredno plačilo/.

(2) Izvajalec naročniku izstavi račun za dejansko izvedena dela po posameznem naročilu ponovne postavitve panelne ograje na lokacijah naročnika na območju Republike Slovenije na podlagi obojestransko podpisanega zapisnika o količinskem in kakovostnem prevzemu del, ki potrjuje ustreznost izvedenih del in o odpravi vseh napak in vsebuje:

- kopije potrjene knjige obračunskih izmer, ki kora biti priložena k izdanemu računu

- potrjeni računi podizvajalcev /upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i, ki zahtevajo neposredno plačilo/.

- obojestransko podpisan zapisnik o količinskem in kakovostnem prevzemu del, ki potrjuje količinsko in kakovostno ustreznost izvedenih del in o odpravi vseh napak,

(3) Naročnik lahko zavrne plačilo računa v tistem delu, ki ni skladen z dejansko opravljenimi deli.

(4) Pri izstavitvi zadnjega računa za izvedena dela izvajalec naročniku predloži končni obračun in zadnje finančno zavarovanje v skladu z 22. členom te pogodbe.

(5) Naročnik bo račun za izvedene storitve poravnal 30. dan od dneva prejema računa, ki bo izstavljen na podlagi obojestransko podpisanega zapisnika o pregledu in prevzemu izvedenih del, ki potrjuje količinsko in kakovostno ustreznost izvedenih del in bo izstavljen na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 25. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

(6) Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

(7) Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za opravljeno izvedeno storitev pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1714-______ (vpiše se številka pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

- člen

Končni obračun vseh izvedenih del iz pogodbe se izvede po zaključku vseh prevzetih in izvedenih posameznih naročil, na podlagi podpisanega gradbenega dnevnika in potrjene knjige obračunskih izmer.

POGODBENA KAZEN

- člen

(1) Naročnik v primeru zamude pri izvedbi del za vsak dan zamude za posamezno naročilo zaračuna kazen v višini 0,2 % od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti, vendar največ 5 % okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

(2) Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude za posamezno naročilo zaračuna kazen v višini 0,2 % od okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 5 % okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

(3) Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

(4) Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov in vso škodo zaradi slabe ali nestrokovne izvedbe del, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

(5) Za poplačilo škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

(6) Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

(7) Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(1) Naročnik se obvezuje:

- imenovati nadzor;

- seznaniti izvajalca z odgovornimi osebami pri izvedbi del (skrbnik pogodbe s strani naročnika, vodjo nadzora);

- uvesti izvajalca v delo skladno s 6. členom pogodbe s tem, da podrobneje seznani izvajalca del z deli na lokacijah in s pogoji dela,

- podrobnejše seznaniti izvajalca del z lokacijami odstranitve ZTO,

- izvajati plačilne obveznosti kot izhaja iz te pogodbe.

(2) Izvajalec se obvezuje:

- dela izvajati skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami ter voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- ravnati odgovorno, strokovno ter spoštljivo do vseh udeležencev pri izvedbi del.

- sodelovati z naročnikom in nadzorom.

- za vsako spremembo pri izvajanju del, predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- da razpolaga z gradbeno mehanizacijo, ki jo sestavljajo: bager, kamion z dvigalom, mulčer in kiper,

- za manjkajoče dele pri ponovni postavitvi panelne ograje vgrajevati materiale in proizvode, ki imajo ustrezen atest oz. certifikat,

- delo organizirati tako, da ne bodo ogroženi varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje, odgovoren je za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj,

- izvesti odstranitev ZTO, nalaganje, prevoz in razkladanje panelne ograje na skladiščenje in na lokacijo ponovne postavitve panelne ograje na takšen način, da bo le-ta nepoškodovana in bo omogočena ponovna postavitev panelne ograje na novih lokacijah.

- izvajal sprotno čiščenje gradbišča/delovišča in zemljišč, ki jih uporablja za dostop oz. so podvrženi vplivom izvajanja del,

- po končnem delu  popolno očistiti teren na trasi odstranitve ZTO, vključno z očiščenjem vsega kovinskega materiala v zemljini in na njej ter povrnitev zemljišč v prvotno stanje,

- od uvedbe v delo do zapisniško izvedenega prevzema trase je izvajalec dolžan skrbeti za delovišče in okolico kot dober strokovnjak.

- pri izvajanju del zagotovil vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja pri varstvu pri delu.

- člen

(1) Vodja del za izvedbo GOI del po tej pogodbi je ____________________________ /vpiše se ime in priimek/

(2) V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije, po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Za to spremembo ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi.

GARANCIJA

- člen

(1) Splošen garancijski rok za ponovno postavljene panelne ograje je 2 leti od obojestranskega podpisanega zapisnika o pregledu in prevzemu del za posamezno naročilo, ki potrjuje količinsko in kakovostno ustreznost izvedenih del in o odpravi vseh napak za ponovno postavljeno panelno ograjo. Rok garancije na izvedena in prevzeta dela ponovno postavljene panelne ograje v tekočem letu prične teči s 1.1. naslednjega leta.

(2) Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela ponovne postavitve panelne ograje. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu del, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

(3) Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v času trajanja garancijskega roka, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor napake v postavljenem roku ne odpravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

- člen

(1) Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), in sicer za prvi dve leti od sklenitve pogodbe v višini 5 % od okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena, to je _________ EUR. /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/.

(2) Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

(3) Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

(4) V primeru podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa iz 30. člena te pogodbe, se izvajalec zaveže najkasneje v 15 dneh po podpisu aneksa podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. naročniku izročiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % od skupne okvirne dvoletne vrednosti dodatno dogovorjene z aneksom, in sicer z veljavnostjo še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, določene z aneksom. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

(5) Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

- člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – Ponovna postavitev panelne ograje na lokacijah naročnika:

(1) Izvajalec se obveže vsako koledarsko leto, za izvedena in prevzeta dela ponovne postavitve panelne ograje v preteklem letu, do 31. 1. tekočega leta naročniku predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku) po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak), in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti izvedenih in prevzetih del z DDV ponovne postavitve panelne ograje v preteklem letu.

(2) Zadnje finančno zavarovanje za odpravo napak mora izvajalec predložiti pred izstavitvijo zadnjega računa s priloženim končnim obračunom.

(3) Predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak iz prvega odstavka tega člena je pogoj za izstavitev prvega računa po 31. 1. tekočega leta.

(4) Finančno zavarovanje za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po poteku splošnega garancijskega roka.

(5) Finančno zavarovanje za odpravo napak služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak.

(6) Izvajalec lahko namesto novega finančnega zavarovanja za odpravo napak predloži dodatek k obstoječemu finančnemu zavarovanju.

(7) V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

(1) Izvajalec bo najkasneje v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 16. členom GZ-1, z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti te pogodbe. Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

(2) Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z  opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

(3) Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot podizvajalcem.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

(1) Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

(2) Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

(3) Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 - ZNUZSZS v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(4) Obrazci »Izjava ponudnika o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

(6) Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

HIŠNI RED IN VAROVANJE PODATKOV TER PRIDRŽEK ZA PREVERJANJE PO ZODPOL

- člen

/velja tudi za podizvajalca-e/

(1) Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

(2) Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo.

(3) Naročnik si pridržuje pravico, da Policija izvede varnostno preverjanje po četrtem odstavku 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP, v nadaljevanju ZODPol), če se naknadno pojavijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno ugotavljati varnostna tveganja, da se prepreči ogrožanje notranje varnosti Policije, pri čemer lahko preverjanje izvede pred začetkom izvajanja pogodbenih del in/ali kadarkoli tekom izvajanja te pogodbe. V tem primeru bo moral izvajalec naročniku na njegov poziv, za delavca oz. delavce, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe, posredovati potrebne podatke skladno z zakonodajo, in sicer soglasja delavcev za preverjanje ter s strani delavcev izpolnjene vprašalnike. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca oz. delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

(1) Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

(2) Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI

- člen

(1) Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

(2) Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

(3) Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

(1) Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

(2) Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sprejete v pisni obliki kot aneks k pogodbi.

- člen

(1) Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz 21. in 23. člena pogodbe ter velja do poteka obdobja, za katerega se sklepa.

(2) Pogodba se sklepa za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti z aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.

(3) Naročnik si pridružuje pravico, da odloži naročanje izvedbe del po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna Republike Slovenije

(4) Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

(5) V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe ali le-ta ne bodo več zadoščala za naslednje naročilo, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva, z izvajalcem sklene aneks k pogodbi do skupne okvirne štiriletne vrednosti, v primeru izčrpanja slednje vrednosti pa lahko naročnik  na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k pogodbi, za povečanje za največ 10 % od skupne okvirne štiriletne vrednosti. V nobenem primeru naročnik z vsemi spremembami skupaj ne sme povečati vrednosti pogodbe za več kot 10% skupne okvirne štiriletne vrednosti. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa pogodba preneha veljati ne glede na njeno obdobje veljavnosti oziroma v primeru neizčrpanosti z dnem konca veljavnosti.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

(1) Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od datuma seznanitve s kršitvijo. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi del ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. Prav tako se pogodba ne razveže, če je izvajalec oziroma podizvajalec (v skladu z Odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-23 z dne 5.5.2022) sprejel zadosten ukrep, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju prekrška z vezi z delovnim časom in počitkom.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev za razvezo pogodbe iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

(3) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodbe razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

(4) Izvajalec je dolžan takoj seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

(5) Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….