Številka: 1.6.3-051-138/2022

Datum: 14.11.2022

POPRAVEK 3

DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA STORITEV

PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO: ODSEC 2023

»Storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih«

- Naročnik spreminja Dokumentacijo za javno naročilo: Storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih,  z oznako ODSEC 2023, in sicer:

- spremeni se besedilo »Vsebina« na strani 2 Navodil ponudnikom na način, da se briše točka 18: »Izjava – soglasje za obdelavo osebnih podatkov za izvajanje OS ODSEC 2023 – Sklop 1 in Sklop 2 za vsak prijavljeni kader (ni del ponudbene dokumentacije – Sklop 1 in Sklop 2 ODSEC 2023)«.

Izjava – soglasje za obdelavo osebnih podatkov za izvajanje OS ODSEC 2023 – Sklop 1 in Sklop 2 za vsak prijavljeni kader – Sklop 1 in Sklop 2 ODSEC 2023) je na podlagi navedenega brezpredmetna.

- V skladu s točko 1 Popravka 3 se spremenijo naslednji obrazci, ki so del dokumentacije za naročilo:

- spremeni se 4. člen (Potek dela) Pogodbe ODSEC 2023 – Sklop 1 (Popravek 1) ter Pogodbe ODSEC 2023 – Sklop 2 (Popravek 1) na način, da se po novem glasi:

»Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel v roku treh delovnih dni po podpisu te pogodbe in uvedbi v delo, ki je lahko terenska, razen v kolikor je v povabilu k oddaji ponudbe ali v odločitvi o oddaji posameznega javnega naročila, oziroma delovnem nalogu navedeno drugače.

V primeru izvajanja del po odločbah s paricijskim (zavezujočim) rokom izvedbe del (na primer C odločbe) je izvajalec dolžan z izvajanjem pogodbenih del pričeti nemudoma (tj. najkasneje naslednji delovni dan), ko naročnik izvajalca uvede v delo (lahko tudi na terenu), kar se izvede najkasneje naslednji delovni dan po sklenitvi pogodbe (vročitev odločitve o oddaji javnega naročila ali delovnega naloga), razen v kolikor je v povabilu k oddaji ponudbe ali v odločitvi o oddaji posameznega javnega naročila, oziroma delovnem nalogu navedeno drugače.

Izvajalec bo zagotovil, da bodo dela na posameznem delovišču opravljali le delavci, ki jih bo predhodno na njegov predlog potrdil naročnik. Izvajalec bo tudi zagotovil, da bodo delavci izpolnjevali vse pogoje, kot jih določa pravilnik, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.

Če naročnik v okviru opravljanja nadzora ugotovi, da izvajalec pri izvajanju del ne upošteva zahtevanih pogojev, ga o tem nemudoma pisno obvesti in zahteva njihovo dosledno spoštovanje.

Če bo naročnik v okviru opravljanja nadzora ugotovil, da delo na delovišču opravljajo delavci, ki jih izvajalec ni priglasil naročniku oziroma jih naročnik ni potrdil, bo naročnik o tem obvestil izvajalca najprej ustno oziroma po telefonu ter v nadaljevanju še pisno. Izvajalec delavca, ki naročniku ni bil priglašen, nemudoma odstrani z delovišča in ga nadomesti z drugim delavcem v skladu s postopkom priglasitve delavcev.

Če naročnik v okviru opravljanja nadzora ugotovi, da izvajalec pri izvajanju del ne upošteva pravil varnega dela, se pogodbeni stranki strinjata, da bo izvajalec takoj prekinil z delom. Izvajalec bo z delom lahko nadaljeval šele, ko bo z naročnikom uskladil pravila varnega dela. Za čas prekinitve dela se rok izvedbe del ne more podaljšati.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po odločbah in delovnih nalogih, od začetka do zaključka izvajanja del, izvajal kontinuirano, tj. brez vmesnih prekinitev in v skladu s predpisano dinamiko del.

Izvajalec je dolžan začetek del po tej pogodbi nemudoma sporočiti preko naročnikovega informacijskega sistema. Izvajalec je dolžan voditi dnevnik o izvajanju del ter preko naročnikovega informacijskega sistema obveščati naročnika o dinamiki izvajanja del in zalogah GLS na kamionski cesti, v kolikor bo naročnik to zahteval. Dnevnik o izvajanju del mora vsebovati najmanj naslednje podatke: imena in priimki delavcev, vrsta delovnih strojev in dnevni učinek. Naročnik lahko od izvajalca kadarkoli zahteva vpogled v dnevnik o izvajanju del.

Izvajalec je dolžan sproti beležiti vsa drevesa, ki jih je moral posekati iz tehnično – tehnoloških vzrokov in niso bila odkazana, in sicer s podatki o drevesni vrsti in debelini v prsnem premeru ter popis teh podatkov najkasneje ob prevzemu del vnesti v naročnikov informacijski sistem. Plačilo storitev dodatnega poseka po tem členu se izvede na enak način in v enaki višini na enoto plačila, kot plačilo storitev za posek odkazanega drevja. Pri izvedbi mešanih javnih naročil se plačilo za ostale storitve, ki niso sečnja in spravilo, opravijo po obračunu.

Teden dni pred predvidenim zaključkom del izvajalec o tem pisno po elektronski pošti obvesti naročnika. Ogled delovišča z zapisnikom se s strani naročnika po posameznih odkazilnih manualih oziroma odločbah ZGS opravi ob zaključku del. Izvajalec je izrecno seznanjen, da uradni prevzem delovišča izvaja ZGS, zaradi česar je izvajalec za ponudbeno oz. pogodbeno ceno po dotičnem posameznem javnem naročilu, dolžan opraviti tudi vsa dela oz. izpolniti vse zahteve ZGS, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z ogledom oz. prevzemom delovišča, kot ga izvede ZGS.

V primeru, ko naročnik ob terenskem ogledu, ki ga z izvajalcem opravi ob zaključku del, teh ne prevzame zaradi izvajalčevih napak pri izvršitvi pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico izvajalcu za vsak nadaljnji prihod na delovišče (t.i. ponovni prevzemi delovišča) zaračunati pavšal v višini 100,00 EUR. V primeru, da bo izvajalec zahteval ogled na terenu zaradi omejitev, ki po izvajalčevem mnenju ne omogočajo izvedbe del (kot so na primer prevelike zaloge GLS na začasnih skladiščih na kamionskih cestah) ter se bo na ogledu ugotovilo, da ni obstajal razlog za omejevanje izvedbe del, se izvajalec zavezuje naročniku pokriti vse stroške, ki jih je slednji imel z ogledom na terenu.

V primeru, da ob prevzemu del naročnik ugotovi pomanjkljivosti pri izvedbi sečnje in spravila ter skladiščenja GLS na kamionski cesti ter jih izvajalec ne odpravi v naknadnem roku, kot ga določi naročnik, sta pogodbeni stranki soglasni, da lahko naročnik v imenu in za račun izvajalca odpravi vse pomanjkljivosti, ki jih izvajalec del ni odpravil. Pogodbeni stranki sta soglasni, da se naknadni rok za odpravo pomanjkljivosti ne šteje kot podaljšanje roka za izvedbo del.

V primeru, da naročnik ugotovi napake pri krojenju GLS ali škodo na GLS, ki je posledica ravnanja izvajalca, se izvajalec zavezuje kriti vso nastalo škodo ter tudi vse stroške, ki jih je imel naročnik v zvezi z ugotavljanjem in odpravo škode.

Če naročnik ugotovi, da delavec najmanj trikrat v obdobju enega leta izvaja krojenje in sortiranje GLS v nasprotju z zahtevami naročnika, je to razlog za prekinitev okvirnega sporazuma oz. pogodbe o izvajanju sečnje in spravila.

Kršitve obveznosti izvajalca iz tega člena se štejejo za hujšo kršitev določil te pogodbe.«

Čistopisa Pogodbe ODSEC 2023 – Sklop 1 (Popravek 3) ter Pogodbe ODSEC 2023 – Sklop 2 (Popravek 3) sta Prilogi 1 in 2 Popravka 3.

- Že objavljeni odgovori na Portalu javnih naročil so v skladu z ZJN-3 del Dokumentacije za predmetno naročilo (Dokumentacija ODSEC 2023, Popravek 1 ODSEC 2023 ter Popravek 2 ODSEC 2023) zato predmetna sprememba velja tudi za njih. Naročnik v zvezi z navedeno spremembo Dokumentacije ODSEC 2023 tudi pojasnjuje, da v skladu s točko 6.2.2 Navodil ponudnikom (Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja - Sklop 1 in Sklop 2) zahtevana dokazila - obrazec BON-2 ali potrdila vseh poslovnih bank - ne smejo biti starejša kot 30 dni, šteto od datuma, ko je ponudnik oddal ponudbo.

- Ostala določila Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ODSEC 2023 (Dokumentacija ODSEC 2023, Popravek 1 ODSEC 2023 ter Popravek 2 ODSEC 2023) ostajajo nespremenjena.

Slovenski državni gozdovi d.o.o.