OBRAZEC 1

OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

PONUDBA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

- Predmet javnega naročila: Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice

- Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku v skladu s točko 4.1 Navodil ponudnikom najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 10),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 15 dni od končnega pogodbenega prevzema del v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom predložili garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in bo le-ta izdana v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili kopijo zavarovalne police ali s strani zavarovalnice potrjeno izjavo, ki bo izkazovala zavarovanje opreme in storitev izvajalca, skladno z navedbami v tej točki,

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Datum, kraj:

Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 2

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo v postopku javnega naročila »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice«, skladno s točko 1.7. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

- ESPD obrazec

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja,  navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še 
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU, NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

OBRAZEC 2.1

OBRAZEC 2.1

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

OBRAZEC 3

## IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 3.1

OBRAZEC 3.1

## PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 4.1

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

# Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

# Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

OBRAZEC 5

Pogodbeni stranki:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

ki jih zastopata generalni direktor Aleksander Brunčko in direktor mag. Damjan Seme

Matična številka:	5044286

Identifikacijska številka za DDV:	SI96254459

(v nadaljevanju naročnik)

in

_____________________(naziv podjetja)

________________________________ (naslov podjetja)

ki ga zastopa ___________________________

Matična številka:	______________

Identifikacijska številka za DDV:	SI____________

(v nadaljevanju izvajalec)

sklepata

pogodbo št. _____________________

o izvedbi javnega naročila

Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice

- Uvodne določbe

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), v  nadaljevanju ZJN-3, za izgradnjo mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) in ponudba izvajalca št. ……………………. z dne ………………….. sta sestavna dela te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

Izvajalec je bil v postopku izvedbe javnega naročila seznanjen in se s podpisom pogodbe izrecno strinja z:

- naročnik mora pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi pridobiti gradbeno dovoljenje in je za pridobitev le tega že začel vse potrebne postopke,

- pravočasna izvedba del po tej pogodbi je za naročnika pomembna, zaradi tega se izvaja javno naročilo oz. sklepa ta pogodba v času, ko je pridobitev gradbenega dovoljenja še v teku,

- v primeru, da naročnik ne pridobi gradbenega dovoljenja, ta pogodba ne stopi v veljavo oz. se šteje, kot da sploh ni bila sklenjena,

- izvajalec zaradi tega nima pravice od naročnika terjati kakršnegakoli povračila škode (ali odškodnine) za stroške, ki jih je imel s postopkom javnega naročila ali sklenitvijo te pogodbe ali zaradi neizvedbe del po tej pogodbi.

Naročnik bo izvajalca takoj oz. najkasneje v 3 delovnih dneh obvestil o pridobitvi gradbenega dovoljenja. Od dneva, ko izvajalec prejme obvestilo, se šteje pogodba za sklenjeno.

V primeru, da naročnik pridobi gradbeno dovoljenje pred podpisom te pogodbe, bo izvajalca o tem obvestil.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

- Predmet in obseg pogodbe

Predmet pogodbe je izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo izvajalca, ki sta sestavna dela te pogodbe.

Gre za drugi sklop v okviru projekta izgradnje mHE Pesnica. V predhodnem sklopu se izvedejo gradbena dela, v sklopih, ki sledijo predmetnemu, pa še dobava in vgradnja hidromehanske opreme ter dobava in vgradnja elektro opreme. Predhodni in naslednji sklopi niso predmet te pogodbe.

(Opcija, v kolikor se naročnik za to odloči:

Predmet pogodbe je tudi dobava naslednjih rezervnih delov: (navede se, katerih))

Natančen pogodbeni obseg del, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbi izvajalca in predračunu, ki so sestavni del pogodbe.

Vse s pogodbo prevzete  obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Pogodbena cena

Skupna pogodbena cena za obseg del iz 2. člena te pogodbe je ocenjena in znaša:

€

+22% DDV:					€

Skupaj z DDV:				€

(z besedo: ……………………………….evrov in  ….. /100)

Podrobnosti pogodbene cene s cenami na enoto mere so navedene v predračunu oz. ponudbi izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del DDP lokacija izgradnje mHE Pesnica (Incoterms 2010).

V pogodbeno ceno je zajeto tudi naslednje:

- vsa pripravljalna in zaključna dela, ki niso zajeta v Predračunu

- vsi varovalni in delovni odri

- ukrepi in zaščita gradbišča v času visokih vod

- izdelava geodetskega načrta s posnetkom agregata.

Cene na enoto mere so fiksne v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Za kasnejše obdobje za cene velja valorizacija denarnih obveznosti in sicer se kot podlaga zanjo uporabi skupni indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz prejšnjega odstavka, se lahko prvič izvede:

- po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

- ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja dogovorjenega indeksa cen.

Povišanje denarnih obveznosti na zgoraj opisan način se lahko prizna na predlog izvajalca.

Določbe tega člena, ki vsebujejo valorizacijo denarnih obveznosti, se lahko smiselno uporabljajo tudi za znižanje denarnih obveznosti, ki se lahko prizna na predlog naročnika.

Za valorizacijo denarnih obveznosti bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.

V cenah po enoti mere so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del, vključno s prevozom in porabljenim časom in vsi ostali stroški po zahtevah iz razpisnih pogojev, ki so sestavni del te pogodbe. Dela se bodo obračunala skladno s predračunom po dejansko opravljenih količinah.

Naročnik ima v času izvajanja pogodbenih del pravico zmanjšati pogodbeni obseg del. Izvajalec v primeru zmanjšanja pogodbenega obsega del nima pravice uveljavljati kakršnihkoli stroškov, s čimer se izvajalec izrecno strinja.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

Predhodno pisno odobrena več dela, to je dela, ki presegajo količino pogodbeno dogovorjenih del, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del, po cenah za enoto mere iz predračuna.

Med izvajanjem pogodbe se lahko pojavijo potrebe po dodatnih nepredvidenih delih, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v predračunu. Nepredvidena dela (storitve in dobave) so tista dela, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Izvedba le-teh ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe.

S strani naročnika predhodno pisno odobrena in potrjena nepredvidena dela, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti in bi jih bilo potrebno izvršiti zaradi nemotene in kvalitetne izvršitve pogodbe, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del. Za morebitna nepredvidena dela mora izvajalec naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih del.

Skladno s predračunom so v pogodbeni ceni že zajeta nepredvidena dela pri montaži v višini 10 % pogodbene cene vseh montažnih del. V kolikor potreba po nepredvidenih delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od navedenih, se pogodbena cena ustrezno zmanjša.

Če bi nepredvidena dela znašala več kot navedeno, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, v času veljavnosti le-te na podlagi prvega odstavka 95. člena.

- Obračun in plačilo izvedenih del

Izvršene dobave in izvedena dela bo izvajalec obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na osnovi dejansko izvršenih količin dobav/storitev v skladu s predračunom in dnevnikom izvajanja del, ki ga mora izvajalec ažurno voditi.

Izvajalec lahko obračuna le tista izvedena pogodbena dela, ki jih je predhodno potrdil nadzornik naročnika. Nadzornik naročnika je dolžan količine v knjigi obračunskih izmer pregledati in potrditi do zadnjega dne v mesecu za posamezni mesec, če pa je ta dan dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

Po zaključku vseh pogodbenih del in izdelanem končnem obračunu bo izvajalec izstavil končno situacijo.

Iz situacije mora biti razvidno:

- Neto vrednost dobav in izvedenih del - količina, cena in vrednost (kumulativno in mesečno)

- DDV po 76. a členu ZDDV-1 oz. 22% DDV

- Skupaj znesek za plačilo (I. + II.)

- Zadržani znesek (5 % od I.)

- Znesek za plačilo (III. – IV.)

Situacije morajo biti izdane v skladu z določili 82. člena Zakona o DDV. Na situaciji je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: __________________.

Izvajalec mora izstaviti situacije v 2 (dveh) izvodih in jih naročniku dostaviti najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec bo situacije, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

- v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

- v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

- v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik situacijo prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko situacije.

V kolikor naročnik situacije z vsemi zahtevanimi in potrebnimi prilogami ne bo prejel v zgoraj navedenem roku, ima pravico za vsak koledarski dan zamude izvajalcu odbiti od zneska situacije, ki zamuja, 0,5 % celotne vrednosti le-tega. Naročnik za znesek kazni za nepravočasno dostavo situacije izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od zneska, ki ga mora plačati izvajalcu.

Naročnik je upravičen pisno ugovarjati predloženi situaciji v roku 10 dni od datuma prejema situacije. V kolikor naročnik ali nadzornik ugotovi v začasni situaciji napake ali napačne navedbe, jo zavrne, izvajalec pa je dolžan izstaviti novo situacijo. Rok plačila prične teči od prejema novo izdane situacije.

Izvajalec bo obračunal izvedena dela v 100 % vrednosti izvršenih del.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik plačeval situacije na naslednji način:

• 95 % zneska na osnovi izstavljenih mesečnih situacij,

• 5 % zneska (zadržani znesek) v roku 45 dni od datuma prejema pisnega zahtevka za plačilo zadržanega zneska, izdanega po uspešno končanem pisnem prevzemu del.

Pogoj za plačilo končne situacije je uspešno izveden pogodbeni prevzem del in  prejem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Pisnemu zahtevku za plačilo mora izvajalec priložiti kopijo potrdila o  prevzemu, ki je predmet pogodbenega prevzema. Naročniku za zadržani znesek ni potrebno plačati nobenih obresti.

Naročnik bo začasne in končno situacijo poravnal z nakazili na račun izvajalca (oziroma podizvajalca) v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljene izvajalčeve situacije z ustrezno priloženo dokumentacijo oziroma bo svoje obveznosti do izvajalca oz. podizvajalca poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug, sporazumno dogovorjen način.

Naročnik si lahko za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta, s čimer predhodno obvesti izvajalca.

V primeru, da naročnik ne plača pravilno izstavljene situacije za izvedena dela po tej pogodbi v roku iz tega člena, ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila..

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s 7. členom te pogodbe.

- Pogodbeni rok

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel najkasneje v rokih, kot izhajajo iz nadaljevanja predmetnega člena pogodbe.

Izvajalec z deli prične po naročnikovi uvedbi v delo (predvidoma januarja 2023), kar se ugotovi zapisniško in evidentira v gradbenem dnevniku.

Uvedba v delo se izvede tako, da:

- naročnik izvajalcu preda vso potrebno dokumentacijo (DGD in varnostni načrt),

- naročnik izvajalcu zagotovi nemoten dostop do zemljišča,

- naročnik pisno obvesti izvajalca o pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Roki za izvedbo pričnejo teči od dneva uvedbe v delo in sicer:

- izvedbeno projektiranje: 1 mesec od dneva uvedbe v delo z dobavo delavniške dokumentacije naročniku

- dobava in montaža varnostne zapornice na gradbišče: 4 mesece od uvedbe v delo

- dobava in montaža agregata (turbina, multiplikator, generator): 5 mesecev od uvedbe v delo

- zagon elektrarne se izvede, ko so končana dela po vseh LOTih in ga je potrebno izvesti najkasneje do 30.10.2023.

(Opcija, v kolikor se naročnik za to odloči:

Po predaji elektrarne naročniku bo izvajalec izvajal tudi garancijsko vzdrževanje agregata in/ali varnostne zapornice skladno z garancijskimi pogoji proizvajalca opreme za celotno proizvajalčevo garancijsko dobo, ki znaša ___ mesecev.)

Zgoraj navedeni roki so okvirni. Pogodbeni stranki bosta natančneje roke posebej dogovorili. Izvajalec mora naročniku v petih (5) dneh po sklenitvi pogodbe v pregled, uskladitev in potrditev poslati podroben terminski plan izvedbe del. Le-ta po uskladitvi in potrditvi postane sestavni del te pogodbe ter roki v planu postanejo pogodbeni roki.

Izvajalec bo moral z naročnikom izvedbo pogodbenih obveznosti sproti dogovarjati in prilagajati izvedbi ostalih del, ki niso predmet te pogodbe in ki bodo na objektu sočasno potekala.

Če izvajalec ne bi mogel izvajati del neprekinjeno zaradi razlogov, navedenih v 25. členu te pogodbe, bosta pogodbeni stranki utemeljenost razlogov zapisniško ugotovili. Izvajalec mora najmanj 15 dni pred iztekom posameznega pogodbenega roka naročnika pisno obvestiti o razlogih za morebitno zamudo oz. za nemožnost izpolnitve pogodbe v dogovorjenem pogodbenem roku.

Za čas prekinitve pogodbenih del iz utemeljenih razlogov, se lahko rok za izvedbo del sporazumno podaljša za toliko dni, kot so trajale okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

Naročnik si pridrži pravico do podaljšanja roka za pričetek in zaključek del, v kolikor zaradi razloga na strani naročnika pride do zamika predvidenega začetka del, prekinitve izvajanja del na zahtevo naročnika, če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo; če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, katerih naročnik ni mogel predvideti, nastalih po sklenitvi pogodbe, sklenjene na osnovi tega naročila, podaljša/skrajša rok izvedbe (velja za vmesne, fazne roke kot tudi končni rok izvedbe) naročila z izvajalcem, spremeni plačilne roke in podobno.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, podaljša/skrajša rok izvedbe pogodbe z izvajalcem.

Izvajalec in naročnik se lahko zaradi nastopa okoliščin iz tega člena pogodbe dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmeta javnega naročila, kar ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe skladno z določbo 95. člena ZJN-3.

Zgoraj navedeno spremembo naročnik izvede v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko:

- so vsa dela zaključena,

- je predana vsa s pogodbo dogovorjena dokumentacija,

- je izvedeno šolanje naročnika oz. njegovih zaposlenih ter

- je opravljen prevzem vseh pogodbenih del.

- Pogodbena kazen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov za katere je odgovoren, ne dokonča pogodbenih del v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. z deli ne prične v dogovorjenih terminih, mora naročniku plačati pogodbeno kazen.

Izvajalec je za vsak dan zamude dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za pogodbeni rok kazen v višini 0,5% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna upoštevaje skupno število dni zamude.

Naročnik pogodbeno kazen zaradi izvajalčeve zamude obračuna tako, da izvajalcu izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode.

Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

2. Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci.

| Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel | Naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR | Predmet, količina, cena, kraj in rok izvedbe del | Zahtevano neposredno plačilo DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z ZJN-3, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Obveznosti pogodbenih strank

Glavne obveznosti izvajalca so:

- izvesti vsa prevzeta dela strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, po tehničnih predpisih, standardih in normativih ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije,

- izvršiti pogodbena dela gospodarno in v korist naročnika,

- urediti gradbišče v skladu z varnostnim načrtom,

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po krivdi izvajalca zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala,

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- tekom izvedbe del voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. št.  55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bo ta pravilnik nadomestil,

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik,

- izvajalec je odgovoren za izvajanje dela in varovanje okolja v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zahtevami naročnika; v primeru, da je škoda na področju varovanja okolja posledica del izvajalca, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati škodo,

- pred samo vgradnjo opreme naročniku in nadzoru dostaviti izjave o skladnosti oz. izjave o lastnosti ali druge dokumente, s katerimi dokazuje skladnost opreme, naprav in materialov s slovensko in evropsko zakonodajo,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani za ta objekt tako dobro in pod pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe,

- pri izvedbi del upoštevati vse zahteve iz priloge III. Tehnične specifikacije,

- upoštevati v skladu s pogodbeno dokumentacijo zahteve in navodila naročnika,

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez,

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe,

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik, predstavnik naročnika in nadzorni organi,

- omogočiti naročniku stalen nadzor nad deli in kontrolo nad kvaliteto izvedenih del,

- ves čas izvajanja del sodelovati s predstavniki naročnika za nadzor,

- v primeru morebitnih zastojev ali zamud, ki vplivajo na rok izvedbe, pravočasno obvestiti naročnika,

- zagotoviti pridobitev soglasja naročnika za vsakega novega poddobavitelja in/ali podizvajalca, razen za tiste, ki so navedeni v ponudbi in odobreni s pogodbo,

- redno dostavljati poročila o napredovanju del,

- na osnovi tehtnega razloga in pisne zahteve naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta,

- zagotoviti, da bodo dela po tej pogodbi izvajali le ustrezno usposobljeni delavci,

- dela izvajati v delovnem času naročnika od 7.00 do 15.00 ure in po dogovoru tudi do 22.00 ure,

- izmed svojih delavcev določiti vodjo gradbišča in odgovornega delavca za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med vsemi izvajalci na gradbišču, ki sta lahko tudi v eni osebi,

- po zaključku del pospraviti delovišče in odstraniti vse morebitne odpadke skladno z zakonodajo,

- zagotoviti prisotnost vodje montažnih del na objektu,

- poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih del povzročil naročniku ali tretjim osebam,

- v času izvedbe del nositi vso odgovornost za kakršnokoli poškodovanje obstoječe opreme ali premoženja naročnika, poškodovanje nove opreme ali rezervnih delov, razen če je za uničenje ali poškodovanje odgovoren naročnik; odgovornost za uničenje nosi izvajalec do končnega prevzema vseh del in/ali opreme s strani naročnika,

- upoštevati navodila naročnika, predpise in varnostne ukrepe,

- najkasneje ob podpisu prevzemnega zapisnika izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišče in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in te stroške poplača iz zadržanega zneska.

Izvajalčeve obveznosti iz tega člena in obseg del, ki jih izvaja izvajalec iz 2. člena te pogodbe, se ne izključujejo.

V primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev.

Obveznosti naročnika so:

- sodelovati z izvajalcem na način, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje pogodbene obveznosti,

- tekom izvajanja del zagotavljati vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del, tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih,

- v skladu z veljavno zakonodajo imenovati gradbeni nadzor in izvajalcu sporočiti ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali pogodbene cene. Za tako spremembo mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika,

- zagotoviti nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti.

- Dokumentacija

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati dokumentacijo v vsebini, rokih, kvaliteti in obsegu, kot je to navedeno v prilogi III. Tehnične specifikacije - Tehnični opis s tehničnimi podatki. V skladu s to prilogo se izvede tudi obračun dokumentacije.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikovi pogodbeni predstavniki za dela po tej pogodbi so:

Skrbnik pogodbe: mag. Aleš Kirbiš, e-naslov: ales.kirbis@dem.si, tel: 02 3005 588

Nadzornik za elektro področje: Andrej Krošel, e-naslov: andrej.krosel@dem.si, tel: 02 3005 591

Nadzornik za strojno področje: Gregor Stich, e-naslov: gregor.stich@dem.si, tel: 02 3005 292

Nadzornik za gradbeno področje: Iztok Šišernik, e-naslov: iztok.sisernik@dem.si, tel: 02 3005 178

Naročnikovi predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikovi predstavniki sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

________________________.

e-naslov:…

GSM:…

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

- Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene, poslane po pošti ali po elektronski pošti, ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

- nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;

- izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;

- izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo. Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

- Meritve, preizkusi in zagon

Med izdelavo, montažo in zagonom bo izvajalec vršil meritve in preizkuse na strojni opremi.

Neposredno po zaključku montaže opreme po tej pogodbi za LOT TG in opravljenih vseh ostalih delih po LOTu A, LOTu E in LOTu HMO, ki niso predmet te pogodbe, sledi zagon postrojenja. Med zagonom izdelata pogodbeni stranki zapisnik o zagonu, ki ga podpišeta obe strani. Če se ugotovijo manjše pomanjkljivosti, ki jih med zagonom ni bilo mogoče odpraviti, a le te ne vplivajo na funkcionalnost postrojenja, jih mora izvajalec odpraviti v roku 14 delovnih dni. Če pa so ugotovljene pomanjkljivosti, ki vplivajo na funkcionalnost postrojenja, se lahko obratovanje prične šele po njihovi odpravi.

Podrobna opredelitev meritev, preizkusov in zagona je navedena v prilogi III. Tehnične specifikacije - Tehnični opis s tehničnimi podatki.

- Poskusno obratovanje in usposabljanje

Po zaključenih preizkusih in zagonu agregata ter predaji tehnične in dokazne dokumentacije, bo agregat predan naročniku v poskusno obratovanje. V času poskusnega obratovanja  je izvajalec dolžan opraviti tudi usposabljanje naročnikovega osebja za upravljanje in vzdrževanje opreme, ki je predmet te pogodbe. Usposabljanje se opravi na lokaciji vgradnje in/ali v prostorih naročnika. Predvideno je usposabljanje za do 15 oseb naročnika.

Poskusno obratovanje opreme mHE Pesnica bo trajalo minimalno 30 koledarskih dni od uspešno končanih pred-zagonskih in zagonskih preizkusov.

Šele po uspešno opravljenem zagonu in izvedenem poskusnem obratovanju, odpravi vseh nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predaji vse potrebne dokumentacije, obstajajo razlogi za predajo objekta naročniku.

- Pogodbeni prevzem del in prehod rizika za poškodbe

Ob dokončanju vseh pogodbenih del izvajalec pisno obvesti naročnika, da so pogodbena dela zaključena. Pogodbeni prevzem del (opreme in izvedenih storitev) se izvede po uspešno  izvedenem poskusnem obratovanju na osnovi pisnega potrdila o prevzemu, ki ga izstavi naročnik. Potrdilo o prevzemu podpišeta pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank.

Z datumom podpisa prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank preidejo vsi riziki za poškodbe na opremi z izvajalca na naročnika.

Po uspešnem prevzemu izvajalec naročniku preda finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- Kvaliteta dela in garancija

Vsa dela morajo biti izvršena pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), po pravilih stroke, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške in škodo, nastalo kot posledica svojega nekvalitetnega, nepravilnega ali nestrokovnega dela. Nadzornik naročnika oz. njegov nadzorni organ bo o tem izdelal zapisnik in en izvod izročil izvajalcu.  Naročnik mora izvajalca pisno obvestiti o ugotovljenih vidnih pomanjkljivostih oziroma o neustrezno opravljenih delih z izročitvijo zapisnika v 7 delovnih dneh (oziroma takoj, ko je to mogoče glede na naravo napake) od dneva prevzema objekta oz. od dneva ugotovitve pomanjkljivosti. Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu preveriti upravičenost reklamacije.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Izvajalec je dolžan najkasneje pred podpisom prevzemnega zapisnika izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Minimalni garancijski rok za dobavljeno opremo, montažna dela in ostale storitve po pogodbi je dve (2)  leti od dneva pogodbenega prevzema del v skladu s 14. členom te pogodbe.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala. Za odpravljene napake začne ponovno teči garancijski rok, naveden v tem členu.

Izvajalec ne jamči za napake, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali nezadostnega vzdrževanja naročnika.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga v pisnem pozivu k odpravi pomanjkljivosti določi naročnik, ima naročnik pravico do izbire drugega izvajalca za odpravo pomanjkljivosti, vendar na stroške pogodbenega izvajalca.

- Zavarovanje splošne odgovornosti in objekta v gradnji

Izvajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predložiti kopijo zavarovalne police ali s strani zavarovalnice potrjeno izjavo, ki bo veljala za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in bo izkazovala, da ima izvajalec zavarovano odgovornost za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med transportom ali izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku, v višini skupne zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 €.

Škodo, ki bi nastala naročniku, zavarovalnica izplača naročniku oz. v skladu z njegovo pisno izjavo o načinu plačila škode.

Izvajalec je dolžan izvršiti tudi zavarovanje objekta v gradnji, ki krije uničenje, poškodovanje ali odtujitev zavarovanih stvari na gradbišču v času izvajanja del. Pri tem je izvajalec dolžan naročniku pred začetkom izvajanja del izročiti kopije zavarovalnih polic.

- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5 odstotkov (5 %) od skupne pogodbene cene brez DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.  V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko ustrezno znižuje glede na posamezne pogodbene prevzeme.

- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni od končnega pogodbenega prevzema del naročniku predložiti garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in sicer za obdobje dveh let v višini pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene cene z DDV, ki je predmet pogodbenega prevzema.

Roki trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši, kot je najdaljši garancijski rok, določen v pogodbi. To torej pomeni, da v kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijskem roku vnovči v primeru, da izvajalec ne izpolni oziroma ne izpolni v celoti svojih garancijskih obveznosti, kot so opredeljene v tej pogodbi, zlasti v naslednjih primerih:

- če izvajalec ne odpravi pravočasno napak v času garancije oziroma jamčevanja za napake, ali

- če izvajalec obveznosti iz naslova garancije oziroma jamčevanja za napake ne opravlja v skladu s pogodbo o izvedbi javnega naročila, ali

- če naročnik odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila ali uveljavlja druge pravice zaradi kršitev na strani izvajalca.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, če naročniku izroči nepreklicno finančno zavarovanje banke/zavarovalnice, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v 5 (petih) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi garancija.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku po vsebini ne sme odstopati od vzorca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti garancije za odpravo napak. V primeru, da Izvajalec ne predloži naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

Za izvedbo del predmeta javnega naročila je izdelan Varnostni načrt. Izvajalec in podizvajalci morajo dela izvajati v skladu z Varnostnim načrtom, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Izvajalec izjavlja:

- da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje.

- da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo:

- veljavno pogodbo o zaposlitvi,

- dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu,

- dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

- dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal,

- delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.

- da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

- da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo.

Pristojni delavec naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe.

Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci.

Če pristojni delavec naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo.

- Varovanje okolja

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen, da ima družba DEM vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015 in so mu poznane zahteve standarda, ki se nanašajo na okolje,

- bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju.

- prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del.

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja te pogodbe dosledno upoštevati vse veljavne predpise s področja varovanja okolja. V kolikor bi zaradi kršitve predpisov s področja varovanja okolja, ki bi bile posledica izvajalčevega ravnanja ali opustitve, naročnik utrpel kakršnokoli škodo, vključno s plačilom globe ali denarne kazni, se izvajalec zaveže to škodo naročniku v celoti povrniti. V takšnem primeru ima naročnik na podlagi tega pogodbenega določila samostojen zahtevek/terjatev do izvajalca. Izvajalec je dolžan takšno terjatev, na podlagi izstavljenega računa, poravnati v roku 8 dni od izdaje računa.

- Zaupnost podatkov

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren  za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje  podatkov in informacij tretjim oseba brez izrecnega pisnega soglasja naročnika.

Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

- Odstop od pogodbe

Naročnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom, če izvajalec del ne izvaja strokovno in skladno s pogodbo.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu le tista dela, ki so bila dejansko strokovno izvedena, potrjena s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca. Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Višja sila

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Naročnik bi kot izjemne okoliščine upošteval potres in pojav visokih vod, kar bi zaradi varnosti onemogočalo ali preprečevalo izvajalcu delo.

Neugodne vremenske razmere niso opravičljiv razlog za neizpolnitev ali zamudo razen v primeru, da so vremenske razmere takšne, ki izvajalcu delo v celoti onemogočajo.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Zakoni in predpisi

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde, ki so navedeni v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore, ki bi izvirali ali bili v zvezi s to pogodbo, reševati sporazumno. V primeru, da po mirni poti ne razrešita nastalih nesoglasij, pa je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- Spremembe in dopolnitve pogodbe

Za spremembe in dopolnitve te pogodbe se upošteva 95. člen ZJN-3.

Morebitne dopolnitve ali spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

Dogovor o obličnosti velja tudi za vso, na podlagi te pogodbe obvezno medsebojno komunikacijo strank. V primeru, ko je zaradi nujnosti podano ustno sporočilo, ga je takoj potrebno pisno potrditi, ne glede na to katera stranka je sporočilo dala.

- Posebna določila

Vsa sporazumevanja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo opravljena v slovenskem jeziku.

Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z razpisno dokumentacijo izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tem členu. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Pogodba

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- Tehnične specifikacije s prilogami

- Predračun

- Ponudba izvajalca

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vsi zakoniti zastopniki obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo s prejemom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvijo odložnega pogoja iz 1. člena te pogodbe.

Pogodba velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je sklenjena skladno s Splošnimi nabavnimi pogoji družb skupine HSE, ki so objavljeni na spletni strani https://www.dem.si/sl/b2b/dobavitelji. V primeru razhajanj med določili te pogodbe in objavljenimi splošnimi nabavnimi pogoji, obveljajo določila te pogodbe.

V primeru sprememb in dopolnitev pogodbe stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

Maribor, dne ……………………	……………………, dne ……………

Podpis 	Podpis

za in v imenu naročnika:	za in v imenu izvajalca:

…………………………	…………………………

Aleksander Brunčko,	(ime in priimek),

generalni direktor		(naziv)

…………………………

mag. Damjan Seme,

direktor

OBRAZEC 6

OBRAZEC 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice« izjavljamo in jamčimo, da:

### smo v obdobju zadnjih deset (10) let pred rokom za prejem ponudb uspešno in v dogovorjenih rokih dobavili in spustili v pogon vsaj dva (2) agregata za hidroelektrarno, turbinske moči vsakega vsaj 250 kW, v vrednosti vsaj 100.000,00 € brez DDV za posamezni agregat in jih uspešno zaključili.

| Zap. št. | Referenčni naročnik | Referenčni objekt Vrsta del Turbinska moč posameznega agregata (kW) | Datum zaključka projekta | Vrednost del za posamezni agregat brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                                         ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 7

OBRAZEC 7

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (vrsta del): …………………………………………………………………………………………….

Pri referenčnem objektu:

………………………………………………………………………………………………………………..

Turbinska moč posameznega agregata v kW:     ………………

Datum zaključka projekta: …………………………..

Vrednost del za posamezni agregat brez DDV: …………………………..

Kratek opis izvedenih del:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA: Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

OBRAZEC 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice« izjavljamo in jamčimo, da:

- Razpolagamo z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo dela tudi dejansko izvajali in sicer:

Razpolagamo z najmanj eno osebo – pooblaščenim inženirjem (PI) ali vodjo del (VD) strojne stroke, kot to določa gradbeni zakon (GZ-1), ki v zadnjih 10 (desetih) letih pred rokom za prejem ponudb izkazuje najmanj 2 (dve) potrjeni referenci kot vodja del pri montaži in spuščanju v pogon strojne opreme in turbine na hidroenergetskih objektih nazivne moči vsaj 250 kW za posamezno referenco.

Pooblaščeni inženir oz. vodja del je vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali v kateri drug poklicni register države članice, v kateri je registriran gospodarski subjekt.

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), Smer in stopnja izobrazbe | Referenčni objekt Vrsta del Naročnik/investitor referenčnega posla | Nazivna moč hidroenergetskega objekta (kW) Datum končanja del | Vpis v IZS (v imenik pooblaščenih inženirjev), Identifikacijska št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

- Posedujemo ali se sklicujemo na kapacitete drugih gospodarskih subjektov za ustrezne tovarniške prostore, opremljene z ustreznimi stroji in delovno opremo za izvedbo javnega naročila, ki v celoti ustrezajo zahtevam naročnika iz naročnikovega opisa v »III. Tehnične specifikacije« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                                         ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 9

OBRAZEC 9

POTRDILO KADROVSKIH REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)		_________________________

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

Ime		_________________________

Priimek	_________________________

v obdobju od  ………………………………..  do  ………………………

pri nas izvajala naslednja dela (kratek opis izvedbe del):

Podatki o referenčnem objektu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ___________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: ___________________

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference. Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev.

Samo v primeru nominacije tujega pooblaščenega inženirja za tem obrazcem ponudnik predloži fotokopijo potrdila o vpisu v poklicni register države članice, v kateri je registriran gospodarski subjekt z lastno izjavo o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije za imenovanega pooblaščenega inženirja, v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije.

| OBRAZEC 10 OBRAZEC 10 |  |
| --- | --- |

### Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													 	(žig in podpis)

| OBRAZEC 11 OBRAZEC 11 |  |
| --- | --- |

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC 12

OBRAZEC 12

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Izgradnja mHE Pesnica LOT TG – dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice

- Naziv gospodarskega subjekta:

- PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Skupna ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Cene vključujejo vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila, vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in druge dajatve (razen DDV).

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe. For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.