NAVODILA OBČINAM

SODELUJOČIM PRI IZVAJANJU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Celje, september 2022

KAZALO

1.	SPLOŠNO	3

2.	INFORMIRANJE, OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE	5

3.	UPOŠTEVANJE KONCEPTOV NBS IN DNSH	6

3.1.	Na naravi temelječe rešitve (NBS)	6

3.2.	Načelo, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)	7

3.3.	Izdelava elaborata: Strokovna ocena vplivov na okolje	10

4.	MESEČNA POROČILA	10

5.	JAVNA NAROČILA	10

6.	PRIPRAVA POGODB ZA PRIDOBITEV PRAVICE GRADITI	11

6.1.	Vrste pogodb glede na vsebino	12

6.2.	Postopek priprave, potrditve pogodbe in komunikacija	12

7.	PRILOGE	Napaka! Zaznamek ni definiran.

7.1.	PRILOGA I: Kontrolni seznam za skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno	0

7.2.	PRILOGA II: Dokazila za vsebinsko oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru dela 2 kontrolnega seznama	2

7.3.	Osnutek mesečnega poročila	5

7.4.	Kontrolni list JN	7

7.5.	Pogodba o služnosti – infrastruktura	13

7.6.	Pogodba o služnosti – dostop in uporaba zemljišča za čas gradnje	17

7.7.	Pogodba o služnosti za trajen dostop	21

7.8.	Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice	25

7.9.	Prodajna pogodba	29

7.10.	Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča	33

7.11.	Menjalna pogodba	37

7.12.	Tripartitna pogodba o ustanovitvi služnosti	41

SEZNAM KRATIC

DGD - Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

DIV – Direktorat za vode in investicije

DKOM – Državna revizijska komisija

DNSH – Načelo, da se ne škoduje bistveno

DRSV – Direkcija Republike Slovenije za vode

EK – Evropska komisija

EU – Evropska unija

IZN – Izvedbeni načrt

JN – Javno naročilo

KL – Kontrolna lista

MJU – Ministrstvo za javno upravo

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor

NBS - Na naravi temelječe rešitve

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost

NZPO – Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti

OPVP – Območje pomembnega vpliva poplav

PZI – Projekt za izvedbo

PZR – Projekt za razpis

RS – Republika Slovenija

UL – Uradni list

URSOO – Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

VDJK – Vzdrževalna dela v javno korist

ZJN – Zakon o javnem naročanju

# SPLOŠNO

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želimo ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. Z načrtovanimi ukrepi bomo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Finančna podpora je namenjena predvsem pospešenemu izvajanju trajnostnih reform in naložb, kot je določeno v Uredbi (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

NOO (objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/) je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU. Slovenski NOO bo skupaj z načrti drugih držav članic prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije.

Reforme in naložbe/investicije iz načrta morajo prispevati k doseganju mejnikov in ciljev, določenih v prilogi k Izvedenemu sklepu Sveta in podrobneje opredeljenih v operativnih ureditvah skladno s členom 20(6) Uredbe 2021/241/EU. Ukrepi so umeščeni v šestnajst komponent v okviru štirih razvojnih področij: Zeleni prehod, Digitalna preobrazba, Pametna, trajnostna in vključujoča rast ter Zdravstvo in socialna varnost. Vse reforme in naložbe NOO morajo biti skladne z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (ang. do no significant harm principle – DNSH), šestim okoljskim ciljem v smislu 17. člena Uredbe 2020/582/EU.

Pristojnosti in naloge nosilnega organa, izvajalcev ukrepov in končnih prejemnikov so določene v Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) in podrobneje v Priročniku o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost URSOO (verzija 1.0, april 2022, s spremembami; objavljen na spletni strani URSOO: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/).

Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) nastopa kot izvajalec ukrepov in končni prejemnik na področju komponente Zeleni prehod; Čisto in varno okolje. Cilj komponente je zmanjšati škodljive posledice poplav z izvedbo ukrepov na celotnem državnem ozemlju. Investicije so namenjene celovitemu reševanju območij pomembnega vpliva poplav (OPVP) in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja, vzpostavitev in ohranjanje razlivnih površin, zaščito gosto poseljenih območij s protipoplavnimi ukrepi kjer zadrževanje ni možno, ureditvijo vodotokov s širitvijo pretočnih profilov, zamenjavo hidravlično neustreznih premostitev in drugo. Pri načrtovanju posameznih investicij bosta v največji možni meri upoštevana koncept »na naravi temelječih rešitev« (NBS) ter princip »da se ne škoduje bistveno« (DNSH), ki bosta tudi glavni predmet preverjanja izvajanja te komponente NOO s strani Evropske komisije (EK). Ukrepi morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve.

Nabor ukrepov je bil izdelan na osnovi noveliranega Načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti (NZPO), ki je bil pripravljen na MOP, Direktoratu za vode in investicije (DVI). V okviru novelacije NZPO je MOP-DVI predhodno pozval vse občine v Sloveniji, da posredujejo pobude oz. svoj nabor projektov zaščite pred poplavami. Seznam je bil na DRSV strokovno pregledan. Pripravljen je bil nabor prioritetnih celovitih ukrepov, ki bodo zagotovili največji učinek na poplavno varnost, se nahajajo na območju pomembnega vpliva poplav (OPVP) ali imajo nanj pomemben vpliv ter so z ustreznimi prostorskimi akti umeščeni v prostor. Nabor je bil s strani MOP tudi potrjen.

DRSV se je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) odločila, da bo projekte zmanjšanja poplavne ogroženosti iz NOO izvajala v partnerstvu z občinami s sklenitvijo sporazumov.

Na podlagi sklenjenih sporazumov bo DRSV:

- pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj;

- pregledala oz. recenzirala projektno dokumentacijo;

- izvedla razpis za izvajalce del in inženirje-nadzornike;

- vodila izvedbo investicije do zaključka;

- poročala pristojnim organom o poteku investicij.

DRSV kot investitor ukrepa bo tudi izdelala investicijsko dokumentacijo.

Občine so se s podpisom sporazuma obvezale, da:

- izdelajo vso potrebno tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi potrjene projektne naloge s strani DRSV;

- pridobijo pravico graditi in pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki bo glasilo na investitorja (DRSV) v zahtevanem roku;

- mesečno pisno poročajo o napredku priprave dokumentacije in gradbenega dovoljenja za investicijo.

Pogodbe, ki bodo izkazovale pravico graditi (prodajna pogodba, pogodba o stavbni pravici, služnostna pogodba) bodo sklenjene na ime investitorja (DRSV), skladno s sporazumom pa bo plačnik kupnine in nadomestila za stavbno/služnostno pravico občina. Občina bo kupnine in nadomestila dobila povrnjena po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Če gradbeno dovoljenje ne bo pridobljeno v roku, bodo odkupljena zemljišča, ki jih država zaradi neizvedbe projekta ne bo potrebovala, prenesena v last občine. Za tista zemljišča, za katera bo ugotovljeno, da so pomembna za upravljanje z vodami pa bo, ne glede na pridobitev gradbenega dovoljenja, občini povrnila kupnino. Po analogiji bo enak princip zasledovan tudi pri stavbnih pravicah in služnostih.

S sporazumom je podana tudi zahteva, da morajo biti gradbena dovoljenja za predvidene ukrepe pridobljena do konca junija 2023. Roka ni mogoče spreminjati. Rok za izvedbo projektov je do konca leta 2025.

Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo DRSV na podlagi pogodbe o financiranju investicije občini povrnila stroške priprave projektne dokumentacije. V kolikor občina ne bo zagotovila pravnomočnega gradbenega dovoljenja do navedenega roka, bo DRSV odstopila od izvedbe predmeta sporazuma. V tem primeru občina ne bo upravičena do povrnitve stroškov priprave projektne dokumentacije.

DRSV bo izvedbo vseh postopkov kontrolirala in spremljala. V sklopu preverjanj se bodo upoštevali vsi obstoječi postopki preverjanj po nacionalni zakonodaji, vzpostavljeni za sredstva državnega proračuna ter priročniki in navodila vezani na izvajanje NOO (Priročnik o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost, Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost...).

Predmetna navodila so namenjena občinam, ki z DRSV sodelujejo pri izvajanju NOO. Z željo po usklajenem in pravilnem izvajanju načrta so zbrane informacije in ključni poudarki o načinu komuniciranja, mesečnem poročanju, izvedbi javnih naročil, elementih zelenega prehoda, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju investicij ter o vsebini in obliki pogodb za pridobitev pravice graditi. V prilogah so navodilom priloženi kontrolni listi in obrazci pogodb.

Vprašanja vezana na izvajanje projektov NOO lahko pošljete na elektronski naslov: info.drsv-NOO@gov.si.

# INFORMIRANJE, OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE

Skladno z Navodili za informiranje, obveščanje in komuniciranje, ki so del Priročnika o načinu izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost, so vsi udeleženci, ki so vključeni v izvajanje NOO, ne glede na obliko in način sporočanja, zavezani k upoštevanju navodil, uporabi točnih informacij in emblemov, ki so podani v nadaljevanju.

Z namenom predstavitve ciljev NOO udeleženci informirajo, obveščajo in komunicirajo s ciljnimi skupinami, mediji in javnostjo. Vsi udeleženci, ki so vključeni v izvajanje načrta, navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev EU, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem EU in ustrezno izjavo o financiranju z napisom „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov.

Vir financiranja morajo vsi udeleženci izvajanja načrta označevati ves čas trajanja oziroma dokler je viden učinek sredstev posameznega ukrepa ali projekta.

Emblem Evropske unije:

S ciljem prepoznavnosti sredstev mehanizma vsi udeleženci izvajanja načrta navajajo izvor finančnih sredstev, tako, da na vidnem mestu prikažejo emblem Evropske unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“.

Ko je emblem EU prikazan z drugimi logotipi mora biti znak EU prikazan vsaj tako vidno kot drugi logotipi in mora biti vsaj enake velikosti kot največji od drugih logotipov.

Emblem mora ostati razločen in ločen in se ga ne sme spreminjati z dodajanjem drugih vizualnih oznak, blagovnih znamk ali besedila. Poleg emblema se za poudarjanje podpore EU ne sme uporabljati nobena druga vizualna identiteta ali logotip.

Emblem Evropske unije z izjavo o financiranju „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“ je za prenos dostopen v Centru Evropske komisije za prenos vizualnih elementov.

Uporaba drugih logotipov:

Priporočljiva je uporaba logotipa načrta, kjer je to smiselno. Logotip načrta in priročnik za njegovo uporabo sta za prenos dostopna na spletni strani noo.gov.si.

Če se želi poudariti nacionalni prispevek za izvedbo ukrepa ali projekta, koordinacijski organ predlaga uporabo logotipa državne blagovne znamke I feel Slovenija, ki zajame vse deležnike v državi. Logotip se lahko uporabi namesto logotipov posameznih nosilnih organov, izvajalcev ukrepa ipd. Znamka Slovenije, katere skrbnik je Urad vlade za komuniciranje, se uporablja v skladu s Priročnikom znamke Slovenije in Priročnikom celostne grafične podobe znamke Slovenije. Več o uporabi znamke na povezavi.

Emblem(e) je potrebno uporabiti na vseh dokumentih, ki se uporabljajo v zvezi z izvajanjem načrta (razpisi/JN, projektna dokumentacija, vloge, pooblastila, gradiva in obvestila vezana na javne razprave in razgrnitve…).

Udeleženci izvajanja načrta v komunikaciji z mediji in javnostmi (sporočila za javnost, novinarske konference, dogodki, delavnice …) navajajo, da se ukrep ali projekt financira s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega načrta.

V primeru javnih dogodkov: predstavitev, tribun, razprav in podobno, je potrebno prepoznavnost sredstev mehanizma NOO zagotavljati z uporabo plakatov. Pri oblikovanju plakata si lahko končni prejemnik pomaga s spletnim generatorjem, ki ga je za označevanje projektov pripravila EK. V 3. koraku se izbere logotipom EU financiranja: NextGenerationEU in pod logotip partnerja se doda emblem Republike Slovenije. Generator je dostopen na povezavi: https://ec.europa.eu/regional_policy/online-generator/?lang=sl.

# UPOŠTEVANJE KONCEPTOV NBS IN DNSH

Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti, ki so uvrščeni v nabor investicij NOO, morajo poleg zagotavljanja poplavne varnosti čim večjemu številu prebivalcev na območjih OPVP ustrezati konceptu: »na naravi temelječih rešitev« (»nature based solutions«, NBS) ter principu »da se ne škoduje bistveno« šestim okoljskim ciljem v smislu 17. člena Uredbe 2020/582/EU, (»do no significant harm«, DNSH). Upoštevanje navedenih konceptov bo s strani Evropske komisije (EK) glavni predmet preverjanja izvajanja te komponente NOO in bo poleg doseganja mejnikov in ciljev pogoj za pridobivanje evropskih sredstev.

Glede na navedeno je potrebno načeli strogo upoštevati že v začetnih fazah načrtovanja. V primeru, da razpolagamo s predhodno izdelano dokumentacijo, ki navedenih načel izrecno ne obravnava je potrebno v okviru procesa projektiranja načrtovane ukrepe preveriti, uskladiti in po potrebi dopolniti tako, da bosta koncepta v načrtovanem stanju upoštevana in obrazložena.

Zahteve po upoštevanju konceptov NBS in DNSH so v projektni nalogah jasno podane. V primeru, da pri pripravi projektne dokumentacije koncepta ne bosta upoštevana, DRSV v procesu pregleda oz. recenzije le-to ne bo potrdila. Potrjeni bodo samo projekti, ki bodo skladni z zahtevami podanimi v projektnih nalogah. Na občine apeliramo, da na to dejstvo izbrane projektante opozorijo in spremljajo načrtovanje, da do morebitne zavrnitve projektov ne bo prišlo. Za kakršne koli informacije v zvezi s tem smo vedno na voljo. Literatura in povezave do spletnih straneh bodo v kratkem objavljene na spletnih straneh DRSV. Predlagamo pa tudi redno spremljanje spletnih strani URSOO.

Pri načrtovanju projektnih rešitev je potrebno upoštevati tudi splošne smernice DRSV objavljene na spletni strani DRSV: https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/.

Na naravi temelječe rešitve (NBS)

Na naravi temelječe rešitve družbenih izzivov so tiste, ki jih navdihuje in podpira narava, so stroškovno učinkovite, sočasno zagotavljajo okoljske, družbene in ekonomske koristi ter krepijo odpornost. Takšne rešitve preko lokalno prilagojenih, učinkovitih in sistemskih posegov prinesejo več narave ter bolj raznovrstne naravne oblike in procese v mesta, kopenske in morske krajine (Evropska komisija, 2015).

Ukrepi zagotavljanja poplavne varnosti v okviru NOO morajo vsebovati sonaravne in zelene rešitve, skladno s konceptom na naravi temelječih rešitev. Bistvo koncepta NBS je posnemanje in poustvarjanje naravnih rečnih tokov, procesov in krajine ter ustvarjanje pogojev za naravne procese.

Takšni ukrepi so npr.:

- Ohranjanje, poustvarjanje starih in načrtovanje novih mokrišč,

- odpiranje zaprtih profilov vodotokov,

- razširitve rečnega oz. poplavnega prostora,

- vzpostavitev retenzij,

- širitev in podaljševanje rečnih kanalov,

- remodeliranje strug,

- vzpostavitev naravi podobnih rečnih profilov, brežin

- vgrajevanje preusmeritvenih in odklonskih elementov, motilcev toka,

- bioinženirski ukrepi in podobno.

V kolikor izvedba sonaravnih ureditev tehnično ni izvedljiva, mora projektant to v projektni dokumentaciji jasno utemeljiti in načrtovati učinkovite omilitvene ukrepe, s katerimi bo negativen vpliv posega izničen oziroma zmanjšan.

Projektne rešitve, ki izhajajo iz predhodno izdelanih strokovnih podlag, je potrebno v okviru procesa projektiranja preveriti, optimizirati, racionalizirati in uskladiti oz. preprojektirati skladno s konceptom na naravi temelječih rešitev (NBS). V kolikor znotraj načrtovanega območja ni mogoče umestiti ustrezne protipoplavne rešitve, se dodatni sonaravni ukrepi lahko predvidijo tudi gorvodno ali dolvodno.

Skladno s predmetnim načelom je poseganje na vodna in priobalna zemljišča potrebno omejiti na najmanjšo možno mero. Odseki urejanja vodotokov morajo biti čim bolj omejeni. Tam kjer je ureditev struge vodotoka nujna mora biti zasnovana tako, da se omogoči ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Ureditve morajo posnemati stanje naravnih rečnih tokov (razgibanost struge in brežin, naklon brežin, premeščanje plavin, zarast...). Za odseke vodotoka oziroma brežin, kjer ni možno dopustiti erozijske procese, se za proti erozijsko zavarovanje uporabljajo naravni materiali kot so kamen, les in vegetativni materiali. Toge zgradbe niso dopustne. Uporabiti je potrebno moderen sonaraven pristop. Morebitni načrtovani prečni objekti morajo omogočiti prehod vodnih organizmov, obstoječe pa je potrebno preoblikovati tako, da je prehod omogočen. Projektna dokumentacija naj upošteva prodonosnost vodotoka in preveri potrebo po določitvi lokacij(e) zadrževanja proda in plavja.

Spletne povezave do nekaterih vsebin NBS:

- Primeri sonaravnega urejanja površinskih voda (Slovenski center za obnovo vodotokov, Inštitut za

vode RS)

- Nature Based Solutions – Technical Handbook (Unalab)

- Innovating with nature (European Commission)

- Zelena infrastruktura in obvladovanje poplavne ogroženosti v slovenski vodarski praksi (Repnik Mah,

P. (2018). DRSV.)

- Implementing nature-based flood protection. Principles and implementation guidance (World Bank.

2017. Washington, DC: World Bank.)

- Integrating green and gray (Brovder idr. World Bank Group, World Resources Institute)

Načelo, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)

Uredba o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost določa, da noben ukrep v načrtu za okrevanje in odpornost ne bi smel privesti do bistvene škode okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnimi smernicami za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ (UL EU št. C58/01 z dne 18.2.2021).

Skladno z navedeno uredbo in tehničnimi smernicami je potrebno pri načrtovanju upoštevati, da projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov, ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje), ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, da bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva, da ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla in ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

V okviru ocene skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, je treba obravnavati vse ukrepe. Za ukrepe, ki nimajo predvidljivega vpliva na vse ali nekatere od šestih okoljskih ciljev oz. je ta vpliv nepomemben je lahko ta ocena poenostavljena. V tem primeru se lahko predloži kratka utemeljitev za navedene okoljske cilje in vsebinsko oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, usmerijo v okoljske cilje, na katere bi lahko ukrepi bistveno vplivali.

Kako naj v svojih načrtih konkretno prikažemo, da so ukrepi skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno?

Komisija je pripravila kontrolni seznam (glej Prilogo I) za pomoč pri analizi, kako je vsak ukrep povezan z načelom, da se ne škoduje bistveno v skladu z merili določenimi v uredbi o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost.

Odgovori na vprašanja s kontrolnega seznama se vključijo v načrt za okrevanje in odpornost kot del opisa vsakega ukrepa (po potrebi se zahtevajo dodatne analize in/ali dokazila, da bi dodatno utemeljile svoje odgovore na seznam vprašanj.

Kontrolni seznam temelji na naslednjem drevesu odločanja, ki ga je treba uporabiti za vsak ukrep načrta za okrevanje in odpornost. V spodnjem oddelku je več informacij o obeh korakih drevesa odločanja.

1. korak: Izberite šest okoljskih ciljev, da bi opredelili tiste, za katere je potrebna vsebinska ocena

V prvem koraku se izpolni del 1 kontrolnega seznama (glej Prilogo I), da se opredeli, za katere od šestih okoljskih ciljev je potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno. Pregled na visoki ravni bo državam članicam olajšal analizo, saj razlikuje med okoljskimi cilji, za katere bo za oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, potrebna vsebinska ocena, in tistimi, za katere lahko zadostuje poenostavljen pristop.

Del 1 kontrolnega seznama

| Navedite, za katere okoljske cilje v nadaljevanju je potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno. | Da | Ne | Utemeljitev, če ste izbrali odgovor „Ne“. |
| --- | --- | --- | --- |
| Blažitev podnebnih sprememb |  |  |  |
| Prilagajanje podnebnim spremembam |  |  |  |
| Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov |  |  |  |
| Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem |  |  |  |
| Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal |  |  |  |
| Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov |  |  |  |

Če je izbran odgovor „ne“, se (v desnem stolpcu) na kratko utemelji, zakaj za okoljski cilj ni potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno, na podlagi enega od naslednjih primerov:

| a. | ukrep zaradi svoje narave nima predvidljivega vpliva na okoljski cilj, ki bi bil povezan z neposrednimi in primarnimi posrednimi učinki ukrepa v njegovem življenjskem ciklu, ali pa je ta vpliv nepomemben ter se zato v zvezi z zadevnim ciljem šteje za skladnega z načelom, da se ne škoduje bistveno; |
| --- | --- |

| b. | ukrep se spremlja kot podporni ukrep cilju v zvezi s podnebnimi spremembami ali okoljskemu cilju s koeficientom 100 % ter se kot tak šteje za skladnega z načelom, da se ne škoduje bistveno, za zadevni cilj; |
| --- | --- |

| c. | ukrep „bistveno prispeva“ k okoljskemu cilju v skladu z uredbo o taksonomiji in se kot tak šteje za skladnega z načelom, da se ne škoduje bistveno, za zadevni cilj. |
| --- | --- |

Za ukrepe v načrtu za okrevanje in odpornost, za katere bi zadostoval poenostavljeni pristop, se lahko zahtevana pojasnila (desni stolpec) omejijo na minimum in, če je koristno, združijo. Osredotočiti se je potrebno na dokazovanje ocene skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, za tiste ukrepe, za katere je potrebna vsebinska analiza morebitne bistvene škode.

Če so odgovori pritrdilni, se nadaljuje s korakom 2 kontrolnega seznama za ustrezne okoljske cilje.

2. korak: Zagotovite vsebinsko oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, za tiste okoljske cilje, za katere je potrebna

V drugem se za vsak ukrep načrta uporabi del 2 kontrolnega seznama (glej Prilogo I) za izvedbo vsebinske ocene skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, za tiste okoljske cilje, izbrane s pritrdilnim odgovorom v 1. koraku. Del 2 kontrolnega seznama vsebuje vprašanja za vsakega od šestih ciljev, ki ustrezajo pravnim zahtevam ocene skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno. Da se ukrepi lahko vključijo v načrt, morajo biti skladni z načelom, da se ne škoduje bistveno. Zato morajo biti odgovori na vprašanja iz dela 2 kontrolnega seznama „ne“, kar pomeni, da se ne povzroča nobena bistvena škoda posameznim okoljskim ciljem.

Del 2 kontrolnega seznama – primer okoljskega cilja „blažitev podnebnih sprememb“

| Vprašanja | Ne | Vsebinska utemeljitev |
| --- | --- | --- |
| Blažitev podnebnih sprememb: Ali se pričakuje, da bo ukrep povzročil precejšnje emisije toplogrednih plinov? |  |  |

V desnem stolpcu na podlagi ustreznih vprašanj se navede vsebinska razlaga in utemeljitev (kjer je potrebno se predloži dodatna analiza in/ali dokazila).

Kadar ni mogoče zagotoviti zadostne vsebinske utemeljitve, lahko Komisija šteje, da je zadevni ukrep povezan z morebitno bistveno škodo za nekatere od šestih okoljskih ciljev.

Pri zagotavljanju vsebinske ocene skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru 2. koraka se lahko opre na seznam podpornih elementov dokazov iz Priloge II. Čeprav uporaba tega seznama ni obvezna, se lahko sklicuje na ta seznam za opredelitev vrste dokazov, s katerimi lahko podprejo svojo utemeljitev, da je ukrep skladen z načelom, da se ne škoduje bistveno, kar dopolnjuje splošna vprašanja iz dela 2 kontrolnega seznama.

Podrobne usmeritve in konkretni primeri izvajanja ocene skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno so podani v Tehničnih smernicah za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01), na povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29&qid=1654585436062.

Izdelava elaborata: Strokovna ocena vplivov na okolje

V projektnih nalogah je v okviru izdelave projektne dokumentacije zahtevana tudi izdelava elaborata: Strokovna ocena vplivov na okolje. Namen ocene je predvideti in ovrednotiti vplive na okolje zaradi gradnje in obratovanja predvidenih objektov. Gre za oceno projektanta ali bodo predvideni ukrepi vplivali na okolje ob upoštevanju zahtev navedenih v predhodnih poglavjih (NBS, DNSH). Pri tem pa je potrebno skladno s splošnimi smernicami DRSV objavljenimi na spletnih straneh DRSV in prilogo 3 teh smernic ugotoviti tudi vpliv na stanje voda.

Obenem ocena vpliva na stanje voda po omenjeni prilogi 3 splošnih smernic lahko služi kot dokazilo, da se z izvedbo določene investicije ne škoduje bistveno.

Presoja vplivov na okolje oz. predhodni postopek, se izvede v primeru, ko je to določeno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2).

# MESEČNA POROČILA

Skladno s sporazumom o skupni izvedbi investicije med občino in DRSV je občina dolžna mesečno pisno poročati investitorju o napredku priprave dokumentacije in gradbenega dovoljenja za posamezno investicijo. V poročilih občina obvešča DRSV o posameznih fazah JN (preglednica v naslednjem poglavju), izboru ponudnika, posameznih fazah in mejnikih terminskega plana pridobivanja dokumentacije in gradbenega dovoljenja in podobno. Pomembno pa je da tudi poroča in pravočasno opozarja na težave.

Mesečna poročila se pošiljajo v predpisani obliki – obrazcu podanem v prilogah. Poročila je potrebno poslati na elektronski naslov: info.drsv-NOO@gov.si.

# JAVNA NAROČILA

Skladno s sporazumom o skupni izvedbi investicije občina izdela vso potrebno tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobi pravico graditi in pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se bo glasilo na investitorja (DRSV).

Pri nekaterih investicijah je bilo v postopku priprave projektne naloge ugotovljeno, da gre deloma za vsebino vzdrževalnih del v javno korist (VDJK), za katera po predpisih s področja graditve objektov gradbeno dovoljenje ni potrebno, torej tudi izdelava DGD ni potrebna. Za ta dela, ki se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist (VDJK), bo izdelan izvedbeni načrt (IZN). Pridobila se bodo vsa potrebna soglasja za gradnjo.

Nadalje je s projektnimi nalogami podana zahteva za DGD in PZR.

Občina zagotovi (založi) sredstva za izvedbo projekta do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja (IZN in pridobitev soglasij v primeru VDJK). DRSV bo krila stroške priprave dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja (vključno z DDV) po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja in sicer na podlagi pogodbe o financiranju, ki bo sklenjena z občino. V primeru, da občina do navedenega datuma ne zagotovi gradbenega dovoljenja se sredstva ali stroški, ki jih je imela občina do takrat, ne povrnejo.

Postopke za oddajo JN morajo občine izvajati v skladu z Zakonom o javnem naročanju ter ostalimi podzakonskimi akti na njegovi podlagi (v nadaljevanju: ZJN).

DRSV bo postopke JN spremljala in kontrolirala. Cilj preverjanja postopkov oddaje JN je zagotavljanje upoštevanja nacionalne in evropske zakonodaje s področja JN ter spoštovanje temeljnih načel JN:

• načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti;

• načela zagotavljanja konkurence med ponudniki;

• načela transparentnosti JN;

• načela enakopravne obravnave ponudnikov;

• načela sorazmernosti;

• načel prostega pretoka blaga, storitev ter svobode ustanavljanja, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Za preverjanje pravilnosti izbora in izvedbe postopkov JN, ko mejna vrednost JN presega prag za objavo v Uradnem listu EU, bo DRSV izpolnjevala kontrolne liste (v prilogi), iz katerih bo razvidno, da so postopki ustrezno in v celoti pregledani (tudi pogodbe in morebitni aneksi). V primeru naročila male vrednosti (NMV) ali evidenčnega naročila se bodo kontrolni listi uporabljali smiselno.

Občina mora v mesečnih poročilih iz prejšnjega poglavja obveščati DRSV tudi o poteku JN, kjer glede na posamezno fazo postopka posreduje sledeče podatke:

| IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN) |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAZE POSTOPKA |  | DATUM IZDAJE IN/ALI OBJAVE |
| 1 | Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3) | datum + izračun ocenjene vrednosti (priloga) |
| 2 | Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3) | datum sklepa + sklep (priloga) |
| 3 | Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3) | datum objave |
| 4 | Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3) | datum + št. objave |
| 5 | Javno odpiranje ponudb (88. čl. ZJN-3) | datum + zapisnik e-odpiranja ponudb (priloga) |
| 6 | Pregled in ocenjevanje ponudb (89. Čl. ZJN-3) | datum + poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb (priloga) |
| 7 | Odločitev o oddaji JN (90. Čl. ZJN-3) | datum |
| 8 | Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3) | datum |
| 9 | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN) | datum + odločitev (priloga - v kolikor relevantno) |
| 10 | Sklenitev pogodbe | datum |
| 11 | (Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3) (se ne izpolnjuje za NMV) | datum + poročilo (priloga) |

* v primeru naročila male vrednosti (NMV) ali evidenčnega naročila se posreduje podatke, ki so za ta postopek relevantni

Naročnik projektne dokumentacije je občina. V projektni dokumentaciji mora biti DRSV navedena kot investitor. Prav tako se morajo vse pravice graditi glasiti na DRSV.

# PRIPRAVA POGODB ZA PRIDOBITEV PRAVICE GRADITI

Vse pogodbe, ki jih pripravlja Direkcija Republike Slovenije za vode, morajo biti pripravljene po enotnem vzorcu. Namen tega navodila je, da se uporabnikom ponudi informacije o postopku priprave in podpisovanja pogodb.

Enotna in vnaprej predvidena formulacija pogodbenih določil je bistvenega pomena tako za pripravljavce pogodb kot tudi za tiste, ki pogodbe pregledajo. Naloga slednjih je skrb za enotno in pravilno ter z zakonodajo usklajeno prakso. Nenazadnje pa je enotna praksa državnega organa bistvenega pomena, tako za sam organ kot tudi za stranke, ki vstopajo v pogodbena razmerja.

Vrste pogodb glede na vsebino

Če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, na katerih se bo izvajala gradnja, mora predložiti:

- notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo.

Stvarnopravne pravice, ki so podlaga za pridobitev pravice graditi so:

- stavbna pravica (mostovi, ceste, nasipi, jezovi, pregrade ipd.);

- služnost:

  - za vse infrastrukturne vode (elektrika, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije ipd.) se sklene pogodba o ustanovitvi (neprave stvarne) služnosti;

  - za dostop peš, z vozili in gradbeno mehanizacijo se ravno tako sklene pogodba o ustanovitvi (neprave stvarne) služnosti.

Postopek priprave, potrditve pogodbe in komunikacija

Postopek priprave in potrditve pogodbe

Občina poskrbi za:

- izbiro pravilnega vzorca,

- pripravo pogodbe,

- posredovanje pogodbe strankam v podpis in komuniciranje z njimi pisno ali ustno,

- posredovanje pogodbe na DRSV,

- ureditev notarske overitve pogodbe,

- ureditev vpisov v Zemljiško knjigo.

Vse pogodbe se pripravijo v pisavi Arial, velikosti 10 (enotno za državno upravo). Vse kar pripravi občina je predmet pregleda in odobritve skrbnika pogodbe za DRSV.

|  | Opis nalog občine |
| --- | --- |
| 1. | Pridobitev potrdila o namenski rabi (stavbno, vodno, gozdno, kmetijsko). |
| 2. | Priprava pogodbe (brez emšo in davčne številke) skladno s cenilnim poročilom. |
| 6. | Priprava dopisa s ponudbo za sklenitev pogodbe, ki se pošlje stranki s pogodbo in cenilnim poročilom po pošti priporočeno s povratnico. |
| 8. | Posredovanje čistopisa pogodbe z vsemi prilogami v ustreznem številu izvodov (z emšo in davčno številko) fizično in v W-obliki po e-pošti na DRSV. |
| 14. | Izvedba postopka na Upravni enoti, če je potrebna odobritev pravnega posla skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. |
| 15. | Izvedba postopka na FURS. |
| 16. | Overitev pogodbe pri notarju. |
| 17. | Predaja notarsko overjene pogodbe DRSV |

Komunikacija

Osrednja kontaktna oseba za posamezen projekt je vodja projekta oziroma skrbnik, imenovan s strani vodje projekta.

Za pošiljanje gradiv po e-pošti se v zadevo pri e-sporočilu navede tudi kratek opisni naziv projekta in podatki :

Označevanje naslova elektronskega sporočila:

| projekt | številka pogodbe | ime in priimek lastnika oz. naziv podjetja v primeru pravne osebe |
| --- | --- | --- |
| NOO | 2555-22-77xxx | Janez Novak |

Primer: NOO, št. pog. 2555-22-77xxx, Janez Novak

Za podatke o konkretni pogodbi je kontaktna oseba skrbnik pogodbe za urejanje zemljišč, ki sledi postopku pregledovanja in podpisovanja ter komunicira s strankami.

Vsa vprašanja se v vednost pošiljajo tudi skrbniku pogodbe.

# PRILOGE

PRILOGA I: Kontrolni seznam za skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno

PRILOGA I

Kontrolni seznam za skladnost z načelom, da se ne škoduje bistveno

1.   Del 1 – Države članice bi morale izbrati šest okoljskih ciljev, da bi odkrile tiste, za katere je potrebna vsebinska ocena. Za vsak ukrep navedite, kateri od spodaj navedenih okoljskih ciljev, kot so opredeljeni v členu 17 („Bistveno škodovanje okoljskim ciljem“) uredbe o taksonomiji, zahtevajo vsebinsko oceno skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno:

| Navedite, za katere okoljske cilje v nadaljevanju je potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno. | Da | Ne | Utemeljitev, če ste izbrali odgovor „Ne“. |
| --- | --- | --- | --- |
| Blažitev podnebnih sprememb |  |  |  |
| Prilagajanje podnebnim spremembam |  |  |  |
| Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov |  |  |  |
| Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem |  |  |  |
| Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal |  |  |  |
| Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov |  |  |  |

2.   Del 2 – Države članice bi morale zagotoviti vsebinsko oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, za tiste okoljske cilje, za katere je potrebna. Za vsak ukrep odgovorite na spodnja vprašanja za tiste okoljske cilje, za katere je v okviru dela 1 potrebna vsebinska ocena:

| Vprašanja | Ne | Vsebinska utemeljitev |
| --- | --- | --- |
| Blažitev podnebnih sprememb: ali se pričakuje, da bo ukrep povzročil znatne emisije toplogrednih plinov? |  |  |
| Prilagajanje podnebnim spremembam: ali se pričakuje, da bo ukrep povečal negativen vpliv trenutnega podnebja in pričakovanega prihodnjega podnebja na ukrep sam ali na ljudi, naravo ali sredstva? |  |  |
| Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov: ali se pričakuje, da bo ukrep škodljiv: (i); za dobro stanje ali dober ekološki potencial vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali. (ii); za dobro okoljsko stanje morskih voda?. |  |  |
| Prehod na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in recikliranjem odpadkov: ali se pričakuje, da bo ukrep: (i); povzročil znatno povečanje nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali. (ii); povzročil bistvene neučinkovitosti pri neposredni ali posredni rabi naravnih virov (1) v kateri koli fazi njihovega življenjskega cikla, ki jih ne zmanjšujejo ustrezni ukrepi (2), ali. (iii); bistveno in dolgoročno škodoval okolju z vidika krožnega gospodarstva (3)?. |  |  |
| Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja: ali se pričakuje, da bo ukrep znatno povečal emisije onesnaževal (4) v zrak, vodo ali tla? |  |  |
| Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov: ali se pričakuje, da bo ukrep: (i); bistveno škodljiv za dobro stanje (5) in odpornost ekosistemov ali. (ii); škodljiv za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije?. |  |  |

(1)  Naravni viri vključujejo energijo, materiale, kovine, vodo, biomaso, zrak in zemljo.

(2)  Neučinkovitosti se lahko na primer zmanjšajo s precejšnjim povečanjem trajnosti, popravljivosti, nadgradljivosti in ponovne uporabnosti izdelkov ali s precejšnjim zmanjšanjem virov z zasnovo in izbiro materialov, olajšanjem spremembe namena, razstavljanjem in razgradnjo, zlasti za zmanjšanje uporabe gradbenih materialov in spodbujanje njihove ponovne uporabe. Neučinkovitosti se lahko zmanjšajo tudi s prehodom na poslovne modele „proizvod kot storitev“ in krožne vrednostne verige, da bi izdelki, sestavni deli in materiali čim dlje ohranili svojo uporabnost in vrednost. To vključuje tudi znatno zmanjšanje vsebnosti nevarnih snovi v materialih in proizvodih, vključno z njihovo nadomestitvijo z varnejšimi alternativami. Nadalje to zajema znatno zmanjšanje živilskih odpadkov pri pridelavi, predelavi, proizvodnji ali distribuciji hrane.

(3)  Za več informacij o cilju krožnega gospodarstva glej uvodno izjavo 27 uredbe o taksonomiji.

(4)  Onesnaževalo pomeni snov, vibracije, toploto, hrup, svetlobo ali drugo onesnaževalo v zraku, vodi ali zemlji, ki je lahko škodljivo za zdravje ljudi ali okolje.

(5)  V skladu s členom 2(16) uredbe o taksonomiji „‚dobro stanje‘ pomeni v zvezi z ekosistemom, da je ekosistem v dobrem fizičnem, kemijskem in biološkem stanju ali ima dobre fizične, kemijske in biološke elemente kakovosti in je zmožen samoreprodukcije ali samoobnove, pri čemer niso ogrožene sestava vrst, struktura ekosistema in ekološke funkcije“.

PRILOGA II: Dokazila za vsebinsko oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru dela 2 kontrolnega seznama

PRILOGA II

Dokazila za vsebinsko oceno skladnosti z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru dela 2 kontrolnega seznama

Države članice se lahko, kadar je to koristno, pri zagotavljanju vsebinske ocene skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno, v okviru dela 2 kontrolnega seznama (glej oddelke 3) oprejo na spodnji (neizčrpni) seznam podpornih elementov dokazov. Ta seznam zagotovi Komisija, da bi državam članicam olajšala oceno posameznih primerov, ki je del vsebinske ocene v okviru dela 2 kontrolnega seznama. Čeprav uporaba tega seznama ni obvezna, se lahko države članice sklicujejo na ta seznam za opredelitev vrste dokazov, s katerimi lahko podprejo svojo utemeljitev, da je ukrep skladen z načelom, da se ne škoduje bistveno, kar dopolnjuje splošna vprašanja iz dela 2 kontrolnega seznama.

Medsektorska dokazila

| — | Upošteval se je veljavni del okoljske zakonodaje EU (zlasti okoljske presoje), poleg tega pa so bila izdana zadevna dovoljenja. |
| --- | --- |

| — | Ukrep vključuje elemente, ki od podjetij zahtevajo, da izvajajo priznani sistem okoljskega upravljanja, kot je EMAS (ali ISO 14001 ali enakovreden), ali da uporabljajo in/ali proizvajajo blago ali storitve, ki so prejeli znak EU za okolje (1) ali drug okoljski znak tipa I (2). |
| --- | --- |

| — | Ukrep zadeva izvajanje dobrih okoljskih praks ali doseganje meril odličnosti, določenih v sektorskih referenčnih dokumentih (3), sprejetih v skladu s členom 46(1) Uredbe (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). |
| --- | --- |

| — | Pri javnih naložbah ukrep upošteva merila za zelena javna naročila (4). |
| --- | --- |

| — | Naložbe v infrastrukturo so bile predmet podnebnega in okoljskega preverjanja. |
| --- | --- |

Blažitev podnebnih sprememb

| — | Za ukrep na področju, ki ni zajeto v referenčnih vrednostih ETS, je ukrep združljiv z doseganjem cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in ciljem doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050. |
| --- | --- |

| — | Ukrep za spodbujanje elektrifikacije dopolnjujejo dokazi, da je mešanica energetskih virov na poti dekarbonizacije v skladu s cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma 2050 ter da jo spremljajo večje zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. |
| --- | --- |

Prilagajanje podnebnim spremembam

| — | Opravljena je bila sorazmerna ocena podnebnega tveganja. |
| --- | --- |

| — | Če je naložba višja od 10 milijonov EUR, je bila opravljena ali načrtovana ocena podnebne ranljivosti in tveganja (5), na podlagi katere se opredelijo, ocenijo in izvedejo ustrezni prilagoditveni ukrepi. |
| --- | --- |

Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov

| — | Ugotovljena so bila tveganja za degradacijo okolja, povezana z ohranjanjem kakovosti vode in preprečevanjem pomanjkanja vode, ki so bila obravnavana v skladu z zahtevami iz okvirne direktive o vodah in načrta upravljanja povodij. |
| --- | --- |

| — | V primeru ukrepa, povezanega z obalnim in morskim okoljem, ukrep trajno ne preprečuje ali ogroža doseganja dobrega okoljskega stanja, kot je opredeljeno v okvirni direktivi o morski strategiji, na ravni zadevne morske regije ali podregije ali v morskih vodah drugih držav članic. |
| --- | --- |

| — | Ukrep ne vpliva bistveno (i) na prizadeta vodna telesa (niti ne preprečuje, da bi določeno vodno telo, na katero se nanaša, ali druga vodna telesa v istem povodju dosegla dobro stanje ali dober potencial v skladu z zahtevami okvirne direktive o vodah) ali (ii) zaščitene habitate in vrste, ki so neposredno odvisni od vode. |
| --- | --- |

Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem

| — | Ukrep je v skladu z ustreznim nacionalnim ali regionalnim načrtom ravnanja z odpadki in programom preprečevanja odpadkov v skladu s členom 28 Direktive 2008/98/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/851, ter, če je na voljo, ustrezno nacionalno, regionalno ali lokalno strategijo za krožno gospodarstvo. |
| --- | --- |

| — | Ukrep je v skladu z načeli trajnostnih izdelkov in hierarhije ravnanja z odpadki, pri čemer je prioriteta preprečevanje odpadkov. |
| --- | --- |

| — | Ukrep zagotavlja učinkovito rabo virov za glavne vire, ki se uporabljajo. Obravnavane so neučinkovitosti (6) pri uporabi virov, vključno z zagotavljanjem, da se proizvodi, stavbe in sredstva uporabljajo učinkovito in so trajni. |
| --- | --- |

| — | Ukrep zagotavlja uspešno in učinkovito ločeno zbiranje odpadkov na kraju nastanka in pošiljanje ločeno zbranih odpadkov v pripravo za ponovno uporabo ali recikliranje. |
| --- | --- |

Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja

| — | Ukrep je v skladu z obstoječimi globalnimi, nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi načrti za zmanjšanje onesnaževanja. |
| --- | --- |

| — | Ukrep je v skladu z zadevnimi ugotovitvami o najboljših razpoložljivih tehnologijah ali z referenčnimi dokumenti o najboljših razpoložljivih tehnologijah (7) v sektorju. |
| --- | --- |

| — | Uvedene bodo alternativne rešitve za uporabo nevarnih snovi (8). |
| --- | --- |

| — | Ukrep je v skladu s trajnostno rabo pesticidov (9). |
| --- | --- |

| — | Ukrep je v skladu z dobrimi praksami pri boju proti protimikrobni odpornosti (10). |
| --- | --- |

Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov

| — | Ukrep upošteva blažitveno hierarhijo (11) in druge ustrezne zahteve iz direktiv o habitatih in pticah. |
| --- | --- |

| — | Opravljena je bila presoja vplivov na okolje, njeni zaključki pa so bili implementirani. |
| --- | --- |

(1)  Sistem za podeljevanje znaka EU za okolje je vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 66/2010. Seznam skupin proizvodov, za katere so bila določena merila za podelitev znaka EU za okolje, je na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html.

(2)  Okoljske oznake tipa I so določene v standardu ISO 14024:2018.

(3)  Na voljo na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm.

(4)  Evropska komisija je določila merila EU za zelena javna naročila za številne skupine proizvodov: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

(5)  Države članice so pozvane, naj uporabijo smernice Komisije o preverjanju trajnostnosti naložb v okviru InvestEU, vključno s smernicami za prilagajanje infrastrukture na podnebne spremembe za obdobje 2021–2027. Države članice lahko uporabijo lastna merila in označevalce za preverjanje trajnostnosti, če temeljijo na podnebnih ciljih EU ter znatno prispevajo k podnebnim in okoljskim ciljem v smislu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088.

(6)  Glej opombo 2 v Prilogi I k tem smernicam.

(7)  Ta vrsta dokazil se uporablja za dejavnosti s področja uporabe Direktive 2010/75/EU (direktiva o industrijskih emisijah). Seznam razpoložljivih ugotovitev o najboljših razpoložljivih tehnologijah in referenčnih dokumentov o najboljših razpoložljivih tehnologijah je na voljo na spletišču: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.

(8)  To vprašanje obravnava preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, ki izhaja iz industrijskih dejavnosti. V členu 3(18) Direktive 2010/75/EU (direktiva o industrijskih emisijah) so „nevarne snovi“ opredeljene kot: „snovi ali zmesi, kot so opredeljene v členu 3 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi“. Poleg tega člen 58 direktive o industrijskih emisijah določa: „Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F ali morajo biti označene s temi stavki zaradi deleža hlapnih organskih spojin in ki so skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter zmesi uvrščene med kancerogene ali mutagene snovi ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče.“

(9)  Kot je določena v Direktivi 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov.

(10)  Sklepi Sveta o naslednjih korakih pri prizadevanju za to, da EU postane regija najboljše prakse pri boju proti protimikrobni odpornosti (2019/C 214/01).

(11)  V skladu z metodološkimi smernicami o določbah člena 6(3) in (4) direktive o habitatih (92/43/EGS).

Osnutek mesečnega poročila

[emblem občine]

[Zaporedna številka poročila] Poročilo o izvajanju projekta NOO

[Naslov projekta]

Datum: [ ]

Občina: [ ] Št. projekta: [ ] Pripravil/a: [ ]

- Opis opravljenih aktivnosti

[Povzetek oz. opis opravljenih aktivnosti po posameznih fazah projekta - zaključene, v teku in načrtovane faze.]

[Predstavitev posameznih faz izvedbe projekta – obvezno obveščanje o objavah JN, podpisih pogodb, itd.]

[Poročanje o doseganju terminskega plana.]

  - Izvedba javnega naročila po fazah

| FAZE POSTOPKA |  | DATUM IZDAJE IN/ALI OBJAVE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3) | datum + izračun ocenjene vrednosti (priloga) |
| 2 | Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3) | datum sklepa + sklep (priloga) |
| 3 | Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3) | datum objave |
| 4 | Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3) | datum + št. objave |
| 5 | Javno odpiranje ponudb (88. čl. ZJN-3) | Datum + zapisnik e-odpiranja ponudb (priloga) |
| 6 | Pregled in ocenjevanje ponudb (89. Čl. ZJN-3) | Datum + poročilo o pregledu in ocenjevanju ponudb (priloga) |
| 7 | Odločitev o oddaji JN (90. Čl. ZJN-3) | datum |
| 8 | Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3) | datum |
| 9 | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN) | datum + odločitev (priloga - v kolikor relevantno) |
| 10 | Sklenitev pogodbe | datum |
| 11 | (Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3) (se ne izpolnjuje za NMV) | datum + poročilo (priloga) |

  - Izdelava projektne dokumentacije

[Datum podpisa pogodbe z izvajalcem, izvajalec, vrednost, rok izvedbe, ipd.]

  - Zemljišča

[Število potrebnih zemljišč, število urejenih zemljišč, ipd.]

  - Problematika pri izvedbi projekta

[Doseganje terminskega plana, ozka grla projekta, ipd.]

- Finančno stanje projekta

- Priloge

[Navedejo in priložijo se priloge vezane na izvedbo projekta.]

*Glede na vsebino poročila se oblikujejo poglavja  kot so npr. izdelava projektne dokumentacije, zemljišča, priloge, pregled proračuna, težave in rešitve. ipd.

Kontrolni list JN

Številka:

Datum: (navede se datum zaključka pregleda)

KONTROLNI LIST

za izvedbo preverjanja postopka oddaje javnega naročila po ZJN-3

| I DEL: OSNOVNI PODATKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDENTIFIKACIJA V OKVIRU NOO |  |  |
| Šifra in naziv ukrepa (CID): |  |  |
| Projekt (enoznačna šifra NRP): |  |  |
| Končni prejemnik: |  |  |
| JAVNO NAROČILO |  |  |
| Številka in datum objave javnega naročila: (navedba objave na portalu JN in v Ur. l. EU - TED) |  |  |
| Predmet javnega naročila: |  |  |
| Naročnik: |  |  |
| Vrsta postopka oddaje JN: |  |  |
| Ocenjena vrednost naročila brez DDV (skupaj za vse sklope) : |  |  |
| Izbrani ponudnik: |  |  |
| Številka in datum pogodbe: |  |  |
| Pogodbena vrednost naročila brez DDV in z DDV: (v primeru sklopov se navede podatke za vsak sklop posebej) |  |  |
| Številke sklenjenih aneksov k pogodbi: |  |  |
| Pogodbena vrednost naročila po sklenjenih aneksih k pogodbi brez DDV in z DDV: |  |  |
| IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA (JN) |  |  |
| FAZE POSTOPKA |  | DATUM IZDAJE IN/ALI OBJAVE |
| 1 | Izračun ocenjene vrednosti (24. čl. ZJN-3) |  |
| 2 | Sklep o začetku postopka (66. čl. ZJN-3) |  |
| 3 | Dokumentacija v zvezi z oddajo JN (67. čl. ZJN-3) |  |
| 4 | Objava obvestila o JN (56. čl. ZJN-3) |  |
| 5 | Javno odpiranje ponudb (88. čl. ZJN-3) |  |
| 6 | Pregled in ocenjevanje ponudb (89. Čl. ZJN-3) |  |
| 7 | Odločitev o oddaji JN (90. Čl. ZJN-3) |  |
| 8 | Objava obvestila o oddaji JN (58. čl. ZJN-3) |  |
| 9 | Odločitev v predrevizijskem/revizijskem in/ali sodnem postopku (ZPVPJN) |  |
| 10 | Sklenitev pogodbe |  |
| 11 | (Končno) poročilo o oddaji JN (105. čl. ZJN-3) (se ne izpolnjuje za NMV ) |  |

| II DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kontrola27 |  |  |  |  |  |  |  |  | OPOMBA |
| A |  | SKLADNOST Z OPERACIJO/PROJEKTOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Izvedba JN je v okviru obdobja upravičenosti ukrepov NOO | DA | NE |  |  |  |  |  |  | N/R |  |
| B |  | SKLADNOST Z ZAKONODAJO (ZJN-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PREDHODNO INFORMATIVNO OBVESTILO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (izpolni se le v primeru objave predhodnega informativnega obvestila) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V obvestilu so navedeni vsi zahtevani podatki in je bilo objavljeno v rokih (54. čl. ZJN-3) | DA | NE |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
| 2 |  | OCENJENA VREDNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podana je ocenjena vrednost JN | DA | NE |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
| 3 |  | ZAČETEK POSTOPKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ali je bil izbran pravilen postopek JN v skladu z določbo 39. čl. ZJN-3 in glede na mejne vrednosti (21. in 22. čl. ZJN-3)? | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | Dokumentiran je vir in obseg sredstev namenjenih za izvedbo JN (pred objavo obvestila o JN) - sklep o začetku postopka ali drug ustrezen način (1. odst. 66. čl. ZJN-3) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | Imenovana je strokovna komisija za izvedbo JN (npr. s sklepom) (2. odst. 66. čl. ZJN-3) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  | ni obvezno, preveriti le, če je imenovana komisija |  |
| 4 |  | DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (OZ. POVABILO K SODELOVANJU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov za oddajo ponudbe so skladni z zakonskimi določili (75. čl. ZJN-3 - razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, dokazila, zahtevani standardi, ESPD, e-Certis, uporaba zmogljivosti drugih subjektov) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | Dokumentacija v zvezi z oddajo JN in tehnične specifikacije so pripravljene v skladu z zakonskimi določili (67.–71. čl. ZJN-3), zahteve so nediskriminatorne in vsem gosp. sub. zagotavljajo enak dostop do postopka JN in neupravičeno ne ovirajo odpiranja JN konkurenci (4. odst. 68. čl. ZJN-3) (opozorilo: - dokumentacijo v zvezi z oddajo JN, razen tistih sestavnih delov dokumentacije, kjer zaradi oblike, velikosti ali zagotavljanja zaščite datotek ni mogoče, naročnik objavi na portalu JN) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | Merila za oddajo JN so določena, opisana in ovrednotena (84. in 85. čl. ZJN-3) (opozorilo: - pri JN storitev iz prvega odstavka 67.a čl. ZJN-3 preveriti tudi ustreznost meril in zavezo upoštevanja meril, ki se nanašajo na socialne vidike (peti odstavek 84. čl. ZJN-3) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | V dokumentaciji v zvezi z oddajo JN so vključene zahteve po finančnih zavarovanjih (2. in 3. odst. 93. čl. ZJN-3 in Uredba o finančnih zavarovanjih pri JN): - finančno zavarovanje za resnost ponudbe (največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (ali sklopa) brez DDV); | DA DA DA | NE NE NE |  |  |  |  |  | N/R N/R N/R |  |  |  |
|  |  | - finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 10 % pogodbene vrednosti naročila z DDV (vključno z morebitnimi zadržanimi sredstvi)); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - finančno zavarovanje garancija za odpravo napak v garancijskem roku (največ 5 % pogodbene vrednosti naročila z DDV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok za prejem ponudb je določen in upošteva kompleksnost JN in čas potreben za pripravo ponudb – splošna določba o roku (74. čl. ZJN-3) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | O spremembah, dopolnitvah in pojasnilih dokumentacije v zvezi z oddajo JN je naročnik pravilno in pravočasno seznanil ponudnike (3. odst. 47. čl., 4. odst. 61. čl., 2. odst. 67. čl. in 74. čl. ZJN-3) (ne velja za NMV ) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  | ni obvezno, obvezno le, če so spremembe, pojasnila oz. dopolnitve |  |
| 5 |  | OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU (OZ. DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN) TER MOREBITNIH POPRAVKOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obvestilo o JN (objava povabila k sodelovanju) je objavljeno na portalu JN (2. odst. 39. čl. in 22., 52., 56 in 67. čl. ZJN-3) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  |  |  |
|  |  | Obvestilo o naročilu je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52., 56 čl. ZJN- 3) | DA | NE |  |  |  |  |  | N/R |  | ni obvezno, obvezno le, če ocenjena vrednost presega prag objave na TED |  |
|  |  | Obvestilo o dodatnih informacijah ali popravku je objavljeno na portalu JN (22., 52., 60. in 2. odst. 67. čl. ZJN-3) in če je obvestilo o JN objavljeno v Ur. l. EU, je objavljeno tudi to obvestilo, ter upoštevana je zaporednost objav | DA NE N/R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb (4. odst. 88. čl. ZJN-3) oz. elektronsko javno odpiranje v primeru elektronske oddaje ponudb (37. in 118. čl. ZJN-3) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ali je iz dokumentacije razvidno, da je naročnik pred oddajo JN preveril razloge za izključitev gospodarskega subjekta in opravil pregled in ocenjevanje ponudb (29. tč. 1. odst. 2. čl. In 89. čl. ZJN-3)? (izjema 3. odst. 47. čl.) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ali gre za izvedbo JN s podizvajalcem in je naročnik preveril razloge za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. čl. ZJN-3 oz. uporabil možnost izključitve iz šestega odst. 75. čl. ZJN-3? | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ali se ponudnik sklicuje na kapacitete tretjih (zmogljivost drugih subjektov), in je naročnik preveril izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ter neobstoj obveznih razlogov za izključitev (81. čl. ZJN-3)? | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  | ni obvezno, obvezno le, če se ponudnik sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
|  |  | Predloženo je ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe (če je bilo zahtevano) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  | ni obvezno, obvezno le, če je bilo zahtevano v RD |  |  |
| 8 |  | ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odločitev o oddaji JN je sprejeta najpozneje 90 dni od roka za oddajo ponudb in vsebuje vse zakonsko določene informacije (3. odst. 90 čl. ZJN-3) in je objavljena na portalu JN, s čimer se šteje za vročeno (z dnem objave na portalu JN) (10. odst. 90. čl. ZJN-3) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spoštovano je obdobje mirovanja, ki dopušča taksativno naštete izjeme (prejem le ene ponudbe) (92. čl. ZJN-3) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  | ni obvezno za izjeme, ki jih našteva ZJN-3 |  |  |
| 9 |  | OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno na portalu JN najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe (22., 52. in 58. čl.ZJN-3) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obvestilo o oddaji naročila je objavljeno v Ur. l. EU, če mejna vrednost naročila presega prag za objavo v Ur. l. EU (22., 52. in 58. čl.ZJN-3) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  | ni obvezno, če je ocenjena vrednost pod pragom za objavo na TED |  |  |
| 10 |  | POROČILO V SKLADU S 105. ČL. ZJN-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Končno) poročilo o postopku oddaje JN je pripravljeno in zajema vse predpisane informacije (105. čl. ZJN-3) (ne velja za NMV) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  | ni obvezno , če obvestilo o oddaji JN vključuje vse zahtevane informacije za poročilo (2. odst. 105. čl. ZJN-3) |  |  |
| C |  | REVIZIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Uveden je bil predrevizijski postopek (pri naročniku 30. čl. ZPVPJN) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Vložen je bil zahtevek za revizijo na DKOM | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  |  |  |  |
| Č |  | POGODBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ali je naročnik pridobil izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb o lastništvu ponudnika (6. odst. 14. čl. ZIntPK1)? (opozorilo: obvezno pri pogodbah v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV) | DA |  | NE |  | N/R |  |  |  |  | izjavo je potrebno pridobiti pred sklenitvijo pogodbe |  |  |
| 2 | Pogodba je podpisana najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji JN opomba: razen v izjemnih primerih – odstop od izvedbe JN (8. odst. 90. čl. ZJN-3) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| 3 | V pogodbi je naveden razvezni pogoj (tretja alineja 4. odst. 67. čl. ZJN-3, sprememba novele A); oz. v primeru javnih naročil za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika (taksativno naštete v 67.a čl. ZJN-3) pa razvezni pogoj v skladu s 67.a čl. ZJN-3 |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pogodba skladno s ponudbo vsebuje podatke glede nominiranih podizvajalcev oz. upoštevana so zakonska določila (94. čl. ZJN-3) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno, če niso bila zahtevana |  |  |
| 5 | Pogodba skladno s ponudbo vsebuje navedbo, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo (če je bila podana zahteva) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno, če ni podizvajalcev |  |  |
| 6 | Pogodba je objavljena na portalu JN |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Predložena so ustrezna veljavna finančna zavarovanja (predložena pravočasno – še posebej, če gre za odložni pogoj, v ustrezni višini in za ustrezno obdobje skladno s pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo JN) (opozorilo: višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne znaša več kot 10 % pogodbene vrednosti (z DDV)) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pogodba vsebuje protikorupcijsko klavzulo, ki jo določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK34) (opozorilo: obvezna v pogodbah v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| D | SPREMEMBE POGODBE MED VELJAVNOSTJO POGODBE (ANEKSI K POGODBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pisne spremembe k pogodbi (aneksi) so sklenjene pravočasno |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno , če ni sprememb |  |  |
| 2 | Eno ali več dopolnilnih naročil (povišanje vrednosti) k osnovni pogodbi oz. glavnemu naročilu v primeru razlogov iz 2. ali 3. tč. 1. odst. 95. čl. ZJN-3 ne presega 30% pogodbene vrednosti oz. prvotnega naročila (2. odst. 95 čl. ZJN-3) (opozorilo: znesek odpovedanih gradenj/storitev ne vpliva na izračun 30 % praga) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno , če ni sprememb |  |  |
| 3 | V primeru aneksa, s katerim se vključujejo novi podizvajalci oz. se podizvajalci menjajo, so izpolnjeni vsi zakonsko zahtevani pogoji (94. čl. ZJN-3) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno , če ni novih podizvajalcev ali menjav |  |  |
| 4 | Ob sklenitvi aneksa, s katerim se podaljša trajanje pogodbe in/oz. poviša vrednost, so finančna zavarovanja ustrezno spremenjena |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno , če aneks ne podaljšuje trajanja pogodbe ali poviša vrednosti |  |  |
| 5 | Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi JN v času njegove veljavnosti je bilo objavljeno na portalu JN in v Uradnem listu (če je to potrebno) najpozneje v 30 dneh po spremembi pogodbe (59. čl. in 3. odst. 95. čl. ZJN-3) in v obvestilu so spoštovane določbe o informiranju in obveščanju javnosti (pod opombe navesti datum objave na portalu JN in TED) |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  | ni obvezno , če ni dopolnil naročil |  |  |
| 6 | Aneks je objavljen na portalu JN |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| E | UPOŠTEVANJE NAVODILA ZA INFORMIRANJE, OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE V SKLADU Z DOLOČBAMI MEHANITMA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ali so upoštevana navodila za informiranje, obveščanje in komuniciranje iz Priročnika o načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost URSOO? |  | DA | NE |  |  |  | N/R |  |  |  |  |  |  |
| III DEL: PRAVILNOST IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Postopek izbire izvajalca/dobavitelja je izveden v skladu z ZJN (pod opombe opisati morebitno ugotovljeno nepravilnost (vsebinsko in vrednostno), če postopek JN ni izveden v skladu z ZJN-3, ter navesti podlago za izrečeni finančni popravek (COCOF smernice), pri tem se za pomoč uporabljajo Smernice EK za JN) |  | DA |  | NE | N/R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV DEL: OPOMBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preverjanje se je izvajalo na original dokumentih |  |  | DA |  | NE | DELNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datumi pozivov k dopolnitvam in datumi prejetih dopolnitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum opravljenega preverjanja postopka oddaje JN (datum začetka in zaključka pregleda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oseba, ki je opravila preverjanje postopka oddaje JN in podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oseba, ki je zagotovila dokumente in podatke za preverjanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pogodba o služnosti – infrastruktura

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine, služnostni zavezanec)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v. d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljnjem besedilu: služnostna upravičenka)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo

POGODBO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke soglasno ugotavljajo, da:

- je nepremičnina s parc. št. ……, k.o. …… - …… (ID ……..) v izmeri 111 m² v celoti (1/1) v lasti služnostnega zavezanca;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je služnostna upravičenka investitorka izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je opredeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe služnostna upravičenka dolžna varno in urejeno hraniti vse uradne datoteke, dokumente in podatke o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za poseg, služnostna upravičenka dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Pogodbene stranke s to pogodbo ustanovijo zaradi zmanjševanja poplavne ogroženosti na območjih Načrta za okrevanje in odpornost služnostne pravice:

- _________________;

- obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka ______________________

v širini 1,5 m levo in desno od osi voda, kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe, vse v korist služnostne upravičenke ter vsakokratnega lastnika predmetnega voda in v breme nepremičnine s parc. št. ________________________.

Pogodbene stranke soglašajo, da služnostne pravice po tej pogodbi obsegajo:

- _________________,

- dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter izvedbo vseh del v zvezi s ____________________,

- možnost vsakokratnega neoviranega dostopa na služečo nepremičnino za potrebe nemotenega obratovanja, izvajanja: del med gradnjo, vseh vzdrževalnih del, rekonstrukcije, popravil in nadzora predmetnega odseka ________________.

Služnostna upravičenka bo po opravljenih delih vzpostavila prvotno stanje na zemljišču.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se zaradi zmanjševanja poplavne ogroženosti na območjih izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost vpiše pri nepremičnini:

| parc. št. | ID znak | k.o. | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |

služnostna pravica ___________________, v širini 1,5 m levo in desno od osi voda, na lokaciji, kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe, ter služnostna pravica obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka ______________________,

za čas 30 let od sklenitve pogodbe, v korist in na ime služnostne upravičenke oziroma vsakokratnega lastnika predmetnega voda:

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000.

V primeru, da vknjižba služnostne pravice iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbene stranke zavezujejo skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis služnosti v zemljiško knjigo.

- člen

Pogodbene stranke se sporazumejo, da plačnica za služnostne pravice, opredeljene v drugem in tretjem členu pogodbe, plača enkratno neto nadomestilo v višini:

11111,11  EUR

(z besedo: ……… evrov in …./100)

Nadomestilo je bilo določeno sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca _______ stroke, _______ , št. _______  z dne  _______ .

Plačnica bo nadomestila poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbe z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. __________________, odprtega pri _________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Akontacijo dohodnine odvede plačnica.

Plačnica ima zagotovljena finančna sredstva v  ______________________________ .

Služnostni zavezanec se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, ki so prejeli finančna sredstva ____________________________.

- člen

Za morebitno povzročeno škodo na zemljišču ali pridelkih v času trajanja služnosti je služnostni zavezanec upravičen do povrnitve škode, ki jo bo ocenil sodno zapriseženi cenilec.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun služnostne upravičenke, predstavniku ali posredniku služnostnega zavezanca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je služnostnemu zavezancu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku služnostnega zavezanca, posredniku služnostnega zavezanca, služnostni upravičenki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani služnostne upravičenke je _________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je_____________________________.

- člen

O vseh spremembah te pogodbe se bodo pogodbene stranke dogovorile pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejmeta služnostni zavezanec in služnostna upravičenka vsak po 1 (en) izvod, plačnica 1 (en), 1 (en) overjen izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.

- člen

Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

SLUŽNOSTNA UPRAVIČENKA:					SLUŽNOSTNI ZAVEZANEC:

Republika Slovenija, zanjo						Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:									Datum:

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Pogodba o služnosti – dostop in uporaba zemljišča za čas gradnje

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine, služnostni zavezanec)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljnjem besedilu: služnostna upravičenka)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo naslednjo:

POGODBO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke soglasno ugotavljajo, da:

- je nepremičnina s parc. št. ……, k.o. …… - …… (ID ……..), v izmeri 111 m² v celoti (1/1) v lasti služnostnega zavezanca;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je služnostna upravičenka investitorka izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je opredeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe služnostna upravičenka dolžna varno in urejeno hraniti vse uradne datoteke, dokumente in podatke o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za poseg, služnostna upravičenka dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Pogodbene stranke s to pogodbo ustanovijo:

služnostno pravico uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil ter za izvedbo ureditev za potrebe izvajanja del v sklopu ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav na območjih Načrta za okrevanje in odpornost v korist služnostne upravičenke in v breme nepremičnine s parc. št. _______________________.

Pogodbene stranke soglašajo, da služnostne pravice po tej pogodbi obsegajo:

- dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter izvedbo vseh del in ureditev v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti;

- možnost vsakokratnega neoviranega dostopa na služečo nepremičnino za potrebe nemotenega izvajanja del med gradnjo, vseh vzdrževalnih del, rekonstrukcije, popravil in nadzora v zvezi z  zagotavljanjem poplavne varnosti.

Služnostna upravičenka bo po opravljenih delih vzpostavila prvotno stanje na zemljišču.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se vpiše pri nepremičnini:

| parc. št. | ID znak | k.o. | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |

služnostna pravica uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje, vožnje osebnih in tovornih vozil ter za izvedbo ureditev za potrebe izvajanja del v sklopu ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav na območjih Načrta za okrevanje in odpornost v površini __________ m², na lokaciji, kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe,

za čas trajanja projekta od datuma sklenitve pogodbe, v korist in na ime:

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000

V primeru, da vknjižba služnostne pravice iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbene stranke zavezujejo skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis služnosti v zemljiško knjigo.

- člen

Pogodbene stranke se sporazumejo, da plačnica za služnostne pravice, opredeljene v drugem in tretjem členu pogodbe, plača enkratno neto nadomestilo v višini:

………… EUR

(z besedo: ……… evrov in …./100)

Nadomestilo je bilo določeno sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca __________ stroke, __________, št. __________ z dne  __________ .

Plačnica bo nadomestila poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema  notarsko overjene pogodbe z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. __________________, odprtega pri _________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Akontacijo dohodnine odvede plačnica.

Plačnica ima zagotovljena finančna sredstva v  ______________________________ .

Služnostni zavezanec se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, ki so prejeli finančna sredstva ____________________________.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun služnostne upravičenke, predstavniku ali posredniku služnostnega zavezanca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je služnostnemu zavezancu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku služnostnega zavezanca, posredniku služnostnega zavezanca, služnostni upravičenki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani služnostne upravičenke je ___________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je ___________________.

- člen

O vseh spremembah te pogodbe se bodo pogodbene stranke dogovorile pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 4 (štiri) enake izvode, od katerih prejmeta služnostni zavezanec in plačnica po 1 (en) izvod, služnostna upravičenka pa 1 (en) izvod in notarsko overjen izvod.

- člen

Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

SLUŽNOSTNA UPRAVIČENKA:			SLUŽNOSTNI ZAVEZANEC:

Republika Slovenija, zanjo				Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:							Datum:

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Pogodba o služnosti za trajen dostop

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine, služnostni zavezanec)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljnjem besedilu: služnostna upravičenka)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo

POGODBO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke soglasno ugotavljajo, da:

- je nepremičnina s parc. št. ……, k.o. …… - …… (ID ……..), v izmeri 111 m² v celoti (1/1) v lasti služnostnega zavezanca;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je služnostna upravičenka investitorka izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je predeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe služnostna upravičenka dolžna varno in urejeno hraniti vse uradne datoteke, dokumente in podatke o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za poseg, služnostna upravičenka dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Pogodbene stranke s to pogodbo ustanovijo služnostno pravico zaradi izvedbe ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav na območjih Načrta za okrevanje in odpornost  za uporabo zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje ter vožnje osebnih in tovornih vozil, v korist služnostne upravičenke in v breme nepremičnine s parc. št. _______________________.

Pogodbene stranke soglašajo, da služnostna pravica po tej pogodbi obsega:

- dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter izvedbo vseh del v zvezi z ureditvijo in vzdrževanjem predmetne ureditve,

- možnost vsakokratnega neoviranega dostopa na služečo nepremičnino za potrebe nemotenega izvajanja del med gradnjo, popravil, nadzora in vzdrževanja predmetne ureditve.

Služnostna upravičenka bo po opravljenih delih vzpostavila prvotno stanje na zemljišču.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se zaradi izvedbe ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območjih Načrta za okrevanje in odpornost vpiše pri nepremičnini:

| parc. št. | ID znak | k.o. | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |

služnostna pravica uporabe zemljišča za potrebe nemotenega prehoda, peš hoje ter vožnje osebnih in tovornih vozil, v površini __________ m², na lokaciji, kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe,

za čas 30 let od datuma sklenitve pogodbe, v korist in na ime:

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000

V primeru, da vknjižba služnostne pravice iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbeni stranki zavezujeta skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis služnosti v zemljiško knjigo.

- člen

Pogodbene stranke se sporazumejo, da plačnica za služnostne pravice, opredeljene v drugem in tretjem členu pogodbe, plača enkratno neto nadomestilo v višini:

………… EUR

(z besedo: ……… evrov in …./100)

Nadomestilo je bilo določeno sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca __________ stroke, __________, št. __________ z dne  __________ .

Plačnica bo nadomestila poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbo z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. __________________, odprtega pri _________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Akontacijo dohodnine odvede plačnica.

Plačnica ima zagotovljena finančna sredstva v  ______________________________ .

Služnostni zavezanec se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, ki so prejeli finančna sredstva ____________________________.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun služnostne upravičenke, predstavniku ali posredniku služnostnega zavezanca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je služnostnemu zavezancu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku služnostnega zavezanca, posredniku služnostnega zavezanca, služnostni upravičenki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani služnostne upravičenke je _________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je_____________________________.

- člen

O vseh spremembah te pogodbe se bodo pogodbene stranke dogovorile pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 4 (štirih ) enakih izvodih, od katerih prejmeta služnostni zavezanec in plačnica vsak po 1 (en) izvod, služnostna upravičenka pa 1 (en) izvod in notarsko overjen izvod

- člen

Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

SLUŽNOSTNA UPRAVIČENKA:			SLUŽNOSTNI ZAVEZANEC:

Republika Slovenija, zanjo				Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:							Datum:

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljevanju: imetnica stavbne pravice)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo naslednjo

POGODBO O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke soglasno ugotavljajo, da:

- je nepremičnina s parc. št. _____, k.o. _____ - _____ (ID _____) v izmeri 111 m² v celoti (1/1) v lasti lastnika nepremičnine;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči  in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je imetnica stavbne pravice investitorka izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je opredeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe imetnica stavbne pravice dolžna varno in urejeno hraniti vse uradne datoteke, dokumente in podatke o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo, imetnica stavbne pravice dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Pogodbene stranke s to pogodbo ustanovijo zaradi izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost za zmanjševanje poplavne ogroženosti stavbno pravico z naslednjo vsebino:

- izgradnja _____________________, v površini _______ m2,

v breme nepremičnine s parc. št. _____ , k.o. ___ - ____ ter v korist imetnice stavbne pravice.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in Priimek, naslov EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se zaradi izvedbe ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območjih Načrta za okrevanje in odpornost, vknjiži:

pri nepremičnini s parc. št. _____, k.o. ____ - ____ (ID ________) stavbna pravica izgradnje _________________, v površini ________ m², na delu nepremičnine kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe,

za 99 let od datuma sklenitve pogodbe v korist in na ime:

Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000

do celote (1/1).

V primeru, da vknjižba stavbne pravice po tej pogodbi iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbeni stranki zavezujeta skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo.

- člen

Stranke se sporazumejo, da se za stavbno pravico, opredeljeno v 2. členu te pogodbe, plača enkratno neto nadomestilo v višini:

_______ EUR

(z besedo: _________ evrov ___/100)

Nadomestilo je bilo določeno sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca _________ stroke, _________, št. _________ z dne  _________.

Plačnica bo nadomestilo poravnala 30. dan po tem, ko bo prejela notarsko overjeno pogodbo z nakazilom na transakcijski račun lastnika nepremičnine št. ______________________, odprtega pri ________________. V primeru zamude s plačilom lastniku nepremičnine pripadajo zakonite zamudne obresti.

Davek na promet nepremičnin plača plačnica, ki se obvezuje po sklenitvi pogodbe le-to priglasiti pri pristojnem finančnem uradu.

Plačnica ima zagotovljena finančna sredstva v  ______________________________ .

Lastnik nepremičnine se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, ki so prejeli finančna sredstva ____________________________.

- Člen

Prodajalec pooblašča plačnico, da v imenu prodajalca pri pristojnem uradu FURS, podpiše, ter vloži napoved za odmero davka na promet nepremičnin po tej pogodbi, ter prejme s strani FURS-a potrjeno pogodbo.

- člen

Imetnica stavbne pravice ima pravico uporabljati in uživati nepremičnino v delih, ki so predmet pogodbe, ter zanje skrbeti kot dober gospodar. Vsa bremena, vključno z rednim in investicijskim vzdrževanjem, ki odpadejo na predmetne dele nepremičnine, trpi imetnica stavbne pravice.

Če bi zaradi uživanja stavbne pravice, ki ne bi bilo v skladu z namenom, za katerega je bila dana, lastniku nepremičnin nastala škoda, jo je dolžna imetnica stavbne pravice povrniti.

- člen

Lastnik nepremičnine in imetnica stavbne pravice  se sporazumeta, da bo imetnica stavbne pravice na lastne stroške po izvedeni gradnji odparcelirala del parcele, na katerem bo zgrajen objekt vodne infrastrukture.

Lastnik nepremičnine podaja soglasje k parcelaciji objektov vodne infrastrukture.

Lastnik nepremičnine se nadalje zavezuje izdati ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na novonastali parceli, na kateri bo izgrajen objekt vodne infrastrukture, v korist imetnice stavbne pravice.

Kupnina za novonastalo parcelo bo določena na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke.

Imetnica stavbne pravice se zavezuje plačati razliko med zneskom kupnine in že plačanim nadomestilom za stavbno pravico.

Stranke se sporazumejo, da se že plačano nadomestilo za stavbno pravico všteje v znesek kupnine. Povečanje vrednosti zemljišča zaradi vlaganja imetnice stavbne pravice v del zemljišča, na katerem bo izgrajena vodna infrastruktura, se ne upošteva pri določitvi zneska kupnine.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun imetnice stavbne pravice, predstavniku ali posredniku lastniku nepremičnine obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je lastniku nepremičnine povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku lastnika nepremičnine, posredniku le tega, imetnic stavbne pravice ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani imetnice stavbne pravice je _______________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je _______________.

- člen

O vseh spremembah te pogodbe se bodo pogodbene stranke dogovarjale pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 5 (peteh) enakih izvodih, od katerih prejme lastnik 1 (en) izvod, imetnica stavbne pravice 1 (en) izvod, plačnica 3 (tri) izvode, od slednjih je 1 (en) izvod namenjen potrebam davčnega organa, 1 (en) overjeni izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.

- člen

Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

IMETNICA STAVBNE PRAVICE:					LASTNIK NEPREMIČNINE:

Republika Slovenija, zanjo						Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:									Datum:

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Prodajna pogodba

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: prodajalec)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljnjem besedilu: kupec)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo

PRODAJNO POGODBO

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da:

- je prodajalec zemljiškoknjižni lastnik zemljišča s parc. št. _____, k.o. _____ - _____ (ID _____) v izmeri 111 m² v celoti (1/1) v lasti lastnika nepremičnine;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči  in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je kupec investitor izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je opredeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe služnostna upravičenka dolžna varno in urejeno hraniti vse uradne datoteke, dokumente in podatke o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo, kupec dolžen izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Prodajalec proda, kupec pa prejme v trajno last in posest bremen prosto nepremičnino s parc. št. ______, k.o. ______ - ______ (ID ______), v izmeri ______ m2 za kupnino v višini.

_______  EUR

(z besedo: _______ evrov ___/100)

V vrednosti iz prvega odstavka tega člena je zajeta vsa kupnina, ki pripada prodajalcu v zvezi s to pogodbo.

Kupnina je določena sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca ______ stroke ______ št. ______  z dne ______.

Plačnica bo kupnino poravnala 30. dan po prejemu notarsko overjene pogodbe z nakazilom  na transakcijski račun prodajalca št. _________________, odprtega pri ______________. V primeru zamude s plačilom lastniku nepremičnine pripadajo zakonite zamudne obresti.

Plačnica ima zagotovljena finančna sredstva v _____________________________________________.

Prodajalec se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, ki so prejeli finančna sredstva ______________.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. ______ , k.o. ______ – ______ (ID ______ ), v korist in na ime

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000

do celote (1/1).

V primeru, da vknjižba lastninske pravice po tej pogodbi iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbene stranke zavežejo skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

- člen

Plačnica se obvezuje po sklenitvi pogodbe le-to priglasiti pri pristojnem finančnem uradu (v nadaljevanju FURS). Prodajalec pooblašča plačnico, da v imenu prodajalca pri pristojnem uradu FURS, podpiše, ter vloži zahtevek za odmero davka na promet nepremičnin po tej pogodbi, ter prejme s strani FURS-a potrjeno pogodbo.

Ta pogodba je dogovorjena zaradi prenosa nepremičnine, ki jo potrebuje kupec za gradnjo in urejanje objektov vodne infrastrukture, to je v javno korist, in so podani pogoji za razlastitev ter je po določbah Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS št. 117/06, 25/16 odl. US) prosta plačila davka na promet nepremičnin.

Ta pogodba je prosta taks in drugih javnih dajatev. Pogodbene stranke so soglasne, da vse stroške v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ter prenosom lastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe, nosi plačnica.

- člen

Kupec in plačnica s podpisom te pogodbe potrjujeta, da jima je nepremičnina v naravi poznana, tako po kvaliteti kot po legi in drugih posebnostih in se nepremičnino kot takšno kupcu tudi proda.

Prodajalec izjavlja, da mu je znan položaj in meja prodane nepremičnine. Prodajalec jamči bremen prost prenos lastninske pravice.

Kupec prevzame nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, v posest z dnem plačila celotne kupnine.

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani kupca je _________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je _________________.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun kupca, predstavniku ali posredniku prodajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je prodajalcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku prodajalca, posredniku prodajalca, kupcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme prodajalec 1 (en) izvod, kupec 1 (en) izvod, plačnica 1 (en) izvod, 1 (en) izvod je namenjen potrebam davčnega organa, 1 (en) overjeni izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.

10.  člen

Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

| KUPEC: Republika Slovenija, zanjo mag. Neža Kodre v.d. direktorja Direkcija Republike Slovenije za vode Datum: | PRODAJALEC: Janez Novak Datum: |
| --- | --- |

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča

Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklepajo naslednjo

POGODBO O BREZPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČA

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke soglasno ugotavljajo, da:

- je nepremičnina s parc. št. ________, k.o. ________- ________ (ID ________) v izmeri 111 m² v celoti (1/1) v lasti lastnika nepremičnine;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči  in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je druga pogodbena stranka investitor izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je opredeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe druga pogodbena stranka zavezana, na varen in urejen način hrani vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za poseg, druga pogodbena stranka dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

2. člen

Lastnik nepremičnine brezplačno izroči, druga pogodbena stranka pa prejme v trajno last in posest bremen prosto nepremičnino s parc. št. _______, k.o. _______ - _______  (ID _______), v izmeri ____ m2.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo plačnica to pogodbo priglasila pri pristojnem finančnem uradu.

Promet nepremičnin po tej pogodbi je na podlagi 3. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) prost davka na promet nepremičnin.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. ______  , k.o. ______  – ______  (ID ______  ) v korist in na ime

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000

do celote 1/1.

V primeru, da vknjižba lastninske pravice po tej pogodbi iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbeni stranki zavežeta skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

- člen

Druga pogodbena stranka s podpisom te pogodbe potrjuje, da ji je nepremičnina v naravi poznana, tako po kvaliteti kot po legi in drugih posebnostih in se ji nepremičnino kot takšno tudi izroči.

Druga pogodbena stranka izjavlja, da ji je znan položaj in meja prodane nepremičnine. Lastnik nepremičnine jamči bremen prost prenos lastninske pravice.

Druga pogodbena stranka prevzame nepremičnino, ki je predmet te pogodbe, v posest z dnem podpisa te pogodbe.

- člen

Skrbnik  pogodbe na strani druge pogodbene stranke je _________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je _________________.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

O vseh spremembah te pogodbe se bosta pogodbeni stranki dogovorili v pisni obliki s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 5 (petiih) enakih izvodih, od katerih prejme lastnik nepremičnine 1 (en) izvod, druga pogodbena stranka 1 (en) izvod, skrbnik pogodbe 1 (en)izvod, 1 (en) izvod je namenjen potrebam davčnega organa, 1 (en) overjeni izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

DRUGA POGODBENA STRANKA:					LASTNIK NEPREMIČNINE:

Republika Slovenija, zanjo						Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:									Datum:

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Menjalna pogodba

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: prva pogodbena stranka)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

matična številka:

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo

MENJALNO POGODBO

št. 11111

- člen

Pogodbene stranke soglasno ugotavljajo, da:

- je nepremičnina s parc. št. _______, k.o. _______ - _______ (ID _______), v izmeri _____ m² v celoti (1/1) v lasti prve pogodbene stranke;

- je nepremičnina s parc. št. _______, k.o. _______ - _______ (ID _______), v izmeri ___ m² v celoti (1/1) v lasti druge pogodbene stranke;

- je bila za zemljišče iz točke b) tega člena izdana Odločba o prenehanju naravnega vodnega javnega dobra št_________, z dne _______, ki jo je izdala Direkcija Republike Slovenije za vode – Priloga 1 k tej pogodbi;

- skladno z m) točko drugega odstavka 19. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 in spremembe) odobritev tega pravnega posla s strani upravne enote ni potrebna;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je druga pogodbena stranka investitor izvedbe ureditev v sklopu ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je predeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe je druga pogodbena stranka zavezana, da na varen in urejen način hrani vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo, druga pogodbena stranka dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičnini iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Zemljišči, ki sta predmet te pogodbe, se vzajemno izročata med prvo pogodbeno stranko in drugo pogodbeno stranko v trajno last, posest in uporabo.

Prva pogodbena stranka prenese, druga pogodbena stranka pa prevzame v svojo trajno last, posest in uporabo zemljišče s parc. št. ______, k.o. ______ - ______  (ID znak______), v izmeri ______m².

Druga pogodbena stranka prenese, prva pogodbena stranka pa prevzame v svojo trajno last, posest in uporabo zemljišče s parc. št. ______, k.o. ______ - ______ (ID znak: ______), v izmeri ______m².

Pogodbene stranke so sporazumne, da se zemljišči, ki sta predmet te pogodbe, menjata po načelu »videno-kupljeno«, zato pogodbene stranke druga do druge nimata nobenih drugih zahtevkov in obvez.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo 1

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. ______, k.o. ______ - ______  (ID ______) v korist in na ime

Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

matična številka: 5854814000

do celote 1/1.

Zemljiškoknjižno dovolilo 2

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814 izrecno in nepogojno dovoljuje vknjižbo lastninske pravice na zemljišču s parc. št. ______, k.o. ______ – ______ (ID ______) v korist in na ime

______________________IME IN PRIIMEK/firma podjetja rojen/a _________________, stanujoč/a/sedež_____________________

EMŠO/matična številka:_________________________,

do celote (1/1).

V primeru, da vknjižba lastninske pravice po tej pogodbi iz kakršnega koli razloga ne bo mogoča, se pogodbene stranke zavežejo skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

- člen

Vrednost zemljišč iz točke a) in b) prvega člena te pogodbe je bila določena sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca __________ stroke, ______ , št. _______, z dne______ kot sledi:

-	vrednost zemljišča s parc. št. ______, k.o. ______ – ______ v velikosti ______ m² znaša ______ EUR,

-	vrednost zemljišča s parc. št. ______, k.o. ______ – ______ v velikosti ______ m² pa znaša ______ EUR.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo plačnica to pogodbo priglasila pri pristojnem finančnem uradu in hkrati ugotavljajo, da je promet nepremičnin po tej pogodbi prost davka na promet nepremičnin na podlagi 2. alinee 10. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06).

- člen

Prva in druga pogodbena stranka s podpisom te pogodbe potrjujeta, da sta jima nepremičnini v naravi poznani, tako po kvaliteti, kot po legi in drugih posebnostih in si nepremičnini kot takšni medsebojno izmenjata.

Prva in druga pogodbena stranka jamčita bremen prost prenos lastninske pravice.

Prva in druga pogodbena stranka pridobita posest na nepremičninah, ki so predmet menjave, z dnem podpisa te pogodbe.

- člen

Skrbnik pogodbe na strani druge pogodbene stranke je _________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je _________________.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica, ki se zaveže tudi izvršiti vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

O vseh spremembah te pogodb se bodo pogodbene stranke dogovorile v pisni obliki s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme prva pogodbena stranka 1 (en) izvod, druga pogodbena stranka 1 (en) izvod, skrbnik pogodbe 1 (en) izvod, 1 (en) izvod je namenjen potrebam davčnega organa, 1 (en) overjeni izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank.

DRUGA POGODBENA STRANKA				PRVA POGODBENA STRANKA:

Republika Slovenija, zanjo					Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:								Datum:

PLAČNICA:

Občina _________________

________________________

župan

Datum:

Tripartitna pogodba o ustanovitvi služnosti

Janez Novak, Stanetova 38, 1000 Ljubljana

EMŠO: 11111

davčna številka: 11111

(v nadaljnjem besedilu: lastnik nepremičnine, služnostni zavezanec)

in

ELEKTRO _____________________________, naslov

matična številka:

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: služnostni upravičenec)

in

REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, ki jo zastopa v.d. direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, mag. Neža Kodre;

matična številka: 2516152000

davčna številka: 34921567

(v nadaljnjem besedilu: investitorka)

ter

Občina _________________, _____________________, ___________ ____________, matična številka: ________________________, ki jo zastopa župan ________________________________________;

matična številka:

davčna številka:

(v nadaljnjem besedilu: plačnica)

sklenejo

POGODBO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

št.

          - člen

Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da:

- je nepremičnina:

- parc. št. k.o. (ID) v izmeri,

v (x/x) v lasti služnostnega zavezanca;

- na podlagi 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) Direkcija Republike Slovenije za vode kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja upravne, strokovne in druge naloge v zvezi z vodno infrastrukturo in vodnimi ter priobalnimi zemljišči in je zato pristojna za sklenitev predmetne pogodbe;

- je Republika Slovenija investitorka izvedbe ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) za naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav;

- projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost;

- se ta pogodba sklepa na podlagi Sporazuma__________, z dne________, kjer je opredeljena vloga plačnice pri sklenitvi te pogodbe;

- je v povezavi s prejšnjo točko tega člena pogodbe je investitorka zavezana, da na varen in urejen način hrani vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt NOO in z njim povezano financiranje še pet let po zadnjem izplačilu sredstev mehanizma. Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s projektom, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev oziroma, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti se jih ne sme vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje Evropske unije;

- se ta pogodba sklepa namesto razlastitve;

- je za pridobitev upravnih dovoljenj za poseg, služnostna upravičenka dolžna izkazati pravico gradnje na nepremičninah iz točke a) tega člena, zaradi česar se sklepa ta pogodba.

- člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se s to pogodbo, zaradi izvedbe ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območjih Načrta za okrevanje in odpornost, ustanovijo:

- služnostna pravica podzemnega prečkanja zemljišča z vkopom in položitvijo srednje napetostnega zemeljskega kablovoda,

- služnostna pravica obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora srednje napetostnega kablovoda (PRIMER)

v širini 1,5 m levo in desno od osi voda, kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe, v breme nepremičnine:

- parc. št. k.o. (ID),

vse v korist služnostnega upravičenca ter vsakokratnega lastnika predmetnega voda.

Pogodbene stranke soglašajo, da služnostne pravice po tej pogodbi obsegajo:

- položitev srednje napetostnega zemeljskega kablovoda,

- dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter izvedbo vseh del v zvezi s srednje napetostnim kablovodom,

- možnost vsakokratnega neoviranega dostopa na služečo nepremičnino za potrebe nemotenega obratovanja, izvajanja del med gradnjo, vseh vzdrževalnih del, rekonstrukcije, popravil in nadzora predmetnega odseka srednje napetostnega kablovoda. (PRIMER)

Investitorka se zavezuje po izgradnji zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.

Služnostni upravičenec se zavezuje, da bo po vsakokratnem posegu vzpostavil zemljišče v prvotno stanje in lastniku povrnil vso nadaljnjo škodo, ki bi morebiti nastala zaradi obratovanja, vzdrževanja in nadzora elektro voda.

- člen

Služnostni zavezanec dovoljuje investitorki oz. služnostnemu upravičencu, da zaradi prestavitve in izgradnje elektroenergetskih vodov, uporabi njegovo zemljišče.

S predmetno pogodbo služnostni zavezanec dovoljuje skupno uporabo infrastrukture, ki je predmet te pogodbe tudi s strani drugih operaterjev omrežja (druge fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja), v skladu z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah.

- člen

Zemljiškoknjižno dovolilo

Ime in priimek, naslov, EMŠO, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se zaradi izvedbe ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v sklopu Načrta za okrevanje in odpornost na nepremičnini s parc. št. ______, k.o. ______ - ______  (ID ______)

vknjiži služnostna pravica položitve srednje napetostnega kablovoda, v širini 1,5 m levo in desno od osi voda, na lokaciji, kot prikazano na Prilogi 1 te pogodbe ter služnostna pravica obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora predmetnega odseka srednje napetostnega kablovoda, (PRIMER)

za čas obratovanja elektroenergetske infrastrukture, v korist in na ime služnostnega upravičenca oziroma vsakokratnega lastnika predmetnega voda:

ELEKTRO __________,

naslov,

matična številka: .

V primeru, da vknjižba služnostne pravice iz kakršnegakoli razloga ne bo mogoča, se pogodbene stranke zavezujejo skleniti aneks k tej pogodbi, ki bo omogočal vpis služnosti v zemljiško knjigo.

- člen

Pogodbene stranke se sporazumejo, da plačnica za služnostne pravice, opredeljene v drugem in tretjem členu te pogodbe, plača enkratno neto nadomestilo v višini:

11111,11  EUR

(z besedo: ……… evrov in …./100)

Nadomestilo je bilo določeno sporazumno na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca _______ stroke, _______ , št. _______  z dne  _______ .

Plačnica bo nadomestilo poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbe z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. __________________, odprtega pri _________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Akontacijo dohodnine odvede plačnica.

Plačnica ima zagotovljena finančna sredstva v ________________________________________.

Služnostni zavezanec se strinja, da bo vključen v seznam upravičencev, ki so prejeli finančna sredstva _______________.

- člen

Za morebitno povzročeno škodo na zemljišču ali pridelkih v času trajanja služnosti je služnostni zavezanec upravičen do povrnitve škode, ki jo bo ocenil sodno zapriseženi cenilec.

- člen

Vse stroške v zvezi s to pogodbo nosi plačnica.

Plačnica se zaveže izvršiti vpis te služnosti v zemljiško knjigo.

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun investitorke in služnostnega upravičenca, predstavniku ali posredniku služnostnega zavezanca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je služnostnemu zavezancu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku služnostnega zavezanca, posredniku služnostnega zavezanca, služnostni upravičenki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani investitorke je _________________.

Skrbnik pogodbe na strani plačnice je _________________.

- člen

O vseh spremembah te pogodbe se bodo pogodbene stranke dogovorile pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme služnostni zavezanec 1 (en) izvod, služnostni upravičenec 1 (en) izvod, investitorka 1 (en) izvod, plačnica 1 (en) izvod, 1 (en) overjeni izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.

- člen

Pogodba je veljavno sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.

INVESTITORKA:							SLUŽNOSTNI ZAVEZANEC:

Republika Slovenija, zanjo						Janez Novak

mag. Neža Kodre

v.d. direktorja

Direkcije Republike Slovenije za vode

Datum:									Datum:

| SLUŽNOSTNI UPRAVIČENEC: ELEKTRO ________________ zastopnik Datum: | PLAČNICA: Občina _________________ ________________________ župan Datum: |
| --- | --- |

Če je lastnik pravna oseba, se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, je treba navajati ceno z DDV.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se odstavek glasi: »Služnostna upravičenka bo nadomestilo poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa služnostnega zavezanca, z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. ______________________, odprtega pri ________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

To določilo se v primeru pravne osebe, ki je zavezanec za DDV, ne navaja.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se člen glasi: »Pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejmeta služnostni zavezanec in plačnica vsak po 1 (en) izvod, služnostna upravičenka pa 3 (tri) izvode in notarsko overjen izvod«

Če je lastnik pravna oseba se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

(ta dostavek mora biti dodan v nogi 1. strani vsake posamezne pogodbe)

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, je treba navajati ceno z DDV.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se odstavek glasi: »Služnostna upravičenka bo nadomestilo poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa služnostnega zavezanca, z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. ______________________, odprtega pri ________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

To določilo se v primeru pravne osebe, ki je zavezanec za DDV, ne navaja.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se člen glasi: »Pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejmeta služnostni zavezanec in plačnica vsak po 1 (en) izvod, služnostna upravičenka 3 (tri) izvode in notarsko overjen izvod.«

Če je lastnik pravna oseba se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

(ta dostavek mora biti dodan v nogi 1. strani vsake posamezne pogodbe)

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, je treba navajati ceno z DDV.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV se odstavek glasi: »Služnostna upravičenka bo nadomestilo poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa služnostnega zavezanca, z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. ______________________, odprtega pri ________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

To določilo se v primeru pravne osebe, ki je zavezanec za DDV, ne navaja.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se člen glasi: »Pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejmeta služnostni zavezanec in plačnica vsaka po 1 (en) izvod, služnostna upravičenka 3 (tri) izvode in notarsko overjen izvod.«

Če je lastnik pravna oseba, se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, je treba navajati ceno z DDV.

25 Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV se odstavek glasi: Imetnica stavbne pravice bo nadomestilo poravnala 30. dan po tem, ko bo prejela notarsko overjeno pogodbo, na podlagi predhodno izstavljenega računa lastnika nepremičnine, z nakazilom na transakcijski račun lastnika nepremičnine št. ______________________, odprtega pri ________________. V primeru zamude s plačilom lastniku nepremičnine pripadajo zakonite zamudne obresti.

26 Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV se odstavek glasi: Davek na promet nepremičnin se skladno z drugim odstavkom 4. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS št. 117/06 in spremembe) ne plača od ustanovitve stavbne pravice, od katere je bil plačan davek na dodano vrednost.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se člen glasi: »Pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejmeta lastnik in plačnica vsak po 1 (en) izvod, imetnica stavbne pravice 3 (tri) izvode, 1 (en) overjen izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.«

Če je lastnik pravna oseba se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

Če gre za več nepremičnin, se navede kupnina za vsako nepremičnino posebej in nato povzame celotna kupnina.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV: navaja se cena z DDV samo, če gre za nepozidano stavbno zemljišče.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV + gre za nepozidano stavbo zemljišče, se odstavek glasi: Kupec bo kupnino poravnal 30. dan po prejemu notarsko overjene pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa prodajalca, z nakazilom  na transakcijski račun prodajalca št. _________________, odprtega pri ______________. V primeru zamude s plačilom prodajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če je lastnik pravna oseba se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če je lastnik pravna oseba se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

Kadar gre za menjavo kmetijskega zemljišča za vodno.

Kadar gre za menjavo kmetijskega zemljišča za vodno.

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če je lastnik pravna oseba se vpišejo podatki o: polnem nazivu firme podjetja, sedež podjetja, matična številka in ID za DDV (ne vpisuje se EMŠO in davčne številke).

Če gre za pravno osebo, se vpišejo podatki kot v preambuli pogodbe (firma, sedež, matična številka).

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, je treba navajati ceno z DDV.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se odstavek glasi: »Služnostna upravičenka bo nadomestilo poravnala v roku 20 do 45 dni od prejema notarsko overjene pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa služnostnega zavezanca, z nakazilom na transakcijski račun služnostnega zavezanca št. ______________________, odprtega pri ________________. V primeru zamude s plačilom služnostnemu zavezancu pripadajo zakonite zamudne obresti.

To določilo se v primeru pravne osebe, ki je zavezanec za DDV, ne navaja.

Če gre za pravno osebo, ki je zavezanec za DDV, se člen glasi: »Pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme služnostni zavezanec 1 (en) izvod, služnostna upravičenka 3 (tri) izvode, skrbnik pogodbe 1 (ne) izvod, 1 (en) overjeni izvod pa bo predložen zemljiški knjigi.«