OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

| Obrazec številka | Naziv | Opomba | Pripenjanje v eJN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Povzetek predračuna (rekapitulacija) | Izpolnjen | Predračun |
| Priloga št. 1 | Ponudba | Izpolnjen | Druge priloge |
| 2 | Prijava | Izpolnjena in podpisana | Druge priloge |
| Priloga št. 1 | Izjava ponudnika, ki nastopa s podizvajalci | Izpolnjena in podpisana | Druge priloge |
| Priloga št. 2 | Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo | Izpolnjena in podpisana | Druge priloge |
| 3 | Izjava za ponudnika | Izpolnjena in podpisana | Izjava |
| 4 | Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi | Izpolnjena in podpisana | Druge priloge |
| 5 | Izjava ponudnika, da se strinja s plačilnimi pogoji | Izpolnjena in podpisana | Druge priloge |
| 6 | Tehnične zahteve naročnika | Podpisane | Druge priloge |
| 7 | Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev in ravnanju z odpadki | Podpisana | Druge priloge |
| 8 | Vzorec pogodbe | Podpisan | Druge priloge |
| 9 | Izjava ponudnika o garancijskih rokih | Podpisana | Druge priloge |
| 9b | Zavarovanje za resnost ponudbe | Podpisana | Druge priloge |
| 10 | Izjava ponudnika o predložitvi garancije banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | Podpisana | Druge priloge |
| 10a | Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | Podpisan | Druge priloge |
| 11 | Izjava ponudnika o predložitvi garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku | Podpisana | Druge priloge |
| 11a | Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku | Podpisan | Druge priloge |
| 12 | Terminski plan izvedbe del | Izdelan in podpisan | Druge priloge |
| 13 | Cenik kalkulativnih elementov | Izdelan in podpisan | Druge priloge |
| 14 | Izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne police | Podpisana | Druge priloge |
| 15 | Predračun – popis del | Izpolnjen in podpisan | Druge priloge |

Obr. št. 1

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo: »PRENOVA MANSARDE DOMA STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO«

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrednost del po predračunu

| *Vrednost del po predračunu v EUR brez DDV | *Vrednost del po predračunu v EUR z DDV |
| --- | --- |

*Vrednost del v obrazcu POVZETEK PREDRAČUNA je enaka kot v obrazcu »PONUDBA« na Prilogi št. 1.

Priloga št. 1

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »PRENOVA MANSARDE DOMA STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO«:

|  |  | Vrednost del po PREDRAČUNU – POPIS DEL | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | + DDV 9,5 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA (z DDV) | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

| 2. | Ponudbena cena je formirana na podlagi cen na enoto iz predračuna po načelu »cena na enoto«, cene so fiksne in nespremenljive do primopredaje del. Ponujena cena brez in z vključenim DDV-jem (stopnja 9,5 %) mora zajemati vse stroške in morebitne popuste. Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto. |
| --- | --- |
| 3. | Veljavnost ponudbe: _______________ (minimalno 4) mesece od datuma za prejem ponudb. |

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Obr. št. 2

# P R I J A V A

# Ponudba št.       z dne

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

# OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe: |  |

## Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

## Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

# SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu z oznako       sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

## POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

## Podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

## Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

## Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

# UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako       bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

## POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

### Osnovni podatki o podizvajalcu

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

### Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

### Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA IZVEDBE STORITVE PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL:      ;

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL:      ;

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL:      ;

*** Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

Priloga št. 1: Izjava ponudnika, ki nastopa s podizvajalci

Priloga št. 2: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo

#### (*priloga št. 2 je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

# 5. REFERENČNI POSLI

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo kot ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudbe v tem postopku, uspešno izvedli gradnje in/ali rekonstrukcije vsaj 1 (enega) primerljivega objekta po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 112 (Večstanovanjske stavbe), 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 122 (Poslovne in upravne stavbe), katerega vrednost znaša enako ali več kot 1.500.000,00 EUR brez DDV za posamezni objekt, pri katerem je investitor in naročnik proračunski uporabnik ali pri vsaj 2 (dveh) primerljivih objektov po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 112 (Večstanovanjske stavbe), 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 122 (Poslovne in upravne stavbe), katerih vrednost znaša enako ali več kot 1.500.000,00 EUR brez DDV za posamezni objekt.

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Naročnik (kontaktni podatki) | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del brez DDV (v EUR) | Leto izvedbe/zaključka del |
| --- | --- | --- | --- |

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnika o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

6. REFERENCE VODJE DEL

_______________________________ (navedite ime in priimek vodje del) z opravljenim strokovnim izpitom za vodjo del in vpisan v imenik vodij del pri ............(navedite imenik pristojne zbornice; IZS, OZS, GZS, ...) z identifikacijsko št. ...............(navedite id. št. vodje del)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

| Investitor oz. naročnik (kontaktni podatki) | Naziv objekta | Vrsta del | Leto izvajanja | Datum zaključka del | Vrednost del brez DDV (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoj:

Vodja del mora imeti opravljen strokovni izpit za vodjo del in mora biti vpisan v imenik vodij del pristojne zbornice.

Vodja del mora imeti vsaj eno (1) referenco za vodenje gradnje primerljivih objektov pri vsaj 1 (enem) primerljivem objektu po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 112 (Večstanovanjske stavbe), 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 122 (Poslovne in upravne stavbe), katerega vrednost znaša enako ali več kot 1.500.000,00 EUR brez DDV za posamezni objekt.

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnika o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

7. IZJAVA - KADRI ODGOVORNI ZA IZVEDBO POGODBE IN NADZOR KAKOVOSTI DEL

Izjavljamo, da imamo za izvedbo naročila potrebne kadrovske zmogljivosti (vodjo del, delovodje, kvalificiran in ne kvalificiran kader, ...). za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo

8. IZJAVA - TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

Izjavljamo, da imam za izvedbo naročila potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki, navedeni v predmetnem obrazcu »Prijava«, resnični.

| Kraj: Datum: |  | Ponudnik: _________________ Podpis: |
| --- | --- | --- |

_________________						___________________

Priloga št. 1

IZJAVA PONUDNIKA, KI NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti ______________________________________, št. __________________, izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, zavezujemo:

- da bomo s podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno javno naročilo, sklenili pogodbe, s katerimi bodo urejene obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja ter bomo naročniku na njegov poziv predložili kopije pogodb med nami kot ponudnikom - izvajalcem in podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo;

- da bomo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnika v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila pooblastili za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo;

- da bomo, v kolikor podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa oziroma situacije poslali pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev;

- da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložili:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo,

- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.

- da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance;

Datum:					Podpis:

_________________						_________________

Opomba: Obrazec podpišejo le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, ter morajo le-te prijaviti v ponudbi.

Priloga št. 2

# ZAHTEVA IN SOGLASJE

# PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |

V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti __________________________

_______________________________št. ____________________, v primeru, da bo ponudnik _____________________________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik z njim sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Datum:				Podpis podizvajalca:

_________________						_________________

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti in podpisati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

Obr. št. 3

IZJAVA ZA PONUDNIKA

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo št. ______, katerega predmet je »Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško«;

- bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več; na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in v skladu s predpisi druge države se nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe nista bili s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri ji je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- naši družbi se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcij;

- naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2, 158/20 in 3/22-ZDeb) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

- naša družba z oddajo ponudbe daje soglasje, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3, v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje, iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3;

- storitev naročila, ki ga ponujamo, izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika;

- izpolnjujemo vse zahtevane pogoje za sodelovanje iz točke 9 (Ugotavljanje sposobnosti) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe iz razpisne dokumentacije za predmetno naročilo;

- bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. V kolikor bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višji od 10.000 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce.

| Kraj: |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

Obr. št. 4

IZJAVA ZA OSTALE GOSPODARSKE SUBJEKTE V PONUDBI

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- dajemo soglasje, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in v skladu s predpisi druge države se nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe nista bili s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri ji je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- naši družbi se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcij;

- naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2, 158/20 in 3/22-ZDeb) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

- izpolnjujemo vse zahtevane pogoje za sodelovanje iz točke 9 (Ugotavljanje sposobnosti) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe iz razpisne dokumentacije za predmetno naročilo, v kolikor se le-ti zahtevajo za nas;

- naša družba z oddajo ponudbe daje soglasje, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3, v enotnem informacijskem sistemu – e-Dosje, iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj: |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

Obr. št. 5

IZJAVA PONUDNIKA

O STRINJANJU S PLAČILNIMI POGOJI

PONUDNIK:

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalec dostavi nadzorniku, ki jo je dolžan najkasneje v roku 5 delovnih dneh od prejema situacije pregledati in potrjeno vrniti izvajalcu. Izvajalec na podlagi s strani nadzornika potrjene mesečne situacije naročniku izstavi e-račun. V kolikor bo imel nadzornik/naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije, o spornem delu pa do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30 dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjenih začasnih mesečnih situacij;

- preostanek vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, ki bo izdana po dokončanju vseh del in predaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik plačal v 30 dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Obr. št. 6

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci

Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to naročnika opozoriti pred oddajo ponudbe. V popisih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:

- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

- Zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del popisov.

- V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

- Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij,  in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.

- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.

- Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.

- Posamezni materiali, ki so v popisu opisan ter dodatno navedeni z imenom ali tipom za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, kot je zavedeno v besedni zvezi "ali enakovredno kot" vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje ali izboljšuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo. Vse materiale, opremo in artikle mora predhodno pisno potrdi odgovorni vodja projekta, nadzor in naročnik.

- Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.

V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

  - v zvezi z zahtevami in pogoji naročnika navedenimi v splošnem delu popisov;

  - stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča, vključno z označbo gradbišča;

  - stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

  - izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj

- ipd.;

  - stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

  - stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve

- prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

  - stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno, pri pooblaščeni zavarovalni družbi.

  - stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

  - stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo

- objekta;

  - stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;

  - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

  - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih

- cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

  - stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

  - stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala;

  - vsi ostali stroški potrebni za izvedbo del, vključno s stroški v zvezi s tehničnim pregledom;

  - morebitni ne našteti ostali stroški;

  - in vsi ostali stroški potrebni za izvedbo del;

  - pridobitev vseh dokumentov, dokazil, izkazov, soglasij, garancij, zavarovanj.

Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču

- stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi v izvedbo

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti

- eventualni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventualni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.

Ponudnik izjavlja, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, zagotavljal vse storitve v skladu z navedenimi zahtevami ter da je le-te upošteval v ponudbeni ceni.

| Kraj: |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

Obr. št. 7

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU

OKOLJSKIH ZAHTEV IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z RAVNANJU Z ODPADKI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

______________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo za »Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _______2022 pod številko objave JN ______/2022

i z j a v l j a m o ,

da bomo pri izvajanju predmetnega javnega naročila upoštevali okoljske vidike in cilje javnega naročanja v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, kot izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer:

- delež klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča

in

- da bomo upoštevali obveznosti določene z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) ter vso ostalo področno zakonodajo.

Datum:				Podpis:

_________________						_________________

Obr. št. 8 VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO Kovinarska ulica 13 8270 KRŠKO ki ga zastopa direktorica Ani Nuša Masnik Matična številka: 5902967000 davčna številka: SI 81466757 in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ..................................................................................................... ............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka za DDV: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... |

skleneta naslednjo

G R A D B E N O   P O G O D B O

št. …………………

za Prenovo mansarde Doma starejših občanov Krško

I. PREDMET POGODBE

- člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila »Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško« naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško (objava na Portalu javnih naročil, št. ___________, z dne ___.___.________) je bil za izvedbo gradbenih del, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »cena na enoto«.

- člen

Predmet pogodbe je prenova mansarde Doma starejših občanov Krško, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča prenova mansarde Doma starejših občanov Krško, pri čemer se pri prezidavi in rekonstrukciji stavbe upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Naročnik si pridržuje pravico, da hladilnega agregata določenega v popisu del - STROJNE INSTALACIJE pri postavki F – HLAJENJE (NOVO) pod točko 1 (zračno hlajeni agregat kot npr. Carrier tip 30RBSy 080 moči 77,7 kW, EER 2,63 (W7/12°C/A35°C) z avtonomno regulacijo, z vodnim modulom - črpalka 14,8 m3/h; 7 m, z antivibracijskimi postavki, komplet, kpl 1) in točko 2 (Podstavek za hladilni agregat, narejen iz vročecinkanih jeklenih HOP profilov po SIS EN ISO1461:2009, komplet z montažnim in pritrjevalnim materialom. Teža agregata: 510 kg., kpl 1) ne bo nabavil, v kolikor se bo glede na potrebe zavoda v prihodnje odločil spremeniti način ogrevanja v zavodu.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- z razpisno dokumentacijo in popisi del,

- s projektno dokumentacijo,

- s ponudbo izvajalca štev. ……………, z dne ………....….. (zajet ponudbeni predračun),

- z gradbenim dovoljenjem št. št. 351-332/2021-6219-8 z dne 17. 8. 2021,

- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte.

II. ROKI

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe in so opredeljena v Predračunu - popisu del, ki je Priloga 1 tej pogodbi, pričeti takoj po podpisu pogodbe in uvedbi izvajalca v delo.

Roki za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 4 mesece od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo je 15 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Za rok dokončanja vseh pogodbenih obveznosti se šteje datum, ko so po zapisniku o kvalitetnem pregledu odpravljene vse pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe ter je naročniku izročena garancija banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskih rokih.

Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski plan izvedbe del, ki bo izražen v koledarskih dneh od dneva pričetka izvajanja del in ne sme bistveno odstopati od terminskega plana, ki ga je izvajalec predložil v svoji ponudbi. Terminski plan potrdi naročnik. V terminskem planu mora izvajalec posebej opozoriti na kritične roke.

Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naročnika priloga k tej pogodbi.

Izvajalec mora pri pripravi terminskega plana izvedbe del upoštevati dejstvo, da bo večji del obstoječega objekta ves čas gradnje funkcioniral in da v objektu tudi v času izvajanja del po tej pogodbi bivajo stanovalci DSO Krško.

Izvajalec mora z deli začeti takoj po uvedbi v delo. Če izvajalec ne začne z deli v dogovorjenem roku, mu naročnik določi primeren dodaten rok za začetek del. Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva povračilo škode.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila in sodna praksa, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita z dodatkom k pogodbi.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

III. CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del je fiksna in dogovorjena po načelu »cena na enoto«:

| Vrednost del po PREDRAČUNU – POPIS DEL: | EUR |
| --- | --- |
| popust: | EUR |
| + DDV 9,5%*: | EUR |
| Pogodbena cena skupaj: | EUR |

(z besedo:___________________________________________________EUR in ___/100)

Pogodbena cena je nespremenljiva do konca izvedbe del, v skladu s 3. členom te pogodbe. Pogodbena cena vključuje tudi vse stroške, davke in druge dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Cene na enoto mere iz Priloge 1 - Predračun – popis del so izražene v EUR in so fiksne ter vključujejo vse stroške za izvedbo pogodbenih del. Cena posamezne postavke Predračuna – popisi del iz Priloge 1 vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena v obsegu, da je izvedena postavka po svojem namenu v celoti funkcionalna.

Skupni ponudbeni popust velja tudi za posamezno ceno na enoto mere kot popust na posamezno postavko.

V primeru spremembe cen na trgu posamezne postavke predračuna – popisi del iz Priloge 1 v smislu 656. člena Obligacijskega zakonika - OZ (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB1 s spremembami in dopolnitvami) lahko izvajalec zahteva spremembo cene, v okviru zakonskega določila OZ, pri čemer je izvajalec upravičen le do razlike, ki presega 10% povečanje cen na enoto, vendar razlika ne sme presegati dodatnih 20%. Izvajalec je spremembo cene (razliko v ceni) naročniku dolžan sporočiti pisno, pri čemer mora izkazati:

- kalkulativne elemente, na podlagi katerih je oblikoval ponudbeno ceno (npr. material, drobni material, delo, manipulativni stroški, prevoz, nepredvideni stroški ipd) in

- zvišanje vrednosti posameznih elementov, ki vplivajo na zvišanje vrednosti posamezne postavke predračuna – popisi del iz Priloge 1 (npr. povprečna tržna cena materiala ob sklenitvi pogodbe ter razlika v ceni v času, ko naj bi bil material nabavljen, ...).

Dokazno breme dviga cen (razlika v ceni) je na izvajalcu, ki mora najprej dokazati, kakšna je bila cena na določen material (ali proizvod), ki je bil vključen v sklenjeno pogodbo, nato pa izkazati še razliko v ceni.

V primeru nastopa razlogov po prejšnjem odstavku tega člena pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi v skladu z določbami 95. člena ZJN-3.

- člen

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški izdelave vse zahtevane tehnične dokumentacije (načrt organizacije gradbišča, načrt evakuacije s požarnim redom, poročila, meritve itd. v 3 izvodih) ter ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.

- člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt/lokacija vključno z geološko sestavo tal, tehnične specifikacije in projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), v 30 dneh od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij in v skladu z dinamiko plačil. Preostalih 10% pa na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), ki bo izdana po dokončanju vseh del in predaji garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v 30 dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi računi oz. situacijami svojih podizvajalcev ter popisa dejansko izvedenih del v preteklem mesecu dostavil nadzorniku do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan pregledati in potrditi prejeto situacijo in potrjeno situacijo vrniti izvajalcu, da izstavi e-račun.

V kolikor ima nadzornik/naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna v 30 dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjenih začasnih mesečnih situacij.

- člen

Končno obračunsko situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil v 10 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitetnem pregledu ter izdaji uporabnega dovoljenja za dela izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja ter po podpisanem končnem obračunu del in predaji bančnih garancij za odpravo napak v garancijskem roku.

Uspešno opravljen kvalitativni pregled, tehnični pregled ter pridobitev uporabnega dovoljenja za dela izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja je nujen, vendar ne zadosten pogoj za sklenitev končnega obračuna.

Pred podpisom končnega obračuna morata izvajalec in nadzornik opraviti kvalitativni pregled vseh izvedenih del, zabeležiti nekvalitetno izvedena dela v zapisnik in določiti rok za odpravo vseh nepravilnosti. Izvajalec mora vse navedene nepravilnosti na prvi pisni poziv takoj odpraviti. Ko so nepravilnosti odpravljene, nadzornik o tem obvesti naročnika, ki ugotovi, ali je kvalitativni pregled oz. odprava vseh pomanjkljivosti dejansko izvedena in podpisniki pristopijo k pripravi končnega obračuna, ki ga zaključijo najkasneje v roku 30 dni.

V kolikor izvajalec nepravilnosti ne odpravi oz. jih ne odpravi v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, to naredi naročnik oziroma drug izvajalec v imenu naročnika na račun izvajalca in te stroške odšteje od končnem obračunu.

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna. Naročnik bo končno situacijo plačal v 30 dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije ter ob pogoju, da mu bo izvajalec pred izstavitvijo končne obračunske situacije predložil tudi garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže:

- pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;

- da bo delo organiziral tako, da bodo uporabniki objekta čim manj moteni ali ovirani;

- da bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del;

- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo najmanj 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti;

- da bo imel ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo najmanj v zakonsko določeni višini, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki jo predloži naročniku najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe;

- da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost zavarovanja mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja;

- da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate, garancijske liste in/ali opravil predpisane preizkuse;

- da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke, na svoje stroške;

- da bo še pred naročilom materialov (npr. strojne in elektro opreme ipd.) predložil projektantu in nadzorniku naročnika vzorce le-teh na vpogled in odobritev; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta in/ali nadzornika ne glede na morebitna drugačna določila oz. dikcije iz razpisne dokumentacije, projektov ali popisov;

- da bo še pred pričetkom del pripravil načrt organizacije gradbišča, v katerem bo upošteval zahtevo naročnika, da se večina gradbenega materiala zaradi zasedenosti objekta s stanovalci, na gradbišče prinaša z zunanje strani;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost in se hkrati zaveže poravnati vso nastalo škodo;

- da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi...);

- da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

- zagotovil (pridobil vsa potrebna dovoljenja, organiziral in izvedel) morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča;

- da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi;

- bo zagotovil ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje ter po opravljenih delih vzpostaviti prejšnje stanje, kar pomeni, da je dolžan očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del;

- bo dnevno očistil objekt/lokacije oz. dostope do gradbišča, po katerih se bo gibal in jih pri delu onesnažil, in zagotovil, da vedno vsa transportna sredstva čista zapustijo gradbišče;

- da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal v pregled nadzoru, vse v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Izvajalec se obveže, da bo v sklopu te pogodbene obveznosti pokril tudi vse morebitne stroške, povezane z upoštevanjem in ravnanjem skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki;

- da bo naročniku predal očiščen objekt z urejeno okolico, ki ga bo možno takoj začeti uporabljati;

- dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: ...............................................................

Dela, ki jih bo opravljal: ...............................................................

Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec: ...............................................................

Dela, ki jih bo opravljal: ...............................................................

- da bo redno vodil gradbeni dnevnik kot osnovo za obračun izvršenih del ter izdelal in zbral vse listine, ki so podlaga za uspešen kvalitetni pregled;

- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca.

- da bo predložil terminski plan, ki ga bo potrdil naročnik;

- da bo pred kvalitetnim pregledom naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;

- zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da bo vodja del na objektu prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del z nadzornikom in pri potrebnih merjenjih ter rednih sestankih, tedenskih koordinacijah;

- da bo vodil vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

- da bo predhodno pisno obveščal nadzornika in naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi, ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno utemeljitvijo;

- da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;

- bo za potrebe kvalitetnega pregleda zbral in predložil investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. Tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

- je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira investitor), do uspešno opravljenega tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za dela, ki bodo izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja;

- da je zavezan izvesti poskusno obratovanje objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, v skladu s tehnično dokumentacijo;

- za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

- člen

Naročnik se zaveže:

|  | predati izvajalcu potrjeno projektno dokumentacijo v enem izvodu; |
| --- | --- |
|  | omogočiti izvajalcu priključek na el. energijo in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški izvedbe priključka za električno energijo in vodo ter stroški porabe gredo v breme izvajalca; |
|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe; |
|  | imenovati izvajalca strokovnega nadzora; |
|  | imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in naročiti varnostni načrt ter prijaviti gradbišče na pristojnem inšpektoratu za delo. |

- člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015). Po končanem delu mora objekti in okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

- člen

Izvajalec jamči za kvaliteto svojih del:

- za solidnost gradnje, predvsem pa za konstrukcijsko trdnost, varnost, hidroizolacijo in streho izvajalec jamči ………... let  (min. 10 let),

b) za ostale napake in napake na opremi in napravah, izvajalec jamči …… let (min. 2 leti )

po uspešno opravljeni primopredaji del.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB1 s spremembami in dopolnitvami). Za zamenjane dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Čas odprave napake ne sme biti daljši od pet delovnih dni od prijave napake.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov in za skupen znesek unovči garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

- člen

Primopredajo pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno, za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda in kvalitativnega pregleda,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo, vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje,

- predal naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta,

- predal naročniku vse garancijske liste za vgrajeno opremo in naprave

in ko bo naročnik pridobil uporabno dovoljenje za dela, ki bodo izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi končnega obračuna izvedenih del.

Pred izstavitvijo končne situacije s končnim obračunom izvedenih del mora izvajalec priložiti tudi garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

VIII. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 1‰ (en promil) od skupne vrednosti pogodbenih del (z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del v odnosu do terminskega plana in s tem ovira napredovanje del, je naročnik za ugotovljeno zamudo pri izplačilu situacije upravičen zadržati plačilo v višini 1‰ (en promil)/dan, kar se izvajalcu plača pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo do takrat odpravil oziroma nadoknadil, kar potrdi nadzornik.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

17. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je :________________________________.

Strokovni nadzor naročnika po tej pogodbi je:______________________.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je: __________________________________.

Izvajalčev vodja del po tej pogodbi je:_______________________________________________.

Izvajalec ne sme zamenjati vodja del brez predhodnega soglasja naročnika.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščenega predstavnika, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

X. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v tem poglavju bodo vključene v pogodbo le, če bo izvajalec nastopal skupaj s partnerji/podizvajalci)

# ..člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Prijava, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

# ..člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene Izjave za ostale gospodarske subjekte v skladu z 79. členom ZJN-3,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

# ..člen

# V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

# ..člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

..člen

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvajati dela javnega naročila, na katerega se reference nanašajo.

V primeru, da izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi, zamenja mora za novega podizvajalca predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila, na katerega se reference nanašajo.

# ..člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/:

Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/:

Izvajalec mora naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

X/XI. OSTALA DOLOČILA

- člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik

- če krši določila 9. člena te pogodbe,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo, ki zaradi odstopa od pogodbe nastane. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitne dodatna dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala v skladu z ZJN-3 in veljavno področno zakonodajo.

- člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico, da od izvajalca zahteva na vpogled in potrditev konkretnih pogodb, ki jih bo izvajalec podpisal s svojimi podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko zahteva zamenjavo posameznega podizvajalca.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo stvarno pristojno sodišče v Krškem.

- člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kopijo/e zavarovalne/ih polic/e v skladu z 9. členom te pogodbe in podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Ta pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Priloge:

Priloga 1: Predračun – popis del

Priloga 2: Garancija banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Priloga 3: Terminski plan

Priloga 4: fco. zavarovalne police

Priloga 5: Izjava o lastniški strukturi ponudnika

V Mengšu, dne ..............................		V ………………….., dne .......................

| Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO |  | Izvajalec: …………………………… |
| --- | --- | --- |

Direktorica:

Ani Nuša Masnik					  ……………………………………

Obr. št. 9

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKIH ROKIH

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

_________________________________________________________________________

i z j a v l j a m o,

da bomo jamčili za odpravo napak svojih del kot sledi:

a) za solidnost gradnje predvsem pa za konstrukcijsko trdnost, varnost, hidroizolacijo in streho izvajalec jamči ……….( min. 10 let),

b) za ostale napake pri delu in napake na opremi in napravah, izvajalec jamči ……….( min. 2 leti)

po uspešno opravljeni primopredaji del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						___________________

Obr. št. 9b

VZOREC: ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

Datum: ......... (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ............ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: ............... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: .......... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ................. (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. ................ (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne .................. (vpiše se datum objave), katerega predmet je Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško

ZNESEK IN VALUTA: 45.000,00 EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ............... (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ..................... (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ...................... (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila (najmanj 10 dni več od veljavnosti ponudbe))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: .................. (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obr. št. 10

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI

GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN…………….dne ……..….2022,

izjavljamo,

## da bomo v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Priloga:

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obr. št. 10a

Vzorec:  GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško v vrednosti ..... EUR (z DDV).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) (najmanj 30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant											(žig in podpis)

Obr. št. 11

IZJAVA PONUDNIKA,

O PRIDOBITVI GARANCIJE BANKE/ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V skladu z javnim naročilom »Prenova mansarde doma starejših občanov Krško«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN…………….dne ……..….2022,

izjavljamo,

da bomo v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila DOMA STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Priloga:

- Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

Obr. št. 11a

Vzorec:  GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je Prenova mansarde Doma starejših občanov Krško v vrednosti ..... EUR (z DDV).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) (najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka določenega v pogodbi)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Krškem po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant									(žig in podpis)

Obr. št. 12

## TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL

(priložite k obrazcu)

Terminski plan izvedbe del mora natančno upoštevati vse pogodbene aktivnost, odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitativnem in tehničnem pregledu ter primopredaje, ob upoštevanju navedenih skrajnih rokov.

Ponudnik je dolžan izdelati in za tem listom priložiti ponudbi terminski plan izvedbe pogodbenih del upoštevaje rok za izvedbo naročila: 4 mesece od uvedbe izvajalca v delo

Izvajalec mora pri pripravi terminskega plana izvedbe del upoštevati dejstvo, da bo večji del obstoječega objekta ves čas gradnje funkcioniral. V objektu bivajo stanovalci DSO Krško.

Priloga:

- terminski plan izvedbe del

## Obr. št. 13

## CENIK KALKULATIVNIH ELEMENTOV

(priložite k obrazcu)

Ponudnik je dolžan izdelati in predložiti ponudbi za tem listom kalkulativne osnove, na podlagi katerih je izdelal ponudbo.

Priloga:

- cenik kalkulativnih elementov

Obr. št. 14

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupne ponudbe):

__________________________________________________________________________

i z j a v l j a m o,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe na podlagi tega javnega razpisa za prenovo mansarde Doma starejših občanov Krško, najkasneje v 10-ih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predložili kopijo zavarovalne police, s katero bo zavarovana naša odgovornost, ki bo vključevala splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitve.

Kritje zavarovalne vsote bo najmanj v zakonsko določeni višini za ves čas trajanja gradnje do primopredaje objekta naročniku.

Zavarovalna polica bo sklenjena v korist DOMA STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, Kovinarska ulica 13, 8270 Krško

.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Obr. št. 15

PREDRAČUN – POPIS DEL

(popise del s predračunom in rekapitulacijo predložite obrazcu)

POMEMBNO!

Ponudniki v informacijski sistem eJN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »Povzetek predračuna (rekapitulacija) - naloženim v sistemu e-JN v razdelku »Predračun«, in celotnim predračunom priloženim k obrazcu »Predračun – popis del« (Obr. št. 15) naloženim v sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu priloženim k obrazcu (Predračun-popis del) (Obr. št. 15), naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Predračuna – popis del ni dovoljeno popravljati, dopolnjevati ali vanj pisati opombe.

V obrazec "Predračun-popis del" je dolžan ponudnik vpisati seštevke cen posameznih skupin del iz popisov (brez DDV). V obrazec je dolžan ponudnik vpisati končne cene za posamezne vrste del z vsemi upoštevanimi popusti.

Ponudnik izpolni Predračun - popise del v excel datoteki.

Za vso opremo in materiale, ki so v popisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake ali boljše kvalitete.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________						_________________

Uspešno v tem javnem naročilu pomeni kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi v že zaključenih gradnjah.

Po Prilogi 1 – Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1)

Po Prilogi 1 – Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1)