TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

ZA IZVEDBO PROJEKTANTSKIH STORITEV ZA CELOVITO OBNOVO KULTURNEGA SPOMENIKA DRŽAVNEGA POMENA GRAD TURJAK S PARKOM IN PRIPADAJOČIMI PRISTAVAMI

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami.

- Lokacija in podatki o objektu

Grad Turjak (EŠD 790) je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list RS, št. 81/99, 55/02, 16/08 – ZVKD-1 in 35/19).

Grad Turjak stoji na strmem pomolu v vasi Turjak, ki spada v občino Velike Lašče. Nekdaj je bil eden izmed najmogočnejših in najbolj znamenitih gradov na Kranjskem. Grad Turjak si je slavo pridobil v bojih s Turki. Skozi vso zgodovino so bili lastniki gradu znana plemiška rodbina Auerspergi (Turjaški). Vrhunec njihove moči sovpada z obdobjem turških vpadov in obdobjem reformacije.

Območje predvidenega posega se nahaja na zemljišču s parcelami *1, *4, 4086, 44, 47, 51, 55/2, 55/3 in 55/4, vse k.o. 1711 Turjak. Površina celotnega zemljišča je 20.190 m2.

Del gradu Turjak (južno in zahodno krilo), ki je že prenovljen, ni del predvidenega posega. V njem je predstavljeno srednjeveško obdobje in dogodki iz življenja družine Auersperg, razstavljeno je srednjeveško orožje in prikazani načini srednjeveškega vojskovanja. V gradu deluje srednjeveška krčma. Izvajajo kulturni, vzgojni, izobraževalni, zabavni, družabni program (glasbeni dogodki, predstave, prireditve, predavanja, delavnice, ...), poroke, tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov.

Predviden je poseg celovite obnove preostalega dela gradu in pripadajočih objektov, ki vključuje rekonstrukcijo s spremembo namembnosti severnega krila gradu Turjak z bastijo, ureditev notranjega dvorišča gradu, rekonstrukcijo s spremembo namembnosti Lovskega doma Turjak, statično ureditev ruševin objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije ob gradu Turjak ter obnovo in krajinsko ureditev odprtega prostora okoli gradu s pripadajočo celovito komunalno ureditvijo.

Za nov program gradu in pripadajočih objektov je izdelana idejna zasnova, v kateri je predvidena ureditev prostorov:

1. butičnega hotela (4*) v severnem grajskem krilu:

- hotelske sobe: skupaj 10 do 11 sob

- 2 hotelska apartmaja

- recepcija

- hotelska kuhinja (predvidoma razdelilna, saj kuhinja v južnem krilu gradu že obstaja)

- hotelska jedilnica

- salon s knjižnico (družabni prostor)

- prostori za zaposlene (pisarna, garderobe, sanitarije)

- hotelski bar z možnostjo najema za zunanje dogodke

- muzejska soba (za predstavitev zgodovine gradu oz. druge primerljive vsebine)

- sanitarije

- tehnični prostori (kurilnica, klimat, IT ...itd....se definira glede na natančnejše ugotovitve)

2. večnamenskih prireditvenih prostorov v bastiji:

  - vinska klet z barom (klet, ločen vhod)

  - prostor za kulturne prireditve, razstave (1. nadstropje, ločen vhod)

  - prostor za kulturne prireditve, razstave (2. nadstropje – galerija)

  - obhod na obodu bastije (3. nadstropje)

3. nastanitvenih kapacitet (3*) v objektu lovskega doma (oz. kapacitet prilagojenih bivanju in delu skupin šolskih otrok)

  - hotelske sobe (enoposteljne, dvoposteljne, večposteljne, apartmaji: skupaj največ 37 ležišč)

  - recepcija

  - kuhinja

  - jedilnica

  - večnamenski prostor (možna uporaba kot učilnica)

  - večnamenski prostor (možna uporaba kot bralni kotiček)

  - večnamenski prostor (možna uporaba kot delavnica)

  - pisarna za zaposlene

  - sanitarije

  - tehnični prostori

4. statična ureditev ruševin objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije ob gradu Turjak.

Ureditve odprtega prostora okoli gradu morajo poleg tega, da ambientalno dopolnjujejo izkušnjo bivanja v gradu, nuditi tudi prostor za dopolnilne aktivnosti za obiskovalce in goste ter omogočati organizacijo občasnih dogodkov na prostem.

Prav tako bo potrebno celovito, strateško urediti dislocirano lokacijo za parkirna mesta v vasi ob novi šoli ob cesti Ljubljana-Kočevje in od tam poleg peš dostopa omogočiti tudi alternativni način prihoda do gradu (stalen transfer z manjšimi električnimi vozili, »shuttli« ipd.).

Opomba: * projektni predlogi IDZ so bili za nekatere elemente celote pripravljeni v obliki variantnih rešitev, saj je bilo še mnogo programskih vprašanj odprtih. V gradivu je ohranjenih več variantnih rešitev, za katere se bo najoptimalnejša varianta izbrala v procesu nadaljnjega projektiranja v dialogu z naročnikom in ZVKDS OE Ljubljana.

Dislocirano parkiranje v okolici nove osnovne šole in večnamenske stavbe »Rozika« ob cesti Ljubljana-Kočevje:

- Stalna parkirna mesta, ki niso namenjena le obiskovalcem gradu:

  - Za osebne avtomobile: cca. 115

  - Za avtobuse: 3

- Dodatna občasna parkirna mesta (parkirna mesta, ki pripadajo šoli, uporaba le za občasne dogodke izven časa pouka): cca. 58

Parkiranje v bližini gradu:

- 2 parkirni mesti za kratkotrajno parkiranje ob vhodu v grad za dostavo/oskrbo, prihod/odhod gostov (»drop off«, prtljaga)

- 2-3 parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje za dostavo/oskrbo, prihod/odhod gostov ob lovskem domu

- Parkirna mesta za zaposlene ob lovskem domu: cca 8

Seštevek vseh površin po etažah:

Severno krilo gradu

| Etaže | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Pritličje | 530,00 m2 | 340,00 m2 |
| 1.nadstropje | 535,00 m2 | 375,00 m2 |
| 2.nadstropje | 595,00 m2 | 390,00 m2 |
| Podstrešje | 210,00 m2 | 85,00 m2 |
| Skupaj | 1870,00 m2 | 1190,00 m2 |

Bastija

| Etaže | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Klet | 350,00 m2 | 125,00 m2 |
| 1.nadstropje | 350,00 m2 | 140,00 m2 |
| Galerija | 345,00 m2 | 180,00 m2 |
| Skupaj | 1045,00 m2 | 445,00 m2 |

Lovski dom

| Etaže | Bruto tlorisna površina | Neto tlorisna površina |
| --- | --- | --- |
| Klet | 50,00 m2 | 31,00 m2 |
| Pritličje | 410,00 m2 | 325,00 m2 |
| 1.nadstropje | 410,00 m2 | 356,00 m2 |
| 2. nadstropje in mansarda 1 | 225,00 m2 | 200,00 m2 |
| Mansarda 2 | 60,00 m2 | 47,00 m2 |
| Skupaj | 1155,00 m2 | 959,00 m2 |
| Skupaj | 4070 m2 | 2594 m2 |

Okvirna bruto kvadratura objekta nekdanje konjušnice oz. oranžerije, kjer se bo izvedlo le utrditev in prezentacijo ruševine je 230 m2.

Okvirna površina grajskega dvorišča je 880 m2.

- Izhodišča za pripravo projektne dokumentacije

Za celovito obnovo objekta Grad Turjak ima naročnik izdelano naslednjo dokumentacijo:

- Turjak – Grad Turjak, Konservatorski načrt, izdelal: ZVKDS Restavratorski center, november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak – Projektna naloga, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak  - Tekstualna obrazložitev projekta, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak – Predlogi rešitev severnega krila gradu, bastije in grajskega dvorišča, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Idejna zasnova prve faze celovite obnove dela gradu Turjak – Predlogi rešitev za objekta nekdanje konjušnice in jahalnice (lovskega doma), izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Dopolnjen arhitekturni posnetek obstoječega stanja dela gradu, izdelal Geodetski inštitut Slovenije december 2001, dopolnil Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Dopolnjen obstoječi geodetski načrt, izdelal Geodetski inštitut Slovenije december 2001, dopolnil Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- Posnetek stanja lovskega doma in konjušnice, izdelal Atelje Ostan Pavlin d.o.o., november 2021,

- DIIP Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Turjak – Grad Turjak (EŠD 790), izdelal: Poslovno in projektno svetovanje Mojca Fornazarič s.p., december 2021, sprememba marec 2022,

- Poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja, statični analizi in analizi potresne odpornosti objekta »Severni trakt in SV stolp gradu Turjak«, izdelal: Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana, avgust 2022.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- izdelani konservatorski načrt, idejna zasnova, projektna naloga in Poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja, statični analizi in analizi potresne odpornosti objekta,

- določila veljavnega prostorskega akta Občine Velike Lašče,

- zakonodaja, veljavni standardi in predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- objekt je potrebno ohranjati v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Zakonom o ohranjanju narave,

- Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, izdajatelja in založnika: Ministrstvo za infrastrukturo RS in Ministrstvo za kulturo RS, (povezava na spletno stran dokumenta https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf),

- Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino, izdajatelj: ICOMOS – Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja, (povezava na spletno stran dokumenta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2556/1/EU_Nacela_Kakovosti_Web.pdf),

- določila Uredbe o zelenem javnem naročanju,

- Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021).

Projektna dokumentacija mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja). Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z veljavno zakonodajo na tem področju.