Priloga 2: PROJEKTNA NALOGA (končna verzija, 22. 11. 2022)

1 UVOD

Vlada Republike Slovenije je, skladno s 23. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) in Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, 27. februarja 2020 sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN).

NEPN je javno objavljen na:

- spletnih straneh Portala energetika (dostopno prek: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf)

- in spletnih straneh Evropske komisije (dostopno prek: https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/national-energy-and-climate-plans-necps_en#final-necps)

S sprejemom NEPN je Slovenija določila svojo politiko in medsektorski načrt ukrepov Slovenije za njeno izvajanje na petih razsežnostih energetske unije:

- energetska varnost;

- notranji trg energije;

- energetska učinkovitost;

- razogljičenje ter

- raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Sprejeti NEPN Slovenije pokriva prvo desetletno obdobje, 2021-2030, s pogledom do 2040, predstavlja pregled nad obstoječim stanjem energetskega sistema in določa nacionalne cilje za vsako od petih razsežnosti energetske unije ter ustrezne politike in medsektorske ukrepe za izpolnitev teh ciljev. V njem je posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energijo iz obnovljivih virov, energetsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost.

Sprejem in vsebina NEPN sta podrobno določena z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (dostopno prek: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=SL), in sicer v Poglavju 2, ki obsega člene od 3 do 14, ter Prilogi I, ki določa splošni okvir za NEPN.

Za NEPN je bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje. Vsa gradiva so na voljo na spletnih straneh Portala energetika:

- Odločba Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti – 21. februar 2020

- Končno okoljsko poročilo za NEPN s prilogami – 19. februar 2020

- Priloga 1: Seznam ukrepov z ID oznako

- PRILOGE A - P

- Priloga 2: Stališče NIJZ o vplivu vetrnih elektrarn na zdravje ljudi

- Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe za Celoviti NEPN na varovana območja

- Prejete pripombe iz javne obravnave na okoljsko poročilo in odgovori

NEPN je Slovenija 28. februarja 2020 predložila Evropski komisiji.

2 VSEBINSKA IZHODIŠČA

a. Posodobitev NEPN

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 (člen 14) so dolžne države članice Komisiji predložiti tudi svoje posodobljene zadnje priglašene NEPN do 30. junija 2024. Skladno s tem se je začel proces posodobitve NEPN, ki bo potekal v letih 2022-2024.

Ta proces bo v prvem koraku vseboval posodobitev obstoječih strokovnih podlag, ki so dostopne na Portalu energetika:

- Skupne strokovne podlage za NEPN in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije, september 2020,

- Energetska bilanca do 2050, september 2020.

V nadaljevanju bo pripravljen predlog posodobitve NEPN.

Pri posodobitvi strokovnih podlag in energetskih bilanc ter pripravi osnutka posodobitve NEPN se ustrezno upoštevajo relevantni krovni in sektorski strateški in operativni dokumenti, ki jih je Slovenija sprejela, npr. na področju varstva okolja in narave, podnebja, prometa, kmetijstva, gozdarstva, raziskav in razvoja idr. Prav tako se ustrezno upoštevajo sprejete odločitve in cilji, bodisi na ravni Slovenije bodisi na ravni EU, med drugim:

- odločitev Slovenije o izstopu iz premoga najkasneje leta 2033,

- odločitev na ravni EU o znižanju izpustov toplogrednih plinov do 2030 za vsaj -55 %,

- odločitve in višji sektorski (nacionalni) energetski ni podnebni cilji, vključno s cilji na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), do katerih bo prišlo v okviru sprejetja energetskega in podnebnega zakonodajnega okvira EU (zakonodajni paket »Pripravljeni na 55«) ter zakonodajnega paketa REPowerEU.

Za namen posodobitve NEPN je že bil pripravljen Načrt sodelovanja z javnostjo (Načrt sodelovanja z javnostjo, junij 2022).

Ministrstvo za infrastrukturo je celovito prenovilo spletni portal NEPN, na katerem se nahajajo vse informacije v povezavi s posodobitvijo NEPN (dostopno prek: https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/) in objavilo okvirni načrt sodelovanja z javnostjo (dostopno prek: https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/sodelovanje-z-javnostjo/#c1544).

b. Celovita presoja vplivov izvedbe posodobitve NEPN na okolje

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) je že obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) (obvestilo o nameri št.: 360-64/2022/3 z dne 19. 8. 2020), da se bo v letih 2022-2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Konec septembra 2022 je MZI prejelo odločbo MOP (št. 35409-530/2022-2550-13 z dne 27. 9. 2022), da je:

- v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje;

- v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

1. V odločbi je MOP ugotovilo, da se Posodobitev NEPN nanaša na izvedbo posegov v okolje, navedenih v Uredbi v poglavju D Energetika (D.III Obnovljivi viri energije in D.IV Prenos energije), za katere se presoja vplivov na okolje izvede, če dosegajo z Uredbo predpisan prag ali če se obveznost presoje določi v predhodnem postopku na podlagi 88 .a člena ZVO-2.

2. MOP je prejelo mnenje Zavoda RS za varstvo narave, da bi lahko nadgradnja ukrepov in njihova razširitev kakor tudi sprejetje dodatnih ukrepov pomembno vplivali na cilje varovanih območij. Zato menijo, da je za plan Posodobitev NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti za varovana območja.

3. MOP je prejelo tudi mnenja:

- Zavoda RS za varstvo narave, da za plan Posodobitev NEPN na osnovi določb 117. člena ZON in 3. člena Uredbe o merilih ugotavljajo tudi, da bo tozadevni plan zaradi v mnenju  navedenih razlogov verjetno pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, zato je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

- Ministrstva za zdravje, ki je posredovalo mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da na osnovi podatkov o pričakovanem obsegu in vsebini sprememb NEPN ocenjujejo, da bodo spremembe NEPN tolikšne in takšne, da ocene vplivov na zdravje ljudi, ki so bile izdelane v postopku celovite presoje vplivov na okolje za veljavni NEPN, ne bodo več ustrezne. Za posodobljen Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt je z vidika vplivov na zdravje ljudi treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

- Direkcije RS za vode, da prosijo za dopolnitev vloge, gradiva iz katerega bodo razvidne predvidene spremembe. MOP je ugotovilo, da v tej fazi to še ni mogoče, bo pa razvidno v kasnejših fazah priprave programa.

- Ministrstva za kulturo, da na podlagi pregleda gradiva in upoštevajoč cilje in odločitve, bodisi na ravni Slovenije bodisi na ravni EU, da bodo vplivi na kulturno dediščino verjetno pomembni, zaradi česar menijo, da bi bilo za Posodobitev NEPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje z vidika varstva kulturne dediščine.

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja kmetijstva, da bo Posodobitev NEPN lahko vplivala na področje kmetijstva, saj se pričakuje povečanje obveznosti na področju zmanjševanja emisij iz kmetijstva in posledično s tem povečanje obveznosti na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter pričakovanje odziva kmetijstva na povečanje potreb na področju OVE, zato je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje  s področja kmetijstva.

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s področja gozdarstva, da je največ gozdarskih vsebin v sedanjem NEPN-u vključenih v sektor rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (t.i. LULUCF), te vsebine pa že povzemajo vsebine in cilje načrtov in strategij, kot so Nacionalni gozdni program (in njegovi operativni programi), gozdnogospodarski načrti, ter nacionalni načrt za obračunavanje emisij in ponorov iz gozdov (ang. NFAP). Ker bodo za posodobitev NEPN-a uporabljene tudi nove vrednosti možnega načrtovanega poseka obdobja 2021-2030 in smernice gospodarjenja z gozdovi iz območnih načrtov, le ti pa so že bili predmet CPVO v letošnjem letu, ocenjujejo, da ni potrebe, da se vsebine ponovno presojajo v postopku CPVO. Za območne načrte gospodarjenja z gozdovi je CPVO celo pokazala, da se pričakuje njihov pozitiven vpliv na podnebje.

- Zavoda za gozdove Slovenije, da po pregledu obstoječega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ZGS menijo, da izvedba posodobitve obravnavanih dokumentov, ne bo pomembno vplivala na gozd in gozdni prostor ter funkcije gozda v kolikor se spremembe in dopolnitve posodobljenega dokumenta ne bodo nanašale na politike in nacionalne cilje:

  - energije iz obnovljivih virov,

  - gradnjo hidroelektrarn na reki Muri in Savi,

  - gradnjo vetrnih elektrarn, in

  - emisij in odvzeme toplogrednih plinov (LULCF: sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo).

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je MOP ugotovilo, da je v skladu z določili 2. in 3. odstavka 77. člena ZVO-2, v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Odločba MOP je objavljena na spletni platformi NEPN (glejte razdelek Celovita presoja vplivov na okolje).

3 Obseg dela, obveznosti izvajalca in terminski plan

Za posodobitev NEPN je treba, skladno z zgoraj navedeno odločbo MOP, izvesti CPVO in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe strategije na varovana območja.

Obveznosti izbranega izvajalca bodo:

- nuditi celovito strokovno in tehnično podporo MZI v postopku CPVO,

- pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobitve NEPN na varovana območja,

- strokovno in proaktivno sodelovati s konzorcijem institucij NEPN, ki pripravlja posodobitev strokovnih podlag in predlog posodobitve NEPN.

Delo bo potekalo v 5 delovnih sklopih, ki bodo razdeljeni na posamezne aktivnosti in rezultate.

Spodnji terminski plan s posameznimi aktivnostmi in predvidenimi rezultati je okvirne narave – podrobneje ga bosta MZI in izbrani izvajalec določila in potrdila z začetnim poročilom.

Tabela 3.1: Okvirni obseg dela in obveznosti ter okvirni terminski plan

| Okvirni delovni sklopi | Okvirne aktivnosti in rezultati | Okvirna časovnica |
| --- | --- | --- |
| Delovni sklop 1: Uvodne aktivnosti | Uvodni sestanek Rezultat 1.1: Dnevni red uvodnega sestanka in osnutek začetnega poročila, vključno z načrtom sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo | 2 tedna po podpisu pogodbe |
|  | Rezultat 1.2: Začetno poročilo, vključno z načrtom sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo | 4 tedne po podpisu pogodbe |
| Delovni sklop 2: Sodelovanje pri pripravi prvega predloga posodobitve NEPN | Sodelovanje pri pripravi prvega predloga posodobitve NEPN Rezultat 2.1: Interna priporočila o zmanjšanju vpliva prvega predloga posodobitve NEPN na okolje Rezultat 2.2: Interna delavnica o zmanjšanju vpliva prvega predloga posodobitve NEPN na okolje | Obdobje po podpisu pogodbe in do 30. 6. 2023 |
| Delovni sklop 3: Vsebinjenje | Interno vsebinjenje Rezultat 3.1: osnutek poročila o vsebinjenju (podlaga za eksterno vsebinjenje in vprašalnik) | Junij-september 2023 |
|  | Eksterno vsebinjenje: delavnica Rezultat 3.2: vsaj ena delavnica / webinar |  |
|  | Eksterno vsebinjenje: spletni vprašalnik Rezultat 3.3: Spletni vprašalnik in analiza |  |
|  | Rezultat 3.4: Poročilo o vsebinjenju Rezultat 3.5: Poročilo o sodelovanju javnosti |  |
| Delovni sklop 4: Priprava osnutka okoljskega poročila | Rezultat 4.1: Osnutek okoljskega poročila (vključno z oceno, ali bi izvedba plana lahko pomembno vplivala na okolje v drugih državah) | Oktober/november 2023 |
|  | Rezultat 4.2: Dopolnitev osnutka okoljskega poročila na podlagi mnenja MOP | Januar/februar 2024 |
| Delovni sklop 5: Javna obravnava in dopolnitev okoljskega poročila | Javna obravnava (najmanj 30 dni) Javna predstavitev predloga posodobitve NEPN in okoljskega poročila Rezultat 5.1: Vsaj ena javna predstavitev / webinar Rezultat 5.2: Zapisnik iz javne predstavitve Rezultat 5.3: Pisni odgovori na pripombe iz javne obravnave | Februar/marec 2024 |
|  | Rezultat 5.4: Dopolnitev okoljskega poročila glede na javno obravnavo | Marec/april 2024 |
|  | Rezultat 5.5: Kratko zaključno poročilo, vključno s pridobljenimi izkušnjami | September 2024 |

Osnutek okoljskega poročila bo izdelan v skladu z vso veljavno relevantno nacionalno zakonodajo, kar obsega inter alia:

- Zakon o varstvu okolja;

- Zakon o ohranjanju narave;

- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje;

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Pri pripravi osnutka okoljskega poročila bo izbrani izvajalec upošteval tudi evropske in mednarodne dobre prakse in priporočila, kot npr.:

- priročnik Evropske komisije z naslovom »Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment«;

- smernice Evropske komisije glede upravljanja in zaščite območij Natura 2000;

- ustrezne primere dobre prakse pri podobnih planih, zlasti pri pripravi metodologije za pripravo osnutka okoljskega poročila;

- druge relevantne podlage in dokumente, ki jih izbrani izvajalec in MZI določita v začetnem poročilu ali v soglasju tekom CPVO.

4 Drugo

V začetnem poročilu bosta poleg obsega dela, obveznosti in terminskega plana naročnik in izvajalec potrdila oz. določila med drugim tudi:

- pristop po posameznih delovnih sklopih, tj. vsaj:

  - opredelitev delovnega sklopa,

  - razčlenitev aktivnosti in rezultatov za delovni sklop,

  - predpostavke in tveganja za delovni sklop,

  - tabelarni pregled aktivnosti, datum in konec začetka, časovni okvir za delovni sklop;

- okvirni načrt sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo,

- način, kako bo izvajalec javnega naročila zagotovil čim manjši negativen vpliv na okolje pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Ponudniki mora ustrezno upoštevati, da se lahko epidemiološke razmere v času pogodbenih aktivnosti hitro spreminjajo in mora biti skladno s tem sposoben aktivnosti in njihovo vodenje zastaviti na način, ki bo omogočil izpolnitev predmeta pogodbe v dogovorjenih rokih tudi v primeru epidemije bolezni (kot npr. Covid-19).

Trajanje pogodbe je 24 mesecev.

MZI bo skrbelo za spletno platformo NEPN, na kateri bodo objavljena vsa gradiva in informacije glede poteka priprave posodobitve NEPN in poteka CPVO. Izbrani izvajalec bo MZI zagotavljal ustrezno tehnično in strokovno podporo glede CPVO za potrebe spletne strani in komuniciranja z javnostmi.

Podlaga za izstavitev računa za posamezni delovni sklop bo kratko poročilo o opravljenem delu ter uspešno opravljene aktivnosti in rezultati, ki jih naročnik potrdi oz. prevzame.

Pisni rezultati se bodo MZI predali v elektronski obliki, razen če se MZI in izvajalec ne dogovorita drugače. Naročnik in izvajalec si bosta v procesu izvedbe javnega naročila prizadevala zagotoviti čim manjši negativen vpliv na okolje.