NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,

matična številka: 5055784000,

davčna številka: SI 83534784,

ki ga zastopa direktorica Maja Ravnikar

(v nadaljevanju: naročnik)

in

…………………………………………………………………,

matična številka:…………………,

davčna številka: …………………,

TRR: ……………………………………, odprt pri ……………………………………,

ki ga zastopa: …………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

# POGODBO

za DOBAVO LABORATORIJSKE OPREME

za SKLOP …….

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik v fazi izgradnje novega objekta Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, na naslovu: Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, Večna pot, Ljubljana;

- da gradnja v pretežnem delu poteka na lokaciji trenutno stoječega objekta (imenovanega »vhod v botanični vrt«), v katerem naročnik izvaja svoje dejavnosti, zaradi česar se gradnja, zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti naročnika na lokaciji, izvaja dvoetapno, pri čemer je dvoetapnost gradnje predvidena tudi v že izdanem gradbenem dovoljenju in dokumentaciji, v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila oz. dokumentaciji, ki šteje za prilogo k tej pogodbi;

- da je naročnik na Portalu javnih naročil dne ................. pod številko objave ................... in v Uradnem listu EU dne ................. pod številko objave ...................  objavil javno naročilo »Dobava laboratorijske opreme – hladne komore; termoregulacijska komora; antivibracijske mize (ponovitev)« za potrebe novega objekta, v postopku katerega je kot najugodnejšega ponudnika za sklop … : ………… izbral navedenega izvajalca;

- da pogodbeni stranki na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila in pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila sklepata to pogodbo.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. _______ z dne __.__.____ so sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne, nato ponudba, če ni v posamezni določbi iz te pogodbe izrecno navedeno drugače.

- člen

(Sofinanciranje)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe oz. predmetna investicija sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je dobava in montaža opreme za sklop ………………., skladno s tehničnimi in drugimi zahtevami po specifikaciji iz ponudbene dokumentacije izvajalca št.: ………………. z dne ………………………. (v nadaljnjem besedilu: ponudba).

Izvajalec je dolžan dobaviti in montirati opremo za sklop ……………….ter izvesti vse ostale zahteve naročnika v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbo št. ________ z dne ________ in te pogodbe (v nadaljevanju: izvajalčeve pogodbene obveznosti).

Predmet dobave je absolutno nova oprema, ki mora biti dostavljena v nepoškodovani in originalno zaprti embalaži.

Izraz dobava in montaža se v tej pogodbi uporabljajo smiselno glede na vrsto opreme oz. predmet te pogodbe in vključujejo vse obveznosti izvajalca iz naslova proizvodnje in/ali nakupa, transporta ter dostave na lokacijo naročnika, vključno z razporeditvijo opreme po prostorih naročnika in/ali montaže z izvedbo vseh priklopov, izvedbo zagona, kvalifikacije opreme vključno s pridobivanje oz. izdajo dokazila o brezhibnem delovanju ter  usposabljanje in izobraževanje naročnika.

V kolikor se zgodi, da zaradi objektivnih razlogov, kot so, da določene komponente niso več dobavljive ali niso več na voljo v roku, ki bi omogočil pravočasno dobavo opreme, da proizvajalec posameznih komponent in delov blaga preneha proizvajati ali ga nadomesti z drugim blagom ipd., se naročnik in izvajalec dogovorita, da lahko izvajalec dobavi opremo, ki je drugačna od tiste, ki jo je izvajalec ponudil ob oddaji ponudbe, pod pogojem, da tudi takšna oprema izpolnjuje vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ima vsa zahtevana dokazila (npr. izjave od skladnosti, teste, garancije, navodila in certifikate za opremo). V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko spremenjeno opremo dobavi šele, ko mu naročnik predhodno pisno potrdi ustreznost in soglasje z menjavo, ki je diskrecijska pravica in ne dolžnost naročnika.

Izvajalec mora, skladno s podrobnim terminskim planom, pred navedenim rokom  montaže dostaviti naročniku in projektantu v potrditev karakteristike opreme, ki jo bo dobavil oziroma montiral.

- člen

(Dodatna dela)

V primeru dodatnih in pozneje naročenih pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na predmet pogodbe, in niso predvidene v prvotnem naročilu in tej pogodbi, kar bi imelo za posledico povečan obseg obveznosti izvajalca po tej pogodbi, se naročnik in izvajalec, v kolikor so zato izpolnjeni pogoji po zakonu, ki ureja javno naročanje, dogovorita za dodatne ali nove pogodbene obveznosti in morebitno spremembo pogodbene cene. V navedenem primeru naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da dodatne ali nove pogodbene obveznosti niso dogovorjene. Pisna oblika dogovora o dodatnih ali novih pogodbenih obveznostih je pogoj za njegovo veljavnost v smislu prvega odstavka 54. člena OZ.

- člen

(Splošne zahteve)

Izvajalec se zavezuje predmet te pogodbe izpolniti upoštevajoč splošne zahteve, kot navedeno v nadaljevanju:

[Opomba: Prilagoditev glede na predmet sklopa pred sklenitvijo pogodbe; prepišejo se splošni razpisni pogoji iz OBR-Splošne zahteve]

SKLOP: …………. / ZA OPREMO: ……………

- Življenjska doba: ………

- Garancijski rok: ………

- Delovna navodila za uporabo opreme: : ………

- Transport opreme do mesta uporabe: ………

- Osnovni potrošni material za namestitev: ………

- Inštalacija opreme: ………

- Preverjanje opreme: ………

- Usposabljanje uporabnikov: ………

- Servis in odzivni čas v času garancije: ………

- Odzivni čas servisiranja v času garancije: ………

- Zamenjava z novo opremo: ………

- Dodatno: ………

- ………

- člen

(Priloge k pogodbi)

Pogodbene obveznosti iz tretjega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- OBR-Popis del [Opomba: dodati glede na sklop] in ostali dokumenti razpisne dokumentacije, objavljeni v postopku oddaje javnega naročila,

- Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne …………….. (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- Terminski plan dobave in montaže,

- Splošni razpisni pogoji iz OBR-Splošne zahteve [Opomba: dodati glede na sklop] ,

- morebitna soglasja podizvajalcev za neposredna plačila,

- garancijski dokumenti.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost dobave iz te pogodbe znaša:

Vrednost opreme za 1. etapo: ………………….. EUR brez DDV

Vrednost opreme za 2. etapo: ………………….. EUR brez DDV

Skupna vrednost opreme za 1 in 2. etapo: ………………….. EUR brez DDV oz. …….. EUR z DDV

z besedo: ……………. EUR in …../100.

DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Cene morajo biti izražene v evrih (EUR). Cena je določena kot pavšalna cena za izvedbo pogodbenih obveznosti in kot izračun z izrecnim jamstvom (643. člen OZ). Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacija naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste.

Pogodbena cena zajema vrednost vseh z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila predvidenih obveznosti, ki jih je potrebno opraviti za dobavo in montažo opreme in ostale zahteve naročnika. V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je dolžan izvesti tudi obveznosti, ki z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila niso predvidene, so pa predpisane z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebne za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti opreme (nujna nepredvidena dela). Izvajalec ne glede na morebiten večji obseg in količino izvedenih pogodbenih obveznosti od predvidenih ob oddaji ponudbe ne bo imel pravice zahtevati višjega plačila.

V pogodbeno ceno je zajeta vsa oprema in vsi stroški, povezani z dobavo na lokacijo naročnika, vključno s stroški skladiščenja skladno s to pogodbo, stroški embalaže, vključno z odvozom le-te, stroški zavarovanja opreme do prevzema s strani naročnika, popusti in rabati, stroški, povezani s priključitvijo ter montažo opremo ter potrebno prilagoditvijo, spremembo ali dodatno montažo mikro priključkov, stroški izobraževanja oz. usposabljanja kadra naročnika za delo z opremo, stroški obveznih nadgradenj programske opreme ter licenc. V pogodbeno ceno so vključeni tudi stroški kvalifikacije opreme vključno s stroški pridobivanja oz. izdaje dokazila o brezhibnem delovanju.

V ceno so zajeti vsi pričakovani stroški, ki niso navedeni že zgoraj, kot so:

- usklajevanje z naročnikom,

- nabave vsega potrebnega blaga, delov in opreme,

- plačilo vsega strokovnega kadra,

- zavarovanje prevozov in tovorov,

- dostava na lokacijo naročnika,

- inštalacija opreme,

- usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

- garancija za brezhibno delovanje opreme,

- morebitni popusti in manipulativni stroški,

- vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

- izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izključen je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno ceno, saj je cena fiksna do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec je ne glede na porabljeni material, njegovo ceno (oziroma spremembo te cene), obseg dela in storitev, stroške kadra, stroške prevoza in druge stroške za izpolnitev te pogodbe upravičen izključno do plačila pavšalnega zneska.

- člen

(Obračun del)

Izvajalec je upravičen do plačila po sistemu obračuna del po enoti mere za dejansko opravljene količine del, skladno z določili te pogodbe. Dejansko opravljena dela se obračunajo po izvedenem prevzemu opreme.

Rok za izstavitev računa je 15 dni od prevzema opreme. Izvajalec je dolžan izstaviti račun naročniku v elektronski obliki preko sistema UJP.

Nadzorna služba in naročnik imata pravico račun deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od uradnega prejema. Za uradni dan prejema obračuna šteje dan, ko je naročnik v sistem UJP prejel račun.

Na račun je potrebno obvezno navesti številko pogodbe.

- člen

(Rok za plačilo računa)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem račun plačati v 30. (tridesetih) dneh od uradnega prejema računa.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Nepravočasna predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo računa.

Plačilo se bo izvršilo na izvajalčev transakcijski račun št. ………………………….…. pri …………………………………..…banki.

V primeru nepravočasnega plačila je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

II. DOBAVA IN PREVZEM

- člen

(Kraj dobave in montaže)

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel na lokaciji naročnika: nova stavba Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lokacija naročnika).

- člen

(Delavniške risbe)

Izbrani izvajalec je dolžan  izdelati delavniške risbe z opisom uporabljenih materialov in z jasno oznako vseh priključnih točk (v nadaljnjem besedilu: delavniške risbe) v roku, dogovorjenim s terminskim planom.

Izvajalec je dolžan delavniške risbe prilagoditi na mikro priključke, izvedene na objektu BTS-NIB. Če mora izvajalec mikro priključke zaradi montaže opreme prilagoditi oz. spremeniti ali dodatno izvesti, so ti stroški vključeni v pogodbeno ceno izvajalca.

Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme preveriti izmere v objektu.

Delavniške risbe morata potrditi naročnik in projektant v skladu z rokom, dogovorjenim s terminskim planom.

Izbrani izvajalec mora pri izdelavi delavniških risb ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in običajev (skrbnost dobrega strokovnjaka). S sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila izvajalec prevzema odškodninsko odgovornost za morebitne stroške in škodo, ki bi naročniku nastala zaradi netočnih, napačnih ali pomanjkljivih podatkov (npr. dodatna dela (npr. storitve projektiranja, gradbena dela ipd.) zaradi prestavitve instalacijskih vodov ipd.).

- člen

(Dvoetapnost)

Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe potrjuje in je seznanjen, da se predmetna investicija, tj. gradnja novega objekta Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, zaradi zagotavljanja kontinuitete dejavnosti naročnika na lokaciji naročnika, izvaja dvoetapno, skladno z naslednjo dinamiko:

- 1. etapa: od 3.6.2022 do predvidoma 1.11. 2022 ter

- 2. etapa: od 1.7.2023 do 14. 8. 2023.

- člen

(Terminski plan dobave in montaže)

Izvajalec je dolžan izvesti vse obveznosti po tej pogodbi skladno s terminskim planom dobave in montaže, pripravljenim skladno z dinamiko dvoetapnosti, kot je opredeljena v prejšnjem členu te pogodbe.

Dobava in montaža opreme je predvidena, kot sledi:

SKLOP 1 in SKLOP 2:

- dobava in montaža opreme v 1. etapi gradnje najkasneje v 120 koledarskih dneh od sklenitve te pogodbe;

- dobava in montaža opreme v 2. etapi gradnje najkasneje do 14. 8. 2023.

SKLOP 3:

- dobava in montaža opreme v 1. etapi gradnje najkasneje do 1. 8. 2023;

- dobava in montaža opreme v 2. etapi gradnje najkasneje do 14. 8. 2023.

Terminski plan dobave in montaže je dolžan pripraviti izvajalec v roku sedmih (7) dni po pisnem pozivu naročnika. Pri pripravi terminskega plana dobave in montaže je izvajalec dolžan upoštevati terminski plan napredovanja GOI del izvajalca gradbenih del, ki ga posreduje naročnik izvajalcu po sklenitvi pogodbe.

Terminski plan dobave in montaže potrdita naročnik in nadzorna služba. Potrjeni terminski plan dobave in montaže je priloga te pogodbe in šteje za njen sestavni del.

Do roka iz tega člena je dolžan izvajalec izvesti primopredajo v skladu z določbami te pogodbe (15. člen te pogodbe).

Naročnik si pridržuje pravico, da primopredajni zapisnik iz 15. člena te pogodbe podpiše tudi v primeru, da kakšen manjši del pogodbenih obveznosti še ni izveden povsem do konca, v kolikor naročnik meni, da je to smotrno z vidika pravočasne izvedbe javnega naročila ali iz drugih razlogov. Navedeno je naročnikova pravica, ki je izvajalec ne more zahtevati. V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo pogodbe, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

(Rok za dobavo in montažo)

Izvajalec je dolžan izvesti dobavo in montažo najkasneje do roka za dobavo in montažo, določenega v potrjenem podrobnem terminskem planu dobave in montaže.

Izvajalec se zavezuje najmanj pet (5) dni pred nameravano dobavo in montažo opreme o tem pisno obvestiti naročnika. Pisno obvestilo mora vsebovati najmanj navedbo in obsega opreme, datum in predvideno uro dobave in montaže. Dobava se izvede na termin, ki ga potrdi naročnik, s katerim se predhodno termin tudi uskladi.

Če izvajalec ugotovi, da je lahko ogrožen rok izvedbe, je o tem nemudoma dolžan obvestiti naročnika in izvesti vse aktivnosti in pospešitve, ki so mogoče, da bo rok izvedbe dosežen. Naročnik ima v takšnem primeru pravico, da naloži izvajalcu obveznosti z namenom pospešitve dobave, da bi bil dosežen rok izvedbe. Izvajalec mora vse pospešitve izvesti na lastne stroške, sicer bo naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 2% pogodbene vrednosti zaradi neizvedbe zahtevanih pospešitev.

V primeru, da bi naročnik prosil za podaljšanje skrajnega roka za črpanje sredstev in v kolikor bi bilo njegovi prošnji za podaljšanje skrajnega roka za črpanje sredstev odobreno, bi se rok izvedbe pogodbenih obveznosti podaljšal s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo pogodbe, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

(Prevzem opreme)

Prevzem opreme se opravi s podpisom zapisnika o prevzemu po opravljeni dobavi in montaži v okviru posamezne etape. Zapisnik o prevzemu podpišejo izvajalec, naročnik in nadzorna služba.

Prevzem opreme se opravi v roku pet (5) dni po prejemu pisnega obvestila izvajalca o zaključeni dobavi in montaži opreme ter ostalih pogodbenih obveznosti v okviru posamezne etape.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na pregled del, lahko naročnik sam razpiše datum pregleda, na katerega povabi tudi izvajalca.

Dobava in montaža opreme v okviru posamezne etape se šteje za zaključeno, ko izvajalec:

- zagotovi dobavo in montažo vse opreme, predvidene za posamezno etapo (tj. kvantitativni in količinski prevzem),

- zagotovi brezhibno delovanje in funkcionalno uporabo opreme, kar pomeni uporabo na način, ki bo omogočal učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje dobavljene opreme z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji,

- opravi usposabljanje oz. izobraževanje osebja naročnika, ki je predvideno v okviru navedenega roka in

- opravi druge obveznosti, ki so v tej pogodbi predvidene pred podpisom zapisnika o prevzemu.

O pregledu izvedenih pogodbenih obveznosti sestavijo pooblaščeni zastopniki pogodbenih strank zapisnik o prevzemu, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

-	ali izvedene obveznosti ustrezajo določilom te pogodbe in dokumentacije, morebitnim veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

-	datume začetka in zaključka pogodbenih obveznosti ter datum prevzema opreme,

-	kakovost izvedenih pogodbenih obveznosti in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njimi,

-	opredelitev morebitnih pogodbenih obveznosti, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo,

-	morebitna odprta, med predstavnikoma pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave,

-	ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen,

-	ali se šteje, da so bila izvedene pogodbene obveznosti prevzete ali ne.

[Kadar je to primerno:] Izvajalec izkazuje brezhibno delovanje in funkcionalno uporabo opreme z dokazilom o brezhibnem delovanju, ki se izda po izvedeni kvalifikaciji opreme, predpisani v splošnih razpisnih pogojih (OBR-Splošne zahteve).

[Kadar je to primerno:] Izvajalec izkazuje opravljeno usposabljanje oz. izobraževanje osebja naročnika s potrdilom o izvedenem usposabljanju oz. izobraževanju, podpisanim s strani naročnika.

Kakovost opreme mora ustrezati deklarirani kakovosti v ponudbi in spremljajoči kvalifikacijski dokumentaciji. V kolikor izvajalec ob dobavi ne more zagotoviti ustrezne kakovosti opreme, deklarirane v ponudbi, lahko naročnik opremo vrne oz. zavrne prevzem opreme.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da je izvajalec v celoti izpolnil pogodbene obveznosti in da na  pregledu ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, v zapisniku o prevzemu opredelita, da se šteje oprema za uspešno montirano.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec mora takoj pristopiti k odpravi nepravilnosti. Po odpravi nepravilnosti izvajalec o tem obvesti naročnika.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedene pogodbene obveznosti, kot na primer:

-	certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, teste itd.,

-	garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

-	navodilo za uporabo, obratovanje in vzdrževanje in

-	druge listine, določene s pogodbo.

V kolikor ob primopredaji naročnik s strani izvajalca še ne prejme vse v prejšnjem odstavku opredeljene zahtevane dokumentacije, lahko izvajalcu določi primerno kratek rok za izročitev manjkajoče dokumentacije. Ta rok se šteje kot odložni pogoj za veljavnost zapisnika o prevzemu. Če izvajalec tudi v tem postavljenem roku ne predloži zahtevane manjkajoče dokumentacije se šteje, da oprema ni bila uspešno montirana, čeprav je bilo zapisniško ugotovljeno, da na opremi ni ugotovljenih pomanjkljivosti in napak. S prekoračitvijo roka iz tega odstavka, izvajalec pride v zamudo, naročnik pa začne obračunavati pogodbeno kazen.

V primeru, da katerakoli pogodbena stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri izvedbi prevzema ali podpis zapisnika o prevzemu ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko prevzem opravi druga pogodbena stranka sama, ki tudi sama pripravi in podpiše zapisnik oprevzemu v takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila prevzem enostransko, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se obvezuje:

- opraviti vse pogodbene obveznosti v celoti (izvedba posameznih aktivnosti ne šteje niti kot delna izpolnitev pogodbe);

- opraviti pogodbene obveznosti kvalitetno, strokovno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi za opremo, ter v obsegu, na način inv roku, ki je naveden v tej pogodbi, in skladno z vsemi zahtevami naročnika,

- ves čas izvajanja naročila upoštevati zahteve in pogoje, ki so določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in spoštovati predloženo ponudbo, dano na javni razpis, na podlagi katere je bil izbran,

- izvajati obveznosti, ki so predmet te pogodbe skladno z določili te pogodbe, njenih prilog in drugih dokumentov, na katere se pogodba sklicuje,

- med potekom izvajanja pogodbenih obveznosti pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev pogodbe,

- pri izvedbi dobave in montaže upoštevati morebitna navodila proizvajalca opreme ter navodila naročnika,

- pri izvedbi dobave in montaže upoštevalti morebitna navodila projektanta in nadzornega organa, v kolikor niso le-ta v nasprotju z navodili proizvajalca ali navodili naročnika ali dobre prakse in običajev, o čemer izvajalec nemudoma obvesti naročnika,

- vsa dela izvajati s podizvajalci, predhodno priglašenimi naročniku, katere bo seznanil z vsemi specifičnostmi predmeta pogodbe,

- da bo kader, ki bo pri izvajalcu zadolžen za izvajanje pogodbenih obveznosti, za to ustrezno strokovno izučen in bo seznanjeni z vsemi specifičnostmi opreme, ki je predmet te pogodbe,

- pri dobavi in montaži zagotoviti varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- imeti ves čas trajanja pogodbe zavarovano odgovornost za dejavnosti, ki pokriva tudi obveznosti, ki so predmet te pogodbe,

- imeti ustrezno zavarovano opremo ves čas do izvedbe prevzema po posamezni etapi,

- dna svoje stroške zagotoviti ustrezno hrambo in skladiščenje opreme, predvidene za dobavo in montažo v posamezni fazi, ves čas do izteka obdobja posamezne etape, kot je opredeljeno v členu »Dvoetapnost« v tej pogodbi, razen v kolikor bi bila dejanska dobava in montaža izvedena pred iztekom tega obdobja,

- dobavo in montažo izvesti na način, ki omogoča varno uporabo objekta in opreme oz. njenih posameznih elementov ter varno uporabo sosednjih objektov ali površin pod ali ob mestu montaže,

- zagotoviti izvedbo dobave in montaže na način, ki najmanj obremenjuje uporabo objekta,

- ves čas koordinirati in usklajevati svoje obveznosti iz te pogodbe z izvajalcem/-ci gradbenih in obrtniških in instalacijskih del na objektu, striktno sledil dinamiki napredovanja gradnje novega objekta ter koordiniral svoja dela z drugimi izvajalci, ter vsem navedenim omogočil nemoteno izvajanje njihove dejavnosti,

- po opravljeni dobavi in montaži po posamezni etapi zagotoviti odvoz odpadne embalaže, odstraniti in očistiti odpadke, za katere je odgovoren, odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, v kolikor je slednje vzpostavil, ustrezno urediti okolico oziroma prostore, v kolikor je vanj posegal,

- v času trajanja garancijske dobe zagotavljati odzivnost v rokih, določenih v tej pogodbi,

- vse morebitne poškodbe privatne lastnine popraviti na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zagotavljati svojo navzočnost pri dobavi in montaži in prevzemu opreme,

- predložiti naročniku na zahtevo potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca o tem, da je oprema nova in dobavljena z vsemi potrebnimi licencami,

- dajati potrebna pojasnila in svetovati naročniku ter po potrebi reševati probleme z opremo;

- izdelati navodila za rokovanje z opremo za naročnika (v tiskani in elektronski obliki);

- izdelati navodila za upravljanje, nadzor in  vzdrževanje opreme za naročnika (v tiskani in elektronski obliki);

- zagotavljati svojo navzočnost na tehničnem pregledu, če je to potrebno,

- zagotoviti vso dokumentacijo, vezano na dobavo in montažo opreme, potrebno za tehnični pregled,

- izvajal druge obveznosti skladno s to pogodbo.

Izbrani izvajalec se zavezuje pri izvajanju razpisanih del upoštevati vse predpise, vezane na investicije, ki so sofinancirane s strani EU (npr. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ipd.). Prav tako se izvajalec zavezuje voditi dokumentacijo in izstavljati račune ter morebitna poročila v skladu z zahtevani naročnika ter pri tem zagotavljati revizijsko sled. Na zahtevo naročnika ali Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport mora izbrani ponudnik omogočiti nemoteno spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, pri čemer mora tudi sodelovati.

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se obvezuje:

- za opravljene pogodbene obveznosti izvajalcu plačati pogodbeno dogovorjeno ceno,

- zagotoviti prostor ter dostop do lokacije naročnika,

- tesno sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se pogodbene obveznosti izvršijo v dogovorjeni vsebini, pravočasno in kvalitetno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- tekoče spremljati in nadzirati izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dati na razpolago izvajalcu vse razpoložljive informacije, dokumentacijo in gradivo, ki je potrebno za izvedbo obveznosti po tej pogodbi.

VIII. PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost vseh izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev iz ponudbene dokumentacije izvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih del naročnika obvestiti o morebitnih spremembah podizvajalcev iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi skladno s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto  izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do  izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora poleg pooblastila naročniku za neposredno plačilo:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila mesečne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.

IX. KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA:

- člen

(Predstavniki pogodbenih strank)

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________), ki je hkrati skrbnik te pogodbe.

Nadomestni predstavnik naročnika je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ____________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

Nadomestni predstavnik izvajalca je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________).

O morebitni zamenjavi navedenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem mora potekati v slovenskem jeziku.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je izrecno pooblaščen za zastopanje izvajalca pri primopredaji opreme in za podpis primopredajnega zapisnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika ni pooblaščen za naročanje dodatnih pogodbenih obveznosti in sklepanje dogovorov o podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogoj za veljavnost teh dogovorov je pisna oblika (v smislu prvega odstavka 54. člena OZ), dogovor pa mora na strani naročnika skleniti zakoniti zastopnik oziroma od njega za to posebej pooblaščena oseba.

X. GARANCIJA IN POGODBENA KAZEN

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora naročniku dostaviti naslednja finančna zavarovanja:

- za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- za odpravo napak v garancijskem roku.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga s katerimkoli veljavnim finančnim zavarovanjem, ima pravico do 10 % zadržanega zneska pogodbene cene z DDV do prevzema in 5 % zadržanega zneska pogodbene cene z DDV do izteka garancijskega roka.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta in količina, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi dostaviti naročniku novo ali spremenjeno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene cene. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

[Določba se uporablja v primeru, kadar je predvidena dobava in montaža le v 1. etapi ali le v 2. etapi.]

- člen

(Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

- Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe in kot jamstvo za kvalitetno izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še trideset (30) dni od datuma roka izvedbe v posamezni etapi oziroma do predložitve veljavnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (do tistega trenutka, ki nastopi zadnji).

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z ustrezno izučenim in usposobljenim kadrom;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po tej pogodbi;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo,

- če v zahtevanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

[Določba se uporablja v primeru, kadar je predvidena dobava in montaža v 1. etapi in v 2. etapi:]

- člen

(Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 14 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe in kot jamstvo za kvalitetno  izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. etape v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti opreme iz 1. etape (z DDV).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še trideset (30) dni od datuma roka izvedbe iz 1. etape.

Izvajalec mora najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja iz 1. etape, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 2. etape skladno s prvim odstavkom tega člena.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še trideset (30) dni od datuma roka izvedbe iz 2. etape oziroma do predložitve veljavnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (do tistega trenutka, ki nastopi zadnji).

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z ustrezno izučenim in usposobljenim kadrom;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po tej pogodbi;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo,

- če v zahtevanem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

- člen

(Garancijski rok)

Garancijski rok mora biti skladen z zahtevami iz 5. člena te pogodbe.

Izvajalec mora zagotavljati servisne storitve in rezervne dele še najmanj toliko časa, kot določeno v 5. členu te pogodbe.

- člen

(Odprava napak v garancijskem roku)

V primeru ugotovljenih nepravilnosti, naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Naročnik mora vse očitne pomanjkljivosti izvajalcu notificirati v roku osmih (8) dni po izvedeni primopredaji opreme, vse skrite pomanjkljivosti pa do izteka garancijskega roka.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti mora izvajalec takoj pristopiti k reševanju reklamacije in opraviti pomanjkljivosti skladno s 5. členom te pogodbe. Vse ugotovljene pomanjkljivosti med izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan odpraviti na svoje stroške. Za vse spremembe oziroma odmike od tehničnih specifikacij pa si mora poprej pridobiti pisno soglasje naročnika.

Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi napak utrpel.

Odzivni čas mora biti skladen z zahtevami iz 5. člena te pogodbe. Ponudnik je dolžan zagotavljati pomoč preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije (v nadaljnjem besedilu: oddaljena pomoč), ki naj vsebuje tudi dajanje navodil ponudnika glede načina delovanja naprave. V kolikor glede na naravo napake oz. nepravilnosti oddaljena pomoč ni ustrezna ter v primerih, kadar le-ta ni učinkovita, je izvajalec dolžan zagotoviti pomoč s fizično navzočnostjo na lokaciji naročnika.

- člen

(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec bo kot finančno za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdana po pravilih EPGP, za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 30 dni, in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del posamezne etape (z DDV) po tej pogodbi.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost..

V kolikor izbrani ponudnik ne more pridobiti finančnega zavarovanja z zahtevano veljavnostjo, lahko predloži finančno zavarovanje krajše veljavnosti, pod pogojem, da trideset (30) dni pred iztekom roka dostavi novo finančno zavarovanje v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV za preostanek garancijske dobe. Skupaj mora zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak, ki velja ves čas garancijskega roka in še dodatnih trideset (30) dni. Če se to ne zgodi, lahko naročnik unovči katerokoli finančno zavarovanje, ki ga ima na razpolago.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi, če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih pogodbenih obveznostih;

- če izvedene pogodbene obveznosti nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok, v kolikor v 5. členu te pogodbe ni določeno drugače. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, so že všteti v ceno po tej pogodbi.

- člen

(Pogodbena kazen)

V primeru zamude pri izvajanju obveznosti po tej pogodbi plača izvajalec za vsak dan zamude 0,5% od pogodbene vrednosti za posamezno etapo, vendar največ 5% pogodbene vrednosti posamezne etape z DDV, in sicer v roku osem (8) dni od zahtevka naročnika.. Če je zamuda taka, da bi zaradi nje imel naročnik večjo škodo ali bi se zaradi nje znatno zmanjšal pomen dobave, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obračun pogodbene kazni ne izključuje unovčitev garancije za dobro izvedbo.

V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, za katere odgovarja izvajalec, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene cene z DDV.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo pogodbene kazni in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine.

Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da naročnik za pogodbene obveznosti nima na voljo lastnih sredstev, temveč sofinancerska sredstva. V kolikor pride do situacije, ko iz razlogov na strani izvajalca le teh ne bo mogoče črpati (pravočasno), se izvajalec zaveda, da bo naročniku lahko nastala škoda, bistveno višja od zneskov pogodbenih kazni iz tega člena, in sicer škoda do višine pogodbene vrednosti.

- člen

(Odgovornost za škodo)

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi izvajalčeve kršitve pogodbe. Če škoda presega znesek pogodbene kazni zaradi zamude iz prejšnjega člena pogodbe, ima naročnik pravico do načela popolne odškodnine, zaradi česar lahko zahteva povračilo vse škode, ki presega znesek uveljavljene in plačane pogodbene kazni zaradi zamude. Ostale pogodbene kazni zaradi kršitve pogodbenih obveznosti se v popolno odškodnino ne vštevajo in se plačajo poleg povrnitve vse nastale škode.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru povzročitve škode, ki bi bila posledica izvajanja obveznosti po tej pogodbi, poravnal ali odpravil vso morebitno nastalo škodo, v roku osmih (8) dni od prejema odškodninskega zahtevka naročnika.

V kolikor izvajalec tega ne stori, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ter iz tega naslova poplača del povzročene škode.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je očitno, da bi drugi pogodbeni stranki nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Prav tako sta pogodbeni stranki dolžni varovati osebne podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi. Pogodbeni stranki sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti.

Poslovna skrivnost je lahko razkrita v primerih, ki jih določa ZDIJZ.

XI. ODSTOP OD POGODBE

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe v primerih, določenih v 96. členu ZJN-3, ali v primeru, kadar predmeta ne potrebuje več ali nima sredstev za realizacijo (npr. sprememba proračuna, predpisov ipd.). V tem primeru naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode, razen v obsegu, ki je utemeljen po pravilih splošne odškodninske odgovornosti.

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe tudi v drugih primerih navedenih v tej pogodbi in v primeru ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če:

- izvajalec krši določila iz te pogodbe,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, ,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- iz razloga navedenega v poglavju (Podizvajalci) te pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe zaradi zgornjih vzrokov ima naročnik pravico obračunati izvajalcu od računa plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(izvajalčev odstop od pogodbe)

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje podatkov, ki so bistveni za izvedbo pogodbene obveznosti;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z dobavo ne more nadaljevati;

- če pogodba o sofinanciranju z Republiko Slovenijo ni sklenjena pravočasno in iz tega razloga izvajalec brez svoje krivde ne more spoštovati roka za izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

- člen

(Postopek odstopa)

Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno, po e-mailu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Naročnik ima pravico do poplačila vse škode, ki mu je nastala zaradi odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov izvajalca.

[OPCIJA: Določba velja v primeru, da je izbrana skupna ponudba več partnerjev:]

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvesti in dokončati del po tej pogodbi v skladu z dogovorjenim rokom dobave, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru razveze po tem členu ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

- člen

(Spremembe in dopolnitve pogodbe)

Vse spremembe te pogodbe se sprejemajo kot aneksi in so veljavni, ko jih podpišeta obe pogodbeni stranki. Pisna oblika je v smislu prvega odstavka 54. člena OZ določena kot pogoj za veljavnost spremembe.

Ta pogodba se lahko spremeni:

-	v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;

-	v primerih iz 95. člena ZJN-3;

-	v drugih primerih, določenih z zakonom.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru neuspele sporazumne rešitve je za reševanje v tej zadevi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa

ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

- člen

(Končna določba)

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in z dnem izpolnitve odložnega pogoja predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določbami te pogodbe. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost ponujene opreme in storitev.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda., [ALI]

Pogodba je elektronsko podpisana. Vsaka pogodbena stranka dobi obojestransko podpisano pogodbo.

| Kraj ____________, dne ___________ Št.: _____________ |  | Kraj ____________, dne ___________ Št.: _____________ |
| --- | --- | --- |
| I Z V A J A L E C : Direktor: |  | N A R O Č N I K : Nacionalni inštitut za biologijo Direktorica: Maja Ravnikar |