| Mehanizem: | Načrt za okrevanje in odpornost |
| --- | --- |
| Razvojno področje: | Digitalna preobrazba |
| Investicija: | Zeleni slovenski lokacijski okvir |

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

Ljubljana, december 2022

VSEBINA:

- SPLOŠNI DEL

1. Vabilo k oddaji ponudbe

2. Navodila ponudnikom (navodila, pogoji in druge informacije o naročilu)

3. Obrazci

Obrazec predračun, obr 1, OBR 1-1, OBR 1-2, OBR 1-3, OBR 1-4, OBR 1-5, OBR 1-6, OBR 1-7, OBR 1-8, OBR 1-9, OBR 1-10

Obrazec dodatni podatki, izjava, obr 2 obrazec reference, obr 2A

Obrazec pooblastilo, OBR 3, OBR 3a

obrazec ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE DEL, OBR 4 obrazec ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK, OBR 5

4. Vzorec pogodbe

5. Splošni pogodbeni pogoji

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Priloga: - Naročnikov obrazec ESPD – enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – datoteka

I. SPLOŠNI DEL

1. Vabilo k oddaji ponudbe

Številka: 43000-10/2022-2552-4

Datum: 8. 12. 2022

VABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS)   naročnik Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije zbira ponudbe za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku. Naročnik vabi ponudnike, da na podlagi tega vabila in pod pogoji, ki so opisani v nadaljevanju razpisne dokumentacije, predložijo svojo ponudbo za:

Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

Naročnik oddaja javno naročilo za vse naloge v celoti. Ponudnik mora zagotavljati vse predvidene storitve za vsako posamezno nalogo in za izvedbo naloge kot celote. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do 9. 1. 2023 do 10:00 ure v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v skladu s točko 3 dokumenta. Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb bo dne 9. 1. 2023 ob 11:30 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika in odda zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času  prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnik mora predložiti vzorčne primere izdelkov na fizičnem mediju (USB), v zaprti ovojnici najkasneje do 9. 1. 2023 do 10:00 ure, na naslov Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana - vložišče.

Na ovojnici mora biti naslov naročnika Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, z vidno oznako:

- "PONUDBA - vzorčni primeri - NE ODPIRAJ"

- ŠTEVILKA OBJAVE NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: ____________

- ŠTEVILKA OBJAVE V GLASILU EU:____________

- PREDMET NAROČILA: Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

Tomaž Petek

Generalni direktor

2. Navodila ponudnikom (navodila, pogoji in druge informacije o naročilu)

Kot ponudnik se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana pri pristojnem organu in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje druge pogoje predpisane v razpisni dokumentaciji.

Postopek oddaje predmetnega javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in v skladu z veljavno zakonodajo s področij, ki so predmet javnega naročila. Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je na voljo na Portalu javnih naročil.

1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba cikličnega laserskega skeniranja Republike Slovenije, ki vključuje istočasni zajem aerofotografij in obdelavo tako zajetih podatkov.

Ponudnik mora v celoti upoštevati tehnično dokumentacijo, ki je del razpisne dokumentacije in pogodbo med Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju - naročnik) in na javnem razpisu izbranim ponudnikom (v nadaljevanju - izvajalec).

Območje projekta obsega celotno površino Slovenije in čezmejni pas, kot je to določeno v Tehnični dokumentaciji, priloga A (cca. 20.810 km2). Območje projekta je razdeljeno na 12 blokov. Letno se projekt CLSS izvede za 4 bloke, kar je približno 1/3 ozemlja države oz. približno 7000 km2.

Za posamezen blok se istočasno in iz iste platforme izvede lasersko skeniranje in aerofotografiranje, nato pa se naredijo izdelki, ki jih izvajalec preda naročniku.

Osnovni izdelki, ki so predmet oddaj, so:

- georeferenciran oblak točk (GOT),

- georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT),

- oblak točk reliefa (OTR),

- digitalni model reliefa (DMR),

- digitalni model površja (DMP) in normaliziran digitalni model površja (nDMP),

- podoba analitičnega senčenja (PAS),

- aerofotografije in parametri njihove orientacije po zaključeni aerotriangulaciji z namenom stereo-izvrednotenja,

- digitalni model površja (DMP) generiran s slikovnim ujemanjem iz aerofotografij,

- popolni ortofoto.

Poleg izdelkov, ki jih izvajalec preda naročniku, izvajalec hrani tudi izvorne podatke v predpisani obliki. Poleg izdelkov izvajalec naročniku preda tudi metapodatke in vsa tehnična ter druga poročila, ki so navedena v tehnični dokumentaciji. Izvajalec preda tudi svoja interna poročila, v kolikor je iz njih razvidno izvajanje kontrole vmesnih in končnih izdelkov, ter naročniku pomagajo pri razumevanju postopkov izvedbe in končnih rezultatov.

Podrobnejši opis nalog in zahtevanih izdelkov je določen v Tehnični dokumentaciji.

2. Ponudbena dokumentacija

Ponudba mora biti pripravljena v skladu z ZJN-3 in zahtevami v razpisni dokumentaciji ter mora vsebovati naslednje dokumente:

- Pregled vsebine ponudbe z označitvijo strani (zaporedno kazalo);

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD*;

- Potrdilo iz kazenske evidence ali

- Izpolnjena obrazca ''Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarske subjekte'' ter ''Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe'' (OBR 3 in OBR 3A);

- Izpolnjeni obrazec Predračun za kompleten obseg del (OBR 1) ter obrazce za posamezne sklope  (OBR 1-1), (OBR 1-2), (OBR 1-3), (OBR 1-4), (OBR 1-5), (OBR 1-6), (OBR 1-7); (OBR 1-8), (OBR 1-9) in (OBR 1-10)

- Izpolnjeni dodatni podatki o ponudniku (OBR 2);

- Finančni izkaz poslovanja;

- Kopije pogodb za referenčne posle;

- Izpolnjen obrazec reference (OBR 2A), dokazila o izobrazbi, življenjepisi in ostala dokazila navedena pod točko 3.12;

- Pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje aerosnemanja;

- Dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti;

- Izpolnjen osnutek pogodbe;

- Opis izvedbe del z navedbo opreme in ostalimi podatki, ki so relevantni za izvedbo nalog – (glej Tehnično dokumentacijo, poglavje 1.6);

- Vzorčne primere izdelkov - glej točke 3.14, 5 in 18 tega dokumenta;

- Predlog Časovnice izvedbe projekta, kot je predvidena v Tehnični dokumentaciji (poglavje 1.4.1). Končna časovnica bo dogovorjena do podpisa pogodbe. Način izračuna cene posamezne oddaje mora biti opredeljen tako, da bo naročnik lahko sam izračunal vrednost posamezne oddaje, če se bo vsebina oddaje spremenila;

- Načrt zajema podatkov.

- Opcijsko: če je kateri od zahtevanih dokumentov v originalu v tujem jeziku (kalibracije, tehnične specifikacije opreme, dokazila o izobrazbi, reference… itd.) ponudnik priloži original v tujem jeziku in obvezno tudi prevod v slovenskem jeziku.

Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte*

Obrazec ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Ponudbena dokumentacija mora biti urejena po zgoraj navedenem vrstnem redu z označbo strani.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel obrazec Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnika pozval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik si pridržuje možnost, da bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Ponudnik lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še navedbe v točki 10. Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci.

SPLOŠNI POGOJI

3.1 Ponudnik ima pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje aerosnemanja za izdelavo kartografskih publikacij, v skladu s 1. odstavkom 31. člena Zakona o obrambi  (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20). Pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje aerosnemanja za izdelavo kartografskih publikacij zainteresirani ponudnik pridobi na podlagi vloge, ki jo naslovi na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, SI-1000 Ljubljana.

Dokazilo: Pooblastilo, izpolnjen Obrazec ESPD.

3.2 Ponudnik ima dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti v skladu s 77. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19), ki ga izdaja Javna Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.

Dokazilo: Dovoljenje, izpolnjen Obrazec ESPD.

3.3 Ponudniku in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebi, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3.

Dokazila:

- Izpolnjen Obrazec ESPD

- Potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb ali je pridobljeno najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor) ali

- Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor) navedene v obrazcu ESPD.

3.4 Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih teh obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen Obrazec ESPD.

3.5  Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje  javnih naročil zaradi uvrstitve v Evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD.

3.6 Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD.

3.7 Nad ponudnikom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ter njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako, v skladu s predpisi druge države, nad njim ni začet postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD.

3.8 Ponudniku morebitna prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila sklenjena z naročnikom, ni bila predčasno odpovedana oziroma naročnik ni uveljavljal odškodnine ali druge primerljive sankcije.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD.

V kolikor je ponudnik v položaju iz 3, 5., 6. ali 7. točke, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 in skladno z Odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-180/19-23, z dne 5. 5. 2022, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

FINANČNI POGOJI

Ponudnik svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem:

    - Da ima število dni blokad na vseh transakcijskih računih, ki jih je imel ponudnik odprte, v preteklih 6 mesecih enako 0;

    - Da je ustvarjena vrednost prometa v dveh zaporednih letih skupaj enaka ali večja ponudbeni ceni z vključenim DDV. Upošteva se obdobje zadnjih petih let (2017-2021), pogoj mora biti v tem obdobju izpolnjen vsaj enkrat. V kolikor ponudnik posluje manj časa, mora izkazati, da je imel v poslovnih letih odkar posluje skupaj ustvarjeno vrednost prometa enako ali večjo ponudbeni ceni;

Dokazilo:  izpolnjen obrazec ESPD, izpolnjen obrazec OBR 2, finančni izkaz poslovanja za najmanj dve leti.

REFERENCE, TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI

  - Reference:

Ponudnik mora imeti:

- Referenčne posle z izvedbo zračnega laserskega skeniranja gostote vsaj 5 točk/m2 v skupnem obsegu vseh poslov površine vsaj 10.000 km2. Upoštevajo se reference, kjer je površina laserskega skeniranja vsaj 1.000 km2, površina vsaj ene od teh referenc pa vsaj 5.000 km2.

- Referenčne posle z izvedbo sočasnega zračnega laserskega skeniranja in fotogrametričnega zajema, kjer je gostota točk minimalno 5 točk/m2 in ločljivost ortofota največ 20 cm (DTI) v skupni površni vsaj 6.500 km2.

- Vsaj en referenčni posel z izvedbo fotogrametričnega zajema in izdelave pravilnega ortofota prostorske ločljivosti vsaj 20 cm (DTI), površina ortofota vsaj 200 km2.

Kot reference (referenčni posli) se bodo upoštevala pogodbena dela, katerih predmet so bile zgoraj opisane naloge, ki so se zaključile po 31.12.2017.

Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogojev po tej točki z enim ali več referenčnimi posli.

Dokazilo: Izpolnjen Obrazec ESPD in izpolnjen obrazec OBR 2 ter OBR 2A; ter kopije pogodb ki izkazujejo referenčne posle.

  - TEHNIČNI POGOJI:

Ponudnik mora razpolagati z opremo, ki omogoča izvedbo te naloge in je opisana v Tehnični dokumentaciji:

- Zrakoplov (najmanj 1), ki je ustrezno prilagojen za izvajanje zračnega zajema podatkov z navedeno opremo in ustrezno certificiran za montažo navedene opreme.

- Laserski skener (najmanj 1) z naslednjimi karakteristikami:

- sposobnost izvajanja najmanj 1.000.000 meritev na sekundo,

- polnovalovni linearni laserski skener z valovno dolžino 1064 nm, ki omogoča registracijo najmanj 4 sočasnih odbojev in ima sposobnost izvajanja meritev z minimalne razdalje vsaj 2500 metrov,

- natančnost določitve razdalje je 25 mm ali manj,

- instrument je kalibriran s certifikatom, ki ni starejši od dveh let in je izdan s strani proizvajalca.

- GNSS/IMU enota (najmanj 1) z naslednjimi minimalnimi karakteristikami:

- frekvenca delovanja inercijske enote je vsaj 256 Hz,

- natančnost lociranja po vrednosti Kappa (Heading) ≤ 0,01 stopinj,

- natančnost lociranja po vrednostih Phi/Omega (Roll/Pitch)  ≤ 0,005 stopinj,

- GNSS frekvenca odčitavanja je vsaj 2 Hz,

- instrument, ki je kalibriran s certifikatom, ki ni starejši od dveh let in je izdan s strani proizvajalca.

-		Aerofotoaparat (najmanj 1) z naslednjimi minimalnimi karakteristikami:

- ločljivost najmanj 150 MP za vse 4 kanale (R, G, B in IR), lahko tudi dva fotoaparata od katerih ima tisti, ki zajema aerofotografije RGB ločljivost vsaj 150 MP in tisti, ki zajema IR aerofotografije vsaj 100 MP,

- sistem za aerofotografiranje mora biti povezan z GNSS/INS sistemom, ki ga za georeferenciranje uporablja laserski skener,

- aerofotoaparat je kalibriran s certifikatom, ki ni starejši od dveh let in je izdan s strani proizvajalca.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec OBR 2 s prilogami kot zahtevano.

  - KADROVSKI POGOJI:

Ponudnik mora zagotavljati ustrezno kadrovsko zmogljivost in sicer:

-	Vodja projekta (1 oseba), mora imeti vsaj 7 let delovnih izkušenj s področja zračnega laserskega skeniranja in fotogrametrije, mora imeti izkušnje z vodenjem projekta pri vsaj enem poslu, ki izpolnjuje vsaj enega od treh pogojev iz točke 3.10, zaključeno vsaj visokošolsko izobrazbo (1. bolonjsko stopnjo) iz področja geodezije in tekoče znanje slovenskega jezika zaradi komunikacije z naročnikom.

-	Pilot (vsaj 1 oseba), mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri izvajanju letalskega zajema podatkov daljinskega zaznavanja (aerofotografiranje, lasersko skeniranje). Šteje se, da izpolnjuje pogoj, če v treh letih opravi skupaj najmanj 50 ur letenja za izvajanje letalskega zajema podatkov. Poleg tega mora pilot imeti izkazano sodelovanje pri vsaj enem poslu, ki izpolnjuje vsaj enega od treh pogojev iz točke 3.10.

-	Strokovnjak za zračno lasersko skeniranje (vsaj 1 oseba), mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja zračnega laserskega skeniranja ali fotogrametrije, izkazano sodelovanje pri vsaj enem poslu, ki izpolnjuje vsaj enega od treh pogojev iz točke 3.10 ter zaključeno vsaj visokošolsko izobrazbo (1. bolonjsko stopnjo) iz področja geodezije.

-	Strokovnjak za izmero terenskih točk (vsaj 1 oseba), mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja izmere terenskih točk za potrebe georeferenciranja podatkov daljinskega zajemanja in zabeležen aktivni status pooblaščenega inženirja geodezije.

-	Strokovnjak za obdelavo podatkov laserskega skeniranja (vsaj 4 osebe), mora imeti vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja zračnega laserskega skeniranja ali fotogrametrije.

Za strokovnjake za izmero terenskih točk in obdelavo podatkov laserskega skeniranja (zadnji dve alineji) se lahko upoštevajo samo izkušnje na projektih, ki sicer ne izpolnjujejo katerega od pogojev iz točke 3.10, morajo pa biti navedeni v ponudbeni dokumentaciji.

Dokazila: Izpolnjen obrazec OBR 2 s prilogami, kot je zahtevano. Ponudnik priloži življenjepise z navedbo izkušenj, izpiske iz inženirske zbornice, kopije dokazil o izobrazbi (spričevalo, diploma…), dokazilo o ustreznem znanju slovenskega jezika (samo za vodjo projekta, dokazilo mora ustrezati minimalnemu nivoju znanja C1 po CEFR).

DODATNI POGOJI:

3.13 	Ponudnik mora v ponudbi podati opis izvedbe projekta. Podrobneje je vsebina navedena v Tehnični dokumentaciji, poglavje 2.3.1.

Dokazilo: Opis izvedbe del.

3.14 	Ponudnik mora oddati vzorčne primere izdelkov (izdelki, ki so predmet razpisa). Izdelki morajo izpolnjevati zahteve navedene v tehničnem delu (Tehnična dokumentacija, poglavje 2.3.2)

Dokazilo: Vzorčni primeri izdelkov.

3.15	Ponudnik mora v ponudbi oddati predlog Časovnice izvedbe del z navedbo vsebine (blok), cene ter datuma posamezne oddaje. Predlog naj bo pripravljen na podlagi poglavja 1.4 Tehnične dokumentacije, vsebuje naj tudi tabelo s predvidenimi datumi in vrednostmi posameznih oddaj.

Dokazilo: Predlog Časovnice izvedbe del.

3.16	Ponudnik mora v ponudbi oddati Načrt zajema podatkov za 3 območja, kot je to navedeno v Tehnični dokumentaciji, poglavje 2.3.1.

Dokazilo: Načrt zajema podatkov.

Tuji ponudniki

Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred pristojnim organom tuje države. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki jo potrdi pristojni organ tuje države.

Vsa izplačila, ki izvirajo iz tega razpisa, se izvršijo izključno v evrih. V ceni z DDV mora biti obračunana stopnja, kot je določena s slovensko zakonodajo (22%).

4. Pojasnila razpisne dokumentacije, dopolnitve, spremembe

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno pisno, preko Portala javnih naročil na http://www.enarocanje.si/.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na Portalu javnih naročil zastavljeno do vključno 29. 12. 2022 do 10.00 ure. Vprašanja morajo biti zastavljena v slovenskem jeziku.

Naročnik na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na Portalu javnih naročil, ne bo odgovarjal.

Vsa vprašanja in odgovori, ki bodo v času teka postopka tega javnega naročila objavljeni kot je zgoraj navedeno, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki naj pred oddajo ponudbe ponovno preverijo morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, ki so bile objavljene na Portalu javnih naročil.

5. Predložitev ponudbe – odpiranje ponudb

Ponudnik odda ponudbo v informacijski sistem e-JN.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 9. 1. 2023 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen in potrjen obrazec Predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale dokumente pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 1. 2023, ob   11:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnik odda vzorčne primere izdelkov na fizičnem mediju.

Ponudniki morajo predložiti vzorčne primere izdelkov, kot je to opisano v Tehnični dokumentaciji (poglavje 2.3.2) na fizičnem mediju (USB), najkasneje do 9. 1. 2023 do 10.00 ure. Fizični medij skupaj s podatki ponudnika, predložijo v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, z vidno oznako:

- "PONUDBA - vzorčni primeri - NE ODPIRAJ"

- ŠTEVILKA OBJAVE NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: ____________

- ŠTEVILKA OBJAVE V GLASILU EU:____________

- PREDMET NAROČILA: Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

6. Osnutek pogodbe

Ponudnik dopolni osnutek pogodbe na podlagi vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije (vpiše manjkajoče podatke). Osnutek pogodbe mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika.

7. Jezik  ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudniki (le preko Portala javnih naročil). Ponudniki izpolnjujejo obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku.

Če je kateri od zahtevanih dokumentov v originalu v tujem jeziku (kalibracije, tehnične specifikacije opreme, potrdila o izobrazbi, reference… itd.) ponudnik priloži original v tujem jeziku in obvezno tudi prevod v slovenskem jeziku.

8. Ponudbena valuta in davek

Ponudbeno ceno (fiksna cena) mora ponudnik v celoti podati izključno v evrih. Cena mora biti podana brez DDV, z DDV in posebej naveden znesek DDV. Vsa izplačila, ki izvirajo iz tega razpisa, se izvršijo izključno v evrih. V ceni z DDV mora biti obračunana stopnja, kot je določena s slovensko zakonodajo (22%).

9. Časovna veljavnost ponudbe

Če je veljavnost ponudbe časovno omejena, mora biti ponudba veljavna najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudbe. V primeru, da v ponudbi ni nobene navedbe o časovni veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba časovno neomejena.

10. Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo je potrebno dokazati izpolnjevanje pogojev, navedenih v 3. točki (Pogoji za priznanje sposobnosti) razpisne dokumentacije pod točkami:  od vključno 3.3 do vključno 3.8. in 3.9.1 za vsakega ponudnika posamično.

Pogoje iz točk 3.1, 3.2, 3.9.2, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 in 3.16 lahko skupni ponudniki izpolnjujejo kumulativno-skupno. Pogoj pod točko 3.9.2 lahko ponudniki izpolnjujejo na način, da se letni promet skupnih ponudnikov sešteva.

Pogoja točk 3.1 in 3.2 mora izpolnjevati tisti ponudnik, ki bo dejansko opravljal nalogo zračnega zajema podatkov. Podjetje, ki bo opravljalo nalogo zračnega zajema podatkov, mora posedovati tudi za to potrebno opremo (lastnik ali imetnik pravice uporabe - navedeno mora biti v obrazcih, ki so del ponudbe).

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, pravne osebe navedejo v obrazcu ESPD vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi, ter navedejo vse podatke o posameznem partnerju. Vse skupne obrazce podpišejo vsi ponudniki pri skupni ponudbi, ali pa pooblastijo enega izmed ponudnikov. Ponudniki, ki nastopajo pri skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali pri skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval, da bodo le ti predložili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Ponudba s podizvajalci

Ponudbo lahko predloži ponudnik, ki sodeluje s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik mora v primeru izvedbe naročila s podizvajalcem/i v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcu,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene obrazce ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. čl. ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Dokazila za izpolnjevanje pogojev morajo biti priložena ponudbi.

V primeru nastopa s podizvajalci je potrebno dokazati izpolnjevanje pogojev, navedenih v 3. točki (Pogoji za priznanje sposobnosti) razpisne dokumentacije pod točkami:  od vključno 3.3 do vključno 3.8. za vsakega podizvajalca posamično.

Pogoje iz točk 3.1, 3.2, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 in 3.16 lahko ponudnik izpolnjuje s podizvajalci kumulativno-skupno.

Pogoja točk 3.1 in 3.2 mora izpolnjevati tisti ponudnik oz. podizvajalec, ki bo dejansko opravljal nalogo zračnega zajema podatkov. Podjetje, ki bo opravljalo nalogo zračnega zajema podatkov, mora posedovati tudi za to potrebno opremo (lastnik ali imetnik pravice uporabe - navedeno mora biti v obrazcih, ki so del ponudbe).

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3). Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo vključeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z izvajalcem izpolnjujeta zahtevane pogoje.

Le če podizvajalec, skladno z določbami ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Glavni izvajalec mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Izbrani ponudnik, ki bo izvajal naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

V primeru izvedbe naročila s podizvajalci je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:

- Navedba vsake vrste del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

- Navedba podatkov o vsakem podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe vseh del podizvajalca,

- Če so podizvajalci zahtevali neposredno plačilo, tudi pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

Glavni izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

11. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba,  določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR z DDV iz obrazca OBR 1 (Predračun).

12. Uporaba prava

Za vsa vprašanja, ki zadevajo to javno naročilo, vključno s ponudbo, sprejemom ponudbe, pogodbo in njenim izvrševanjem ali neizpolnitvijo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

13. Naročnikovi pridržki

Naročnik si pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno ali katerokoli drugo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisana dela odda v izvedbo v zmanjšanem obsegu, če se izkaže, da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti. Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik  ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, če ne bi sklenil pogodbe. V primeru, da ne bo zagotovljenih sredstev, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe in ponudnik ni upravičen do odškodnine zaradi nesklenitve pogodbe.

Izvajalec mora omogočiti naročniku vpogled v stanje projekta v roku 24 ur po njegovi zahtevi posredovani prek telefona oziroma poslani preko elektronske pošte ali faksa. Naročnik si pridržuje pravico določati prioritete po posameznih območjih.

14. Protikorupcijsko določilo

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primerih, če bo obstajal utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

15. Opozorila

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta narediti ničesar, kar bi vnaprej določilo izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta storiti ničesar, kar bi lahko povzročilo, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme storiti ničesar, kar bi oteževalo razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivalo na nepristranskost revizijske komisije.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne začne veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Izbrani ponudnik bo moral na naročnikov poziv posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe. Ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

Naročnik lahko ponudnika izloči iz postopka, če so se pri pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pri gospodarskem subjektu pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

16. Zavarovanje

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (deset) delovnih dni od sklenitve pogodbe, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje traja vsaj še 60 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga, kvaliteta ali količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Zavarovanje mora biti izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku deset delovnih dni (10) dni po dokončnem prevzemu predati naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje na prvi poziv v višini 5% od skupne končne pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje bo moralo biti sestavljeno na podlagi obrazca, ki je v razpisni dokumentaciji. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je tri leta in 1 mesec. Rok začne teči po dokončnem prevzemu zadnje oddaje.

Dokončni prevzem izvede naročnik po pregledu in potrditvi pogodbenega dela v skladu s časovnico zajema podatkov in predaje rezultatov. Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

17. Financiranje

Plačila so predvidena po posameznih oddajah, izvajalec lahko račun izstavi po pregledu in dokončni potrditvi ustreznosti posamezne oddaje.

18. Vzorčni primer vseh zahtevanih izdelkov

Ponudnik mora naročniku v ločenem označenem ovoju izročiti vzorčne primere izdelkov, kot je to  opisano v Tehnični dokumentaciji, poglavje 2.3.2. Vzorčne primere se oddaja na fizičnem mediju (USB).

19. Seznam nalog, časovna opredelitev

Predmet te pogodbe je zračno lasersko skeniranje z istočasnim aerofotografiranjem in izdelavo izdelkov, kot je to razvidno iz Tehnične dokumentacije. Časovnica izvedbe projekta bo dogovorjena pred podpisom pogodbe na osnovi predloga, ki ga bo izbrani ponudnik podal v svoji ponudbi. Pri tem je potrebno upoštevati Tehnično dokumentacijo, poglavje 1.4 – Časovnica in poročanje.

V primeru slabega vremena ali drugih objektivnih okoliščin, na katere izvajalec nima vpliva in lahko to dokaže naročniku, lahko naročnik zavzame drugačno stališče, kot je prej navedeno in to potrdi s pisnim dovolilom. V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbene obveznosti, se predvideva pogodbena kazen ter prekinitev pogodbe in unovčitev garancije za dobro izvedbo posla.

20. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

21.  Posredovanje podatkov

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK- (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo in 158/20) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom.

3. Obrazci:

OBR 1

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | NALOGA | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zajem laserskega skeniranja in aerofotografiranja |  |
| 2. | Terenske točke (OT in KT) |  |
| 3. | Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) |  |
| 4. | Oblak točk reliefa (OTR) |  |
| 5. | Digitalni model reliefa (DMR) |  |
| 6. | Digitalni model površja (DMP in nDMP) |  |
| 7. | Podoba analitičnega senčenja (PAS) |  |
| 8. | Obdelava aerofotografij in aerotriangulacija |  |
| 9 | Digitalni model površja (DMP) generiran s slikovnim ujemanjem iz aerofotografij |  |
| 10. | Popolni ortofoto |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-1

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga:	Zajem laserskega skeniranja in aerofotografiranja

(logistika, izvedba zračnega zajema, vključno z zajemom podatkov o trajektoriji leta)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-2

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga:	Terenske točke (OT in KT)

(izmera in obdelava meritev, priprava elaboratov terenskih točk)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-3

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga: Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT)

(procesiranje GNSS/INS,  izravnava višin, kontrola točnosti, obarvanje točk iz aerofotografij, klasifikacija)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-4

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga: Oblak točk reliefa (OTR)

(procesiranje, izdelava OTR)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-5

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga: Digitalni model reliefa (DMR)

(procesiranje, izdelava DMR)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-6

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga: Digitalni model površja (DMP) in normaliziran digitalni model površja (nDMP), (procesiranje, izdelava DMP in nDMP)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-7

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga:	Podoba analitičnega senčenja (PAS)

(procesiranje, izdelava PAS)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-8

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga:	Obdelava aerofotografij in aerotriangulacija

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-9

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga: Digitalni model površja (DMP) generiran s slikovnim ujemanjem iz aerofotografij

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 1-10

PONUDNIK: ………………………………………………..

PREDRAČUN štev.: ____________

Naloga: Popolni ortofoto

(izdelava ustreznega DMV za izdelavo POF in izdelava POF)

1. Cena brez DDV	................................ EUR

2. Davek 22% DDV	................................ EUR

3. Skupaj z DDV	................................ EUR

|  | BLOK | Znesek v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 2 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| 3 | Ime bloka (okrajšava) |  |
| … | … |  |
|  | Skupaj |  |

Ponudnik potrjujem:

- da so cene in vrednosti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki;

- da so cene fiksne celoten čas trajanja pogodbe ter zajemajo vse stroške in dajatve.

V ______________, dne _________

Žig in podpis ponudnika

OBR 2

PONUDNIK __________________

DODATNI PODATKI  O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA

za izvedbo naloge Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

1. Oprema in inštrumentarij

2. Kadrovski podatki

3. Reference

4. Izjave

Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu JN.

1. OPREMA IN INŠTRUMENTARIJ:

Za izvedbo nalog(e) imamo naslednjo opremo, in sicer:

Navesti je potrebno število in tipe zrakoplovov, število in tipe senzorjev, število in tip sistemov GNSS/INS, število in tip GNSS instrumentov za izmero TT, programsko opremo za izvajanje vseh faz procesiranja podatkov in drugo pomembno programsko opremo. Če oprema ni v lasti izvajalca, ampak ima izvajalec pravico uporabe (najem), je treba to izrecno navesti.

| Zap. št. | Vrsta zahtevane opreme | Proizvajalec in model opreme | Podatki o opremi | Serijska št. | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zrakoplov |  | Navedeni zrakoplov: Je ustrezno prilagojen za izvajanje zračnega zajema podatkov s predvideno opremo: DA / NE (obkroži) |  |  |
| 2 | Laserski skener |  | Minimalno sposobnost izvajanja meritev na sekundo: __________________ Polnovalovni linearni laserski skener z valovno dolžino 1064 nm, ki omogoča registracijo najmanj 4 sočasnih odbojev: DA / NE (obkroži) Minimalna razdalja izvajanja meritev: ___________ Natančnost določitve razdalje: ___________ |  |  |
| 3 | GNSS/IMU |  | Frekvenca delovanja: ___________ Natančnost lociranja po vrednosti Kappa (Heading): ___________ Natančnost lociranja po vrednostih Phi/Omega (Roll/Pitch): ___________ GNSS frekvenca odčitavanja: ____________ |  |  |
| 4 | Aero- fotoaparat |  | Ločljivost aerofotoaparata: _______________ Sposobnost detekcije in zapisovanja RGB in NIR vrednosti: DA / NE (obkroži) |  |  |
| 5 | Strojna oprema |  | Navesti ključno strojno opremo, ki bo uporabljena pri izvedbi naloge (delovne postaje, kapacitete za shranjevanje podatkov in drugo). |  |  |
| 6 | Programska oprema |  | Navesti ključno programsko opremo, ki bo uporabljena pri izvedbi naloge. |  |  |
| 7 | Ostalo |  |  |  |  |

Ponudnik priloži ustrezne certifikate za opremo, kjer je to zahtevano.

2. KADROVSKI PODATKI

V ponudbi podajamo izobrazbene in strokovne kvalifikacije kadrov:

Vodja projekta (1 oseba)

| Ime in priimek | Izobrazba | Delovne izkušnje s področja zračnega laserskega skeniranja in fotogrametrije (število let) | Navedba referenčnega posla: | Tekoče znanje slovenskega jezika (C1) (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pilot (vsaj 1 oseba)

| Ime in priimek | Izobrazba | Navedba referenčnega posla: | Delovne izkušnje s področja zračnega laserskega skeniranja ali fotogrametrije (število let) |
| --- | --- | --- | --- |

Strokovnjak za zračno lasersko skeniranje (vsaj 1 oseba)

| Ime in priimek | Izobrazba | Navedba referenčnega posla: | Delovne izkušnje s področja zračnega laserskega skeniranja ali fotogrametrije (število let) |
| --- | --- | --- | --- |

Strokovnjak za izmero terenskih točk (vsaj 1 oseba)

| Ime in priimek | Izobrazba | Navedba projektov: | Delovne izkušnje s področja izmere terenskih točk za potrebe georeferenciranja podatkov daljinskega zajemanja (število let) | Aktivni status pooblaščenega inženirja geodezije (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Strokovnjak obdelavo podatkov laserskega skeniranja (vsaj 4 osebe)

| Ime in priimek | Izobrazba | Navedba projektov: | Delovne izkušnje s področja zračnega laserskega skeniranja ali fotogrametrije (število let) |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik priloži življenjepise z navedbo izkušenj, kopije dokazil o izobrazbi (spričevalo, diploma…), izpiske iz evidenc inženirske zbornice, dokazilo o ustreznem znanju slovenskega jezika (samo za vodjo projekta, dokazilo mora ustrezati minimalnemu nivoju znanja C1 po CEFR).

3. REFERENCE (pozorno izpolniti obrazec z vsemi podatki)

| Naziv reference |  |
| --- | --- |
| Referenčni naročnik |  |
| Vsebina |  |
| Podrobnejša vsebina | Lasersko skeniranje: - Gostota (točk/m2): ______________ - Površina (km2): ______________ Sočasno lasersko skeniranje in aerofotografiranje: - Gostota LS (točk/m2): ______________ - DTI ortofota (m): ______________ - Površina (km2): ______________ Izdelava pravilnega ortofota: - DTI ortofota (m): ______________ - Površina (km2): ______________ |
| Datum dokončanja projekta |  |
| Vrednost projekta v EUR z DDV |  |

Za vsako navedeno referenco mora ponudnik izpolniti svojo zgornjo tabelo in predložiti s strani naročnika referenčnega posla potrjen obrazec Potrdilo o referenčnem projektu – reference ponudnika (OBR 2A).

4. IZJAVE

1. Izjavljam, da imam število dni blokad transakcijskih računov v preteklih šestih (6) mesecih enako 0.

2. Izjavljam, da je ustvarjena vrednost prometa našega podjetja v dveh zaporednih letih skupaj enaka ali večja ponudbeni ceni, pri čemer se za predmetno izjavo upošteva obdobje zadnjih petih let (2017-2021). Ta pogoj izpolnjujem sam -  oziroma v skupni ponudbi.

3.  Izjavljam, da sem sposoben, da bom z naročnikom komuniciral v slovenskem jeziku in da bom celotno pogodbeno delo izdelal v slovenskem jeziku ter, da bom vse morebitne stroške, povezane s prevodom, v celoti kril sam.

4. Izjavljam, da bom v roku deset (10) delovnih dni od sklenitve pogodbe, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum: ....................	                                                                  Podpis:

M.P.	.................................

OBR 2A

Potrdilo o referenčnem projektu – reference ponudnika

Naročnik pri katerem je ponudnik izvedel referenčno storitev:_________________izjavljam, da je gospodarski subjekt:                  _______________________uspešno izvedel naslednji referenčni projekt:______________________________ na podlagi __________ (vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage), sklenjene z dne _________(vpiše se datum sklenitve pogodbe).

Kratek opis projekta:

Velikost območja projekta:       km2

Podrobnejši opis tehničnih specifikacij:

Gostota in obseg laserskega skeniranja:      točk/m2 v površini       km2

Ločljivost in obseg fotogrametričnega zajema:       m (DTI) v površini       km2

Ločljivost in obseg izdelave pravilnega ortofota:       m (DTI) v površini       km2

Hkraten laserski in fotogrametrični zajem iz istega zračnega plovila: DA / NE (označi)

Vrednost reference:

Datum zaključka projekta:

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi       na telefonski številki       ali elektronskem naslovu:     .

| Kraj: |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | ________________________ podpis |

OBR 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(gospodarski subjekt - pravna oseba)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Geodetsko upravo Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: ______________________________________, objavljenem na portalu javnih naročil dne __________, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Občina sedeža pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žig |  |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR 3A

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE (fizična oseba)

__________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Geodetsko upravo Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: ______________________________________, objavljenem na portalu javnih naročil dne __________, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:

| Kraj in datum: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (podpis osebe) |

OBR 4

Obrazec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki ali zavarovalnici)

Za:           (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke ali zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin). Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja).

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR 5

Obrazec zavarovanje  za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki ali zavarovalnici)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke ali zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin). Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

4. Vzorec pogodbe:

POGODBA ŠTEVILKA 2552-23-000____ za

Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

POGODBENI STRANKI

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, z matično številko 2482886 in identifikacijsko številko za DDV SI57410763, ki jo zastopa generalni direktor Tomaž Petek (v nadaljevanju: naročnik) in

_____________________________________________________, z matično številko __________ in identifikacijsko številko za DDV ____________, ki ga zastopa direktor _____________________  (v nadaljevanju: izvajalec)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla odprti postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25)

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu, ki je bil objavljen  na Portalu javnih naročil, št. _______, z dne _____ in v Uradnem glasilu ES št.:____, z dne ______.

Ta pogodba je sklenjena z upoštevanjem Splošnih pogodbenih pogojev, številka: 02004-1/2016-1, z dne 26.4.2016 (v nadaljnjem besedilu: podrobnejši pogoji). Določila podrobnejših pogojev so sestavni del pogodbe in zavezujejo pogodbene stranke, v kolikor ni s to pogodbo drugače določeno.

Predmet pogodbe je Ciklično lasersko skeniranje Slovenije 2023-25 (CLSS 2023-25). Območje projekta obsega celotno površino Slovenije in čezmejni pas (cca. 20.810 km2). Območje projekta je podrobneje določeno v Tehnični dokumentaciji in je razdeljeno na 12 blokov. Letno se projekt CLSS izvede za 4 bloke, kar je približno 1/3 ozemlja države oz. približno 7000 km2.

Osnovni izdelki, ki so predmet te pogodbe, so:

- georeferenciran oblak točk (GOT),

- georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT),

- oblak točk reliefa (OTR),

- digitalni model reliefa (DMR),

- digitalni model površja (DMP) in normaliziran digitalni model površja (nDMP),

- podoba analitičnega senčenja (PAS),

- 	aerofotografije in parametri njihove orientacije po zaključeni aerotriangulaciji z namenom stereo-izvrednotenja,

- digitalni model površja (DMP) generiran s slikovnim ujemanjem iz aerofotografij,

- popolni ortofoto.

Podrobnejša specifikacija pogodbenih del in pogoji so razvidni iz Tehnične dokumentacije za Ciklično lasersko skeniranje Slovenije (CLSS), Ljubljana, november 2022  (v nadaljevanju: Tehnična dokumentacija).

Navedena dokumentacija je sestavni del te pogodbe. Stranki štejeta pogodbeno delo v opisu iz tega člena za bistveno sestavino pogodbe.

Če naročnik med izvedbo pogodbenega dela ugotovi, da kakovost izdelave pogodbenega dela ne ustreza pogodbenim zahtevam ali da izvajalec ne izvaja zračnega zajema podatkov kljub ugodnemu vremenu, lahko brez obveznosti razdre pogodbo in uveljavlja bančno garancijo.

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta)

Pri izvedbi naslednjih nalog po tej pogodbi bodo sodelovali podizvajalci oziroma zunanji sodelavci posamezniki, in sicer:

  - navesti podatke o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun

  - navesti vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

  - navesti predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih ti bodo opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Če podizvajalec ne bo zahteval neposredna plačila: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, zlasti podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente podizvajalcev. Poleg navedenega mora predložiti še:

  - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

  - soglasje novega podizvajalca k neposrednem plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Izvajalec jamči za delo podizvajalcev ter prevzema polno odgovornost za izvedbo celotnega pogodbenega dela.

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se delo izvaja, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Skupna vrednost pogodbenega dela skupaj s predpisanim davkom na dodano vrednost znaša _________________________ (z besedo ___________ evrov 00/100).

Skupna vrednost pogodbenega dela brez predpisanega davka na dodano vrednost znaša ____________EUR. Višina predpisanega davka na dodano vrednost  znaša ______EUR.

Izvajalec jamči za pravilen izračun cene (garantirana cena).

Naročnik poravna pogodbene obveznosti na podlagi pravilno izstavljenega računa izvajalca na njegov transakcijski račun št. _______________ v največ 30 dneh od prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer rok prične teči naslednji dan po prejemu listine. (Priloga pogodbe bo časovnica zajema podatkov in predaje rezultatov z načrtom plačil).

Naročnik poravna pogodbene obveznosti iz sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije pod proračunsko postavko C2K7IK Zeleni slovenski lokacijski okvir-NOO-MOP-GURS 221463, plačilo DDV za NOO pa iz proračunske postavke 221082. Številka projekta/ukrepa je 2550-22-0013.

Izvajalec mora vse račune pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun). Račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katere se izstavlja.

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12.2023, za vsa nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostali predpisi, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto.

Izvajalec bo pričel s pogodbenimi deli takoj po podpisu pogodbe.

Naročnik bo pregledal oddano pogodbeno delo in izvajalca pisno obvestil o rezultatih pregleda najkasneje v roku 16 dni po oddaji.

Izvajalec je dolžan odpraviti napake v roku 5 delovnih dni po prejemu pisnega obvestila o napakah. Naročnik si pridružuje pravico, da zadrži vsa izplačila do odprave napak, ki jih bo naročnik ugotovil ob pregledu dela.

Stranki štejeta izpolnitveni rok za bistveno sestavino pogodbe.

Če izvajalec prekorači s pogodbo dogovorjeni izvedbeni rok ali rok, ki mu ga je določil naročnik za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, je dolžan plačati kazen, in sicer v višini 0,2% od posameznega predvidenega zneska, za vsak dan zamude.

Stroške za tretjo in vsako nadaljnjo kontrolo izdelkov krije izvajalec.

Pogodbeno delo je opredeljeno tudi po zaključenih celotah (blokih) in po posameznih nalogah.

Stranki se dogovorita, da se bodo plačila po tej pogodbi poravnavala v odvisnosti od količine dejansko opravljenega in dokončno prevzetega pogodbenega dela po blokih v skladu s časovnico izvedbe del.

V primeru slabega vremena ali drugih objektivnih okoliščin, na katere izvajalec nima vpliva in lahko to dokaže naročniku, lahko izvajalec predlaga spremembo časovnice ali podaljšanje roka za izvedbo zračnega zajema podatkov. V primeru, da se naročnik s takšno spremembo strinja, pogodbena zastopnika naročnika in izvajalca podpišeta novo časovnico.

V primeru, da zračni zajem podatkov ni bil izveden v predvidenem roku, lahko naročnik za vsak dan, ko se zračni zajem podatkov ni izvajal, zahteva pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti posameznega bloka.

Pogodbena kazen se zaračunava v primeru, če sta bila vsaj dva zaporedna dneva primerna za izvedbo kvalitetnega zračnega zajema, ko se zajem ni izvajal na nobenem od predvidenih območij. Za kvaliteten zračni zajem primeren dan se smatra dan, ko to dopuščajo vremenske razmere in ni drugih nepredvidenih in objektivnih okoliščin, ki bi to onemogočale. Pogodbena kazen se zaračunava za vsak blok posebej.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni  državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Izvajalec bo pogodbeno delo izvedel v skladu z naslednjimi pogoji:

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,

- izvršiti pogodbene storitve v korist naročnika,

- na zahtevo in po usmeritvah naročnika dopolniti ali popraviti gradivo pogodbenega dela, če se ugotovi, da vsebuje napake ali pomanjkljivosti

- varovati poslovno tajnost pogodbenih strank,

- izvajalcu del, njegovim delavcem, sodelavcem oz. vsem, ki imajo dostop do računalnika, je prepovedana kakršnakoli uporaba in posredovanje podatkov in proizvodov iz uporabljenih podatkov, o čemer mora izvajalec seznaniti uslužbence, navedene udeležence in sodelavce,

- v primeru zamenjave kadrov predvidenih za izvedbo naloge, mora izvajalec naročnike o tem obvestiti. Nov kader mora izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije. V primeru zamenjave vodje projekta mora izvajalec zaprositi za pisno soglasje naročnikov.

Izvajalec je med izvedbo pogodbenega dela dolžan predati naročniku v odobritev oziroma pregled in odobritev katerikoli del pogodbenega dela, ne glede na to ali je še v izdelavi ali pa je že izdelan.

Izvajalec bo pogodbeno delo predal naročniku v obliki zapisov digitalnih podatkov in elaboratov na digitalni medij (USB), ki jih bodo sestavljali:

- elaborat in tehnična poročila o zahtevanih izdelkih s pripadajočimi podatki v skladu s Tehnično dokumentacijo ter v skladu s predračunom št. _____,

- elaborati za posamezno območje aerofotografiranja se oddajajo na enem digitalnem mediju in se ne delijo.

Izvajalec bo med izvajanjem naloge naročniku pošiljal tedenska poročila, kot je to predpisano v Tehnični dokumentaciji,

Stranki štejeta podatke in elaborat v opisu iz tega člena za bistveno sestavino pogodbe.

Izvajalec bo najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe predal naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti.

V smislu zagotavljanja kakovosti vsakega predanega izdelka izvajalec prizna naročniku pogodbeno kazen, v kolikor ne odpravi kapitalne napake v roku pet delovnih dni, v višini:

- 10 % kazni na pogodbeno ceno (za posamezen blok) ob prvi odkriti kapitalni napaki pri posamičnem fotogrametričnem bloku in

- dodatnih 10 % kazni na pogodbeno ceno (za posamezen blok) za vsako nadaljnjo odkrito kapitalno napako pri posameznem bloku.

Kapitalna napaka: napaka je kapitalna, kadar izdelka ni mogoče takoj uporabiti brez odprave napake (kot na primer: manjkajoči podatki, podatki niso dostopni, georeferenciranje oblaka točk z zahtevano točnostjo ni mogoče, napaka v kalibraciji sistema za zajem podatkov, okvara na skenerju, nepredvideni šumi, okvara sistema GNSS/INS, vrzeli v zajemu podatkov, slabe aerofotografije – slika nima potrebne ločljivosti, napačni orientacijski parametri za posamezne aerofotografije, napačna zunanja orientacija aerofotografij, paralaksa v stereomodelih, izrazito slab kontrast ali neostrina aerofotografij ali ortofotov, na ortofotih so vidni oblaki in podobno), ki je ni mogoče popraviti brez ponovnega zajema podatkov.

Naročnik bo uveljavljal garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec napake ne bo odpravil v roku iz 6. člena te pogodbe.

Poleg tega bo naročnik uveljavljal garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi, če ugotovi, da izvajalec ne izvaja zračnega zajema kljub ugodnemu vremenu; če izvajalec ne bo izvedel pogodbenega dela v roku, kvaliteti in količini kot jih določajo pogodbena določila; če izvajalec ne bo v pogodbenem roku odpravil napake in bi zaradi tega lahko prišlo pri naročniku do motenj v poslovanju (izdajanje listin tretjim osebam) in bi bila s tem povzročena večja materialna škoda; če (zaradi sprememb rokov) ne bo predložil nove garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; in če ne bo predložil garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijska doba za predane izdelke znaša 3 leta in en mesec po dokončnem prevzemu celotnega pogodbenega dela. Izvajalec bo najkasneje ob predložitvi (zadnjega) računa po izvršenem dokončnem prevzemu predal naročniku jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki garancije v višini 5% od pogodbene vrednosti.

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Kot pogodbena zastopnika pri izvajanju del v zvezi s to pogodbo sta določena za:

- Naročnika: Peter Prešeren

- Izvajalca: __________

Pogodba je napisana v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 2 (dva) izvoda.

Spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo bodo poskušale stranke reševati sporazumno, v nasprotnem primeru jih bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se sklepa do  30.6.2026.

Sestavni del te pogodbe sta razpisna in ponudbena dokumentacija.

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
| Številka: _____, | Številka: Ljubljana, |
|  | Geodetska uprava Republike Slovenije Tomaž Petek Generalni direktor |

5. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI: