| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za finance Župančičeva ulica 3 1502 Ljubljana, ki ga po Pooblastilu št. 020-22/2014/39 z dne 6. 6. 2022, zastopa Rok Marolt, v. d. generalnega sekretarja |  |
| Davčna št: 23348887 | Telefon: 01 369 6350 |
| Matična št.: 5028256000 |  |
| Podračun EZR pri BS: 01100-6300109972 | E-naslov: gp.mf@gov.si |

| Izvajalec: |  |
| --- | --- |
| Davčna št.: | Telefon: |
| Matična št.: | Telefaks: |
| Transakcijski račun: | E-naslov: |

skleneta naslednjo

POGODBO O RAZVOJU IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA MFERAC

št. 1611-2_-3300__

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju: ZJN-3), izvedel konkurenčni postopek s pogajanji oddaje javnega naročila za izvajanje storitev »Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema MFERAC,

- je bil za izvedbo predmetnega javnega naročila z referenčno št.      , objavljenega na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: Portal JN) dne      , pod št. objave      , na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila št.       z dne      , izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik,

- je izvajalec naročniku predložil Predračun št.       z dne       ,(v nadaljevanju: predračun), ki je priloga (Priloga 18) tej pogodbi,

- je naročnik od izvajalca pridobil izjavo v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZIntKP).

- člen

Sestavni deli pogodbe so naslednje priloge:

- Priloga 1 - P01: Definicije pojmov,

- Priloga 2 - P02: Pogodbene storitve,

- Priloga 3 - P03: Poročilo o delu izvajalca,

- Priloga 4 - NAR01: Naročilo za delo izvajalca,

- Priloga 5 - POV1-N: Povzetek zaključenih naročil (POV1-N-P, POV1-N-G),

- Priloga 6 - P08: Specifikacija vsebine dobav,

- Priloga 7 - POV1: Povzetek opravljenih storitev (POV1-P, POV1-G),

- Priloga 8 - POV12: Povzetek poročil o pomoči,

- Priloga 9 - POV13: Povzetek opravljenih ur po delavcih za posamezni koledarski mesec,

- Priloga 10 - POR01A: Poročilo o testu pri izvajalcu,

- Priloga 11 - POR01B: Poročilo o testu pri naročniku,

- Priloga 12 - POR03: Poročilo o izvedeni pomoči,

- Priloga 13 - DNE01: Poročilo o opravljenem delu,

- Priloga 14 - Postopki in obrazci izvajanja pogodbe,

- Priloga 15 - POR01: Poročilo o izvedbi naročila,

- Priloga 16 - Izjava o varstvu osebnih podatkov,

- Priloga 17  Tehnične specifikacije,

- Priloga 18 - Predračun izvajalca,

- Priloga 19 - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) v primeru, da izvajalec prijavi sodelovanje podizvajalcev.

V pogodbi in v prilogah te pogodbe se uporabljajo pojmi, katerih pomen je opisan v Prilogi 1 - P01 Definicije pojmov.

V okviru izvajanja storitev po tej pogodbi se bodo postopki v informacijskem sistemu MFERAC spremenili in avtomatizirali. Če pride s strani naročnika ali izvajalca pobuda za spremembo Priloge 6 - P08 Specifikacija vsebine dobav, s katerimi se izvedejo dobave, se naročnik in izvajalec uskladita in z zapisnikom, ki je podpisan s strani podpisnikov te pogodbe, izvedeta spremembo, ki stopi v veljavo naslednji mesec, po sprejemu spremembe.

Načrt izvedbe storitev za vzdrževanje starega informacijskega sistema je vnaprej določen in obsega osnovno vzdrževanje, podporo naročniku ter nujne manjše nadgradnje in spremembe informacijskega sistema.

Po podpisu pogodbe mora izvajalec skupaj z naročnikom pripraviti PZI - podrobni načrt izgradnje informacijskega sistema, ki vsebuje poslovno analizo izvedbe z dinamiko izvedbe načrta. V času izvajanja pogodbe se načrt lahko spremeni z obojestransko potrditvijo. Spremembe lahko predlaga naročnik ali izvajalec. Spremembe praviloma vključujejo le spremembe prioritet oziroma spremembe, ki so posledica spremenjene zakonodaje, ne pa samega obsega v pogodbi zapisanih zahtev.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je vzdrževanje, nadgradnja in prenova informacijskega sistema MFERAC ter podpora uporabnikom, kar vključuje:

- osnovno vzdrževanje,

- storitve v povezavi z nadgradnjami oziroma spremembami,

- storitve razvoja,

- podporo naročniku in izobraževalne delavnice.

Pogodbene storitve izvirajo iz dokumentacije v postopku javnega naročila kot je določena v 1. členu te pogodbe in so natančneje specificirane v dokumentu Priloga 2 - P02 Pogodbene storitve, ter se izvajajo skladno s to prilogo, posameznimi členi pogodbe in ostalimi prilogami navedenimi v 2. členu te pogodbe.

Predmeta pogodbe ni dopustno spreminjati ali razlagati na način, ki bi bil v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, zlasti se ga ne sme razširiti na drug predmet, ki ni bil predmet javnega naročanja, ali razlagati oziroma uporabiti na način, da se zaobide uporabljene razpisne pogoje ali uporabljena merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe.

CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Skupna predvidena pogodbena vrednost za celotno obdobje 60 mesecev znaša      brez DDV oziroma      EUR z vključenim DDV (z besedo:      in 00/100)

Pogodbena cena urne postavke iz predračuna št.      z dne      , ki je sestavni del in priloga 18 te pogodbe znaša      EUR brez DDV oziroma      EUR z vključenim DDV.

Cene na enoto v EUR brez DDV so fiksne prvo leto te pogodbe in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

- člen

Izvajalec vodi vso dokumentacijo tako, da je možno izvajati kontrolo obračuna storitev, in sicer ločeno:

- za sistem, ki je financiran po projektu MFERAC04

- za sistem, ki je financiran po projektu MFERAC05

Izvajalec mora vzpostaviti način obračunavanja glede na vrsto aktivnosti v skladu s Prilogo 2 ter v skladu s 6. in 12. členom in ostalimi pogoji zapisanimi v pogodbi.

Izvajalec pred izstavitvijo računa naročniku v elektronski obliki posreduje v pregled dokumentacijo opravljenih storitev in predanih izdelkov za obračunsko obdobje, ki je koledarski mesec. Naročniku dostavi poročilo za obračunsko obdobje, ki vsebuje:

- dokument Poročilo o delu izvajalca (Priloga 3),

- obračunske dokumente Povzetek opravljenih storitev (pogodba in garancija – Priloga 7), podpisane s strani izvajalca,

- podatke v strukturi, opisani v Prilogi 6 Specifikacija vsebine dobav, z vsemi vzdrževanimi izdelki in z dokumenti v elektronski obliki:

  - Poročilo o delu izvajalca (Priloga 3),

  - obračunske dokumente (Priloga 7 (POV1-P, POV1-G), Priloga 8 (POV12) in Priloga 9 (POV13)) za vse vzdrževane izdelke in opravljene storitve,

  - datoteki MFERAC05_OBRACUN_llllmmdd.TXT (vzorec v Prilogi 6), MFERAC05_STROSKI_llllmmdd.TXT (vzorec v Prilogi 6) in MFERAC_POROČILO_KADER_llllmmdd.TXT (vzorec v Prilogi 6),

  - poročila o predaji izdelkov in vsa dokazila opravljenih storitvah v skladu s Postopki in obrazci izvajanja pogodbe Prilogo 14, in sicer:

- za zaključena naročila Povzetek zaključenih naročil Priloga 5 (POV1-N ločeno glede na oznako osnove) z dokazili o prevzemu naročil s strani naročnika Poročilo o izvedbi naročila Priloga 16 (POR01) in dokazili o izvedenih testiranjih Poročilo o testu pri izvajalcu in Poročilo o testu pri naročniku (Priloga 10 POR01A in Priloga 11 POR01B z zapisniki),

- za opravljeno pomoč obračun pomoči v obliki POV12 - Povzetek poročil o pomoči s priloženimi obrazci Poročilo o pomoči Priloga 12 (POR03) in Poročilo o opravljenem delu Priloga 13 DNE01,

Naročnik izvede pregled in presojo pravilnosti obračuna v skladu z naslednjo tabelo:

| Ugotovitev kontrole | Posledica v obračunu |
| --- | --- |
| Aktivnost, za katero ni priloženih vseh listin v skladu z določili v 6. členu (Tabela načina obračuna) | aktivnost se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |
| Aktivnost, ki ni obračunana po algoritmu v skladu z določili v 6. členu (Tabela načina obračuna) | aktivnost se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |
| Aktivnost iz naročila, če naročilo nima zaključenih vseh aktivnosti | aktivnost se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |
| Naročila, za katera je bilo izdano še ne zaključeno garancijsko naročilo. | aktivnost se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |

Nedokončane naročene storitve se ne plačajo, razen če je naročnik pisno preklical naročilo. V tem primeru naročnik poravna izvajalcu do preklica porabljene ure, skladno s postopki opisanimi v Prilogi 14 »Postopki in obrazci izvajanja pogodbe.

Če obračuni za posamezne vrste storitev in obračun za celoten obseg storitev ustrezajo predanim dokazilom o predaji izdelkov in izvedenih storitev, skrbnik pogodbe naročnika s podpisom na POV1-P, POV1-G in POV1-N potrdi pravilnost obračuna in dokončni prevzem vseh izdelkov in storitev za obračunsko obdobje. Če kateri od obračunskih dokumentov ni v skladu s to pogodbo, naročnik obračun v celoti zavrne in izvajalec pripravi novega.

Vodja projekta ali tehnični vodja projekta lahko odobrita podaljšanje ali skrajšanje posameznega obračunskega obdobja, ki se upošteva kot obdobje izvedbe storitve za izstavitev računa, ter spremembo časovnega načrta izvedbe storitev, vendar samo v okviru načrtovanih sredstev za določeno proračunsko leto. Odobritev mora biti izdana pred pripravo poročila in izstavitvijo računa in priložena k obračunski dokumentaciji.

Dostava produkcijske verzije se plača samo za dogovorjeno dostavo izdelkov. Ne plačuje se dostava, ki ni namenjena produkciji, npr. dostava za testiranje in dostava, ki nadomešča predhodno nepravilno dostavo.

V primeru, da so odobrene naknadne dostave sprememb na bazi, ker iz različnih vzrokov niso mogle biti vključene v verzijo, se to ne šteje kot ločena dostava in je izvajalec ni upravičen zaračunati.

- člen

(Tabela načina in faktorjev obračuna)

TABELA NAČINA OBRAČUNA

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Način obračuna) | Dokazila – izdelki aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |  |
|  | Načrtovanje in koordinacija aktivnosti | čas izvedbe <= 3% vsote časa za izvedbo aktivnosti b, c in d. | - potrjen načrt |
|  | dostava prod. verzije) | čas izvedbe <= 8 ur (v primeru, da je čas izvedbe daljši, je potrebno podati podrobnejšo utemeljitev z opisom izvedenih aktivnosti) | Na mediju, ki ga določi naročnik, odloženi izdelki verzije: - zahteva naročnika za postavitev, - najava dostave, ustrezno potrjen s strani naročnika, obvestila, evidenca postavitev, - opis dostave: seznam dostavljenih izdelkov (sprememb), - izdelki dostave z navodili vgraditve, - dokazilo uspešnih testov, - seznam dostav z označenimi verzijami, dopis dostave, - dostava za garancijska naročila mora biti prikazana posebej, na svojem poročilu. |
|  | analiza |  |  |
|  | specificiranje | čas izvedbe | - naročilo, - potrdilo prevzema, - izdelek iz načrta |
|  | programiranje |  |  |
|  | programiranje | čas izvedbe | - naročilo, - potrdilo prevzema, - izdelek iz načrta |
|  | testiranje |  |  |
|  | verifikacija in validacija pri izvajalcu) | čas izvedbe | - naročilo, - testni list (načrt testiranja) testni protokoli z rezultati |
|  | Potrditveno/sprejemno testiranje pri naročniku4) | čas izvedbe | - naročilo, - elektronski nosilec z izdelki testiranja, ki so vključeni v verzijo, - lokacija izdelkov testiranja, - testni list (načrt testiranja), izpolnjen testni list z ugotovitvami |
|  | izobraževanje |  |  |
|  | predavanje4) | čas izvedbe = čas iz opisa delavnice čas izvedbe | - lista prisotnosti, izpolnjene ankete |
|  | izdelava učnih vsebin | čas izvedbe: - <= 1 ura na stran gradiva (A4) za uporabniški priročnik in/ali učno gradivo | - Izdelani uporabniški priročniki - Izdelano učno gradivo |
|  | pomoč uporabnikom |  |  |
|  | izvajanje obdelav | čas izvedbe | - naročilo, načrt, poročilo s seznamom izdelkov in oceno uspešnosti |
|  | Izvajanje pomoči | čas izvedbe | - Obrazec POR03 in DNE01 ter v določenih primerih uporabnikovo e-potrdilo)) poročila, ki mu ga pošlje izvajalec |

- člen

(Časovni načrt izvedbe storitev)

Izvajalec bo:

- do 15. v mesecu izstavil račun za prevzete izdelke in opravljene storitve v preteklem mesecu na podlagi podpisanega povzetka Priloga 7 (POV1-P in POV1-G), ki ju priloži k računu, v skladu z dokumenti POV1-N, POV12 in POV13;

- vse račune naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo račune plačeval v roku, določenem v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Na podlagi tako izstavljenega računa bo naročnik plačal izvajalcu zahtevani znesek, od katerega bo odbil morebitne zneske v skladu z 22. členom te pogodbe, o čemer bo naročnik obvestil izvajalca najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu računa.

Breme in stroške dokazovanja pravilno opravljene naročene aktivnosti in uporabnosti rezultatov nosi izvajalec. Če izvajalec dokaže pravilno izvedeno aktivnost, prejme zanjo plačilo skladno s pogodbenimi določbami.

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2024, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice, nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

V skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), so cene storitev iz 4. člena te pogodbe prvo leto fiksne.

Valorizacija cen iz te pogodbe se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja cen.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.

V primeru spremembe cen iz tega člena pogodbena stranka pošlje drugi stranki pisni predlog za spremembo cen z utemeljitvami (uradno objavljeni podatki v Republiki Sloveniji), v primeru spremembe cen se sklene aneks k pogodbi.

PODIZVAJALCI

/opomba: določbe, navedene v tem delu, bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. v nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta/

xx. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu ESPD, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Zamenjani podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih je izpolnjeval prejšnji podizvajalec. Zamenjavo naročnik po preverjanju izpolnjevanja vseh pogojev odobri ali zavrne. V primeru zavrnitve, se izvajalca pozove k spremembi, če ta tega ne upošteva v dogovorjenem roku, se pogodba prekine.

xx. člen

Izvajalec mora imeti, ob sklenitvi te pogodbe oziroma na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru zamenjave podizvajalca, ki je usklajena tudi s strani naročnika, mora izvajalec naročnika o tem pisno obvestiti takoj, vendar najkasneje v petih dneh pred uveljavitvijo spremembe podizvajalca in mu predložiti sklenjene pogodbe z novim podizvajalcem.

xx. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku, najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa, poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

- člen

Pogodba se izvaja v tesnem sodelovanju naročnika in izvajalca po predpisanih postopkih in obrazcih, ki so predmet pogodbe in prilog.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Naročnik ima pravico izvajati nadzor nad delom izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec mora naročniku na podlagi predhodne najave omogočiti izvajanje nadzorstvenega pregleda kadarkoli med rednim delovnim časom izvajalca.

Naročnik lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec:

- opravlja storitve po tej pogodbi v skladu z razpisnimi pogoji, ponudbo in zahtevami iz te pogodbe,

- izvaja oziroma upošteva tehnične in druge varnostne ukrepe glede varovanja zaupnih podatkov ali kakovosti izvedenih storitev,

- spoštuje finančne predpise v smislu revizijskega nadzora oziroma

- upošteva predpise, ki se uporabljajo za storitve, ki so predmet te pogodbe.

Za izvedbo predmeta pogodbe naročnik zagotavlja:

- sodelovanje javnih uslužbencev;

- dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbe,

- strojno opremo in sistemsko programsko opremo za testiranje aplikativne programske opreme pri naročniku,

- dostop do virov v omrežju HKOM, ki so potrebni za izvajanje predmeta te pogodbe.

Naročnik je na utemeljeno pisno zahtevo dolžan izvajalcu zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in zahtevane podatke za učinkovito in pravočasno dobavo izdelkov in izvedbo storitev. Če naročnik tega ne zagotovi v dogovorjenem roku, se rok za izdelavo in dobavo izdelkov ter storitev podaljša za čas naročnikove zamude.

Za izvedbo predmeta pogodbe izvajalec zagotavlja:

- da bo svoje pogodbene obveznosti opravljal strokovno, brezhibno in kakovostno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- odzivnost, skladno z 12. členom te pogodbe (Tabela rokov odziva),

- ustrezno organizacijo in kakovost dela,

- zadostno število strokovnih delavcev z zahtevanim ustreznim znanjem in izkušnjami, navedenimi v ponudbi izvajalca,

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika,

- razvojno okolje na svoje stroške, brez kakršnekoli naročnikove finančne udeležbe,

- ustrezen sistem za spremljanje in upravljanje zahtev naročnika in izvajanje naročil v skladu s 5. členom in 6. členom te pogodbe,

- povezavo v omrežje HKOM na svoje stroške, brez kakršnekoli naročnikove finančne udeležbe,

- da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal najbolj ustrezne informacijske tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika in sledil razvojnim trendom,

- informacijsko varnost že med razvojem aplikacij (secure by design),

- ustrezen sistem za beleženje in obračun izvajanja pomoči.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v roku      od začetka veljavnosti te pogodbe, sposoben opravljati vse delo oziroma storitve po tej pogodbi.

- člen

(Delovni čas in lokacije poslovalnic izvajalca)

Delovni čas izvajalca za sprejem pisnih naročil za delo, nujnih telefonskih naročil za delo in zahtevkov za pomoč je vsak delovni dan od 8. ure do 16. ure.

Vsa naročila, zahteve in odobritve v zvezi z izvajanjem predmeta pogodbe se bodo izvajala pisno (pošta, elektronska pošta). Pogodbeni stranki bosta v kontekstu tega člena uporabljali naslednja naslova:

| Naslov pri naročniku: | Naslov pri izvajalcu: |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Služba za ITS Cankarjeva cesta 18 1502 Ljubljana Tel.: +386 (1) 369-6100 e-naslov: Mferac@gov.si | Tel: e-naslov: Lokacija poslovalnice: |

Pisna naročila in zahtevke za pomoč izdaja izvajalcu izključno naročnik.

DOKUMENTACIJA

- člen

Vsaka opravljena naročena storitev oz. aktivnost mora v ustrezni predstavitvi in obliki vključevati vso ustrezno dokumentacijo v skladu s Prilogo 6 – P08 Specifikacija vsebine dobav. Predaja dokumentacije je sestavni del pravočasne in pravilne izpolnitve pogodbe. Dokumentacija (vključno z izvorno kodo) mora biti predana v elektronski obliki.

Izvorna koda mora biti tista različica razvoja, ki je prevzeta s strani naročnika. Vsebovati mora vse tekstovne, slikovne in drugačne datoteke v formatu, kot ga potrebuje uporabljeni razvojni sistem, sistemske in aplikacijske knjižnice, datoteke z dodatnimi podatki, pomožne datoteke, forme in module, ki so potrebni, da lahko naročnik na podlagi dokumentacije sam pripravi izvajalsko kodo, ki bo identična izvajalski kodi, ki jo pripravi izvajalec.

ODZIVNI ČASI

- člen

(Roki in prioritete)

Roki odziva lahko odstopajo le, kadar mora izvajalec zaradi polne zasedenosti strokovnih delavcev z že prevzetimi zahtevami naročnika v okviru te pogodbe izvedbo novih zahtev prestaviti na kasnejši termin. Tako spremembo prioritet mora predhodno odobriti naročnik.

TABELA ROKOV ODZIVA glede na vrsto storitev oz. aktivnosti:

| Oznaka | Vrsta storitve | Pobuda za izvedbo storitve | Odgovor na pobudo (definicija odgovora na pobudo) | Rok odziva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |  |  |
|  | načrtovanje | prejem naročila | potrditev prejem zahtev in začetek priprave načrta osnutek načrta* | < 2 delovna dneva < 5 delovnih dni po potrditvi prejema zahtev |
|  | dostava | zahteva | najava dostave | < 2 delovna dneva |
|  | analiza |  |  |  |
|  | specificiranje | prejem naročila | potrjena verzija načrta** | po potrjenem osnutku načrta |
|  | programiranje |  |  |  |
|  | na osnovi specifikacij | datum iz načrta | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | po potrjenem načrtu |
|  | testiranje |  |  |  |
|  | testiranje pri izvajalcu | datum iz načrta | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | po potrjenem načrtu |
|  | testiranje pri naročniku | datum iz načrta | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | po potrjenem načrtu |
|  | izobraževanje |  |  |  |
|  | predavanje | zahteva za redni tečaj ali zahteva za dopolnilni tečaj | datum začetka tečaja | <14 koledarskih dni |
|  | izdelava učnih vsebin | prejem naročila | izvajalčevo evidentiranje naročila | < 2 delovna dneva |
|  | ocenjevanje | prejem naročila | začetek ocenjevanja | < 2 delovna dneva |
|  | obdelava vprašanj z odgovori | prejem naročila | evidentiranje vprašanja z odgovorom | < 2 delovna dneva |
|  | pomoč uporabnikom |  |  |  |
|  | izvajanje obdelav | prejem naročila | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | < 2 delovna dneva |
|  | izvajanje pomoči | prevzem zahteve za pomoč | rešitev oziroma začetek izvajanja | < 2 delovna dneva |

*  Osnutek načrta mora vsebovati: grobo specifikacijo rešitve, izhodiščni terminski načrt in okvirno oceno ur.

Če bi bila z naročilom presežena predvidena pogodbena vrednost iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe, mora izvajalec zavrniti tako naročilo in o tem obvestiti naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti (tako v načrtu kot v izvedbi), da se aktivnosti, potrebne za izvedbo storitve, ne prekinjajo, ampak se izvajajo strnjeno od začetka do zaključka. Prekinitev je možna le na osnovi dokumentiranega dogovora z naročnikom o spremembi prioritet.

Naročnik določa prioritete izvajanja posameznih aktivnosti.

PRESOJA KAKOVOSTI IN OBSEGA REALIZACIJE POGODBE

- člen

(Kadri)

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih storitev imeti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje javnega naročila ter te pogodbe oziroma jih presegajo, če je bilo izvajalcu naročilo oddano na podlagi ponudbe, ki je presegala minimalne zahtevane pogoje naročila na področju dodatne kakovosti kadrov (necenovna merila za izbor) in je iz tega razloga ponudba prejela točke v merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe. Enako velja tudi za kadre podizvajalcev in/ali konzorcijskih partnerjev. Kadri, ki bodo izvajali storitve predmeta naročila, morajo znati slovenski jezik. Zaradi narave opravljanja storitev in narave oddaje javnega naročila je sestava, številčnost in kakovost kadrov, ki izvajajo naročilo, bistvena sestavina tega pogodbenega odnosa.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot kadrovska sprememba šteje vključitev morebitnih dodatnih kadrov, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenih kadrov. Naročnik mora s tako spremembo vnaprej soglašati in ima kadarkoli pravico preveriti dejansko stanje.

Izvajalec mora na naročnikovo pisno zahtevo v katero koli aktivnost vključiti strokovnega delavca naročnika ali od naročnika pooblaščeno tretjo osebo.

Če izvajalec storitve ne more opravljati s pogodbeno določenim kadrom zaradi nenadnega nepričakovanega dogodka brez krivde izvajalca (npr. bolezen, višja sila ...), mora kader nadomestiti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku enega meseca po nastopu nenadne odsotnosti. Kader se nadomesti v soglasju z naročnikom. Če so bile v tem času opravljane storitve, v katere bi moral biti vključen manjkajoči kader, se plačilo za naloge, opravljene po 5. delovnem dnevu odsotnosti kadra zaradi nenadnega nepričakovanega dogodka brez krivde izvajalca, sorazmerno zniža glede na načrtovano udeleženost manjkajočega kadra pri opravljanju naloge.

V primeru kršitve določb tega člena (vključno z dolžnostjo predhodnega obveščanja naročnika) je izvajalec naročniku dolžan za kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 2 % (dveh odstotkov) pogodbene vrednosti javnega naročila.

- člen

Izvajalec mora imeti vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja upoštevanje metodologij in standardov, ki jih določi naročnik.

Če naročnik s svojimi metodami/standardi ne pokriva kakega področja, lahko izvajalec v dogovoru z naročnikom uporablja za tisto področje svoje metode in standarde. Izvajalec mora v tem primeru svoje metode/standarde vključiti med izdelke in jih kot take vzdrževati. Ni dopustno, da bi izvajalec za karkoli uveljavljal avtorske pravice razen moralnih. Edina dopustna plačila izvajalcu so plačila, predvidena v razpisni dokumentaciji javnega naročila in konkretizirana v tej pogodbi.

- člen

Izvajalec mora voditi vso dokumentacijo tako, da je možno izvajati kontrolo kakovosti.

Naročnik ugotavlja in obračuna slabo kakovost izdelkov oziroma prekoračitev rokov izvedbe, za katere je odgovoren izvajalec, v skladu s spodnjo tabelo:

| Ugotovitev kontrole | Pogodbene kazni v primeru nekakovosti ali nepravilnosti |
| --- | --- |
| Aktivnost, pri kateri je prekoračen rok odziva; število dni prekoračitve je vsota dni prekoračitve obeh rokov. | (vrednost aktivnosti * 0,005) * število dni prekoračitve |
| Aktivnost, ki jo je izvajal strokovni delavec, za katerega izvajalec pred začetkom dela ni dobil soglasja naročnika v skladu s to pogodbo oziroma ga ni umaknil v skladu z zahtevo naročnika. | vrednost aktivnosti |
| Aktivnost, pri kateri izvajalec ni upošteval zahteve naročnika/uporabnika glede začetka in roka izvedbe, a se pri kontroli kakovosti ugotovi, da bi z vključitvijo pogodbeno zagotovljenih strokovnih kadrov lahko upošteval naročnikovo zahtevo; število dni zamika je vsota dni zamika začetka izvedbe in dni prekoračitve roka izvedbe glede na naročnikovo zahtevo. | (vrednost aktivnosti * 0,005) * število dni zamika |
| Izvajalec ne vključi osebe naročnika iz 20. člena ali izvajalec v primeru neizvedbe naloge ne omogoči dela nadomestnemu izvajalcu, v skladu s pogodbo. | znesek bančne garancije ali finančnega zavarovanja |
| Namestitev izredne produkcijske verzije zaradi kritične napake, ki je nastala po krivdi izvajalca. | strošek namestitve po ceniku MJU |

- Pogodbeni stranki na lokaciji izvajalca preverita listine, ki so bile podlaga za obračun teh aktivnosti.

- člen

Ob kakovostnem in količinskem prevzemu posameznih zaključenih aktivnosti bo izvajalec naročniku predal vse izdelke in dokumente v skladu s Prilogo 6: P08 Specifikacija vsebine dobav in Prilogo 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe, ki sta del te pogodbe.

Prevzem izdelkov oziroma storitev in obračun bo naročnik izvedel, kot je predvideno v 5. in 6. členu te pogodbe.

Če naročnik izdelek nujno potrebuje in če napake niso kritične, lahko odobri prevzem kljub vedenju o obstoju napak. V takih primerih morajo biti napake vpisane v seznam napak v zapisniku testiranja pri naročniku Priloga 11: POR01B - Poročilo o testiranju pri naročniku. Takega prevzema izvajalec ni upravičen zaračunati do odprave napake. Kljub prevzemu se upošteva pogodbena kazen iz prejšnjega člena te pogodbe.

- člen

(Presoja kakovosti s strani naročnika)

Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe večkrat izvede presojo kakovosti izvajanja celotne pogodbe, da bi pregledal in ocenil izvajalčeve metode dela, njegove tehnike programiranja in testiranja ter njihovo uporabo pri delu. Ravno tako bo preverjal, ali aktivnosti opravljajo delavci, ki jih je izvajalec navedel kot delavce za posamezne aktivnosti v ponudbi, pogodbi in morebitnih kasnejših dogovorih o zamenjavi z naročnikom. Če naročnik oceni, da uporabljena metodologija, razvojna programska, strojna oprema ali izvajalska zasedba niso oziroma niso bili v skladu s to pogodbo, določi rok za vzpostavitev stanja v skladu s pogodbo.

Uporabljena metodologija, programska in strojna oprema morajo biti skladni s to pogodbo oziroma morajo biti taki, kot jih je naročnik zahteval in jih je izvajalec predložil v svoji ponudbi. Odstopanja so prepovedana, razen če gre za nove metode, ki omogočajo boljše izdelke, kar pa morata pogodbeni stranki ugotoviti vnaprej in o tem napisati zapisnik, ki je potrjen z obeh strani podpisnikov pogodbe.

V primerih uveljavljanja pravice iz prvega odstavka tega člena mora naročnik najaviti izvajalcu presojo kakovosti celotne pogodbe 14 dni pred izvedbo, razen za ugotavljanje kadrovske ustreznosti, ki jo lahko ločeno od presoje kakovosti celotne pogodbe preverja ves čas, kadarkoli in na kakršen koli primeren način.

Naročnik mora za vsako presojo kakovosti iz prvega odstavka tega člena imenovati posebno komisijo za presojo kakovosti, katere člani so lahko:

- predstavniki naročnika ter od njega pooblaščeni neodvisni strokovnjaki in

- predstavnik izvajalca.

Člani komisije imajo pravico pregledovati dokumentacijo izvajalca, ki je povezana z izvajanjem te pogodbe in preverjati zasedenost kadrovskih kapacitet izvajalca.

Izvajalec bo imenovani komisiji za presojo kakovosti omogočil dostop do celotne projektne dokumentacije in kontrolo izvedbe vseh aktivnosti te pogodbe.

Komisija za presojo kakovosti opravlja preglede v sodelovanju z izvajalcem. Naročnik bo na lokaciji izvajalca izvajal svoje postopke največ pet delovnih dni.

Če naročnik v presoji kakovosti izvajanja pogodbe ugotovi, da izvajanje ne ustreza dogovorjeni kakovosti in če izvajalec ne more ovreči ocen komisije, se neustrezna kakovost obračuna ali odpravi kot napaka z izdajo garancijskega naročila.

Rezultati preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo ali zavrnitev plačil, lahko pa tudi za reklamacijo že realiziranih plačil ali prevzemov, kadar je to primerno. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik pisno (ali v obliki elektronskega dokumenta) ugotovi in obvesti izvajalca, da sta kakovost oziroma obseg sporna, zadrži izplačilo zadnjega izdanega računa ne glede na to, ali se sporna kakovost oziroma obseg nanašata na zadnji izdani račun ali na prej opravljene storitve.

- člen

(Poročanje o izvedbi aktivnosti)

Izvajalec mora poročati o izvedbi aktivnosti na način, določen v Prilogi 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe.

JAMČEVANJE ZA BREZHIBNO DELOVANJE

- člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje vseh prevzetih izdelkov v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Jamčevalni rok iz prejšnjega odstavka tega člena prične teči za vsak prevzeti izdelek z dnem prevzema in se izteče osemnajst (18) mesecev po prenehanju pogodbe. Prevzem izdelkov je definiran v Prilogi 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe.

Izvajalec bo brezplačno odpravil vse napake in nepravilnosti, ki se bodo pojavile v jamčevalnem roku:

- v delovanju sistema,

- neskladja med izdelki, ki so istočasno prevzeti (na primer: neskladje med uporabniškimi navodili in delovanjem programa),

- neskladja med prevzetimi izdelki in pisnimi zahtevami iz obdobja nabave izdelkov,

- visoko in srednje kritične pomanjkljivosti varnostnega preverjanja.

Jamčevanje pokriva ugotovitev vzroka za napako in odpravo napake. Če izvajalec in naročnik vzajemno ugotovita, da je nastala napaka zaradi ravnanja uporabnika, mora naročnik poravnati stroške izvajanja aktivnosti pri ugotavljanju napake in morebitnem odpravljanju napake.

Protokol za prijavo in poročanje o odpravljanju napak se izvaja skladno s prilogo 14.

Odzivni čas za odpravo napak, ki onemogočajo delo uporabnika, je 2 uri. Odzivni čas za odpravo ostalih napak je 1 delovni dan. Za odzivni čas se šteje čas od trenutka, ko je naročnik prijavil napako po dogovorjenem protokolu, do trenutka, ko izvajalec izvede prvo aktivnost za reševanje napake.

Izvajalec mora kritične napake, ki onemogočajo delo uporabnika, odpraviti v roku 24 ur, manj kritične napake pa najkasneje z naslednjo produkcijsko verzijo.

Če izvajalec ne bo mogel odpraviti napake oziroma poiskati začasne druge rešitve, ki bo omogočila delovanje informacijskega sistema, si naročnik pridrži pravico, da sam priskrbi nadomestno rešitev in za plačilo bremeni izvajalca.

V primeru, da bi odpravljanje napake trajalo več kot 10 dni, se za celotni čas odpravljanja napake podaljša jamčevalni rok prevzetega izdelka.

Jamčevanje za brezhibno delovanje ne velja za napake, ki nastanejo kot posledica:

- napak v delovanju opreme, ki je ni dostavil izvajalec,

- uporabe opreme v nasprotju z uporabniškimi navodili,

- višje sile in drugih razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, zanje ni vedel oziroma ne bi mogel vedeti.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku petih (5) dni od obojestranskega podpisa pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne predvidene pogodbene vrednosti z DDV iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, če izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo,

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo,

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Dokončna izvedba posla pomeni čas izteka veljavnosti sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen v petem odstavku 13. člena in 14. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku najpozneje 20 (dvajset) dni pred iztekom finančnega zavarovanja iz prejšnjega člena bančno garancijo ali finančno zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v jamčevalnem obdobju po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 2 % (dveh odstotkov) od skupne predvidene pogodbene vrednosti te pogodbe z DDV. Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v jamčevalni dobi mora biti še 60 (šestdeset) dni po poteku jamčevalnega roka iz drugega odstavka 19. člena te pogodbe. Naročnik sme unovčiti navedeno garancijo v primeru, da izvajalec po prenehanju pogodbe ne odpravi ugotovljenih napak v roku, kot mu ga je določil naročnik.

POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik lahko v primeru neupoštevanja in kršitev določb iz 13., 15. in 27. člena te pogodbe na način, kot je določen v teh členih, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca, lahko pa odpove pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

V primerih, ko izvajalec:

- izrecno ali molče zavrne izpolnjevanje posameznih naročil storitev ali

- posameznih naročil ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje pravočasno oziroma v dogovorjeni kakovosti, ker ni pravočasno uspel zamenjati kadra v skladu s 13. členom te pogodbe ali

- naročniku zaračuna delo določenega kadra (ure), čeprav navedeni kader dela dejansko ni opravljal ali ga je v bistveno manjšem obsegu od zaračunanega ali je delo opravljal manj kvalificirani kader v nasprotju z 13. členom pogodbe,

naročnik izvajalca poleg že predvidenih pogodbenih kazni, zadržanja ali znižanja plačil oziroma uveljavitve garancij najprej opozori, da mu bo, če v postavljenem roku kršitve ne bo odpravil, pogodbo odpovedal, nato pa pogodbo odpove, če kršitev ni bila odpravljena v postavljenem roku. Za odpravo kršitve se štejejo prevzem oziroma dokončanje naročil, ustrezna zamenjava kadra oziroma vračilo preveč ali neupravičeno zaračunanih zneskov (bodisi s plačilom računa bodisi z izstavitvijo dobropisa za storitve po tej pogodbi, kadar je to primerno).

V primeru, da pride do tretje ponovitve istovrstne kršitve iz prejšnjega odstavka, ali v primeru, da naročnik ugotovi, da je bilo neupravičeno zaračunanih več kot 5 % pogodbene vrednosti javnega naročila, sme pogodbo odpovedati brez postavitve roka za odpravo kršitve iz prejšnjega odstavka ali si izposlovati pogoje nadaljevanja pogodbe (spremembo pogodbe), če je ta za naročnika bistveno ugodnejša.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. Če naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude. Zadržanje plačil v povezavi s postopki presoje kakovosti ali uveljavljanja pogodbenih kazni se ne šteje za zamudo naročnika po tem odstavku.

Pogodbene kazni se obračunajo z bremepisom in se poračunajo pri naslednjih plačilih oziroma če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izvajalcu izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od prejema. V primeru, da izvajalec ne upošteva bremepisa pogodbene kazni ali izstavljenega računa za pogodbene kazni ne plača, sme naročnik pogodbeno kazen uveljaviti tudi z unovčenjem finančnega zavarovanja.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

- člen

V primeru kakršnihkoli zahtevkov s strani tretje stranke, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, copyright, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. Če bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. V primeru sodnega spora, v katerem bo naročnik tožena stranka, se mu bo izvajalec pridružil kot stranski intervenient. Sodni stroški takega spora bremenijo izvajalca.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni ali če naročnik upravičeno pripozna zahtevke, obravnavane v tem členu, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse zahtevke, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevkom, nastalim kot posledica uporabe izdelkov ali storitev, ki jih je izvajalec predal naročniku pod pogoji pogodbe.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more preprečiti zahtevkov tretjih strank do naročnika in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnih izdelkov ali storitev, so pa takšni izdelki oziroma storitve potrebni za izvajanje pogodbe, si naročnik pridržuje vse pravice do iskanja drugih rešitev in za plačilo, ne glede na pogodbeni znesek, bremeniti izvajalca. S tem pa obveznosti izvajalca do naročnika, podane v pogodbi, ne prenehajo.

VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi večji nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti oziroma zanje nista mogli vedeti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Spremembe cen, konkurenčnega položaja, cen dela, davkov, oziroma drugih faktorjev poslovnega okolja, v katerem nastopa izvajalec, se ne štejejo za višjo silo, temveč za poslovno tveganje, ki ga v celoti prevzema izvajalec.

Če se zaradi dogodka višje sile premaknejo izvajalcu roki, se temu ustrezno premaknejo tudi roki plačil, temu ustrezno pa se mora spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe oziroma se mora podaljšati njihova veljavnost.

Dogodek višje sile se upošteva le, če je prizadeta pogodbena stranka o tem pisno obvestila drugo pogodbeno stranko, in to najkasneje v roku sedem dni po nastanku višje sile oziroma od trenutka, ko je bilo to mogoče storiti.

LASTNIŠTVO IN AVTORSKE PRAVICE

- člen

Naročnik s prevzemom postane lastnik vseh izdelkov, nosilcev predmeta avtorskih pravic, programske dokumentacije in storitev, orodij ipd., nastalih pri izvajanju te pogodbe, vključno z izvorno kodo, ki nadgrajuje obstoječo aplikacijo.

S to pogodbo prenaša izvajalec na naročnika vse materialne in druge avtorske pravice na avtorskih delih, ki bodo nastala z izvajanjem te pogodbe, zlasti pa na računalniških programih in na predelavah že obstoječih programov (v nadaljevanju: avtorsko delo). Te pravice so poleg izključne pravice uporabe:

- izključna pravica reproduciranja avtorskega dela, ne glede na to, ali je začasno ali trajno ter s katerim sredstvom in v kateri obliki. Če je za nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje avtorskega dela potrebno njegovo reproduciranje, za ta ravnanja ni potrebna avtorjeva privolitev,

- izključna pravica prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave avtorskega dela ter reproduciranja rezultatov teh predelav,

- izključna pravica distribuiranja izvirnika avtorskega dela ali njegovih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim dajanjem v najem ter pravica dajanja na voljo javnosti (objava izvorne kode).

Naročniku morajo ostati vse pravice na izdelku in posledično lahko s sistemom razpolaga v celoti za neomejeno obdobje in neomejeno število uporabnikov in organizacij, v katerih se bo sistem uporabljal. S tega vidika ne smejo za naročnika nastati nobeni stroški licenčnin, najemnin ali podobno.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da s to pogodbo pridobljene pravice, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Specifikacije, standarde in druge dokumente, ki sodijo v skupino interoperabilnostnih izdelkov in nastanejo pri izvajanju te pogodbe, lahko naročnik objavi na portalu Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvirja (http:/nio.gov.si).

Ni dopustno, da bi izvajalec dobavil kakršnekoli licenčne izdelke, ki bi za naročnika prinašali kakršnekoli omejitve pri uporabi, spremembah, distribuciji, kopiranju ali drugi obliki prostega razpolaganja. Prav tako ni dopustno, da bi bilo mogoče dobavljene izdelke spreminjati izključno s strani izvajalca ali s plačilom katerekoli dodatne storitve izvajalcu ali avtorske pravice izvajalcu ali tretjemu. Prav tako ni dopustno izdelkov dobavljati na način, da bi bile tipične spremenljivke vgrajene v izvorno kodo in ne kot elementi, ki jih je mogoče spreminjati z ustreznimi parametri na nivoju ključnih uporabnikov ali skrbnikov področja.

Izvajalec bo na lastne stroške poskrbel za ustrezno varnost in za stalen naročnikov dostop do celotnega razvojnega okolja in dokumentacije projekta, vključno z izdelki analize in oblikovanja sistema.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ni in ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Pogodba je nična tudi v primeru, da je izvajalec naročniku dal neresnične podatke oziroma predložil lažno izjavo iz 4. alineje 1. člena te pogodbe.

VARNOSTNE DOLOČBE

- člen

(Varstvo podatkov)

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da:

- morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenih predpisov;

- bosta v primeru obdelave osebnih podatkov o tem podpisali ločen dogovor, v katerem bosta določila pravice in obveznosti v zvezi z osebnimi podatki.

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovali v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z varovanimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Vsi izvajalčevi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta te pogodbe morajo varovati vse (osebne, poslovne in zaupne) podatke naročnika in drugih državnih organov, s katerimi bodo prišli v stik pri izvajanju naročila, o čemer morajo podpisati posebno Izjavo o varstvu osebnih podatkov (Priloga 15). Izvajalec mora izjave vseh kadrov izročiti naročniku hkrati s podpisom oziroma najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po podpisu pogodbe.

V primeru potrebe po stiku izvajalca s podatki označenimi s stopnjo tajnosti, v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, mora izvajalec zagotoviti delavce, ki bodo podali soglasje k varnostnemu preverjanju za izdajo dovoljenja za dostop do podatkov z ustrezno stopnjo tajnosti.

Za opravila, ki jih mora izvajalec opravljati na podatkih produkcijske baze, mora izvajalec voditi poseben dnevnik, kjer zapiše namen opravila, vrsto izvedene operacije, vrsto podatkov, ki jih je opravilo dosegalo, ter kdo, kdaj in kje je postopek izvajal. Oblika dnevnika je opisana v Prilogi 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe te pogodbe.

V primeru kršitve prvega odstavka tega člena bo izvajalec naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 2 % (dveh odstotkov) predvidene pogodbene vrednosti. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavitve pogodbene kazni.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi s komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Nobena od aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne sme ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega poglavja.

ZLONAMERNI PROGRAMI

- člen

Izvajalec v izdelke po tej pogodbi ne sme vgraditi nobenega mehanizma, ki bi mu v informacijskem sistemu naročnika omogočal kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme ali dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora naročnika.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka ima pravico do predčasnega odstopa od pogodbe, če pride do bistvene kršitve pogodbe s strani nasprotne pogodbene stranke, o čemer mora le-to pisno obvestiti v roku 15 dni od ugotovitve bistvene kršitve pogodbe.

Predčasni odstop od pogodbe nima nobenega vpliva na pravice pogodbenih strank, ki so nastale pred prejemom pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka.

Bistvena kršitev pogodbe na strani izvajalca nastane zlasti, če:

- strokovni delavci izvajalca kršijo določila, 27., 28. ali 29. člena te pogodbe,

- izvajalec ne odpravi bistvenih napak pri delovanju izdelkov in opravljanju storitev v roku, dogovorjenem med pogodbenima strankama,

- izvajalec ponavljajoče ne izpolnjuje svojih obveznosti,

- izvajalec postane insolventen ali se proti njemu uvede stečajni postopek ali likvidacijski postopek in preneha z izvrševanjem pogodbenih del,

- se ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji, pod katerimi je izvajalec sklenil pogodbo – torej če se ugotovi, da izvajalec, njegovi partnerji ali podizvajalci ne izpolnjujejo več tehničnih, kadrovskih ali drugih pogojev iz razpisne dokumentacije ter pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki ga določi naročnik.

Bistvena kršitev pogodbe na strani naročnika nastane, če naročnik ne plača izvajalcu računov, ki so nesporni pod pogoji te pogodbe.

V primeru predčasnega odstopa od pogodbe se pogodbeni stranki zavežeta za:

- vzajemno predajo, prevzem in plačilo izdelkov ter storitev, ki jih je izvajalec dal v prevzem pred prejemom sporočila o razvezi pogodbe,

- vzajemno predajo, prevzem in plačilo izdelkov ter storitev, ki so že naročeni in načrtovani za prevzem pred datumom sporočila o razvezi pogodbe .

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

- člen

O spremembah in dopolnitvah, ki vplivajo na predmet pogodbe, vrednost pogodbe, trajanje pogodbe, podizvajalce in na vsebino dobav, se pogodbeni stranki dogovorita pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

Če v času veljavnosti pogodbe dogovorjena metodologija ali tehnologija zastari ali se pojavijo druge nepredvidene okoliščine, se pogodbeni stranki lahko dogovorita o spremembi realizacije aktivnosti, metodologije, tehnologije in rokov.

Če se v času veljavnosti pogodbe ugotovi, da se je zaradi večje transparentnosti vodenja pogodbe in optimalnega dela oz. zaradi drugih vzrokov pojavila potreba po spremembi, ki izhaja izključno iz vsebine prilog pogodbe, se le-te lahko usklajeno z naročnikom in izvajalcem spremenijo s pisnim soglasjem oseb, pristojnih za zastopanje pogodbenih strank, kar se ustrezno dokumentira.

SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je       (tel.:      , e-mail:      ) na strani izvajalca pa       (tel.:      , e-mail:      ).

Za spremembo skrbnika na strani ene pogodbene stranke zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji drugega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi uporabljali Obligacijski zakonik.

- člen

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če se pogodbeni stranki ne moreta sporazumeti, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, in sicer na dan podpisa zadnje pogodbene stranke, ob pogoju, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje iz 20. člena te pogodbe.

Če ponudnik finančnega zavarovanja ne dostavi pravočasno, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

- člen

Pogodba je elektronsko podpisana.

Priloga 1

P01: Definicije pojmov

| Pojem | Opis pojma |
| --- | --- |
| Dan | Koledarski dan. |
| Datoteka | Zbirka podatkov na računalniškem mediju v predpisanem formatu, da jih je možno izmenjati in obdelati. |
| Delovni dan | Dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov. |
| Dokument | Enota informacije za človekovo uporabo, npr.: poročilo, specifikacija, priročnik, knjiga idr.. |
| Dokumentacija | Zbirka dokumentov, povezana z izdelkom, sistemom idr.. |
| Formalna dokumentacija | Zakoni, pravilniki, uredbe iz Uradnega lista RS, uradna tolmačenja zakonov, uradni dokumenti, pisne zahteve, za določen predmet, zadevo ali sistem predpisana dokumentacija idr.. |
| Funkcionalna zahteva | Funkcionalna zahteva vsebuje opis zahtevane funkcionalnosti izdelka/storitve in je osnova za pripravo načrta izvedbe naročila. Opis funkcionalnih zahtev je priloga obrazca NAR01. Tekom življenjskega cikla naročila se za vsako funkcionalno zahtevo v IS Jira naročnika vodijo statusi. |
| HKOM | Centralno komunikacijsko omrežje državne uprave. |
| Informacijska celovitost | Sistem postopkov, navodil, IT standardov in definicij, ki zagotavljajo enotnost, celovitost, povezanost delov informacijskega sistema, njegovo dograjevanje in upravljanje. |
| Informacijski sistem | Zaokroženi del poslovnih funkcij, ki se izvajajo s pomočjo računalniških sistemov in ki uporabniku nudijo zahtevane informacije. |
| IS Jira | Informacijski sitem, ki ga naročnik uporablja za upravljanje z naročili in funkcionalnimi zahtevami ter za prijavo napak. |
| Izdelek | Materializiran rezultat aktivnosti (na primer: dokument, računalniški zapis, strojna ali programska oprema, ...), narejen v skladu s standardi, navodili ali dobrimi praksami. |
| Izvorna koda (računalniška) | Zapis programa v jeziku izbranega računalniškega orodja, ki ga človek tekstovno ali grafično obdeluje in ki ga to orodje pretvori v izvršilno ali drugo vmesno kodo programa. |
| Izvršilna koda (računalniška) | Zapis programa v internem jeziku računalnika, ki v računalniku usmerja delovanje računalniške strojne in programske opreme. |
| Kakovost | Celota značilnosti in lastnosti proizvoda ali storitve, ki ustreza izraženim ali naznačenim potrebam (uporabnika). |
| Kakovostni prevzem | Prevzem (delni ali končni), pri katerem se presoja kakovost prevzetega rezultata. |
| Količinski prevzem | Prevzem (delni ali končni), pri katerem se preverja, ali je predana naročniku najmanj dogovorjena količina rezultata, oziroma ali dostavljeni izdelek omogoča vsaj dogovorjeno število uporab. |
| Končni prevzem | Prevzem rezultatov celotne pogodbe ali celotnega sistema. |
| Licenčni pogoj | Pogoj, pod katerim je možna uporaba licenčnega izdelka. |
| Licenčni izdelek | Izdelek, ki ni bil narejen po naročilu naročnika, je pa sestavni del rezultata pogodbe. Licenčni izdelek mora biti v pogodbi posebej naveden. |
| Metodologija (dela) | Dogovorjena in dokumentirana zbirka postopkov dela, ki zagotavljajo urejenost, racionalnost porabe vseh virov in ponovljivost postopkov. |
| MFERAC04 | Stare aplikacije informacijskega sistema MFERAC, zasnovane na tehnologijah PowerBuilder in Oracle Forms&Reports. |
| MFERAC05 | Prenovljeni del informacijskega sistema MFERAC, ki je zasnovan na spletni arhitekturi in Java tehnologijah. |
| Modul | Logično povezana skupina opredeljenih in dogovorjenih opravil izvajalca, ki jih naročnik prevzema s prevzemom rezultatov opravil. Nalogo je možno načrtovati na osnovi časovnega načrta opravil. |
| Obdelava (računalniška) | Logična povezava programov in procedur, ki avtomatizirajo poslovni proces (aplikacija) ali transformacijo podatkov. |
| Obračunsko obdobje | Obdobje, za katero se izda račun za prevzete izdelke in opravljene storitve. |
| Odzivni čas | Čas, v katerem izvajalec dostavi naročniku rešitev ali načrt rešitve določenega problema ali izvede prvo aktivnost za odpravo napake. |
| Opravilo | Delitev naloge na opravila omogoča naročniku, da nadzira in usmerja izvedbo naloge. Opravila so tudi predmet časovnega načrtovanja. |
| Podatkovna baza | Urejena zbirka podatkov (na računalniškem mediju). |
| Podizvajalec | Pravna ali fizična oseba (ki ni v rednem delovnem razmerju z izvajalcem pogodbe), ki v okviru pogodbe izvede določene storitve izvajalca. |
| Predobremenitev | Rezervacija sredstev v proračunu za sklenjeno pogodbo ali letni načrt stroškov. Rezervacija se izvede z dokumentom FEP ali FOP. |
| Presoja kakovosti | V pogodbi dogovorjen način ugotavljanja kakovosti rezultatov. |
| Procedura (računalniška) | Zaokrožena skupina enostavnih računalniških ukazov (kontrolnega jezika operacijskega sistema), ki povezujejo avtomatizirane postopke. |
| Program (računalniški) | Zaokrožena obsežna skupina kompleksnih računalniških ukazov (programskega jezika), ki avtomatizirajo določen postopek. |
| Programska oprema | Element računalniškega sistema, na primer: sistemska oprema, programska orodja, obdelave idr. Je zbirka programov, procedur in običajno tudi povezane dokumentacije ter podatkov. |
| Orodje (računalniško) | Vrsta programske opreme, ki je namenjena različnim uporabnikom za opravljanje podobnih opravil, na primer: urejevalnik besedil, preglednica, prevajalnik, orodje za načrtovanje, orodje za risanje diagramov, orodje za načrtovanje sistema idr. |
| Sistem (računalniški) | Logično povezana programska, strojna oprema in uporabniki. |
| Sistemska oprema | Vrsta programske opreme, ki omogoča uporabo strojne opreme. |
| Testiranje programskih enot | Testiranje programskih enot se uporablja za testiranje posameznih komponent, pri čemer je vsaka komponenta osamljena od preostalih delov sistema, katerega del je sicer. Namen te vrste testiranja je odkrivanje napak v posameznih enotah, npr. napačna poslovna logika. |
| Integracijsko testiranje | Integracijsko testiranje se uporablja za testiranje integriranih komponent sistema. Namen te vrste testiranja je odkrivanje napak, ki izvirajo iz skupnega delovanja različnih komponent, npr. različno tolmačenje API-ji. |
| Sistemsko testiranje | Sistemsko testiranje je testiranje popolnega, končnega sistema, kar vključuje skupno delovanje vseh komponent in interakcije z drugimi sistemi. Namen te vrste testiranja je odkrivanje kritičnih napak pred predajanjem sistema uporabnikom, vključuje pa npr. obremenitveno testiranje, testiranje izpadov idr. |
| Potrditveno/sprejemno testiranje | Potrditveno testiranje se izvaja z namenom potrditve oziroma sprejema izdelka oziroma določene verzije programske opreme v uporabo s strani uporabnikov oziroma naročnika. |
| Tretja stranka | Vsaka stranka, ki ni pogodbena stranka (v tem smislu se štejejo tudi vsi sedanji in potencialni podizvajalci). |
| Ustrezna varnost | Varnost je ustrezna, če: - izvajalec razpolaga z načinom shrambe in ga uporablja tako, da prepreči poškodbe shranjenega predmeta pred požarom, temperaturnimi spremembami, sevanji, naravnimi nesrečami (potresom, poplavo, ...), mehanskimi in elektromagnetnimi vplivi. Po možnosti je shramba fizično ločena od prostorov uporabe; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi vedno najnovejša kopija izvorne kode in celotne dokumentacije dela, ki je v uporabi pri naročniku ali pri izvajalcu kot razvojna verzija dela; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi deponirana kopija vedno dostopna na način, ki omogoča obdelavo, zato se po potrebi v shrambo vključijo orodja za takšno obdelavo; - izvajalec zagotovi, da bo v njegovih prostorih in v shrambi vedno na razpolago evidenca verzij, ki so v uporabi in v shrambi; - je fizični dostop do razvojnega okolja in dokumentacije omogočen le osebam navedenim v prilogi Organizacija dela; - rezultati dela ne vsebujejo nobenih dodatnih prikritih funkcionalnosti, skritih dostopov, testnih načinov delovanja ali testnih izpisov in podobno. |
| Varnostno preverjanje | Varnostno testiranje izvaja upravitelj infrastrukture. Preverjanje izvorne kode z orodjem (trenutno Checkmarx), ročni varnostni pregled kode in penetracijski test se izvede vsakič pred namestitvijo programske verzije na produkcijo. Izvajalec je odkrite ranljivosti dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času. |
| Vitalna funkcija | Funkcija izdelka, ki jo naročnik kot tako definira. |
| Verifikacija in validacija | Pri izdelavi vsakega IS je potrebno sprotno preverjanje rezultatov. Pri tem obstajata dva vidika preverjanja rezultatov: - validacija, kjer se preverja ustreznost programskega izdelka in - verifikacija, kjer se preverja pravilnost oziroma pravilno delovanje programskega izdelka. |
| EKP | Evropska kohezijska politika. |

Priloga 2

P02: Pogodbene storitve

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |
|  | načrtovanje | - načrtovanje izvedbe aktivnosti, - dogovarjanje in usklajevanje aktivnosti z naročnikom, - pregled nad zasedenostjo človeških virov glede na prejeta naročila, - spodbujanje k organiziranemu in kakovostnemu izvajanju aktivnosti organizacije ter koordinacije dela, - upoštevati načela: praviloma digitalno, uporabnik v središču storitev, praviloma ponovno uporabljivo, praviloma interoperabilno, vgrajeno zasebno, varno, praviloma odprto, pregledno, praviloma vključujoče idr.. |
|  | dostava izdelkov | - dostava izdelkov posameznih naročil za testiranje, dostava produkcijskih verzij, - obveščanje naročnika in izvajalcev postavitev ter - vodenje evidence dostav testnih in produkcijskih verzij ter popravkov. |
|  | analiza |  |
|  | specificiranje | - Analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in oblikovanje rešitve in priprava specifikacij za programiranje obsega (odvisno od naročila) za naslednje primere: - odpravljanja napak v delovanju sistema, - povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost, zanesljivost, optimalnost, pravilnost podatkov), - dopolnitve na osnovi novih zahtev (na primer: spremembe v zakonodaji, nove potrebe uporabnikov), - vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema, - navodila, priročniki, vgrajena pomoč, dokumentacija sistema. Analiza zajema najmanj popis poslovnega procesa- obstoječega in prenovljenega. Podprta mora biti z ustreznimi standardi za modeliranje poslovnih procesov (UML), ki omogočajo grafični prikaz izvajanja procesa (diagram toka podatkov, diagram toka dokumentov, finančni tok, procesni tok …).Med analizo se morajo pregledati rešitve najmanj na ravni države (http://nio.gov.si). |
|  | Programiranje |  |
|  | programiranje | - izdelava/poprava in dokumentiranje izvorne kode, - izdelava izvršilne kode, - izdelava/poprava in dokumentiranje baznih postopkov, - programersko testiranje. |
|  | Testiranje |  |
|  | verifikacija in validacija pri izvajalcu | - priprava načrta testiranja, ki vključuje testiranje programskih enot, integracijsko testiranje, funkcionalno testiranje in sistemsko testiranje, - priprava testnih podatkov in testnih postopkov, - priprava protokolov rezultatov testiranj, ki se hranijo v za to določenem repozitoriju, - aktivno sodelovanje naročnika pri funkcionalnem testiranju, |
|  | testiranje za prevzem izdelka pri naročniku | - priprava načrta testiranja pri naročniku, - vodenje postopka testiranja, - pomoč testni skupini, - evaluacija rezultatov s testno skupino. |
|  | Izobraževanje |  |
|  | izvajanje delavnic | - predavanja, predstavitve novosti idr. |
|  | gradiva | - priprava izobraževalnih vsebin. |
|  | pomoč uporabnikom |  |
|  | izvajanje obdelav | Izvajanje obdelav (na osnovi naročila): analiza zahtev, priprava postopkov za nestandardne obdelave: prenosi podatkov, poprave podatkov idr.. |
|  | telefonska pomoč | Telefonska pomoč (pri uporabi sistema) se izvaja na osnovi prijav naročnika. |
|  | pomoč na terenu | Pomoč na terenu, ki se izvaja na lokaciji uporabnika: - nujna pomoč (pri uporabi sistema) na terenu na osnovi prijav naročnika, - uvajanje sistema, - svetovanje naročniku, - prilagoditev izvajalnega okolja. |

Priloga 3

P03: Poročilo o delu izvajalca

Prva stran poročila:

Glava izvajalca

| Dokument | Poročilo o delu izvajalca |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naročnik | Ministrstvo za finance Republike Slovenije Župančičeva ulica 3 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  |
| Projekt: | _______________ |  |  |
| Številka dokumenta: |  | Datum: | dd.mm.llll |
| Pripravil: | Vodja projekta | Pregledal | Skrbnik pogodbe |
|  | (podpis) |  | (podpis) |

V prilogi so poročila o zaključenih naročilih in opravljenih storitvah v mesecu mmmmmmm 202x, skupaj s prilogami po pogodbi št. 1611-xx.

V obračunu je zajeto:

- telefonska pomoč uporabnikom v obdobju od dd.mm.llll do dd.mm.llll,

- pomoč na terenu v obdobju od dd.mm.llll do dd.mm.llll,

- izvedba delavnice od dd.mm.llll do dd.mm.llll,

- izvedba naročil v obdobju od dd.mm.llll do dd.mm.llll.

Poročilo sestavljajo :

- POV1 -  Povzetki o opravljenih storitvah in zaključenih naročilih ločeni po pogodbi in garanciji (POV1-P, POV1-N, POV1-G, POV1-N-P, POV1-N-G)

- POV12 - Povzetek poročil o pomoči

- POV13 - Povzetek opravljenih ur po delavcih

- Dogovorjen elektronski medij z izdelki, poročili in dokazili o opravljenih storitvah

Oznaka osnove: POGODBA ali GARANCIJA

Povzetki  morajo biti ločeni za tiste po pogodbi in ločeno po garanciji

Številka dokumenta: Številki dokumenta v glavi posameznega povzetka se doda oznaka osnove in oznaka aplikacije oziroma modula za katerega se pripravljajo povzetki. Povzetki morajo biti ločeni po straneh tako, da bo lahko posamezni vodja podpisal samo tisto, za kar je pristojen v okviru sklepa o imenovanju.

ime in priimek

funkcija podpisnika

Priloga 4

| NAR01 - NAROČILO ZA DELO IZVAJALCA | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja naroča delo izvajalca:

| Aplikacija oz. modul: |  |  | Vsebinska razvrstitev: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnova: | Vrsta stroška: |  |  | Vrsta dela: | Prioriteta: |  |
| garancija pogodba | nadgradnja vzdrževanje storitev |  |  | dobava izdelkov izvajanje obdelav druge aktivnosti | redna obravnava prioritetna obravnava |  |
| Zahtevano je: poročilo o testu pri izvajalcu, poročilo o testu pri naročniku Zadnji rok za namestitev v produkcijo: |  |  |  |  |  |  |
| Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog): |  |  |  |  |  |  |

Kontaktna oseba, ki utemelji naročilo:       organizacija:       telefon:

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Koordinator je preveril naročilo:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Izvajalec je pripravil načrt izvršitve naročila:

| Storitev |  | Predračun |  |  |  |  |  | Terminski načrt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek | Datum začetka | Datum zaključka |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine

| načrt izvršitve je v prilogi |  |  |
| --- | --- | --- |
| izvedba ni možna, utemeljitev je v prilogi |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

4. Mnenje koordinatorja:

| pozitivno |  |  |
| --- | --- | --- |
| negativno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

5. Odločitev vodje projekta:

| naročilo je odobreno |  |  |
| --- | --- | --- |
| naročilo ni odobreno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

Priloga 5

| POV1-N - Povzetek zaključenih naročil | Oznaka osnove: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V seznam so vključene vsa naročila, ki so bile zaključene v obdobju od _____________________ do ________________

| Številka naročila | Oznaka aplikacije /modula | Nadgradnja/vzdrževanje | Skrajšan opis naročila | Oznaka vrste storitve | Enota mere* | Cena | Dejanska količina | Obračunska količina | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |
| Skupaj za naročilo številka ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |
| Skupaj za naročilo številka ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj za vsa naročila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Podatek enota mere se nanaša na dejansko količino.

Izvajalec

Datum: _________	Podpis: _____________________

Priloge: - za vsako naročilo POR01, POR01B in zapisnik testiranja, POR01A zapisnik testiranja

Priloga 6

P08: Specifikacija vsebine dobav

Seznam izdelkov in orodij

| Izdelki | Orodje/oblika |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije: Tehnična dokumentacija sistema (podatkovni, objektni, procesni modeli in drugi tehnični dokumenti), ki nastane v procesu razvoja izdelkov | - doc, pdf - diagrami, izdelani po UML specifikaciji |
| Uporabniška dokumentacija: Priročniki za uporabo, nadzor, upravljanje; Priročniki in gradiva za izobraževanje | doc, pdf |
| Izvorna koda: - Izvorna koda programov, procedur, skript - Dokumentacija programske kode (obvezni komentarji v kodi, opisi posameznih gradnikov kode - funkcij, metod, razredov, API-jev – in opis načina uporabe ipd.) | Pri vseh razvojnih projektih se od izvajalcev zahteva, da programsko opremo predajo v obliki izvorne kode, ki jo odložijo v repozitorij izvorne kode ter priložijo tudi skripte za graditev namestitvenih paketov (skupaj s povezanimi artefakti – knjižnicami), na podlagi katerih se izdelajo aplikacijski namestitveni paketi. Postopki so praviloma avtomatizirani v okviru tehnike zvezne integracije. |
| Izvršilna koda programov, procedur, skript, podatkov. | glede na uporabljeno tehnologijo |
| Projektna administrativna dokumentacija (dopisi, zapisi, zapisniki, predlogi, drugo) | doc, pdf |
| Obrazci (naročanje, načrtovanje, poročanje in drugo) | doc, pdf |
| Obrazci (o opravljenem testiranju in prevzemni zapisniki) | doc, pdf |
| Obračunske datoteke: MFERACnn_OBRACUN_llllmmdd.TXT, MFERACnn_STROSKI_llllmmdd.TXT in MFERAC_POROČILO_KADER_llllmmdd.TXT | - tekstovna (ASCII) datoteka, UTF-8 kodiranje znakov - nn označuje verzijo IS MFERAC (05 ali 04) |

I. Vsebina datotek z obračunskimi podatki dokumentov POR01 in POR03 v elektronski obliki

Izvajalec dostavlja  datoteki:

| MFERACnn_OBRACUN_llllmmdd.TXT | Vsebuje sumarne vrstice računa in povzetkov, podatke o aktivnostih po naročilih POR01 in podatke iz POR03. |
| --- | --- |
| MFERACnn_STROSKI_llllmmdd.TXT | Specifikacija stroškov storitev s podatki iz DNE01 obrazcev. |

Opis datoteke MFERACnn_OBRACUN_llllmmdd.TXT

Datoteka vsebuje štiri vrste zapisov:

POV1:

| Zap. št. | Začetek polja | Dolžina polja | Tip* polja | Opis polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | AN | številka pogodbe |
| 2 | 21 | 5 | N | oznaka aneksa |
| 3 | 26 | 20 | AN | številka računa |
| 4 | 46 | 10 | AN | datum računa (LLLLMMDD) |
| 5 | 56 | 10 | AN | oznaka aplikacije oziroma modula |
| 6 | 66 | 20 | AN | vsebinska razvrstitev |
| 7 | 86 | 5 | AN | oznaka osnove (GAR, POG) |
| 8 | 91 | 5 | AN | oznaka vrste stroška (NAD, VZD, STR) |
| 9 | 96 | 5 | AN | vrsta zapisa (POV1) |
| 10 | 101 | 20 | AN | številka dokumenta povzetka |
| 11 | 121 | 5 | N | zaporedna številka vrstice povzetka |
| 12 | 126 | 5 | AN | oznaka vrste storitve |
| 13 | 131 | 10 | AN | vrsta dokumenta (POR01, DRUGO**, POV12) |
| 14 | 141 | 20 | AN | številka naročila za POR01, sicer prazno |
| 15 | 161 | 20 | AN | številka dokumenta |
| 16 | 181 | 5 | N | zaporedna številka vrstice dokumenta |
| 17 | 186 | 100 | AN | skrajšan opis zadeve dokumenta |
| 18 | 286 | 5 | AN | enota mere |
| 19 | 291 | 15 | M | dejanska količina |
| 20 | 306 | 15 | M | obračunska količina |
| 21 | 321 | 15 | M | cena |
| 22 | 336 | 15 | M | znesek |
| 23 | 351 | 20 | D | datum dogodka |

Račun – zbirni  podatki po vrstah stroška in aktivnostih:

| Zap. št. | Začetek polja | Dolžina polja | Tip* polja | Opis polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | AN | številka pogodbe |
| 2 | 21 | 5 | N | oznaka aneksa |
| 3 | 26 | 20 | AN | številka računa |
| 4 | 46 | 10 | AN | datum računa (LLLLMMDD) |
| 5 | 56 | 10 | AN | oznaka aplikacije oziroma modula |
| 6 | 66 | 20 | AN | prazno |
| 7 | 86 | 5 | AN | prazno |
| 8 | 91 | 5 | AN | oznaka vrste stroška (NAD, VZD, STR) |
| 9 | 96 | 5 | AN | vrsta zapisa (R-AKT) |
| 10 | 101 | 20 | AN | prazno |
| 11 | 121 | 5 | N | prazno |
| 12 | 126 | 5 | AN | oznaka vrste storitve |
| 13 | 131 | 10 | AN | prazno |
| 14 | 141 | 20 | AN | prazno |
| 15 | 161 | 20 | AN | prazno |
| 16 | 181 | 5 | N | prazno |
| 17 | 186 | 100 | AN | opis storitve |
| 18 | 286 | 5 | AN | enota mere |
| 19 | 291 | 15 | M | dejanska količina |
| 20 | 306 | 15 | M | obračunska količina |
| 21 | 321 | 15 | M | cena |
| 22 | 336 | 15 | M | znesek |
| 23 | 351 | 20 | D | datum dogodka |

Račun – sumarni podatki po vrstah stroška:

| Zap. št. | Začetek polja | Dolžina polja | Tip* polja | Opis polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | AN | številka pogodbe |
| 2 | 21 | 5 | N | oznaka aneksa |
| 3 | 26 | 20 | AN | številka računa |
| 4 | 46 | 10 | AN | datum računa (LLLLMMDD) |
| 5 | 56 | 10 | AN | oznaka aplikacije oziroma modula |
| 6 | 66 | 20 | AN | prazno |
| 7 | 86 | 5 | AN | prazno |
| 8 | 91 | 5 | AN | oznaka vrste stroška (NAD, VZD, STR) |
| 9 | 96 | 5 | AN | vrsta zapisa (R-STR) |
| 10 | 101 | 20 | AN | prazno |
| 11 | 121 | 5 | N | prazno |
| 12 | 126 | 5 | AN | prazno |
| 13 | 131 | 10 | AN | prazno |
| 14 | 141 | 20 | AN | prazno |
| 15 | 161 | 20 | AN | prazno |
| 16 | 181 | 5 | N | prazno |
| 17 | 186 | 100 | AN | prazno |
| 18 | 286 | 5 | AN | prazno |
| 19 | 291 | 15 | M | prazno |
| 20 | 306 | 15 | M | prazno |
| 21 | 321 | 15 | M | prazno |
| 22 | 336 | 15 | M | znesek |
| 23 | 351 | 20 | D | datum dogodka |

Račun – sumarni podatki za račun:

| Zap. št. | Začetek polja | Dolžina polja | Tip* polja | Opis polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | AN | številka pogodbe |
| 2 | 21 | 5 | N | oznaka aneksa |
| 3 | 26 | 20 | AN | številka računa |
| 4 | 46 | 10 | AN | datum računa (LLLLMMDD) |
| 5 | 56 | 10 | AN | oznaka aplikacije oziroma modula |
| 6 | 66 | 20 | AN | prazno |
| 7 | 86 | 5 | AN | prazno |
| 8 | 91 | 5 | AN | prazno |
| 9 | 96 | 5 | AN | vrsta zapisa (R-SKU) |
| 10 | 101 | 20 | AN | prazno |
| 11 | 121 | 5 | N | prazno |
| 12 | 126 | 5 | AN | prazno |
| 13 | 131 | 10 | AN | prazno |
| 14 | 141 | 20 | AN | prazno |
| 15 | 161 | 20 | AN | prazno |
| 16 | 181 | 5 | N | prazno |
| 17 | 186 | 100 | AN | prazno |
| 18 | 286 | 5 | AN | prazno |
| 19 | 291 | 15 | M | prazno |
| 20 | 306 | 15 | M | prazno |
| 21 | 321 | 15 | M | prazno |
| 22 | 336 | 15 | M | znesek |
| 23 | 351 | 20 | D | datum dogodka |

Opis datoteke MFERAC04_STROSKI_llllmmdd.TXT

| Zap. št. | Začetek polja | Dolžina polja | Tip* polja | Opis polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | AN | številka pogodbe |
| 2 | 21 | 5 | N | oznaka aneksa |
| 3 | 26 | 20 | AN | številka računa |
| 4 | 46 | 10 | AN | datum računa (LLLLMMDD) |
| 5 | 56 | 10 | AN | oznaka aplikacije oziroma modula |
| 6 | 66 | 20 | AN | vsebinska razvrstitev |
| 7 | 86 | 5 | AN | oznaka osnove (GAR, POG) |
| 8 | 91 | 5 | AN | oznaka vrste stroška (STR) |
| 9 | 96 | 5 | AN | vrsta zapisa (POV12, POR03) ***** |
| 10 | 101 | 20 | AN | številka dokumenta povzetka |
| 11 | 121 | 5 | N | zaporedna številka vrstice povzetka |
| 12 | 126 | 5 | AN | oznaka vrste storitve |
| 13 | 131 | 10 | AN | vrsta dokumenta (POR03, POR04, DRUGO**, DNE01) ***** |
| 14 | 141 | 20 | AN | številka izobraževanja za POR04, sicer prazno |
| 15 | 161 | 20 | AN | številka dokumenta |
| 16 | 181 | 5 | N | zaporedna številka vrstice dokumenta |
| 17 | 186 | 100 | AN | *** |
| 18 | 286 | 5 | AN | enota mere |
| 19 | 291 | 15 | M | dejanska količina |
| 20 | 306 | 15 | M | obračunska količina |
| 21 | 321 | 15 | M | cena |
| 22 | 336 | 15 | M | znesek |
| 23 | 351 | 20 | D | datum dogodka |
| 24 | 371 | 50 | AN | ime uporabnika |
| 25 | 421 | 50 | AN | priimek uporabnika |
| 26 | 471 | 25 | AN | telefon uporabnika |
| 27 | 496 | 10 | AN | šifra PU, pri katerem uporabnik dela |
| 28 | 506 | 50 | AN | naziv PU, pri katerem uporabnik dela |
| 29 | 556 | 50 | AN | kraj uporabnika |
| 30 | 606 | 50 | AN | ulica in hišna številka uporabnika |
| 31 | 656 | 2000 | AN | **** daljši opis - prvih 2000 znakov |
| 32 | 2656 | 2000 | AN | **** daljši opis - naslednjih 2000 znakov |
| 33 | 4656 | 2000 | AN | **** daljši opis - naslednjih 2000 znakov |
| 34 | 6656 | 2000 | AN | **** daljši opis - naslednjih 2000 znakov |
| 35 | 8656 | 2000 | AN | **** daljši opis - naslednjih 2000 znakov |

* vsebina

N - desno poravnana numerična vrednost brez vodilnih ničel

M - desno poravnana numerična vrednost brez vodilnih ničel z dvema decimalnima mestoma

AN - levo poravnan tekst

D - levo poravnan tekst za datum in uro v obliki LLLL.MM.DD.HH.MM (16 mest)

** oznaka DRUGO se uporablja za dokumente za obračun vrste aktivnosti a.2 – kontrola, a.3 – dostava in za vrsto aktivnosti g.1 – ostali stroški

***

Za vrsto dokumenta POR03 se vpiše začetek vsebine iz polja Opis naročenega dela

Za ostale vrste dokumenta je polje prazno

****

Za vrsto dokumenta POR03 se upošteva polje Opis naročenega dela

Za vrsto dokumenta DNE01se  upošteva polje Opis opravljenega dela

Za ostale vrste dokumenta je polje prazno

*****

Dovoljene kombinacije:

| Vrsta dokumenta | Vrsta zapisa |  |
| --- | --- | --- |
|  | POV12 | POR03 |
| POR03 | X |  |
| POR04 |  |  |
| DNE01 |  | X |

II. Vsebina datoteke z obračunskimi podatki o opravljenih urah v elektronski obliki

Izvajalec dostavlja datoteko:

| MFERAC_POROČILO_KADER_llllmmdd.TXT | Specifikacija opravljenih ur po delavcih za pretekli mesec. Specifikacija vsebuje vse stroške za opravljene aktivnosti (naročila in storitve) v posameznem mesecu. |
| --- | --- |

Opis datoteke MFERAC_POROČILO_KADER_llllmmdd.TXT

| Zap. št. | Začetek polja | Dolžina polja | Tip* polja | Opis polja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20 | AN | številka pogodbe |
| 2 | 21 | 5 | N | oznaka aneksa |
| 3 | 26 | 10 | AN | mesec poročila (LLLLMM) |
| 4 | 36 | 10 | AN | enolični identifikator delavca izvajalca |
| 5 | 46 | 50 | AN | ime delavca izvajalca |
| 6 | 96 | 50 | AN | priimek delavca izvajalca |
| 7 | 146 | 50 | AN | izvajalec (organizacija/podjetje) |
| 8 | 196 | 20 | D | ** datum dogodka (zaključka izvedbe aktivnosti) |
| 9 | 216 | 20 | AN | *** številka naročila za POR01, sicer prazno |
| 10 | 236 | 20 | AN | *** številka dokumenta poročila o opravljenem delu (DNE01), sicer prazno |
| 11 | 256 | 5 | AN | oznaka aktivnosti, kakor so definirane v pogodbi |
| 12 | 261 | 5 | M | dejanska količina opravljenih ur |

* vsebina

N - desno poravnana numerična vrednost brez vodilnih ničel

M - desno poravnana numerična vrednost brez vodilnih ničel z dvema decimalnima mestoma

AN - levo poravnan tekst

D - levo poravnan tekst za datum in uro v obliki LLLL.MM.DD.HH.MM (16 mest)

**

Vpiše se datum zaključka izvedbe posamezne aktivnost v mesecu na katerega se nanaša poročilo. V primeru, da se aktivnost nadaljuje tudi v naslednjem mesecu (izvedba posameznega naročilo lahko traja več mesecev), se vpiše zadnji dan opravljanja aktivnosti v mesecu poročila.

***

Če se aktivnost izvaja v okviru naročila, ki se obračuna v obrazcu POR01, se izpolni polje 9, medtem ko polje 10 ostane prazno. Če pa se aktivnost izvaja v okviru pomoči in se obračuna v obrazcu DNE01, potem se izpolni polje 10 in polje 9 ostane prazno.

Struktura izročkov ob dostavi izdelkov in kot priloga k obračunu

| Imeniki | Opis oz. tipski naziv datoteke |  |
| --- | --- | --- |
| A-OBRAČUN | vsi dokumenti, povezani z obračunom in s prejšnjimi računi |
| B-DOPISI | dopisi, povezani z izvajanjem pogodbe |
| C-STANDARDI | standardni dokumenti in predloge |
| D-IZDELKI | Izdelki |
| A-OBRAČUN | Poročilo, POV1 - Povzetek opravljenih storitev v mmmm.pdf POV1 - Povzetek opravljenih storitev v mmmm-garancija.pdf POV1-N – Povzetek zaključenih naročil v mmmm.pdf POV1-N – Povzetek zaključenih naročil v mmmm-garancija.pdf POV12- mmmm (modul)-garancija.pdf POV12- mmmm (modul)-pogodba.pdf POV13-mmmm – Ure po delavcih.pdf MFERAC_OBRACUN_llllmmdd.TXT MFERAC_POROČILO_KADER_llllmmdd.TXT |
| A-OBRAČUN\ARHIV-OBRAČUNOV | Arhiv obračunov in računov: račun, dopis, podatki in povzetki ZA CELOTNO POGODBO |
| A-OBRAČUN\PRILOGE | Priloge obračuna - vodenje – skenirano: dopis za dostavo verzije |
| A-OBRAČUN\PRILOGE POV1G | Priloge Povzetka1-garancija-skenirano za vsako naročilo ločeno: POR01 za garancijsko naročilo z imenom POR01-XXXX.PDF in POR01B, Zapisniki testiranja pri naročniku, POR01A, zapisnik(i) testiranja pri izvajalcu skenirano skupaj za vsako naročilo z imenom POR01-XXXX-PRILOGA.PDF |
| A-OBRAČUN\PRILOGE POV1P | Priloge Povzetka1-pogodba-skenirano za vsako naročilo ločeno: POR01 za pogodbeno naročilo z imenom POR01-XXXX.PDF in POR01B, Zapisniki testiranja pri naročniku, POR01A, zapisnik(i) testiranja pri izvajalcu skenirano skupaj za vsako naročilo z imenom POR01-XXXX-PRILOGA.PDF |
| A-OBRAČUN\PRILOGE POV12G | Priloge Povzetka13-garancija-skenirano: vsi POR03 za garancijska naročila s pripadajočimi DNE01 in rešitvami |
| A-OBRAČUN\PRILOGE POV12P | Priloge Povzetka13-pogodba-skenirano: vsi POR03 za naročila po pogodbi s pripadajočimi DNE01 in rešitvami |
| B-DOPISI | Vsi dopisi, ki se nanašajo na izvajanje pogodbe in relevantna elektronska sporočila |
| C-STANDARDI | Standardni dokumentov, obrazcev, navodil, … |
| D-IZDELKI\APL | Izdelki aplikacije (APL) |
| D-IZDELKI\APL\1-VOD D-IZDELKI\APL\2-ANA D-IZDELKI\APL\3-OBL D-IZDELKI\APL\4-IZG D-IZDELKI\APL\5-UVA | Osnovna struktura imenikov: Vodenje Analize Oblikovanje Izgradnja: vsi izdelki v izvorni in izvedbeni obliki Priročniki, navodila, gradiva za izobraževanje |
| D-IZDELKI\APL\1-VOD\DOPISI D-IZDELKI\APL\1-VOD\DOSTAVE D-IZDELKI\APL\1-VOD\NAROČILA-NACRTI | Dopisi, ki se nanašajo na dano aplikacijo Dopis in navodila za posamezno dostavo Dokumentacija, vezana na posamezno naročilo. Vsako naročilo v svojem podimeniku xxxx Naslov naročila |
| D-IZDELKI\APL\2-ANA\ARHITEKT D-IZDELKI\APL\2-ANA\ DOPISI D-IZDELKI\APL\2-ANA\FUNKCIJE D-IZDELKI\APL\2-ANA\OSTALO D-IZDELKI\APL\2-ANA\PODATKI D-IZDELKI\APL\2-ANA\POSNETEK D-IZDELKI\APL\2-ANA\PROCESI D-IZDELKI\APL\2-ANA\ZAHTEVE |  |
| D-IZDELKI\APL\3-OBL\ARHITEKT D-IZDELKI\APL\3-OBL\DOPISI D-IZDELKI\APL\3-OBL\FUNKCIJE D-IZDELKI\APL\3-OBL\PODATKI D-IZDELKI\APL\3-OBL\PROCESI D-IZDELKI\APL\3-OBL\REPOZITORIJ | Imeniki vsebujejo izdelke oblikovanja: Arhitektura, funkcije, podatki, procesi in repozitorij |
| D-IZDELKI\APL\3-OBL\ARHITEKT\modul D-IZDELKI\APL\3-OBL\DOPISI\modul D-IZDELKI\APL\3-OBL\FUNKCIJE\modul D-IZDELKI\APL\3-OBL\PODATKI\modul D-IZDELKI\APL\3-OBL\PROCESI\modul D-IZDELKI\APL\3-BL\REPOZITORIJ\modul | Arhitektura, dopisi, funkcije, podatki, procesi in repozitorij za posamezni sklop, aplikacijo ali modul, , če je posebna tehnologija, posebne analize ali drugi razlogi za delitev. |
| D-IZDELKI\APL\4-IZG\ADMIN D-IZDELKI\APL\4-IZG\EXECUTE D-IZDELKI\APL\4-IZG\NAVODILA D-IZDELKI\APL\4-IZG\SOURCE | Administrativni postopki, predvsem bazni Izvršilna koda, ki je lahko še deljena po modulih na podimenike ter naprej glede na tehnologijo Navodila Izvorna koda |
| D-IZDELKI\APL\4-IZG\ADMIN\BAZAGEN D-IZDELKI\APL\4-IZG\ADMIN\BAZAOST D-IZDELKI\APL\4-IZG\ADMIN\BAZAPOL | Bazne spremembe- generiranje baze Bazne spremembe ostalo Bazne spremembe za polnjenje podatkov |
| D-IZDELKI\APL\4-IZG\ EXECUTE\modul D-IZDELKI\APL\4-IZG\ EXECUTE\teh. modul | Izvršilna koda, ki je lahko še deljena po modulih na podimenike ter naprej glede na tehnologijo |
| D-IZDELKI\APL\4-IZG\NAVODILA\ DOKUM D-IZDELKI\APL\4-IZG\NAVODILA\HTML D-IZDELKI\APL\4-IZG\NAVODILA\ PPREDLOGE | Priročniki, gradiva za izobraževanje, vaje, primeri, HTML navodila, opis novosti, … ter ali HLP datoteke |
| D-IZDELKI\APL\4-IZG\SOURCE\MODUL D-IZDELKI\APL\4-IZG\SOURCE\teh. modul D-IZDELKI\APL\4-IZG\SOURCE\POMOC | Izvorna koda, ki je lahko še deljena po modulih na podimenike ter naprej glede na tehnologijo in pomoč (HTML ali HLP) |

Pri dostavi testnih oz. produkcijskih verzij se na DVD zapiše le  imenik D-IZDELKI\APL za aplikacijo, ki se dostavlja. Na imenik D-IZDELKI\APL se doda dopis ob dostavi in navodilo za postavitev.

Priloga 7

| POV1 - Povzetek opravljenih storitev | Oznaka osnove: |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V seznam so vključene vse storitve- aktivnosti, ki so bile zaključene v obdobju od _____________________ do ________________

Nadgradnja

(urejeno po oznaki vrste storitev- aktivnosti, oznaka aplikacije oziroma modula, številki naročila)

| Zap. št. | Oznaka vrste storitve | Oznaka aplikacije oziroma modula | Številka naročila | Številka dokumenta (POR01) | Skrajšan opis zadeve | Enota mere* | Dejanska količina | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. |  |  |  | skupaj - vodenje |  |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | skupaj - analiza |  |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | skupaj - programiranje |  |  |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | skupaj - testiranje |  |  |  |  |  |
| Vse skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  Podatek enota mere se nanaša na dejansko količino.

Vzdrževanje

(urejeno po oznaki vrste storitev, oznaka aplikacije oziroma modula, številki naročila)

| Zap. št. | Oznaka vrste storitev | Oznaka aplikacije oziroma modula | Številka naročila | Številka dokumenta (POR01) | Skrajšan opis zadeve | Enota mere* | Dejanska količina | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. |  |  |  | skupaj - vodenje |  |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | skupaj - analiza |  |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | skupaj - programiranje |  |  |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | skupaj - testiranje |  |  |  |  |  |
| Vse skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Podatek enota mere se nanaša na dejansko količino.

Storitev

(urejeno po oznaki vrste storitve, oznaka aplikacije oziroma modula, vrsti dokumenta)

| Zap. št. | Oznaka vrste storitve | Oznaka aplikacije oziroma modula | Vrsta dokumenta POV12 POV13 POV14 | Številka dokumenta | Skrajšan opis zadeve | Enota mere* |  | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e. |  |  |  | skupaj - izobraževanje |  |  |  |  |  |
|  | f. |  |  |  | skupaj – pomoč uporabnikom |  |  |  |  |  |
|  | g. |  |  |  | skupaj - ostali stroški |  |  |  |  |  |
|  |  | Vse skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ministrstvo za finance 								Izvajalec

Datum:  ____________	Podpis: _________________			Datum: _________	Podpis: _____________________

Priloge:

- POR01 ali drugi dokumenti (račun, kontrola, dostava)

- POV12, POV13, POV14

Priloga 8

| POV12 - Povzetek poročil o pomoči | Oznaka osnove: |  |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V seznam so vključene vse storitve, ki so bile zaključene v obdobju od             ___________ do ________________

Aplikacija oziroma modul:

| Zap. Št. | Številka dok. (POR03) | Datum in ura sprejema zahteve | Org. enota uporabnika | Ime in priimek uporabnika | Opis naročenega dela | Skupaj obračunska količina | Skupaj obračunska vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Številka dok. (DNE01) | Datum dokumenta | Opis opravljenega dela (DNE01) |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

| Potrditev prevzema povzetka poročil o opravljenih storitvah. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pristojna oseba naročnika |  |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podpis |

Priloge: - DNE01, POR03;

Priloga 9

| POV13 - Povzetek opravljenih ur po delavcih za posamezni koledarski mesec | Oznaka osnove: |  |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V seznam so vključene ure za pretekli mesec in sicer za celoten koledarski mesec.

Mesec in leto: mmmmmmm 202x

| Zap. Št. | Oznaka delavca |  | Ime | Priimek | Organizacija | Opravljeno število ur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj |

|  | Pristojna oseba izvajalca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podpis |

Priloga 10

| POR01A - POROČILO O TESTU PRI IZVAJALCU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

| Začetek testiranja: |  | Konec testiranja: |  | Dejanski čas testiranja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| Datum _________________ | Izdelal _________________ | Podpis________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga 11

| POR01B - POROČILO O TESTU PRI NAROČNIKU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

- Koordinator v sodelovanju z vodjem organizira testiranje na podlagi:

prejetega poročila o uspešni testni postavitvi,

prejetega potrdila vodje izvajalca, da je opravil test delovanja po uspešni testni postavitvi,

prejetega poročila o testu pri izvajalcu -POR01A  številka dokumenta _____________,

prejetega načrta testiranja, številka dokumenta_____________,

naslednjih vzorcev izdelkov (primeri poročil, zaslonov, navodil za uporabo),

| Datum: |  | Podpis: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izvedba testiranja

| Datum in čas začetka testiranja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum in čas konca testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas prisotnosti izvajalca |  |  |  |

Kratek opis poteka testiranje:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Ocena izdelkov:

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki |  | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Priloge k poročilu | Opis - oznaka |
| --- | --- |
| seznam spornih točk |  |
| seznam povezanih problemov |  |
| drugo |  |

| Datum: |  | Podpis koordinatorja : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 12

| POR03 - POROČILO O IZVEDENI POMOČI | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Številka dokumenta: |  |

| Aplikacija oz. modul: |  |
| --- | --- |
| Vsebinska razvrstitev: |  |

| Osnova: | Vrsta stroška: |
| --- | --- |
| garancija pogodba | storitev |

1. Uporabnik

Datum in ura sprejema zahteve....................................................

Ime in priimek ........................................................... Uporabniško ime ................

Organizacijska enota  ............................................................................................

2. Opis naročenega dela

3. Obračun opravljenega dela

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Enota mere * | Dejanska količina | Cena | Enota mere | Obračunska količina | Znesek | Datum | Opomba *** |
|  | Štev. DNE01 **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

*** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek delavca izvajalca

****	Vrstic je lahko več na enem poročilu.

| 4. Opis neopravljenega dela Izvajalec: Datum: ................................ Podpis: ........................... |  |
| --- | --- |

Priloge:

DNE01 – v elektronski obliki, kjer je potreben podpis delavca izvajalca oziroma uporabnika, pa tudi podpisani dokument

Priloga 13

| DNE01 – POROČILO O OPRAVLJENEM DELU | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- |

1. Številka dokumenta, na katerega se DNE01 nanaša (POR03) ……

2. Opis opravljenega dela

| Obračun |  |  | Izvedba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enota mere * | Dejanska količina | Datum in ura od | Datum in ura do |
| Številka POR03 ** |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

** 	Razbijanje POR03 na več DNE01 je potrebno posebej preverjati, da ne bi prihajalo do nepravilnega razbijanja in izogibanja podpisovanja uporabnika

| Delavec izvajalca: Datum: ................................ Ime in priimek:................................. | Uporabnik: Datum: ................................ Ime in priimek:................................. |
| --- | --- |
| (če je prišlo do spremembe v podatkih – update, insert, delete, job, procedura, …) Podpis: ................................ | (če je dejanska količina večja od 6) Podpis: ........................................... |

Priloga 14

Postopki in obrazci izvajanja pogodbe

V projektni delovni skupini bo na strani naročnika sodelovalo več deležnikov, ki bodo imenovani s sklepom predstojnika naročnika.

Vodja projekta in tehnični vodja projekta - skrbnik pogodbe s strani naročnika bosta ključna vezna člena z izvajalcem.

Vodja projekta s strani naročnika bo s podpisom pogodbe določil osebe, ki bodo odgovorne za posamezno področje ter bodo posledično lahko neposredno sodelovale z izvajalcem.

Vodja projekta dvakrat mesečno oziroma po dogovoru sklicuje delovno skupino projekta in vodjo projekta s strani izvajalca.

Postopki se bodo izvajali v informacijskem sistemu Jira (IS Jira) naročnika. Tam se bodo spremljali vsi mejniki oziroma statusi posameznih naročil in funkcionalnih zahtev. Prav tako se bo v orodju shranjevala vsa projektna in tehnična dokumentacija ter beležili načrtovani in realizirani stroški v okviru posameznega naročila. Naročnik in izvajalec bosta skupaj vzdrževala statuse in dokumente v IS Jira, in sicer vsak za tisti del procesa, za katerega je odgovoren.

Vodja projekta pri izvajalcu je neposredno odgovoren:

- da koordinira delo skupin izvajalca,

- za kakovost rezultatov,

- da v dogovorjenem roku dostavlja predloge izvedbe naročil in ocene stroškov in časov,

- da organizira izvedbo naročenih del in zagotovi testiranje izdelkov pri izvajalcu in po potrebi sodeluje pri testiranju pri naročniku,

- da v dogovoru z naročnikom organizira nudenje telefonske pomoči,

- da v dogovoru z naročnikom organizira dežurno pomoč in pomoč na terenu,

- za predajo izdelkov, v skladu s predmetom pogodbe in v skladu z načrtom dobav,

- za dostavo računov s pogodbo predpisanimi prilogami ter zadnje stanje vseh vzdrževanih izdelkov.

- Obrazci izvajanja pogodbe

V postopkih izvajanja pogodbe uporabljamo naslednje standardne obrazce, ki so priloga pogodbe:

NAR01	Naročilo za delo izvajalca

POR01	Poročilo o izvedbi naročila

POR01A	Poročilo o testiranju pri izvajalcu

POR01B	Poročilo o testiranju pri naročniku

POR03	Poročilo o izvedeni pomoči

DNE01	Poročilo o opravljenem delu

- Načrtovanje naročila

- Koordinator pošlje obrazec NAR01 - Naročilo za delo izvajalca izvajalcu in v IS Jira določi ustrezen status naročila. Izvajalec mora na naročilo odgovoriti v dogovorjenih odzivnih časih, ki so določeni v členu 12 te pogodbe. Če je naročilo kompleksno, se o rokih naročnik in izvajalec lahko posebej dogovorita.

- Izvajalec preveri ali so zahteve naročila jasne in pripravi predlog načrta izvedbe naročila. Predlog uskladi z naročnikom. Na osnovi usklajenega predloga dopolni obrazec NAR01 tako, da na obrazcu NAR01 označi, ali je v prilogi podrobnejši opis načrta rešitve, ter vpiše oceno stroškov z napovedjo datuma začetka in zaključka posamezne aktivnosti. Pri oceni stroškov vpiše predvideni obseg dejanskega dela, ki je podrobneje opisan in ocenjen po posameznih aktivnostih v opisu načrta rešitve.

Za izračunani skupni znesek naročila preveri, da skupni zneski vseh naročil – tako prevzetih v izvedbo kot načrtovanih pri izvajalcu – na koncu meseca (glede na roke, ki jih je izvajalec predvidel v naročilu) ne presegajo kumulativnega zneska pogodbe do tega meseca.

Če izvajalec ugotovi preseganje kumulativnega zneska pogodbe, v naročilu izpolni oznako, da izvedba ni možna, in priloži (ali dopiše) utemeljitev. Na enak način izvajalec zavrne izvedbo – z oznako in utemeljitvijo, kadar oceni, da naročila ne more izvršiti v okviru določil pogodbe; primer: zahteva naročnika ni dovolj definirana.

Izvajalec načrtuje aktivnosti v skladu z metodologijo in navodili naročnika. Primer: če naročnik ali izvajalec vidita potrebo po ločenih fazah programiranja, se v načrtu evidentirajo kot ločene aktivnosti. V primeru kritičnega ali nujnega naročila mora izvajalec napovedati tudi uro dostave izdelkov. Če ugotovi, da izvedba ni možna, to označi na NAR01 in priloži utemeljitev in posreduje koordinatorju projekta pri naročniku.

- Izvajalec dopolnjen obrazec NAR01 in načrt izvedbe naročila dostavi naročniku (koordinatorju in strokovnemu vodji in vodji področja/ aplikacije). Ob zaključku aktivnosti izvajalec v IS Jira uvozi opis načrta rešitve v predvideno strukturo projektne dokumentacije, priloži dopolnjen in podpisan obrazec NAR01, vnese povzetek ocene stroškov po kategorijah načrtovanih aktivnosti ter določi dosežen status naročila.

- Naročnik pregleda in potrdi načrt. Odločitev o izvajanju naročnik posreduje izvajalcu s podpisanim obrazcem NAR01 s strani vodje projekta.

  - Poprava načrta

Izvajalec mora opravljati aktivnosti, ki so skladne s pogodbo in ne sme spreminjati odobrenega načrta (npr. z vključitvijo nenačrtovane aktivnosti ali s povečanjem obsega aktivnosti). To lahko stori le s postopkom poprave načrta.

Izvajalec mora ponovno izvesti vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj. Popravo načrta lahko zahtevajo:

- vodja projekta,

- vodja projekta pri izvajalcu,

- tehnični vodja projekta.

- koordinator.

Vse zahteve za popravo načrta morajo biti evidentirane in shranjene.

  - Zavrnitev načrta

Načrt lahko zavrnejo:

- vodja projekta,

- tehnični vodja projekta,

- koordinator.

Vse zavrnitve načrta morajo biti evidentirane in shranjene. Vsaki zavrnitvi mora obvezno slediti poprava načrta, v kateri izvajalec navede aktivnosti, ki so že bile opravljene. Izvesti mora vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj, dokler ne doseže soglasja z naročnikom.

- Izdelava izdelkov

Ko izvajalec prejme potrjen načrt rešitve, lahko prične z izvedbo naročila.

Izvajalec na osnovi naročila in načrta izvedbe opravi verifikacijo in validacijo izdelka ter izdelek pripravi za prevzem. Na osnovi načrta testiranja pripravi tudi predlog načrta testiranja za prevzem izdelka pri naročniku in ga uskladi z naročnikom. Test izdelkov se izvede najprej pri izvajalcu, pri čemer končnega testa ne sme izvajati programer, ki je izdelek programiral. Ugotovitve testa zabeleži na obrazcu POR01A. Izvajalec pripravi testno verzijo, izpolni poročilo POR01A in POR01B (izpolnjen v prvem delu) s prilogami ter obvesti koordinatorja in strokovnega vodjo. Načrt sprejemnega/potrditvenega testiranja (testne scenarije) pripravi v IS Jira s pripravljenimi rubrikami za vnos rezultatov testov. Koordinator mora o dospetju verzije obvestiti strokovnega vodjo in se z njim dogovoriti za namestitev v testno okolje ali pa pisno z obrazložitvijo zavrniti dostavljene izdelke.

Strokovni vodja pregleda izdelke, poročilo POR01A in priloge ter oceni, ali so izdelki primerni za testiranje.

Koordinator na osnovi dogovora s strokovnim vodjem naroči testno postavitev ali pa pisno z obrazložitvijo zavrne izdelke.

Izvajalec mora po vsaki postavitvi sprememb na testni bazi preveriti, če je možno testirati spremembe in vsem funkcionalnim zahtevam, ki so predmet testiranja za prevzem v IS Jira določi ustrezen status. S tem izvajalec potrdi, da sistem po naloženih spremembah deluje in je možno izvesti testiranje sprememb in se testiranje pri naročniku lahko prične.

Koordinator v dogovoru s strokovnim vodjem in izvajalcem organizira izvedbo testiranja pri naročniku. Testiranje pri naročniku se izvede po načrtu izvajalca ali po načrtu, ki ga pripravi testna skupina, ki je navedena v naročilu ali jo naknadno določi naročnik. Testira se vsako zahtevo naročnika posebej. Po uspešno opravljenem testu koordinator funkcionalni zahtevi dodeli dosežen status v IS Jira.

Testna skupina izpolni ostali del obrazca POR01B in ga s prilogami preda strokovnemu vodji, koordinatorju in vodji izvajalca. Če testna skupina ne sprejme izdelkov, izvajalec izvede ustrezne dodatne aktivnosti.

  - Prevzem izdelkov

Izvajalec po uspešnem testiranju naročila izpolni obrazec POR01. Označi priloge:

- Če je bilo zahtevano testiranje, priloži poročila o testiranju pri izvajalcu (POR01A) in pri naročniku (POR01B).

- Če je bila naročena storitev za izvajanje drugih obdelav oziroma drugih aktivnosti, mora biti iz prilog razvidna vsebina in obseg opravljenega dela, ki ne sme presegati obsega, predvidenega v načrtu. Oblika dokumenta ni predpisana. Če je izvajalec po naročilu naročnika spreminjal podatke, mora priložiti izpolnjen obrazec DNE01.

Izvajalec obrazec POR01 in priloge posreduje koordinatorju. V IS Jira vsaki posamezni funkcionalni zahtevi, za katero je bilo uspešno opravljeno testiranje za prevzem, vpiše produkcijsko verzijo in določi predviden status. Prav tako v IS Jira vnese povzetek porabljenih ur in stroškov po kategorijah aktivnosti iz obrazca POR01.

Koordinator oceni, ali izdelki in rezultati testov ustrezajo zahtevam naročnika in s podpisom na POR01 potrdi prevzem naročila ter v IS Jira določi končni status.

  - Dostava in postavitev izdelkov za produkcijo

Koordinator in izvajalec se v soglasju s strokovnim vodjem dogovorita za namestitev produkcijske verzije. Produkcijska verzija se pripravi na podlagi uspešno zaključenega testiranja in vseh spremenjenih vzdrževanih izdelkov.

Izvajalec najavi produkcijsko verzijo v skladu z dogovorom in jo dostavi na dogovorjen način ter obvestilo posreduje koordinatorju.

Dostava produkcijske verzije je dokončana, ko so vse funkcije produkcijske verzije na voljo uporabnikom in celotni informacijski sistem po namestitvi produkcijske verzije vsaj en poln delovni dan deluje brez tehničnih težav.

Priloga 15

| POR01 - POROČILO O IZVEDBI NAROČILA |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Številka dokumenta: |  |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  |  |  |

1. Izvajalec

poročilo o testu pri izvajalcu (POR01A)	št. dokumenta	_______

poročilo o testu pri naročniku (POR01B)	št. dokumenta	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

Obračun

| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine.

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Koordinator

potrjuje, da je naročilo izvršeno

potrjuje, da naročilo ni izvršeno

odpoveduje naročilo z naslednjo utemeljitvijo: .....................................................................

odobrava vrednost naročila po predračunu

odobrava zmanjšano vrednost naročila v znesku: ...............................................................

potrjuje, da so izdelki prevzeti

potrjuje, da izdelki niso prevzeti z naslednjo utemeljitvijo: ...................................................

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 16

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Številka izjave: ……….

Datum:

Ime in priimek: …………….

Zaposlen v: ……………………

I Z J A V L J A M,

da sem seznanjen(-a) z dolžnostjo varovanja osebnih in zaupnih podatkov, s katerimi se bom seznanil(-a) pri izvajanju pogodbenih del, ki se opravljajo na lokacijah pogodbenih strank ter kjer prihajam v stik s kakršnimikoli podatki naročnika ali drugih državnih organov.

Ob podpisu te izjave sem bil(-a) še opozorjen(-a):

- na določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),

- na določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), zlasti na določbe 11., 16., 24. in 25. člena ZVOP-1, in

- na določila Kazenskega zakonika (KZ-1) (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP), zlasti na določbe 142., 143., 149., 221., 236., 237., 238., 251 (tretji odstavek) in 260. člena KZ-1.

Podpis:

P, če je osnova Pogodba in G , če je osnova garancija

Način obračuna uporablja faktorje obračuna iz Tabele faktorjev obračuna

Dostava produkcijske verzije se obračuna samo, če gre za združevanje več testnih verzij iste aplikacije, ki jo naročnik in izvajalec dogovorita. Če se testna verzija uporabi kot produkcijska, se priprava ne zaračuna.

Pri obračunu testiranja se kot čas izvedbe testa upošteva le čas izvedbe uspešnega testiranja; to je testiranje izdelkov posameznega naročila, pri katerem uporabnik ni odkril odstopanj od svojih zahtev. Neuspešno testiranje – ne glede na odstotek pravilnosti izdelka posameznega naročila - se ne obračuna. Za ponovitev testiranja je potrebno ponovno dostaviti izdelke in ponoviti celotni načrt testiranja (posameznega naročila). V postopku testiranja je dovoljeno le preverjanje, ali izvedba odstopa od zahtev uporabnika; to pomeni, da v postopku testiranja izvajalec ne sme izvajati prilagoditev, ampak le te dostavi pri ponovnem testiranju.

Naročnik krije stroške dodatnega asistenta na tečajih, če je prijavljenih udeležencev več kot 10. Cena ure asistenta je enaka ceni ure predavatelja.

Z e-potrdilom naročnik potrjuje ustreznost določenega dokumenta, ki ga pripravi izvajalec (v zadevi je enolična številka sporočila, datum izvedene pomoči in ura od-do, uporabnik, organizacijska enota, …).

Povzetek zaključenih storitev oz. aktivnosti

Povzetek zaključenih naročil,

Povzetek zaključenih garancij

Povzetek zaključenih naročil po pogodbi

Povzetek zaključenih naročil po garanciji

urejeno po številki naročila, oznaka aplikacije oziroma modula, oznaki vrste storitve, sešteto na nivoju naročila in vse skupaj

G - garancija, P- pogodba, N - Naročilo

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

G - garancija, P- pogodba, N - Naročilo

urejeno po številki dokumenta POR03, DNE01