# Javni zavod za turizem Dolina Soče

# Rupa 17, Bovec, 5230 Bovec

# Tel: 05 302 96 40

# info@dolina-soce.si

# http://www.dolina-soce.com

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

# Predmet javnega naročila:

Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 - 2026

PONUDNIK:

Dopustna ponudba

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le dopustne ponudbe. Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Izločena bo tudi ponudba, pri kateri bi ponudnik spreminjal, dopolnjeval ali brisal del dokumentacije v zvezi oddajo javnega naročila, in kjer bi bila dokumentacija nepravilno izpolnjena, pa nepravilnosti ne bi bilo mogoče odpraviti oziroma popraviti, brez da bi to pomenilo spremembo ponudbe ponudnika.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti in se jih naloži na portal https://ejn.gov.si   pod rubriko Dokumenti.

Popolna ponudba mora vsebovati dokumente in mora biti izpolnjena kot sledi:

| 1. | RAZPISNI OBRAZEC 1 – PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZIROMA IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU - izpolnjen, podpisan in žigosan + Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| --- | --- |
| 2. | RAZPISNI OBRAZEC 2 - PONUDBA - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3. | Predračun – za posamezen sklop - izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran in izpolnjen (v elektronski obliki v xls obliki - odprt dokument) |
| 4. | Cenik materiala in storitev za urejanje novih nepredvidenih poti in potrebnih del - izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran in izpolnjen (v elektronski obliki v xls obliki - odprt dokument) |
| 5. | ESPD - izpolnjen, podpisan in žigosan ali podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran |
| 6. | RAZPISNI OBRAZEC 3 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV/SPOSOBNOSTI- izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 7. | RAZPISNI OBRAZEC 4 - IZJAVA O USTREZNOSTI TEHNIČNIH IN KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 8. | RAZPISNI OBRAZEC 5 - IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE -izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 9. | RAZPISNI OBRAZEC 6 - OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA »Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 - SKLOP __« izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 10. | RAZPISNI OBRAZEC 7 - IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI treh (3) BIANCO MENIC Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 11. | RAZPISNI OBRAZEC 8 - REFERENCE PONUDNIKA - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 12. | RAZPISNI OBRAZEC 8a - PISNO PRIPOROČILO - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 13. | RAZPISNI OBRAZEC 9 - SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila) - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 14. | RAZPISNI OBRAZEC 10 - IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA - izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 15. | RAZPISNI OBRAZEC 11 - IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE |
| 16. | RAZPISNI OBRAZEC 12 - IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PRAVNE OSEBE |

RAZPISNI OBRAZEC 1

1. PONUDNIK

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZIROMA IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU

(pojasnilo: ponudnik izpolni in podpiše 1. stran obrazca, ter izjavo na 3. strani obrazca)

| PODATKI O PONUDNIKU |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov in kraj ponudnika |  |
| Pooblaščena kontaktna oseba |  |
| Oseba, pooblaščena za podpis okvirnega sporazuma in funkcija |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |
| Elektronska pošta |  |
| Transakcijski računi: (navesti vse TRR, ki jih ima ponudnik) |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja |  |
| Ponudnik je MSP: (MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) | Obkrožite ustrezno DA NE |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon kontaktne osebe za JN |  |
| Elektronska pošta kontaktne osebe za obveščanje JN |  |

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI:

(pojasnilo: to točko obrazca izpolni ponudnik le v primeru, da bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci. Hkrati ponudnik za vsakega podizvajalca izpolni in podpiše tudi 1. točko tega obrazca. Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel. V primeru ponudbe s podizvajalci, izjavo na 3. strani obrazca podpiše le ponudnik – glavni izvajalec).

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme/družbe podizvajalcev, ID št. za DDV |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

Skrajšana firma podizvajalca, ID št. za DDV:

Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec

Količina (%): _____%

Vrednost: _________ EUR (brez DDV)

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI

(pojasnilo: to točko obrazca izpolni ponudnik le v primeru, da bo javno naročilo izvedel v skupni izvedbi. Hkrati  vsak od soponudnikov izpolni in podpiše tudi 1. točko tega obrazca. V primeru skupne ponudbe izjavo spodaj podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo. )

| Zap. št. | Nazivi oz. popolne firme/družbe so-ponudnikov, ID št. za DDV |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

Ponudnik (v primeru skupne ponudbe soponudbeniki) s podpisom te izjave, izrecno izjavljam(-o) in potrjujem(-o), da:

- bom(-o) izvajal(-i) javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z razpisno dokumentacijo ter v skladu z vsemi veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bom(-o) izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bom(-o) javno naročilo izvajal(-i) s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upošteval(-i) vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- se v celoti strinjam(-o) in sprejemam(-o) pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- sem(smo) ob izdelavi ponudbe pregledal(-i) celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- sem(smo) v celoti seznanjen(-i) z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bom(-o) imel(-i) do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bom(-o) izbran(-i) za izvedbo javnega naročila;

- sem(smo) podal(-i) samo resnične oziroma verodostojne izjave.

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 2

PONUDBA

Opis predmeta javnega naročila: Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 - 2026, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne …............. 2022.

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| SKLOPI |  | PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV | DDV | PONUDBENA VREDNOST Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE TOLMIN |  |  |  |
| 2. | VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE KOBARID |  |  |  |
| 3. | UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE BOVEC |  |  |  |
| 4. | UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - Čezsoča |  |  |  |
| 5. | UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - Log pod Mangartom |  |  |  |
| 6. | UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - Soča + Trenta |  |  |  |
| 7. | UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI NA OBMOČJU OBČINE BOVEC - Žaga + Srpenica |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

Ponudbena vrednost vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila.

Morebitni popust mora biti upoštevan v enotnih cenah.

Obvezna priloga - pod OSTALE PRILOGE mora ponudnik priložiti:

- Predračun – za posamezen sklop, kjer se prijavlja

- Cenik materiala in storitev za urejanje novih nepredvidenih poti in potrebnih del

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV/SPOSOBNOSTI

(pojasnilo: izjavo podpiše vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila)

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(-o):

- Noben naš zakoniti zastopnik niti naš gospodarski subjekt kot pravna oseba ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

- Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

- Izpolnjene imamo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika.

- V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, niti v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- Da nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri.

- Da dajemo soglasje, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- Da dajemo soglasje, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- Da dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih pogojev.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  | (podpis) |

RAZPISNI OBRAZEC 4

IZJAVA O USTREZNOSTI TEHNIČNIH  IN KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI

Ponudnik ___________________________________________________________,

Tehnične zmogljivosti:

- izjavljam, da bom pri izvedbi javnega naročila »Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 – sklop __« zagotovil ustrezne tehnične zmogljivosti (opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja javnega naročila. Izrecno izjavljam, da bom za obsekovanje pohodniških poti, dostopnih s traktorjem, uporabljal mulčer.

- izjavljam, da bomo v celoti upoštevali PRIROČNIK O UREJANJU TURISTIČNIH POTI V DOLINI SOČE, ki je del tehničnih zahtev naročnika.

Kadrovske zmogljivosti:

- izjavljam, da imam zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila »Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 – sklop __« v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

S podpisom te izjave potrjujem, da bom na podlagi poziva naročniku v določenem roku predložil zahtevana dokazila o zagotavljanju tehničnih in/ali kadrovskih zmogljivosti.

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 5

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik _________________________________________________________ z žigom in podpisom potrjujem to izjavo, in sicer izjavljam:

- da sem seznanjen z merili za dodelitev naročila v postopku oddaje tega javnega naročila, in sicer so to merila, kakor navedena spodaj;

- da vse navedbe, priloge in dokazi, zahtevani v razpisni dokumentaciji, ki sem jih podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju IN da jih lahko naročnik preveri;

- da bom dela izvedel po cenah, v rokih in na način, ki sem jih ponudil in navedel v ponudbi;

- da bomo pri svojem delu v celoti upoštevali PRIROČNIK O UREJANJU TURISTIČNIH POTI V DOLINI SOČE, ki je del tehničnih zahtev naročnika;

- da podajam plačilni rok _____ dni (pogoj: 30 dni po prejemu e-računa).

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila za posamezni sklop, z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom za ta sklop. Merilo za sklenitev okvirnega sporazuma za posamezni sklop je sestavljeno iz naslednjih meril:

a) merilo ponudbena cena predstavlja skupaj največ 60 točk,

b) merilo reference predstavlja skupaj največ 40 točk.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s tistim ponudnikom, ki bo pri ocenjevanju ponudbe za posamezni sklop, po zgoraj navedenih merilih prejel največje skupno število točk.

Pri ocenjevanju po merilu ponudbene cene se upošteva ponudbena vrednost del z DDV za celoten sklop, in sicer za celotno obdobje izvajanja del, ki so predmet javnega naročila. Ponudbena vrednost del na uro (ti. urna postavka) se upošteva le pri presoji sprejemljivosti ponudbe. Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo skupno vrednost, prejme največje število točk, tj. 60. Preostale ponudbe prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika po formuli

minimalna ponujena cena/ponujena cena ponudnika x 60.

Pri ocenjevanju po merilu reference se upošteva izvedba referenčnih del, ki presega (minimalne) pogoje za priznanje sposobnosti ponudnika. Za referenčna dela se štejejo dela v obdobju zadnjih pet let pred oddajo ponudbe, ki so po vsebini in prostorskem obsegu primerljiva z deli, za katera se oddaja ponudba. Ponudniku se prizna za vsako dodatno referenco 10 točk, skupaj največ 40 točk. Za izkazovanje dodatnih referenc ponudniki uporabijo RAZPISNI OBRAZEC 8.

V kolikor pri ocenjevanju več ponudnikov prejme enako število točk, je izbran tisti ponudnik, ki doseže največje število točk pri ocenjevanju po merilu reference.

V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika ne bo možen po postavljenem merilu iz prejšnjega odstavka, bo izbran tisti ponudnik, ko bo prvi oddal ponudbo preko portala e-JN https://ejn.gov.si

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 6

OKVIRNI SPORAZUM O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 - SKLOP __«

(v nadaljevanju: okvirni sporazum)

ki jo skleneta:

TURIZEM DOLINA SOČE, Rupa 17, 5230 Bovec

ki ga  zastopa Vilijam Kvalić, direktor

matična številka: 7260300000

davčna številka in ID številka za DDV: SI 15230627

TRR: SI56 0120 6600 0000 164, odprt pri Banka Slovenije Ljubljana

(v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________________________,

___________________________________________________,

ki ga zastopa  _______________________________

(navesti ime, priimek, funkcijo)

matična številka: ………….……………..

davčna številka: SI ………………….…..

TRR št.: IBAN SI56 ……………………..…….., odprt pri ………………………

(v nadaljevanju: ponudnik/izvajalec)

I. PREDMET SPORAZUMA

1. člen

Izvajalec je bil v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na javnem naročilu „Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026“, objavljenim na Portalu javnih naročil, in sicer za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, na sklopu __: ________________.  Postopek javnega naročila je vodil naročnik.

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata, da naročnik po obsegu in tudi časovno ne more vnaprej določiti potreb po delih, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, zaradi česar bo ta dela časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe in razpoložljiva finančna sredstva, vendar po cenah, dogovorjenih s tem okvirnim sporazumom.

Naročnik s tem okvirnim sporazumom oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo redno vzdrževanje pohodniških poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, in sicer na naslednjem sklopu:
______________________.

Financiranje javnega naročila je predvideno iz proračunskih sredstev naročnika, namenjenih za vzdrževanje in urejanje pohodniških poti.

2. člen

Dela iz 1. člena tega okvirnega sporazuma se bodo izvajala na podlagi:

- razpisne dokumentacije naročnika z vsemi prilogami,

- ponudbe izvajalca št. _____________ z dne ____________,

- v skladu z vsakokratnim naročilom za izvedbo del (urejanje novih poti), ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Celotna razpisna dokumentacija z vsemi prilogami in ponudba izvajalca št. ______________ z dne ____________ sta sestavni del tega okvirnega sporazuma.

II. VREDNOST DEL

3. člen

Okvirna pogodbena vrednost del, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, znaša na podlagi ponudbe                              št. ______________ z dne ____________:

- ______________ EUR (brez DDV) na uro,

- ______________ EUR (brez DDV) za celoten sklop, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer za celotno trajanje tega okvirnega sporazuma.

- ______________ EUR (z DDV) za celoten sklop, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer za celotno trajanje tega okvirnega sporazuma.

Za urejevanje novih poti, nepredvidenih del se stranki sporazuma dogovorita, da bo izvajalec v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma za naročnika izvajal dela, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, po naslednjih cenah:

| Postavka | Število enot | Enota | Cena na enoto (brez DDV) | Cena na enoto (z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izkopi raznih temeljev | 1 | ura | EUR | EUR |
| Betoniranje (temeljev, nosilcev in škarp) | 1 | ura | EUR | EUR |
| Montaža stebričkov in tablic | 1 | ura | EUR | EUR |
| Montaža mostičkov | 1 | ura | EUR | EUR |
| Prevozi materiala po terenu | 1 | km | EUR | EUR |
| Beton MB20 | 1 | m3 | EUR | EUR |
| Nosilec (U profil)* | 1 | kos | EUR | EUR |
| Stebriček** | 1 | kos | EUR | EUR |
| Smrekovi plohi | 1 | m3 | EUR | EUR |
| Hrastovi plohi | 1 | m3 | EUR | EUR |
| Macesnovi plohi | 1 | m3 | EUR | EUR |
| Delo v delavnici | 1 | ura | EUR | EUR |

* U profil:

•	dimenzije: notranja mera 100mm x 50mm x 600mm, debelina 3mm

•	izvrtine: 10,2mm (2x)

•	material: pločevina, barvano s temeljno sivo barvo

** stebriček:

•	dimenzije: 100mm x 100mm x 1800mm

•	obdelava: skobljano, robovi pobrani 3mm, vrh prirezan pod kotom 450

•	material: macesen ali hrast

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je pogodbena vrednost del, navedena v ponudbi                                                št. ______________ z dne ______________, fiksna za 12 mesečno obdobje.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični Urad Slovenije. Cene iz tega okvirnega sporazuma so fiksne za dobo enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma. Po preteku enega leta se cena lahko spremeni glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot je to določeno v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Uradni list RS - 1/04). Povišanje denarnih obveznosti znaša 80 % povišanja indeksa. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca«.

Ob nastanku višje sile, izrednih razmer na trgu, se naročnik lahko odloči izvajalcu priznati valorizacijo cen na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični Urad Slovenije, že pred potekom enega leta. Odločitev za izredno valorizacijo cen se presoja znotraj posameznega sklopa.

III.  OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4. člen

Izvajalec se na podlagi tega okvirnega sporazuma obvezuje, da bo v skladu z vsakokratnim naročilom (urejanje novih poti) izvedel naslednja dela za naročnika:

- nabavo, obdelavo in postavitev usmerjevalnih količkov in informacijskih tabel;

- izdelavo enostavnejših mostičkov, ograj, vrat in podobnih elementov na poti;

- izdelavo podpornih zidov in muld;

- urejanje in opremo razgledišč in točk, ter

- druga podobna urejevalna dela po naročilu naročnika.

Vsakokratni potreben obseg del izvajalcu posreduje naročnik.

Naročnik posreduje izvajalcu vsakokratno naročilo na podlagi tega okvirnega sporazuma pisno, po elektronski pošti, ustno ali na drug krajevno običajen način.

Izbrani ponudnik zagotavlja, da bo dela, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, opravil pravilno in kvalitetno, v skladu z vsakokratnimi zahtevami naročnika ter po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili.

Izvajalec se obvezuje na podlagi tega okvirnega sporazuma izvesti dela (tekoče vzdrževanje poti) na sklopu pohodniških poti: ________________, in v tem okviru na naslednjih pohodniških poteh:

Naročnik si pridržuje pravico, da po sklenitvi tega okvirnega sporazuma izloči eno ali več pohodniških poti iz prejšnjega odstavka. Naročnik za takšno izločitev ne potrebuje razloga. V primeru naročnikove izločitve ene ali več pohodniških poti se sorazmerno zmanjša pogodbena vrednost del iz 3. člena tega okvirnega sporazuma. V tem primeru sprememba tega okvirnega sporazuma o izvedbi del, ki so predmet javnega naročila, ni potrebna.

Izvajalec se na podlagi tega okvirnega sporazuma obvezuje izvesti naslednja dela za naročnika:

1. tekoče vzdrževanje pohodniških poti, ki zajema:

a) košnjo trave in presek grmovja najmanj dvakrat letno, in sicer v širini od 1,5 - 2,0 m (konkretna širina preseka je odvisna od karakteristik poti). V tem okviru je potrebno posekati tudi veje in drugo rastje, ki bi lahko ob padavinah zoževalo zgoraj navedeni koridor poti. Posekano rastje, veje in drevje je potrebno odstraniti s poti na primerno odlagališče v neposredni bližini (ne na travnike in zasebna zemljišča). Drevje je potrebno posekati ob zemlji;

b) odstranjevanje padlega drevja, vejevja in kamnov, ter

c) enostavna popravila pohodniških poti, izvedljiva z ročnim delovnim orodjem, v skladu z navodili naročnika, tako da je zagotovljena varna prehodnost poti.

Obseg tekočega vzdrževanja iz točka a) prejšnjega odstavka je določen na podlagi povprečnih vremenskih razmer v večletnem obdobju. V primeru izjemnih vremenskih situacij se lahko nujno potrebno dodatno vzdrževanje pohodniških poti odda izvajalcu na podlagi predhodnih pogajanj o ceni del, pri čemer urna postavka ne sme biti višja od ponujene urne postavke v prvotni ponudbi. Objava javnega naročila v tem primeru ni potrebna. Skupna vrednost dodatnih del ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. Predmetna določila veljajo tudi za odpravljanje posledic neurij (ti. intervencijsko vzdrževanje – glej naslednjo točko).

2. odpravljanje posledic neurij (ti. intervencijsko vzdrževanje), namenjeno vzpostavitvi varne prehodnosti pohodniških poti, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

5. člen

Izvajalec tekoče vzdrževanje po ponudbenem predračunu opravlja skozi celotno posamezno koledarsko leto. Urejanje novih poti poteka po predhodnem usklajevanju z naročnikom in se izvaja v dogovorjenih terminih. Izvajalec mora za vsako posamezno investicijsko urejanje novih poti pripraviti podroben predračun, katerega mora naročnik pisno potrditi. Naročnik med izvajanjem tekočega vzdrževanja in urejanja novih poti lahko nadzoruje potek dela in tudi podaja predloge, ki pa jih je izvajalec dolžan upoštevati.

Izvedba del iz prejšnjega odstavka se opravlja ob upoštevanju vegetacijskega obdobja.

V vsakem primeru pa velja, da:

- morajo biti vse pohodniške poti pregledane in prehodne do 1. 4. vsakega leta;

- prva košnja mora biti končana do 15. 5., druga do 30. 6. (po potrebi in predhodnem dogovoru z naročnikom pa se izvedejo tudi dodatne krošnje).

Prav tako velja, da mora izvajalec mora izvajati dela, ki so predmet javnega naročila, na način da bo v zgoraj navedenih okvirnih rokih stalno zagotovljena varna prehodnost pohodniških poti, na katere se nanaša javno naročilo.

Če se trajanje poletne turistične sezone v času trajanja javnega naročila iz kateregakoli vzroka spremeni, se lahko tudi rok za izvedbo del v skladu z navodili naročnika ustrezno spremeni.  V tem primeru sprememba okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ni potrebna.

Odpravljanje posledic neurij je nujna intervencija, ki ni vezana na okvirni rok izvedbe del, opraviti pa jo je potrebno takoj oziroma v roku največ tri dni po neurju ne glede na letni čas

IV. PODIZVAJALCI

6. člen

Stranki sporazuma sta soglasni, da bodo za izvajalca dela izvajalci še naslednji podizvajalci:

| NAZIV PODIZVAJALCA | DAVČNA ŠTEVILKA | VRSTA IN VREDNOST DEL |
| --- | --- | --- |

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

Naročnik je dolžan namesto izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar  podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec je dolžan svojemu računu priložiti račune svojih podizvajalcev za opravljena dela.

Če se po sklenitvi tega okvirnega sporazuma zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne zapadle obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih del neposredno novemu podizvajalcu, in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V. OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

7. člen

- Obračun izvedenih del za tekoče vzdrževanje po tem okvirnem sporazumu se izvede dvakrat letno, v posameznem koledarskem letu tako kot sledi:

- najpozneje do 30. junija vsakega leta se izvede prvi obračun;

- najpozneje do 15. oktobra vsakega leta se izvede prvi obračun;

- stroške morebitnih intervencij po neurjih se obračuna in plača za vsako izredno intervencijo posebej

Osnova za obračun je izpolnjen obrazec dejansko izvedenih del, specificiran po poteh in opravljenih urah. Naročnik ga je dolžan potrditi ali mu ugovarjati v roku treh delovnih dni. Obrazec, potrjen s strani naročnika (lahko tudi po e-pošti) je osnova za izstavitev računa.

Izvedena dodatna dela potrebna za tekočega vzdrževanja pohodniških poti se zaračuna po postavki iz ponudbe v EUR brez DDV; po tej postavki bo lahko izvajalec zaračunal nepredvidena dodatna vzdrževanja po predhodnem soglasju naročnika. Po tem okvirnem sporazumu se obračunajo tako, da se urno postavko (1. točka prvega odstavka 3. člena) pomnoži s številom opravljenih ur po obrazcu dejansko izvedenih del, potrjenem v skladu s prejšnjim odstavkom. Pri tem velja, da skupni letni znesek obračuna ne sme presegati letne vrednosti del, navedene v ponudbi.

- Obračun opravljenih del za urejanje novih poti, po tem okvirnem sporazumu izvede glede na dejansko izvršene ter strani naročnika potrjene postavke vsakokratnega naročila. Stranki sporazuma soglašata, da bo ponudnik naročniku izstavljal zbirni račun za opravljene storitve po realizaciji posameznega naročila. Račun mora biti opremljen z naročnikovo številko tega sporazuma in priloženimi dobavnicami, podpisanimi s strani naročnika.

Urejanje in vzdrževanje novih poti bo naročnik naročil dela glede na razpoložljivost finančnih sredstev. Urejanje novih poti, ki niso opredeljena natančno v predračunu se zaračunajo po ponudnikovem priloženem Ceniku materiala in storitev za urejanje novih nepredvidenih poti in potrebnih del.

Naročnik bo račun plačal v roku __ dni (minimalni rok: 30 dni!) od prejema e-računa. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) mora naročnik, kot proračunski uporabnik prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e-računi). Glede na navedeno mora izvajalec za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati naročniku e-račune. V nasprotnem primeru bo naročnik moral prejeti račun zavrniti.

VII. POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI

8. člen

Stranki sporazuma imenujeta naslednje pooblaščene zastopnike:

1. pooblaščeni zastopnik naročnika: _____________________________.

2. pooblaščeni zastopnik izvajalca: _______________________________________

Pooblaščeni zastopniki strank sporazuma sproti rešujejo odprta vprašanja v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tako omogočajo nemoten potek del po tem sporazumu.

VIII. ODSTOP NAROČNIKA OD SPORAZUMA

9. člen

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da lahko naročnik kadarkoli odstopi od okvirnega sporazuma, če:

1. v proračunu ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev za izvedbo javnega naročila, ali

2. če dogovorjena urna postavka iz 3. člena tega okvirnega sporazuma preseže urno postavko, ki v trenutku odstopa od tega okvirnega sporazuma velja za predmet javnega naročila na trgu.

V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec upravičen le do plačila za storitve, ki jih je opravil na podlagi tega okvirnega sporazuma do prejema naročnikove izjave o odstopu od sporazuma.

V primeru iz prvega odstavka izvajalec zoper naročnika ne more uveljavljati nobenih drugih zahtevkov (npr. odškodnina iz naslova izgubljenega dobička ipd.).

10. člen

Ne glede na določbe 9. člena tega okvirnega sporazuma je naročnik upravičen odstopiti od tega okvirnega sporazuma tudi v drugih zakonsko določenih primerih. Če je vzrok za naročnikov odstop od okvirnega sporazuma nekvalitetno delo izvajalca, je naročnik upravičen tudi ustrezno zmanjšati dogovorjeno plačilo za delo iz 3. člena tega okvirnega sporazuma.

IX. REŠEVANJE SPOROV

11. člen

Stranki sporazuma  se dogovorita, da bosta vsak spor, ki bo nastal v zvezi s tem okvirnim sporazumom, poskušali rešiti sporazumno. Če spora na ta način ne bosta uspeli rešiti, je za odločanje o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

Okvirni sporazum/pogodba,  pri  kateri  kdo  v  imenu  ali  na  račun  druge  pogodbene  stranke,  predstavniku  ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za  drugo  ravnanje  ali  opustitev,  s  katerim  je  organu  ali  organizaciji  iz  javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s                           94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

14. člen

Okvirni sporazum prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki. Okvirni sporazum je sklenjen v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po dva izvoda.

| Datum: Številka: NAROČNIK: Javni zavod »TURIZEM DOLINA SOČE« Rupa 17, 5230 Bovec Vilijam Kvalić, direktor | Datum: Številka: IZVAJALEC _____________________________ ki ga zastopa __________________ |
| --- | --- |

RAZPISNI OBRAZEC 7

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI treh (3) BIANCO MENIC Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik ___________________________________________________________

izjavljam, v kolikor bom pozvan k podpisu okvirnega sporazuma, da bom ob podpisu okvirnega sporazuma po javnem naročilu za izvedbo storitev za »Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 – sklop __« (obvestilo o naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________), predložil tri (3) bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe, v višini deset (10) % pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost in z veljavnostjo en (1) mesec po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 8

REFERENCE PONUDNIKA

Pojasnila: ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference so  določene kot pogoj.  Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se ne seštevajo. Vsaka referenca, ki jo bo naročnik upošteval kot pogoj, mora biti potrjena s strani referenčnega naročnika in mora izkazovati vsaj eno izvedbo del, ki so po vsebini in prostorskem značaju primerljiva z deli, za katera se oddaja ponudba, v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe.

REFERENCE

|  | Naziv referenčnega naročnika in kontaktni podatki | Obdobje, v katerem so bile storitve izvedene | Vrednost brez DDV | Navedba izvedenih storitev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 8a

PISNO PRIPOROČILO

Pogodbena stranka ponudnika ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(referenčni naročnik, navesti točen naziv, naslov in ID št. za DDV)

izjavljam, da je ponudnik …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(navesti točen naziv, naslov in ID št. za DDV),

ki kandidira na javnem razpisu za »Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 – sklop __«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ………………., izvajal naslednja dela:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

v vrednosti ………………………… EUR brez vključenega davka na dodano vrednost.

Izvedba storitev je potekala v obdobju ………………………………

Storitve so bile opravljena v skladu s pogodbenimi določili in v določenih rokih (ustrezno obkrožiti):

DA                        NE

V/na _______________, dne _____________

Oseba, pristojna za potrditev reference:

Ime in priimek (čitljivo): ___________________

Tel. Št.: ___________________

Elektronski naslov: ___________________

___________________

(podpis)

žig

RAZPISNI OBRAZEC 9

soglasje PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: ___________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevam(-o), da bo naročnik TURIZEM DOLINA SOČE, Rupa 17, 5230 Bovec, za javno naročilo „ Redno vzdrževanje javnih poti na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin za obdobje 2023 – 2026 – sklop __“, namesto ponudnika ______________________________/vpiše se naziv ponudnika/ poravnaval moje (naše) terjatve do ponudnika neposredno meni (nam).

| Datum | Žig | Podpis |
| --- | --- | --- |
| ________________ |  | ________________ |

RAZPISNI OBRAZEC 10

Polno ime oz. naziv ponudnika:			__________________________________________

Sedež ponudnika:				__________________________________________

Občina sedeža ponudnika:			__________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	__________________________________________

Matična številka podjetja:			__________________________________________

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek/Naziv: | Naslov stalnega bivališča/Sedež: | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| .... |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| .... |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Kraj in datum: ___________________                     žig                              __________________________

podpis pooblaščene osebe

# RAZPISNI OBRAZEC 11

Ponudnik:

____________________

____________________

____________________

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

dajem pooblastilo

naročniku Javni zavod za turizem Dolina Soče, Rupa 17, 5230 Bovec, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

Kraj in datum: ___________________                     žig                     __________________________

podpis odgovorne osebe, pooblastitelj

# RAZPISNI OBRAZEC 12

Ponudnik:

____________________

____________________

____________________

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ________________________, _____________________(naziv, naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Izjavljamo tudi, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil;

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

dajemo pooblastilo

naročniku Javni zavod za turizem Dolina Soče, Rupa 17, 5230 Bovec, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila pridobi podatke iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum: ___________________                     žig                     __________________________

podpis odgovorne osebe, pooblastitelj