NAROČNIK:

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

National Institute of Biology

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

»Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo |
| --- | --- |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo blaga |
| ŠTEVILKA POSTOPKA | 1782/2022 |
| DATUM | 20.12.2022 |

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

National Institute of Biology

Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica

Vsebina

1.	POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU	7

1.1.	Variantne ponudbe	8

2.	POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	8

3.	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA	8

4.	PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU	9

4.1.	Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta	9

4.2.	Skupna ponudba	9

4.3.	Ponudba s podizvajalci	9

4.3.1.	Definicija podizvajalca	9

4.3.2.	Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje	10

4.3.3.	Dokumentacija, povezana s podizvajalci	10

4.3.4.	Neposredna plačila podizvajalcem	10

5.	PREDMET JAVNEGA NAROČANJA	11

5.1.	Opis predmeta javnega naročanja	11

6.	TEHNIČNE ZAHETVE	13

7.	PRAVILA ZA SPOROČANJE	15

7.1.	Komunikacijska sredstva	15

7.2.	Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije	15

7.3.	Jezik javnega naročanja	15

7.4.	Oblika ponudbe	16

8.	ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDB	16

8.1.	Rok za prejem ponudb	16

8.2.	Način in čas odpiranja ponudb	17

8.3.	Rok za dodatna pojasnila	18

9.	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	18

9.1.	Razlogi za izključitev	18

9.1.1.	Razlogi za izključitev	18

8.1.2.	Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev	22

8.1.3.	Popravni mehanizem	22

8.2.	Pogoji za sodelovanje	23

8.2.1.	Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji	23

8.2.2.	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	23

8.2.3.	Ekonomski in finančni položaj	24

8.2.4.	Tehnična in strokovna sposobnost	24

9.	INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	28

9.1. Informacija o ESPD	28

9.2 Preverjanje uradno dostopnih podatkov	28

9.3. Dokazovanje pogojev za sodelovanje	28

9.4. Pridobivanje podatkov na druge načine	29

9.5. Pojasnila ponudb	30

9.6. Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb	30

11.	FINANČNA ZAVAROVANJA	31

11.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 	31

11.2. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	31

12.	CENA	33

12.1. Ponudbena cena	33

13.	MERILA	34

13.1 Določitev meril	35

14.	PONUDBA	35

14.1. Sestavni del ponudbe	35

14.2.	Veljavnost ponudbe	39

14.3.	Podatki o ustanoviteljih	40

14.4.	Podpis ponudbene dokumentacije	40

15.	ZAUPNOST	40

16.	ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA	41

16.1.   Ustavitev postopka	41

16.2.	Odločitev o oddaji javnega naročila	41

16.3.	Zavrnitev vseh ponudb	41

16.4.	Sprememba odločitve	41

16.5.	Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila	42

16.6.	Odstop od izvedbe javnega naročila	42

17.	SKLENITEV POGODBE	42

18.	PRAVNO VARSTVO	43

19.	PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO	44

PRILOGA št. 1	46

OBRAZEC PONUDBA	46

PRILOGA št. 1A	48

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PONUJENEGA BLAGA	48

in	48

PONUDBENI PREDRAČUN	48

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	49

PRILOGA št. 2	50

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH	50

PRILOGA št. 2A	52

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV	52

PRILOGA št. 2B	54

IZJAVA PODIZVAJALCA	54

ESPD OBRAZEC	55

PRILOGA št. 3	56

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA	56

PRILOGA št. 4	57

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE	57

PRILOGA št. 5	58

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA	58

PRILOGA št. 6	60

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU	60

PRILOGA št. 7	62

IZJAVA PONUDNIKA	62

PRILOGA št. 8	65

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA PREDPLAČILO	66

PRILOGA št. 9	67

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO	67

PRILOGA št. 10	70

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK	70

PRILOGA št. 11	73

VZOREC POGODBE	73

POTRDILA BANK oz. BON-2	91

A) DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

- POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU

Naročnik, NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.

Predmet javnega naročila zajema dobavo blaga/opreme ter storitve inštalacije, usposabljanja kadra ter drugih pripadajočih storitev, skladno s 25. členom ZJN-3. Gre za mešano javno naročilo in se oddaja v skladu z določbami, ki se uporabljajo za vrsto naročila, značilno za glavni predmet tega naročila, ki pa je blago.

Kraj dobave, izvedbe del in montaže je lokacija naročnika: Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo, Večna pot, 1000 Ljubljana. Objekt je v fazi izgradnje.

Predmetna investicija bo sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja - pod odložnim pogojem, da bo podpisana pogodba o sofinanciranju med NACIONALNIM INŠTITUTOM ZA BIOLOGIJO in Republiko Slovenijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, saj v trenutku objave razpisa pogodba še ni sklenjena. Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od izvedbe javnega naročila oziroma ustaviti postopek javnega naročila, če finančnih sredstev za sofinanciranje ne bo prejel oziroma jih bo prejel v nižjem znesku od načrtovanih.

Izbrani ponudnik bo moral pri izvajanju razpisanih del upoštevati vse predpise, vezane na investicije, ki so sofinancirane s strani EU (npr. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ipd.). Prav tako bo izbrani ponudnik dolžan voditi dokumentacijo in izstavljati račune ter poročila v skladu z zahtevani naročnika ter pri tem zagotavljati revizijsko sled, vse navedeno tudi v slovenskem jeziku. Na zahtevo naročnika ali Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport  bo izbrani ponudnik dolžan omogočiti nemoteno spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, pri čemer bo moral tudi sodelovati.

  - Variantne ponudbe

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

  - Sklopi

Javno naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope.

Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba.

- POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3.

- PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15 in ostale spremembe);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011 in ostale spremembe);

- Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001 in ostale spremembe);

- Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/1999 in ostale spremembe);

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in ostale spremembe);

- Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Ur. l. RS št. 73/2007 in ostale spremembe);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in ostale spremembe);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011 in ostale spremembe);

- Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in ostale spremembe);

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/13 in ostale spremembe);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in ostale spremembe);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11);

- Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS; Uradni list RS, št. 22/19);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in ostale spremembe);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);

- drugi predpisi, ki urejajo področje, ki predmet javnega naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

- PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU

  - Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

Na podlagi definicije sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

  - Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega posla), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Ponudba s podizvajalci

    - Definicija podizvajalca

V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik ponudnike opozarja na prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, lahko storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.

    - Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

    - Dokumentacija, povezana s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali  dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

    - Neposredna plačila podizvajalcem

Neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročniku ni potrebno upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

- PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

  - Opis predmeta javnega naročanja

Predmet javnega naročila »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo« vključuje izvedbo notranjosti rastlinjaka (predelne stene s pripadajočimi vrati, mize), električne, strojne in vodovodne inštalacije, vključno z regulacijo in senzorji, nabavo, montažo, priklop, zagon in nastavitev vse opreme ter šolanje uporabnikov. Oprema sadilnice in predprostora 2 ni predmet tega naročila (5 samostoječih reach-in rastnih komor, koriti, pulta in omarice). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila izhaja iz dokumenta Tehnične specifikacije (Priloga A).

Cilj je delujoč karantenski rastlinjak, ki bo naročniku omogočal izvajanje poskusov na različnih vrstah rastlin okuženih z različnimi patogenimi, tudi karantenskimi mikroorganizmi, pri natančno določenih okoljskih pogojih (temperatura, svetloba in vlaga).

Naročnik potencialne ponudnike seznanja, da se bo notranjost karantenskega rastlinjaka izvedla v že zgrajenem rastlinjaku (izvedena je zasteklena kovinska konstrukcija, montirana so senčila). Vsa dela, ki jih bo izvedel izbrani ponudnik na podlagi predmetnega javnega naročila, se bodo morala prilagoditi že zgrajeni konstrukciji rastlinjaka.

Sestavni del razpisne dokumentacije so načrti že zgrajenega ogrodja karantenskega rastlinjaka, ki jih morajo ponudniki upoštevati v okviru predmetnega javnega naročila. Priloge razpisne dokumentacije so tako:

- Projekt za izvedbo – PZI, TLORISI in PREREZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A11.11 PREREZ A – Etapa 1)

- Projekt za izvedbo – PZI, TLORISI in PREREZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A11.13 PREREZ B – Etapa 1)

- Projekt za izvedbo – PZI, TLORISI in PREREZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A11.15 PREREZ C – Etapa 1)

- Projekt za izvedbo – PZI, FASADNI PRIKAZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A18.01 FASADA SEVER – ETAPA 1)

- Projekt za izvedbo – PZI, FASADNI PRIKAZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A18.02 FASADA VZHOD – ETAPA 1)

- Projekt za izvedbo – PZI, FASADNI PRIKAZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A18.03 FASADA ZAHOD – ETAPA 1)

- Projekt za izvedbo – PZI, KLJUČAVNIČARSKI PRIKAZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A13.09 KONSTRUKCIJA RASTLINJAKA – Etapa 1.dwg)

- A13.09 KONSTRUKCIJA RASTLINJAKA – Etapa 1

- A16.05 RASTLINJAK.dwg

- Projekt za izvedbo – PZI, PRIKAZI STAVBNEGA POHIŠTVA, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A16.05 RASTLINJAK)

- Projekt za izvedbo – PZI, TLORISI IN PREREZI, JUNIJ 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A11.09 STREHA – Etapa 1)

- PID, Načrt s področja tehnologije, September 2022, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o., 119/2022 (1B – NASLOVNA STRAN NAČRTA)

- POROČILO O PRESKUSU, Poročilo o terenskih meritvah zrakotesnosti, INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR, CENTER ZA EKOLOGIJO IN VARSTVO OKOLJA - PRESKUSNI LABORATORIJ, z dne 24.11.2022 (2022-20578 RASTLINJAKI GAJŠEK-NIB VRT-zrakotesnost)

- Shucko, št. 02.2020 / 98339 (281724)

- Projekt za izvedbo – PZI, PODLOGE PSI, NOVEMBER 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A19.07.2 _RICH IN_ CHAMBER LOCATION - GREENHOUSE EQUIPMENT)

- Projekt za izvedbo – PZI, IZVEDBENE DOPOLNITVE, NOVEMBER 2021, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A20.3 TEHNIČNI PROSTOR NAPRAVE)

- Projekt izvedenih del - PID - 1 ETAPA, IZVEDBENE DOPOLNITVE, SEPTEMBER 2022, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (A20.14 TEHNIČNI PROSTOR - REZERVACIJA ZA NAPRAVE OB RASTLINJAKU)

- Projekt za izvedbo – PZI, TLORISI IN PREREZI, SEPTEMBER 2020, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (BTSNIB-STY-DR-A11.17-AL-PF)

- VODILNA MAPA DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA, SEPTEMBER 2022, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.  (DZO)

- electrodrive 230VAC (R5-NIB-GH ALB+Innerwalls-Model)

- R6-NIB-GH prerez.dwg

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, AVGUST 2022, STYRIA ARHITEKTURA d.o.o. (Rastlinjak - sanacija - elaborat 25.8.2022)

- PROSTOR za namestitev naprav na strehi (prezračevanje, ogrevanje/hlajenje) (Rastlinjak prostori za namestitev zunanjih naprav_red)

- PROJEKTIRANJE GAJŠEK, 5.5 NAČRT TEHNOLOGIJE RASTLINJAKA, SEPTEMBER 2022 (TEHNIČNI PRIKAZI)

- PROJEKTIRANJE GAJŠEK, NAČRT TEHNOLOGIJE STEKLENJAKA (Tehnično poročilo)

  - Rok izvedbe javnega naročila

Pogodbene obveznosti se bodo začele izvajati po sklenitvi pogodbe, ki bo sledila pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Rok izvedbe vseh del je najkasneje do 30.7.2023. Ponudniki se morajo zavedati, da bo moral izbrani ponudnik vsa dela izvesti najpozneje do navedenega roka, saj bo v nasprotnem primeru naročnik izgubil sofinancerska sredstva. Izbrani ponudnik bo v primeru zamude navedenega roka dolžan povrniti vso škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi zamude roka izvedbe.

Podroben terminski plan napredovanja z deli bo naročnik opredelil z izbranim izvajalcem v fazi sklenitve pogodbe.

Naročnik si, upoštevajoč terminski plan napredovanja z GOI deli na objektu, pridržuje pravico spremeniti roke za dokončanje posamezne faze oz. podroben terminski plan. Izbrani izvajalec bo dolžan svoja dela usklajevati in koordinirati z dobaviteljem opreme, če gre za opremo, ki je ni dolžan dobaviti izbrani izvajalec.

- TEHNIČNE ZAHETVE

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe, izbrani ponudnik pa tudi pri izvajanju pogodbenih obveznosti, v celoti upoštevati tehnične zahteve (tj. tehnične specifikacije in splošne pogoje), opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.

  - ZAHTEVANE TEHNIČNE SPRECIFIKACIJE PONUJENE OPREME:

Če se naročnik na kateremkoli mestu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sklicuje na konkretno določeno blagovno znamko, proizvajalca ali proizvod, je takšen sklic namenjen zgolj opredelitvi nivoja (ravni) kakovosti, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri takšni zahtevi, da bo njihova ponudba v tem delu dopustna (tehnično ustrezna). Ponudniki za vso blago, pri katerem se naročnik sklicuje na določeno znamko, proizvajalca ali proizvod, lahko ponudijo tudi drug enakovreden proizvod, druge znamke oziroma drugega proizvajalca, če ponujeno blago ustreza vsaj ravni kakovosti, ki je določena z referenčnim blagom, oziroma je ponujeno blago od tega blaga kakovostnejše.

Ponudnik mora ponudbi predložiti originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.) v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz tehničnih specifikacij. V primeru predložitve dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Tehnične specifikacije, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so navedene v obrazcu Tehnične zahteve (excel tabela), ki je Priloga A te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbi opisati tudi ponudbeni predmet, iz katerega je razvidna skladnost ponujenega predmeta s tehničnimi specifikacijami oz. tehničnimi zahtevami naročnika. Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila glede tehničnih specifikacij ponujenega blaga.

  - SPLOŠNI POGOJI:

V ceno morajo biti vključeni tudi spodaj navedeni splošni pogoji (kar morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe).

- Garancijska doba:

- Deset let za notranje stene in vgrajena stekla. Tri leta za vso vgrajeno tehnološko opremo.

- Na vsako zahtevo naročnika je izvajalec dolžan nemudoma pristopiti k odpravi napak, za katere velja garancijski rok, na lastne stroške,  in sicer jih je dolžan odpraviti čim prej oz.v dogovorjenem roku. Izvajalec mora takoj odpraviti napake, ki predstavljajo izreden primer. Za vsako odpravo napake, ki traja več kot 15 dni, se garancijski rok ustrezno podaljša. Za vsako odpravo napake, ki traja več kot 3 mesece, začne garancijska doba teči od začetka, izjema je primer višje sile, npr. karantena.

- Zamenjava z novo opremo: Garancija za to opremo začne teči z dnem zamenjave/vgradnje nove opreme. Če popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave okvare, se izbrani ponudnik zavezuje, da bo okvarjeno napravo zamenjal z enako novo v roku 8 tednov.

- Ponudnik mora v okviru ponudbene cene zagotoviti, da bo programska oprema delovala najmanj deset let, ne da bi bilo potrebno posodabljanje.  Ponudnik mora v okviru ponudbene cene zagotoviti združljivost s splošnimi operacijskimi sistemi.

- Servis in rezervni deli:

Servis za vso ponujeno opremo mora izvajati ponudnik z vsaj enim pooblaščenim serviserjem.

Odzivni čas servisa mora biti 2 delovna dneva, čas pristopa k popravilu opreme pa 10 dni od prijave okvare oz. v dogovorjenem roku.

Obdobje dobave rezervnih delov: 20 let.

Življenjska doba: 10 let.

- PRAVILA ZA SPOROČANJE

  - Komunikacijska sredstva

Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

Dodatne informacije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko portala javnih naročil.

  - Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

  - Jezik javnega naročanja

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. V izjemnih primerih, kadar ne obstaja dovolj ustrezno slovensko izrazoslovje na specifičnem tehničnem področju ali kadar to zahteva predmet javnega naročila, lahko naročnik pripravi dokumentacijo ali del dokumentacije v tujem jeziku. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku, mora naročnik navesti, v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, lahko ponudniki tehnični del ponudbe predložijo v angleškem jeziku, saj naročnik angleški jezik razume. Naročnik bo morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v kakšnem tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.

  - Oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, elektronsko podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz poglavja Sestavni del ponudbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in le-te datirati in elektronsko podpisati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.

Zaželeno je:

  - da so vse strani v ponudbi oštevilčene;

  - da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;

  - da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Sestavni del ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDB

  - Rok za prejem ponudb

Naročnik določa rok za prejem  ponudb na dan 23. 1. 2023 do 12.00 ure.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo samo prijavi.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.1.2023 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati ali umakniti.

  - Način in čas odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 23.1.2023 ob 13:00 uri, in sicer avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

  - Rok za dodatna pojasnila

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje šest dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da bo vprašanje zastavljeno na portalu javnih naročil do 10.1.2023 do 12:00 ure.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.

    - Razlogi za izključitev

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | RAZLOG ZA IZKLJUČITEV |
| --- | --- | --- |
| 1. | prvi odstavek 75. člena ZJN-3 | Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan izdaje dokazila o nekaznovanosti izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1: - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.A, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (Priloga št. 3) in fizične osebe (Priloga št. 4) IN NASLEDNJA DOKAZILA: Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.. |
| 2. | drugi odstavek 75. člena ZJN-3 | Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.B, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 3. | a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 4. | b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 5. | a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 6. | b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |

    - Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazce.

    - Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Na popravni mehanizem se lahko ponudnik sklicuje tudi pri izkazovanju neobstoja razloga za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS, št.: U-I-180/19-23 z dne 5.5.2022.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

    - Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji

Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;

- podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | POGOJ | ZA KOGA VELJA POGOJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prvi odstavek 76. člena ZJN-3 | Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.A in ga predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi, - vsi podizvajalci. |

    - Ekonomski in finančni položaj

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | POGOJ | ZA KOGA VELJA POGOJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šesti odstavek 77. člena ZJN-3 | Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.B in ga predložiti v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega ter NASLEDNJA DOKAZILA: Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi, - podizvajalci. |

    - Tehnična in strokovna sposobnost

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | POGOJ |  | ZA KOGA VELJA POGOJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 | Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu uspešno izvedel istovrstni posel, kot je predmet tega javnega naročila v vrednosti minimalno 800.000 EUR brez DDV. Referenčni posel je istovrsten predmetu tega javnega naročila, če je ponudnik opravil enaka ali primerljiva obrtniška dela ter dobavil enako ali primerljivo opremo, vključno z inštalacijo te opreme pri čemer se šteje kot ustrezna referenca, četudi jo ponudnik izpolni skupaj s podizvajalci ali v konzorciju. Ponudnik mora priložiti tudi tehnično specifikacijo reference in sicer: - površina in volumen prostora, - zahtevane in dosežene karakteristike osvetlitve (jakost, homogenost, valovne dolžine), - relativne vlažnosti (v katerem območju in s kakšno natančnostjo jo je zagotovil), - temperature (stabilnost - s kakšnim odstopanjem poleti in pozimi in v kakšnem območju jo je zagotovil), - višina zagotavljanja podtlaka (v Pa – na primer -25Pa v komori površine 50m2/volumna 150m3) v karantenskih delih prostora. Navedeno tehnično specifikacijo bo naročnik upošteval pri ocenjevanju ustreznosti istovrstnosti referenčnega posla. V kolikor bodo tehnične specifikacije odstopale od tehničnih zahtev razpisa bo naročnik referenco odobril v kolikor bo s tem še vedno zagotovljena zahtevana funkcionalnost prostora, ki je predmet razpisa. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v delu IV.C, ki ga predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega in NASLEDNJE DOKAZILO: Seznam referenčnih poslov ponudnika na Prilogi št. 5 s tabelo vnosa tehničnih podatkov referenčnega posla in Potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za priglašeno referenco, na Prilogi št. 6.. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - Ponudnik oziroma podizvajalec, ki bo dejansko izvajal predmet javnega naročila. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija. |
| 2. | Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 |  | Ponudnik zagotavlja, da: - mu je poznan predmet javnega naročila in vse zahteve naročnika v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila; - se zaveda in zavezuje, da bo izvedel dobavo opreme ter storitve inštalacije, usposabljanja kadra naročnika ter drugih pripadajočih storitev, ki so predmet tega javnega naročila; - bo dobavo opreme in vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila, izvedel najkasneje do dne 30.7.2023; - izpolnjuje vse tehnične specifikacije naročnika iz poglavja 6 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; - bo storil vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko karantenski rastlinjak in opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal; - naročniku ponuja novo opremo; - bo ponujena oprema ustrezala vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema, - bo zagotavljal servisiranje opreme, v kolikor bi ga naročnik potreboval, - se bo pri/pred izvajanju/-jem lastnih pogodbenih obveznosti medsebojno posvetoval in uskladil z naročnikom in drugimi izvajalci, ki bodo na objektu sočasno izvajali dela, na način, da se izvajalci ne bodo ovirali pri izvajanju del, - razpolaga z ustrezno opremo, izkušnjami in kadri, ki mu omogočajo pravočasno in kvalitetno izvedbo javnega naročila, - je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.C, ki ga predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega in NASLEDNJE DOKAZILO: Izjava ponudnika na Prilogi št. 7 in Originalna tehnična dokumentacija proizvajalca, ki mora vsebovati dokazila za vse postavke iz tehničnih specifikacij.. | Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov oziroma podizvajalci. |
| 3. | j) točka osmega odstavka 77. člena ZJN-3 | Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Izjava ponudnika (Priloga št. 2A ) in izjava podizvajalca (Priloga št. 2B).. | Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje. |

- INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - 9.1. Informacija o ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

  - 9.2 Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - 9.3. Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika, razen če je pri posameznih dokumentih drugače določeno.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, ipd...

  - 9.4. Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

  - 9.5. Pojasnila ponudb

Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

  - 9.6. Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

- STROŠKI PRIPRAVE PONUDB

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave in oddaje ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izvedbe javnega naročila. Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe postopka javnega naročanja, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v splošnih pogojih uporabe informacijskega sistema »e-JN«.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednje obvezno zavarovanje:

  - 11.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo kot jamstvo za dobro in pravočasno izvršitev del in izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v Prilogi št. 9.

Izbrani ponudnik je dolžan nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja ali izpolni skladno s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo:

- svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po pogodbi;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice,

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo najpozneje ob primopredaji naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izdano po pravilih EPGP, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo v celoti unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v Prilogi št. 10.

Izbrani ponudnik je dolžan nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da bo kot neustrezna štela izjava ponudnika, ki bo odstopala od vzorca po Prilogi št. 10.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti trideset (30) dni daljša od garancijskega roka.

V kolikor izbrani ponudnik ne more pridobiti finančnega zavarovanja z zahtevano veljavnostjo, lahko predloži finančno zavarovanje krajše veljavnosti, pod pogojem, da trideset (30) dni pred iztekom roka dostavi novo finančno zavarovanje v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV za preostanek garancijske dobe. Skupaj mora zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak, ki velja ves čas garancijskega roka in še dodatnih trideset (30) dni. Če se to ne zgodi, lahko naročnik unovči katerokoli finančno zavarovanje, ki ga ima na razpolago.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej razpisni dokumentaciji, unovči tudi, če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih pogodbenih obveznostih;

- če izvedene pogodbene obveznosti nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

11.3. Garancija za predplačilo

V primeru, da bo izbrani ponudnik zahteval predplačilo (max. 350.000 EUR brez DDV) mora ob predložitvi zahtevka za predplačilo predložiti zavezujočo izjavo, garancijo za predplačilo, v maksimalni vrednosti 350.000 EUR brez DDV, z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v Prilogi št. 8.

Naročnik bo zavrnil zahtevek, ki ne bo vseboval garancije za predplačilo.

Naročnik lahko garancijo za predplačilo unovči v primeru, da izvajalec ne bi izvedel predmeta te pogodbe v višini predplačila in naročniku ni vrnil predplačila v znesku, ki ga je zahteval naročnik.

- CENA

  - 12.1. Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Cene morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti. V primeru, da ponudnik posamezne postavke ne bo izpolnil, bo naročnik štel, da postavko ponuja po ceni nič (0,00 EUR).

Cena je določena kot pavšalna cena za izvedbo pogodbenih obveznosti in kot izračun z izrecnim jamstvom (643. člen OZ).

Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

V obrazec ponudbe (Priloga št. 1) se vpiše skupno ponudbeno ceno, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacija naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja, skladiščenja, itd.), davke in morebitne popuste.

V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

•	usklajevanje z naročnikom,

•	nabave vsega potrebnega blaga, delov in opreme,

•	plačilo vsega strokovnega kadra,

•	zavarovanje prevozov in tovorov,

•	dostava na lokacijo naročnika,

•	inštalacija opreme,

•	usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

•	garancija za brezhibno delovanje opreme,

•	morebitni popusti in manipulativni stroški,

•	vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

•	izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

•	ipd.

Ponudnik mora v obrazcu Tehnične specifikacije, in sicer v zavihku Tehnične zahteve ponujenega blaga (excel tabela) ponujati vse postavke, ob upoštevanju splošnih pogojev iz točke 6.2, ki so del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v Prilogo št. 1, obrazec Ponudba vpiše skupno dogovorjeno ceno za celoten predmet javnega naročanja, tj. izvedbo notranjosti rastlinjaka (predelne stene s pripadajočimi vrati, mize), električne, strojne in vodovodne inštalacije, vključno z regulacijo in senzorji, nabavo, montažo, priklop, zagon in nastavitev vse opreme, upoštevajoč tehnične specifikacije, splošne pogoje in ostale zahteve naročnika, ter šolanje uporabnikov.

Ponudnik mora vpisati ceno, ki vključuje vse elemente, ki vplivajo na njen izračun ter upoštevati vse zahteve naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Morebitne dodatne popuste mora ponudnik že upoštevati v ponudbeni ceni.

- MERILA

Naročnik bo pogodbo o izvedbi javnega naročila sklenil z izbranim ponudnikom.

  - 13.1 Določitev meril

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer najnižja končna ponudbena cena brez DDV, iz obrazca ponudbe, ob pogoju doseganja ostalih predpisanih pogojev tega javnega naročila.

V primeru, da imata dve dopustni ponudbi enako ponudbeno ceno, bo naročnik med njima izbral ponudbo izbranega ponudnika z žrebom.

Način dokazovanja: Ponudnik predloži izpolnjen obrazec ponudbe (Priloga št. 1).

- PONUDBA

  - 14.1. Sestavni del ponudbe

Vsaka ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo in dokazila, v kolikor ni navedeno drugače:

| Zap. št. | DOKUMENTACIJA, PREDLOŽENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB |
| --- | --- |
|  | Ponudba (Priloga št. 1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije. Obrazec ponudbe na Prilogi št. 1 mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisan in skeniran. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (Priloga št. 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. |
|  | Opis ponujenega predmeta in tehnične specifikacije ponujenega blaga, ki jih priloži ponudnik skupaj s ponudbo. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Originalna tehnična dokumentacija proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedene dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (Priloga št. 2). Priloga št. 2 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, predloži izpolnjeno Izjavo ponudnika o udeležbi podizvajalcev (Priloga št. 2A) v delu A, v kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, predloži izpolnjeno Izjavo ponudnika o udeležbi podizvajalcev (Priloga št. 2A) v delu B. Priloga št. 2A mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava podizvajalca (Priloga št. 2B) za vsakega podizvajalca, s katerim nastopa. Priloga št. 2B mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | ESPD obrazec za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja. ESPD obrazec mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan in predložen v elektronski obliki ali lastnoročno podpisan in skeniran. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »ESPD«. |
|  | Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (Priloga št. 3) ali Potrdilo o nekaznovanosti (če ponudnik z njim razpolaga). Priloga št. 3 mora biti v celoti izpolnjena elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 4) ali Potrdilo o nekaznovanosti (če ponudnik z njim razpolaga). Priloga št. 4 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani fizične osebe in mora biti predložena za vse fizične osebe, za katere je potrebno izkazovati izpolnjevanje razloga za izključitev. Priloga št. 4 je lahko tudi lastnoročno podpisana s strani fizične osebe in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Seznam referenčnih poslov ponudnika (Priloga št. 5) s tabelo vnosa tehničnih podatkov referenčnega posla. Priloga št. 5 in tabela vnosa tehničnih podatkov morata biti v celoti izpolnjeni in elektronsko podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo). Ponudnik lahko navedeni prilogi predloži v elektronski obliki, podpisani z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisani skenirani. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokumenta naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 6. Priloga št. 6 mora biti v celoti izpolnjena in podpisana in žigosana s strani referenčnega naročnika. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava ponudnika v zvezi z izpolnjevanjem naročnikovih zahtev (Priloga št. 7) Priloga št. 7 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava o predložitvi garancije za predplačilo (Priloga št. 8) Priloga št. 8 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 9). Priloga št. 9 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Priloga št. 9 mora biti podpisana na mestu za podpis na izjavi. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Priloga št. 10). Priloga št. 10 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo) ali lastnoročno podpisana in skenirana. Priloga št. 10 mora biti podpisana na mestu za podpis na izjavi. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Vzorec pogodbe (Priloga št. 11). Priloga št. 11 mora biti izpolnjena na mestih, ki jih izpolnjuje izvajalec in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe, ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.3.2023. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

  - Podatki o ustanoviteljih

Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane družbe.

  - Podpis ponudbene dokumentacije

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

- ZAUPNOST

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

  - 16.1.   Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

  - Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

  - Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

  - Sprememba odločitve

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

  - Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

  - Odstop od izvedbe javnega naročila

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

- SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 3 (treh) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Ta pogodba stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da izvajalec za izpolnitev pogoja najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost ponujene opreme, gradenj in storitev.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma oz. pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik je dolžan še pred podpisom pogodbe oz. nemudoma, ko nastopi tako dejstvo, naročnika obvestiti, če obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih posamezni naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo.

- PRAVNO VARSTVO

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011 in ostale spremembe) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.

Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo elektronsko preko sistema e-Revizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 4.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

- PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

B) OBRAZCI

## PRILOGA št. 1

## OBRAZEC PONUDBA

Na osnovi javnega naročila »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenega na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

| Samostojno | v skupnem nastopu* |
| --- | --- |

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

PARTNER:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV: |  |

Ponudbena vrednost:

| Ponudbena cena brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV (22%): |  |
| Ponudbena cena vključno z DDV: |  |

Navedena cena predstavlja skupno ceno za celoten predmet javnega naročanja, tj. izvedbo notranjosti rastlinjaka (predelne stene s pripadajočimi vrati, mize), električne, strojne in vodovodne inštalacije, vključno z regulacijo in senzorji, nabavo, montažo, priklop, zagon in nastavitev vse opreme, upoštevajoč tehnične specifikacije, splošne pogoje in ostale zahteve naročnika, ter šolanje uporabnikov.

PONUDBENI POGOJI:

1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 31.3.2023.

2. 	Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

3.	Ponudnik mora ponudbi predložiti originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.).

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 1A

## OPIS PONUJENEGA PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PONUJENEGA BLAGA

Ponudnik priloži opis ponujenega predmeta in tehnične specifikacije ponujenega blaga v okviru tehničnih zahtev, ki so razvidne iz v excel tabele »Tehnične specifikacije« (Priloga št. A).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

## TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Originalna tehnična dokumentacija proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.) mora biti priložena.

## PRILOGA št. 2

## PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

| naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| naslov gospodarskega subjekta: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |
| ID za DDV: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |
| št. transakcijskega računa: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA; NE. |
| pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu |
| --- | --- |

| KRAJ |  | GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 2A

## IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022,

(ustrezno obkrožite A ali B)

A. izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  | DA; NE. |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

    - izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo. Naročnik ponudnike opozarja, na prakso prekrškovnega sodišča in  Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce,  storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 2B

## IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022,

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR brez DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

| KRAJ |  | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, ESPD obrazec.

ESPD obrazec mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan ali podpisan in skeniran.

## PRILOGA št. 3

## SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022,

izjavljamo, da naročniku kot naročniku NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Ministrstva za pravosodje, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| ###### PONUDNIK (POLNO IME): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 4

## SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022,

izjavljam, da NACIONALNEMU INŠTITUTU ZA BIOLOGIJO, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, kot naročniku, dajem soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Ministrstva za pravosodje, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| ###### IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

| KRAJ |  | ime in priimek fizične osebe in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 5

## SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

izjavljamo,

da izpolnjujemo referenčna pogoja iz razpisne dokumentacije, ki se glasi:

»_Ponudnik mora predložiti vsaj eno (1) referenco, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu uspešno izvedel istovrstni posel, kot je predmet tega javnega naročila v vrednosti minimalno 800.000 EUR brez DDV.

Referenčni posel je istovrsten predmetu tega javnega naročila, če je ponudnik opravil enaka ali primerljiva obrtniška dela ter dobavil enako ali primerljivo opremo, vključno z inštalacijo te opreme, pri čemer se šteje kot ustrezna referenca, četudi jo ponudnik izpolni skupaj s podizvajalci ali v konzorciju.

Ponudnik  mora priložiti tudi tehnično specifikacijo reference, in sicer:

-	površina in volumen prostora,

-	zahtevane in dosežene karakteristike osvetlitve (jakost, homogenost, valovne dolžine),

-	relativne vlažnosti (v katerem območju in s kakšno natančnostjo jo je zagotovil),

-	temperature (stabilnost - s kakšnim odstopanjem poleti in pozimi in v kakšnem območju jo je zagotovil),

-	 višina zagotavljanja podtlaka (v Pa – na primer -25Pa v komori površine 50m2/volumna 150m3) v karantenskih delih prostora.

Navedeno tehnično specifikacijo bo naročnik upošteval pri ocenjevanju ustreznosti istovrstnosti referenčnega posla.

V kolikor bodo tehnične specifikacije odstopale od tehničnih zahtev razpisa bo naročnik referenco odobril, v kolikor bo s tem še vedno zagotovljena zahtevana funkcionalnost prostora, ki je predmet razpisa.

in sicer z naslednjimi referenčnimi posli:

| Zap. št. | Referenčni naročnik (tj. investitor) | Kratek opis predmeta posla | Lokacija, kjer je predmet posla inštaliran | Datum zaključka posla | Odgovorna oseba (kontaktnimi podatki) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Priloga tega obrazca je Tabela vnosa tehničnih podatkov referenčnega posla (tehnična specifikacija reference), ki jo ponudnik izpolni, podpiše in priloži temu seznamu.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## TABELA VNOSA TEHNIČNIH PODATKOV REFERENČNEGA POSLA

| Zap. št. referenčni posel/prostor št. | Velikost prostora. Če je več prostorov se izpolni tabela za vsak prostor posebej m2/m3 | Osvetlitev (jakost (PPFD) umol/m2s na kakšni razdalji od vira svetlobe v m, homogenost jakosti osvetlitve znotraj prostora / na površini mize v %, valovne dolžine osvetlitve LED/barva/K/nm) | Temperatura: Poleti nastavljivo območje od °C do °C stabilnost ± °C Pozimi nastavljivo območje od °C do °C stabilnost ± °C | Relativna vlažnost % pri doseženih temperaturah iz prejšnjega stolpca (stabilnost ±_%), odstopanje poleti ±_% in pozimi ±_% | Podtlak v Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 6

## POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Storitve, gradnje, dobava blaga so se izvajale v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Storitve, gradnja, dobava blaga so bile opravljene pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

| KRAJ | ŽIG | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

## PRILOGA št. 7

## IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022, pod materialno in kazensko odgovornostjo

izjavljamo,

da:

- nam je poznan predmet javnega naročila in vse zahteve naročnika v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila;

- se zavedamo in zavezujemo, da bomo izvedli dobavo opreme ter storitve inštalacije, usposabljanja kadra naročnika ter drugih pripadajočih storitev, ki so predmet tega javnega naročila;

- bomo dobavo opreme in vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila, izvedli najkasneje do dne 30.7.2023;

- izpolnjujemo vse tehnične specifikacije naročnika iz poglavja 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo storili vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko karantenski rastlinjak in opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal;

- naročniku ponujamo novo opremo;

- bo ponujena oprema ustrezala vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema,

- bomo zagotavljali servisiranje opreme, v kolikor bi ga naročnik potreboval,

- se bomo pri/pred izvajanju/-jem lastnih pogodbenih obveznosti medsebojno posvetovali in uskladili z naročnikom in drugimi izvajalci, ki bodo na objektu sočasno izvajali dela, na način, da se izvajalci ne bomo ovirali pri izvajanju del,

- razpolagamo z ustrezno opremo, izkušnjami in kadri, ki nam omogočajo pravočasno in kvalitetno izvedbo javnega naročila,

- smo seznanjeni z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.

Seznam gospodarskih subjektov, ki so pooblaščeni za izvajanje popravil oz. servisiranje ponujene opreme v garancijskem roku na območju Republike Slovenije:

| OPREMA | POOBLAŠČENI SERVISER |
| --- | --- |

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb zahteva dodatna dokazila za preveritev izpolnjevanja pogoja.

| KRAJ DATUM |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

## PRILOGA št. 8

## IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA PREDPLAČILO

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022,

Se zavezujemo, da bomo v primeru vloženega zahtevka za predplačilo, v višini največ 350.000,00 EUR, kot jamstvo za morebitno vračilo prejetega zneska predplačila ob vložitvi zahtevka za predplačilo naročniku izročili garancijo za predplačilo v enakem znesku kot bo naveden v zahtevku za predplačilo, vendar ne več kot 350.000 EUR brez DDV, v skladu s spodnjim vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

Kratek opis pogodbe Ime in naslov koristnika (ki ga pogodba definira kot naročnika) Obveščeni smo bili, da je (v nadaljevanju imenovan "nalogodajalec") vaš izvajalec po pogodbi in želi prejeti predplačilo, za katerega pogodba zahteva, da mora zanj pridobiti garancijo. Na željo nalogodajalca, se (ime banke) s tem nepreklicno obvezuje, da plača vam, koristniku / naročniku, vsako vsoto ali vsote, ki skupno ne presegajo zneska ("garantirani znesek", z besedo: ), ko od vas prejme pisno zahtevo in vašo pisno izjavo, ki navaja, - da nalogodajalec ni vrnil predplačila v skladu s pogoji te Pogodbe, in - znesek, ki ga izvajalec ni vrnil. Ta garancija začne veljati, ko nalogodajalec prejme predplačilo [prvi obrok]. Ta garantirani znesek se zmanjša za zneske predplačila, ki se vam jih vrne, kot je dokazano z vašimi obvestili, izdanimi v skladu s podčlenom 14.6 Pogodbenih pogojev. Ko bomo (od nalogodajalca) prejeli kopijo posameznega uradnega obvestila, vas bomo takoj obvestili o popravljenem garantiranem znesku v skladu s tem. Vsaka zahteva za plačilo mora vsebovati vaš(e) podpis(e), ki ga (jih) morajo overiti vaše banke ali notar. Overjeno zahtevo in izjavo moramo prejeti v našem uradu na dan ali pred dnem (datum 70 dni po pričakovanem preteku roka dokončanja) ..................... ("datum preteka"), ko ta garancija preteče in nam jo je treba vrniti. Obveščeni smo bili, da koristnik od nalogodajalca lahko zahteva, da podaljša to garancijo, če predplačilo ni bilo vrnjeno do datuma 28 dni pred tem datumom preteka. Obvezujemo se, da vam bomo plačali garantirani znesek, ko bomo v roku 28 dni prejeli vašo pisno zahtevo in pisno izjavo, da predplačilo ni bilo vrnjeno in da ta garancija ni bila podaljšana. Ta garancija se podreja zakonom in Enotnim pravilom o garancijah, plačljivih na poziv, ki so bila izdana pod št. 458 pri Mednarodni trgovski zbornici, razen kadar velja zgoraj navedeno. Datum. Podpis(i):

## PRILOGA št. 9

## IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave _______________/2022,

se zavezujemo, da bomo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročili nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV v skladu s spodnjim vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO št.____________

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana za javno naročilo »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo« (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  V EUR: 10 % vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

## PRILOGA št. 10

## IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

se zavezujemo, da bomo najpozneje ob primopredaji naročniku izročili nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izdano po pravilih EPGP, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV v skladu s spodnjim vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana za javno naročilo »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo« (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  V EUR: 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

## PRILOGA št. 11

## VZOREC POGODBE

| Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO Večna pot 111, 1000 Ljubljana davčna številka: SI 83534784 matična številka: 5055784000, ki ga zastopa direktorica Maja Ravnikar (v nadaljevanju: naročnik) In Izvajalec: zastopnik: direktor transakcijski račun št: sklepata naslednjo | Contracting Authority: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO Večna pot 111, 1000 Ljubljana tax number: SI 83534784 registration number: 5055784000, representative: Maja Ravnikar, director and Contractor: current account no: hereby enter into |
| --- | --- |

| POGODBO št. : za dobavo in montažo karantenskega rastlinjaka - UVODNE DOLOČBE - člen (Uvodna določba) Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na Portalu javnih naročil dne ________ pod številko objave _________ objavil javno naročilo »Dobava in montaža karantenskega rastlinjaka z opremo«, v postopku katerega je kot najugodnejšega ponudnika izbral navedenega izvajalca. Stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila sklepata to pogodbo. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe oz. predmetna investicija sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru te pogodbe naročniku izročil vso potrebno dokumentacijo, ki se zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki bi jo zahtevala naročnik ali sofinancer in bo aktivno sodeloval v vseh potrebnih postopkih. V nasprotnem primeru se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vso nastalo škodo. - PREDMET POGODBE - člen (Predmet pogodbe) Predmet te pogodbe je dobava in montaža karantenskega rastlinjaka skladno s tehničnimi in drugimi zahtevami po specifikaciji iz ponudbene dokumentacije izvajalca z dne _______ (v nadaljnjem besedilu: ponudba), Izvajalec bo dobavo izvedel na lokaciji naročnika: nova stavba Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB) v Ljubljani, Večna pot, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: lokacija naročnika). Predmet te pogodbe je tudi dobava potrebne inštalacijske opreme oziroma dobava osnovnega potrošnega materiala za montažo in zagon opreme na lokaciji naročnika ter usposabljanje osebja naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika in v obsegu: - vsaj 6 uporabnikov, čas trajanja usposabljanja je najmanj 3 dni in učenje na daljavo dodatnih 60 ur - Izvajalec mora zagotavljati servisne storitve in rezervne dele še najmanj 20 let od dneva končne primopredaje. Stroške nadomestnih delov bo izvajalec kril le v primeru, da gre za okvaro, krito z garancijo. - člen (Priloge k pogodbi) Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov: - OBR-Tehnična specifikacija in ostali dokumenti razpisne dokumentacije, objavljene v postopku oddaje javnega naročila, - ponudbena dokumentacija izvajalca z dne _______ (v nadaljnjem besedilu: ponudba), - podrobni terminski plan, - morebitna soglasja podizvajalcev za neposredna plačila. V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del. III. VREDNOST POGODBENIH DEL IN OBRAČUN - člen (Vrednost pogodbe) Skupna vrednost storitev iz te pogodbe iz 2. člena pogodbe znaša: brez DDV; EUR. + DDV (22%); EUR. Skupaj z DDV; EUR. z besedo: __________________________EUR ___/100. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Pogodbena cena je fiksna, vanjo pa je zajeta oprema, dostava na lokacijo naročnika, priključitev, montaža in vsi drugi stroški, povezani z dobavo predmeta pogodbe (prevoz, material, montaža pri naročniku, popusti in rabati, stroški skladiščenja in zavarovanj, itd.), fco. nova stavba BTS-NIB, Večna pot, 1000 Ljubljana. - člen (Rok za plačilo obračuna) Izvajalec bo najpozneje do pričetka operativnih del (dobave) na lokaciji izdelal podroben ponudbeni predračun, ki bo usklajen s podrobnim terminskim planom. Skupna vrednost del mora biti enaka kot je opredeljena v Ponudbi z dne _________. Podroben ponudbeni predračun bo podlaga za obračunavanje in izstavitev obračunskih situacij. Izvajalec je upravičen do plačil kot sledi: - do plačila prvega obroka po dobavi vsega materiala na objekt, in sicer v vrednosti dobavljenega materiala po Ponudbi, vendar ne več kot 20 % celotne pogodbene vrednosti.. Izdanemu računu mora biti priložena specifikacija dobavljenega materiala z nazivi, količinami in cenami dobavljenega materiala. - do preostalega plačila z mesečnimi situacijami, pri čemer se prva mesečna situacija izda v mesecu, ki sledi mesecu, ko je bil izdan račun za prvi obrok. Mesečna situacija se izda za dela, ki so bila opravljena v preteklem mesecu v vrednosti po Ponudbi. Računu mora biti predložen obračun izvedenih del, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika. Začasne obračunske situacije se izstavljajo na podlagi dejansko izvedenih del v posameznem mesecu, evidentiranih in potrjenih s strani naročnika ali nadzornika. Obračunsko obdobje za posamezno situacijo je od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu. Izvajalec in naročnik sta dolžna situacije pred njihovo izstavitvijo pregledati in jih po potrebi korigirati in uskladiti. Na osnovi uskladitve se izstavi dejanska situacija. Situacija z računom za posamezno obdobje se naročniku vroči v elektronski obliki (eRačun) preko UJP. Priloga k situaciji je tudi poročilo o napredovanju in opravljenih delih v obdobju, za katerega se pripravlja obračun. Pri izstavitvi začasnih in končne situacije se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe. Izvajalec je dolžan do vsakega 5. (petega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev posamezno usklajeno mesečno situacijo v dveh izvodih, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Naročnik je dolžan en izvod potrjene mesečne situacije vrniti izvajalcu v roku 20 (dvajset) dni od prejema. V kolikor mesečna situacija ni izstavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, se šteje, da je izstavljena v naslednjem mesecu. V kolikor bi kljub predhodnemu pregledu in uskladitvi ostale oz. bi se pri začasni situaciji pojavile sporne postavke ali, če izvajalec ne bi izvedel del v zahtevanem časovnem obdobju v skladu s terminskim načrtom, je naročnik dolžan izplačati nesporni del zneska. Sporni del zneska sta do predložitve naslednje situacije izvajalec in naročnik oz. nadzorni organ naročnika dolžna rešiti. Plačilo se bo izvršilo na izvajalčev transakcijski račun št. ………………………….…. pri …………………………………..…banki. V primeru nepravočasnega plačila je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti. Naročnik bo na zahtevo izvajalca odobril predplačilo, in sicer bo v roku 30 dni po prejemu računa plačal največ 350.000,00 EUR brez DDV na račun dobavitelja št. __________________________, odprt pri ______________. Ob vložitvi zahtevka za predplačilo je ponudnik dolžan naročniku predložiti garancijo za predplačilo. Znesek predplačila se odšteje od skupne naročnikove obveznosti, in sicer se dobavljeni material in opravljena dela najprej poplačajo iz predplačila, šele potem je naročnik dolžan izvajalcu na transakcijski račun nakazati preostanek izvajalčeve terjatve. V primeru, da izvajalec ni upravičen do plačila (delno ali v celoti), je dolžan na transakcijski račun naročnika, v roku 5 dni od poziva naročnika, vrniti prejeto predplačilo z zakonskimi zamudniki obrestmi od prejema predplačila do vračila. V primeru, da izvajalec ne vrne predplačila, lahko naročnik unovči zavarovanje, garancijo za predplačilo, za morebitno škodo pa zoper izvajalca vloži tožbo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ki zadevo presodi upoštevajoč slovensko pravo. IV. ROK DOBAVE IN PREVZEM - člen (Rok dobave) Skrajni rok za dobavo in montažo karantenskega rastlinjaka ter vzpostavitev funkcionalnosti slednjega, je 30.7.2023. Naročnik si, upoštevajoč terminski plan napredovanja z GOI deli na objektu, pridržuje pravico spremeniti roke za dokončanje posamezne faze oz. podroben terminski plan. Izbrani izvajalec bo dolžan predložiti terminski plan v roku 3 tednov po podpisu pogodbe ter svoja dela usklajevati in koordinirati tako z naročnikom kakor z izvajalcem gradbenih del. - člen (Prevzem) Izvajalec bo opremo dobavil na lokacijo: nova stavba BTS - NIB v Ljubljani, Večna pot, 1000 Ljubljana. Prevzem opreme se opravi z obojestranskim podpisom prvega zapisnika o prevzemu. Končni primopredajni zapisnik bosta naročnik in ponudnik podpisala, ko bo ponudnik zagotovil brezhibno delovanje in montažo dobavljene opreme in njegovo funkcionalno uporabo, kar pomeni uporabo na način, ki bo omogočal učinkovito uporabo vseh njenih funkcij ter nemoteno in pravilno delovanje dobavljene opreme z vsemi lastnostmi, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter opravil usposabljanje osebja naročnika, ki je predvideno v okviru navedenega roka in opravil druge obveznosti, ki so v tej razpisni dokumentaciji predvidene pred podpisom končnega primopredajnega zapisnika. Kakovost opreme mora ustrezati deklarirani kakovosti v ponudbi in spremljajočim dokumentom. V kolikor izvajalec ob dobavi ne more zagotoviti ustrezne kakovosti opreme, deklarirane v ponudbi, lahko naročnik blago vrne. - člen (Odprava napak) Naročnik opravi ob primopredaji kvalitativni in količinski prevzem opreme. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, naročnik določi rok za odpravo nepravilnosti. Izvajalec mora takoj pristopiti k reševanju reklamacije. Odzivni čas servisa mora biti 2 delovna dneva, čas pristopa k popravilu opreme pa 10 dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti oziroma v dogovorjenem roku. Ponudnik je dolžan zagotavljati pomoč preko telefona ali primerljivih oblik komunikacije, ki naj vsebuje tudi dajanje navodil ponudnika glede načina delovanja naprave. V. POGODBENE OBVEZNOSTI NAROČNIKA - člen (Obveznosti naročnika) Naročnik se obvezuje: - tesno sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitev izvrši v dogovorjeni vsebini, pravočasno in kvalitetno, - pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti, - tekoče spremljati in nadzirati izvedbo storitve, - dati na razpolago izvajalcu vse razpoložljive informacije, dokumentacijo in gradivo, ki je potrebno za izvedbo storitve po tej pogodbi. VI. PODIZVAJALCI - člen (Podizvajalci) Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v obrazcu Izjava ponudnika o udeležbi podizvajalcev (Priloga št. 2A) iz ponudbene dokumentacije izvajalca: - _________________________ Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih del naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec Izjava podizvajalca (Priloga št. 2B) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, - izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila mesečne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. VII. KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA - člen (Predstavniki pogodbenih strank) Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: __________________, ki je hkrati skrbnik te pogodbe. Nadomestni predstavnik naročnika je: ____________________. Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ____________ (e-mail: ______________, telefon: _____________). Nadomestni predstavnik izvajalca je: ___________ (e-mail: ______________, telefon: _____________). O morebitni zamenjavi navedenih predstavnikov, se pogodbeni stranki pisno obvestita. Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem mora potekati v slovenskem ali angleškem jeziku. VIII. GARANCIJA IN POGODBENA KAZEN - člen (Vrste garancij) Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije: - bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter - bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku. - člen (Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti) Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo še vsaj 60 dni pod roku za dokončanje del. V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 30 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancijo (finančno zavarovanje) za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti lahko naročnik unovči v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca: • če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja ali izpolni skladno s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo: • svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom; • če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika; • v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po pogodbi; • če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika. Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji, in sicer v polnem znesku: - če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so za to podani pogoji, da naročnik lahko to zahteva; - če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku; - če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika; - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca ali - če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov; - če naročnik poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice; - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. - člen (Garancijski rok) Garancijski rok za kvalitetno izvedena dela je: - Deset let za notranje stene in stekla. Tri leta za vso vgrajeno tehnološko opremo. - Na vsako zahtevo naročnika je izvajalec dolžan nemudoma pristopiti k odpravi napak, za katere velja garancijski rok, na lastne stroške, in sicer jih je dolžan odpraviti čim prej oziroma v dogovorjenem roku. Izvajalec mora takoj odpraviti napake, ki predstavljajo izreden primer. Za vsako odpravo napake, ki traja več kot 15 dni, se garancijski rok ustrezno podaljša. Za vsako odpravo napake, ki traja več kot 3 mesece, začne garancijska doba teči od začetka, izjema je primer višje sile, npr. karantena. - Zamenjava z novo opremo: Garancija za to opremo začne teči od vgradnje nove opreme. Če popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave okvare, se izbrani ponudnik zavezuje, da bo okvarjeno napravo zamenjal z enako novo v roku 8 tednov. - člen (Garancija za odpravo napak v garancijskem roku) Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca najdaljše garancijske dobe, tj. najmanj 10 let,, podaljšano za 30 dni in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (brez DDV) po tej pogodbi. To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu. - člen (Zamenjani deli v garancijski dobi) Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave /vgradnje teči nov garancijski rok, v kolikor v prejšnjem členu ni določeno drugače. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. - člen (Skrite napake) V primeru, da se pozneje, v roku 24 mesecev, pri uporabi napake pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita. Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima oprema neko napako, ki onemogoča namensko uporabo le-te, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel. - člen (Pogodbena kazen) V primeru zamude pri izvajanju obveznosti po tej pogodbi plača izvajalec za vsak teden zamude 0,5% od pogodbene vrednosti, vendar največ 5% pogodbene vrednosti brez DDV. Če je zamuda taka, da bi zaradi nje imel naročnik večjo škodo ali bi se zaradi nje znatno zmanjšal pomen dobave, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obračun pogodbene kazni ne izključuje unovčitev garancije za dobro izvedbo. VIII. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE - člen (Razlogi na strani naročnika) Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe. - člen (Razlogi na strani izvajalca) Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če: - izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi, izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu naročnika, - pride do spremenjenih okoliščin, - iz razloga navedenega v poglavju (Podizvajalci) te pogodbe. V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov ima naročniki pravico obračunati izvajalcu od računa plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti. - člen (Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost) V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvesti in dokončati del po tej pogodbi v skladu z dogovorjenim rokom dobave, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. - člen (Razvezni pogoj) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. - člen (Prenehanje pogodbe v primeru uresničitve razveznega pogoja) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. - člen (Spremembe in dopolnitve pogodbe) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi. IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE - člen (Reševanje sporov) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru neuspele sporazumne rešitve je za reševanje v tej zadevi pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki bo odločilo po slovenskem pravu. - člen (Izključitveni razlogi) Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. - člen (Protikorupcijska klavzula) Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. - člen (Končna določba) Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi del upošteval vse predpise, vezane na investicije, ki so sofinancirane s strani EU (označitev gradbišča in dokumentacije, hramba dokumentacije, ipd.), vodil dokumentacijo in gradišče v skladu z zahtevami naročnika, omogočil kontrolo nadzornim organom na gradbišču ter zagotavljal revizijsko sled. Izvajanje pogodbenih obveznosti pa se začne z dnem …………………. Ta pogodba stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da izvajalec za izpolnitev pogoja najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu pogodbe s strani naročnika predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost ponujene opreme in storitev. Ta pogodba je sestavljena v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru neskladja med obema verzijama, se upoštevajo določbe pogodbe, ki je pripravljena v slovenskem jeziku. Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. | CONTRACT No… for DELIVERY and assembly Quarantine greenhouse - INTRODUCTORY PROVISIONS Article 1 (Introductory provision) The contracting parties note that the Contracting Authority has published on the Public Procurement Portal on _________ under the publication number _______________ a call for tenders for the “supply and installation of a quarantine greenhouse”, in the process of which it selected the Contractor listed above as the most economically advantageous tenderer. Based on the performed procurement procedure and the decision of the Contracting Authority, the contracting parties shall conclude this Contract. The contracting parties take note that the subject of this Contract or the investment concerned is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Education, Science and Sports and the European Union from the resources of the European Regional Development Fund. The project is implemented within the framework of the Operational Program for the Implementation of the European Cohesion Policy in the period 2014-2020, Priority Axis: International competitiveness of research, innovation and technological development in line with smart specialization for greater competitiveness and greening of the economy; priority investments: Strengthening the infrastructure for research and innovation and the capacity to develop excellence in this field, as well as promoting competent centers, especially those of European importance; Specific objective: Effective use of research infrastructure and development of knowledge/competence for better national and international cooperation in the knowledge triangle. The Contractor undertakes to provide the Contracting Authority with all necessary documents for obtaining a permission for use required by the Contracting Authority or co-financier under this Contract and to actively participate in all necessary procedures. Otherwise, the Contractor undertakes to compensate the Contracting Authority for all damages incurred. - SUBJECT OF THE CONTRACT Article 2 (The subject matter of the Contract) The subject matter of this Contract is supply and installation of quarantine greenhouse pursuant to the technical and other requirements according to the specification from the bidding documents of the Contractor on date ______) (hereinafter: the Offer), The Contractor will deliver at the Contracting Authority’s location: the new building of the Biotechnological Junction of the National Institute of Biology (BTS-NIB) in Ljubljana, Večna pot, 1000 Ljubljana (hereinafter: the Contracting Authority’s location). The subject matter of this Contract is also the supply of the necessary installation equipment or the supply of basic consumables for installation and commissioning of equipment at the Contracting Authority’s location and training of the Contracting Authority’s staff to operate the equipment at the Contracting Authority’s location and to the extent: - at least 6 users, the duration of the training shall last at least 3 days and distance learning an additional 60 hours, - The Contractor must provide service and spare parts for at least 20 years from the date of final takeover. The cost of the spare parts will be assumed by the contractor only if the failure is covered by the warranty. Article 3 (Annexes to the Contract) The Contractor undertakes to perform the works referred to in Article 2 of the Contract on the basis of this Contract and subject to the following documents: - Technical specification and other documents of the tender dossier published in the public procurement procedure, - the Contractor’s bidding documents dated _________ (hereinafter: the Tender), - detailed timetable, - possible consents of subcontractors for direct payments. The documents referred to in the previous paragraph shall be annexes to this Contract and shall be considered an integral part thereof. III. VALUE OF THE CONTRACT WORKS AND SETTLEMENT OF ACCOUNTS Article 4 (The Contract value) The total value of the services under this Contract referred to in Article 2 of the Contract is: Without VAT; EUR. Value of VAT; EUR. Including VAT; EUR. with the word: ____________________________ EUR ___/100. VAT shall be calculated pursuant to the applicable legislation. The Contract price shall be fixed and shall include equipment, delivery to the Contracting Authority’s location, connection, installation and all other costs related to the delivery of the subject matter of the Contract (transport, material, installation at the Contracting Authority’s location, discounts and rebates, storage and insurance costs, etc.), FCO new BTS-NIB building, Večna pot, 1000 Ljubljana. Article 5 (Time-limit for payment of the settlement) The Contractor will prepare a detailed price quotation by the commencement of the operational works (delivery) at the site at the latest, which shall be harmonised with the detailed timetable. The total value of the works must be equal to the value defined in the bidding documents dated __________. A detailed price quotation shall be the basis for billing and issuing monthly billing situations. Contractor shall be entitled to payments as follows: - pending payment of the first installment after delivery of all materials to the facility, in an amount equal to the value of the materials delivered as specified in the bidding documents, but not to exceed 20% of the total contract value. The invoice shall be accompanied by a specification of the material supplied, including the names, quantities and prices of the material supplied. - until the final payment with monthly invoices, the first monthly invoice being issued in the month following the month in which the invoice for the first installment was issued. The monthly statement shall be issued for the work performed during the previous month in the amount as set forth in the bid. The invoice shall be accompanied by a statement of the work performed, confirmed by the Contracting Authority's representative. Temporary accounting situations shall be issued based on actually performed works in an individual month, recorded and confirmed by the Contracting Authority or the supervisor. The accounting period for each accounting situations shall be from the first to the last day of the current month. The Contractor and the Contracting Authority shall be obliged to review the situations before issuing them and, if necessary, to correct and coordinate them. Based on the coordination, the actual situation shall be set out. The situation together with the invoice shall be served on the Contracting Authority in electronic form (eInvoice) via Public Payments Administration of the Republic of Slovenia. Attached to each monthly situation shall also be a report on the progress and works performed in the period for which the statement is being prepared. When issuing temporary and final situations, the Contractor must refer to the number of this Contract. By every 5th (fifth) day of the month for the previous month, the Contractor is obliged to compile and submit to the Contracting Authority for approval an individual harmonised monthly situation in two copies, which will contain the performed calculated works. The Contracting Authority is obliged to review the situation within 15 (fifteen) days of receipt and confirm or reject it. The Contracting Authority is obliged to return one copy of the confirmed monthly situation to the Contractor within 20 (twenty) days of receipt. If the monthly situation is not issued pursuant to the previous paragraph of this Article, it shall be deemed to be issued in the following month. If, despite the preliminary inspection and coordination, the disputed items remain or appear in the temporary situation, or if the Contractor fails to perform the work within the required time pursuant to the timetable, the Contracting Authority is obliged to pay the undisputed part of the amount. The Contractor and the Contracting Authority or the supervisory body are under an obligation to resolve the disputed part of the amount until the submission of the next situation. Payment will be made to the Contractor’s bank account no. _____________, Code: __________________. In case of late payment, the Contracting Authority shall be obliged to pay statutory default interest. At the request of the Contractor, the Contracting Authority will authorize an advance payment. The Contracting Authority shall pay no more than 350.000 EUR without VAT within 30 days after receipt of the invoice to the Supplier's account No. __________________________, opened with ______________. When submitting a request for an advance payment, the Contractor is obliged to provide the Contracting Authority with a guarantee of the advance payment. The amount of the advance payment shall be deducted from the Contracting Authority's total obligation, i.e. the delivered materials and the performed works shall be paid first from the advance payment, and only then the Contracting Authority shall be obliged to transfer the remainder of the Contractor's claim to the Contractor's transaction account. If the Contractor is not entitled to payment (in full or in part), the Contractor is obliged to return the received advance payment to the Contracting Authority's transaction account within 5 days after the Contracting Authority's request, with the statutory default interest from the date of receipt of the advance payment until the repayment. In case the Contractor does not return the advance payment, the Contracting Authority may redeem the insurance, the guarantee for the advance payment, and file a lawsuit against the Contractor before the District Court in Ljubljana for any damage, which will judge the matter according to Slovenian law. IV. DELIVERY AND TAKEOVER PERIOD Article 6 (Delivery period) The time limit for delivery and installation of the quarantine greenhouse and establishing the functionality of the latter is 30 July 2023. The Contracting Authority, taking into account the schedule of progress with construction and craft works (hereinafter: GOI works) on the facility, reserves the right to change the time limits for the completion of each phase or detailed timetable. The selected Contractor will be obliged to submit a timetable within 3 weeks after signing the Contract and to harmonise and coordinate their work with both the Contracting Authority and the construction contractor. Article 7 (Takeover) The Contractor will deliver the equipment to the location: new BTS – NIB building in Ljubljana, Večna pot, 1000 Ljubljana. Acceptance of equipment shall be done by the mutual signing of the first report of acceptance. The final handover report will be signed by the Contracting Authority and the Tenderer when the Tenderer ensures the flawless operation and installation of the delivered equipment and its functional use, which means use in a way that will enable efficient use of all its functions and smooth and correct operation of the delivered equipment as specified in the tender dossier and have completed the training of the Contracting Authority’s staff provided for within the specified time limit and performed other obligations provided for in this tender dossier prior to the signing of the final handover report. The quality of the equipment must correspond to the declared quality in the bidding documents and the accompanying documents. If the Contractor fails to ensure the appropriate quality of the equipment declared in the bidding documents upon delivery, the Contracting Authority may return the goods. Article 8 (Fault resolution) Upon delivery, the Contracting Authority shall perform a qualitative and quantitative acceptance of the equipment. In the event of identified faults, the Contracting Authority shall set a time limit for the elimination of the faults. The Contractor must immediately proceed to resolve the complaint. The response time of the service must be 2 working days, and the start-up time for the repair of the device must be 10 days from the date of reporting the fault by phone or e-mail, or within the agreed period. The Contractor is obliged to provide assistance via telephone or similar means of communication, which should include giving the Contractor instructions on the functioning of the device. V. CONTRACTUAL OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING AUTHORITY Article 9 Obligations of the Contracting Authority The Contracting Authority undertakes: - To work closely with the Contractor with the aim of providing the service in the agreed content, in a timely and quality manner; - To inform the Contractor in a timely manner of any changes and new situations that could impact the performance of the liabilities assumed; - To continuously monitor and control the performance of the service; - To make available to the Contractor all available information, documentation and materials necessary for the performance of the service under this Contract. VI. SUBCONTRACTORS Article 10 (Subcontractors) The Contractor shall be responsible to the Contracting Authority for its workers and subcontractors as if the work had been performed by itself. The contractors shall bear a joint and several liability vis-à-vis the Contracting Authority. The Contractor shall perform the Contract obligations in cooperation with the following subcontractors, as specified by the subcontractors in the Bidder's Statement of Subcontractor Involvement Form (Attachment No. 2A) from the Contractor's Bidding Documents:: - ______________________ During the performance of contractual works, the Contractor must notify the Contracting Authority of any changes in the information referred to in the previous paragraph and send the Contracting Authority information on new subcontractors it intends to include in the provision of services no later than five days after the change. In case of inclusion of new subcontractors, the Contractor must provide the Contracting Authority with information on the subcontractor from the previous Article and the completed and signed Subcontractor Declaration form (Attachment No. 2B) and attach the request of the subcontractor for direct payment if the subcontractor so requests. The Contracting Authority will reject any subcontractor if grounds for exclusion exist as listed in Articles 75(1), 75(2) or 75(4) of the Slovenian Public Procurement Act (ZJN-3). The Contracting Authority may reject the proposal for replacement of the subcontractor or the inclusion of a new subcontractor, also if such replacement could affect the smooth performance or completion of the works and if the new subcontractor fails to meet the criteria defined by the Contracting Authority in the tender dossier. The Contracting Authority shall notify the Contractor of any rejection of the new subcontractor within ten days of receipt of the proposal. The Contractor shall authorise the Contracting Authority to pay directly to subcontractors who so request in writing on the basis of a confirmed invoice or situation. The subcontractors submitting a written request for direct payments shall agree that the Contracting Authority, instead of the main Contractor, will settle the subcontractor’s claims against the Main Contractor. The Contractor must attach to its invoice or situation the invoices or situations of its subcontractors, which he has previously confirmed. Where the Contractor intends to contract with a subcontractor requesting direct payment pursuant to this Article: - The subcontractor shall submit an agreement whereby the Contracting Authority settles the subcontractor’s claim against the Contractor; - The Contractor shall attach to its invoice or situation the invoice or situation of the subcontractor previously confirmed. If the subcontractors have not requested direct payments in writing, the Contractor shall send to the Contracting Authority no later than 60 days after the payment of the monthly situation its written statement and written statements of all subcontractors who have not been paid directly that the subcontractor has received payment for services rendered. VII. COMMUNICATION BETWEEN THE PARTIES Article 11 (Representatives of the contracting parties) The authorised representative of the Contracting Authority for the performance of this Contract shall be: ________________________, who is also the administrator of this Contract. The alternate representative of the Contracting Authority shall be: ____________________. The authorised representative of the Contractor for the performance of this Contract shall be: _________________________ The alternate representative of the Contractor shall be: _____________________ (e-mail: _______________). The Contracting Parties shall notify each other in writing in the case of replacement of those representatives. All communication between the Contracting Authority and the Contractor must be in the Slovene or in English language. ## VIII. WARRANTY AND LIQUIDATED DAMAGES ## Article 12 ## (Types of guarantees) ## The Contractor must provide the investor with the following guarantees: - A bank performance bond or an insurance company suretyship insurance, and ## A bank defect liability bond or an insurance company suretyship insurance. ## Article 13 ## (Performance bond) ## The Contractor must, no later than 15 days from the receipt of a copy of the signed Contract by the Contracting Authority, as a condition for the validity of the Contract, provide the Contracting Authority with a bank performance bond or suretyship insurance in the required form pursuant to the sample from the tender dossier in the amount of 10% of the Contract value without VAT and validity for at least another 60 days after the time limit for completion of works. ## In case of exceeding the contractual term, the Contractor shall be obliged to extend the validity of the bond in accordance with the new agreed term in the annexe to this Contract in such a way that the bond would have a validity of at least 30 days after the time limit for the completion of works. If the Contractor fails to extend the validity of the bond at least 7 days before the expiry of the existing bond, the Contracting Authority may redeem the existing performance bond. ## The Customer may redeem the Performance bond (financial insurance) for the good and timely performance of the obligations in the amount of the Contracting Authority's claim against the Contractor: ## - if it turns out that the Contractor does not perform or comply with all or part of its contractual obligations in accordance with the Contract, the documentation requirements related to the award of the public contract, the terms of reference or the tender documents: ## - fails to perform its contractual obligations in a high quality, professional manner and with qualified personnel; ## - if it causes damage to the Contracting Authority, which it does not reimburse within 8 (eight) days after being requested to do so by the Contracting Authority; ## - in case of claiming a penalty under the contract; ## - if he does not fully perform his obligations to subcontractors involved in the execution of the public contract and the subcontractors demand payment of the obligations directly from the Contracting Authority. ## The Contracting Authority may also honor the bank or insurance guarantee presented for the proper and timely performance of the contractual obligations under the following conditions, in full: ## - if the Contractor fails to provide the Contracting Authority with the extension of the financial insurance, although the conditions are met for the Contracting Authority to request it; ## - if the Contractor fails to provide adequate financial insurance for the removal of defects within the warranty period; ## - if it turns out that the Contractor is working with a subcontractor for which the Contractor has not obtained the Contracting Authority's consent; ## - if the Customer terminates the contract due to violations by the Contractor; ## - if the client terminates the contract due to default of the contractor; or ## - if the Contractor violates data secrecy; ## - if the Contracting Authority provides misleading or false information, data or documents, which results in the Contracting Authority having to terminate or amend the public contract, or if the Contracting Authority suffers other consequences; ## - in the event of bankruptcy or liquidation proceedings or other proceedings, the consequence or purpose of which is the termination of business operations, or other proceedings similar to the aforementioned proceedings, in accordance with the regulations of the country in which the Service Provider has its registered office. ## Article 14 ## (Warranty period) ## The warranty period for quality work shall be: - Ten years for interior walls and glass. Three years for all installed technical equipment. - Upon any request by the Contracting Authority, the Contractor shall promptly and at its own expense remedy the defects to which the warranty period applies, as soon as possible or within the agreed period. The Contractor shall remedy defects that constitute an emergency without undue delay. For any fault rectification that takes more than 15 days, the warranty period shall be extended accordingly. In the event of fault rectification taking longer than 3 months, the warranty period shall start anew, except in the case of force majeure, e.g. quarantine. - Replacement with a new device: The warranty for this device begins with the installation of the new device. If the repair within the warranty period lasts longer than 45 days from the notification of the defect, the selected provider undertakes to replace the defective device with an identical new device within 8 weeks. ## Article 15 ## (Warranty for the elimination of defects within the warranty period) ## As a guarantee for the elimination of defects within the warranty period, the Contractor shall deliver to the Contracting Authority a bank or insurance defect liability bond, valid until the expiry of the longest warranty period, that is at least 10 years, extended by 30 days and amounting to 5% of the total value of all executed works (VAT excl.) under the Contract. ## The Contractor shall deliver the defect liability bond to the Contracting Authority at least 10 days before the expiry of the bank performance bond, with a clause that prevents the simultaneous realisation of both guarantees. The Contracting Authority shall return the defect liability bond to the Contractor after its expiry. ## Article 16 ## (Replaced parts during the warranty period) ## For replaced parts during the warranty period, a new warranty period shall commence on the day of replacement / installation, unless otherwise provided in the previous Article. The costs of materials, work, spare parts, equipment and transport costs for eliminating defects or replacing the product with a new one under warranty shall be borne by the Contractor. ## Article 17 ## (Latent defects) ## If a latent defect that could not be detected at the time of handover is subsequently detected within 24 months of the application of the defect, the Contracting Authority may invoke it, provided that it notifies the Contractor no later than six months after the defect was discovered. ## The Contracting Authority, which has correctly informed the Contractor that the equipment has a defect preventing its intended use, may request the Contractor to remedy the defect and set a reasonable time limit for this. The Contracting Authority also reserves the right to compensation for damages suffered as a result of such defects. ## Article 18 ## (Liquidated damages) ## In the event of a delay in the performance of obligations under this Contract, the Contractor shall pay for each week of delay 0.5% of the Contract value, but not more than 5% of the Contract value excluding VAT. If the delay is of such magnitude as to cause greater damage to the Contracting Authority or to significantly reduce the importance of the deliveries, the Contracting Authority may withdraw from the Contract and redeem the performance bond. The calculation of the liquidated damages shall not preclude the realisation of the performance bond. ## VIII. AMENDMENT OR ANNULMENT OF THE CONTRACT ## Article 19 ## (Grounds on the part of the Contracting Authority) ## The Contracting Authority may unilaterally withdraw from the Contract before or during the performance. ## Article 20 ## (Grounds on the part of the Contractor) ## The Contracting Authority shall have the right to annul or terminate the Contract in cases where: - The Contractor gravely breaches the provisions of this Contract and falls behind the timetable of the works through its own fault for more than 1 month according to the delivery time limit, the Contractor fails to perform works under this Contract pursuant to the professional rules, even after written notice; - Changed circumstances arise; - For the reason stated in the Subcontractors section of this Contract. ## In the event of termination of the Contract due to the reasons above, the Contracting Authority has the right to deduct from the Contractor’s account the liquidated damages and payment of damages due to non-performance of contractual obligations and to redeem the bonds. If the damage cannot be ascertained, it shall be charged at 10% of the contract value. ## Article 21 ## (Reasons on the part of the partner and joint and several liability) ## If any of the partners for any reason is unable to perform and complete the works under this Contract and pursuant to the agreed delivery date, the partners or the lead partner must continue and perform all the works that the partner or lead partner should have performed under unlimited joint and several liability between them. ## Article 22 ## (Resolutory condition) ## This Contract shall be concluded under the resolutory condition, which shall be deemed fulfilled upon the occurrence of one of the following circumstances: - If the Contracting Authority becomes aware that the court has found a breach of the obligations of labour, environmental or social legislation on the part of the Contractor or subcontractor by a final decision, or - If the Contracting Authority is informed that the competent state authority has identified at least two breaches with the Contractor or subcontractor during the performance of the Contract in relation to: - payment for work, - working hours, - rest, - performing work under civil law contracts despite the existence of elements of an employment relationship or in connection with undeclared employment ## and for which it has been fined for a minor offence by a final decision or several final decisions, ## And provided that at least six months remains from the date of notification of the breach and until the expiry of the Contract, or if the Contractor subcontracts or if the Contractor fails to replace or change that subcontractor due to the breach, as determined under Article 94 of the Public Procurement Act and provisions of this Contract within 30 days of becoming aware of the breach. ## If the circumstances and conditions referred to in the preceding paragraph are met, the Contract shall be deemed terminated on the day of concluding the new contract on the performance of the public procurement for the contract in question. The Contracting Authority shall inform the Contractor about the date of concluding the new contract. ## If the Contracting Authority fails to initiate a new public procurement procedure within 30 days of becoming aware of the breach, the Contract shall be deemed to be rescinded the thirtieth day after becoming aware of the breach. ## Article 23 ## (Termination of the Contract in the case of materialisation of the resolutory condition) ## This Contract shall be concluded under the resolutory condition, which, in the event of materialisation of the circumstances referred to in the previous Article, shall be realised on the day of concluding a new contract on the performance of the public procurement for the Contract in question. The Contracting Authority shall inform the Contractor about the date of concluding the new contract. ## Article 24 ## (Amendments to the Contract) ## Either Contracting Party may at any time propose amendments to the Contract, which shall be agreed and arranged in writing in the form of annexes to this Contract. ## IX. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS ## Article 25 ## (Dispute resolution) ## The parties undertake to resolve any disputes arising from this Contract amicably. In the event of a failed amicable settlement, the court with jurisdiction rationae materiae in Ljubljana, Slovenia, shall have jurisdiction in this case which will decide according to Slovenian law. ## Article 26 ## (Exclusion grounds) ## Pursuant to Article 67(4) of ZJN-3, this Contract shall terminate if the Contracting Authority becomes aware that the competent state body or court has determined by a final decision a violation of labour, environmental or social legislation by the Contractor or its subcontractor. ## Article 27 ## (Anti-corruption clause) ## A Contract shall be deemed null and void where someone, on behalf or for the account of another contracting party, ## promises to the representative or intermediary of the public sector body or organisation ## offers or provides any illicit benefit for the purpose of: - obtaining business or - concluding business under more favourable terms and conditions or - omitting due supervision over the implementation of contractual obligations or - any other act or omission which causes a public sector body or organisation damage or by which the representative or the agent of the public sector body or organisation or the other contracting party or its representative, agent or intermediary are put in a position to obtain an undue advantage; ## Article 28 ## (Final provision) ## The Contractor undertakes to comply with all regulations related to investments co-financed by the EU (marking the construction site and documentation, storage of documentation, etc.), manage documentation and construction site in accordance with the client's requirements, enable control by supervisory authorities, construction site and provide an audit trail. ## The performance of contractual obligations shall commence on the day ………………………. ## This Contract shall become effective on the condition precedent that, in order to fulfill the condition, the Contractor shall submit financial security for the proper performance of the obligations under the Contract no later than ten (10) days after receipt of the Contract by the Contracting Authority. If he fails to do so and the Contract does not enter into force, the Contractor shall be liable to the Contracting Authority for all damages caused, which may amount to the total value of the equipment and services offered, based on the provisions in the public procurement documents. ## This contract is concluded in Slovene and English. In case of discrepancies between the two language versions, the provisions of the contract, prepared in the Slovene language shall be observed. ## This Contract is drawn up in four identical copies, of which each contracting party shall receive two copies. |
| --- | --- |
| Ljubljana, dne ____________ N A R O Č N I K : Nacionalni inštitut za biologijo Direktorica: Maja Ravnikar |  |  | Place and date ___________ CONTRACTOR: |  |

## POTRDILA BANK oz. BON-2

Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in ostale spremembe)

V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.

Če oseba, ki elektronsko podpisuje ni zakoniti zastopnik ali prokurist ponudnika, mora biti priloženo veljavno pooblastilo za podpis. Če veljavno pooblastilo ne bo priloženo, bo naročnik ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu.

Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu.

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.