OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila št. 430-1706/2022 je izgradnja aplikacije RECAMAS – Center za tujce (v nadaljevanju: storitve).

VSEBINSKA PODROČJA

Razvoj aplikacije RECAMAS - Center za tujce bo predstavljal enega od temeljev modernizacije slovenskega sistema vračanja in reintegracije (RECAMAS) tujcev do konca leta 2027 ali prej, v skladu s priporočili analize vrzeli Evropske agencije za mejno in obalno stražo.

Postopki v Centru za tujce Postojna (v nadaljevanju: Center za tujce) zajemajo postopke sprejema in nastanitve tujcev, ugotavljanja identitete, vračanje, zdravstveno in socialno oskrbo med bivanjem ter zagotavljanje drugih pravic, ki jih tujci uresničujejo med bivanjem. Center za tujce vodi tudi postopke vračanja oseb, ki niso nastanjene v objektu centra, zato mora aplikacija podpirati tudi vodenje postopkov za te osebe.

Obstoječa aplikacija Tujci, ki je eden od segmentov slovenskega sistema upravljanja primerov vračanja, je namenjena podpori službam v Policiji, Centru za tujce (inšpektorji, zdravstvo, policija, sociala,…) in zaradi različnih razlogov ne nudi več ustrezne podpore (zastarela tehnologija, širši obseg (zakonodajnih) zahtev in posledično razširitev delovnih nalog).

Nova aplikacija mora omogočati enostavno upravljanje s primeri in kjer je potrebno, prenos informacij iz aplikacije v centralno bazo (FIO). Funkcionalnosti, ki so trenutno možne v obstoječi bazi, je treba ohraniti. Nova aplikacija mora biti primarno orodje za delo z nastanjenimi osebami in postopki vračanja, ki jih vodi Center za tujce. Olajšati mora delovne procese in zmanjšati možnosti napak pri vnosih, podprte morajo biti aktivnosti vseh služb, zmanjšati mora administrativno breme zaposlenih. Čim več procesov mora biti avtomatiziranih (predpripravljeni obrazci, predpripravljeno okolje, obvestila o prihajajočih rokih, izvoz podatkov oz. vnosov v obrazce oz. poročila, ukinjeno podvajanje vnosov, možni izpisi glede na različne parametre).

Po podpisu pogodbe bo ponudnik – izvajalec imel možnost vpogleda v obstoječo aplikacijo, ki je v uporabi in v ostalo dokumentacijo.

Obseg javnega naročila je razviden v prilogi ˮOpis predmeta javnega naročila in zahteve naročnikaˮ, v Prilogi št. 3.1 – Ponudbeni predračun in Prilogi št. 4 – Tehnične in funkcionalne specifikacije predmeta javnega naročila.

FAZE IZGRADNJE

Roki izvedbe posameznih faz:

1.	faza – priprava:

-	analiza stanja

-	priprava podrobnih tehničnih specifikacij

-	načrtovanje načina dela

Rok izvedbe: največ 21 delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

2.	faza – razvoj in testiranje:

-	razvoj aplikacije

-	namestitev v testnem okolju naročnika

-	testiranje aplikacije

-	odprava napak

-	optimizacija aplikacije

-	predviden agilni pristop s 14 dnevnimi kontrolnimi pregledi

Rok izvedbe: najkasneje 31.7.2023.

3.	faza – prehod v uporabo:

-	namestitev v produkcijskem okolju naročnika

-	izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije razvitih rešitev

-	izobraževanje uporabnikov

-	predviden agilni pristop s 14 dnevnimi kontrolnimi pregledi

Rok izvedbe: najkasneje 31.8.2023.

Ponudnik – izvajalec skupaj z naročnikom izdelano aplikacijo namesti na Policijsko CEPIS produkcijsko okolje.

Podrobnosti posameznih nalog bodo dogovorjene tekom faze analize stanja in načrtovanja načina dela. Tekom razvoja so možne spremembe naročnika, ki jih bo potrebno upoštevati in se jim prilagajati.

Praviloma bo ponudnik – izvajalec delo opravljal na lokaciji naročnika ali v kombinaciji z delom na daljavo ali na lokaciji ponudnika - izvajalca. Vsa testiranja in pregledi izdelanega bodo izvedeni na lokaciji naročnika.

Vse aktivnosti se morajo izvajati skladno z zahtevami naročnika iz Priloge št. 4 (Tehnične in funkcionalne specifikacije predmeta javnega naročila).

V sklopu razvoja aplikacije ima ponudnik – izvajalec dostop do testnih podatkov.

POROČANJE

Ponudnik - izvajalec mora naročniku do vsakega 5. v mesecu predložiti poročilo o opravljenem delu za pretekli mesec. V poročilu mora izvajalec navesti, katere funkcionalnosti aplikacije (v Prilogi št. 4 označene s šiframi REQ00xx) so vključene v delo v tekočem obdobju.

- (TEHNIČNA) USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3. GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok za programsko opremo, izdelano po pogodbi, je 12 mesecev od prevzema aplikacije s strani naročnika in začne teči s potrjenim prevzemnim zapisnikom za celotno izgradnjo aplikacije.

Ponudnik – izvajalec bo moral v času garancijskega roka zagotavljati odpravo napak, izdelavo popravkov in tehnično pomoč. Navedene storitve bodo brezplačne oz. zajete v ponudbeni vrednosti izgradnje aplikacije.

Za čas od prijave napake do njene odprave se garancijski rok podaljša v primeru, če bo delovanje programske opreme popolnoma onemogočeno, in če bo od prijave napake preteklo več kot pet koledarskih dni. Garancija se podaljša za čas odpravljanja napake, ki je daljši od pet koledarskih dni.

Ob podpisu prevzemnega zapisnika za celotno izgradnjo aplikacije mora ponudnik - izvajalec naročniku izročiti garancijsko izjavo za celotno izgradnjo aplikacije.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake pri izgradnji aplikacije, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

4. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Na vseh programskih in drugih stvaritvah, ki bodo nastale pri izvajanju pogodbe, ki imajo značaj avtorskega dela, avtor (ponudnik – izvajalec) obdrži moralne avtorske pravice. Vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki ter pravica dajanja na voljo javnosti, pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno. Prenesene avtorske pravice naročniku omogočajo, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanja izdelkov, ki so predmet pogodbe.

Ponudnik - izvajalec bo moral naročniku ob predaji izvršenega naročenega dela po pogodbi na repozitorij naročnika odložiti celotno izvorno kodo s pripadajočimi elementi, ki so potrebni za izgradnjo izvršilne kode in vso pripadajočo dokumentacijo z navodili za namestitev v produkcijsko okolje, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo v takšnem obsegu, da naročnik lahko reproducira, izdela prevod, prilagodi, naredi priredbo ali kakršnokoli predelavo računalniškega programa, reproducira rezultate teh predelav in ga distribuira, tj. izvršuje vse materialne avtorske pravice iz prejšnjega odstavka te točke, ki jih je pridobil na naročenem programu.

Programska izvorna koda ter izvedbena in uporabniška dokumentacija mora biti takšna, da lahko naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri tem. Vsebovati mora vse izdelke v skladu z razvojem frontend in backend aplikacij v okolju CEPIS iz Priloge št. 4 (Tehnične in funkcionalne specifikacije predmeta javnega naročila), ki se upoštevajo kjer in kolikor je mogoče, po dogovoru med naročnikom in ponudnikom - izvajalcem.

Naročnik lahko pravice, ki jih bo pridobil na podlagi pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja (ponudnika – izvajalca) in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju (ponudniku – izvajalcu) plačati kakršnokoli dodatno plačilo.

5. PREVZEM STORITEV

Prevzem storitev se izvrši na način, opredeljen v 7. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

6. ODPRAVA NAPAK, IZDELAVA POPRAVKOV IN TEHNIČNA POMOČ

Ponudnik – izvajalec mora v času garancijskega roka zagotavljati prijavo napak, izdelavo popravkov in tehnično pomoč preko telefona in elektronske pošte. Prijava napak, izdelava popravkov in tehnična pomoč mora biti zagotovljena med delovnikom, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro. Ponudnik – izvajalec mora v fazi sklepanja pogodbe navesti telefonsko številko in naslov elektronske pošte, na kateri je kontaktna oseba za tehnično pomoč in prijavo napak dosegljiva. Navedeno mora biti brezplačno oz. zajeto v ponudbeni vrednosti izgradnje aplikacije. Odprava napak se bo izvajala na lokaciji naročnika.

Rok za odpravo napak je en delovni dan od trenutka prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

Vsi stroški (npr. delo, potni stroški...), ki nastanejo pri odpravi napak, izdelavi popravkov in tehnični pomoči v aplikaciji v garancijskem roku, bremenijo ponudnika – izvajalca.

7. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujene storitve morajo izpolnjevati vse zahteve v razpisni dokumentaciji ter tehničnih in funkcionalnih specifikacijah predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora jamčiti, da pri izvajanju storitev ne bo namestil škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.