November 2022

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet naročila:

Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti

Odgovorna oseba naročnika:

Dušan Mes

generalni direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za izvedbo pogodbenih del in storitev

  - Dinamika plačil za izvedena pogodbena dela in storitve

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Specifikacija predmeta javnega naročila

3. Razpisni obrazci:

Razpisni obrazec 1:	Podatki o ponudniku

Razpisni obrazec 2:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Razpisni obrazec 3:	Podatki o podizvajalcu

Razpisni obrazec 4:	Enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Razpisni obrazec 5:	Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Razpisni obrazec 6:	Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Razpisni obrazec 7:	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Razpisni obrazec 8:	Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija informacijskega sistema in vzdrževanje

Implementiranega informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 9:	Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Razpisni obrazec 10:	Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec 11:	Vzorec pogodbe (implementacija informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 12:	Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 13:	Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razpisni obrazec 14:	Predračun (implementacija informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 15:	Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 16:	Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema)

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US ter 100/22, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1506 Ljubljana

Matična številka podjetja: 5142733000

Osnovni kapital 509.529.921,23 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike (v nadaljevanju tudi »izvajalec«), da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je:

- implementacija (vzpostavitev) integriranega informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti (v nadaljevanju: informacijski sistem), ki ga bo uporabljala družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. na območju javne železniške infrastrukture (JŽI),

- vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema.

Za vsakega od vsebinskih delov bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba.

Podrobnejši opis razpisanih dobav, del in storitev ter ostalih pravic in obveznosti je določen v:

- specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema),

- vzorcu pogodbe (implementacija informacijskega sistema),

- vzorcu pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

- vzorcu sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

v razpisnih obrazcih iz 3. poglavja te razpisne dokumentacije.

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na splošnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del in storitev

Rok za implementacijo kompletnega informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe za implementacijo informacijskega sistema, od tega:

- Faza 1: Analiza načrta rešitve v roku štirih (4) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe,

- Faza 2: Delujoč sistem v testnem okolju v roku dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe,

- Faza 3: Prehod v produkcijo v roku petnajst (15) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe,

- Faza 4: Poskusno obdobje obratovanja v roku osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Posamezne faze so opisane v specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema).

Izvajalec bo implementirani informacijski sistem pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu implementiranega informacijskega sistema v redno obratovanje, to je po zaključku poskusnega obdobja obratovanja, vse do izteka pogodbe za vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev po prevzemu implementiranega informacijskega sistema v redno obratovanje.

1.6. Dinamika plačil za izvedena pogodbena dela in storitve

Plačilo implementacije informacijskega sistema se izvede postopno po vsaki zaključeni fazi. Vrednost posamezne faze implementacije informacijskega sistema je določena v odstotku od celotne ponudbene oziroma pogodbene vrednosti implementacije, in sicer:

| # | Faze implementacije | % pogodbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza načrta rešitve | 20% |
| 2. | Delujoč sistem v testnem okolju | 30% |
| 3. | Prehod v produkcijo | 30% |
| 4. | Poskusno obdobje obratovanja | 20% |

Posamezne faze so opisane v specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema).

Za izvedene storitve vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema:

- storitve, vključene v mesečni pavšal,

- storitve, obračunane po dejansko porabljenem času,

bo izvajalec izstavljal mesečne račune, in sicer vsak mesec en račun, do 5. v mesecu za pretekli mesec.

1.7. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.8. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 15.12.2022 do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

1.10. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjena obrazca:

- Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija informacijskega sistema),

- Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

ki bosta dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Razpisni obrazec 4: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,

in sicer

- svoj ESPD v razdelek »ESPD - ponudnik«,

- ESPD ostalih sodelujočih v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik v sistem e-JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje, v kolikor gre za tujega ponudnika (za Razpisnim obrazcem 1),

- Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (v kolikor ne nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu (v kolikor nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 5: Ponudnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- Razpisni obrazec 6: Zakoniti zastopnik: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence,

- Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija informacijskega sistema in vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

- opis projektov in vloge referenčnih strokovnjakov v projektih,

- original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Priloge razpisnega obrazca 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema).

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 11.1.2023 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 10: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,

- Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe (implementacija informacijskega sistema),

- Razpisni obrazec 12: Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

- Razpisni obrazec 13: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- naročniku predložil finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal pogodbe (implementacija, vzdrževanje), kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal sporazum o ne-razkrivanju podatkov, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- izvedel vsa pogodbena dela in storitve, kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (bančna garancija) v papirni obliki

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Finančno zavarovanje za zavarovanje resnost ponudbe: Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 11.1.2023 do 9.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o.

Sektor za nabavo

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.11. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.1.2023 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.12. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.13. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi, spremeni ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.14. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene.

Najnižja cena je vsota celotnih ponudbenih vrednosti:

- implementacije informacijskega sistema (Razpisni obrazec 14),

- vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema v šestintrideset (36) mesečnem obdobju (3. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15).

Ekonomsko najugodnejša je ponudba s ponujeno najnižjo ceno.

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, je ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki ima najnižjo vrednost šestintrideset (36) mesečnih pavšalov (1. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15)

V primeru, da sta tudi po tej primerjavi dve ali več ponudb enaki, je ekonomsko najugodnejša ponudba z najnižjo vrednostjo 1.500 človek ur dela strokovnjaka (2. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15).

V primeru, da sta tudi po tej primerjavi dve ali več ponudb enaki, bo naročnik izbral tisto, ki je bila oddana prej.

1.15. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

Podatke o lastniški strukturi mora posredovati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

1.16. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.17. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal v podpis:

- pogodbo o implementaciji informacijskega sistema,

- pogodbo o vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema,

- sporazum o ne-razkrivanju podatkov.

Izbrani ponudnik mora obe pogodbi in sporazum podpisane vrniti naročniku najkasneje v roku deset (10) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme obeh podpisanih pogodb in sporazuma in izvajalec ne predloži finančnih zavarovanj za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od izvedbe javnega naročila.

1.18. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19,v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.19. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2.	Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1.	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta javnega naročila.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2.	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3.	Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled ekonomsko najugodnejše ponudbe, zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika vsem ponudnikom.

Naročnik bo ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.4.	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v ponudbi priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

A.	Podatki o ponudniku

Ponudnik

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Podizvajalec

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi o tem predložiti izjavo (Razpisni obrazec 2).

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazec 3),

- predložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdeset (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Naročnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Ti podizvajalci morajo naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v pet (5) dneh po spremembi predložiti Razpisne obrazce 3 in 4 ter vsa dokazila o ne-izpolnjevanju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za novega podizvajalca.

V kolikor ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora ta podizvajalec najkasneje v pet (5) dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti kopijo te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik). Ravno tako se sklene aneks k pogodbi med naročnikom in ponudnikom.

Dokazilo:

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje (za Razpisnim obrazcem 1),

- pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo (za Razpisnim obrazcem 1),

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 2,

- s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 3.

Razpisni obrazec 1 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 2 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu, ki ne nastopajo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3 izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

B.	Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami),

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5 (če ima ponudnik sedež v Republiki Sloveniji),

- izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec 6 (za vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno bivališče).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,

- vse osebe, ki so članice u pravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci) mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Tehnična in strokovna sposobnost:

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.

Zahteva se, da ima gospodarski subjekt potrebne tehnične in človeške vire ter zadostno znanje in izkušnje.

Tehnična sposobnost

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora izkazati, da je v zadnjih deset (10) letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno izvedel vsaj dva (2) projekta implementacije informacijskega sistema za konstrukcijo voznih redov upravljavca železniške infrastrukture oziroma dodeljevalnega organa, v nadaljevanju »referenčni projekt«, pri čemer se zahteva, da:

- je naročnik referenčnega projekta končni kupec in uporabnik referenčnega projekta,

- je dolžina prog železniškega omrežja, kjer je v uporabi vsaj en (1) referenčni projekt, vsaj 1.200 km (to je vsaj v obsegu dolžine železniškega omrežja na območju Republike Slovenije, zaokroženo na 10 km natančno), na območju EU in EFTA,

- je skupna dolžina prog železniških omrežij, kjer je v uporabi referenčni projekt, torej vseh referenčnih projektov skupaj, vsaj 2.400 km (to je vsaj 2-kratnik celotne dolžine železniškega omrežja na območju Republike Slovenije, zaokroženo na 10 km natančno),

- so v referenčnem projektu v polni uporabi in na celotnem omrežju vsaj naslednje funkcionalnosti:

- konstrukcija letnega voznega reda omrežja z možnostjo avtomatske konstrukcije na podlagi vhodnih parametrov,

- konstrukcija izrednih vlakov z upoštevanjem omejitev na infrastrukturi,

- izračun voznih časov na podlagi parametrov vleke, vlaka in parametrov omrežja,

- simulacija voznega reda omrežja na podlagi vhodnih parametrov (zmanjšana hitrost, zapora proge/tira, zapora kretnic, spremenjena vrsta vleke vlakov, sprememba števila vlakov na določenem odseku in drugo),

- vmesniki oziroma izmenjave podatkov v funkcionalnem obsegu, kot je zahtevano v specifikaciji predmeta naročila,

- je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- naročnik referenčnega projekta referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporablja vsaj v zadnjem letu pred dnevom objave tega razpisa,

- izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj zadnje leto pred dnevom objave tega razpisa.

Informacijski sistem upravljanja železniškega prometa, ki je predmet implementacije v referenčnem projektu, mora ponudnik v okviru tega razpisa ponuditi naročniku Slovenske železnice, d.o.o.

Referenčni projekti se ne smejo nanašati na informacijske sisteme, uvedene pri ponudniku, partnerju v skupnem nastopu ali podizvajalcu.

Strokovna sposobnost

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora imeti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba):

- vsaj enega (1) projektanta/arhitekta na ponujeni programski rešitvi,

- vsaj tri (3) razvijalce na ponujeni programski rešitvi,

- enega (1) usposobljenega vodjo projekta.

Ponudnik mora za vse referenčne strokovnjake predložiti opis projektov, na katerih je sodeloval in iz katerih bo razvidna njihova vloga na projektih. Iz opisa mora biti jasno razvidno, da ima:

- referenčni projektant/arhitekt na ponujeni programski rešitvi znanja in izkušnje za izdelavo projektnega načrta z vsebinskimi in tehničnimi rešitvami implementacije na ponujeni programski rešitvi,

- referenčni razvijalec na ponujeni programski rešitvi znanja in izkušnje za izvedbo implementacije na ponujeni programski rešitvi,

- referenčni vodja projekta znanja in izkušnje za izvedbo kompleksnih informacijskih sistemov.

Ponudnik vse referenčne strokovnjake navede v Razpisni obrazec 8, določi njihovo vlogo v projektu Slovenskih železnic in navede, kakšen je njihov poslovni odnos do ponudnika (kot npr. redno zaposlen).

Vsi referenčni strokovnjaki, s katerimi ponudnik izkazuje svojo strokovno sposobnost, za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas sodelujejo pri implementaciji informacijskega sistema.

Pri vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema, za storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah, sodeluje vsaj en referenčni projektant/arhitekt in razvijalec na ponujeni programski rešitvi.

V vsakem primeru pa mora izvajalec zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenih posameznikov za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev v pogodbenem roku in nivoju storitve.

Naročnik se obvezuje, da bo vse strokovnjake, ki so navedeni v Razpisnem obrazcu 8 ter vse ostale ključne strokovnjake izvajalca pred pričetkom del praviloma potrdil. Naročnik si pridržuje pravico, da z njimi opravi intervju in da katerega od njih ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo.

Tekom celotnega časa implementacije in vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema morajo vsi strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v Razpisnem obrazcu 8, in vsi ostali strokovnjaki, ki sodelujejo pri implementaciji informacijskega sistema in vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema, znati slovenski jezik ali angleški jezik.

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje s to razpisno dokumentacijo opredeljene pogoje strokovne sposobnosti in ostale zahteve in pridobiti soglasje naročnika.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje),

- s strani naročnika referenčnega projekta izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 7,

- izpolnjen Razpisni obrazec 8,

- opis projektov in vloge referenčnih strokovnjakov v projektih.

D.	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3,

- če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila, določena v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji:

- preveril in pridobil dokazila v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopnih nacionalnih zbirk podatkov (uradni registri in evidence),

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozval, da mu dokazila v zvezi z navedbami v ESPD o:

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

- ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ravno tako bo naročnik za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil v zvezi z navedbami v ESPD neposredno iz brezplačno dostopne kazenske evidence fizičnih oseb Republike Slovenije na osnovi pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila:

- matične države, iz katere izhaja fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, in

- države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji.

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupini, vsi podizvajalci), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predloži izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od štirih (4) mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v devetdeset (90) dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupini, vsi podizvajalci).

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

E.	Finančno zavarovanje

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloži v ponudbi bančno garancijo v višini 50.000,00 EUR v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev po skrajnem roku za predložitev ponudb in enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (implementacija, vzdrževanje)

Implementacija informacijskega sistema

V roku petnajst (15) delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe za implementacijo informacijskega sistema mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo dvajset (20) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema

V zadnjem mesecu pred pričetkom vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema mora izvajalec naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo sedemintrideset (37) koledarskih mesecev, za celotno obdobje vzdrževanja in en dodatni mesec, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe za implementacijo informacijskega sistema.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

F.	Pogodba

Vzorca pogodb in vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov določajo vsebino in obliko pogodb oziroma sporazuma, ki jih bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

Sporazum o ne-razkrivanju podatkov bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom oziroma z vsemi so-ponudniki, ti pa odgovarjajo za ravnanje svojih podizvajalcev po 630. členu Obligacijskega zakonika.

G.	Predračun

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

V primeru, da se veljavnost ponudbe izteče, naročnik pa še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik ponudnika zaprosi za soglasje k podaljšanju veljavnosti ponudbe.

Naročnik bo ponudnika k podaljšanju veljavnosti ponudbe pozval in ponudnik bo podaljšanje predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 14,

- izpolnjen Razpisni obrazec 15.

H.	Specifikacija predmeta javnega naročila

Zahteve naročnika glede implementacije informacijskega sistema so določene v:

- specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema) oziroma Razpisnem obrazcu 16,

- vzorcu pogodbe za implementacijo informacijskega sistema oziroma Razpisnem obrazcu 11.

Zahteve naročnika glede vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema so določene v vzorcu vzdrževalne pogodbe oziroma Razpisnem obrazcu 12.

Ponudba mora zajemati kompletni predmet naročila, kot je določeno v navedenih razpisnih obrazcih.

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži:

- specifikacijo morebitnih drugih licenc, ki so potrebne za delovanje programske rešitve informacijskega sistema (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis sporazuma* |  |

* sporazum o ne-razkrivanju podatkov

Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |  |
| Naslov podizvajalca |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |  |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |  |  |
| Številka vpisa v register |  |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |  |  |
| Številka transakcijskega računa |  |  |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvajal (v EUR brez DDV) |  |  |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |  |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) |  | DA | NE |

Podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 4: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec 5: Izjava ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 						 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo Slovenske železnice, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb.

| Polno ime gospodarske družbe |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarske družbe |  |
| Občina sedeža gospodarske družbe |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka gospodarske družbe |  |

Kraj in datum:							Žig in podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 6: Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. št. 50/12 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Spodaj podpisani 						 (ime in priimek) pooblaščam gospodarsko družbo Slovenske železnice, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Naziv gospodarske družbe, katere podpisani je zakoniti zastopnik |  |
| --- | --- |
| EMŠO (obvezen podatek) |  |
| Datum rojstva |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| ulica in hišna številka |  |
| poštna številka in pošta |  |
| Državljanstvo |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil |  |

Kraj in datum:						Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Razpisni obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Naročnik referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izvajalec referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

Izjavljamo, da (ustrezno izpolni):

- smo upravljavec železniške infrastrukture oziroma dodeljevalni organ,

- smo končni kupec in uporabnik implementiranega informacijskega sistema za konstrukcijo voznih redov, v nadaljevanju »referenčni projekt«,

- je dolžina prog železniškega omrežja, kjer je v uporabi referenčni projekt, vsaj 1.200 km, na območju EU in EFTA, in znaša natančno 			 km,

- so v referenčnem projektu v polni uporabi in na celotnem omrežju vsaj naslednje funkcionalnosti:

  - konstrukcija letnega voznega reda omrežja z možnostjo avtomatske konstrukcije na podlagi vhodnih parametrov,

  - konstrukcija izrednih vlakov z upoštevanjem omejitev na infrastrukturi,

  - izračun voznih časov na podlagi parametrov vleke, vlaka in parametrov omrežja,

  - simulacija voznega reda omrežja na podlagi vhodnih parametrov (zmanjšana hitrost, zapora proge/tira, zapora kretnic, spremenjena vrsta vleke vlakov, sprememba števila vlakov na določenem odseku in drugo),

  - vmesniki oziroma izmenjave podatkov v funkcionalnem obsegu, kot je zahtevano v specifikaciji predmeta naročila,

- nam je izvajalec, ki mu potrjujemo referenco, v polnem obsegu, zanesljivo, pravočasno in uspešno zaključil referenčni projekt (dela so izvedena v skladu s pričakovanji naročnika referenčnega projekta glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- referenčni projekt v polnem obsegu zanesljivo in uspešno uporabljamo vsaj zadnje eno (1) leto pred dnevom objave tega razpisa,

- nam izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj zadnje eno (1) leto pred dnevom objave tega razpisa,

- je bil referenčni projekt zaključen v zadnjih deset (10) letih pred dnevom objave tega razpisa.

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:				  Žig in podpis naročnika referenčnega projekta

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija informacijskega sistema in vzdrževanje

implementiranega informacijskega sistema)

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

- Podizvajalec

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

| # | Ime in priimek | Poslovni odnos do ponudnika |
| --- | --- | --- |
|  | Vloga: vodja projekta |  |
| 1. |  |  |
|  | Vloga: projektant/arhitekt na ponujeni programski rešitvi |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  | Vloga: razvijalec na ponujeni programski rešitvi |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Vsi v tem obrazcu navedeni posamezniki za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas trajanja pogodbe sodelujejo pri izvedbi pogodbenih obveznosti implementacije informacijskega sistema.

Pri vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema, za storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah, sodeluje vsaj en (katerikoli med njimi) referenčni projektant/arhitekt in razvijalec na ponujeni programski rešitvi.

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, objavljene na:

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

in pridobiti soglasje naročnika.

Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 10: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe (implementacija informacijskega sistema)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733

Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.:

Osnovni kapital:

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV:

TR št.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 226/2022/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je implementacija integriranega informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti, v nadaljevanju »implementacija informacijskega sistema« oziroma »informacijski sistem« za predmet implementacije. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija informacijskega sistema), - Priloga 2: Razpisni obrazec 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema) s prilogami, - Priloga 3: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija informacijskega sistema in vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema), - Priloga 4: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 5: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 6: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvedel implementacijo informacijskega sistema, kot je opredeljeno v Prilogi 2 te pogodbe. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost implementacije informacijskega sistema iz točke 1 te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca oziroma Priloge 1 in znaša: |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 3.3 | Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg del po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. V ceno so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmeta naročila. Podražitev ni. |
| 3.4 | Pogodbena vrednost implementacije informacijskega sistema vključuje tudi vrednost nujnih nepredvidenih del. |
| 4. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 4.1 | Plačilo implementacije informacijskega sistema se izvede postopno po vsaki zaključeni fazi. Vrednost posamezne faze implementacije informacijskega sistema je določena v odstotku od celotne pogodbene vrednosti, in sicer: |

| # | Faze implementacije | % pogodbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza načrta rešitve | 20% |
| 2. | Delujoč sistem v testnem okolju | 30% |
| 3. | Prehod v produkcijo | 30% |
| 4. | Poskusno obdobje obratovanja | 20% |

| 4.2 | Izvajalec bo račun za posamezno fazo implementacije informacijskega sistema izstavil po uspešnem zaključku vseh pogodbenih del posamezne faze implementacije na osnovi prevzemnega zapisnika. |
| --- | --- |
| 4.3 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 4.4 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na: |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 4.5 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 4.6 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 4.7 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 5. | ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL |
| 5.1 | Rok za implementacijo kompletnega informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, od tega: - Faza 1: Analiza načrta rešitve v roku štirih (4) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 2: Delujoč sistem v testnem okolju v roku dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 3: Prehod v produkcijo v roku petnajst (15) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 4: Poskusno obdobje obratovanja v roku osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. |
| 5.2 | Naročnik in izvajalec bosta v času izvedbe za vsako fazo implementacije informacijskega sistema v okviru roka za implementacijo posamezne faze sproti določala dinamiko izvajanja posameznih aktivnosti, ki so opredeljene v Prilogi 2. |
| 5.3 | Izvajalec in naročnik bosta pogodbena dela praviloma izvajala v pogodbenem delovnem času od 8.00 do 16.00 ure v režimu 8ur/5dni vse delovne dni. |
| 5.4 | Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. |
| 5.5 | Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi, dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti. |
| 5.6 | V primeru višje sile mora pogodbena stranka, ki ji višja sila otežuje izpolnitev pogodbe, drugo pogodbeno stranko: - o tem nemudoma obvestiti, - dokazati obstoj višje sile, - takoj obvestiti o prenehanju takih okoliščin. |
| 5.7 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, se temu ustrezno podaljša tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 6. | LOKACIJA IZVEDBE |
| 6.1 | Dela po tej pogodbi se izvedejo: - na lokaciji naročnika, - na lokaciji izvajalca, - na daljavo. |
| 7. | DOKUMENTACIJA |
| 7.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse izvedene aktivnosti izdelal in naročniku predal kompletno dokumentacijo v zvezi s potekom poslovnih procesov: - tehnično dokumentacijo pred pričetkom implementacije, - uporabniško dokumentacijo po zaključeni implementaciji, v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| 7.2 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 7.3 | Kompletno dokumentacijo, ki nastane po podpisu pogodbe, v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 8. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 8.1 | Naročnik se obvezuje, da bo v roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe sklical in izvedel uvodni sestanek. |
| 8.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje del po tej pogodbi. |
| 8.3 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih del. |
| 8.4 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 8.5 | Naročnik se obvezuje, da bo v času izvedbe implementacije informacijskega sistema izvajalcu v okviru svojih zmožnosti nudil vso strokovno pomoč. |
| 8.6 | Naročnik se obvezuje, da bo pred izvedbo uvodnega sestanka za implementacijo informacijskega sistema imenoval svojo projektno skupino, in sicer projektni svet, vodjo projekta in člane projektne skupine. |
| 8.7 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 8.8 | Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu na lokaciji izvedbe zagotovil ustrezne pogoje za delo, kar vključuje tudi brezplačne delovne prostore. |
| 8.9 | Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 3 in izpolnjujejo razpisne pogoje, pred pričetkom del potrdil. |
| 9. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 9.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi. |
| 9.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvajal z usposobljenimi strokovnjaki. |
| 9.3 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 3, pri implementaciji informacijskega sistema sodelovali ves čas trajanja te pogodbe. |
| 9.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. |
| 9.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo pred izvedbo uvodnega sestanka za implementacijo informacijskega sistema imenoval svojo projektno skupino, in sicer vodjo projekta in člane projektne skupine. |
| 9.6 | Izvajalec se obvezuje, da bo, v kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, o tem naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobil soglasje. |
| 9.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo s strani naročnika potrjene strokovnjake izvajalca, ki v času izvedbe pogodbenih del ne izpolnjujejo pričakovanj naročnika, nadomestil z ustreznimi najkasneje v roku trideset (30) dni po prejemu obvestila naročnika. Naročnik mora najkasneje v roku pet (5) dni po prejemu obvestila izvajalca o zamenjavi potrditi ustreznost novo imenovanih strokovnjakov. |
| 9.8 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni strokovnjaki, navedeni v Prilogi 3, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih del, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 9.9 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 9.10 | Izvajalec se obvezuje, da bo implementiral vse funkcionalnosti informacijskega sistema iz Priloge 2. |
| 9.11 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje naročnika. |
| 9.12 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku brezplačno v svojih prostorih zagotovil ustrezne pogoje za delo, v kolikor bo delo naročnika v prostorih izvajalca potrebno. |
| 9.13 | Izvajalec se obvezuje, da bo po predaji informacijskega sistema naročniku v redno uporabo sistem vzdrževal skladno z vzdrževalno pogodbo. |
| 9.14 | Izvajalec se obvezuje, da bo pri implementaciji informacijskega sistema ves čas trajanja te pogodbe upošteval in izvajal informacijsko varnostne ukrepe, kot so definirani v 4. točki Priloge 2. Izvajalec zagotavlja, da se obveznosti izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov izvajajo tudi pri podizvajalcih. |
| 9.15 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil izvedbo predhodno najavljenega preverjanja izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov in ravni informacijske varnosti pri izvajalcu in/ali podizvajalcih, tudi z vključitvijo drugih zunanjih izvajalcev (npr. revizorji, presojevalci, ..). |
| 10. | POGODBENA KAZEN |
| 10.1 | Za zamudo pri implementaciji vsake faze informacijskega sistema je naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini dva promila (2 ‰) od vrednosti posamezne faze, kot je za namen plačila določena v odstotku od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v točki 4.1 te pogodbe, za vsak začeti dan zamude pri implementacije faze zaradi razlogov na strani izvajalca, vendar največ do deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV skupaj. |
| 10.2 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 10.3 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 10.4 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 11. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 11.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec v roku petnajst (15) delovnih dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo dvajset (20) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 11.2 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 11.3 | Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 12. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 12.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.2 | Vodja projekta s stani: |
| --- | --- |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.3 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 12.4 | Pogodbeni stranki po podpisu pogodbe določita svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del. |
| 12.5 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| 13. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 13.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 13.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 13.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 13.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 13.1 in 13.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 14. | RAZVEZNI POGOJI |
| 14.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. |
| 14.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. |
| 14.3 | Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 15. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 15.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 16. | ODSTOP OD POGODBE |
| 16.1 | Če izvajalec z implementacijo informacijskega sistema zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. |
| 17. | REŠEVANJE SPOROV |
| 17.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 18. | PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE |
| 18.1 | Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine, tako avtorske pravice kot tudi pravice industrijske lastnine na programski opremi, strojni opremi, strokovnem znanju (»know-how«) (v nadaljevanju: intelektualna lastnina), predmetu dobave in vsej naročniku predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija). |
| 18.2 | Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter intelektualne lastnine, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca ni dopustno. |
| 18.3 | Naročnik lahko dokumentacijo in intelektualno lastnino uporablja le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z izpolnjevanjem obveznosti po pogodbi. Prenos naštetih pravic iz člena 18.3 na tretje osebe je dopusten le skupaj s prenosom predmeta dobave in soglasjem izvajalca. |
| 18.4 | Izvajalec bo v primeru, da tretja oseba do naročnika upravičeno uveljavlja zahtevek zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, po lastni izbiri in na lastne stroške bodisi: - zagotovil pravico do uporabe ustrezne intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, - prilagodil dobavo na takšen način, da ustrezna pravica intelektualne lastnine ne bo več kršena, - opravil zamenjavo tistega dela dobave, ki krši pravice intelektualne lastnine. |
| 18.5 | Izvajalec bo ustrezen predmet dobave v primeru, da po njegovi oceni ne bo na voljo nobena od naštetih možnosti iz člena 18.4, vzel nazaj in naročniku vrnil plačilo. |
| 18.6 | Izvajalec je naštete obveznosti iz člena 18.4 dolžan izpolniti le v primeru, da: - naročnik izvajalca nemudoma pisno obvesti o zahtevkih, ki jih uveljavlja tretja oseba, in mu posreduje tudi kopijo vseh obvestil in dopisov v zvezi z domnevno kršitvijo, - naročnik ne prizna kršitve pravic intelektualne lastnine in izvajalcu posreduje oziroma zagotovi vsa potrebna pooblastila, podatke in podporo za obrambo proti zahtevku tretje osebe, - naročnik izvajalcu prepusti izključno pravico do priprave in izvedbe obrambe (vključno s pravico do izbire pravnega zastopnika) ter pravico razpolagati s pravnimi sredstvi po lastni presoji, - naročnik v primeru, če zaradi zmanjšanja škode ali iz drugih razlogov preneha z uporabo predmetov dobave, tretji osebi pisno sporoči, da to ne pomeni priznanja kršitve pravic intelektualne lastnine. |
| 18.7 | Vsi morebitni zahtevki naročnika so izključeni, če je za kršitev pravic intelektualne lastnine odgovoren naročnik sam ali oseba na njegovi strani, npr.: - kršitev je nastala zaradi načina uporabe, ki je izvajalec ni mogel vnaprej predvideti, - do kršitve je prišlo zaradi sprememb predmeta dobave, ki jo je opravil naročnik, - do kršitve je prišlo z uporabo predmeta dobave v povezavi z drugo opremo. |
| 18.8 | Vsi drugi zahtevki naročnika v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, ki niso navedeni v tem poglavju, so izključeni. |
| 19. | PROGRAMSKA OPREMA |
| 19.1 | Naročnik ima neizključno pravico do uporabe programske opreme, ki je sestavni del dobave (v nadaljevanju: standardna programska oprema). Uporaba je dopustna le skupaj s predmetom dobave, v nespremenjeni obliki in za predviden namen ter na način, opredeljen v tehnični dokumentaciji (kadar je slednja na voljo). Prenos pravic v zvezi s standardno programsko opremo na tretje osebe je dovoljen le skupaj z ustreznimi predmeti dobave. |
| 19.2 | V kolikor dobava vključuje standardno programsko opremo izvajalca, veljajo za tako standardno programsko opremo priloženi licenčni pogoji ali licenčni pogoji v priloženi programski dokumentaciji ali pa licenčni pogoji v standardni programski opremi sami (tim. veljavni licenčni pogoji), ki v takem primeru prevladajo nad določili tega člena. |
| 19.3 | V kolikor dobava vključuje programsko opreme tretjih oseb, za katero veljajo drugačni pogoji uporabe, bo izvajalec izročil te pogoje uporabe skupaj z dobavo. Naročnik se zavezuje, da bo spoštoval pogoje uporabe tretjih oseb. |
| 19.4 | V kolikor dobava vsebuje odprtokodno programsko opremo (t. i. »open source software«), bo izvajalec skupaj z dobavo izročil pogoje uporabe, ki zanjo veljajo (t. i. »open source license«). V tem primeru pogoji uporabe odprtokodne programske opreme prevladajo nad določili tega člena. V kontekstu te določbe »odprtokodna programska oprema« pomeni vso programsko in strojno opremo ali druge informacije, ki jih posamezni imetniki licenc vsem uporabnikom nudijo brez licenčnine na podlagi licence s pravico do spreminjanja in/ali distribucije (npr. splošna javna licenca (GPL) GNU, manj splošna licenca GNU (LGPL) ali licenca MIT). Podatki o morebitni programski opremi tretjih oseb ali odprtokodni programski opremi so na voljo v programski dokumentaciji. |
| 20. | OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI |
| 20.1 | Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena do višine2-kratnika celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vse škodne primere skupaj. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. V primeru, da je izvajalec povzročil nemožnost izpolnitve namenoma ali iz hude malomarnosti, ima naročnik pravico do popolne odškodnine. |
| 21. | KONČNA DOLOČILA |
| 21.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 21.2 | Pogodbeni stranki se obvezujeta varovati poslovno skrivnost ena druge in njihovih partnerjev kot tudi vseh tehničnih podatkov, tehnoloških podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih in poslovnih informacij, do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 21.3 | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali dokumentacijo in podatke, predložene s strani nasprotne pogodbene stranke ali do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 21.4 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 21.5 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 12: Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733000

Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TRR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.:

Osnovni kapital:

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV:

TRR št.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/VZD

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 37/2022/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je vzdrževanje implementiranega integriranega informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti, v nadaljevanju »vzdrževanje informacijskega sistema« oziroma »informacijski sistem« za predmet vzdrževanja. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema), - Priloga 2: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov (implementacija informacijskega sistema in vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema), - Priloga 3: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 4: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 5: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvajal funkcionalno vzdrževanje informacijskega sistema. |
| 1.4 | Dejavnost naročnika se izvaja neprekinjeno vse dni v letu, 365 dni 24 ur na dan. Posledično mora biti v enakih časovnih okvirih zagotovljena razpoložljivost in funkcionalnost informacijskega sistema. |
|  | Storitve v okviru mesečnega pavšala in protokol izvajanja del |
| 1.5 | V okviru te vzdrževalne pogodbe bo izvajalec opravljal naslednje storitve vzdrževanja, vključene v mesečni pavšal, s katerimi bo zagotavljal pogodbeno razpoložljivost informacijskega sistema: - odprava napak (napake in motnje) v delovanju celotnega informacijskega sistema, vključno z zagotavljanjem konsistentnosti podatkovne baze in delovanja vseh aktivnih podatkovnih vmesnikov informacijskega sistema, skladno s pogodbenim nivojem storitve, - redne posodobitve in preventivno vzdrževanje, - izdelava mesečnih poročil o opravljenih storitvah v okviru mesečnega pavšala in storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah, ki so priloga izdanih računov. |
|  | Odprava napak v delovanju celotnega informacijskega sistema |
| 1.6 | Izvajalec mora zagotoviti enotno vstopno točko za prijavo napak v delovanju informacijskega sistema. |
| 1.7 | Naročnik (oziroma za to pooblaščene kontaktne osebe naročnika) bo zaznano napako izvajalcu prijavljal v trenutku pojava oziroma zaznave napake v pogodbenem delovnem času za odpravljanje napak v delovanju informacijskega sistema: |

|  | preko vnosa na spletni portal izvajalca |  |
| --- | --- | --- |
|  | na elektronski naslov |  |
|  | po telefonu na številko (klicni center) |  |

| 1.8 | Spletni portal izvajalca za prijavo napak mora naročniku zagotoviti informacije o poteku reševanja storitvenih zahtevkov. |
| --- | --- |
| 1.9 | Ob telefonski prijavi napake je potrebno napako prijaviti vsaj še na enega od navedenih načinov, ravno tako to velja za povratno informacijo izvajalca. |
| 1.10 | Pri prijavi napake naročnik: - navede ime in telefon pooblaščene kontaktne osebe, ki napako prijavlja, - določi stopnjo resnosti napake, - navede opis napake ali opis storitve, ki jo je potrebno izvesti, - določi če je (izjemoma) čas začetka del TAKOJ, - določi način reševanja napake, če je naročniku poznan. |
| 1.11 | O spremembah načina javljanja napak, ki so v obojestranskem interesu, se lahko dogovorita skrbnika pogodbe obeh pogodbenih strank. |
| 1.12 | Izvajalec se obvezuje, da bo storitve vzdrževanja izvajal po navodilu naročnika in glede na tehnično možnost odprave napake: - telefonsko, - z daljinskim priklopom v naročnikov informacijski sistem, - na lokaciji namestitve informacijskega sistema Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. |
| 1.13 | Izvajalec se obvezuje, da se bo prijavljene napake odpravljal glede na stopnjo resnosti napake: |

| Stopnja resnosti napake | Pogodbeni delovni čas | Režim pogodbene pripravljenosti (ur/dni) | Odzivni čas | Režim odpravljanja napake (ur/dni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritična napaka Uporaba programske opreme ni možna ali pa je neodzivna. Napaka ima težke posledice za odvijanje prometa in/ali za njegovo varnost. | 0 – 24 h | 24/7 | < 2 uri | 24/7 |
| Nekritična napaka Uporaba programske opreme je rahlo omejena. Napaka nima bistvenega vpliva na odvijanje prometa in/ali njegovo varnost ali pa je vpliv zgolj minimalen, vendar dopušča nadaljnje delo. | 8 – 16 h | 8/5 | < 8 ur | 8/5 |

| 1.14 | Odzivni čas je najdaljše obdobje, ki sme preteči od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec prične z diagnosticiranjem in reševanjem oziroma odpravljanjem napake, to je do trenutka oddaljene prijave (dostopa) vzdrževalca v informacijski sistem ali do prihoda vzdrževalnega osebja na lokacijo instalacije informacijskega sistema. Odzivni čas ne določa časa odprave napake, temveč čas začetka reševanja problema. |
| --- | --- |
| 1.15 | Izvajalec se obvezuje, da bo kritične napake odpravljal neprekinjeno do odprave napake, bodisi telefonsko, z daljinskim priklopom v naročnikov informacijski sistem ali na lokaciji instalacije. V največ štirih (4) urah mora izvajalec ponuditi nadomestno oziroma začasno rešitev za ponovno vzpostavitev delovanja. |
| 1.16 | Izvajalec se obvezuje, da bo nekritične napake odpravljal v času in na način »best effort«: - telefonsko za svetovalne storitve, - v dogovoru z naročnikom z daljinskim priklopom v naročnikov informacijski sistem za manjše posege oziroma na lokaciji instalacije za večje posege. |
| 1.17 | Napaka v delovanju informacijskega sistema je rešena oziroma odpravljena, ko ponovno brezhibnost delovanja informacijskega sistema pisno potrdi pooblaščena kontaktna oseba naročnika. |
| 1.18 | Strokovnjaki izvajalca bodo o svojem prihodu v prostore naročnika, o opravljenem delu in o odhodu obveščali odgovorne oziroma kontaktne osebe naročnika. |
|  | Redne posodobitve in preventivno vzdrževanje (planirane prekinitve) |
| 1.19 | Izvajalec se obvezuje, da bo redne posodobitve in preventivno vzdrževanje, ki vključuje: - redno posodabljanje programskih verzij na zadnjo stabilno različico, kar pomeni, da mora informacijski sistem oziroma vse komponente informacijskega sistema delovati na podprtih verzijah programske opreme, kar pomeni, da mora izvajalec slediti novim verzijam programske opreme in izdati posodobljeno verzijo najkasneje v dvanajst (12) do štiriindvajset (24) mesecih od objave novih verzij, - 2x letno celovit pregled sistema s predlogi za izboljšavo na nivoju varnosti, funkcionalnosti in nadgradenj, - ažuriranje tehnične dokumentacije obstoječega informacijskega sistema, - odprava pomanjkljivosti v kodi za naročnika prilagojene programske opreme, izvajal v dogovoru z naročnikom v času in na način »best effort« v pogodbenem delovnem času najmanjše obremenjenosti sistema (popoldanski, nočni čas, vikendi) bodisi z daljinskim priklopom v naročnikov informacijski sistem ali na lokaciji instalacije. |
| 1.20 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse instalirane spremembe obstoječega informacijskega sistema izdelal in naročniku predal kompletno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.21 | Kompletno dokumentacijo iz predhodne točke v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
|  | Izdelava poročil |
| 1.22 | Izvajalec bo za vsa izvedena vzdrževalna dela enkrat mesečno pripravil poročilo. |
| 1.23 | Mesečno poročilo je priloga mesečnega računa. Ustreznost mesečnega poročila je pogoj za potrditev mesečnega računa. |
| 1.24 | Minimalni obseg mesečnega poročila: - podrobni opis reševanja vseh prijavljenih napak: - čas prijave, - osebo, ki je napako prijavila, - osebe, ki so na strani izvajalca sodelovale pri reševanju napake, - čas začetka reševanja, - vrsto in opis napake, - čas, ko je bila napaka rešena, - opis kako je bila rešena, - podrobni opis ostalih izvedenih storitev, - kronologija storitev iz prejšnje alineje, - navedba izdelane tehnične dokumentacije instaliranih popravkov, novih programskih verzij in posodobitev programske opreme, navodil za uporabo, ipd., - navedba izdelanega poročila o delovanju informacijskega sistema. |
|  | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih urah |
| 1.25 | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih urah, so: - svetovanje in pomoč naročniku pri upravljanju (administriranju) informacijskega sistema, - svetovanje in pomoč naročniku glede potrebnih sprememb informacijskega sistema, - nadgradnje informacijskega sistema, kar vključuje spremembe iz naslova zakonodaje (zagotavljanje zakonskih skladnosti) ter dodajanje novih funkcionalnosti, ki so posledica razvoja produkta in vključevanja dobrih poslovnih praks, - druge storitve v dogovoru z naročnikom, - izdelava tehnične dokumentacije instaliranih sprememb in funkcionalnih rešitev, navodil za uporabo, ipd., ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.26 | Naročnik bo po obojestranski potrditvi okvirnega predračuna, kot izhaja iz člena 7.4, izvajalcu preko enotne vstopne točke za prijavo napak v delovanju informacijskega sistema v pogodbenem delovnem času od 8.00 do 16.00 ure vse delovne dni v letu v pisni obliki naročal izvedbo storitev, obračunanih mesečno po dejansko porabljenih urah. Izvajalec se obvezuje, da bo tovrstna naročila potrdil najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naročila in vse naročene storitve, vključno z izdelavo tehnične dokumentacije, izvajal v skladu z obojestransko potrjenim okvirnim predračunom, bodisi z daljinskim priklopom v naročnikov informacijski sistem ali na lokaciji instalacije. |
| 1.27 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse nadgradnje informacijskega sistema izdelal in naročniku predal: - tehnično dokumentacijo v zvezi s potekom poslovnih procesov pred pričetkom implementacije, - uporabniško dokumentacijo po zaključeni implementaciji, v slovenskem ali angleškem jeziku, ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.28 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 1.29 | Kompletno dokumentacijo točke 1.28 v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel. |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost za: - šestintrideset (36) mesečnih pavšalov iz točke 1.5 te pogodbe, in - storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah iz točke 1.25 te pogodbe v obsegu največ 1.500 človek/ur (pogodbena kvota), je določena na osnovi predračuna izvajalca oziroma Priloge 1, in znaša v EUR brez DDV (davek na dodano vrednost): |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 3.3 | Cena mesečnega pavšala vključuje vse storitve izvajalca, ki so predmet te pogodbe, v zvezi z zagotavljanjem delovanja implementiranega informacijskega sistema (naročnika ne bremenijo oziroma nima nikakršnih stroškov). |
| 3.4 | V ceno mesečnega pavšala so vključeni vsi stroški z izvedbo v pavšal vključenih storitev. Potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno mesečnega pavšala in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 3.5 | V ceno pavšala je vključeno reševanje neomejenega števila prijavljenih napak. |
| 3.6 | V ceno enote človek/ura so vključeni vsi stroški strokovnjaka v zvezi z izvajanjem del. Potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno človek/ura in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 4. | TRAJANJE VZDRŽEVANJA PO TEJ POGODBI |
| 4.1 | Izvajalec bo informacijski sistem pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu informacijskega sistema v redno obratovanje, to je po zaključku poskusnega obdobja obratovanja, vse do izteka pogodbe za vzdrževanje informacijskega sistema, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev po prevzemu informacijskega sistema v redno obratovanje. |
| 5. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 5.1 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbene storitve in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 5.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev po tej pogodbi. |
| 5.3 | Naročnik se obvezuje, da bo svoje pooblaščene predstavnike za prijavo napak imenoval po sklenitvi vzdrževalne pogodbe. Seznam lahko naročnik kadarkoli dopolnjuje ali spreminja in o tem obvesti izvajalca. |
| 5.4 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezne pogoje za normalno delovanje informacijskega sistema po navodilih proizvajalca. |
| 5.5 | Naročnik se obvezuje, da bo strokovno in v dogovorjenih okvirih posegal v programsko opremo informacijskega sistema, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi. Vse spremembe bo ustrezno dokumentiral in dokumentacijo dal na voljo izvajalcu pri opravljanju storitve. |
| 5.6 | Naročnik se obvezuje, da bo: - pravočasno obveščal izvajalca o napakah, - omogočil neoviran dostop izvajalčevemu osebju do vzdrževanega informacijskega sistema, - skrbel za ustrezne delovne pogoje pri opravljanju vzdrževalnih del, kar vključuje tudi brezplačne delovne prostore. |
| 5.7 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te vzdrževalne pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 5.8 | Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 2 in izpolnjujejo razpisne pogoje, pred pričetkom izvajanja te pogodbe potrdil. |
| 5.9 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih storitev. |
| 6. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 6.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene storitve izvrševal strokovno pravilno in kvalitetno, v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi, gospodarno in v korist naročnika. |
| 6.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev ter da bo upošteval njegova morebitna navodila. |
| 6.3 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 6.4 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 2, sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev. V kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, mora o tem izvajalec naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobiti soglasje. |
| 6.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. |
| 6.6 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni kadri, navedeni v Prilogi 2, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 6.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo s strani naročnika potrjene strokovnjake izvajalca, ki v času izvedbe pogodbenih storitev ne izpolnjujejo pričakovanj naročnika, nadomestil z ustreznimi najkasneje v roku trideset (30) dni po prejemu obvestila naročnika. Naročnik mora najkasneje v roku pet (5) dni po prejemu obvestila izvajalca o zamenjavi potrditi ustreznost novo imenovanih strokovnjakov. |
| 6.8 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil izvedbo predhodno najavljenega preverjanja izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov in ravni informacijske varnosti pri izvajalcu in/ali podizvajalcih, tudi z vključitvijo drugih zunanjih izvajalcev (npr. revizorji, presojevalci, ..). |
| 6.9 | Izvajalec se obvezuje, da bo pri vzdrževanju informacijskega sistema ves čas trajanja te pogodbe upošteval in izvajal informacijsko varnostne ukrepe, kot so definirani v 3. točki Priloge 2 pogodbe o implementaciji informacijskega sistema. Izvajalec zagotavlja, da se obveznosti izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov izvajajo tudi pri podizvajalcih. |
| 7. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 7.1 | Vse storitve vzdrževanja, razen storitev, ki so vključene v mesečni pavšal, se obračunajo po dejansko porabljenih urah. |
| 7.2 | Obračunska enota za storitve vzdrževanja je človek/ura. Storitve se obračunajo v minimalnem obsegu 1 človek/ura. |
| 7.3 | Vrednost obračunske enote je enaka ne glede na to, ali se dela in storitve opravijo v rednem delovnem času ali izven njega. |
| 7.4 | V času izvedbe pogodbenih storitev vzdrževanja, obračunanih po dejansko porabljenih urah, se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovarjala, kolikšen obseg dela je ustrezen za izvedbo posameznih storitev ter potrebni čas za izvedbo. Naročnik in izvajalec bosta za vsako storitev pripravila okvirni predračun potrebnega dela, izvajalec pa lahko prične z izvedbo storitev po obojestranski potrditvi okvirnega predračuna. |
| 7.5 | Dinamika koriščenja storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah, se v času trajanja te pogodbe prilagaja dejanskim potrebam naročnika, nikakor pa v času trajanja te pogodbe ne sme preseči najvišje pogodbene kvote. Izraba celotne pogodbene kvote ur za naročnika ni obvezna. |
| 7.6 | Izvajalec bo naročniku izstavljal mesečne račune, en račun za koledarski mesec, in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec. |
| 7.7 | Na računu mora biti ločeno prikazana vrednost: - mesečnega pavšala, - število porabljenih ur. |
| 7.8 | Vsakemu računu mora biti priloženo mesečno poročilo o opravljenih storitvah v okviru mesečnega pavšala in specifikacija porabe storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah. |
| 7.9 | Minimalni obseg mesečnega poročila je določen v točki 1.24 te pogodbe. |
| 7.10 | Vsak prejeti račun in priloženo poročilo o opravljenem delu potrdi pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe). Naročnik bo poravnal oziroma plačal le tako potrjene račune. |
| 7.11 | Ravno tako je pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe) skupaj s predstavnikom izvajalca (skrbnikom pogodbe) zadolžen za spremljanje in evidenco porabe pogodbene kvote ur za izvedbo storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah. |
| 7.12 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil: - nepravilni račun, in/ali - nepravilno poročilo o opravljenem delu, v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun in/ali novo, pravilno poročilo o opravljenem delu v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, s pravilnim prikazom in obračunom opravljenih del oziroma odpravljenimi drugimi nepravilnostmi. |
| 7.13 | V vsakem primeru bo naročnik zavrnil račun in poročilo o opravljenem delu, če: - bodo v njih ločeno prikazani in zaračunani čas in potni stroški za prihod in odhod strokovnjakov izvajalca na lokacijo naročnika, - bo izvajalec za izvedbo konkretnih del angažiral (in zaračunal) preveliko število svojih strokovnjakov in prevelik obseg dela (nizek nivo efektivnega dela v porabljenem času). |
| 7.14 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 7.15 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 7.16 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 7.17 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 8. | POGODBENA KAZEN |
| 8.1 | Izvajalec za informacijski sistem, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, garantira, da bo: - razpoložljivost sistema zaradi izpadov višja ali enaka 99,4 % merjeno na mesečnem nivoju, pri čemer lahko posamezni izpad traja največ štiri (4) ure (RTO – Recovery Time Objective), - razpoložljivost sistema zaradi planiranih prekinitev višja ali enaka 99,9 % merjeno na letnem nivoju. |
| 8.2 | Razpoložljivost se meri v mesečnih intervalih (koledarski mesec). |
| 8.3 | V primeru, da garantirana razpoložljivost informacijskega sistema pade pod zahtevano, lahko naročnik: - za prvih 0,1% razpoložljivosti pod zahtevano izvajalcu zaračuna pet odstotkov (5%), - za naslednjih 0,1% razpoložljivosti pod zahtevano izvajalcu zaračuna deset odstotkov (10%), - za naslednjih 0,1% razpoložljivosti pod zahtevano izvajalcu zaračuna petnajst odstotkov (15%), - za naslednjih 0,1% razpoložljivosti pod zahtevano izvajalcu zaračuna dvajset odstotkov (20%), vrednosti mesečnega pavšala do nivoja petdeset odstotkov (50%) vrednosti mesečnega pavšala za mesec, v katerem bila izmerjena razpoložljivost. |
| 8.4 | Če izvajalec v posameznem koledarskem mesecu v primeru prijave kritične napake ne doseže zahtevanega odzivnega časa, lahko naročnik: - za prvo (1.) začeto uro zamude izvajalcu zaračuna pet odstotkov (5%), - za naslednjo začeto uro zamude izvajalcu zaračuna deset odstotkov (10%), - za naslednjo začeto uro zamude izvajalcu zaračuna petnajst odstotkov (15%), - za naslednjo začeto uro zamude izvajalcu zaračuna deset dvajset odstotkov (20%), vrednosti mesečnega pavšala do nivoja petdeset odstotkov (50%) vrednosti mesečnega pavšala kumulativno za vse prijavljene napake v obravnavanem mesecu. |
| 8.5 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 8.6 | V kolikor izvajalec računa za pogodbeno kazen ne poravna pravočasno, ima naročnik pravico, da znesek pogodbene kazni sam odbije od računa za mesečni pavšal. |
| 8.7 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren nedelovanje informacijskega sistema v primeru okvare ali napake na strojni in sistemski programski opremi naročnika. Je pa v skladu s splošnimi obligacijskimi načeli v primeru velike malomarnosti s strani izvajalca odgovoren za vso posledično škodo, ki bi nastala zaradi izpada delovanja informacijskega sistema kot posledica take malomarnosti. |
| 9. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 9.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec v zadnjem mesecu pred pričetkom vzdrževanja informacijskega sistema naročniku izročil bančno garancijo v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo sedemintrideset (37) koledarskih mesecev, za celotno obdobje vzdrževanja in en dodatni mesec, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 9.2 | Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe za implementacijo informacijskega sistema. |
| 10. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 10.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 10.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 11. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 11.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 11.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 11.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 11.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 11.1 in 11.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 12. | RAZVEZNI POGOJI |
| 12.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo. |
| 12.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. |
| 12.3 | Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 13. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 13.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 14. | ODSTOP OD POGODBE |
| 14.1 | Če izvajalec ne implementira kompletnega informacijskega sistema po pogodbi o implementaciji informacijskega sistema, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. |
| 15. | REŠEVANJE SPOROV |
| 15.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 16. | PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE |
| 16.1 | Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine, tako avtorske pravice kot tudi pravice industrijske lastnine na programski opremi, strojni opremi, strokovnem znanju (»know-how«) (v nadaljevanju: intelektualna lastnina), predmetu dobave in vsej naročniku predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija). |
| 16.2 | Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter intelektualne lastnine, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca ni dopustno. |
| 16.3 | Naročnik lahko dokumentacijo in intelektualno lastnino uporablja le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z izpolnjevanjem obveznosti po pogodbi. Prenos naštetih pravic iz člena 18.3 na tretje osebe je dopusten le skupaj s prenosom predmeta dobave in soglasjem izvajalca. |
| 16.4 | Izvajalec bo v primeru, da tretja oseba do naročnika upravičeno uveljavlja zahtevek zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, po lastni izbiri in na lastne stroške bodisi: - zagotovil pravico do uporabe ustrezne intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, - prilagodil dobavo na takšen način, da ustrezna pravica intelektualne lastnine ne bo več kršena, - opravil zamenjavo tistega dela dobave, ki krši pravice intelektualne lastnine. |
| 16.5 | Izvajalec bo ustrezen predmet dobave v primeru, da po njegovi oceni ne bo na voljo nobena od naštetih možnosti iz člena 18.4, vzel nazaj in naročniku vrnil plačilo. |
| 16.6 | Izvajalec je naštete obveznosti iz člena 18.4 dolžan izpolniti le v primeru, da: - naročnik izvajalca nemudoma pisno obvesti o zahtevkih, ki jih uveljavlja tretja oseba, in mu posreduje tudi kopijo vseh obvestil in dopisov v zvezi z domnevno kršitvijo, - naročnik ne prizna kršitve pravic intelektualne lastnine in izvajalcu posreduje oziroma zagotovi vsa potrebna pooblastila, podatke in podporo za obrambo proti zahtevku tretje osebe, - naročnik izvajalcu prepusti izključno pravico do priprave in izvedbe obrambe (vključno s pravico do izbire pravnega zastopnika) ter pravico razpolagati s pravnimi sredstvi po lastni presoji, - naročnik v primeru, če zaradi zmanjšanja škode ali iz drugih razlogov preneha z uporabo predmetov dobave, tretji osebi pisno sporoči, da to ne pomeni priznanja kršitve pravic intelektualne lastnine. |
| 16.7 | Vsi morebitni zahtevki naročnika so izključeni, če je za kršitev pravic intelektualne lastnine odgovoren naročnik sam ali oseba na njegovi strani, npr.: - kršitev je nastala zaradi načina uporabe, ki je izvajalec ni mogel vnaprej predvideti, - do kršitve je prišlo zaradi sprememb predmeta dobave, ki jo je opravil naročnik, - do kršitve je prišlo z uporabo predmeta dobave v povezavi z drugo opremo. |
| 16.8 | Vsi drugi zahtevki naročnika v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, ki niso navedeni v tem poglavju, so izključeni. |
| 17. | OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI |
| 17.1 | Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena do višine2-kratnika celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vse škodne primere skupaj. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma. V primeru, da je izvajalec povzročil nemožnost izpolnitve namenoma ali iz hude malomarnosti, ima naročnik pravico do popolne odškodnine. |
| 18. | KONČNA DOLOČILA |
| 18.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z izvajanjem nikakršnih storitev deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 18.2 | Pogodbeni stranki se obvezujeta varovati poslovno skrivnost ena druge in njihovih partnerjev kot tudi vseh tehničnih podatkov, tehnoloških podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih in poslovnih informacij, do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 18.3 | V primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 18.4 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 18.5 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 13:	Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razkrivajoča in prejemna stranka:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

ki jo zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Prejemna in razkrivajoča stranka:

Matična št.

Osnovni kapital

ki jo zastopa

sklepata naslednji

SPORAZUM O NE-RAZKRIVANJU PODATKOV

| 1. | UVODNA DOLOČBA |
| --- | --- |
|  | Podpisnici sporazuma o ne-razkrivanju informacij vzpostavljata poslovno sodelovanje na implementaciji in vzdrževanju integriranega informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti, na podlagi podpisanih pogodb: NAB/ / /06/SŽ/INV NAB/ / /06/SŽ/VZD Poslovni namen pogodbenih strank zahteva, da druga drugo seznanita z določenimi informacijami, tudi zaupne narave, kot je dogovorjeno v nadaljevanju. Razkrivajoča in prevzemna stranka se obvezujeta, da bosta spoštovali pogoje in pravila varovanja poslovne skrivnosti, kot so definirana v tem sporazumu. |
| 2. | DEFINICIJE |
|  | Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, imajo naslednji pomen: - »Zaupni podatki« pomenijo katerekoli poslovne, finančne, operativne ali druge podatke in vsakovrstne podatke, ki se nanašajo na razkrivajočo stranko in/ali na družbo, katere lastnica/solastnica je ali še bo, in sicer predvsem, ne pa izključno: specifične zamisli in s tem povezana intelektualna lastnina, postopki, metodologije, poslovni načrti, finančni podatki, strategije, analize, sestavi, modeli, ostala poslovna dokumentacija, računalniški programi, priročniki, diski, poročila, delovne opombe, gradiva, know-how, formule, postopki, risbe, načrti, korespondenca ali katerokoli drugo gradivo, ki vsebuje kakršnekoli podatke v zvezi razkrivajočo stranko ter vsi podatki, ki jih razkrivajoča stranka označi kot »zaupno« in to sporoči prejemni stranki. Zaupni podatki so prav tako podatki, ki jih kot take razkrivajoča stranka ni izrecno opredelila, vendar pa jih mora prejemna stranka obravnavati kot zaupne glede na okoliščine in naravo dokumentov, v katerih so ji bili podatki posredovani. Poleg navedenega se za zaupne podatke štejejo tudi vsi podatki, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike storitev razkrivajoče ali prevzemne stranke ne glede na to ali se taki podatki lahko štejejo kot osebni, prometni ali drugi podatki po drugi pogodbi ali predpisu. - Razen, če ni drugače določeno v tem sporazumu, izraz razkrivajoča stranka vključuje tudi vse povezane osebe s to stranko. Če sporazum ne določa drugače, izraz prejemna stranka označuje tudi vse osebe, povezane s prejemno stranko. - »Povezana oseba« označuje katerokoli fizično osebo ali gospodarsko družbo (osebno ali kapitalsko družbo) ali katerokoli drugo obliko združenja domačega ali/in tujega kapitala ter podružnico, ki je kapitalsko ali statusno-pravno povezana s katero od strank sporazuma. - Prejemna stranka brez predhodnega soglasja razkrivajoče stranke zaupnih podatkov ne sme posredovati tretji osebi. - Kot »zaupni podatki« se ne štejejo podatki: - ki so splošno znani ali postanejo javni na drugačen način kot zaradi kršitve obveznosti prejemne stranke, ki jih ima po tem sporazumu nasproti razkrivajoči stranki, - ki postanejo na zakonit način poznani prejemni stranki preden ji razkrivajoča stranka razkrije zaupne podatke, pod pogoji iz tega sporazuma, - ki postanejo prejemni stranki poznani iz vira, ki ni razkrivajoča stranka, do česar pa ne pride zaradi kršitve zakonodaje ali kršitve obveznosti ohranjanja zaupnih podatkov nasproti razkrivajoči stranki ali, (iv) ki jih prejemna stranka na zakonit način neodvisno sama odkrije. |
| 3. | PREDMET SPORAZUMA |
|  | Prejemna stranka se s podpisom tega sporazuma izrecno zavezuje: - Da se bo vzdržala razkritja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke tretjim osebam, za nedoločen čas, od dneva, ko ji je razkrivajoča stranka prvič razkrila takšne zaupne podatke. - Da bo sprejela vse potrebne razumne varnostne ukrepe, ki bodo zagotovili ne-razkritje zaupnih podatkov; ti ukrepi morajo biti vsaj tako strogi oziroma natančni kot ukrepi, s katerimi prejemna stranka varuje svoje zaupne podatke in poslovne skrivnosti, hkrati pa morajo ti ukrepi dosegati vsaj standard razumne skrbnosti oziroma skrbnosti dobrega gospodarstvenika. - Da se bo vzdržala razkritja, reprodukcije, oblikovanja povzetkov in/ali razširjanja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke, razen če so takšna dejanja v skladu s poslovnim razmerjem med razkrivajočo in prejemno stranko, in samo v primerih, predvidenih v tem sporazumu. - Da bodo osebe, ki se bodo seznanile z zaupnimi podatki, varovale te podatke kot zaupne in jih ne bodo razkrile nobeni nepooblaščeni osebi. - Da ne bo razmnoževala, kopirala, skenirala, fotografirala, preoblikovala ali na kakršen koli način shranila katerihkoli podatkov na računalniku z zunanjim dostopom ali elektronskim sistemom za poizvedbo ali jih posredovala v kakršnikoli obliki. - Da ne bodo osebe, ki bodo imele dostop do dokumentov oziroma zaupnih podatkov, razmnoževale, kopirale, skenirale, fotografirale ali na kakršen koli način shranile zaupane podatke brez izrecnega soglasja razkrivajoče stranke. - Da bo vso dokumentacijo in nosilce podatkov, ki jih bo prejela od razkrivajoče družbe, vrnila takoj, ko jih ne bo več potrebovala za namen, za katerega so ji bili posredovani oziroma takoj, ko to zahteva razkrivajoča družba. Prejemna stranka lahko razkrije zaupne podatke razkrivajoče stranke, če je to zahtevano v sodnem ali drugem postopku pred državnim organom, pri čemer pa mora prejemna stranka: - ali predhodno pisno obvestiti razkrivajočo stranko o takem razkritju in pridobiti njeno soglasje, - ali pridobiti predhodno pisno zagotovilo pristojnega sodnega ali drugega organa, v katerem je zagotovljena najvišja možna raven zaščite zaupnih podatkov po pravu, katero naj se uporablja. Prejemna stranka mora takoj sporočiti razkrivajoči stranki podpisnici odkritje o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi ali razkritju zaupnih podatkov ali o kakršnikoli kršitvi tega sporazuma z njene strani ali s strani tretjih oseb. Prejemna stranka mora sodelovati z razkrivajočo stranko na razumen način, tako da pomaga razkrivajoči stranki znova pridobiti zaupne podatke in preprečiti nadaljnjo nepooblaščeno uporabo ali razkrivanje oz. razkritje zaupnih podatkov. Prejemna stranka mora, na zahtevo razkrivajoče stranke, vrniti vse originale, kopije, reprodukcije in povzetke zaupnih podatkov ter ves ostali material v telesni obliki in naprave, katere je dobila od razkrivajoče stranke kot zaupne podatke ali vse navedeno na zahtevo razkrivajoče stranke uničiti. |
| 4. | ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST |
|  | Prejemna stranka skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih informacij druge stranke pridobljenih na podlagi tega dogovora oziroma zaradi uresničitve dogovorjenega namena. V primeru, da prejemna stranka dostopa oziroma kako drugače neupravičeno obdeluje (ne glede na to, ali gre za razkritje ali drug način obdelave) podatke o naročnikih ali uporabnikih razkrivajoče stranke, velja obveznost plačila pogodbene kazni za razkritje zaupnih informacij, kot je ta opredeljena v tretjem odstavku tega člena za vsak neupravičeno obdelan podatek. Ta obveznost velja vzporedno s katerokoli drugo sankcijo ali ukrepom, ki jo v primeru take kršitve sprejme prizadeta stranka na podlagi zakona ali pogodbe. V primeru: - razkritja zaupnih informacij nepooblaščenim osebam, - iz drugega odstavka tega člena, - da so pridobljene informacije uporabljene v nasprotju z namenom kot je opredeljen v 1. členu tega sporazuma, je stranka – kršitelj nasprotni stranki dolžna izplačati pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR za vsak primer kršitve posebej. Šteje se, da je zahteva utemeljena, če so ji priloženi ustrezni dokazi, iz katerih izhaja, da je prejemna stranka kršila določbe tega dogovora. V primeru, da ugotovljena škoda zaradi kršitve presega znesek pogodbene kazni, je dolžan kršitelj drugi stranki povrniti tudi razliko med ugotovljeno škodo, ki jo ugotovi pooblaščeni cenilec, ki ga izbere prizadeta stranka, in zneskom pogodbene kazni. Plačilo pogodbene kazni ne odveže kršitelja od izpolnitve njegovih obveznosti iz predmeta te pogodbe. |
| 5. | PRAVICE |
| 5.1 | Vsi zaupni podatki so in ostajajo last razkrivajoče stranke. Z razkritjem zaupnih informaciji prejemni stranki razkrivajoča stranka niti izrecno niti implicitno ne prenaša na prejemno stranko kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine (patent, avtorske pravice, znamka, ...), razen, če med strankama ni dogovorjeno kaj drugega. Razkrivajoča stranka si pridružuje možnost zaščititi vse pravice intelektualne lastnine (patenti, avtorske pravice, ….) ali tržne skrivnosti, razen če med strankama ni, v pisni obliki v obliki aneksa k tej pogodbi, dogovorjeno kaj drugega. |
| 5.2 | Pogoji zaupnosti iz tega sporazuma ne smejo biti uporabljeni za omejevanje pravic razkrivajoče ali prejemne stranke samostojno razvijati ali pridobivati produkte brez uporabe zaupnih podatkov nasprotne stranke. Stranki te pogodbe sta neodvisni ena od druge. Ta pogodba ne ustvarja partnerstva ali zastopstva ali kakega drugega podobnega razmerja med njima. Nobena od strank s podpisom te pogodbe ni pridobila pravic uporabe, bodisi za namene oglaševanja, publicitete ali drugih marketinških aktivnosti, v zvezi z imenom, blagovnimi znamkami ali drugimi znaki druge stranke in z njo povezane osebe. |
| 5.3 | Ta sporazum celovito ureja razmerja med strankami v povezavi z zaupnimi podatki, posredovanimi s strani razkrivajoče stranke prejemni stranki, za uresničitev namena iz 1. člena tega sporazuma. Sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja vse dokler traja poslovno sodelovanje na implementaciji in vzdrževanju integriranega informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti oziroma vse dokler sta v veljavi pogodbi, navedeni v 1. točki sporazuma. Sporazum se lahko spremeni samo na podlagi dogovora obeh strank, in sicer z aneksom v pisni obliki. Obveznost ne-razkrivanja zaupnih podatkov v skladu s tem sporazumom prejemno stranko zavezuje tudi po prenehanju tega sporazuma. Za ta sporazum velja pravo Republike Slovenije. Če je katerakoli določba tega sporazuma s strani sodišča ali drugega pristojnega organa spoznana za neveljavno, ostanejo ostale določbe tega sporazuma še naprej v veljavi. Vse spore, ki bodo izvirali iz tega sporazuma, bosta stranki poskušali reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta sporazum je napisan 2 izvodih, od kateri vsaka stranka prejme po en izvod. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Prejemna in razkrivajoča stranka: |  | Razkrivajoča in prejemna stranka: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 14:	Predračun (implementacija informacijskega sistema)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

Celotna ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 15:	Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti |
| --- | --- |

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  |  | Vrednost enote | Število enot | Celotna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesečni pavšal, enota |  | 36 |  |
| 2 | Delo strokovnjaka v enoti človek/ura |  | 1.500 |  |
| 3 | Vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema |  |  |  |

Celotna vrednost vrstic 1 in 2 se izračuna kot zmnožek »Vrednost enote« in »Število enot«.

Celotna vrednost vrstice 3 se izračuna kot seštevek celotne vrednosti vrstic 1 in 2.

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 16:	Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema)

- Definicije pojmov in kratice

| Kratica/pojem | Opis |
| --- | --- |
| B2B | Business to Business – elektronsko poslovanje med gospodarskimi družbami |
| DR | Disaster Recovery |
| DRP | Disaster Recovery Procedure |
| ePoti | Informacijski sistem za naročanje vlakovnih poti |
| EU | Evropska unija |
| ISO 27001/27002, ISO 27017 | ISO standard, zahteve in kontrole sistema za upravljanja varnosti informacij |
| IT | Informacijska tehnologija |
| JŽI | Javna železniška infrastruktura |
| Maximo | Informacijski sistem za upravljanje s sredstvi na SŽ |
| OWASP | Open Web Application Security Project |
| PCS | Mednarodni informacijski sistem za naročilo vlakovnih poti (pod okriljem RNE) |
| PŽP | Prevoznik v železniškem prometu |
| RNE | RailNetEurope – združenje evropskih upravljavcev žel. infrastrukture |
| ROMAN.ANYW | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom ROMAN Anywhere |
| ROMAN.Plan | Oznaka podatkovnega vmesnika za izmenjavo podatkov med sistemom iISUP in sistemom ROMAN Planning |
| SDLC | Življenjski cikel aplikacijske rešitve (Software development lifecycle) |
| SŽ | Slovenske železnice |
| UI | Upravljalec infrastrukture |
| ZInfV | Zakon o informacijski varnosti, Uradni list RS, št. 30/18 |

#### 2. Predmet javnega naročila

V Razpisnem obrazcu 16 so določene zahteve naročnika glede implementacije informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti, v nadaljevanju »informacijski sistem«, ki ga bo uporabljala družba SŽ-Infrastruktura, d.o.o. na območju JŽI.

#### 3. Pregled obstoječega stanja

Trenutno je proces načrtovanja in naročanja vlakovnih poti informacijsko podprt z aplikacijo ePoti in obsega:

- naročanje vlakovnih poti,

- usklajevanje vlakovnih poti,

- dodelitev vlakovne poti,

- odpoved vlakovne poti.

To velja za vse redne in izredne vlake. Za usklajevanje naročil mednarodnih vlakovnih poti se uporablja aplikacija RNE-PCS. Aplikacija za načrtovanje vlakovnih poti in sistem za naročanje mednarodnih vlakovnih poti RNE-PCS sta samo delno integrirana.

Izdelava oz. konstrukcija voznih redov vlakov je informacijsko podprta s sistemom ROMAN, ki ga razvija in trži podjetje WorldLine. Načrtovanje letnega voznega reda se izvaja v podsistemu ROMAN Planning, in sicer ta proces obvladujejo konstruktorji voznih redov, načrtovanje izrednih vlakov pa se izvaja v podsistemu ROMAN Anywhere, kjer proces konstrukcije opravljajo zaposleni na delovnem mestu Dispečer PO 1 v režimu 24/7.

Sistema ePoti in ROMAN v procesu načrtovanja nista integrirana, kar predstavlja večjo možnost napak pri sami konstrukciji voznih redov. Sta pa sistema povezana v procesu odpovedi posameznega dneva vožnje na vlakovni poti, in sicer na način, da prevozniki v železniškem prometu odpovedo posamezen dan vožnje v sistemu ePoti, ta podatek pa je v on-line načinu prenesen v ROMAN Anywhere. Prevozniki tako trenutno nimajo možnosti B2B izmenjave oziroma prenosa podatkov o izdelanih voznih redih v svoje informacijske sisteme, imajo pa možnost On-line pregleda svojih vlakovnih poti in dejanskega grafikona voženj svojih vlakov preko sistema ROMAN Anywhere.

#### 4. Zahteve za vzpostavitev informacijskega sistema

  - 4.1. Splošne zahteve za informacijski sistem

- Informacijski sistem bo nameščen na obstoječi strežniški infrastrukturi SŽ:

  - Osnova strežniške infrastrukture je virtualizacijska platfoma VMware vSphere 7 s po eno neodvisno HA gručo VMware ESXi na primarni in DR lokaciji;

  - Vsi načini replikacije imajo možnost delovanja v obeh smereh. Za replikacijo večine virtualnih strežnikov pa je vzpostavljen mehanizem »VMware vSphere replication«. Replikacija je možna tudi s programsko opremo Veeam Backup & Replication V11 in sicer »Periodically« (na 1 minuto in več) ali »Continuously«;

  - Implementiran je po en namenski diskovni sistem Exagrid za shranjevanje varnostnih kopij na primarni in DR lokaciji. Med diskovnima sistemoma je vzpostavljena sinhronizacija zavarovanj v obe smeri. Za zavarovanja se uporablja programska oprema Veeam Backup & replication V11;

  - Za nadzor delovanja strežniške infrastrukture se uporablja sistem CheckMk;

  - V okviru implementacije je potrebno zagotoviti, dokumentirati in ustrezno testirati postopke za preklop na DR lokacijo in nazaj;

- Avtentikacija uporabnikov mora biti izvedena preko enotnega imenika na »MS Active Directory« platformi naročnika;

- Informacijski sistem mora omogočati izvoz oziroma uporabo podatkov iz obstoječega informacijskega sistema za konstrukcijo voznih redov, ROMAN Planning (opis infrastrukture, parametri vlečnih vozil, tabele voznih časov in druge relevantne podatke),

- Ponujena programska platforma mora omogočati sistem enkratne prijave (SSO - Single Sign On);

- Naročnik mora imeti na voljo štiri okolja in sicer razvojno, testno, produkcijsko ter sistem za izvajanje uporabnikovih sprejemnih testov (UAT);

- Sistem mora omogočati izvedbo prenosa/migracije vseh podatkov iz obstoječega sistema in ostalih podatkov, ki jih sistem potrebuje za svoje delovanje;

- Informacijski sistem mora omogočati možnost izvoza vseh podatkov v podatkovne baze oziroma podatkovna skladišča na lokaciji podatkovnega centra naročnika, iz različnih razlogov (npr. poslovna analitika, hramba dnevniških zapisov, izdelava varnostnih kopij podatkovne baze);

  - Podatki morajo biti dostopni v zakonskem roku hrambe dokumentov vključno s prilogami (arhiviranje).

  - 4.2. Zahteve glede informacijske varnosti

- V celotnem življenjskem ciklu aplikacije rešitve (SDLC) se morajo izvajati relevantne varnostne aktivnosti in kontrole v skladu s standardom ISO 27001/27002 (sistem za upravljanje varnosti informacij) ter ISO 27017 (varnostne kontrole za oblačne storitve) in to najmanj pri: arhitekturi informacijske varnosti, varnosti kontrole pristopa, beleženje vseh dogodkov, uporaba in tehnike šifriranja, zaščita pred škodljivo programsko kodo, izdelavi varnostnih kopij, postopkih za neprekinjeno poslovanje in upravljanje incidentov;

- Razvita informacijska rešitev mora biti skladna z zahtevami ZInfV;

- Informacijska rešitev mora zabeležiti dogodke (eng. Log files), revizijske dogodke in dostop do objektov (eng. Auditing events), stanje komunikacij z drugimi informacijskimi sistemi in stanje povezanih servisov zahtevanih za pravilno delovanje sistema;

- Izvedena mora biti hramba dnevniških zapisov o delovanju informacijskega sistema za obdobje šestih (6) mesecev. Hramba dnevniških zapisov mora biti zagotovljena na ozemlju Republike Slovenije;

- Izvedeno mora biti beleženje vseh aktivnosti administratorjev sistema (dostopi, izvedene aktivnosti, …);

- Informacijska rešitev mora biti varnostno preverjena in ne sme imeti ranljivosti po seznamu OWASP Top Ten;

- Informacijska rešitev mora slediti priporočenim praksam za zaščito uporabniške seje (OWASP Secure Headers Project) in ostalim smernicam OWASP Top 10 Proactive Controls;

- Če informacijska rešitev za delovanje uporablja neodvisne zunanje knjižnice (npr. jQuery), morajo tudi te biti posodobljene;

- Razvoj informacijske rešitve mora biti izvajan ob upoštevanju metodologij varnega razvoja aplikacij (npr. OWASP) z izvajanimi dokumentiranimi testi odpornosti na znane varnostne ranljivosti;

- Podatki, ki vključujejo digitalne vsebine, avdio, video, pretočne podatke, besedila in ostale podatke morajo biti šifrirani (AES-128 tehnologija ali enakovredna oz. višja tehnologija šifriranja), med prenosom po omrežjih in pri izmenjavi podatkov med posameznimi informacijskimi sistemi;

- Informacijska rešitev mora biti zasnovana tako, da se nepooblaščenim osebam ne razkrijejo informacije, kar je treba doseči s tehnologijami, kot sta SSL (Secure Socket Layer) ali enakovreden protokol ter HTTPS ali enakovreden protokol;

- Ponudnik mora dokumentirati politiko neprekinjenega delovanja in povratka storitve v primeru katastrofe (DRP) ter pripraviti okvirni plan rednega testiranje DRP postopkov;

- Ponudnik mora zagotoviti možnost elektronskega podpisovanja dokumentov s koriščenjem kvalificiranih digitalnih potrdil.

  - 4.3. Opis informacijskega sistema

Informacijski sistem mora naročniku omogočati:

- Avtomatsko ali polavtomatsko kreiranje voznih redov (vozni red se kreira na podlagi zahtev prevoznikov, konstruktorji pa s pomočjo IS samo rešujejo konflikte);

- On-line prikaz prostih kapacitet uporabnikom/prevoznikom;

- Integriran proces naročanja in konstrukcije, vključno z odpovedovanjem tras vlakovnih poti in posameznih voženj vlakov,

- Upoštevanje omejitev na infrastrukturi v procesu naročanja in konstrukcije;

- Izdelava vseh potrebnih seznamov, ki se trenutno izdelujejo ročno – do 10 poročil (npr.: seznam vlakov po prevoznikih z voznim redom, koledarjem vožnje in parametri vlaka, katalog vlakovnih poti za redna naročila, katalog razpoložljivih vlakovnih poti za Ad-Hoc naročila, seznam PaPs po tovornih koridorjih, izpiski za postajno in progovno osebje z možnostjo prilagoditve/filtriranja po prevoznikih in časovnih obdobjih, ..);

- Povezavo z mednarodnim sistemom za naročanje vlakovnih poti RNE PCS;

- Upoštevanje energetske učinkovitosti že v fazi planiranja;

- Posredovanje podatkov izdelanega voznega reda prevoznikom (B2B);

- Izdelavo modela kapacitet z razdelitvijo na posamezne segmente trga;

- Vključitev načrtovanih omejitev kapacitet v fazo konstrukcije voznega reda;

- Možnost preusmeritve izdelanih vlakovnih poti v primeru obvozov;

- Simulacijo voznega reda omrežja na podlagi različnih parametrov;

- Spremembo in popravek dodeljene vlakovne poti;

- Možnost uporabe enotne identifikacije vlakov.

Informacijski sistem je po vsebini sestavljen iz zaokroženih vsebinskih področij, katerih podrobnosti so podane v nadaljevanju:

- Naročila vlakovnih poti;

- Konstrukcija letnega voznega reda omrežja;

- Konstrukcija izrednih vlakov;

- Izračun voznih časov;

- Simulacija;

- Integracije podatkov oziroma podatkovni vmesniki.

Informacijski sistem mora v osnovi pokrivati funkcionalnosti, ki so določene bodisi v zakonu, uredbah in pravilnikih upravljavca infrastrukture. Osnovne funkcionalnosti sistema trenutno predpisujejo naslednji dokumenti:

- Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi:

  - Dodeljevanje vlakovnih poti (naročanje, izdelavo in dodelitev vlakovnih poti);

  - Uporabnina;

  - Vozni red;

  - Režim učinkovitosti;

  - Odpovedi;

- Prometni pravilnik:

  - Vozni red;

  - Vodenje prometa vlakov;

  - Obveščanje o vlakovnem prometu;

  - Spremne listine vlakov;

  - Izredne pošiljke;

  - Primopredaja vlakov;

- Program omrežja:

  - Dodeljevanje vlakovnih poti;

  - Uporabnina in storitve;

  - Režim učinkovitosti;

  - Odpovedi;

  - Odvijanje prometa (Splošni poslovni pogoji);

- 925 – DN17 Delovno navodilo za dodeljevanje vlakovnih poti, izdelavo operativnega voznega reda upravljavca in označevanje vlakov:

  - Način in pogoje naročanja, izdelave, usklajevanja in dodelitve vlakovnih poti;

  - Način izdelave in uveljavitve operativnega voznega reda upravljavca JŽI;

  - Pravila označevanja vlakov na področju Republike Slovenije;

  - Odpovedi;

  - Obveščanje o spremembah v vlakovnem prometu.

Minimalni nabor funkcionalnosti, ki jih mora podpirati informacijski sistem, je strnjen v naslednjih točkah:

- Konstrukcija letnih voznih redov;

- Konstrukcija voznih redov izrednih vlakov;

- Zaznavanje in odprava konfliktov v fazi načrtovanja;

- Konstrukcija voznih redov na mikro ravni (postaje, tiri, …);

- Izračun voznih časov;

- Izračun zavornih odstotkov;

- Voznoredna knjižica;

- Vizualizacija voznih redov - grafikoni vlakov (izpisi in pdf-ji ter pregledovalnik – pregled dnevnih grafikonov z možnostjo pregleda aktualnega odvijanja vlakovnega prometa);

- Modul za naročanje vlakovnih poti;

- Integracija omejitev infrastrukture v proces konstrukcije;

- Spremembe in popravke izdelanih vlakovnih poti;

- Izpisi voznih redov za postajno in progovno osebje;

- Simulacija izvedljivosti konstrukcije voznih redov na podlagi različnih parametrov;

- Vmesniki:

  - Sistem za upravljanje vlakovnega prometa;

  - Naročila vlakovnih poti (PCS/PŽP);

  - Sistem za potniške publikacije;

  - Integracija omejitev infrastrukture.

##### 4.4. Zahteve za ponudnika

Naročnik ocenjuje, da zahteve in specifikacije, ki so podane v tej razpisni dokumentaciji, zadoščajo za pripravo dopustne ponudbe in bo z izvajalcem v fazi izvedbe uskladil in napisal podrobne specifikacije za implementacijo informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti.

Funkcionalne zahteve informacijskega sistema po vsebinskih področjih so razdelane v nadaljevanju.

  - 4.4.1. Naročila vlakovnih poti

  - V procesu naročanja vlakovnih poti uporabniki (prosilci/prevozniki) oddajo naročilo za vlakovno pot, na podlagi tega konstruktor izdela vlakovno pot ob upoštevanju vseh naročenih parametrov vlaka in infrastrukturnih zmogljivosti. Dostop do spletne aplikacije se omogoči uporabnikom z dodelitvijo uporabniškega imena in gesla. Posameznim uporabnikom se določi različne funkcionalnosti – uporabniki upravljavca, ki obdelujejo naročila, imajo omogočene drugačne funkcionalnosti kot naročniki vlakovnih poti.

Ostale zahteve:

- Modul naročanja mora biti izveden kot spletna aplikacija preko katere imajo prevozniki možnost naročiti vlakovne poti;

- Podpirati mora vse vrste naročil, ki so predvidena v programu omrežja;

- Poleg naročanja vlakovne poti mora podpirati naročilo dostopa po tirih do objektov za izvajanje železniških storitev in naročila dodatnih in pomožnih storitev;

- Podpirati mora medletne procese dodeljevanja vlakovnih poti – spremembe, popravke in odpovedi vlakovne poti;

- Poleg naročanja preko portala prevozniki tudi odpovedujejo vožnje vlaka – podpirati mora odpoved posamezne vožnje vlaka na dodeljeni vlakovni poti;

- Posamezno naročilo vlakovne poti mora vsebovati vse potrebne elemente za konstrukcijo in obračun uporabnine;

- Aplikacija mora omogočati poljubno določanje obveznih atributov naročila za posamezne vrste naročil;

- Portal mora omogočiti prikaz prostih kapacitet;

- Proces naročanja mora biti podprt tudi preko podatkovnega vmesnika, kar je zahtevano tudi v razdelku »podatkovni vmesniki«;

- Informacijski sistem mora podpirati proces načrtovanja kapacitet, kot je določeno v procesu učinkovitega upravljanja s kapacitetami (TTR). V tem kontekstu je zahtevana tudi izmenjava podatkov s centralnim sistemom ECMT.

  - 4.4.2. Konstrukcija letnega voznega reda omrežja

Konstrukcija letnega voznega reda omrežja se prične v časovnem obdobju X-12 do X-2. V tem času se izdela konstrukcija vlakovnih poti naročenih v rednem (X-12 do X-8) in zapoznelem postopku (X-8 do X-2). Po uveljavitvi se v času veljavnosti izdeluje medletne spremembe že dodeljenih vlakovnih poti. Osnova za pričetek konstrukcije je določitev tehničnih elementov na javni železniški infrastrukturi, ki vplivajo na izdelavo voznega reda omrežja. Konstrukcijo letnega voznega reda izdelujejo trije konstruktorji voznega reda vsak na svojem konstrukcijskem področju.

Informacijski sistem mora omogočati uvoz infrastrukturnih podatkov in podatkov o vozilih, potrebnih za konstrukcijo vlakovnih poti.

Posodabljanje infrastrukturnih podatkov za izdelavo vlakovnih poti mora biti omogočeno ob pričetku konstrukcije novega voznega reda in v okviru medletnih sprememb. Možnost spreminjanja podatkov mora imeti konstruktor, ki opravlja konstrukcijo letnega voznega reda omrežja na svojem področju konstruiranja. Konstruktorji izrednih vlakov ne smejo imeti pravic dostopa do teh funkcij informacijskega sistema.

Ostale zahteve:

- Informacijski sistem mora omogočiti konstrukcijo voznega reda omrežja v skladu s pravili v programu omrežja, po potrebi tudi v več delih za posamezno voznoredno obdobje;

- Informacijski sistem mora na podlagi parametrov vlaka ponuditi avtomatsko konstrukcijo z možnostjo urejanja;

- Pri konstrukciji mora biti omogočen prikaz konfliktov;

- Pri konstrukciji posameznega vlaka morajo biti prikazani konflikti z drugimi vlaki in omogočena avtomatska odprava konfliktov;

- Informacijski sistem mora pri konstrukciji upoštevati dolgoročne in kratkoročne omejitve na infrastrukturi;

- Upoštevane morajo biti zasedbe postaj;

- Konstrukcija se mora izvajati do nivoja mikrolokacij (tir na postaji), kjer je to potrebno oziroma do nivoja makrolokacij (postaja), kjer je podana taka zahteva;

- Informacijski sistem mora omogočiti možnost vpisa opomb pri posameznem vlaku, kot je na primer »rinjeni vlak«, dodajanje različnih simbolov za zasedbo postaj, APR avtomatskega prevoznega režima, ime vlaka, itd.;

- Informacijski sistem mora omogočati izdelavo grafičnega pregleda zasedb tirov na postaji oz. prometnem mestu;

- Informacijski sistem mora omogočiti izdelavo medletnih sprememb dodeljenih vlakovnih poti (sprememba koledarja vlaka, sprememba voznega, sprememba prevozni poti vlaka, storniranje vlakovnih poti);

- Informacijski sistem mora omogočiti razdelitev področij konstruiranja na območja.

  - 4.4.3. Konstrukcija izrednih vlakov

  - Konstrukcija izrednih vlakov poteka v dveh časovnih okvirih in sicer:

- Od 30 do 5 dni pred vožnjo vlaka – – konstrukcija se izdeluje v režimu od ponedeljka po petka (8/5) na treh delovnih mestih. Ta možnost mora biti omogočena tudi uporabnikom, ki izdelujejo konstrukcijo letnega voznega reda.

- V skrajšanem postopku 5 dni 6 ur pred vožnjo vlaka v režimu 24/7 na več lokacijah (Maribor, Ljubljana, Postojna).

  - Konstruktorji izrednih vlakov nimajo omogočene pravice konstrukcije rednih vlakov za vozni red omrežja.

Ostale zahteve:

- Enako kot pri konstrukciji letnega voznega reda morajo biti pri konstrukciji izrednih vlakov upoštevani podani parametri vlaka (vrsta vlaka, teža, serija vlečnega vozila, itd.);

- Informacijski sistem mora omogočati enostavno kopiranje in razdeljevanje prostih kapacitet;

- Informacijski sistem mora omogočati avtomatsko konstrukcijo na osnovi prostih kapacitet (odpovedani vlaki, proste trase za določen dan);

- Pri konstrukciji izrednih vlakov morajo biti upoštevane vse omejitve na infrastrukturi;

- Pri konstrukciji izrednih vlakov mora biti upoštevana aktualna situacija v izvajanju prometa;

- Predlog konstrukcije izrednega vlaka mora biti pripravljen že iz samega naročila vlakovne poti, katero lahko konstruktor izrednih vlakov poljubno spremeni.

  - 4.4.4. Izračun voznih časov

  - Za natančen in pravilen izračun voznih časov vlakov je potrebno posodabljati elemente za izdelavo vlakovnih poti v okviru rednih medletnih sprememb in ob pričetku konstrukcije novega voznega. Možnost spreminjanja podatkov o hitrostih mora imeti konstruktor, ki opravlja konstrukcijo letnega voznega reda omrežja na svojem področju konstruiranja. Konstruktorji izrednih vlakov ne smejo imeti dostopa do tega dela informacijskega sistema.

Ostale zahteve:

- Informacijski sistem mora omogočati natančen izračun voznih časov za vlake na podlagi parametrov vleke in parametrov »fizične« infrastrukture ter parametrov vlaka (teža, dolžina);

- Ob spremembi parametrov, ki vplivajo na izračun voznih časov, mora informacijski sistem omogočati možnost enostavne posodobitve, v kolikor jo uporabnik potrdi oz. možnost nespreminjanja voznih časov ob spremembi;

- Osnova za izračun voznih časov so parametri vleke, vlaka in parametri omrežja;

- Pri izračunu voznih časov morajo biti na voljo možnost ročnega dodajanja in odvzemanja rezerv na vozne čase in možnost dodajanja rezerv voznih časov v odstotkih (na primer po fiši UIC mora imeti vlak cca. 5 % rezerve);

- Pri konstrukciji voznih redov (rednih in izrednih) morajo biti upoštevani vsi atributi vlaka;

- Pri posamezni konstrukciji morajo biti pri izračunu voznih časov upoštevane infrastrukturne omejitve;

- Vozni časi se morajo za vse vrste vlakov računati (potniški in tovorni) na pol minute natančno. To pomeni, da zanemarimo 1,2,3,4,6,7,8 in 9 desetink minute. V praksi to pomeni:

  - V primeru, da je vozni čas vlaka 5,1 ali 5,2 min se naj vozni čas zaokroži na 5 min;

  - V primeru da je vozni čas 5,3 ali 5,4 min se naj vozni čas zaokroži na 5,5 min;

  - V primeru da je vozni čas 5,6 ali 5,7 min se naj vozni čas zaokroži na 5,5 min;

  - V primeru da je vozni čas 5,8 ali 5,9 min se naj vozni čas zaokroži na 6,0 min;

- Omogočeno mora biti ročno določanje odklonov pri uvozu in izvozu iz postaje;

- Omogočeno mora biti tudi ročno spreminjanje hitrosti vlakov zaradi različnih zahtev prevoznikov (npr.: vlaki s prevozom premoga imajo zmanjšano hitrost zaradi prašenja, itd);

- Informacijski sistem mora omogočiti avtomatski uvoz infrastrukturnih podatkov;

- Omogočeno mora biti možnost spremembe podatkov o vlečnih vozilih oz. dodajanje novega vozila.

  - 4.4.5. Simulacije

  - Predvsem pri večjih infrastrukturnih omejitvah (zapore prog in postajnih tirov) mora simulacija omogočati prikaz razlik med dejanskimi kapacitetami in kapacitetami ob omejitvah na infrastrukturi z možnostjo uporabe oziroma prenosa simulacijskih podatkov v dejanski vozni red. Simulacije izdelujejo konstruktorji, ki opravljajo konstrukcijo letnega voznega reda omrežja oz. posebno delovno mesto konstruktorja v kolikor bo to potrebno.

Ostale zahteve:

- Informacijski sistem mora omogočati pripravo simulacije voznega reda omrežja na podlagi vrste vhodnih parametrov:

  - Zmanjšana hitrost na delu omrežja;

  - Zapora proge/postaje ali postajnega tira;

  - Zapore kretnic ali kretniških zvez;

  - Spremenjene vrsta vleke;

  - Sprememba števila vlakov na določeni relaciji, …;

- Simulacija po posameznih parametrih mora kot rezultat vrniti izdelan vozni red oziroma seznam konfliktov in omejitev;

- Simulacija mora omogočati prikaz operativne izvedbe voznega reda z omejitvami na infrastrukturi (operativna simulacija);

- Iz operativne simulacije izvedbe voznega reda morajo biti jasno podane predvidene zamude po vlakih in progah ter postajah;

- Simulacija mora omogočati prikaz razlik med dejanskimi kapacitetami in kapacitetami ob omejitvah na infrastrukturi;

- Omogočen mora biti prenos iz simulacije v produkcijo.

  - 4.4.6. Integracije in podatkovni vmesniki

  - Informacijski sistem mora omogočati izmenjavo podatkov z zunanjimi sistemi naročnika, kot tudi poslovnih partnerjev, ki sodelujejo v procesu naročanja in konstrukcije voznih redov. Informacijski sistem mora omogočati izmenjavo vsaj z naslednjimi entitetami:

- Informacijski sistem za upravljanje železniškega prometa;

- Informacijski sistem za upravljanje zapor in počasnih voženj;

- Sistem za prikaz voznoredne knjižice;

- Informacijski sistem za pripravo potniških publikacij;

- Izmenjava podatkov s prevozniki v železniškem prometu;

- Izmenjava podatkov z mednarodnim sistemom za upravljanje vlakovnih poti, RNE PCS;

- Informacijski sistem poslovne inteligence oziroma poslovnega poročanja;

- Izmenjava podatkov o načrtovanih kapacitetah s centralnim sistemom ECMT.

Izmenjava podatkov s prevozniki v železniškem prometu ter mednarodnim sistemom za upravljanje vlakovnih poti RNE PCS mora biti izvedena v skladu s specifikacijami, ki jih predpisujeta uredbi Komisije (EU) št. 2021/541, TAF TSI o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom telematske aplikacije za tovorni promet železniškega sistema v Evropski uniji in TAP TSI, uredba Komisije (EU) št. 1273/2013 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »telematske aplikacije za potniški promet«.

Ker so vse specifikacije sporočil v TAP TSI med PŽP in UI usklajene s TAF TSI, bo v nadaljevanju v opisu posameznih funkcionalnosti uporabljena referenca na uredbo TAF TSI. Pri implementaciji integracij v skladu z uredbo TAF TSI je potrebno upoštevati tudi navodila, šifrante in podrobne specifikacije, ki so objavljene v okviru »Skupine za implementacijo specifikacij TAF/TAP skupnega železniškega sektorja« na www.taf-jsg.info.

Naročnik ima v okviru svoje IT infrastrukture že implementiran »Skupni vmesnik« kot ga določa in zahteva uredba TAF TSI, tako da mora za implementacijo izmenjav v okviru TAF TSI ponudnik urediti integracijo med predmetnim informacijskim sistemom ter skupnim vmesnikom.

Zahteve za integracije in izmenjave podatkov so v nadaljevanju razdeljene po vsebinskih področjih.

Informacijski sistem za upravljanje železniškega prometa

Informacijski sistem mora omogočati izmenjavo vseh podatkov o voznih redih, ki jih za svoje delovanje zahteva sistem za upravljanje železniškega prometa. Izmenjava podatkov o voznih redih rednih vlakov (letni vozni red in medletne spremembe) se izvede na zahtevo, kjer pa mora biti omogočena tudi avtomatizacija procesa (obdobno ali na določen dan/uro). Podatki se prenesejo v pripravljeno MS SQL bazo naročnika. Obseg in format podatkov bo določen v fazi načrtovanja. Struktura podatkov mora biti izvedena na način, da je zagotovljena identifikacija podatkovnih entitet v podatkovni bazi informacijskega sistema, iz katerega so bili podatki izvoženi. Izvajalec mora namreč naročniku podati tudi ustrezno komentiran podatkovni model informacijskega sistema, katerega namen je morebitna kasnejša razširitev oziroma uporaba podatkov, ki niso vsebovani v izvozu. Izmenjava podatkov o voznih redih izrednih vlakov mora biti izvedena v »On-Line« načinu z uporabo SOAP spletnih storitev.

Za zagotovitev funkcionalnosti »pri konstrukciji izrednih vlakov« mora biti upoštevana aktualna situacija v izvajanju prometa. V modulu »Konstrukcija izrednih vlakov« mora informacijski sistem omogočati uvoz podatkov o dejanskem izvajanju prometa iz sistema za upravljanje vlakovnega prometa. Podatki se izmenjujejo v »On-line« načinu z uporabo SOAP spletnih storitev.

Informacijski sistem za upravljanje zapor in počasnih voženj

Naročnik v okviru sistema za upravljanje s sredstvi (Maximo) upravlja s procesom evidentiranja omejitev na infrastrukturi (počasne vožnje ter zapore tirov). Informacijski sistem mora omogočati integracijo (On-Line) , ki podpira vnos, urejanje ter brisanje podatkov o zaporah ter počasnih vožnjah. Že obstoječa izmenjava je urejena z uporabo SOAP spletnih storitev, pri čemer se podatki prenašajo iz sistema Maximo.

Sistem za prikaz voznoredne knjižice

Informacijski sistem mora v realnem času zagotavljati vse potrebne podatke za kreiranje elektronske voznoredne knjižice posameznega vlaka (tako za redne kot izredne vlake). Izmenjava mora biti izvedena v »On-line« načinu z uporabo SOAP spletnih storitev.

Informacijski sistem za pripravo potniških publikacij

Informacijski sistem mora omogočati izvoz podatkov o voznih redih potniških vlakov, kot jih zahteva sistem za pripravo potniških publikacij, ROMAN Planning. Izmenjava podatkov je izvedena na način integracijske datoteke v textualnem formatu s predefinirano vsebino, ki je predpisana. Izvoz podatkov se izvede na zahtevo.

Izmenjava podatkov s prevozniki v železniškem prometu

Informacijski sistem mora podpirati izmenjavo podatkov s prevozniki v železniškem promet v procesu naročanja vlakovnih poti, kot je določena v poglavju »Prošnja za vlakovno pot« uredbe TAF TSI. Podprta morajo biti sporočila:

- »Prošnja za vlakovno pot«,

- »Podrobnosti o vlakovni poti«,

- »Vlakovna pot potrjena«,

- »Podrobnosti o vlakovni poti zavrnjene«,

- »Vlakovna pot preklicana«,

- »Vlakovna pot ni na voljo«,

- »Potrditev sprejema«,

- »Usklajevanje vlakovne poti«

- sporočilo o »Napaki«.

Izmenjava med prevozniki mora bit izvedena v realnem času v skladu z vsemi zahtevami uredbe TAF TSI, pri čemer je potrebno upoštevati tudi navodila, šifrante in podrobne specifikacije, ki so objavljene v okviru »Skupine za implementacijo specifikacij TAF/TAP skupnega železniškega sektorja« na www.taf-jsg.info.

Izmenjava podatkov z mednarodnim sistemom za upravljanje vlakovnih poti, RNE PCS

Podobno kot izmenjava s prevozniki mora biti tudi izmenjava podatkov z mednarodnim sistemom za upravljanje vlakovnih poti, RNE PCS, urejena z uporabo »skupnega vmesnika«, pri čemer mora ponudnik upoštevati in slediti procesnemu modelu RNE PCS.

Informacijski sistem poslovne inteligence oziroma poslovnega poročanja

Informacijski sistem mora omogočati izvoz podatkov v sistem poslovne inteligence naročnika, pri čemer morajo biti na voljo podatki v celotnem procesu naročanja in konstrukcije vlakovnih poti. Protokol in format posredovanja podatkov bosta določena v fazi načrtovanja.

Izmenjava podatkov o načrtovanih kapacitetah s centralnim sistemom ECMT

Informacijski sistem mora podpirati izmenjavo podatkov o načrtovanju kapacitet z mednarodnim sistemom za upravljanje s kapacitetami RNE ECMT, kot je določeno v procesu učinkovitega upravljanja s kapacitetami (TTR).

#### 5. Implementacija informacijskega sistema

##### 5.1. Projektni pristop

Informacijski sistem bo implementiran kot projekt v sklopu programa digitalizacije obratovanja železniške infrastrukture.

S strani poslovodstva SŽ bodo imenovani naslednji organi projekta:

- Projektni svet;

- Vodja projekta s strani naročnika;

- Člani projektne skupine s strani naročnika.

S strani izvajalca bodo imenovani naslednji organi projekta:

- Vodja projekta s strani izvajalca;

- Člani projektne skupine s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec morata pripraviti in potrditi vzpostavitveni dokument projekta.

##### 5.2. Faze projekta, izdelki in časovni okvir

Rok za izvedbo vseh del v zvezi z implementacijo informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Postopek izvedbe se v obliki razvojnih sklopov določi z načrtom in arhitekturo sistema v 1. fazi implementacije informacijskega sistema. Načrt se v obliki funkcijske specifikacije pripravi za implementacijo celotnega informacijskega sistema in mora med drugimi vsebovati projektne aktivnosti, terminski načrt in protokol potrjevanja posameznih faz.

Implementacija informacijskega je razdeljena v štiri (4) večinoma zaporedne faze:

Faza1 – Analiza načrta rešitve:

V tej fazi naročnik predstavi načrt s poslovnimi zahtevami in predstavi obstoječe stanje. Izvajalec nato pripravi funkcionalno specifikacijo rešitve, ki mora biti dovolj podrobna, da se lahko prične z aktivnostmi za pripravo novega informacijskega sistema. Sem sodi tudi načrtovanje avtorizacijskih shem za različne uporabniške vloge ter načrt izvedbe vseh zahtevanih integracij. Faza je zaključena, ko naročnik potrdi funkcionalno specifikacijo rešitve.

Rok za izvedbo Faze 1 implementacije informacijskega sistema je štiri (4) polne koledarske mesece od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultat:

- Izdelan in potrjen elaborat (projektni načrt) z vsebinskimi in tehničnimi specifikacijami implementiranega informacijskega sistema.

Faza 2 – delujoč sistem v testnem okolju:

V tej fazi je potrebno v testnem okolju pripraviti informacijski sistem. V to sodijo tudi vse potrebne integracije in sistemi elektronskega poslovanja. Ob vsaki dostavi novih funkcionalnosti ali sprememb v testno okolje je izvajalec dolžan pripraviti dokumentacijo s popisom vseh sprememb in potrebnih korakov testiranja. Faza je zaključena, ko je funkcionalnost v celoti pripravljena v testnem okolju in naročnik to potrdi s prevzemnim zapisnikom.

Rok za izvedbo Faze 2 implementacije informacijskega sistema je dvanajst (12) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- Delujoč sistem postavljen v testnem okolju;

- Dokument Poročilo o delovanju sistema v testnem okolju;

- Dokument Poročilo o varnostnih mehanizmih;

- Dokument Tehnična dokumentacija sistema.

Faza 3 – prehod v produkcijo:

To fazo sestavljajo naslednje aktivnosti:

- Testiranje delovanja celotnega sistema ali posameznih funkcionalnosti v testnem okolju in odpravljanje ugotovljenih napak in pomanjkljivosti;

- Priprava uporabniških navodil;

- Šolanje ključnih uporabnikov s strani izvajalca;

- Šolanje končnih uporabnikov;

- Izvedeno šolanje prvega nivoja podpore naročnika;

- Priprava načrta prehoda v produkcijo;

- Na osnovi načrta za prehod v produkcijo priprava vseh potrebnih sistemov za prehod;

- Priprava produkcijskega okolja in morebitni potrebni obremenitveni testi;

- Prehod v produkcijo.

Faza se zaključi s prehodom v produkcijo. Naročnik to potrdi s prevzemnim zapisnikom.

Rok za izvedbo Faze 3 implementacije informacijskega sistema je petnajst (15) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- Informacijski sistem v produkcijskem okolju v nadzorovanem delovanju;

- Dokumentacija implementiranega IS z navodili za uporabo in usposabljanje.

Faza 4 – poskusno obdobje obratovanja:

Faza se prične z dnem prehoda v produkcijo in traja preostanek dni tekočega meseca ter naslednje tri (3) mesece (Primer: če se poskusno obdobje prične s 15.9., potem poskusno obdobje traja do 30.9. in nato še tri mesece do 31.12.). V tem času je izvajalec dolžan v okviru implementacijske pogodbe:

- Odpravljati morebitne napake in pomanjkljivosti v delovanju informacijskega sistema;

- Skrbeti za razpoložljivost informacijskega sistema, kot je opredeljena v zahtevah o vzdrževanju informacijskega sistema.

Poskusno obdobje obratovanja je zaključeno potem, ko naročnik s prevzemnim zapisnikom potrdi, da informacijski sistem deluje v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

Rok za izvedbo Faze 4 implementacije informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- Delujoč IS v polnem obratovanju,

- S strani naročnika potrjen dokument, ki potrjuje delovanje sistema v polni funkcionalnosti.

#==============================================================================================#

Priloge obrazca:

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži:

- Specifikacijo morebitnih drugih licenc, ki so potrebne za delovanje Informacijskega sistema za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).