SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | OIJN-IC-NS-8-052/22-S |
| Predmet javnega naročila | Vzpostavitev in izvajanje storitev varnostno-operativnega centra (SOC) |

PREDMET NAROČILA:

Predmet naročila je vzpostavitev in izvajanje storitev varnostno-operativnega centra (v nadaljevanju SOC) za obdobje 5 let. Ponudniki morajo obvezno ponuditi celostno rešitev, to je vse zahtevane dobavne postavke in izvedbo vseh zahtevanih del in storitev. Zahteve so naslednje:

- Vzpostavitev SOC storitve

- Redno izvajanje SOC storitev

- Odziv na kritične incidente

- Izvedba SOC storitev na zahtevo

Cilji vzpostavitve upravljane storitve SOC:

- Nastavljanje varnostnih naprav (neprestano prilagajanje politik, zmanjševanje false positive alarmov) z namenom izboljšanja zaznave

- Monitoring, analiza in klasifikacija kibernetskih dogodkov ter obveščanje naročnika in izvajanje predodobrenih akcij za ugotovljene incidente v realnem času 24/7

- Zahtevnejše ukrepanje v realnem času 8x5

- Koordiniranje in sodelovanje z naročnikom pri odpravi posledic varnostnega incidenta

- Dokumentacija procesov SOC, predlog sprememb obstoječih organizacijskih aktov naročnika

- Zagotavljanje revizijske sledi obdelav osebnih podatkov, nastalih pri preverjanju lažnih in pravih alarmov

- Zagotovitev visokega nivoja varovanja (zaupnost, celovitost in razpoložljivost) informacij naročnika, IT gradnikov, storitev, procesov in ostalih elementov informacijskega sistema naročnika

Ponudnik mora izvesti vse storitve, ki so potrebne za kakovostni zagon in izvajanje storitve, od tega najmanj:

- Storitve s področja določanja vsebine in obsega upravljane storitve

- Prehod in integracijo naročnikovega obstoječega SIEM sistema v celovito storitev

- Načrtovanje operativne storitve SOC

- Uvedba operativne storitve v izvajanje:

- Storitve vsebinskega in operativnega upravljanja sistema IBM Security QRadar in Microsoft Sentinel

- SOC operativne storitve prve ravni – spremljanje razpoložljivosti storitev, varnostno spremljanje in preiskovanje s triažiranjem, izvajanje predodobrenih akcij in upravljanje kibernetskih dogodkov

- SOC operativne storitve druge ravni - upravljanje kibernetskih incidentov

- SOC operativne storitve tretje ravni – poglobljena analiza in proaktivno delovanje

- Odzivna skupina na zahtevo naročnika – odziv na kritične incidente

- Poročanje in koordinacija

- Zagotovitev sposobnosti za izvedbo dodatnih storitev po naročilu.

Ponudnik mora zagotavljati redno koordinacijo z naročnikom, spremljanje kazalnikov uspešnosti in znotraj lastnih procesov zagotavljati neprestano izboljševanje storitve.

OPIS NAROČNIKOVEGA OKOLJA

Zavod za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju naročnik) ima 57 lokacij po Sloveniji, in sicer:

- centralna in rezervno lokacijo v Ljubljani,

- oddaljena enota v Ljubljani,

- 9 območnih enot v regijskih centrih,

- 45 izpostav po oddaljenih lokacijah.

Trenutna topologija prostranega omrežja (WAN) naročnika je zvezda, kar pomeni, da se vse povezave iz oddaljenih lokacij preko MPLS zaključujejo na centralni oziroma na rezervni lokaciji. Izhod na internet je le preko centralne oz. rezervne lokacije. Naročnik bo po implementaciji SD-WAN naslednjih letih razvezal MPLS na oddaljenih lokacijah in vsaj preko enega ponudnika omogočal neposreden izhod na internet za določeno vrsto prometa, bodisi preko fizičnega ali brezžičnega (5G) omrežja. Vsa oprema je podvojena na centralni in rezervni lokaciji.

Podatkovni vodi do oddaljenih lokacij so podvojeni pri dveh neodvisnih ponudnikih:

- 1x 1Gbps MPLS in 1x Gbps internet na primarni in rezervni lokaciji

- 50 oz. 20Mbps na območnih enotah

- 10 Mbps (optika) oziroma 5Mbps xDSL na izpostavah

Omrežje centralne lokacije (LAN) vključuje naslednje grobe segmente:

- Koncentriranje povezav do oddaljenih lokacij

- Povezava iv internet in extranet z javno upravo (zNET in HKOM)

- Povezava do centralnega računalnika (IBM mainframe)

- Online segment za potrjevanje kartic zdravstvenega zavarovanja in povezave do prostovoljnih zavarovalnic

- Oddaljen dostop

- Brezžični dostop (WiFi)

- IP telefonija (stacionarna)

- Omrežje podatkovnega centra

- Opremo sestavljajo proizvajalci Cisco (usmerjevalniki, dostopovna stikala), Juniper (stikala) in ADVA (DWDM)

Omrežje podatkovnega centra (DC) na dveh lokacijah:

- Strežniški sistem s 3 fizičnimi rezinami na vsaki lokaciji z ESX 6.5 sistemom za virtualizacijo (v načrtu prehod na v7)

- SAN sistem z repliciranimi diski in FC stikali

- Opremo sestavljajo proizvajalci Cisco (strežnik, datacenter stikala), Hitachi in IBM (diskovni sistem), Brocade (FC stikala)

Lokalna omrežja (LAN) oddaljenih lokacij sestavljajo usmerjevalniki in stikala proizvajalca Cisco. Na vseh lokacijah so lokalni strežniki.

Strežniški operacijski sistemi:

- Pretežno Windows operacijski sistem (54 fizičnih in 150 virtualnih) vseh različic od 2003 R2 do 2022.

- Nekaj Linux distribucij za aplikacijske strežnike (ca. 20 virtualnih)

- Namenski operacijski sistemi integrirani v namenskih napravah (appliance) – različne verzije Linux operacijskega sistema (ca. 50)

Klientski operacijski sistemi: Windows 10, nekaj XP in Windows 7. V uporabi je cca. 1.250 računalnikov za 1.150 uporabnikov.

Obstoječi varnostni mehanizmi naročnika:

- Windows AD domena:

  - orodja Systems Center (SCCM, SCOM - Azure OMS), pomoč Flexera (Secunia) za iskanje ranljivosti in pripravo paketov za 3rd party produkte

  - Microsoft Defender for EndPoint, Identity in O365 (licenca Microsoft 365 E3 + E5 Security Add-on)

- Mobilni telefoni in tablice (Android): MDM MobileIron

- mail GW: SEG (Clearswift Security Email Gateway) -> Sophos AV

- web GW: Cisco WSA (Web Security Appliance - Ironport, VCCP z ASA), dekripcija in pregledovanje SSL na WSA; naslednje leto prehod na NGFW

- Web Application Firewall z BigIP F5 za spletne strežnike

- TrendMicro Deep Discovery Inspector in Analyzer (Sandbox)

- Rapid7/Metasploit za odkrivanje ranljivosti in penetracijsko testiranje

- Guardium za DB2

- omrežje:

  - uveden 802.1x na WiFi in ethernetu s certifikati za računalnike, MAB za preproste naprave. V teku segmentacija omrežja na varnostne cone.

  - Požarni zidovi: Cisco ASA + FirePower (IDS/IPS), Palo Alto

  - mrežne naprave pošiljajo syslog na SIEM, ključne tudi NetFlow

  - Cisco ISE, Prime Infrastructure, DNA center

  - RSA SecureID in Cisco Duo za VPN dostop zunanjih partnerjev, DA (v teku prehod na AllwaysOn VPN z MFA) in RD-GW za notranje

- Analitika mrežnega prometa - Network TAP (replikacija prometa na bakrenih in optičnih vmesnikih - Gigamon) ter analizator prometa (Extrahop)

- SIEM IBM QRadar:

  - Sistem sestoji iz naslednjih komponent: QRadar, RiskManager in Vulnerability Manager, X-Force Cloud, Watson Advisor, Network Insights 1920, Cloud Pack for Security

  - Viri kibernetskih dogodkov: požarni zidovi (ASA, PaloAlto), VMWare, Windows DHCP, DNS, ExtraHop, Cisco WLC, Cisco ISE, WinCollect, f5, TrendMicro Analyzer in Inspector, IBM Lotus Domino, MS SCOM, Juniper

  - Obseg spremljanja: 1500-4000 EPS in med 100.000 – 280.000 dogodkov

- SIEM Microsoft Sentinel:

  - Viri kibernetskih dogodkov:

    - Microsoft Defender for Endpoint

    - Microsoft Defender for Identity

    - Microsoft Defender for Cloud Apps (za nadzor nad storitvijo Teams)

    - Možnost dodajanja novih virov v okviru licenc, ki jih ima naročnik oziroma jih omogoča proizvajalec (npr. Microsoft Defender for Cloud)

  - Obseg spremljanja:

    - Cca. 1500 sistemov

    - Na podlagi analize alarmov imamo povprečno 30 preiskav mesečno

Naročnik zagotavlja strojno in programsko opremo, licence ter ustrezno vzdrževanje pri proizvajalcu za vse zgoraj navedene varnostne mehanizme v času izvajanja SOC storitev, ki jih bo ponudnik uporabil pri ponujanju SOC storitev.

Naročnik ima vzpostavljeno SIEM (Security Information and Event Management) rešitvi Microsoft Sentinel za Windows končne točke in Qradar za ostalo infrastrukturo ter omrežne naprave, vir dogodkov je tudi x86 strežniško okolje.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

1. Vzpostavitev SOC storitev (predvidoma 3 mesece)

Vzpostavitev SOC storitev vključuje naslednje aktivnosti:

- Vzpostavitev projekta vzpostavitve SOC:

  - priprava okvirnega terminskega plana v roku 7 dni po podpisu pogodbe

  - priprava in uskladitev prevzemnih testov z naročnikom

  - uskladitev terminskega plana na zagonskem (kick-off) sestanku glede nalog ponudnika in nalog naročnika

- Analiza stanja: seznanitev ponudnika s poslovnimi zahtevami in potrebami naročnika, IKT infrastrukturo, procesi in organizacijo ponudnika, delovanjem IKT, varnostnimi zahtevami, zahtevami varstva osebnih podatkov, v obsegu, ki je potreben za izvajanje storitve SOC. Naročnik pričakuje, da bo ponudnik s svojo metodologijo vsebinsko izpolnil vsaj naslednje zahteve:

  - Analiza IKT sistema: pregled standardne in posebne opreme IKT, poslovnih in namenskih aplikacijskih rešitvah, sistemih izmenjave podatkov, javno dostopnih IKT storitvah, ipd.

  - Analiza zrelosti IKT in zahtev poslovanja; seznanitev ponudnika z naročnikovo varnostno politiko, analizo poslovnega učinka (BIA), procesi zagotavljanja neprekinjenosti poslovanja, drugimi internimi akti naročnika, vezanimi na zagotavljanje informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov, veljavno zakonodajo, mednarodnimi predpisi in standardi.

  - Tehnološki in vsebinski pregled varnostnih gradnikov naročnikovega IKT sistema, npr. SIEM, nadzor transportnih omrežij in spremljanje omrežnega prometa, upravljanja nevarnosti in ranljivosti, upravljanja varnosti končnih naprav, varnostne zaščite podatkov.

  - Identificiranje orodij, sistemov in tehnologij naročnika, ki bodo vključene v delovanje SOC. Na podlagi izdelane analize ponudnik poda usmeritve konfiguracije sistema SIEM in morebitnih zalednih sistemov za namen optimalnega evidentiranja morebitnih kibernetskih incidentov. Ponudnik poda predlog morebitnih sprememb/nadgradenj.

  - Rezultati aktivnosti morajo biti med in po zaključku projekta zbrani v projektni dokumentaciji.

- Ponudnik izdela analizo razkoraka med trenutnim in končnim stanjem (GAP analiza) po vpeljavi SOC storitve z grobim popisom aktivnosti.

- Ponudnik izdela natančen SOC Blue Print, ki mora zajeti opredelitev naslednjih področij:

  - Natančna razdelitev nalog in aktivnosti, povezanih s SOC-om (monitoriranje, detektiranje, odziv in obnovitev po incidentu) med ponudnikom in naročnikom ter njegovimi zunanjimi partnerji.

  - Vzpostavitev vlog in odgovornosti (RACI matrika).

  - Predlog za spremembe in dopolnitve organizacije in poslovnih procesov naročnika za vpeljavo SOC-a.

  - Predlog potrebnih izobraževanj za zaposlene pri naročniku in (po potrebi) za kadre pogodbenih partnerjev (zunanji vzdrževalci posameznih sistemov), ki so vključeni v aktivnosti SOC-a.

  - Glede na obstoječe rešitve, povezane s kibernetsko varnostjo, je treba pripraviti predlog dodatnih tehničnih značilnosti, ki jih te rešitve morajo imeti za učinkovito izvajanje SOC aktivnosti (predpogoji).

  - Pripraviti seznam dodatnih virov zapisov (logov) za vključitev v SOC.

  - Pregled nastavitev in prilagoditev sistemov pri naročniku, ki so potrebni za izvajanje SOC storitev.

  - Predlog protokola komunikacije z nosilci nalog.

  - Predlog za dostop oz. integracija z drugimi nadzornimi sistem naročnika na željo ponudnika (npr. AD, SCOM, WhatsUp Gold, Extrahop, …) z namenom hitrejše triaže in klasifikacije dogodkov.

- Vzpostavitev operativnih funkcij na podlagi predhodnih ugotovitev in dogovorov zajema naslednje vsebine:

  - Priprava ustreznih vlog in računov v podpornih orodjih naročnika.

  - Priprava primernih vlog in računov v orodjih za uporabo za izvajanje SOC storitev.

  - Namestitev dodatnih orodij ponudnika v okolje naročnika in v dogovoru z naročnikom. Dodatna orodja ponudnika ne smejo v ničemer bremeniti naročnika (HW, SW, licence, naročnine, …).

  - Vpeljava protokola komunikacije in varne izmenjave podatkov.

  - Vzpostavitev varne povezave iz okolja naročnika v okolje ponudnika SOC storitev.

  - Vzpostavitev protokola komunikacije z nosilci nalog v skladu z RACI matriko.

  - Vzpostavitev oddaljenega dostopa SOC ponudnika oziroma integracije do vseh potrebnih IT sistemov naročnika.

  - Priprava organizacijskih navodil za delavce naročnika in zunanje partnerje, ki morajo upoštevati NOKI in so vključeni v aktivnosti v okviru SOC storitev.

  - Izvedba izobraževalnih delavnic z delavci naročnika in kadri pogodbenih partnerjev (zunanji vzdrževalci posameznih sistemov), ki so  vključeni v aktivnosti v okviru SOC storitev.

- Fine tuning obstoječih orodij naročnika (ki jih želi uporabiti ponudnik) in orodij ponudnika:

  - Ureditev spremljanja kibernetskih dogodkov iz končnih odjemalcev

  - Verifikacija in optimizacija nastavitev pošiljanja sporočil naprav v SIEM sistem

  - Verifikacija in optimizacija nastavitev (pravila, korelacije) obstoječega SIEM sistema

  - Verifikacija in optimizacija ponudnikovih orodij.

- Opredelitev do 5 kritičnih predodobrenih postopkov (skupaj z naročnikom – minimalno osamitev delovne postaje in onemogočanje uporabnika) ter verifikacija in optimizacija korektnosti zajema vseh potrebnih informacij za spremljanje kibernetskih dogodkov teh storitev v SIEM sistemu.

- Nastavitve obveščanja in poročanja ter izdelava osnutka vzorca poročila (baseline) v skladu z zahtevanimi odzivnimi časi in dogovorjenim režimom dela. Primaren način komunikacije izven rednega delovnega časa naročnika je elektronska pošta, v kritičnih situacijah in rednem delovnem času naročnika tudi telefon – definirano v RACI matriki.

Storitev SOC se začne izvajati na zatečeno stanje (izhodišče). Odprava ugotovljenih tveganj (npr. nenadgrajeni sistemi ali aplikacije brez podpore proizvajalca) ne sme biti pogoj za začetek in nadaljnje izvajanje storitev. Ponudnik v svojih orodjih označi take sisteme (red flag) in je na njih bolj pozoren.

Ponudnik bo po zaključeni fazi načrtovanja storitve zagotovil podrobno uvedbeno dokumentacijo (izvedbeni projekt), ki mora podajati podrobno strukturo členitve dela in nalog skupaj s časovnico in opredeljeno obremenitvijo naročnika za vse storitve in izdelke, oziroma predlagati dodatne licence za obstoječe produkte, če so potrebne. Izvedbeni projekt sestavljajo najmanj naslednji izdelki:

- Analiza stanja

- GAP analiza

- SOC Blueprint

- Operativna navodila (standardni operativni postopek izvajanja, sodelovanja in izmenjave informacij)

- Načrt odziva na kibernetske incidente (Incident Response Plan) v okviru RACI matrike

2. Poskusno obratovanje (predvidoma 2 meseca)

Cilj koraka uvedbe oziroma prehoda storitve je prenos in integracija obstoječih s kibernetsko zaščito in varnostjo povezanih storitev in uvedba nove / novih varnostnih storitev upravljanega modela SOC, v obsegu in skladno s pričakovanji naročnika. Ponudnik storitve v končni fazi uvedbe storitve SOC v operativno izvajanje vključi:

- dokument tipa / vsebine standardni operativni postopek (SOP), kjer bodo opredeljena operativna navodila izvajanja, eskalacije, obveščanja in drugi koraki, potrebni za urejeno operativno izvedbo storitev in sodelovanje vseh vpletenih izvajalcev,

- dvo-mesečno poskusno obratovanje (pred prehodom v produkcijo). Znotraj tega obdobja še ne velja zagotavljanje ravni storitve (SLA), ravno tako storitev še ne zapade v plačilo. Poskusno obratovanje je namenjeno uskladitvi operativnih postopkov med vsemi deležniki in njihovim morebitnim dopolnitvam.

Poskusno obratovanje se zaključi z evalvacijskim poročilom, v katerem se na kratko povzamejo izvedene aktivnosti in navedejo ugotovljene nepravilnosti in neskladja, ter roki in odgovorne osebe na strani ponudnika za odpravo le-teh. Če so po dveh mesecih še ugotovljene nepravilnosti, se poskusno obratovanje podaljša za največ 1 mesec, v nasprotnem primeru se zaključi in storitev preide v redno izvajanje. Če ponudnik v dodatnem mesecu nepravilnosti, ki so v njegovi pristojnosti, ne odpravi, se pogodba o izvajanju smatra kot nična.

Naročnik si pridržuje pravico do testiranja zaznavanja, odzivnosti in učinkovitosti SOC storitve z zunanjim najemom »red team« skupine, ki simulira poskus napada.

3. Redno izvajanje SOC storitev

Izvajanje SOC storitev temelji na neprestanem (24/7) spremljanju kibernetskih dogodkov, prijav s strani naročnika, triažo ter odziv na incidente kibernetske varnosti v okviru predodobrenih akcij. Aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z naročnikom, se izvajajo v rednem delovnem času naročnika (8/5), z izjemo prostih delovnih dni (državni prazniki).

Spremljanje dogodkov morajo izvajati usposobljeni strokovnjaki, ki imajo glede na kompleksnost in področje posameznega incidenta ustrezne kompetence. Izvajanje SOC storitev zajema tudi koordinacijo omejevanja in odprave posledic ter vzpostavitev prvotnega stanja, revizijo incidenta in pripravo ustreznih ukrepov za preprečitev ponovitve. Operativne aktivnosti na strojni in programski opremi naročnika se izvajajo v skladu za matriko vlog in odgovornosti (RACI matrika).

V okviru rednega izvajanja SOC storitev se izvajajo naslednje osnovne SOC aktivnosti:

3.1 Redno vzdrževanje SIEM sistema IBM QRadar kot upravljana storitev

Operativna raven upravljanja:

- Spremljanje delovanja, optimizacija in posredovanje na daljavo,

- Optimizacija sistema (indeksi, akumulacija podatkov, DSM),

- Reševanje sistemskih incidentov in problemov,

- Dostop do baze napak proizvajalca za odpravo programskih napak,

- Koordinacija del s principalom pri morebitnem odpravljanju napak na vzdrževani opremi,

- Redno posodabljanje programskih verzij in varnostnih popravkov

- Redno posodabljanje vgrajenih pravil,

- Mapiranje obstoječih in novih pravil na Mitre ATT&CK matriko,

- Vpeljava YARA pravil za zaznavo zlonamerne kode,

- Odprava false positive alarmov,

- Prilagoditev vhodnih podatkov in korelacij,

- Dodajanje novih virov,

- Uvedba novih funkcionalnosti in primerov uporabe,

- Dodajanje in konfiguracija novih aplikacij,

- Upravljanje sprememb in podajanje priporočil za optimizacijo vhodnih sistemov.

Vsebinska raven upravljanja:

- Priprava predlogov nastavitev in pravil za izboljšanje delovanja sistema SIEM,

- Priprava predlogov spremembe nastavitev končne opreme (fine tuning),

- Implementacija procesov ustvarjanja, modificiranja, brisanja pravil,

- Implementacija procesov konfiguracije alarmiranja in posredovanje alarmov v druge sisteme,

- Izdelava specifičnih metodologij pravil za namenske naprave/aplikacije,

- Izdelava namenskih poročil za potrebe izvajanja SOC storitev,

- Izdelava namenskih iskalnih poizvedb za potrebe izvajanja SOC storitev,

- Izdelava in popravki dokumentacije.

3.2 Redno vzdrževanje SIEM sistema Microsoft Sentinel kot upravljana storitev

- Vključene storitve:

  - Dodajanje novih virov,

  - Uvedba novih funkcionalnosti in primerov uporabe,

  - Stalno nadgrajevanje in optimizacija pravil zaznave neodvisno od proizvajalca varnostnih rešitev (izdelava zaznavnih pravil za iskanje novih groženj, takoj ko se pojavijo) in na specifično okolje stranke, zmanjševanje lažnih alarmov,

  - Vnaprej dogovorjen dinamični odziv (omejevanje, izničevanje in odprava odkritih škodljivih aktivnosti in prisotnosti; popravilo po prepoznanih kibernetskih incidentih),

  - Izdelava namenskih poročil za potrebe izvajanja SOC storitev,

  - Izdelava namenskih iskalnih poizvedb za potrebe izvajanja SOC storitev,

- Podpora skrbniku sistema v okolju naročnika

- Upravljanje sprememb in podajanje priporočil za optimizacijo

- Dokumentiranje prilagoditev (vsebinska in tehnična dokumentacija)

3.3 SOC operativne storitve 1. ravni – upravljanje kibernetskih dogodkov s triažiranjem

Ponudnik v sklopu izvedbe storitev SOC – raven 1 zagotavlja odkrivanje kibernetskih dogodkov in s tem preprečevanje pojava incidentov kibernetske varnosti z izvajanjem:

- neprekinjenega nadziranja kibernetsko - informacijske varnosti preko SIEM in drugih orodij,

- neprekinjenega spremljanja (monitoring) kibernetskih dogodkov,

- takojšnjega ukrepanja ob prijavi ali zaznavi varnostnega incidenta (diagnostika, lokalizacija) s strani orodij ali naročnika, v skladu z vnaprej dogovorjenimi postopki (playbook, workbook)

- postopkov triaže - potrditev incidenta ali zaprtjem varnostnega dogodka z oznako lažno pozitivno,

- analize groženj,

- zbiranje, analiza in korelacija dogodkov,

- izvedb postopkov za analizo, zamejitev in čiščenje zlonamernih dejavnosti,

- evidentiranja kibernetskih dogodkov v sistem spremljanja dogodkov (prioritizacija, kategorizacija, kritičnost),

- dokumentiranjem vseh aktivnosti med trajanjem incidenta, zavarovanja dokazov in obveščanja ob vseh spremembah statusa dogodka,

- spremljanja reševanja dogodka in funkcionalne ter hierarhične eskalacije na višje ravni ali izvajalce (lastno, s strani naročnika ali njegovih pogodbenih izvajalcev)

- ob zaključku dogodka izdela končno poročilo o vseh podrobnostih incidenta in po potrebi obvešča druge ustrezne službe naročnika,

- postopka obveščanja ob kritičnih incidentih (po procesih SOP – Standardni operativni postopek),

- obveščanje prijavitelja varnostnega dogodka in ustreznih institucij v skladu z obveznostmi v RACI matriki,

- dosledna primopredaja še trajajočih incidentov ob zaključku/začetku delovnega časa med izmenami ponudnika,

- pošiljanjem nujnih obvestil in opozoril,

- podaja zahtevke za optimizacijo, izboljšave in popravke SIEM in drugih orodij v sklopu storitve SOC (povratna zanka za izboljšanje zaznave).

Cilj prve ravni je v čim krajšem času obdelati množico kibernetskih dogodkov in alarmov, izločiti lažno pozitivne in klasificirati incident ter izvesti remediacijske ukrepe v okviru predodobrenih akcij. Eskalacija na operativno raven nivoja 2 se izvede v primeru, da standardni operativni postopki ne opredeljujejo odgovora oziroma je potrebna detajlnejša analiza ali remediacija (npr. izolacija naprave).

Prvi nivo deluje v načinu 24/7 s stalno prisotno ekipo na lokaciji SOC ponudnika.

3.4 SOC operativne storitve 2. ravni – upravljanje kibernetskih incidentov

Ponudnik v sklopu izvedbe storitev SOC - raven 2 zagotavlja odkrivanje in preprečevanje incidentov kibernetske varnosti z izvajanjem:

- raziskovanje poskusov vdora, ogrožanja informacijske varnosti in opravlja poglobljene analize kibernetskega incidenta,

- forenzične aktivnosti in analizo škodljive kode

- Izdelava zahtevnejših postopkov za analizo in zamejitev hujših zlonamernih dejavnosti,

- izdela načrt za blažitev, sanacijo in reševanje, s ciljem povrnitve v stanje čim bliže stanju pred incidentom,

- vodenje razreševanja kibernetskih incidentov, koordinacijo kadra naročnika in njegovih partnerjev (zunanjih izvajalcev),

- upravljanja sistemov za zagotavljanje kibernetske informacijske varnosti,

- dokumentiranje vse aktivnosti med trajanjem incidenta, zavaruje dokaze in obvešča naročnika ob vseh spremembah statusa incidenta,

- sodelovanje pri vsebini končnega poročila o vseh podrobnostih varnostnega incidenta.

- posodablja standardne operativne postopke (SOP) – izboljševanje storitev 1. ravni,

- podaja priporočila za vpeljavo novih varnostnih orodij ali nadgradnjo obstoječih.

2. nivo mora delovati v rednem delovnem času naročnika (v režimu 8/5).

3.5 SOC operativne storitve 3. ravni – poglobljena analiza in proaktivno delovanje

Ponudnik v sklopu izvedbe storitev SOC naslednje dejavnosti:

- Najzahtevnejša poglobljena analiza in napredna forenzika pri naprednih (praviloma doslej neznanih) napadih

- Analiziranje predhodnih napadov in potencialnih ranljivosti s ciljem preprečiti ponovitev ali omogočiti hitrejši odgovor na bodoče incidente

- Posodablja bazo znanja in standardne operativne postopke (SOP) za 1. in 2. nivo,

- Vpeljuje avtomatizacijo detekcije in remediacije za znane napade,

- Razvija in posodablja standardne operativne postopke in primere uporabe (use case),

- Razvija in posodablja playbooke za 1. in 2. nivo,

- V sodelovanju z vzdrževalnima ekipama za SIEM

  - analizira vire podatkov (log sources) in predlaga vključevanje novih oziroma optimizacijo obstoječih,

  - predlaga vključevanje novih nepodprtih naprav,

  - predlaga vpeljavo novih ali sprememb obstoječih pravil,

  - analizira uspešnost delovanja novih/spremenjenih pravil,

  - analizira in definira ekranske maske (dashboarde) za učinkovitejše delo z alarmi za 1. in 2. nivo,

  - usposablja 1. in 2. nivo za uporabo SIEM orodij

- podaja zahtevke za optimizacijo, izboljšave in popravke drugih orodij v sklopu storitve SOC (povratna zanka za izboljšanje zaznave),

- Proaktivni lov na grožnje (Threat Hunting)

  - Strokovno ročno delo z namenskimi orodji in viri, katerega cilj je zaznati napadalca, ko/če uspe vdreti v sistem in izvaja potencialne prikrite aktivnosti.

  - Lovec na grožnje izvaja stalno spremljanje, analizo in poročanje o vseh varnostnih opozorilih in informacijah o dogodkih s poudarkom na odkritju še neodkritih prekrškov ali sumljivih nepravilnosti, ki bi lahko povzročile kršitev varnosti ali incident, vendar še niso bile ugotovljene kot kršitev.

- Proaktivno upravljanje loncev medu (honeypot): Namestitev in upravljanje lažnih strežnikov, identitet ter podatkov z namenom upočasnjevanja in privlačenja zlonamernih uporabnikov v okolju naročnika.

- Stalno izboljševanje varnostnega indeksa (Security Score): priporoča in pomaga pri implementaciji priporočil za izboljševanje varnostnega indeksa.

V primeru zunanjega testiranja (red team – blue team), je SOC v vlogi blue teama, pri čemer po potrebi sodeluje z internimi strokovnjaki naročnika oziroma njegovimi pogodbenimi partnerji, ki izvajajo zunanje testiranje.

3. nivo mora delovati v rednem delovnem času naročnika (v režimu 8/5).

3.6 Odziv na kritične incidente – odzivna skupina

V obseg storitve SOC, skladno z navedenim Zagotavljanjem ravni storitve (SLA), je vključena tudi ponudnikova odzivna skupina za posredovanje na lokaciji naročnika v primeru kompleksnejšega kibernetskega varnostnega incidenta (angl. CSIRT – Cyber Security Incident Response Team), ki se aktivira v primeru kritičnega incidenta na zahtevo naročnika.

Primarna naloga odzivne skupine je sodelovanje z naročnikom in njegovimi strokovnimi ekipami (vključno s strokovnimi ekipami izvajalcev tehnološkega upravljanja IKT virov), vodenje procesa odprave kibernetske grožnje na lokaciji naročnika, poznavanje procesa zavarovanja forenzičnih dokazov za kasnejšo obdelavo skladno z zakonodajo.

Naloge odzivne skupine na področju reševanja varnostnega / kibernetskega incidenta predstavljajo predvsem:

- Priprava

  - priprava na reševanje incidentov

- Zaznavanje in analiza

  - vektorji napada

  - prepoznavanje dodatnih znakov varnostnega incidenta

  - viri predhodnikov in kazalnikov

  - analiza incidenta

  - dokumentacija o incidentu

  - obveščanje o incidentu

- Zadrževanje, izkoreninjenje grožnje in obnovitev

  - izbira strategije za zatiranje

  - zbiranje dokazov in ravnanje z njimi

  - prepoznavanje gostiteljskih napadalcev

  - pomoč pri izkoreninjenju in obnovitvi do polne funkcionalnosti

- Aktivnosti po incidentu

  - analiza in dopolnjevanje pravil

  - uporaba zbranih podatkov o incidentu

  - zaščita dokazov

- Kontrolni seznam za ravnanje s kibernetskimi incidenti

- Priporočila

- Sodelovanje v procesu kriznega komuniciranja (koordinacija in izmenjava informacij)

  - koordinacija

  - tehnike in vsebine izmenjave informacij

Naročniku morajo biti na voljo kompetentni področni specialisti in strokovni sodelavci odzivne skupine, ki strokovno pokrivajo naslednja področja:

- vodja odzivne skupine: operativno vodenje odzivne skupine,

- varnost, operativna izvedba – raven 2

- vrednotenje in upravljanje informacijske varnosti

- tehnologija (npr. Cisco, Microsoft, VMware, …)

Specialisti ponudnika bodo v navedenem okviru izvajali dodatne storitve svetovanja, podpore in pomoči pri razreševanju kibernetskih incidentov. Storitev se izvaja hibridno – oddaljeno in na lokaciji naročnika, odvisno od prizadetosti informacijskega sistema naročnika.

3.7 Vodenje, dostop do informacij ponudnika, koordinacija in poročanje

Naročnik načrtuje najmanj eno periodično mesečno koordinacijo (v načrtovanem obsegu do dveh ur). Naročnik si pridržuje pravico do sklica pogostejših koordinacij, če bo to ocenil kot potrebno za izboljšanje ravni storitve. Vsebina koordinacije:

- Izvajanje rednih mesečnih sestankov, kjer se obravnavajo dogodki iz dnevnih poročil, zaznani incidenti in ukrepi, trendi stanja informacijske varnosti, ter se dogovori za akcije in korektivne ukrepe v luči stalnega izboljševanja stanja.

- V prvih 3 mesecih od produkcijske uvedbe storitev SOC so sestanki vsakih 14 dni.

- Zapisnik pripravi ponudnik in sklepe predhodno uskladi z naročnikom – sklepi sestankov so zavezujoči.

Ponudnik zagotavlja najmanj naslednja poročila:

- Redno mesečno poročilo, ki je priloga računu, mora vključevati najmanj:

  - Obdobje poročila (npr. 1.1.2023 - 31.1.2023 ali januar 2023)

  - Mesečna količina kibernetskih dogodkov z razčlenitvijo po posameznih dnevih za vsak dogodek (incident, težava, sprememba, zahteva za informacijo) in povprečen čas za rešitev

  - Analiza trenda: količina dogodkov v primerjavi s trendom v zadnjih 6 mesecih

  - Pregled posameznih dogodkov: seznam vseh dogodkov v obravnavanem obdobju, seznam nerešenih dogodkov iz preteklega obdobja

  - Pregled dejavnosti upravljanja s problemi (proaktivno in reaktivno)

  - Priporočila: seznam priporočil in korektivnih ukrepov za storitev

  - Poročilo o zmogljivosti in (ne)razpoložljivosti storitev

  - Seznam zahtevkov za storitev, zahtevkov za informacije in poročilo o dodatnih stroških, ustvarjenih na podlagi takih zahtevkov

- Redna polletna poročila s priporočili za varnostne izboljšave okolja: izdelava ekspertnih nasvetov za izboljšanje preventivnih funkcij v okolju naročnika, na podlagi opazovanja in najdenih neoptimalnih lastnosti okolja naročnika skozi storitev SOC

- Ponudnik mora v primeru incidentov, ki skladno z Nacionalnim načrtom odzivanja na kibernetske incidente zahteva poročanje (SI-CERT, SIGOV-CERT in URSIV) pripraviti in posredovati zahtevana poročila ter zbrano dokumentacijo in po posvetu s kontaktno osebo naročnika za informacijsko varnost (CISO) in kontaktno osebo naročnika za varstvo osebnih podatkov (DPO) oziroma drugo pristojno osebo naročnika sodelovati z naročnikom pri razreševanju incidenta z nadzornimi in inšpekcijskimi službami.

Vsebinsko in operativno vodenje SOC storitev

- Ponudnik mora zagotoviti vodjo SOC storitev, ki bo skupaj z naročnikom usmerjal delo SOC ekipe, skrbel za pravočasno in kakovostno izvedbo vseh nalog in eskalacij, skrbel za razvoj SOC storitev, pripravo poročil ter pripravljal predloge za izboljšav s ciljem dviga nivoja informacijske varnosti v okolju naročnika. Od vodje SOC storitev se po uvedbi storitve v produkcijo pričakuje celovito poznavanje naročnikovega IKT in poslovnega okolja v obsegu, ki je potreben za izvajanje SOC storitve, in skrb za celovit izkoristek storitev, prilagojen naročnikovim potrebam in zahtevam.

Ponudnik omogoči naročniku online dostop do samopostrežnega portala (self-service portal) za prijavo in sledenje zahtevkom. Portal mora omogočati najmanj:

- spremljanje reševanja odprtih zadev od trenutka identifikacije varnostnega dogodka do trenutka zaključka dogodka ali incidenta

- vpis opomb in/ali podatkov v odprte zadeve (aktivno sodelovanje)

- spremljanje morebitne komunikacije ponudnika s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo

- pregledovanje zaprtih obravnavanih incidentov in kibernetskih dogodkov za celotno trajanje pogodbe

- vpogled v bazo znanja lažnih alarmov in obravnavanih kibernetskih incidentov

- vsi podatki morajo biti dostopni naročniku v realnem času (takoj ob nastanku dogodka)

- pregled nad izvajanjem ostalih zahtevkov v okviru izvajanja storitev

- arhiv vseh poročil z možnostjo iskanja

- tiskanje in izvoz poročil o kibernetskih dogodkih (dnevno, tedensko, mesečno, letno)

- pregled dnevnih, tedenskih in mesečnih metrik, statistik ter trendov

- pregled nad ažurnim stanjem dokumentacije

4. Izvedba dodatnih SOC storitev na zahtevo naročnika

V okviru SOC storitev, ki se izvajajo po potrebi in na zahtevo naročnika, le-ta pričakuje, da izvajalec lahko zagotovi vsaj naslednje storitve:

- Varnostne analize (security assessment), ki vključujejo tudi pomoč pri varnostnem utrjevanju varnostnih mehanizmov na delovnih postajah, strežnikih in drugih napravah v omrežju.

- Vdorne (penetration) teste v vlogi »purple team«. Vdorno testiranje se lahko izvaja po principu »black box«, »gray box« ali »white box«.

- Odkrivanje in analiza ranljivosti (vulnerability assessment):

  - Stalno spremljanje objav proizvajalcev in drugih analitskih služb za odkritimi novimi ranljivostmi za opremo v naročnikovem okolju

  - Zaznavanje ranljivosti (z uporabo avtomatiziranih orodij), npr. manjkajoči popravki, neoptimalne nastavitve),

  - Ocenjevanje ranljivosti (avtomatizirani in ročni postopki za verifikacijo),

  - Poročanje o ranljivostih (izdelava in distribucija poročil vključno s priporočili o odpravi),

  - Obravnava ranljivosti (koordinacija izvedbe aktivnosti za odpravo ranljivosti).

- Izdelava namenskih poročil v SIEM orodjih na zahtevo naročnika.

- Izdelava namenskih iskalnih poizvedb v SIEM orodjih na zahtevo naročnika.

- Definiranje varnostnih izhodišč za informacijske sisteme upošteva analizo obstoječega okolja in varnostne infrastrukture naročnika, bodoče potrebe (širitve) po zaznavi incidentov, hibridna okolja (oblak) in na ta način poda predloge za maksimiranje vložkov v infrastrukturo v prihodnosti (strategija varnosti)

- Izobraževanje administratorjev za uporabo nameščenih varnostnih orodij, dodatno varnostno utrjevanje sistemov ali druge tematike s področja varnosti, ki so neposredno povezave s storitvijo SOC. Izobraževanje se izvede preko mentoriranega dela s strokovnjaki ponudnika.

- Sodelovanje pri pripravi izobraževanj uporabnikov na temo informacijske varnosti

- Izvajanja testov socialnega inženiringa

ZAHTEVE UPRAVLJANE STORITVE PONUDNIKA

ROKI ZA IZVEDBO STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

- Roki za izvedbo storitev v okviru trajanja pogodbe (60 mesecev):

- Vzpostavitev SOC storitev: 90 dni od podpisa pogodbe

- Testno obdobje: 60-90 dni od zaključka vzpostavitve

- Redno izvajanje SOC storitev: začetek izvajanja 150-180 dni po podpisu pogodbe oziroma po končanem testnem obdobju

- Izvedba SOC storitev: izvajalec mora začeti izvajanje posamezne storitve najkasneje v treh (3) dneh po naročilu naročnika

- Plačilni pogoji:

- Ponudnik za vzpostavitev SOC storitev (točka 1 predračuna) izstavi račun po celotno zaključeni prvi fazi. Obvezna priloga računu je s strani naročnika podpisan prevzemni zapisnik o izvedenih delih in predpisani dokumenti.

- Ponudnik izvajanje SOC storitev obračunava mesečno (točka 2 predračuna). Obvezna priloga računu so vsa zahtevana poročila in opravljene delavnice.

- Odziv na kritične incidente na zahtevo naročnika (točka 3.6 specifikacij in točka 3 predračuna) se obračuna v obliki ur posredovanja in vključuje število udeleženih strokovnjakov in njihovega dela. Obvezna priloga računu je poročilo o opravljenih storitvah z obračunom porabljenih ur.

- Ponudnik za izvedbo dodatnih SOC storitev na zahtevo naročnika (točka 4 specifikacij in predračuna) izstavi račun po opravljeni posamezni storitvi. Obvezna priloga računu so vsa zahtevana poročila.

ZAGOTAVLJANJE RAVNI STORITEV (SLA) ZA IZVAJANJE STORITEV SOC

Zagotavljanje ravni storitev (SLA – Service Level Agreement) opredeljuje ciljno kvaliteto storitve in s tem postopke merjenja, kazalnike uspešnosti ter način poročanja, ki ga ponudnik zagotavlja naročniku ob izvajanju storitev SOC.

1. Uvrščanje (klasifikacija) kibernetskih incidentov

Podlage za uvrščanje kibernetskih incidentov, določitve stopnje kritičnosti in odzivnih časov ter postopkih ukrepanja in obveščanja so definirane v Nacionalnem načrtu odzivanja na kibernetske incidente (NOKI), ki ga je izdala Vlada Republike Slovenije 18.3.2021 (št. 38600-3/2021/4). Naročnik pričakuje, da bo ponudnik pri opredelitvi in uvrščanju kibernetskih incidentov izhajal iz NOKI 3 poglavje Opredelitev in stopnje kibernetskih incidentov.

Taksonomija kibernetskih incidentov

| Kategorija incidenta | Vrsta incidenta | Incident type | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Žaljiva/zlonamerna vsebina (Abusive Content) | Neželena sporočila | SPAM | Neželena elektronska pošta vseh oblik, od reklam do zadetkov na loterijah. Prejemnik ni dal preverljivega dovoljenja za pošiljanje sporočila. Sporočilo je poslano kot del večje zbirke sporočil, ki imajo funkcionalno primerljivo vsebino. |
|  | Žaljiva vsebina/žaljiv govor | Harmful Speech | Diskreditacija ali diskriminacija nekoga (npr. kibernetsko zalezovanje, rasizem in grožnje enemu ali več posameznikom). |
|  | Spolna/nasilna vsebina | Child / Sexual / Violence / … | Otroška pornografija, poveličevanje nasilja in podobno. |
| Zlonamerna koda (Malicious Code) | Virus | Virus | Programska oprema, ki je namerno vključena ali vstavljena v sistem za škodljive namene. Za aktiviranje kode je običajno potrebna interakcija uporabnika. |
|  | Črv | Worm |  |
|  | Trojanski konj | Trojan |  |
|  | Vohunska programska oprema | Spyware |  |
|  | Dialler | Dialler |  |
|  | Rootkit | Rootkit |  |
|  | Boti in botneti | Bot |  |
|  | Nadzorni strežnik | CnC |  |
|  | Izsiljevalski virus | Ransomware |  |
|  | Orodje za oddaljeni nadzor (RAT) | Remote Access Trojan |  |
| Zbiranje informacij (Information Gathering) | Odkrivanje morebitnih tarč in ranljivosti | Scanning | Napadi, ki pošiljajo zahteve v sistem za odkrivanje šibkih točk. To vključuje tudi nekakšen postopek testiranja za zbiranje informacij o gostiteljih, storitvah in računih. Primeri: poizvedovanje po DNS, ICMP, SMTP (EXPN, RCPT itd.), skeniranje vrat. |
|  | Prestrezanje komunikacije | Sniffing | Opazovanje in zapisovanje omrežnega prometa (prisluškovanje). |
|  | Socialni inženiring | Social engineering | Zbiranje informacij od posameznika samega na netehnični način (npr. laži, triki, podkupnine ali grožnje). |
| Poizkusi vdora (Intrusion Attempts) | Izkoriščanje znanih ranljivosti | Exploiting known vulnerabilities | Poskus ogrožanja sistema ali motnje katere koli storitve z izkoriščanjem ranljivosti s standardiziranim identifikatorjem, kot je ime CVE (npr. preliv medpomnilnika, zadnja vrata, skriptno križišče itd.). |
|  | Poskusi prijav, bruteforce in napadi s slovarjem | Login attempts | Več poskusov prijave (Guessing / cracking of passwords, brute force). |
|  | Nova vrsta napada | New attack signatures | Poskusi z neznanim izkoriščanjem. |
| Vdori (Intrusions) | Zloraba privilegiranega uporabniškega računa | Privileged account compromise | Uspešen vdor v sistem ali aplikacijo (storitve). To lahko na daljavo omogoči znana ali nova ranljivost, pa tudi nepooblaščeni lokalni dostop. Vključuje tudi, da ste del botneta. |
|  | Zloraba neprivilegiranega uporabniškega računa | Unprivileged account compromise |  |
|  | Napadi na aplikacijo | Application compromise |  |
|  | Bot | Bot |  |
| Razpoložljivost (Availability) | Napad onemogočanja | DoS | S tovrstnim napadom se sistem bombardira s toliko paketi, da se operacije zavlečejo ali sistem zruši. Primeri DoS so poplave ICMP in SYN, napadi Teardrop in bombardiranje po pošti. DDoS pogosto temelji na napadih DoS, ki izvirajo iz botnetov, obstajajo pa tudi drugi scenariji, kot so napadi z ojačitvijo (DNS Amplification). Na razpoložljivost lahko vplivajo tudi lokalne akcije (uničenje, prekinitev oskrbe z električno energijo itd.) ali višja sila (naravne nesreče), spontane okvare ali človeške napake, ne da bi šlo za zlobo ali grobo zanemarjanje. |
|  | Porazdeljeni napad onemogočanja | DDoS |  |
|  | Sabotaža | Sabotage |  |
|  | Izpad delovanja naprav ali omrežja | Outage (no malice) |  |
| Varnost informacijskih virov (Information Content Security) | Nepooblaščeni dostop do informacij | Unauthorised access to information | Poleg lokalne zlorabe podatkov in sistemov lahko varnost informacij ogrozi uspešen kompromis med računom ali aplikacijo. Poleg tega so možni napadi, ki med prenosom prestrežejo informacije in dostopajo do njih (prisluškovanje, podvajanje ali ugrabitev). Vzrok je lahko tudi napaka med ljudmi/konfiguracijo/programsko opremo. |
|  | Nepooblaščeno spreminjanje informacij | Unauthorised modification of information |  |
|  | Odtekanje informacij | Information disclosure / leakage |  |
|  | Uničenje informacij | Information destruction |  |
| Goljufije (Fraud) | Nepooblaščeno izkoriščanje virov | Unauthorized use of resources | Uporaba virov za nepooblaščene namene, vključno s podjetji, ki prinašajo dobiček (npr. uporaba e-pošte za sodelovanje v nezakonitih pismih verig dobička ali piramidnih shemah). |
|  | Intelektualna lastnina in avtorske pravice | Copyright | Ponudba ali namestitev kopij nelicencirane komercialne programske opreme ali drugega materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami (Warez). |
|  | Kraja identitete | Masquerade | Vrsta napadov, pri katerih en subjekt nezakonito prevzame identiteto drugega, da bi imel od tega koristi. |
|  | Phishing sporočilo | Phishing email | Maskiranje v drugo osebo, da bi prepričali uporabnika, da razkrije zasebno poverilnico. |
|  | Phishing spletno mesto | Phishing site | Odkrite lažne spletne strani za izvedbo phishing napada. |
|  | Spletno nakupovanje | On-line shopping | Oškodovanja pri spletnem nakupovanju, lažne spletne trgovine. |
|  | Goljufija z vnaprejšnjim plačilom | Advance-fee fraud | Spletna goljufija, v kateri se zahteva vnaprejšnje plačilo za dostop do obljubljene finančne nagrade ali drugih storitev. |
|  | Izsiljevanje | Extortion | Izsiljevanje z grožnjami objave občutljivih podatkov ali z grožnjami kibernetskega napada. |
|  | Druge goljufije | Scam | Vse druge oblike spletnih goljufij. |
| Ranljivost (Vulnerable) | Ranljivi sistemi in naprave | Vulnerable systems | Prosto dostopni in neustrezno zaščiteni sistemi in naprave, ki jih je možno zlorabiti na podlagi znanih ranljivosti. Odprti, nezaščiteni tolmači domenskih imen, svetovno berljivi tiskalniki, ranljivost, ki je razvidna iz pregledov Nessusa, podpisi virusov niso posodobljeni itd. |
|  | Odgovorno razkrivanje | Responsible disclosure |  |
|  | Razkritje ranljivosti | Other disclosure |  |
| Drugo (Other) | Drugo | Other | Vse incidente, ki ne sodijo v eno od opredeljenih kategorij, je treba vključiti v ta razred (če se število incidentov v tej kategoriji poveča, to kaže, da je treba sistem klasifikacije spremeniti). |
| Test | Test | Test | Namenjeno preizkusom. |

2. Opredelitev kibernetskih incidentov po Zakonu o informacijski varnosti

- LAŽJI INCIDENT – enkraten incident, ki ima majhen negativni vpliv na zaupnost, celovitost in razpoložljivost omrežja, informacijskega sistema oziroma informacijskih storitev naročnika. Nima večjega vpliva na nemoteno delovanje naročnika in mu ni povzročil večje škode. Incident nima negativnega vpliva na naročnikove storitve, ki jih zagotavlja zavarovancem, drugim subjektom javnega sektorja ali organom državne uprave.

- TEŽJI INCIDENT – enkraten incident oziroma zaporedje večjega števila različnih incidentov v kratkem obdobju, ki ima velik negativni vpliv na zaupnost, celovitost in razpoložljivost omrežja, informacijskega sistema oziroma informacijskih storitev naročnika. Incident ima pomemben vpliv na nemoteno delovanje naročnika in mu povzroči večjo škodo ali izgubo. Ob tem ima takšen incident lahko tudi negativni vpliv na naročnikove storitve, ki jih zagotavlja zavarovancem, drugim subjektom javnega sektorja ali organom državne uprave.

- KRITIČNI INCIDENT – incident ali zaporedje incidentov, ki ima zelo velik negativni vpliv na zaupnost, celovitost in razpoložljivost omrežja, informacijskega sistema oziroma informacijskih storitev naročnika. Incident povzroči oteženo delovanja ali prekinitev delovanja naročnikovih storitev, ki jih zagotavlja zavarovancem, drugim subjektom javnega sektorja ali organom državne uprave.

3. Ključni kazalniki uspešnosti (KPI)

Ključni kazalniki uspešnosti (KPI – Key performance Indicators) so sestavni del pogodbenega razmerja z naročnikom storitve SOC. Ponudnik SOC storitve meri in vodi statistiko kazalnikov v orkestracijskih orodjih in sistemih za vodenje zahtevkov (SOAR), jo prezentira na samopostrežnem portalu in jo v obliki obdobnih poročil poroča naročniku storitve.

3.1. Odzivni časi

Čas za zaznavo incidenta (TTTD – time to detect): pretečeni čas od trenutka sprožitve alarma v SOC orkestracijskih sistemih:

- do potrditve varnostnega incidenta s strani varnostnega analitika v procesu varnostne triaže ter prijave kontaktu naročnika v obliki pisnega obvestila oz. telefonskega klica;

- do ovrženja varnostnega incidenta s strani varnostnega analitika v procesu varnostne triaže;

- do podajanja prvega strokovnega mnenja s strani varnostnega analitika v procesu varnostne triaže ter prijave kontaktu naročnika v obliki pisnega oz. telefonskega klica k pridobitvi dodatnih informacij za potrebno potrditev ali ovrženje.

Čas za odziv (TTIR1 – time to incident response 1): pretečeni čas od potrditve varnostnega incidenta do prvega odziva v obliki prijave pisnega obvestila oz. telefonskega poziva v primeru, da je incident zaznal ponudnikov SOC. Obvestilo kontaktu naročnika vsebuje vse bistvene podatke o obravnavanem kibernetskem incidentu;

Čas za odziv (TTIR2 – time to incident response 2): pretečeni čas od potrditve varnostnega incidenta do pričetka izvajanja procesa odziva na kibernetski incident s strani strokovnjaka. Velja za incidente, ki so bili prijavljeni s strani naročnika;

3.2. SOC – spremljanje in analiziranje

Stopnja kritičnosti varnostnega incidenta in posledično obravnave je določena na osnovi avtomatizirane ocene kritičnosti incidenta s strani SOC orkestracijskih orodij (npr. SIEM ali SOAR) in temelji na NOKI poglavje 3.2 Razvrstitev kibernetskih incidentov na podlagi žrtev in učinka.

| Prioriteta | Stopnja kritičnosti | TTTD | Metrika* |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Kritični (C1) | 1 ura | 95% |
| P2 | Težji (C2, C3) | 2 uri | 90% |
| P3 | Lažji (C4, C5, C6 – če obstaja verjetnost prehoda v višjo stopnjo) | 4 ure | 85% |

* merilo uspešnosti izvedbe predstavlja delež, v triažnem postopku, pravočasno obravnavanih dogodkov

Ponudnik zagotavlja dogovorjene odzivne čase, pri čemer se odzivni čas računa kot povprečna vrednost posameznih pretečenih časov v obdobju 30 dni.

Ponudnik skladno z NOKI poglavjem 3.4 Določitev praga za poročanje in časovnih okvirov poročanja sodeluje z naročnikom pri pripravi poročil o posameznem incidentu na vseh treh stopnjah.

3.3. SOC – odziv na varnostne incidente

Prioriteta obravnave je določena na osnovi kriterijev definiranih v NOKI ter na osnovi predhodne uskladitve s kontaktno osebo na strani naročnika.

| Prioriteta | Stopnja kritičnosti | TTTIR1 | TTTIR2 | Metrika* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Kritični (C1) | Neposredno nadaljevanje | 4 ure | 95% |
| P2 | Težji (C2, C3) | 30 minut | 8 ur | 90% |
| P3 | Lažji (C4, C5, C6 – če obstaja verjetnost prehoda v višjo stopnjo) | 30 minut | 24 ur | 80% |

* merilo uspešnosti izvedbe predstavlja delež pravočasno obravnavanih kibernetskih incidentov

V rokih, določenih za odziv na varnostne incidente, se bo ponudnik odzval na zaznani oz. prijavljeni kibernetski incident. Komunikacija z naročnikom poteka skladno z dogovorjenimi kanali sporočanja.

Ponudnik zagotavlja dogovorjene odzivne čase, pri čemer se odzivni čas računa kot povprečna vrednost posameznih pretečenih časov v obdobju 30 dni.

Ponudnik skladno z NOKI poglavjem 3.4 Določitev praga za poročanje in časovnih okvirov poročanja sodeluje z naročnikom pri pripravi poročil o posameznem incidentu na vseh treh stopnjah.

3.4. SOC – odziv na kritične incidente (odzivna skupina)

Prioriteta obravnave je določena na osnovi meril, definiranih v Pravilniku o upravljanju kibernetskih dogodkov in incidentov ter organizacijskem navodilu o upravljanju kibernetskih dogodkov in incidentov ter na osnovi predhodne uskladitve s kontaktno osebo na strani naročnika.

| Storitev | Razpoložljivost |
| --- | --- |
| Pripravljenost | Naročilo storitve 24/7 vse dni v letu |
| Strokovna podpora pri zamejitvi, odpravi posledic in analizi vzrokov varnostnega incidenta | Kontinuirano (neprekinjeno) reševanje posledic varnostnega incidenta – režim reševanja incidenta 24/7 vse dni v letu |

| Prioriteta | Stopnja kritičnosti | TTTIR2* | Metrika** |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Kritični (C1) | 2 uri (oddaljeno) / 4 ure na lokaciji naročnika | 95% |
| P2 | Težji (C2, C3) | 4 ure (oddaljeno) / 8 ur (na lokaciji naročnika | 90% |

* po prejemu pisnega sporočila ali telefonskega klica o naročilu storitve

** merilo uspešnosti izvedbe predstavlja delež pravočasno obravnavanih kibernetskih incidentov

V rokih, določenih za odziv na varnostne incidente, se bo ponudnik odzval na pisno sporočilo ali telefonski klic za naročilo storitve. Komunikacija z naročnikom poteka skladno z dogovorjenimi kanali sporočanja.

Ponudnik zagotavlja dogovorjene odzivne čase, pri čemer se odzivni čas računa kot povprečna vrednost posameznih pretečenih časov v obdobju 30 dni.

Ponudnik skladno z NOKI poglavjem 3.4 Določitev praga za poročanje in časovnih okvirov poročanja sodeluje z naročnikom pri pripravi poročil o posameznem incidentu na vseh treh stopnjah.

3.5. Vzdrževanje in upravljanje storitve SIEM

- režim izvajanja storitve: 24 / 7, vse dni v letu,

- odzivni časi po določeni stopnji kritičnosti napake.

| Storitev | Čas razpoložljivosti |
| --- | --- |
| Zagotavljanje storitev vzdrževanja operativne ravni delovanja sistema SIEM | ponedeljek-nedelja 00:00-24:00, 365 dni v letu |
| Storitev | Čas razpoložljivosti |
| Upravljanje storitev – tehnična pomoč | Od ponedeljka do petka, od 8:00 do 17:00, z izjemo državnih praznikov in dela prostih dni. |
| Kategorija | Odzivni čas* |
| Kritične napake | 2 uri |
| Nekritične napake | 1 delovni dan |
| *po prejemu pisnega sporočila ali telefonskega klica osebe in opisom napake. Pravico proženja ima tudi skupina SOC. |  |

Opombe:

- SIEM rešitev Sentinel je v celoti oblačna rešitev, zato je nadzor omejen zgolj na spremljanje razpoložljivosti in alarmiranje naročnika v primeru nerazpoložljivosti storitve. Naročnik preko MS PS sproži ustrezne postopke prijave napake.

- SIEM rešitev QRadar ni v implementirana v HA načinu. Ponudnik je dolžan za spremljanje razpoložljivosti storitve. Če pride do okvare izven delovnega časa naročnika, ki je ponudnik ne more odpraviti brez sodelovanja z naročnikom, je ponudnik dolžan obvestiti naročnika po elektronski pošti in pričeti z odpravo napake naslednji delovni dan v dogovoru z naročnikom.

4. Metrike (statistika)

Za merjenje učinkovitosti procesa se uporabljajo metrike, ključne kazalnike delovanja in kritične dejavnike uspeha. Naročnik pričakuje upoštevanje naslednjih metrik:

- Časovne metrike:

  - SOC - spremljanje in analiziranje,

  - SOC – odziv na varnostne incidente,

  - SIEM – vzdrževanje in upravljanje

  - Čas reševanja varnostnega dogodka; čas reševanja incidenta je čas od trenutka, ko je ponudniku dodeljen incident v reševanje, do časa konca incidenta (čas konca alarma na sistemu ali potrditev prijavitelja o delovanju storitev).

  - Čas trajanja varnostnega dogodka; Čas trajanja incidenta je določen s časom prijave ali pojava alarma na nadzornem sistemu in s časom konca incidenta.

- Produktivne metrike

  - število rešenih dogodkov na 1. nivoju (upravljanje kibernetskih dogodkov s triažiranjem),

  - število rešenih incidentov na 2. nivoju (upravljanje kibernetskih incidentov),

  - število rešenih dodatnih dogodkov / incidentov.

  - Število nerešenih dogodkov/incidentov in/ali odprtih zadev

- Operativne metrike

  - število kibernetskih incidentov; po kategorijah, po stopnjah kritičnosti, po vrsti uporabnika / informacijskega vira,

  - število prizadetih inf. virov,

  - število blokiranih kibernetskih dogodkov (kot npr. virusi, direktorske prevare in podobno),

  - število virusnih okužb,

  - število zaznanih poskusov vdorov,

  - število blokiranih vdorov,

  - število incidentov s preseženimi dogovorjenimi časi,

  - število kršenj varnostnih pravil,

  - število splošnih in forenzičnih poročil ustreznim organom.

- Metrike spremljanja trenda rasti

  - izboljševanje »Security Score«

  - število izdelanih script, poizvedb, avtomatizmov, korelacij in prilagoditev, runbookov in playbookov

  - število korekcij/dopolnitev dokumentacije

  - število spremljanih sistemov (da se ugotovi rast, npr. strežnikov, virov, naprav)

5. Poročanje o izvajanju storitev SOC

Ponudnik bo o izvedbi SOC storitev pripravljal poročila in jih posredoval naročniku v elektronski obliki po varnem kanalu.

V okviru rednega poročanja se naročnika obvešča o poteku kibernetskih incidentov in v obliki mesečnega poročila, kot povzetek dogajanja v preteklem obdobju v oziru izvajanja celotne storitve SOC.

5.1 Poročanje o kibernetskih incidentih

V okviru storitev SOC se med pregledovanjem in analiziranjem alarmov ter kibernetskih dogodkov izvaja obveščanje naročnika ob vsakem sumu oziroma zaznavi varnostnega incidenta. Obveščanje in poročanje naročniku se izvaja glede na stopnjo kritičnosti in fazo incidenta po spodnji tabeli:

Ponudnik sodeluje z naročnikom pri poročanju SI-CERT in SIGOV-CERT

| Stopnja incidenta | Začetno poročanje (od zaznave incidenta) | Vmesno poročanje (od zaznave incidenta) | Končno poročanje (po zaključenem incidentu) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Nemudoma v skladu z režimom izvajanja storitve | Vsakih 6 ur | 10 dni |
| C2 |  | V 12 urah | 5 dni |
| C3 |  | V 24 urah | 72 ur |
| C4 |  | Po potrebi | 48 ur |
| C5 |  | Po potrebi | 48 ur |
| C6 | / | / | 1 x tedensko |

Ponudnik sodeluje z naročnikom pri poročanju URSIV

| Stopnja incidenta | Začetno poročanje (od zaznave incidenta) | Vmesno poročanje (od zaznave incidenta) | Končno poročanje (po zaključenem incidentu) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Nemudoma v skladu z režimom izvajanja storitve | Po potrebi | 10 dni |
| C2 |  | Po potrebi | 5 dni |
| C3 |  | Po potrebi | 72 ur |
| C4 | V 24 urah | / | 1 x tedensko |
| C5 | / | / | 1 x tedensko |
| C6 | / | / | 1 x tedensko |

Ponudnik pripravi poročilo v skladu z NOKI poglavje 4.1 Zaznava in priglasitev kibernetskega incidenta. Vsebovati mora najmanj zahtevano iz naslednjih obrazcev:

Prvo poročilo zavezanca o kibernetskem incidentu

| PRVE INFORMACIJE O KIBERNETSKEM INCIDENTU |  |
| --- | --- |
| Podatki | Vsebina |
| ZADEVA | Splošni opis incidenta, s katerim bodo povezani vsi nadaljnji dokumenti v zvezi s tem incidentom. |
| IBS/PDS/ODU | Ime zavezanca, ki ga je kibernetski incident prizadel. |
| SEKTOR | Strateški sektor, v katerem deluje zavezanec (zdravstvo, energija, državna uprava in drugo). |
| DATUM IN ČAS NASTANKA INCIDENTA | Čim bolj natančna časovna opredelitev nastanka incidenta. |
| DATUM IN ČAS ZAZNAVE INCIDENTA | Čim bolj natančna časovna opredelitev, kdaj je bil incident zaznan v sistemu. |
| OPIS INCIDENTA | Kratek opis zaznave in trenutnega stanja v zvezi s kibernetskim incidentom. |
| TAKSONOMIJA (klasifikacija) INCIDENTA | Ocenjena klasifikacija in vrsta incidenta v skladu s preglednico 1. |
| OGROŽENA STORITEV | Navedba, katera storitev zavezanca je ogrožena. |
| OCENA STOPNJE NEVARNOSTI | Primarna ocena stopnje nevarnosti, ki jo pomeni incident, in kaj je morebiti ogroženo (informacijski sistem, omrežje, informacije, storitev in drugo). |
| OCENA MOŽNEGA VPLIVA | Primarna ocena možnega vpliva incidenta (obseg in področje) in morebitni mednarodni vpliv. |
| STOPNJA INCIDENTA | Glede na merila predlagana ocena stopnje kibernetskega incidenta. |
| OPOMBE | Zapis vseh drugih podatkov, ki bi lahko koristili v nadaljnjem upravljanju kibernetskega incidenta. |

Vmesno in končno poročilo o kibernetskem incidentu

| VMESNO/KONČNO POROČILO O KIBERNETSKEM INCIDENTU |  |
| --- | --- |
| Podatki | Vsebina |
| REFERENČNA ŠTEVILKA INCIDENTA | Referenčna številka kibernetskega incidenta, ki jo določi odzivni center in je vezana na vse dokumente o konkretnem kibernetskem incidentu. |
| ZADEVA | Enaka kot v prvem poročilu – splošni opis incidenta, s katerim bodo povezani vsi nadaljnji dokumenti v zvezi s tem incidentom. |
| IBS/PDS/ODU | Ime zavezanca, ki ga je kibernetski incident prizadel. |
| SEKTOR | Strateški sektor, v katerem deluje zavezanec (zdravstvo, energija, državna uprava in drugo). |
| DATUM IN ČAS NASTANKA INCIDENTA | Čim bolj natančna časovna opredelitev nastanka incidenta. |
| DATUM IN ČAS ZAZNAVE INCIDENTA | Čim bolj natančna časovna opredelitev zaznave incidenta v sistemu. |
| OPIS INCIDENTA | Podroben opis poteka in stanja v zvezi z njim. |
| NAPADENA TEHNOLOŠKA SREDSTVA | Tehnični podatki o številu in vrsti sredstev, ki jih je prizadel kibernetski incident (naslovi IP, operacijski sistemi, aplikacije, strežniki in drugo). |
| NEDELUJOČE/ MOTENE STORITVE | Navedba, katere storitve IBS/PDS/ODU so motene ali nedelujoče, in predvideni čas do ponovne vzpostavitve teh storitev. |
| VZROK INCIDENTA | Vzrok kibernetskega incidenta, če je znan (odpiranje sumljive datoteke, povezovanje naprave USB, dostop do zlonamernega spletnega mesta in drugo). |
| TAKSONOMIJA (klasifikacija) INCIDENTA | Klasifikacija in vrsta incidenta v skladu s preglednico 1. |
| OCENA STOPNJE NEVARNOSTI | Ocena stopnje nevarnosti zaradi incidenta in navedba, kaj vse je lahko ogroženo (informacijski sistem, omrežje, informacije, storitev in drugo). |
| OCENA MOŽNEGA VPLIVA | Vpliva incidenta (obseg in področje). |
| STOPNJA INCIDENTA | Glede na merila ocena stopnje kibernetskega incidenta. |
| ČEZMEJNI VPLIV INCIDENTA | Ali ima kibernetski incident vpliv na katero drugo državo (katero, kakšen, kolikšen). |
| AKCIJSKI NAČRT IN PROTIUKREPI | Do zdaj sprejeti protiukrepi za širjenje in nadaljevanje kibernetskega incidenta ter ukrepi za odpravo kibernetskega incidenta. Nadaljnji načrtovani protiukrepi in ukrepi v zvezi s kibernetskim incidentom. |
| ŠKODA, POVZROČENA S KIBERNETSKIM INCIDENTOM | Ocenjena materialna škoda ali škoda, povzročena imenu zavezanca. |
| POTREBNO ZA ODPRAVO INCIDENTA | Tehnično osebje in tehnična sredstva, ki so potrebna za odpravo incidenta in jih zavezanec neposredno nima na voljo. Predvideno število dni za odpravo kibernetskega incidenta. |
| ČASOVNI OKVIR ODPRAVE POSLEDIC | Ocena, koliko časa po zaključenem incidentu bo zavezanec potreboval, da bo odpravil posledice incidenta in stanje (sistemov, omrežij, storitev in drugo) povrnil nazaj v običajno, torej kot je bilo pred kibernetskim incidentom. |
| PRILOGE | Seznam priloženih dokumentov, ki bodo pomagali prepoznati vzrok težave ali njeno razrešitev (posnetki zaslona, datoteke z izpisi omrežnega prometa, elektronska pošta, dnevniški izpisi in drugo). |
| OPOMBE | Zapis vseh drugih podatkov, ki bi lahko koristili v nadaljnjem upravljanju kibernetskega incidenta. |

Ponudnik mora v primeru, da je prišlo do incidenta, ki zahteva poročanje ustreznim organom (npr. Služba za odnose z javnostjo, Informacijski pooblaščenec, Uprava za informacijsko varnost, Policija ..), po posvetu s kontaktno osebo naročnika za informacijsko varnost (CISO) in kontaktno osebo naročnika za varstvo osebnih podatkov (DPO) pripraviti zahtevane in ustrezne informacije.

5.2 Mesečno poročanje

V okviru mesečnega poročanja ponudnik pripravi standardizirano mesečno poročilo za naročnika, v katerem so zajete spremljane metrike in karakteristike izvajanja varnostnih operacij. Okvirna vsebina je zajeta v poglavju »2. Redno izvajanje SOC storitev«.

ODDALJEN DOSTOP DO INFORMACIJSKEGA SISTEMA NAROČNIKA

Izvajalec izvaja aktivnosti na svoji lokaciji. Za izvajanje storitev mora izvajalec delavcem sam zagotoviti opremljen delovni prostor in potrebna orodja.

Naročnik ponudniku omogoči varovan oddaljen dostop (VPN) do informacijskega sistema naročnika v oblaku in na lokacijah naročnika. Naročnik razrešuje morebitne težave ponudnika pri oddaljenem dostopu do naročnikovega informacijskega sistema v svojem rednem delovnem času. Ponudnik mora na svoji lokaciji, za oddaljeno dostopanje do informacijskega sistema naročnika, zagotoviti dostop do interneta v zadostni kapaciteti za nemoteno izvajanje storitev.

Stroški dostopa v celoti bremenijo ponudnika tudi če je za potrebe izvajanja SOC storitev potrebno vzpostaviti ločeno podatkovno povezavo. Ponudnik se mora pri izvajanju oddaljenega dostopa držati navodil naročnika.

TEHNIČNA IN VSEBINSKA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija mora biti predana naročniku v elektronski obliki. Zapis datotek dokumentacije v elektronski obliki mora biti izveden tako, da je vsebino mogoče popraviti in dopolniti z običajno dostopno namizno programsko opremo (formati zapisa: .vsdx, .docx, .xlsx,). To ne velja za splošno dostopno dokumentacijo proizvajalca (»user manual«, »reference manual«). Morebitni stroški prevajanja so sestavni del cene storitev in jih izvajalec ne more zaračunati posebej. Vsebina dokumentacije, ki je vezana izključno na stanje sistema v času predaje v obratovanje sme biti zapisana tudi v PDF obliki.

Tehnična dokumentacija mora biti predana naročniku v elektronski obliki v slovenskem jeziku (izjema so tehnične priloge proizvajalca, ki smejo biti v angleškem jeziku). Zapis datotek dokumentacije v elektronski obliki na elektronskih medijih mora biti izveden v standardnih formatih tako, da je vsebino mogoče popraviti in dopolniti z namizno programsko opremo (podobno kot .vsd, .doc., .xls,).

Naročnik mora potrditi ustreznost tehnične dokumentacije

JEZIK IZDELKOV, POROČIL IN KOMUNIKACIJE

Ponudnik mora vse izdelke in poročila pripraviti v slovenskem jeziku. Ustna in pisna komunikacija naročnikovih kadrov s kadri ponudnika poteka v slovenskem jeziku. Sodelujoč kader ponudnika pripravlja komentarje in poročila, sodeluje na sestankih, izvaja delavnice v slovenskem jeziku. Če kadri izvajalca nimajo aktivnega znanja slovenskega jezika, mora izvajalec, brez dodatnih stroškov za naročnika, zagotoviti kader za kakovostno in sprotno prevajanje v/iz slovenskega jezika. Morebitni stroški prevajanja so sestavni del cene storitev in jih izvajalec ne more zaračunati posebej.

VAROVANJE INFORMACIJ

Ponudnik mora kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti informacijskega sistema naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Ponudnik mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse delavce, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom.

Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti, kot tudi na čas po tem.

Naročnik kot pogoj za sodelovanje zahteva tudi podpis izjav o varovanju informacij s strani vseh delavcev izvajalca, ki bodo opravljali storitev oziroma prišli v kontakt s podatki naročnika.

Ponudnik naročnika lahko navaja kot referenco s predhodnim dovoljenjem in vpogledom v vsebino reference s strani naročnika.

SKLADNOST S SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU PODATKOV (GDPR) OZIROMA Z VELJAVNO ZAKONODAJO NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik in njegovi podizvajalci morajo pri vzpostavitvi SOC storitev centra upoštevati vse zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) oziroma zahteve veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov  ter zahteve, ki so opredeljene v internih naročnikovih predpisih s področja varovanja informacij.

Ponudnikova SOC rešitev (SOAR vključno s portalom za prijavo in sledenje zahtevkom) mora zagotavljati popolno revizijsko sled o vseh obdelavah osebnih podatkov (kdo, kdaj, zakaj in s kakšnim namenom je izvedel določeno obdelavo osebnih podatkov) in ustrezen uporabniški vmesnik, ki omogoča zakonsko skladno uporabo oziroma upravljanje s temi revizijskimi sledmi v postopkih uresničevanja vseh pravic posameznikov, ki jih imajo na podlagi GDPR, in sicer zlasti:

- pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,

- pravico do popravka,

- pravico do izbrisa in

- pravico do omejitve obdelave.

Ponudnik mora na podlagi zahteve posameznika tehnološko omogočati izpis revizijskih sledi o vseh obdelavah osebnih podatkov posameznika v tem sistemu.

Ponudnikova infrastruktura SOC centra (in vseh rezervnih lokacij) za izvajanje SOC storitev se mora nahajati v Republiki Sloveniji ali eni izmed članic Evropske unije.

Vsi strokovnjaki, ki bodo izvajali predmetne storitve, morajo storitve izvajati v Republiki Sloveniji ali eni izmed članic Evropske unije.

Vse zahteve glede varstva osebnih podatkov, ki veljajo za ponudnika, veljajo tudi za vse njegove morebitne podizvajalce oziroma pogodbene obdelovalce v smislu 28. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

LASTNIŠTVO

Skripte, poizvedbe (query), korelacije, avtomatizmi, runbooki, playbooki in prilagoditve, ki jih je izvajalec razvil in integriral v naročnikove informacijske rešitve in orodja, postanejo last naročnika.

Rešitve, ki jih ponudnik razvije in uporablja v lastni programski opremi iz svoje lokacije in se navezujejo na naročnikova orodja in rešitve, ostanejo lastništvo ponudnika. Ponudnik je v okviru tehnične dokumentacije dolžan zagotoviti pregled izdelanih rešitev na kožo naročnika v berljivi obliki (minimalno scenarij in diagram poteka, programska koda ni zahtevana).

Ponudnik lahko to uporabi v nadaljnjih projektih pri razvoju rešitev za druge naročnike.

IZHODNA STRATEGIJA

Ključni cilj strategije izstopa je celovito zavarovanje in prenos naročnikovih specifičnih podatkov, informacij, procesov, nastavitev in drugih vsebin, ki so nastale v času zunanjega izvajanja storitve.

Ponudnik je v času 1 meseca pred prenehanjem pogodbe dolžan pripraviti:

- celovit prenos tehnične in funkcijske dokumentacije, ki se nanaša na zunanje izvajanje

- prenos podatkov, ki se nanaša na zunanje izvajanje

- dostaviti vso dokumentacijo, ki je ključna za nemoteno izvajanje funkcije

- zagotoviti sodelovanje pri prenosu funkcionalnosti na drugega ponudnika

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: