| Številka JN: | JNM-0001/2023-S-POG-STO |
| --- | --- |
| Datum: | 26. 1. 2023 |

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA

# Predmet javnega naročila:

Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče

Številka javnega naročila

JNM-0001/2023-S-POG-STO

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko objave _______________, z dne _______________.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, najkasneje do: dne 13. 2. 2023 do 10:00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 2. 2023 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Petra Rebec

S spoštovanjem,

|  |  | direktorica |
| --- | --- | --- |
|  |  | mag. Maja Pak |

SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče« v celoti.

Sodelovanje

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za udeležbo, lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze v tujem jeziku, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Predložena potrdila o kakovosti in certifikati so lahko tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do določenega ustreznega roka le-to stori na lastne stroške. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Pogoje v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko ponudnik zahteva pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

Spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Če ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 6. 2. 2023 do 10:00 ure prek Portala javnih naročil https://www.enarocanje.si/.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil https://www.enarocanje.si/ najpozneje 7. 2. 2023 do 17:30 pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil. Naročnik bo očitne ali nebistvene napake, ki jih bo našel pri pregledu in ocenjevanju ponudb spregledal.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3, in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami ter tako dobljene vrednosti sešteje.

Ponudba ne sme presegati zneska 214.999,00 EUR brez DDV. Naročnik vodi predmetni postopek naročila male vrednosti skladno z določilom 47. člena ZJN-3. Skladno z določilom 5. odstavka 39. člena ZJN-3, v primeru, da je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije (v predmetnem javnem naročilu je to 215.000,00 EUR brez DDV), naročnik takemu ponudniku ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora predmetni postopek naročila male vrednosti kot neuspešen zaključiti brez oddaje naročila.

Merila

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer v skladu z naslednjimi merili:

|  | MERILO | ŠT. TOČK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skupna cena brez DDV | 50 |
| 2 | Rok izvedbe | 50 |
|  | SKUPAJ | 100 |

Merilo 1: Skupna cena brez DDV (max. 50 točk)

V okviru merila 1 se število točk določi tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najnižji znesek ponudbene skupne cene storitve brez DDV, iz tega naslova prejel 50 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj. Ponudniki bodo število točk pri tem merilu dobili po naslednji formuli:

T1ponudnik A = 50 x (Omin/OponA)

• Tponudnik A= končno prejeto število točk na podlagi merila Skupna cena brez DDV.

• Omin= najnižja skupna cena za storitev med ocenjevanimi ponudbami.

• Opon A= ponudnikova skupna cena za storitev.

Naročnik bo pri tem merilu pretvorbo ponudbene cene napravil na dve decimalki natančno, tako da se vrednosti točk, ki dosegajo ali presegajo pet tisočin točke, zaokrožijo navzgor, v drugih primerih pa ostanejo nespremenjene (npr. vrednost 2,236 se zaokroži na 2,24; vrednost 3,452 se zaokroži na 3,45).

Ponudnik v Obrazcu 3 navede ponudbeno ceno v EUR brez DDV za realizacijo vseh aktivnosti. Končna skupna cena brez DDV se upošteva v okviru Merila 1.

Merilo 2: Rok izvedbe (max. 50 točk)

Ponudnik poda število dni, v katerih bo izvedel predmet naročila (zaključene vse aktivnosti projekta). Za potrebe preračuna koledarskih mesecev v dni in obratno v tem javnem naročilu se šteje, da ima en mesec 30 dni. Najkrajši izvedljiv rok za izvedbo je 120 dni (4 mesece) in najdaljši rok za izvedbo 180 dni (6 mesecev). Ponudniki, ki bodo v svoji ponudbi ponudili roke krajše od 120 dni (4 mesecev) ali daljše od 180 dni (6 mesecev), bodo izločeni.

Naročnik bo točkoval ponudbe pri merilu 2 do največ 50 točk, in sicer na način, da bo najugodnejši ponudnik, ki je ponudil najkrajši izvedljiv rok (poleg zgornje omejitve, da rok ni niti krajši od 120 dni (4 mesecev) niti daljši od 180 dni (6 mesecev). Dodatna omejitev je še ta, da kvota ur na posamičnega strokovnjaka, ki bo izvajal aktivnosti na projektu, ne preseže 176 ur na mesečni ravni v mesecih od podpisa pogodbe.

V okviru merila 2 se število točk določi tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najkrajši rok izvedbe (v dneh), iz tega naslova prejel 50 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj. Ponudniki bodo število točk pri tem merilu dobili po naslednji formuli:

T2ponudnik A = 50 x (Omin/OponA)

• Tponudnik A= končno prejeto število točk na podlagi merila Rok izvedbe.

• Omin= najkrajši rok za izvedbo naročila v dnevih (od dneva podpisa pogodbe) med ocenjevanimi ponudbami.

• Opon A= ponudnikov rok za izvedbo naročila v dnevih (od dneva podpisa pogodbe).

Naročnik bo pri tem merilu pretvorbo roka izvedbe, napravil na dve decimalki natančno, tako da se vrednosti točk, ki dosegajo ali presegajo pet tisočin točke, zaokrožijo navzgor, v drugih primerih pa ostanejo nespremenjene (npr. vrednost 2,236 se zaokroži na 2,24; vrednost 3,452 se zaokroži na 3,45).

V okviru izvedbe projekta je predvidena naslednja časovnica:

| Aktivnosti / meseci | Izdelki / dobave | Mesec 1 | Mesec 2 | Mesec 3 | Mesec 4 | Mesec 5 | Mesec 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Vodenje projekta | A1, A2 | Začetek | X | X | X | X | Zaključek |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 | Začetek | X | Zaključek |  |  |  |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |  |  | Začetek | X | X | Zaključek |
| G. Poslovni načrt | G1 |  |  | Začetek | X | X | Zaključek |

OPOMBA: Zgornja časovnica je pripravljena glede na rok izvedbe, ki je 180 dni (6 mesecev). Ponudnik lahko v ponudbi ponudi tudi krajši končni rok izvedbe (Obrazec št. 3). Naročnik in izvajalec najpozneje v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe, uskladita natančen terminski plan glede na v ponudbi ponujen rok izvedbe.

Posamične aktivnosti se lahko pričnejo prej, zaključene pa morajo biti najkasneje v mesecu, kot opredeljeno v terminskem planu.

Ponudnik, ki ponudi krajši končni rok izvedbe, mora vse aktivnosti zaključiti najmanj do roka iz njegove ponudbe.

4. SKUPNA OCENA PONUDB

Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Seštevek vseh meril je 100 točk.

Ekonomsko najugodnejša ponudba lahko prejme skupno največ 100 točk.

Skupno število točk posamezne ponudbe predstavlja seštevek končnega števila točk pri vseh merilih skupaj za posameznega ponudnika oz. kot sledi:

P ponudnik skupaj = T1 + T2.

Ponudnik z najvišjim skupnim številom točk bo izbran za ekonomsko najugodnejšega izvajalca celotnega javnega naročila.

V primeru enakega skupnega števila točk dveh ali več ponudnikov bo izbran tisti, ki bo pri merilu »Rok izvedbe« prejel višje število točk. V primeru, da imata pri tem merilu dva ali več ponudnikov enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu »Skupna cena brez DDV « prejel višje število točk.

V primeru, da bo skupno število točk dveh ali več ponudnikov še vedno enako, bo naročnik skozi žreb izbral ponudbo. Na žrebu bodo lahko prisostvovali ponudniki, katerih ponudbe bodo vključene v žreb. Pravila žreba bo naročnik opisal v povabilu k prisostvovanju na žrebu.

Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v osmih dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

POGOJI ZA UDELEŽBO

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati vse v nadaljevanju določene pogoje, razen, če je pri posameznem pogoju navedeno drugače.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko pred oddajo javnega naročila v skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec »Izjava«).

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V tem primeru bo naročnik kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 upošteval izpise iz kazenske evidence, ki bodo pridobljeni najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

Gospodarski subjekt lahko potrdila iz kazenske evidence priloži že v okviru ponudbe. V tem primeru bo naročnik kot zadosten dokaz, da gospodarski subjekt ni v položaju iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 upošteval dokazila, ki ne bodo starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. Navodila za pridobitev potrdil o nekaznovanosti.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec »Izjava«).

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec »Izjava«).

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan in potrjen obrazec »Izjava«).

Pogoji za sodelovanje

P5 Gospodarski subjekt mora v ponudbi nominirati najmanj naslednje kadre za izvedbo predmeta javnega naročila, pogoj lahko izpolnjujejo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi, skupaj:

1.Vodja projekta.

2. Strokovnjak s področja turizma I. (mednarodni strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma in strateškega načrtovanja).

3. Strokovnjak s področja turizma II. (strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma in merjenja kazalnikov uspešnosti turizma na destinacijski ali podjetniški ravni).

4. Funkcionalni arhitekt IT rešitev.

5. Podatkovni analitik I. (strokovnjak s področja analize podatkovnih virov, njihove integracije ter popisa in izrisa arhitekturnih shem),

6. Podatkovni analitik II. (strokovnjak s področja prediktivne analitike, statističnega modeliranja in strojnega učenja).

7. Oblikovalec.

Zaradi kompleksnosti izvedbe predmeta javnega naročila, mora pri izvedbi sodelovati najmanj 6 različnih kadrov - strokovnjakov (glej točke 2 do 7 predmetnega pogoja). Vsak nominirani kader - strokovnjak lahko opravlja le eno funkcijo (glej točke 2 do 7 predmetnega pogoja). Izjema je Vodja projekta (glej točko 1 predmetnega pogoja), ki jo lahko opravlja samostojna oseba ali pa eden izmed ostalih šestih nominiranih strokovnjakov, v kolikor nominirani strokovnjak, poleg pogojev zahtevanih za funkcijo za katero je nominiran, izpolnjuje tudi zahtevane pogoje za Vodjo projekta.

Ponudnik mora v okviru predmetnega pogoja v svoji ponudbi nominirati najman 6 različnih oseb, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V ponudbi nominiran kader mora izpolnjevati naslednje pogoje:

| 1. | Vodja projekta: - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s področja turizma ali s področja vodenja projektov v informatiki, šteto od roka za oddajo ponudbe. - Je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj treh (3) različnih projektih, pri čemer je skupna vrednost posameznega projekta znašala najmanj 50.000 EUR brez DDV: - Kjer je aktivno usklajeval aktivnosti izvajalca na področju analiziranja in priprave strateških dokumentov. - Kjer je uspešno, proaktivno sodeloval, moderiral delavnice z naročnikom. - Kjer je redno poročal naročniku o napredku na projektu, usklajeval vire na strani izvajalca, opozarjal naročnika na potencialna tveganja. Zahteve A, B in C zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Projekti morajo biti s področja turizma ali s področja vodenja projektov v informatiki. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |
| --- | --- |
| 2. | Strokovnjak s področja turizma I: - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj v turističnem podjetju ali v drugem podpornem okolju na področju razvoja turizma in - Je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta analize s področja trajnostnega turizma in izdelave strateškega razvojnega dokumenta s področja trajnostnega turizma za tujo državo ali strategij na nivoju tuje regije/destinacije različnih projektih, pri čemer je skupna vrednost projekta znašala najmanj 20.000 EUR brez DDV. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |
| 3. | Strokovnjak s področja turizma II : - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na destinacijski ali podjetniški ravni slovenskega turizma in - Je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, kot strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) referenčnega projekta s področja upravljanja destinacij, pri čemer je skupna vrednost projekta znašala najmanj 20.000 EUR brez DDV. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |
| 4. | Funkcionalni arhitekt IT rešitev: - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: - Vodenje sestankov in delavnic. - Definiranje vsebinskih in funkcionalnih zahtev IT rešitev v neposredni interakciji z naročnikom. - Priprava funkcionalnih in tehničnih specifikacij. - Sodelovanje z oblikovalcem, podpora delu oblikovalca, testiranje / preverjanje ustreznosti izdelkov pred prezentacijo, predajo naročniku. - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C in D morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |
| 5. | Podatkovni analitik I.: - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: A. Analiza podatkovnih virov. B. Popis podatkovnih shem. C. Priprava strukture integracijskih klicev. D. Izris arhitekturnih shem s prikazom ključnih sistemov in podatkovnih tokov. - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C in D morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |
| 6. | Podatkovni analitik II. (strokovnjak s področja prediktivne analitike, statističnega modeliranja in strojnega učenja): - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: - Identifikacija potreb, načrtovanje in razvoj podatkovne infrastrukture in BI rešitev. - Modeliranje podatkov za analitiko, strojno učenje ter vizualizacijo podatkov. - Vzpostavljanje platform za analitiko in strojno učenje za podporo odločanju. - Načrtovanje in razvoj prilagodljive, zanesljive in varne arhitekture za podatkovna skladišča. - Uporaba orodij s področja poslovne inteligence (npr. Power BI, Qlik Sense/QlikView, Tableau in podobni). - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C, D in E morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |
| 7. | Oblikovalec: - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: - Oblikovanje strukture (UX – user experience design) uporabniških vmesnikov IT rešitev na področju vizualizacije kompleksnih struktur podatkov. - Izdelava spletnih klikabilnih prototipov IT rešitev za člane projektne skupine naročnika. - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 50.000 EUR brez DDV. Zahteve A in B morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |

Za ustrezne reference nominiranega kadra štejejo le zaključeni in uspešno (kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili) izvedeni projekti. Referenčni projekti morajo biti izvedeni kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili.

Izpolnjevanje pogojev nominirani kader izkazuje skozi Obrazce št. 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13.

Dokazila:

- Izpolnjen Obrazec št. 7: Strokovna ekipa

- Izpolnjeni Obrazci št. 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14: Potrdilo reference strokovnjakov s strani posameznih naročnikov za vsakega strokovnjaka in za vsak projekt posebej, ki potrjujejo strokovnjakovo kvalitetno in pravočasno izpolnjevanje oz. izpolnitev pogodbenih obveznosti.

- Europass oziroma podobni življenjepisi sodelujočih strokovnjakov

V primeru, da se med trajanjem pogodbe, zaradi vnaprej nepredvidenih objektivnih okoliščin, spremeni kadrovska sestava strokovne ekipe, bo ponudnik zagotovil neprekinjeno kadrovsko sestavo strokovne ekipe s kadri, ki ustrezajo zahtevanim pogojem iz razpisne dokumentacije. Izkazovanje pogojev za novega člana strokovne ekipe bo izbrani ponudnik, predložil naročniku v potrditev, kot navedeno zgoraj, v roku 7 delovnih dni od dneva nastopa te spremembe.

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani ter skenirani (ustrezno izpolnjeni).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- Obrazec št. 1: Ponudba

- Obrazec št. 2: Izjava - Obrazec št. 3: Predračun - Obrazec št. 4: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - Obrazec št. 5 (če ne bo priložen, ga naročnik, v kolikor bo to potrebno, lahko naknadno zahteva): - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe - Obrazec št. 6: - Podatki o podizvajalcu - Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo - Izjava podizvajalca, da neposrednega plačila ne zahteva

- Obrazec št. 7: Strokovna ekipa

- Obrazec št. 8: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Vodja projekta - Obrazec št. 9: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Strokovnjak s področja turizma I - Obrazec št. 10: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Strokovnjak s področja turizma II - Obrazec št. 11: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Funkcionalni arhitekt IT rešitev - Obrazec št. 12: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Podatkovni analitik I - Obrazec št. 13: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Podatkovni analitik II - Obrazec št. 14: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Oblikovalec - Europass oziroma podobni življenjepisi sodelujočih strokovnjakov

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti.

  - Oddaja ponudbene dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v informacijski sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/ pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

Predračun:

Ponudnik v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 3 »Predračun« v *.pdf formatu, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Drugi dokumenti:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge« naloži vse preostale zahtevane dokumente v *.pdf formatu, lahko pa tudi v poljubnem drugem formatu, npr. v *.jpg, ali *.tif formatu.

OPIS NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ključna izhodišča javnega naročila

Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO), je nosilec promocije turizma na krovni nacionalni ravni in ključni oblikovalec podobe slovenske turistične ponudbe na mednarodnih trgih. Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028 (v nadaljevanju SST 2022 – 2028), trženjsko funkcijo  - tržno komuniciranje oziroma promocijo, kot temeljno funkcijo in poslanstvo delovanja STO, nadgrajuje z okrepljeno upravljavsko in produktno razvojno funkcijo ter usmerjanjem digitalne preobrazbe slovenskega turizma na osnovi Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026.

Vizija slovenskega turizma do leta 2028 je »ZELENA BUTIČNOST. Manjši odtis. Večja vrednost za vse.« Za doseganje v SST 2022 – 2028 zastavljene vizije, se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti s pristnim karakterjem, ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti. Strategija do leta 2028 je usmerjena v zagotavljanje pogojev, politik in ukrepov za »pospeševanje trajnostnega razvoja, urejenega okolja in cvetoče kulture, s pozitivnimi učinki na rast dodane vrednosti za vse deležnike - zadovoljne prebivalce, motivirane zaposlene, navdušene obiskovalce in za naslednje generacije«. Model razvoja je odločno usmerjen predvsem v višjo kakovost, višje cenovno pozicioniranje in povečanje dodane vrednosti slovenske turistične ponudbe, kar je osnovni pogoj za zadovoljitev pričakovanj vseh ključnih deležnikov v slovenskem turizmu.

STO si je v okviru Programa dela STO 2022 – 2023, Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026 ter Načrta okrevanja in odpornosti Republike Slovenije, zadala ambiciozen načrt aktivnosti z reformo trajnosti in digitalizacije. Za uresničevanje vseh štirih dokumentov, vključno s SST 2022 – 2028 in učinkovitost dela tako STO, kot destinacij in ponudnikov, bo v aktualnem strateškem obdobju nujno natančno merjenje učinkov turizma na okolje in spremljanje kazalnikov uspešnosti slovenskega turizma na nacionalni, regionalni, lokalni in podjetniški ravni.

SST 2022 – 2028 je opredelila širok nabor ključnih kazalnikov z ekonomskega in poslovnega, okoljskega in družbenega področja z namenom:

- doseganja celostne trajnostne usmeritve,

- doseganja višje celostne kakovosti, butičnosti in pestrosti turistične ponudbe in storitev,

- doseganja kakovosti in rasti človeških virov v turizmu,

- doseganja višje dodane vrednosti in ugodnejše cenovne pozicije,

- doseganja višje produktivnosti in dodane vrednosti v turizmu,

- doseganja zadovoljstva vseh deležnikov v turizmu (turistov, podjetnikov, zaposlenih in prebivalstva) ter

- doseganja višje stopnje konkurenčnosti v primerjavi s primerljivimi državami/regijami EU.

Vključenost predmeta naročila v razvojne dokumente glede na čas nastanka

- Predmet danega naročila je sestavni del nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost slovenskega turizma (NOO) v okviru četrtega stebra, ki narekuje trajnostno in digitalno transformacijo. Predmet javnega naročila mora v celoti izpolnjevati cilje reformnega dela NOO za turizem pod naslovom Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma. Opredeljuje ga reformni del komponente štiri Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino v okviru četrtega Razvojnega področja: pametna, trajnostna in vključujoča rast.

Vlada RS je NOO sprejela 28. aprila 2021, junija 2021 pa je bila izvedena prijava na Evropsko komisijo. Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma opredeljuje:

- Implementacijo sodobnega digitalnega analitičnega orodja za merjenje učinkov turizma v vseh vodilnih destinacijah slovenskega turizma z namenom trajnostnega preoblikovanja turizma in

- Merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah ter določitev nosilnih kapacitet vodilnih destinacij ter geografsko porazdeljen razvoj trajnostnega turizma.

- Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026 ( v nadaljevanju SDP 2022 – 2026), je nastajala od novembra 2021 do marca 2022. Vizija narekuje, da »Slovenija postane vzorčni primer pametne destinacije, ki krepi in spodbuja razvoj trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij«. Poslanstvo digitalne preobrazbe slovenskega turizma in same strategije je opolnomočiti deležnike v turizmu za podatkovno podprto odločanje, povečevati dodano vrednost, konkurenčnost in odpornost turizma, spodbujati trajnostno preobrazbo, personalizirati doživetja za gosta, izboljševati znanje in digitalne kompetence zaposlenih ter zagotavljati višjo kakovost bivanja za lokalno prebivalstvo.

Na štirih ključnih področjih strategije (Pametni management, Napredno trženje in prodaja, Pametne poslovne rešitve in Konkurenčen kader) je bilo oblikovanih 17 ukrepov, ki bodo izvedeni skozi celotno strateško obdobje do leta 2026. Ključni in najobsežnejši ukrep SDP 2022 - 2026 je vzpostavitev Nacionalnega informacijskega središča (v nadaljevanju NIS). Izhodiščna vizija je opredeljena v nadaljevanju.

Cilji SDP 2022 – 2026, ki se neposredno nanašajo na predmet javnega naročila so:
delujoči nacionalni dashboard znotraj NIS, štiri  delujoči makro – destinacijski dashboardi, podatkovno podprto odločanje, 25% turističnih podjetij in 75% vodilnih destinacij je vključenih v indeks digitalne preobrazbe, itd.

Poslanstvo digitalne preobrazbe slovenskega turizma temelji na naslednjih stebrih.

- Gonilna sila konkurenčne rasti, dviga dodane vrednosti in odpornosti

Proces digitalne preobrazbe slovenskega turizma bo povečal konkurenčnost deležnikov turističnega sektorja in pozitivno vplival na ključne kazalnike uspešnosti vsaj z naslednjimi komponentami: nadgradnja tržnega znanja, napredna obdelava podatkov, boljša povezanost med glavnimi deležniki in optimizirani procesi znotraj turističnih podjetij različnih velikosti in poslovnih modelov.

- Agent trajnostne preobrazbe

Proces digitalne preobrazbe slovenskega turizma bo podpiral vse stebre trajnostnega razvoja v Sloveniji, saj bo nadgradil spremljanje vplivov turizma na okolje ter na ciljnih trgih promoviral trajnostna turistična doživetja.

- Personalizacija doživetij gosta

Proces digitalne preobrazbe slovenskega turizma bo usmerjen v personalizacijo digitalnih in realnih turističnih doživetij. Ta komponenta bo temeljila na boljšem razumevanju potrošniškega trga, ki bo izhajalo iz napredne obdelave podatkov ter višje ravni dostopnosti za ciljne tržne segmente. Pametne rešitve za turistično poslovanje pa bodo omogočile, da dohitimo svetovne tržne trende na področju digitalizacije v turizmu.

- Dvig digitalnih veščin

Proces digitalne preobrazbe slovenskega turizma bo vključeval različna sredstva za povečanje digitalnih veščin in sposobnosti človeških virov v slovenskem turizmu. Nadgradnja veščin je še posebej nujna pri ključnih turističnih subjektih, s ciljem da pa bodo turistična podjetja in destinacije, ki predstavljajo različne komponente verige vrednosti v turizmu, svoje poslovne modele prilagodili skladno z zahtevami trga.

- Kakovost življenja lokalnega prebivalstva

Proces digitalne preobrazbe slovenskega turizma bo vključeval izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. S pametnim upravljanjem in uporabo sodobnih tehnologij lahko bolje upravljamo prekomeren turizem in zmanjšamo pritisk turizma na lokalno okolje. Aktivno upravljanje in sodelovanje lokalnega prebivalstva pomeni tudi boljšo obveščenost glede vplivov turizma. Različni načini upravljanja turističnih tokov, podprti z digitalnimi rešitvami, pa bodo poleg tega izboljšali kakovost življenja lokalnega prebivalstva v najbolj obremenjenih destinacijah.

- Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028 je bila na Vladi RS sprejeta 11. maja 2022. Digitalno preobrazbo vključuje kot horizontalno politiko, neposredno izhajajoč iz SDP 2022 - 2026. Osnovni strateški cilj te razvojne politike je doseganje jasnih koristi za turistični sektor in predvsem njegovo dodano vrednost skozi proces digitalne preobrazbe, vzpostavitev pogojev za podatkovno podprto odločanje, podpora neposrednim povezavam med komunikacijskimi in prodajnimi potmi med turističnimi ponudniki Slovenije (podjetniki v turizmu in destinacijami) in končnimi kupci (turisti) ter vzpostavitev pametnih turističnih destinacij.

Politika digitalne preobrazbe slovenskega turizma se v SST 2022 - 2028 uvršča kot horizontalna politika predvsem v okviru sledečih področij relevantnih v kontekstu predmeta naročila:

- Podatkovna podpora odločanju v turizmu na vseh ravneh (podjetniški, destinacijski, nacionalni):

  - Združevanje obstoječih baz podatkov;

  - Učinkovite informacije za poslovno in razvojno odločanje;

  - Celovitejše spremljanje uspešnosti poslovanja z digitalnim orodjem za spremljanje kazalnikov uspešnosti (KPI), trajnosti in ogljičnega odtisa, primerjalnih analiz (»benchmarking-a«)  in kazalnikov doseganja strateških ciljev na vseh ravneh slovenskega turizma.

- Prodajno trženje in trženjsko komuniciranje na vseh ravneh:

  - Podjetniška raven;

  - Destinacijska raven (lokalne in regijske destinacije ter lokalne skupnosti);

  - Nacionalna raven (STO, MGRT, drugi resorji, nacionalne institucije in združenja);

  - Informacijska povezanost podatkov in informacijskih tokov med vsemi ravnmi;

  - Povečanje dosega, večja ciljna usmerjenost trženja, višja stopnja neposrednosti (brez posrednikov) med ponudniki in končnimi kupci;

  - Znižanje stroškov trženja (stroškov storitev);

  - Povečanje dodane vrednosti turističnih ponudnikov in turističnih destinacij, kot posledice digitalizacije trženja in prodaje;

  - Naslavljanje politike do rezervacijskih in prodajnih spletnih platform in pogojev (monopolna – oligopolna situacija platform na trgu) z zmanjševanjem stroškov provizij in spodbujanjem neposredne dostopnosti turističnih ponudnikov do končnih kupcev.

- Učinkovitost upravljanja v turizmu na nacionalni, destinacijski in podjetniški ravni:

  - Digitalizacija procesov in funkcij pri upravljanju na vseh ravneh;

  - Optimizacija stroškov poslovanja z digitalizacijo upravljanja, nadzora in krmiljenja procesov;

  - Učinkovitejše upravljanje prihodkov in povečanje dodane vrednosti kot posledice digitalizacije upravljavskih procesov in funkcij;

  - Optimizacija turističnih in s turizmom povezanih storitev in izboljševanje uporabniške izkušnje;

  - Uporaba digitalnih orodij za podporo procesu razogljičenja.

Kje smo - izhodišča in izzivi

Slovenski turizem se srečuje s številnimi izzivi, ki pa jih lahko uspešno naslovi z aktivnostmi in orodji za trajnostno in digitalno preobrazbo:

- Slovenija se je globalno uveljavila kot ena najbolj trajnostnih destinacij, z Zeleno shemo slovenskega turizma je vzpostavila standarde trajnosti (84 kriterijev) in znamko Slovenia Green, ni pa še izkoristila zelenih tehnologij in gostu na osnovi podatkov ponudila trajnostnih in digitalnih rešitev za spodbujanje trajnostne potrošnje.

- Trenutno se podatki v turizmu ne zbirajo sistematično in večinoma niso dostopni deležnikom. Podatki niso na voljo v realnem času in ne omogočajo osnovnih analiz, saj večina deležnikov podatkov ne shranjuje in ne analizira.

- Trenutna zakonodaja ključnim deležnikom na področju turizma ne omogoča niti dostopa do osnovnih podatkov (angl. raw data), relevantnih za turizem. To je in bo ena ključnih ovir za vzpostavitev NIS in dvig dodane vrednosti v turizmu.

- Rast turizma in pojav preturizma ter odsotnost orodja za upravljanje turističnih tokov in management destinacij.

- Nizka digitalna zrelost slovenskega turizma (analiza v okviru Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026) in nujnost koordiniranega razvoja na nacionalni ravni.

- Veliko razdrobljenih vzporednih projektov s področja trajnostne in digitalne preobrazbe ter pomanjkanje povezovanja z vidika kompetenc in finančnih resursov za sinergijske učinke in interoperabilnost sistemov.

Ključni izzivi, ki jih je pri izvedbi predmeta javnega naročila potrebno nasloviti:

- Nujnost hitrega digitalnega prehoda glede na potrebe in konkurenco. Slovenski turizem je na začetni stopnji digitalne preobrazbe na vseh treh ravneh: 1-nacionalni, 2-destinacijski (in navezavi destinacije-turizem na širši digitalni ekosistem na ravni lokalne skupnosti in države, tudi v povezavi s pametnimi skupnostmi), 3-ponudbeni ravni (tako večja turistična nastanitvena (in druga) podjetja, kot manjši ponudniki).

- Nujno je izhajati iz potreb in zmožnosti posameznih ciljnih skupin in oblikovati rešitve, ki naslovijo te potrebe in zmožnosti. Pri tem so pomembni izboljšanje upravljanja in produktivnosti s strateškim načrtovanjem na osnovi realnih podatkov, kakovostna uporabniška izkušnja, zniževanje stroškov ter oblikovanje skupnih rešitev-orodij, ki so preprosto dosegljiva in prenosljiva ter časovno nezahtevna za uporabo. Destinacijam in ponudnikom je potrebno ponuditi vrednost zaradi katere bodo podatke (tudi ADR, RevPAR itd.), pripravljeni deliti.

- Potrebno je vzpostaviti pregled nad celotnim podatkovnim okoljem in preučiti aktualne tehnološke rešitve, ki omogočajo vzpostavitev skupne podatkovne baze, v kateri bi se zbirali vsi relevantni podatki za soupravljanje in souporabo, za katere se v procesu identifikacije ugotovi, da so (potencialno) zanimivi za različne deležnike s področja turizma, javnost ali obiskovalce Slovenije.

- Nujna bo sprememba zakonodaje, kar predstavlja najzahtevnejši in najdolgotrajnejši izziv.

- Slovenski turizem potrebuje nadaljnjo trajnostno preobrazbo s kvantifikacijo kazalnikov za merjenje učinkov turizma.

- Zelena shema slovenskega turizma je upravljavsko zastavljena neoptimalno, nujna je digitalizacija, avtomatizacija, zagotavljanje primerjalnih analiz itd.

- Tehnologija je na voljo, potrebno jo je izkoristiti za potrebe turizma, vključno z umetno inteligenco in strojnim učenjem za zagotovitev napovednih modelov po principu digitalnega dvojčka.

- Krepitev kompetenc kadrov za digitalno transformacijo in vzpostavitev podpornega okolja za učinkovit prenos znanja na področju spreminjanja, vzpostavljanje in inoviranja digitalnih poslovnih modelov.

- Vzpostavitev povezav in sinergij med strategijami in projekti znotraj in izven turizma na nacionalni in evropski ravni.

Začetni koncept bodočega Nacionalnega informacijskega središča

Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026 opredeljuje začetni koncept bodočega Nacionalnega informacijskega središča, ki pa v predmetnem javnem naročilu služi kot izhodiščna ideja, ki jo je potrebno nadgraditi in po potrebi redefinirati.

IZHODIŠČNA VIZIJA BODOČEGA NACIONALNEGA INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA ZA MERJENJE UČINKOV TURIZMA IN USMERJANJE TURISTIČNIH TOKOV (ki se redefinira in nadgradi v fazi projekta)

Nacionalno informacijsko središče (NIS) je edinstveno podatkovno in informacijsko središče oziroma točka, v kateri se zbirajo in skladiščijo globalni in lokalni sekundarni ter primarni podatki, relevantni za turizem, s ciljem najprej osnovne, nato pa tudi naprednih analiz za podatkovno podprto odločanje in dvig dodane vrednosti skozi vse stebre trajnosti (ekonomski, okoljski, družbeni in kulturni, participatorni) v turizmu. Cilj oblikovanja središča je pospeševanje zelenega in digitalnega prehoda turizma, saj zajema merjenje učinkov turizma v lokalnem okolju, poveže lokalne in globalne podatke ter deležnikom predstavlja celovito orodje za podatkovno podprto odločanje. Nacionalno informacijsko središče predstavlja osrednji ukrep strategije, torej »možgane« digitalnega in hkrati zelenega prehoda turizma. Razvija se fazno glede na dostopnost podatkov ter stopnje zaupanja in sodelovanja deležnikov vse do končne faze, in sicer digitalnega dvojčka za turizem.

Nacionalno informacijsko središče je kompleksen in dolgoročno usmerjen ukrep ter predstavlja ključni in najobsežnejši ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 - 2026. Po razvoju koncepta bo na nacionalni ravni delovalo informacijsko središče za turizem, ki bo podatkovno bogato in analitično napredno, da bo na ravni digitalnega dvojčka, ter ki bo hkrati imelo razvite napovedne modele. Gre za inovacijo na globalni ravni na področju digitalne preobrazbe turizma.

Podatki: Nacionalno informacijsko središče se začne in konča pri podatkih. Brez kakovostnih podatkov to središče ne bo delovalo. Brez podatkov se tudi ne bo začel proces digitalne preobrazbe. Zato je NIS ključen ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 - 2026. Za uspeh NIS je ključno razumevanje podatkov – kaj nam sporočajo, zakaj so pomembni, kje jih lahko uporabimo in kakšne kakovosti so podatki. Cilj NIS ni zbiranje podatkov le zaradi podatkov, ampak zaradi oblikovanja informacij, ki so pomembne za deležnike pri sprejemanju poslovnih odločitev. Zato bo NIS treba graditi po fazah ali korakih v sodelovanju z deležniki – gospodarstvom in destinacijami. NIS bo zaživel, ko bodo deležniki v podatkih in informacijah videli otipljive koristi za svoje poslovanje. S tem se gradi osnova za trajnostni razvoj turizma skozi štiri stebre razvoja. Turizem je kompleksen ekosistem, zato za poslovno odločanje potrebujemo lokalne podatke po verigi vrednosti v turizmu ter globalne podatke o turističnih trendih v regiji, na ključnih emitivnih trgih, v Evropi in svetu.

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila je Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče. Izvajalec pripravi najmanj izdelke primeri uporabe, funkcionalne in tehnične specifikacije, arhitekturna skica s popisom in strukturo podatkovnih virov, grafična podoba ključnih vsebinskih prikaznih strani Nacionalnega informacijskega središča in »klikabilni« prikaz funkcionalnosti nacionalnega in destinacijskega »dashboarda«. Pripravljeni končni izdelek bo podlaga za izvedbo naročila oblikovanja Nacionalnega informacijskega središča.

Arhitektura in vsebinska zasnova NIS definirata ključne cilje NIS po posameznih skupinah deležnikov, potrebne podatke za doseganje ciljev in njihove kombinacije, potrebno infrastrukturo, potrebne informacijske sisteme za osnovne in napovedne analize, faze razvoja nacionalnega središča od začetka do končne različice. Vsebinski koncept in arhitektura NIS morata jasno in natančno definirati:

1) vse vidike prihodnjih funkcionalnosti NIS po fazah;

2) potrebne podatkovne vire in njihove kombinacije;

3) arhitekturno zasnovo NIS.

Arhitekturna in vsebinska zasnova NIS se definirata skozi visoko interaktiven proces z deležniki na področju turizma in STO, da zagotovijo informacije, ki jih turistični deležniki potrebujejo za podatkovno podprto odločanje. To je ključno za naslednjo fazo izvedbe, saj je programerjem in IT-strokovnjakom treba podati jasno definirane cilje in naloge NIS. Poleg naštetega smernice zajemajo tudi predlog poslovnega modela delovanja nacionalnega informacijskega središča, in sicer minimalni standard za deljenje podatkov podjetij in destinacij, sodelovanje podjetij in destinacij ter dostop do podatkov in informacij, financiranje informacijskega središča na dolgi rok, vzdrževanje infrastrukture in nadgradnja analitičnih orodij.

V nadaljevanju so podrobneje opredeljene aktivnosti in izdelki ter koncept Nacionalnega informacijskega sistema.

Predmet naročila je izvedba naslednjih aktivnosti in izdelkov / dobav:

| Aktivnosti | Aktivnosti, izdelki / dobave |
| --- | --- |
| A. Projektno vodenje | A1, A2 |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |
| G. Poslovni načrt | G1 |

Podrobnejši opis zgornjih aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v nadaljevanju:

- VODENJE PROJEKTA

- Vodenje projekta, s strani projektnega vodje, ki traja cel čas trajanja projekta in zagotavlja:

  - Sodelujoči strokovnjaki na strani izvajalca so racionalno in učinkovito organizirani cel čas trajanja projekta.

  - Prioritete med posamičnimi projektnimi nalogami so jasne in dodeljene ustreznim strokovnjakom na strani izvajalca.

  - Vsa projektna tveganja so pravočasno identificirana in naslovljena ter skomunicirana tudi naročniku, vključno s predlogi za njihovo obvladovanje.

  - Naročnik je cel čas trajanja projekta obveščen o poteku projekta oz. aktivnosti, potencialnih zamudah in drugih zapletih.

  - Tedenska, mesečna in druga poročila so redno in pravočasno dostavljena naročniku.

- Poročanje s strani projektnega vodje, ki traja cel čas trajanja projekta. Tedensko poročilo in dodatno ločeno poročilo ob vsakem izdanem računu zajema naslednje sekcije:

  - Opis splošnega stanja na projektu (opis tekočega stanja in izvajanja aktivnosti, identificirana in izpostavljena so vsa projektna tveganja in druge ovire).

  - Posodobljen projektni plan, pri katerem so aktivnosti:

    - ki se še niso začele, označene z “Not yet started”,

    - ki so v teku, označene z “In progress”,

    - ki so zaključene, označene s “Completed”.

  - Seznam opravljenih ur v času poročanja, ločeno prikazan po posameznih strokovnjakih, razdeljeno po posameznih izdelkih oz. aktivnostih (oznake morajo slediti tistim iz poglavja Predmet naročila) in razdeljen po dneh (navedba Strokovnjak – Datum – št. opravljenih ur – Aktivnosti – Izdelek za katerega so bile ure opravljene).

  - Seznam vseh izdanih računov in preostanek (še ne fakturirani del) projektnega budget-a.

  - Stroškovno ovrednotene aktivnosti, ki so že bile opravljene, vendar še niso bile odobrene in zaračunane.

  - Seznam porabljenih ur po aktivnostih in izdelkih, vključno s prikazom ur, ki še ostaja na voljo (oznake morajo slediti tistim iz poglavja Predmet naročila).

  - Seznam do sedaj potrjenih prevzemnih zapisnikov in posledično potrjenih projektnih izdelkov (oznake morajo slediti tistim iz poglavja Predmet naročila).

Format poročila je MS Excel datoteka, v kateri je vsaka od zgoraj navedenih sekcij v ločenem zavihku (t.i. “tab”). Format, struktura in nivo podrobnosti vseh poročil mora ustrezati zgoraj navedenim zahtevam. Projektni vodja na strani naročnika potrdi ustreznost vsakega posamičnega poročila, kar je predpogoj za končno potrditev aktivnosti A2.

V času izvajanja projekta bo izbrani izvajalec poskrbel tudi za dokumentiranje napredka v obliki zapisnikov delavnic in pisnih sledi nastajanja izdelkov, da bo iz tovrstnih dokumentov razviden proces nastajanja določenih izdelkov. Naročnik lahko izvajalcu bodisi v okviru teh zapisnikov bodisi ločeno daje tudi dodatna vsebinska navodila, usmeritve ipd., ki jih mora izvajalec upoštevati v procesu izvajanja aktivnosti oz. nastajanja izdelkov.

Kriteriji za zaključek aktivnosti A. Projektno vodenje je s strani naročnika potrjena ustreznost izvedbe aktivnosti A1 in A2 (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnih prevzemnih zapisnikov.

- ANALIZA RELEVANTNIH VIROV IN IZHODIŠČ

B1. Analiza temeljnih dokumentov, kot izhodišč pri razvoju prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče:

  - Načrt za okrevanje in odpornost, dostopen na povezavi: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/01_si-rrp_23-7-2021.pdf;

  - Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026, dostopna na povezavi:  https://www.slovenia.info/uploads/poslovno/strategija_digitalne_transformacije/strategija_digitalne_preobrazbe_2022-2026.pdf;

  - Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028, dostopna na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DTUR/Nova-strategija-2022-2028/Strategija-slovenskega-turizma-2022-2028-dokument.pdf;

  - Indikativni analitični kazalniki uspešnosti – neformalna priloga Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028, dostopna na povezavi: https://www.slovenia.info/uploads/RR%202022/Indikativni_analiti%C4%8Dni_kazalniki_uspe%C5%A1nosti_-_neuradna_priloga_Strategije_slovenskega_turizma_2022_-_2028.pdf;

  - Zelena shema slovenskega turizma, dostopno na povezavi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma;

  - Program dela STO 2022 – 2023, dostopen na povezavi: https://www.slovenia.info/uploads/Program%20dela/Program_dela_STO_2022_2023.pdf;

  - Dokument identifikacije investicijskega projekta Nadgradnje Zelene sheme slovenskega turizmu z vzpostavitvijo Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizmu in usmerjanje turističnih tokov (C3K4) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v obdobju 2022 – 2024, dostopen na povezavi: https://www.slovenia.info/uploads/RR%202022/Dokument_identifikacije_investicijskega_projketa_Zelena_shema_slovenskega_turizmav_okviru_NOO.pdf;

  - Analiza in diagnoza v okviru Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026, dostopna na povezavi: https://www.slovenia.info/uploads/RR%202022/Analiza_in_diagnoza_v_okviru_Strategije_digitalne_preobrazbe_slovenskega_turizma_2022-2026.pdf;

  - Strategija razvoja Slovenije 2030, dostopna na povezavi: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf;

  - Preparing the Tourism Workforce for the digital future (OECD, 2021), dostopno na povezavi: https://www.oecd.org/publications/preparing-the-tourism-workforce-for-the-digital-future-9258d999-en.htm;

  - Strategija digitalne transformacije gospodarstva, (MGRT, 2022), dostopna na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DIPT/StrategijaDTG.pdf;

  - Akcijski načrt Pametna mesta in skupnosti SRIP, 2020, dostopen na:

https://www.gzs.si/Portals/211/AN_IKT_Hm_Faza3_2020.pdf

  - Druge domače in tuje raziskave in poročila s področja trajnostne in digitalne transformacije v turizmu.

Izvajalec v okviru aktivnosti B1. Analiza temeljnih dokumentov kot izhodišč pri razvoju prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov pripravi analizo v obliki ppt dokumenta ter delavnico (workshop), kjer celostno predstavi ključne ugotovitve in usmeritve iz zgoraj navedenih virov, ki jih bo upošteval pri nadaljnjih aktivnostih in izdelkih, vključno z načinom implementacije.

B2. Analiza kazalnikov, kot izhodišče pri razvoju prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče:

SST 2022 – 2028 opredeljuje kazalnike vpliva, ob tem pa podaja tudi predlog analitičnih kazalnikov – Indikativni analitični kazalniki uspešnosti – neformalna priloga SST 2022 – 2028. Nabor analitičnih kazalnikov v okviru SST 2022 – 2028 je okviren in predstavlja usmeritev in osnovo za izoblikovanje analitičnega digitalnega  orodja (dash boarda) v okviru NIS. Dodatno se v prototipni fazi NIS v sodelovanju s SURS in drugimi javnimi institucijami in zavodi, zadolženimi za zbiranje in obdelavo podatkov in vodenje podatkovnih baz, neposredno ali posredno povezanih s turizmom, pripravi nabor ostalih analitičnih kazalnikov, ki so pomembni za sprotno spremljanje stopnje razvitosti slovenskega turizma in opazovanje trendov.

Spremljanje kazalnikov je ključno orodje za merjenje učinkov turizma na okolje ter prilagajanje ukrepov strategije okoliščinam in odločanje deležnikov slovenskega turizma. Vsi navedeni kazalniki predstavljajo osnovo za oblikovanje analitičnega digitalnega orodja v okviru NIS. Poleg kazalnikov za ugotavljanje uspešnosti doseganja strateških ciljev in realizacije ukrepov, SDP 2022 – 2028 podaja nabor oz. usmeritve za nadaljnje oblikovanje dodatnih analitičnih kazalnikov za pristop h kontinuiranemu spremljanju stopnje razvitosti turizma v Sloveniji. Spremljanje navedenih kazalnikov, opazovanje trendov in izdelava mednarodnih primerjav na različnih področjih in ravneh predstavlja ključno orodje v podporo odločanju vseh deležnikov slovenskega turizma.

Analitični kazalniki v okviru SST 2022 – 2028 so razdeljeni v posamezne sklope, ključna ciljna področja in ravni glede na vsebinsko področje kazalnika in raven spremljanja.

Kazalniki pokrivajo naslednja področja v turistični dejavnosti:

- Ekonomsko in poslovno področje;

- Okoljsko področje;

- Družbeno področje.

Kazalniki spremljajo naslednje ravni v turistični dejavnosti:

- Nacionalno raven;

- Regijsko raven (raven regijskih turističnih destinacij, združene lokalne skupnosti oz. destinacije);

- Lokalno raven (raven vodilnih destinacij in destinacij v razvoju, združeno po lokalnih skupnostih);

- Raven turističnih ponudnikov (Gospodarsko/Podjetniško raven).

Kazalniki so namenjeni spremljanju doseganja naslednjih najpomembnejših vidikov razvojnih politik opredeljeni v strategiji, in sicer:

- Doseganju celostne trajnostne usmeritve (okoljske sprejemljivosti, znižanju ogljičnega odtisa, trajnostne mobilnosti, znižanju sezonskosti in geografske koncentracije, družbene sprejemljivosti, ekonomske trajnosti, ipd.).

- Doseganju višje celostne kakovosti, butičnosti in pestrosti turistične ponudbe in storitev.

- Doseganju kakovosti in rasti človeških virov v turizmu.

- Doseganju višje dodane vrednosti in ugodnejše cenovne pozicije.

- Doseganju višje produktivnosti in dodane vrednosti v turizmu.

- Doseganju zadovoljstva vseh deležnikov turizmu (turistov, podjetnikov, zaposlenih in prebivalstva).

- Doseganju višje stopnje konkurenčnosti v primerjavi s primerljivimi državami/regijami EU.

Izvajalec v okviru aktivnosti B2. Analiza kazalnikov kot izhodišče pri razvoju prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov po uskladitvi s SURS in drugimi relevantnimi nosilci /skrbniki podatkovnih virov, pripravi analizo v obliki ppt dokumenta ter delavnico (workshop), kjer celostno predstavi ključne ugotovitve in usmeritve iz zgoraj navedenih virov, ki jih bo upošteval pri nadaljnjih aktivnostih in izdelkih, vključno z načinom implementacije.

B3. Analiza temeljnih orodij, kot izhodišče pri razvoju prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče:

- Spletna platforma Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) - Slovenia Green

V okviru aktivnosti:

- Vsebinska analiza (C1 in C2)

- Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa (D1, D2, D3, D4)

- Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov (E1 in E2)

bo potrebno opredeliti najboljšo strategijo z vidika Zelene sheme slovenskega turizma ter njenih uporabnikov: Slovenska turistična organizacija, destinacije in ponudniki.

Zelena shema slovenskega turizma je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,

- destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,

- skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Standard Slovenia Green temelji na standardu Green Destinations, ki vključuje nabor 84 kriterijev, s katerimi presojamo trajnostni management in trajnostne politike v destinaciji. Standard temelji na kriterijih GSTC za destinacije.

Vsi podatki se zbirajo na spletni platformi, do katere imajo dostop samo destinacije, prijavljene v ZSST. S pomočjo spletne platforme destinacija oceni svoje trajnostne politike in trajnostni management, se posvetuje s svetovalcem in presojevalcem ter prejme končno oceno trajnosti. Dodatno platforma omogoča avtomatsko generiranje poročil in načrtov ukrepov ter nudi druge podporne in izobraževalne materiale.

Za potrebe učinkovitejšega upravljanja ZSST ter obdelave in uporabe podatkov, ki se prek v ZSST vključenih destinacij deloma že zbirajo na certifikacijski platformi, deloma pa ostajajo v analogni obliki (npr. ankete), ZSST potrebuje nadaljnjo digitalizacijo, poenostavitev, dostopnost in sprejemljivost za uporabnike. Ustrezna digitalna platforma bo omogočala učinkovitejšo uporabo podatkov za potrebe načrtovanja trajnosti na nacionalni, destinacijski in podjetniški ravni, pomembno pa bo razbremenila tudi STO kot upravljavca sheme. Obenem bo omogočala poenostavitev in digitalizacijo oziroma avtomatizacijo spremljanja in zbiranja ter ocenjevanja in izračuna ključnih trajnostnih kazalnikov. Podatki za ZSST bodo smiselno integrirani oziroma črpani iz Nacionalnega informacijskega središča, kot ga predvideva SDP 2022 - 2026.

V prototipni fazi bodočega Nacionalnega informacijskega središča je potrebno identificirati najprimernejši način za integracijo spletne platforme in NIS, na način, da ni ogrožena navezava na globalni standard in algoritem Green Destinations, ki izračunava končno oceno destinacije. Kriterije iz Zelene sheme slovenskega turizma je potrebno v čim večji meri kvantificirati ter opredeliti sinergijo med obstoječo platformo in NIS s ciljem poenostavitve zbiranja podatkov (enkratno vnašanje podatkov s strani vsakega izmed deležnikov) ter bolj kvantificiranih, standardiziranih in v realnem času dostopnih podatkov.

Spletni naslov platforme: https://members.slovenia-green.si. Več informacij in gradiv o Zeleni shemi slovenskega turizmu je dostopnih na povezavi: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma

- BI analiza turističnega prometa

Slovenska turistična organizacija orodje Power BI uporablja za pripravo interaktivnih analiz o turističnem prometu v Sloveniji – Analiza turističnega prometa in Tržni profili. Na tak način so podatki o turističnem prometu prikazani na uporabniku prijazen in razumljiv način.

Prvo poročilo zajema podatke o prihodih in prenočitvah turistov:

-	delitev na prihode, prenočitve, primerjavo s predhodnim letom, po trgih,

-	delež domačih/tujih gostov in

-	delitev glede na prihode in prenočitve v občinah po trgih.

V drugem poročilu je na voljo pogled po trgih z analizo turističnega prometa glede na sezono, potrošnjo ter povprečno dobo bivanja turistov:

-	delitev na prihode, prenočitve, po sezonah, najbolj obiskanih občinah,

-	pregled turističnega prometa v predhodnih letih,

-	povprečno dnevno potrošnjo, povprečno potrošnjo na potovanje, povprečno dobo bivanja glede na trg in sezono.

Poročila bodo v pomoč pri pripravi NIS, saj nudijo:

-	splošen pogled na turistični promet – prikaz rasti/upada, trendi skozi leta, po trgih,

-	podatke po občinah,

-	podatke po sezonah,

-	delež domači/tuji.

Bodoče Nacionalno informacijsko središče bo nadomestilo uporabo prikazanih interaktivnih poročil, ki v aktualni različici služijo za analizo podatkov o turističnem prometu, ki so pridobljeni iz podatkovne baze si stat (SURS) ter za analizo podatkov o prejeti promocijski taksi na osnovi nakazil STO s strani občin.

Poročili sta na voljo na: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/turizem-v-stevilkah/interaktivni-pogled

Izvajalec v okviru aktivnosti B3. Analiza temeljnih orodij kot izhodišče pri razvoju prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov pripravi analizo v obliki ppt dokumenta ter delavnico (workshop), kjer celostno predstavi ključne ugotovitve in usmeritve iz zgoraj navedenih virov, ki jih bo upošteval pri nadaljnjih aktivnostih in izdelkih, vključno z načinom implementacije.

Kriteriji za zaključek aktivnosti B. Analiza relevantnih virov in izhodišč je s strani naročnika potrjena ustreznost izvedbe aktivnosti B1, B2 in B3 (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnih prevzemnih zapisnikov.

- VSEBINSKA ANALIZA

V okviru vsebinske analize bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov izbrani izvajalec izvede naslednje aktivnosti in pripravi naslednje izdelke:

- Opredelitev najmanj 45 primerov (t.i. »use cases«) ustvarjanja dodane vrednosti Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov, za posamezne ciljne skupine. Dodana vrednost je lahko ekonomska, informativna, uporabna itd., vendar skladna z namenom in cilji projekta.

- Vsebinska opredelitev in zamejitev projekta – pripravi se definiran nabor vsebinskih kategorij in podkategorij bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov.

Kriteriji za zaključek aktivnosti C. Vsebinska analiza so s strani naročnika potrjeni izdelki C1 in C2 (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

Opomba: Naročnik je  pripravil en vzorčni primer ustvarjanja dodane vrednosti bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov (t.i. »Use case«), ki se nahaja v Prilogi 2 te Razpisne dokumentacije. Ta vzorčni primer predstavlja izhodišče/osnovo za primere (t.i. »use case«) ustvarjanja dodane vrednosti, ki jih mora izvajalec pripraviti v okviru aktivnosti C. Vsebinska analiza. Naročnik pričakuje, da bodo izvajalčevi predlogi obširnejši in podrobnejši, saj vzorčni primer predstavlja zgolj osnovo za nadaljnje primere. Izvajalčevi primeri ustvarjanja dodane vrednosti bodo tudi predmet obravnave izvajalca in naročnika na seriji delavnic. Minimalno število delavnic v okviru C1 je deset (10) izvedenih delavnic z različnimi deležniki (podjetniška in gospodarska raven, lokalna in regijska raven, nacionalna raven). 45 primerov ustvarjanja dodane vrednosti (t.i. »use cases«) mora biti med seboj bistveno vsebinsko različnih, zgolj varianta posamičnega primera se še ne šteje kot dodaten primer v naboru.

- FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA ANALIZA TER IZDELAVA PROTOTIPA

V okviru funkcionalne in oblikovne analize bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

- Definiranje in izris vseh ključnih strani in pod-strani ter podatkovnih pregledov bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov potrebnih za doseganje dodanih vrednosti za ciljne skupine (žični modeli). Končna verzija žičnih modelov je naročniku dostavljena v obliki klikabilnega PDF dokumenta in hkrati spletnega dostopa.

- Funkcionalna specifikacija, ki vsebuje:

  - Nabor funkcionalnih zahtev bodočega sistema. Nabor funkcionalih zahtev bo izhajal iz zahtevanih tipičnih strani in zahtevanih ključnih funkcionalnosti, vključno s kriteriji sprejemljivosti (t.i. »acceptance criteria«, ki se preverjajo ob prevzemu).

  - Nabor ne-funkcionalnih zahtev bodočega sistema (varnost, sistem uporabniških pravic, sistem povezljivosti itd.), vključno s kriteriji sprejemljivosti (t.i. »acceptance criteria«, ki se preverjajo ob prevzemu).

- Izvedbeni design:

  - Končno oblikovno definiranje ključnih strani in pod-strani ter podatkovnih pregledov uporabniškega vmesnika bodoče rešitve (UX - user experience design) in izvedbeni design bodoče rešitve (UI – user interaction design), vključno s predajo izvornih grafičnih datotek (npr. Figma izvorna datoteka, ki se lahko ponovno uporabi v izvedbenem delu projekta).

- Klikabilni prototip, ki simulira delovanje končne rešitve. Prototip mora biti na voljo za pregled preko spleta. Prototip se pripravi v namenskih orodjih za prototipiranje, ki omogočajo spletni pregled in interakcijo z uporabniki.

Kriteriji za zaključek aktivnosti D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa so s strani naročnika potrjeni izdelki D1, D2, D3 in D4 (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

- ANALIZA PODATKOVNIH VIROV IN IZDELAVA ARHITEKTURNE SHEME BODOČEGA NACIONALNEGA INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA ZA MERJENJE UČINKOV TURIZMA IN USMERJANJE TURISTIČNIH TOKOV

V okviru analize podatkovnih virov in izdelave arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

- Tehnično specifikacijo, ki za vsako opredeljeno integracijo Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov opredeljuje:

  - Podatkovni vir.

  - Podatkovno strukturo klica.

  - Tehnično izvedbo integracije (npr. SOAP klic, REST klic, na strani vira še ni tehnične možnosti povezovanja itd.).

  - Frekvenco osveževanja podatkov.

  - Prožilec osvežitve (dogodek, časovna perioda).

  - Vir za dodatne informacije (npr. kontakt, spletni naslov tehnične dokumentacije itd.).

- Arhitekturno shemo celostne rešitve in integracij.

Opomba: Arhitekturna in tehnološka zasnova bodoče rešitve mora podpirati tudi bodočo širitev in nadgradnje Nacionalnega informacijskega središča.

Kriteriji za zaključek aktivnosti E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov so s strani naročnika potrjeni izdelki E1 in E2 (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

- PRIPRAVA OCENJENE VREDNOSTI LASTNIŠTVA BODOČE REŠITVE V 5 LETNEM ČASOVNEM OBDOBJU

V okviru analize obstoječih produktov na trgu izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

- Poročilo na podlagi analize trga, ki vključuje vse relevantne analize ponudnikov obstoječih rešitev, vključno s simulacijo stroškov lastništva rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju.

- Oceno stroškov lastništva rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju.

Kriteriji za zaključek aktivnosti F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve v 5 letnem časovnem obdobju so s strani naročnika potrjeni izdelki F1 in F2 (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

- POSLOVNI NAČRT

V okviru poslovnega načrta Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov izbrani izvajalec pripravi participativni model upravljanja in nadgradenj bodočega Nacionalnega informacijskega središča s strani deležnikov slovenskega turizma. Poslovni načrt mora vsebovati naslednje sklope oz. poglavja (G1):

  - Opredelitev višine in tipov stroškov po prehodu v produkcijo.

  - Opredelitev posrednih in neposrednih koristi (dodana vrednost) bodoče rešitve za posamezne deležnike (končni potrošniki, destinacije, ponudniki, STO itd.).

  - Opredelitev koristi (dodane vrednosti), ki jih je možno posredno ali neposredno monetizirati.

  - Načini trženja po posameznih tipih deležnikov (končni potrošniki, destinacije, ponudniki itd.), vključno s pripravo izhodiščnih gradiv, kjer so predstavljeni argumenti za smiselnost participacije vsake od skupin deležnikov.

  - Opredelitev možnih načinov participacije deležnikov (ciljnih skupin).

Kriteriji za zaključek aktivnosti G. Poslovni načrt je s strani naročnika potrjen izdelek G1 delnega prevzemnega zapisnika.

  - Način, kraj in roki izvajanja naročila

- Kraj izvajanja/dobave: Na daljavo / Na naslovu naročnika.

- Veljavnost in čas trajanja pogodbe: takoj po podpisu in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

- Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: Petra Rebec

Plan izplačil

Izvajalec izda račune za posamične zaključene aktivnosti v višini % od celotne vrednosti projekta (% opredeljeni v tabeli spodaj).

| Aktivnosti | Izdelki / dobave | Plačilo v višini % od celotne ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| A. Projektno vodenje | A1, A2 | 5,25% |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 | 4,38% |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 | 19,08% |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 | 22,75% |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 | 12,95% |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 | 1,40% |
| G. Poslovni načrt | G1 | 4,20% |
|  |  | 70,00% |

Posamična izplačila predstavljajo skupaj 70% celotne vrednosti projekta. Zadnje izplačilo v višini 30% vrednosti projekta je s strani naročnika podpisan končni prevzemni zapisnik, ki se podpiše ob predhodnem podpisu vseh delnih prevzemnih zapisnikov.

Podrobnejša opredelitev aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v poglavju OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE / PREDMET NAROČILA te razpisne dokumentacije.

Pogoj za izdajo računa in izplačilo za posamično aktivnost oz. izdelke / dobave, je s strani naročnika potrjena ustreznost zahtevanih izdelkov (delni prevzemni zapisniki).

Pomembno (!) - podrobnejši opisi kriterijev za zaključke aktivnosti, se nahajajo v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje 1.22 Predmet naročila. Pogoj za posamično izplačilo je s strani naročnika potrjena ustreznost izvedenih aktivnosti oz. zahtevanih izdelkov (delni prevzemni zapisniki).

- Rok izvedbe del

Posamične aktivnosti se lahko pričnejo prej, zaključene pa morajo biti najkasneje v mesecu, kot opredeljeno v spodnji časovnici:

| Aktivnosti / meseci | Izdelki / dobave | Mesec 1 | Mesec 2 | Mesec 3 | Mesec 4 | Mesec 5 | Mesec 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Vodenje projekta | A1, A2 | Začetek | X | X | X | X | Zaključek |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 | Začetek | X | Zaključek |  |  |  |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |  |  | Začetek | X | X | Zaključek |
| G. Poslovni načrt | G1 |  |  | Začetek | X | X | Zaključek |

OPOMBA: Zgornja časovnica je pripravljena glede na rok izvedbe, ki je 180 dni (6 mesecev). Ponudnik lahko v ponudbi ponudi tudi krajši končni rok izvedbe (Obrazec št. 3). Naročnik in izvajalec najpozneje v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe uskladita natančen terminski plan glede na v ponudbi ponujen rok izvedbe.

Posamične aktivnosti se lahko pričnejo prej, zaključene pa morajo biti najkasneje v mesecu, kot opredeljeno v terminskem planu. Ponudnik, ki ponudi krajši rok izvedbe, mora vse aktivnosti zaključiti najmanj do roka iz njegove ponudbe.

Zaključena aktivnost pomeni s strani naročnika potrditev ustreznosti zahtevanih izdelkov v obliki delnih prevzemnih zapisnikov. Končni prevzemni zapisnik, ki je pogoj za zadnje izplačilo, se podpiše ob predhodnem podpisu vseh delnih prevzemnih zapisnikov.

Predviden obseg del (v urah)

Naročnik je predvidel spodnji obseg del (v urah) glede na aktivnosti in profile strokovnjakov:

|  |  | Profili strokovnjakov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Izdelki / dobave | Vodja projekta | Strokovnjak s področja turizma na mednarodni ravni | Strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma in merjenja kazalnikov uspešnosti | Funkcionalni arhitekt IT rešitev | Podatkovni analitik | Strokovnjak s področja prediktivne analitike, statističnega modeliranja in strojnega učenja | Oblikovalec |
| A. Projektno vodenje | A1, A2 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 |  | 100 | 100 | 50 |  |  |  |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |  | 192 | 192 | 224 | 64 | 18 |  |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |  | 128 | 128 | 224 | 96 | 66 | 190 |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |  | 28 | 28 | 32 | 320 | 66 |  |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |  | 40 | 40 |  |  |  |  |
| G. Poslovni načrt | G1 |  | 120 | 120 |  |  |  |  |
| Skupaj ur = 2860 |  | 300 | 605 | 605 | 530 | 480 | 150 | 190 |

Pomembno!: Končno število ur in dejanska razdelitev št. ur po zahtevanih strokovnjakih lahko odstopa od zgoraj navedenih.

V kolikor pa bi končno število ur preseglo 2860 teh ur izvajalec naročniku ne sme zaračunati.

Izvajalec bo v okviru aktivnosti A.	Vodenje projekta / A2. Poročanje, v okviru tedenskih in mesečnih poročil, naročniku poročal tudi o opravljenih urah, ločeno prikazano po posameznih strokovnjakih, razdeljeno po posameznih izdelkih oz. aktivnostih. V kolikor bo končna vsota opravljenih ur nižja od 2860 ur, lahko naročnik zahteva dodatne aktivnosti, do zgornjega obsega ur, tj. 2860 ur.

Priloge:

- Obrazec št. 1: Ponudba

- Obrazec št. 2: Izjava - Obrazec št. 3: Predračun - Obrazec št. 4: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - Obrazec št. 5: - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe - Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe - Obrazec št. 6: - Podatki o podizvajalcu - Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo - Izjava podizvajalca, da neposrednega plačila ne zahteva

- Obrazec št. 7: Strokovna ekipa

- Obrazec št. 8: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Vodja projekta - Obrazec št. 9: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Strokovnjak s področja turizma I - Obrazec št. 10: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Strokovnjak s področja turizma II - Obrazec št. 11: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Funkcionalni arhitekt IT rešitev - Obrazec št. 12: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Podatkovni analitik I - Obrazec št. 13: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Podatkovni analitik II - Obrazec št. 14: Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov – Oblikovalec

- Priloga št. 1: Vzorec pogodbe - Priloga št. 2: Vzorčni primer (t.i. »use case«) ustvarjanja dodane vrednosti bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JNM-0001/2023-S-POG-STO po postopku naročila male vrednosti, za »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner / sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU (IN PARTNERJIH v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom z oznako JNM-0001/2023-S-POG-STO za »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali z v ponudbi navedenimi strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji. Če bo tekom projekta prišlo do zamenjave vodje projekta ali enega izmed strokovnjakov, ki izpolnjujejo minimalne pogoje in dodatne pogoje za tehnično in strokovno sposobnost, ki jih je pridobil pri delu na primerljivih projektih v referencah, izvajalec ustrezno nadomesti strokovnjaka ali vodjo projekta s strokovnjakom, ki ima primerljive reference in izpolnjuje minimalne pogoje in dodatne pogoje za tehnično strokovno usposobljenost, ki jo je ponudnik v fazi oddaje ponudb navedel za izbranega strokovnjaka,

- jamčimo, da smo imetnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki bodo nastala kot predmet tega javnega naročila in da jih lahko prosto prenašamo. Prevzemamo vso odgovornost, če se izkaže, da nismo imetnik avtorskih pravic na avtorskih delih, ali če jih nimamo pravic prenašati na druge subjekte. Odgovarjamo za vso škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova,

- bomo vse avtorske pravic na avtorskih delih, ki bodo nastala kot predmet tega javnega naročila, prenesli na naročnika kot izključne pravice.

Soglašamo, da:

- lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12. 2023. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA

Za javno naročilo št. JNM-0001/2023-S-POG-STO, za predmet naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| Št. | Pogoji |
| --- | --- |
| 1. | Nam kot pravni osebi, našim članom upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ter osebi, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3. |
| 2. | Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika so na dan oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50 eurov. Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave. |
| 3. | Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. |
| 4. | V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav nam je bila iz strani pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljena največ ena kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katero nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz drugega poglavja te dokumentacije za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.

| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazec št. 3 |

PREDRAČUN

Ponudbeni predračun se nanaša na celotno javno naročilo oz. na izvedbo aktivnosti:

| Aktivnosti | Izdelki / dobave |
| --- | --- |
| A. Projektno vodenje | A1, A2 |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |
| G. Poslovni načrt | G1 |

Naročnik je predvidel spodnji obseg del glede na aktivnosti in profile strokovnjakov:

| Profil strokovnjaka | Predvideno št. ur |
| --- | --- |
| Vodja projekta | 300 |
| Strokovnjak s področja turizma I | 605 |
| Strokovnjak s področja turizma II | 605 |
| Funkcionalni arhitekt IT rešitev | 530 |
| Podatkovni analitik I. | 480 |
| Podatkovni analitik II. (strokovnjak s področja prediktivne analitike, statističnega modeliranja in strojnega učenja) | 150 |
| Oblikovalec | 190 |
| Skupaj: | 2860 |

Končno število ur in dejanska razdelitev št. ur po zahtevanih strokovnjakih lahko odstopa od zgoraj navedenih. V kolikor bi končno število ur preseglo 2860 teh ur izvajalec naročniku ne sme zaračunati.

Izvajalec bo v okviru aktivnosti A.	Vodenje projekta / A2. Poročanje, v okviru tedenskih in mesečnih poročil, naročniku poročal tudi o opravljenih urah, ločeno prikazano po posameznih strokovnjakih, razdeljeno po posameznih izdelkih oz. aktivnostih. V kolikor končna vsota opravljenih ur ne bo 2860, naročnik zahteva dodatne aktivnosti v višini predvidenega števila ur oziroma plača dejansko izvedene ure ponudnika (ura vsakega od posameznih strokovnjakov se izračuna po formuli:  ponudbena cena v EUR brez DDV/2860).

Ponudba ne sme presegati zneska 214.999,00 EUR brez DDV. Naročnik vodi predmetni postopek naročila male vrednosti skladno z določilom 47. člena ZJN-3. Skladno z določilom 5. odstavka 39. člena ZJN-3, v primeru, da je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije (v predmetnem javnem naročilu je to 215.000,00 EUR brez DDV), naročnik takemu ponudniku ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora predmetni postopek naročila male vrednosti kot neuspešen zaključiti brez oddaje naročila.

Izvajalec bo zagotovil razpoložljivost strokovnjakov za realizacijo projekta v obdobju spodaj ponujenega roka izvedbe naročila ter  skladno s predlagano časovnico v poglavju 1.2 Način, kraj in roki izvajanja naročila / Rok izvedbe del oz. terminskim planom, ki ga stranki podrobneje uskladita najpozneje v 10 delovnih dneh po podpisu pogodbe.

Merilo: Skupna cena brez DDV

| Ponudbena cena v € brez DDV za realizacijo vseh aktivnosti (se upošteva v okviru merila 1) V ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna. | EUR brez DDV |
| --- | --- |

Merilo: Rok izvedbe

| Rok izvedbe naročila: (se upošteva v okviru merila 2) | število dni |
| --- | --- |

Ponudnik poda število dni, v katerih bo izvedel predmet naročila (zaključene vse aktivnosti projekta). Najkrajši izvedljiv rok za izvedbo je 120 dni (4 mesece) in najdaljši 180 dni (6 mesecev). Ponudniki, ki bodo v svoji ponudbi ponudili roke krajše od 120 dni (4 mesecev) ali daljše od 180 dni (6 mesecev), bodo izločeni.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 31. 12. 2023. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 158/20; v nadaljevanju ZintPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JNM-0001/2023-S-POG-STO, katerega predmet je »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

| Naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

|  | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

|  | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | Naziv povezane družbe | Naslov povezane družbe | Vrsta povezave/ Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljam, da v celotni lastniški strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika) _______________

_________________________________________________________________________________

ni udeleženih drugih fizičnih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost. Seznanjen sem z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Slovenska turistična organizacija , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci

# POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Slovenska turistična organizacija , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*Navodilo za izpolnjevanje: Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.

Obrazec št. 6

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Na podlagi drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7

STROKOVNA EKIPA

Ponudnik:____________________________________________________________

Ponudnik izpolni Obrazec skladno s poglavjem Pogoji za udeležbo, s točko 1.21 Pogoji za sodelovanje, P5.

SEZNAM VSEH STROKOVNJAKOV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI STORITEV IN NJIHOVI REFERENČNI TER DODATNI REFERENČNI PROJEKTI:

| Zap. št. | Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje: | Ime in priimek | Kontakt (e-mail, telefon) | Izobrazba | Število let delovnih izkušenj z zahtevanega področja | Št. referenčnih projektov, za katere prilagamo potrjeno Potrdilo reference strokovnjaka s strani posameznih naročnikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vodja projekta: - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s področja turizma ali s področja vodenja projektov v informatiki, šteto od roka za oddajo ponudbe. - Je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj treh (3) različnih projektih, pri čemer je skupna vrednost posameznega projekta znašala najmanj 50.000 EUR brez DDV: - Kjer je aktivno usklajeval aktivnosti izvajalca na področju analiziranja in priprave strateških dokumentov. - Kjer je uspešno, proaktivno sodeloval, moderiral delavnice z naročnikom. - Kjer je redno poročal naročniku o napredku na projektu, usklajeval vire na strani izvajalca, opozarjal naročnika na potencialna tveganja. Zahteve A, B in C zgoraj morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Projekti morajo biti s področja turizma ali s področja vodenja projektov v informatiki. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| 2. | Strokovnjak s področja turizma I: - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj v turističnem podjetju ali v drugem podpornem okolju na področju razvoja turizma in - Je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) projekta analize s področja trajnostnega turizma in izdelave strateškega razvojnega dokumenta s področja trajnostnega turizma za tujo državo ali strategij na nivoju tuje regije/destinacije različnih projektih, pri čemer je skupna vrednost projekta znašala najmanj 20.000 EUR brez DDV. - Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| 3. | Strokovnjak s področja turizma II : - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na destinacijski ali podjetniški ravni slovenskega turizma in - Je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, kot strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma izvedel ali sodeloval pri izvedbi najmanj enega (1) referenčnega projekta s področja upravljanja destinacij, pri čemer je skupna vrednost projekta znašala najmanj 20.000 EUR brez DDV. - Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| 4. | Funkcionalni arhitekt IT rešitev: - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: - Vodenje sestankov in delavnic. - Definiranje vsebinskih in funkcionalnih zahtev IT rešitev v neposredni interakciji z naročnikom. - Priprava funkcionalnih in tehničnih specifikacij. - Sodelovanje z oblikovalcem, podpora delu oblikovalca, testiranje / preverjanje ustreznosti izdelkov pred prezentacijo, predajo naročniku. - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C in D morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. - Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| 5. | Podatkovni analitik I.: - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: A. Analiza podatkovnih virov. B. Popis podatkovnih shem. C. Priprava strukture integracijskih klicev. D. Izris arhitekturnih shem s prikazom ključnih sistemov in podatkovnih tokov. - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C in D morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. - Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| 6. | Podatkovni analitik II. (strokovnjak s področja prediktivne analitike, statističnega modeliranja in strojnega učenja): - Dosežena najmanj univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij). - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: - Identifikacija potreb, načrtovanje in razvoj podatkovne infrastrukture in BI rešitev. - Modeliranje podatkov za analitiko, strojno učenje ter vizualizacijo podatkov. - Vzpostavljanje platform za analitiko in strojno učenje za podporo odločanju. - Načrtovanje in razvoj prilagodljive, zanesljive in varne arhitekture za podatkovna skladišča. - Uporaba orodij s področja poslovne inteligence (npr. Power BI, Qlik Sense/QlikView, Tableau in podobni). - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C, D in E morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. - Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| 7. | Oblikovalec: - Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj (referenc) na naslednjih področjih: - Oblikovanje strukture (UX – user experience design) uporabniških vmesnikov IT rešitev na področju vizualizacije kompleksnih struktur podatkov. - Izdelava spletnih klikabilnih prototipov IT rešitev za člane projektne skupine naročnika. - Navedba vsaj treh (3) referenčnih projektov strokovnjaka, izvedenih v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost vsakega navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 50.000 EUR brez DDV. Zahteve A in B morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. - Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. |  |  |  |  |  |

Za ustrezne reference štejejo le zaključeni in uspešno izvedeni projekti. Referenčni projekti morajo biti izvedeni kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 8

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – VODJA PROJEKTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Vodja projekta |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. - Aktivno usklajeval aktivnosti izvajalca na področju analiziranja in priprave strateških dokumentov. - Uspešno, proaktivno sodeloval, moderiral delavnice z naročnikom. - Redno poročal naročniku o napredku na projektu, usklajeval vire na strani izvajalca, opozarjal naročnika na potencialna tveganja. Zahteve A, B in C zgoraj morajo biti izpolnjene hkrati. Projekt mora biti s področja turizma ali s področja vodenja projektov v informatiki. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe, pri čemer je skupna vrednost posameznega projekta znašala najmanj 50.000 EUR brez DDV. | Prosimo, da referenčni naročnik dela/storitve bodisi opiše bodisi se sklicuje na opise iz alinej A, B in C iz sosednjega okenca (v tem priimeru se lahko napiše npr.: »Storitve pod A, B in C iz sosednjega okenca.« |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Obrazec št. 9

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – STROKOVNJAK S PODROČJA TURIZMA I

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Strokovnjak s področja turizma I |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. Izvedel ali sodeloval pri izvedbi projekta analize s področja trajnostnega turizma in izdelave strateškega razvojnega dokumenta s področja trajnostnega turizma za tujo državo ali strategij na nivoju tuje regije/destinacije različnih projektih, pri čemer je skupna vrednost projekta znašala najmanj 20.000 EUR brez DDV. |  |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Obrazec št. 10

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – STROKOVNJAK S PODROČJA TURIZMA II

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Strokovnjak s področja turizma II |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. Kot strokovnjak s področja trajnostnega razvoja turizma je izvedel ali sodeloval pri izvedbi referenčnega projekta s področja upravljanja destinacij, pri čemer je skupna vrednost projekta znašala najmanj 20.000 EUR brez DDV. |  |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Obrazec št. 11

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – FUNKCIONALNI ARHITEKT IT REŠITEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Funkcionalni arhitekt IT rešitev |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. - Vodenje sestankov in delavnic. - Definiranje vsebinskih in funkcionalnih zahtev IT rešitev v neposredni interakciji z naročnikom. - Priprava funkcionalnih in tehničnih specifikacij. - Sodelovanje z oblikovalcem, podpora delu oblikovalca, testiranje / preverjanje ustreznosti izdelkov pred prezentacijo, predajo naročniku. Navedba referenčnega projekta strokovnjaka, izvedenega v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C in D morajo biti izpolnjene hkrati. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. | Prosimo, da referenčni naročnik dela/storitve bodisi opiše bodisi se sklicuje na opise iz alinej A, B, C in D iz sosednjega okenca (v tem priimeru se lahko napiše npr.: »Storitve pod A, B, C in D iz sosednjega okenca.« |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Obrazec št. 12

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – PODATKOVNI ANALITIK I

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Podatkovni analitik I |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. A. Analiza podatkovnih virov. B. Popis podatkovnih shem. C. Priprava strukture integracijskih klicev. D. Izris arhitekturnih shem s prikazom ključnih sistemov in podatkovnih tokov. Navedba referenčnega projekta strokovnjaka, izvedenega v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C in D morajo biti izpolnjene hkrati. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. | Prosimo, da referenčni naročnik dela/storitve bodisi opiše bodisi se sklicuje na opise iz alinej A, B, C in D iz sosednjega okenca (v tem priimeru se lahko napiše npr.: »Storitve pod A, B, C in D iz sosednjega okenca.« |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Obrazec št. 13

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – PODATKOVNI ANALITIK II

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Podatkovni analitik II |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. - Identifikacija potreb, načrtovanje in razvoj podatkovne infrastrukture in BI rešitev. - Modeliranje podatkov za analitiko, strojno učenje ter vizualizacijo podatkov. - Vzpostavljanje platform za analitiko in strojno učenje za podporo odločanju. - Načrtovanje in razvoj prilagodljive, zanesljive in varne arhitekture za podatkovna skladišča. - Uporaba orodij s področja poslovne inteligence (npr. Power BI, Qlik Sense/QlikView, Tableau in podobni). Navedba referenčnega projekta strokovnjaka, izvedenega v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 100.000 EUR brez DDV. Zahteve A, B, C, D in E morajo biti izpolnjene hkrati. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. | Prosimo, da referenčni naročnik dela/storitve bodisi opiše bodisi se sklicuje na opise iz alinej A, B, C, D in E iz sosednjega okenca (v tem priimeru se lahko napiše npr.: »Storitve pod A, B, C, D in E iz sosednjega okenca.« |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Obrazec št. 14

POTRDILO REFERENCE STROKOVNJAKA S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV – OBLIKOVALEC

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika oz. strokovnjaka, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Izvajalec (ponudnik, ki kandidira na to javno naročilo): |  |
| --- | --- |
| Strokovnjak ponudnika (ime in priimek): |  |
| Strokovnjak, za katerega potrjujemo, da izpolnjuje naslednje pogoje, je na projektu sodeloval kot: | Oblikovalec |
| Naročnik del (izdajatelj reference): |  |
| Naslov naročnika del: |  |
| Kontaktna oseba naročnika del: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe naročnika del: |  |
| Obdobje izvajanja posla (od, do, dan, mesec, leto): Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe |  |
| Vrednost projekta v EUR brez DDV za katerega se izdaja potrdilo: |  |
| Naziv projekta: |  |
| Opišite dela/storitve, ki jih je v okviru zgornjega projekta izvajal strokovnjak, za katerega izdajate potrdilo. - Oblikovanje strukture (UX – user experience design) uporabniških vmesnikov IT rešitev na področju vizualizacije kompleksnih struktur podatkov. - Izdelava spletnih klikabilnih prototipov IT rešitev za člane projektne skupine naročnika. Navedba referenčnega projekta strokovnjaka, izvedenega v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. Skupna vrednost navedenega referenčnega projekta mora znašati najmanj 50.000 EUR brez DDV. Zahteve A in B morajo biti hkrati izpolnjene pri vseh projektih. Štejejo projekti, ki so se pričeli in zaključili v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za oddajo ponudbe. | Prosimo, da referenčni naročnik dela/storitve bodisi opiše bodisi se sklicuje na opise iz alinej A in B iz sosednjega okenca (v tem priimeru se lahko napiše npr.: »Storitve pod A in B iz sosednjega okenca.« |

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni strokovnjak kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče«, JNM-0001/2023-S-POG-STO, ki ga izvaja Slovenska turistična organizacija.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Obrazec se ustrezno kopira glede na število navedenih referenc posameznega strokovnjaka za vsak posamičen posel, s katerim predlagani strokovnjak potrjuje svoje delovne izkušnje in znanje na Obrazcu 8: Strokovna ekipa in referenčni projekti.

Priloga št. 1

VZOREC POGODBE

Slovenska turistična organizacija,

Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,

Identifikacijska št. za DDV.: 93477902

Matična št.: 6889859000

(v nadaljevanju naročnik)

ki jo zastopa ______________

(v nadaljevanju: naročnik)

in

________________________

Identifikacijska št. za DDV:

Matična št.

TRR št.:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

POGODBA O IZVEDBI PROJEKTA: Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče

št. JNM-0001/2023-S-POG-STO

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- podlaga za sklenitev pogodbe je Program dela za leti 2022 in 2023, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 6. redni seji dne 29. 3. 2022, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 4. 2022, spremembe in dopolnitve Programa dela za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 8. dopisni  seji dne 26. 4. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 6. 5. 2022, ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 8. redni seji dne 14. 7. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 15. 7. 2022, Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 10. dopisni seji dne 10. 8. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 16. 8. 2022 ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za leti 2022 in 2023, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 9. redni seji dne 21. 12. 2022, h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 5. 1. 2023,

- je osnova za sodelovanje po tej pogodbi Pogodba št. C2130-22-080047 o dodelitvi sredstev za izvedbo ukrepa C3K11RA  »Trajnostni razvoj slovenskega turizma - nadgradnja zelene sheme« z dne 29. 7. 2022 med STO in MGRT in dodatek ŠT: 1 k pogodbi,

- da je naročnik izvajalca izbral po postopku naročila male vrednosti za »Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče « (št. JNM-0001/2023-S-POG-STO), ki je bilo objavljeno na portalu za javna naročila e-naročanje dne …………….., pod številko objave ………………,

- je bil izvajalec na podlagi ponudbe z dne …………….., izbran kot najugodnejši ponudnik;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo naročila z dne ……. (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudba izvajalca z dne ……………… sestavna dela te pogodbe;

- se naročilo izvaja skladno s postavko finančnega plana STO PP 221454 – C3K11RA;

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba projekta: Razvoj prototipa za bodoče Nacionalno informacijsko središče v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, kot opredeljeno v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje Predmet naročila, razpisne dokumentacije.

Aktivnosti in izdelki / dobave, ki jih realizira izvajalec:

| Aktivnosti | Izdelki / dobave |
| --- | --- |
| A. Projektno vodenje | A1, A2 |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |
| G. Poslovni načrt | G1 |

Podrobnejša opredelitev zgornjih aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje Predmet naročila, razpisne dokumentacije.

IZVEDBENI ROKI

- člen

Posamične aktivnosti se lahko pričnejo prej, zaključene pa morajo biti najkasneje v mesecu, kot opredeljeno v spodnji časovnici:

| Aktivnosti / meseci | Izdelki / dobave | Mesec 1 | Mesec 2 | Mesec 3 | Mesec 4 | Mesec 5 | Mesec 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Vodenje projekta | A1, A2 | Začetek | X | X | X | X | Zaključek |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 | Začetek | X | Zaključek |  |  |  |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 |  | Začetek | X | X | X | Zaključek |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 |  |  | Začetek | X | X | Zaključek |
| G. Poslovni načrt | G1 |  |  | Začetek | X | X | Zaključek |

OPOMBA: Zgornja časovnica je pripravljena glede na rok izvedbe, ki je 6 mesecev (180 dni).

Naročnik in izvajalec najpozneje v roku  10 delovnih dni po podpisu pogodbe uskladita natančen terminski plan glede na v ponudbi ponujen rok izvedbe.

Zaključena aktivnost pomeni s strani naročnika potrditev ustreznosti zahtevanih izdelkov v obliki delnih prevzemnih zapisnikov. Končni prevzemni zapisnik, ki je pogoj za zadnje izplačilo, se podpiše ob predhodnem podpisu vseh delnih prevzemnih zapisnikov.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Skupna pogodbena vrednost je največ ___________ evrov brez DDV oz. največ _________ evrov z DDV.

PLAČEVANJE IN POTRJEVANJE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec izda račune za posamične zaključene faze aktivnosti v višini % od celotne vrednosti projekta (% opredeljeni v tabeli spodaj).

| Aktivnosti | Izdelki / dobave | Plačilo v višini % od celotne ponudbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| A. Projektno vodenje | A1, A2 | 5,25% |
| B. Analiza relevantnih virov in izhodišč | B1, B2, B3 | 4,38% |
| C. Vsebinska analiza | C1, C2 | 19,08% |
| D. Funkcionalna in oblikovna analiza ter izdelava prototipa | D1, D2, D3, D4 | 22,75% |
| E. Analiza podatkovnih virov in izdelava arhitekturne sheme bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov | E1, E2 | 12,95% |
| F. Priprava ocenjene vrednosti lastništva bodoče rešitve (t.i. »total cost of ownership«) v 5 letnem časovnem obdobju | F1, F2 | 1,40% |
| G. Poslovni načrt | G1, G2 | 4,20% |
|  |  | 70,00% |

Posamična izplačila predstavljajo skupaj 70% celotne vrednosti projekta. Pogoj za zadnje izplačilo v višini 30% vrednosti projekta je s strani naročnika podpisan končni prevzemni zapisnik, ki se podpiše ob predhodnem podpisu vseh delnih prevzemnih zapisnikov.

Podrobnejša opredelitev zgornjih aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje Predmet naročila, razpisne dokumentacije.

Pogoj za izdajo računa in izplačilo za posamično aktivnost oz. izdelke / dobave, je s strani naročnika potrjena ustreznost zahtevanih izdelkov oz. aktivnosti (delni prevzemni zapisniki). Kot kršitev, zaradi katere se ne potrdi ustreznosti zahtevanih izdelkov, se šteje zlasti neupoštevanje naročnikovih izhodišč, nezadostna kakovost ter primeri, ko izvajalec ne zagotovi procesa dela, ki omogoča redno dnevno komunikacijo vodje projekta, naročnika in izvajalca, do zaključka izvedbe aktivnosti.

Izstavljen račun zapade v plačilo v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

Podrobnejši opisi kriterijev za zaključke aktivnosti, se nahajajo v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje 1.22. Predmet naročila. Pogoj za posamično izplačilo je s strani naročnika potrjena ustreznost izvedenih aktivnosti oz. zahtevanih izdelkov (delni prevzemni zapisniki). Naročnik tekom procesa nastanjanja izdelkov oz. izvajanja aktivnosti znotraj posameznih faz lahko daje izvajalcu vsebinska navodila, usmeritve, ipd., ki jih izvajalec dolžan upoštevati. V kolikor izvajalec ni upošteval takšnih navodil oz. usmeritev naročnika, ima naročnik pravico izdelek oz. aktivnost zavrniti.

- člen

V primeru zamude pri izvedbi storitev (posamične aktivnosti) po tej pogodbi se lahko določi naknadni rok za izpolnitev, če krivda za zamudo ni na strani izvajalca.

V primeru, da je izvajalec kriv za zamudo izvedbe posamične aktivnosti, lahko naročnik zahteva, da izvajalec naročniku  plača  pogodbeno kazen v višini  5 % zneska posamične aktivnosti iz 5. člena pogodbe, za vsak dan zamude.

Izvajalec je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v roku 8 dni po pisnem pozivu naročnika.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi, če mu zaradi kršitve obveznosti s strani izvajalca ni nastala nobena škoda. Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da je izvajalcu 3 krat ali večkrat v času veljavnosti pogodbe  izrečena pogodbena kazen, lahko naročnik odstopi od pogodbe, s pravico do plačila škode, ki mu zaradi tega nastane.

O kršitvah bo naročnik obveščal izvajalca v pisni obliki.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru objektivnih razlogov, ko izvajalec ne bo mogel izvesti storitev po tej pogodbi, lahko naročnik nadomesti izvajalca z drugim izvajalcem v okviru zakonitih možnosti.

- člen

Izvajalec mora zaključiti / dobaviti vse aktivnosti ter izdelke / dobave, ki so podrobneje opisani v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje Predmet naročila, razpisne dokumentacije.

V procesu potrjevanja izdelkov / aktivnosti bo STO, zatem, ko mu je izvajalec v pregled poslal vmesno ali končno verzijo izdelka / dobave ali ga je obvestil o zaključku izvajanja aktivnosti:

- V primeru vmesne verzije: posredovala povratne informacije, ki bodo opisale pomanjkljivosti vmesne verzije izdelka. V primeru, da STO ne bo mogla posredovati tovrstnih povratnih informacij v 6 delovnih dneh, STO o tem obvesti izvajalca in skupaj določita nov rok.

- V primeru končne verzije: posredovala povratne informacije, ki bodo opisale pomanjkljivosti končne verzije izdelka. V primeru, da STO ne bo mogla posredovati tovrstnih povratnih informacij v 8 delovnih dneh, STO o tem obvesti izvajalca in skupaj določita nov rok. V kolikor bo izdelek ustrezen in STO ne bo imel več kritičnih pripomb, se za aktivnosti oz. izdelek / dobavo podpiše vmesni prevzemni zapisnik.

V primeru, da STO ne posreduje povratnih informacij v roku 6 oz. 8 delovnih dni od prvega obvestila izvajalca in se v naknadnih 5 dneh ne odzove tudi na drugo pisno opozorilo izvajalca, ki ga izvajalec pošlje naročniku po 2 dneh od poteka roka za odgovor STO na  prvo obvestiloa, se šteje, da STO kritičnih pripomb nima.

V primeru pripomb naročnika izvajalec v roku 5 delovnih dni posreduje novo verzijo izdelka / dobave, ki upošteva pripombe naročnika. V primeru, da izvajalec nove verzije  ne more izdelati v 5 delovnih dneh, izvajalec o tem obvesti STO in STO mu lahko ta rok podaljša.

Izvajalec roke iz tega člena upošteva na način, da naročniku v potrditev pravočasno posreduje vmesne ali končne verzije izdelkov tako, da so izvajalčeve aktivnosti ob upoštevanju v tem členu dogovorjenih rokov (tj. rokov, ki jih ima STO za podajo pripomb in rokov, ki jih ima izvajkalec za odpravo pomanjkljivosti) lahko zaključene v rokih iz 3. člena te pogodbe. Roki iz 3. člena te pogodbe se lahko podljšajo, če naročnik ne uspe podati pripomb v rokih, ki so dogovorjeni v prvem odstavku tega člena. Prepozno posredovanje izdelkov oz. aktivnosti v potrditev naročniku ni razlog podaljšanje rokov iz 3. člena pogodbe.

DOLŽNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

- strokovno sodelovati pri izvajanju del po tej pogodbi in usmerjati izvajalca pri vzpostavitvi in koordiniranju dela s strokovno skupino, ki tudi potrjuje poročila in druge dokumente,

- posredovati izvajalcu informacije, ki jih ta potrebuje.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti prevzete storitve strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakoni,

- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje,

- dajati potrebna pojasnila ter po potrebi projektno reševati probleme,

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,

- vsa dela po tej pogodbi izvršiti s kadrovsko zasedbo, ki je bila predložena ponudbi za izvedbo predmeta javnega naročila,

- Izvršitev storitev po tretjih osebah, to je osebah, ki niso bile predstavljene v seznamu sodelavcev za izvedbo projekta, je možna zgolj iz objektivnih razlogov ter na podlagi pisnega in vnaprejšnjega soglasja naročnika.

RAZMERJE ZAUPNOSTI

- člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, do katere imajo dostop na podlagi te pogodbe in bodo označeni za zaupne, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bodo neupravičeno uporabljale v svojo korist oziroma komercialno izkoriščale ali posredovale tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje predmeta pogodbe.

Ne glede na gornje navedbe je naročnik oseba javnega prava, ki je dolžna ravnati v skladu z veljavnim Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Ravno tako je naročnik dolžan izvesti objave dokumentov v skladu z veljavnim Zakonom o javnih naročilih.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je Petra Rebec (petra.rebec@slovenia.info).

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je ________________________________________

AVTORSKE PRAVICE

- člen

Z izročitvijo izdelkov / dobav naročniku v okviru projekta ((podrobnejša opredelitev izdelkov / dobav se nahaja v poglavju Opis naročila – tehnične specifikacije, podpoglavje Predmet naročila, razpisne dokumentacije), postane naročnik njihov lastnik in mu s tem pripadajo pravice do njihove trajne in neomejene uporabe ob upoštevanju določil zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

- člen

Pogodbeni stranki kot nesporno ugotavljata, da bodo izdelki / dobave, ki bodo ustvarjeni po tej pogodbi, avtorska dela in da ima na navedenih delih izvajalec avtorske pravice, ki jih s to pogodbo prenaša na naročnika.

- člen

S to pogodbo prenaša izvajalec na naročnika naslednje avtorske pravice:

- pravico reproduciranja, v neomejeni količini in sicer v vseh možnih poznanih oblikah reproduciranja, ki obsega tudi pravico shranitve in reproduciranja v kakršnikoli elektronski obliki ter pravico do tonskega ali vizualnega snemanja;

- pravico javnega prenašanja, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah;

- pravico javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi poznanimi  tehničnimi sredstvi priobči javnosti avtorsko delo po tej pogodbi;

- pravico radiodifuznega oddajanja, ki obsega pravico, da se delo priobči javnosti s pomočjo radijskih in TV signalov;

- pravico dajanja na voljo javnosti, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah;

- pravico predelave, v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot jo omogoča veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, predvsem pa tako, da se lahko avtorsko delo spreminja po velikosti, obliki, barvah, pozicijah, materialih v katerih se pojavlja, pojavnih oblikah in tudi na način, da se avtorsko delo lahko vključuje v druga avtorska dela;

- pravico distribuiranja, ki obsega pravico,  da se dajo v promet odplačno ali neodplačno primerki dela v vseh oblikah, kot jih je dovoljeno izkoriščati po tej  pogodbi, v neomejeni količini in sicer v vseh možnih oblikah distribuiranja. Pravica distribuiranja zajema tudi pravico do izvoza oz. uvoza avtorskega dela  in vseh nosilcev, na katerih je avtorsko delo v tujino (katerakoli država);

- pravico dajanja v najem vsem subjektom, ki so poslovno kakorkoli povezani z naročnikom, v obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

- Pravica do uporabe vseh avtorskih del za izgradnjo novega sistema - Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov.

Na naročnika se prenašajo tudi druge materialne avtorske pravice, ki sicer niso izrecno omenjene v tej pogodbi, če je to potrebno za dosego namena uporabe avtorskega dela, ki ga je naročnik opisal v razpisni dokumentaciji za natečaj.

Naročnik ima pravico, da avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe prenaša naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval izrecno soglasje izvajalca in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral izvajalcu izplačevati kakršenkoli dodaten avtorski honorar.

Izvajalec se tudi izrecno odreka vsakršni materialni avtorski pravici na predelavah svojega avtorskega dela ter na izdelkih, ki so posledica uporabe predmetnih avtorskih del (npr. NIS).

- člen

Prenos avtorskih pravic po tej pogodi je izključen, kar pomeni, da izvajalec na tretje osebe ne sme prenesti avtorskih pravic ne odplačno niti ne neodplačno.

Izvajalec tudi ne sme izročiti avtorskega dela tretjim osebam brez predhodnega soglasja naročnika.

- člen

Pravice se prenašajo tako za območje Republike Slovenije kot tudi za ves svet.

- člen

Prenos se opravi za celotno obdobje, ko je delo po avtorskem pravu varovano.

- člen

Vsa plačila za prenos avtorskih pravic so plačana s plačilom v skladu s 5. členom te pogodbe.

- člen

Izvajalec mora biti lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki bodo nastala kot predmet javnega naročila in da jih lahko prosto prenašam. Izvajalec prevzema vso odgovornost, če se izkaže, da ni imetnik avtorskih pravic na avtorskih delih, ali če jih nima pravice prenašati na druge subjekte. Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

Podizvajalci

- člen

(Ta člen se uporabi samo v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, v nasprotnem se prečrta.)

Seznam podizvajalcev:

|  | Podizvajalec 1 | Podizvajalec 2 | Podizvajalec 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |  |
| Naslov |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Številka TRR |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |  |
| Vrednost del javnega naročila, ki ga namerava izvesti v % ali v EUR |  |  |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |  |  |
| Zahteva za neposredno plačilo (DA/NE) |  |  |  |

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi:

-	nazive podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-	izpolnjene Izjave (Obrazec 2) ter

-	priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov s strani izvajalca in izdanih s strani podizvajalca za predmet te pogodbe naročnik izvede plačilo obveznosti za dobavljeno opremo podizvajalcu, ki zahteva neposredno plačilo. Podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo to potrdi s podpisom obrazca soglasja za neposredna plačila, ki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora izdanim računom naročniku priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je pred tem potrdil izvajalec.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Konzorcij

- člen

(Ta člen pogodbe se uporabi samo v primeru, če kot izvajalec nastopa konzorcij, v nasprotnem se prečrta.)

Sestavni del te pogodbe je tudi Pravni akt o skupni izvedbi naročila, sklenjen med člani konzorcija dne ………, ki opredeljuje naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila, in sicer najmanj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za sklenitev in  podpis pogodbe;

- obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti;

- izjavo, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjavo, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedbo, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

|  | Partner 1 | Partner 2 | Partner 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv partnerja |  |  |  |
| Naslov |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Številka TRR |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki ga namerava izvesti |  |  |  |

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v času izvajanja naloge, če ugotovi, da:

- zaradi nepravilnosti pri izvajanju nalog in obveznosti izvajalca ali zaradi odstopanja izvajalca od določenega programa ali zaradi zamude, ne bodo doseženi cilji naloge oz. ne bodo doseženi pričakovani rezultati;

- izvajalec krši določila pogodbe oz. ne odpravi nepravilnosti po zahtevah in usmeritvah naročnika.

Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku, pripravi izvajalec poročilo o do tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnik. Naročnik izvajalcu ni dolžan poravnati do tedaj nastalih stroškov. Naročnik ima pravico na podlagi že opravljenega dela izvajalca bodisi sam bodisi po tretjih osebah dokončati predmet pogodbe.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

- ter pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od naročnik 2 (dva) izvoda izvajalec pa 1 (en) izvod .

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do 31. 12. 2023.

- člen

Vse spore, ki bi lahko izvirale iz te pogodbe bosta stranki reševali po mirni poti. V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

| Ljubljana, ________________ | Ljubljana, ________________ |
| --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |
| Slovenska turistična organizacija |  |
| mag. Maja Pak, direktorica |  |

Priloga št. 2: Vzorčni primer (t.i. »use case«) ustvarjanja dodana vrednosti bodočega Nacionalnega informacijskega središča za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov

Zaporedna št.: 1

Naziv: Sezonskost turizma na destinaciji

Področje (obkroži): družbeno ekonomsko in poslovno okoljsko drugo:

Ciljna skupina: - STO, - Vodilne destinacije, - Ponudniki, - Splošna javnost.

Dodana vrednost* za izbrano ciljno skupino: - STO – vpogled v najbolj obremenjene destinacije in osnova za kampanje za usmerjanje turističnega prometa, - Vodilne destinacije – vpogled v stanje na destinaciji in osnova za razvoj produktov in kampanje, - Ponudniki – vpogled v stanje in osnova za razvoj produktov in kampanje, - Splošna javnost. – izogibanje najbolj obremenjenim obdobjem, lokacijam ter pridobivanje idej za obisk manj obiskanih točk.

Vir podatkov: - Statistični urad Republike Slovenije – po občinah in trgih, po vrstah nastanitvenih obratov (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164466S.px, https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/2164438S.px), - Google Travel Analytics Center (https://travelinsights.withgoogle.com/intl/en/), - Consumer Insights Think with Google (https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/), - Priljubljene ure Google (https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=sl).

Kombinacija podatkov/kazalnikov za prikaz: - Preračun po izbrani formuli za prikaz sezonskosti (GINI koeficient) po destinacijah in glede na trge (turistični promet), - Trenutni in prihodnji potovalni trendi ter povpraševanje po destinacijah ter produktih in iskanja, - Časovnica obiska izbranih atrakcij.

Raven podatkov: - Nacionalna raven, - Makro destinacije, - Občinska raven, - Raven ponudnikov (časovnica obiska).

Periodika: - Mesečni podatki (SURS), - Dnevni podatki (Google), - Podatki po urah (Google; časovnica obiska).

Dostopnost podatkov: - Statistični urad Republike Slovenije – javno dostopni podatki (ne v realnem času), podatkovna baza si stat, API, - Google Travel Analytics Center – plačljivi podatki Google, - Consumer Insights Think with Google – plačljivi podatki Google, - Google priljubljene ure – javno dostopni podatki (niso na voljo za vse ponudnike, atrakcije).

Opis (največ 3000 znakov brez presledkov): Na Nacionalnem informacijskem središču za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov bi prikazovali podatke o: - Sezonskosti turizma na nacionalnem nivoju, v makro destinacijah ter na občinski ravni. - Informacije za izravnavanje vrhov (bolj obiskanih obdobij). - Prikaz trgov, ki imajo večji potencial za obisk izven bolj obremenjenih mesecev/glavne poletne sezone. - Preračun podatkov o sezonskosti turizma za prikaz splošnega stanja in identificiranih bolj obiskanih obdobij ter razvoj novih produktov ter dopolnilne ponudbe na podlagi podatkov iskanj ter povpraševanja potrošnikov. - Večji/manjši zasedenosti atrakcije za prilagajanje ponudbe in preusmerjanje obiska v manj obiskana časovna obdobja in lokacije. Sezonskost turizma na različnih nivojih bo prikazana skozi podatke o turističnem prometu, ki so javno dostopni v bazi si stat in preračunana z izbrano formulo za izračun GINI-jevega koeficienta. Preračun bo prikazal kako močna sezonskost je prisotna v določeni občini in na nacionalnem nivoju. Ta informacija bo jasno pokazala kdaj in kje se v določenem obdobju nahaja preobremenitev oziroma manjko turističnega prometa, kar že jasno nakaže katera časovna obdobja in lokacije so bolj obiskane ter katere manj. Glede na obisk lokacij ter spletna iskanja turistov zaznamo kateri produkti so bolj priljubljeni in na podlagi tega pričnemo uvajati novo ponudbo. S kombinacijo podatkov o iskanjih potrošnikov lahko zaznamo potrebe po določenih produktih in pričnemo z razvojem dopolnilne ponudbe ter identificiranih zaželenih novih produktov, ki se skladajo z razvojem določene destinacije. Podatki za izbrane občine in destinacije v kombinaciji s podatki po trgih nam dajo informacijo o tem kateri trgi kažejo višji potencial za obisk v določenem časovnem obdobju, glede na izbrano lokacijo pa zaznamo kakšno je povpraševanje po produktih in kaj bi bilo za boljšo izkušnjo obiskovalcev in domačih prebivalcev še potrebno. To omogoča targetirano trženje turistov, ki prihajajo s tujih trgov in pa večjo razpršitev domačega turista, ki je potencialno bolj pripravljen obiskati tudi manj znane lokacije. Z dodanimi podatki o priljubljenih urah obiska določenih atrakcij in ponudnikov pridobimo informacijo o tem iz katerih časovnih obdobij je potrebno preusmerjati obisk v druga časovna obdobja oziroma lokacijsko na druge točke, ki se nahajajo v bližini izbrane točke. Tu gre lahko za preusmerjanje iz dopoldanskih v popoldanske ure, iz vikenda v obdobje med tednom, iz poletnih mesecev v jesenske mesece, itd. S to informacijo destinacija lahko jasno določi strateške in podporne tokove, ki potekajo po destinaciji ter zazna kje in v katerih časovnih obdobjih bi bila potrebna dopolnitev ponudbe. Destinacije lahko za preusmerjanje turističnega prometa z določenih lokacij pričnejo tudi z razširjenjem območja, ki ga upravljajo oziroma vključujejo v promocijo okoliške destinacije ter na bolj obremenjenih lokacijah in obdobjih s posebnimi ponudbami turiste preusmerjajo na druge točke. V pomoč pri preusmerjanju so tudi različna orodja, kot so posebne ponudbe za nakup v določenem časovnem obdobju, nakup preko spleta, paketna ponudba in podobno. Omenjeni podatki torej predstavljajo osnovo za upravljanje destinacij, prepoznavanje strateških tokov, ki potekajo po destinaciji in usmerjanje ter preusmerjanje turističnih tokov. Hkrati ponujajo možnosti za razvoj novih atrakcij in produktov ter različnih promocijskih akcij, ki so na takšen način lahko bolj ciljno usmerjene.

Ključni izzivi: Podatki v realnem času niso na voljo; začasni podatki so objavljeni 25 dni po referenčnem mesecu (SURS). Podatki o časovni obremenitvi zgolj za ključne atrakcije in ponudnike na destinaciji (Google) ter povezava teh podatkov v informacijsko središče. Omejeni podatki o iskanjih po produktih za izbrane trge (Google).

Vzorčni primer predstavlja zgled po katerem bo pričakovano, da so v sklopu izvedbe prototipa pripravljeni primeri uporabe.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.