Obrazec št: 2

KROVNA IZJAVA

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

- Podatki o ponudniku

| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

- V zvezi s predmetnim javnim naročilom, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo vseh del, ki so predmet tega JN ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- se strinjamo s plačilnimi pogoji, kot jih opredeljuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;

- da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skenirane listine ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skeniranih dokumentov prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega JN nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti dela, ki so predmet tega JN ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- bomo ob podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, predložili zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in z  dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

- bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;

- bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

- bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom nadzornika s strani naročnika;

- bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, z vsemi spremembami);

- upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.  43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);

- izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti dela, ki so predmet tega JN;

- razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo del, ki so predmet tega JN;

- bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št.  21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2);

- izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - ZGPro-1);

- bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo pri obnovi ceste upoštevali zahtevo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) , da se pri gradnji vozišča ceste (vrnitvi vozišča v prvotno stanje) recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki bo nastal ob prenovi ceste, uporabi kot tampon za bankine, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki bo nastala ob rezkanju;

- imamo zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in da znaša višina zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR. Kopijo veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za škodo bomo naročniku predložiti najkasneje do uvedbe v delo.

- Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec izpolnijo vsi ponudniki v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki).

Obrazec št: 3

POOBLASTILO

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Spodaj podpisani/a zakoniti zastopnik ___________________________(ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________________ (funkcija zakonitega zastopnika)

pooblaščam __________________________ (ime in priimek pooblaščenca), __________________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.

Podpis pooblaščenca: __________________________

| Kraj in datum: | Ponudnik:_____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ___ ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) |

Opomba:

Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, mora biti predložen Obrazec 3. Dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani zakonitega zastopnika in osebe pooblaščene za podpis ponudbe samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, obrazca/obrazcev 3 ni potrebno priložiti!

Obrazec št: 4

SEZNAM PONUDNIKOVIH REFERENČNIH DEL

Ponudnik vpiše referenčna dela skladna s Pogojem 8.

| Zap. št. | Referenčni naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

OPOZORILO! Za navedene reference je potrebno priložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 5.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti storitev, za katero so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3.

Obrazec št: 5a

REFERENČNO POTRDILO -  vodovod/kanalizacija/cesta

Naziv in naslov potrjevalca reference:_______________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka: ……………………………

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje

_______________________________________________________________________

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo izgradnjo:

- naziv objekta: ……………………………………………………………………………………..

- navedite šifro objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22):

………………………………………………………………………………………………………..

- vrsta del: …………………………………………………………………………………………….

- dolžina: …………………………………………………………………………………………….

- DN: …………………………………………………………………………………………………

- vrsta materiala: ……………………………………………………………………………………

- kraj izvedbe: ………….………………………………………….………………………………..

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): ………………………………………

- gradnja1 zaključena:             DA	            NE

- uporabno dovoljenje:            DA, št. UD…………………….. z dne ……………………		NE

- zapisnik o prevzemu del:      DA, številka ………………….. z dne ……………………		NE

- kratek tehnični opis izvedbe

…………………….………………………………….………………………………….…………..

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec št: 5b

REFERENČNO POTRDILO- vročevod

Naziv in naslov potrjevalca reference:_______________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka: ……………………………

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje

_______________________________________________________________________

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo izgradnjo:

- naziv objekta: ……………………………………………………………………………………..

- navedite šifro objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22):

………………………………………………………………………………………………………..

- nazivni premer togih predizoliranih cevi (DN):…………………………………………………

- dolžina izvedenih  togih predizoliranih cevi:……………………………………………………

- dolžina trase:………………………………………………………………………………………

- v okviru referenčnega posla so bila izvedena tudi gradbena dela:       DA		 NE

- gradnja1 zaključena:             DA	            NE

- uporabno dovoljenje:            DA, št. UD…………………….. z dne ……………………		NE

- zapisnik o prevzemu del:      DA, številka ………………….. z dne ……………………		NE

- kratek tehnični opis izvedbe

…………………….………………………………….………………………………….…………..

…………………….………………………………….………………………………….…………..

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec št: 6

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI PONUDNIKA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

- TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo namenjeno za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh del, ki so predmet tega JN in zaključek del, s katero bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,

- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov.

- STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,

- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih del, ki so predmet tega JN in ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,

- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za dela, ki so predmet tega JN,

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

ZA VODJO DEL po GZ, katerega lahko zamenjamo le s pisnim soglasjem naročnika, imenujemo: (izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo).

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |

Imenovani vodja del mora biti zaposlen pri ponudniku, morebitnem partnerju ali podizvajalcu. V kolikor ni, ga mora ponudnik nominirati kot partnerja/podizvajalca.

OPOZORILO!

Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisnih storitev skladno z gradbeno zakonodajo in da so na dan oddaje ponudbe zaposleni pri navedenem gospodarskem subjektu, kot to dokazuje obrazec M1 ali drugo ustrezno potrdilo.

K Obrazcu 6 ponudnik priloži Potrdilo o zaposlitvi za imenovanega vodjo del (obrazec M1 ali drugo ustrezno dokazilo).

- SEZNAM REFERENČNIH DEL IMENOVANEGA VODJO VSEH DEL

Ponudnik za predlagano osebo vodjo vseh del vpiše najmanj eno referenčno delo skladno s Pogojem 9.

| Zap. št. | Referenčni naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

OPOZORILO!

K  navedenim referencam ponudnik priloži referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 8.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti storitev, za katero so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3.

Obrazec št: 7a

REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO DEL -vodovod/kanalizacija/cesta

Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:

_________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka

………………………………………………………………………………………………………………………

Spodaj podpisani  predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga

………………………………………………………………………………………………………………………

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a  delo kot odgovorni vodja del oz. vodja del za:

- naziv objekta: ……………………………………………………………………………………..

- navedite šifro objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22):

………………………………………………………………………………………………………..

- vrsta del: …………………………………………………………………………………………….

- dolžina: …………………………………………………………………………………………….

- DN: …………………………………………………………………………………………………

- vrsta materiala: ……………………………………………………………………………………

- kraj izvedbe: ………….………………………………………….………………………………..

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): ………………………………………

- gradnja1 zaključena:             DA	            NE

- uporabno dovoljenje:            DA, št. UD…………………….. z dne ……………………		NE

- zapisnik o prevzemu del:      DA, številka ………………….. z dne ……………………		NE

- kratek tehnični opis izvedbe

…………………….………………………………….………………………………….…………..

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec št: 7b

REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO DEL - vročevod

Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:

_________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka

………………………………………………………………………………………………………………………

Spodaj podpisani  predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga

………………………………………………………………………………………………………………………

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a  delo kot odgovorni vodja del oz. vodja del za:

- naziv objekta: ……………………………………………………………………………………..

- navedite šifro objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22):

………………………………………………………………………………………………………..

- nazivni premer togih predizoliranih cevi (DN):…………………………………………………

- dolžina izvedenih  togih predizoliranih cevi:……………………………………………………

- dolžina trase:………………………………………………………………………………………

- v okviru referenčnega posla so bila izvedena tudi gradbena dela:       DA		 NE

- gradnja1 zaključena:             DA	            NE

- uporabno dovoljenje:            DA, št. UD…………………….. z dne ……………………		NE

- zapisnik o prevzemu del:      DA, številka ………………….. z dne ……………………		NE

- kratek tehnični opis izvedbe

…………………….………………………………….………………………………….…………..

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec št: 8

IZJAVA PODIZVAJALCA

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe s podizvajalci

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba (Ime in priimek, tel. št.) |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št: |  |
| Št. TRR z navedbo bank |  |
| Zakoniti zastopniki |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina):* |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov: _____________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi s predmetnim  javnim naročilom

izjavljamo:

- da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti ___________________ EUR z DDV v skladu s pogoji določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,

- da naročniku dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje in

(ustrezno označite)

[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
|  | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Opomba:

Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu; v primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Obrazec št: 9

IZJAVA PONUDNIKA O UPORABI ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

V zvezi s predmetnim javnim naročilom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo upoštevali določila 81. člena ZJN-3 in, da bo imenovani  _______________________ (naziv podizvajalca/partnerja)

izvajal gradnje in storitve za katere z njegovimi zmogljivostmi dokazujemo izpolnjevanje pogojev.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št: 10

SEZNAM MATERIALOV IN OPREME, KI JO PONUDNIK PONUJA

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Opozorilo:

- V tem obrazcu ponudnik navede seznam materialov in opreme katero ponuja v ponudbi in je predvidena za vgradnjo v fazi izvedbe predmeta JN. Ponujeni material mora izpolnjevati tehnične karakteristike in specifikacije zahtevane skladno s popisi del in projektno dokumentacijo.

- Za ponujen material in opremo lahko naročnik zahteva podrobnejše tehnične karakteristike oz. ostalo dokumentacijo v času ocenjevanja ponudb.

- Izdelki morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi standardi, ter morajo imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo - ZGPro ter GZ).

| Poz | Oprema | Popis | Pozicija | Proizvajalec | Tip - oznaka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Krogelni navojni ventil | 2_Cevovodi_strojni del | 1.1.14 |  |  |

Ponudnik izjavlja, da bo vgradil v tabeli navedene materiale in opremo, ki so skladni z zahtevami naročnika oz. so skladni z zahtevami in tehničnimi specifikacijami podanimi v popisu del in projektni dokumentaciji.

Obrazec št: 11

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov upoštevali temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 z vsemi spremembami).

- Pri tem bomo upoštevali naslednje tehnične specifikacije za:

| 1. | P14 projektiranje in/ali izvedba gradnje cest Pri obnovi ceste se mora upoštevati zahteva, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna. |
| --- | --- |

Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvajanja projekta od izvajalca zahteva, da poleg izjave, ki jo v fazi oddaje javnega naročila šteje kot ustrezno dokazilo, predloži druga dokazila skladno z Uredbe o zelenem javnem naročanju! Izbrani ponudnik bo moral najpozneje ob dokončanju naročniku predložiti ustrezna dokazila!

Obrazec št: 12

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA oz IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

Za javno naročilo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi –  samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

ID za DDV ali davčna številka:

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba:  vpisati  je  potrebno  naslednje  podatke  o  udeležbi  fizičnih  in  pravnih  oseb  v  lastništvu ponudnika:

za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

V kolikor je  oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

naziv in naslov/sedež povezane družbe, vrsta povezave (527. čl. ZGD) in delež lastništva.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV/SEDEŽ POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE (527.čl.ZGD) IN DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljam, da s ponudnikom ________________________________________________(naziv in sedež ponudnika)

ni povezanih družb, za katere se  glede  na določbe  zakona,  ki  ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom  te  izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost.  Seznanjen  sem  z  določbo  Zakona  o  integriteti  in  preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Naziv:_______________________________________ |
| --- | --- |
|  | _______________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec št: 13

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b,3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnomočnih sodb pravnih oseb.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

NAVODILO: Obrazec izpolni ponudnik, morebitni partner in morebitni podizvajalec.

POOBLASTILA SE PREDLOŽIJO SAMO V PRIMERU PREDLOŽITVE USTREZNIH IZPISOV IZ SODNEGA REGISTRA, KOT NAVEDENO PRI POGOJU 1: NEKAZNOVANOST.

Obrazec št: 14

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA VSE ČLANE ORGANOV, POOBLAŠČENCE IN ZASTOPNIKE VSEH SODELUJOČIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Pooblastitelj: |
| --- | --- |
|  | (Ime in priimek ter podpis) |

NAVODILO: Obrazec se izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

POOBLASTILA SE PREDLOŽIJO SAMO V PRIMERU PREDLOŽITVE USTREZNIH IZPISOV IZ SODNEGA REGISTRA, KOT NAVEDENO PRI POGOJU 1: NEKAZNOVANOST.

Obrazec št: 15

VZOREC POGODBE

POGODBA št………………

za gradnjo objekta »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«

ki jo sklenejo in dogovorijo

Mestna občina Velenje

Titov trg 1, 3320 Velenje

ki jo zastopa župan Peter Dermol

Matična številka:			 	5884268

ID za DDV: 					SI49082884

Podračun EZR Mestne občine Velenje št.: 	SI56 0133 3010 0018 411

(v nadaljevanju: naročnik)

in

Občina Šoštanj

Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

ki jo zastopa župan Boris Goličnik

Matična številka: 				5884284

ID za DDV:  					SI97214043

Podračun EZR, št.: 				SI56 0132 6010 0018 560

(v nadaljevanju: naročnik)

In

Občina Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

ki jo zastopa župan Janko Kopušar

Matična številka: 				5884276

ID za DDV:  					SI64225569

Podračun EZR, št.: 				SI56 0132 5010 0018 609

(v nadaljevanju: naročnik)

in

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje

ki ga zastopa direktor mag. Gašper Škarja

Matična številka: 				5222109

ID za DDV: 					SI55713998

TRR: 						SI56 0242 6001 2997 176

(v nadaljevanju: koordinator)

in

(naslov izvajalca)

ki ga zastopa ……………………………………………………… (ime in priimek, funkcija)

Matična številka: 			…………………..................................................

ID št. za DDV:				………………………………………………………

Transakcijski račun:     			………………………………………………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

I.	UVODNE DOLOČBE

- člen

Na podlagi izvedenega postopka za oddajo javnega naročila: »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ……………………., pod št. objave je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ……………………., z dne …………………….., kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______(v nadaljevanju: ponudba) sta sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi.

Postopek oddaje javnega naročila je po pooblastilu (Pogodba o naročilu za izvajanje investicij v letu  2023 z dne 9. 1. 2023) izvedlo Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje (v nadaljevanju: koordinator), v imenu in za račun Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj (v nadaljevanju: naročnik).

II.	PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je izvedba del na projektu »Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju«.

Pogodbena dela obsegajo vsa gradbena dela, storitve in dobavo blaga, ki so predvidena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Zajeta so v ponudbenem predračunu izvajalca št. ……………. z dne ……………, danem v postopku javnega naročila.

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti v skladu s svojo ponudbo, pogoji določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, projektno dokumentacijo, v pogodbenem roku in v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika glede kvalitete in funkcionalnosti izvedenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji upošteval tudi vse določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami).

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornika naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca.

III.	ROK IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže z gradnjo končati najkasneje v 120 dneh od uvedbe v delo.

Koordinator bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode.

Izvajalec je dolžan na uvedbi v delo predati naročniku v potrditev natančen terminski plan dinamike napredovanja del.

Izvajalec bo upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je zahtevami in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in s projektno dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

- člen

Uvedba v delo

Uvedba v delo obsega zlasti:

- izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa izključno zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;

- izročitev enega potrjenega izvoda DGD projektne dokumentacije št. 535-VOKA/2018, december 2018, katerega je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,

- izročitev PZI projektne dokumentacije št. 535-VOKA/2018, junij 2019, katerega je izdelalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,

- naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Ocenjena vrednost pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ………………………  z dne ………….…, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

Ocenjena vrednost brez DDV znaša ___________________________ EUR

z besedo: __________________________ in _______________/100 evrov

Evidenčni izračun zneska DDV ( ___ %): _______________________ EUR

Naročnik naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je naročnik plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 2. členu, veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«. Izključena je podražitev materialov med gradnjo. Izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10% višja, upoštevajoč kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10%

Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen. Vsako povišanje cen iz tega razloga, mora potrditi naročnik. O vsakem morebitnem povišanju, morata izvajalec in naročnik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izključen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, če so se cene zvišale potem, ko je že prišel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

V.	SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

- člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti (nepredvidena dela), je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik oz. koordinator prizna samo po predhodnem dogovoru in po potrditvi s strani vodje nadzora, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti vodjo nadzora ter predstavnike naročnika in koordinatorja, ter jim brez predhodnega poziva s strani vodje nadzora, naročnika in koordinatorja dostaviti predračun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika in koordinatorja, razen če si takšnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel priskrbeti.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena ter presegajo pogodbeno vrednost, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi.

- člen

V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za takšna dela skleniti aneks k tej pogodbi, za kar mora izvajalec naročniku posredovati predračun.

V kolikor predračun za dodatna dela ni potrjen s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika, izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine).

Za dodatna dela lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.

- člen

S strani naročnika, projektanta in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje in večje količine izvedenih del, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

VI.	PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika

Naročnik oz. koordinator se obvezuje:

• da bo plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

• dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

• izvajalca zapisniško uvesti v delo,

• naročiti varnosti načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,

• narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo,

• narediti prijavo začetka gradnje pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve,

• da bo zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

• da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

• da bo obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

- člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec jamči:

•	da bo ščitil interese naročnika,

•	izvajati dela po projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,

•	da bo izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in skladno z dogovorjenim terminskim planom,

•	v primeru nedoseganja rokov določenih v terminskem planu pospešiti dela s povečanimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega delovnega časa,

•	da bo sodeloval pri zakoličbi,

•	da bo do začetka gradnje postavil gradbiščno tablo in ogradil gradbišče,

•	da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor;

•	brezplačno izdelati načrt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno,

•	da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

•	pri izvedbi investicije predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta,

•	da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zahtevam naročnika,

•	zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

•	zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in tretjih oseb,

•	zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,

•	zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,

•	zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strošek izvajalca,

•	pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter za to pridobil ustrezna dovoljenja,

•	zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

•	namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,

•	označiti gradbišče skladno s predpisi,

•	za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,

•	da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki, če je to potrebno, v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

•	sodelovati z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih do izteka garancijskega roka,

•	da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

•	da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

•	da bo skladno z 28. členom GZ vgrajeval gradbeni materiali in proizvode, ki so bili dani na trg ali jim je bila omogočena dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov. Vgrajeni morajo biti tako, da objekt lahko doseže namen iz 2. člena GZ;

•	vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

•	omogočiti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,

•	da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika, koordinatorja ali nadzornika opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,

•	izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja,

•	da ne bo začel z nepredvidenimi deli do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik oziroma do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

•	izročiti dokazila (certifikate, dokazila o pregledih in meritvah,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

•	naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

•	da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in vodja projekta sproti potrjevala,

•	poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

•	da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,

•	pred izvedbo sprememb, odstopanj od izdelane projektne dokumentacije od projektanta pridobiti pisno potrditev, da gre za dopustna manjša odstopanja, ki jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik,

•	zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obračunski izvod PZI projekta in jih pravočasno predati naročniku, da lahko le-ta zagotovi izdelavo PID dokumentacije,

•	naročniku oziroma vodji nadzora sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

•	pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzornika, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku,

•	nadzorniku predati v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni,

•	pripraviti in predati dokumentacijo za zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja v skladu z 68. členom GZ (DZO, Navodila za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd,),

•	odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehničnega pregleda in zapisniku tehničnega pregleda v pogodbeno določenem roku,

•	sodelovati pri internem tehničnem pregledu, pridobitvi uporabnega dovoljenja in sodelovati pri primopredaji objekta,

•	pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbišča, ki niso zajeta v gradbenem dovoljenju,

•	koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoječih komunalnih vodov z mnenje-dajalci oz. upravljavci,

•	vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzročene s svojim delom, popraviti na lastne stroške,

• v primeru odstranitve mejnikov, sam na lastne stroške vzpostavil nulto stanje,

•	poskrbeti za vsakodnevno prevoznost ceste, ko bo zaključil z delom,

•	da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naročnika ne bo zahteval dodatnega plačila,

• pri obnovi ceste upoštevati zahtevo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št.        51/17, 64/19 in 121/21 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), da se pri gradnji vozišča ceste  (vrnitvi vozišča v prvotno stanje) recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki bo nastal ob prenovi ceste, uporabi kot tampon za bankine, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki bo nastala ob rezkanju,

•	izvesti vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

•	da bo pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov,

•	po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,

•	na internem tehničnem pregledu naročniku predložiti izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov,

•	strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti kot jih določa veljavna gradbena zakonodaja.

- člen

Strokovni kader

Strokovne funkcije, ki so bile določene v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Funkcijo vodje del pri izvedbi del po tej pogodbi bo opravljal ____________________.

VII.	RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov  izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov paziti, da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje.

Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno dokumentacijo.

- člen

Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,  ima naročnik pravico, da izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del.

Če izvajalec ne izvede ukrepov za pospešitev del v roku, ki mu ga določi naročnik, lahko po načelu dobrega gospodarja ukrepe izvede naročnik, na račun izvajalca, ali pa ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naročnik v primeru odprave napak po tretji osebi zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

VIII.	UPORABLJENI MATERIAL

- člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

IX.	NAČINI PLAČILA IN VIR FINANCIRANJA

- člen

Obračun del – izdajanje situacij

Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani vodje nadzora.

Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega predračuna. Knjiga obračunskih izmer je osnova za ovrednotenje izvedenih del. Knjiga obračunskih izmer mora biti usklajena in podpisana s strani vodje nadzora najkasneje do petega (5) v mesecu.

Izvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil račun/situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu, v treh izvodih (original in dve kopije).

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankami.

Račun izvajalca se glasi na naročnika (občino), prejemnik in plačnik računov pa je koordinator.

Račun izdan s strani izvajalca mora vsebovati podatke o nazivu in naslovu ter št. ID za DDV naročnika in koordinatorja.

Koordinator bo prejete račune kakovostno in vrednostno preveril ter jih po preveritvi posredoval naročnikom. Koordinator ima pooblastilo naročnikov, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti račun zavrne.

Na računu/situaciji mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa/situacije (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa/situacije.

Priloga računu/situaciji je s strani vodje nadzora podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani vodje nadzora podpisana situacija, obračun del ipd.). Na računu/situaciji se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo.

- člen

Rok plačila in vir financiranja

Plačevanje računov/situacij se bo vršilo v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Koordinator bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, navedenem na vsakokratnem računu/situaciji.

Koordinator bo vsako potrjeno situacijo plačal v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v višini 10% vsake izstavljene situacije bo koordinator zadržal in se bo izplačal v roku 30 dni po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca in ko bo predstavniku naročnika predana Garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

X.	ZAVAROVANJA

- člen

Finančna zavarovanja

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja določena v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in sicer:

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naročnik bo za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zadržal znesek v višini 10% vsakega izstavljenega računa/situacije.

Naročnik lahko zadrži zadržani znesek v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo pogodbenih obveznosti po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja pogodbenih obveznosti v po terminskem planu,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- če izvajalec v roku najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu del ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu del, predati finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5 % končne vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka.

V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v roku, ima naročnik pravico, da zadrži zadržani znesek v višini zahtevanega finančnega zavarovanja za odpravo napak in ga obračuna kot pogodbeno kazen, zaradi česar naročnik tega zneska izvajalcu ne rabi vračati niti po izteku garancijske dobe

Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki pooblaščata Mestno občino Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, da v njenem imenu nastopa kot upnik na finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi ter jo pooblaščata, da v njunem imenu unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Zavarovanje odgovornosti za škodo

Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 100.000 eurov.

Kopijo veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za škodo mora izvajalec naročniku predložiti najkasneje do uvedbe v delo.

XI.	KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM

- člen

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in izvesti vse, kar je potrebno za interni tehnični pregled objekta.

Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani vodje nadzora.

Interni tehnični pregled se izvede najkasneje v 8 dneh po končanju gradnje. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec je dolžan naročnika pisno obvestiti o odpravi pomanjkljivosti.

Izvajalec se strinja, da zaradi narave dela komunalna infrastruktura kljub obratovanju ni prevzeta s strani naročnika dokler se dela s strani naročnika ne prevzamejo s primopredajnim zapisnikom.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu.

Pogoj za uspešno izvedeno primopredajo je tudi predaja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Najkasneje ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni tehnični pregled (odpravljene vse evidentirane pomanjkljivosti), pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, opravljen končni obračun, s strani  nadzornika, naročnika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Rok za dokončanje del se lahko sorazmerno podaljša tudi ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

Višja sila nastopi, če zaradi vremenskih razmer ni možno izvajati del več kot 5 dni nepretrgoma, v primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika in koordinatorja.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

XII.	KONČNI OBRAČUN

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh po primopredaji del.

Če katera od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Podpišejo ga predstavniki naročnika in predstavnik izvajalca imenovani po pogodbi.

XIII.	JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.  Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer mora zagotoviti splošni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material in opremo za obdobje najmanj petih (5.) let od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del.

Prav tako mora izvajalec jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te, ki se pokažejo v času jamčevalnih oziroma garancijskih rokov.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca ali odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naročnik v primeru odprave napak po tretji osebi zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v jamčevalnem oziroma garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem oziroma jamčevalnem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil.

XIV.	POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 3. člena, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan že med izvajanjem del.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 30 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela. Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del teče do dneva dokončanja del, glede katerih je po terminskem planu izvajalec v zamudi.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bi po ugotovitvi naročnika ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina odmeri pavšalno, in sicer v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik zadrži zadržani znesek kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. V tem roku mora naročnik pogodbeno kazen tudi obračunati.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

- člen

Obračun pogodbene kazni

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

XV.	PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

• podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

•	podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

•	podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

•	morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

- a člen

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca (z DDV) ali % glede na skupno pogodbeno vrednost | Zahtevano je neposredno plačilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA/NE |

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v petem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

•	glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

•	je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa/situacije predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

•	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik oz. koordinator obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Koordinator o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ___________________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika in koordinatorja obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da izvajalec  krši obveznost iz tega člena, odgovarja za prekršek skladno z 2. točko prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(selektivna uporaba člena v pogodbi)

XVI.	PREDSTAVNIKI STRANK NA GRADBIŠČU

- člen

Predstavnik naročnika:

- za Mestno občino Velenje: 		Anton Brodnik, Gašper Koprivnikar, Janez Vranc

- za Občino Šoštanj: 			Simon Usar

- za Občino Šmartno ob Paki		Janko Kopušar

- Nadzornik:				Komunalno podjetje Velenje

Vodja nadzora:  			_____________________________

- Odgovorna oseba za plansko postavko PE vodovod, kanalizacija:  Primož Rošer

- Odgovorna oseba za plansko postavko PE energetika:  Ervin Miklavžina

Skrbniki pogodbe:

- za Mestno občino Velenje: 		Gašper Koprivnikar

- za Občino Šoštanj 			Simon Usar

- za Občino Šmartno ob Paki		Sara Pirnat

Predstavnik izvajalca: 			_____________________________

XVII.	ODSTOP OD POGODBE

- člen

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih če:

• z deli ne more pričeti po krivdi naročnika ali koordinatorja v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,

•	se dela prekinejo po krivdi naročnika ali koordinatorja,

•	koordinator zamuja s plačilom situacij za več kot 30 dni od zapadlosti.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

•	izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

•	izvajalec naročniku ne predloži  kopijo veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za škodo najkasneje do uvedbe v delo;

•	izvajalec zamuja z deli za več kot 20 dni po terminskem planu;

•	nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke pa izvajalec napak ne odpravi;

•	izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

•	izvajalec krši določila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 30% po terminskem planu,

•  izvajalec krši določila veljavne Uredbo o zelenem javnem naročanju,

•	izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,

•	izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

•	je v času oddaje javnega naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

•	javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;

•	iz drugih razlogov na strani naročnika oz. koordinatorja.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

XVIII.	RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

• če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

•	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XIX.	UPORABA PRAVA

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil gradbenih uzanc.

XX.	PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke skušale reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo pogodbene stranke prizadevale rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašale  s predložitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, koordinatorja, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku naročnika ali koordinatorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku ali koordinatorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali koordinatorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme MOV dva (2) izvoda, ostale pogodbene stranke pa en (1) izvod.

| V ……………….., dne ………………… Številka: Izvajalec: Direktor: | Velenje, dne ………………………… Naročnik: Mestna občina Velenje Peter Dermol, župan |
| --- | --- |
|  | Šoštanj, dne ………………………… Naročnik: Občina Šoštanj Boris Goličnik, župan |
|  | Šmartno ob Paki, dne ………………………… Naročnik: Občina Šmartno ob Paki Janko Kopušar, župan |
|  | Velenje, dne ………………………… Koordinator: Komunalno podjetje Velenje, d. o .o. mag. Gašper Škarja, direktor |

Opomba: Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.