TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Oznaka JN: 32/22 JN MZEZ

Predmet naročila: Vzdrževanje aplikacije Skupnega Zajemnega Mesta (v nadaljevanju: SZM) za obdbobje 36 mesecev.

Opis predmeta naročila in zahteve naročnika:

- Vzdrževanje aplikacije Skupnega zajemnega mesta za 36 mesecev. Vključevanje vključuje reševanje javljenih napak s strani naročnika, preventivne aktivnosti in prilagajanje programske opreme v trenutnih fukcionalnostih spremembam infrastrukture zaradi nagrajevanja le-te.

Ocenjujemo, da je letna poraba časa za vzdrževanje po posameznih modulih:

- modul VIZUMI, 276 ur (828 ur za 36 mesecev),

- modul DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE, 84 ur (252 ur za 36 mesecev),

- modul OSEBNE IZKAZNICE, 72 ur (216 ur za 36 mesecev).

Skupno ocenjeno letno število ur za vzdrževanje aplikacije SZM je 432 ur (1296 ur za 36 mesecev).

Mesečni znesek plačila vključuje tudi celotne stroške komunikacij.

Vzdrževanje se začne izvajati po izteku obstoječe pogodbe C1811-19-000139 ali ob začetku veljavnosti nove pogodbe, kar pride kasneje.

Planirane nadgradnje infrastrukture v neki bodočnosti: operacijski sistem Windows 11 (ali enakovredno), Lotus Notes Domino v 12 (ali enakovredno).

Zahteve:

- Razpoložljivost za prijavo težav in začetek odpravljanja napake: v delovnem dnevu od 8h do 16h. V primeru potrebe po delu izven tega delovnega časa je potrebno posebno naročilo naročnika.

- Odzivni čas (od prijave napake do začetka reševanja): 4 (štiri) ure.

- Razpoložljivost izvajalca za klice in prijave težav s strani MZZ-ja je v delovanju aplikacij v trenutnem obsegu, in za odpravljanje morebitnih napak v aplikacijah (proti predvidenemu delovanju glede na predane in prevzete rešitve in funkcije, torej glede na projektno dokumentacijo).

- Možna je tudi zamenjava določenega dela aplikacije SZM. Pri tem načinu je potrebno vedeti, kako se pri morebitni menjavi zagotavlja neprekinjenost delovanja in vzdrževanja. Celotni stroški menjave so v celoti na strani izvajalca. Spisek planiranih sprememb in način zagotavljanja vzdrževanja se vpiše v obrazec Predračun. Pričakuje se:

- Pokritje vseh trenutnih funkcionalnosti aplikacije, vključujoč povezave do vseh s poslovnim procesom povezanih drugih aplikacij (v kolikor na razpolago dana dokumentacija ne zadošča in je potrebna podrobna seznanitev, se bo organiziral za to poseben sestanek po izkazanem interesu). Pričakuje se tudi upoštevanje vseh sprememb, ki so bile že opravljene na zahtevo naročnika, vključujoč tudi podporo za operacijska sistema Windows 8.1 in 10 (ali enakovredno), za Lotus Domino 8.5.3 FP 6 HF 2328 in 9.0.1 FP 7 (ali enakovredno) ter uporabo dogovorjenih knjižnic za kontrolo kvalitete;

- Zamenjava aplikacije na vseh delovnih postajah, kjer je v uporabi. Dopustni načini so preko boot CD-ja ali skripte, oziroma preko daljinskega dostopa. Slednji lahko poteka samo iz omrežja naročnika;

- predelava (prenos) vseh trenutno vnešenih podatkov v sistemu v novo aplikacijo;

- organiziranje tečaja uporabe za vse uporabnike in administratorje.

- Možna je tudi zamenjava določenega dela strojne opreme, ki jo podpira aplikacije SZM. Pri tem načinu je potrebno vedeti, kako se pri morebitni menjavi zagotavlja neprekinjenost delovanja in vzdrževanja. Spisek planiranih sprememb in način zagotavljanja vzdrževanja se vpiše v obrazec Predračun. Celotni stroški menjave so v celoti na strani izvajalca. Količina opreme mora biti enaka dosedanji količini. Aplikacija SZM podpira sledečo strojno opremo ali enakovredno:

  - čitalec prstnih odtisov Crossmatch LScan Guardian 500,

  - čitalec prstnih odtisov Gemalto CS500e (3M, Cogent),

  - čitalec dokumentov 3M PV40,

  - čitalec dokumentov Regula 7024M.111,

  - tiskalnik Canon Pixma iP4950.

- Izvajalec zagotavlja podporo za navedene module aplikacije SZM od dneva začetka vzdrževanja (glej zgoraj), ne glede na morebitne namene zamenjave kakšnega dela sistema ali strojne opreme. V primeru zamenjave velja, da je potrebno ohraniti funkcionalnosti sistema in podatke v sistemu, da niso predvideni izpadi delovanja, da je potrebno morebitne spremembe ustrezno distribuirati in ustrezno izšolati uporabnike, in pripraviti podrobno dokumentacijo. Stroške morebitnih menjav oziroma kot posledico menjav nosi v celoti izvajalec. Izvajalec je v ponudbi dolžan podati obrazložitev, kako bo potekalo neprekinjeno delovanje, v kolikor je pogodba pravočasno podpisana, od datumov navedenih v tem povpraševanju.

- Samo vzdrževanje po tej pogodbi že vključuje pripravljenost s strani izvajalca v predvidenem časovnem obsegu.

- Spisek dokumentacije, ki se jo lahko pridobi na zahtevo:

- 20110106 Nadgradnja_PaketniSprejem.docx;

- 20110117 RTBDWS_MZZ_Integracija:

  - Integracija_BDP_z_zunanjimi_sistemi.doc,

  - Integracija_RTBDPWS_MZZ_MNZ.doc,

  - RegisterGlobalTypes.xsd,

  - RTBDWS_Schema_xsd.doc,

  - RtbdwsGlobalTypes.xsd;

- USKresume3.pdf;

- BMSSC1 - CD04d3 BMS-VIS User Software Kits Overview 00 01 00.pdf;

- Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo in vzdrževanje aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe 1811-09-21;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe 1811-11-38;

- Tehnične specifikacije za razpis za vzdrževanje aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe 1811-11-101;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe 1811-12-131;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe 1811-14-10;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-16-117;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-17-46;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-19-81;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-21-203;

- Tehnične specifikacije za razpis za dodelavo aplikacije SZM, ki so vodile do pogodbe C1811-22-48.

Določitev načina izvajanja storitve: Izvaja se po naročilu naročnika in stalne preventivne aktivnosti.

Določitev pričetka izvajanja storitve in časa izvajanja storitve: vzdrževanje se začne izvajati po izteku obstoječe pogodbe C1811-19-000139 ali ob začetku veljavnosti nove pogodbe, kar pride kasneje. Redne prijave napak se izvajajo v delovnih dneh med 8 in 16 uro. V primeru potrebe po delu izven tega delovnega časa je potrebno posebno naročilo naročnika.

- Določitev pojmov odzivni čas na prijavo problema: odzivni čas je 4 ure.

- Določitev načina in vsebine prijave problema: pisno po elektronski pošti, v nujnih primerih po telefonu.

Lokacija storitve: običajno prostori izvajalca, v primeru potrebe preverjanje delovanja in testiranje v prostorih naročnika, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana.

Ostale zahteve: Zahtevana Referenca

Od izvajalca pričakujemo, da ima izkušnje s programsko opremo na konzularnem področju: da je že prodal ali vzdrževal programsko opremo s tega področja, oziroma da ima med svojimi zaposlenimi osebo s konzularnimi izkušnjami na konzularnem področju v katerikoli EU državi: oseba je delala za EU državo.

- Ponudba velja ______ dni (najmanj 120 dni).

- Odgovorna oseba ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vse ponujene storitve v skladu z zahtevami naročnika in razpisno dokumentacijo.

- V/na _______________, dne __________

- Ime in priimek:

- Žig in podpis: