Tehnična specifikacija za javno naročilo

Svetovalne in izvajalske storitve inženirja

na projektu NAPCORE

Verzija 3: september 2022

KAZALO

1	Uvod	4

1.1	Cilji projekta	4

1.2	Struktura, obseg in pričakovani rezultati projekta	5

1.2.1	Usmerjevalni odbor	5

1.2.2	Horizontalne dejavnosti	6

1.2.3	Delovne skupine	6

1.3	Povezanost z drugimi projekti	7

2	Naloge svetovalnih in izvajalskih storitev inženirja	7

2.1	Delovna skupina 1: Strategija in upravljanje NAP & NB platforme (svetovanje)	8

2.2	Delovna skupina 2: Interoperabilnost in raven storitev NAP (svetovanje + izvajanje)	8

2.3	Delovna skupina 3: Vsebina in dostopnost NAP (svetovanje)	10

2.4	Delovna skupina 4: Standardi za izmenjavo podatkov	11

2.4.1	Delovna podskupina 4.1: DATEX II (svetovanje + izvajanje)	12

2.4.2	Delovna podskupina 4.2: TN-ITS (svetovanje + izvajanje)	13

2.4.3	Delovna podskupina 4.3: Multimodalni podatki (svetovanje + izvajanje)	14

2.4.4	Delovna podskupina 4.4: Metapodatki (svetovanje)	15

2.5	Delovna skupina 5: Nacionalni organi in ocena skladnosti (svetovanje)	15

3	Okvirni terminski načrt projekta	17

- Uvod

Ministrstvo za Infrastrukturo (v nadaljevanju MZI ali naročnik) izvaja projekt »Svetovalne in izvajalske storitve inženirja na projektu NAPCORE«, sofinanciran s pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope po odločbi št. MOVE/B4/SUB/2020-123/SI2.852232 z dne 23.11.2021 za upravičeno obdobje 01.04.2021 - 31.12.2024. Cilj predmetnega javnega naročila je pridobitev ponudbe za inženirsko-svetovalno podporo in implementacijo. Inženirsko-svetovalne storitve bo naročnik uveljavljal pri vodenju in izvajanju projekta. Izvajalec bo tudi implementiral določene inženirske rešitve, ki jih bo potrebno izvesti tekom trajanja projekta. Implementacija rešitev se bo izvajala izključno na zahtevo naročnika.

Namen projekta NAPCORE je podpreti izvajanje delegiranih uredb v skladu z Direktivo 2010/40/EU v zvezi z zahtevami, da morajo biti infrastruktura, varnost, prometni in potovalni podatki točni in dostopni uporabnikom, kot so organi prevoza ali ponudniki storitev prek nacionalnih točk dostopa do prometnih podatkov (NAP – National Access Point). Projekt bo spodbudil in pospešil usklajeno zagotavljanje podatkov ITS prek nacionalnih točk dostopa z namenom izboljšanja kakovosti storitev, ki temeljijo na teh podatkih. Projekt bo prek sekretariata in petih namenskih delovnih skupin izvedel:

- Vzpostavitev dolgoročne strukture upravljanja NAP, ki bo olajšala nacionalno in evropsko operativno usklajevanje implementacije evropskih specifikacij;

- Usklajevanje razvoja in evolucije NAP, da bi izboljšali združljivost (»kompatibilnost«) in medobratovalnost (»interoperabilnost«) funkcij;

- Oblikovanje in razvoj skupnih orodij za doseganje večje dostopnosti in izmenljivosti podatkov;

- Načrtovanje in usklajevanje pobude za zbiranje podatkov;

- Usklajevanje ocene skladnosti.

Od projekta bodo tako imeli koristi javni in zasebni deležniki, saj bo obojim omogočen dostop do prometnih podatkov z jasno strukturo in v točno določenih izmenjevalnih formatih. Z večjo digitalizacijo in podporo novim storitvam trajnostne mobilnosti bo projekt prispeval tudi k skupnemu evropskemu podatkovnemu prostoru o mobilnosti in ciljem zelenega dogovora.

  - Cilji projekta

Evropska podatkovna strategija (European data strategy) Evropski Uniji omogoča, da postane vodilni akter v družbi, ki temelji na podatkih. Vzpostavitev enotnega trga podatkov bo omogočila prost pretok podatkov znotraj EU in med sektorji (podjetja, raziskovalci, javna uprava) v korist državljanov in potnikov po Evropi. Prav tako lahko Evropski uniji in njenim državam članicam omogoči, da oblikujejo podatkovno gospodarstvo, kjer so javni in zasebni interesi uravnoteženi na podlagi spoštovanja osebnih podatkov in izvajanja etičnih standardov.

Do leta 2025 bo vrednost podatkovnega gospodarstva v Evropski Uniji blizu 830 milijard evrov (za primerjavo je v letu 2018 ta vrednost znašala 300 milijard evrov). Gospodarstvo, ki temelji na podatkih, je vzvod za spodbujanje nastanka industrije mobilnosti 3.0, ki temelji na intermodalnosti in diverzifikaciji storitev za državljane. Podatkovne tehnologije bodo omogočile tudi omejitev vpliva prometnega sektorja na okolje. Podatki so namreč gorivo tehnološkega razvoja v prometnem sektorju in za digitalno preoblikovanje infrastrukture. Zato sta dostop do kakovostnih in zanesljivih podatkov ter ustvarjena vrednost ključna za inovacije v prometnem sektorju: upravljanje prometa, večja varnost in optimizacija dobavne verige. Na primer, navigacija v cestnem prometu z napravami za izogibanje prometu v realnem času lahko prihrani do 730 milijonov ur. To predstavlja do 20 milijard evrov stroškov dela.

Splošni cilj tega ukrepa je okrepiti nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov, ki predstavljajo hrbtenico digitalne infrastrukture ITS. Prav tako bo ukrep omogočil operativno usklajevanje in implementacijo evropskih specifikacij na nacionalni ravni in ravni EU. Postalo je očitno, da se nacionalne točke dostopa in nacionalna telesa (za presojo skladnosti z Direktivo ITS 2010/40/EU) v vseh državah EU soočajo s skupnimi izzivi in iščejo skupne rešitve in možnosti za sodelovanje. Pri premagovanju novih izzivov, kot so zbiranje podatkov in pogajanja z zasebnimi ponudniki podatkov in globalnimi akterji, si lahko medsebojno pomagamo. Akcija »NAPCORE« (»National Access Point Coordination Organisation for Europe) je bila vzpostavljena v duhu medsebojnega sodelovanja, posvetovanja in izmenjave izkušenj. Podprta je s strani vseh držav članic EU, kot tudi pridruženih partneric Norveške in Švice.

Konkreten cilj ukrepa je ustvariti usklajen evropski mehanizem nacionalnih točk dostopa do prometnih podatkov, ki temelji na usklajenem upravljanju in arhitekturi, medobratovalnosti, standardih in storitvah. Temelji na dokumentu »Position paper of the NAP&NB Harmonization Group« iz februarja 2020 s ciljem krepitve položaja in vloge nacionalnih točk dostopa in podpore pri ustvarjanju vseevropskih rešitev za olajšanje uporabe podatkov po vsej EU.

  - Struktura, obseg in pričakovani rezultati projekta

Osnovna ideja strukture upravljanja organizacije NAPCORE je ustvariti v prihodnost usmerjeno platformo. Z vzpostavitvijo upravljavske strukture NAPCORE, partnerji v projektu ustvarjajo podlago za dolgoročno sodelovanje v platformi, tudi po zaključku upravičenega obdobja trajanja projekta. Zato je projekt NAPCORE sestavljen iz štirih glavnih stebrov:

- Usmerjevalni odbor;

- Sekretariat in horizontalne dejavnosti;

- Delovne skupine;

Slika 1: Struktura NAPCORE projekta

Svetovalni odbor;

    - Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor sestavljajo predstavniki vseh držav članic EU. Predvideno je tudi sodelovanje partnerjev oz. držav, ki niso članice EU (Norveška in Švica), kot tudi pridruženih partnerjev (organizacij), ki imajo glasovalno pravico pri določenih temah. Usmerjevalni odbor je organ odločanja in določa strateške smernice za delovne skupine. Usmerjevalni odbor potrjuje rezultate projekta NAPCORE.

Projektno vodenje in vsebinsko usklajevanje vseh aktivnosti projekta NAPCORE se izvaja v okvirju Sekretariata, ki prav tako prevzema vlogo posrednika do Evropske komisije. NAPCORE upravlja jedrna skupina za usklajevanje, ki jo vodi generalni sekretar. Jedrno skupino sestavljajo vodje horizontalnih aktivnosti, delovnih skupin in delovnih podskupin. Namestnik generalnega sekretarja je glavni posrednik usmerjevalnemu odboru in svetovalnem odboru. Vodja inovacij se osredotoča na priporočila za nadaljnje ukrepe in prihodnje dejavnosti. Vodja diseminacije (razširjanja) je v vseh delovnih skupinah zadolžen za vse dejavnosti širjenja in usposabljanja.

Vsi vodje delovnih skupin in podskupin imajo položaje v jedrni skupini za usklajevanje, tako skupaj obravnavajo posamezne rešitve in strateško usklajujejo smer posameznih dejavnosti s ciljem boljšega doseganja splošnih ciljev projekta. Jedrna skupina za usklajevanje sprejema odločitve o splošnem napredku projekta in nadzira ter po potrebi prilagaja proračunsko stanje.

    - Horizontalne dejavnosti

Horizontalne dejavnosti obsegajo vse delovne skupine in vključujejo usmerjevalni ter svetovalni odbor. Dejavnost H.1 operativno in strateško podpira člane usmerjevalnega odbora pri njihovih nalogah ter je odgovorna za ustanovitev svetovalnega odbora v sodelovanju s službami Evropske komisije. Med izvajanjem projekta svetovalni odbor vodi in podpira H.1. Vse delovne skupine imajo aktivno povezavo s svetovalnim odborom v smislu vsebinskega sodelovanja in usklajevanja.

Horizontalna dejavnost H.2 identificira in zbira ugotovitve o prihodnjih potrebnih ukrepih od vseh delovnih skupin. Tako ustvarjajo priporočila za nadaljnje projekte in druge aktivnosti v prihodnosti.

Dejavnost H.3 izvaja aktivnosti širjenja in ozaveščanja o projektu ter podpira delovne skupine z organizacijo izobraževanj (usposabljanj) in vadnic, izvaja didaktično svetovanje ter zagotavlja najnovejše metodologije za prenos znanja. Poleg tega bodo organizirani trije večdnevni dogodki (leta 2022, 2023 in 2024) z namenom diseminacij rezultatov NAPCORE ter povezovanja in sodelovanja z zainteresiranimi deležniki in skupnostjo.

Delovne skupine pripravljajo vsebine za uskladitev NAP in NB (nacionalno telo za ugotavljanje skladnosti NAP z Direktivo ITS). V ta namen je ustanovljenih pet delovnih skupin in štiri podskupine.

    - Delovne skupine

Delovna skupina 1 »Strategija in upravljanje NAP & NB platforme« se bo odzivala na dosedanji in prihodnji potek tehnološkega razvoja predmetnega področja, da bo lahko primerno pripravila NAP in NB za soočanje z izzivi. Analiziran in opredeljen bo strateški položaj NAP in NB v politikah EU ter v zvezi z drugimi pobudami, povezanimi z mobilnostjo. Po dveh letih dela bo pregledana trenutna struktura platforme ter posodobljena koncept in strategija za dolgoročno upravljanje.

Delovna skupina 2 analizira in opredeljuje medobratovalnost (interoperabilnost) in raven storitev NAP. Določa zahteve glede podatkovnih standardov, referenčnih profilov, metapodatkov in podpornih orodij. Pripravlja elaborat enotne arhitekture NAP, zasnovan in implementiran kot koncept kazalnikov medobratovalnosti.

Delovna skupina 3 obravnava vsebine in dostopnost NAP. Za opredelitev zahtev glede podatkov je upoštevan trenutni in prihodnji razvoj. Analizira se kakovost podatkov in razvijajo se merila za opredelitev kakovosti. Obravnava se vizualizacijo obstoječih podatkov in uvaja načelo FAIR (»Finable, Accessible, Interoperable and Reusable«) za podatke NAP. Opredeljujejo se pogoji in določila za ponovno uporabo podatkov ter razvija vizija avtomatizirane izmenjave podatkov. Vsebine za usposabljanje potencialnih uporabnikov NAP so posredovane horizontalni skupini H3.

Cilji Delovne skupine 4 so izboljšanje in nadaljnji razvoj standardov za izmenjavo podatkov. Delovna skupina po potrebi razporeja in usklajuje razvoj v podskupinah. Delovna podskupina 4.1, išče načine za prilagajanje standarda DATEX II zahtevam NAP. Enako delovna podskupina 4.2 išče rešitve za TN-ITS, delovna podskupina 4.3 za MMTIS (»multimodal travel information services« - mutlimodalne potovalne informacije), medtem ko delovna podskupina 4.4 vodi standardizacijo metapodatkov.

Državni organi in nacionalna telesa sodelujejo v delovni skupini 5 pri razvoju usklajenih postopkov za naključne preglede NAP in ocenjevanje skladnosti z Direktivo 2010/40/EU.  Skupina upošteva uporabo skupnih meril kakovosti in ocenjevanja ter skupno strategijo in pristop za motiviranje in spodbujanje imetnikov podatkov k posredovanju podatkov. Skupina razpravlja tudi o neskladnosti in išče skupne rešitve za soočanje s tem problemom.

Svetovalni odbor sestavljajo relevantni deležniki, zainteresirane strani in globalni akterji na področju ponudnikov podatkov in storitev, predstavniki industrije, ambasadorji vodilnih projektov na predmetnem področju in znani strokovnjaki na področju podatkov. Skupina nudi dodatne ne zavezujoče strateške nasvete in strokovno znanje o poslovnih in tehničnih vidikih.

  - Povezanost z drugimi projekti

Projekt je vsebinsko povezan s sorodnimi projekti, ki uresničujejo cilje evropskih smernic in zahteve iz Direktive 2010/40/EU. Gre za projekte, v okviru katerih se izvaja razvoj ITS in C-ITS sistemov, razvijajo se specifikacije za podatkovne strukture in nastajajo potovalni podatki ali podatki o prometu. To so npr. projekti C-Roads, Data4PT, LinkingAlps, OJP4Danube.

Predmetni projekt je povezan tudi s projektom »Integracija upravljanja prometa v NCUP 2 (3. faza)«, v okviru katerega se razvijajo orodja za nadzor in upravljanje ter načrtovanje prometa. Projekt združuje različne prometne modalnosti in razvija storitve za upravljavce infrastrukture in druge deležnike v prometu za namen informiranja. Rešitve projekta NAPCORE je potrebno integrirati z rezultati projekta NCUP 2 (3. faza). Novo razviti sistemi v okviru projekta NAPCORE morajo biti povezani z obstoječimi sistemi v NCUP.

- Naloge svetovalnih in izvajalskih storitev inženirja

V okviru tega javnega naročila bo izbran izvajalec, ki bo zagotovil svetovalno in izvajalsko podporo za dejavnosti projekta, kot so zapisane v nadaljevanju.

Svetovalne naloge inženirja zajemajo sledenje delovnim skupinam in podskupinam v projektu, udeležba na sestankih delovnih skupin in podskupin (avdio-video konferenca in sestanki v živo), priprava poročil z usklajevalnih sestankov, aktivno sodelovanje na usklajevalnih sestankih s predložitvijo predlogov konkretnih rešitev, oblikovanje in sodelovanje pri pripravi tehničnih specifikacij, z ustreznim dokumentiranjem izvajati nadzor nad tehničnim napredkom posameznih aktivnosti projekta, zagotavljati splošno skladnost z ustreznimi standardi, direktivami, predpisi in smernicami ter zagotoviti uporabnikom ustrezno usposabljanje za implementirane sisteme v okviru projekta.

Poleg svetovalnih storitev, bo inženir nudil tudi izvajalske storitve, ki bodo zajemale praktično izvedbo dogovorjenega v sklopu svetovanja. Izvajalske naloge inženirja bodo tako zajemale implementacijo različnih rešitev, programiranje, nadgradnjo NAP z vidika združljivosti in interoperabilnosti ter ostala implementacija rešitev, skladna z vsebino posamezne skupine/podskupine, s predhodno usklajenim naročnikovim pisnim navodilom.

|  | DELOVNE SKUPINE | AKTIVNOST INŽENIRJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strategija in upravljanje NAP&NB platforme | Svetovanje |
| 2 | Interoperabilnost in raven storitev NAP | Svetovanje + Izvajanje |
| 3 | Vsebina in dostopnost NAP | Svetovanje |
| 4 | Standardi za izmenjavo podatkov |  |
| 4.1 | DATEX II | Svetovanje + Izvajanje |
| 4.2 | TN-ITS | Svetovanje + Izvajanje |
| 4.3 | Multimodalni podatki | Svetovanje + Izvajanje |
| 4.4 | Metapodatki | Svetovanje |
| 5 | Nacionalni organi in ocena skladnosti | Svetovanje |

  - Delovna skupina 1: Strategija in upravljanje NAP & NB platforme (svetovanje)

Delovna skupina se ukvarja z vsemi vprašanji v zvezi z dolgoročno vzpostavitvijo nacionalnih točk dostopa in usklajevanjem nacionalnih organov ter z upoštevanjem predvidljive prihodnosti in prihajajočih zahtev, izzivov oziroma razvoja dogodkov, s katerimi se bodo soočali NAP in NB. NAP in NB morajo razmisliti o preteklem in prihodnjem razvoju, ki ima posledice na obseg, funkcionalnost ali operativno raven. Poleg tega bosta analizirani položaj in vloga NAP/NB v evropskih politikah in spodbujala se bo vpetost v ustrezne politike. Poleg tega bo razvita strategija platforme NAP/NB, ki se nanaša na druge akterje, povezane s podatki o mobilnosti, in v okviru evropskega podatkovnega prostora o mobilnosti.

- Strategija NAP/NB za razvoj in politike EU: NAP in NB morajo upoštevati pretekli in prihodnji razvoj na ravni EC, ki vpliva na obseg, funkcionalnost ali operativno raven. Poleg tega morajo za povečanje pomena NAP in NB razviti svoj strateški položaj do politik EU in evropskega podatkovnega prostora o mobilnosti ter se ustrezno vključiti. Rezultati naloge bodo pomembni za vzpostavitev trajnostne dolgoročne strukture upravljanja. Poseben poudarek je na reviziji direktive o ITS in spremenjenih delegiranih uredbah. Nove zahteve, ki izhajajo iz njih, je treba upoštevati in obravnavati med trajanjem projekta NAPCORE, pa tudi pri načrtovanju dolgoročnega upravljanja platforme NAP/NB. Poleg tega je vključitev NAP in NB v politike EU, kot so Zeleni dogovor, Evropska podatkovna strategija, Strategija trajnostne in pametne mobilnosti itd., povečala prepoznavnost in vlogo NAP v politiki podatkov EU o mobilnosti. NAP in nacionalni organi morajo poiskati način za skupen pristop k zakonodaji EU, kot je direktiva INSPIRE (o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti), direktiva PSI (o ponovni uporabi informacij javnega sektorja), GDPR (o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov) ali druge.

- Strategija NAP za druge dejavnosti, povezane s podatki o mobilnosti, globalnih akterjev in nastajajoče tehnologije: Poteka spremljanje obstoječih in prihajajočih projektov, dejavnosti na pobudah na področju podatkov o mobilnosti, domene za izmenjavo podatkov ali dragoceni rezultati teh dejavnosti prek rednih povezav; analiza vplivov nastajajočih tehnologij (npr. AI, 5G, Big Data, linked open data ...) in konceptov mobilnosti (npr. CCAM, MaaS ...) na delovanje NAP.

- Prihodnja in trajnostna struktura upravljanja platforme NAP/NB: Pri tem se upošteva nacionalne potrebe in zahteve glede dolgoročne strukture upravljanja in nacionalnih strategij NAP/NB. Nove zahteve in izkušnje, ki se pojavljajo med izvajanjem NAPCORE, morajo biti obravnavane pravilno in neprestano pregledane. Vzpostavlja se strateški in operativni načrt izvajanja usklajenega delovanja po vsej Evropi, ki predstavlja osnovo za celotno strukturo upravljanja, ob upoštevanju prihodnjega upravljanja, financiranja, možnosti članstva in povezave z zunanjimi akterji.

SVETOVALNE STORITVE INŽENIRJA:

- prisotnost na usklajevalnih sestankih, tako »v živo« kot preko videokonferenc

- mesečno poročanje o delu skupine

- usklajevanje stališč z naročnikom

- priprava analiz, predlogov, mnenj o delovanju delovne skupine

  - Delovna skupina 2: Interoperabilnost in raven storitev NAP (svetovanje + izvajanje)

Namen DS2 je opredeliti minimalne pogoje in usklajevanje razvoja in evolucije NAP, da bi izboljšali združljivost in interoperabilnost funkcij (dostop, upravljanje, videz in občutek itd.). Ta delovna skupina izboljšuje usklajevanje ravni storitev NAP, pri čemer upošteva obstoječo arhitekturo NAP v državah članicah ter vzdržuje in razvija arhitekturo NAP z nadgradnjo na obstoječi infrastrukturi. Prek projektnih partnerjev so opisani in razviti prikazovalci najboljše prakse, to je višje ravni interoperabilnosti in izboljšane ravni storitev NAP, kakršne obstajajo v državah članicah. Za potrebe dopolnjevanja in izogibanju prekrivanju ali podvajanju dejavnosti, zlasti ko gre za opis obsega in potrebo po uskladitvi zahtev in skupnih opredelitev, je potrebno tesno sodelovanje DS 2 z DS 3 in DS 4.

- Raven storitve NAP:

  - pregled vrzeli, pomanjkljivosti, ovir in potrebnih ukrepov;

  - pregled obstoječih funkcionalnosti, zmogljivosti, tehničnih podatkov itd. NAP na evropski ravni (v sodelovanju z DS3);

  - varno hranjenje dokumentov o izkušnjah s pripravo in uvajanjem posameznih NAP;

  - razvrstitev tipov/arhitektur NAP, ki temelji na opisu nivojev storitev in oceni povezanih stroškov in koristi;

  - prva postavitev potencialnega evropskega NAP ali zveze evropskih NAP (v sodelovanju z DS 1 in DPS 4.4).

- Opredelitev zahtev glede podatkovnih standardov, referenčnih profilov ter metapodatkov in podpornih orodij:

  - Seznam zahtev v zvezi z (uporabo) podatkovnih standardov, odprtih podatkov, referenčnih profilov in metapodatkov, ki se redno razvijajo na letni ravni, ki se ob upoštevanju kakovosti podatkov predajo podskupini za organizacijo standardizacije in/ali standardizacijo;

  - Nudenje priporočil (npr. dokumente o stališču) o standardizacijskih vrzelih za EC, CEN, ISO itd;

  - Priporočila za DS 4 in usmerjevalni odbor (akt. 1.3) glede standardov, ki jih je treba uporabiti in referenčnih profilov;

  - Priprava seznama priporočenih in osnovnih referenčnih podatkovnih nizov, ki jih podpirajo države članice za interoperabilnost storitev;

  - Priprava seznama priporočenih in osnovnih nizov podatkov o dostavi, ki jih podpirajo države članice za interoperabilnost storitev;

  - Naj bodo na voljo podporna orodja za NAP (npr. UVARBox) v sodelovanju z DS 4 za standardizacijo in s sekretariatom NAPCORE za centralizirano razširjanje.

- NAP arhitektura: Arhitektura NAP je kritičen del hrbtenice NAP. V skladu z arhitekturo se NAP razvijajo, vzdržujejo in upravljajo. Arhitektura definira funkcionalni pogled, kjer so postavljene glavne funkcionalnosti (3 različne vrste za NAP), fizična arhitektura, ki določa, kako naj se NAP implementira skupaj s tokovi podatkov na ustreznih vmesnikih in standardi/postopki, ki se uporabljajo na teh vmesnikih. V pogledu organizacije/podjetja opredeljuje medsebojno razmerje med deležniki/organizacijami med seboj in med fizičnimi objekti, opredeljuje vloge, nastavitve in predloge sporazumov itd.

- Demonstratorji interoperabilnosti storitev NAP: Interoperabilnost ni preprosta, še posebej pri zelo zahtevnih projektih, kot je NAP. Zagotavljanje interoperabilnosti zahteva celovit pristop od ravni standardov do uvedbe storitve ITS. Ob upoštevanju različnih arhitektur NAP ter različnih politik in prednostnih nalog med državami članicami, lahko preučitev najboljših praks in izkušenj, pridobljenih iz naprednejših NAP v Evropi, drugim zagotovi dragocen vpogled v njihov lastni načrt razvoja NAP. Namen te naloge je zasnovan tako, da podpira te koncepte, da zaživijo, z razvojem demonstratorjev. To je verjetno eden najpomembnejših vidikov federacije NAPCORE in pomemben korak, da nas približa digitalni plasti mobilnosti in prometa v EU.

SVETOVALNE STORITVE INŽENIRJA:

- prisotnost na usklajevalnih sestankih, tako »v živo« kot preko videokonferenc

- mesečno poročanje o delu skupine

- usklajevanje stališč z naročnikom

- priprava analiz, predlogov, mnenj o delovanju delovne skupine

IZVAJALSKE STORITVE INŽENIRJA:

- priprava in izvedba implementacije v skladu z naročnikovim pisnim navodilom

- nadgradnja NAP (www.nap.si)

  - Delovna skupina 3: Vsebina in dostopnost NAP (svetovanje)

DS 3 želi oceniti in izboljšati vsebino in dostopnost evropskih NAP. Dejavnosti te DS bodo prispevale k harmonizaciji vsebine evropskih NAP, upoštevajoč tudi sedanji razvoj in prihodnji napredek na področju ITS:

- Podpirati države članice pri skupnem razumevanju sedanje in prihodnje vsebine evropskih nacionalnih akcijskih načrtov ob upoštevanju obstoječega, načrtovanega in predvidenega evropskega zakonodajnega in tehnološkega razvoja.

- Spremljanje in ocenitev razpoložljivosti podatkov, povezanih z ITS, na nacionalni in vseevropski ravni NAP.

- Ugotavljanje vrzeli v podatkih in zagotovitev smernic za ublažitev teh vrzeli.

- Postaviti trden okvir za ocenjevanje kakovosti podatkov evropskih platform NAP in ga uveljaviti v praksi.

- Raziskati splošno sprejete okvire in tehnične možnosti za doseganje pravične, zaupanja vredne in izboljšane dostopnosti do podatkov, povezanih z ITS, prek evropskih NAP;

- Ustvariti orodja za vizualizacijo dodane vrednosti, ki jih bodo uporabljali operaterji NAP, zagotavljanje podatkov in podatkovnih uporabnikov.

- Podpirati okrepljeno uporabo NAP na ključnih področjih uporabe, ki imajo prednost in dodano vrednost za države članice EU.

- Dosežke vsebine in stopnje dostopnosti NAP uskladiti s preostalimi dejavnostmi in potrebami projekta, vključno z usposabljanjem.

Zahteve glede vsebine podatkov, ki izhajajo iz trenutnega in prihodnjega razvoja: Trenutna naloga podpira izpolnjevanje prvih treh ciljev DS 3. Analiza zahtev po vsebini podatkov se bo izvajala v treh glavnih dimenzijah:

- Analiza obstoječe zakonodaje, vključno z izhodiščno točko direktive ITS in delegiranih uredb, ki jo dopolnjujejo. Pozornost bo namenjena identifikaciji novih zahtev in novih kategorij podatkov, ki so lahko posledica trenutno izvajane revizije Delegirane uredbe št. 962/2015 (zagotavljanje prometnih informacij v realnem času po vsej EU), kot tudi študijo ocene učinka za revizijo direktive ITS. Med to analizo bo upoštevana tudi Direktiva o odprtih podatkih, vključno z njo povezanimi delegiranimi uredbami in Direktiva INSPIRE;

- Pregled vsebine vseh NAP, pa tudi vsebine drugih podatkovnih platform, povezanih z mobilnostjo in prometom, ki delujejo v Evropi in zunaj nje;

- Pregled obstoječe literature in novega razvoja, o katerem se trenutno razpravlja v ustreznih konzorcijih in forumih (npr. razvoj v zvezi s kooperativno povezano in avtomatizirano mobilnostjo, Big Data, Linked Data in umetno inteligenco) in je vključen v rezultate ustreznega projekta (npr. Data4PT), v luči ključnih področij uporabe, ki bodo analizirana z DS 1 (strategija in upravljanje platforme NAP & NB).

Zahteve po vsebini podatkov, ki bodo opredeljene s sprejetjem zgoraj omenjenega pristopa, bodo razdeljene na tri časovna obdobja (kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno), ki bodo ustrezala potrebi po opredelitvi srednjeročnih in dolgoročnih strateških ciljev in se bodo uporablja za oblikovanje podpornega gradiva v obliki podatkovnih kategorij, katalogov in slovarjev, da bi podprli usklajene vsebine NAP in objave podatkov med vsemi državami članicami. Poleg tega bo analiza privedla do prepoznavanja podatkovnih vrzeli v NAP vsake države članice, dopolnjene s celovito identifikacijo pomembnih imetnikov podatkov, na katere se lahko obrnejo operaterji NAP, da bi obogatili vsebino njihove platforme. Kot del te analize bo pripravljeno poročilo, ki se bo posodabljalo vsakih 6 mesecev in bo podpiralo DG-MOVE za Evropo.

Kakovost podatkov evropskih NAP: Namen te naloge je vzpostaviti trden okvir za ocenjevanje kakovosti podatkov evropskih platform NAP in ga uveljaviti v praksi. Natančneje, ta naloga bo poglobila in razširila dosedanja prizadevanja za uskladitev na področju kakovosti podatkov, s širše perspektive več potencialnih akterjev in storitev ITS. Delo se bo ukvarjalo z oblikovanjem in izboljševanjem okvirov kakovosti podatkov ter uvajanjem takšnih okvirov kakovosti v prakso. Naloga je razdeljena na tri spodaj analizirane podnaloge:

- Kakovostni okvirji

- Smernice in najboljše prakse za ocenjevanje kakovosti

- Certificiranje kakovosti za nabore podatkov NAP

Dostop do podatkov in ponovna uporaba: Ta naloga bo raziskala splošno sprejete okvire in tehnične možnosti za doseganje pravične, zaupanja vredne in izboljšane dostopnosti do podatkov, povezanih z ITS, prek evropskih NAP in ustvarila orodja za vizualizacijo dodane vrednosti, ki jih bodo uporabljali operaterji NAP, ponudniki podatkov in potrošniki podatkov. Te cilje se bo izpolnilo z razdelitvijo delovnega načrta, ki je vključen v to nalogo, na podnaloge:

- Tehnične možnosti za vizualizacijo podatkov

- Določila in pogoji zavrnitve podatkov (vključno z vrednotenjem podatkov)

- Posledice GDPR

Vizija izmenjave podatkov: Ta naloga je namenjena podpori okrepljene uporabe NAP na ključnih področjih uporabe, ki imajo prednost in dodano vrednost za države članice EU, z nadgradnjo obstoječih dejavnosti in primerov uporabe za uporabo NAP v državah članicah EU. V tem okviru bodo izvedle analize najboljših praks in izmenjava izkušenj v zvezi z izmenjavo vpliva podatkov. Ključna področja uporabe lahko vključujejo (okvirno): multimodalne prometne operacije (vključno s kooperativnim inteligentnim transportnim sistemom), varnost v cestnem prometu, mobilnost v mestih in MaaS, logistično in dobavno verigo ter podporo prometni politiki.

Usposabljanje za vsebino in dostopnost NAP: Ta naloga je povezana z zadnjim ciljem DS 3. Vključuje: a) razvoj učnega gradiva za različne akterje in b) izvedbo hibridnih (kombinacija fizičnega in virtualnega) treninga. Gradivo za usposabljanje, ki ga je treba razviti, bo zajemalo vse glavne rezultate dejavnosti DS 3, s poudarkom na njenih dosežkih, vključno z oceno kakovosti podatkov, dostopnostjo podatkov in najboljšimi praksami pri izmenjavi podatkov. Zato bo s to nalogo skušal udejanjiti celotno pridobljeno znanje. Organizacijo izobraževalnih dogodkov bo podprl sekretariat.

SVETOVALNE STORITVE INŽENIRJA:

- prisotnost na usklajevalnih sestankih, tako »v živo« kot preko videokonferenc

- mesečno poročanje o delu skupine

- usklajevanje stališč z naročnikom

- priprava analiz, predlogov, mnenj o delovanju delovne skupine

  - Delovna skupina 4: Standardi za izmenjavo podatkov

DS 4 si prizadeva za razvoj in izboljšanje standardov ter uskladitev med trenutnimi ukrepi EU. V zvezi s tem vzpostavlja usklajevanje med različnimi pristopi k podatkovnim standardom in opredeljuje skupni načrt za standardizacijo in objavo podatkov. Zlasti ob upoštevanju trenutnih in prihodnjih potreb v okviru podatkovnih standardov pri izmenjavi podatkov o mobilnosti v EU so oblikovane naslednje delovne podskupine (DPS):

- DPS 4.1: DATEX II

- DPS 4.2: TN-ITS

- DPS 4.3: Multimodalni podatki

- DPS 4.4: Metapodatki

Izziv uskladitve se obravnava s skupno nalogo med vsemi DPS, kjer bodo vse DPS sooblikovale načrt za standarde podatkov, analizo za harmonizacijo. V kombinaciji z drugimi dejavnostmi v okviru DPS je identifikacija potrebnih dopolnilnih ukrepov (npr. pretvorba, izbira ene specifikacije/standardov itd.), da se omogoči interoperabilnost v EU, še en ključni vidik DS 4.

Usklajevanje DS 4 kot celote, vključno z interakcijo in usklajevanjem med različnimi delovnimi skupinami (DPS 4.1, DPS 4.2, DPS 4.3, DPS 4.4), s ciljem uskladitve standardov na različnih področjih. Koordinacija in usklajevanje DS 4, katere cilj je vzpostavitev interoperabilnega okolja. Glavni cilji naloge so:

- Spremljajte letne programe in napredek;

- Uskladiti standarde;

- Preprečite dvojno delo;

- Ugotovite črne pike (potreba po ukrepih);

- Ustvarjanje konsenza in določanje prednosti.

Koordinacija med DPS se vzpostavi z naslednjimi dejavnostmi in aktivnim prispevkom štirih poddelov DPS:

- Identifikacija podatkovnih standardov okolja

- Načrt harmonizacije

SVETOVALNE STORITVE INŽENIRJA:

- prisotnost na usklajevalnih sestankih, tako »v živo« kot preko videokonferenc

- mesečno poročanje o delu skupine

- usklajevanje stališč z naročnikom

- priprava analiz, predlogov, mnenj o delovanju delovne skupine

IZVAJALSKE STORITVE INŽENIRJA:

- priprava in implementacija rešitev, skladnih z vsebino posamezne podskupine, s predhodno usklajenim naročnikovim pisnim navodilom

    - Delovna podskupina 4.1: DATEX II (svetovanje + izvajanje)

DPS 4.1 na splošno pokriva nadaljevanje dela DATEX II in integracijo z dejavnostmi standardizacije v okviru NAP. S tega vidika so opredeljeni naslednji posebni cilji:

- Označitev netradicionalne deležnike DATEX II v upravljanju;

- Organizacija povezave in sodelovanje z drugimi skrbniki ustreznih standardov v domeni;

- Doseči nova področja, ki se jim pomaga standardizirati v skladu s politikami (EU, nacionalna, regionalna, program itd.);

- Usklajevanje med profili držav članic;

- Nadaljevanje podpore DATEX II (npr. spletna stran, portal dokumentov,...);

- Izobraževanje in usposabljanje uporabnikov/strokovnjakov DATEX II na različnih ravneh uporabnikov in uporabniških skupinah po Evropi, odprtih za javne in zasebne organizacije;

- Gostovanje in vzdrževanje mednarodne mreže strokovnjakov na funkcionalni in tehnični ravni, ki je sposobna zagotoviti zahtevane standarde;

- "Zavarovati" delo, ki je bilo opravljeno v PSA 2016–2020;

- Vzdrževanje in nadaljnje razvijanje standardov DATEX II.

Naslednja struktura bo varovala upravljanje DATEX II v okviru obsega in strukture upravljanja NAPCORE. Vodstvo podskupine ima mandat za posodobitev in spreminjanje delovnega načrta DATEX II podskupine v okviru danega obsega, mejnikov in proračunov. Nove delovne predmete je mogoče dodati pod naslednjimi pogoji:

- Vsaj 3 države članice imajo interes in bodo aktivno prispevale;

- Ena država članica bo prevzela vodstvo;

- Ni posledic za dodeljeni, celotni proračun DATEX II znotraj NAPCORE.

    - Delovna podskupina 4.2: TN-ITS (svetovanje + izvajanje)

TN-ITS (Transportation Network for ITS) je zaupanja vredna in tržno usmerjena storitev izmenjave podatkov o mobilnosti, ki se trenutno izvaja v 14 državah članicah na podlagi CENT TC278 WG. TN-ITS je združenje (pod okriljem platforme ERTICO) in je bistveni gradnik za današnji in prihodnji podatkovni prostor mobilnosti, ki prispeva k arhitekturi in implementaciji zveze NAP.

TN-ITS ima zato pomembno vlogo v arhitekturi zveze NAP, saj je ena izmed osnovnih storitev izmenjave podatkov, ki je dostopna preko NAP. Ker bi morale biti izkušnje NAP v vseh državah enake, je pomembno, da cestni organi številnih evropskih držav članic razmislijo o izvajanju mehanizma za izmenjavo podatkov TN-ITS.

Sodobne tehnologije vozil in prometa potrebujejo osnovni sloj (zemljevid), ki ga posodabljajo verodostojni javni podatki. Dejavnosti v DPS 4.2 bodo izkoristile že obstoječe znanje in strokovnost združenja TN-ITS, kar je že povzročilo operativne storitve izmenjave cestnih podatkov v več državah članicah (FI, FL, HU, SE, UK) in pilote v 9 drugih (NL, GR, CY, SI med drugim) in se bo osredotočil na specifikacijo in nadaljnjo izpopolnjevanje standarda TN-ITS.

DPS 4.2 na splošno pokriva delno nadaljevanje dela TN-ITS in se osredotoča na integracijo s standardizacijskimi dejavnostmi v okviru NAP. V projektu NAPCORE so določene naslednje prioritete:

- Pripraviti razširitve in izboljšave omrežnih storitev deležnikov TN-ITS - tako z javne kot zasebne strani;

- Nadaljnji razvoj in spodbujanje tehnične specifikacije TN-ITS z zagotavljanjem usklajenosti med državami članicami in v sodelovanju z drugimi skrbniki ustreznih standardov na tem področju, s posebnim poudarkom na dvosmerni izmenjavi podatkov/informacij med javnimi in zasebnimi zainteresiranimi stranmi;

- Zagotavljanje povratnih informacij o podatkovni verigi TN-ITS in zaupanju vredni podatki, da se omogoči novo nastajanje aplikacij ali funkcionalna področja (v soglasju s politikami EU, gl. revizija direktive ITS), npr. ADAS in AD sistemi;

- Vključevanje skupino strokovnjakov držav članic EU v opredelitev strategije in rasti storitev TN-ITS ter njeno oceno, ki bo sposobna zagotoviti zahtevane standarde;

- Spodbujanje širitve znanja o takih storitvah izmenjave podatkov in njihovih koristih. Nadaljevanje s podporo TN-ITS (spletna stran, portal za dokumentacijo, itd.) ter izobraževanje in usposabljanje uporabnikov/strokovnjakov TN-ITS (na različnih ravneh uporabnikov in uporabniških skupinah v Evropi, odprto za javne in zasebne organizacije).

Razporeditev in usklajevanje (DS4 - koordinacija): Koordinacija in usklajevanje DS 4 je namenjeno ustvarjanju interoperabilnega okolja, vključno z zahtevanim soglasjem in upravljanjem informacij v podatkovnih standardih. Glavni cilji so:

- Spremljanje delovnih programov in napredek;

- Usklajevanje standardov;

- Preprečitev dvojnega dela;

- Ugotavljanje črnih pik (potreba po ukrepih);

- Ustvarjanje soglasja in določanje prednostnih nalog.

TN-ITS specifikacija – tehnično vodilo: Vzdrževanje in razširitev tehničnih specifikacij

- Zbiranje vseh popravkov in zahtev za razširitve tehničnih specifikacij, ki temeljijo na CEN TC 17268:2018, od združenja NAPCORE in od drugih različnih deležnikov, na primer od DPS, ob upoštevanju prednostnih nalog strategij NAPCORE;

- Oblikuje in konsolidira posodobitve tehnične specifikacije, povezane s tremi opredeljenimi deli: vsebino podatkov, obliko podatkov in spletno storitvijo za izmenjavo podatkov;

- Začenja z raziskovanjem novih in prihodnjih metod in konceptov izmenjave podatkov;

- Pregleduje in upravlja poenostavljeno storitev za pridobivanje sprememb in posodobitev tehničnih specifikacij TN-ITS;

- Razvija, implementira in uvaja naslednjo generacijo tehničnih specifikacij v storitvah TN-ITS s posebnim poudarkom na dvosmerni izmenjavi podatkov med javnimi in zasebnimi strankami, ki so v celoti usklajene z ustreznimi drugimi standardizacijskimi ukrepi, podpirajo prednostni sistem in storitve, ob upoštevanju drugih obstoječih pobud za izmenjavo podatkov in pooblastilo za posodobitve v posodobljeni uredbi;

- Podpora pripravi pilotnih storitev na podlagi tehničnih specifikacij TN-ITS;

- Služi kot usklajen vhod TN-ITS in možna prisotnost pri nalogi 4.2.2;

- Predhodno razvija in vzdržuje nekatera orodja za nastavitev in uvajanje TN-ITS s strani NAP;

- Nekaj predhodnega razvoja orodja za validacijo za vzdrževanje in potencialni testni center.

Razvoj in uporaba metodologije za ocenjevanje kakovosti podatkov: Ta naloga je nadaljnji napredek v metodologiji razvoja TN-ITS GO. Končni rezultat je bil namenjen vrednotenju implementacij v okviru projekta TN-ITS GO, predvsem pa se je nanašal na samo strukturo podatkov in protokolov.

Vključitev skupnosti evropskih držav članic NAPCORE: Kreirati metodologijo za oceno dejanskega stanja in prihodnjih pričakovanj držav članic, ki jih zanima TN-ITS

- Tehnični in ne-tehnični vidiki

- Anketa/intervju z državami članicami, da bi razumeli ovire

- Razporeditev ocen v vsako novo državo članico

- Opredelitev in uskladitev vrzeli držav članic ter jim dati predlog za odpravo ovir pri izvajanju TN-ITS

- Izdelava splošnega povzetka možnih ukrepov kot rezultatov razširitve geografske in podatkovne pokritosti ter dejavnosti ocenjevanja, kot priporočilo GD-MOVE, kako podpreti (ustvarjanje podatkov), npr. z novimi razpisi CEF, kot nadaljevanje trenutnega projekta TN-ITS Go CEF

    - Delovna podskupina 4.3: Multimodalni podatki (svetovanje + izvajanje)

Multimodalni podatki so prispevek k harmonizaciji in usklajevanju standardizacijskega dela za vzpostavitev interoperabilnosti standardov multimodalnih podatkov EU. Zlasti se bo dejavno podpirala priprava zadevne naloge DS 4, kjer bodo štiri poddelovne skupine NAPCORE uskladile svoje dejavnosti in skupno oblikovale načrt za standardizacijo.

Izzivov za usklajevanje multimodalne standardizacije podatkov je veliko. Upravniška in medsektorska narava multimodalnosti združuje številne različne akterje, ki so del standardizacijskega ekosistema, medtem ko inovacije na področju mobilnosti nenehno utirajo pot novim pobudam in zahtevam v smislu podatkovnih standardov. Nekatere že priznane interakcije med različnimi načini mobilnosti vključujejo standarde za izmenjavo podatkov za podatke o parkiranju; železniški podatki; novi podatki o mobilnosti (npr. skupna mobilnost); podatki o energetski infrastrukturi (npr. električna vozila); upravljanje prometa; multimodalna vozlišča (vključno z letališči in pristanišči); podatki o rezervaciji; podatki za C-ITS.

V tem kontekstu morajo organi za izvajanje NAP, nacionalni organi in druge zainteresirane strani, ki so pozvane k spoštovanju predpisov EU, imeti razjasnjeno, kam se lahko usmerijo glede zahtev glede izmenjave podatkov v EU. Prav tako morajo slediti razvoju in ostati na tekočem. V zvezi s tem se bodo rezultati te DPS osredotočili na zagotavljanje jasne slike multimodalne pokrajine v celotnem časovnem obdobju projekta, tako na konceptualni kot tehnični ravni, kot tudi pri smernicah za premagovanje izzivov usklajevanja in izvajanja. DPS 4.3 bo prav tako izkoristila rezultate in izhode programa DATA4PT Program Support Action. DATA4PT je z razvojem in uvedbo Transmodela, NeTExa in SIRI utrl pot k implementaciji evropskih standardov podatkov o javnem prometu. DPS 4.3 bo ponudil dopolnilno dejavnost za zagotovitev usklajenosti in interoperabilnosti podatkovnih formatov v multimodalnem okolju. Končno bodo rezultati DPS 4.3 hranili druge dejavnosti projekta, kot so razširjanje, ozaveščanje in dejavnosti usposabljanja ter strategija in upravljanje platforme NAP.

- Prispevek k nalogi razporeditve in usklajevanja (DS 4)

- Prepoznavanje vrzeli in prekrivanje obstoječih standardov ter smernice za državo članico o uporabi multimodalnih podatkovnih standardov

- Preslikava različnih standardov za multimodalne podatke in standardna priporočila za posodobitev

    - Delovna podskupina 4.4: Metapodatki (svetovanje)

Metapodatki so ključni gradnik za dostopnost in izmenjavo podatkovnih nizov NAP. Pristop do skupnih metapodatkov bo olajšal in uskladil mehanizme dostopnosti in izmenjave ter tako povečal učinkovitost posameznih NAP. V prejšnjih delih so bili izdelani nekateri skupni koncepti, in sicer "Koordinirani katalog metapodatkov". Vendar pa ta koncept ni dovolj obsežnega sprejemanja in je neoperabilen z drugimi področji podatkov.

V zvezi z razpisom EK za zbiranje predlogov bo ta podskupina odpravila opredelitev in vzdrževanje skupnega kataloga metapodatkov za vse NAP v Evropi. Da bi to naredili, bo "Koordinirani katalog metapodatkov" izboljšan z izgradnjo odnosov do uveljavljenih evropskih metapodatkovnih specifikacij Poleg tega bo izdelana formalna specifikacija podatkov, vključno s strukturo vzdrževanja in upravljanja. Nazadnje, skupni pristop bo vložek za konceptualni sistem za čezmejni register metapodatkov, kar bo povzročilo načrtovani demonstrator, ki bo realiziran v okviru DS 2.

- Razporeditev in usklajevanje (DS 4-koordinacija)

- Razvoj nove specifikacije metapodatkov za domeno NAP

- napDCAT-AP zaledna pisarna

- Koncept za "Demonstrator interoperabilnosti metapodatkov"

  - Delovna skupina 5: Nacionalni organi in ocena skladnosti (svetovanje)

Cilj te DS je uskladiti oceno skladnosti nacionalnih organov/nacionalnih oblasti z delegiranimi uredbami (EU) št. 885/2013 (storitve obveščanja glede varnih in varovanih parkirišč za tovornjake in komercialna vozila), št. 886/2013 (zagotavljanje osnovnih splošnih informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu), št. 2015/962 (zagotavljanje prometnih informacij v realnem času po vsej EU) in št. 2017/1926 (zagotavljanje večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU). Upoštevane bodo revizije direktive ITS in njenih delegiranih predpisov. Pri tem bodo razpravljali o potrebnih postopkih, zahtevanih obrazcih ter merilih kakovosti in ocenjevanja, kjer bo to potrebno. To vodi do skupne ocene izvajanja delegiranih uredb po vsej Evropi in omogoča primerljivost ocene mednarodnih zasebnih organizacij.

Poleg tega bo DS pripravila skupne strategije za obravnavo zasebnih organizacij in platform, povezanih z ITS, da bi zagotovila podatke o nacionalnih akcijskih načrtih, ki so v celoti skladni z delegiranimi uredbami. Dodaten poudarek bo na določilih in pogojih za ponovno uporabo podatkov ter pripravi predlogov za razumne in sorazmerne pogoje. DS bo nenehno spremljala napredek ocenjevanja skladnosti po Evropi, ocenjevala rezultate naključnih inšpekcijskih pregledov in pregledovala postopek glede na rezultate. Razpravljali bodo o strategijah neskladnosti in opredelili možne ukrepe.

- Najboljše prakse, nacionalna zakonodaja in referenčna arhitektura NB

- Usklajevanje obrazcev samoprijave, ocenjevanja skladnosti in postopkov in metod naključnega inšpekcijskega pregleda

- Merila kakovosti in ocenjevanja

- Razvoj strategije za obravnavo zasebnih (mednarodnih) organizacij za skladnost z delegiranimi uredbami

- Nenehno vrednotenje, spremljanje napredka in izboljšanje ocenjevanja skladnosti

SVETOVALNE STORITVE INŽENIRJA:

- prisotnost na usklajevalnih sestankih, tako »v živo« kot preko videokonferenc

- mesečno poročanje o delu skupine

- usklajevanje stališč z naročnikom

- priprava analiz, predlogov, mnenj o delovanju delovne skupine

- Okvirni terminski načrt projekta

Storitve inženirja se bodo izvajale v letih 2023 in 2024. Izvajalec bo imel na voljo določeno kvoto ur, porazdeljene po aktivnostih na letni ravni.

|  | DELOVNE SKUPINE | SVETOVALNE URE |  | IZVAJALSKE URE |  | AKTIVNOST INŽENIRJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leto 2023 | Leto 2024 | Leto 2023 | Leto 2024 |  |
| 1 | Strategija in upravljanje NAP & NB platforme | 50 | 50 | / | / | Svetovanje |
| 2 | Interoperabilnost in raven storitev NAP | 80 | 80 | 350 | 350 | Svetovanje + Izvajanje |
| 3 | Vsebina in dostopnost NAP | / | / | 100 | 100 | Svetovanje |
| 4 | Standardi za izmenjavo podatkov | 370 | 370 | 1625 | 1625 |  |
| 4.1 | DATEX II |  |  |  |  | Svetovanje + Izvajanje |
| 4.2 | TN-ITS |  |  |  |  | Svetovanje + Izvajanje |
| 4.3 | Multimodalni podatki |  |  |  |  | Svetovanje + Izvajanje |
| 4.4 | Metapodatki |  |  |  |  | Svetovanje |
| 5 | Nacionalni organi in ocena skladnosti | 135 | 135 | / | / | Svetovanje |
|  | Skupaj ur po letih: | 635 | 635 | 2075 | 2075 |  |
|  | Skupaj ur: | 1270 |  | 4150 |  |  |

MEJNIKI

Vsa dela morajo biti zaključena do 31.12.2024 oziroma do zaključka upravičenega obdobja trajanja projekta. V primeru podaljšanja upravičenega obdobja trajanja projekta, se samodejno podaljša tudi trajanje pogodbe za izvedbo del.

Mejnik M1

- Podpis pogodbe

- Začetek del

Mejnik M2

- Izdelava letnega poročila za leto 2023

Mejnik M3

- Izdelava letnega poročila za leto 2024

Mejnik M4

- Izdelava zaključnega poročila