Priloga št. 4

OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ki jo zastopa__________________________________________(v nadaljevanju naročnik),

Identifikacijska številka za DDV: SI52817652

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………...........

skleneta naslednjo

POGODBO

o nakupu strojne in programske opreme za namen digitalizacije dokumentarnega gradiva na Ministrstvu za notranje zadeve, ki se delno financira iz Sklada za odpornost in okrevanje

št. ____________ ,

/upoštevati smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

1. člen

/upoštevati smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Predmet pogodbe je nakup, dobava, nadgradnja, namestitev in implementacija strojne in programske opreme za namen digitalizacije dokumentarnega gradiva na Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: oprema) ter vzdrževanje sistema (v nadaljevanju: izvedba storitev), po ponudbenem predračunu št.____________, z dne___________ in tehnični specifikaciji z dne ___________, ki sta / so v prilogi in sta / so sestavni del te pogodbe ter sta / so bila / bili predložena / i na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za digitalizacijo dokumentarnega gradiva z nadgradnjo, vzdrževanjem in certificiranjem obstoječega informacijskega sistema za evidentiranje dokumentarnega gradiva, št. 430-767/2022, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, dne ____________, pod objavo št. __________ in na portalu javnih naročil, dne ________, pod objavo št. ________ (v nadaljevanju: javno naročilo) ter obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Diskovni sistem MNZ

Sklop 2: Nadgradnja sistema za varnostno arhiviranje MNZ

Sklop 3: Licence HCL

Sklop 4: Specialne grafične delovne postaje

Oprema mora biti nova, originalna, avtentična in avtorizirana, licence programske opreme morajo biti registrirane na naročnika "MNZ ".

Natančni opisi opreme in storitev predmeta pogodbe so opredeljeni v tehničnih specifikacijah -  Prilogah št. 6.1, 6.2., 6.3 in 6.4 razpisne dokumentacije, ki so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec jamči, da oprema, ki je predmet dobave ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za dobavo škodljive programske opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal dve leti od dobave opreme naročniku.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno. Kvaliteta dobavljene opreme mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami predmeta javnega naročila.

Ta pogodba je sestavljena iz treh delov, ki se smiselno upoštevajo glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba:

- del zajema dobavo, nadgradnjo, namestitev in implementacijo strojne in programske opreme, /upoštevati za sklop 1, 2 in 4/

- del zajema dobavo programske opreme /upoštevati za sklop 3/

- del zajema skupne določbe, ki veljajo za celotno pogodbo. /upoštevati za sklop 1, 2, 3 in 4/

- DEL

DOBAVA IN NAMESTITEV MREŽNE IN STREŽNIŠKE OPREME

/upošteva se za sklop 1, 2 in 4-upoštevati smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

2. člen

Izvajalec mora dobaviti in izvesti nadgradnjo, namestitev in implementacijo opreme na lokaciji Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Diskovni sistem MNZ zajema dobavo, vgradnjo in priklop (SAN, LAN, el. omrežje) opreme, nadgradnjo mikrokode, konfiguracijo opreme (konfiguracija LUN-ov, prezentacija LUN-ov,...) z nastavitvami obveščanja, postavitev in konfiguracijo virtualizacije diskovnih polj preko dveh lokacij, zoning, FC kabliranje, popis stanja in nastavitve obveščanja, namestitev programske opreme za nadzor in upravljanje okolja, nastavitev novega diskovnega sistema v VMware okolju, kreiranje VMware datotečnega sistema na novo kreiranih LUN-ih (VMFS), selitev virtualnih strežnikov na LUN-e novega diskovnega sistema z pomočjo storage vMotion postopka in ostale storitve navedene v prilogi št. 6.1 Tehnični specifikaciji Izvajalec zagotavlja prenos znanja za samostojno upravljanje sistema z vsemi funkcionalnostmi za vsaj 2 administratorja na lokaciji naročnika. /velja za sklop 1/

Nadgradnja sistema za varnostno arhiviranje MNZ zajema dobavo opreme, pregled in nadgradnjo mikrokode, vgradnjo opreme, konfiguracijo, namestitev OS in programske opreme Spectrum Protect, migracijo iz starega SP strežnika na novi strežnik, namestitev programske opreme za nadzor in upravljanje okolja, popis stanja, vzpostavitev kopije na DR lokaciji, nadgradnjo licenc in ostale storitve navedene v prilogi št. 6.2 Tehnični specifikaciji. Izvajalec zagotavlja prenos znanja za samostojno upravljanje sistema z vsemi funkcionalnostmi za vsaj 2 administratorja na lokaciji naročnika. /velja za sklop 2/

Dobava opreme zajema opremo navedeno v prilogi št. 6.4 - Tehnični specifikaciji

Izjemoma v primeru, da izvajalec iz objektivnih razlogov na more več dobaviti določene opreme iz ponudbenega predračuna, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno opremo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Izvajalec mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo opreme ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. Cene za nadomestno opremo ne smejo biti višje kot za prvotno ponujeno opremo, nadomestna oprema pa je lahko tudi boljše kvalitete.

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Pogodbena vrednost za sklop _____brez DDV je __________ EUR, ___% davek na dodano vrednost znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost za sklop _____znaša ____________ EUR z DDV./če se pogodba sklepa za sklope 1, 2 in 4, se odstavki za ostale sklope dodajo/

Pogodbena vrednost za vse sklope brez DDV je __________ EUR, ___% davek na dodano vrednost znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost za vse sklope znaša ____________ EUR z DDV. /upoštevati le v primeru, da se pogodba sklepa za vse sklope/

Predmet pogodbe je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Cene opreme iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR), so fiksne brez DDV in oblikovane DDP (INCOTERMS 2020) lokaciji dobave, iz 2. člena te pogodbe. Vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene in pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila (kot npr. stroške opreme, stroške dostave in namestitve, konfiguracije, nadgradnje, stroške dokumentacije, stroške odprave napak v garancijski dobi, potne stroške, manipulativne stroške, davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške, ki bodo nastali z realizacijo naročila).

4. člen

Rok dobave in namestitve in implementacije opreme je _____ (največ 90 dni) dni od obojestranskega podpisa pogodbe./velja za sklopa 1 in 2/

Rok dobave opreme je _____ (največ 90 dni) dni od obojestranskega podpisa pogodbe./velja za sklop 4/

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o terminu dobave najmanj tri delovne dni pred predvideno dobavo in implementacijo opreme, in sicer po elektronski pošti na naslov: ________________.

Naročnik bo potrdil termin in lokacijo dobave v roku enega delovnega dne.

5. člen

Kakovostni in količinski prevzem opreme in izvedba implementacije opreme se izvrši zapisniško najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po dobavi, nadgradnji, namestitvi in implementaciji opreme na lokaciji iz 2. člena te pogodbe. Zapisnik o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme in izvedbi implementacije opreme podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika in je obvezna priloga k računu. /velja za sklopa 1 in 2/

Kakovostni in količinski prevzem opreme se izvrši zapisniško najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po dobavi opreme na lokaciji iz 2. člena te pogodbe. Zapisnik o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika in je obvezna priloga k računu. /velja za sklop 4/

Izvajalec mora po implementaciji dobavljene opreme naročniku predložiti potrjene garancijske liste, tehnično dokumentacijo in dokumentacijo o namestitvi in izvedbi del, kar je pogoj za plačilo. Dokumentacija o namestitvi in izvedbi del mora vsebovati seznam dobavljene in implementirane opreme, licenc in roke, v katerih veljajo licence, odprava napak in druge pravice iz dobave opreme v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del pogodbe ter mora biti v slovenskem jeziku, tehnična dokumentacija pa je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. /velja za sklopa 1 in 2/

Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predložiti potrjene garancijske liste in tehnično dokumentacijo, kar je pogoj za plačilo. Dokumentacija mora vsebovati seznam dobavljene opreme in druge pravice iz dobave opreme v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del pogodbe ter mora biti v slovenskem jeziku, tehnična dokumentacija pa je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. /velja za sklop 4/

Brez predložitve dokumentacije, navedene, v prejšnjih dveh odstavkih, prevzem ni opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 10 (deset) dni od datuma zapisnika. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dobaviti novo opremo in izvesti vse potrebne aktivnosti za nemoteno delovanje opreme. Nova oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

6. člen

Izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno opremo garancijski rok ___ (najmanj 60) mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme in izvedbi implementacije opreme. /Velja za sklop 1 in 2/

Izvajalec zagotavlja za vso dobavljeno opremo garancijski rok ___ (najmanj 60) mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme. /Velja za sklop 4/

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi opreme /velja za sklop 4/  dobavi opreme in izvedbi implementacije opreme /velja za sklop 1 in 2/ začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napak začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme. /upoštevati smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

7. člen

Izvajalec zagotavlja brezplačno servisiranje opreme iz 1. člena te pogodbe v času garancijskega roka, in sicer je pisna ali telefonska prijava napak možna 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na telefonsko številko: _______________ in na elektronski naslov ___________________________. /velja za sklopa 1 in 2/

V garancijskem roku je odzivni čas za popravila največ 2 uri od trenutka prijave napake. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake do prihoda serviserja na lokacijo opreme./velja za sklopa 1 in 2/

Rok za odpravo napake je največ 48 ur od trenutka prijave napak. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do odprave napake./velja za sklopa 1 in 2/

Izvajalec zagotavlja odpravo napak v času garancijskega roka. Prijava napak je možna pisno ali telefonsko vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure, na telefonsko številko: _______________ in na elektronski naslov ___________________________. /velja za sklop 4/

V primeru, da v roku za odpravo napake ni mogoče odpraviti napake, mora izvajalec pred potekom časa za odpravo napake naročniku predlagati podaljšanje roka. Izvajalec mora naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odpravljanja napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi dvakrat zapovrstjo, je izvajalec dolžan tako opremo zamenjati z ekvivalentno novo opremo.

Vsi stroški (npr. delo, potni stroški...), ki nastanejo pri servisiranju opreme v garancijskem roku, bremenijo izvajalca. Servisiranje opreme ali prevzem opreme za servisiranje je na lokaciji iz 2. člena te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja kontaktno osebo za servisiranje opreme, ki bo dosegljiva na telefonski številki: ______________________ in e-naslovu________________________.

8. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo račun za dobavljeno /velja za sklop 4/ dobavljeno in implementirano opremo /velja za sklop 1 in 2/ poravnal 30. dan od dneva prejema računa, izstavljenega po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu, ki je obvezna priloga računu, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 21. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za opravljeno storitev pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Uporabnik | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka uporabnika | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI52817652 | SI56011006370171132UJPLSI2DICL | 171110 | C1714-2_-_______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega ponudnika/

9. člen

/Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe, smiselno glede na sklop/e za katerega/e se sklepa/

Naročnik v primeru zamude pri dobavi opreme in implementaciji opreme /velja za sklopa 1 in 2/ dobavi opreme/ velja za sklop 4/  izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti za sklop / za vse sklope z DDV./besedilo glede implementacije se uporabi smiselno, glede na sklop/

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti za sklop / za vse sklope z DDV.

Za vsako uro zamude pri odzivu po prijavi napake, naročnik zaračuna izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1% od vrednosti opreme z DDV, ki je v okvari. /velja za sklopa 1 in 2/

Za vsako uro zamude pri času za odpravo napake, naročnik zaračuna izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1% od vrednosti opreme z DDV, ki je v okvari. /velja za sklopa 1 in 2/

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od neizpolnjene skupne pogodbene vrednosti za sklop / za vse sklope z DDV po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10% od skupne pogodbene vrednosti za sklop / za vse sklope z DDV.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

- člen

/Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe, smiselno glede na sklop / a za katerega / a se sklepa/

Izvajalec se obveže najkasneje v 10 (desetih) dneh po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme in izvedbi implementacije opreme /velja za sklopa 1 in 2/ oz. zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme /velja za sklop 4/ , za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, predložiti naročniku zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti za sklop / za vse sklope z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je ____________EUR. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 6. člena te pogodbe.

Predloženo finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka je pogoj za izstavitev računa iz 8. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti v skladu s 7. členom te pogodbe, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če bo naročnik vnovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral izvajalec naročniku v roku 10 (desetih) dni od vnovčenja finančnega zavarovanja, predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Po poteku roka veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

- DEL

DOBAVA PROGRAMSKE OPREME

/upošteva se za sklop 3/

- člen

Prodajalec bo dostavil potrebne dokumente z dostopi in/ali poverilnicami za uporabo programske opreme (v nadaljevanju licence) na elektronski naslov kupca:

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, elektronski naslov:__________________.

Prodajalec zagotavlja, da bo programska oprema na podlagi pridobljenih licenc delovala brezhibno.

Licence morajo biti v skladu s prilogo št. 6.3 Tehnična specifikacija.

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Pogodbena vrednost za sklop _____brez DDV je __________ EUR, ___% davek na dodano vrednost znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost za sklop _____znaša ____________ EUR z DDV.

Predmet pogodbe je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Cene opreme iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR), so fiksne brez DDV in oblikovane DDP (INCOTERMS 2020) lokaciji dobave iz 11. člena te pogodbe. Vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene in pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila (kot npr. stroške opreme, stroške dostave in namestitve, konfiguracije, nadgradnje, stroške dokumentacije, stroške odprave napak v garancijski dobi, potne stroške, manipulativne stroške, davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške, ki bodo nastali z realizacijo naročila).

- člen

Rok dobave licenc je ___ (največ 30 dni) dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

- člen

Prejete licence pregleda tehnična oz. strokovna služba naročnika v 8 delovnih dneh od dneva dobave licenc in pravilnost delovanja licenc potrdi z zapisnikom o kakovostnem in količinskem prevzemu licenc. V kolikor se pokažejo nepravilnosti v delovanju licenc naročnik obvesti izvajalca z zapisnikom.

Izvajalec mora ob dobavi licenc predložiti dokazilo, da so licence kupljene pri uradnih zastopnikih/distributerjih ter predložiti dokazila o plačilu kupljenih licenc. Brez predložitve teh dokazil prevzem licenc ni opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo z zapisnikom, se izvajalec obveže napake odpraviti brezplačno v roku 10 delovnih dni od datuma prejema zapisnika. V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku nove licence, ki morajo biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščene licence, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

- člen

Izvajalec zagotavlja za vse dobavljene licence garancijski rok ___ mesecev (najmanj 12 mesecev) od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu licenc.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napak začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novih licenc.

- člen

Izvajalec zagotavlja vzdrževanje sistema v garancijskem roku brezplačno.

Vzdrževanje vključuje nameščanje varnostnih popravkov in izvedbo morebitnih nadgradenj verzije licenc v garancijskem roku.

- člen

Naročnik bo račun za dobavljene licence poravnal 30. dan od dneva prejema računa, izstavljenega po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu licenc, ki je obvezna priloga računu, ter po izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 19. člena te pogodbe, na račun prodajalca.

Naročnik bo račun poravnal na račun izvajalca št. ________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 21. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za opravljeno storitev pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega ponudnika/

- člen

Naročnik v primeru zamude pri dobavi licenc izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti za sklop z DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti za sklop z DDV.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od neizpolnjene skupne pogodbene vrednosti za sklop z DDV.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10% od skupne pogodbene vrednosti za sklop z DDV.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

- člen

Izvajalec se obveže najkasneje v 10 (desetih) dneh po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu licenc, za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, predložiti naročniku zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti za sklop z DDV iz 12. člena te pogodbe, to je ____________EUR. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 15. člena te pogodbe.

Predloženo finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka je pogoj za izstavitev računa iz 17. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti v skladu s 15. členom te pogodbe, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Po poteku roka veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

Če bo naročnik vnovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral izvajalec naročniku v roku 10 (desetih) dni od vnovčenja finančnega zavarovanja, predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Izvajalec prevzame vso materialno odgovornost za morebitno škodo na opremi, ki bi nastala zaradi malomarnega ali nekvalitetnega izvajanja storitev po tej pogodbi in bi bila v nasprotju z navodili in predpisi, ki jih določa proizvajalec opreme.

- DEL

SKUPNE DOLOČBE

- člen

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnikovega uporabnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu. /če podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 - ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN-3),  bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnikovega uporabnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. /če podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo/

Obrazci »Izjava ponudnika o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev « so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 10.2.3 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnikov uporabnik ugotovi, da izvedbo storitev izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

- člen

/velja za sklop 1, 2 in 4/

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

/velja za sklop 2 /

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi - 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22-ZZNŠPP in 141/22, v nadaljevanju ZODPol). Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

/velja za sklop 1, 2 in 4/ Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ___________________.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovni-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____________.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ___________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo,158/20, 3/22-ZDeb in 16/23-ZZPri), posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije javnega naročila ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika pri prodajni pogodbi oz. pogodbi z elementi prodaje, v tem primeru se črta 1. odstavek/.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en podpisan izvod in naročnik en podpisan izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….

(naziv podpisnika)                                        	(naziv podpisnika)

# Priloga št. 4.1

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI52817652

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO

o nadgradnji obstoječega sistema, akreditaciji sistema, izdelavi notranjih pravil, vzdrževanju, izobraževanju in digitalizaciji dokumentarnega gradiva na Ministrstvu za notranje zadeve, ki se delno financira iz Sklada za odpornost in okrevanje

št. ____________ ,

1. člen

Predmet pogodbe je nadgradnja obstoječega sistema, akreditacija sistema, izdelava notranjih pravil, vzdrževanje, izobraževanje in digitalizacija dokumentarnega gradiva na Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju: storitve), po ponudbenem predračunu št.____________, z dne___________ in tehnični specifikaciji z dne ___________, ki je v prilogi in je sestavni del te pogodbe ter je  bila  predložena na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za digitalizacijo dokumentarnega gradiva z nadgradnjo, vzdrževanjem in certificiranjem obstoječega informacijskega sistema za evidentiranje dokumentarnega gradiva, št. 430-767/2022, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, dne ____________, pod objavo št. __________ in na portalu javnih naročil, dne ________, pod objavo št. ________ (v nadaljevanju: javno naročilo) ter obsega sklop 5.

Natančen opis storitev predmeta pogodbe je opredeljen v tehnični specifikaciji -  Prilogi št. 6.5 razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja, da bo nadgradnja sistema delovala brezhibno, ter bo skladna s tehničnimi specifikacijami. Kvaliteta izvedenih storitev mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Izvajalec jamči, da predmet pogodbe ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za dobavo škodljive programske opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal dve leti od izvedbe storitev.

Kvaliteta izvedene nadgradnje sistema mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami predmeta naročila.

2. člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne za obdobje najmanj 12 mesecev in vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraj izvedbe Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Po preteku tega obdobja – najmanj 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4% spremembo , pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/Inflacija/#/revalorisation.

Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4%, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cen izvajalec in naročnik skleneta dodatek k pogodbi.

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Skupna okvirna dvoletna pogodbena vrednost po tej pogodbi je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna dvoletna pogodbena vrednost z DDV po tej pogodbi znaša  _______________ EUR z DDV.

Skupna okvirna triletna ponudbena vrednost po tej pogodbi je  ____________ EUR, ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna triletna ponudbena vrednost z DDV po tej pogodbi znaša  _______________ EUR z DDV.

Predmet pogodbe je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

4. člen

Predmet pogodbe se bo izvajal v naslednjih fazah:

- Nadgradnja obstoječega sistema skladno z zaporedno številko 1 tehnične specifikacije št. 6.5

- Akreditacija sistema (pridobitev certifikata ARS) skladno z zaporedno številko 2 tehnične specifikacije št. 6.5

- Izdelava notranjih pravil skladno z zaporedno številko 3 tehnične specifikacije št. 6.5

- Digitalizacija obstoječega gradiva skladno z zaporedno številko 4 tehnične specifikacije št. 6.5

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvajal v obsegu, obdobjih, rokih in na način, kot je to določeno s to  pogodbo in njenimi prilogami.

Kraj izvedbe storitev je po posameznih zaporednih številkah iz točke b) ponudbenega predračuna sledeč:

- zaporedna številka 1, 2 in 3 lokacija naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana,

- zaporedna številka 4, lokacija izvajalca na področju Republike Slovenije, pri čemer se izvajalec zavezuje prevzemati in predajati dokumentarno gradivo naročnika, ki je predmet digitalizacije na lokaciji naročnika v Republiki Sloveniji,

- Izvajalec zagotavlja prenos znanja za samostojno upravljanje sistema z vsemi funkcionalnostmi za vsaj 2 administratorja in vsaj 10 uporabnikov pred zaključkom faze 1 na lokaciji naročnika.

5. člen

Naročnik poda zahtevo za novo naročilo na dopisu "Naročilo storitve", v katerem opiše vsebino naročila po postavkah ponudbenega predračuna, doda morebitne priloge, navede rok realizacije./velja za faze 1, 2 in 3/

Storitve bo izvajalec izvajal izključno po predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo naveden obseg - okvirna količina v tekočih metrih in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec neko storitev izvede brez naročila naročnika, naročnik take storitve ni dolžan plačati./velja za fazo 4/.

Storitve se izvajajo v skladu s predvideno okvirno časovnico naročil v 8. členu pogodbe. Roki se prilagajajo časovnici dobav in implementacije opreme sklopov 1, 2, 3 in 4 javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in času izvedenih predhodnih faz posamezne faze.

Če izvajalec oceni, da storitve ne bo mogoče izvesti v zahtevanem času, to nemudoma pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je storitev možno opraviti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

6. člen

Izvajalec analizira naročilo in po potrebi pozove naročnika k dopolnitvi naročila. Po dokončni uskladitvi naročila izvajalec v odzivnem roku  v skladu s tabelo rokov odziva pripravi ponudbo za izvedbo tako, da v dopisu "Naročilo storitve" navede vse aktivnosti, potrebne za izvedbo naročila. V ponudbi poda predlog izvedbe, navede predajne izdelke, potreben obseg za izvedbo naročila (v dneh) ter napove predviden rok zaključka posamezne aktivnosti. Ponudbo na obrazcu "Naročilo storitve" pošlje tehničnemu skrbniku pogodbe. /velja za faze 1, 2 in 3/

Vsebinsko in tehnično ustrezno ponudbo tehnični skrbnik pogodbe naročnika potrdi in jo posreduje izvajalcu. Neustrezno ponudbo lahko zavrne oz. zahteva dodatno pojasnilo izvajalca. /velja za faze 1, 2 in 3/

Če naročnik ponudbe ne potrdi v roku 10 delovnih dni od prejema le te, ponudba ni več veljavna. /velja za faze 1, 2 in 3/

7. člen

/velja za faze 1, 2 in 3/

Ko izvajalec prejme novo naročilo oz. potrjen predlog izvedbe, ga v skladu z roki, ki jih je za posamezno aktivnost navedel v predlogu izvedbe, uvrsti v plan aktivnosti, ki ga je dolžan voditi sam.

Izdelke iz posamezne aktivnosti lahko predhodno usklajuje z naročnikom. Ob zaključku posamezne aktivnosti izdelke ali dokazila preda in obvesti tehničnega skrbnika pogodbe naročnika. V kolikor predani izdelki ali dokazila ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, tehnični skrbnik pogodbe o tem preko elektronske pošte obvesti izvajalca in ga pozove k odpravi nepravilnosti.

Za vsako dopolnitev programske kode je izvajalec dolžan izvesti test nove verzije programske opreme na svojem razvojnem okolju. Po uspešno zaključenem testu obvesti tehničnega skrbnika pogodbe o naročilih, ki so vključena v novi testni verziji in poroča o rezultatih testa.

8. člen

Predvidena okvirna časovnica naročil.

| Faza | Naročilo | Predviden začetek del | Odpravni čas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadgradnja obstoječega sistema skladno z zaporedno številko 1 tehnične specifikacije št. 6.5 | Takoj ob nastopu veljavnosti pogodbe. | 270 dni |
| 2 | Akreditacija sistema (pridobitev certifikata ARS) skladno z zaporedno številko 2 tehnične specifikacije št. 6.5 | Takoj po zaključku faze 1 | 365 dni |
| 3 | Izdelava notranjih pravil skladno z zaporedno številko 3 tehnične specifikacije št. 6.5 | Takoj po zaključku faze 1 | 365 dni |
| 4 | Digitalizacija obstoječega gradiva skladno z zaporedno številko 4 tehnične specifikacije št. 6.5 | Takoj po zaključku faze 3 oz. prej, če bodo za to izpolnjeni tehnični pogoji | Storitve se izvajajo sukcesivno, in sicer do pretvorbe dokumentarnega gradiva (okvirna količina 13.000.000 strani) v digitalno obliko, oziroma do izteka veljavnosti pogodbe ali porabe sredstev. |

Roki se bodo v času izvajanja pogodbe prilagajali časovnici, posamezne predhodno izvedene faze.

Tabela rokov odziva:

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Čas odgovora na naročilo | Rok odziva | Odpravni čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. /velja za faze 1, 2 in 3/ | dostava ponudbe | čas od dokončne uskladitve zahtev naročnika do dostave ponudbe (potrditve predloga izvedbe) | Manjši ali enak dvema (2) koledarskima dnevoma | Skladno z okvirno časovnico naročil za posamezno fazo |
| b. /velja za fazo 4/ | mesečno poročilo o opravljenih aktivnostih | 2 delovna dni |  | 1 koledarski mesec |

Odzivni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje naročilo do trenutka, ko izvajalec na naročilo odgovori in začne z reševanjem. Za čas prejema šteje ura poslanega naročila. Če je naročilo poslano po 16:00 uri, se šteje, da ga je izvajalec prejel ob 8:00 uri naslednji delovni dan.

Odpravni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje potrjeno naročilo do trenutka, ko izvajalec zaključi aktivnost iz naročila. Če izvajalec oceni, da aktivnosti ne bo mogoče izvesti v zahtevanem odpravnem času, to nemudoma sporoči naročniku z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času jo je možno izvesti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

9. člen

Izvajalec zagotavlja za storitve nadgradnje obstoječega sistema faze 1  garancijski rok ___ mesecev (najmanj 24 mesecev) od dneva potrditve poročila o opravljenih storitvah./velja za fazo1/

V času garancijskega roka izvajalec zagotavlja brezplačno vzdrževanje sistema.

Brezhibno delovanje programske opreme in predani izdelki celotne programske izvorne kode ter izvedbene in uporabniške dokumentacije so sestavni del pravočasne in pravilne izpolnitve pogodbe./velja za fazo 1/

Če se ob prevzemu ugotovi, da ima izdelek napake in te niso takšne, da uporaba programske opreme oziroma kateregakoli dela naročnikovega informacijskega sistema ni možna ali bi bila možna samo z ukrepi, ki bi znatno zmanjšali produktivnost, učinkovitost ali varnost delovanja in uporabe sistema oz. informacijskega sistema, se napaka v osmih (8) dneh od prevzema vpiše v zapisnik. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v desetih dneh od prejema pisnega zapisnika. Če napake niso odpravljene v roku, lahko naročnik zniža plačilo ali odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa je upravičen do povrnitve škode. /velja za fazo 1/

Izvajalec mora obvezno redno mesečno poročati o dejansko opravljenem delu. /velja za fazo 4/

10. člen

Prevzem izvedbe storitev faze 1, 2 in 3 se izvrši zapisniško po zaključku vsake posamezne faze iz 4. člena te pogodbe. /velja za faze 1, 2 in 3/

Dejansko opravljene storitve, za katere bo izvajalec predal izdelke ali dokazila, bo izvajalec obračunal na podlagi potrjenega Poročila o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti posamezne faze, z jasno definirano vsebino iz naročila in ponudbenega predračuna. /velja za faze 1, 2 in 3/

Izvajalec izkaže opravljene storitve ob predaji digitaliziranega gradiva z natančno specifikacijo izvedenih storitev na podlagi dejansko digitaliziranih količin dokumentarnega gradiva. Iz specifikacije izvedenih storitev morajo biti razvidni:

- datum prevzema dokumentarnega gradiva,

- navedba količin posameznega formata in lastnosti (barvnega, črno belega) gradiva,

- datum predaje digitaliziranega gradiva

- datum vračila dokumentarnega gradiva

/velja za fazo 4/

Specifikacijo izvedenih storitev podpišeta predstavnika naročnika in izvajalca. /velja za fazo 4/

Izvajalec do 8. dne po zaključku posamezne faze izdela in naročniku dostavi poročilo o vseh opravljenih storitvah posamezne faze. /velja za faze 1, 2 in 3/

Izvajalec do 8. dne v tekočem mesecu izdela in naročniku dostavi poročilo o vseh opravljenih storitvah za pretekli mesec. /velja za fazo 4/

Naročnik v 8 dneh po prejemu opravi pregled opravljenih storitev, navedenih v poročilu, in predanih izdelkov oz. dokazil za posamezno fazo. Če poročilo o opravljenih storitvah ustreza dokazilom o predaji izdelkov oz. izvedenim storitvam, ga tehnični skrbnik pogodbe potrdi. /velja za faze 1, 2 in 3/

Naročnik v 8 dneh po prejemu opravi pregled opravljenih storitev, navedenih v poročilu, in predanih izdelkov oz. dokazil za posamezno fazo. Če specifikacija izvedenih storitev ustreza dejansko izvedenim storitvam, jo tehnični skrbnik pogodbe potrdi. /velja za fazo 4/

11. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal 30. dan, od dneva prejema računa, izstavljenega po potrjenem poročilu o opravljenih storitvah zaključene faze /velja za faze 1, 2 in 3/ in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 25. člena te pogodbe /izročitev finančnega zavarovanja velja za fazo 1/ oz. specifikacije izvedenih storitev za pretekli mesec /velja za fazo 4/, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 26. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za izvedene storitve pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Uporabnik | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka uporabnika | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI52817652 | SI56011006370171132UJPLSI2DICL | 171110 | C1714-2_-_______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

- člen

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev te pogodbe. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

- člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi naročnik zagotavlja:

- dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili dostopa, varovanja in zaščite podatkov,

- potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla,

- sodelovanje odgovornih oseb in drugega naročnikovega osebja, podatkov in informacij za izvajanje pogodbenih obveznosti,

Naročnik mora poskrbeti za nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme ter drugih naprav, ki lahko vplivajo na delovanje nadgradnje sistema po tej pogodbi in niso predmet te pogodbe. Če katera od komponent sistema povzroča motnje ali obstaja sum za moteno delovanje, bo naročnik sam poskrbel za pravočasno odpravo težav.

- člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi izvajalec zagotavlja:

- ustrezen sistem in organizacijo za strokovno, kvalitetno in racionalno izvajanje pogodbenih obveznosti,

- zadostno število strokovnih delavcev z ustreznim znanjem in izkušnjami za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- uporabo naprednih informacijskih tehnologij in metod pri izvajanju pogodbenih obveznosti,

- spremljanje in upoštevanje zakonskih določb in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- ustrezne postopke in ukrepe za varnost in zavarovanje osebnih podatkov na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,

- omogočati naročniku ustrezen nadzor nad vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih izvajalec izvaja pri sebi v zvezi z varovanjem naročnikovih zaupnih in osebnih podatkov,

- upoštevanje zakonskih in drugih določb o prepovedi dvojnega financiranja,

- izvajanje storitev po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku,

- dobavo in uporabo celotne programske izvorne kode v zvezi z naročenimi in izvedenimi storitvami z vsemi pripadajočimi elementi ter naročene izvedbene in uporabniške dokumentacije,

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče zahtevke, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev,

- da bo plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude,

- člen

Na vseh programskih in drugih stvaritvah, ki nastanejo pri izvajanju pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, avtor obdrži moralne avtorske pravice. Vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki ter pravico dajanja na voljo javnosti, pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno. Prenesene avtorske pravice naročniku omogočajo, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanja izdelkov, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora naročniku ob vsakokratni predaji izvršenega naročenega dela po pogodbi na repozitorij naročnika odložiti celotno izvorno kodo s pripadajočimi elementi in vso pripadajočo dokumentacijo z navodili za namestitev v produkcijsko okolje, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo v takšnem obsegu, da naročnik lahko reproducira, izdela prevod, prilagodi, naredi priredbo ali kakršnokoli predelavo računalniškega programa, reproducira rezultate teh predelav in ga distribuira, tj. izvršuje vse materialne avtorske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih je pridobil na naročenem delu oz. programu.

Programska izvorna koda ter izvedbena in uporabniška dokumentacija mora biti takšna, da lahko naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri tem.

Naročnik lahko pravice, ki jih bo pridobil na podlagi pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju plačati kakršnokoli dodatno plačilo.

- člen

Naročnik ima pravico do izvedbe pregleda in presoje kakovosti izvedbe storitev ter programskih in drugih stvaritev, ki so predmet te pogodbe.

17. člen

Pogodbeni stranki v zvezi z varstvom osebnih podatkov ugotavljata:

- Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju naročnik) skladno s točkama (c) in (e) prvega odstavka člena 6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Ur. l. EU, št. L 119/1, v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) oz. drugimi zakoni v pristojnosti naročnika, ali ima naročnik za njihovo posredovanje privolitev (točka (a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), obdeluje osebne podatke;

-  Naročnik skladno s točko (7) člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi direktive 95/46/ES (Ur. l. EU, št. L 119/1, v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) in s točko (7) člena 4 Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, v nadaljevanju ZVOPOKD) šteje za upravljavca osebnih podatkov;

- Izvajalec oz. njegovi strokovnjaki skladno s točko (8) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov, štejejo za obdelovalce osebnih podatkov;

- Izvajalec oz. njegovi strokovnjaki bodo za izvajanje storitev te pogodbe obdelovali osebne podatke, ki jih naročnik obdeluje skladno s točkama (c) in (e) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. drugimi zakoni v pristojnosti naročnika, ali ima naročnik za njihovo posredovanje privolitev (točka (a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov), ter morebitnimi drugimi podatki, ki so predmet izvedbe storitev iz te pogodbe. Obdelava bo zajemala zgolj naslednja dejanja: vpogled, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, razširjanje ali omogočanje dostopa in prilagajanje ali kombiniranje.

Naročnik bo izvajalcu z namenom izvajanja digitalizacije dokumentarnega gradiva izročal naslednje osebne podatke:

    - ime in priimek,

    - naziv delovnega mesta,

    - kraj dela,

    - poklic,

    - šolska izobrazba,

    - strokovna izobrazba,

    - strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog delovnega mesta,

    - delovni čas,

    - zavarovalna doba od zaposlitve v organu in pri drugih delodajalcih,

    - zaposlitev za določen ali nedoločen čas,

    - invalid ali upokojenec,

    - ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen,

    - datum sklenitve delovnega razmerja,

    - podatki v zvezi s plačami,

    - datum rojstva,

    - kraj rojstva,

    - matična številka,

    - davčna številka,

    - naslove stalnega oziroma začasnega prebivališča,

    - poštna številka,

    - sedež ali naslov pravne ali fizične osebe,

    - naziv pravne osebe,

    - pravna opredelitev prekrška,

    - številka in datum izdanega plačilnega naloga,

    - številka in datum izdane odločbe,

    - datum pravnomočne odločbe,

    - izrečena sankcija,

    - številka zadeve,

    - višina globe in sodne takse,

    - IP naslov uporabnika,

    - državljanstvo,

    - telefonska številka,

    - e-naslov,

    - številka osebnega računa,

    - podatki o članstvu v sindikatu,

    - podatki o zdravstvenem stanju,

    - podatki o (ne)kaznovanosti,

    - osebna fotografija,

    - ostali morebitni posebni osebni podatki, ki niso izrecno navedeni in so definirani v zakonodaji na podlagi katere je bila dokumentacija izdelana ali prejeta in

    - ostali morebitni osebni podatki, ki niso izrecno navedeni in so definirani v zakonodaji na podlagi katere je bila dokumentacija izdelana ali prejeta.

Izvajalec bo obdeloval v prejšnjem odstavku navedene osebne podatke naslednjih kategorij posameznikov:

    - zaposleni pri naročniku,

    - bivši zaposleni pri naročniku,

    - strank ter njihovih pooblaščencev oziroma zastopnikov,

    - kontaktih oseb naročnika,

    - odgovornih oseb pravnih oseb,

    - storilcev prekrškov,

    - pogodbenih partnerjev naročnika,

    - zakonitih zastopnikov partnerjev naročnika in

    - ostale kategorije posameznikov, na katere se lahko nanašajo osebni podatki.

Izvajalec oz. njegovi strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, se zavežejo, da bo pri izvajanju storitev iz te pogodbe posredovane podatke varovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, predvsem z ukrepi iz 18. člena te pogodbe in da osebnih podatkov, s katerimi se bodo pri svojem delu seznanili, ne bodo uporabili za drugačen namen, kot je določeno v tej pogodbi.

Izvajalec oz. strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, se zavezujejo, da bodo osebne podatke in vse njihove kopije po izpolnitvi namena te pogodbe ali v primeru spora med pogodbenima strankama takoj:

- vrnili naročniku, če jih prejme v fizični obliki (vključno z elektronskimi nosilci),

- izbrisali, če jih prejmejo v elektronski obliki (velja za vse kopije, ki so shranjene bodisi lokalno, bodisi v medmrežju) ali,

- posredovali državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji (v tem primeru o posredovanju obvesti naročnika).

18. člen

Stranki pogodbe se s podpisom zavezujeta k zagotavljanju ustreznih postopkov in ukrepov iz poglavij o varnosti oz. zavarovanju osebnih podatkov Zakona o varstvu osebnih podatkov Uradni list RS št. 163/22; ZVOP-2), ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov. Izvajalec kot pogodbeni obdelovalec pri tem zagotavlja najmanj enake standarde varovanja osebnih podatkov, kot veljajo za naročnika kot upravljavca, še zlasti:

- da osebnih podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od njega zahteva naročnik,

- da za obdelavo prejetih osebnih podatkov ne zaposli ali najame drugega obdelovalca, razen če ima za to izrecno pisno dovoljenje naročnika,

- da v primeru zahteve za uresničevanje pravic posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (Oddelek 2 in 3 Splošne uredbe o varstvu podatkov) naročniku nudi vse potrebne podatke,

- da vsebino osebnih podatkov oz. dokumentov z osebnimi podatki (vključno z vsemi kopijami) po izpolnitvi namena iz 17. člena te pogodbe izbriše in obvesti naročnika,  2 leti od zaključka koledarskega leta po izbrisu pa hrani ustrezen dnevnik obdelave o izvedeni transakciji,

- da varuje strojno, sistemsko in aplikativno programsko računalniško opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki po tej pogodbi,

- da naprave, s katerimi obdeluje osebne podatke po tej pogodbi, upoštevaje način njihove uporabe in s tem povezana tveganja (namizni oziroma prenosni računalnik) in veljavne organizacijske ukrepe (tehnično in organizacijsko varovanje), zaščiti na način, da v primeru  neupravičenega dostopa do te naprave, ni mogoče dostopati do osebnih podatkov (zaščita naprave z gesli, šifriranje celotnega nosilca podatkov),

- da varuje prostore, v katerih se nahaja oprema, s katero se dostopa oz. obdeluje osebne podatke po tej pogodbi z organizacijskimi, fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do opreme iz prejšnje alineje,

- da preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri prenosu s telekomunikacijskimi sredstvi in omrežji (npr. z uporabo programov za zaznavanje, preprečevanje namestitve in odstranjevanje zlonamerne programske kode), pri prenosu posebne vrste osebnih podatkov iz 17. člena pa uporablja tudi z naročnikom vnaprej dogovorjeno metodo šifriranja,

- da ažurno odpravlja vse varnostne ranljivosti informacijskega sistema, v katerem se bojo obdelovali prejeti osebni podatki,

- da zagotavlja stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev, namenjenih obdelavi osebnih podatkov,

- da zagotovi povrnitev razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru, da bi bil zaradi varnostnega incidenta dostop to teh osebnih podatkov omejen ali onemogočen, - bo vodil evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu naročnika kot upravljavca po tej pogodbi, v skladu z 2. točko člena 30 Splošne uredbe.

- da zagotavlja možnost poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili osebni podatki posredovani drugim naslovnikom ali drugače obdelovani, pri avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov pa tudi, kdo jih je obdeloval, in sicer za obdobje 2 let od zaključka koledarskega leta od prenehanja obdelave osebnih podatkov,

- da naročniku omogoči nadzor nad izvajanjem ukrepov iz tega člena, tudi z vpogledom v svoj informacijski sistem, in sicer v roku treh delovnih dni od pisno prejete zahteve,

- izvaja vse druge potrebne ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje slučajna ali namerna nepooblaščena obdelava varovanih podatkov, njihova sprememba ali uničevanje, za katere kot dober gospodar ocenjuje, da jih mora izvajati,

- da ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so mu dostopne, pomaga naročniku pri izvajanju ustreznih ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov (32. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), uradnem obveščanju nadzornega organa o kršitvi varstva osebnih podatkov (33. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), sporočanju, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, posameznikom, na katere se podatki nanašajo (34. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), izvedbi morebitne ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (35. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov), predhodnem posvetovanju z nadzornim organom po opravljeni oceni učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (36. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov),

- da nemudoma obvesti naročnika o morebitni zahtevi za vpogled, popravek ali izbris posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ter počaka na njegova pisna navodila,

- da prepreči nepooblaščeno posredovanje ali razširjanje osebnih podatkov, če je takšno posredovanje ali razširjanje lahko posledica varnostnega incidenta,

- da bo pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe obdeloval osebne podatke v najmanjšem možnem obsegu, s katerim je možna izpolnitev namena oz. obveznosti iz te pogodbe,

- da bo upošteval določbe 21. člena  ZVOP-2, z namenom  zavarovanja osebnih podatkov, ki so predmet postopka na podlagi zahteve iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali zahtev posameznika po ZVOP-2 ali drugem zakonu,

- da na podlagi 45. člena ZVOP-2 določi pooblaščeno osebo izvajalca za varstvo osebnih podatkov in v primeru njene zamenjave o tem nemudoma pisno obvesti skrbnika pogodbe s strani naročnika.

Izvajalec se kot obdelovalec osebnih podatkov tudi zavezuje, da bo brez nepotrebnega odlašanja in izčrpno obveščal naročnika kot upravljavca osebnih podatkov o vseh morebitnih zaznanih napakah ali nepravilnostih, povezanih z osebnimi podatki ali njihovo obdelavo.

Obveznosti izvajalca kot obdelovalca osebnih podatkov, za katere to izhaja iz njihovega smisla ali namena, se nanašajo tudi na čas po izvajanju te pogodbe.

19. člen

Skladno z 2. odstavkom 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov mora izvajalec pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero želi izvajanje te pogodbe deloma ali v celoti prenesti na tretjo osebo (podizvajalca), za to dobiti soglasje naročnika.

Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti bo prepuščen podizvajalcu in do katerih osebnih podatkov, ki jih bo posredoval naročnik, bo imel podizvajalec dostop. S pisno pogodbo je dolžan podizvajalca zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca.

Če bo izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov za namen izvajanja te pogodbe obdelavo ali del obdelave osebnih podatkov prepustil drugemu obdelovalcu osebnih podatkov, ga mora s pisno pogodbo zavezati k enakim obveznostim, kot velja za izvajalca po tej pogodbi.

Če drugi pogodbeni obdelovalec (podizvajalec) ne izpolni obveznosti varstva podatkov, izvajalec po tej pogodbi kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov še naprej v celoti odgovarja naročniku kot upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca.

20. člen

Pooblaščena oseba izvajalca za varstvo osebnih podatkov na podlagi 45. člena ZVOP-2 je_________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Zaposleni pri izvajalcu, ki izvajajo obdelavo osebnih podatkov iz te pogodbe in dostopajo do osebnih podatkov naročnika, so dolžni varovati zaupnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja dela ali nalog in opravljanja storitve pogodbenega obdelovalca.

Kot neupravičeno razkritje podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja osebnih podatkov, pri čemer se za razkritje šteje tudi nepooblaščen dostop, ki ga omogoči pogodbeni obdelovalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem imenu ali do katerega je prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzora nad dostopi do osebnih podatkov pri pogodbenem obdelovalcu.

V kolikor pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti naročnika, in sicer preko skrbnika pogodbe.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke člena 33 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

21. člen

Izvajalec v skladu z uvodno določbo 146 Splošne uredbe o varstvu podatkov odgovarja za škodo, ki nastane zaradi kršitve te pogodbe in sicer tudi zaradi male malomarnosti, tako nasproti upravljavcu, kot tudi posamezniku, na katerega se podatek nanaša. Naročnik je za kršitve izvajalca odgovoren le, če posameznik, na katerega se kršitev nanaša, svojih izvršljivih pravic in pravnih sredstev iz objektivnih razlogov ne more uveljavljati proti izvajalcu.

Bistvene kršitve določil te pogodbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov so zlasti:

- kršitve določil 17. do 20. člena te pogodbe,

- razkritje osebnih podatkov nepooblaščenim osebam, pri čemer se za razkritje šteje tudi nepooblaščen dostop, ki ga pogodbeni obdelovalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem imenu omogoči, oziroma je do njega prišlo zaradi opustitve dolžnega ravnanja,

- če po prenehanju pogodbe ne uniči oziroma ne vrne upravljavcu vseh osebnih podatkov in baz podatkov ali uniči vseh kopij in nosilcev,

- če po prenehanju pogodbe oziroma dejanskem prenehanju opravljanja storitev, obdelovalec še vedno uporablja oziroma ne vrne upravljavcu vseh osebnih podatkov in baz podatkov ali uniči vseh kopij in nosilcev.

22. člen

Določbe pogodbe veljajo tudi za zaposlence izvajalca in za podizvajalca, če izvajajo storitve po tej pogodbi.

23. člen

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane s področja varstva osebnih podatkov zaradi kršitve te pogodbe ne glede na to, ali je do kršitve na strani izvajalca ali podizvajalca prišlo iz malomarnosti ali naklepa in ne glede na to, ali je kršitev storil izvajalec ali podizvajalec sam, ali je do kršitve prišlo zaradi opustitve dolžnega ravnanja ali nadzorstva pri izvajalcu ali podizvajalcu.

24. člen

V primeru zamude odzivnega in odpravnega časa, določenega v tabeli Tabela rokov odziva oziroma s strani naročnika potrjenega daljšega odpravnega roka, naročnik izvajalcu lahko za zamudo za vsak zamujen dan obračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne vrednosti zamujene izvedbe storitve posamezne faze z vključenim DDV, vendar pogodbena kazen ne more preseči 5% skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec upraviči zamudo z izvajanjem pogodbenih storitev, mu naročnik lahko določi dodatni primerni rok.

Izvajalec se strinja, da naročnik terjatve iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svoje obveznosti po tej pogodbi, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% od neizpolnjene skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10% od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati pisne obrazložitve v primeru zamud pri izvedbi pogodbenih obveznosti, izvajalec je dolžan na zahtevo pisno odgovoriti v roku, ki ga postavi naročnik.

25. člen

Izvajalec se obveže najkasneje v 10 (desetih) dneh po potrditvi poročila o opravljenih storitvah faze 1, za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, predložiti naročniku zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je ____________EUR. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 9. člena te pogodbe.

Predloženo finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka je pogoj za izstavitev računa iz 11. člena te pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti v skladu s 9. členom te pogodbe, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če bo naročnik vnovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bo moral izvajalec naročniku v roku 10 (desetih) dni od vnovčenja finančnega zavarovanja, predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Po poteku roka veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

26. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu in udeležbi podizvajalca in Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.3 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

27. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22-ZZNŠPP in 141/22 , v nadaljevanju ZODPol). Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

28. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-ZDeb in16/23-ZZPri), posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljaven, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

29. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Skrbnik tega pogodbe za izvajalca je __________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________..

Za spremembo skrbnikov  in kontaktnih podatkov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

30. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

31.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

32. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

33. člen

Pogodba se sklepa za obdobje dveh let. Pred iztekom te dobe se bo veljavnost pogodbe podaljšala z aneksom za eno leto, do izteka triletnega obdobja, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva in izpolnjeni pogoji z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

34. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

35. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….